广西壮族自治区钦州市钦南区那丽产业园标准厂房及配套设施工程政府和社会资本合作（PPP）项目

招标文件

项目编号：QZZC2020-G3-020079-KLZB

采购人：钦州市钦南区金窝工业园管理委员会

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

二〇二一年三月

目录

第一章	招标公告	3

第二章	投标人须知	8

投标人须知前附表	8

1	总则	13

2	招标文件	19

3	投标文件	20

4	开标、评标	26

5	合同授予	28

6	废标与重新招标	33

7	纪律与监督	34

第三章	采购需求	37

项目基本情况	37

第四章	评标办法	42

评标办法前附表	42

1	评标办法	48

2	评标程序	49

3	符合性审查	49

4	澄清或说明	51

5	比较与评价	53

6	推荐中标候选人	54

7	编写评标报告	54

第五章	投标文件格式	55

第六章	PPP项目合同（草案）	71

第七章	PPP项目投资协议（草案）	267

招标公告

广西科联招标中心有限公司关于广西壮族自治区钦州市钦南区那丽产业园标准厂房及配套设施工程政府和社会资本合作（PPP）项目(项目编号：QZZC2020-G3-020079-KLZB)

招标公告

项目概况

广西壮族自治区钦州市钦南区那丽产业园标准厂房及配套设施工程政府和社会资本合作（PPP）项目（以下简称“本项目”）公开招标已由钦州市钦南区人民政府批准，同意采用PPP模式（政府和社会资本合作模式）进行建设实施，目前已完成对社会资本的资格预审工作。钦州市钦南区金窝工业园管理委员会委托广西科联招标中心有限公司对该项目实施公开招标采购。

本项目通过资格审查的投标人可以登陆广西壮族自治区公共资源交易平台系统（钦州市级平台）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/qzggzy/)或登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），按网站规定的流程报名下载招标文件，并于2021年3月22日9点30分整（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：QZZC2020-G3-020079-KLZB

2、项目名称：广西壮族自治区钦州市钦南区那丽产业园标准厂房及配套设施工程政府和社会资本合作（PPP）项目

3、总投资金额：27,770.91万元

4、最高限价：合理利润率最高限价为 8%，折现率最高限价为 6.5%，融资利率最高限价为LPR5Y+93BP ，建安工程下浮率＞0%。

5、采购需求：本项目采用政府和社会资本合作，具体操作模式为建设—运营—移交（Build-Operate-Transfer,简称“BOT”）模式。申请人中标后，政府将按法律、法规、政策及合同规定授予申请人投融资、建设、运营本项目的权利，包括投资建设权、附属设施经营权等。申请人作为社会资本应按《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规、政策和合同规定组建项目公司，由项目公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还、资产管理和项目移交等全过程负责，并在PPP项目合同规定的经营期满后，按照PPP项目合同的约定将项目范围内所有资产、权益及相关资料等按合同规定无偿移交给钦南区人民政府或其指定机构。

6、合同履行期限：本项目合作期20年，其中建设期3年，运营期17年。

7、项目回报机制：可行性缺口补助，政府根据绩效评价结果按效付费。

8、本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、邀请全部通过资格预审的申请人参加投标，本项目不接受未参加资格预审的申请人递交的投标文件；

2、确定中标社会资本前，通过资格预审的申请人组织机构、财务能力、信誉情况等资格条件发生变化的，应当通知项目实施机构；该变化使其不再实质上满足资格预审文件中资格要求的，其投标不被接受。

三、获取招标文件

1、本项目招标文件为网上免费下载。潜在投标人可以登陆广西壮族自治区公共资源交易平台系统（钦州市级平台）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/qzggzy/)或登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），按网站规定的流程报名并下载资格预审文件。

2、投标人应按要求在投标截止前完整下载相关文件并及时关注资格预审文件补充通知（补遗）、答疑等相关信息，由投标人自身未及时完整了解招标文件和信息而影响投标的，由投标人承担。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2021 年3月22日 9 点 30 分（北京时间），逾期送达的将予以拒收。

2、提交投标文件地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街 8 号市民服务中心三楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日。

六、公告发布媒体：

本次招标公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn/）、广西壮族自治区公共资源交易平台系统（钦州市级平台）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/qzggzy/)发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：钦州市钦南区金窝工业园管理委员会

地址：钦州坭兴陶文化创意产业园（千年古陶城1号楼3层）

联系人：陆雪芹

联系方式：0777-2566806

2.采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：钦州市蓬莱大道古越扬帆城市广场B座五楼

项目联系人：黄勇森

联系方式：0777-2816988

3.政府采购监督管理机构信息

名称：钦州市钦南区财政局政府采购监督管理办公室

联系电话：0777-2857303

广西科联招标中心有限公司

2021年3月1日

投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 项目名称 | 广西壮族自治区钦州市钦南区那丽产业园标准厂房及配套设施工程政府和社会资本合作（PPP）项目 |
| 1.2 | 项目编号 | QZZC2020-G3-020079-KLZB |
| 1.1.1 | 采购人信息 | 名称：钦州市钦南区金窝工业园管理委员会 地址：钦州坭兴陶文化创意产业园（千年古陶城1号楼3层） 联系人：陆雪芹 联系方式：0777-2566806 |
| 1.1.2 | 采购代理机构信息 | 名称：广西科联招标中心有限公司 地址：钦州市蓬莱大道古越扬帆城市广场B座五楼 项目联系人：黄勇森 联系方式：0777-2816988 |
| 1.1.3 | 项目联系方式 | 项目联系人：黄勇森 联系方式：0777-2816988 电子邮箱：qzzb0310@126.com |
| 1.1.4 | 政府出资人代表 | 钦州市钦南区林业投资有限公司 |
| 1.1.5 | 构成招标文件组成部分的项目协议 | PPP项目投资协议、PPP项目合同 |
| 1.4.1 | 是否允许未参加和未通过资格预审的投标人参与投标并进行资格后审 | 否 |
| 1.7 | 现场考察 | √不组织 □组织，考察时间： 考察地点： |
| 1.8 | 标前答疑会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.1 | 招标文件构成 | （1）招标公告； （2）投标人须知； （3）采购需求； （4）评标办法； （5）投标文件格式； （6）PPP项目投资协议； （7）PPP项目合同； （8）澄清、修改和补充通知（统称“补遗书”）（如有）。 |
| 2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 招标公告期限届满之日起7个工作日内 |
| 2.2.3 | 采购人接受投标人澄清问题清单的邮箱地址 | qzzb0310@126.com |
| 2.2.4 | 投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间 | 收到澄清后24小时内（以发出时间为准） |
| 3.9 | 投标截止时间和开标时间 | 2021年3月22日9点30分整（北京时间） |
| 3.9 | 投标文件递交地点和开标地点 | 钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街 8 号市民服务中心三楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。 |
| 3.4 | 联合体投标 | □不接受 √接受 |
| 3.5 | 招标控制价 | 合理利润率＜8% |
|  |  | 折现率＜6.5% |
|  |  | 融资利率上限＜LPR5Y+93BP |
|  |  | 建安工程下浮率＞0% |
| 3.6 | 投标有效期 | 投标截止日期起180天 |
| 3.7 | 投标文件的份数 | 正本1份，副本肆份，开标一览表1份，电子文件1份（PDF版本1份）。电子文件采用U盘或光盘拷贝，不得加密，所有电子文件不得采用压缩处理，必须保证能够正常读取。 |
| 3.9 | 投标截止时间后是否退还投标文件 | 不退还。 |
| 5.3 | 履约保证金 | 本项目履约保证金包括社会资本投资履约担保及项目合作履约担保。 社会资本履约担保金额：人民币：2500万元。 社会资本履约担保形式：履约保函或履约工程保证保险（保险受益人为政府方）。 项目合作履约担保体系主要包括建设期履约担保、运营期履约担保及移交期维修履约担保。保函受益人为甲方；社会资本对乙方的履约行为承担连带保证责任。 1、建设期履约担保 建设期履约担保金额：人民币：不高于2500万元（具体金额通过采购结果确认谈判确定）。 2、 运营期履约担保 运营期履约担保金额：人民币：2500万元（具体金额通过采购结果确认谈判确定）。 3、移交期维修的履约担保 （1）移交维修履约担保金额：人民币：2500万元（具体金额通过采购结果确认谈判确定）。 履约担保的形式 履约担保的形式为银行保函、商业保函、兑支票银行汇票或现金支票，由政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社等经中国银行业监督管理委员会批准成立的银行机构或经甲方认可的金融机构出具。 |
| 5.4 | 签订政府与社会资本PPP项目合同的时限 | 均应在中标通知书发出后30日内签订。 |
| 需要补充的其他内容 |
| 4.1 | 采购人在此邀请所有投标人的法定代表人或授权代表参加开标会。参加开标会的法定代表人或授权代表应签名报到以证明其出席。如不出席，视为同意开标结果。 |
| 采购代理服务费 | 招标代理费用按中华人民共和国国家发展计划委员会 “计价格[2002]1980号”收费通知中 “服务招标”类计取×60%（招标代理服务费以总投资金额为计费基数,即招标代理费=总投资金额×服务类型费率×60%），招标代理费由中标单位一次性支付。 |
| 解释顺序 | 构成本投标人须知的各个组成文件应互为解释，互为说明；除投标人须知中有特别规定外，仅适用于招标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不成形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得复制或用于非本项目投标之目的。 |
| 联系方式 | 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。 |

# 总则

## 定义

### “采购人/项目实施机构”，指政府或其指定的有关职能部门或事业单位，负责项目准备、项目采购、项目执行和项目移交等工作，本项目的采购人/项目实施机构见投标人须知前附表。

### “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理本项目采购事宜的集中采购机构或社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知前附表。

### “咨询机构”是指为本项目提供咨询服务的中介机构。

### “政府出资人代表”是指根据招标文件的约定与中标社会资本成立项目公司的地方政府或所属的国有企业。本项目的政府出资人代表见投标人须知前附表。

### “项目协议”指构成招标文件组成部分的各个协议文本之统称。本项目的项目协议组成见投标人须知前附表。

## 项目名称、项目概况、投资概算

### 项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

### 项目概况

详见第三章采购需求。

### 项目投资

详见第三章采购需求。

## 项目采购需求、合作期限、运作模式和回报机制

### 项目采购需求

详见第三章采购需求。

### 合作期限

详见第三章采购需求。

### 运作模式

详见第三章采购需求。

### 项目回报机制

详见第三章采购需求。

## 合格投标人

### 合格投标人必须是资格预审阶段通过资格预审的投标人，且是招标文件购买人。本项目不允许未通过资格预审评审的投标人投标。资格预审阶段资格预审文件中规定的本项目投标人资格条件如下：

#### 主体要求

申请人应为依法设立并有效存续的企业法人或其他组织。如为境外企业法人或其他组织的，应满足有关外商投资准入规定。本项目允许不同企业法人或其他组织组成的联合体参与，但联合体内的成员数量不得超过2名。联合体各方应当签订联合体协议，明确约定各方应承担的工作和责任，且应明确联合体各方在项目公司中的持股比例（持股比例必须大于0），并将联合体协议连同资格预审申请文件一并提交给采购人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

#### 资质要求

申请人须具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级或以上资质。如申请人为联合体，则联合体中承担施工任务的成员单位必须满足上述条件，但如联合体中有同类资质的申请人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的申请人确定联合体资质等级。

#### 企业信用

申请人自本项目资格预审公告发布之日前三年内未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单。如申请人为联合体，则联合体各成员均须满足上述要求，如联合体中任一成员不满足上述条件，则视同联合体不符合要求。

#### 其他要求

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同申请人，参加本项目资格预审且符合资格审查标准的，按成功提交申请文件时间的先后顺序只认定最先成功提交申请文件的一家申请人通过资格审查，其余申请人均认定为未通过资格审查。

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本项目中参加资格预审，否则，相关资格预审申请文件均认定为无效。

### 投标人应在领取招标文件时以及整个招投标过程保证其持续具有提交资格预审申请文件时所具备的资格条件。如果投标人的组织机构、财务能力、信誉情况等资格条件较递交资格预审申请文件截止时间时发生任何实质性变化，须在提交投标文件时向采购人或采购代理机构予以披露，并提交完整的变更资料，格式参见投标文件格式。经采购人或采购代理机构审查发现投标人不再具备资格预审文件所要求的资格条件，采购人或采购代理机构有权拒绝接受其投标文件，或取消其投标资格。

### 如果联合体参加并通过资格预审，联合体不得对联合体中成员单位进行更换，否则采购人将取消其投标资格。

### 如在评标阶段发现投标人在资格预审阶段提供的资料存在实质性的不准确、实质性的不完整、重大隐瞒或伪造资格预审资料的，采购人有权取消其投标资格。

## 费用承担

无论投标的结果如何，投标人应自行承担准备和参加本项目投标活动有关的全部费用。

## 保密

参与招标投标活动的各方应对投标文件的评标过程保密，不得泄露评标情况和评标过程中获悉的国家秘密和商业秘密，不得在中标结果公布前透露中标结果，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 现场考察

### 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人进行现场考察。投标人应在投标人须知前附表规定的现场考察日期前1日17:00之前通知采购人是否参加现场考察。参加现场考察的，投标人应将参会人员名单（包括姓名、职位、联系电话等信息）告知采购人或采购代理机构。

### 投标人须知前附表规定不组织现场考察的，采购人不组织投标人进行现场考察，投标人可根据需要决定是否自行进行现场考察。

### 投标人自行承担现场考察所发生的一切费用。

### 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。投标人在现场考察期间因其自身原因造成的对第三方的其他损失或伤害由投标人承担。

### 采购人在现场考察中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 投标人须自行验证招标文件提供的信息和材料，并应在现场考察时，熟悉现场情况；投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。对此类要求，采购人不承担任何责任并将不作出任何答复。

## 标前答疑会

### 投标人须知前附表规定召开标前答疑会的，投标人应在投标人须知前附表规定的标前答疑会召开日期前1日17:00之前通知采购人是否参加标前答疑会。参加标前答疑会的，投标人应将参会人员名单（包括姓名、职位、联系电话等信息）和需要澄清的问题清单的扫描件（加盖投标人公章）连同Word电子版一并发送至投标人须知前附表规定的采购人指定邮箱地址，并致电采购人予以确认。标前答疑会后，采购人将对投标人所提问题的澄清，以发布公告或书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 投标人须知前附表规定不召开标前答疑会的，投标人应按照本章第2.2.3条款的规定提交所需澄清的问题清单，采购人将予以解答。

# 招标文件

## 招标文件的构成

### 本项目招标文件的构成见投标人须知前附表。

### 根据第1.8条款、第2.2条款对招标文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，构成招标文件的组成部分。

### 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 招标文件的澄清与修改

### 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

### 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能会影响投标文件的编制的，采购人或者采购代理机构应当以书面形式（补遗书）通知所有获取招标文件的投标人，并将在原招标公告发布媒体上发布澄清公告；澄清或者修改距投标截止时间不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延递交投标文件的截止时间。

### 如投标人对招标文件内容有疑义，投标人应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清招标文件的截止时间前将澄清问题清单的扫描件（加盖投标人公章）连同Word电子版一并发送至投标人须知前附表中规定的采购人接收澄清问题清单的邮箱地址。未按前述要求提交澄清答疑问题清单的，采购人有权不予解答。如答复内容需要对招标文件进行澄清和修改的将按照第2.2.2条款执行。

### 投标人收到补遗书后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人或采购代理机构，确认已收到补遗书，否则视同已收到。

# 投标文件

## 投标文件的语言

### 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文，投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文（如投标人的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外）。

### 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则评标委员会有权将未翻译成中文的资料视为无效资料。

## 计量单位

### 除技术参数及要求中另有规定外，本项目的投标均采用国家法定的计量单位。

## 知识产权

### 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

### 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

### 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。投标人使用该知识成果后，需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

### 如采用投标人所不拥有的知识产权的产品，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 联合体投标

### 本项目是否允许联合体投标见“投标人须知前附表”，如果允许联合体投标，其具体要求见第1.4条款合格投标人的要求。

### 如果投标人以联合体投标，应明确联合体牵头人，并应提交由所有成员签署的联合体协议。

## 投标报价

### 本项目回报机制、运营补贴计算公式等有关内容详见本项目招标文件第六章《PPP项目合同》。投标人应按照招标文件第五章投标文件格式中规定的开标一览表报价明细表的要求进行报价。

### 招标控制价见投标人须知前附表。报价不符合要求的，视为无效投标。

### 本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价，否则视为无效投标。

### 投标文件中有关报价表内容与“开标一览表”不一致的，以经唱标的“开标一览表”为准。

## 投标有效期

### 投标文件应自投标人须知前附表中规定的投标截止日期起，并在投标人须知前附表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标文件将被视为非实质性响应，作为无效投标处理。

### 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

### 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 投标文件的编制

### 投标文件格式

#### 投标人应按照第五章投标文件格式编写投标文件。对于没有格式要求的，由投标人自行编写。

#### 投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。

#### 投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。

#### 投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。投标文件所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评标委员会有权要求投标人提供原件核验。

### 投标人应按“投标人须知前附表”规定的数量要求提交投标文件。

### 投标文件统一用A4幅面纸印制；对于较大图、表及证件，可采用其他幅面的纸张印制，但需要按A4纸大小进行折叠和装订。

### 投标文件正本、副本应装订成册（不能使用订书钉或活页夹装订，不能是散页；对投标文件的修改或撤回的书面通知除外）

### 投标文件副本可采用其正本的复印件，可不用另行签字、盖章。用于唱标单独提交的“开标一览表”须为原件，同时投标文件中也应提供“开标一览表”，并装订进投标文件。

### 正本和副本间如有差异，以正本为准；投标文件书面文本与电子文本如有差异，以书面文本正本为准。

### 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，除联合体授权委托书由联合体其他成员的法定代表人签字或盖法人章并加盖公章外，其余规定签章处可由牵头人的法定代表人或其授权代表签字并加盖牵头人公章。所有要求盖公章的地方都应加盖投标人或联合体牵头人（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。授权代表签字的，应附法定代表人签字并加盖投标人公章的授权委托书。

### 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权代表签字确认。

### 如投标人为联合体，则投标文件封面投标人名称应填写联合体牵头人及各成员单位的名称并标明牵头人单位，联系人和联系电话仅须填写牵头人的联系人和联系电话，且可仅加盖联合体牵头人公章。

### 投标文件中的证明、证件及附件等的复制件应按要求集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。招标文件中要求提供的复印件证明材料是指对原件进行扫描、复印、影印等方式复制的材料。提供的复印件证明材料应加盖该材料提供单位的单位公章（复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求）。

### 若投标文件同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在投标文件封面标明次序和册数。

## 投标文件的密封与标注

### 投标人应将正本、副本、开标一览表、电子文件统一封装在一个密封袋内，密封袋上至少应注明项目编号、项目名称、投标人名称，并加盖投标人公章。如投标人为联合体，则密封袋上投标人名称应填写联合体牵头人及各成员单位的名称并标明牵头人单位，且可仅加盖联合体牵头人公章。外包密封袋的封口（接口）处加盖投标人公章（如投标人为联合体的，则可仅加盖联合体牵头人公章）。投标人应确保投标文件的外包密封袋没有严重破损导致投标文件实质性内容泄露的情形。

### 外包密封袋上有重复或多余标记，未对投标文件实质性响应产生影响的，不作无效标依据。

## 投标文件的递交

### 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

### 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

### 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

### 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

### 逾期送达或者未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

### 如果采购人决定延后投标截止时间，应发布公告或书面通知投标人。

## 投标文件的修改与撤回

### 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回其投标文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

### 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照第二章投标人须知第3.7条的要求签署和盖章并密封。

### 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照第二章投标人须知第3.7条款、第3.8条款和第3.9条款规定进行编制、密封、标注和递交，并标明“修改”字样。

# 开标、评标

## 开标

### 开标

开标工作将在投标人须知前附表规定的开标时间和地点进行，开标将由采购人或采购代理机构主持。采购人或采购代理机构邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。参加开标的法定代表人或委托代理人应签名报到以证明其出席。如投标人不参加开标，视同认可开标结果。

### 开标时公布的信息

#### 主持人按下列程序进行开标：

##### 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

##### 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

##### 投标人或其推选的代表按照投标人递交投标文件的顺序检查投标文件的密封情况；

##### 按照投标人递交投标文件的顺序当众开标，公布投标人名称、开标一览表的内容以及采购人认为合适的其他内容，并记录在案；

##### 投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

#### 若投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

#### 若采购人、采购代理机构宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件，当场予以更正。若投标人现场未提出异议，视同投标人认可采购人宣读的内容，投标人代表不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

## 评标

### 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和财务、法律等方面的评标专家组成。采购人代表不得以评标专家身份参加项目的评标。

### 评标

#### 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的程序、方法和标准对投标文件进行独立评标。第三章“评标办法”没有规定的方法、评标因素和标准，不作为评标依据。

#### 评标委员会向采购人提交评标报告并推荐中标候选人及其排名。

#### 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

#### 评标委员会发现招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标并向采购人说明情况。

# 合同授予

## 定标方式

### 采购人将依据财库〔2014〕215号文等有关规定组建采购结果确认谈判工作组（下称“谈判组”），负责采购结果确认前的谈判和最终的采购结果确认工作。

### 谈判组成员及数量由采购人确定，但应当至少包括财政预算管理部门、行业主管部门代表，以及财务、法律等方面的专家。涉及价格管理、环境保护的PPP项目，谈判组还应当包括价格管理、环境保护行政执法机关代表。评标委员会成员可以作为谈判组成员。必要时邀请第三方专业机构提供专业支持。

### 谈判组应当按照评标报告推荐的中标候选人排名，依次与中标候选人就项目合同中可变的细节问题进行项目合同签署前的确认谈判，率先达成一致的中标候选人即为预中标投标人。

### 确认谈判应遵循以下原则：

#### 不得涉及本章第5.1.5条款中规定项目协议中不可谈判的实质性条款（文字错误、标点符号错误、违反法律法规的内容除外）；

#### 谈判内容原则上仅限于投标人在投标文件中写明的对项目协议条款的建议；

#### 不得涉及招标文件（含项目协议）未列明计入项目投资或由采购人或相关政府部门承担的有关融资、投资、建设、运营维护至合作期届满移交等全生命周期内的所有成本、费用和各项税负；

#### 不得涉及投标报价的内容。

### 非因采购人原因或不可抗力，确认谈判期限原则上不得超过两个月（自中标候选人公示期结束之日起算）。非因采购人原因或不可抗力，中标候选人放弃参加确认谈判或故意拖延谈判期限，采购人有权终止与其谈判。

### 确认谈判不得与排序在前但已终止谈判的中标候选人进行重复谈判。

### 采购人应当在预中标投标人确定后十个工作日内，与预中标投标人签署确认谈判备忘录，并按照《财政部关于印发<政府和社会资本合作项目政府采购管理办法>的通知》（财库〔2014〕215号）的规定将预中标结果和根据招标文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的PPP项目合同文本在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公示，公示期不得少于五个工作日。PPP项目合同文本应当将预中标投标人投标文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。PPP项目合同文本涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。

## 中标通知

采购人在公示期满无异议后2个工作日内，将中标结果在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，同时发出中标通知书。

## 中标人履约保证金

### 在签订PPP项目合同之前，中标人应按投标人须知前附表规定的期限、金额、担保形式等要求向采购人提交中标人履约保证金。采用银行保函的，出具银行保函的银行级别和格式应符合投标人须知前附表规定的要求，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函持续有效。联合体中标的，其中标人履约保证金由牵头人递交。

### 非因采购人原因或不可抗力，发生下列情形之一的，取消中标人中标资格，且中标人履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过中标人履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

#### 中标人在收到中标通知书后，恶意拒绝在投标人须知前附表规定的期限内与采购人签订PPP项目合同，或者拒绝与政府出资人代表签署股东协议；

#### 中标人未能在投标人须知前附表规定期限内组建项目公司；

#### 中标人未能组织项目公司在投标人须知前附表规定期限内按中标人与采购人签订PPP项目合同和运营维护服务协议的承继协议和投标人须知前附表规定的其他应由采购人与中标人正式签署的其他合同文本（如有）；

#### 中标人未能组织项目公司按PPP项目合同规定及时足额提交项目公司履约保证金，或者在预计项目公司无法按PPP项目合同规定期限提交时中标人未能在PPP项目合同规定期限及时足额提交应由项目公司提交的履约保证金；

#### 中标人未能组织项目公司按PPP项目合同的规定完成融资交割。

## 签订PPP项目合同

### 中标人应在投标人须知前附表规定的期限内，与采购人签订PPP项目合同。非因采购人原因或不可抗力，中标人拒绝与采购人签订PPP项目合同的，采购人将取消其中标资格，其中标人履约保证金不予退还。上述协议签署前，必须报请当地人民政府审核同意，在获得同意前不得生效。

## 组建项目公司

### 中标人应按投标文件中的承诺设置与拟建工程规模相适应的组织机构，配备技术、财务、管理人员。

### 中标人应当按照股东协议规定向项目公司进行出资。

# 废标与重新招标

## 废标

在本次招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

### 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

### 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

### 投标人的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的；

### 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人或采购代理机构将依法发布公告，并将废标理由通知所有投标人。

因第6.1.4条款规定的原因废标的，采购人或采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

## 废标后的处理

### 除采购任务取消外，有下列情形之一的，采购人将重新招标：

#### 投标截止时间止，投标人少于3个的；

#### 经评标委员会评审后否决所有投标的；

#### 中标候选人未与采购人签订PPP项目合同的；

#### 法律法规规定的其他情形。

### 需要采取其他采购方式的，应当按照有关法律法规和政策规定获得相关部门批准。

# 纪律与监督

## 纪律要求

### 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 对评标委员会的纪律要求

#### 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。评标专家应当遵守评评标工作纪律、不得泄露评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

#### 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评标因素和标准进行评标。

#### 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法为的，应当及时向财政部门报告。

#### 评标专家在评标过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 政府采购政策

政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括节省能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等。政府釆购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：

### 需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；

### 为在中国境外使用而进行采购的；

### 其他法律、行政法规另有规定的。

上述本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行。

## 质疑和投诉

参加PPP项目采购活动的投标人对本次采购活动的询问、质疑和投诉，依照有关法律法规规定执行。

采购需求

## 项目基本情况

项目授权主体：钦州市钦南区人民政府

项目实施机构：钦州市钦南区金窝工业园管理委员会

项目名称：广西壮族自治区钦州市钦南区那丽产业园标准厂房及配套设施工程政府和社会资本合作（PPP）项目

项目编号：QZZC2020-G3-020079-KLZB

采购方式：公开招标

## 1.采购条件

本采购项目项目建议书及可行性研究报告已经钦州市钦南区发展和改革局批复，并获得批复文件：《关于钦州市那丽产业园标准厂房及配套设施工程项目建议书的批复》（钦南发改投〔2019〕21号）、《关于钦州市钦南区那丽产业园标准厂房及配套设施工程项目可行性研究报告的批复》（钦南发改投〔2020〕38号），并由钦南区人民政府批准采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施。项目物有所值评价报告及财政承受能力论证报告经钦南区财政局审核同意；项目实施方案已由钦南区发展和改革局审核同意并取得钦南区人民政府批复。采购人为钦南区人民政府授权的项目实施机构钦州市钦南区金窝工业园管理委员会。项目已于2021年X月X完成资格预审工作，现对通过本项目资格预审的潜在社会资本进行公开招标。

本公告所称社会资本是指：按国家法律、法规、规章和规范性文件要求，可以参与政府和社会资本合作（PPP）项目的市场主体。

## 2.项目概况及采购需求

## 2.1项目概况及采购需求

2.1.1 项目区位

本项目建设位于钦州市钦南区那丽镇那丽产业园，总规划面积360亩，总建筑面积75154.78 m2。项目地点地质条件较好、环境适宜、空气流通、日照充足、交通方便、场地平整、排水通畅、基础设施完善、周边绿色植被丰富，区位优势明显。

2.1.2 合作内容包括

（1）建设产出内容

本项目建设自来水厂（一期）、污水处理厂（一期）、标准厂房、配电房、综合楼等，配套道路、供水、排水、供电、绿化等基础设施工程。具体建设内容如下：

1）建筑工程：总建筑面积为6714.48平方米，占地面积6258.16平方米。其中：建设自来水厂（一期），日产水量10000m³/d；污水厂（一期），日处理污水量10000m³/d；标准厂房5600平方米；综合楼927.70平方米；配电房186.78平方米。

2）道路工程：建设主干道3700米，红线宽30米，行车道宽26米（硬化面积96200平方米），每侧人行道宽2米。主干道设置为双向六车道，设计时速40km/h，采用沥青路面，路面结构设计使用年限为15年。

3）供水工程：供水管沿道路双侧布置，总共7400米，采用PE管。

4）排水工程：①污水工程：沿道路单侧布置，总共3700米，采用HDPE缠绕管；②雨水工程：沿道路单侧布置，总共3700米，采用钢筋混凝土管。

5）亮化工程：沿主干道双侧布置，总共布置太阳能路灯247盏。

6）供电和通信线路工程：供电线路7400米，通信线路工程7400米。

7）场地硬化工程：30000平方米。

8）绿化工程：36000平方米。

（2）运营产出内容

运营期间项目公司负责运营维护项目建设范围内1座自来水厂（一期）及相关设施设备、1座污水处理厂（一期）及相关设施设备；负责运营、维护园区标准厂房、综合楼及配电房，包括出租及日常维护；负责道路及其基础设施的维护，路面的清洁与养护，对供水、排水管道设施进行检查及维护等。

2.1.3 项目投资估算

本项目可研批复总投资为27,770.91万元，包括土建工程费、安装费用、工程建设其他费用、预备费及流动资金等。考虑采用PPP模式，引入社会资本投资，根据资金投入计划及融资成本调整建设期贷款利息后项目总投资为29,839.37万元。

2.1.4 合作期限

本项目合作期20年，其中建设期3年，运营期17年。

2.1.5 项目回报机制

可行性缺口补助，政府根据绩效评价结果按效付费。

## 2.2 采购范围

2.2.1 本次采购范围为广西壮族自治区钦州市钦南区那丽产业园标准厂房及配套设施工程政府和社会资本合作（PPP）项目的社会资本，具体操作模式见2.2.2款。

2.2.2 本项目采用政府和社会资本合作，具体操作模式为建设—运营—移交（Build-Operate-Transfer,简称“BOT”）模式。申请人中标后，政府将按法律、法规、政策及合同规定授予申请人投融资、建设、运营本项目的权利，包括投资建设权、附属设施经营权等。申请人作为社会资本应按《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规、政策和合同规定组建项目公司，由项目公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还、资产管理和项目移交等全过程负责，并在PPP项目合同规定的经营期满后，按照PPP项目合同的约定将项目范围内所有资产、权益及相关资料等按合同规定无偿移交给钦南区人民政府或其指定机构。

2.2.3本项目资本金为6,000.00万元，占总投资比例为20.11%，政府出资600.00万元，占资本金比例为10%；社会资本出资5400.00万元，占资本金比例为90%，剩余23839.37万元（含建设期利息2068.46万元）由项目公司自行筹集。且由社会资本方根据需要对融资提供担保等增信措施，政府、实施机构以及政府方代表不为项目公司及社会资本方的项目融资提供直接或间接的担保或增信。拟成立的项目公司注册资本暂定为与项目资本金数额相等，由政府方出资600.00万元，占股10%，社会资本方出资5,400.00万元，占股90%。

2.2.4按相关法律、法规的规定，本项目社会资本具备相应的资质和能力，依法能够自行建设、生产或者提供本项目的施工、货物的，本项目相应的施工、货物可由社会资本自行承担，不再招标。

评标办法

## 评标办法前附表

| 符合性审查表 |
| --- |
| 序号 | 符合性检查项 | 通过条件 |
| 1 | 投标文件数量 | 符合第二章投标人须知第3.7.2条款的要求 |
| 2 | 投标文件印制与签署 | 符合第二章投标人须知第3.7条款的要求 |
| 3 | 投标文件组成 | 符合第四章投标文件格式规定要求 |
| 4 | 投标文件的投标有效期 | 投标有效期均符合第二章投标人须知第3.6条的要求 |
| 5 | 投标报价 | 符合第二章投标人须知第3.5条的要求 |
| 6 | 联合体投标 | 如为联合体投标，应当按照第二章第3.4条规定提交联合体协议。 |
| 7 | 其他有关投标无效情形 | 无第三章评标办法规定的投标无效的情形。 |

| 投标内容、评审因素与评审标准 |
| --- |
| 综合评分相等时，以报价部分得分高的优先，如果报价部分得分也相等，以运营方案得分高的优先推荐中标候选人。 |
| 综合评分 |
| 分值构成 (总分100分） | 报价部分：20分（其中，建安工程下浮率：5分；融资利率上限：5分；合理利润率：5分；折现率：5分）；技术及商务部分80分（其中，企业业绩：5分；施工方案：25分；项目运营方案：20分；项目投融资方案10分；项目公司组建方案10分；项目移交方案：10分）。 |
| 评审标准 | 评分因素评分值 | 评分标准 |
|  | 评分因素 | 分值 | 各评分因素细分项 |
|  | 报价部分 | 20分 | 建安工程费下浮率 （5分） | 投标报价按照下列原则评分： （1）建安工程下浮率＞招标人公布的招标控制价，否则按废标处理； （2）满足招标文件要求的所有有效投标报价的平均值为评标基准价； 1）投标报价得分=(A- ¦ B-A¦)/A*5 A为评标基准价，B为投标报价。 |
|  |  |  | 融资利率上限 （5分） | （1）融资利率上限=当期全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR+XBP，X＜93； （2）投标人投报的X＜招标人公布的招标控制价，否则按废标处理； （3）满足招标文件要求的所有有效投标报价的最低价为评标基准价； 1）投标人投标报价等于评标基准价时得满分； 2）投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×5 |
|  |  |  | 合理利润率 （5分） | （1）投标人投报的合理利润率＜招标人公布的招标控制价，否则按废标处理； （2）满足招标文件要求的所有有效投标报价的最低价为评标基准价； 1）投标人投标报价等于评标基准价时得满分； 2）投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×5 |
|  |  |  | 折现率 （5分） | （1）投标人投报的折现率＜招标人公布的招标控制价，否则按废标处理； （2）满足招标文件要求的所有有效投标报价的最低价为评标基准价； 1）投标人投标报价等于评标基准价时得满分； 2）投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×5 |
|  | 企业业绩 | 5分 | 申请人自2017年1月1日至今具有类似项目（类似项目指的是总投资20000万元或以上的房屋建筑工程）的施工或运营或融资经验或具有一个以上PPP项目实施经验的每个得2.5分。（施工业绩证明材料为施工承包合同或中标通知书或竣工验收证明的复印件加盖公章；运营业绩为中标通知书、委托合同或协议；投融资业绩项目包括固定资产投资、合资合作、参股或收购、资本市场融资、PPP项目等类型，投融资业绩证明材料为合同或中标通知书或政府相关批文等的复印件加盖公章；PPP项目业绩证明材料为中标通知书或PPP项目合同） |
|  | 施工 方案 | 25分 | 施工技术方案 （10分） | 施工技术方案合理且能指导施工，主要工序阐述明细、全面、合理，主要工种施工方法得当，且对本项目的关键技术、工艺有明确、深入的表述，对施工重点、难点有合理、经济、安全的解决方案和可行保证措施；质量承诺满足采购文件且有具体违约责任承诺。分值：内容完整、具有较强的合理性和可行性的，得10分；内容基本完整、有部分不合理或不可行性的，得6分；内容不完整、有较多内容不合理或不可行的，得3分。 |
|  |  |  | 工程质量目标及保障措施（3分） | 根据质量保障措施合理性、可行性等因素打分。分值：内容完整、具有较强的合理性和可行性的，得3分；内容基本完整、有部分不合理或不可行性的，得2分；内容不完整、有较多内容不合理或不可行的，得1分。 |
|  |  |  | 工程实施进度及保障措施（3分） | 根据工期计划的合理性、可行性 和合理工期的长短、保障措施的有效性等因素打分。 分值：内容完整、具有较强的合理性和可行性的，得3分；内容基本完整、有部分不合理或不可行性的，得2分；内容不完整、有较多内容不合理或不可行的，得1分。 备注：其中，污水处理厂（一期）、自来水厂（一期）应在项目建设期前两年内建设完成。 |
|  |  |  | 工程安全、环保及农民工 工资保障措施（3分） | 根据工程安全、环保及农民工工资保障措施合理性、可行性等因素打分。分值：内容完整、具有较强的合理性和可行性的，得3分；内容基本完整、有部分不合理或不可行性的，得2分；内容不完整、有较多内容不合理或不可行的，得1分。 |
|  |  |  | 资源配置计划（3分） | 有施工机械、材料及劳动力投入计划，且具有相应保证措施及具体的违约责任承诺等。 分值：内容完整、具有较强的合理性和可行性的，得3分；内容基本完整、有部分不合理或不可行性的，得2分；内容不完整、有较多内容不合理或不可行的，得1分。 |
|  |  |  | 投资控制目标及保障措施（3分） | 根据投标人提出的投资控制目标及保障措施合理性、可行性等因素打分。分值：内容完整、具有较强的合理性和可行性的，得3分；内容基本完整、有部分不合理或不可行性的，得2分；内容不完整、有较多内容不合理或不可行的，得1分。 |
|  | 项目运营方案 | 20分 | 运营机构设置（5分） | 人事安排与管理制度，组织机构设置科学，基本人事制度完善合理，有相关培训计划及员工工资福利计划，运营管理制度全面、科学、可行。分值：内容完整、具有较强的合理性和可行性的，得5分；内容基本完整、有部分不合理或不可行性的，得3分；内容不完整、有较多内容不合理或不可行的，得1分。 |
|  |  |  | 运营管理制度体系（5分） | 根据规划的运营管理制度体系的全面、科学、可行性，如：小修保养和大修的实施与日常通行、使用管理规定、运营期内绩效目标和保障措施等方面进行综合评审。分值：内容完整、具有较强的合理性和可行性的，得5分；内容基本完整、有部分不合理或不可行性的，得3分；内容不完整、有较多内容不合理或不可行的，得1分。 |
|  |  |  | 运营成本控制（5分） | 具有明确具体，且可行性强的运营成本控制计划及措施的，根据计划及措施的针对性、可行性、合理性等方面进行综合评审。分值：内容完整、具有较强的合理性和可行性的，得5分；内容基本完整、有部分不合理或不可行性的，得3分；内容不完整、有较多内容不合理或不可行的，得1分。 |
|  |  |  | 运营阶段风险分析与控制方案（5分） | 根据运营阶段风险分析与控制方案全面、科学性、可行性等方面综合评审。包括但不限于在运营期内对突发应急事件，如：如污水处理水质、供水水质不达标或标准厂房及配套设施运营过程中发生的应急处理、设施的抢修等。分值：内容完整、具有较强的合理性和可行性的，得5分；内容基本完整、有部分不合理或不可行性的，得3分；内容不完整、有较多内容不合理或不可行的，得1分。 |
|  | 项目投资融资方案 | 10分 | 资金来源及使用方案 （2分） | 根据自有和债务资金的来源、落实等情况以及资金使用方案的科学合理性、对项目建设进度要求的满足程度，按合理性、符合性等方面综合评审。分值：内容完整、具有较强的合理性和可行性的，得2分；内容基本完整、有部分不合理或不可行性的，得1分；内容不完整、有较多内容不合理或不可行的，得0.5分。 |
|  |  |  | 资金使用计划 （2分） | 按建设进度计划，制定出资金到位时间、数额及分年度投资计划表。根据资金使用计划对项目要求的符合承担，投融资计划合理、资金来源与使用计划清晰、全面、科学性以及按资金来源可靠、合法、充足、及时、可行，满足建设要求等方面综合评审。分值：内容完整、具有较强的合理性和可行性的，得2分；内容基本完整、有部分不合理或不可行性的，得1分；内容不完整、有较多内容不合理或不可行的，得0.5分。 |
|  |  |  | 财务分析 （2分） | 财务管理、税务管理规划符合国家相关规定，满足项目需要。分值：内容完整、具有较强的合理性和可行性的，得2分；内容基本完整、有部分不合理或不可行性的，得1分；内容不完整、有较多内容不合理或不可行的，得0.5分。 |
|  |  |  | 投融资风险分析与控制方案 （2分） | 根据投融资风险分析与控制方案全面、科学性、可行性等方面综合评审。分值：内容完整、具有较强的合理性和可行性的，得2分；内容基本完整、有部分不合理或不可行性的，得1分；内容不完整、有较多内容不合理或不可行的，得0.5分。 |
|  |  |  | 资金不到位的保障措施 （2分） | 根据项目资金需求制定资金不到位时的保障措施。分值：内容完整、具有较强的合理性和可行性的，得2分；内容基本完整、有部分不合理或不可行性的，得1分；内容不完整、有较多内容不合理或不可行的，得0.5分。 |
|  | 项目公司组建方案 | 10分 | 项目公司组建计划（5分） | 应说明组建项目公司的时间、注册资金、注册时间、公司章程、法定代表人、办公地点、公司规模、公司主要领导成员、项目公司履行的职责等。分值：内容完整、具有较强的合理性和可行性的，得5分；内容基本完整、有部分不合理或不可行性的，得3分；内容不完整、有较多内容不合理或不可行的，得1分。 |
|  |  |  | 项目公司的机构设置及人员安排（5分） | 应说明项目公司的各部门的设置及相应的职责范围及主要人员及其到位的具体时间等。分值：内容完整、具有较强的合理性和可行性的，得5分；内容基本完整、有部分不合理或不可行性的，得3分；内容不完整、有较多内容不合理或不可行的，得1分。 |
|  | 项目移交方案 | 10分 | 期满移交方案 （5分） | 根据合作期届满前的恢复性大修及期满移交方案的全面性、科学性、可行性，包含资料移交及设备、附属设施完好率等方面进行综合评审。分值：内容完整、具有较强的合理性和可行性的，得5分；内容基本完整、有部分不合理或不可行性的，得3分；内容不完整、有较多内容不合理或不可行的，得1分。 |
|  |  |  | 移交阶段风险分析与控制方案（5分） | 根据移交阶段风险分析与控制方案全面、科学性、可行性等方面综合评审。分值：内容完整、具有较强的合理性和可行性的，得5分；内容基本完整、有部分不合理或不可行性的，得3分；内容不完整、有较多内容不合理或不可行的，得1分。 |
| 评标结果 | 推荐的中标候选人的人数为3名。 |

# 评标办法

本次招标采用综合评分法进行评标。

# 评标程序

## 评标工作按以下程序进行：

### 2.11符合性审查；

### 2.12澄清或说明；

### 2.13比较与评价；

### 2.14推荐中标候选人名单；

### 2.15编写评标报告。

## 前一项程序未通过的投标文件不再进入下一程序的评审。

# 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查标准：见评标方法前附表。

如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

出现任何一项不符合符合性审查标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

投标人不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如果在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

投标人出现串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的，评标委员会应当认定其投标无效。

## 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

### 3.11投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

### 投标人之间约定中标人；

### 3.12投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

### 3.13属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

### 3.14投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

## 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

### 3.21不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

### 3.22不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

### 3.23不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

### 3.24不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 3.25不同投标人的投标文件相互混装；

## 有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

### 3.31采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

### 3.32采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

### 3.33采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

### 3.34采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

### 3.35采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

### 3.36采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

## 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

### 3.41使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标；

### 3.42使用伪造、变造的许可证件；

### 3.43提供虚假的财务状况或者业绩；

### 3.44提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

#### 提供虚假的信用状况；

#### 其他弄虚作假的行为。

# 澄清或说明

## 在评标过程中，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字或者计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或纠正。

## 投标人的澄清、说明或纠正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或纠正应当采用书面形式，并加盖公章，或由法定代表人或授权代表签字，并作为投标文件的组成部分。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

## 对计算或表达上的错误的修正原则

### 法定修正原则

#### 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

#### 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

#### 单价金额小数点或百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修正单价。

同时出现上述两种以上不一致的情形的，按照上述规定的顺序进行修正。

### 特殊修正原则

#### 如开标一览表中的投标报价大写与小写不一致时以大写为准。

#### 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述第3.3.1条款和第3.3.2条款修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人按照第3.2条款规定经投标确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或纠正，对投标人递交的澄清、说明或纠正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

## 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者纠正。

## 凡超出招标文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

## 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。建议投标人提前准备好报价合理性证明材料，以便评标委员现场查验。

# 比较与评价

## 评标委员会应按照招标文件中规定的评分标准，对符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。评分标准见评标办法前附表。

## 评标委员会按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

## 汇总全体评标委员会对各投标人的打分并计算算术平均值，即投标人的最终评审得分。

## 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

# 推荐中标候选人

评标委员会按照详细评审得分从高到低的顺序推荐一至三名中标候选人，且标明排列顺序。评审得分相同的，按照报价得分由高到低的顺序排序。评审得分且报价相同的并列，再依次考查该并列中标候选人的综合实力得分、技术和管理方案得分、财务方案得分和法律方案得分高低决定排名顺序。

# 编写评标报告

评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评标报告。

评标报告应当包括以下内容：

## 7.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

## 7.2投标人名单和评标委员会成员名单；

## 7.3评标方法和标准；

## 7.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

## 7.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

## 7.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖公章）

联系人：

联系电话：

日期：年   月      日

## 1、报价文件

### 1.1.投标函（格式）

致：                          【采购人名称】

一、我方有幸参与  （项目名称）  投标，并依照  （项目名称）  招标文件，在此递交（项目名称）的投标文件。

二、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方发布的招标文件，以及发出的补充通知（如有），我们知道必须在整个投标阶段放弃以对上述文件和资料的所有条款存有含糊不清或不理解之处为由而要求免于承担责任的权利。

三、我们确认，本投标文件的有效期为自【投标截止日】起的     180天，且根据招标文件，该期限可以延长。在任何延长期内，我们的投标文件对我们仍有约束力，可以在任何时候被贵方接受。

四、我们确认，我们完全同意招标文件制定的招标投标规则，并承诺按照这些规则履行我们的所有义务。

五、根据招标文件要求，我们在此与本申请书一并提交的文件和资料有：

1、报价文件正本一份，副本    份；

2、技术方案文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.3项要求提交的全部文件）；

3、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.4项要求提交的全部文件）；。

4、投标文件电子版一份。

六、我们同意采购人保留不接受我们的和/或任何其他投标人的投标文件的权利。

七、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，按第六章“PPP项目合同”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

八、我们在此保证，本投标文件的所有内容均属独立完成，未经与其他投标人以限制对本项目的竞争为目的进行协商、合作或达成谅解后完成。

九、我们承诺，本投标文件中陈述和资料是完整、真实和准确的。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

日期：[**]年[**]月[**]日

### 1.2.投标报价表（格式）

项目名称：

| 服务名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 广西壮族自治区钦州市钦南区那丽产业园标准厂房及配套设施工程政府和社会资本合作（PPP）项目 | 合理利润率：_____% | 合理利润率＜8% |
|  | 折现率：____________% | 折现率＜6.5% |
|  | 融资利率：LPR5Y+_____BP | 融资利率上限价＜LPR5Y+93BP |
|  | 建安工程下浮率：____________% | 建安工程下浮率为> 0% |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：[**]年[**]月[**]日

## 2、技术方案文件

## 2.1、技术方案：包括但不限于项目施工方案；项目运营方案；项目投融资方案；项目公司组建方案；项目移交方案。

## 2.2、投标人认为需要提供的其他资料。

如果技术方案内容过多，可根据情况分册。

## 3、商务文件

（自编目录及页码）

3.1、资格条件确认函；（必须提供）

3.2、股东会决议或者上级管理机构的批复【股东会决议或者上级管理机构的批复须由投标人股东或投标人的上级管理机构出具，格式自拟，但股东会决议或者上级管理机构的批复的内容必须载明同意投标人参与本项目投标，并且同意中标后按约定实施本项目（若为联合体投标，则联合体各成员方须分别出具该文件）】复印件加盖投标人（如为联合体投标，可为联合体牵头人）单位公章；（必须提供）

3.3、法定代表人身份证明；（必须提供）

3.4、法定代表人授权委托书（如为代理人参加投标，则必须提供）；

3.5、联合体协议书（如为联合体投标，则必须提供）；

3.6、融资额度证明材料；

3.7、项目业绩证明材料；

3.8、企业信誉证明材料；

3.9、项目管理机构人员材料；

3.10、投标人认为需要提供的其他资料。

### 3.1、资格条件确认函

致【采购人名称】：

自资格预审通过之日至投标截止日，我公司仍完全符合资格预审公告规定的所有资格条件要求，特此确认！如有不实，我公司愿意承担由此引起的一切后果。（如果投标人资格条件相比较资格预审通过之时有任何变化的，请在此一并说明）

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：[**]年[**]月[**]日

注：若为联合体投标，则联合体各成员方须分别出具该确认函。

### 3.2股东会决议或者上级管理机构的批复

格式自拟，但股东会决议或者上级管理机构的批复的内容必须载明同意投标人参与本项目投标，并且同意中标后在项目公司持股并按约定实施本项目；（必须提供）

注：1、若为联合体投标，则联合体各成员方须分别出具该文件。

2、提供股东名册或工商登记资料（如能体现投标人股东背景情况或者与上级管理机构关系的公司章程、股东协议等任意一种或多种材料均可）复印件。

### 3.3、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：    年龄：    职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

独立投标人或联合体成员方：（盖单位公章）

日期：[**]年[**]月[**]日

附：法定代表人身份证正反面复印件

注：若为联合体投标，则联合体各成员方须分别出具其各自法定代表人身份证明。

### 3.4、法定代表人授权委托书（如为代理人参加投标，则必须提供）

致【采购人名称】：

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、采购结果确认谈判、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于      年    月    日签字生效，委托期限：            。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

附：委托代理人身份证正反两面复印件（加盖公章）

法定代表人授权委托书（联合体投标格式）

致：                       （采购人名称）

本人    （姓名）    系     （牵头人名称）     的法定代表人，我    （姓名）    系          （成员一名称）     的法定代表人，我    （姓名）    系     （成员二名称）     的法定代表人，我    （姓名）    系     （成员…名称）     的法定代表人，现共同授权   （单位名称）  的在职正式员工    （姓名和职务）    为联合体代理人。代理人根据授权，以联合体名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、采购结果确认谈判、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于      年    月    日签字生效，委托期限：            。

代理人无转委托权。

牵头人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

附：委托代理人身份证正反两面复印件（加盖联合体各方单位公章）

3.5、联合体协议书（如为联合体投标，则必须提供）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加    （采购代理机构名称）  组织的           项目（项目编号：   ）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、（某成员单位名称）为联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          。

5、联合体各成员单位内部各方出资比例如下：                          。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

......

日期：[**]年[**]月[**]日

注：联合体各方均需在项目公司持股，且牵头方应为持股比例较高者。

3.6、融资额度证明材料；

### 3.7、项目业绩证明材料；

### 3.8、企业信誉证明材料；

### 3.9、项目管理机构人员材料；

### 3.10、投标人认为需要提供的其他资料。

PPP项目合同（草案）

广西壮族自治区钦州市钦南区那丽产业园标准厂房及配套设施工程政府和社会资本合作（PPP）项目

项

目

合

同

二〇二一年   月   日

本合同由以下各方于2020年   月   日在广西壮族自治区钦州市钦南区签订。甲方、乙方单独称为“一方”或“各方”，合称为“双方”

甲      方：钦南区金窝工业园管理委员会

乙      方：

## 第一章  总则

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）以及《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）等相关法律、法规、规章、标准、规范和通知的要求，遵循“政企合作、互惠互利、合作共赢”的原则，经钦南区人民政府授权并批复同意，本合同由钦州市钦南区金窝工业园管理委员会（下称“甲方”）与为开展广西壮族自治区钦州市钦南区那丽产业园标准厂房及配套设施工程政府和社会资本合作（PPP）项目（下称“项目”或“本项目”）而注册成立的           （下称“乙方”）于2020年   月   日在钦南区签署。

### 第1条 术语定义和解释

1.1 术语定义

除非本合同中另有约定或说明，下列术语应具有本款所指的含义：

1.1.1 “本合同”：系指由合同双方依据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规就本项目的实施所订立的合同文件，包括合同正文及其附件，以及本合同“第5条 合同构成及优先次序”约定的其他文件。

1.1.2 “本项目”：系指广西壮族自治区钦州市钦南区那丽产业园标准厂房及配套设施工程政府和社会资本合作（PPP）项目。

1.1.3 “项目配套设施”：系指为满足项目运营所设置的配套道路、供水、排水、供电、绿化等基础设施工程等。

1.1.4 “政府”：系指钦南区人民政府。

1.1.5 “甲方”：系指钦州市钦南区金窝工业园管理委员会。

1.1.6 “政府方出资代表”：系指由钦南区人民政府授权与中标人共同组建项目公司的政府方出资代表，本项目指钦州市钦南区林业投资有限公司  （以下简称“林投公司”）。

1.1.7 “社会资本”：系指通过政府采购依法确定的中标人，本项目指                                   。

1.1.8 “乙方”：在项目公司设立前，乙方指甲方通过公开招标方式选择的社会资本方；待项目公司成立后，系指社会资本为投融资、建设施工、运营维护管理、移交项目，而在项目所在地与政府出资代表共同登记注册具有法人资格的项目公司（SPV）。

1.1.9 “承包人”：系指与乙方签订施工合同承担本项目全部或部分工程施工任务的施工单位。

1.1.10 “总承包人”：系指通过政府采购依法确定的中标人中具有相应施工资质且负有施工责任的成员，与乙方签订施工总承包合同承担本项目全部施工总承包任务的单位。

1.1.11 “经营权”：系指政府方授予乙方在一定时间范围内对本项目某项公用产品或服务进行独占性经营的权利。本合同所指经营权是指投融资、建设施工、运营、维护及移交项目资产的权利以及获取由此产生的收益的权利。

1.1.12 “合作期”：分为建设期和运营期。

其中，建设期3年，即自监理工程师下达的开工令之日起至项目竣工验收合格之日止；

运营期17年，自项目竣工验收合格次日起计17年。

1.1.13 “绩效付费”：系指项目公司为维持本项目公共服务之目的提供的符合本合同约定的绩效标准的维护服务而需要获得的服务收入。

1.1.14 “可行性缺口补助”：系指项目的经营收入无法完全覆盖社会资本前期投入及且获得合理收益，为满足项目公司成本回收和合理回报缺口，由政府以财政补助等形式，给予项目公司的经济补助。该付费额按本合同约定公式、绩效评价结果及中标标的确认。

1.1.15 “项目设施”：系指本项目范围内与项目相关的设施。

1.1.16 “项目文件”：系指与项目有关的所有文件，包括但不限于

（1）本合同及附件；

（2）融资文件；

（3）与项目有关的其它文件。

1.1.17 “项目资产”：系指与项目有关的所有资产，包括但不限于

（1）为实施本项目所需的建筑物、构筑物等；

（2）本项目项下乙方拥有所有权的知识产权；

（3）项目文件项下的合同性权利；

（4）运营和维护记录、质量保证计划等文件。

1.1.18 “法律、法规、规章”：系指全国人民代表大会及常务委员会制定的规范性文件；全国人民代表大会及常务委员会制定的法律解释；国务院制定的行政法规，各省、自治区、直辖市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规、自治条例、单行条例；国务院各部委、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构制定的部门规章；广西壮族自治区、钦州市人民政府制定的地方政府规章。

1.1.19 “法律变更”：系指：a.在自本合同生效条件具备之日之后，本合同适用的法律被修改、废除或重新解释以及新颁布的任何法律；或者b.甲方的任何上级政府部门在本合同生效条件具备之日之后修改、批准的重要条件或增加的任何重要的额外条件。并且，上述任何一种情况导致：（i）适用于乙方或者由乙方承担的税收、税收优惠或关税发生任何变化；或（ii）对项目的投融资、建设施工、运营维护和移交的要求发生的与本合同约定不同的任何变化。

1.1.20 “批准”：系指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的为项目公司的投资、融资、设计优化（或有）、建设、施工、运营和移交所需要的任何许可、执照、同意、授权、免除或批准。

1.1.21 “土地使用权”： 系指由项目所在地政府及土地管理部门为本项目实施而依法提供的项目土地使用权利。

1.1.22 “建设用地”： 系指为本项目建设提供的依照国家规定所征用的地幅土地。

1.1.23 “开工日”：系指项目工程开始施工之日，具体以监理工程师下达的开工令为准。

1.1.24 “运营日”：系指竣工验收合格之日的次日。

1.1.25 “移交日”：系指在运营期届满之日或者经甲、乙双方协商一致提前终止合作期时，乙方将与本项目有关的全部资产、设施及文件资料等移交给甲方或政府指定主体之日。

1.1.26 “运营维护手册”：系指由乙方按照本合同“第39条 项目运营、维护和维修”制定的运营、维护和维修手册。

1.1.27 “项目计划”：系指由乙方编制并报甲方批准的建设项目的计划，该计划可以依本合同进行修改。

1.1.28 “质量保证体系”：系指乙方根据规范及有关质量标准和技术要求制订和执行的体系，该体系的目的是为确保项目的建设施工、运营和维护的质量。

1.1.29 “生效条件具备之日”：系指本合同甲乙双方盖章并由双方法定代表人或其授权委托代理人签字之日。

1.1.30 “工作日”：系指除中国法定休息日、法定节日或假日以外的，各机构普遍工作的任何日期。

1.1.31 “终止日”：系指本合同提前终止的日期。

1.1.32 “规范”：系指本合同约定的关于项目的标准和规范，包括设计规范、施工规范和其他相关规范。

1.1.33 “一方”、“双方”、“各方”：指本合同的一方、双方或各方，并且包括经允许的替代该方的人或该方的受让人。

1.1.34 “一段时间”：包括一年、一个季度、一个月和一天。指按公历计算的该时间段。

1.1.35 “包括”：系指“包括但不限于”。

1.1.36 “协议、合同或文件”：包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件。

1.1.37 “PPP项目投资协议”：系指由甲方与本项目社会资本签订的采用PPP模式实施本项目的协议。

1.1.38 “重大设计变更”：同“28.4设计变更管理”中的定义。

1.1.39 “一般设计变更”：除“重大设计变更”以外的其他设计变更。

1.2 解释规则

本合同中的标题仅为阅读方便所设，不影响合同条文的解释。

在合同中，除结合上下文另有含义外，下列术语的含义指：

1.2.1 “人”：包括任何自然人、企业法人、社会团体、事业法人、合伙人、行政机关和其他组织及其代理机构。

1.2.2 “税”：包括目前或以后由任何税务机关或其他机构收取、征收、预提的任何性质的税费、收费、关税、费用和预提税等。

1.2.3 继受人和被转让人

本合同中提及的甲方和乙方及任何其他人应包括其各自被许可的继受人和被转让人，以及任何获得其所有者权利的人。

1.2.4 “元”：指人民币元。

1.2.5 所指的日、月和年均指公历的日、月和年，其中一年以365天计，一个月以30天计。

1.2.6 本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释，本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性。

1.2.7 本合同并不限制或以其它方式影响甲方及政府其他部门行使其法定行政监管职权。在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律规范属于甲方或政府其他部门的行政职权，适用该等法律规定。

1.2.8 为避免歧义，项目合同中涉及的重要术语需要根据项目具体情况加以定义。凡经定义的术语，在项目合同文本中的内涵和外延应与其定义保持一致。

1.2.9 本合同的附件是合同不可分割的组成部分，如同其在本合同正文中被充分表述。除非本合同另有约定，对本合同章节、段落、条款和附件的提及应视为对本合同该等部分的完整提及。

1.2.10 如果本合同任何部分被任何仲裁庭或法院宣布为无效，本合同其他部分仍然有效、可执行。

### 第2条 合同背景和目的

《国家发展改革委、财政部关于推进园区循环化改造的意见》（发改环资〔2012〕765号）指出工业园区在经济发展中的重要支撑作用，且在合理分析园区循环化改造必要性前提下，体系性地提出了园区循环改造的总体要求、原则、目标和相关组织实施要点。《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加快提升县域工业园区发展水平的实施意见》（桂政办发〔2017〕92号）提出，广西县域工业园区仍然存在承载能力不强、动力不足、体制不活等问题，制约县域工业经济进一步发展壮大。加快提升县域工业园区发展水平，是贯彻落实习近平总书记视察广西时提出的“五个扎实”新要求，营造“三大生态”、实现“两个建成”战略目标的具体措施，是加快推进县域工业化、城镇化，实现县域经济快速发展的重要途径。同时，钦州市人民政府根据工作部署，市发展改革委组织编制了《中国-东盟进口木材深加工园总体发展规划》（2019-2025年）及钦州市人民政府印发了《钦州市推动工业高质量发展行动计划》（2018-2020年），明确了进口木材深加工园发展目标、定位、产业布局和功能，按照“抓住一个龙头，带动一个行业、带旺一批企业、带活一片区域，形成集群式发展”的模式，切实增强产业龙头带动作用，规划引导产业链聚集发展、协同发展，打造一批高质量发展的产业集群。

钦南区是广西沿海交通枢纽之一，位于广西壮族自治区钦州市。在国家及地方政策大力支持的背景下，本项目的实施是符合时代需求的选择，也是钦南区打造高质量产业集群的必然选择。本项目的建设能够有效解决钦南产业园目前土地供给能力不足、基础设施配套落后、规划建设不合理等相关问题；同时可改善园区公共产品供给水平，推动园区提档升级，增强园区产业链招商的整体吸引力，完善园区全产业链布局，补齐产业发展短板，从而加快产业提质增效、工业高质量发展进程。此外，项目建设过程中将产生大量的用工需求，创造更多就近就业机会，加速项目区城乡一体化发展，助推新型城镇化和乡村振兴战略，进一步推动北部湾地区商贸市场的体系建设，促进区域经济发展。

### 第3条 声明和保证

本合同各方对以下事项声明和保证：

3.1 3.1 甲方在此声明并保证，在本合同生效日起：

（1）甲方已取得钦南区人民政府授权实施本项目的相关文件，且获得谈判、签署和履行本合同的授权，履行其在本合同项下的各项责任和义务；

（2）不存在任何由甲方作为一方签署，并可能对本项目或对甲方履行和完成其在本合同项下义务的能力产生重大不利影响的合同、协议或任何已决、未决或即将进行的诉讼、仲裁等程序；

（3）若甲方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，且该等不属实声明严重影响本项目的顺利进行，乙方有权终止本合同，并追究甲方违约责任。

（4）已充分理解合同背景和目的，承诺按合同相关约定执行合同，不违反现行的法律、法规。

3.2 乙方在此声明并保证，在本合同生效日起：

（1）乙方在签署本合同时已依据中国生效法律正式注册成立，具有签署和履行本合同的资格和能力；乙方于设立时在任何法院、行政机关或仲裁机构不存在针对或影响乙方可能对其履行和完成其在本合同中约定义务的能力产生不利影响的未决诉讼、起诉或程序；

（2）乙方已经为本合同的履行准备了足够的资金、人员、技术和设备等，从而确保本合同项下义务的履行；

（3）乙方有能力以注册资本、项目融资或其他方式获得的资金履行项目协议，并保证用于履行本合同项下义务的资金来源均为合法；

（4）如果乙方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本合同项下项目的顺利进行，甲方有权终止本合同，并追究乙方违约责任。

3.3 双方共同的声明和保证：

（1）已充分理解合同背景和目的，承诺按合同相关约定执行合同，不违反现行的法律、法规。

（2）合同签署主体均具有相应法律资格及履约能力，能够全面履行本合同中每一项义务。

（3）代表本方签署本合同的自然人是本方的法定代表人或其授权代理人，该签约行为符合公司章程约定。

（4）承诺合同各方所声明的内容真实、准确和完整。

（5）合同各方将诚信履约、提供持续服务并维护公共利益。

（6）违反上述声明和保证的合同任何一方应按本合同“第十三章 违约处理”约定承担相应责任。

### 第4条 合同生效条件

乙方按投资协议规定的时间与甲方签订本合同。除法律另有规定或合同另有约定外，双方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，本合同须同时满足下列条件后生效：

4.1 本合同经钦南区人民政府审核、批准同意；

4.2乙方按投资协议约定向甲方提供了有效的履约担保。

### 第5条 合同构成及优先次序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除补充合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1.合同正文及其附件；

2.投资协议；

3.中标（成交）通知书；

4.采购结果确认谈判备忘录；

5.投标文件及附录；（含中标社会资本在评审期间递交和确认并经采购人同意的对有关问题的补充资料、澄清文件）；

6. 采购文件、采购需求、技术标准及要求；

7.其他构成本合同组成部分的文件（若有）。

上述文件互相解释，互为补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

本合同履行过程中形成的各类文件，包括但不限于补充协议、洽商、变更等，也是本合同的组成部分，其效力优先于上述文件。

## 第二章  合同主体

### 第6条 甲方

6.1 甲方资格

签订本合同的甲方是由钦南区人民政府授权的项目实施机构。

甲方名称： 钦州市钦南区金窝工业园管理委员会

住 所 地：

邮    编：

法定代表人：

电    话：

当甲方出现职能分离、与区政府的其他机构合并等情况时，甲方应将政府确定的甲方继受机构书面告知乙方，并作为本合同附件存档保留。由钦南区人民政府授权新的接收单位继续履行甲方在本合同项下的义务并承担责任。

6.2 甲方权利

甲方除享有以下包括的权利外，还应享有本合同其他各章节约定的权利：

（1）本项目建设期内投资建设形成的各项资产，以及运营期内因更新重置或升级改造投资形成的资产权属均归政府方所有。

（2）合作期满后，政府方无偿收回本项目资产的收益权和使用权。

（3）有权要求乙方按照法律、法规、规章的规定及本合同的约定全面履行义务。

（4）按照有关法律法规和政府管理的相关职能规定，行使政府监管的权力。甲方有权自行或委托专业机构对社会资本出资情况、资金的使用、设立项目公司以及对项目的投融资、建设施工、运营管理维护和移交进行监督管理。

（5）对乙方违反法律、法规、规章等的行为依法进行处理，对乙方违反本合同约定的行为依法追究违约责任。

（6）遇到紧急情况，在可能严重影响公众利益的情况下，可依法对乙方进行临时接管。接管行为不影响本合同约定的权利义务责任。

（7）按照适用法律和相关部门批复文件报请有权部门确定跟踪审计单位，组织项目绩效评价等的招标工作。

（8）乙方如出现下列行为之一时，甲方有权责令其限期改正，或依法采取有效措施督促其履行义务；逾期不改正的，甲方有权单方通知乙方终止本合同，收回本项目经营权：

1）未经甲方书面许可，转让、出租、质押经营权或擅自处置项目设施、设备的；

2）擅自停业、歇业，影响到项目目的实现、社会公共利益和公共安全的；

3）因经营管理不善，造成重大质量、安全责任事故，严重影响公众利益的；

4）被相关部门依法注销、关停的；

5）违反获得经营权时所做的承诺，情节严重的；

6）严重违反本合同约定；

7）有法律法规禁止的其他行为。

（9）根据公共利益的需要，合作期内甲方有权提前收回本项目的经营权，并按照合同提前终止的约定与乙方进行结算。

（10）对项目建设招标采购、工程投资、工程质量、工程进度等事项具有监督权，项目公司应定期汇报工作进度。

（11）有权查阅、复制、审核工程建设档案等资料。

（12）遇到紧急情况，在可能严重影响公众利益的情况下，甲方有权统一调度、临时接管或依法征用项目设施。

（13）甲方有权在建设或运营过程中根据其使用功能，以及根据经济社会发展或园区规划等需要，要求乙方进行必要的提升建设和运营标准改造，相关事宜另行协商。

（14）法律、法规规定的其他权利。

6.3 甲方义务

甲方除履行以下包括的义务外，还应履行本合同其他各章节约定的义务。

（1）遵守与项目建设、运营维护有关的法律法规以及行业政策规定；

（2）按照有关法律法规、规章、本合同及相关附件的规定，在其权限和管辖范围内尽力协助乙方办理项目建设施工、运营及管理所必需的批文；协助乙方办理项目核准手续，协调审批程序，以及获得项目所需的其他批准；

（3）在法律法规、政策规章、本合同及相关附件的框架下，支持乙方对项目的正常运营管理，以保证乙方的合法收益；

（4）由于法律法规或政策的变化导致本项目无法继续履行的，应按照本合同的约定，对乙方进行合理的补偿；

（5）不应干预项目的正常实施，除非此种干预是为了保护公共利益及安全所必需的，或是有法律、法规所赋予的权利；

（6）按照本合同约定，根据绩效评价结果及时足额向乙方支付可行性缺口补助，并确保将可行性缺口补助按照本合同约定，按时足额纳入政府年度财政预算及财政中长期规划，并经同级人大及其常委会审议通过。

（7）为乙方取得相关土地权利提供合法必要的协助，满足项目建设必要的土地需求；

（8）项目运营期间，由政府相关部门负责协调，为项目运营创造便利条件；

（9）积极争取国家政策及专项资金的支持；

（10）配合协调本项目正常建设、运营的用水、用电等配套设施；

（11）法律、法规规定的其他义务。

6.4 甲方承担的风险

详见本合同“附件三 风险分配表”。

### 第7条 乙方

7.1 乙方资格

签订本合同的乙方是由中选社会资本和政府方出资代表依法为本项目成立的项目公司。

乙方名称：

住 所 地：

邮    编：

法定代表人：

项目合作期间，乙方成员结构或股权发生变动，在满足本合同要求的前提下，需书面征求甲方意见，取得批复文件后方能调整。

7.2 乙方权利

乙方除享有以下包括的权利外，还应享有本合同其他各章节约定的权利：

（1）有权要求甲方全面履行法律法规规定的以及本合同约定的义务；

（2）享有被授予的经营权，并按合同约定获得甲方支持的权利；

（3）有权对甲方未按照法律、法规等以及本合同约定履行义务的行为予以投诉、控告、申诉，对甲方违反本合同约定的行为依法追究违约责任；

（4）如有第三人侵害项目经营权的行为，乙方有权依法维权；

（5）合作期内拥有项目设备、设施及土地等使用权；

（6）按项目合同约定实施项目，获得相应回报的权利；

（7）有权对甲方违约进行追偿；

（8）在合作期内，享有国家、自治区、市以及项目所在地给予的优惠政策；

（9）法律、法规规定的其他权力。

7.3 乙方义务

乙方除履行以下包括的义务外，还应履行本合同其他各章节约定的义务：

在合作期内自行承担项目运营的责任和风险，负责进行项目的投资、建设以及项目设备、设施的运营与维护；

遵守与本项目投融资、建设施工、运营管理维护和移交有关的法律、法规等，向社会提供本项目范围内的公共服务；

按照合同约定的时间和条件，进行项目建设施工和投入运营及移交；

按本合同“第五章 项目前期工作”的约定，接受甲方完成的所有项目前期工作成果，并承担经审计审定的费用。

接受甲方及其他有关部门对本项目建设资金的筹措与使用、招标投标活动、建设施工、运营管理和项目移交各方面的监督和检查；

根据生效法律法规和基本建设程序、适用的施工标准和规范及本合同的其他要求，自行承担或选择有相应资质的承建商进行项目施工建设。在施工工程中采购、安装的所有设备必须是符合标准的，使用的所有材料必须经检验是合格的；

在建设过程中负责工程建设管理和工程安全，并采取一切合理措施减少对公众及当地居民的干扰；

按有关规定接受并配合国家审计机关或上级主管部门的审计，按相关规定报审竣工决算。

严格执行项目法人责任制、招投标制、合同管理制、工程监理制等有关规定；

依法依约建立、健全并执行包括计划、统计、技术、财务、物资材料、设备设施等在内的各项管理制度，全面完成项目建设施工、运营及维护任务。

按照本合同的约定筹措本项目合作期内所需的资金。乙方应当按照本合同约定及相关规定管理和使用项目资金，做到专款专用，专户储存；按照工程进度，及时支付工程款；按照约定的期限及时报送相关资料、退还保证金、办理工程结算；不得拖欠工程款、农民工工资和征地拆迁款等，不得挤占挪用资金；

严格执行国家规定的基本建设程序，不得违反或者擅自简化基本建设程序，依法办理本项目建设施工、采购和运营管理中各项报批、备案等手续；严格执行行业强制性标准、各类技术规范等要求。

对本项目的工程质量和财产、人员安全负责。乙方应按照国家有关规定建立健全质量和安全保证体系，落实质量和安全生产责任制，施工中应加强对承包人的监督和管理，合作期内应加强对职工的教育与培训，确保本项目的工程质量和财产、人员安全。建设和运营期内因乙方原因发生的一切安全生产事故由乙方承担一切经济及法律责任。甲方因此承担责任的，可向乙方追偿由此产生的一切费用（包括赔偿金、诉讼费、律师费等）；

严格执行有关环境保护和土地管理的规定，依法做好本项目的环境保护、施工及竣工验收，采取有效措施保护环境和节约用地，在实施本项目的过程中因环境污染和水土流失而造成人身伤亡、财产损失、罚款、经济赔偿、诉讼及其他一切责任，均由乙方负责（非乙方原因除外）。

采取措施保护在本项目建设施工、运营及维护过程中可能发掘出的文物、古迹等，及时通知甲方及相关部门，并承担相应费用计入总投资；

为本项目的建设施工、运营管理维护和移交的需要，向保险公司投保各种必须的保险。上述保险的保险单复印件应报甲方核备。未办理保险所造成的损失由乙方自行承担；

按照有关技术标准及行业规范要求，定期或经常性地对项目运行状况进行检测、检查和维护，使项目及其配套设施经常处于良好状态，并定期向甲方报送运营维护情况；

在合作期届满后以良好的运营和维护状态将项目所有设施无偿移交给政府或政府指定主体；

按照《中华人民共和国档案法》等有关法律、法规的规定进行档案管理；

协助和配合公安等部门依法行政；

依法缴纳有关税、费；

在签订下列合同后14日内，乙方应将合同副本报甲方备案：

1）施工等建设工程合同；

2）涉及经营权质押的贷款或融资合同；

3）与服务设施承包、租赁有关的重大合同；

4）与建设管理或运营管理有关的重大合同。

乙方应在合法合规的前提条件下及时签订与项目相关的合同，包括但不限于工程总承包合同等建设工程合同、涉及贷款或融资合同等。其中：要求自项目公司成立后60日内签订工程总承包合同等建设类工程合同；要求自项目公司成立后90日内签订涉及贷款或融资类合同。其中工程总承包人应是中标社会资本方中负责施工的成员。

乙方应按照《劳动合同法》规定与劳动者签订劳动合同或劳务合同、按时足额发放劳动报酬、购买社会保险等，未严格履行用人单位义务的，乙方应承担因此产生的全部责任；

乙方应接受甲方及其他有权机构的监督和监管，并应及时将其年度投资计划、发展规划、年度经营和计划、年度经营报告报送甲方备案；

乙方可以按照本合同的约定，为本项目融资之目的，依法将本项目经营权（包括经营权项下的收益权/应收账款）为金融机构设定质押或担保。未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让、出租、抵押或质押本项目经营权或项目资产，或将项目设施用于本合同之外的目的。

乙方各股东应按照投资协议、公司章程的约定，履行股东各方的相关义务，及时缴纳出资；

未经甲方事先书面批准或同意，不得对乙方的经营范围、股权结构和股比关系、董事会、监事会主要成员以及总经理等高管人员等事项进行重大变更调整，不得减少注册资本金；

履行法律、法规规定的其他义务。

7.4 乙方承担的风险

详见本合同“附件三 风险分配表”。

7.5双方的共同义务

（1）各方对本合同及依据本合同向对方提交的相关文件均负有保密义务，但甲方依法为充分满足政府和公共监督要求的情况除外；

（2）双方应相互合作，以达到本合同之目的，并应善意地行使和履行其在本合同项下的权利和义务。在此前提下，双方同意：

1）一方应当根据生效法律，为另一方履行本合同项下的义务给予必要的协助；

2）当一方合理要求取得另一方的同意或批准时，被要求方不可以无理拒绝或延迟给予该等同意或批准；

3）如果任何一方合理地预计某事件或情形将对任何一方履行其本合同项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响，并且合理地预计另一方不能获悉该事件或情形时，该方应尽快将该事件或情形通知另一方。

7.6对项目公司的约定

（1）公司股权比例

由中标社会资本方（中标社会资本方名称）与政府方授权的出资代表（钦州市钦南区林业投资有限公司）共同出资组建项目公司。项目公司注册资本暂定为6,000.00万元。其中，政府出资600.00万元，持股10%，社会资本出资5400.00万元，持股90%。项目公司注册资本可由股东双方根据股权比例在项目公司成立后认缴出资，且应在3年建设期内认缴完成。具体认缴时间及金额由项目公司股东在公司章程及股东协议中约定。

（2）股权调整

在股东协议生效之日起至本项目开始运营后五（5）年之内（含），任何原始股东都无权转让其在项目公司中的全部或部分股权，除非转让为适用法律所要求或符合国家法律法规前提下，经政府方股东和社会资本方股东双方协商一致且为项目公司更好履约之目的可提前转让，其他事由引起的股权变动由司法机关裁定和执行（如上述行为的起因涉及社会资本方股东过错，则认定为项目公司违约，政府方有权视情形提取运营期履约担保项下的违约金额，直至提前终止股东协议）。

但项目受让方皆应满足股东协议约定的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件，并已经以书面形式明示，在其成为项目公司股东后，督促并确保其继续承担股东协议项下的义务。

（4）政府方出资代表所持有的项目公司股权为特殊股权，在项目合作期内，不参与项目公司利润分配，除产生超额收益外。

（5）项目合作期满后，项目公司的注销清算相关事宜，由甲乙双方另行协商解决。

## 第三章  合作关系

### 第8条 合作内容

甲乙双方一致认可本项目采用PPP模式，对项目的投融资、设计、建设施工、运营维护、移交等全过程承担责任。政府授予乙方在整个项目合作期内的经营权，但在整个PPP合作过程中，社会资本方是完成整个项目直到移交的责任承担方，不因乙方是独立法人而减少社会资本方在整个PPP项目合作中资格能力维持，投融资、设计、建设施工、运营维护及移交责任，以及社会资本方应该履行和承担的其他责任能力。

8.1 项目范围

8.1.1 建设内容

本项目建设自来水厂（一期）、污水处理厂（一期）、标准厂房、配电房、综合楼等，配套道路、供水、排水、供电、绿化等基础设施工程。具体建设内容如下：

（1）建筑工程：总建筑面积为6714.48平方米，占地面积6258.16平方米。其中：建设自来水厂（一期），日产水量10000m³/d；污水厂（一期），日处理污水量10000m³/d；标准厂房5600平方米；综合楼927.70平方米；配电房186.78平方米。

（2）道路工程：建设主干道3700米，红线宽30米，行车道宽26米（硬化面积96200平方米），每侧人行道宽2米。主干道设置为双向六车道，设计时速40km/h，采用沥青路面，路面结构设计使用年限为15年。

（3）供水工程：供水管沿道路双侧布置，总共7400米，采用PE管。

（4）排水工程：①污水工程：沿道路单侧布置，总共3700米，采用HDPE缠绕管；②雨水工程：沿道路单侧布置，总共3700米，采用钢筋混凝土管。

（5）亮化工程：沿主干道双侧布置，总共布置太阳能路灯247盏。

（6）供电和通信线路工程：供电线路7400米，通信线路工程7400米。

（7）场地硬化工程：30000平方米。

（8）绿化工程：36000平方米。

总体建设指标及主要建设内容如表3-1。

表3-1：项目总体建设指标表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 结构类型 | 耐火等级 | 设计使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总规划用地 | 亩 | 360.00 |  |  |  |  |
| 2 | 园区建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 自来水厂（一期） | 座 | 1 |  | 二 | 50 | 日产水量10000m³/d。 |
| 2.2 | 污水处理厂（一期） | 座 | 1 |  | 二 | 50 | 日处理污水量10000m³/d。 |
| 2.3 | 标准厂房 | m2 | 5,600.00 | 钢架 | 二 | 50 | 共1栋，一层。 |
| 2.4 | 综合楼 | m2 | 927.70 | 框架 | 二 | 50 | 1栋，927.70 m2，占地面积471.38 m2，二层 |
| 2.5 | 配电房 | m2 | 186.78 | 砖混 | 二 | 50 |  |
| 3 | 配套设施工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 园区道路 | m | 3,700.00 |  |  |  | 主干道红线宽30米，行车道宽26米，每侧人行道宽2米；设计时速40km/h，采用沥青路面，路面结构设计使用年限为15年。 |
| 3.2 | 供水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 供水管道 | m | 7,400.00 |  |  |  | 供水管沿道路双侧布置，总共7400米，采用PE管。 |
| 3.3 | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 污水工程 | m | 3,700.00 |  |  |  | 沿道路单侧布置，总共3700米，采用HDPE缠绕管。 |
| 3.3.2 | 雨水工程 | m | 3,700.00 |  |  |  | 雨水工程：沿道路单侧布置，总共3700米，采用钢筋混凝土管。 |
| 3.4 | 亮化工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 太阳能路灯 | 盏 | 247 |  |  |  | 沿主干道双侧布置。 |
| 3.5 | 供电和通信线路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 供电线路 | m | 7,400.00 |  |  |  |  |
| 3.5.2 | 通信线路工程 | m | 7,400.00 |  |  |  |  |
| 3.6 | 场地硬化工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 场地硬化面积 | m2 | 30,000.00 |  |  |  |  |
| 3.7 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | 绿化面积 | m2 | 36,000.00 |  |  |  |  |

项目建设期内，若因项目规划调整、建设标准提高等原因导致建设内容变更，由甲乙双方共同协商解决。

8.1.2 运营管理维护范围

（1）园区运营管理

①自来水厂（一期）运营管理

运营期间项目公司负责运营维护项目建设范围内1座自来水厂（一期）及相关设施设备等，运营期内项目公司应对自来水厂（一期）进行检修维护，同时确保供水正常运行，满足园区的工作人员、绿化、道路硬化等日常用水。供水标准执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

②污水处理厂（一期）运营管理

运营期间项目公司负责运营维护项目建设范围内1座污水处理厂（一期）及相关设施设备等，运营期接纳不同入园企业产生的工业废水及部分生活污水进行污水处理，同时负责污水处理构筑物及机电设备的运行、维修保养、安全管理工作。污水进水指标在项目进入运营期后由项目实施机构同项目公司参照广西区其他市、县污水厂的相关资料，并结合工业园区发展规划和水质变化趋势等因素确定。污水排放需满足《污水综合排放标准》（GB8978－2017）一级B标排放标准以上。

③标准厂房、综合楼及配电房运营管理

运营期间项目公司负责运营、维护园区标准厂房、综合楼及配电房，包括出租及日常维护。在运营期间，项目公司应该积极扩大宣传，协助政府引入企业入驻园区，租用标准厂房及综合楼。在企业入驻后，项目公司根据法律法规以及合同约定的要求标准和运营手册进行运营，向入驻企业收取租金。并对本项目相关设施进行定期检修养护，定期向政府方提交项目设施运营情况报告。

（2）配套设施工程运营管理

项目建成后，由项目公司负责配套基础设施的运营管理，其主要包括：

道路及其基础设施的维护，路面的清洁与养护。运营期间项目公司应维护良好的路况，负责沿线相关道路标识的管理维修，定期检查配套绿化对道路的影响，及时对路面的垃圾或是障碍物进行清理，保障进园车辆能够正常、有序行驶。

供水、排水管道设施的维护，运营期间项目公司应定期对供水、排水管道设施进行检查及维护，防止由于雨水口被路面垃圾和杂物堵塞造成排水不畅，并及时处理其他突发情况，确保园区内供水、排水工作安全正常的运行。

太阳能路灯设施的维护，运营期间项目公司应定期对园区内太阳能路灯设施进行检查及维护，对金属灯杆及接地体的焊接处等进行防腐处理，同时定期检查灯具及其内部附件重量的坚固件是否松动，保障园区夜间道路的照明，为园区夜间工作者提供良好的夜间工作及出行环境。

项目公司应设立专门部门对项目区的水、电、通信、车辆事故等突发状况处理和协调。

项目公司应定期对本项目范围内绿化植物与场地进行维护修整，保证时常进行浇水、施肥、整形修剪、防治病虫害、清除杂草等抚育工作，确保其良好生长，同时负责所有范围内的苗木补植工作，确保提升景观绿化水平。

项目公司应保持园区内外环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孳生条件的措施，与有毒有害场所保持规定的距离。项目公司应当有相应的、消毒、更衣、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、洗涤、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。

项目公司应组建独立的安全监控系统，对园区进行24小时监控，保障园区内的财产安全。

8.1.3 移交范围

按照本合同“第八章 项目移交”约定。

8.2 政府提供的条件

在乙方遵守本合同各项义务的前提下，甲方在此授予乙方独占的、具有排他性的经营权，该权利在整个合作期内有效。乙方享有的经营权包括：

（1）项目投融资、建设施工、采购的权利；

（2）项目运营、管理、维护的权利；

（3）按规定使用本项目建设、运营所需土地的权利；

（4）获得上级补助资金的权利（若有）；

（5）享受各级政府关于本项目所属领域的各项优惠政策；

（6）因本项目合理使用产生的其他收益权。

8.3 乙方承担的任务

为了保证乙方依法享有项目经营权，乙方应当：

（1）按照相关法律法规等规定，负责项目的筹划、资金筹措、建设实施、经营管理、债务偿还、资产管理和项目移交等工作，对项目的质量、投融资、环境保护、安全等承担全部责任和义务；

（2）按照规定的运营及维护标准，保持充分的服务能力。依法经营管理项目，承担维护项目设备、保持项目设施、设备良好服务水平的责任；

（3）接受政府有关部门对项目建设、运营的督查检查，提供有关资料。

（4）合作期届满，按本合同约定完好、无偿、无债权移交项目，若出现提前终止的情形，则执行PPP项目合同提前终止的相关约定。

8.4 回报机制

本项目回报机制为：可行性缺口补助。

甲方根据本合同约定和绩效评价结果给予项目公司政府可行性缺口补助，该补助资金按财政相关规定纳入钦南区本级相应年度财政预算及中长期财政规划。

8.5 项目资产权属

合作期内，乙方仅享有本项目及其配套设施的使用权和收益权，其他权限归政府方所有。

8.6 土地获取和使用权利

（1）本项目根据《划拨用地目录》（国土资源部令第9号）规定，本项目污水处理厂（一期）、自来水厂（一期）、配电房等基础设施，通过划拨方式供地，划拨的土地仅能用于项目建设、运营，不得用于其他，更不得擅自处置。标准厂房、综合楼用地按照自然资源和规划部门相关规定采用土地出让方式取得，相关的征地拆迁及移民安置费用按照可行性研究报告的估算纳入项目总投资。

（2）未经甲方书面批准同意，乙方不得变更土地用途，也不得将该土地的整体或部分及其上建筑物、构筑物、相关设施进行包括但不限于转让、出租、抵押或质押等任何与实施本项目无关的行为。

（3）合作期满，乙方将土地随项目资产一并无偿移交给甲方。甲方接收项目土地和资产时，若涉及相关税费若涉及相关税费根据法律法规各自承当相关税费。

### 第9条 合作期限

（1）项目合作期

本项目合作期为20年，包括3年建设期和17年运营期。

建设期3年，即自监理工程师签发的开工令之日起至项目竣工验收合格之日止。

（2）若因项目征地拆迁等特殊活动的原因造成乙方开工滞后，导致乙方的工期延期，工期予以顺延。若因甲方原因造成开工滞后超过180日的，乙方有权终止本合同；若因此给乙方造成了损失，由甲方根据合同第十三章“违约处理”对乙方进行补偿。

（3）若因乙方原因造成开工滞后、建设期延长，工期予以顺延，顺延的工期相应抵减运营期，相关费用由乙方承担。若因乙方原因造成开工滞后超过90日的，甲方有权终止本合同；若因此给甲方造成了损失，由乙方根据合同第十三章“违约处理”对甲方进行补偿。

（4）运营期17年，自全部项目竣工验收合格次日起计17年。若单项工程提前建设完成，项目竣工验合格后可提前开始运营，合作期总年限不变。因本合同约定情形导致项目运营期变更的，根据合同约定相应调整运营期。

（5）由于政府原因、国家政策、法律变更、不可抗力事件导致项目在合作期受到实质性影响，合作年限可以相应调整，以使乙方权益不因该事件之发生受到损失。

### 第10条 排他性约定

本合同授予乙方的经营权在合作期内专属于乙方，甲方应确保该权利的任何部分在合作期内不再被政府或甲方授予其他人，除非该授予经乙方同意。

### 第11条 履约保证

履约担保体系主要包括建设期履约担保、运营期履约担保及移交期维修履约担保。保函受益人为甲方；社会资本对乙方的履约行为承担连带保证责任，甲方返还时不计利息。

11.1建设期履约担保

在项目公司注册登记完成项目核准手续，并在项目建设开始之前15日内，乙方应向甲方提交建设期履约担保。

（1）建设期履约担保金额：人民币：2500万元。

（2）建设期履约担保事项：项目建设资金到位、开工节点、竣工节点、验收节点、建设标准及质量、重大工程质量事故或安全责任事故等。

（3）建设期履约担保有效期：自本合同生效之日起至项目运营期开始之日并在乙方提交运营期履约担保后止。建设期履约担保在提交运营期履约担保后15个工作日内退还。

11.3 运营期履约担保

自运营期开始后15个工作日内，乙方应向甲方提交运营期履约担保。

（1）运营期履约担保金额：人民币：2500万元。

担保有效期内履约担保金额根据绩效评价结果每三年调整一次，调整金额由甲乙双方协商确定。

（2）运营期履约担保事项：项目运营绩效、持续稳定普遍服务质量反馈情况、运营维护标准、安全保障、移交维修担保提交等。

（3）运营期履约担保有效期：项目运营期开始的次日起至本项目运营期满之日并在乙方提交移交维修履约担保后止。运营期履约担保在提交移交维修履约担保后15个工作日内退还。

11.4 移交期维修的履约担保

自本项目运营期满后30日内，乙方应向甲方提交移交维修履约担保。

（1）移交维修履约担保金额：人民币：2500万元。担保有效期内金额不允许减持。

（2）移交维修履约担保事项：项目设施恢复性大修、主要设备移交、全套项目文档、人员培训、项目设施存在隐蔽性缺陷、经证明由于乙方运营期内对设施的运营不善所造成的瑕疵等。

（3）移交维修履约担保有效期：自项目运营期满次日起至项目移交满12个月之日，并在项目公司履行了本合同规定的各项义务之后止。移交维修履约担保在有效期满后15个工作日内退还。

11.5履约担保的形式

履约担保的形式为银行保函、商业保函、兑支票银行汇票或现金支票，由政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社等经中国银行业监督管理委员会批准成立的银行机构或经甲方认可的金融机构出具。

11.6履约担保提取

如发生本合同约定的可以提取履约担保的情形的，甲方有权按照合同约定提取履约担保项下相应金额的款项。

11.7不当提取担保

如果甲方提取乙方提交的履约担保中的相应金额之后确定甲方属不当提取，甲方应及时向乙方退还提取的款项，并支付该款项自提取之日至退还之日的利息，利息按当期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）计算。

11.8恢复履约担保的数额

任一担保被提取任意金额后，乙方应确保在甲方提取后的30个工作日内，将履约担保的数额恢复规定数额，且应向甲方提供履约担保已足额恢复的证据。

## 第四章  投资计划及融资方案

### 第12条 项目总投资及投资计划

12.1 投资构成

（1）本项目可研估算动态总投资为27,770.91万元，包括土建工程费、安装费用、工程建设其他费用、预备费及流动资金。根据项目实施方案安排，调整增加建设期利息后PPP模式下动态总投资29,839.37万元。

（2）项目最终总投资数额及投资构成以政府方或政府方委托的第三方审计机构出具的审计结果为准。

12.2投资计划

乙方在项目开工前需向甲方上报按照社会资本投标文件承诺的相关内容编制的项目分年度投资计划，经甲方审核批准并备案。根据项目实际需要双方另行确定。

12.3 实际总投资的计算

项目总投资包括土建工程费、安装费用、工程建设其他费用、预备费、流动资金及建设期利息，最终以审计认定结果为准。

实际总投资＝批准施工图预算中工程费用×（1-建安工程下浮率）＋工程建设其他费用＋经批准动用的工程预备费＋建设期利息+流动资金+合同约定或政府批准的可调整费用。

式中：建安工程下浮率为XX%;

12.4本项目适用的计价规范

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》、《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（桂价费〔2015〕32号）》、《广西壮族自治区物价局关于我区工程造价咨询服务收费标准的通知（桂价费〔2013〕88号文）》、《广西住建厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号文）》、《广西住建厅关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知（桂建标〔2016〕16号文）》、《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、2015年《建设项目投资估算编审规程》、2018年《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》、桂财建〔2016〕504号文、桂建发〔2019〕1号文、钦政办〔2013〕161号文等。

（2）其他现行的计价规范。

12.6计价规则

（1）工程费计价规则

1）工程量清单，控制价（合同价）编制依据，根据图审后的施工图设计文件编制工程量清单和控制价，编制依据如下：

①工程量清单计价、计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）及2015年《建设项目投资估算编审规程》等相关配套规范。

②计价规范、标准和相关配套文件：《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》、《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（桂价费〔2015〕32号）》、《广西壮族自治区物价局关于我区工程造价咨询服务收费标准的通知（桂价费〔2013〕88号文）》、《广西住建厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号文）》、《广西住建厅关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知（桂建标〔2016〕16号文）》、《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、2015年《建设项目投资估算编审规程》及2018年《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》等相关配套计价文件。

若项目编制期国家、相关行政主管部门发布新文件对计价规范、标准和相关配套文件中的人工、机械、管理费、利润、规费、税金等进行调整，则按生效的新文件执行。

材料价格的确定：材料价按编制当月钦州市建设工程建设材料设备价格信息中钦南区的价格执行，价格指导中没有的材料按广西壮族自治区建筑工程材料及设备指导为准，以上指导价及价格信息中均没有的，由甲方、乙方、过程造价咨询单位、监理方、总承包人共同进行市场询价确定。

2）市场价格波动引起合同价格调整的约定

材料价格调整的具体方法：调差的材料范围为混凝土、水泥、钢材、木材、砂石等主材，主要材料（设备）价格以清单组价时的价格为基准价，超过±5%范围的部分由政府承担或受益，主要材料涨跌幅与基准价相比在±5%范围内时则不进行调整。每季度进行一次调差，按加权平均执行。

3）政策性调差

若在项目施工期国家、相关行政主管部门发布新文件对计价规范、标准和相关配套文件中的人工、机械、管理费、利润、规费、税金等进行调整，新文件生效前已经完成的工程量执行原文件的约定，新文件生效后完成的工程量执行新的文件。

4）新增单价的确定

工程量清单单价以合同工程量清单单价为准，合同工程量清单中没有的单价，按以下新增单价原则进行确定：

①合同工程量清单中有适用于新增项目的，应采用该项目的单价。

②合同工程量清单中没有适用但有类似于新增清单项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价，按照类似项目单价进行套用或抽换。

③合同工程量清单中没有适用也没有类似于新增项目的单价，该新增项目单价不能套用或抽换的项目，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格编制新增项目预算单价，报甲方审核确认。

5）结算

本项目工程建安费为固定单价，结算价为合同单价（即由过程造价咨询机构编制报钦州市定额站备案的控制价）乘以竣工图工程量，结算价款含设计变更、工程签证、材料调差、政策性调差。合同清单中没有的单价，按新增单价原则进行确定。

（2）工程建设其他费计价规则

1）工程建设其他费主要包括建设管理费（含建设单位管理费、工程监理费等）、可行性研究费、研究试验费、勘查设计费、环境影响评价费、劳动安全卫生评价费、场地准备及临时设施费、工程保险费、造价咨询费、建设用地费等。

2）以下工程建设其他费，按实计入项目决算价：本次采购前由甲方已实施完成的费用；项目公司组建前甲方采用招标等竞争性方式确认的费用；项目公司组建后经甲方同意采用招标等竞争性方式确认的费用；根据甲方所列前期费用清单以外的需乙方进行的设计、勘察工作，乙方按照《工程勘察设计收费标准》（2002修正版）确认的费用；建设用地费用按钦南区人民政府批准的标准，最终以审计审核确认费用为准。

3）项目建设管理费在审核的相应费用内按规定使用，用途须符合建设单位管理费规定的范围。

4）除上述约定内容的计算方法外的工程建设其他费，根据审计确认的费用计入工程竣工决算价。

（3）预备费：按甲方报建设主管部门批准动用并经审计确认的费用计入工程竣工决算价。

（4）流动资金：按甲方报建设主管部门批准动用并经审计确认的费用计入工程竣工决算价。

（5）建设期贷款利息：按实际融资利率计算，但最高不得超过社会资本投标报价。

### 第13条 融资方案

13.1 项目投融资结构

（1）项目资本金占项目总投资的比例为20.11%，即陆仟万元整(小写：¥6,000.00万元）。其中，政府方资本金出资陆佰万元整（¥600.00万元）占总资本金比例的10%，社会资本资本金出资伍仟肆佰万元整（¥5,400.00万元）占总资本金比例的90%。政府方与中选社会资本方以货币形式出资，资本金为自有资金。项目资本金在建设期3年内，综合考虑根据项目建设进度及金融机构融资需求后，按比例逐步投入到位。若后期发生项目变更导致总投资变化或若因融资需求要求增加项目资本金，可相应调整项目资本金金额，但应保证项目资本金占总投资的比例不低于20%。

项目公司注册资本陆仟万元整（¥6,000.00万元），其中政府方出资陆佰万元整（¥600.00万元），社会资本方出资伍仟肆佰万元整（¥5,400.00万元），项目公司注册资本在项目公司成立并开立基本账户后的5个工作日内全额出资到位。

项目资本金根据持股比例，按工程建设进度需要及融资要求分期足额到位，每期应在按工程建设进度需要及融资要求确定日期后及时到位，确保工程正常建设。

为确保项目的顺利推进，资金到位进度应在融资到位、项目建设进度确需使用相应资金的前提下，满足各年度投资需要。因不可抗力、甲方影响等非乙方原因除外。

（2）本项目债务性资金由乙方通过金融机构贷款等多渠道合法方式筹集，政府方不为任何形式的融资提供担保或增信。具体按审核批准各单项工程施工计划到位，每期到位资金应满足实际使用需求，具体到位比例由乙方提出报甲方审核，最终按审定意见为准。乙方应采取多种渠道合法地筹集本项目资本金以外的其他所需资金。如果乙方无法在与工程进度相匹配的期限内全额获得本项目其他所需资金，社会资本负责筹措相应资金。

（3）本项目融资由社会资本方组织，项目公司作为融资主体，融资款将全部用于本项目。项目融资由社会资本方提供增信、现金或资产的融资担保，甲方同意将《PPP项目合同》下享有的权益、应收账款提供质押（或担保），以确保获得项目建设资金，最终融资方案以政府同意的融资方案为准。

（4）本节所指项目融资泛指总投资扣减项目资本金以外的资金需求，根据项目实施方案计算为23,839.37万元（具体融资金额以融资合同为准），由乙方负责筹集。在甲方向乙方提供完整的融资所需文件的前提下，融资到位时间根据项目建设进度要求分批到位。

13.2 投融资的基本要求

（1）项目资本金与债务性资金（项目总投资中除资本金外的投资额）应按照双方约定的比例以及甲方批准的项目年度投资计划、乙方根据该计划编制的年度资金使用预算和工程进度、运营要求等及时到位。

（2）项目公司股东应采取有效措施确保项目资本金按其方案注入。项目公司股东承诺出资的项目资本金必须全部为其自有资金（不得为债务资金或拆借资金）。项目公司股东不得以任何方式通过项目公司筹措应由其出资的项目资本金。

（3）在项目建设期间，由于设计变更、物价上涨等原因造成项目总投资增加（或减少）的，项目公司各方股东应相应按比例增加（或减少）项目资本金。社会资本股东增加的资本金按当年社会资本资本金投资收益计算（因社会资本方自身融资能力不足导致银行要求追加资本金的除外）。

但甲乙双方应积极采取相应措施确保项目总投资不超过项目概算。

（4）除本合同另有约定外，未经政府方同意，乙方在项目合作期限内不得将本项目经营权出租或以任何形式转让、承包给第三人。

（5）在项目合作期限届满前，乙方应清偿一切债务，社会资本方以其出资额为限承担连带责任。若因甲方原因导致的乙方不合理债务，社会资本方不承担连带责任。

（6）乙方为贷款所需的融资文件报甲方备案，甲方对备案事宜予以同意。如融资银行与乙方或相关当事方就本项目签订贷款合同，双方一致认可有关乙方或相关当事方与融资银行之间的贷款法律关系，以乙方或相关当事方与融资银行签署的融资文件为准。

（7）融资利率按实际融资利率计算，但最高不得超过当期全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR+XXBP，超过投标报价的融资风险（政策风险或不可抗力除外）由社会资本方承担。

（8）乙方在筹措项目缺口资金时，应与融资方商定出详细的偿还计划，该计划应合理考虑乙方的实际还款能力。甲方有权监督乙方的贷款申请、使用和偿还。

（9）本项目的融资金额、还款方式、融资利率及融资期限以融资合同为准。

13.3 投融资方案的备案

在合作期内，乙方投融资方案变更，包括资本金到位、股权融资、债权融资、经营权转让或乙方股权结构调整等，均应提前到甲方备案。甲方不作为乙方投融资活动的担保人。

13.4 项目资金保证

（1）乙方在本项目建设期内不得抽回、侵占和挪用项目资金。本项目资金应按计划分期足额到位，乙方和社会资本应采取有效措施防止资金筹措不力，造成项目建设资金链中断。

（2）乙方应在每期项目资本金和融资到位后15日内将有关财务凭证复印件报甲方或甲方指定机构存档，以便甲方确认项目资本金和融资是否按规定的比例如期到位。

13.5 财务管理的一般要求

（1）乙方应建立健全财务管理制度，完善内部经营责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法缴纳税费，并接受有关部门监督检查。

（2）乙方应在其经营场所保存所有账簿及其他与项目投融资、设计、建设、运营、维护和维修有关的财务记录，并可在上述地点随时提供给甲方查阅。

（3）乙方应与甲方和甲方指定的资金监管银行（或乙方贷款银行）签订资金管理协议，并严格按照资金管理协议的约定管理、使用项目资金，接受监管银行资金监管，确保项目资金专款专用。因此发生的资金监管费用（如有）计入项目总投资。

（4）乙方应对自己的经营活动负责，并按有关法律法规的规定编制财务报表。

（5）乙方应定期向甲方提交下列文件：

1）年度预算支出、财务决算等财务报告；

2）在各季度第1个月结束之前提交上一季度的乙方现金收支季度总结报表；

3）在每年 4 月 15 日之前提交上一年度的企业财务报表（包括财务报表说明、资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表、会计报表附注及其他财务资料）及由独立于乙方的有资格的会计师事务所出具的年度审计报告。

（6）乙方还应按甲方的要求及时提交专项报告以及关于乙方财务状况的相关信息资料。

### 第14条 投资控制责任

（1）甲方责任

1）监督乙方落实“项目法人制、招投标制、合同管理制、工程监理制”等基本建设制度，保证工程质量和建设进度，提高投资效益。

2）按合同约定及时完成工可批复前的各项前期工作，协助乙方完成项目开工前及项目实施过程中的各项审批手续，为项目顺利实施提供必要的条件。

3）组织和委托第三方机构对初步设计和初步设计概算、施工图设计及施工图预算进行审查、评审。

4）督促乙方按批准的项目总体进度计划和施工组织开展工作。

5）协助乙方及时完成各单位工程交工验收和竣工验收，按合同约定完成竣工决算审计。

6）经甲方书面同意的建设规模、主要技术标准、重大方案变更、设计主要批复意见变更、重点工程设计原则变更等，导致投资变更，甲方应予认可变更的投资金额。

7）对于甲方书面提出的暂缓或终止实施项目导致投资削减，已发生的合格工程建设（不以是否竣工为前提条件）所涉投资金额经第三方审计后纳入项目总投资。

（2）乙方责任

1）乙方应节约资金，控制投资支出，严格按照本合同和建设工程施工合同等文件，控制项目规模和总投资。对未经甲方允许擅自变更设计施工方案或因管理不善造成浪费而导致的总投资超支等，由项目公司自行承担该超支部分。

2）根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定及设计、采购方案开展材料、设备的采购。将采购工作前置到设计阶段中，即将采购计划纳入设计程序，合理安排采购计划和采购周期，采购的材料、设备必须满足设计要求和功能需要，确保项目质量。

3）主动控制，按合同约定及时填报各种表格，做好项目分阶段投资控制分析，及时采取纠偏措施，保证项目在批准的投资范围内实施。

4）乙方尽可能发挥设计、投融资、采购、施工一体化管理的优势，按照科学的实施步骤，统筹规划项目的实施，同时结合合同、预算定额及项目实际，妥善处理好施工成本、项目质量、项目进度的关系，主动做好项目全过程全方位的投资控制，最大限度节约项目投资。

5）因乙方原因导致初步设计总投资超过可研估算总投资10%的，超出部分由乙方自行承担。项目总投资应以经相关部门审定的初步设计概算为上限。

### 第15条 政府方提供的其他投融资支持

（1）甲方应在本合同签署后60日内向项目公司提供融资所需文件，包括但不限于本项目可行性研究报告及批复、项目用地规划手续等项目基本建设程序相关的前期审批资料，以及政府授权文件、项目实施方案、物有所值评价报告及财政承受能力论证报告及批复等文件。

（2）在本项目建设和运营过程中，甲方应协助乙方积极争取符合国家、广西壮族自治区、钦州市有关优惠政策的各项财政补贴、补助及奖励专项资金，在建设期内获得的，用于补建设（包括用于作为政府方应出资的项目资本金或减少项目融资资金）；在运营期内获得的，用于抵减政府的应支付的可行性缺口补助，以降低政府财政支付压力。

（3）符合法律法规以及政策规定的满足融资需求的其他支持方式。

### 第16条 投融资监督

（1）为保障本项目的顺利实施，甲方有权采取查账或审计等措施对项目建设和运营资金实行监管，乙方应积极配合，接受甲方因为检查而提出的意见，并立即纠正，将纠正结果报甲方备案。

（2）乙方筹集的项目建设和运营资金，甲方有权通过过程审计等资金管理手段和方式加强监管，保证资金专款专用。

（3）甲方实施投融资监管而产生的费用由甲方自行承担。

（4）甲方有权就以下事项对项目建设资金实行监管：

1）筹措资金来源是否合法；

2）筹措项目资本金是否符合本合同“第13条 融资方案”的约定；

3）是否严格执行甲方批准的项目年度投资计划，项目资本金与债务性资金是否及时到位；

4）是否存在抽逃、挪用、挤占、截留建设资金，高息或变相高息集资行为；

5）是否严格执行基本建设程序及建设资金专款专用、专户储存管理的规定；

6）是否严格执行概预算管理的有关规定；

7）是否擅自改变建设项目、建设规模和技术标准；

8）是否按合同约定支付征地拆迁费、工程进度款、设备材料货款、民工工资等相关款项；

9）是否按规定收取、保管施工履约担保、工程质量保证金；

10）是否建立健全财务机构，财务制度是否规范；

11）是否存在违反与建设资金筹措、使用监管有关的法律、法规等规定的其他行为。

### 第17条 投融资违约及其处理

若因乙方或社会资本的原因导致未按照合同约定完成融资的，政府可提取相应的履约保函直至终止合同，并要求乙方或社会资本承担违约责任；遇（国家）系统性金融风险或不可抗力的，甲、乙双方可协商修订合同相关融资条款。

乙方或社会资本未履行本合同约定的出资义务或者抽逃全部（或部分）出资，经甲方或项目公司书面催告缴纳或者返还，其在60日内仍未缴纳或者返还出资，甲方或政府方出资代表可按《股东协议》约定解除该股东的股东资格。

## 第五章 项目前期工作

### 第18条 前期工作内容及要求

18.1 前期工作内容

（1）甲方负责本项目建设用地的协调、征地拆迁工作。乙方按照本合同“第20条 前期工作经费”的约定支付工程建设前期费。

（2）在开工日或开工日前，甲方负责完成项目建设所合理必需的、到达项目场地规划红线的道路、通水、通电等配套基础设施。

（3）甲方负责完成其他前期工作，包括规划选址、立项及可研报批；并协助乙方完成环评、水保、规划、开工许可等手续，经费由乙方支付，纳入项目总投资。

（4）甲方签订的未履行完成的有效合同自项目公司成立后由项目公司继受（该部分合同项下仍应由甲方承担的权利除外）。双方及该合同的相对方应在项目公司成立1个月内完成权利义务转让的确认并签署交接文件。甲方负责取得该合同相对方对该等合同权利义务转让的同意。

18.2 乙方对前期工作的确认

乙方在此确认：在本合同签订前，已经审阅并且同意接受由甲方提供的前期工作成果及各相关行政部门出具的专项评估报告中的审查意见。乙方在此接受本项目设计、施工、运营、管养、维护的技术标准和项目《工程可行性研究报告》中的工程规模标准，并对其承担的部分负责。

### 第19条 前期工作任务分担

19.1 甲方需完成下列各项前期工作

（1）工程可行性项目论证，包括工程可行性研究报告、各项专题报告及评估等；

（2）协助完成新建项目选址意见书、建设用地规划许可证的办理；

（3）完成将本项目纳入PPP综合信息平台项目管理库的入库工作；

（4）本合同约定的应由甲方完成的其他相关前期工作。

19.2 乙方需完成下列各项前期工作

（1）按相关法律法规确定项目施工单位，开展项目融资工作等；

（2）本合同约定的应由乙方完成的其他相关前期工作。

### 第20条 前期工作经费

（1）甲方根据本合同“第19条 前期工作任务分担”约定为本项目开展前期工作。甲方签订的未履行完成的有效合同或协议，在签订本合同后1个月内，甲方负责将所有未履行完的相关合同和协议移交给乙方继受，乙方应对甲方的前期工作和各项委托合同予以认可，继受的主要内容为费用支付，其他内容以继受合同约定为准；前期工作中由甲方或政府其他部门完成的工作发生并已支付的费用，甲方将所有单据、资料移交给乙方后，经审计认定，乙方在合同签订后2个月内，按照审计认定的金额支付给甲方。

（2）对于政府方开展前期工作的经费包括但不限于可行性研究报告编制服务费、PPP项目咨询服务及其他服务于该项目的前期工作产生的费用，政府方已支付的，如可行性研究报告编制费、PPP项目咨询服务费、环评报告编制及评审费、其他通过招投标发生的合理费用等均由项目公司支付给政府方，政府方出具符合会计及税法相关规定的相关凭证票据，此等费用计入项目总投资。政府方尚未支付的费用，由乙方通过签订承继合同等方式，继续履行费用支付义务，该等费用计入项目总投资。

（3）甲方开展前期工作的成果在合作期内乙方拥有使用权，知识产权归属按前期工作合同中约定的执行。

（4）按照本合同约定由乙方负责开展的前期工作，其费用由乙方承担，经审计后纳入项目总投资。

（5）在本项目可研投资估算范围外需由乙方负责的前期工作和承担的相关费用，经甲方出具同意计入项目总投资的确认文件后计入项目总投资。

### 第21条 甲方提供的前期工作支持

甲方应对乙方承担的项目前期工作提供支持，包括：

（1）协调相关部门和利益主体提供必要资料和文件。

（2）对乙方的合理诉求提供支持。

（3）组织召开项目协调会。

### 第22条 前期工作违约及处理

详见“第十三章 违约处理”。

## 第六章  工程建设

### 第23条 甲方提供的建设条件

（1）甲方根据项目建设进度，协助乙方完成建设所需用地相关手续。

（2）负责办理项目基础设施建设所必需的水、电、气等对接，费用由乙方承担并纳入项目总投资。

（3）甲方负责完成“第19条 前期工作任务分担”中应完成的各项前期工作。

（4）甲方协助乙方办理工程建设的相关项目手续，包括建设用地规划许可证、建设工程规划许可及施工许可证等。

（5）甲方负责办理项目土地相关手续，为取得土地所产生的相关费用由乙方承担，计入总投资。

（6）甲方提供的建设条件原因导致建设费用的增加的，纳入项目总投资。

### 第24条 项目设计及相关

24.1 项目设计

（1）本项目包括设计方案、勘察、初步设计及施工图设计均由甲方负责完成，甲方应负责取得该等设计批复文件并向乙方移交相关资料。设计费用纳入项目总投资。

（2）项目实施过程中，乙方可对项目设计提出优化方案，但需经甲方或有关部门审核同意。

（3）项目建设过程中，若因乙方原因恶意增加项目总投资超过可研估算总投资10%的，超过部分由乙方自行承担。

24.2 甲方修改设计方案的权利

在交工日前的任何时候，甲方有权对已经政府相关部门批准的设计方案在不改变设计标准、建设规模、使用功能、主要控制点等前提下进行适当的修改。若由于上述原因导致建设费用的增加的，纳入项目总投资。

24.3 应免除甲方的责任

（1）政府相关部门对项目申请报告的依法核准，不作为免除乙方应承担的投资风险的依据。

（2）若政府相关部门未对施工图设计或任何规范或乙方的修改提出反对意见，并不意味甲方放弃了本合同项下的权利，也不代表乙方可以免除合同项下的与项目的建设施工、运营和移交有关的义务。

（3）即使政府相关部门对项目进行了任何审查或其他工作，甲方并不因此对项目的设计或施工质量负任何责任。

（4）甲方未对乙方提出的优化设计文件或技术规范或其他任何改动提出异议不应视为甲方放弃本合同项下的权利。甲方不因进行审查而对本项目的工程建设质量或建设工期承担任何责任。

### 第25条 土地使用

25.1 场地范围

甲方应提供本项目建设工程场地红线图，并以政府有关部门批准的测量数据为准。

25.2 土地使用权的获取

本项目属于园区建设，根据《划拨用地目录》（国土资源部令第9号）规定，本项目污水处理厂（一期）、自来水厂（一期）、配电房等基础设施，可通过划拨方式供地，划拨的土地仅能用于本项目建设、运营，不得用于其他，更不得擅自处置。标准厂房、综合楼用地按照自然资源和规划部门相关规定采用土地出让方式取得。合作期限内，项目公司拥有相关土地使用权，合作期满时项目公司应无偿移交土地使用权。

25.3使用土地的权利

（1）甲方向乙方提供本项目合法的建设用地。但乙方使用土地的权利仅限于本项目永久性工程用地，因施工范围内所产生的临时占地费用经甲方确认后计入项目总投资，运营、维护所产生的临时占地费用计入项目运营成本。

（2）政府负责完成项目建设征地、拆迁、移民安置、复垦等工作，其费用计入项目总投资，由项目公司支付。

25.4 使用土地的限制

场地是乙方为本项目建设之用，未经甲方书面同意，乙方不得将项目所用土地用于本项目之外的任何目的。

25.5 甲方对项目场地的出入权

甲方以及有关政府部门有权：

（1）经合理通知而出入项目场地；

（2）有权为了解建设进度或检查乙方履行本合同项下的其他义务的目的行使此项出入权；

（3）本合同约定的其他出入的权利，但不得影响项目正常实施。

### 第26条 进度、质量、安全及管理要求

26.1 项目建设进度要求

26.1.1本项目建设范围内的自来水厂（一期）及污水处理厂（一期）应在建设期前2年内建设完成，并投入运营。

26.1.2施工组织设计

乙方提交详细施工组织设计的期限的约定：乙方须在取得施工图及相关资料后 14 日内提交进度计划图（横道网络图或双代号网络图），施工组织设计。该施工组织设计应包括详细的实施方案与计划、施工计划安排以及预计的工期，要有明确的阶段性目标控制点及相应的保障措施，并严格按照本合同所约定的时间和建设进度计划表进行施工。除不可预见的不可抗力因素外，为保证本合同工期及各项控制工期的实现，乙方在制定工期计划时，应充分考虑通常情况下可能出现的台风、洪水、海啸、高温天气、停水、停电、节假日和民扰（不包括发包人原因引起的民扰）等不利因素的合理工期。经甲方备案后实施，并在当月 20-25 日前提供次月施工进度计划表。详细说明如下事项：

（1）工程进度实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较与分析；

（2）工程投资完成情况；

（3）存在的问题及处理意见，包含与进度计划的差异原因分析及正在采取的纠正措施。

项目总体进度计划要求在项目公司成立后由项目公司制定，报甲方批准。具体工期节点要求在本项目实施前由甲方书面通知乙方，由乙方或承包人负责上报上述内容，编制上报实施性施工组织设计并经甲方审核批准。

26.2 项目质量要求

（1）工程的设计、施工、监理、质量管理、安全管理、验收、运营维护等应符合相关法律和强制性标准，且应符合本合同约定的所有要求。

（2）乙方在开工日之前，需建立一套完整的项目建设质量保证和质量控制方案交甲方审查确认后执行，并作为验收依据之一。甲方在收到该质量保证与质量控制方案后的10个工作日内，应提出审查意见；甲方在收到乙方的方案后的10个工作日内没有提出审查意见则视为认可该方案。如甲方的审查意见要求乙方进行修改的，则乙方应当在收到甲方通知后的10个工作日内修正该方案并将其重新提交给甲方审查确认后方可执行。

（3）若甲方有足够的证据证明乙方建设工程或其他任何部分与本合同所规定的或其他相关部门所规定的质量或安全要求严重不符，甲方有权立即通知乙方，乙方应按照要求进行整改。若乙方在收到整改通知后5个工作日内未进行整改，则甲方有权自行或委托第三方进行必要的纠正，一切风险与费用由乙方承担。在这种情况下，乙方需允许甲方或甲方委托的第三方为此目的而出入项目场地。若乙方拒绝甲方或甲方委托的第三方进入项目场地进行纠正工作或未能按照甲方的要求偿还甲方为此而付出的成本与费用，则甲方有权从建设期履约担保项下提取相应金额。

除本合同另有规定外，对乙方提交的质量保证与质量控制方案，甲方的任何作为或不作为，均不会减轻或影响乙方遵守本合同或法律所要求的与质量保证有关的义务或责任；或被视为甲方应对质量保证与质量控制方案承担任何责任。

本项目工程建设完成，须符合《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《给水排水工程构筑物施工及验收规范》（GB50141-2018）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2019）、《污水综合排放标准》（GB8978－2017）、《城市绿化养护规范及验收要求》（DB45/T 449-2008）、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）等相关国家、地方、行业标准、强制性条文、规章，或届时行业主管部门颁布的其他标准，保证项目质量并满足下列条件：

竣工验收的质量标准：合格。

竣工验收的验收要求：一次性验收合格。

26.3 项目安全及管理要求

（1）乙方应遵守法律法规及本合同技术规范和要求及国家规定的所有安全、环保等标准，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，确保项目设施安全运行，防止责任事故的发生。在合作期限内，乙方应当在出现安全责任事故1小时内，按照有关规定向甲方和负有安全监督管理职责的有关部门报告。乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任。

（2）乙方应制定本项目的建设期突发事件专项应急预案，报甲方有关部门备案，应急预案主要类型包括：

1）发生火灾、台风、洪水、地震、暴雨、泥石流、滑坡、坍塌等不可抗力情形下的应急预案。

2）发生公共卫生或安全事故情形下的应急预案，如恐怖袭击、疫情等。

3）发生设施、设备故障情形下的应急预案，包括重大设备故障、大面积断电、断水、通讯中断等。

（3）乙方应进一步完善项目文明施工管理，加强工地扬尘污染防治，加强周边环境保护，推进工地文明施工标准化工作，符合法律、法规、规章的要求（若标准发生变化，则按最新要求规范管理）。乙方应对其自身原因导致的环境问题、扬尘污染防治不到位、投诉等承担全部责任并按本合同约定接受处理。

26.4 施工的一般要求

（1）乙方应按照经甲方批准的合法合规的招标组织形式、招标范围及招标方式，对重要设备、材料供应单位进行招标（依法可以不招标的除外），并与中标人签订合同，不得附加不合理、不公正条款，不得签订虚假合同。

（2）乙方应当根据批准的建设工期合理确定施工合同工期，严格按照施工合同工期组织项目建设，不得随意压缩施工合同工期。如遇特殊情况确需缩短施工合同工期的，应与相关单位协商一致，并采取措施确保工程质量。

（3）乙方应当按照《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《给水排水工程构筑物施工及验收规范》（GB50141-2018）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2019）、《污水综合排放标准》（GB8978－2017）、《城市绿化养护规范及验收要求》（DB45/T 449-2008）、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）等法规、规章的规定，建立并督促施工单位、监理单位、勘察设计单位、设备材料供应单位、试验检测单位等建立全过程的质量保证体系、安全保证体系。必须确保工程质量符合批准的施工图设计文件或优化设计文件、国家现行的工程施工技术规范和技术标准，必须确保施工安全，杜绝重大责任事故。按广西壮族自治区相关规定采用招标方式选择独立第三方试验检测单位对项目进行试验检测。

（4）乙方应按照经政府有权部门审查和批准的项目建设规模、设计标准、施工规范、施工图、施工计划完成施工，并按合同约定承担费用和风险。

（5）乙方应积极配合政府各相关部门对项目的工程建设进行监督检查。

（6）在项目建设实施过程中，乙方应积极与甲方加强沟通，接受甲方提出的合理化建议，以提高工程质量，降低工程造价，保证工程按期完工。

（7）未经甲方同意，乙方不得泄露、公布、发布、转让与项目有关的技术秘密或商业秘密。

26.5 项目环保要求

（1）乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的生效法律法规及本合同的规定。

（2）乙方不应因项目设施的建设、运营和维护而造成项目用地（包括土壤、地下水或地表水及空气）或周围环境的污染。

（3）乙方在项目设施的建设、运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰。

（4）必须到达环保验收标准，并通过环保行政主管部门的环保验收。

26.6监理单位的选择与管理

（1）甲方依法通过招标等方式选择本项目的监理单位，并与乙方及监理方签订三方监理服务合同，监理费用在甲方对监理形成的过程文件、成果文件及相关工作进行审核并通过后，由乙方支付由乙方支付，计入项目总投资。

（2）监理单位应依据国家规定和《监理服务合同》约定履行监理职责，对项目的进度、质量、计量、安全等进行签署确认。

26.7 乙方对承包人的责任

（1）乙方应按照工程进度，及时向承包人支付工程款，严禁承包人垫资施工；按照约定的期限及时退还保证金，办理工程结算，不得拖欠工程款。

（2）乙方应加强对承包人工程款使用情况的监督检查管理，督促承包人不得拖欠分包人的工程款和农民工工资。若拖欠农民工工资，乙方应当先行垫付，若因拖欠农民工工资问题和发生农民工维稳事件等导致工程进度延误，由乙方承担责任。

（3）乙方应加强对承包人使用农民工的管理，对不签订劳动合同、非法使用农民工、拖延和克扣农民工工资以及其他违反国家对农民工相应保障规定的，应予以纠正。承包人拒不纠正的，应及时将相关情况报有关部门调查处理。

（4）乙方雇佣承包人不应解除乙方对本合同项下的任何义务，乙方应对承包人及其雇员的行为或过失而造成的本合同项下损失承担连带责任，并承担由于承包人及其雇员的行为或过失所造成的本合同项下的一切损失和赔偿。

（5）乙方与承包人签订的合同应符合本合同的约定，且包含使乙方能够履行本合同项下义务所必需的合同的条款或具有同等效力的约定。

（6）乙方应依法履行对承包人施工质量和安全的监督管理责任，确保工程建设的质量和安全。

26.8 施工计划

（1）乙方应在取得施工许可证后向甲方报批按投标时所承诺的目标编写的项目施工计划安排。该计划应包括详细的实施方案与计划、施工计划安排以及预计的工期，要有明确的阶段性目标控制点及相应的保证措施。

（2）因不可抗力或不可归责于乙方的原因导致工期延误，需修订或更改本项目施工计划时，乙方应向甲方提出申请，并阐明原因；对确因不可抗力事件或有正当理由的，甲方应当准予修订或更改施工计划。未经甲方的事先书面同意，不允许对已经审查批准的施工计划做修改。

26.9 开始施工

乙方应在满足下列各项条件之后的 7 日内，向行业主管部门提出办理施工许可手续的申报：

（1）项目已列入项目所在地年度基本建设计划；

（2）施工图设计文件已经审批；

（3）建设资金已经落实；

（4）建设用地（或单体控制性工程用地）已经批准；

（5）监理单位已按招标等方式依法确定；

（6）已办理质量监督手续；

（7）有明确的保证工程质量和安全生产的措施。保证工程质量和安全生产的措施应切实可行，具有针对性和可操作性，并明确相应的责任单位和责任人。

26.10 预期的施工延误

（1）如果乙方认为将不能按照项目计划中制定的阶段性目标控制点完成施工，或者工程没有达到项目计划的预期进度，乙方应及时书面报告甲方，包括以下详细内容：

1）阶段性目标控制点不能或预计不能达到；

2）导致延误或预期延误的原因；

3）达到预期目标控制点的预计天数，以及对本项目施工产生的可预见的负面影响；

4）乙方采取或将采取的克服或减少延误及其影响的措施。

（2）上述通知的送达并不能解除乙方合同项下的任何义务。如果甲方认为乙方采取的措施或提出的建议并不足以克服或减少延误或预期延误，则甲方可以要求乙方采取合理的、进一步的措施来克服或减少延误。乙方原因导致工期延误，乙方应执行甲方的上述指示且执行相应指示所产生的费用由乙方承担，不计入项目总投资。

26.11 上报义务

（1）在项目竣工日前，乙方应每月向甲方提交一份项目的施工进度、资金使用报告。该报告应根据项目计划，详细说明已经完成的和在建的工程、资金使用情况，同时还应说明甲方可能合理要求说明的其他事宜。

（2）施工结束后3个月内，乙方应按约定向甲方提交完工工程的竣工图纸及其他技术和设计资料、施工记录以及甲方可能需要的其他资料的副本，数量和形式由甲方根据需要另行通知。

26.12 拒绝工程

在竣工日前的任何时候，甲方有权以书面形式通知乙方，拒绝不符合本合同要求的任何工程、材料或设备，并要求乙方在规定的时间内按规定的内容改正工程或替换合适的材料或设备。乙方应收到书面通知之日起15个工作日内执行并将结果报甲方核备。

26.13 文明施工和安全生产

在本项目施工期间，乙方应当采取有效措施文明施工，同时严格执行国家有关安全生产的法律、法规及规章制度，并履行以下义务：

（1）防治因施工导致的环境破坏和污染；

（2）落实施工区域内的安全措施；

（3）按规定处置建筑垃圾和工程渣土；

（4）保护施工区域内的各种管线；

（5）处理因本项目工程施工引起的其他问题。

### 第27条 建设期的审查和审批事项

建设期内甲方根据本合同约定对项目施工相关事项的审查和审批，均不免除乙方在本合同项下对项目优化设计、建设施工、运营和维护有关的责任。

甲方不因进行审查而对本项目的工程建设质量或建设工期承担任何责任。

### 第28条 工程变更管理

28.1 变更权

在履行合同过程中，经甲方同意，监理人可按合同约定的变更程序向乙方或承包人作出有关甲方要求改变的变更指示，乙方或承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则甲方应承担承包人损失。甲方对本项目提出的工程变更，导致工程量增加或减少的，工程数量由乙方编制，经监理工程师初审，报经甲方或其委托造价咨询机构审核通过后，进入竣工结算。

没有监理工程师的变更指示和甲方的变更书面通知，乙方不得擅自变更。乙方提出的工程变更要求，必需是出于优化方案、节省开支等合理或经济性考虑，在报甲方或其委托的造价咨询机构批准后实施，优化方案的变更不得降低原设计标准。

28.2 乙方或承包人的合理化建议

在履行合同过程中，乙方或承包人对甲方要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与甲方协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第“28.1 变更权”款约定向乙方或承包人发出变更指示。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，甲方可按国家有关规定给予奖励。

28.3 变更程序

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更通知。变更通知应说明变更的具体内容和甲方对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。实施方案经甲方同意，并由监理人审核后，按照规定的程序上报审批，审批同意后，由监理人按第“28.1 变更权”款约定发出变更指示。

（2）乙方或承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对甲方要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与甲乙双方共同研究，确认存在变更的，应在收到乙方书面建议后的14 日内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）乙方或承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。甲方、乙方或承包人、监理人研究决定后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

28.4 设计变更管理

（1）乙方或承包人不得擅自修改设计标准和工程规模。

（2）对于政府相关部门在项目“施工图设计”中批准的供水排水工程及结构标准、厂房及综合楼面积大小、设计标准和工程规模等，乙方或承包人不得擅自修改；也不能通过降低结构安全系数或其他途径试图缩减投资规模。

（3）在工程施工前或施工期间，为优化完善设计、提高工程质量、加快工程进度、节约工程投资等目的，乙方或承包人可对已经政府相关部门批准的设计方案提出适当的修改、变更意见，设计变更应符合相关技术标准和设计规范要求，并按照主管部门颁发的设计变更管理办法履行审批手续。对于一般设计变更由监理单位审核后报甲方审批后交原设计单位出具设计变更图纸或《设计变更通知单》；对于重大设计变更必须提交给上级主管部门审批或协调；还需将修改后的施工图纸报送原审查机构进行复审，并将审查情况报告原备案机关。

以下设计内容发生变化而引起的工程设计变更为重大设计变更：

（1）工程规模、建筑物等级及设计标准

1）供水排水工程结构标准的变化，如供水工程的供水范围、供水量、输水流量、关键节点控制水位的变化，排水工程的污水处理范围、污水处理量的变化；标准厂房、综合楼及配电房规模及结构标准的变化；配套工程规模及结构标准等的变化；

2）工程等别、主要建筑物级别、抗震设计烈度、洪水标准、除涝（治涝）标准的变化。

（2）总体布局、工程布置及主要建筑物

1）总体布局、主要建设内容、主要建筑物场址的变化；

2）工程布置、主要建筑物型式的变化；

3）主要给水排水建筑物基础处理方案的变化；

4）项目建筑工程主要技术方案的变化。

（3）施工组织设计

1）主要料场场地的变化；

2）主要建筑物施工方案和工程总进度的变化。

28.5 变更指示

（1）变更指令只能由监理人发出，监理人下达指令后，承包人可进行施工。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。乙方或承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

28.6 变更执行

乙方或承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响。

28.7 延期

28.7.1 延期的提出与批准

（1）由于下列任何一个事件引起施工延误，乙方有权要求延长预计的交工日期：

1）甲方违反本合同的主要条款；

2）项目范围变动；

3）因甲方及客观原因未能及时完成建设用地的征收与补偿工作；

4）为保护在建设用地范围内发现的历史文物；

5）甲方提出的或经甲方同意的设计变更导致的完工延误；

6）发生不可抗力。

（2）上述延期乙方按下列程序申报后才可以获得批准：

1）乙方在延误事件发生后15日内向甲方提供一份书面通知，声明要求延期，而且这份通知应说明造成预计的交工日期延误的原因及影响程度；

2）乙方应向甲方合理证明预计的交工日期已被或将被延误；并且乙方已经采取一切合理的措施将延期减少至最低。

（3）在任何情况下，乙方都不得因本身违反合同项下的任何义务而要求延期。

28.7.2 决定延期期限

（1）甲方应在接到乙方按本合同第 28.7.1项约定所发通知的 15日内，根据情况，决定是否对预计的交工日期进行延期，然后通知乙方。该通知应包括被授予的延长的期限。如果甲方不允许延期，应说明理由。

（2）甲方做出延期的决定应公平合理并符合本合同的约定。

28.7.3 延期责任

### 除非本合同另有约定外，乙方应承担非甲方原因造成的延期损失或损害。与延期有关的任何事项所产生的损失或损害。

### 第29条 项目投资控制

29.1 造价咨询单位的选择

（1） 政府或有权部门甲方依法通过招标等方式选择具备相应资格条件的第三方中介机构进行项目全过程造价控制，并与其签订造价服务合同，并向乙方提供一份《造价服务合同》原件。该合同费用在甲方对造价咨询单位形成的过程文件、成果文件及相关工作进行审核并通过后，由乙方支付，由乙方承担，费用计入项目总投资。

（2）全过程造价咨询单位应依据国家规定和造价服务合同约定履行造价咨询职责。

（3）全过程造价咨询单位对竣工结算进行独立审查，为确定项目总投资提供依据。

29.2 造价咨询单位的日常工作与管理

包括以下内容：

（1）按照甲方委托参与本项目建设期的工程造价控制；

（2）按照甲方要求参加关于项目投资、工程造价的相关会议；

（3）审核工程索赔、工程量经济签证及清单综合单价；

（4）参与工程各类经济合同的起草或审核；

（5）协助审核设计变更；

（6）审核工程计量；

（7）现场成本控制及相关报告、报表的编制；

（8）参与工程主要材料的市场调查、提供参考信息；

（9）完成竣工结算内部审核及报告；

（10）配合完成政府相关部门的结算、决算审计工作。

29.3 乙方应配合的工作及要求

（1）新增综合单价的报批；

（2）新增材料单价的报批；

（3）现场签证须由甲方、乙方和承包人、监理公司的现场代表签章为有效。发生工程变更时，乙方或承包人即刻通知甲方及监理公司现场代表现场共同确认，乙方并于7日内向监理公司提交工程变更申请表，监理公司、甲方14日内给予确认，若超过期限则视为默认，若乙方未按时提交，则不予认可。

（4）本工程初验结束，总承包人按本合同第12条约定在进入运营期后90日内编制结算资料，乙方复核后报送财政评审或审计单位（或其委托的造价咨询公司）审核。

交工验收后，甲方可要求乙方按本合同约定编制该工程的竣工决算，并报送财政评审或审计单位（或其委托的造价咨询公司）审核确认。

### 第30条 征地拆迁和安置

30.1 征地拆迁

由甲方及政府方负责完成项目范围内的工程建设用地及所需的施工临时用地的征用及拆迁工作，乙方按照可研报告及批复的金额支付相关费用。

30.2 应免除甲方的责任

应由乙方负责但未依法及时申报有关征用土地手续，未及时足额支付征地拆迁费用、临时用地费用，未及时提出临时用地申请，或由于其他应由乙方负责的原因，导致项目建设工期延误给甲方或第三方造成经济损失的，乙方应承担责任并予以补偿。

30.3 应免除乙方的责任

因甲方或第三方原因未能及时完成征地拆迁工作而使本项目无法按时开工，甲方应顺延建设期，如延期开工超过3个月，增加的相关工程费用按照相应法律法规及行业标准给予确认。

### 第31条 项目验收

31.1 工程验收标准及程序

（1）工程验收标准和规范按国家或者钦州市现行规定执行（以最高标准为准），由项目所在地建设工程质量及安全监督管理部门负责监督。

（2）未经验收或验收不合格项目不得进入运营期。

（3）项目验收程序为初验和竣工验收。验收程序按钦州市相关的质量验收规程或办法执行。工程验收合格并且备案资料符合相关规定，进行工程竣工验收备案。

31.2 总承包人的配合工作

（1）总承包人应积极配合乙方按验收的内容和程序完成工程验收和备案工作。

（2）总承包人自行组织有关人员进行评定，并向乙方提交工程《完工报告》，申请初步验收。

（3）项目初步验收合格后，乙方组织工程验收。工程验收合格后，乙方持验收报告及有关文件，报建设行政主管部门备案。

（4）竣工验收不合格，项目不得进入正式运营，进行整改直至验收合格。

（5）项目验收期间质量监督机构进行工程质量检测所需的费用由责任方承担。若因乙方质量等原因造成的，由乙方自行承担，不计入项目总投资内。

31.3 未进行验收

（1）乙方对未进行竣工验收，竣工验收不合格或未备案的项目进行运营的，其运营所得属于非法所得，其经营投入由乙方自行承担，不计入项目运营成本或总投资，甲方有权责令其停止运营，进行整改直至验收合格；同时，甲方有权没收其非法所得，并按本合同第66条的约定扣除乙方的违约金。

（2）若甲方提出竣工验收后 30 日，乙方仍不能满足验收要求的，甲方将责令改正，对责令改正后仍不能满足组织竣工验收的，甲方有权责令其停止运营，进行整改直至验收合格；同时，甲方有权按本合同第66条的约定扣除乙方的违约金。若整改后仍不能满足验收要求的，甲方有权解除合同并由乙方负责赔偿由此造成的损失。

（3）如因甲方原因导致项目无法进行竣工验收的，不视为乙方违约，乙方不承担未按时竣工验收的责任。

31.4 环保、水保、档案等专项验收

（1）按照有关规定，乙方应当在项目竣工后按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。乙方在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

除按照国家规定需要保密的情形外，乙方应当依法向社会公开验收报告。同时，由环境保护行政主管部门对项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或是使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况，进行监督检查。

（2）乙方应配合甲方按照国家有关规定，办理水保、档案等专项验收。

### 第32条 工程建设保险

（1）从开工日起至项目签发竣工验收鉴定书止，乙方必须为项目投保建筑工程一切险、第三者责任险等，其保险金额应由合同投保方支付并应足以保证本项目永久工程、临时工程和设备、材料的现场重置。建筑工程一切险、第三者责任险由乙方承担，并纳入项目总投资。其余如货物运输保险、施工机具综合保险、雇主责任险等其余所有保险均由承包人自行承担。

（2）乙方或承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保工伤保险和法律法规规定的相关保险。

（3）由于乙方或承包人未按本合同约定办理某项保险，或未能使保险持续有效的，导致受益人未能得到保险人的赔偿，则受益人原应从该项保险得到的保险金应由乙方或承包人自行支付。

（4）其购买保险后，应将保险合同复印件、保险单证复印件加盖公章交甲方备案。

鉴于PPP项目所涉风险的长期性和复杂性，为确保投保更有针对性和有效性，建议在制定保险方案或签署保险合同前先咨询专业保险顾问的意见。

### 第33条 工程保修

（1）缺陷责任期自竣工验收合格之日起，期限为1年；

（2）保修范围包括但不限于供排水、厂房、综合楼建筑及其配套设施等所有设施。

（3）因甲方原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自乙方提交竣工验收申请报告之日起开始计算。

（4）工程竣工验收合格后，因乙方或承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则甲方有权要求乙方延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过2年。

（5）乙方应于缺陷责任期届满后7日内向甲方发出缺陷责任期届满说明，甲方应在收到缺陷责任期满说明后14日内核实乙方或承包人是否履行缺陷修复义务，乙方或承包人未能履行缺陷修复义务的，甲方有权扣除相应金额的维修费用。甲方应在收到缺陷责任期届满通知后14日内，向乙方颁发缺陷责任期终止证书。

（6）建设工程在保修范围和缺陷责任限内发生质量问题的，乙方或承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

### 第34条 建设期监管

34.1 招标监管

在项目建设期间，需要通过招标方式确定事宜，需由乙方提出采购需求报甲方审核（工程招标控制价（如有）必须报甲方审查），审核通过后由甲方或乙方组织招标活动，包括发售的各种资格预审文件、招标文件等招标资料；同时按有关法律法规报相关部门备案。

34.2 工程投资监管

甲方应按照本合同“第16条 投融资监管”的规定对乙方建设资金的筹措及使用进行监管。甲方有权委托具备相应资格条件的第三方中介机构对竣工决算进行独立审计，为确定项目总投资提供依据，聘请第三方中介机构的费用由乙方承担，并计入项目总投资。

34.3 甲方的监督

（1）甲方有权随时对项目的施工进度、质量、施工管理和资金使用等进行监督和检查。

（2）甲方若发现工程施工或所用材料等有不符合国家相关规定的质量标准时，有权要求乙方处理，直至符合质量要求为止。乙方应无条件服从，因此耽误的工期和造成的损失由乙方承担。

（3）乙方应按有关规定和甲方要求向甲方提交建设工程质量控制结果文件，并报告工程进度、质量管理、安全生产、环境保护等情况。

（4）乙方应按要求为甲方监督和检查提供协助和必要的设备。

（5）除甲方依照适用法律和本合同的约定进行的监督检查以外，经通知乙方后，甲方有权派代表对项目进行监督检查，由此产生的费用由甲方自行承担，除非监督和检查的结果表明工程、材料、设备等存在任何重大缺陷，在此情况下，乙方应自行承担监督和检查的费用。

（6）甲方没有监督、抽检施工工程，或者甲方不能监督、抽检施工工程，或者甲方拒绝监督、抽检施工工程，并不意味着甲方放弃本合同项下的权利，同时也不意味着乙方可以解除合同项下的任何义务。即便甲方已监督、检查也不能免除乙方依法、依合同约定的应该承担的一切责任。

### 第35条 建设期违约和处理

35.1 重大违约

如果乙方发生以下任一行为，属于重大违约，视为其放弃了项目的实施：

（1）书面通知甲方或其他以自己行为表示已经终止项目的投融资、建设或运营，并且不再重新开始项目的投融资、建设或运营；

（2）在开工日后60日内，乙方无正当理由仍未进行工程施工的；

（3）在不可抗力结束后且恢复施工条件 60日内不能重新开始施工（因不可抗力导致项目终止的情形除外）；

（4）在竣工日前，乙方擅自停止工程施工，或指示承包人从场地上撤走全部或关键的人员和设备。

但如果上述延误或停工是由于甲方违反本合同所致，则不能视为乙方放弃项目实施。

35.2 一般违约

（1）如果由于乙方的过失，使项目施工不能在预计的竣工日期内完成，甲方有权按本合同约定扣除乙方的违约金。甲方可要求乙方提交延误报告说明延误的理由，同时提交新的预计交工日期（新的预计交工日期与原预计交工日期之差不超过 3 个月），并为新的预计交工日期的实现提供保证措施。甲方审查并批准新的预计竣工日期后，乙方应严格执行。

（2）如果乙方不能使项目施工在预计的竣工日期后 3个月内完成，并且甲方有充分理由认为竣工时间延期过长，甲方有权按照本合同“第十三章 违约处理”的约定解除本合同。

35.3 项目管理目标的实现

如果初步验收、复验或竣工验收确定的工程质量低于本合同约定的质量目标，甲方有权按本合同“第十三章 违约处理”的约定扣除乙方的违约金。

## 第七章  运营和服务

### 第36条 政府提供的外部条件

除本合同约定的甲方应提供的建设条件满足基本运营要求外乙方因运营需求接入项目周边的水、电、网络、道路等，甲方应协调实现顺利对接。乙方应承担相关费用并纳入运营成本。

### 第37条 运营期及可行性缺口补助

37.1 运营期

（1）本项目运营期自全部项目竣工日的次日起至项目移交之日止。竣工日的次日为运营日（若甲方要求项目提前交付使用，则按多方认定的实际投入使用日为试运营日），自此进入试运营期（试运营期包含在建设期内），整个项目建设期+试运营期不超过三年，试运营产生的收入和成本按照试运营相关文件规定执行。

（2）试运营和正式运营应满足的前提条件执行本合同 “第31条 项目验收”有关规定。由于本项目共包括多个子项目，若部分子项目在 3 年建设期内提前建成的，按照“建成一个、验收一个、运营一个”的原则，分阶段开始运营维护，期末统一移交。政府方根据全部项目统一进入运营期后，结合合同约定的回报机制、绩效考核办法与结果运用进行支付，项目的运营绩效考核结果与项目的绩效付费挂钩。

37.2 可行性缺口补助

（1）运营期初年可行性缺口补助金额预算的确定

进入运营期前一年，甲方根据项目投资情况向财政部门申报政府可行性缺口补助预算。

（2）运营期其他年可行性缺口补助金额预算的确定

除运营期初年外其他年的可行性缺口补助金额由甲方按财政部门通知时间报可行性缺口补助预算金额，经甲方审核后按照预算编制程序和要求向财政部门申报财政预算。

（3）合作期间，甲方按照本合同“附件四 绩效管理初步方案”约定每年至少开展一次绩效评价，根据绩效评价结果调整可行性缺口补助金额。

（4）运营期可行性缺口补助的支付

1）支付期限

项目运营期（竣工验收合格之日起）内，甲方应当每年向乙方支付当年可行性缺口补助金额。一个运营年度分两次支付可行性缺口补助的费用，首次预付额为当年可行性缺口补助金额预算的60%（根据上年的绩效评估结果，应予扣除的费用在下年的首次预付额中予以扣减），支付时间为当年6月30日前；第二次付款为可行性缺口补助金额预算的40%，经财政部门审定后于当年12月31日前支付。可行性缺口补助金额最终确定后的10个工作日内，甲乙双方应将绩效评价结果及付费金额书面告知贷款银行。

运营期最后一年的可行性缺口补助：移交前支付当年可行性缺口补助金额预算的60%，剩余应付费用根据项目移交方案制定的绩效评价方案和结果进行确定，最迟于项目移交之日起的60日内支付。

若因财政部门的原因导致补助金额无法在指定时间到账，乙方给予甲方30个工作日的延续期，此延续期内甲方不承担责任，超过延续期后甲方仍未按时足额支付可行性缺口补助金额则按第66.3款约定执行。

2）甲方支付费用的具体时间安排应当考虑乙方为完成本项目进行的融资活动，具体支付计划将与相关融资合同约定的还款计划相衔接匹配，具体金额根据贷款利率等因素进行动态调整。

### 第38条 运营服务标准

38.1一般标准

（1）项目在开始运营前20个工作日内乙方必须按照投标文件承诺的相关内容编制上报运营管理维护方案及手册并经甲方审核批准。

（2）运营管理维护方案应明确运营维护目标和服务质量目标，并作为运营期考核的依据。

（3）运营维护目标、服务质量要求，乙方必须：

1）保证项目上的各种工程及设施等均处于良好的技术和安全状态，达到运营维护方案的服务水平目标，从而保证项目具有快速、畅通、安全、舒适、经济的使用功能；

2）无条件接受主管部门或其授权的机构的监督管理，接受其组织的运营维护大检查及质量评定；

3）每季度进行一次运营维护质量评定工作，并于每季度的首月10日前按有关规定向甲方报送运营维护质量的评定材料；

4）建立完善的巡视检查制度，按有关标准、规范建立完整的信息网络，及时、准确地掌握园区道路系统、供排水系统、供水厂、污水处理厂、标准厂房、综合楼、配电房等设施设备的状况及相关信息；利用数据统计或信息系统，对所巡查情况进行分析处理，根据评定结果提出运营维护对策，有依据、有计划、有针对性地安排运营维护项目，确保项目的运营维护质量和服务水平；

5）树立高度的服务意识和安全意识，在园区运营维护中，应满足供水、污水排放处理、园区道路设施等的需要，安全布控应按照相应的行业标准和规范进行；

6）树立高度的环保意识和责任意识，在园区运营维护中，应满足供水水质、园区噪声控制、空气质量控制、污水排放处理的相关行业标准和规范；

7）严格按照有关技术规范和标准进行运营维护作业，不断探索和应用新材料、新设备、新技术、新工艺，提高运营维护作业的时效性、机动性、安全性和可靠性；迅速、优质、高效地处理各类损害和障碍，确保运营质量；

8）建立健全供水、污水处理、标准厂房及综合楼维修等运营维护系统，搞好园区环境的美化与绿化工作，使项目的运营管理有序融入自然生态环境之中。

38.2具体标准

（1）生活用水执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准。

（2）废水：项目废水经污水厂处理后排放，执行《污水综合排放标准》（GB8978－2017）。

（3）固体废物排放：对于建筑垃圾应安排垃圾清理人员进行及时处理，对于生活垃圾应统一运到工业园区内的生活垃圾处理站进行统一处理。执行国家《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）中的有关规定。

（4）园区道路照明：执行《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015），在机动车交通道路照明标准值中，主干路的照度标准：路面亮度平均亮度维持值Lav=1.5/2.0cd/㎡，总均度最小值Uo=0.4，纵向均匀度UL最小值=0.7；路面照度平均照度Eav=20/30 lx，路面照度均匀度最小值UE≥0.4。次干道的照度标准：路面亮度平均亮度维持值Lav=0.75/1.0cd/㎡，总均度最小值Uo=0.4，纵向均匀度UL最小值=0.5；路面照度平均照度Eav=10/15 lx，路面照度均匀度最小值UE≥0.35，机动车交通道路的照明功率密度值LPD≤0.55W/㎡。

### 第39条  项目运营、维护和维修

39.1 一般要求

（1）在竣工日期之前，乙方应依据有关法律、法规的规定及投标时所承诺的目标编制运营、维护和维修手册（运营维护手册）并提交给甲方；运营维护手册经甲方批准后，乙方还应制定切实可行的实施细则。

（2）从竣工之日至合作期结束期间，乙方应依据甲方批准的运营维护手册、按照国家规定的技术规范和操作规程对项目及其附属设施进行日常检查、维护，保证项目一直处于良好的技术状态。

（3）从竣工之日至合作期结束期间，乙方应保证国家重要战略物资、设备运输及军事行动、抢险救灾等特殊情况下对项目的使用，保证安全畅通，该等费用计入项目总投资或运营成本（包括对设施的加固、维修等费用）。

（4）乙方可自主进行项目的运营、维护和维修工作，也可报请甲方备案后选择合格的具有相应资质的第三方运营维护队伍或其他专业公司进行运营、维护和维修工作，但乙方承担的责任不转移，由乙方承担主要责任。

（5）乙方应按照甲方的行业技术要求建立运营维护管理系统并按时无偿提供项目运营维护情况的有关信息。

（6）乙方应服从主管部门对项目运营统一管理的要求。

（7）乙方应负责筹措项目运营、维护和维修所需的全部资金。

39.2 执行新标准规定的变更

若有关供水水质、污水处理排放等的国家标准、行业标准以及广西壮族自治区、钦州市的标准发生变化时，如在现有技术上可行，则乙方应尽最大努力满足该等新标准，由此造成的运营成本上涨由甲方通过调整运营成本进行补偿。若需进行提标改造、技改，双方应就包括提标改造、技改工程的建设方案、建设费用及运营费用等达成一致后，由乙方负责具体实施，费用由甲方承担。

39.3上报程序

乙方应保存下列记录，并且每个月向甲方进行上报：

（1）对项目进行的任何维护或维修的报告；

（2）在任何时候甲方合理需要的关于项目的运营、维护和维修的资料。

39.4 安全及紧急事件

乙方应：

（1）为项目制定和提供全部必要的防灾体制与安全措施；

（2）经与甲方协商后，制定关于项目的应急预案；

（3）因恶劣天气、自然灾害、重大事故或其他紧急情况项目运营受到严重影响时，乙方应当服从甲方的指挥采取紧急措施，恢复项目运营。

39.5计划内暂停服务

（1）乙方应于每年 11 月 30 日前向甲方提交下一年度运营维护计划，并将拟进行的重大维护和更新工作上报甲方。如果有计划内暂停服务，乙方应提前至少30日将计划内暂停服务的预定日期书面通知甲方。甲方应在预计的计划内暂停服务开始之前给予书面答复，如果甲方没有在计划内暂停服务预定日期之前7日内给予书面答复，计划内暂停服务应被视为获得批准。

（2）甲方不得无故拒绝计划内暂停服务，乙方应尽最大努力使得计划内暂停服务的影响减到最小，每一运营年计划内暂停服务时间累计不得超过18日。

（3）如因经甲方批准的项目升级改造工程和其他工程的建设施工、测试或验收等而需暂停服务，甲方应与乙方根据实际情况友好协商确定暂停服务期限，该暂停服务期限将不计入计划内暂停服务期间，但因乙方自身原因导致的情况除外。

（4）乙方提供的暂停通知应包括以下内容：

A、计划内暂停服务的范围和理由；

B、计划内暂停服务的时间；

C、恢复正常运营服务的预计时间。

39.6计划外暂停服务

（1）若有计划外暂停服务，乙方应立即书面通知甲方，解释计划外暂停服务的原因以及提出更正计划外暂停服务的建议，并说明在此期间预计保证的运营能力。乙方应尽其最大努力在发现或者通知计划外暂停服务后24小时内恢复正常的服务。

（2）如果计划外暂停服务时间预计超过24小时，则乙方应采纳甲方关于处理计划外暂停服务的建议或意见。

（3）如果必要的更改措施预期需要超过48小时，乙方应通知甲方，并应尽最大努力使得计划外暂停服务的影响减到最小。

如果发生上述原因以及其他非乙方原因导致的计划外暂停而使乙方承担了任何行政处罚责任，造成的所有经济损失由甲方一次性补偿，包括但不限于由此导致的环保税费的增加、罚金、滞纳金和不能享受增值税返还优惠的损失、对第三方造成的违约或侵权赔偿等。

### 第40条 项目运营服务绩效考核标准

（1）在合作期内，乙方应指定专人建立项目的跟踪管理系统和定期检查制度，并按规定逐步完善各阶段的管理机制，自签订本合同起即开始填写项目管理记录，并建立优化设计、施工、运营各阶段的技术经济档案，为项目后评价工作积累完整的技术经济资料和数据。

（2）乙方应在项目通过验收并运营3～5年后（ 具体时间由甲方确定），组织由乙方和承担本项目可行性研究、勘察设计、施工、监理、运营管理等单位共同参与的项目后评价工作，甲方委托具有资质的第三方中介机构开展后评价并向甲方提交项目后评价报告。后评价报告应依据现行法律法规的规定并结合项目的实际需要编制，包含项目目标评价、项目实施过程评价、项目效益评价、项目影响评价和项目持续性评价。

### 第41条 项目大中修及更新替换

（1）项目大中修

本项目在质保期内出现质量的相关问题由承建方负责，质保期后发生项目大中修产生的费用，由乙方上报甲方批准后纳入运营成本。

（2）项目范围内的大型设施设备按照正常使用年限计提折旧，达最高使用年限后的更新替换产生的费用计入项目运营成本；因设备正常磨损产生的更新费用，计入项目运营成本。

### 第42条 运营期保险

（1）从项目签发竣工验收鉴定书之日起至合作期结束，乙方必须按照国家相关政策和规定及本合同约定进行投保。

（2）运营期保险内容：国家相关政策规定项目运营所必须的保险，至少需要购买的险种为雇主责任险、公众责任险。运营保险投保费用含在运营成本中。非必须购买的商业险，投保费用由乙方自行承担，不计入运营成本。

（3）乙方应确保该等保险在本项目运营期内持续有效。

（4）由于乙方未按本合同约定办理某项保险，或未能使保险持续有效的，导致受益人未能得到保险人的赔偿，则该赔偿由乙方支付。

（5）乙方购买保险后，应将保险合同、保险单证复印件交甲方备案。

鉴于PPP项目所涉风险的长期性和复杂性，为确保投保更有针对性和有效性，建议在制定保险方案或签署保险合同前先咨询专业保险顾问的意见。

### 第43条 运营期政府监管

43.1 监测评估

甲方将委托专业机构开展本项目的中期评估，中期评估按3～5年进行一次，重点分析项目运行状况和项目合同的合规性、适应性和合理性；及时评估已发现问题的风险，制订应对措施，并报财政部门备案。

43.2 应急预案

乙方应按国家应急管理相关法律、法规和政府相关规定，制定应急预案，并报甲方审查批准后执行。

43.3 临时接管

乙方或社会资本违反合同约定，威胁公共产品和服务持续稳定安全供给，或危及国家安全和重大公共利益的，甲方有权临时接管项目，直至启动项目提前终止程序。

甲方或政府可指定合格机构实施临时接管。临时接管项目所产生的一切费用，由违约方单独承担或由各责任方分担。乙方或社会资本应承担的临时接管费用，从运营期履约担保中提取。

根据现行立法规定，出现下列任意一种情形，甲方有权临时接管项目：

（1）乙方未违约情形下的介入

1）本项目存在危及人身健康或安全、财产安全或环境安全的风险；

2）介入项目以解除或行使甲方的法定责任；

3）发生紧急情况，且甲方合理认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染，并且会影响项目的正常实施。

甲方在介入项目之前15日之内发出书面通知，提前通知乙方，并且应当遵守甲方行使介入权的要求。在甲方介入的范围内，如果乙方的任何义务或工作无法履行，这些义务或工作将被豁免。因甲方介入引发的所有损失及额外费用均由甲方承担。

（2）乙方违约情形下的介入

1）未经政府批准，擅自转让、出租项目经营权的；

2）未经政府批准，擅自将所经营的财产进行处置或者抵押的；

3）因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

4）擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全的；

5）法律、法规禁止的其他行为。

如果甲方在行使监督权时发现乙方存在上述任何一种情形，甲方认为有可能需要介入的，介入前15日之内发出书面通知乙方并给予其60日内的期限自行补救；如果乙方在约定的期限内仍无法补救，甲方有权行使介入权。

甲方在乙方违约情形下介入的法律后果：甲方或政府方指定第三人将代乙方履行其违约所涉及的部分义务；任何因甲方介入产生的额外费用均由乙方承担，该部分费用可从担保中提取或者由乙方直接支付，不计入项目总投资或项目运营成本；如果甲方的介入仍然无法补救乙方的违约，甲方仍有权根据提前终止机制终止本合同。

（3）乙方无法继续经营，申请解除本合同时的临时接管：

乙方因不可抗力无法继续经营的，可以申请终止本合同。甲方临时接管该项目或者采取其他有效措施，保证本项目产品和服务的正常提供，并于接管之日起，按照规定确定新的运营方。

### 第44条 运营成本及调价

44.1 运营成本组成

（1）日常运营成本包括维修维护成本、人工成本、管理费用及必要的咨询费用等为保障项目正常运营的费用支出。

（2）大中修费用及更新改造费用

按照本合同“第41条 项目大中及更新替换”约定。

（3）特殊运营成本

若因非乙方原因导致的运营标准提升或运营范围超出本合同约定，则增加的运营费用据实结算。

（4）乙方应于进入运营期前一个月向甲方报送运营期初年运营维护计划；以后年度运营维护计划于上一年11月30日之前由乙方向甲方报送，运营维护计划应含运营维护支出明细。乙方应按经甲方审核认定后的运营维护计划开展项目运营维护工作。。

44.2 运营成本计价原则

（1）运营成本主要包括项目运营期间的运营维护成本及必要的合理回报。本项目以运营期第一年的实际运营成本为计算基准成本（基准运营成本不含大中修费用、设施设备的更新改造）的基础，由实施机构、财政局聘请绩效评价机构及审计机构对乙方第一年的实际运营成本进行评价及审计审定，并征求各有关部门的意见。在调查、审核和广泛征求、听取各方面意见的基础上，作出定价标准并形成结论。将定价标准结论上报钦南区人民政府进行审核，批准后发出向项目实施机构与乙方发出定价标准决定。合作经营期内，若因人员工资、管理费、居民消费价格指数等调价因素的变化，导致运营维护成本变化幅度累计超过±5%，则启动运营成本调价机制，否则运营期成本不做调整。

（2）基准运营成本每三年调整一次，第一次调整以第2年及第3年经审计的运营成本平均值确定；以后年度调整以近3年经审计的运营成本平均值确定。

（3）大修费在大修前由乙方提交大修实施计划书经甲方审核同意后，依法通过招标等市场竞争的方式确定费用，经审计确认后列入年度运营成本。

（4）项目公司高管人员工资不得高于《广西壮族自治区人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》（桂政发〔2018〕42号）文件规定的上限。

（5）若调价因素变化导致运营维护成本变化幅度累计超过±5%的，可启动运营成本调价机制。

（6）启动运营成本调价机制后，若运营成本进行调整，以新调整后的运营成本为以后年度的基准运营成本。

（7）若由于政府要求、法律变更等造成的乙方运营成本或资本性支出增加时，政府应按第50.2条中付费公式及乙方成交合理利润、折现率水平给予乙方相应补偿，并签订相关补充协议进行具体约定。

（8）除第41条约定的大中修及更新替换事项外，若乙方为确保和提高本项目相关设施运营条件和服务水平而计划对本项目进行其他必要的更新改造，应当事先将改造内容以专项报告形式上报甲方审批，审批后更新改造所时涉及的运营成本支出、资本性支出方可纳入当年的政府付费范围；乙方未经过甲方审批，而自行实施的更新改造，相关支出不纳入政府可行性缺口补助范围。

44.3运营成本调价

因人员工资、管理费、居民消费价格指数等调价因素的变化，导致运营维护成本变化幅度合计超过±5%的情况下，项目公司可申请调价程序调整运营维护成本，由相关部门审核通过后调价，调整后的运营成本作为下次核算调整的基准值。运营成本每三年调整一次。调价公式如下：

W=a×（Ln/Ln-3）+b×（En/En-3）+d×（CPIn×CPIn-1×CPIn-2）/10-6

Pn=Pn-3×W

Pn为第n年调整后的运营维护成本；

Pn-3为调整前的运营维护成本；

W为调价系数；

n指第n年是调整运营维护成本的当年。

在调整时，W的取值应大于等于1.05或小于等于0.95。

其中，

a+b+d=1，a是人工成本在初始运营养护成本中所占的比例；b是材料成本在初始运营维护成本中所占的比例；d是初始运营维护成本中除材料成本和人工费用以外的其他因素在初始运营维护成本中所占的比例；

Ln指在第n年钦州市统计局公布的在岗职工平均工资；Ln-3指在第n-3年钦州市统计局公布的在岗职工平均工资；

En指在第n年适用的材料成本；En-3指在第n-3年适用的材料成本；

CPIn指钦州市统计局公布的在第n年获知的第n-1年的居民消费价格指数（上年=100），CPIn-1指钦州市统计局公布的在第n-2年的居民消费价格指数（上年=100），CPIn-2指钦州市统计局公布的在第n-3年的居民消费价格指数（上年=100）。

运营期间国家税收政策发生变化，税费据实际税负调整。

### 第45条 运营期违约和处理

45.1 违规收费

如果乙方违反本合同约定，存在违规收费或私自截留收入的行为并经核实，甲方除没收其非法所得之外，还将视情节的轻重给予适当的处理；触犯刑法的，应依法移交司法机关追究刑事责任。

45.2 未按规定运营维护

乙方未按照国家及省市规定的技术规范和操作规程进行项目维护的，或者虽已按规定进行维护但不能达到本合同“第38条 运营服务标准”约定的运营维护目标或服务质量目标的，甲方有权按本合同“第67条 违约行为的处理”的约定扣除乙方的违约金。在这种情况下，甲方可直接委托或通过招标形式选择相应单位对项目进行维护和维修，维护及维修的费用经结算后由乙方负责承担。

## 第八章  项目移交

### 第46条 移交前准备

本合同约定合作期满前12个月为项目移交前过渡期，相关要求如下：

（1）甲方或政府指定主体应组建项目移交工作组，根据项目合同约定与乙方确认移交情形，制定资产评估和性能测试方案。

项目移交方案应包括应移交的资产、资料明细，双方各自委派的移交人员及移交的程序等内容。

（2）在合作期满之日，双方按审定的移交方案组织资产移交；

（3）乙方应协助办理登记在乙方名下的应移交资产、资料的过户变更登记手续。

### 第47条 项目移交

47.1 移交范围

在合作期满后，乙方应采取所有必要的措施和行动（包括签订任何文件），向甲方无偿移交：

（1）项目及其附属设施；

（2）至少满足项目正常运营6个月所需要的备品、备件；

（3）与项目的投融资、设计、建设施工、采购、运营管理维护和移交有关的文件、手册和记录等；

（4）与项目有关的所有未到期的担保、保证和保险的受益；

（5）与项目运营和维护有关的所有技术；

（6）所有与项目及其资产有关的乙方的其他权利。

47.2 移交标准

在合作期满至少6个月前，甲乙双方联合聘请具有相应资质的第三方中介机构对项目的技术状况进行检测并经工程质量监督机构认定。经检测，服务水平应达到本合同第38条的约定并且符合核定的技术等级和标准，乙方方可按照有关规定向甲方办理项目移交手续；服务水平未达到本合同“第38条 运营服务标准”的约定或者不符合核定的技术等级和标准的，乙方应当在甲方确定的期限内（30日内）进行维护维修直至达到要求。乙方未在甲方确定的期限内完成维护工作或维护工作未达到标准的，甲方有权按本合同第67条的约定扣除乙方的违约金。在这种情况下，甲方可直接委托或通过招标等形式选择相应单位对项目进行维护和维修，维护及维修的费用经结算后由乙方负责承担。

通过最后恢复性大修，项目公司应确保关键设备的整体完好率达到100%，主体结构整体完好。

由于本款原因导致甲方未能在移交日接管该项目的，乙方收费的权利仍在移交日终止，项目的收益权归甲方。

47.3 移交程序

47.3.1 合作期的最后2年内，涉及项目的对外投资、资产处置、资金调度等重大经营、财务决策应由甲方和乙方双方共同商定。

47.3.2 在合作期满至少12个月前，甲方按《中华人民共和国审计法》等有关法律法规的规定对乙方进行全面审计。

47.3.3 在合作期满至少12个月前，双方按合同约定联合检查项目的资产、资料、运营状况等全部内容。

47.3.4 在合作期满至少3个月前，乙方应负责解除和清偿本项目中的所有债务、留置权、抵押、质押及其他请求权（甲方同意保留的除外），做好向甲方移交项目的必要准备。甲方不承担乙方在本项目合作期内形成的任何债务、担保以及应向任何第三方负有的责任。

47.3.5 在项目移交前，甲方可以在移交日前6个月内，采用双向自由选择的方式与经甲方选拔的乙方工作人员签订移交日之后的劳动合同。乙方应予以配合，对乙方未被甲方聘用的人员，乙方应负责进行妥善安置，甲方不承担任何责任。

47.4 对甲方人员的培训

47.4.1 在合作期结束前至少12个月，乙方应向甲方报批有关项目运营、维护和维修以及对甲方人员培训的计划。在合作期结束至少6个月前，乙方应按照甲方批准的培训计划完成培训工作，并在合作期结束前至少3个月内，乙方应让甲方指定的受训人员共同参与项目的运营维护和维修工作。

47.4.2 双方应联合对甲方的指定人员的培训结果进行检查，以确认他们能正确运营、维护和维修本项目。

47.4.3 乙方应负责承担培训费及培训人员的住宿和餐饮费。

47.5 技术移交

（1）项目移交时，乙方应当将项目运营和维护所需要的所有技术（包括通过技术转让或技术许可的方式从第三方取得的技术），全部移交给甲方或政府指定的其他机构，并确保甲方或政府指定的其他机构不会因使用该等技术而遭到任何侵权索赔。

（2）如果有关技术为第三方所有，乙方应当在第三方签署技术授权合同时即与第三方明确约定，同意乙方在项目移交时将技术授权合同转让给甲方或政府指定的其他机构。

（3）如果有关技术的使用权在移交时已期满，乙方有义务协助甲方取得该等技术的使用权。

47.6移交费用

除法律规定应由甲方承担的费用外，甲方无需向乙方支付本合同“第47条 项目移交”中的相关移交产生的费用。

47.7 风险转移

除非本合同另有约定，乙方负责承担在整个合作期内项目的损失或破坏，但不负责承担由于甲方的行为或疏忽、或由于甲方违反本合同所引起的损失或破坏。乙方不再对本项目移交期满后出现的非乙方原因造成的损失或破坏承担责任。

47.8 移走物品

（1）合作期满后，甲方有权书面通知乙方拆除不在移交范围内的设施，乙方应及时拆除，逾期不拆除的，甲方依法申请强制拆除，拆除费用由乙方承担。

（2）除本合同第47条约定的资产和甲方通知予以保留的物品外，乙方应在合作期满后60日内自行移走留在项目范围内的其他物品和财产。如果乙方未按时移走上述物品和财产，甲方在书面通知乙方后，有权采取任何行动对上述物品和财产进行处理，费用由乙方承担。

（3）乙方应负责赔偿甲方为行使本条款下的权利而产生的任何费用或遭受的损失或对第三方承担的责任。

47.9 乙方的承诺

乙方应严格履行本条约定的各项义务，积极配合甲方完成移交工作，无偿协助办理产权变更手续（国家强制性规定另有规定的除外）。

### 第48条 移交质量保证

项目移交工作组应严格按照性能测试方案和移交标准对移交资产进行性能测试。性能测试结果不达标的，移交工作组可要求社会资本或乙方进行恢复性修理、更新重置，未在约定的时间内进行维修或更新重置的，甲方有权提取乙方的移交维修保函。

### 第49条 移交违约及处理

如乙方在合作期满后未履行本章规定的各项义务，甲方将强制接管项目，并由乙方无条件承担由此产生的一切费用及延期移交项目给甲方造成的各项损失。

## 第九章 收入、成本与补助

### 第50条 运营收入

50.1 乙方收入来源

（1）本项目为经营性收费不足以覆盖投资成本、需政府补贴部分资金的准经营性项目，项目营业收入主要来源于污水处理费、供水收入、厂房及综合楼租金收入。

（2）政府给予乙方的可行性缺口补助。

（3）运营期乙方须发挥专业优势，充分发掘项目相关盈利点，甲方积极争取政策支持。经政府有权部门审批，开展多种经营，经营收入按一定比例纳入项目基本收入，从而减少可行性缺口补助。

50.2 项目回报机制

本项目回报机制为可行性缺口补助，其计算公式如下：

公式中：i=1,2,3……17（当年运营期折现年数）；

N为财政运营补贴周期（年）；

K为绩效评价结果；

贷款利率：本合同中贷款利率为实际融资利率为准，但最高不超过社会资本中标的LPR5Y+【】BP。

折现率：即中标折现率【】%。

合理利润率：即中标合理利润率【】%。

（1）社会资本承担的权益投资=社会资本项目资本金投入

（2）年到期融资本金及利息=融资本金×[贷款利率×(1+贷款利率)n] ÷[(1+贷款利率)n-1]

（3）年度运营成本：主要指本项目运营管理过程中产生的相关费用，包括相关业务成本、管理费用等，但不包括折旧与摊销。最终以通过调价机制调整后的运营成本为准。

本项目运营成本分为日常养护费用、大中修支出、工资福利费、其他费用、管理费用和销售费用等。

（4）当年相关税费：仅指运营期包括的增值税、附加税、所得税等。

（5）政府补助资金：如上级补助资金、地方配套补助资金、贴息等。

（6）合作期间内，项目若获得国家、省级、州级的奖励或补助资金，或争取到国家、省级的专项补助资金，视为政府方投入，经双方协商，作为项目资本公积，或抵减政府支出责任。

可行性缺口补助根据绩效评价结果付费。

本项目还款方式及融资额度以融资合同约定为准。

### 第51条 运营成本及调价

本项目运营成本及调价按照“第44条 运营成本及调价”执行。

### 第52条 财务监管

（1）乙方实施预算管理，并接受甲方的监督。合作期每年年底，乙方将次年的建设与经营预算（包括次年的主要资本支出、融资和对外经营计划以及相应所需的主要费用预算等）上报甲方确认，甲方有权与乙方协商调整相关预算（若需降低预算金额，应当经贷款银行书面同意）。年中乙方根据项目实际建设和经营情况，可以对已上报预算向甲方申请调整。

（2）甲方有权聘请第三方中介机构对乙方经营成本（包含建设成本、财务费用、维修费、材料费等）进行监管和审核，并对乙方的经营状况进行评估，对乙方提出的预算调整申请作出答复。

（3）甲方将对乙方进行定期审计，按年度确认乙方实现的各项投资、成本和收入，计算政府可分成或需给予乙方的财政付费额度。

（4）乙方应按本合同约定提供相应的财务报告以及预算执行分析报告，并对甲方的成本监管和审计工作予以积极配合。

（5）乙方应建立专用账户，并接受甲方对该账户资金的监管。

### 第53条 违约事项及其处理

详见本合同“第十三章 违约处理”。

## 第十章 不可抗力

### 第54条 不可抗力的定义

54.1 定义

“不可抗力”系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：

（1）自然灾害：如地震、飓风、台风、滑坡、旱灾、海啸、火山爆发或水灾等；

（2）社会异常事件：如战争、武装冲突、社会动乱、暴乱、罢工（乙方或承包人的人员骚乱或罢工除外）、恐怖行为、封锁、戒严或军事力量等；

（3）流行病、瘟疫、核反应、辐射、化学或放射性污染、空中飞行物体坠落；

（4）考古或文物保护等。

54.2 适用于乙方的例外

乙方不应将下列情况视为不可抗力：

（1）由于乙方或承包人的过失而引起的对任何批复的撤销；

（2）委托的建设施工、运营管理单位、承包人或任何分包人的疏忽、违约或责任；

（3）材料、设备、机械或部件的任何潜在的缺陷、故障或正常损坏，或因其原因导致的交付延误；

（4）贷款银行或金融机构因项目公司自身原因不能及时提供资金；

（5）纯属乙方或承包人原因导致的骚乱或罢工。

54.3 适用于甲方的例外

甲方不应将下列情况视为不可抗力：

（1）政府对项目的征用、征收、没收或国有化；

（2）法律变更；

（3）政府的封锁、禁运、进口限制、配额或配给。

54.4 为尽量减少不可抗力事件导致的项目损失，乙方应通过购买保险等方式来积极防范和转移此类风险。

### 第55条 不可抗力事件的认定和评估

不可抗力事件由声明受到影响的一方提供其发生的证明材料，另一方在接到对方书面材料后十日内对不可抗力事件是否发生作出认定。不可抗力事件确实发生的，双方将共同委托具有相应资质的评估机构对不可抗力事件对合同履行造成的后果进行评估。

### 第56条 适用于甲乙双方的例外

（1）声明受到不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后24小时内，或已经意识到发生不可抗力的时候，尽快以书面形式通知对方。该通知应详细说明不可抗力的性质、开始的日期、预计持续时间以及对受影响方履约本合同下的义务所造成的影响。

（2）受不可抗力事件影响的一方应采取合理的努力以缓解不可抗力的影响，并承担采取这种措施时可能发生的费用。双方应协商决定采取合理的措施以减少不可抗力对双方造成的损失。双方应对不可抗力产生的后果承担各自的费用，除非本合同另有约定。

（3）如果声明受到不可抗力影响的一方已经按照本款的约定进行了通知，并且符合本合同“第26条”的约定，则履行本合同项下的义务所需的期限就可进行适当的延长，延长的期限应等同于不可抗力对该义务所造成的影响的期限。

### 第57条 不可抗力事件的处理

57.1 履约终止

（1）任何一方因不可抗力事件的影响而不能履行本合同项下的义务时，有权中止其履约行为，并且不应被视为违约，不应承担违约责任。

（2）声明受到不可抗力影响的一方只有在签订本合同时不能合理预见这种情况，或尽管采取了一切努力，仍无法避免或克服这种情况时，才可按本款（1）项中的约定中止履行本合同。

（3）不可抗力一经结束，或意识到不可抗力即将结束时，声明受到不可抗力影响的一方应尽快以书面形式通知对方，并立即恢复履行本合同项下的义务。

57.2 合同解除

不可抗力事件发生后，双方将根据不可抗力对本合同履行的影响，依据下列情形决定继续履行或者解除本合同，决定解除本合同的，还应按照本合同第57条的约定处理。

（1）如果发生的不可抗力事件对项目损坏严重，使乙方损失巨大，履行本合同的能力受到严重影响，而此种损失不在保险之列，或者可得到的保险赔偿不足以补救此种损失所需费用的80%，可以认定项目不可修复或不值得修复。补救此种损失所需费用以双方认可的评估机构确认的金额为依据确定。若双方不能在接到另一方书面通知后十日内对评估机构达成一致意见时，双方同意由政府指定的评估机构进行评估。一旦认定项目不可修复或不值得修复，任何一方均有权通知对方解除本合同。经协商认定项目可修复或值得修复，双方将就项目继续建设或补救项目损失事宜进行协商，并达成一致。

（2）如果不可抗力妨碍或阻止一方履约的时间，自此种不可抗力发生之日起超过30日，双方应协商决定继续履行本合同的条件或协商解除本合同。如果双方在此种不可抗力发生后90日内不能协商决定继续履行本合同的条件或协商解除本合同，双方均有权书面通知对方解除本合同。

（3）因不可抗力造成本合同完全或部分不能履行的，免除完全或部分不能履行本合同的责任。

57.3 风险分担

不可抗力造成的损失先由保险获益进行填补，不足部分由各责任方按相关法律法规要求承担。

## 第十一章  法律变更

### 第58条 法律变更的约定

除非本合同另有明确约定，在建设期内一项或多项法律变更，使乙方对本项目的固定资产投资减少或在项目合作期限内一项或多项法律变更，使乙方的经常性支出减少，并且上述减少未因其他法律变更而相应抵消，甲方可以书面形式通知乙方要求根据“第50条 运营收入”对本合同项下的运营期可行性缺口补助进行调整。反之，则由乙方可以书面形式通知甲方要求根据“第50条 运营收入”对本合同项下的运营期可行性缺口补助进行调整。

### 第59条 法律变更的调整

若发生第58条规定情形时，法律变更造成固定资产投资累计减少的，由甲方根据“第50条 运营收入”相应调整运营期可行性缺口补助金额；法律变更造成经常性支出减少的，由甲方在每个经营年按照减少的经常性支出调整运营期可行性缺口补助金额。反之，则由甲方在每个经营年按照增加的经常性支出调整运营期可行性缺口补助金额。

## 第十二章  合同解除

### 第60条 合同解除的事由

60.1 有下列情形之一的，本合同可予以解除：

（1）发生不可抗力事件，导致合同不能履行或不能实现合同目的，或者合同必须变更而各方不能就合同变更达成一致的；

（2）发生法律变更，导致合同必须变更，各方不能就合同变更达成一致的；

（3）合同一方严重违约，导致合同目的无法实现；

（4）因乙方原因导致乙方无力继续经营，发生破产等情形；

（5）合同各方协商一致；

（5）项目因社会公共利益需要被依法征收；

（6）项目公司不能满足绩效考核；

（7）法律规定或合同约定的其他事由。

60.2 因乙方严重违约，甲方可提出解除合同的事由包括：

（1）本合同第60.1款约定的解除合同的情形；

（2）若单项工程资金链一次性持续中断超过3个月，或单项工程资金链多次中断累计超过120日；

（3）由于乙方的过失，导致项目连续停工时间超过3个月。

（4）工程质量事故造成直接损失超过200万元或造成恶性社会影响；

（5）发生安全重大及特大事故；

（6）政府或住建部门书面通知对施工现场安全文明施工整改且超过三次未整改。

60.3 因甲方严重违约，乙方可提出解除合同的事由包括：

（1）本合同第60.2款约定的解除合同的情形；

（2）由于法律、法规、政府政策的变化或甲方的原因，致使本合同无法继续履行或本合同目的无法实现，并且乙方提供了充足的证据证明两者之间的因果联系。

（3）由于甲方的原因3个月内未能提供可施工场地，导致乙方不能按时施工，乙方有权提出解除合同。

### 第61条 合同解除程序

61.1 不得擅自提前终止或解除

除本合同第60条约定的合同解除情况外，非经对方同意，任何一方不得擅自提前终止或解除本合同，本合同授予的经营权应在合作期满时结束。

61.2 合同解除程序

（1）合同任何一方依据本合同第60条的约定解除合同的，应当发出解除通知，在收到通知15日之内双方协商是否解除。

（2）接到解除通知的一方有异议的，可以按照本合同第68条约定请求相应机构确认解除通知的效力，但争议期间对相关问题的处理，仍以解除通知有效为前提。

（3）若本合同解除后的其他事宜按照“第62条 合同解除后的财务安排”、“第63条 合同解除后的项目移交”的约定处理。

（4）从本合同解除之日起乙方不再享有项目经营权。

### 第62条 合同解除后的财务安排

本合同解除后，甲方或指定的机构有权替代乙方接管本项目与相关资料等，有权无偿使用或许可与项目相关的第三人无偿使用与本项目有关的知识产权，继续组织投资建设或经营。但甲方根据以下公式向乙方支付提前终止补偿款：

（1）本合同到期终止：无需支付；

（2）本合同因故提前终止，按下表进行终止补偿：

提前终止补偿情形及补偿表

| 条款号 | 合同提前终止之情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 因项目公司原因终止 | 建设期终止时，为A1-B |
|  |  | 运营期终止时，为A2-B+P |
| 2 | 因政府方原因终止 | 建设期终止时，为A1+B |
|  |  | 运营期终止时，为A2+B+P |
| 3 | 法律变更或政府行为 | 建设期终止时，为A1+35%B |
|  |  | 运营期终止时，为A2+35%B+P |
| 4 | 不可抗力 | 建设期终止时，为A1-C-D |
|  |  | 运营期终止时，为A2-C-D |

A1：项目公司尚未收回的投资，即已完工程建安费、工程建设其他费和累计计取的建设期利息（以经审定的为准）；

A2：终止日剩余年限内尚未支付的可用性服务费现值（折现率XX%）及其乙已经发生但甲方尚未支付的运维绩效服务费；

B：合同约定的违约方应支付的违约金（通常按项目建设投资的一定比例计算）；

P：终止后乙方应向政府方或其他机构移交的运营维护相关的零部件、备品备件等的评估值；

C：发生不可抗力情形时，根据合同及相关保险合同约定，项目公司（含贷款方）实际获得的保险赔款；

D：发生不可抗力情形时，因项目公司投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如有）。

如属项目公司违约，政府方发出的终止情形的，则政府方有权自本项目提前终止日起算一年内（如剩余合作期短于一年的，则本处指余下的合作期）分期分批次向项目公司支付补偿金，具体分批次的支付比例及时间进度安排由政府方确定。

特别说明：

1）乙方违约导致本合同提前终止，若按照对应公式计算终止结算金额的值为负数，则乙方应向甲方支付本条所述负数的绝对值作为补偿金。

2）甲方对于乙方的补偿须以乙方还清其届时所有负债（金融机构债务除外，但乙方应有相应措施保证甲方补偿用于该部分债务偿还）为前提。

3）若因乙方违约导致提前终止并按以上公式计付提前终止结算金额，则甲方不应再就同一违约事项提取履约担保。

4）本合同提前终止导致乙方清算，遵照有关约定执行。投资协议另有约定的，从其规定。

### 第63条 合同解除后的项目移交

无论因何种原因导致合同解除，双方均应遵守下列约定：

（1）乙方应当将与本项目有关的全部资料包括勘察设计文件、前期工作报告、项目经营权质押登记文件、财务凭证等移交甲方；

（2）乙方应自本合同终止之日起30日内成立清算组，依法履行清算职责；

（3）乙方应采取各项有效措施解除附着在项目固定资产上的或依托在项目上的任何种类或性质的债务、担保物权等第三人权利；

（4）在甲方接管权利前以乙方名义所发生的一切债权、债务由乙方享有和承担；

（5）甲方接管权利前乙方对外签订的一切合同，对甲方无约束力，但原施工、监理、勘察设计、维护单位要求继续履行合同的，甲方有权与之协商一致后对原合同有关条款予以变更，变更后的施工、监理、勘察设计、材料供应、维护等合同继续履行。对原合同有关条款的变更不能达成一致的，甲方有权要求其退场，因此发生的一切后果由乙方承担；

（6）合同终止后，甲方有权依法收回项目建设用地；

（7）自提前移交日起，项目协调委员会立即转为移交委员会，该移交委员会中双方的人员保持原项目协调委员会的组织，但移交委员会负责人由甲方或政府指定主体担任；

（8）提前移交日后三（3）日内，移交委员会应组织有关专家对项目设施进行移交前检测，并尽可能地完整记录项目设施在当时的运营状态及相关技术数据，并形成“提前移交报告”；该报告应不迟于提前移交日后十五（15）日内完成；

（9）乙方应确保移交委员会和专家组能够为本条（8）中检查、记录和制作提前移交报告之目的自由进入项目设施；

（10）提前移交报告应作为“实际终止日”后十二（12）个月的缺陷责任认定的依据，对双方均具有约束力。

### 第64条 合同解除的其他约定

64.1 特殊情况下的短期征用

（1）特殊情况下的短期征用，主要是指经项目所在地政府批准，在紧急情况下政府出于国家安全、抢险救灾或其他考虑对于项目的短期征用，而并非提前收回本项目。

（2）乙方同意政府在特殊情况下按照本合同约定短期征用本项目，本项目只能向政府同意的事项开放。

（3）乙方在征用期间暂停享有项目的经营权，征用结束后，乙方恢复享有项目的经营权。征用期间不影响本合同约定的甲乙双方的权利义务责任。

（4）乙方因项目被征用所遭受的损失，由决定征用的政府按征用时的法律、法规、规章以及相关文件对乙方进行适当补偿。双方之间应就支付的数额和支付时间达成协议。如果达不成协议，双方可按本合同“第十四章”的约定提请争议解决。

64.2 合同解除谈判

项目合同解除谈判过程中，项目由甲方接管、在此期间乙方有义务维持项目持续运行，保证相应服务的持续性和稳定性。

64.3 不影响采取补救措施

任何一方行使终止本合同的权利并不排除该方采取本合同或法律赋予的任何其他补救措施。

## 第十三章  违约处理

### 第65条 违约行为认定

65.1乙方违约的情形

在合作期内发生的下列情况属乙方违约：

（1）乙方未按本合同第20条约定支付前期工作费用；

（2）乙方未按本合同第26.1款约定编制实施性施工组织设计或未通过审核；

（3）乙方未按本合同第39.1款约定编制运营管理维护方案及手册或未通过审核；

（4）乙方为社会资本在项目实施过程中抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金；项目资本金及其他建设资金不能按计划分期足额到位，造成项目资金链中断；

（5）乙方发生本合同第35.1款约定的视为放弃施工的行为；

（6）乙方在施工招标及工程实施过程中，故意造成项目总投资超过批复概算总投资；

（7）乙方未按本合同第31条约定进行初步验收、复验或竣工验收；

（8）由于乙方的原因，使项目施工不能在预计的竣工日期内完成；

（9）乙方未完全履行本合同第八章约定的移交义务；

（10）乙方未能按本合同第11条约定向甲方交纳或者未足额交纳履约担保；

（11）乙方违反本合同第71.3款约定，转让本合同或本合同项下任何权利或义务；或其任何资产；或者未遵守股东协议约定，随意改变乙方内部的股权比例；

（12）乙方利用本项目进行欺诈等违法活动的；

（13）因乙方原因导致乙方不愿或无力继续经营，或发生清算、不能支付到期债务、破产；

（14）初步验收、复验和竣工验收确定的工程质量低于本合同第26条约定的质量标准；

（15）乙方未能按本合同第7.3款约定完成相关应由其完成的工作（非乙方原因除外，但乙方应提供该项证明）；

（16）乙方未能按本合同第26.4款约定完成每月向甲方提交一份项目的施工进度、资金使用报告的上报义务等内容；

（17）乙方未能按本合同第38条约定完成上报运营管理维护方案及手册并经甲方审核批准等内容；

（18）项目运营服务标准低于本合同第38条约定的质量标准；

（19）乙方未按第26.4款（3）、（4）实现承诺，被甲方或监理人及政府相关部门检查发现累计3次以上未符合安全生产的情况时；

（20）乙方违反本合同约定的其他主要义务。

65.2 甲方违约的情形

在合作期内发生的下列情况属甲方违约：

（1）重大调整。如果在项目的施工图设计批准后，甲方就本项目的技术标准、主要控制点和建设规模等重要因素，向乙方提出调整与变更，致使乙方需要进行工程变更设计、重新采购主体设备，导致工程中途停建、缓建，使工程不能在预定日期完工的；

（2）甲方未按时完成应由甲方负责的项目前期工作，导致项目未能按时开工或竣工；

（3）未按工程建设进度完成征地拆迁工作，导致项目未按约定时间开工或未及时完工；

（4）未按合同约定足额支付运营期可行性缺口补助；

（5）甲方未将注册资本、项目资本金与乙方同比例、同时间注入；

（6）运营期未按时组织绩效评价；

（7）甲方违反本合同约定的其他主要义务。

### 第66条 违约责任承担方式

66.1违约责任承担方式

合同任何一方不履行本合同约定的义务，守约方可视违约方违约的程度单独或并列行使下列权利：

（1）责令违约方在指定期限内改正；

（2）要求违约方按本合同第66.2款、第66.3款的约定支付违约金；

（3）若违约金不足以弥补损失的，要求违约方继续赔偿损失；

（4）在违约方支付违约金、赔偿损失后，依照本合同约定解除合同或要求违约方继续履行本合同。

违约方依照上款约定承担民事责任后，不影响其依法承担行政责任、刑事责任。

66.2 对乙方违约的处理

66.2.1 乙方发生本合同第65.1款（5）、（11）、（12）、（13）项约定的违约情况时，甲方有权按本合同第60条约定解除合同，若造成甲方损失的，应赔偿甲方实际损失金额，并扣除造成损失金额的20% 作为违约金。违约损失由双方共同确认。

66.2.2 乙方发生本合同第65.1款（6）项约定的违约情况时，甲方有权对因乙方原因导致超出概算部分投资不予认可。

66.2.3 乙方发生本合同第65.1款（8）项约定的违约情况时，每延误1日，甲方有权从建设期履约担保中扣除 壹 万元作为违约金。

66.2.4 乙方发生本合同第65.1款（14）项约定的违约情况时，如果初步验收、复验和竣工验收确定的工程质量均未达到合格标准，要求返工至合格同时甲方有权从履约担保中扣除每次每项  伍  万元的违约金，并有权按本合同第61条约定立即解除合同。

66.2.5 乙方发生本合同第65.1款（1）、（4）、（7）、（9）、（10）、（15）、（17）、（19）项约定的违约情况时，甲方将向乙方发出书面通知要求其改正，乙方须向甲方支付每次每项  伍  万元的违约金；乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权视其影响程度扣除相应履约担保金，并按本合同第60条及第61条约定解除合同。

66.2.6 乙方应按本合同第26.3款（3）项约定及相关法律、法规、规范标准进行安全文明生产，若违反相关规定，则应承担相应责任。

66.2.7 乙方发生本合同第65.1款（18）项约定的违约情况时，如果项目运营维护未达到合格标准，要求整改同时甲方有权从运营期履约担保中扣除每次每项  伍  万元的违约金。

66.2.8 乙方发生本合同第65.1款（2）、（3）、（16）项约定的违约情况时，甲方将向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，每延误1天，乙方须向甲方支付每天  壹  万元的违约金。

66.3 对甲方违约的处理

66.3.1甲方发生本合同第65.2款（4）项约定的违约情况时，甲方按同期LPR五年期利率支付乙方逾期付款的利息，由此造成乙方损失的，由甲方承担赔偿责任。

66.3.2甲方发生本合同第65.2 款（1）、（2）项约定的违约情况时，乙方将向甲方发出书面通知要求其改正；甲方未在规定期限内予以改正的，应赔偿乙方实际损失金额，并扣除造成损失金额的20%作为违约金，违约损失由双方共同确认，同时乙方有权按本合同第60条约定终止合同。

66.3.3 因甲方或客观原因未按照项目建设进度完成征地拆迁工作，乙方可向甲方发出书面通知要求其尽快完成征地拆迁工作；甲方未在规定期限内予以完成的，乙方有权提出调整建设内容。同时甲方向乙方支付乙方已实际支付的本项目的经政府审计机关或部门确认的前期费用（不含乙方实际未支付费用的融资成本），参照当期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算利息，甲方不再承担乙方其他损失及相应违约责任。

66.3.4 甲方未按时足额认缴项目公司注册资本和项目资本金的，经乙方催告后 30 日内仍未到位的，甲方需向乙方支付每天未出资额的万分之五作为违约金。但最终的违约金不超过项目总投资的20%。

66.3.5 甲方合同约定足额支付运营期可行性缺口补助，每延迟壹天，甲方须向乙方支付每天未出资额的万分之五作为违约金。但最终的违约金不超过项目总投资的20%。

66.3.6 每年5月31日前组织完成项目绩效评价，如未按时完成项目绩效评价，由此产生的责任由甲方承担。

### 第67条 违约行为处理

（1）合同任何一方违约后，对方可书面告知违约方发生的违约事实与理由，并有权责令违约方在30日期限内改正。

（2）被告知违约的一方收到违约告知书后，有权在改正期内对对方的告知提出异议，或者在改正期限内予以改正，不能按期改正或改正未达到约定条件的，立即告知对方事实与理由。

（3）违约告知方接到告知异议书后有权重新核实情况，并将结果通报告知异议人；在90日内未告知核实结果的，视为违约告知异议成立。

（4）违约方未在被告知的改正期内改正违约行为的，告知方有权依据本合同第66条的约定，要求违约方承担违约责任，并且继续履行本合同；或者依据本合同第61条约定与对方签订解除协议或向对方发出解除通知，并按照本合同“第十二章”约定处理其他事宜。

## 第十四章  争议解决

### 第68条 争议解决方式

68.1 协商

当发生因履行、违反、终止本合同或因本合同的无效、解释而产生任何争议、纠纷或索赔要求（统称为“争议”）时，双方应首先通过友好协商的方式解决。

友好协商应以相关法律、法规以及合同约定为依据，遵循公平原则。友好协商30日仍未解决的，或合同任何一方拒绝友好协商的，另一方均可向项目调解委员会申请调解。

68.2 调解

（1）如发生合同争议，可由双方成立一个由3名甲方代表、3名乙方代表和1名甲乙双方均认可的独立代表组成的项目调解委员会进行调解。任何一方均可在通知另一方后更换项目调解委员会成员。该委员会的所有决定均应得到委员会全体成员的一致通过方为有效。

（2）项目调解委员会调解事项包括：

1）双方在项目设计、建设施工、运营管理方面的分歧和移交标准、移交程序；

2）在发生不可抗力影响项目建设、运营时讨论应采取的措施；

3）为解决本合同项下的争议任命财务专家或专家小组；

4）双方同意的其他事项。

（3）项目调解委员会的一致决议对双方均有约束力。项目调解委员会在60日内无法协商解决，则应适用本合同第68.3款的规定。

（4）项目调解委员会的各项费用由甲乙双方平均分担。

68.3 诉讼

如果争议未能根据本合同第68.2款予以解决，则合同任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 第69条 争议期间的合同履行

（1）在对争议进行友好协商、调解、司法判决时，除涉及争议的条款外，本合同其余部分继续履行，拒不履行造成损害的应向对方承担赔偿责任；除法律规定或另有约定外，任何一方不得以发生争议为由，停止项目设计、建设施工、运营服务、停止项目运营支持服务或采取其他影响公共利益的措施；不能确定与争议是否有关的条款或其他条款，在必须履行时，双方均应继续履行。

本条前款约定不影响双方根据司法裁判调整已经进行的行为及后果。

（2）与本合同的成立、生效、效力以及解除有关的争议，无论是友好协商、调解期间，还是提请司法裁决期间，任何一方终止履行本合同的，不影响对方根据司法裁决追究终止履行合同一方的民事责任。

（3）本合同第68条规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

## 第十五章  其他约定

### 第70条 合同变更与修订

对本项目项下各方所签署的法律文件（包括但不限于本合同、投资协议及其他法律文件）的任何修改、补充、解除、撤销应当由相关当事方协商达成一致并签署书面协议，且取得贷款银行的事先书面同意，并将相关协议原件报贷款银行备案，在法律法规要求的情况下相关当事方还应经相关政府部门批准。未经贷款银行书面同意而签署的相关协议，视为未达到生效条件，不具备法律效力。

### 第71条 合同的转让

71.1 甲方的转让

未经乙方事先书面同意（除甲方出现职能分离、与县政府的其他机构合并等情况外），甲方不能转让本合同或本合同项下的任何权利或义务。

71.2 乙方的转让

（1）在项目合作期内，未经甲方同意，乙方不得转让本项目的经营权，或者改变乙方内部的股权比例。

（2）在项目合作期内，未经甲方同意，乙方亦不能转让本合同或本合同项下任何权利或义务，或其任何资产，或者改变乙方内部的股权比例。

（3）法律法规允许的其他情况。

### 第72条 保密

甲方和乙方应对本合同的内容和项目的所有应保密的信息及文件保密。未经对方同意，不得向任何人或单位披露或者泄露本合同和本项目所包含或涉及的任何内容，但以下情况除外：

（1）对各方负有保密义务的职员、法律顾问的披露；

（2）根据法律规定有权了解本合同内容的司法、行政机关的披露；

（3）为满足本合同的生效条件而向有关部门或人员所作的披露；

（4）为了本项目的融资而向有关金融机构所作的披露。

### 第73条 信息披露

为维护公共利益、促进依法行政、提高项目透明度，合同各方有义务按照法律法规和项目合同约定，向对方或社会披露相关信息。可以是经审计的年度财务报表；项目运营情况、技术状况、监测数据等。

### 第74条 廉政和反腐

（1）合同双方应恪守廉洁从政、廉洁从业和防范腐败的责任。

（2）合同双方的业务活动应坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和本合同另有约定除外），不得损害国家、集体和公众利益，不得违反工程建设管理法律、法规和规章制度。

（3）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（4）如果乙方采用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了甲方工作人员的行为，或欲获得或已获得超出合同约定以外的额外收入或利益，则甲方应按有关法纪严肃处理当事人，且乙方应对其上述行为造成的工程损害、甲方的经济损失等承担一切责任，并给予赔偿。情节严重者，甲方有权终止本合同并采取司法手段追究其责任。

### 第75条 不弃权

合同任何一方均不被视为放弃本合同中的任何条款，除非该方以书面形式做出放弃。合同任何一方未坚持要求对方严格履行本合同中的任何条款，或未行使其在本合同中约定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

在中国法律、法规允许的范围内，双方对于本合同项下权利的未行使或延误行使不应视为对该权利的放弃，而且对该权利的单独或部分行使也不能阻止任何未来对该权利的行使。

### 第76条 通知

（1）本合同项下双方往来的所有通知、声明等函件均应采用书面形式，并以下列方式之一送达：

1）直接递交；

2）传真或电子邮件；

3）特别专递、挂号信。

（2）采用直接递交或以传真或电子邮件方式送达的，则到达的日期被视为送达当日。

（3）如果是以特别专递、挂号信送达的，则以签收凭证载明的日期视为到达的日期。

（4）合同双方的通讯地址如下：

甲方： 钦南区金窝工业园管理委员会

地址：

邮编：             收件人 ：

电话：             传  真 ：

乙方： （项目公司名称）

地址 ：

邮编：             收件人 ：

电话：             传  真 ：

任何一方住所地变更应通知对方。通知到达对方后，随后的通知、声明等函件应按新地址送达。

### 第77条 合同适用法律

本合同及所有附件皆适用中华人民共和国法律、法规。解决合同履行过程中遇到的争议问题，启动协商解决和司法程序也完全适用中华人民共和国相关法律、法规。

### 第78条 适用语言

本合同订立及执行过程中所采用的语言为中文。

### 第79条 适用货币

本合同所涉及经济行为采用的支付货币均为人民币。

### 第80条 合同份数

本合同正本 2 份 、副本10份，合同双方各执正本 1份，副本 5份。合同正本和副本具有同等法律效力。

（此页无正文，为签署盖章页）

甲方：钦南区金窝工业园管理委员会

授权代表：

职务：

签字：

乙方：

法定代表人或授权代表：

职务：

签字：

日期：       年   月   日

## 第十六章 项目合同附件

本协议附件包括：

附件一：本项目已经被列入财政部PPP综合信息平台系统的证明文件

附件二：政府授权甲方作为本项目实施机构并代表钦南区政府与乙方签署本合同的文件

附件三：风险分配表

附四：绩效管理初步方案。

### 附件一：本项目已经被列入财政部PPP综合信息平台系统的证明文件

### 附件二：政府授权甲方作为本项目实施机构并代表钦南区政府与乙方签署本合同的文件

### 附件三：风险分配表

| 风险类型 | 风险细目 | 风险分配描述 | 预计风险分担划分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 政府部门 | 社会资本 | 共同承担 |
| 法律政策风险 | 征地和审批延误导致工程建设滞后 | 政府承担一切审批、征地和安置范围内的工作以及解决好后续遗留问题。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：政府承担全部征地风险。 |  |  |  |
|  | 政策决策失误风险 | 政府的决策程序不规范、前期准备不足、信息不对称等导致项目决策失误。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：政府承担政策决策失误风险。 |  |  |  |
|  | 公众反对风险 | 由于各种原因导致公众利益得不到保护或受损，从而引起公众反对项目建设所造成的风险。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：政府承担政策反对风险。 |  |  |  |
|  | 全国性及省级相关政策变更 | 全国性和广西壮族自治区一级相关政策的变更风险由双方共同承担。 |  |  | ✪ |
|  |  | 具体安排：由政府和社会资本共同承担全国性及省级相关政策变更风险。 |  |  |  |
|  | 地方性相关政策变更 | 地方性相关政策的变更（钦州市、钦南区）带来的风险将由政府承担。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：政府承担地方性相关政策变更风险。 |  |  |  |
|  | 政府信用风险 | 政府不履行或拒绝履行合同约定的责任和义务而给项目带来直接或间接危害的风险。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：政府承担政府信用风险。 |  |  |  |
|  | 法律变更风险 | 由于执行、颁布、修订、法律解释等导致项目的合法性、收费、合同有效性等发生变化，危害项目正常建设和运行，导致合同失效或形成经济损失。 |  |  | ✪ |
|  |  | 具体安排：项目公司承担法律变更的风险，如无法继续按照原有条件继续履行合同的，则允许项目公司提前解除PPP项目合同，双方各自按股权占比承担相应支出责任。 |  |  |  |
| 合同履约风险 | 合同文件冲突 | 在PPP项目合同签订时，可能由于双方认知差错、预见不足、信息错误等原因，造成合同约定不明，明显有失公允的法律后果。如果责任难以划分，则由政府和社会资本共同承担。 |  |  | ✪ |
|  |  | 在PPP项目合同签订时，可能由于双方认知差错、预见不足、信息错误等原因，造成合同约定不明，明显有失公允的法律后果。如能区分过错方，过错为社会资本方的，由社会资本方承担该风险。 |  | ✩ |  |
|  |  | 在PPP项目合同签订时，可能由于双方认知差错、预见不足、信息错误等原因，造成合同约定不明，明显有失公允的法律后果。如能区分过错方，过错方为政府方的，由政府方承担该风险。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：PPP项目协议中增加风险协商机制，该安排将有利于降低双方的交易风险，加强竞争。 | - |
| 资金风险 | 利率波动风险（不含恶性通货膨胀） | 在合作期内全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR波动风险由政府承担。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：根据最新5年期以上LPR利率调整政府缺口补助。 |  |  |  |
|  |  | 在合作期内，实际上调基点高于社会资本中标投报上调基点的，超出部分由社会资本承担。（融资成本=5年期以上LPR+社会资本投报上调基点） |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：当实际上调基点高于社会资本中标投报上调基点时，政府付费金额不予调整，付费金额按照社会资本投报的上调基点计算。 |  |  |  |
|  | 社会资本融资风险 | 因社会资本或项目公司原因造成未按PPP合同进行配套出资影响建设进度和工程造价等风险，由社会资本承担；如对政府方造成损失的，需足额赔偿政府方。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：合同体系中明确社会资本方融资义务。 |  |  |  |
|  | 政府配套资金风险 | 因政府方原因造成未按PPP项目合同进行配套出资影响建设进度和工程造价等风险，由政府承担；如对社会资本形成损失的，需足额赔偿社会资本。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：合同体系中明确政府方融资义务。 |  |  |  |
| 市场风险 | 建设期市场风险 | 项目建设所需原材料价格上涨和用工成本上涨，会导致投资额增加的风险。 |  |  | ✪ |
|  |  | 具体安排：项目公司做好市场预期准备工作，超过调价机制范围的投资增加不计入项目总投资。 |  |  |  |
|  | 运营成本变动风险 | 运营期间人工成本、材料成本、居民消费价格指数等市场因素变化导致运营维护成本增加的风险。 |  |  | ✪ |
|  |  | 具体安排：PPP项目合同中约定，由双方合理共担。 |  |  |  |
|  | 收费标准变动风险 | 对于政府定价的收费项目，污水处理定价标准、供水价格的变化由政府负责。在项目公司成立后，建议项目公司适当参与政府相关收费标准的制定工作。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：在价格调整机制中考虑收费标准变动进行政府补贴的调整。 |  |  |  |
|  |  | 对于非政府定价项目，如厂房、综合楼等租赁费用的定价标准，在项目公司成立后，由双方协商确定，根据钦南区的实际情况及与拟入驻企业的接洽情况，制定合理可行的收费标准；实际收费标准变动的风险由项目公司承担。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：在价格调整机制中考虑收费标准变动进行政府补贴的调整，并在绩效考核中对项目公司收费能力进行考核。 |  |  |  |
|  | 市场需求不足（出租率过低）风险 | 本项目由政府和社会资本共同负责招商引资，双方应积极引导企业入园。政府方承担部分招商引资风险，该部分作为吸引社会资本入驻的条件。该部分市场不足的风险应由政府方承担，剩余由运营期完成的招商引资风险由社会资本承担。本方案安排社会资本承担80%的招商引资风险，因社会资本原因，招商引资能力弱，使出租率过低，使用者付费收入不足，由社会资本承担该部分风险。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：社会资本承担80%的招商引资风险，80%使用者付费不足的风险由社会资本承担。不得调整可行性缺口补助。 |  |  |  |
|  |  | 本项目由政府和社会资本共同负责招商引资，双方应积极引导企业入园。本方案安排政府方承担20%的招商引资风险，因政府方原因，使项目出租率过低，使用者付费收入不足，由政府方承担该部分风险。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：政府承担20%的招商引资风险，20%使用者付费不足的风险由政府方承担，该部分使用者付费不足时，调增可行性缺口补助。 |  |  |  |
| 技术风险 | 技术装备和人员不能满足建设需求 | 对于技术装备和人员不能满足设计及建设的需求，由社会资本承担相应的风险。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：明确项目实施方案，不得调整投资。 |  |  |  |
|  | 施工组织设计不当所带来的风险 | 除因政府强制变更导致的设计缺陷外，项目方案设计不合理以及适用性不强，导致项目建设不合理、技术方案出现较大变更、建设费用增加、工程拖延等，由此造成的损失由社会资本承担。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：明确项目实施方案，不得调整投资。 |  |  |  |
| 外部协作条件风险 | 建设期外部协作条件风险 | 在建设期间，受到外购原材料供应商和关键技术分包商等的配合程度影响，由社会资本承担相应风险。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：社会资本承担相应风险，且不得调整投资。 |  |  |  |
|  | 运营期期外部协作条件风险 | 外购材料供应与关键技术分包商配合不足导致项目无法正常运营，由社会资本承担相应风险。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：不得进行成本调整。 |  |  |  |
| 建设风险 | 超投资风险 | 因政府规划或地方政策改变等政府的原因导致项目竣工结算总投资金额超过项目初步设计概算总投资的风险，由政府方承担。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：增加的投资金额在竣工结算时据实结算。 |  |  |  |
|  |  | 因社会资本方或施工方管理能力不足造成建设成本超支等社会资本的原因导致项目竣工结算总投资金额超过项目初步设计概算总投资的风险，由社会资本方自行承担。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：增加的投资金额不在竣工结算中列支，由社会资本补充出资。 |  |  |  |
|  |  | 经政府方和社会资本方协商同意，或因不可预见的地质水文原因等不可抗力因素导致项目竣工结算总投资超过项目初步设计概算总投资的风险，由政府和社会资本方共同承担。 |  |  | ✪ |
|  |  | 具体安排：由政府和社会资本方共同承担。 |  |  |  |
|  | 意外因素和管理因素造成的工期延误 | 因征地拆迁与补偿等意外因素造成的工期长期延误的风险由政府方承担。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：不得调整投资。 |  |  |  |
|  |  | 除不可抗力导致的工期延误外，如因社会资本管理不当，造成工期延误社会资本应承担相应风险； |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：不得调整投资。 |  |  |  |
|  | 勘察设计风险 | 本项目初步设计、勘察设计在招标后由项目公司负责，因此勘查设计深度不足所带来的施工相关风险由项目公司承担。 |  |  | ✩ |
|  |  | 具体安排：不得调整投资及可行性缺口补助金额。 | - |
|  | 工程质量风险 | 因施工单位违背建设程序、未经论证即仓促开工、未经竣工验收就交付使用或因原材料品质差等问题引起的工程质量风险，由社会资本应承担。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：不得调整投资。 |  |  |  |
|  | 工程变更风险 | 由政府方原因导致的工程内容变更，如政府出于提高项目建设及运营效率所提出的变更导致而增加费用等。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：此原因引起的工程设计变更所带来的成本和投资增加，政府允许调增投资和可行性缺口补助金额。 |  |  |  |
|  |  | 由于社会资本原因引起的工程内容变更。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：此原因引起的工程设计变更所带来的成本和投资增加，社会资本方自行承担该部分风险。 |  |  |  |
|  |  | 由于客观因素，如不可抗力、恶劣地质和特殊岩土导致工程内容变更引起风险。 |  |  | ✪ |
|  |  | 具体安排：此原因引起的工程设计变更所带来的成本和投资增加，政府与社会资本方共同承担该部分风险。 |  |  |  |
|  | 工程安全风险 | 在项目建设过程中，如由于操作不当、文明施工不到位或安全设施不齐全等问题导致的安全事故等风险由社会资本承担。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：不得调整投资。 |  |  |  |
| 运营管理风险 | 租金收费风险 | 由于社会资本招商引资能力弱，企业入驻率不足导致相关收费不足、收不到租金的风险，由社会资本承担。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：加强招商引资，社会资本承担相应风险，不得调整可行性缺口补助金额。 |  |  |  |
|  |  | 由于政府方承诺的入驻企业入驻率不足导致项目公司相关收费不足、收不到租金的风险，由政府方承担。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：政府方承担相应风险，调整可行性缺口补助金额。政府方可根据招商引资时签订相应违约条款向入驻企业追究违约责任。 |  |  |  |
|  |  | 由于项目公司经营管理不善，导致企业入驻后流失率高或是企业收费能力不足，由此产生租金收费低或是收不上来租金费用等情况，使用者付费收入不足的风险，由社会资本承担。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：不得调整可行性缺口补助，应提高公司运营能力水平，加强收费管理及入驻企业续租管理，确保园区收费正常进行。 |  |  |  |
|  | 污水厂（一期）污水处理水质不达标风险 | 由于进水水质不达标，处理厂的设施设备无法对污水进行达标处理后排放的，造成相关风险，包括但不限于二次污染。 |  |  | ✪ |
|  |  | 具体安排：相关风险由社会资本和政府共同承担，加强进水的监控，加强对入驻企业的要求，制定相关的规定。 |  |  |  |
|  |  | 由于进水水质以外的因素导致出水水质无法达标，如设备设施损坏，药剂不合规等，造成的水质不达标的风险，由社会资本承担。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：社会资本承担相关风险，及时进行维修并承担相关损失，相关成本自行承担。 |  |  |  |
|  | 供水厂（一期）水源水质及供水水质不达标的风险 | 由于水源水质不达标，导致出水水质无法达标，造成污染风险和饮用水风险。在设备技术条件之外的因素造成的风险由政府承担。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：一旦发生水源点水质不达标，项目公司应及时通知政府，由政府做好通知和承担寻求备用水源的工作。 |  |  |  |
|  |  | 由于水源水质以外的因素导致水质无法达标，造成的水质不达标的风险，由社会资本承担。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：社会资本承担相应责任，须及时更新设备或是改善工艺，保证水质达标。 |  |  |  |
|  | 污水处理服务费、供水价格收取风险 | 在项目的运营过程中，由于政府定价过高或政府配合力度不够等导致供水/污水处理收费不足的，由政府承担收费不足的风险。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：由政府承担相应风险，并在之后的运营期间协助项目公司收费。 |  |  |  |
|  |  | 在运营期间，由于项目公司管理不善或是收费能力不足而导致的供水/污水处理费收费风险，由社会资本承担相应风险。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：社会资本承担相应风险，加强运营管理能力，及时收费。 |  |  |  |
|  | 项目运营商违约 | 项目公司应承担相应风险。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：相关损失由项目公司承担，项目公司通过运营合约确定与运营商责任、购买保险降低经济损失、制定合理备选方案降级运营风险，政府不得进行可行性缺口补助金额调整弥补损失。 |  |  |  |
|  | 运营管理费用超支 | 本项目的运营管理主要为园区的环保、安全、建构筑物维护维修管理及污水处理厂、供水厂的日常运营，基于项目本身的特点，存在很多不确定性，运营管理不当会造成运营成本增加； |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：运营管理不善导致的费用超支，相关损失由项目公司承担。，政府不得进行调整付费额度弥补超支费用。 |  |  |  |
|  | 财政预算不足 | 本项目回报机制为可行性缺口补助，主要通过政府支出责任对本项目进行补贴，该支出责任政府需有能力通过财政预算予以实现。若项目通过财政承受能力论证，则该风险相对较小。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：将每一年度政府支出责任纳入预算管理。政府承担相应风险。 |  |  |  |
|  | 开发经营失败、资金链断裂、项目公司破产 | 社会资本承担项目运营、开发，由其自行组织，故由此产生的风险由其承担。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：政府方风险转移，由社会资本原因导致的开发经营失败、资金链断裂、项目公司破产，政府不得进行付费调整以弥补社会资本全部损失，并且政府有权要求社会资本补偿政府损失。 |  |  |  |
|  | 运营维护能力不足，绩效评价得分低，不能足额获得可行性缺口补助 | 因社会资本运营维护能力不足，绩效评价得分低，不能足额获得可行性缺口补助，社会资本应承担相应风险。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：政府方风险转移，政府根据绩效付费，不足部分不予以补助并按照绩效管理规定要求项目公司予以改正。社会资本应改善管理水平，减少运营成本。 |  |  |  |
|  | 违反相关法律法规的规定进行违规操作或运营 | 在项目的运营期间，项目公司违反相关法律法规的规定进行违规操作或者运营产生的风险由社会资本承担。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：政府方风险转移，恢复原状，如有损失需赔偿，但不得进行可行性缺口补助调整。 |  |  |  |
| 环境影响风险 | 环境污染等风险 | 建设施工、运营过程中的环境污染风险由社会资本承担。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：不得进行可行性缺口补助金额调整，项目公司应加强建设技术和质量管理，通过购买保险等措施减少风险损失。 |  |  |  |
| 移交风险 | 不能在PPP合同约定的时间移交 | PPP项目合作到期后，项目资产未能根据合同约定时间按时移交。如责任难以划分的，则由政府方与社会资本方共同承担。 |  |  | ✪ |
|  |  | 区分导致项目不能按时移交的过错方，由过错方承担不能按时移交产生的或有损失。如责任难明，则共同承担。 |  |  |  |
|  |  | PPP项目合作到期后，项目资产未能根据合同约定时间按时移交。且能区分过错方，过错方为社会资本的，由社会资本承担不能按时移交产生的或有损失，同时承担不能按时移交的全部风险 |  | ✩ |  |
|  |  | PPP项目合作到期后，项目资产未能根据合同约定时间按时移交。且能区分过错方，过错方为政府方的，由政府方承担不能按时移交产生的或有损失，同时承担不能按时移交的全部风险。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：届时组建移交委员会，制定详尽的移交方案，保证项目按时按质按量移交。 | - |
|  | 未达到移交标准 | 移交资产未达到PPP项目合同约定的移交标准。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：整改达到移交标准后再移交，并由社会资本承担由此产生的一切损失，或对达到移交标准需投入的资金进行赔偿。 |  |  |  |
|  | 移交边界条件不完善 | 在PPP项目合作到期后，项目公司移交政府或政府指定的其他机构的资产移交边界不明确，政府与项目公司就移交边界难以达成一致，导致移交进度缓慢或不必要的亏损。如责任难以划分的，则由政府方与社会资本方共同承担。 |  |  | ✪ |
|  |  | 在PPP项目合作到期后，项目公司移交政府或政府指定的其他机构的资产移交边界不明确，政府与项目公司就移交边界难以达成一致，导致移交进度缓慢或不必要的亏损。且能区分过错方，过错方为社会资本的，由社会资本承担移交进度缓慢所产生的或有损失和全部风险。 |  | ✩ |  |
|  |  | 在PPP项目合作到期后，项目公司移交政府或政府指定的其他机构的资产移交边界不明确，政府与项目公司就移交边界难以达成一致，导致移交进度缓慢或不必要的亏损。且能区分过错方，过错方为政府的，由政府承担移交进度缓慢所产生的或有损失和全部风险。 | ● |  |  |
|  | 移交方案设计缺陷 | 项目移交工作组设计的项目移交方案过于粗泛，不具有可操作性和指导性。如责任难以划分的，则由政府方与社会资本方共同承担一切或有损失和全部风险。 |  |  | ✪ |
|  |  | 项目移交工作组设计的项目移交方案过于粗泛，不具有可操作性和指导性。且能区分过错方，过错方为社会资本的，由社会资本承担一切或有损失和全部风险。 |  | ✩ |  |
|  |  | 项目移交工作组设计的项目移交方案过于粗泛，不具有可操作性和指导性。且能区分过错方，过错方为政府的，由政府承担一切或有损失和全部风险。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：移交工作委员会按照相关规定制定移交方案，并邀请专家进行相应指导审核。 | - |
|  | 移交程序风险 | 项目移交工作组没有严格按照性能测试方案和移交标准对移交资产进行性能测试，未按照相关程序开展移交工作。如责任难以划分的，则由政府方与社会资本方共同承担一切或有损失和全部风险。 |  |  | ✪ |
|  |  | 项目移交工作组没有严格按照性能测试方案和移交标准对移交资产进行性能测试，未按照相关程序开展移交工作。且能区分过错方，过错方为社会资本的，由社会资本承担一切或有损失和全部风险。 |  | ✩ |  |
|  |  | 项目移交工作组没有严格按照性能测试方案和移交标准对移交资产进行性能测试，未按照相关程序开展移交工作。且能区分过错方，过错方为政府的，由政府承担一切或有损失和全部风险。 | ● |  |  |
|  |  | 具体安排：按照相关法律法规及规范性文件要求进行项目移交。 | - |
|  | 资产评估结果的客观公正性风险 | 项目移交工作组（一般由实施机构及财政局、发改委、项目公司、有关部门及相关财务、法律等专家组成）委托的资产评估机构不具有相关资质，评估结果存在偏差；没有按照项目合同约定的评估方式对移交资产进行评估；评估结果不客观、不公正导致国有资产流失或社会资本利益受损。 |  |  | ✪ |
|  |  | 具体安排：要求具有相应资质和业绩的评估机构开展项目资产评估，由政府和社会资本承担资产评估结果的客观公正性风险。 |  |  |  |
| 其他风险 | 不可抗力包括自然灾害风险、战争、动乱、疫情等 | 项目遇到多种天气和地质问题，如：干旱、洪涝、泥石流、山体滑坡、地面塌陷等地质灾害风险以及不可抗力及其他双方约定由双方共同承担风险的原因造成，双方共同分担该风险，均不承担对对方的任何违约责任，并共同承担恢复公共服务要求的责任。 |  |  | ✪ |
|  |  | 具体安排：双方依据PPP合同约定承担各自损失，但政府不做付费调整机制，政府监督项目公司尽量购买保险来降级各种不可抗力带来的经济损失。如政府为确保公共服务要求的恢复责任由政府承担。 |  |  |  |
|  | 第三方风险 | 因第三方原因导致的延误、违约等，如第三方与政府方具有相应合同关系，则相应的第三方风险由政府方承担，如政府方聘请的咨询机构、监理单位等。 | ● |  |  |
|  |  | 因第三方原因导致的延误、违约等，如第三方与社会资本方具有相应合同关系，则相应的第三方风险由社会资本方承担，如社会资本方聘请的第三方采购单位、施工单位等。 |  | ✩ |  |
|  |  | 具体安排：合同体系中明确双方权利义务。 |  |  |  |
|  | 恶性通货膨胀 | 基于本项目折现率的设定并未考虑恶性通货膨胀的影响，当发生恶性通货膨胀时，由政府和项目公司各自承担恶性通货膨胀所产生的影响或双方按照各自承受能力进行分配。（当物价指数年变化率超过10%时，即可认定为恶性通货膨胀。） |  |  | ✪ |
|  |  | 具体安排：恶性通货膨胀按照事发时政府财政承受能力范围内对建设成本以及运营成本进行政府付费金额调整。 |  |  |  |

### 附件四：绩效管理初步方案

习近平总书记在党的十九大报告中强调，要加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。李克强总理提出，要将绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行全过程，做到花钱必问效、无效必问责。PPP项目绩效管理是指在PPP项目全生命周期开展的绩效目标和指标管理、绩效监控、绩效评价及结果应用等项目管理活动。项目实施机构应做好PPP项目绩效管理具体工作，并对PPP项目实施规范性、财政资金使用的合规性和有效性负责。项目公司（社会资本）应做好项目投资、建设、运营、维护、移交等工作的日常管理和信息记录；积极配合开展PPP项目绩效管理工作，并对所提供资料和信息的真实性、完整性、有效性负责。

开展PPP项目绩效评价是PPP项目绩效管理中的关键环节。PPP项目绩效评价结果是按效付费、落实整改、监督问责的重要依据。政府付费和可行性缺口补助项目，政府承担的年度运营补贴支出应与当年项目公司（社会资本）绩效评价结果完全挂钩。财政部门应按照绩效评价结果安排相应支出，项目实施机构应按照项目合同约定及时支付。本项目采用PPP模式实施，旨在最大程度地发挥政府和社会资本各自优势，更好地提升本项目建设与运营质量和效率。项目实施过程中政府方应加强对项目公司建设和运营维护工作的监督和评价，将当年项目公司（社会资本）绩效评价结果与政府补贴挂钩。为满足绩效评价工作的需要，实施机构可组织相关部门或委托专业咨询单位根据本项目特点，建立完整且合理的绩效评价标准，以附件形式列入《PPP项目合同》，作为评价本项目PPP模式运作效果的依据。

一、绩效评价思路

（一）绩效评价目的和依据

通过对PPP项目开展绩效评价工作，对项目运行情况进行跟踪管理和定期检查，进一步总结项目在决策、执行方面的经验，查找其实施过程中存在的不足之处，并提供相关科学合理的政策建议，从而为行业主管部门项目监督管理和财政部门预算管理服务，加强PPP项目的项目管理，规范项目公司的运作管理，增强政府补贴支出/政府付费支出的规范性和合理性，进一步完善和严格执行项目操作流程，依法监管、改进服务、提高效能，使得财政资金的效益最大化。

项目实施过程中，将按照国家的有关规定开展中期评估及绩效评价工作。绩效评价工作的开展是基于《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》（财金〔2016〕92号）、《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）以及《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）、《关于印发<政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引>的通知》（财金〔2020〕13号）、《广西壮族自治区本级预算绩效目标管理暂行办法》（桂财办〔2017〕60号）等文件的相关要求展开制定符合本项目特点的绩效评价体系，具体运营过程中可以细化参考其他相关技术规范和标准，包括但不限于《民用建筑设计统一标准》（GB50352—2019）、《办公建筑设计规范》（JGJ/T67—2019）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2019）、《公共建筑节能设计规范》（GB50189—2019）、《建筑抗震设计规范》（GB50011—2019）、《污水综合排放标准》（GB8978－1996）、《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《城市供水水质标准》（CJ/T 206-2005）等规程和标准。绩效评价体系作为PPP项目合同的组成部分，便于政府主管部门对项目全生命周期进行绩效监控和量化考核。

随着项目推进的深入发展，绩效评价的目的将不仅仅局限于作为合规检查，考核项目公司和社会资本履约能力，是否按照本项目可行性研究报告、合同等系列技术和指导文件的要求达到了项目产出的目的，项目是否真正的达到物有所值，而且还应反映出项目整体交易机构、项目公司运营管理的亮点和不足，启迪项目参与各方对项目的理解。绩效评价反映出的问题，应该及时通过补充协议等手段调整修正各方的权利义务边界，并针对提出的问题是否采取积极手段进行解决纳入第二年绩效评价内容。

（二）绩效评价机制设计原则

本项目的绩效评价机制设计为基于项目全生命周期内的绩效评价体系，具体为建设期绩效评价、运营维护绩效评价及移交绩效评价，并将绩效评价结果直接或间接地反映到每年度可行性缺口补助数额上，如此可避免出现“重建设、轻运营”的局面，促使社会资本方站在全生命周期的角度考虑项目的投融资、建设和运营维护，真正实现项目全生命周期内的绩效评价。为保证绩效评价的可操作性、严密性、完全性，设定本节内容仅为政府方提供参考，具体执行应以《PPP项目合同》约定及政府方后续制定并逐步完善的《项目绩效评价管理办法》为准。

（三）绩效评价制度

项目可行性缺口补助的支付责任与项目的可用性付费与运维绩效付费直接相关，所以需建立项目建设期、运营期及移交阶段绩效评价机制，以促使项目公司提高效率，降低项目成本。

建立项目考核制度和指标体系，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，确保有关规划和工作目标的实现。

1.抽查制度，采取数据抽查和情况反映等方式加强工程质量、运营标准的全程监督，确保公共产品和服务的质量、效率和延续性。

2.检查制度，适时对项目单位的绩效目标管理措施和工作落实情况、资金执行进度和绩效目标实现情况进行检查，发现问题及时提出改进意见和措施。

3.第三方监测制度，聘请政企双方均认可的第三方专业机构进行监测，由第三方专业机构设计绩效评价制度并出具具有法律效力的年终绩效评价报告（或成果文件）。

4.公众评价制度，通过多方参与考核评审，并设置一定权重的公众满意度指标，对公共产品和服务的数量、质量以及资金使用效率等方面进行综合评价，评价结果向社会公示，并作为价费标准、财政补贴以及合作期限等调整的参考依据。

（四）绩效评价对象和范围

1.绩效评价对象

广西壮族自治区钦州市钦南区那丽产业园标准厂房及配套基础设施工程PPP项目。

2.绩效评价范围

广西壮族自治区钦州市钦南区那丽产业园标准厂房及配套基础设施工程PPP项目合作期限20年，其中建设期为3年，运营期为17年。针对项目合作期间不同阶段的实施内容和管理特点，评价分为三部分。

一是项目建设期的绩效评价：项目建设期内，项目公司对项目建设管理负责，主要以建设管理、建设进度及可用性等建设产出为重点，对项目公司建设期组织管理、工程进度、投资控制、安全及效益等情况进行评价。

二是项目运营期的绩效评价：项目运营期内，项目公司负责项目范围内所有资产的运营及日常维护。运营期评价以资产运营管理及提供相应经营性服务的效益情况为评价重点，应确保项目运营维护质量、公共产品及服务的供给质量。政府可设置详细的绩效评价指标及方案，并将绩效评价得分与绩效服务费的支付比例挂钩。

三是项目移交期的绩效评价：项目合作期满，项目公司应协同政府方成立移交工作委员会，对项目内各项资产进行资产清查，并确定移交标准，制定资产评估和性能测试方案，根据合同约定或最终确认的移交情形和补偿方式进行移交。移交期绩效评价主要考核项目移交范围及程序的合规性、移交资产及档案的完整性等，确保项目相关资产及档案完好无损、不设担保、无偿移交，且不影响项目的后期运营。

（五）绩效评价时段的确定

根据《关于印发<政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引>的通知》（财金〔2020〕13号）对PPP项目绩效评价时点的要求，绩效评价分为建设期绩效评价、运营期绩效评价、移交期绩效评价。建设期应结合竣工验收开展一次绩效评价，分期建设的项目应当结合各期子项目竣工验收开展绩效评价；项目运营期每年度应至少开展一次绩效评价，每3-5年应结合年度绩效评价情况对项目开展中期评估；移交完成后应开展一次后评价。因此，本PPP项目评价工作计划如下表所示。

表4-1：评价时段的选择

| 项目阶段 | 评价时段 | 评价重点 |
| --- | --- | --- |
| 建设期 | 第3年 | 项目建设期的绩效评价，反映建设期投入管理、项目管理和项目产出与效果情况，为可用性付费提供依据。对项目建设期的跟踪评价，反映各项工程的开工进度和管理情况，及时发现管理中的不足和问题，及时纠偏。对项目整个建设期的绩效评价，反映建设期投入管理、项目管理和项目绩效情况，总结经验。 |
| 运营期 | 第4年 | 对项目运营期的第一年跟踪评价，侧重评价项目运营的制度建设、运营计划合理性以及运营管理过程中存在的不足和问题，提出合理化建议，进一步提升运营管理水平。 |
|  | 第4-20年 | 项目运营期每年度应至少开展一次绩效评价，每3-5年应结合年度绩效评价情况对项目开展中期评估。项目运营期的绩效评价，反映项目管理、运营产出与维护情况、项目效益、可持续性以及运营管理过程中存在的不足和问题。对项目运营期的前中期跟踪评价，反映项目进入常态化运营后的管理情况、项目当年度效益以及运营管理过程中存在的不足和问题。 |
|  | 第20年 | 项目移交期的绩效评价，主要反映移交范围及程序的合规性、移交资产及档案的完整性等。对项目整个运营期的评价，反映项目绩效，总结经验做法。 |
| 移交期 | 第20年 | 项目移交期的绩效评价，主要反映移交范围及程序的合规性、移交资产及档案的完整性等。 |

二．绩效评价程序

PPP项目绩效评价工作通常按照以下程序进行：

1.下达绩效评价通知。项目实施机构确定绩效评价工作开展时间后，应至少提前5个工作日通知项目公司（社会资本）及相关部门做好准备和配合工作。

2.制定绩效评价工作方案。项目实施机构应根据政策要求及项目实际组织编制绩效评价工作方案，内容通常包括项目基本情况、绩效目标和指标体系、评价目的和依据、评价对象和范围、评价方法、组织与实施计划、资料收集与调查等。项目实施机构应组织专家对项目建设期、运营期首次及移交完成后绩效评价工作方案进行评审。

3.组织实施绩效评价。项目实施机构应根据绩效评价工作方案对PPP项目绩效情况进行客观、公正的评价。通过综合分析、意见征询，区分责任主体，形成客观、公正、全面的绩效评价结果。对于不属于项目公司或社会资本责任造成的绩效偏差，不应影响项目公司（社会资本）绩效评价结果。

4.编制绩效评价报告。PPP项目绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、客观公正，内容通常包括项目基本情况、绩效评价工作情况、评价结论和绩效分析、存在问题及原因分析、相关建议、其他需要说明的问题。

5.资料归档。项目实施机构应将绩效评价过程中收集的全部有效资料，主要包括绩效评价工作方案、专家论证意见和建议、实地调研和座谈会记录、调查问卷、绩效评价报告等一并归档，并按照有关档案管理规定妥善管理。

6.评价结果反馈。项目实施机构应及时向项目公司（社会资本）和相关部门反馈绩效评价结果。

（一）绩效评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合各阶段的绩效目标和评价重点，由绩效评价组针对项目管理、项目产出和项目效果等内容，围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，对项目建设期和运营维护期分别展开绩效评价，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效评价路径。内在逻辑的一致性也有助于增强评价的科学性、严谨性和可行性。

（二）绩效评价指标设置原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定需要遵循以下原则：

1.相关性原则。需要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2.重要性原则。需要优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。需要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目实施所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。需要通俗易懂、简便易行，数据的获得一般考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）绩效评价指标标准

绩效评价指标标准是指衡量PPP项目绩效目标完成程度的尺度。绩效评价指标标准的选用需要坚持客观公正、规范有效的原则。根据评价对象的特点，可以选用不同的评价指标标准。绩效评价指标标准主要包括：

1.行业标准，是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

2.计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

3.建设标准，指项目建设产出应符合的相关标准。

4.运营标准，指项目运营服务应达到的相关标准。

5.历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

6.其他标准。

绩效评价指标权重

绩效评价指标的权重是指标在评价体系中的相对重要程度。权重表示在评价过程中，对评价对象不同侧面重要程度的定量分配，以区别对待各级评价指标在总体评价中的作用。确定指标权重的方法通常包括专家调查法、层次分析法、主成分分析法、熵值法等。

（四）绩效评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合各阶段的绩效目标和评价重点，由评价组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。本项目的指标体系按逻辑分析法设计，包括产出、效果、管理方面三部分内容，体现从建设、运营到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

因本项目属于政府付费项目，政府承担的年度运营补贴支出须与当年项目公司（社会资本）绩效评价结果完全挂钩，设置本项目绩效评价的主要指标及绩效目标至少应包含以下内容详见：

表4-2：建设期绩效评价指标体系（参考）；

表4-3-1：社会资本/项目公司运营期绩效评价指标体系（参考）；

表4-3-2：项目实施机构运营期绩效评价指标体系（参考）；

表4-4：移交期绩效评价指标体系（参考）。

以下绩效评价指标体系仅供参考，具体评价细则与标准需在PPP项目合同中，经双方谈判确认后进一步细化与约定。

表4-2：建设期绩效考核指标体系（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A产出（45） | A1竣工验收（3） | A11一次性通过竣工验收 | 评价项目是否通过竣工验收及竣工验收情况 | 本项目符合《民用建筑设计统一标准》（GB50352—2019）、《办公建筑设计规范》（JGJ/T67—2019）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2019）、《公共建筑节能设计规范》（GB50189—2019）、《建筑抗震设计规范》（GB50011—2019）国家相关标准，一次性通过竣工验收，得3分，否则不得分。若未一次性通过竣工验收，则总分扣10分。 | 3 |  |
|  | A2勘察设计（6） | A21合规性 | 贯彻执行国家建设方针、政策、现行各级规范、规定、规程、标准的情况 | 符合《建设工程勘察设计资质管理规定》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》等法律、行政法规，酌情打分。 | 2 |  |
|  |  | A22有效性 | 勘察设计符合项目特点和要求，符合当地经济社会发展需求的情况 | 考核项目的勘查设计符合项目特点和要求，符合当地经济社会发展需求，酌情打分。 | 2 |  |
|  |  | A23可用性 | 满足项目需求，经济可行，有效控制投资总额 | 考察是否能满足项目需求，经济可行，有效控制投资总额，酌情打分。 | 2 |  |
|  | A3工程进度（8） | A31进度计划 | 按时编制项目工程进度计划以及按照计划执行情况 | 制定出完整详细的工程进度计划，并按季度、月、年提交的得2分；否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | A32项目开工率 | 项目开工率=报告期新开工项目个数/报告期施工项目个数×100% | 项目按照工程开工计划执行，项目开工率>95%得3分；项目开工率每降低1%，扣0.5分，本项最多扣3分。 | 3 |  |
|  |  | A33项目完成及时率 | 项目完成及时率=已完工的工程数/总工程数 | 项目按照工程完工计划执行，项目完工率>95%得3分；每降低1%，扣0.5分，本项最多扣3分。 | 3 |  |
|  | A4质量控制（10） | A41设计质量 | 项目设计的经济性、技术的先进、安全可靠和适用性、经济的合理性等 | ①项目符合标准厂房及配套设施等建设相关规范及标准，如《民用建筑设计统一标准》（GB50352—2019）、《办公建筑设计规范》（JGJ/T67—2019）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2019）、《公共建筑节能设计规范》（GB50189—2019）、《建筑抗震设计规范》（GB50011—2019）等，得3分。 ②项目设计由具有资质的社会资本负责或由社会资本委托相关有资质的公司负责，且设计合理、可操作性强的得1分。 | 4 |  |
|  |  | A42管理质量 | 项目公司管理的质量和效率 | ①已制定或具有相应的项目质量要求或标准，得1分； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得1分。 | 2 |  |
|  |  | A43施工质量 | 建设工程施工质量水平是否满足设计要求 | 建设工程施工质量水平满足设计要求，达到工程一次交验合格率100%的得4分，交验合格率每降低1%，扣1分，本项最多扣4分。 | 4 |  |
|  | A5投资控制（7） | A51工程造价审计 | 工程按照规定进行工程造价审计的情况 | 工程按照规定进行工程造价审计，且通过审计的得2分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | A52成本控制 | 有效的成本控制、成本风险预警及应对措施 | ①项目施工按照计划进行成本控制，且控制优秀的得3分； ②项目施工按照计划进行成本控制，且控制良好的得1.5分； ③项目施工按照计划进行成本控制，且控制一般的不得分。 | 3 |  |
|  |  | A53工程款支付 | 工程款项的支付情况 | 工程款项支付按照合同约定的进行，且无拖欠的得2分；否则不得分。 | 2 |  |
|  | A6安全施工目标（11） | A61工程建设保险 | 购买合同约定的建设期的保险险种情况 | 购买的工程建设相关保险险种与合同中规定的相符，且合法合规的得2分。 | 2 |  |
|  |  | A62安全施工 | 安全生产周期达到合同约定要求 | ①施工现场临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）执行； ②施工现场采取封闭围挡措施，以保证路人及车辆安全，严格按照《施工现场临时建筑技术规范》（JGJ/T188-2009）执行； ③有毒、有害场所配备了安全防护仪器、仪表和设备，并设立了必要的报警装置且进行测试、维修和更换，严格按照《有毒有害危险场所作业安全管理规定》执行； ④施工现场安全指示标志严格按照《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）执行； ⑤施工现场的环境与卫生严格按照《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）执行； ⑥施工现场配置消防设备并定期对消防设施进行测试、维修和更换，严格按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）执行； ⑦安全生产规章制度、安全技术规程健全，安全防护装置齐全，严格按照《施工企业安全生产评价标准》（JGJT77-2010）执行，酌情打分。 项目建设期内因项目公司原因，发生重大安全责任事故，从总分中扣5分；发生重大安全责任事故，未及时妥善处理，造成严重后果的，从总分中扣10分。 | 5 |  |
|  |  | A63安全文明施工 | 安全文明标准化供地建设情况 | 符合《安全文明施工条例》、《安全文明操作规程》等施工安全文明标准化工地建设要求的得2分，酌情打分。 | 2 |  |
|  |  | A64施工安全事故应急措施 | 安全事故应急措施的完备性和有效性 | 具备完善的施工安全事故应急措施，且具有可操作性的得2分，否则不得分。 | 2 |  |
| B效果（25） | B1社会影响（6） | B11诉讼情况 | 是否存在诉讼、举报等恶劣社会影响事件 | 工程施工期间无诉讼，投诉，举报等恶劣社会事件的得1分，出现类似事件视情况严重程度扣减总分1-3分。 | 3 |  |
|  |  | B12就业岗位增长率 | 评价项目建设活动对社会发展所带来的直接或间接的正负面影响情况 | 就业岗位增长率=（当年新增就业岗位-上年就业岗位数）/上年就业岗位数×100％。 就业岗位增长率≥3%的，得1分；每增加1%的加1分，本项目最多得3分。 | 3 |  |
|  | B2生态影响（4） | B21保护与修复 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接的影响情况 | 项目建设时执行环评文件及批复达标所要求的相关措施，将环境破坏和环境污染程度降到最低，根据项目建设的实际情况，酌情打分。 | 4 |  |
|  | B3可持续性（9） | B31资金使用计划 | 未来资金来源有保障，能够按时到位 | 资金使用计划与投资计划以及工程进度相匹配的得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  |  | B32投资进度完成率 | 投资进度和工程建设是否相匹配，能够实现工程建设的投资计划 | 投资进度完成率=项目投资实际进度/计划进度×100％，投资进度完成率≥90%得3分，每降低1%扣1分，最低得0分。 | 3 |  |
|  |  | B33成本控制计划 | 工程建设成本可控，在合同约定的范围内，无须调整 | 工程建设成本在合同约定的范围内，按照成本控制计划实施，且取得良好效果，有效控制建设成本的得3分，否则不得分。 | 3 |  |
|  |  | B34施工进度计划 | 评价项目公司或社会资本是否做好项目运营准备工作，如资源配置、潜在风险及沟通协调机制等 | 施工进度计划完整且充分，项目按照施工进度计划实施的得2分，否则不得分。 | 2 |  |
|  | B4满意度（6） | B41各主管部门满意度 | 项目实施过程中，相关部门对项目公司配合度及主动性的满意程度 | 考核项目实施过程中相关部门的满意度，包括项目公司的配合度，主动性，一般采取社会调查的方式。调查结果“满意”≥90%，得3分；90%>调查结果“满意”≥80%，得2分；80%>调查结果“满意”≥70%，得1分；70%>调查结果“满意”≥60%，不得分。 | 3 |  |
|  |  | B42社会公众满意度 | 政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司或社会资本建设期间相关工作的满意程度 | 项目实施过程中社会公众的满意度，一般采取社会调查的方式。调查结果“满意”≥90%，得3分；90%>调查结果“满意”≥80%，得2分；80%>调查结果“满意”≥70%，得1分；70%>调查结果“满意”≥60%，不得分。 | 3 |  |
| C管理（30） | C1组织管理（3） | C11前期管理 | 项目前期文件、手续等资料的合法合规性、及时性和有效性 | 项目前期资料指各子项目开工手续及相关程序的合规性与完备性，出现不合规或不完备情况本项不得分，最高得1分。 | 1 |  |
|  |  | C12人员配备 | 配备的技术人员数量于投标承诺一致且及时到位，人员无变更，专业齐全 | 配备的项目人员与投标文件相一致、且人员结构安排合理的得1分，有一处不合理扣0.2分，最多扣1分。 | 1 |  |
|  |  | C13内控制度 | 建立完善的内控制度，制定切实可行的项目建设总投计划和实施方案等 | 建立完善的内控制度，且制定切实可行的项目建设总控计划和实施方案得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  | C2采购管理（3） | C21采购需求的合理性 | 工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致，无重复或浪费 | 工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致，无重复或浪费，得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  |  | C22采购程序的合规性 | 工程承包、分包商、设备和原材料的采购程序合法合规 | 工程承包、分包商、设备和原材料的采购程序合法合规，得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  |  | C23采购结果的经济性 | 通过充分的必选，选择符合项目需求，性价比最高的供应商 | 项目公司择优选取报价金额低且服务质量高的各承包商、分包商以及原材料的得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  | C3合同管理（3） | C31合同签订 | 建设期各相关合同签订合法合规性 | 项目公司建设期签订的施工合同、原材料采购等合同合法合规的得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  |  | C32合同履行 | 严格按照约定履行合同，无合同纠纷 | 项目公司应严格按照签署的合同进行履约，且无发生纠纷的得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  |  | C33合同变更与终止 | 合同的变更与终止符合合同约定并且合法合规 | 合同的变更与终止符合约定并且合法合规的得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  | C4资金管理（13） | C41会计核算规范性 | 评价项目公司会计核算规范性 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定，得0.5分； ②项目资金建立专账管理，得0.5分； ③有完整的审批程序和手续，得0.5分； ④记账、报账符合会计基础工作规范，得0.5分。 | 2 |  |
|  |  | C42项目资本金到位情况 | 项目资本金到位率=（实际到达项目资本金/总项目资本金）×100%；实际到达项目资本金：社会资本实际到达项目资本金；总项目资本金：PPP项目合同约定的社会资本项目资本金出资额 | 项目资本金到位率为100%的，得5分；指标值≥95%，得3分；介于80%～95%之间得1分；70%＜指标值＜80%以下不得分。 | 5 |  |
|  |  | C43融资资金到位情况 | 融资资金到位率=（实际到达资金/总融资金额）×100%；实际到达资金：社会资本实际到达的融资金额；总资金：PPP项目合同约定的融资总额 | 融资资金到位率为100%的，得5分；指标值≥95%，3分；介于80%～95%之间得1分；70%＜指标值＜80%以下不得分。 | 5 |  |
|  |  | C44财务监控有效性 | 评价社会资本项目资本金及项目公司融资资金的到位率和及时性 | ①已制定或具有相应的监控机制，得0.5分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得0.5分。 | 1 |  |
|  | C5档案管理（4） | C51档案制度健全性 | 是否制定相关档案管理制度。 | ①已制定或具有相应的业务管理、档案管理制度，得0.5分； ②管理制度合法、合规、完整，得0.5分。 | 2 |  |
|  |  | C52资料管理完整性 | 评价项目建设相关资料的完整性、真实性以及归集整理的及时性 | ①指定专人负责项目档案专门管理，认真及时做好项目管理台账，按时上报管理月报得0.5分；②认真及时做好项目管理台账，按时上报管理月报;收集整理好工程资料，酌情打分。 | 2 |  |
|  | C6信息公开（4） | C61信息公开的准确性 | 评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的准确性 | 项目公司在建设期内及时公开的与项目建设有关信息与实际情况无误的得2分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | C62信息公开的及时性 | 评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的及时性 | 项目公司在建设期内及时公开与项目建设有关信息的得2分，否则不得分。 | 2 |  |

注：本标准仅作为参考，政府方和中选社会资本方可根据专业部门意见在此基础上做调整和修改。

表4-3-1：社会资本/项目公司运营期绩效评价指标体系（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A产出（80） | A1项目运营（41） | A11运营管理制度健全性 | 评价项目运营管理制度的健全性和实操性 | 有明确的项目运营管理制度，得2分；项目管理制度全面且具有实操性，得2分。 | 4 |  |
|  |  | A12标准厂房、综合楼、配电房 | 评价项目运营期内项目公司对园区标准厂房、综合楼、配电房等的出租管理情况、服务情况等 | ①出租管理 租赁合同未依法订立：合同未登记备案每有一个合同违法违规的扣0.5分； 合同资料弄虚作假，合同当事人身份资料未按照相关条例登记备案或登记资料不真实：每存在一个合同资料弄虚作假的扣0.5分，未登记备案或登记资料不真实的扣0.5分。 厂房出租率=出租的厂房数量/厂房数量×80%×100％；厂房出租率=80%×100%，得2分，出租率每降低5%的，扣0.5分，本项最多扣2分。社会资本负责的部分厂房出租率小于50%的，从总分中扣5分。 企业流失率=流失企业数/流失前入驻企业数×100％；入驻企业流失率=0的，得2.5分，流失率每增加2%的，扣0.3分，本项最多扣2.5分。入驻企业流失率大于50%的，从总分中扣5分。 企业续租率=续租企业数/租期到期企业数×100％；企业续租率=100%的，得2.5分，续租率每降低2%的，扣0.3分，本项最多扣2.5分。 ②运营服务管理 未依法订立园区内标准厂房、综合楼、仓库、配电房运营服务管理制度或管理制度不健全：未订立运营服务管理制度的，此项不得分，制度每存在一项违法违规或不善的扣1分。 | 10 |  |
|  |  | A13污水处理厂（一期） | 评价项目运营期内项目公司对园区内污水处理厂（一期）的运营维护情况 | ①污水处理能力 污水处理厂（一期）是否能覆盖工业园区实际产生污水，污水处理能力=实际处理规模/目标处理规模×100%，指标值≥95%的，得 3 分；指标值位于 80%-95%之间，酌情打分；指标值<80%,不得分。 ②污水进出水水质达标 ，项目公司有完整的污水处理制度和设备，污水厂出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B标准，得3分，否则不得分。 ③污水处理厂（一期）设备完好情况 全厂构筑物及配套设施完好、运行状况良好得 1分，根据实际情况酌情打分。 ④污水处理厂（一期）构筑物的维护情况 构筑物完好能满足系统运行要求，定期进行设施维护，标志、标线、标牌，色标等清晰明确，构筑物无渗透，无开裂，无沉降，无变形的得 1分，上述情形每出现一种扣0.1分。 ⑤污水处理设备的维护情况 （化粪池、进水井、格栅渠、调节池、进水泵池、沉砂池、调节池、缺氧池、立体生物转盘等）设备维护得当，及时清理，保持整洁，确保污水处理有序、高效运行的，得 2 分；设备运行维护不当，磨损严重，影响项目运行的，根据实际情况酌情扣分。 | 10 |  |
|  |  | A14供水厂（一期） | 评价项目运营期内项目公司对园区内污供水厂（一期）的运营维护情况 | ①供水厂（一期）运行管理：供水厂（一期）各工艺环节水处理设施的水处理工艺与水源水质符合《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》（CJJ58）的得3分；出厂水消毒剂余量符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB5749）得1分；对供水厂输配水管道建立定期巡查制度得1分。 ②供水厂（一期）水质管理：供水厂（一期）出水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准的得2分；水质检验方法符合《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750）的，得1分。 ③供水设施设备维护：项目公司制定供水设施日产保养、定期维护、大修理三级维护检修制度的得1分；按时编制《月度水质报告》报送行政主管部门的得1分。 | 10 |  |
|  |  | A15园区道路 | 评价项目运营期内项目公司对全区道路的运营维护情况 | ①路面质量按照道路坑槽直径不大于15厘米，深度不超过3厘米；裂缝不得超过2毫米宽，车辙深度不得超过3厘米，塌陷不得超过3厘米深执行，路缘石、指示牌、路灯、井盖、消防设施、电力设施等应完好无破损，无明显锈蚀现象。根据实际情况酌情打分，满分为3分。 ②路肩和排水：路肩最多不得超过路面3厘米，每公里路段路肩宽度不得小于设计宽度；挡墙牢固无破损，排水孔干净；排水管交叉堵塞不超过10%，无结构性损毁并且用坚土或材料包裹。根据实际情况酌情打分，满分为2分。 ③道路绿化植物物种配置良好，绿化植被长势良好，树木修剪整齐美观，树木植被没有病虫害的得1分。 ④道路路面保持清洁，无碎片、垃圾、其他杂物或油迹／化学溅出物的得1分。 | 7 |  |
|  | A2项目维护（19） | A21维护计划 | 评价项目公司运营期维护计划相关情况。 | 维护计划编制合理，依据充分，得2分；计划执行情况良好，得1分。 | 3 |  |
|  |  | A22维护巡查 | 评价项目公司维护巡查情况，包括巡查频率、巡查记录等。 | 维护巡查频率符合规定，日常维护巡查制度得到有效落实，得2分；有完整齐全的巡查记录，得1分。 | 3 |  |
|  |  | A23设施设备维护 | 项目范围内等相关附属设施设备的维护及时性、有效性。 | ①定期对项目范围内设施进行检修，保证各建构筑物（包括厂房、综合楼、污水处理（一期）厂、供水厂（一期）等）齐全完好，墙面、各厂区间照明完好，得2分； ②保证全园区正常供水、供电工作，水、电设备齐全，服务维修及时到位，保证设备完好，得2分； ③制定应急处置方案， 水、电维修应24小时值班，确保服务安全、到位，得2分； ④ 项目节能措施得力，杜绝跑、冒、滴漏现象，得2分； ⑤按要求供应园区饮用水和生活用水。确保正常供水和安全。对各种设施应及时检修，杜绝发生事故，得2分。 | 10 |  |
|  |  | A24信息化系统 | 网络系统、园区监控系统得维护维修情况 | 网络系统和园区监控等信息化系统正常运营，定期检查监测维修，得3分 | 3 |  |
|  | A3成本效益（10） | A31成本节约率 | 成本节约率=∣计划成本-实际成本∣/计划成本×100%，用以反映和评价项目实施单位对项目运营成本的控制情况。 | 指标值≥20%，视为项目成本可控，得10分；指标值≤20%，视为项目成本不可控，得0分。 ∣计划成本-实际成本∣：是指项目的预算成本与实际成本之间的差额。 20%为参考数值，具体以PPP项目合同约定为准。 | 10 |  |
|  | A4安全保障（10） | A41安全生产 | 评价项目公司的安全机构和制度建设、安全生产运行监控及隐患整改落实情况。 | ①安全机构和制度建设：安全生产规章制度建立健全，设置安全生产领导机构、管理机构，足额配备专兼职安全管理人员，得1分。 ②安全生产投入：安全生产投入充足，能满足安全生产管理需要，得1 分. ③安全生产培训：按要求制定安全教育培训计划，并认真组织策划落实，得1 分。 ④安全隐患整改：一般隐患按期完成整改，得0.5分；重大安全生产隐患按期完成整改，得0.5分。 ⑤安全生产事故：明确事故报告制度及程序，上报及时准确，得1 分。 | 5 |  |
|  |  | A42应急演练 | 评价项目公司（或社会资本）在提供公共服务过程中安全保障情况。 | 园区工作人员参与度高、应急联动性强、形式多样、节约高效的应急预案演练，按要求开展演练，年内开展实战演练不少于2次，桌面演练每季度不少于1次，资料齐全详实，及时总结应急演练和处置突发公共事件中的经验教训，科学评估应急救援效果。得5分 | 5 |  |
| B效果（11） | B1生态影响（1） | B11环境保护 | 考核园区及园区周边环境清洁度 | 满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010、园区相关卫生条例要求，得满分；不满足要求，据实际情况扣分处罚。 | 1 |  |
|  | B2社会影响（2） | B21社会声誉 | 项目实施过程中获得相关荣誉、表彰或媒体正面报道的情况 | ①年内无被起诉事件得0.5 分，每发生一次被起诉事件扣 0.25 分； ②年内每获得一次本级或上级相关部门授予的荣誉，得0.25分，最高分0.5分； | 1 |  |
|  |  | B22当地人工利用率 | 考核项目实施带动当地直接或间接就业的情况，使用当地人员指项目使用且支付报酬的当地人员，包括安保人员、管理人员和技术人员等。 | 当地人工利用率=项目当年使用当地人员工日数÷项目当年使用人员工日总数ⅹ100% 指标值≥90%的，得1分；介于70%～90%之间采用内插法计算得分；指标值＜70%，得0分。 | 1 |  |
|  | B3可持续性（5） | B31发展规划合理性 | 是否具有明确、合理的学校发展规划 | 项目经营发展规划清晰明确，科学合理，切实可行，得1分。 | 1 |  |
|  |  | B32组织结构及人力资源稳定性 | 评价项目公司的组织结构是否合理稳定，人力资源配置是否能满足公司运营需求，具有可持续性。 | ①项目公司的组织结构完善、合理、合规，具有可持续性，0.5分。 ②项目公司的人力资源情况可以满足公司的运营需要，得0.5分。 | 1 |  |
|  |  | B33运营能力 | 主要评价总资产周转率、周转天数、应收账款周转率、存货周转率等，反映公司的运营能力 | 运营期间，对项目的运营能力进行评估来财务效益的可持续性，分析总资产周转率（总资产周转次数=营业收入/总资产，总资产管周转天数=365/总资产周转次数）、应收账款周转率、存货周转率和营运资本周转率等指标；根据对具体指标进行分析，结合行业标准打分。 | 1 |  |
|  |  | B34偿债能力 | 主要评价长期偿债能力和短期偿债能力。反映项目公司偿债能力。 | 运营期间，对项目的偿债能力进行评估来分析财务效益的可持续性，主要包括长期偿债能力和短期偿债能力，短期偿债能力中营运资本（运营资本=流动资产-流动负债）、短期债务的存量比率（流动比率、速冻比率等）、现金流量比率等具体指标，对短期偿债能力进行分析。长期偿债能力中总资产存量比率（资产负债率、产权比率和权益乘数）、总债务流量比率（利息保障倍数、现金流量利息保障倍数）等具体指标，对短期偿债能力进行分析；结合公司的银行授信额度、与担保有关的或有负债事项、长期租赁等其他影响因素及行业标准打分。 | 1 |  |
|  |  | B35成本管理持续性 | 用以反映和评价项目运营成本的管理制度是否符合实际要求且是否具有前瞻性。 | ①项目运营成本的管理制度是否符合实际要求，得0.5分； ②项目运营成本的管理制度具有前瞻性，得0.5分。 | 1 |  |
|  | B4满意度（3） | B41相关机构满意度 | 评价项目实施机构及相关部门对目实施效果、提供产品和服务质量的满意程度。 | 满意度≥85%，得1分；85%＞满意度≥80%，得0.5分；满意度低于80%，得0分。 | 1 |  |
|  |  | B42社会公众满意度 | 评价周边居民、承租方等利益相关方以及其它社会公众群体对项目实施的满意度情况 | 满意度≥85%，得1分；85%＞满意度≥80%，得0.5分；满意度低于80%，得0分。 | 1 |  |
|  |  | B43服务对象满意度 | 评价园区工作人员对项目实施的满意度情况 | 满意度≥85%，得1分；85%＞满意度≥80%，得0.5分；满意度低于80%，得0分。 | 1 |  |
| C管理（9） | C1组织管理（1） | C11人员管理 | 评价管理机构设置和人员编制是否有批文；岗位设置是否合理，按部颁标准配备人员；技术工人是否经培训上岗，关键岗位人员是否持证上岗；单位是否有职工培训计划并按计划落实实施，职工年培训率是否达到30%以上 | ①机构设置和人员编制有批文，得0.25分； ②岗位设置合理，技术人员配备能满足管理需要，得0.25分； ③技工实行持证上岗，得0.25分； ④具有职工培训计划且职工年培训率达到30%，得0.25分。 | 1 |  |
|  | C2财务管理（3） | C21资金使用合规性 | 评价项目公司资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得0.25分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.25分； ③项目的重大开支经过评估论证，得0.25分； ④符合部门预算批复或合同规定的用途，得0.25分； | 1 |  |
|  |  | C22会计核算规范性 | 评价项目公司的项目资金会计核算是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定，得0.25分； ②项目资金是否建立专账管理，得0.25分； ③是否有完整的审批程序和手续，得0.25分； ④记账、报账是否符合会计基础工作规范，不存在虚列支出等情况，得0.25分。 | 1 |  |
|  |  | C23财务监控有效性 | 评价项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | ①项目实施单位具有相应的监控机制，得0.5分； ②项目实施单位采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得0.5分。 | 1 |  |
|  | C3制度管理（2） | C31项目制度健全性 | 评价项目是否具备巡查、安全、防护等方面的制度，且制度是否完整健全。 | ①项目具备巡查、安全、防护等方面的制度，得0.5分； ②相应的管理制度均完整健全，得0.5分。 | 1 |  |
|  |  | C32项目制度执行有效性 | 评价项目的各项管理制度在实际工作中是否得到有效执行。 | ①项目的各项管理制度在实际工作中得到了有效执行，得1分； ②项目的各项管理制度在实际工作中未得到有效执行，得0分。 | 1 |  |
|  | C4档案管理（1） | C41档案管理制度及执行 | 评价项目公司是否根据《企业档案管理办法》建立档案管理制度，是否严格执行档案管理制度 | 项目公司根据《企业档案管理办法》建立档案管理制度，档案管理制度健全、完善，满足项目运作需求，得0.5分。严格执行档案管理制度，加强档案管理，得0.5分。 | 1 |  |
|  | C5信息公开（2） | C51信息公开的准确性 | 评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的准确性。 | 项目公司在运营期内及时公开的与项目运营有关信息与实际情况无误的得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  |  | C52信息公开的及时性 | 评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的及时性。 | 项目公司在运营期内及时公开与项目运营有关信息的得1分，否则不得分。 | 1 |  |

注：本标准仅作为参考，政府方和中选社会资本方可根据专业部门意见在此基础上做调整和修改。

表4-3-2：项目实施机构运营期绩效评价指标体系（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 按效付费 | 评价项目实施机构是否及时、充分按照PPP项目合同约定履行按效付费义务。 |  |
|  | 其他履约情况 | 评价项目实施机构是否及时、有效履行PPP项目合同约定的其他义务。 |  |
| 效果 | 满意度 | 社会公众、项目公司或社会资本对项目实施机构工作开展的满意程度。 |  |
|  | 可持续性 | 评价项目实施机构是否为项目可持续性建立有效的工作保障和沟通协调机制。 |  |
|  | 物有所值 | 评价项目物有所值实现程度。 | “物有所值”指标可结合中期评估等工作定期开展 |
| 管理 | 预算编制 | 评价项目实施机构是否及时、准确将PPP项目支出责任纳入年度预算。 |  |
|  | 绩效目标与指标 | 评价项目实施机构是否编制合理、明确的年度绩效目标和绩效指标。 |  |
|  | 监督管理 | 评价项目实施机构是否按照PPP项目合同约定履行监督管理职能，如质量监督、财务监督及日常管理等。 |  |
|  | 信息公开 | 评价项目实施机构是否按照信息公开相关要求及时、准确公开信息。 |  |

注：项目处在执行阶段时，应根据最新文件要求和规定在本表基础上对考核内容和评分标准进行细化、补充或调整。

表4-4：移交期绩效评价指标体系（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A移交范围（40分） | A1资产及相关设备、设施完整（20分） | A11项目资产评估 | 评价项目移交阶段所有移交资产的完整性。 | 项目公司所有移交资产完整的，得5分。 | 5 |  |  |
|  |  | A12资产及配套设施完整性 | 评价项目移交阶段项目的资产以及配套设施是否与资产评估一致，权属是否清晰。 | 项目移交阶段项目的资产以及配套设施与资产评估内容一致得5分；项目资产及配套设施权属清晰得5分。 | 10 |  |  |
|  |  | A13与项目设施相关动产完整性 | 评价项目移交阶段与项目设施相关的设备、机器、零部件、备品备件以及其他动产是否完整。 | 与项目设施相关的设备、机器、零部件、备品备件以及其他动产完整得3分；有清晰的移交清单，得2分。 | 5 |  |  |
|  | A2人员完整（5分） | A21人员安置与培训 | 评价项目公司是否按PPP项目合同和项目移交方案妥善安置项目公司人员，并对政府方人员进行移交前培训。 | 按PPP项目合同和项目移交方案妥善安置项目公司人员，得2.5分；项目公司对政府方人员进行移交前培训，得2.5分。 | 5 |  |  |
|  | A3技术完整（5分） | A31技术及技术信息完整性 | 评价项目公司移交运营维护项目所要求的技术及技术信息是否完整。 | 运营维护项目设施所要求的技术和技术信息完整，得5分。否则，酌情扣分。 | 5 |  |  |
|  | A4文件资料完整（10分） | A41项目设施有关资料完整性 | 评价移交阶段与项目设施有关的手册、图纸、文件和资料（书面文件和电子文档）是否完整。 | 与项目设施有关的手册、图纸、文件和资料（书面文件和电子文档）完整，得3分，有清晰的移交清单，得2分 | 5 |  |  |
|  |  | A42其他文件完整性 | 评价移交阶段项目所需的其他文件是否完整 | 存在项目所需其他文件且移交完整，得5分 | 5 |  |  |
| B移交条件和标准（30分） | B1权属（15分） | B11权属清晰 | 评价移交阶段项目设施权属是否存在瑕疵。本项目所有资产，包括标准厂房、综合楼、污水处理厂（一期）、供水厂（一期）及项目建设用地等资产使用权，项目移交时，要求所有资产权属正常，不存在任何抵押、设置等使项目资产权属存在瑕疵的问题。 | 权属正常清晰可查且无任何担保，得15分；存在瑕疵，得0分 | 15 |  |  |
|  | B2标准（15分） | B21设施达标 | 评价移交阶段项目设施是否符合项目合同约定的技术、安全、环保标准，并处于良好的运营状况 | 项目设施符合项目合同约定的技术、安全、环保标准，并处于良好的运营状况，得15分，技术、安全、环保标准任一项不符合合同约定的，每项扣5分。 | 15 |  |  |
| C移交程序（30分） | C1条件标准（10分） | C11符合条件和标准 | 评价移交阶段项目状况是否符合约定的移交条件和标准；不符合约定条件和标准的，项目公司对政府方恢复性修理、更新种植要求是否积极响应。 | 移交阶段项目状况符合约定的移交条件和标准，得10分，不符合约定条件和标准的，项目公司对政府方恢复性修理、更新种植要求积极响应，得5分，不积极响应，得0分。 | 10 |  |  |
|  | C2移交手续（8分） | C21合规性 | 评价移交阶段合同约定应由项目公司办理的法律过户和管理权移交等手续，项目公司是否在合法合规的前提下积极响应 | 项目公司在合法合规的前提下积极响应，得8分；一般积极，得4分；不积极响应，得0分。由相关移交工作小组酌情打分。 | 8 |  |  |
|  | C3费用支付（8分） | C31及时足额支付 | 评价移交阶段合同约定应由项目公司承担的相关费用，是否及时足额支付 | 及时、足额支付，得8分；不及时但足额支付，得4分；不足额支付，得0分。 | 8 |  |  |
|  | C4配合度（4分） | C41满意度 | 评价移交阶段项目公司是否积极配合做好移交环节项目运营平稳过渡的相关工作 | 积极配合所有移交工作，得4分，一般积极配合所有移交工作，得2分；不积极配合所有移交工作，得0分。由相关移交工作小组酌情打分。 | 4 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |

注：本标准仅作为参考，政府方和中选社会资本方可根据专业部门意见在此基础上做调整和修改。

四．绩效评价组织与实施

（一）绩效评价主体

本项目由钦南区金窝工业园管理委员会主导，会同钦南区财政局成立绩效评价小组，委托第三方咨询机构进行绩效评价。

（二）绩效评价实施

1.评价准备阶段

由政府提出绩效评价需求，委托第三方评价机构承接PPP项目绩效评价业务，成立绩效评价工作小组。

2.评价实施阶段

（1）开展前期调研

准确掌握PPP项目情况；与本项目的财政部门、分管部门及项目实施机构充分沟通，梳理并确定合适的绩效目标；充分了解一切与项目绩效评价有关的政策文件及资料。

（2）制定绩效评价工作方案

严格按照《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》（财金〔2016〕92号）、《广西壮族自治区本级预算绩效目标管理暂行办法》（桂财办〔2017〕60号）、《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）以及《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）、《关于印发<政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引>的通知》（财金〔2020〕13号）等相关规定编写项目绩效评价工作方案，内容包括项目概况、评价思路、评价指标体系、社会调查方案等，制作相关工作底稿并与财政部门审核。

（3）调查取数

严格按照评审通过并修改完善的绩效评价工作方案通过采用案卷研究、问卷调查、资料收集与数据填报、实地调研、座谈会等方式充分进行调查取数，并确保数据来源的可靠和取数过程的合理合规。

（4）撰写绩效评价报告

严格按照政府方要求撰写绩效评价报告，报告内容详实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，底稿及附件齐全，并按时递交政府方。

（5）完善绩效评价报告

根据评审会的评审意见修改完善绩效评价工作方案和绩效评价报告，及时报财政部门及项目实施机构确认。

（三）评价总结阶段

评价工作完成后，被评价方应根据评价组织方反馈的评价结果和整改建议，及时研究制定整改措施，积极落实结果应用的各项要求，切实改进预算管理和项目管理。

五、绩效评价结果应用

PPP项目绩效评价结果是按效付费、落实整改、监督问责的重要依据。

1.按效付费：政府付费和可行性缺口补助项目，政府承担的年度运营补贴支出应与当年项目公司（社会资本）绩效评价结果完全挂钩。财政部门应按照绩效评价结果安排相应支出，项目实施机构应按照本合同约定及时支付。

2.落实整改：项目实施机构应根据绩效评价过程中发现的问题统筹开展整改工作，并将整改结果报送相关主管部门和财政部门。涉及自身问题的，项目实施机构应及时整改；涉及项目公司（社会资本）或其他相关部门问题的，项目实施机构应及时督促整改。

3.监督问责：项目实施机构应及时公开绩效评价结果并接受社会监督；项目实施机构绩效评价结果应纳入其工作考核范畴。

根据《关于印发<政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引>的通知》（财金〔2020〕13号）文：政府可行性缺口补助项目，政府承担的年度运营补贴支出应与当年项目公司（社会资本）绩效评价结果完全挂钩。财政部门应按照绩效评价结果安排相应支出，项目实施机构应按照项目合同约定及时支付。

（一）建设期绩效评价结果应用

建设期主要评价项目建设的质量和效率，并根据PPP项目合同中约定的方式对未达到评价标准的事项进行整改和处理。本项目竣工验收通过，相关工程技术标准符合项目设计要求时，可进入运营期；竣工指标要求在未达成时，则视为社会资本违约，政府方可要求社会资本通过追加投资等方式恢复项目可用性，因此导致的投资增加不计入投资总额。通过修复还不能达到可用性标准的，政府有权提前终止合作。同时，项目实施机构可根据本合同相关约定提取项目公司提交的建设履约担保中的相应金额。绩效评价结果导致建设期履约担保金额减少，项目公司应按照履约担保的相关规定补足履约担保金额：

表4-5：建设期绩效评价结果应用

| 建设绩效评价得分P | 评价等级 | 提取履约担保比例 |
| --- | --- | --- |
| P≥85分 | 优秀 | 0% |
| 75分≤P<85分 | 良好 | 0%~20% 提取比例=（85-P）/10*20%， 最高提取20% |
| 65分≤P<75分 | 一般 | 20%~40% 提取比例=（75-P）/10*20%+20% 最高提取40% |
| P<65分 | 不合格 | 全额提取，整改通过后重新打分考核，整改的成本由社会资本承担不计入总投资 |

（二）运营期绩效评价结果应用

根据《关于印发<政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引>的通知》（财金〔2020〕13号）要求，原则上不低于80分才可全额付费。评价结果按下表执行：

表4-6：运营期绩效评价结果应用

| 运营绩效评价得分P | 评价等级 | 运营期绩效评价结果（K） |
| --- | --- | --- |
| P≥85分 | 优秀 | 100% |
| 70分≤P<85分 | 良好 | 85%~100% K=100%-（85-P）/15*15% 最低支付85% |
| 60分≤P<70分 | 一般 | 70%~85% K=85%-（70-P）/10*15% 最低支付70% |
| P<60分 | 不合格 | 暂不支付，整改后重新打分考核，考核通过后支付70%；若整改后评价仍不合格，则不再支付政府付费。整改成本由项目公司负责，不计入运营成本。 |

根据财金〔2019〕10号“建立完全与项目产出绩效相挂钩的付费机制，不得通过降低考核标准等方式,提前锁定、固化政府支出责任”；财金〔2020〕13号“政府付费和可行性缺口补助项目，政府承担的年度运营补贴支出应与当年项目公司（社会资本）绩效评价结果完全挂钩。”因此，本项目将政府可行性缺口补助完全与绩效考核结果挂钩。

当年政府可行性缺口补助金额=（年可用性付费+年运维服务费+当年税费-使用者付费）*K=[(社会资本权益投资×（1+合理利润率）×（1+折现率）^i)/N+年到期融资本金及利息+年度运营成本×（1+合理利润率）+当年税费-使用者付费]*K其中：

i=1,2,3……17（当年运营期折现年数）；

N 为财政运营补贴周期（年）；

K为运营期绩效评价结果。

运营期绩效评价得分小于60分时，项目实施机构可要求项目公司整改，整改后重新进行绩效评价，若通过整改后绩效评价，则通过后支付70%；若整改后绩效评价仍不合格的，不再支付可行性缺口补助。

（三）移交期绩效评价结果运用

移交期主要考核项目移交的范围及程序的合规性、移交资产及档案的完整性等，并根据PPP项目合同中约定的方式对未达到考核标准的事项进行整改和处理。本项目移交期绩效根据评价结果相应提取移交违约履约担保项下相应金额。评价结果与提取比例按下表执行：

表4-7移交期绩效评价结果应用

| 移交绩效评价得分P | 评价等级 | 提取比例 |
| --- | --- | --- |
| P≥85分 | 优秀 | 0% |
| 75分≤P<85分 | 良好 | 0%~20% （提取比例=（85-P）/10*20%， 最高提取20%） |
| 65分≤P<75分 | 一般 | 20%~40% （提取比例=（75-P）/10*20%+20%， 最高提取40%） |
| P<65分 | 不合格 | 全额提取，整改通过后重新打分考核，整改的成本由社会资本承担 |

无论移交考核年度得分为多少，政府方均有权要求项目公司对移交相关问题在限定时间内进行整改，逾期不整改，政府方有权追究项目公司的违约责任。《PPP项目合同》可约定额外罚金从移交维修担保中提取，社会资本方应按约定及时补足移交担保。

另外，项目移交阶段的罚金也可从项目最后一年的可行性缺口补助中直接扣除。项目具体移交阶段绩效评价以合同约定为依据。

PPP项目投资协议（草案）

广西壮族自治区钦州市钦南区那丽产业园标准厂房及配套设施工程政府和社会资本合作（PPP）项目

投

资

合

作

协

议

甲方：钦州市钦南区金窝工业园管理委员会

乙方：【中选社会资本】

签订地点：广西壮族自治区钦州市钦南区

签订时间：X年X月

本协议旨在确认双方建立政府和社会资本合作关系。甲乙双方经过招投标程序，兹声明建立政府和社会资本合作关系，将通过密切合作，实现国家“合伙关系、风险分担 、利益共享”的PPP精神，做好本项目的投融资、建设、运营、移交工作，造福社会公众。现由甲、乙双方按照平等、自愿、公平、诚信、互惠互利的原则，于   年   月   日共同达成并签订本协议如下：

一、本项目按照“建设-运营-移交（BOT）”方式合作。即社会资本中标后，由社会资本与政府出资人代表按照《中华人民共和国公司法》及其它相关法律和政策规定组建项目公司。项目公司在项目合作期内对项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理等全过程负责。项目公司自主经营、自负盈亏，并在项目合作期满后，按照PPP项目合同将项目资产、附属设施及相关资料无偿移交给钦南区人民政府或其指定机构。

二、本项目合作期为20年，包括3年建设期和17年运营期。

建设期3年，即自监理工程师签发的开工令之日起至项目竣工验收合格之日止。运营期17年，自项目竣工验收合格次日起计17年。

三、项目公司注册资本为人民币陆仟万元整（¥6,000.00万元）。其中：政府方出资陆佰万元整（¥600.00万元），持股10%；社会资本方出资伍仟肆佰万元整（¥5,400.00万元），持股90%。其中【联合体成员1】出资【】万元，持股【】%；【联合体成员2】出资【】万元，持股【】%。项目公司注册资本在项目公司成立并开立基本账户后的5个工作日内全额出资到位。

四、乙方应在中标通知书之日起三十（30）日内，按照招标文件约定组建项目公司，在项目所在地工商部门进行注册登记获得法人资格。

4.1乙方应使项目公司的实收资本在项目公司注册后十五 （15）日内达到注册资本的全额。项目公司注册资本的增加、减少、股权转让，应按国家有关规定及本协议约定执行并需经甲方批准。

4.2项目公司机构设置和技术、管理、财务人员素质，必须满足乙方投标时所提交的项目实施方案中所承诺的条件，同时应满足项目建设管理、经营管理的需要。

4.3项目公司应为具有独立法人资格的有限责任公司；项目公司建设融资形成的债务由乙方承担连带责任。

五、项目投融资

5.1甲乙双方应做好项目资本金的筹集工作，确保认缴的项目资本金全部及时到位，不得以任何方式通过项目公司筹措应由甲乙双方出资的项目资本金。若乙方为联合体，联合体成员认缴出资额不能按时、足额到位时，由联合体牵头人负责出资。

认缴的项目资本金应按计划分期足额到位，不得在项目建设期内抽回、侵占或挪用项目资本金，并应采取有效措施防止资金筹措不力，造成项目建设资金链中断。

5.2除项目资本金以外的其他建设资金为项目债务性资金，由项目公司采取多种渠道合法地筹集。乙方应充分发挥其金融资源优势，全权协助项目公司开展多渠道融资，降低项目全寿命周期内的融资成本。如果项目公司无法在规定的期限内全额获得本项目其他建设资金，由乙方作为担保人筹措相应的建设资金或足额补足。

5.3乙方或项目公司未履行本协议或《PPP项目合同》约定的出资义务或者抽逃全部（或部分）出资，经甲方或项目公司书面催告缴纳或者返还，其在60日内仍未缴纳或者返还出资，甲方或政府方出资代表可按《股东协议》约定解除该股东的股东资格，且有权要求违约方承担相应的违约责任。

5.4项目运营期内，若出现流动资金缺口，且项目公司无法自行筹集的，乙方应依法依规全额为项目公司提供股东借款等方式的辅助措施，以保证项目的正常经营。

5.5乙方为项目公司提供的股东借款等资金，可以计取资金成本，但不得超过中国人民银行同期同档次LPR。

5.6合作期内，钦南区人民政府、甲方和政府出资代表不为项目公司筹融资提供任何担保或增信。

六、政府授予项目公司在整个项目合作期内的经营权，但在整个PPP合作过程中，乙方是完成整个项目直到移交的责任承担方，不因项目公司是独立法人而减少乙方在整个PPP项目合作中资格能力维持，投融资、设计、建设施工、运营维护及移交责任，以及乙方应该履行和承担的其他责任能力。

七、如乙方在其资质许可范围内依法能够自行承担项目建设、生产或者提供的，可自行承担。乙方承担施工任务的，不得同时承担监理、试验检测和项目交（竣）工检测等具有相关利益关系的任务。

八、投资控制

8.1乙方应协助项目公司做好项目的投资控制，除按约定由甲方承担的费用或计入项目总投资的费用外，项目最终总投资超过批复的设计概算总投资的，超出部分（包括项目建设期内工、料、机等单价变化）由乙方按以下方式承担：

（1）将超出部分无条件无偿注入项目公司。

（2）乙方自行承担项目建设、生产或提供的，应在承包费用中进行扣减超出部分。

8.2不得以降低工程质量、安全和项目服务功能等方式降低项目总投资。

九、运营成本控制

乙方应协助项目公司按照PPP项目合同规定的运营成本做好项目运营成本控制，实际运营成本高于PPP项目合同规定的运营成本的，超出部分（包括运营期内工、料、机等单价变化）由乙方承担。

十、社会资本履约担保

乙方在收到中标通知书后30日内，并在签订投资协议之前，应向甲方提交社会资本履约担保。社会资本履约担保应采用银行保函、商业保函、保险等非现金形式，履约担保金额为800万元。银行保函应由具有相应担保额度的国有或股份制商业银行开具。乙方提交建设期履约担保后10日内，甲方应当向乙方退还社会资本履约担保。

十一、违约责任

11.1甲方的违约

（1）因甲方原因，未能在本协议规定时间内完成项目公司注册。

（2）甲方在项目建设期内抽回、侵占或挪用项目资本金及其他建设资金，或者甲方认缴的项目资本金未能按期足额到位。

（3）因甲方原因，在规定的时间内项目未能开工建设的。

11.2甲方违约的处理

（1）甲方发生第11.1（1）款违约时，在合理期限内（不少于60日）进行补救，限期内无实质性进展的，项目公司的注册每延期1日甲方应向乙方支付10万元的违约金。如在本协议签订之日起180日后，项目公司仍未进行注册，或虽已注册但不满足本协议约定的要求且经改正后90日内仍无效的，则乙方有权与甲方解除本协议。

（2）甲方发生第11.1（2）款违约时，经改正后60日内仍无效的，甲方有权与乙方解除协议，并没收其履约担保。

（3）甲方发生第11.1（3）款违约时，在合理期限内（不少于60日）进行补救，限期内无实质性进展的，每延期 1日甲方应向乙方支付10万元的违约金。如延期时间超过60日，则乙方有权与甲方解除协议，并没收其履约担保。

11.3乙方的违约

（1）因乙方原因，未能在本协议规定时间内完成项目公司注册。

（2）乙方在项目建设期内抽回、侵占或挪用项目资本金及其他建设资金，或者乙方认缴的项目资本金未能按期足额到位，或者项目公司不能获取项目融资或无法在规定期限内全额获得项目其他建设资金时，乙方未能按本协议规定为项目公司提供股东借款等辅助措施。

（3）因乙方原因，项目公司未能在规定的时间内与甲方签订PPP项目合同。

（4）因乙方原因，在规定的时间内项目未能开工建设的。

11.4乙方违约的处理

（1）乙方发生第11.3（1）款违约时，在合理期限内（不少于60日）进行补救，限期内无实质性进展的，项目公司的注册每延期1日乙方应向甲方支付10万元的违约金。如在本协议签订之日起180日后，项目公司仍未进行注册，或虽已注册但不满足本协议约定的要求且经甲方责令改正后90日内仍无效的，则甲方有权与乙方解除协议，并没收其履约担保。

（2）乙方发生第11.3（2）款违约时，经甲方责令改正后60日内仍无效的，甲方有权与乙方解除协议，并没收其履约担保。因乙方上述原因造成项目建设资金链一次性持续中断超过3个月，或单项工程资金链多次中断累计超过120日，甲方有权与乙方解除协议，并没收其履约担保。

（3）乙方发生第11.3（3）款违约时，在合理期限内（不少于60日）进行补救，限期内无实质性进展的，每延期 1日乙方应向甲方支付10万元的违约金。如延期时间超过60日，则甲方有权与乙方解除协议，并没收其履约担保。

（4）乙方发生第第11.3（4）款违约时，每延期1日乙方应向甲方支付10万元的违约金，且导致交工日期延误的，延迟交工工期相应抵扣运营期，经甲方批准的除外。

十二、其他事项

12.1本协议未尽事宜，由双方协商解决。

12.2本协议由甲乙双方各自完成内部审批程序后，经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章成立，本项目合作期满后失效。

12.3本协议一式捌份，协议双方各执肆份，具有同等效力。

（以下无正文）

（此页无正文，为签署盖章页）

甲方：钦州市钦南区金窝工业园管理委员会（盖单位章）

授权代表：

（姓名）

（签字）

乙方：联合体牵头人：（单位全称）（盖单位章）

法定代表人或授权代表：

（姓名）

（签字）

乙方：联合体成员（单位全称）（盖单位章）

法定代表人或授权代表：

（姓名）

（签字）

日期：    年   月   日

# Text boxes

正本或副本