1. 招标公告

青海省西宁市南川东路H7滑坡防治工程项目（第二次）

1、招标条件

本招标项目青海省西宁市南川东路H7滑坡防治工程项目（第二次）(项目名称)已由城中区发展改革和工业信息化局 (项目审批，核准或备案机关名称)以关于青海省西宁市城中区南川东路H7滑坡防治工程可行性研究的批复城中发工信字（2019）75号 (批文名称及编号)批准建设，建设资金来自中国石油青海西宁销售分公司筹集资金 (资金来源)，项目出资比例为 100%，招标人为西宁市城中区自然资源局，招标代理机构为青海恒诚工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

建设地点：西宁市城中区南川东路

建设内容：抗滑桩施工、预应力锚索施工、挡墙工程施工、被动防护施工、危岩清理、岩腔嵌补。

计划工期：215日历天

 计划开工日期：2020年01月02日

计划竣工日期：2020年09月02日

招标范围：招标工程量清单的所有内容

3、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备地质灾害治理工程施工甲级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备水工环或岩土或地质工程专业高级及以上技术职称，且未承担其他在建项目的项目经理，如若中标，不得更换项目经理。投标人拟派项目技术负责人必须具有水、工、环专业中级及以上职称。

3.2本次招标不接受 (接受／不接受)联合体投标。

3.3本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人的投标予以否决。

4、招标文件的获取

4.1 招标文件、工程量清单、图纸等编制参考资料（如有）均为招标文件组成部分，

必须同时上传至《青海省电子招投标公共服务平台》发布。获取方式自 2019-12-11 09:00:00 至 2019-12-17 17:30:00 止，通过《青海省电子招投标公共服务平台》自行免费下载。

4.2 本项目无保密图纸，有保密图纸请交纳保密图纸复印费元、保密图纸邮寄费元。

4.3 招标人（代理机构）不得要求投标人到现场领取纸质资料。

4.4 潜在投标人自确认参加投标起至投标截止时间前应随时登录《青海省电子招投标公共服务平台》关注 “消息提醒”，及时查看该项目招标人（代理机构）发出的通知、变更、答疑等内容。

1. 投标文件的递交
	1. 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2019-12-31 09:00:00，由投标人在投标截止时间前将电子投标文件上传到《青海省电子招投标公共服务平台》，同时在现场递交一份相同内容的密封好的未加密的电子文件，当无法解密时使用未加密的电子文件导入。 如电子投标文件未按时上传到青海省电子招投标公共服务平台，招标人不予受理。

密封未加密的电子文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2019-12-31 09:00:00，地点为：海西州公共资源交易中心开标室。 密封未加密的电子文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

6.踏勘现场和投标预备会（可选）

* 1. 招标人定于 (具体时间)在 (踏勘现场集合地点)组织踏勘现场， (具体时间)在(投标预备会地点)召开投标预备会，投标人可自愿参加，交通工具 (自备／招标人提供)，食宿自理。

7.发布公告的媒介

* 1. 本次公告同时在《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海省项目信息网》和《中国招标投标公共服务平台》上发布。

8.联系方式

招标人：西宁市城中区自然资源局 招标代理机构：青海恒诚工程项目管理有限公司

地 址：西宁市城中区 地址：海湖新区美仑金座B座11楼1104室

联 系 人： 齐科长 联 系 人： 李女士

电 话： 0971-8169343 电 话： 0971-8218930

传 真： 传 真：

电 子 信 箱： 电 子 信 箱： 2909892349@qq.com

网 址： 网 址：

开 户 银 行： 开 户 银 行：青海西宁农村商业银行股份有限公司海西路支行

账 号： 账 号： 82010000000450659

2019年12月10日