杂多县扶贫日光温室基地建设项目工程监理

竞争性磋商文件

采购项目编号：青海建晟竞磋（服务）2021-016

采购项目名称：杂多县扶贫日光温室基地建设项目工程监理

采 购 单 位：杂多县扶贫开发局

采购代理机构：青海建晟招标咨询有限公司

2021年9月

目　录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知前附表及磋商须知	5

第三章 评审办法及标准	15

第四章 合同文本	18

第五章 磋商响应文件格式	34

1、磋商函	37

2、法定代表人身份证明书	38

3、授权委托书	39

4、资格证明材料	40

5、监理单位综合情况一览表	41

6、建设工程监理费首次报价表	42

7、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	43

9、磋商保证金	45

10.1近三年已完监理工程一览表	46

10.2正在工程监理的和新承接的项目情况表	46

11 拟派本项目总监理工程师资格一览表	47

12 拟派本项目监理机构其他监理人员资格一览表	48

13 拟在本项目使用的主要仪器、检测设备一览表	49

14监理大纲	50

15投标人的类似业绩证明材料	51

16制造（生产）企业小型、微型企业声明函	52

17残疾人福利性单位声明函	54

18供应商在其他方面有必要说明的事项	55

19建设工程监理费最终磋商报价表	56

第六章 建设工程监理要求及规范	57

# 第一章 采购公告

项目概况

杂多县扶贫日光温室基地建设项目工程监理的潜在投标人应在青海省西宁市城西区西川南路46号三榆山水文园7号楼1单元25楼1254室获取招标文件，并于2021年09月14日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：青海建晟竞磋（服务）2021-016

2.项目名称：杂多县扶贫日光温室基地建设项目工程监理

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：31.64万元

5.最高限价：31.64万元

6.采购需求：工程监理

7.合同履行期限：同施工工期

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第22条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第17条的规定；

(1)投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

(2)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

(3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

(4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(5)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

(1)提供“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前10天内；

(2)供应商经济实力足以承担本项目的经济责任。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

(3)供应商须具房屋建筑工程监理丙级及以上资质的企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。

三、获取采购文件

时间：2021年9月3日至2021年9月7日（法定公休日除外），每日上午09时00分至12时00分，下午14时30分至17时30分（北京时间，下同）。

地点：青海省西宁市城西区西川南路46号三榆山水文园7号楼1单元25楼1254室

方式：现场获取或网上购买

购买磋商文件时应提供材料：

（1）营业执照副本复印件（加盖单位公章）

（2）法定代表人授权书（原件）

（3）购买人的身份证复印件（加盖单位公章）

注：需网上购买标书的供应商应将以上材料扫描后发至我公司联系邮箱qhjszbzxyxgs@163.com，在邮件中标明购买项目名称、项目编号、联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。

售价：300.00元，标书售后一概不退，投标资格不能转让。

四、响应文件提交

截止时间：2021年09月14日09:30（北京时间）

地点：青海建晟招标咨询有限公司开标室（地址：青海省西宁市城西区西川南路46号三榆山水文园7号楼1单元25楼1254室）

五、开启

时间：2021年09月14日09:30（北京时间）

地点：青海建晟招标咨询有限公司开标室（地址：青海省西宁市城西区西川南路46号三榆山水文园7号楼1单元25楼1254室）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

七、其它补充事宜

本项目竞争性磋商公告将在《青海省招标投标公共服务平台》、《青海政府采购网》同时发布。

公告内容以青海政府采购网发布的为准。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杂多县扶贫开发局

地    址：杂多县

联 系 人：达杰朋措

电    话：0976-8881060

2.采购代理机构信息

名    称：青海建晟招标咨询有限公司

地    址：青海省西宁市城西区西川南路46号三榆山水文园7号楼1单元25楼1254室

联 系 人：永吉女士

电    话：0971-8458633

电子邮件：qhjszbzxyxgs@163.com

开户银行：中国农业银行股份有限公司西宁城西文华路支行

收 款 人：青海建晟招标咨询有限公司

账    号：280540010400016115

青海建晟招标咨询有限公司

2021年9月2日

# 第二章 供应商须知前附表及磋商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项目名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杂多县扶贫日光温室基地建设项目工程监理 |
| 2 | 建设地点 | 杂多县 |
| 3 | 最高限价 | 31.64万元 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 批准文号 | 杂多县财政局以杂财专（2020）147号 |
| 6 | 设计单位 | / |
| 7 | 施工单位 | / |
| 8 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 9 | 采购范围 | 工程监理 |
| 10 | 监理工期要求 | 同施工工期 |
| 11 | 工程质量要求 | 合格 |
| 12 | 供应商要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： a.投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 b.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 c.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 d.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 e.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 5、提供“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前10天内； 6、其他资质条件：供应商须具房屋建筑工程监理丙级及以上资质的企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。 |
| 13 | 资格审查方法 | 资格后审 |
| 14 | 磋商保证金 | 1、提交金额：人民币（大写）：陆仟元整 （小写）：6000.00元 2、保证金提交形式：转账、电汇（不接受现金），须由供应商从其基本账户转入指定专用账户，汇单附言栏内注明项目名称及用途（此项不作为评审依据），并附供应商基本账户开户许可证； 3、保证金提交截止时间：2021年9月14日09:30前，以银行到账时间为准。 开户银行：青海省农村信用社（西宁农商银行）西川南路支行银行 保证金账号：8201 0000 0007 0431 1 收款单位：青海建晟招标咨询有限公司 |
| 15 | 磋商有效期 | 自磋商截止之日起60日历天 |
| 16 | 现场踏勘时间 | 供应商自行组织时间踏勘 |
| 17 | 答疑时间安排 | 提交时间：开标前7日 答复时间：3天内 |
| 18 | 磋商响应文件的递交 | 磋商响应文件提交地点：青海省西宁市城西区西川南路46号三榆山水文园7号楼1单元25楼1254室 磋商截止时间：2021年9月14日上午09:30 |
| 19 | 开标会 | 地点：同磋商响应文件递交地点 时间：同磋商响应文件递交截止时间 |
| 20 | 磋商代理服务费 | 收取对象：中标人 收费金额：在领取中标通知书前中标人向采购代理机构缴纳5000.00元 |
| 21 | 响应文件份数 | 纸质版：正本一份，副本两份； 电子版：一份(U盘，光盘均可)，采用不能修改的PDF格式 |
| 22 | 其它 | \ |

一、磋商须知

1、工程说明

1.1工程概况

1.1.1建设地点：杂多县。

1.1.2建设规模及内容：杂多县扶贫日光温室基地建设项目工程监理。

1.2上述工程按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关招投标法规、规章、规定，通过磋商来择优选定工程监理单位。

2、磋商范围及工期

2.1本次磋商的范围见前附表第9项所述。

2.2本工程的工期要求见前附表第10项所述。

2.3本工程的质量要求见前附表第11项所述。

3、资金来源

3.1 本工程立项批复见前附表第5项，资金来源见前附表第4项。

4、合格的供应商

4.1供应商资质等级要求见前附表第12项所述。

4.2本工程采用前附表第13项所述的资格审查方法确定合格供应商。

5、踏勘现场

5.1供应商应按前附表第16项所述的时间对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取需自己负责的有关编制磋商响应文件和签署合同所需的所有资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2采购人向供应商提供的有关现场资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，供应商由此而做出的推论、理解和结论采购人概不负责。

5.3供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

6、磋商费用

6.1供应商应承担其磋商响应文件准备和递交所涉及的一切费用，不管磋商结果如何，均由供应商自行承担。

二、磋商文件

7、磋商文件的组成

7.1磋商文件除以下内容外，采购人在磋商期间发出的答疑纪要和其它补充修改函件，均是磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

磋商文件包括下列内容：

第一章　磋商公告

第二章　磋商须知

第三章　评审办法及标准

第四章　合同文本

第五章　磋商响应文件内容

第六章　工程监理要求及规范

第七章  附件

7.2供应商按规定的时间购取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺应在领到磋商文件后3日内向采购人提出，否则，由此引起的磋商损失自负；供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商的磋商响应文件没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其磋商有可能被拒绝。

8、磋商文件的澄清

8.1供应商对磋商文件若有疑问，应按前附表规定的答疑提交时间以书面形式向采购人提交，采购人将以书面形式予以答复，同时将书面答复发送给所有供应商，该部分答复与磋商文件具有同等法律效力。

9、磋商文件的修改

9.1磋商文件发出后，在磋商截止时间5日前，采购人可对磋商文件进行必要的澄清或修改。磋商文件的修改将以书面形式发送给所有供应商，磋商文件的修改内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

9.2当磋商文件、修改补充通知、答疑文件等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.3为使供应商在编写磋商响应文件时有充分时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交磋商响应文件的截止日期，具体时间将在磋商文件的修改补充通知中予以明确。

三、磋商响应文件的编制

10、磋商响应文件的语言、度量衡单位及货币单位

10.1磋商响应文件和与磋商有关的所有文件均应使用中文。

10.2除技术规范另有规定外，磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、磋商响应文件的组成

11.1磋商函；

11.2法定代表人证明书；

11.3法定代表人授权委托书

11.4企业资格证明文件（企业法人营业执照、资质证书）

11.5监理单位综合情况一览表

11.6建设工程监理费报价表

11.7财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

11.8无重大违法记录声明

11.9磋商保证金证明

11.10.1近三年已完监理工程一览表

11.10.2正在监理和新承接监理工程一览表

11.11拟派本项目总监理工程师资格一览表

11.12拟派本项目监理机构其他监理人员资格一览表

11.13拟在本项目使用的主要仪器、检测设备一览表

11.14监理大纲

11.15投标人的类似业绩证明材料

11.16制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

11.17残疾人福利性单位声明函

11.18投标人认为在其他方面有必要说明的事项

11.19建设工程监理费最终磋商报价表

12、磋商响应文件格式

12.1磋商响应文件包括本须知第11条规定的内容，供应商提交的磋商响应文件应当使用磋商文件所提供的格式（表格可按同样格式扩展）。

13、磋商价格

13.1供应商的磋商价格应是监理服务期内，监理单位按合同规定的范围所提供的全部服务所需的费用。

13.2本项目建设工程监理费不得超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价。

13.3磋商价格不包括监理额外工作报酬、附加工作报酬、其它技术咨询服务报酬和采购人给付的奖金。

14、磋商有效期

14.1磋商有效期见本须知前附表第15项所规定的期限，在此期限内，所有磋商响应文件均保持有效。

14.2在原定磋商有效期满之前如遇特殊情况，采购人以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，对此要求磋商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求，保证金不予退还。同意延长磋商有效期的供应商，既不能要求也不允许修改其磋商响应文件，但需要相应的延长磋商担保的有效期，在延长的磋商有效期内本须知第15条关于保证金的退还与不予退回的规定仍然适用。

15、保证金

15.1供应商应按“供应商须知前附表”的规定提交一笔不少于本须知前附表第14

项所规定数额的保证金，作为磋商保证；

15.2供应商提交的保证金，可以选用转账、电汇的方式提交；

15.3对于未能按要求提交保证金的磋商响应文件，采购人将视为不响应磋商文件而予以拒绝；

15.4采购人与成交供应商签订合同后5日内，向未成交的供应商和成交供应商退还保证金及含银行同期活期存款利息；

15.5供应商发生下列情形之一时，保证金将不予退回：

15.5.1供应商在磋商有效期内撤回其磋商响应文件；

15.5.2成交供应商未能在规定期限内签订合同。

16、磋商响应文件的份数签署及递交方式

16.1磋商响应文件一式三份，其中正本一份，副本两份，电子版一份，现场递交。

16.2磋商响应文件的正本和副本均须以A4纸装订成册，打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3磋商响应文件封面、磋商函均应加盖供应商印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在磋商响应文件中，必须同时提交磋商响应文件签署授权委托书，磋商响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则磋商响应文件签署授权委托书无效。

16.4除供应商对错误处必须修改外，全套磋商响应文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应加盖供应商的校对章或由磋商响应文件签字人签字或盖章。

四、磋商响应文件的递交

17、磋商响应文件的密封和标记

17.1磋商响应文件的正本和副本应分别密封，并加盖单位公章。

17.2封面应写明采购人名称、采购人地址、拟建项目名称、磋商编号、供应商的名称（加盖单位印章），并应在磋商响应文件封面右上角清楚的注明“正本”或“副本”字样。

17.3磋商响应文件必须由专人按磋商文件规定的时间、地点送交，以电报、电话、传真形式的磋商概不接受。

18、磋商响应文件提交的截止时间

18.1供应商文件的截止时间见本须知前附表第18项。

18.2到磋商截止时间止，采购人收到的磋商响应文件少于3个的，采购人将依法重新组织磋商。

19、迟交的磋商响应文件

19.1采购人在本须知规定的磋商截止时间后送达的磋商响应文件将被拒绝，并退回给供应商。

20、磋商响应文件的补充、修改与撤回

20.1供应商在递交磋商响应文件以后，在磋商截止时间之前，可以书面形式向采购人提出补充修改或撤回已提交的磋商响应文件。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

20.2在磋商截止时间以后，供应商不得提出补充修改磋商响应文件的要求。

五、开　标

21、开标

21.1.1采购人将按照本须知前附表第19项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商代表参加开标会议。

21.1.2按规定提交了“撤回通知”和逾期送达的磋商响应文件不予开封，并及时退给供应商。

21.1.3开标会议由采购人或委托采购代理机构主持。

21.1.4采购人将对开标过程进行记录，并存档备查。

22、磋商响应文件的有效性审查

22.1开标时，供应商及磋商响应文件出现下列情形之一的，为无效磋商响应文件，不再进入评审：

22.1.1本须知第11条规定的磋商响应文件有关内容未按本须知第16.3款规定加盖供应商印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

22.1.2磋商供应商法定代表人未参加开标会又无指定代理人（以法定代表人授权委托书为准）参加会议的；

22.1.3磋商响应文件的关键内容字迹模糊，无法辩认的；

22.1.4供应商未按磋商文件的要求提供保证金的；

22.1.5供应商名称或组织机构与资格预审时不一致的。

六、评  审

23、评审会议

23.1磋商小组由采购人依法组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

24、评审过程的保密

24.1公开开标后，直到授予成交供应商合同为止，凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料、中标候选人的推荐以及与评审有关的其它情况均应严格保密。

24.2在磋商响应文件的评审与比较、中标候选人的推荐以及授予合同的整个过程中，供应商试图向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

24.3成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

25、磋商响应文件的澄清

25.1为了有助于磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以用书面形式要求供应商对磋商响应文件中含义不明确的内容作出必要的澄清或者说明。有关澄清、说明与答复，供应商应以书面形式进行。对磋商报价和实质性的内容不得更改。但根据本须知第27条规定，凡属于磋商小组在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

26.磋商响应文件的初步评审

26.1开标后，经审查符合本须知第22条有关规定的磋商响应文件，才能提交磋商小组进行评审。

26.2评审时，磋商小组将首先评定每份磋商响应文件是否在实质上响应了磋商文件的要求。所谓实质上响应，是指磋商响应文件应与磋商文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

27、磋商响应文件计算错误的修正

27.1磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

27.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

27.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非磋商小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

27.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的磋商报价，经供应商同意后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，其磋商将被拒绝。

28、磋商响应文件的评审、比较和否决

28.1磋商小组仅对实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件进行评审和比较。

28.2在评审过程中，磋商小组可能要求供应商就磋商响应文件中的内容进行答辩，采购人将随时通知供应商，供应商应按要求进行答辩。

28.3磋商小组依据第三章规定的评审办法及标准，对磋商响应文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告，并依据采购人的授权确定预成交供应商。

28.4重新磋商条款：

有下列情形之一的，采购人将重新磋商：

经磋商小组评审后否决所有磋商的。

七、合同的授予

29、合同授予标准

29.1本项目的监理合同将授予按评审办法规定所确定的成交供应商。

30、采购人的权力

30.1采购人不受报价最低的供应商或所有供应商约束，在发出成交通知书前任何时候均有权依据磋商小组的评审报告接受或拒绝任何磋商。

30.2采购人在授予合同后仍有增减工作内容的权力。

31、成交通知书

采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海政府采购网》上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

32、合同协议书的签订

32.1采购人与成交供应商将于成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商的磋商响应文件签订“建设工程委托监理合同”，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2采购人如不按本须知第32.1款的规定与成交供应商订立合同或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，应予改正。

32.3成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成中标项目工程监理，不得将中标项目转让（转包）给他人。

32.4成交供应商应该按监理大纲安排，组建好项目监理组织机构。严格实行总监理工程师负责制，保证各阶段监理人员到位，尽职尽责完成监理工作任务。若有违规现象，采购人将给予一定处罚。

# 第三章 评审办法及标准

一、评审原则

1、评审原则

1.1整个评审过程严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》七部委《评标委员会及评标办法》等法律法规规定，遵循公开、公正、公平原则，坚持科学合理、竞争优选原则和质量好、信誉高、价格合理、工期保证、组织方法先进可行的原则。

1.2本次评审采用综合评估法，即对通过初步评审的磋商响应文件，依据评审办法分别按监理大纲、磋商报价、企业综合素质等方面进行综合评审打分。最后由磋商小组根据采购人授权确定得分最高者为成交候选人。

二、评审程序

2、磋商小组将按初步评审、详细评审和向采购人提交评审报告的程序进行评审。

三、初步评审

3、磋商响应文件有下列情形之一的，为重大磋商偏差，否决其磋商：

3.1不具备第二章“磋商须知”中合格的供应商资格要求的；

3.2未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

3.3磋商响应文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

3.4未按第11.1-11.9款要求提供相关资料的；

3.5报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3.6总监理工程师未提供执业资格证书及注册执业证书复印件的（注册单位与磋商单位一致）；

3.7外省企业未提供有效的进青备案手续；

3.8未按照招标文件要求提供电子文档的。

四、详细评审

（一）技术部分：(满分67分)

（1）监理大纲：（40分）

依据供应商编制的监理方案的全面性、合理性、科学性、可行性等内容进行审查，对质量、进度、造价等控制的方法科学合理、具有先进性、措施得力、有针对性等内容予以打分；措施不力、方法不合理的可不得分。

①监理方案切实可行，组织机构配置合理、工作程序完整；良好得10-8分，较好得7-6分、一般得5-3分，差或不提供的不得分，满分10分；

②质量控制：良好得8-7分，较好得6-3分、一般得2-1分，差或不提供的不得分，满分8分；

③进度控制：良好得8-5分，较好得4-2分、一般得1分，差或不提供的不得分，满分8分；

④造价控制：良好得8-6分,较好得5-3分、一般得2-1分，差或不提供的不得分，满分8分；

⑤合同和信息管理：较好得6-4分、一般得3-1分，差或不提供的不得分，满分6分。

（2）团队配置：（10分）

①总监理工程师取得国家注册监理工程师资格，且具有高级职称者得2分，其他不得分，满分2分。

②总监理工程师自2018年至今（磋商截止前）监理过已完类似监理项目的，有一个给2.5分，满分5分。（须附有中标通知书和委托监理合同的复印件）

③针对本项目的实际情况，结合建设工程的项目特点，专业监理工程师配置齐全，较好者得3分，一般者得1.5分，差或不提供的不得分，满分3分；

（3）拟用于本工程的检测设备和仪器：（7分）

检测设备齐全，完全满足工程检测要求、设备状况良好的得4-7分；检测设备的配置基本满足工程检测要求的得3-1分；差或不提供的不得分，满分7分。

（4）近三年的相关监理业绩情况（10分）

2018年至今承接的类似监理项目每承接一个得2分，最高10分，提供监理合同为准（须附有中标通知书和委托监理合同的复印件）

（二）资信部分（满分3分）

获得ISO9000系列认证者得3分，没有不得分。

（三）商务报价（满分30分）

以本次磋商完成以后供应商最终的有效报价的最低价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：

最终报价得分=(基准价／最终报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。

注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（附中小企业声明函及相关证明材料）

磋商总得分=技术部分+资信部分+商务报价

# 第四章 合同文本

具体签订时参照《建设工程委托监理合同》

建设工程委托监理合同

合  同  编  号：

项  目  名  称：

委    托    人：

监    理    人：

签  订  地  点：

签  订  日  期：

第一部分 建设工程委托监理合同

委托人               与监理人           就                    项目，经依法公开招磋商经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称“本工程”）概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

总 投 资：

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1. 本合同标准条件；

2. 本合同专用条件；

3. 本合同第四部分：补充条款

4. 本合同附件

四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自      年      月      日开始实施，至本工程竣工经政府部门验收合格并且监理人完成专用条件中议定的全部监理业务为止。

本合同一式        份，具有同等法律效力，双方各执        份。

委      托      人：                                （盖章）

法定代表人或委托人：                                （签字）

本 合 同  签 订 于：     年     月     日

监      理      人：                                （盖章）

法定代表人或委托人：                                （签字）

本 合 同  签 订 于：     年     月     日

第二部分   标  准  条  件

词语定义、适用范围和法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

01)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

02)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

03)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

04)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

05)“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

06)“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

07)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

08)“工程监理的附加工作”是指：

①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；

②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

09)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单，监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条  监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条  在合同期内或合同终止后，未征得委托人同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第九条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十条  委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

第十一条  委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十二条  委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十三条  委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十四条  根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他协助，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十五条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

01)选择工程材料的建议权。

02)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

03)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

04)审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

05)主持工程建设有关协作单位的组织协调，协调事项应当事先向委托人报告。

06)征得委托人同意后，监理人有权发布开工令、停工令、复工令。但应当事先向委托人报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人做出书面报告。

07)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定的材料、构配件、设备，在符合有关规范的情况下，若经委托人同意且书面通知监理人，监理人应允许承包人使用。对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理人和委托人复工令后才能复工。

08)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

09)在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的初步审核签认权，以及工程签证的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十六条  监理人对任何承包人合同规定的义务提出变更，均须事先报委托人批准，并提供可行性意见。如未通知委托人或通知后未经委托人批准，因此造成损失由监理人承担。变更方案一旦确定，监理人须立即按已确定的方案执行，不得使工程中断。在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理人可在征得委托人同意后要求承包人调换有关人员。

第十七条  在委托的工程范围内，对于委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），监理人可提出初步意见，最终由委托人作出决定。当委托人和承包人发生争议时，监理人应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或进入诉讼程序后，监理人应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第十八条  委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第十九条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十条  监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十一条  委托人有权要求监理人除提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告外，随时应委托人要求提供有关本工程之书面报告。

第二十二条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或承包人在施工过程中出现质量问题而监理未及时发现且采取措施要求承包人整改的，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，如监理人未在委托人规定时间内更换监理人员，监理人应承担监理报酬20%的违约金，并赔偿委托人全部损失；如监理人不更换监理人员，委托人有权解除合同并要求监理赔偿委托人全部损失。

监理人责任

第二十三条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，则相应延长合同期。

第二十四条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，监理人应赔偿委托人全部损失。

第二十五条  监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任，但监理人未尽监理义务者除外。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反标准条件第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十六条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十七条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任。监理人处理委托业务时，因委托人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

合同生效、变更与终止

第二十八条  由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人，并得到委托人确认后，完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第二十九条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过7日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。如因监理人原因导致情况变化不适用本条款约定。

第 三十 条  监理人不得擅自要求变更或解除合同，监理人若要求变更或解除合同时，应提前 15 天书面通知委托人并经委托人同意。未经双方达成一致协议，原合同仍然有效。因监理人变更或解除合同造成委托人损失的，应承担全部赔偿责任。

第三十一条  监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或非监理人原因而导致监理人暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。如因监理人未提交发票或其他原因导致委托人无法付款，委托人不承担责任。

第三十二条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后 3 日内没有收到答复，可在第一个通知发出后10日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人依补充条款第三条承担违约责任。

第三十三条  合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十四条  正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第三十五条  支付监理报酬所采取的货币币种由合同专用条件约定。

第三十六条  如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书7天内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其他

第三十七条  委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，双方协商确定费用承担人。

第三十八条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第三十九条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益，否则应承担本监理合同总价10倍的违约金，委托人并有权终止本合同，如造成委托人其他损失，监理人应承担赔偿责任。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十一条  委托人对于由监理人编制的与本工程有关的所有文件拥有版权，委托人有权为本工程使用或复制此类文件。

第四十二条  监理人工程现场办公地点及办公场所相关费用由监理人自行承担。

争议的解决

第四十三条  因违反或终止合同而引起的对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，向工程所在地人民法院起诉。

第三部分 专用条件

第一条  本合同适用的法律及监理依据：

01)《建设工程监理规范》 （GB/T50319—2013）

02)《中华人民共和国建筑法》

03)《中华人民共和国合同法》

04)《建设工程质量管理条理》（国务院令279号）

05)《工程建设监理规定》（建监，1995第737号）

06)《建设部关于建设行政主管部门工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见》（建质[2003]67号）

07)依法订立的本工程监理合同及工程承包合同

08)本工程施工设计图纸、设计说明、变更设计图纸、设计单位明确的有关技术要求和规范。

09)经批准的施工组织设计

10)现行有关工程施工及验收技术规程

11)竣工资料编制按相关规定执行

12)国家建设部、省市其他有关工程建设的法律、法规、政策和规定

第二条  委托人、监理人双方商定监理报酬为        元（含税）。本监理直至本工程取得竣工验收合格证，该报酬为自本合同约定时间至整个工程完工的包干费用，包括正常的监理工作、附加工作和额外工作,以及为本工程服务的其他所有工作的报酬。

第三条  委托人对监理报酬的支付以监理人提供合法有效之全额发票为前提，委托人收到发票后 30 个日历天内支付。

本工程监理范围包括施工准备阶段、施工阶段、验收结算阶段和保修期的全过程监理。主要包括质量、进度、工程计量的监理和安全、文明施工管理。

监理工作内容：

（一）、前期及施工准备阶段工作

1)如有需要，协助委托人办理规划、供电、电讯、供水、排污、供气、环保、环卫、人防、消防、交通、绿化等主管部门的审批工作

2)协助委托人对工程涉及的材料、设备等给予专业性的建议。

3)开工准备，如有需要，协助委托人办理工程开工报建、施工许可证，申报质监和申请开工等各类政府部门手续

（二）、实施阶段监理工作

1)编制建设工程监理规划

2)按工程建设进度，分专业编制建设工程监理细则

3)按照建设工程监理细则实施监理

4)出具工程书面建设工程监理评估报告

5)按照监理规范和相关规定的作业程序和形式进行监理：

①协助委托人与承包人编写开工报告

②审查承包人提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出书面改进意见

③审查承包人提出的材料和设备清单及其所列的规格和质量

④调解委托人与承包人之间的争议

⑤督促、检查承包人严格执行工程承包合同和工程技术标准

⑥检查工程进度和施工质量，验收分部分项工程，签署工程付款凭证

⑦检查工程使用材料、构件和设备质量，检查安全防护的设施并落实安全文明施工

⑧督促整理合同文件和技术档案资料

⑨组织设计单位和承包人进行工程竣工初步验收，提出竣工验收报告

6)定期组织现场工地例会

7)代办竣工手续，监理任务完成后，向委托人及相关单位提交建设工程监理档案材料，竣工资料送城市档案馆

第五条  外部条件包括：

委托人与承包人签订的合同中必须写明委托监理人的有关职责和权利的条件，以确保承包人接受监理工程师对工程建设进行实质性监督管理。

第六条  委托人应提供的工程资料：

1)完整的施工图设计文件

2)工程施工总承包合同及有关附属文件

3)监理工作所需的委托人与其他单位签订的与本工程有关的合同或协议

第七条  委托人应在  7 天内对监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复。

第八条  委托人的常驻代表为             ；身份证号码

第四部分 补充条款

第一条  监理人在监理过程中实际使用的现场检测设备和工具应与监理人事先提报的一致。监理人自行负责现场办公的计算机及其他物品，委托人对监理人自备的工具、设施无需支付任何补偿费。设备工具由监理人自行保管，如有损坏或遗失，委托人不承担赔偿责任。

第二条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，并在

委托人发出要求履行义务通知之日后仍未履行的，每逾期一天监理人应承担监理报酬总额 2% 作为违约金，逾期达10天，委托人可单方面解除合同，监理人除返还委托人已支付的费用外，还应承担监理报酬总额 20% 的违约金，若违约金不足以弥补委托人损失的，监理人还应承担赔偿责任。

第三条  委托人如对监理人提交的支付通知有异议的，应在收到支付通知书后5天内发出异议通知。监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益，监理人不得参与可能与合同规定的或与委托人的利益相冲突的任何活动。如监理人由委托人提供午餐、晚餐，费用由监理人自理，费用委托人可自应支付监理人的各期费用中扣除。监理人并应禁止其直系亲属或其投资的公司，承包与其执行本合同职务有关的任何工程或可能取得利益的事务，并同意另行出具不受贿保证书及遵守保证书。

第四条  监理人员必要的外出考察（不包括境外），应经委托人同意并应在考察完后7个日历天内，向委托人提供考察报告。委托人组织的考察，委托人承担相关费用；监理人自行组织的考察，监理人承担相关费用。

第五条  监理人在签订合同之日起7个日历天内依委托人指定或要求把监理人以前曾经监理过的类似工程有关资料提供给委托人，并详细说明该类似工程的特点。

第六条  监理人在签订合同之日起15个日历天内把竣工后委托人应送档案馆的资料范本细目清单提供给委托人一份。如监理人不能如期提交，则应依本补充条款第二条承担逾期违约责任。

第七条  每月25日前递交当月与竣工有关的详尽完整资料给委托人，并且监理人在工程竣工后应协助委托方整理竣工资料及存档，并应在竣工后20日内提交给委托方三套完整的监理资料（书面文本）。

第八条  监理人应对设计院所做的各阶段设计配合委托人进行分析、建议（经济性、规范性、结构性等各方面），并在委托人书面通知之日起7个日历天内把分析结果、专业建议以书面形式报给委托人。

第九条  监理人应对施工图纸进行会审，在委托人书面通知之日起7个日历天内把意见及建议以书面形式提供给委托人。

第十条  监理人应对监理工程施工组织设计的可操作性、完整性进行会审，并在委托人书面通知之日起7个日历天内把会审意见以书面形式提供给委托人。

第十一条  监理人对承包人进行资质审查，并对承包单位的人员、机械等进行审查，全程跟踪监督，确保与承包人报价书中的一致，如不一致，应在发现后3日内通知委托人。

第十二条  对承包人在承包合同中的承诺，监理人应要求并监督承包人履行。委托人允许监理人以各种合理方式要求承包人严格按施工进度表执行，如承包人未能按施工进度表进行，监理人可依照承包合同约定征得委托人同意后追究承包人违约责任。

第十三条  监理人不得擅自更改设计图纸及审批的施工方案等，否则，由此造成的损失应由监理人负责，费用从监理报酬中扣除，监理报酬不足以赔偿损失的，监理人应承担赔偿责任。

第十四条  监理人应在承包人进场后，将工地现状移交承包人。承包人任何验收不通过及不规范的工作，监理人都应限期要求承包人整改完成并验收通过。

第十五条  监理人应对承包人的测量放线进行复核，并把复核结果以书面形式报委托人备案。

第十六条  监理人应严格落实执行委托人发出的工作上的指令，不得擅自扭曲解释。在施工期间应有值班监理在工地现场，并且监理方应确保其监理人员不从事与工作无关的事项，例如：在办公室玩游戏、上网聊天等。

第十七条  组织承包人及时进行阶段性工程检查及竣工初验，对工程施工质量每半月提交评估报告及施工缺陷修补明细表，落实承包人按要求修补及进行复检，每月15日、30日前向委托人提交有关工程质量记录和验评报告。

第十八条  监理人接到承包人有关竣工验收申请报告后，总监理工程师应负责组织有关专业监理工程师在3日内进行初验，并将初验意见书面答复承包人，同时上报委托人。对工程存在的质量问题和漏项工程限定处理期限和再次复验的日期并报委托人同意。在中间隐蔽工程验收中，监理应严格按验收程序执行，并将验收结果上报委托人。如有质量问题监理人提供限期整改方案并监督其完成整改。

第十九条  经初验达到约定的质量标准后，由总监理工程师在报告单上签名认可的竣工日期，向委托人提出竣工报告，并协助委托人组织有关部门和人员共同参加正式验收工作。

第二十条  本工程工地每周例会由监理人总监理工程师主持（第一次工地例会除外），若总监理工程师解决不了的问题，监理人应派委托人认可之相关学科的专家及监理公司高层去工地现场主持工地例会，聘请专家的相关费用由监理人自行承担。

第二十一条  委托人在现场召开工程相关会议时，监理人负责记录、整理会议记要并经与会各方签字后提交委托人。

第二十二条  安全及文明施工列入工地例会内容，并由监理人在施工中监督并落实，对存在的问题责成承包人责任人处理，并在下次会议上反馈整改意见直至解决。

第二十三条  监理人应配置见证人员按规范要求对承包人的实验室进行审查，监理人的见证人员应按规范要求确保材料的抽检率，对试验不合格的材料要禁止承包人使用。并配备专门的设备人员对各种设备进行把关。

第二十四条  监理人应督促承包人提交工程及设备的测试和调试方案并加以审核。督促承包人组织测试和调试，依委托人要求提交报告。

第二十五条  监理人应每周对质量、安全进行综合检查，每月组织委托人、承包人和监理人对质量、安全进行检查、打分，并在月报中反映检查情况。每月的检查结果将作为整个工程最终评价的依据，亦作为监理人工作的评价依据。

第二十六条  施工监理阶段监理人应遵照监理建设工程规范进行见证或旁站。总监理工程师，若无正当理由每周在工地时间不得少于5天且每周不少于40小时，如少于5天监理人愿意按1000元/天提交违约金；总监理人代表，若无正当理由每周在工地时间不得少于5天且每周不少于40小时，如少于5天监理人愿意按500元/天提交违约金；其他监理人员，若无正当理由每周在工地时间不得少于5天且每周不少于40小时，如少于5天监理人愿意按200元/天提交违约金。

第二十七条  监理人就本工程所提报并经委托人同意的总监理师负责以下工作：

履行监理规范所要求和报价书及监理工作答疑文件所规定和承诺的工作。

第二十八条  监理人应在委托人要求时委派至少两名专业人员配合委托人审核预算，并在本工程决算时配合委托人之审核决算工作。

第二十九条  施工监理过程中对承包人已完成的工程量审核应结合标价及施工预算进行控制并附报审核意见书。如果没有委托人认可的变更等调整，如结算价超过预算及工程合同总价，监理人应承担赔偿责任。

第三十条    监理人应对分阶段竣工的分部工程的完工的结算及时进行核定，并向委托人提供审核意见书和造价控制动态分析报告。

第三十一条  监理人在服务期间应严格落实签证制度。凡影响到投资费用支出的停、窝工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用和材料调剂等的签证，必须经总监理工程师审核认可、委托人书面同意。

第三十二条  监理人在本工程开工日至工程竣工日期间，应安排一个经安全监理培训且合格的监理人员在工程施工现场严格做好安全监理工作。

第三十三条  监理人应督促、检查承包人按施工组织设计和有关规定落实各类材料的堆放，做到整齐有序，不侵占道路、通道及工地内施工通路。

第三十四条  监理人应检查承包人在施工中的防尘、降噪措施，市容和绿化的保护措施，并监督承包人减少扰民。

第三十五条  因工程施工原因与周围居民发生纠纷时，监理人应参与协调平息。

第三十六条  工程竣工后，检查督促承包人在委托人规定时间内完成交付及现场的清理工作。

第三十七条  监理人对检查中发现的问题，要以书面形式通知承包人且及时向委托人反馈，并落实整改且及时向委托人反馈。对于委托人发现问题以书面通知监理人后，监理人应遵照执行并落实。

第三十八条  施工中若出现安全隐患或事故时，总监理工程师应协助委托人采取处理措施，须立即向承包人发出“监理工程师通知单”（如附件二），违约责任金额（如附件三）规定。若在施工过程中，委托方发现存在安全隐患或事故时，监理人尚未向承包人发出“监理工程师通知单”，则在责任承包人承担违约责任的同时，监理人也应向发包人承担违约连带责任，违约责任金额同承包人。“监理工程师通知单”经总监理工程师签字、监理人盖章及承包方项目经理签字确认后，原件交委托方1份备档，并监督承包人彻底改正，如未改正，监理人应协助委托人追诉承包人应承担之责任。监理人须督促承包方在接到“监理工程师通知单”之日起7天内缴交违约金，逾期超过7天未缴交，除支付违约金外，应按该金额10%/天加付逾期违约金；监理人就其自身应承担之违约责任，亦应在“监理工程师通知单”签署完毕之日起7天内支付，逾期超过7天未缴交，按该金额10%/天加付逾期违约金。

第三十九条  监理人就本工程的人员安排见附件一〖监理机构人员一览表〗。未经委托人同意，监理人员不得更换，委托人对监理人员不尽职或能力不足的监理人员可随时提出更换，监理人应在3天内重新提供令委托人满意的监理人员，否则监理人每次支付RMB2000元违约金。但委托人应提前3天通知监理人，监理人无条件服从。委托人认为有必要增加监理人员，监理人亦无条件增加。

第四十条  监理人应保证委派的监理人员必须具有相应资格证书，总监理工程师必须是国家注册监理工程师，安装监理工程师、土建监理工程师，专业监理工程师必须至少具有在省级注册的监理证书。监理人安排的现场监理人员，必须稳定，未经发包人同意不可调动、调换。

第四十一条  监理人应保证委派之监理人员工作清廉，监理人与委托人签订廉洁责任书和不受贿保证书及遵守保证书。监理人委派本工程现场之所有监理工作人员（含总监理工程师）为委托人服务期间不得兼职其它项目的监理工作，否则监理人每次提交RMB50000元违约金。

第四十二条  监理人应保证委派之监理人员按时到位，监理人应对其现场监理人员实行每日签到制度并交发包人留存。

第四十三条  监理人员应具有工作责任心、服务质量好的基本素质，凡按规定应旁站的施工工序，监理人必须安排监理人员对其进行旁站。若监理人被委托人抽查一次没有旁站，应承担违约金人500-2000元违约金。如违约次数达五次以上的（含五次），委托人有权解除合同，监理人除返还委托人已支付之监理费用外，还应承担监理报酬 20%作为违约赔偿金，不足赔偿委托人损失的，监理人应另需赔偿。

第四十四条  未经委托人同意，监理人不得擅自签认设计变更或施工变更，否则因该变更追加的费用或造成的损失由监理人负责。工程施工过程中若有变更，监理人应在2日内进行分析并向委托人提出变更的合理性，确保承包人不能借故延期，并核算其造价及预计工期。上述变更委托人有最终同意权和否决权。

第四十五条  监理人委派之监理人员签字的资料及数量等，委托人有权审核，若监理人已签字的资料及数量与实际不符，造成委托人损失的，监理人应负责赔偿。

第四十六条  监理人应在委托人书面通知之日起7个日历天内向委托人提供工程所有材料及设备采购的有关信息。

第四十七条  监理人应对委托人或本工程有关的资料或信息保密。如监理人未能履行保密义务泄露委托人的资料及信息，视为监理人违约并且承担监理报酬 20%的违约赔偿金。如造成委托人其他损失，监理人应承担赔偿责任。

.

第四十八条  委托人、监理人双方采用包干直至本工程竣工经政府部门验收合格，并且监理人完成专用条件议定的全部监理业务的方式，计算施工监理服务期。

第四十九条  监理人在报价书和监理工作答疑及后续谈判中所作的承诺都将作为服务内容，并作为本合同附件。

第五十条  如果监理人在履约过程中，不能达到合同或承诺书的要求，委托人有权解除本合同，监理人应返还委托人已付费用，并承担监理报酬的 20%作为违约金；违约金不足赔偿委托人损失的，监理人应另需赔偿。

第五十一条  就监理人应承担之违约金，如其未依本合同约定或委托人指定期限内支付，委托人有权自应支付监理人的各期监理报酬中直接扣除相应金额款项。

第五十二条  其它未尽事项以《建设工程监理规范》（GB50319-2000）为准，双方也可通过协商确定。本补充条款与标准条件和专用条件同具法津效力。若本补充协议条款与标准条件或专用条件有不同之处，以补充协议条款为准，其次为专用条件，如补充条款与专用条件无约定，则按标准条件执行。

第五十三条  监理人需每天填写一份监理日报给委托人，该报表应真实反应本工程工地施工之进度及质量安全等情况。该报表需监理人员手写，严禁施工人员代写，一经发现监理人应支付委托人每次100元的违约金，违约金委托人有权直接从监理报酬中扣除。

委      托      人：                           （盖章）

法定代表人或委托人：                           （签字）

本 合 同  签 订 于：     年     月     日

监      理      人：                           （盖章）

法定代表人或委托人：                           （签字）

本 合 同  签 订 于：     年     月     日

# 第五章 磋商响应文件格式

正（副）本

（采购项目名称）

磋商响应文件

采购项目编号：

采购项目名称:

投 标 单 位：

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

目  录

供应商按投标内容自行编写目录

## 1、磋商函

致（项目法人名称）：

1.1 我们收到并研究了贵单位的磋商文件，愿意按磋商文件规定的内容承担该工程的建设工程监理任务，严格执行所承诺的责任和义务。

1.2 我们承认磋商函、监理大纲及附件为我们磋商响应文件的组成部分。

1.3 如果我们中标，我们保证按磋商文件的要求和项目法人签订工程监理合同，成立             项目监理部，授权　　　担任总监理工程师，该总监仅担任本项目的总监理工程师工作，并保证按监理大纲中所列人员组成项目监理机构进驻施工现场实施监理工作。

1.4 我们同意在磋商有效期内，本磋商响应文件一直对我们具有约束力。

1.5 在制定和执行正式合同之前，本磋商响应文件连同书面的成交通知书，均构成我们双方之间有约束力的合同。

1.6如我方中标，且在磋商文件中规定代理服务费由成交供应商缴纳的，我方自愿另行支付本项目磋商代理费。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

年　　月　　日

## 2、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖单位章）

年　 月　 日

3、授权委托书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 工程监理磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       年    月   日至       年    月   日

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

供应商： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年　 月 　日

4、资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

## 5、监理单位综合情况一览表

| 企业注册名称 |  |  |  |  |  |  | 设立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |  | 职称 |  |  | 企业性质 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 经营方式 |  |  | 注册资金 |  |
| 上级主管部门 批准成立机构 |  |  |  |  |  |  | 注册地点 |  |
| 企业在岗人数 |  |  |  |  |  |  | 专业技术 人员数量 |  |
| 国家注册监理 工程师人数 |  |  |  |  | 通过监理培训合格人数 |  |  |  |
| 高级职称人数 |  |  | 中级职称人数 |  |  |  | 初级职称人数 |  |
| 企 业 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6、建设工程监理费首次报价表

建设工程监理费首次磋商报价表

工程名称：

供应商：（盖章）

磋商报价：

监理周期：

| 计算 方法及 说 明 |  |
| --- | --- |

磋商日期：　　年　　月　　日

## 7、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2020年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、2021年至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

8、无重大违法记录声明

致：青海建晟招标咨询有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询截图，时间为投标截止时间前10天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## 9、磋商保证金

致：青海建晟招标咨询有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

开户许可证复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## 10.1近三年已完监理工程一览表

| 建设单位 | 项目名称及建设地点 | 结构 类型 | 面积 | 造价 | 监理 工期 | 质量 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表须附已完监理工程的建设工程委托监理合同并加盖公章。

## 10.2正在工程监理的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

## 11 拟派本项目总监理工程师资格一览表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |  |  |
| 取得国家监理工程师执业资格时间 |  |  |  |  |  | 监理工程师 注册证书号码 |  |  |  |  |  |
| 监理工程业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 结构类型 |  | 工程质量 | 项目监理机构担任工作 |  |  | 本项目监理工作内容 |

注：本表须附技术职称、监理工程师资格证书及监理业绩的有效证明。

## 12 拟派本项目监理机构其他监理人员资格一览表

| 姓 名 | 年龄 | 专 业 | 技术职称 | 执业资格 | 从事专业工作年限 | 在本项目监理机构中拟担任工作 | 专业监理 业 绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表须附技术职称及国家注册监理工程师资格证书复印件。

## 13 拟在本项目使用的主要仪器、检测设备一览表

| 名 称 | 型 号 | 数 量 | 计量检测情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 14监理大纲

## 15投标人的类似业绩证明材料

提供2018年至今以来的类似业绩证明材料。须附有中标通知书和委托监理合同的复印件

## 16制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海建晟招标咨询有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

（11.16.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海建晟招标咨询有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

## 17残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海建晟招标咨询有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

## 18供应商在其他方面有必要说明的事项

## 19建设工程监理费最终磋商报价表

建设工程监理费最终磋商报价表

工程名称：

供应商：（盖章）

磋商报价：

监理周期：

| 计算 方法及 说 明 |  |
| --- | --- |

注：此表不需装订在响应文件中，供应商事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小

组确定合格的供应商现场填写。

磋商日期：　　年　　月　　日

# 第六章 建设工程监理要求及规范

一、建设工程监理要求

1、建设工程监理工作质量和水平，关键在于现场监理机构组成人员的素质和综合能力。采购人要求供应商优选一位可信赖的项目总监和一个高效精干、配置合理的监理班子实施工程监理。

2、监理人必须按照本项目《建设工程委托监理合同》规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

3、监理人员应模范遵守职业道德，做到行为规范。凡发现违规工作者，采购人有权建议撤换。

4、监理人应按照总监理工程师负责制，主动控制和被动控制相结合，程序化控制、关键点控制等指导思想开展监理工作。

5、项目监理机构应正确处理好与建设单位、承包单位、设计单位及工程质量监督机构的工作关系。

二、工程监理规范

1、本项目工程监理工作执行《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）及国家现行有关法规。