海东市乐都区瞿昙镇新联村卓仓酩馏酒产业帮扶车间扶持项目

实

施

方

案

项目名称：海东市乐都区瞿昙镇新联村卓仓酩馏酒产业帮扶车间扶持项目

项目主管单位：海东市乐都区瞿昙镇人民政府

项目实施单位：海东市乐都区瞿昙镇新联村卓仓酩馏酒产业扶贫车间

项目负责人：谢佳均

项目实施地点：瞿昙镇新联村

二0二二年七月

海东市乐都区瞿昙镇新联村卓仓酩馏酒产业

帮扶车间扶持项目

**项目名称：**海东市乐都区瞿昙镇新联村卓仓酩馏酒产业帮扶车间扶持项目

**项目主管单位：**海东市乐都区瞿昙镇人民政府

**项目实施单位：**海东市乐都区瞿昙镇新联村卓仓酩馏酒产业扶贫车间

**项目负责人：**谢佳均

**项目实施地点：**瞿昙镇新联村

**项目期限：**2022年7月至12月，共6个月。

**项目资金来源：**东西部协作资金20万元

为带动就业，增加脱贫人口及周边更多群众收入，促进瞿昙镇青稞产业发展，制定以下实施方案：

一、基本情况

海东市乐都区卓仓酩馏酒厂是经乐都区市场监督管理局注册的传统酒厂。卓仓酩馏酒以传统酿酒工艺为基础，选用现代酿造和检验设备，不仅保留了传统酩馏酒的特点，而且确保了食品安全各项指标达标并通过质检部门检测。2019年被乐都区扶贫开发局评为扶贫车间。

目前，酒厂总投资480万元，年产量30吨左右，产值约350万元。

2016年，为建档立卡户10人提供了工作岗位，人均月收入2000元以上；带动农户种植青稞500亩，农户增收青稞1250元/亩，总产值62.5万元。

2017年，向周边群众收购青稞、燕麦49吨，收购款15.6万元；带动当地群众就业，用工1800人次，发放工资14.4万元。

2018年，与瞿昙镇斜下村17户68人签订《建档立卡户帮扶协议书》,加大对生产种植的资金投入，提高种植积极性。收购青稞、燕麦共60吨，收购款19.8万元；用工2000人次，发放工资16万元。

2019年，为斜下村17户建档立卡户发放约2.34万元的生产物资；收购青稞25吨，收购款6.5万元；户均增收3280元。

2020年，为斜下村、瞿昙镇易地搬迁安置点、窑庄村免费发放青稞和燕麦等粮种32吨，折合人民币9.6万元。

2021年，流转土地500亩，带动种植土地500亩；发放种子36吨，计13.8万元；发放肥料13吨，计4.68万元；用工3000人次，发放工资24万元；收购青稞88吨，计22.88万元。

二、项目建设内容及规模

为认真贯彻落实扶持项目各项工作，促进海东市乐都区卓仓酩馏酒产业扶贫车间发展壮大，提高酒厂的示范带动能力，进一步推动农牧业增效、周边群众增收，夯实乡村振兴发展基础，结合酒厂实际，开展以下设备的更新、采购工作：

（一）酒窖窖藏酒坛60个，800元/坛，计:48000元。

（二）发酵坛60个，800元/坛，计:48000元。

（三）白酒净化罐装一体机1台，57000元/台，计:57000元。

（四）环保锅炉一台，47000元/台，计47000元。

三、项目组织管理与运行

# （一）项目组织管理

为加强项目管理，确保项目顺利实施，由乐都区瞿昙镇人民政府监督管理，海东市乐都区瞿昙镇新联村卓仓酩馏酒产业帮扶车间组织项目实施。

# （二）项目资金管理

根据有关财务制度和本项目建设要求，加强资金的使用管理。项目资金由专人负责、专款专用。项目资金的使用情况接受审计部门的审计与监督。

**（三）项目资产管理**

该项目所购置设备、设施均归瞿昙镇新联村卓仓酩馏酒产业扶贫车间所有，由其对项目形成的固定资产进行统一管理。

# （四）项目建成后组织管理与运行

项目所采购设备、设施均交由瞿昙镇新联村卓仓酩馏酒产业扶贫车间管理经营，带动瞿昙镇农业发展，促进群众就业增收。

四、项目社会经济效益分析

**（一）经济效益**

项目完成后，酒厂年产量由30吨/年提升至40吨/年，年产值增加至450万元；向瞿昙镇群众收购青稞量由70吨增加至100吨；提供酒厂工作岗位4个，年人均增收3万元左右；提供农场工作岗位4个，人均年增收2万元。

**（二）社会效益**

本酒厂秉持资源循环利用，环保、可持续发展的理念，所产青稞酩馏酒符合市场需求。

**一是**通过原材料的种植与收购，可提高周边群众种植青稞的积极性,促进周边种植和养殖业发展,助力周边农村富余劳动力就近就业，实现增产增收。**二是**助推乐都区绿色食品发展,丰富瞿昙寺旅游产品。

本项目实施的综合社会效益显著，产品市场前景广泛，对推进地方经济发展具有深远意义。

**（三）生态效益**

**一是**通过订单种植，打消种植户的后顾之忧，有利于保护本地青棵品种多样性。**二是**向周边养殖户免费提供酒糟作为饲料，推进周边养殖业绿色、健康发展。**三是**推广利用有机肥料，助力产业绿色发展。积极回收养殖户产生的牲畜粪便，通过发酵、降解、脱硫等工艺制备有机肥料用于种植。

通过本项目的实施，将进一步推动产业的绿色、健康发展和全产业链的循环利用，具有重要的生态意义。

五、利益联结机制

（一）受益对象

扶贫安置小区及周边群众。**一是**青稞收购，约90户受益。**二是**流转土地农场用工约1400人次。**三是**酒厂增设4个工作岗位，农场增设4个工作岗位。

（二）群众参与和带贫减贫机制

针对耕地资源较多的群众，按照订单农业的方式无偿为他们提供种子等生产资料和种植技术指导；以订单方式鼓励其种植车间所需原材料，并承诺以不低于市场价的价格收购。

针对耕地资源紧张的或无主动参与订单农业的群众，根据其实际情况和要求提供长期或临时性工作岗位。**一是**与长期务工人员签订劳动合同；**二是**临时用工时优先录用脱贫户、监测户家庭成员；**三是**为周边群众免费提供酒糟，为开展绿色养殖业降低饲料成本。