公开招标文件

采购项目编号：青海喆坤公招（工程）2020-0105号

采购项目名称： 2020年度称多县退牧还草工程（4-9、16-21、31、35、38、39标段）

采   购   人： 称多县自然资源局

采购代理机构：青海喆坤工程管理咨询有限公司

2020年12月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	15

一、说明	17

1.适用范围	17

2.采购方式、合格的投标人	17

3.投标费用	17

二、招标文件说明	17

4.招标文件的构成	17

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑	17

6.招标文件的澄清或修改	18

三、投标文件的编制	18

7.投标文件的语言及度量衡单位	18

8.投标报价及币种	19

9.投标保证金	19

10.投标有效期	20

11.投标文件构成	20

12.投标文件的编制要求	21

四、投标文件的提交	21

13.投标文件的密封和标记	21

14.提交投标文件的时间、地点、方式	21

15.投标文件的补充、修改或者撤回	22

五、开标	22

16.开标	22

六、资格审查程序及方法	22

17.资格审查	22

七、评审程序及方法	23

18.评标委员会	23

19.评审工作程序	25

20.评审方法和标准	27

八、中标	30

21.推荐并确定中标人	30

22.中标通知	30

九、授予合同	30

23.签订合同	31

十、招标代理费	31

十一、其他	32

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	34

第四部分  投标文件格式	35

资格审查文件封面（上册）	35

资格审查文件目录（上册）	36

（1）投标函	37

（2）法定代表人证明书	38

（3）法定代表人授权书	39

（4）投标人承诺函	40

（5）投标人诚信承诺书	41

（6）资格证明材料	42

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	43

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	44

（9）无重大违法记录声明	45

（10）投标保证金证明	46

符合性审查文件目录（下册）	48

（11）评分对照表	49

（12）开标一览表（报价表）	49

（13）施工组织设计	52

（14）投标人类似业绩证明材料	53

（15）制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函	55

（16）残疾人福利性单位声明函	55

（17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	56

第五部分  施工项目要求	57

第一部分  投标邀请

青海喆坤工程管理咨询有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受 称多县自然资源局 （以下均简称“采购人”）委托,拟对 2020年度称多县退牧还草工程进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海喆坤公招（工程）2020-0105号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 2020年度称多县退牧还草工程（4-9、16-21、31、35、38、39标段） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 4179.9万元（一标段：148.98万元、二标段：89.39万元、三标段：59.59万元、四标段：83.00万元、五标段：83.00万元、六标段：72.625万元、七标段：83.00万元、八标段：83.00万元、九标段：93.375万元、十标段：133.81万元、十一标段：133.81万元、十二标段：133.81万元、十三标段：137.2万元、十四标段：137.2万元、十五标段：156.00万元、十六标段：41.5万元、十七标段：41.5万元、十八标段：83.00万元、十九标段：83.00万元、二十标段：83.00万元、二十一标段：83.00万元、二十二标段：93.13万元、二十三标段：93.13万元、二十四标段：186.26万元、二十五标段：143.13万元、二十六标段：143.13万元、二十七标段：117.5万元、二十八标段：117.5万元、二十九标段：116.63万元、三十标段：116.63万元、三十一标段：83.00万元、三十二标段：131.72万元、三十三标段：94.00万元、三十四标段：93.15万元、三十五标段：83.00万元、三十六标段：80.49万元、三十七标段：295.09万元、三十八标段：41.52万元、三十九标段：42.1万元、四十标段：66.00万元 |
| 最高限价 | 4179.9万元 |
| 项目分包个数 | 40个 |
| 各包要求 | 招标内容：一标段：休牧围栏供应及安装96000米（4村集体草场3.5万亩，4村1社1.5万亩）；二标段：轮牧围栏供应及安装57600 米（扎麻村3万亩 ）；三标段：轮牧围栏供应及安装38400米（扎麻村2万亩）；四标段：退化草原改良施工4万亩（牧业村1万亩，普桑村1万亩，文措村2万亩）；五标段：退化草原改良施工4万亩（下红旗村2万亩，中卡村1万亩 ，尕青村1万亩）；六标段：退化草原改良施工3.5万亩（扎麻村3.5万亩）；七标段：退化草原改良施工4万亩（扎麻村4万亩）；八标段：退化草原改良施工4万亩（扎哈村1万亩，革新村1万亩，革新村1万亩，治多村1万亩）；九标段：退化草原改良施工4.5万亩（上红旗村1.5万亩，直美村1.5万亩，三村1.5万亩）；十标段：退化草原改良垂穗披碱草7.2万公斤(牧业村0.9万公斤，普桑村0.9万公斤，文措村1.8万公斤，下红旗村1.8万公斤，中卡村0.9万公斤，尕青村0.9万公斤）；十一标段：退化草原改良垂穗披碱草7.2万公斤（扎哈村0.9万公斤，革新村0.9万公斤，革新村0.9万公斤，治多村0.9万公斤，扎麻村3.6万公斤）；十二标段：退化草原改良垂穗披碱草7.2万公斤（扎麻村3.15万公斤，上红旗村1.35万公斤，直美村1.35万公斤，三村1.35万公斤）；十三标段：退化草原改良青海中华羊茅4.8万公斤（牧业村0.2万公斤，普桑村0.2万公斤，文措村0.4万公斤，下红旗村0.4万公斤，中卡村0.2万公斤，尕青村0.2万公斤，扎麻村0.7万公斤，扎麻村0.8万公斤，扎哈村0.2万公斤，革新村0.2万公斤，革新村0.2万公斤，治多村0.2万公斤，上红旗村0.3万公斤，直美村0.3万公斤， 三村0.3万公斤）；十四标段:退化草原改良青海冷地早熟禾4.8万公斤(牧业村0.2万公斤，普桑村0.2万公斤，文措村0.4万公斤，下红旗村0.4万公斤，中卡村0.2万公斤，尕青村0.2万公斤，扎麻村0.7万公斤，扎麻村0.8万公斤，扎哈村0.2万公斤，革新村0.2万公斤，革新村0.2万公斤，治多村0.2万公斤，上红旗村0.3万公斤，直美村0.3万公斤，三村0.3万公斤）；十五标段:退化草原改良有机肥156万公斤（牧业村6.5万公斤，普桑村6.5万公斤，文措村13万公斤，下红旗村13万公斤，中卡村6.5万公斤，尕青村6.5万公斤，扎麻村22.75万公斤，扎麻村26万公斤，扎哈村6.5万公斤，革新村6.5万公斤，革新村6.5万公斤，治多村6.5万公斤，上红旗村9.75万公斤，直美村9.75万公斤，三村9.75万公斤）；十六标段：黑土滩治理施工1万亩（扎麻村1万亩）；十七标段：黑土滩治理施工1万亩（治多村1万亩）；十八标段：黑土滩治理施工2万亩（下红旗村二社2万亩）；十九标段：黑土滩治理施工2万亩（下红旗村三社1万亩，中卡村1万亩）；二十标段：黑土滩治理施工2万亩（革新村2万亩）；二十一标段：黑土滩治理施工2万亩（直美村1万亩，直美村1万亩）；二十二标段：黑土滩治理垂穗披碱草5万公斤（下红旗村二社4万公斤，下红旗村三社1万公斤）；二十三标段：黑土滩治理垂穗披碱草5万公斤（下红旗村三社1万公斤，中卡村2万公斤，扎麻村2万公斤）；二十四标段：黑土滩治理垂穗披碱草10万公斤（治多村2万公斤，革新村4万公斤，直美村2万公斤，直美村2万公斤）；二十五标段：黑土滩治理青海中华羊茅5万公斤（下红旗村二社1万公斤，下红旗村三社0.5万公斤，中卡村0.5万公斤，扎麻村0.5万公斤，治多村0.5万公斤，革新村1万公斤，直美村0.5万公斤，直美村0.5万公斤）；二十六标段：黑土滩治理青海冷地早熟禾5万公斤（下红旗村二社1万公斤，下红旗村三社0.5万公斤，中卡村0.5万公斤，扎麻村0.5万公斤，治多村0.5万公斤，革新村1万公斤，直美村0.5万公斤，直美村0.5万公斤）；二十七标段：黑土滩治理有机肥117.5万公斤（下红旗村二社47万公斤，下红旗村三社23.5万公斤，中卡村23.5万公斤，扎麻村23.5万公斤）；二十八标段：黑土滩治理有机肥117.5万公斤（治多村23.5万公斤，革新村47万公斤，直美村23.5万公斤，直美村23.5万公斤）；二十九标段：黑土滩治理围栏及安装7.5万米（下红旗村二社3万米，下红旗村三社1.5万米，中卡村1.5万米，扎麻村1.5万米）；三十标段：黑土滩治理围栏及安装7.5万米（治多村1.5万米，革新村3万米，直美村1.5万米，直美村1.5万米）；三十一标段：人工种草施工2万亩（二村0.2万亩，三村0.2万亩，四村0.4万亩，五村0.2万亩，六村1万亩）；三十二标段：人工种草草籽(垂穗披碱草4万公斤、二村0.4万公斤，三村0.4万公斤，四村0.8万公斤，五村0.4万公斤，六村2万公斤,青海中华羊茅1万公斤、二村0.1万公斤 三村0.1万公斤 四村0.2万公斤 五村0.1万公斤 六村0.5万公斤,青海冷地早熟禾1万公斤、二村0.1万公斤，三村0.1万公斤，四村0.2万公斤，五村0.1万公斤，六村0.5万公斤）；三十三标段：人工种草有机肥74万公斤（二村7.4万公斤，三村7.4万公斤，四村14.8万公斤，五村7.4万公斤，六村37万公斤），毒杂草防治有机肥20万公斤(吾海村10万公斤，牧业村10万公斤)；三十四标段：人工种草围栏及安装4万米（二村0.4万米，三村0.4万米，四村0.8万米，五村0.4万米，六村2万米），毒杂草防治围栏及安装2万米(吾海村1万米，牧业村1万米)；三十五标段：毒杂草防治施工（种草）2万亩（吾海村1万亩，牧业村1万亩）；三十六标段：毒杂草防治，垂穗披碱草2.8万公斤、（吾海村1.4万公斤，牧业村1.4万公斤），青海中华羊茅0.5万公斤（吾海村0.25万公斤，牧业村0.25万公斤），青海冷地早熟禾0.5万公斤（吾海村0.25万公斤，牧业村0.25万公斤）；三十七标段：运输有机肥 ，退化草原改良156万公斤，黑土滩治理 235万公斤，人工种草74万公斤，毒杂草防治20万公斤；三十八标段：毒杂草防治(施工和劳保等）；三十九标段：黑土滩治理鼠害防治（施工、饵料、投饵工具、拌饵工具等）；四十标段：工程监理； （1-3、29、30、34、10-14、22-26、32、36、39标段控制价含长短途运费） （15、27、28、33标段控制价不含长短途运费） 具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | (1) 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (4) 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； (5) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； （6）1-40标段其他资质条件 （1-3、29、30、34标段）投标人须具有相关经营范围的营业执照及具有独立法人资格，供应商为生产商的须具备省技术监督部门颁发的网围栏产品质量监督检验合格证，供应商为代理商的须提供生产商的省技术监督部门颁发的网围栏产品质量监督检验合格证。 （4-9、16-21、31、35、38、39标段）投标人具备独立的法人资格，有效的营业执照，营业执照具备相关的经营范围（含黑土滩治理或草原生态治理）。 （15、27、28、33标段）投标人须具有相关经营范围的营业执照及具有独立法人资格，供应商为生产商的须提供《肥料登记证》及国家法定检测机构出具的有机肥检验报告。供应商为代理商的须提供生产商的《肥料登记证》及国家法定检测机构出具的有机肥检验报告。 （10-14、22-26、32、36标段）投标人须具有相关经营范围的营业执照及具有独立法人资格、供应商为生产商的须提供《种子生产经营许可证》及国家法定检测机构出具的种子检验报告，供应商为代理商的须提供生产商的《种子生产经营许可证》及国家法定检测机构出具的种子检验报告。 37标段：运输有机肥投标人必须具有有效的《道路货物运输经营许可证》（提供许可证复印件并加盖投标公章）. 40标段：监理 1.投标单位须具备农林工程监理乙级（含）以上资质，并在人员、设备资金等方面具有相应的能力； 2.投标人拟派的项目总监须具备农林工程专业注册监理工程师资格。 3.省外投标人须提供有效的《省外进青建筑业企业备案手续》； 注：各供应商均可就本项目的40个标段任意多个标段进行投标，但只允许中1个标段。本项目按标段顺序开评标，若在本标段中标则自动放弃后续标段的中标资格。 |
| 公告发布时间 | 2020年12月06日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2020年12月07日至12月11日，每天上午9:00-12:00,下午14:30-17:30（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 现场购买 |
| 招标文件售价 | 500元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 地址：西宁市城东区南山东路66号（青水瓦台五楼） 标书购买联系人：孟女士 电话：0971-8163373 |
| 购买招标文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件、法定代表人授权书（法人身份证及被授权人身份证复印件）以上资料均加盖单位公章 |
| 投标截止及开标时间 | 2020年12月30日09 时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 青海省西宁市城西区西川南路53号文博大厦二楼6号开标室（青海省人民政府行政服务和公共资源交易中心） |
| 采购人联系人 | 采购单位：称多县自然资源局 联系人：更先生 联系电话：0976-8861133 联系地址：称多县 |
| 代理机构联系人 | 青海喆坤工程管理咨询有限公司 联系人：孟女士 联系电话：0971-8163373 联系地址：西宁市城东区南山东路66号（青水瓦台五楼 ） |
| 代理机构开户行 | 招商银行股份有限公司西宁城东支行 |
| 收款人 | 青海喆坤工程管理咨询有限公司 |
| 银行账号 | 972900714610401 |
| 其他事项 | 公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海政府采购网发布的为准公告发布媒体等，本公告在《中国采购与招标网》《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公告服务平台》、同时发布。 |
| 财政监督部门及电话 | 单位名称：称多县财政局 联系电话：0976-8553361 |

第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 2020年度称多县退牧还草工程（4-9、16-21、31、35、38、39标段） |
| 2 | 采购项目编号 | 青海喆坤公招（工程）2020-0105号 |
| 3 | 采购人 | 称多县自然资源局 |
| 4 | 采购代理机构 | 青海喆坤工程管理咨询有限公司 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 7 | 采购预算额度 | 4179.9万元 |
| 8 | 项目分包个数 | 40个 |
| 9 | 采购要求 | 详见公开招标文件第五部分《施工要求》 |
| 10 | 交货期 | 按照甲方要求执行 |
| 11 | 供应商资格条件 | (1) 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (4) 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； (5) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； （6）1-40标段其他资质条件 （1-3、29、30、34标段）投标人须具有相关经营范围的营业执照及具有独立法人资格，供应商为生产商的须具备省技术监督部门颁发的网围栏产品质量监督检验合格证，供应商为代理商的须提供生产商的省技术监督部门颁发的网围栏产品质量监督检验合格证。 （4-9、16-21、31、35、38、39标段）投标人具备独立的法人资格，有效的营业执照，营业执照具备相关的经营范围（含黑土滩治理或草原生态治理）。 （15、27、28、33标段）投标人须具有相关经营范围的营业执照及具有独立法人资格，供应商为生产商的须提供《肥料登记证》及国家法定检测机构出具的有机肥检验报告。供应商为代理商的须提供生产商的《肥料登记证》及国家法定检测机构出具的有机肥检验报告。 （10-14、22-26、32、36标段）投标人须具有相关经营范围的营业执照及具有独立法人资格、供应商为生产商的须提供《种子生产经营许可证》及国家法定检测机构出具的种子检验报告，供应商为代理商的须提供生产商的《种子生产经营许可证》及国家法定检测机构出具的种子检验报告。 37标段：运输有机肥投标人必须具有有效的《道路货物运输经营许可证》（提供许可证复印件并加盖投标公章）. 40标段：监理 1.投标单位须具备农林工程监理乙级（含）以上资质，并在人员、设备资金等方面具有相应的能力； 2.投标人拟派的项目总监须具备农林工程专业注册监理工程师资格。 3.省外投标人须提供有效的《省外进青建筑业企业备案手续》； 注：各供应商均可就本项目的40个标段任意多个标段进行投标，但只允许中1个标段。本项目按标段顺序开评标，若在本标段中标则自动放弃后续标段的中标资格。 |
| 12 | 投标保证金 | 16、17、38、39标段：投标保证金：8000.00元（捌仟元整） 4-9、18-21、31、35标段：投标保证金：15000.00元（壹万伍仟元整） 收款单位：青海喆坤工程管理咨询有限公司 开 户 行：招商银行西宁城东支行 银行账号：972900714610401 款项用途：2020年度称多县退牧还草工程（ 标段）的投标保证金 缴费时间：供应商在投标响应文件提交之日前2020年12月28日17点以前，以采购代理机构账户到账时间为准。 |
| 13 | 缴费方式 | 缴费方式：投标保证金应当通过银行保函、银行转账、电汇等形式必须由供应商从其基本账户(需提供开户许可证)汇（转）入青海喆坤工程管理咨询有限公司指定账户。 供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，招标无效。 |
| 14 | 投标保证金退还 | 未成交供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还（不退现金）；成交供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（不退现金）。 |
| 15 | 投标响应文件编制要求 | 1、供应商应按照招标文件所提供的投标响应文件格式，分别填写招标文件第五部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容，并由法定代表人或委托代理人本人按要求签字、加盖公章。 2、供应商应按招标文件要求编制投标响应文件（1份正本、四份副本和相应的电子文档1份。每份投标响应文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，正本必须为打印件，其他方式装订的投标响应文件一概不予接受。 3、投标响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人本人或其委托代理人本人在规定签章处签字、盖章。投标响应文件副本可采用正本的复印件加盖骑缝章，电子文档采用U盘制作（U盘制作的电子文档为不可修改文档，如：PDF格式）。 4、投标响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由招标企业法人本人或其委托代理人本人签字或盖个人印鉴。 |
| 16 | 投标响应文件的密封 | 投标响应文件外层密封袋的标注：采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日以及“于2020年12月30日9时00分之前不准启封”字样。 |
| 17 | 递交投标响应文件方式 | 现场递交，不接受邮寄招标 |
| 18 | 招标截止时间 | 2020年12月30日9时00分（北京时间） |
| 19 | 投标时间 | 2020年12月30日9时00分（北京时间） |
| 20 | 投标地点 | 青海省西宁市城西区西川南路53号文博大厦二楼6号开标室（青海省人民政府行政服务和公共资源交易中心） |
| 21 | 投标有效期 | 本次投标有效期为响应文件开启之日起60个工作日。 |
| 22 | 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
| 23 | 代理服务费 | 收取对象：中标单位 收费标准：按照计价格【2002】1980号文及发改价格【2015】299号文规定，收取招标代理服务费。 在领取成交通知书时向采购代理机构交纳。 |
| 24 | 合同签订有效期 | 自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订供货合同 |
| 25 | 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存贰份原件备案。 |

第三部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购活动具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在发布本次招标公告的网站发布变更公告。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：施工、（安全防护、文明施工措施费等费用）、保险费、代理服务费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

16、17、38、39标段：投标保证金：8000.00元（捌仟元整）

4-9、18-21、31、35标段：投标保证金：15000.00元（壹万伍仟元整）

收款单位：青海喆坤工程管理咨询有限公司

开 户 行：招商银行西宁城东支行

银行账号：972900714610401

款项用途：2020年度称多县退牧还草工程（     标段）的投标保证金

缴费时间：供应商在投标响应文件提交之日前2020年12月28日17点以前，以采购代理机构账户到账时间为准。

注：各包投标单位缴纳保证金时汇单附言栏内注明项目名称、用途及标段

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(须提供开户许可证复印件)汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60个工作日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 施工组织设计

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本4份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于2020年  月   日XX时XX分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 存在串通投标行为；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

评审方法：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

商务部分

| 1 | 报价 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 类似项目的业绩 | 20 | 2018年以来，类似施工业绩每项得4分，最多得20分，没有业绩的不得分。（业绩以合同和中标通知书为准） |
| 3 | 三体系证书 | 6 | 投标人具有有效期内的质量、环境、职业健康安全管理体系证书，每提供一个体系证书得2分 |

- 技术部分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工工序，施工方法 | 10 | 施工部署合理，施工顺序及方案切实可行、针对性强，各分部工程施工程序、工艺符合有关施工规程规范要求，且与投入的设备、人力相符合；各工序工作历时安排合理。其中：施工组织措施5分（较好者5～3分，一般者2.9～0分）；劳动力计划3分（较好者3～2分，一般者1.9～0分）；各项交叉作业等是否切合实际、合理可行2分（较好者2～1分，一般者0.9～0分）。 |
| 2 | 拟投入施工机械设备、工期及保证措施 | 9 | 施工机械设备满足施工要求，施工进度安排合理，工期保证措施可靠，且有详细的施工进度横道图和网络图，各工序的逻辑关系、关键线路明确。其中：投入的机械设备优劣性满分3分（较好者1.5～3分，一般者0～1.4分）；施工总进度计划合理性满分3分（较好者2～3分，一般者0～1.9分）；工期保证措施可靠性3分（较好者2～3分，一般者0～1.9分）。 |
| 3 | 质量控制与管理措施 | 5 | 质量管理体系健全、管理人员责任明确、管理制度健全有效，各项技术措施、主要分项工程、作业指导书符合现行国家质量验收标准要求。较好者3～5分，一般者0～2.9分。 |
| 4 | 安全控制与管理措施 | 5 | 安全管理体系健全、管理人员岗位责任明确、各种安全教育制度健全有效、施工现场安全技术管理及防护、防范措施得力，符合国家安全生产管理规定。较好者3～5分，一般0～2.9分。 |
| 5 | 环境保护管理措施 | 5 | 环境保护管理体系健全，管理人员岗位责任明确，环境管理方案切实可行、能有效运行。污物处理与排放符合国家及地方有关环境保护标准，较好者3～5分，一般者0～2.9分 |
| 6 | 质量保证措施 | 10 | 投标人组织机构及服务质量保证措施、保密措施、后续服务等能做到机构健全，建立完整的工作台帐、工作信息收集、反馈等客户质量保证措施，有详细的后续服务方案以及维护措施；根据方案的详尽程度，优秀得10分、一般得5分。 |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.8 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、招标代理费

1、收取对象：中标单位

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定。

十一、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

5、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分 （合同自拟）

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海喆坤工程管理咨询有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海喆坤工程管理咨询有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海喆坤工程管理咨询有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海喆坤工程管理咨询有限公司

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海喆坤工程管理咨询有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 投标人的营业执照；

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的投标人，须提供身份证明。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的上一年度（2019年度）财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、近半年连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供相关设备的购置发票和相关人员的职称证书和用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海喆坤工程管理咨询有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海喆坤工程管理咨询有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- （14）施工组织设计……………………………………………………所在页码

- （15）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- （16）制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- （17）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 工期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：施工、（安全防护、文明施工措施费等费用）、保险费、代理服务费、税金及不可预见费等全部费用 。

3.“工期”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

（13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 建设内容 | 实施单 位 | 规格型号 | 建设 任务 | 单位 （亩） | 建设地 点 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包“项目概况及技术参数”中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2.投标报价应包括：施工、（安全防护、文明施工措施费等费用）、保险费、代理服务费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

（14）施工组织设计

格式自拟

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供2018年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与相关项目类似或相近的项目。

- （15.1） 企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海喆坤工程管理咨询有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告和有关部门小微企业的网上截图；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （16）从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海喆坤工程管理咨询有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

- （17）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海喆坤工程管理咨询有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

- 施工项目要求

## （一）退化草原改良施工（4-9标段）

1.技术路线

根据退化草地植被盖度确定本项目区域，对原生植被盖度35～50 ，坡度 10～25 度，土层厚度 25～35cm，中度退化草原实施免耕补播改良，并结合老旧围栏以及休牧围栏建设进行围栏封育。退化草原改良技术路线详见图 5-10。

区域地块选择

草种、肥料选择

免耕补播

封育管护

图 5-10	退化草原改良技术路线

2.退化草原改良技术方案及区域地块选择

选择植被盖度在 35～50，坡度 10～25 度，土层厚度 25～ 35cm，中度退化草原实施免耕补播改良。

3.草种选择

牧草品种：选用青海当地生产的、适宜青藏高原生长的多年生禾本科牧草品种，以市场供种相对充足的垂穗披碱草、青海中华羊茅、青海冷地早熟禾进行选择搭配。

4.肥料选择

根据项目区域土壤情况，为提高退化草地土壤有机质含量， 每亩采用施基肥的方式进行。肥料品种为颗粒有机肥

5.播种与施肥

播种方式：采用免耕播种机进行播种。本作业方式要首先进行地面处理，使用 15 行及以上分层免耕播种机进行播种，

配套动力 90 马力及以上四轮拖拉机，一次性完成破茬、开沟、播种、施肥、覆土、镇压作业，依据治理区情况，采用十安交叉两次补播。

免耕播种机：推荐使用中机美诺或约翰迪尔系列。

机械检查：使用前，对破土器（波纹盘）、开沟器（双圆盘）、履土器（镇压轮）、弹簧、输种管、齿轮等进行检查校正，达到

正常状态。

排种量调校：调整草籽和肥料排量，检查疏通排种口。标定作业距离，精确称量肥料、草籽，按调校顺序，按设计播种（肥） 量调校排量，精度达到 98以上。

作业质量：每作业 2～3 亩，在作业线上间隔 5 米选择 5 个点，检查是否存在断条，同时检查播种（肥）深度，及时调校输种管。

播种量：播种量遵循适量播种，合理密植的原则。混播草地总播种 1.3kg/亩（实际用种量），分别为垂穗披碱草 0.9kg/ 亩、青海中华羊茅 0.2kg/亩、青海冷地早熟禾 0.2kg/亩。

播种深度：大粒牧草种子（垂穗披碱草）控制在 2—3 ㎝、

小粒牧草种子（青海中华羊茅、青海冷地早熟禾）控制在 0.5-1

㎝，不宜过深；一定要保证大、小粒牧草种子合理覆土深度。 4、施肥：每亩施用颗粒有机肥 6.5kg，在播种时将肥料和

草籽混合，免耕播种机一体化播种施肥。

播种期：适宜播种期为 5 月上旬—6 月下旬。

6、工程量

机械作业：按每台套机械每天完成400亩（其中草地裸露区200亩，原生植被区域200亩），每天作业8小时为一个台班测算，补播面积24万亩，共需机械作业600个台班；工期按25天计算，共需免耕补播机械24台（套）。

人工：每个台班跟机2人，共需人工1200工日，工期按25 天计算，需劳力48人。

牧草种子：补播面积24万亩，每亩播种量为1.3kg（垂穗披碱草0.9kg，青海中华羊茅0.2kg，青海冷地早熟禾种子0.2kg），共需牧草种子31.2万kg，其中：垂穗披碱草种子21.6万kg，青海中华羊茅4.8万kg，青海冷地早熟禾种子4.8万kg。

肥料：补播面积24万亩，每亩施底肥颗粒有机肥6.5kg， 共需颗粒有机肥1560吨。

退化草原改良工程量表

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 地块编号 | 建设规模（亩） | 作业面积（亩） | 机械作业 (台班） | 作业机组 （台套） | 人工（工日） | 劳动力 （人） | 垂穗披碱草 （kg） | 青海冷地早熟禾（kg） | 青海中华羊茅（kg） | 颗粒有机肥（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 歇武镇 | 牧业村 |  | 10000 | 10000 | 25 | 1 | 50 | 2 | 9000 | 2000 | 2000 | 65000 |
| 2 | 清水河镇 | 普桑村 |  | 10000 | 10000 | 25 | 1 | 50 | 2 | 9000 | 2000 | 2000 | 65000 |
|  |  | 文措村 |  | 20000 | 20000 | 50 | 2 | 100 | 4 | 18000 | 4000 | 4000 | 130000 |
|  |  | 下红旗村四社 |  | 20000 | 20000 | 50 | 2 | 100 | 4 | 18000 | 4000 | 4000 | 130000 |
|  |  | 中卡村 |  | 10000 | 10000 | 25 | 1 | 50 | 2 | 9000 | 2000 | 2000 | 65000 |
|  |  | 尕青村 |  | 10000 | 10000 | 25 | 1 | 50 | 2 | 9000 | 2000 | 2000 | 65000 |
|  |  | 扎哈村 |  | 10000 | 10000 | 25 | 1 | 50 | 2 | 9000 | 2000 | 2000 | 65000 |
|  |  | 扎麻村 | 01 号 | 35000 | 35000 | 89 | 4 | 175 | 8 | 31500 | 7000 | 7000 | 227500 |
|  |  | 扎麻村 | 03 号 | 40000 | 40000 | 100 | 5 | 200 | 10 | 36000 | 8000 | 8000 | 260000 |
| 3 | 扎朵镇 | 革新村 | 01 号 | 10000 | 10000 | 25 | 1 | 50 | 2 | 9000 | 2000 | 2000 | 65000 |
|  |  |  | 02 号 | 10000 | 10000 | 25 | 1 | 50 | 2 | 9000 | 2000 | 2000 | 65000 |
|  |  | 治多村 |  | 10000 | 10000 | 25 | 1 | 50 | 2 | 9000 | 2000 | 2000 | 65000 |
|  |  | 上红旗村 |  | 15000 | 15000 | 37 | 1 | 75 | 2 | 13500 | 3000 | 3000 | 97500 |
|  |  | 直美村 |  | 15000 | 15000 | 37 | 1 | 75 | 2 | 13500 | 3000 | 3000 | 97500 |
| 4 | 珍秦镇 | 三村 |  | 15000 | 15000 | 37 | 1 | 75 | 2 | 13500 | 3000 | 3000 | 97500 |
|  | 合计 |  |  | 240000 | 240000 | 600 | 24 | 1200 | 48 | 216000 | 48000 | 48000 | 1560000 |

## （二）黑土滩治理施工（16-21标段）

1、技术路线

区域地块选择

鼠害防控

草地建植

网围栏封育管护

根据退化黑土滩草地植被盖度确定本项目区域，对原生植被盖度在 20以下、土层厚度 35 厘米以上、坡度 25°以下的缓坡地和滩地，采取机械免耕种植的方式建植多年生半人工草地，在草地建植前根据鼠害情况进行鼠害防控，并依托原老旧围栏进行封育管护，无老旧围栏的地块需配套新网围栏进行封育管护。黑土滩治理技术路线详见图 5-16。

图 5-16	黑土滩治理技术路线

2.技术方案及区域地块选择

选择植被盖度在 20以下、土层厚度在 35 厘米以上、坡度在 25°以下、地势相对平坦、集中连片、水热条件较好的重度退化黑土滩草地进行草地建植。

3.草地建植及牧草种子

- 牧草品种：选用青海当地生产的、适宜青藏高原生长的多年生禾本科牧草品种，以市场供种相对充足的垂穗披碱草、青海中华羊茅、青海冷地早熟禾进行选择搭配。

4、肥料选择

- 根据项目区域土壤情况，为提高退化黑土滩草地土壤有机质含量，每亩采用施基肥的方式进行。肥料品种为颗粒有机肥

5.播种与施肥

- 播种作业，免耕播种机播种作业方式为黑土滩治理的主要作业方式。本作业方式要首先进行地面处理，使用 15 行及以上分层免耕播种

机进行播种，配套动力 90 马力及以上四轮拖拉机，一次性完成破茬、开沟、播种、施肥、覆土、镇压作业，依据治理区情况， 采用十安交叉两次补播。

免耕播种机：推荐使用中机美诺或约翰迪尔系列。

机械检查：使用前，对破土器（波纹盘）、开沟器（双圆盘）、履土器（镇压轮）、弹簧、输种管、齿轮等进行检查校正，达到正常状态。

排种量调校：调整草籽和肥料排量，检查疏通排种口。标定作业距离，精确称量肥料、草籽，按调校顺序，按设计播种（肥） 量调校排量，精度达到 98以上。

作业质量：每作业 2～3 亩，在作业线上间隔 5 米选择 5 个

点，检查是否存在断条，同时检查播种（肥）深度，及时调校输种管。

圆盘耙耕作方式播种作业

工序为圆盘耙轻耙+撒播草籽和底肥+覆土+磨地镇压，采用圆盘耙（90 马力及以上四轮拖拉机牵引圆盘耙）耕作作业，作业中务必掌握好播种量、播种深度和镇压等工序。

人工播种作业

对于部分因受地形条件限制的个别地块，可采用人工条播、撒播方式进行播种。人工条播：依地形与坡向，用开沟器沿等高线开沟，行距 25-40cm，深度以 3-4cm 为宜，不宜超过 5cm。将肥料和种子混合均匀，顺沟溜入，覆土踩实。人工撒播：采用人工耙地或微型机械整地，保证地面破碎平整，种子与肥料混合均匀，采用播种器播种或人工撒播，尽量在无风或微风条件下播种保证种子与肥料撒均匀，之后再用人工耙地或微型机械整地，耙碎耙平，保证种子入土覆盖播种深度掌握在 0.5-2cm 之间，与肥料一起播种；撒播尽量采用播种器播种，耙碎耙平，保证种子入土覆盖。

- 播种量：播种量遵循适量播种，合理密植的原则。混播草地总播种量 3.00kg/亩（实际用种量），分别为垂穗披碱草2kg/亩、青海中华羊茅 0.5kg/亩、青海冷地早熟禾 0.5kg/亩。

- 播种深度：大粒牧草种子（垂穗披碱草）控制在 2—3

㎝、小粒牧草种子（青海中华羊茅、青海冷地早熟禾）控制在0.5-1 ㎝，不宜过深；一定要保证大、小粒牧草种子合理覆土深度。

- 施肥：每亩施用颗粒有机肥 23.5kg，在播种时将肥料

和草籽混合，免耕播种机一体化播种施肥。

- 播种期：适宜播种期为 5 月中下旬—6 月下旬。

6.播种作业工作量

机械作业：按每组大型作业机械每天完成 200 亩、作业

任务 10 万亩，共需作业机械 500 台班，工期按 25 天计，作业区

共需配套机械 20 台套。

人工：每组机械台班跟机 2 人，共需人工 1000 工日，工

期按 25 天计算，需劳力 40 人。

牧草草种子

建植多年生半人工混播草地总规模为 10 万亩，需购置各种牧草种子共计 30 万 kg，其中：垂穗披碱草 20 万 kg，青海中华羊茅 5 万kg，青海冷地早熟禾 5 万kg。

颗粒有机肥

建植多年生半人工草地每亩施用有机肥 23.5kg，建设 10 万亩，需有机肥 2350 吨。

黑土滩治理工程量分区表

| 序 号 | 乡镇 | 行政村 | 地块 编号 | 建设规模 （万亩） | 作业面积 （万亩） | 机械作业 （台班） | 作业机组 （台套） | 人工（工 日） | 劳动力 （人） | 垂穗披碱草 （kg） | 青 海 冷 地 早 熟禾（kg） | 青海中华羊茅（kg） | 颗粒有机肥 （kg） | 网 围 栏 （米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水河镇 | 下红旗村二社 |  | 2 | 2 | 100 | 4 | 200 | 8 | 40000 | 10000 | 10000 | 470000 | 30000 |
|  |  | 下红旗村三社 |  | 1 | 1 | 50 | 2 | 100 | 4 | 20000 | 5000 | 5000 | 235000 | 15000 |
|  |  | 中卡村 |  | 1 | 1 | 50 | 2 | 100 | 4 | 20000 | 5000 | 5000 | 235000 | 15000 |
|  |  | 扎麻村 |  | 1 | 1 | 50 | 2 | 100 | 4 | 20000 | 5000 | 5000 | 235000 | 15000 |
| 2 | 扎朵镇 | 革新村 |  | 2 | 2 | 100 | 4 | 200 | 8 | 40000 | 10000 | 10000 | 470000 | 30000 |
|  |  | 治多村 |  | 1 | 1 | 50 | 2 | 100 | 4 | 20000 | 5000 | 5000 | 235000 | 15000 |
|  |  | 直美村 | 01 号 | 1 | 1 | 50 | 2 | 100 | 4 | 20000 | 5000 | 5000 | 235000 | 15000 |
|  |  |  | 02 号 | 1 | 1 | 50 | 2 | 100 | 4 | 20000 | 5000 | 5000 | 235000 | 15000 |
|  | 合计 |  |  | 10 | 10 | 500 | 20 | 1000 | 40 | 200000 | 50000 | 50000 | 2350000 | 150000 |

## （三）人工种草施工（31标段）

1.技术路线

区域地块选择

草种、肥料选择

人工建植草地

围栏封禁与管护

根据全县草地分布情况，对天然草原植被盖度40 以下，土层厚度30cm以上，坡度10°以下的草地进行人工作业建植多年生半人工草地。人工种草技术路线详见图5-25。

图 5-25	人工种草技术路线

2.人工种草技术方案及区域地块选择

选择天然草原植被盖度 40以下，土层厚度为 30cm 以上， 坡度 10°以下的草地进行人工作业建植多年生半人工草地。

3.草种选择

牧草品种：选用青海当地生产的、适宜青藏高原生长的多年生禾本科牧草品种，以市场供种相对充足的垂穗披碱草、青海中华羊茅、青海冷地早熟禾进行选择搭配。

4.肥料选择

根据项目区域土壤情况，为提高退化草地土壤有机质含量， 每亩采用施基肥的方式进行。肥料品种为颗粒有机肥

5、播种与施肥

免耕播种机播种作业方式为人工种草的主要作业方式。本作业方式要首先进行地面处理，使用 15 行及以上分层免耕播种机进行播种，配套动力 90 马力及以上四轮拖拉机，一次性完成破茬、开沟、播种、施肥、覆土、镇压作业，依据治理区情况，采用十安交叉两次补播。

免耕播种机：推荐使用中机美诺或约翰迪尔系列。

机械检查：使用前，对破土器（波纹盘）、开沟器（双圆盘）、履土器（镇压轮）、弹簧、输种管、齿轮等进行检查校正，达到正常状态。

排种量调校：调整草籽和肥料排量，检查疏通排种口。标定作业距离，精确称量肥料、草籽，按调校顺序，按设计播种（肥） 量调校排量，精度达到 98以上。

#### 作业质量：每作业 2～3 亩，在作业线上间隔 5 米选择 5 个

点，检查是否存在断条，同时检查播种（肥）深度，及时调校输种管。

- 圆盘耙耕作方式播种作业

工序为圆盘耙轻耙+撒播草籽和底肥+覆土+磨地镇压，采用圆盘耙（90 马力及以上四轮拖拉机牵引圆盘耙）耕作作业，作业中务必掌握好播种量、播种深度和镇压等工序。

- 人工播种作业

对于因受地形条件限制的个别地块，可采用人工条播、撒播方式进行播种。人工条播：依地形与坡向，用开沟器沿等高线开沟，行距 25-40cm，深度以 3-4cm 为宜，不宜超过 5cm。将肥料和种子混合均匀，顺沟溜入，覆土踩实。人工撒播：采用人工耙地或微型机械整地，保证地面破碎平整，种子与肥料混合均匀， 采用播种器播种或人工撒播，尽量在无风或微风条件下播种保证种子与肥料撒均匀，之后再用人工耙地或微型机械整地，耙碎耙平，保证种子入土覆盖播种深度掌握在 0.5-2cm 之间，与肥料一起播种；撒播尽量采用播种器播种，耙碎耙平，保证种子入土覆盖。

播种量：播种量遵循适量播种，合理密植的原则。混播草地总播种 3kg/亩（实际用种量），分别为垂穗披碱草 2kg/亩、青海中华羊茅 0.5kg/亩、青海冷地早熟禾 0.5kg/亩。

播种深度：大粒牧草种子（垂穗披碱草）控制在 2—3 ㎝、

小粒牧草种子（青海中华羊茅、青海冷地早熟禾）控制在 0.5-1

㎝，不宜过深；一定要保证大、小粒牧草种子合理覆土深度。

施肥：每亩施用颗粒有机肥 37kg，在播种时将肥料和草

籽混合，人工播种时一同撒播施肥。

播种期：适宜播种期为 5 月上旬—6 月下旬。

6.工程量

播种作业

- 机械作业：按每组大型作业机械每天完成 200 亩、作

业任务 2 万亩，共需作业机械 100 台班，工期按 25 天计，作业

区共需配套机械 4 台套。

- 人工：每组机械台班跟机 2 人，共需人工 200 工日，

工期按 25 天计算，需劳力 8 人。

牧草种子：人工播种作业面积2万亩，每亩播种量为3kg

（垂穗披碱草2kg，青海中华羊茅0.5kg，青海冷地早熟禾种子0.5kg），共需草籽6万kg（垂穗披碱草种子4万kg，青海中华羊茅1万kg，青海冷地早熟禾种子1万kg）。

肥料：人工播种作业面积2万亩，每亩施底肥颗粒有机肥

37kg，共需颗粒有机肥有机肥74万kg。

人工种草工程量分区表

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 建设规模 （万亩） | 作业面积 （万亩） | 机械作业 （台班） | 作业机组 （台套） | 人工（工日） | 劳动 力（人） | 有机肥 （kg) | 垂穗披碱草 （kg) | 中华羊毛 (kg) | 冷地早熟禾 (kg) | 网围栏( 米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珍秦镇 | 二村 | 0.2 | 0.2 | 10 | 2 | 20 | 4 | 74000 | 4000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 2 |  | 三村 | 0.2 | 0.2 | 10 |  | 20 |  | 74000 | 4000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 3 |  | 四村 | 0.4 | 0.4 | 20 |  | 40 |  | 148000 | 8000 | 2000 | 2000 | 8000 |
| 4 |  | 五村 | 0.2 | 0.2 | 10 |  | 20 |  | 74000 | 4000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 5 |  | 六村 | 1 | 1 | 50 | 2 | 100 | 4 | 370000 | 20000 | 5000 | 5000 | 20000 |
| 合计 |  |  | 2 | 2 | 100 | 4 | 200 | 8 | 740000 | 40000 | 10000 | 10000 | 40000 |

## （四）毒害草治理施工（35标段）

1.技术路线

根据州、县预测预报数据，确定本项目毒害草治理区域，对主要的毒草狼毒采取化学防除方式进行，随后对灭除了毒害草的区域以补播草种的方式进行综合治理。对综合治理后的草地，要依托现有老旧围栏进行封育，无老旧围栏的地块需配套新网围栏进行封育管护。毒害草治理技术路线详见图5-32。

治理区域确定

毒害草治理对象

治理方式与除草药物确定

毒害草治理

补播牧草并围栏封育

图 5-32	毒害草综合治理技术路线

2.毒害草治理技术方案

本项目毒害草治理面积 2 万亩，项目区位于称多县歇武镇牧业村和拉布乡吾海村，2 个村各布局 1 万亩。

3.作业区概况

歇武镇牧业村和拉布乡吾海村两个毒害草治理作业区，平均坡度 20 度以下，毒害草以狼毒为主，其密度为 4-5 株/平方米，土壤

为高山草甸土，平均植被盖度 45，平均土层厚度 30 厘米以上

4、补播牧草施工

免耕播种：采用免耕播种机进行播种。本作业方式要首先进行地面处理，使用 15 行及以上分层免耕播种机进行播种，配套动力 90 马力及以上四轮拖拉机，一次性完成破茬、开沟、播种、施肥、覆土、镇压作业，依据治理区情况，采用十安交叉两次补播。免耕播种机：推荐使用中机美诺或约翰迪尔系列。

机械检查：使用前，对破土器（波纹盘）、开沟器（双圆盘）、履土器（镇压轮）、弹簧、输种管、齿轮等进行检查校正，达到正常状态。

排种量调校：调整草籽和肥料排量，检查疏通排种口。标定作业距离，精确称量肥料、草籽，按调校顺序，按设计播种（肥）量调校排量，精度达到 98以上。

作业质量：每作业 2～3 亩，在作业线上间隔 5 米选择 5 个点， 检查是否存在断条，同时检查播种（肥）深度，及时调校输种管。

牧草品种：选用市场供应充足的垂穗披碱草、青海中华羊茅、青海冷地早熟禾。

- 播种量：

- 每亩播种量为1.90kg，其中：垂穗披碱草1.4kg/ 亩，青海中华羊茅0.25kg/亩，青海冷地早熟禾0.25kg/亩。

- 播种期：

- 播种期为7月初至8月初，毒草防治完成后进行、

6.补播施工量

机械作业：按每台机械每天完成200亩，每天作业8小时为一个台班测算，补播面积2万亩，共需机械作业100个台班；工期按25天计算，共需免 耕补播机械4台（套）。

人工：每个台班跟机2人，共需人工200工日，工期按25天

计算，需劳力8人。

牧草种子：每亩播种量为1.9kg（垂穗披碱草1.4kg，青海中华羊茅0.25kg，青海冷地早熟禾0.25kg），共需要牧草种子38000 公斤，其中：垂穗披碱草种子28000kg，青海中华羊茅5000kg，青海冷地早熟禾5000kg。

肥料：施肥面积2万亩，每亩用量10kg,共需颗粒有机肥200吨。

毒害草治理工程量分区表

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 建设规模 （亩） | 毒害草防治 |  |  | 免耕补播作业 |  |  |  |  |  | 网围栏（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 药剂（万ml） | 作业机械 （台班） | 人工（工日） | 作业机械 （台班） | 人工（工日） | 垂穗披碱草 （公斤） | 冷地早熟禾 （公斤） | 青海中华羊茅 （公斤） | 颗粒有机肥 （公斤） |  |
| 1 | 歇武镇 | 牧业村 | 10000 | 70 | 25 | 50 | 50 | 100 | 14000 | 2500 | 2500 | 100000 | 10000 |
| 2 | 拉布乡 | 吾海村 | 10000 | 70 | 25 | 50 | 50 | 100 | 14000 | 2500 | 2500 | 100000 | 10000 |
| 合计 |  |  | 20000 | 140 | 50 | 100 | 100 | 200 | 28000 | 5000 | 5000 | 200000 | 20000 |

## （一）毒害草防治采购运输及施工 （38标段）

1.技术路线

根据州、县预测预报数据，确定本项目毒害草治理区域，对主要的毒草狼毒采取化学防除方式进行，随后对灭除了毒害草的区域以补播草种的方式进行综合治理。对综合治理后的草地，要依托现有老旧围栏进行封育，无老旧围栏的地块需配套新网围栏进行封育管护。毒害草治理技术路线详见图5-32。

治理区域确定

毒害草治理对象

治理方式与除草药物确定

毒害草治理

补播牧草并围栏封育

图 5-32	毒害草综合治理技术路线

2、毒害草治理技术方案

本项目毒害草治理面积 2 万亩，项目区位于称多县歇武镇牧业村和拉布乡吾海村，2 个村各布局 1 万亩。

3.作业区概况

歇武镇牧业村和拉布乡吾海村两个毒害草治理作业区，平均坡度 20 度以下，毒害草以狼毒为主，其密度为 4-5 株/平方米，土壤

为高山草甸土，平均植被盖度 45，平均土层厚度 30 厘米以上。

4.防前调查和治理区域确定

按照《青海省草地鼠虫害、毒草调查技术规程》的要求，毒害草退化草原防前对毒草危害区域进行调查，主要调查毒害草种类、面积、密度、危害程度等。根据毒害草（品种以狼毒为例）密度、盖度确定为防治区域。调查时样方面积每万亩不少于 3 个样方，样

方面积为 0.25 平方米或 1 平方米。根据县草原站预测预报数据和防前调查数据（毒害草密度、盖度），确定毒害草危害区域和防控区域，毒害草（狼毒）密度在 1 株/4 平方米以上为防控区域。

- 5.治理对象（狼毒）。

治理方式及除草药物，治理方式为化学防除，除草药物采用狼毒净。

- 6.毒害草治理方案

针对项目区毒草主要为狼毒的情况，本项目使用高效、低毒、低残留的化学除草剂狼毒净进行喷洒灭除。

药液配制

将狼毒净每亩 70ml 的量按 1：2000 的比例，与水均匀混合后配制成药液，即可进行施用。

药剂施用

防除有毒狼毒一般宜在狼毒分蘖开花期进行，其防控效果最好，防除时间为 6 月初～7 月初。

使用牵引式大型喷雾器进行超低量喷雾。

注意事项

- 严格按推荐剂量、时期和方法施用，喷药时应恒速、均匀喷药，避免超范围；

- 请勿喷及或漂移至临近阔叶作物；

- 用过的药械清洗干净，避免残留药剂对其它作物产生药害。

- 药后 24 小时内下雨会严重影响药效，需在 2-3 天后补喷。

- 施药时要做好作业人员的安全防护措施，不污染环境， 施药后要做好禁牧管理，一般施用后30天内禁牧。

防治效果调查：喷药后7天可检查毒草植物蔫萎程度，30 天后检查枯黄程度，60天后检查毒草根的木质部是否出现黑色条纹与腐烂情况，确定灭治效果；调查狼毒样方面积为4平方米，取样数量，选喷药后有代表性的地段抽样，有条件时应在喷药后7天、30天、60天分期检查。

7.工程量

根据毒害草治理技术要求，主要投入包括药剂、人工、劳保用品、机械作业、牧草种子、肥料、长（短）途运输等投入。

药物喷施

机械作业：按每台大型喷雾器每天完成 400 亩，每天作业

8 小时为一个台班测算，防治面积 2 万亩，共需机械作业 50 个台班；工期按 25 天计算，共需大型喷雾器 2 台（套）。

人工及劳保用品：每个台班跟机2人，共需人工100工日， 工期按25天计算，共需劳力4人，共需劳保用品4套。

药剂：每亩用量70ml,防治面积2万亩，共需狼毒净140万ml。

毒害草治理工程量分区表

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 建设规模 （亩） | 毒害草防治 |  |  | 免耕补播作业 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 药剂（万ml） | 作 业 机 械 （台 班 ） | 人工（工日） | 作业机械 （台班） | 人工（工日） | 垂 穗 披 碱草 （公斤） | 冷地早熟禾 （公斤） | 青海中华羊茅 （公斤） |  |
| 1 | 歇武镇 | 牧业村 | 10000 | 70 | 25 | 50 | 50 | 100 | 14000 | 2500 | 2500 |  |
| 2 | 拉布乡 | 吾海村 | 10000 | 70 | 25 | 50 | 50 | 100 | 14000 | 2500 | 2500 |  |
| 合计 |  |  | 20000 | 140 | 50 | 100 | 100 | 200 | 28000 | 5000 | 5000 |  |

## （二）黑土滩治理鼠害防治采购运输及施工（39标段）

1.技术路线

区域地块选择

鼠害防控

草地建植

网围栏封育管护

根据退化黑土滩草地植被盖度确定本项目区域，对原生植被盖度在 20以下、土层厚度 35 厘米以上、坡度 25°以下的缓坡地和滩地，采取机械免耕种植的方式建植多年生半人工草地，在草地建植前根据鼠害情况进行鼠害防控，并依托原老旧围栏进行封育管护，无老旧围栏的地块需配套新网围栏进行封育管护。黑土滩治理技术路线详见图 5-16。

图 5-16	黑土滩治理技术路线

2.技术方案

选择植被盖度在 20以下、土层厚度在 35 厘米以上、坡度在 25°以下、地势相对平坦、集中连片、水热条件较好的重度退化黑土滩草地进行草地建植。

3.鼠害建前防治和建后控制

建植前对治理区鼠害进行防治，在半人工草地建植后，必须加强鼠害的监测和控制，确保建植成效。

鼠害防控药物选择：选择C 型肉毒梭菌毒素杀鼠剂。

鼠害防控饵料选择：燕麦饵料

药物配置：每 10 亩草地使用C 型肉毒梭菌毒素杀鼠剂原药 1.0mL，配套饵料 1.0kg。根据饵料重量，水的用量一般为饵料重量的 8～10 ，将原药加入水中稀释为药液，C 型肉毒梭菌毒素杀鼠剂、饵料和水的配制比例为 1ml：1kg：80ml。

4、施饵

- 投饵量：每亩需 C 型肉毒梭菌毒素杀鼠剂 0.1ml、饵料

0.1 公斤，每洞投放毒饵 15～20 粒。

- 投饵方法：采用洞口投饵法，要求投放饵料离鼠洞口7～ 10cm 处，投洞率 90以上。另在害鼠密度大，分布均匀的地区采用带状投饵，每隔 10m 均匀地撒施一条毒饵带。投饵后禁牧 15天。

- 作业要求：投饵时要求每 20～30 人为一组，每两个投饵人员之间间隔 2～3m，一字排开，同一方向同步进行投饵，大面积投饵后，遇大风、降雪等特殊天气影响防治效果，必须补施毒饵。

防控期：冬季(11-12 月）、春季（3-4 月）。

防效检查

防效检查从施药后第 7 天开始，采用堵洞法来计算防控效果， 计算公式：R（ ）=（A-B）/A×100 。

式中：R 为有效洞口减退率；A 为防治前有效洞口数；B 为防

治后有效洞口数；投饵后第 8 天调查防治效果要求达 90以上，

达不到 90以上的进行补救。

实行签字确认制度，每天进度由各防控小组负责人跟踪检查并签字。

杀鼠剂及毒饵管理

严格遵守毒药保管、运输、储藏、使用的有关规定，杀鼠剂的领取由项目防控小组技术员负责领取，并签字确认。

加强安全保护措施，每个作业小区设专人管护毒饵，雨雪天气要加盖塑料篷布，防治受潮，颗粒毒饵常温存放。

施药过程中技术人员应现场检查指导，发现问题及时纠正， 防治前技术人员负责向施药人员讲解有关技术和操作规程，以及毒性药品的安全使用知识。并应示范操作，直到防治人员全面掌握以后才开始施药。

- 鼠害控制

- 在退牧还草工程后，必须加强对鼠害（高原鼠兔）的监测和控制，并将其纳入退牧还草工程后管护的一项重要内容，进行长期监控。通过在治理区内合理布局鹰架，布设鼠夹、捕鼠弓箭等物理方法可有效地控制草地地面害鼠的种群密度，减轻害鼠对草地的危害。通过长期控制，达到天敌、鼠类和牧草食物链间的生态平衡，使草地生态系统趋于良性循环。

7.工程量

鼠害防治（防前对项目区进行鼠害防治）

鼠害防控药物：C 型肉毒梭菌毒素杀鼠剂每亩用量 0.1ml, 防控 10 万亩需C 型肉毒梭菌毒素杀鼠剂 10000ml。

鼠害防控饵料：燕麦饵料每亩用量 0.1kg，防控 10 万亩需燕麦饵料 10000kg。

鼠害防控人工：按每人每天 40 亩完成投放，防控 10 万

亩需人工 2500 个工日，工期按 25 天计算需劳力 100 人。

投（拌）饵工具：每人配套投饵工具 1 套，共需投饵工

具 100 套；每 33 人配套拌饵工具 1 套，共需拌饵工具 3 套。

饵料运输量：采购鼠害防控饵料燕麦共计 10 吨，西宁至

项目县长途运输距离 750 公里，长途运输量为 7500 吨公里；项

目县至项目作业区平均运输距离为 88 公里，短途运输量为 880 吨公里（见表 5-19）。

表 5-19	灭鼠饵料运输量表

| 序号 | 项 目 | 货物重量（吨） | 平均里程（公里） | 运输量（吨公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长途运输 | 10 | 750 | 7500 |
| 2 | 短途运输 | 10 | 88 | 880 |

鼠害防控工程量分区表

| 序 号 | 乡镇 | 行政村 | 地块 编号 | 建设规模 （万亩） | 作业面积 （万亩） | 饵料（公斤) | 生物毒素（ml） | 灭鼠劳务 （工日） | 劳动力 （人） | 劳保用品 （套） | 投饵工具 （套） | 拌饵工具 （套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水河镇 | 下红旗村二社 |  | 2 | 2 | 2000 | 2000 | 500 | 20 | 20 | 20 | 3 |
|  |  | 下红旗村三社 |  | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 250 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | 中卡村 |  | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 250 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | 扎麻村 |  | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 250 | 10 | 10 | 10 |  |
| 2 | 扎朵镇 | 革新村 |  | 2 | 2 | 2000 | 2000 | 500 | 20 | 20 | 20 |  |
|  |  | 治多村 |  | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 250 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | 直美村 | 01 号 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 250 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 02 号 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 250 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 合计 |  |  | 10 | 10 | 10000 | 10000 | 2500 | 100 | 100 | 100 | 3 |

单套劳保用品表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手套 | 双 | 2 |
| 2 | 口罩 | 个 | 2 |
| 3 | 毛巾 | 条 | 2 |
| 4 | 肥皂 | 块 | 1 |
| 5 | 洗衣粉 | 袋 | 1 |
| 6 | 草帽 | 个 | 1 |
| 7 | 合计 |  |  |

拌饵工具 表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量杯 | 个 | 2 |
| 2 | 水桶 | 个 | 2 |
| 3 | 拌饵槽 | 个 | 1 |
| 4 | 专用防护服 | 套 | 2 |
| 5 | 铁锨 | 把 | 2 |
| 6 | 合计 |  |  |

注：测温枪、消毒液由施工单位自备