**同仁市生态环境局“同仁市隆务河流域尕让河赛加河水环境**

**整治建设项目”**

**更正公告**

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号：青海诚德公招（工程）2022-071

原公告的采购项目名称：同仁市隆务河流域尕让河赛加河水环境整治建设项目

首次公告日期：2022年08月05日

**二、更正信息**

更正事项：□采购公告☑采购文件□采购结果

更正内容：

对各标段工期作如下调整：

一标段至四标段计划工期：294日历天，计划开工日期：2022年09月15日，计划完工日期：2023年07月05日；

五标段计划工期：417日历天，计划开工日期：2022年09月15日，计划完工日期：2023年11月05日。

以调整后工期为准。

更正日期：2022年08月08日

**三、其他补充事宜**

无

**四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

## 1.采购人信息

名 称：同仁市生态环境局

地 址：同仁市隆务镇迎宾大道

联 系 人：尹老师

联系方式：0973-8729963

## 2.采购代理机构信息

名 称：青海诚德工程咨询管理有限公司

地 址：西宁市五四西路61号新华联国际中心3号公寓楼17楼

联 系 人：魏女士

联系方式：0971-6184331转603

2022年08月08日