公开招标文件

采购项目编号：海南德瑞公招（货物）2020-134

采购项目名称：贵南县2020年第二批切块中央林业生态保护恢复资金相关项目

采购人：贵南县自然资源局

采购代理机构：海南州德瑞招投标代理有限公司

2020年12月

目    录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	13

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、评审程序及方法	14

17.评标委员会	14

18.评审工作程序	16

19.评审方法和标准	18

七、中标	21

20.推荐并确定中标人	21

21.中标通知	22

八、授予合同	22

22.签订合同	22

九、招标代理费	23

招标代理服务收费标准	23

十、其他	24

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	26

一、投标文件封面（上册）	30

二、投标文件目录（上册）	31

01.投标函	32

02.法定代表人证明书	33

03.法定代表人授权书	34

04.投标人承诺函	35

05.投标人诚信承诺书	36

06.资格证明材料	37

07.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	38

10.投标保证金证明	41

三、投标文件封面（下册）	42

四、投标文件目录（下册）	43

01.评分对照表	44

02.开标一览表（报价表）	45

03.分项报价表	46

04.商务应答表	47

06.投标人的类似业绩证明材料	49

07.制造（生产）企业小型、微型企业声明函	50

08.投标人认为在其他方面有必要说明的事项	52

第五部分  采购项目要求及技术参数	53

（一）投标要求	53

1.投标说明	53

2.报价说明	53

3.商务要求	53

第一部分  投标邀请

海南州德瑞招投标代理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受贵南县自然资源局（以下均简称“采购人”）委托,拟对贵南县2020年第二批切块中央林业生态保护恢复资金相关项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 海南德瑞公招（货物）2020-134 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 贵南县2020年第二批切块中央林业生态保护恢复资金相关项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 包一：1281000元 包二：962000元 包三：723200元 包四：560480元 包五：524320元 包六：2405000元 包七：1422000元 包八：780000元 |
| 最高限价 | 包一：1281000元 包二：962000元 包三：723200元 包四：560480元 包五：524320元 包六：2405000元 包七：1422000元 包八：780000元 |
| 项目分包个数 | 8个包 |
| 各包要求 | 包一：高原鼠兔防治 包二：高原鼢鼠防治 包三：退化草原改良（扎什给村0.8万亩） 包四：退化草原改良（完秀村0.2万亩、加当村0.42万亩） 包五：退化草原改良（木格滩0.58万亩） 包六：草种基地建设项目 包七：草籽+饵料 包八：有机肥 |
| 投标人资格要求 | - 1.符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： 1）投标人的营业执照或事业单位法人证书等证明文件，自然人的身份证明。 2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2.本项目不接受以联合体方式进行投标； 3.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 4.包六、包七投标供应商须提供《牧草种子生产许可证》或《牧草种子经营许可证》 5.包六、包八供应商若为生产商的要具备有效的《肥料登记证》；若为代理商，提供肥料生产厂家有效的《肥料登记证》； 6、投标人营业执照须具备相关经营范围。 7、当投标人投了两个及两个以上的包时，最多只能中一个包。 |
| 公告发布时间 | 2020年12月29日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2020年12月30日至2021年01月06日，每天上午9:00-12:00,下午14:30-17:30（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 现场购买 供应商现场购买招标文件时应出示介绍信、本人身份证复印件，购买招标文件时应提供的材料，招标代理机构留存备案。请自带U盘拷取电子文档。 |
| 招标文件售价 | 600元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） 开具发票请打至公司账户 |
| 获取招标文件地点 | 地址：海南州德瑞招投标代理有限公司（海南州共和县城北新区玉龙农副产品平价商贸中心东侧五楼） 标书购买联系人：英措 电话：0974-8516555 传真：0974-8516555 电子邮箱：DRZTBDLYXGS@163.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | 投标人的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、公司介绍信或法人授权委托书（原件）及法人身份证复印件、被授权人身份证复印件。以上资料除原件外均需加盖公章。（采购代理机构对以上资料留存备案。） |
| 投标截止及开标时间 | 2021年01月20日10时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 海南州共和县城北新区政和大街海南州公共交易中心一号开标室（疫情防控期间投标供应商无需到场参加会议。参与投标的投标供应商请将投标文件于2021年01月19日下午17时00分前邮寄至青海省海南州共和县城北新区玉龙农副产品平价商贸中心川一品火锅城五楼，邮寄费用投标单位自付，招标代理机构不收到付件，收件人：英措，联系电话：15111767290） |
| 采购人联系人 | 地址：贵南县自然资源局 联系人：王先生 联系电话：15909747241 |
| 代理机构联系人 | 海南州德瑞招投标代理有限公司 联系人：英措 联系电话：0974-8516555 传真：海南州德瑞招投标代理有限公司 邮箱：DRZTBDLYXGS@163.com |
| 代理机构开户行 | 青海银行共和县支行 |
| 收款人 | 海南州德瑞招投标代理有限公司 |
| 银行账号 | 1402201000076559 |
| 其他事项 | 无 |
| 财政监督部门及电话 | 财政监管部门：贵南县财政局 联系电话：0974-8502349 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据贵南县自然资源局的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应认真阅读招标文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果投标人未按招标文件要求提交全部资料，或者对招标文件未作出实质性响应的，根据相关法律法规要求，此类投标将被拒绝（视为无效投标）。

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购活动具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在发布本次招标公告的网站发布变更公告。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与贵南县自然资源局就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金

投标保证金：包一：25600元整（大写：贰万伍仟陆佰元整）；

包二：19200元整（大写：壹万玖仟贰佰元整）；

包三：14400元整（大写：壹万肆仟肆佰元整）；

包四：11200元整（大写：壹万壹仟贰佰元整）；

包五：10400元整（大写：壹万零肆佰元整）；

包六：48100元整（大写：肆万捌仟壹佰元整）；

包七：28400元整（大写：贰万捌仟肆佰元整）；

包八：15600元整（大写：壹万伍仟陆佰元整）。

收款单位：海南州德瑞招投标代理有限公司

开 户 行：青海银行共和县支行

银行账号：1402201000076559

交纳时间：2021年01月19日17时00分前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(须提供开户许可证复印件)汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购人或采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

一、投标文件封面（上册）

二、投标文件目录（上册）

01.投标函

02.法定代表人证明书

03.法定代表人授权书

04.投标人承诺函

05.投标人诚信承诺书

06.资格证明材料

07.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

08.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

09.“信用中国”截图

10.投标保证金证明

三、投标文件封面（下册）

四、投标文件目录（下册）

01.评分对照表

02.开标一览表（报价表）

03.分项报价表

04.商务应答表

05.投标产品相关资料

06.投标人的类似业绩证明材料

07.制造（生产）企业小型、微型企业声明函

08.投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本4份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)、开标一览表（报价表）一份。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，单独密封“开标一览表（报价表）”并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于2021年01月20日10时00分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

16.5 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评审程序及方法

17.评标委员会

17.1 采购人或采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有19.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

17.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

17.4 采购人或采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

17.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

17.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.评审工作程序

18.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未按第11款中要求提供相关资料的；

（7）产品交货时间、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（8）未提供电子文档或电子文档与纸质投标文件正本不一致的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

18.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按18.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

18.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员-会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

19.评审方法和标准

19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

19.2 本次评审方法采用综合评分法。

包一、包三、包四、包五评分标准

| 类别 | 项目 | 满分分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价25分 | 报价分 （25分） | 25 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（25%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进 残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×25 |
| 商务评价10分 | 业绩情况 | 10 | 提供自2017年以来的类似业绩证明材料，每提供一个得2分，最高得10分；未提供或其他情况的不得分。（须提供包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印件并加盖投标供应商公章）。 |
| 技术参数 20分 | 技术参数要求 | 20 | 投标产品技术参数要求和配置完全满足招标文件要求的得20分；每有一项负偏离扣4分，扣完该项得分为止。 注：此项评分以生产厂商出具的证明文件或产品彩页或检测报告等为依据。 |
| 技术水平 45分 | 劳动力保障措施 | 12 | 施工作业人员的运输、安全等安排合理， 施工作业人员住宿、饮食等方面有疫情防控保障措施，能有效做好疫情防控。有具体措施、方案和疫情防控承诺函，切合实际的优秀的得12分；良好的得9分，一般的得6分；较差的得3分；未提供或其他情况不得分。 |
|  | 雇佣当地劳动力 | 4 | 与项目所在地进行劳务合作，承诺使用项目所在地劳务人员≥80%得 4 分，＜80%≥60%的得 2 分；＜60%或未提供或其他情况不得分。 |
|  | 施工方案措施 | 12 | 鼠害防控施工方案中的工作流程、方法、措施符合作业设计要求，能保证施工连续、均衡、有节奏地进行，能有效保证工期计划顺利完成，优秀的得12分；良好的得9分，一般的得6分；较差的得3分；未提供或其他情况不得分。 |
|  | 应急措施及劳动争议处理 | 12 | ①提供针对本项目的应急措施方案，有项目应急、工伤处理方案，切实可行的优秀的得6分；一般的得4分；较差的得2分；未提供或其他情况不得分。 ②提供针对本项目的劳动争议处理流程及相关措施方案，有劳动纠纷、处理流程方案，切实可行的优秀的得6分；一般的得4分；较差的得2分；未提供或其他情况不得分。 |
|  | 环境保护措施 | 5 | 针对项目区施工期间环境保护措施，能根据项目所在地实际情况制定，能有效起到环境保护的得 5 分；有环境保护措施，描述粗略的得 2 分，不提供的不得分 |

包二评分标准

| 类别 | 项目 | 满分分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 （30分） | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进 残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 商务评价15分 | 业绩情况 | 15 | 提供自2017年以来的类似业绩证明材料，每提供一个得3分，最高得15分；未提供或其他情况的不得分。（须提供包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印件并加盖投标供应商公章）。 |
| 技术水平 55分 | 劳动力保障措施 | 12 | 施工作业人员的运输、安全等安排合理， 施工作业人员住宿、饮食等方面有疫情防控保障措施，能有效做好疫情防控。有具体措施、方案和疫情防控承诺函，切合实际的优秀的得12分；良好的得9分，一般的得6分；较差的得3分；未提供或其他情况不得分。 |
|  | 雇佣当地劳动力 | 4 | 与项目所在地进行劳务合作，承诺使用项目所在地劳务人员≥80%得 4 分，＜80%≥60%的得 2 分；＜60%或未提供或其他情况不得分。 |
|  | 施工方案措施 | 12 | 鼠害防控施工方案中的工作流程、方法、措施符合作业设计要求，能保证施工连续、均衡、有节奏地进行，能有效保证工期计划顺利完成，优秀的得12分；良好的得9分，一般的得6分；较差的得3分；未提供或其他情况不得分。 |
|  | 应急措施及劳动争议处理 | 12 | ①提供针对本项目的应急措施方案，有项目应急、工伤处理方案，切实可行的优秀的得6分；一般的得4分；较差的得2分；未提供或其他情况不得分。 ②提供针对本项目的劳动争议处理流程及相关措施方案，有劳动纠纷、处理流程方案，切实可行的优秀的得6分；一般的得4分；较差的得2分；未提供或其他情况不得分。 |
|  | 环境保护措施 | 5 | 针对项目区施工期间环境保护措施，能根据项目所在地实际情况制定，能有效起到环境保护的得 5 分；有环境保护措施，描述粗略的得 2 分，不提供的不得分 |
|  | 项目管理与人员配备计划 | 10 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施，能够结合项目特点制定配备计划，满足施工需求，优秀的得10分；良好的得8分，一般的得6分；较差的得4分；未提供或其他情况不得分。 |

19.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

七、中标

20.推荐并确定中标人

20.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

20.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

20.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

21.中标通知

21.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

21.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3 中标公告期限为1个工作日。

21.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

21.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

八、授予合同

22.签订合同

22.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

22.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

22.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

22.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

22.8 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

22.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

九、招标代理费

1、收取对象：中标人。

2、收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：
      100万元×1.5％＝1.5万元
    （500－100）万元×1.1％＝4.4万元
    （1000－500）万元×0.8％＝4.0万元
     合计收费＝1.5＋4.4＋4.0＝9.9万元

2、采购代理机构与采购人已商定代理服务费收取对象及收费标准的不按此表计算。

十、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

5、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（服务类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：海南德瑞公招（货物）2020-134

采购项目名称：贵南县2020年第二批切块中央林业生态保护恢复资金相关项目

采购合同编号：HNDR-2020-134

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

招  标  人 （以下简称甲方）：

中  标  人 （以下简称乙方）：

甲、乙双方根据                      （项目编号：          ）的招标文件要求、中标人投标文件内容及承诺和招标代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本合同的依据

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的更正、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

二、合同组成

1.分项报价表；

2.商务应答表；

3.其他相关承诺；

4.中标通知书；

5.合同通用条款；

三、合同标的及金额                                       单位：元

根据上述合同文件要求，本合同的总金额为人民币（大写）                 元。

服务期限：按合同规定执行

服务地点：贵南县自然资源局

四、服务内容与质量标准

…

五、付款方式：按合同约定执行

六、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

七、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

八、履约保证金

- 乙方交纳人民币　　　　　　元作为本合同的履约保证金。

- 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

九、甲方的权利和义务

- 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

- 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

- 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

- 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

- 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

十、乙方的权利和义务

（1）对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

（2）根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

（3）及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

（4）接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

（5）国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

十一、违约责任

1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决合同纠纷的方式

- 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交相关仲裁委员会仲裁。

- 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

- 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

- 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

十四、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及资金和内容修改或补充的，须经监管部门审批，并签书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式六份，自双方签章之日起起效。甲方   份，乙方   份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：    年   月   日

第四部分  投标文件格式

一、投标文件封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

年    月    日

二、投标文件目录（上册）

01.投标函……………………………………………………………所在页码

02.法定代表人证明书………………………………………………所在页码

03.法定代表人授权书………………………………………………所在页码

04.投标人承诺函……………………………………………………所在页码

05.投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

06.资格证明材料……………………………………………………所在页码

07.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

08.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

09.“信用中国”信用报告……………………………………………所在页码

10.投标保证金证明…………………………………………………所在页码

01.投标函

投标函

致：海南州德瑞招投标代理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起60日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

02.法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：海南州德瑞招投标代理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件法定代表人并在所属页签字

投标人：                        （公章）

年    月    日

03.法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：海南州德瑞招投标代理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件被授权人并在所属页签字

投标人：                        （公章）

年    月    日

04.投标人承诺函

投标人承诺函

致：海南州德瑞招投标代理有限公司

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

05.投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：海南州德瑞招投标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

06.资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 投标人的营业执照；

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的投标人，须提供身份证明。

07.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。
1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的近两年（2018年度、2019年度）财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。
2、提供近三个月内依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
3、新注册企业未满一年的提供开户银行出具的资信证明。

08.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人应按不低于招标项目要求，针对该项目的实施，提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；提供项目管理及实施方案。

09.信用中国网站查询截图

信用中国网站查询截图

- 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内）。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

提供“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

10.投标保证金证明

投标保证金证明

致：海南州德瑞招投标代理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

三、投标文件封面（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

年    月    日

四、投标文件目录（下册）

01.评分对照表………………………………………………………所在页码

02.开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

03.分项报价表………………………………………………………所在页码

04.商务应答表………………………………………………………所在页码

05.投标产品相关资料………………………………………………所在页码

06.投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

07.制造（生产）企业小型、微型企业声明函……………………所在页码

08.投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

01.评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

02.开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 项目名称 |  |  | XXXX项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 包件号（如有分包） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 |  |  | 完成时间 | 报价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合 计(元) |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币大写： （人民币小写： ） |  |  |  |

注：1、“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

03.分项报价表

分项报价表

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 单项价格（单位：元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| … | … |  |
| 总 价(元) |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

04.商务应答表

## 六、商务应答表

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。如与招标文件所列技术要求相关条款无偏离（包括正偏离和负偏离），则无须逐条应答。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，投标人不得籍未作应答而拒不接受。

若招标文件中有要求提供证明材料的技术条款应当在此表中列出并应答。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

05.投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供相关资料。

06.投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供(2017年至今)的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。

07.制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：海南州德瑞招投标代理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，同时附相关证明材料；

2.此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

从业人员声明函

致：海南州德瑞招投标代理有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

08.投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

（一）投标要求

1.投标说明

1.1投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2报价应包括各项不可预见费等全部费用。

2.报价说明

本次采购文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，供应商的报价不得超出此额度。否则无效。

3.商务要求

3.1.服务时间：按合同规定执行

3.2.付款方式：按合同约定执行

- （二）服务内容

包一：高原鼠兔防治 128.1万

一、基本要求

1、大面积防治高原鼠兔防治时间为20天。

2、高原鼠兔大面积防治30万亩，其中：森多镇加尚村3万亩、完秀村11万亩;过马营镇洛加村6万亩、日安村2万亩、过茫村0.5万亩、角色村7.5万亩。

3、高原鼠兔成效巩固面积15万亩,其中：森多镇加尚村1.5万亩、完秀村5.5万亩;过马营镇洛加村3万亩、日安村1万亩、过茫村0.25万亩、角色村3.75万亩。

4、高原鼠兔防治效果达到90%以上,残留有效洞口数每公顷低于8个，通过项目建设有效控制地面鼠害危害持续控制期限最少3年以上。

5、通过项目建设防治鼠害每亩天然草地增加鲜草地20公斤,植被盖度增加25—40%,植被盖度提高到60%以上,提高草地单位面积载畜量。

6、高原鼠兔防治项目分1个防治标段，以村为单位进行作业，工期20天，每人每天按50亩计算。

大面积防治共需组织劳力308人，其中施饵人员300人，拉运及饵料配制人员8人，指派技术员2人，草管员24人，村干部6人，乡镇干部1人，供饵车辆7辆，平均每个村一辆,指挥车辆1辆，共需饵料30000公斤，D型肉毒素30000毫升，日饵料用量1500公斤。

- 成效巩固工期20天计算，共需组织劳力158人，其中施饵人员150人，拉运及饵料配制人员8人，指派技术员2人，草管员12人，村干部7人，乡镇干部1人，供饵车辆3辆，共需饵料15000公斤，D型肉毒素15000毫升，日饵料用量750公斤。

- 物资、劳力及技术人员分配情况

投饵器466套、劳保466套。

1、劳力要求：参加劳力为18--55周岁身体健康的有一定投饵技术的农民,绝对禁止儿童、孕妇、精神病患者参加灭鼠活动。

2、劳力组织: 高原鼠兔大面积防治项目实施共需组织劳力308人，其中施饵人员300人，拉运及饵料配制人员8人，协助配药、供药和样方调查等工作，成效巩固共需组织劳力158人，其中施饵人员150人，拉运及饵料配制人员8人；

3、高原鼠兔防治项目抽调项目实施单位指挥人员1名，指派技术员2人，村干部6人，乡镇干部1人，24名生态管护员、6名村干部和1名乡镇干部协助管理劳力，协调鼠害防治工作，监督防治质量。

三、防治方法及技术要求

1、高原鼠兔采用有效洞口统计方法,选择有代表性地段做样方,样方面积为R为14.58米的圆形样方,取样数量不得少于防治面积的万分之三。

2、高原鼠兔防治药品：D型肉毒素（水剂、1000万MLD/毫升）。需提供生产单位的药品生产许可证复印件。

3、饵料：选用燕麦籽，纯净度达到95%以上。

4、饵料配制：在拌饵容器内倒入适量清水,但不宜用碱性太大的水,略偏酸性PH值6左右为好,水温不超过5摄氏度。按药品说明配制,毒素、饵料和水的配制比例为1ml：1kg：80ml充分搅拌。毒饵配制好后盖好塑料布焖制10小时左右。毒饵配制时,不得在阳光、高温下进行,配制好的毒饵,不可超过二天。

5、防治方法：主要采取生物毒素人工防治鼠害技术,在害鼠危害程度达到防治标准的危害区,使用生物毒素实施大面积人工防治。采用洞口投饵法,每亩需饵料0.1kg,要求投放饵料离有效洞口7-10cm处,每洞投放毒饵15—20粒,投洞率95%以上，施饵后禁牧8—10天。

6、毒饵管理

（1）配制的毒饵设定专人统一管理,按作业设计日量发放。

（2）0对远距离作业区专门负责运送饵料,在饵料交接上采取以交接单为凭,由交接双方签名,确保饵料安全运送。

7、投饵技术要求

（1）投饵方法：采用洞口投饵法,将饵料放在有效洞口的7-10公分处,每一洞口饵料15—20粒,投饵时将劳力每人间隔2米左右排成一行边走边投饵,队伍两边各派一人专做标记,以防漏投和重投。

（2）投洞率要求：施饵后第8天调查防治效果,要求投洞率在95％以上,在投饵当中乡、村干部要跟队进行检查监督,技术人员要随时抽查投洞率,达不到要求的要返工补投,直到符合标准为止。

（3）开始投饵时,首先集中劳力在各小区行政交界处投饵,相互接壤50-100米。

（4）为了便于人员管理,保证投洞率,每个小组将投饵人员再进行分组,每个投饵队伍人员控制在100人左右。

四、防治效果检查

1、毒饵投洞率检查：技术人员跟随投饵队伍,随步数去100个鼠洞,从中分去有饵洞和无饵洞,再计算投洞率,若投洞率低于95%,组织劳力重新投饵,投洞率始终保持在95%以上。

2、防治效果检查：采用堵洞开洞法来计算防治效果,计算公式：R（%）=A-B/A*100%，式中R为有效洞口减退率；A为防治前有效洞口；B为防治后有效洞口。

注：此标段中不包括饵料采购

包二：高原鼢鼠防治  96.2万

一、基本要求

1.高原鼢鼠防治时间为2021年4月20月—2021年5月30日实施，共40天。

2.高原鼢鼠大面积防治20万亩，其中：森多镇加尚村2万亩、完秀村10万亩;过马营镇洛加村4万亩、日安村1万亩、角色村3万亩。

3.高原鼢鼠成效巩固面积10万亩，其中：森多镇加尚村1万亩、完秀村5万亩;过马营镇洛加村2万亩、日安村0.5万亩、角色村1.5万亩。

4.高原鼢鼠防治效果达到90%以上,残留数每公顷低于0.4只。

5.持续控制期限：通过项目建设有效控制地面鼠害危害持续控制期限最少3年以上；

6.通过项目建设防治鼠害每亩天然草地增加鲜草地20公斤,植被盖度增加25—40%,植被盖度提高到60%以上,提高草地单位面积载畜量。

7.高原鼢鼠防治分1个防治标段，按每人每天完成40亩计算，工期45天计算，大面积防治共需组织劳力111人，每天完成4440亩，安排车辆2辆,弓箭2220张，指派技术员2人、草管员10人、村干部7人、乡镇干部1人。成效巩固共需组织劳力63人，每天完成2500亩，共计40天完成，安排车辆2辆,弓箭1260张，指派技术员2人、草管员10人、村干部7人、乡镇干部1人。

二、物资、劳力及技术人员分配情况

1.劳力要求：参加劳力为18--55周岁身体健康的有一定投饵技术的农民,绝对禁止儿童、孕妇、精神病患者参加灭鼠活动。

2.高原鼢鼠大面积防治雇佣劳力111人，自带弓箭2220张，成效巩固则雇佣劳力63人，自带弓箭1260张。高原鼢鼠防治抽调项目实施单位指挥人员1名，技术人员2名,项目村7名村干部、10名生态管护员和1名乡镇干部配合实施，监督检查鼠害防治质量和进度。

三、防治方法及技术要求

1.高原鼢鼠密度调查采用统计新鲜土丘数量法，先走访牧户了解鼠害发生情况，选择样地，在危害区随机抽取样方，样方面积为1/4公顷，样方数量为每万亩取三个样方。

2.防治方法：采取弓箭射杀法，弓箭由施工单位自行解决。

在鼢鼠活动的主干道上设放弓箭洞口要切齐，洞顶的地面要铲平，弓距切开的洞口约15cm，箭提起后，箭头不要要露入洞内，箭射下之后要恰到洞口的正中心。

插箭时，先从距洞口15cm处，从洞道械的正中心把箭插入洞内，用探棍在洞道内探一下，看箭是否恰到中心，如有偏向，可提起来再插，直到把箭插到洞中心，再把弓靠近箭安置在洞顶上，把拱木轻轻地插入地中，将弓固定死，然后将弓弦拉起挑于棍上，一手抓住挑棍诱绳连接处，另一手将挂钩在事先插在在洞道壁上的小木棍上，或将诱绳末端用一块较洞口稍小的土块压住，当鼠推土封洞时，土推动挂钩或土块，诱绳脱落，挑棍被弹射出去，箭立即射下，正中鼠体而被抓住。

3.操作步骤：安置弓箭 → 鼢鼠捕捉后 → 对土丘进行平整 → 对捕捉的鼢鼠剥皮、除内脏 → 把鼠体放在通风干燥的地方进行风干处理 → 将鼢鼠的毛皮、内脏进行深埋 → 将风干的鼠体集中统一管理。

4.防治时间：4月下旬至5月底和9月初至10月底为捕捉鼢鼠的最佳时间。

5.防效调查：在作业区完成灭治任务后，将样区内所有的土丘周围的洞道挖开，24小时后检查，被鼢鼠封住的洞口为灭后有效洞口。

四、防治效果检查

采用开洞堵洞法来计算防治效果，计算公式：R（%）=A-B/A*100%；式中R为有效洞口减退率；A为防治前新鲜土丘；B为防治后新鲜土丘。

包三：退化草原改良 72.32万

一、基本要求

- 贵南县森多镇扎什给村退化草原补播面积0.8万亩。

- 本项目建设内容主要为：退化草原补播0.8万亩，牧草种子播种量为3.5公斤/亩，由于青海省小粒草籽资源匮乏，本项目垂穗披碱草进行单播，施用颗粒有机肥32.5kg/亩。

二、技术技术路线

- 技术路线一：

- 4.根据退化草地植被盖度确定本项目区域，对原生植被盖度25～40%，平均海拔3500米，坡度10～25度，土壤为高山草甸土，土层厚度25～35cm，中度退化草原实施免耕补播和轻耙改良相结合，并结合老旧围栏以及休牧围栏建设进行围栏封育，扎什给村8000亩采用轻耙种植，部分采用人工种植。

- 5.技术路线二：轻耙地面处理-施肥-人工撒播-轻耙覆土-镇压-围栏封育。

三、退化草原改良技术方案

- （一）农艺措施

- 退化草原补播采用免耕补播施肥播种机进行施肥补播，先进行施入基肥，再把草籽一次性补播完成，播种深度1-3㎝，行距15㎝。

- 1、播种

- 采用15-36行免耕施肥播种机串联配重镇压器复式作业。采取种、肥料分箱播种，实现分层施肥。施肥播深5-6cm，种子播深1-3cm，行距15cm。播后及时覆土镇压，要求播后地表平整无浮籽。

- （1）播种量

- 垂穗披碱草3.5kg/亩，播种0.8万亩则需28000kg。

- （2）播种时间

- 于5月中旬至6月下旬种植。

- （3）播种深度

- 大粒牧草种子（垂穗披碱草）控制在2—3㎝、不宜过深，一定要保证牧草种子合理覆土深度。

- （4）施肥

- 由于多年生牧草当年种植不见效益，丰产期在次年开始，故有机肥料主要以底肥为主。亩施肥量32.5kg，在播种前先期播施，总需求量260000kg。种子、肥料、围栏需求量详见下表

- 种子、肥料、围栏需求量表

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 亩用量 | - 总量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 草籽（垂穗披碱草） | - kg | - 3.5 | - 28000 |
| - 2 | - 网围栏 | - 米 | - 3 | - 24000 |
| - 3 | - 颗粒有机肥 | - kg | - 32.5 | - 260000 |

- 2、草种选择

- （1）牧草品种：选用青海当地生产的、适宜青藏高原生长的多年生禾本科牧草品种，以市场供种相对充足的垂穗披碱草。

- （2）种子质量：种子质量要求达到国家规定的三级标准以上（种子纯净度、发芽率执行标准为GB 6142-1985）。全部采用断芒、精选、定量包装的牧草种子（要求具有种子质量检测部门出具的种子质量检验报告）。牧草种子严格按照青海三江源工程管理办执行，施工单位、监理单位和建设单位三方实地抽样签字后封存，籽种质量除质检部门每批次的检验报告外，中标企业供应的籽种每袋须有合格证。

- （3）种子包装一律采用净重25kg的定量包装，包装袋面要标明种子名称、供应单位，袋口挂种子标签，标明种子名称、产地、发芽率、净度。籽种质量除质检部门每批次的检验报告外，中标企业供应的籽种每袋须有合格证。

种子质量要求标准

| 序号 | 名称 | 级别 | 净度/% ≥ | 发芽率/% ≥ | 其它植物种子数/（粒/kg） ≤ | 水分/%≤ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂穗披碱草 | 一 | 95.0 | 85 | 2000 | 11.0 |  |
|  |  | 二 | 90.0 | 80 | 3000 | 11.0 |  |
|  |  | 三 | 85.0 | 75 | 5000 | 11.0 |  |

四、围栏标准

- 围栏材料与施工安装均参照青海省地方标准网围栏的规格、基本参数、技术要求和检验规则执行。

1.编结网

编结网围栏的规格及技术参数        单位：㎜

| 规格 | 纬线 根数 | 网宽公 称尺寸 | 经线 间距 | 钢丝公称直径 |  |  | 自上而下相邻两纬线间距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 边纬线 | 中纬线 | 经线 |  |
| 91L8/110/50 | 8 | 1100 | 500 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 200、180、180、150、130、130、130 |

- 自上而下第四根纬线为直径2.8㎜的钢丝。

- 2.支撑件

钢制支撑件的规格及技术参数                   单位：㎜

| 名称 | 尺寸长度≥ | 材料规格 |
| --- | --- | --- |
| 门柱、角柱 | 2000 | 热轧等边角钢90×90×8 |
| 中间柱 | 2000 | 热轧等边角钢70×70×7 |
| 小立柱 | 2000 | 热轧等边角钢40×40×4 |
| 地锚、下拉柱 | 600 | 热轧等边角钢40×40×4 |
| 支撑杆 | 3000 | 电焊钢管50 |
| 小立柱横梁 | 200 | 热轧等边角钢40×40×4 |

- 3.连接件

- （1）绑钩：绑钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。

- （2）挂钩：挂钩的材料应为抗拉强度不低于350Mpa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。

- 4.围栏门

- 围栏门的框架采用GB/T13793中φ25的直缝电焊钢管；围栏门采用双扇结构，单扇高为1300㎜，宽为1500㎜；原材料采用30×3mm扁铁，40×40×4mm角钢，1.5㎜钢板；围栏门的扁铁间距为150㎜；围栏门应焊接牢固，焊缝平整，无烧伤和虚焊；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。

- 五、围栏施工安装

- 所有零部件必须检验合格，外购件必须有合格证明方可安装。配套网围栏根据地形平均10米设1根小立柱，每400m应设1根中立柱，每拐点或800m设1根大立柱；各种立柱应埋设牢固，与地面垂直，埋入地下部分不得少于0.6ｍ；网围栏形状应根据地形地貌和利用便利而定，一般以正方形和长方形为主；围栏门位置可根据牧户要求设置；编结网的每根纬线均应与立柱绑结牢固，所有的紧固件不得松动；大门应安装牢固，转动灵活；每3.3米设一根挂钩，最顶部采用2.8mm的拉丝代替刺丝。围栏总工程量见下表。

包三 围栏总工程量表

| 序号 | 地点 | 涉及牧户 | 围栏面积（亩） | 围栏长度（米） | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小立柱 | 中立柱 | 大立柱 | 支撑杆 | 围栏门 | 门柱 | 地锚 | 拉丝 | 下立柱 | 绑钩 | 挂钩 | 拉线 | 单元数 | 县到村公里数 |
|  |  |  |  |  | （根） | （根） | （根） | （根） | （付） | （根） | （根） | （米） | （根） | （根） | （根） | （公斤） | 个 | KM |
| 1 | 扎什给 | 20 | 8000 | 24000 | 2310 | 60 | 30 | 130 | 5 | 10 | 116 | 24000 | 52 | 21600 | 7273 | 450 | 5 | 60 |

- 在每个围建单元门上标明项目名称、围栏长度、围建单元流水序号、生产厂家名称等重要文字，每根大立柱和门柱上标注项目名称和生产厂家名称。围栏建设安装时必须留有野生动物迁徙通道或牧道。草地建植后，治理区域根据老旧围栏以及休牧围栏建设进行围栏保护和封育。草地补播后第一年及第二年要禁止放牧，第三年及以后在牧草停止生长期间可适当轻牧利用，亦可结合牧草刈割利用。

六、后期管护

- 草地补播后的管护与合理利用是项目成败的关键之一，按照谁受益、谁管护的原则，种植后采取围栏封育措施加以保护，由项目户自行管护围栏设施，对损坏的围栏应及时修补。同时，结合草原生态管护员职责，强化围栏后期管护。同时要实行科学管理和合理利用，以利于植物生长和植被更新。草地补播后要制定详细的管护利用措施，并落到实处。

七、工程量

- 1、机械作业：按每台套机械每天完成300亩，每天作业8小时为一个台班测算，补播面积0.8万亩，共需扎什给标段：120马力以上动力拖拉机2台，配套圆盘耙2组，40马力小四轮拖拉机2台，配套圆盘耙2组，撒肥机2台；人工：每个台班跟机2人。

- 3、牧草种子：补播面积0.8万亩，每亩播种量3.5kg，共需要垂穗披碱草种子2.8万kg。

- 4、肥料：补播面积0.8万亩，每亩施底肥颗粒有机肥32.5kg，共需颗粒有机肥有机肥26万kg。

- 5、围栏：补播面积0.8万亩，每亩需要网围栏3米，共需网围栏2.4万米配套。

注：此标段中不包括种子采购

包四：退化草原改良 56.048万

1.作业地点：项目建设地点选择在贵南县森多镇完秀村、加当村。

2.项目区现状：退化草原补播面积0.62万亩，退化草原补播项目建设地块分布在贵南县森多镇完秀村0.2万亩、加当村0.42万亩。

3.技术路线一：

根据退化草地植被盖度确定本项目区域，对原生植被盖度25～40%，平均海拔3500米，坡度10～25度，土壤为高山草甸土，土层厚度25～35cm，中度退化草原实施免耕补播和轻耙改良相结合，并结合老旧围栏以及休牧围栏建设进行围栏封育，森多镇6200亩采用轻耙种植，部分采用人工种植。

- 4.技术路线二：轻耙地面处理-施肥-人工撒播-轻耙覆土-镇压-围栏封育。

三、退化草原改良技术方案

- （一）农艺措施

- 退化草原补播采用免耕补播施肥播种机进行施肥补播，先进行施入基肥，再把草籽一次性补播完成，播种深度1-3㎝，行距15㎝。

- 1、播种

- 采用15-36行免耕施肥播种机串联配重镇压器复式作业。采取种、肥料分箱播种，实现分层施肥。施肥播深5-6cm，种子播深1-3cm，行距15cm。播后及时覆土镇压，要求播后地表平整无浮籽。

- （1）播种量

- 垂穗披碱草3.5kg/亩，播种0.62万亩则需21700kg。

- （2）播种时间

- 于5月中旬至6月下旬种植。

- （3）播种深度

- 大粒牧草种子（垂穗披碱草）控制在2—3㎝、不宜过深，一定要保证牧草种子合理覆土深度。

- （4）施肥

- 由于多年生牧草当年种植不见效益，丰产期在次年开始，故有机肥料主要以底肥为主。亩施肥量32.5kg，在播种前先期播施，总需求量201500kg。种子、肥料、围栏需求量详见下表

- 种子、肥料、围栏需求量表

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 亩用量 | - 总量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 草籽（垂穗披碱草） | - kg | - 3.5 | - 21700 |
| - 2 | - 网围栏 | - 米 | - 3 | - 18600 |
| - 3 | - 颗粒有机肥 | - kg | - 32.5 | - 201500 |

- 2、草种选择

- （1）牧草品种：选用青海当地生产的、适宜青藏高原生长的多年生禾本科牧草品种，以市场供种相对充足的垂穗披碱草。

- （2）种子质量：种子质量要求达到国家规定的三级标准以上（种子纯净度、发芽率执行标准为GB 6142-1985）。全部采用断芒、精选、定量包装的牧草种子（要求具有种子质量检测部门出具的种子质量检验报告）。牧草种子严格按照青海三江源工程管理办执行，施工单位、监理单位和建设单位三方实地抽样签字后封存，籽种质量除质检部门每批次的检验报告外，中标企业供应的籽种每袋须有合格证。

- （3）种子包装一律采用净重25kg的定量包装，包装袋面要标明种子名称、供应单位，袋口挂种子标签，标明种子名称、产地、发芽率、净度。籽种质量除质检部门每批次的检验报告外，中标企业供应的籽种每袋须有合格证。

种子质量要求标准

| 序号 | 名称 | 级别 | 净度/% ≥ | 发芽率/% ≥ | 其它植物种子数/（粒/kg） ≤ | 水分/%≤ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂穗披碱草 | 一 | 95.0 | 85 | 2000 | 11.0 |  |
|  |  | 二 | 90.0 | 80 | 3000 | 11.0 |  |
|  |  | 三 | 85.0 | 75 | 5000 | 11.0 |  |

四、围栏标准

- 围栏材料与施工安装均参照青海省地方标准网围栏的规格、基本参数、技术要求和检验规则执行。

1.编结网

编结网围栏的规格及技术参数        单位：㎜

| 规格 | 纬线 根数 | 网宽公 称尺寸 | 经线 间距 | 钢丝公称直径 |  |  | 自上而下相邻两纬线间距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 边纬线 | 中纬线 | 经线 |  |
| 91L8/110/50 | 8 | 1100 | 500 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 200、180、180、150、130、130、130 |

自上而下第四根纬线为直径2.8㎜的钢丝。

2.支撑件

钢制支撑件的规格及技术参数                   单位：㎜

| 名称 | 尺寸长度≥ | 材料规格 |
| --- | --- | --- |
| 门柱、角柱 | 2000 | 热轧等边角钢90×90×8 |
| 中间柱 | 2000 | 热轧等边角钢70×70×7 |
| 小立柱 | 2000 | 热轧等边角钢40×40×4 |
| 地锚、下拉柱 | 600 | 热轧等边角钢40×40×4 |
| 支撑杆 | 3000 | 电焊钢管50 |
| 小立柱横梁 | 200 | 热轧等边角钢40×40×4 |

- 3.连接件

- （1）绑钩：绑钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。

- （2）挂钩：挂钩的材料应为抗拉强度不低于350Mpa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。

- 4.围栏门

- 围栏门的框架采用GB/T13793中φ25的直缝电焊钢管；围栏门采用双扇结构，单扇高为1300㎜，宽为1500㎜；原材料采用30×3mm扁铁，40×40×4mm角钢，1.5㎜钢板；围栏门的扁铁间距为150㎜；围栏门应焊接牢固，焊缝平整，无烧伤和虚焊；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。

五、围栏施工安装

- 所有零部件必须检验合格，外购件必须有合格证明方可安装。配套网围栏根据地形平均10米设1根小立柱，每400m应设1根中立柱，每拐点或800m设1根大立柱；各种立柱应埋设牢固，与地面垂直，埋入地下部分不得少于0.6ｍ；网围栏形状应根据地形地貌和利用便利而定，一般以正方形和长方形为主；围栏门位置可根据牧户要求设置；编结网的每根纬线均应与立柱绑结牢固，所有的紧固件不得松动；大门应安装牢固，转动灵活；每3.3米设一根挂钩，最顶部采用2.8mm的拉丝代替刺丝。围栏总工程量见下表。

| 序号 | 地点 | 涉及牧户 | 围栏面积（亩） | 围栏长度（米） | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小立柱 | 中立柱 | 大立柱 | 支撑杆 | 围栏门 | 门柱 | 地锚 | 拉丝 | 下立柱 | 绑钩 | 挂钩 | 拉线 | 单元数 | 县到村公里数 |
|  |  |  |  |  | （根） | （根） | （根） | （根） | （付） | （根） | （根） | （米） | （根） | （根） | （根） | （公斤） | 个 | KM |
| 1 | 完秀村 | 5 | 2000 | 6000 | 578 | 15 | 8 | 32 | 1 | 2 | 32 | 6000 | 52 | 5400 | 1818 | 110 | 1 | 50 |
| 2 | 加当村 | 8 | 4200 | 12600 | 1212 | 32 | 16 | 35 | 2 | 4 | 85 | 12600 | 52 | 11340 | 3818 | 230 | 2 | 45 |
|  | 合计 | 13 | 6200 | 18600 | 1790 | 47 | 24 | 67 | 3 | 6 | 117 | 18600 | 104 | 16740 | 5636 | 340 | 3 | 95 |

包四：围栏总工程量表

围栏材料与施工安装均参照青海省地方标准网围栏的规格、基本参数、技术要求和检验规则执行。

- 在每个围建单元门上标明项目名称、围栏长度、围建单元流水序号、生产厂家名称等重要文字，每根大立柱和门柱上标注项目名称和生产厂家名称。围栏建设安装时必须留有野生动物迁徙通道或牧道。草地建植后，治理区域根据老旧围栏以及休牧围栏建设进行围栏保护和封育。草地补播后第一年及第二年要禁止放牧，第三年及以后在牧草停止生长期间可适当轻牧利用，亦可结合牧草刈割利用。

六、后期管护

- 草地补播后的管护与合理利用是项目成败的关键之一，按照谁受益、谁管护的原则，种植后采取围栏封育措施加以保护，由项目户自行管护围栏设施，对损坏的围栏应及时修补。同时，结合草原生态管护员职责，强化围栏后期管护。同时要实行科学管理和合理利用，以利于植物生长和植被更新。草地补播后要制定详细的管护利用措施，并落到实处。

七、工程量

- 1、机械作业：按每台套机械每天完成300亩，每天作业8小时为一个台班测算，补播面积0.62万亩，共需机械完秀村、加当标段：120马力以上动力拖拉机2台，配套圆盘耙2组，40马力小四轮拖拉机2台，配套圆盘耙2组，撒肥机2台；

- 2、人工：每个台班跟机2人，共需人工200工日。

- 3、牧草种子：补播面积0.62万亩，每亩播种量3.5kg，共需要垂穗披碱草种子21700kg。

- 4、肥料：补播面积0.62万亩，每亩施底肥颗粒有机肥32.5kg，共需颗粒有机肥有机肥20.15万kg。

- 5、围栏：补播面积0.62万亩，每亩需要网围栏3米，共需网围栏1.86万米配套。

注：此标段中不包括种子采购

包五：退化草原改良52.432万

1.作业地点：项目建设地点选择在贵南县木格滩。

2.项目区现状：退化草原补播面积0.58万亩，退化草原补播项目建设地块分布在贵南县木格滩0.58万亩。

3.技术路线一：

- 根据退化草地植被盖度确定本项目区域，对原生植被盖度25～40%，平均海拔3500米，坡度10～25度，土壤为高山草甸土，土层厚度25～35cm，中度退化草原实施免耕补播和轻耙改良相结合，并结合老旧围栏以及休牧围栏建设进行围栏封育，木格滩5800亩机械免耕补播。

- 4.技术路线二：轻耙地面处理-施肥-人工撒播-轻耙覆土-镇压-围栏封育。

三、退化草原改良技术方案

- （一）农艺措施

- 退化草原补播采用免耕补播施肥播种机进行施肥补播，先进行施入基肥，再把草籽一次性补播完成，播种深度1-3㎝，行距15㎝。

- 1、播种

- 采用15-36行免耕施肥播种机串联配重镇压器复式作业。采取种、肥料分箱播种，实现分层施肥。施肥播深5-6cm，种子播深1-3cm，行距15cm。播后及时覆土镇压，要求播后地表平整无浮籽。

- （1）播种量

- 垂穗披碱草3.5kg/亩，播种0.58万亩则需20300kg。

- （2）播种时间

- 于5月中旬至6月下旬种植。

- （3）播种深度

- 大粒牧草种子（垂穗披碱草）控制在2—3㎝、不宜过深，一定要保证牧草种子合理覆土深度。

- （4）施肥

- 由于多年生牧草当年种植不见效益，丰产期在次年开始，故有机肥料主要以底肥为主。亩施肥量32.5kg，在播种前先期播施，总需求量188500kg。种子、肥料、围栏需求量详见下表

- 种子、肥料、围栏需求量表

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 亩用量 | - 总量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 草籽（垂穗披碱草） | - kg | - 3.5 | - 20300 |
| - 2 | - 网围栏 | - 米 | - 3 | - 17400 |
| - 3 | - 颗粒有机肥 | - kg | - 32.5 | - 188500 |

- 2、草种选择

- （1）牧草品种：选用青海当地生产的、适宜青藏高原生长的多年生禾本科牧草品种，以市场供种相对充足的垂穗披碱草。

- （2）种子质量：种子质量要求达到国家规定的三级标准以上（种子纯净度、发芽率执行标准为GB 6142-1985）。全部采用断芒、精选、定量包装的牧草种子（要求具有种子质量检测部门出具的种子质量检验报告）。牧草种子严格按照青海三江源工程管理办执行，施工单位、监理单位和建设单位三方实地抽样签字后封存，籽种质量除质检部门每批次的检验报告外，中标企业供应的籽种每袋须有合格证。

- （3）种子包装一律采用净重25kg的定量包装，包装袋面要标明种子名称、供应单位，袋口挂种子标签，标明种子名称、产地、发芽率、净度。籽种质量除质检部门每批次的检验报告外，中标企业供应的籽种每袋须有合格证。

种子质量要求标准

| 序号 | 名称 | 级别 | 净度/% ≥ | 发芽率/% ≥ | 其它植物种子数/（粒/kg） ≤ | 水分/%≤ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂穗披碱草 | 一 | 95.0 | 85 | 2000 | 11.0 |  |
|  |  | 二 | 90.0 | 80 | 3000 | 11.0 |  |
|  |  | 三 | 85.0 | 75 | 5000 | 11.0 |  |

四、围栏标准

- 围栏材料与施工安装均参照青海省地方标准网围栏的规格、基本参数、技术要求和检验规则执行。

1.编结网

编结网围栏的规格及技术参数        单位：㎜

| 规格 | 纬线 根数 | 网宽公 称尺寸 | 经线 间距 | 钢丝公称直径 |  |  | 自上而下相邻两纬线间距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 边纬线 | 中纬线 | 经线 |  |
| 91L8/110/50 | 8 | 1100 | 500 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 200、180、180、150、130、130、130 |

自上而下第四根纬线为直径2.8㎜的钢丝。

2.支撑件

钢制支撑件的规格及技术参数                   单位：㎜

| 名称 | 尺寸长度≥ | 材料规格 |
| --- | --- | --- |
| 门柱、角柱 | 2000 | 热轧等边角钢90×90×8 |
| 中间柱 | 2000 | 热轧等边角钢70×70×7 |
| 小立柱 | 2000 | 热轧等边角钢40×40×4 |
| 地锚、下拉柱 | 600 | 热轧等边角钢40×40×4 |
| 支撑杆 | 3000 | 电焊钢管50 |
| 小立柱横梁 | 200 | 热轧等边角钢40×40×4 |

- 3.连接件

- （1）绑钩：绑钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。

- （2）挂钩：挂钩的材料应为抗拉强度不低于350Mpa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。

- 4.围栏门

- 围栏门的框架采用GB/T13793中φ25的直缝电焊钢管；围栏门采用双扇结构，单扇高为1300㎜，宽为1500㎜；原材料采用30×3mm扁铁，40×40×4mm角钢，1.5㎜钢板；围栏门的扁铁间距为150㎜；围栏门应焊接牢固，焊缝平整，无烧伤和虚焊；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。

五、围栏施工安装

- 所有零部件必须检验合格，外购件必须有合格证明方可安装。配套网围栏根据地形平均10米设1根小立柱，每400m应设1根中立柱，每拐点或800m设1根大立柱；各种立柱应埋设牢固，与地面垂直，埋入地下部分不得少于0.6ｍ；网围栏形状应根据地形地貌和利用便利而定，一般以正方形和长方形为主；围栏门位置可根据牧户要求设置；编结网的每根纬线均应与立柱绑结牢固，所有的紧固件不得松动；大门应安装牢固，转动灵活；每3.3米设一根挂钩，最顶部采用2.8mm的拉丝代替刺丝。围栏总工程量见下表。

| 序号 | 地点 | 涉及牧户 | 围栏面积（亩） | 围栏长度（米） | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小立柱 | 中立柱 | 大立柱 | 支撑杆 | 围栏门 | 门柱 | 地锚 | 拉丝 | 下立柱 | 绑钩 | 挂钩 | 拉线 | 单元数 | 县到村公里数 |
|  |  |  |  |  | （根） | （根） | （根） | （根） | （付） | （根） | （根） | （米） | （根） | （根） | （根） | （公斤） | 个 | KM |
| 1 | 木格滩 | 16 | 5800 | 17400 | 1675 | 44 | 22 | 133 | 23 | 46 | 78 | 17400 | 228 | 15660 | 5273 | 260 | 16 | 45 |

包五：围栏总工程量表

围栏材料与施工安装均参照青海省地方标准网围栏的规格、基本参数、技术要求和检验规则执行。

- 在每个围建单元门上标明项目名称、围栏长度、围建单元流水序号、生产厂家名称等重要文字，每根大立柱和门柱上标注项目名称和生产厂家名称。围栏建设安装时必须留有野生动物迁徙通道或牧道。草地建植后，治理区域根据老旧围栏以及休牧围栏建设进行围栏保护和封育。草地补播后第一年及第二年要禁止放牧，第三年及以后在牧草停止生长期间可适当轻牧利用，亦可结合牧草刈割利用。

六、后期管护

- 草地补播后的管护与合理利用是项目成败的关键之一，按照谁受益、谁管护的原则，种植后采取围栏封育措施加以保护，由项目户自行管护围栏设施，对损坏的围栏应及时修补。同时，结合草原生态管护员职责，强化围栏后期管护。同时要实行科学管理和合理利用，以利于植物生长和植被更新。草地补播后要制定详细的管护利用措施，并落到实处。

七、工程量

- 1、机械作业：按每台套机械每天完成300亩，每天作业8小时为一个台班测算，补播面积0.58万亩，共需机械木格滩标段：120马力拖拉机2台，配套24行以上牧草免耕播种机械2台。

- 2、人工：每个台班跟机2人。

- 3、牧草种子：补播面积0.58万亩，每亩播种量3.5kg，共需要垂穗披碱草种子20300kg。

- 4、肥料：补播面积0.58万亩，每亩施底肥颗粒有机肥32.5kg，共需颗粒有机肥有机肥18.85万kg。

- 5、围栏：补播面积0.58万亩，每亩需要网围栏3米，共需网围栏1.74万米配套。

注：此标段中不包括种子采购