特别提示：

1、该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2、参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记。（省政务服务监督管理局二楼，联系电话：0971-5115646）

3、参与投标的供应商须办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上缴费和投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398）

4、为了给投标人提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

5、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，应尽早上传投标文件及数据文件。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。

6、投标保证金务必于投标截止时间前，按采购文件的要求通过青海省政府采购电子化平台足额存入青海省政府采购中心。考虑跨行转账可能延迟到账时间，请提前办理相关手续，转账过程中如遇问题，请及时与技术支持部门联系。

技术支持部门联系人及电话：邹先生 0971-6105230。

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购

招 标 文 件

采购项目编号：青政采公招（服务）2020-241号

采购项目名称：2020年青海省科技馆展厅改造项目

采 购 单 位：青海省科学技术馆

青海省政府采购中心编制

2020年10月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	0

第二部分  投标人须知	3

一、说  明	3

1.适用范围	3

2.招标方式、合格的投标人	3

3.投标费用	3

二、招标文件说明	3

4.招标文件的构成	3

5.招标文件的质疑	4

6.招标文件的修改	4

三、投标文件的编制	4

7.投标文件的语言及度量衡单位	4

8.投标报价及币种	5

9.投标保证金	5

10.投标有效期	5

11.投标文件构成	5

12. 投标文件的格式及编制要求	6

四、 网上投标	6

13.网上投标	6

14.投标截止日期	7

15.投标文件的撤回	7

五、开标	7

16.开标	7

六、资格审查程序及方法	8

17. 资格审查程序	8

18.资格审查不通过的情形	8

七、评标程序及方法	8

19.评标委员会	8

20.评标工作程序	9

21.答疑的方式和情形	10

22.评标办法	10

八、定 标	13

23.推荐并确定中标供应商	13

24.中标通知	14

九、授予合同	14

25.签订合同	14

十、串通投标的认定及处理办法	15

26.串通投标的情形	15

十一、废标	15

27. 废标情形	15

十二、处罚	15

28.处罚情形	15

十三、其他	16

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（服务类）	17

青海省政府采购项目合同书	17

第四部分  投标文件格式	31

投标文件的组成	31

附件1：投 标 函	33

附件2：法定代表人证明书	34

附件3：法定代表人授权书	35

附件4：投标人承诺函	36

附件5：供应商诚信承诺书	37

附件6：投标人资格证明文件	38

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	39

附件8：无重大违法记录声明	40

附件9：报价一览表	42

附件10：分项报价表	43

附件11：其他资格证明材料	44

附件12：设计实施方案	45

附件14：制造（生产）企业小型、微型企业声明函	47

附件15：残疾人福利性单位声明函	48

附件16：服务相关内容	49

附件17：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	52

第五部分  采购项目要求及技术参数	54

一、投标要求	54

1、投标说明	54

2、报价说明	54

3、重要指标	54

二、项目概况及服务要求	55

1、项目概况	55

2、其他要求	55

采购一览表及服务要求	56

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 2020年青海省科技馆展厅改造项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青政采公招（服务）2020-241号 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 1000万元（人民币） |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《招标文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰工程设计专项乙级（含）以上资质以及建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上资质。 3、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 6、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 7、招标文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2020年9月30日 |
| 网上报名、获取招标文件时间、方式 | 2020年10月1日起，至2020年10月14日止；在青海省政府采购电子化平台上自行下载招标文件（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 投标保证金 | 投标人在投标截止期前按所投包采购预算额度的2%缴纳投标保证金。（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准） |
|  | 缴纳投标保证金账户：青海省政府采购中心 开户行：西宁市建行城西支行 帐号：63001373637050017540 |
| 缴费方式 | 采用网上缴费方式，详见青海政府采购信息网《关于对参加我省省级政府集采活动的投标单位实行网上缴费的通知》。 |
| 提交投标文件及投标方式 | 本项目在青海省政府采购电子化平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。 |
| 投标截止时间 | 2020年10月29日上午9:00（北京时间） |
| 开标时间 | 2020年10月29日上午9:00（北京时间） |
| 开标地点 | 青海省政府采购中心开标室（海湖新区海晏路75号地矿综合写字楼15楼）。 |
| 投标文件格式及编制要求 | 1、投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2、投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3、招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 4、上传的投标文件不得超过100M。 5、投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 投标文件编制要求 | 按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括11.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查部分，包括11.1.2（9）至（17）的内容； 以上两部分投标文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目投标文件”，与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台上。 |
| 答疑方式 | 评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，投标人可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：青海省科学技术馆 联系人：裴先生 联系电话：18935581076 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：青海省政府采购中心 联系人：周女士 联系电话：0971-6136730 网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn 邮箱地址： qhzfcg＠126.com |
| 其他事项 | 参与本项目的投标人需办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与青海省政府采购电子化平台的技术支持单位——青海公采数通信息技术有限公司联系。 联系地址：青海省西宁市生物园区经四路26号孵化楼3楼。 联系人：王女士 电话：0971-8224398 |
| 财政监管部门及电话 | 青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次招标依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.招标方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.投标费用

投标人应承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对投标人发生的费用均不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

招标文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标文件的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。集中采购机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

- 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人、集中采购机构可以对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2采购人、集中采购机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人、集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的投标截止时间和开标时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

- 8.投标报价及币种

8.l 投标总报价必须包括：包括设计费、布展深化和施工费、展品设计制造和安装调试费、展品软硬件集成及开发、处置保留展品（展品拆除、打包、迁移、安装调试等）相关费用、售后服务费、税金、不可预见费等全部费用。投标人须按“投标报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

- 9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准）。本次采购活动中未中标且投标人未发生违规行为的，由集中采购机构在规定的时间内退还投标保证金；中标供应商的投标保证金自采购合同签订后在规定的时间内予以退还。

9.2 该项目的投标保证金缴纳实行青海省政府采购电子化平台上缴费的方式。（联系人：邹先生，联系电话：0971-6105230）

- 10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起60天。

- 11.投标文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式详见招标文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查部分

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）投标人资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

11.1.2符合性审查部分

（9）报价一览表

（10）分项报价表

（11）其他资格证明材料

（12）设计及实施方案

（13）投标人类似业绩证明材料

（14）小型、微型企业声明函

（15）残疾人福利性单位声明函

（16）服务相关内容

（17）投标人在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和第12项“投标文件的格式及编制要求”格式编制、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

- 12. 投标文件的格式及编制要求

12.1 投标文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件格式及编制要求”。

12.2 投标文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件编制要求”。

12.3 投标人须在 “法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、 网上投标

- 13.网上投标

13.1 投标人应在青海省政府采购电子化平台上报价并上传电子投标文件。

13.2 投标人应按所投包缴纳投标保证金，并按包报价，填写交货期。

13.3 开标时的“开标一览表”由各投标人网上报价生成。

- 14.投标截止日期

14.1 若采购人、集中采购机构推迟投标截止期，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

14.2 采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、集中采购机构、投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 15.投标文件的撤回

允许投标人在投标截止时间前声明撤回投标文件（须以书面形式通知集中采购机构），但投标截止时间后不得撤回其投标，否则其缴纳的投标保证金将不予退还。

- 五、开标

- 16.开标

16.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购电子化平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.3开标时，潜在投标人未在青海省政府采购电子化平台上报价的，视同未参与投标。

16.4开标后，投标人在青海省政府采购电子化平台上报价与投标文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

16.5开标工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.6开标后，投标人可登录青海省政府采购电子化平台同步查看“开标一览表”及开标情况。

16.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 17. 资格审查程序

17.1 开标结束后，由采购人、集中采购机构依法对投标人的资格进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 18.资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

18.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

18.2 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

18.3 未按第11.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

18.4 资格性审查文件没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

18.5 擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

- 七、评标程序及方法

- 19.评标委员会

19.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标由采购人、集中采购机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3评标委员会应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；

（3）对评标文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

19.4评标工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

19.5 评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员，应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 20.评标工作程序

20.1进入符合性评标阶段后，由评标委员会独立开展评标工作，负责审议资格性审查通过的所有投标文件，并对投标文件进行评审、评分。

20.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第11.1.2款（9）-（11）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（3）投标人网上报价与投标文件报价不一致且不接受网上报价的；或出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

20.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4 在项目评标时，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（具体内容详见“采购一览表及技术参数”中规定的核心产品），提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算 ，评审后得分最高的同核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他核心产品品牌相同的投标人不作为中标候选人。

- 21.答疑的方式和情形

21.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

21.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

21.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明的内容将不予接受，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明；

（2）投标人的澄清、说明或者补正超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（3）澄清、说明的内容仍不能说明问题的；

（4）投标人主动提出的澄清、说明的内容；

（5）评标委员会认为应不予接受的其他情况。

- 22.评标办法

22.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法，本次评标采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、服务方案及质量保障、服务及类似业绩。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《制造（生产）企业小型、微型企业声明函》（详见附件13），并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《制造（生产）企业小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件14），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

22.2 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按服务指标优劣顺序排列。

评标标准和分值分配：

| 评审项目 | 内容 | 满分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价15分 | 报价分 | 15 | 在所有的有效投标报价中，各投标人的报价不得超过国家现行的收费标准规定的佣金比例，以报价最低的佣金比例为投标报价基准价，其报价分为满分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（15%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 设计及实施方案60分 | 设计思路 | 10 | 1、设计优化：投标人在招标文件采购需求“概念设计方案”基础上提出的优化修改意见和建议（根据展览大纲和展品清单对展厅故事线、拟设展区和主要展示内容、展品的设置等提出优化）。优化建议全面详实、内容合理、可行性强，得5分；优化建议内容合理，可行性较强，得3分；无优化建议、优化建议不合理或较难实施的不得分。 2、展示内容：依据展示主题的明确性、清晰性；主题内涵挖掘的合理性、丰富性；展示脉络的合理性、逻辑性等内容进行思路设计。展示内容主题明确，符合展览目标、内容丰富、展览故事线对展示内容串联度高、逻辑关系合理，得5分；主题较符合展览目标、展示内容较丰富、展览故事线能够较好地串联展示内容，逻辑关系较合理，得3分；不满足的不得分。 |
|  | 整体设计方案 | 20 | 针对本项目需求，提供完整的整体设计方案。包含：①展厅布局合理，符合展览目标，合理利用空间，能够有效衬托展览主题，突出重点展示内容。②分展区设置科学合理，展区逻辑关系契合展览脉络，能够对展厅主题起到很好的支撑作用。③展品分布合理，既能融入环境又能融入展览故事线。④展厅环境设计风格贴合主题，兼具舒适性和艺术性；能与建筑空间、展览内容完美结合，能与展厅建筑、展品、辅助展示装置协调统一。⑤氛围营造逼真，沉浸感强。能够采用新材料、新工艺、新技术和声光电、多媒体等高科技手段，大幅提升展览环境的档次和水平。以上内容每实质性响应一项得4分，未实质性响应或未提供不得分。 |
|  | 展品设计 | 20 | （要求指定的展品提供，见展品清单） 第一档20分：符合深化设计要求；深化设计成果符合初步设计的内容和形式；设计合理、切实可行；提供规范的设计图纸，包括效果图、平面图、透视图、俯视图、电气图纸齐全，版面清晰。 第二档15分：比较符合深化设计要求，指定展品的深化设计成果较符合初步设计的内容和形式；设计比较合理、基本可行；设计图纸较规范，图纸基本齐全，版面较清晰。 第三档10分：基本符合深化设计要求，指定展品的深化设计成果基本符合初步设计的内容和形式。 第四档5分：设计一般；设计图纸不规范，图纸不齐全，版面不清晰。 未实质性响应或未提供不得分。 |
|  | 施工方案 | 10 | 针对本项目需求，制定详细可行的施工方案。包含：①拟投入设备②劳动力计划③进度计划④安全施工措施⑤施工总平面图。以上内容每实质性响应一项得2分，未实质性响应或未提供不得分。 |
| 服务及类似业绩25分 | 服务人员配置 | 10 | 1、提供项目负责人相关技术职称（资质证书）及经验。项目负责人技术职称（资质证书）满足采购需求的，得3分，不满足或未提供不得分；项目负责人具有相关经验的，得2分，不满足或未提供不得分。 2、提供服务团队人员信息，相关技术职称（资质证书）及经验。拟投入人员数量满足采购需求的，得2分，不满足或未提供不得分；服务团队人员技术职称（资质证书）满足采购需求的，得2分，不满足或未提供不得分；服务团队人员具有相关经验的，得1分，不满足或未提供不得分。 |
|  | 服务承诺及质量保障 | 10 | 1、针对本项目需求，提供详细、完善的保障方案。包含：①驻场监督②内部管理制度③应急保障④设计变更的控制措施。以上内容每实质性响应一项得2分，未实质性响应或未提供不得分。 2、针对本项目须有完善的售后服务体系，保证后期服务质量和快速响应，并提供服务相关承诺的，得2分；未提供不得分。 |
|  | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2017年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |

- 八、定 标

- 23.推荐并确定中标供应商

23.1评标委员会根据评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定中标供应商。

23.2中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 24.中标通知

24.1集中采购机构自中标供应商确定之日起2个工作日内发出《中标通知书》，并在青海政府采购信息网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；告知未中标人本人的评审得分与排序。

24.2《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 25.签订合同

25.1采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

25.2签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

25.3中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依评标排序重新确定中标供应商，并协调双方签订采购合同。

25.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.5招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

25.6采购人或集中采购机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

25.7采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

25.8 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

25.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 26.串通投标的情形

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

26.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 十一、废标

- 27. 废标情形

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2废标后，由集中采购机构发布废标公告。

- 十二、处罚

- 28.处罚情形

28.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

28.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

- 第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（服务类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：      2020-（服务）-241

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据 *年*月*日           项目（青政采公招（服务）2020-241号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、基本内容

单位：元

| 序号 | 针对该项目所提供的服务分项内容 | 数量及单位 | 服务提供商 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 项目2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：包括设计费、布展深化和施工费、展品设计制造和安装调试费、展品软硬件集成及开发、处置保留展品（展品拆除、打包、迁移、安装调试等）相关费用、售后服务费、税金、不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 服务、实施时间：                      ；

服务、实施地点：                      。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品和服务，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《合同法》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                                经办人：

合同备案时间：     年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

- 投标文件的组成

（一）资格审查部分

1、投标函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、投标人承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、投标人资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1、投标报价一览表…………………………………………………（附件9）

2、分项报价表………………………………………………………（附件10）

3、其他资格证明材料………………………………………………（附件11）

4、设计及实施方案…………………………………………………（附件12）

5、投标人类似业绩证明材料………………………………………（附件13）

6、制造（生产）企业小型、微型企业声明函……………………（附件14）

7、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件15）

8、服务相关内容……………………………………………………（附件16）

9、投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件17）

（投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查部分）

采购项目编号：青政采公招（服务）2020-241号

采购项目名称: 2020年青海省科技馆展厅改造项目

投标单位：

年  月  日

- 附件1：投 标 函

投标函

致：青海省政府采购中心

我们收到青政采公招（服务）2020-241号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、投标有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月   日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省政府采购中心

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：               职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：             职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月  日

- 附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海省政府采购中心

关于贵方     年  月  日青政采公招（服务）2020-241号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件6：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供2018或2019年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），或专业担保机构出具的投标担保函；投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），或专业担保机构出具的投标担保函。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）。

（投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查部分）

采购项目编号：青政采公招（服务）2020-241号

采购项目名称:  2020年青海省科技馆展厅改造项目

投标单位：

年  月  日

- 附件9：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：

单位：人民币(元)

| 名称 | 投 标 报 价 |  | 交付期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目1 | 大写： |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |
| 项目2 | 大写： |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项 |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。（必须按照项目1、项目2分别报价且报价不得超出各项目设定的最高限价，否则，投标无效）

2、投标总报价包括：包括设计费、布展深化和施工费、展品设计制造和安装调试费、展品软硬件集成及开发、处置保留展品（展品拆除、打包、迁移、安装调试等）相关费用、售后服务费、税金、不可预见费等全部费用。

3、“交付期”是指该项目的能够交付使用的具体期限。

4、除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效

6、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

7、投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

供应商名称:

单位：人民币（元）

| 序号 | 针对该项目所提供的服务分项内容 | 数量及单位 | 服务提供商 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 项目2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：1、本表按照各项目的采购需求分别填写。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件11：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按招标文件要求提供服务提供商的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件12：设计实施方案

设计及实施方案

1.根据采购项目内容及评标标准，投标时提供详细的方案，包含设计思路、整体设计方案、展品设计、施工方案等内容。

2.方案内容及格式要求：

（一）展厅改造规划设计方案（投标人根据采购需求格式自拟）

（二）施工组织方案 （投标人根据采购需求格式自拟）

（三）展品深化设计与制造调试方案（深化设计格式见附件1、制造调试方案格式自拟）

附件13：投标人类似业绩证明材料

投标人类似业绩证明材料

提供自2017年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在服务类型、服务功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件14：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本单位满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位行业属         行业；从业人员为         人；营业收入为         万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张；

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件15：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件16：服务相关内容

服务相关内容

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1、服务人员配置（表附后）。

2、详细、完善的保障方案；

3、服务相关承诺。

（一）项目负责人基本情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 出生日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  |  | 为投标人工作时间 |  |  |
| 职务 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |
| 在本项目中主要负责内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要成果 | 1 | 项目名称及规模 |  |  | 完成年月 |  | 在该项目中任何职 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术职称 （资质证书） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：随本表提供相关资格证书、一年以上的社保缴纳凭证及相关证明材料。未提供证明材料、相关人员专业与本项目无关或职业人员资格证上的工作单位非投标单位（工作单位变动，资格证正在变更中的，需提供相关管理部门出具的变更证明材料）的不计入有效范围。

（二）拟投入项目工作人员汇总表

| 项目工作人员总数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 （资质证书） | 在本项目中主要负责工作 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

注：要求在表格后附相关专业职称证书证明材料。未提供证明材料或工作人员专业与本项目无关的不计入有效范围。

- 附件17：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

退还投标保证金申请函

致：青海省政府采购中心

我方为项目名称                             （招标文件编号：青政采公招（服务）2020-241号）投标所提交的投标保证金（大写）                      ，已按招标文件要求于     年    月    日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：

开户银行：

账    号：

联系人：             联系电话：

注：本表不作为招标文件的组成部分，投标时附在投标文件最后作为投标保证金的退还依据。同时附该笔保证金银行的回执单扫描或复印件，内容需清晰，否则需在招标结束后到采购中心重新提交资料办理（联系电话：0971-6151685）。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

- 一、投标要求

- 1、投标说明

1.1投标人必须对招标文件中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价为投标总价。包括设计费、布展深化和施工费、展品设计制造和安装调试费、展品软硬件集成及开发、处置保留展品（展品拆除、打包、迁移、安装调试等）相关费用、售后服务费、税金、不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

1.3服务时间、地点：按采购人指定的时间、地点提供相关服务。

- 2、报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。投标单位对项目1、项目2的分别报价不得超出各项目设定的最高限价。否则，投标无效。

- 3、重要指标

招标文件在服务要求中列出了招标人可以接受的最低服务指标，投标人必须对服务要求中的指标进行实质性响应，所提供的每一项服务指标不能低于所列的各项指标。“技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关响应材料）。否则，视为无效投标。

- 二、项目概况及服务要求

- 1、项目概况

2020年青海省科技馆展厅改造项目共1个包，采购预算额度为1000万元。

|  | 具体内容 | 数量 | 单位 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目1 | 1.展厅改造规划设计方案； 2.布展深化设计和施工； 3.展品（见表1）深化设计，展品制作（含购置）、安装及调试。 | 1 | 项 | 640 |
| 项目2 | 展品（见表2）深化设计，展品制作（含购置）、安装及调试。 | 1 | 项 | 360 |

具体要求详见招标文件《采购一览表及服务要求》内容。

- 2、其他要求

1、项目工期:签订合同后120日内完成。

2、项目地点：青海省科技馆。

3、踏勘要求：具体布置由投标供应商创意设计，不清事宜须自行与采购单位联系。投标人需于2020年10月15日上午9:30持公司介绍信到青海省科技馆统一进行现场勘察（地址：青海省西宁市五四西路74号，联系人：裴先生，电话：18935581076。）若因投标人未现场勘察造成的一切后果，由投标人自行承担。

4、质保期：24个月。

- 采购一览表及服务要求

采购预算额度：1000万元

第一部分 项目总体要求

- 项目概况及项目要求

- 项目概况

具体详见《初步概念设计方案》，投标供应商须自行与采购单位联系获取相关资料，联系人：裴先生，联系电话：18935581076。

- 改造目标

具体详见《初步概念设计方案》。

（三）项目内容：

- 对初步概念设计进行优化与深化，形成展厅改造规划设计方案：在“印象三江源初步概念设计”的基础上对改造方案进行优化与深化——从展厅布局、展示脉络、参观动线设置、展示环境、场景设计、展品设置、氛围营造等方面进行整体规划，并进行布展深化设计，突出环保主题，提升展厅档次和吸引力。

- 布展施工；

- 展品深化设计、展品制作（含购置）、安装及调试；

（四）具体需求：

1、投标人应收集整理与主题相关的知识如：三江源国家公园、青藏高原的生态现状、生态多样性、生态退化等，要打造好一个生态环保主题的科普展厅需要大量的相关知识和内容的储备。

2、展示环境应最大程度地体现展厅主题，将绿色、生态、环保理念贯穿项目全过程，优先采用新颖、独特的环境渲染手段，衬托出三江源的纯净、壮丽、秀美的原真性特点，使观众有身临其境的沉浸感。展厅环境设计和氛围营造力求与建筑空间、展览内容完美结合，互相呼应，既能起到烘托展示内容的作用，又能为观众提供一个舒适、和谐和温馨的参观环境。

3、对展厅环境做进行整体规划，将展品完美的融入展览故事线，处理好所有展品与展厅主题的融合。依据初步概念设计方案进行设计，也可在概念设计方案的基础上提出更优的展览故事线，但不能脱离展厅设定的主题和主要内容。

4、概念设计方案中“两弹一星精神”板块涉及到的展品为保留的原有展品（展品名称及所处位置见“科学家精神相关展品”，投标供应商须自行与采购单位联系获取相关资料，联系人：裴先生，联系电话：18935581076。），投标人进行布局规划与展览设计时，尽可能不变动该部分展品的现有位置和内容。因这部分展品位于展厅入口区域，设计时要避开“两弹一星”内容对“三江源”主题的弱化，可通过主题墙、氛围营造、标志展品等手段做好入口处点明“三江源”内容的展厅主题。尤其要做好这些展品与整个展厅“三江源”主题的内容融合，须将该部分展品的内容完美融入新的展览故事线，做好内容的衔接与过渡，应从“时代精神”和“中华脊梁”两个视角将“两弹一星精神”和印象三江源主题展厅融合来体现青海的历史担当和国家责任。概念设计方案中的开篇“溯源 起航”与尾篇“传承 希望”是为了做好展厅的开篇点题与结尾总结，起到改造展厅内部不同内容之间和改造展厅与其它展厅之间的过渡作用。投标人可参考这两部分内容进行设计（具体方式不限，如：主题墙、展品展项、互动装置等），做好展厅开篇和结尾，处理好分展区之间、新展品与保留展品、升级改造展品与展厅新主题之间的过渡问题。

5、设计的展品应充分体现该件展品应展示的科学知识，将先进的展示技术与有趣的互动方式融入展品中并能够得以实现，使展品兼具趣味性、科学性、新颖性。展品外观设计应与展厅环境相得益彰、互相融合。

6、在展示环境深化设计及布展、展品深化设计和展品制作（含购置）具体实施过程中，每个阶段的实施方案均需按照采购人及其组织的专家评审意见进行修改完善，经采购人书面同意方可实施。实施过程中的任一环节（环境氛围、布展工作、展品设计、展品制作等方面）采购人有权提出优化的调整意见，中标人应按照采购人意见进行调整和优化，不得追加费用。

7、在投标时需要提出规划布局、展厅设计、布展、展品制作调试等相关服务的造价估算。

8、采购人可无偿对未中标的投标方案中相关设计内容(包括但不限于概念描述、图纸、设计方案、图案、动画、标志、外观等）进行借鉴、修改或直接使用。

9、质保内容包括展厅布展施工的质保和展品的质保，中标人应对质保期内出现的任何质量问题及时有效地处理。如出现因中标人因素导致的布展质量问题以及展品质量问题采购人有权要求中标人进行重新施工或返工、退（换）展品、对软硬件进行升级和优化等，中标人须根据甲方要求进行处理，处理质量问题的过程中产生的费用由中标人承担。

第二部分 技术方案要求

一、改造方案设计要求

1、请投标人在深入研究初步概念设计方案的基础上进行进一步的设计和深化，根据自己对改造主题和重点内容的理解进行整体规划和全面设计，将展示内容从深度和广度方面进行发掘和拓展，形成符合改造目标、切合主题、布局合理、可行性强的展厅改造规划设计方案，内容包括展览故事线的详细介绍、展览大纲的设置、展厅整体设计理念、设计风格、展厅的区域划分、各分展区的设置、分展厅的主题和主要展示内容、各分展区间的逻辑关系、展品的设置、展品外观与风格、展品互动形式与展示内容的设计、展品与展览故事线的互相融合等。设计要将展示内容的丰富性与展览方式的多样性有机结合，形象深刻地展示主题及内涵，增强展示的生动性、观赏性、 趣味性、参与性。充分考虑不同受众的特性，满足公众需求。

2、改造规划设计方案的表现形式为书面文件和电子文件、多媒体等，其设计深度和布展理念的理解能力、设计能力是能否被推荐的重要评定依据之一。方案设计要以国家现行有关规范、标准为依据，符合现行设计技术要求和建筑功能要求。其内容应包括：

◆图纸

无边框彩色效果图，数量由投标人根据设计情况自定。

◆设计说明书：

总设计说明，主要构思及创意，相关经济技术指标估算，声、光、电技术、设备造价估算。

◆设计图纸：平面图、透视图、效果图、展品摆放方式示意图、照明技术方案、重点展项的布置及辅助设计图等。

◆工程投资估算、技术经济指标分。

◆墙面展板：彩色效果图（数量为13张以上）。

◆展厅概述：对展厅位置、面积、出入口的设置有描述。

◆设计思路：根据采购人提供的《初步概念设计方案》，提交设计的想法、思路和所要达到的教育目标。

◆展示设计构成：包括提供各展厅的风格描述和效果图、展项数量、分区构成、展示线路等。

◆整体设计力求体现大气、流畅、简洁，色彩搭配明快清新，突出时代气息，可适当融入地域民族特色元素

◆各主题展区的风格描述、效果图及局部效果图

◆根据展品展项表达的科学内涵，布置各主题展区展品展项的平面布局效果图

◆展品的分布以及布展与展品的界面划分

◆展区参观路线图

◆展区立面图

◆展厅设计的相关要求：水、电、封闭空间的设计及说明等。

◆展区平面布局图（包括展区内的公众服务区）

◆展区紧急疏散流线图

◆展区鸟瞰图

◆展区效果图（每个主题展区不少于2幅）

二、施工技术文件要求

施工组织设计应包括：

a 施工组织设计完整性

b 施工部署

c 施工方案

d 施工进度计划

e 资源供应计划

f 技术组织措施

g 实施难点和对策

2、主要材料、设备

本次采购的主要材料须由采购人看样订货后方可施工。

3、编制说明：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织计划除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后（表一、表二）。

表一：计划开、竣工日期和施工进度网络图

（1）投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

（2）施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

表二：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

三、展品深化设计要求

详见展品清单，其中带“★”的展项投标时须提供详细深化设计方案（参考格式详见附件1）

五、图册要求：

投标人须在开标前由法定代表人或被授权人持单位介绍信或法人授权书携带初步设计成果图册和视频文件进行签到，要求如下：

1.提供投标初步设计成果图册，包含内容为初步设计方案中的主要内容(以相关图表和效果图等为主，包括效果图、鸟瞰图等)，且图册须在100 页以内（若双面打印 1 张为两页，若单面打印1 张为 1 页）；

2.投标人需要录制述标视频，录制内容主要针对初步规划设计方案进行总体阐述，时间需控制在 20分钟以内（采用 mp4 格式以 U 盘形式封装）。

（1）录制形式：不作要求，可为录屏视频、摄像等形式。

（2）超过20分钟后的视频，只认可前20分钟有效。

未按要求提交以上内容的，视为无效投标。

展品清单

| 表1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “★”的展项投标时须提供详细深化设计方案（其它展项可不提供） |  |  |  |  |
| 项目1展品 | 序号 | 名称 | 描述 | 备注 |
|  | 1.1 | 青藏高原的形成 | 通过先进的展示技术模拟青藏高原逐渐隆起，模拟板块挤压的效果，介绍了高原隆起的地质演化对气候、生态等造成了影响，以及高原的隆起缔造了三江源独特的生态环境，缔造了中华文明；介绍三江的发源对中国以及对亚洲的深远影响。要求生动直观得展示出模拟青藏高原的隆起效果，和三江源地区地质演化过程。 要求设计新颖，以机械互动、动态模型等展示手段和互动手段运用合理并切合展品主题。 | ★ |
|  | 1.2 | 印象三江源 | 利用先进的多媒体技术，结合沉浸感、体验感强、多点互动的展示手段，将三江源国家公园最美的元素展现给观众，使观众通过身临其境的体验，了解三江源的纯净、壮丽、秀美，激发观众进一步了解三江源、探索三江源。 | ★ |
|  | 1.3 | 一江清水向东流 | 介绍了作为三江的源头，三江源地区丰富的水系分布以及给下游带来的水量，通过对比黄河流域不同位置的水样，认识保护三江源保护水资源的重要性。河源地区的水纹气候、地质环境及人类活动对其的影响和如何保障一江清水向东流的措施。 要求能够设置以下体验环节，达到科普的目的： 1、黄河不同位置水质的对比 2、三条江河水量的对比，介绍各自对流域的巨大影响、面临的生态问题等内容 要求设计新颖，投影水流效果、实物模型、地图模型等展示手段和互动手段运用合理并切合展品主题 |  |
|  | 1.4 | 天路之旅（升级） | 介绍青藏铁路沿线的自然风貌以及青藏铁路建设中克服的困难以及运用的科技手段。 要求展项可设置至少两个虚拟路线，展示一段不同寻常的自然之旅，探寻三江源地区的秘境，欣赏三江源地区的自然风光。 |  |
|  | 1.5 | 水源调节器 | 综合性展项，介绍三江源地区各水体类型间循环作用；水源涵养运行原理及作用；模拟冰川。设置知识点：四季对冰川的影响；冰川、冻土、湖泊、湿地和大面积的草地与森林生态系统如何孕育了大江大河；冰川融水的去向；高原湿地、高寒草甸、高寒森林等对水资源的储蓄、净化情况。 展示方式：造景模型+多媒体+互动体验（四周水源涵养的结构模型：土壤、水、分土层，介绍储水原理，并配合多媒体查询屏）。 | ★ |
|  | 1.6 | 三江源国家公园 | 全面展示三江源国家公园的建设背景、意义、政策、建设过程、现状和前景。展示三江源国家公园的规划和建设方案、园区管理方案，采用的科技手段，及初步取得的效果，介绍了生态恢复工程建设中青海投入的工作以及在生态保护方面取得的巨大成绩。 |  |
|  | 1.7 | 高原冰川冻土 | 介绍三江源冰川和冻土的特点、冰川和冻土的分布情况，在生态环境里的作用，冰川和冻土的变化情况、以及冰川冻土的变化所带来的生态影响。 要求通过多种技术手段直观展示冻土的特点；介绍冰川的形成与消融，介绍冰川的知识；三江源冰川和冻土的分布以及变化情况和对生态的影响。 要求设计新颖，合理运用造景与布展相结合等展示手段和互动手段，并切合展品主题。 | ★ |
|  | 1.8 | 魅力三江源—穹幕影院（升级） | 多媒体互动展项，展示了三江源地区的美景。使观众了解三江源地区整体风貌，原真性地表现出三江源地区的自然状况。 展项设置：模拟自然环境中的场景，多点互动，人进入模拟环境中会引发环境的变化，如：进入草场，草会倒下、动物会受到惊吓逃跑。 |  |
|  | 1.9 | 场馆导览系统升级 | 对我馆的导览系统进行软硬件升级和改造，并具备观众信息采集功能，提升导览效果。 |  |

| 表2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “★”的展项投标时须提供详细深化设计方案（其它展项可不提供）。 |  |  |  |  |
|  | 序号 | 名称 | 描述 | 备注 |
| 项目2 展品 | 2.1 | 高原气候 | 介绍青藏高原作为重要的气候启动区和气候敏感区对中国乃至亚洲气候的影响，介绍青藏高原的气候特点、气候对自然环境的作用和影响；近年来的青藏高原气候的变迁；介绍了高原气候、雨水规律，雨水分布及降雨降水分流存储的情况。 要求设计新颖，合理运用高原模型、多媒体等先进的展示手段和互动手段，并切合展品主题。能够运用先进的技术手段还原了高原地势地貌；并能够直观展示三江源雨水气候的特点。 | ★ |
|  | 2.2 | 高原高寒生态系统 | 通过多种技术手段展示出：高寒湿地、高寒草甸、高寒森林系统。让观众认识高原高寒生态的独特性、敏感性、重要性。让公众对三江源主要生态系统有所了解。 要求设计新颖，合理运用立体造景、互动多媒体等展示手段和互动手段，并切合展品主题。 |  |
|  | 2.3 | 生物多样性 | 介绍了三江源地区作为野生动物王国、食物链最完整的地区之一、高寒物种资源库它丰富多样的动植物资源 要求设计新颖，展示手段和互动手段运用合理并切合展品主题。 |  |
|  | 2.4 | 高原生物链 | 高原生态系统之中的生物链，介绍生物链中各个动植物之间的紧密关系，揭示当破坏其中一种动植物时生物链的改变使得整个生态系统的崩塌所带来的严重后果。 要求设计新颖，合理运用3DMAPPING、互动游戏等展示手段和互动手段，并切合展品主题。 |  |
|  | 2.5 | 海拔与动植物 | 展示了高原地区不同海拔、不同地区生长的不同的动植物，通过各类对比，认识海拔对生物生活环境的影响；让观众认识由于三江源所处青藏高原的高海拔落差而造就的丰富多样的动植物，从而造就了三江源野生动物的王国。 要求设计新颖，展示手段和互动手段运用合理并切合展品主题。 |  |
|  | 2.6 | 高原旗舰动物和高原植物 | 介绍了三江源地区具有标志性或代表性的的“旗舰动物”如：藏羚羊、藏野驴、赤狐、岩羊、盘羊等，介绍这些代表性动物的生活习性、生长环境、在所处生态圈里的作用等知识。介绍了三江源地区一些比较有代表性的高原植物的生长环境、特性、生态地位等知识。 要求设计新颖，合理运用动物标本、立体造景等展示手段和互动手段并切合展品主题。 |  |
|  | 2.7 | 生态退化 | 通过互动、多媒体等多种展示手法介绍了三江源生态面临的众多问题导致的生态退化，介绍了生态退化可能带来的严重后果 要求设计新颖，展示手段和互动手段运用合理并切合展品主题 |  |
|  | 2.8 | 保护动物栖息地 | 三江源地区作为野生动物的王国，但受全球气候变暖、生态退化、人类活动等因素的影响，野生动物的栖息地面临的问题：如栖息地破碎化，导致物种分布片断化。有些隔离的因素甚至是不可逆的，比方说高速公路、铁路、开矿等切断了种群个体之间的联系，被分割的小种群面临近亲繁殖，导致遗传漂变和种群衰退，最终灭绝。该展项介绍了保护动物栖息地的理念以及如何保护动物栖息地。 要求设计新颖，展示手段和互动手段运用合理并切合展品主题 |  |
|  | 2.9 | 守护净土 | 多媒体互动性展项，宏观层面介绍了了生态文明和生命共同体的科学阐述，介绍了青海“三个最大”和打造青海“生态高地、生态科研、生态文化”方面做的工作，提升观众环保理念，利用大数据收集的方式（印手印，签名、留言，扫二维码等形式来收集）倡导每一个观众都能自觉的加入到保护三江源的行动中来。 要求设计新颖，展示手段和互动手段运用合理并切合展品主题 |  |
|  | 2.10 | 三江源保护科技手段 | 综合性展项，展示三江源生态保护中用到的各种科技手段和相关技术，知识点：天空地一体化检测、草场恢复和保护技术、冻土保护技术等 要求展品内容可包含但不限于以下关于三江源保护手段的内容，如： 1、冻土保护的低温热棒模型 2、空天地一体化检测沙盘 3、草场恢复互动游戏 要求设计新颖，合理运用互动模型、多媒体等展示手段和互动手段并切合展品主题。 |  |
|  | 2.11 | 生态安全屏障 | 展示三江源作为国家生态安全屏障起到的作用，具体阐述了在水源涵养、生物多样性保护、水土保持、全球碳循环方面起到的重要作用；并让观众知道哪些行为是破坏生态屏障的哪些不是。进一步提高其保护意识。 要求设计新颖，展示手段和互动手段运用合理并切合展品主题 |  |
|  | 2.12 | 三江探源 | 介绍了寻找江河源头的科考故事、科考的技术手段以及科考的成果，以叙事的方式突出三江源科考故事。 要求设计新颖，合理运用沉浸式的展示手段和互动手段，并切合展品主题。 |  |
|  | 2.13 | 藏羚羊的足迹 | 模拟记录的形式跟随可可西里的这种生命精灵藏羚羊的脚步来了解她们的迁徙路线和生存的自然环境。使得观众用藏羚羊的视角来了解藏羚羊。展示三江源旗舰动物的生活，了解藏羚羊的一生。 要求设计新颖，通过沉浸式体验等展示手段和互动手段的合理运用，并以故事叙事手法切合展品主题。 |  |
|  | 2.14 | 青藏高原生态与游牧文化 | 介绍了青藏高原传统的游牧活动不仅是一种经济活动，更是一种与牲畜共生、与草原共存的生活方式，它合理地利用草原上的一切资源，从而维持人与生态环境之间的和谐关系；藏族游牧文化中的观念和行为层面本身蕴含着万物有灵、众生平等、敬畏自然的理念和维护生态平衡的环保意识，强调人与生存环境的相依相融，人与自然互为一体，形成了朴素的生态环境保护的思想。通过对藏族游牧文化的介绍，将游牧文化中关于人与自然、人与动物、人与资源、人与人之间如何达到和谐介绍给公众，让观众从中吸取本真而朴素的生态保护的理念，从思想和行动上融入到生态保护中来。 |  |
|  | 2.15 | 三江源的呼唤 | 介绍了三江源地区面临的生态问题。知识点设置：冰川退缩；青藏高原草地、森林、湖泊和湿地等生态系统受到破坏,高原特有物种和特有遗传基因面临损失的威胁；土地退化（主要表现在冻土退化和土地沙化及草地退化方面）；草地退化、水土流失等。 要求设计新颖，通过多媒体展示手段和互动手段的合理运用，并切合展品主题，强烈突出互动性。 |  |
|  | 2.16 | 场馆人流统计和实时显示系统 | 需要较为准确地统计和显示实时在馆人数，要根据和结合馆内实际环境，进行合理的规划，配置一套客流人数统计和显示系统，对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并且可以将统计数据反馈到相应的LED显示屏及馆内其它控制系统。要能直观地显示场馆内的总人数，以及每个展厅内的人数 |  |

展品展项通用技术要求

1. 适用范围

本部分规定了青海科技馆所有展品展项的开发、设计与制造程序，结构设计与控制设计的技术要求，并对具有通用性的设计技术参数进行了规定。各展品展项中标生产企业和单位的产品设计除按本要求执行外，尚应符合国家、地方现行有关强制性标准、规范。

2. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

制图

GB／T 50103-200l  总图制图标准

GB／T 1184-1996   形状和位置公差  未注公差

GB／T 1804-1992   一般公差  线性尺寸的未注公差

GB／T 1031-1995   表面粗糙度参数及其数值

GB／T 13385-1992  包装图样要求

GB／T 14665-1998  机械工程CAD制图规则

GB／T l4689～1993 技术制图图纸幅面和格式

GB／T 10609-1989  技术制图标题栏

JB／T 5054.1～5054.9-2000 产品图样及设计文件

机电

GB／T2423．10电工电子产品基本环境试验规程试验Fc：振动(正弦)试验方法

GB 4943-1995信息技术设备(包括电气事务设备)的安全

GB／T5226-1996工业机械电气设备第1部分：通用技术条件

GB 50056-1993  电热设备电力装置设计规范

GB 50055-1993  通用用电设备配电设计规范

GB 50040-1996  动力机器基础设计规范

GB 50325-2001  民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB 18167-2000  光电打靶游艺机通用技术条件

GB 18170-2000  电池车类游艺机通用技术条件

GBJ 150-1990   电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB／T7932-2003 气动系统通用技术条件

GB／T14775-93  操纵器一般人类工效学要求

GB／T 985-1998 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式与尺寸

安全

GB 8408-2000   游艺机和游乐设施安全

GB 4064-1983   电气设备安全设计导则

GB 50057-94    建筑物防雷设计规范

GB 8702-1988   电磁辐射防护规定

GB 19517-2004  国家电气设备安全技术规范

GB 50222-1995  建筑内部装修设计防火规范

GB 6675-2003  国家玩具安全技术规范

GB 14747-1993儿童三轮车安全要求

GB／T13433-1993产品标准中有关儿童安全的要求

GB／T 16767-1997游乐园(场)安全和服务质量

3.1设计原则

3.1.1展品展项本身要求展示形式的新颖、创新、不落俗套；

3.1.2展品展项与建筑结构的适应性；与展厅信息化系统兼容；

3.1.3展品展项表现形式与展厅环境艺术的和谐统一；

3.1.4展品展项设计必须遵循国家相关通用标准和行业规范；遵循防火、环保的原则。

3.1.5展品展项设计无特殊原因，应按初步设计确定的形式及原则执行。

3.2 基本要求

3.2.1结构设计

3.2.1.1展品展项结构设计应满足现行的国家相关设计规范及技术要求。

3.2.1.2展品展项结构在满足展示效果的前提下，应简洁实用、便于操作、整体性好，其重心位置和支撑状态合理，并保证展品展项具有足够的强度、刚度、在静止和运动时的稳定性和可靠性，展品展项运行过程中无触觉或视觉可感知的非功能性的明显振动。

3.2.1.3应确保展品展项结构的安全性，必要时对展品设置安全保护装置。大型展品展项的设计计算书应给出静载荷和动载荷设计参数，必要时展品展项需提供动、静载测试报告。

3.2.1.4对手偏载、动荷载和大型的展品应进行动平衡调试；对于振动性大的展品应设计隔(减)振装置。

3.2.1.5所有活动的结构应可拆卸，维护方便。应考虑设置维修通道和设备的通风热口。裸露在外的结构需采用有机玻璃、不锈钢、铝合金等耐腐蚀材料。

3.2.1.6展品在出厂前应进行8h-32h时间不等的老化试验，在试验过程中不应产生永久性变形及损坏现象。各种进行动态演示的展品展项，都必须保证其可靠性。各类易损件，在正常运行的情况下，其寿命不得少于12个月，特别是可让观众动手操作的展品展项，要能够经受观众高强度、高热情的使用行为和不规范的操作而不易发生故障和损坏。

3.2.1.7大型结构件的重要焊缝，焊接接头的基本形式与尺寸应符合GB／T985中的规定。

3.2.1.8展品中的重要销、轴应采用力学性能不低于45＃钢的材料来制作，其表面硬度、抗拉、抗弯等技术参数需满足相关国家标准。

3.2.1.9在机械设计时应考虑电器的音响系统，传感器、控制器，管线等要求。

- 3.2.1.10展品展项图文板设计要求图文板内容和形式必须经过业主审查通过。

3.2.2电器硬件设计

3.2.2.1展品的电器设计应符合国家相关设计规范及技术要求。

3.2.2.2设计相关的机构和电路应满足产品的使用环境(如放置环境：室内，室外，有水等电源要求等)和操作要求(按钮，触摸，手柄等)。

3.2.2.3所有电器部分安装应平稳、可靠，操作应简便。要便于拆装和维修。

3.2.2.4电器元器件应性能稳定，留有足够参数余量并进行老化筛选处理。

3.2.2.5电器产品须有可靠的漏电保护，短路保护装置等安全要求。产品应符合GBll291安全规定。

3.2.2.6特殊条件产品的驱动系统应选用伺服电机系列产品，保证产品能经久耐用、保持高精度、稳定的转速。

3.2.2.7复杂展品的控制系统应有故障自检指示系统，并能以文字和图标的方式显示出故障和故障原因

3.2.2.8电器图纸要求：

厂家设计的电器图纸分为方框图、接线图、安装接线图、结构布局图、机箱布局图、电器放线示意图、材料清单共七种图样。详见(规范性附录B)

3.2.3软件程序设计

3.2.3.1标识符采用英文、汉字或汉语拼音，系统命名应规范，注释清晰。

3.2.3.2所有图片、图形、照片、示意图、表格及说明应能科学、准确的反映内容要求及科学原理，视频应有足够的分辨率和足够的亮度，画面色彩纯正；多媒体能正常播放。

3.2.3.3指定的操作环境下，软件程序应反应迅速、信息的浏览时间(如滚动文字是否符合人眼的阅读速度等)、界面切换协调、人机交流友好、信息交换准确、设备控制安全可靠、数据采集快捷，并符合规范性附录A。

3.2.4 造型设计

3.2.4.1展品展项的造型设计要有符合主题精神的创意，根据展示的主题内容、人文环境、展品展项特性进行展品展项的外形、色彩、材料定向定位设计，体现出展品展项的内涵；

3.2.4.2展品展项的外观造型要符合视觉规律原理，力求达到线条优雅、色彩和谐，具有艺术魅力，在满足展品展项使用功能的同时具有美的艺术欣赏价值；

3.2.4.3展品展项的造型设计要考虑结构的牢固、美观耐用、人与物的安全，达到安全、美观、经济、实用的效果；

3.2.4.4展品展项的造型应简洁明快，尽量选择无镜像反射的材质或亚光漆作表面装饰处理，以避免产生炫光影响展示效果；

3.2.4.5展品展项的表面处理应合理、耐磨，光滑无缺损、无尖棱锐角；

3.2.4.6展品展项应做出彩色三维效果图，大型的或复杂的动态展品展项应提供彩色动态三维演示；

3.2.4.7展品展项饰面材料的光洁度应达到设计要求，表面色彩应符合设计的色板；

3.2.4.8展品展项造型设计要接受布展设计单位的统一协调指导。

3.2.5展品材料的选用

3.2.5.1展品展项设计选用材料的品种、规格、性能应符合国家现行有关标准的规定，所采用的品牌应符合相关规定，并应有产品合格证书、材质证明书。

3.2.5.2装饰材料一律选用A级防火材料。材料的燃烧性能应符合现行国家标准《GB50222建筑内部装修设计防火规范》的规定。

3.2.5.3装饰材料在三年内不得出现明显变质，表面装饰涂覆材料在无人为因素影响下3年内不得明显退变色。

3.2.5.4展项设计使用的各种材料不得对环境和人体造成污染和伤害，其所含有害物质溢出量不得高于国家《建筑材料放射性核素限量》、GBl8587—2001《粘剂有害物质释放限量》、GB／T17657—1999《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》、GBl8580—200l《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准的规定。

3.2.6展品设备的设计选用

3.2.6.1展品展项设计选用设备所采用的一般通用机械、电器设备均要符合国家设计标准和验收规范。标准机电产品应选型合理，设备、元器件、零部件必须有出厂合格证和铭牌，其质量保证资料应完整、齐全。应严格遵循本次展品展项招标的产品控制性设备品牌符合规范性附录B的要求。

3.2.6.2展项的设备应易于维护、维修，维修空间具有较好的开放性，易损件应为易购件、通用件。设备的控制箱必须设有通风和散热装置。

3.2.6.3对于非标设备的设计除执行相应的国家标准外，还可执行部分行业标准和企业标准。

用于操作的按键、手轮、手柄等应尺寸合理，人机关系和操作界面良好，方便操作使用。

3.2.6.4有电磁辐射的展项，其设备各项参数指标和防护措施均要符合国家的有关规定。

3.2.6.5展项设备设计应保证设备运行的噪音一般不得高于50dB，否则应采取隔声、吸声、消声等措施，减少设备的噪音和多次反射声对观众听觉的影响。

3.2.6.6压力容器和压力管道的设计应符合相应的国家标准和《压力容器安全技术监察规程》。

3.2.6.7液压、气动系统设计应符合国家相关标准。

3.2.7安全要求与特殊要求

3.2.7.1展品机械传动部分及啮合部分应有保护装置；在具有不安全因素的部位要有警示标志；展品外部不允许有尖锐的棱角。

3.2.7.2要具备保护观众安全的防护设施。展品在观众误操作时，甚至是破坏性操作时，应具有自动保护装置。展品应具有防盗、防破坏的保护措施。

3.2.7.3展品的电气设备外露导电部分应做保护接地。

3.2.7.4展品必须有停电应急措施，确保突发停电时设备和人员安全。

3.2.7.5展项的供电系统应设有独立的漏电保护开关，漏电保护开关设置在专用的开关箱内，且便于观察和维修。漏电动作电流符合国家标准的相关规定。

3.2.7.6展品在陈设和使用过程中，尽可能不产生有害气体、液体和固体废弃物。

3.2.7.7遇水会引起燃烧、爆炸的展项及设备不得敷设在给排水管道的上面。

3.2.7.8儿童展品展项的结构设计，除满足上述国家相关设计规范及技术要求外，还应满足国家关于儿童安全的现行标准、技术规范。

3.2.7.9 儿童使用和接触的展品展项，必须考虑会出现的机械伤害、材料的强度和适用性。儿童展区的电器产品，除执行有关安全标准的规定外，必要时应规定保证儿童安全的附加条款。

3.2.7.10童车类设计执行GB6675-2003《国家玩具技术安全规范》、GBl4747一1993《儿童三轮车安全要求》等相关标准。

3.2.7.11儿童展品中的动力传动链／皮带须加保护罩使其不可触及。儿童展品中的发条驱动、电池驱动、惯性驱动机构应加以封闭，不应露出锐利边缘或锐利尖端，以及其他可压伤手指等身体部位的危险部件。

3.2.7.12儿童展区用水展项设计还要充分考虑参观儿童的安全问题。对可预料因儿童误用而发生的危险应提出警告，安全标志的要求执行GB／13433-1993《产品标准中有关儿童安全的要求》中的相关条款。

3.2.7.13展项操作说明、图文板的文字设计中，要给盲文留有一定的版幅，满足残疾人的需要。

规范性附录A

软件编程设计规范

(1)软件主要设计元素需符合青海科技馆的制作要求，达到预想的效果。

(2)流程图逻辑清晰，注解详细。

(3)原代码是否完整，注解是否符合规范。

(4)详细设计说明书是否具有科学性、科普性、浅易性、趣味性和合理性；是否能充分反映该软件的各项内容的结构，是否表达了各表达元素之间的关系。

(5)所有图片、图形、照片、示意图、表格及说明是否能科学、准确的反映内容要求及科学原理，是否有足够满足视觉需求的分辨率和精度；美工图案是否精细富立体感。

(6)视频是否能够科学准确的反映主题；是否有足够的分辨率和足够的亮度，画面色彩是否纯正；视窗大小是否合适；是否有字幕或旁白解释该视频或录像；是否有背景音乐；是否能正常播放。

(7)二维和三维动画是否能够科学准确的反映主题，是否能正常播放；是否有足够的分辨率和足够的亮度；视窗大小是否合适；动作是否连贯畅顺(个别需要除外)；画面是否精致；色彩是否协调；是否有字幕或旁白解释该动画；是否有背景音乐或声效。

(8)文字能否科学、准确、简练、生动的反映主题和内容，是否言简意赅，是否能保证科学性和准确性。字体、字号、篇幅等格式是否风格统一。

(9)旁白文字和语调是否能反映内容的特色。科学性较强的节目，旁白文字是否简洁，语调是否严谨舒畅；游戏性较强的节目，旁白文字是否简洁而具有引导性，语调是否感情色彩较浓而不夸张。

(10)界面设计是否充实丰富，色彩明快；出现和退出的风格是否统一。是否能反映不同的主题和观众年龄层的要求。

(11)计算机无人操作持续一定的时间时，多媒体节目是否自动切换到该待机画面或演示程序。待机画面或演示程序的内容是否与主题相关；画面是否精致、富有动感、简洁；色彩是否明快醒目，是否与布展的风格相协调。

(12)以最少的页面达到软件功能要求，页面简洁，不拖泥带水。

(13)根据用户需求提供说明书的内容，检测在指定环境下，程序的启动、运行和退出。软件开发和安装所需的配套产品如：数据通讯设备、安全与保密设备、数据库管理软件是否齐全。

(14)根据用户确认的详细设计说明书，检测是否可以沿路径访问到每一级页面并可返回到规定的页面。

(15)检测在各种条件下程序的反应。软件应具备的检错、避错、容错和异常处理能力。

(16)检测在指定的操作环境下，程序反应速度、信息的浏览时间(如滚动文字是否符合人眼的阅读速度等)、界面切换协调、人机交流友好、信息交换准确、设备控制安全可靠、数据采集快捷等。

(17)检测按钮是否意义明确，是否易于点击，内容显示符合人眼阅读习惯等。

规范性附录B

电器图纸设计要求

1.制定规则

除本附录的要求规定外，其它设计规则参见国家有关标准。

2.图纸内容及设计要求

2.1图纸内容

厂家设计的电器图纸分为：方框图、接线图、安装接线图、结构布局图、机箱布局图、电器放线示意图、材料清单共七种图样。

a.方框图

表达电气设备整体运行的一个宏观的流程图。

b.接线图

为方便软件编程而提供的控制板的端口说明。

c.安装接线图

表明电器设备及各电器组件之间的连接关系。

d.结构布局图

表达产品结构形态和电器用电器件的相对位置。

e.机箱布局图

表达机箱制作时元器件的结构摆放。

f.电器放线示意图

是用来表明电器放线时的路径和分布方式。

g.材料清单

对电器制作所用材料的标示归纳。

2．2设计要求

a.要简单合理。

b.与机械一致。

c.满足易安装好维修的原则。

d.清晰、完整、易读、易懂。

3.图纸设计的基本格式

3.1图纸的一般格式

用计算机绘制图纸时，要配置相应的图纸幅面、标题栏。

3.1.1图纸幅面

a.用计算机绘制图样时，其图框的形式尺寸采用GB／T14689《技术制图与机械制图标准规定》的有关规定。

b.图纸大小采用标准A3、A4纸。

- 附件1：

青海科技馆展品展项

深化设计书

（样例）

展项展品名称：

展项展品编号：

编写日期：

- 展项展品设计方案描述

(一)、展示目的：

(二)、演示的科学技术原理：

(三)、展品总体方案描述：

(四)、观众参与体验：

- 展项展品外观效果图

三、结构图（三视图、设备连线图、剖面图）

四、电器控制原理图

五、展项展品安装基础图

六、特殊要求

| 承重要求 （<400Kg/m2 可以不填） |  |
| --- | --- |
| 固定方式 |  |
| 维修口 |  |
| 用电要求 (单/三相、×线、KW) |  |
| 给排水要求 |  |
| 悬吊要求 |  |
| 光线要求 |  |
| 气 源 |  |
| 其 他 |  |

七、展项展品软硬件配置清单及责任分工

| 序号 | 名 称 | 零部件 | 品 牌 | 规 格 型 号 | 材料或性能指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、备品备件

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 所在配置名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

九、展项详细预算清单

| 展品报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 损耗 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

十、展项多媒体系统（视频系统和音频系统）内容及资料

1、展项故事线及多媒体剧本

2、多媒体内容体验描述

十一、展项图文板、操作说明的图文内容

十二、验收依据和内容

1、验收依据：

2、验收内容：

十三、安装调试方案

单位名称（盖章）:

年   月  日