新疆农业大学实验教学楼消防水池及配电室项目磋商文件

（工程量清单计价）

（项目编号：HZZB01-SG2019022）

招标项目名称：新疆农业大学实验教学楼消防水池及配电室项目

采购人（章）：新疆农业大学

法定代表人（章）：

联系人：高老师

电话：0991-8762651

采购代理机构（盖章）：新疆汇智工程咨询有限公司

法定代表人（盖章）：岳 勇

联系人：张红丽

电话： 0991-5103582、18299136828

详细地址：乌鲁木齐市沙依巴克区克西街1100号北晟商业广场公寓楼22层

目录

第一部分 磋商公告	3

第二部分   投标人须知	5

A  说　明	8

B  磋商文件	9

C  磋商响应文件的编写	9

D  磋商响应文件的递交	11

E  磋商程序	12

F  授予合同	17

G磋商失败条件	18

第三部分图纸和技术资料	19

第四部分  合同	20

第二章  合同条款及格式	20

1、合同协议书	20

2、合同通用条款	20

3、合同专用条款	20

第五部分  工程量清单	15

第六部分 响应文件格式	16

一、投标文件封面	16

二、资格证明文件	18

(一) 投标人资格声明	18

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权书	20

（三）近三年无重大违法记录信息证明文件	22

（四）其他资格证明文件	22

三、商务文件	23

（一）磋商申请	23

（二）磋商申请附录	24

（三） 已标价的工程量清单	25

附件二：报价书格式	25

四、技术文件	26

（一）施工组织设计	26

五、项目管理机构	31

（一）项目管理机构组成表	31

（二）项目经理简历表	32

二次报价单	33

第一部分 磋商公告

新疆农业大学实验教学楼消防水池及配电室项目

竞争性磋商公告

- 项目编号：HZZB01-SG2019022

- 组织类型：分散采购-分散委托中介

- 项目概况

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 (万元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆农业大学实验教学楼消防水池及配电室项目竞争性磋商公告 | 1 | 280 | 项 | 工程量清单、施工图纸、竞争性磋商文件及其补充文件范围内的所有工程施工工作内容。 |  |

- 供应商资格要求：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

- 供应商须提供三证合一的营业执照，提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明；

- 须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；疆外企业需具有本地化服务能力，提供进疆建筑企业信息报送手续（项目所需企业资质及项目负责人已登记）；企业具有有效的安全生产许可证；

- 拟派项目负责人具有二级及以上建造师资格（建筑工程专业）和安全生产考核合格证书B证（均须合格有效）；

- 信誉要求： 无不良记录 （供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自公告发布之日起至响应文件递交截止时间从上述网站中打印）；在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）有行贿犯罪记录的（尚在处罚期内的），将拒绝本次政府采购活动。须提供网站查询结果截图，网站主页点击“高级检索”选取刑事案由中的行贿进行查询。

- 招标文件的发售时间、地址、售价:

报名时间：请于2019年12月17日至2019年12月23日（北京时间午10：30-13:30，下午15:30-18:30）

获取竞争性谈判文件地址：乌鲁木齐市沙依巴克区克西街1100号北晟商业广场公寓楼22层

标书售价(元)： 200

供应商购买标书时应提交的资料： 供应商报名时须提供满足招标要求的“三证合一的营业执照原件；施工资质原件；安全生产许可证原件；项目负责人注册建造师证原件和安全生产考核合格证原件；信用中国网站[失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单]查询截图；中国政府采购网信用查询截图；授权委托书原件及被授权人身份证原件（或者法定代表人身份证明书及法定代表人身份证）；（疆外企业提供）进疆建筑企业信息报送手续”（同时提供肆套复印件并加盖单位公章）。合格供应商可在代理机构得到进一步的信息和领取采购文件。

六、投标文件提交截止时间： 2019-12-27 11:00:00

七、投标文件提交地址： 乌鲁木齐市沙依巴克区克西街1100号北晟商业广场公寓楼22层会议室

八、投标文件开启时间： 2019-12-27 11:00:00

九、投标地址： 乌鲁木齐市沙依巴克区克西街1100号北晟商业广场公寓楼22层会议室

十、投标保证金及交付方式：详见招标文件

十一、其他事项

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 采购项目需要落实的政府采购政策：本项目采购落实小微企业、监狱企业、残疾人福利企业等政府采购政策。

十二、联系方式

采购代理机构名称：  新疆汇智工程咨询有限公司

1、联系人：张红丽  电话：0991-5103582、18299136828

地址：乌鲁木齐市沙依巴克区克西街1100号北晟商业广场公寓楼22层

2、采购人名称：新疆农业大学

联系人：高老师  联系电话：0991-8762651

地址：农大东路311号

3、同级政府采购监督管理部门名称：自治区财政厅政府采购管理办公室

联系人：李正勇

监督投诉电话：0991-2359479

# 第二部分   投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 名称：新疆农业大学 |
| 1.1.2 | 采购项目名称 | 新疆农业大学实验教学楼消防水池及配电室项目 |
| 1.1.3 | 采购项目地点 | 新疆农业大学实验教学楼 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 1.2.2 | 本采购项目最高限价 | 贰佰陆拾玖万陆仟捌佰叁拾元贰角捌分（￥2696830.28元），其中含暂列金伍万元整（￥50000.00元）。投标报价不得高于本限价，否则将视为不响应磋商文件而予以拒绝评审。 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 工程量清单、施工图纸、竞争性磋商文件及其补充文件范围内的所有工程施工工作内容。 |
| 1.3.2 | 采购工期要求 | 开工日期：2019年12月30日 |
|  |  | 竣工日期：2020年4月15日 |
|  |  | 总工期：108天（日历日） |
| 1.3.3 | 质量等级 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件 | 1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人； 2. 供应商须提供三证合一的营业执照，提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明； 3. 须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；疆外企业需具有本地化服务能力，提供进疆建筑企业信息报送手续（项目所需企业资质及项目负责人已登记）；企业具有有效的安全生产许可证； 4. 拟派项目负责人具有二级及以上建造师资格（建筑工程专业）和安全生产考核合格证书B证（均须合格有效）； 5. 信誉要求： 无不良记录 （供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自公告发布之日起至响应文件递交截止时间从上述网站中打印）；在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）有行贿犯罪记录的（尚在处罚期内的），将拒绝本次政府采购活动。须提供网站查询结果截图，网站主页点击“高级检索”选取刑事案由中的行贿进行查询。 6.符合国家有关法律法规的规定。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | 不组织统一踏勘、各投标人自行踏勘，相关费用及安全由投标人自行承担，踏勘时不得扰民，如有疑问请以书面的方式提交给采购人。 |
| 1.5.2 | 投标截止时间 | 2019年12月27日11时00分（北京时间） |
| 1.5.3 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件修改发出后24小时以内 |
| 1.5.4 | 构成响应文件的其他材料 | 投标人按照招标文件的要求认为有利于投标的材料 |
| 1.6.1 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 1.7.1 | 投标保证金 | 投标保证金：肆万元整 (￥40000.00元) 1、投标保证金的缴纳采取从基本户以银行电汇或网银方式提交（如电汇产生的一切费用由投标人自行承担，保证金须在投标截止时间前一个工作日确认到账）。 2、投标人在提交保证金时需在备注栏注明：所投项目的项目名称简称，换取收据时需携带汇款凭证复印件。未按时提交投标保证金的文件无效； 3、投标保证金缴纳账户信息： 开户名称：新疆汇智工程咨询有限公司 电话：0991-8786981 统一社会信用代码：91650105599161547F 账号：65050110874600000057 开户行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐克拉玛依西路支行 行号：105881000639 4、退还投标保证金程序： 未中标单位，保证金全额退还。 （4.1）退还保证金的投标人需对开收据提供公司基本账户开户许可证、行号复印件加盖公章，以网银方式退款； （4.2）退还保证金时间：中标公示期满后，未中标单位投标保证金可带5.1条资料办理退款，3-5个工作日内以网银方式退款；中标单位的投标保证金在与招标人签订合同后，联系招标代理公司项目负责人办理退款手续。 投标保证金有效期：投标截止时间后60天。 |
| 1.8.3 | 投标文件份数 | 磋商文件正本壹份，副本叁份（含电子版U盘形式） 投标报价一览表壹份 资格审查原件壹份 |
| 1.8.4 | 封套上写明 | 1、采购人：新疆农业大学 2、采购代理机构：新疆汇智工程咨询有限公司 3、项目名称：新疆农业大学实验教学楼消防水池及配电室项目 4、项目编号：HZZB01-SG2019022 5、注明“2019年12月27日11:00分开标之前不能启封” 6、投标单位名称： 7、法定代表人： |
| 1.8.5 | 递交投标文件地点 | 新疆汇智工程咨询有限公司 详细地址：乌鲁木齐市沙依巴克区克西街1100号北晟商业广场公寓楼22层会议室 |
| 1.8.6 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 1.8.7 | 磋商响应时间和地点 | 磋商响应时间：2019 年12月27日11时00分（北京时间） 磋商地址：乌鲁木齐市沙依巴克区克西街1100号北晟商业广场公寓楼22层会议室 |
| 1.8.8 | 是否授权磋商小组确定中标人 | 否，推荐中标候选人数：3个 |
| 资格审查原件：各投标企业必须将资格审查的证件原件【企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、项目目负责人注册证书及安全考核B类证，疆外企业还应提供进疆备案登记册，和有效的业绩证明材料（合同及中标通知书原件或加盖公章复印件）、投标保证金缴纳收据原件等】单独密封在一个档案袋内，封袋表面注明投标人资格审查原件、招标人名称、工程项目名称，投标人名称，此封袋必须在开启处密封，并加盖投标人章，与投标文件一同递交。否则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。 开标现场投标人代表随身携带以下证件备查：法人代表授权委托书及有效身份证明，以证明其身份；若无法提供有效证明，招标人将视为其不响应招标文件要求，予以废标处理。 |
| 招标代理服务费根据发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准取费，代理费不足3000元，按3000元计取，由中标人向招标代理机构缴纳。 |

## A  说　明

1. 适用范围

  - 本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的服务采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆汇智工程咨询有限公司；

2.2 “买方”系指新疆农业大学；

2.3 “磋商投标方”系指向招标代理机构提交磋商响应文件的服务投标人；

2.4 “成交方”系指在本次磋商中成交，将被授予合同的服务投标人，即成为“成交方”

3．合格的投标人

3.1 有能力提供磋商文件中所要求的服务的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

- 投标人资格

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

4.2供应商须提供三证合一的营业执照，提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明；

4.3须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；疆外企业需具有本地化服务能力，提供进疆建筑企业信息报送手续（项目所需企业资质及项目负责人已登记）；企业具有有效的安全生产许可证；

4.4拟派项目负责人具有二级及以上建造师资格（建筑工程专业）和安全生产考核合格证书B证（均须合格有效）；

4.5信誉要求： 无不良记录 （供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自公告发布之日起至响应文件递交截止时间从上述网站中打印）；在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）有行贿犯罪记录的（尚在处罚期内的），将拒绝本次政府采购活动。须提供网站查询结果截图，网站主页点击“高级检索”选取刑事案由中的行贿进行查询。

4.6、符合国家有关法律法规的规定；

4.7、本项目不允许联合体投标；

4.8、投标人不得存在下列情形之一：

1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，不得参加投标。

5．磋商费用

5.1 无论磋商过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

## B  磋商文件

7．磋商文件构成

7.1磋商文件包括：

⑴磋商公告；

⑵投标人须知；

⑶服务需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式；

7.2 磋商文件以中文编写：投标人应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部磋商响应文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7.3磋商文件澄清：投标人在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于收到磋商文件后二日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向采购人或采购代理机构（以下统称采购机构）提出，采购机构将以书面形式予以解答，解答内容将送达所有参与磋商采购活动的投标人；

7.4投标人对磋商文件有质疑，须在磋商响应文件递交截止时间5日以前，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

8.  磋商文件的修改

8.1对磋商文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间5日前以书面形式通知所

有购买磋商文件的投标人。该修改的内容为磋商文件的组成部分；

8.2 投标人在规定的时间内未对磋商文件提出澄清要求的，招标代理机构将视其为同意。

8.3在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长磋商截止时间，并将变更时间书面通知所

有购买磋商文件的投标人。

## C  磋商响应文件的编写

9．要求

9.1 投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应对磋商文件作出实质性响应，否则，其磋商可能被拒绝。

10．磋商语言

10.1磋商响应文件及投标人与招标代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写（磋商投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主）。

11． 磋商响应文件的构成

11.1 投标人编写的磋商响应文件应包括下列内容：

响应文件的组成

（1）磋商申请及附录

（2）已标价的工程量清单

（3）资格证明文件

（4）施工组织设计

（5）项目管理机构

投标人应将磋商响应文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．磋商响应文件格式

12.1 投标人应按磋商文件的范本格式中提供的文件格式填写磋商书、磋商报价表、磋商报价分项表。

13．磋商报价

13.1投标人应根据所提供的工程项目清单的要求编制单价、合价和总价，且只允许有一个报价。

13.2报价应是本磋商文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、检验、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用，以及施工中的水、电费、合同履行中人工及材料涨价因素和其它风险产生的各项费用。

13.2.1算术性修正。算术性修正是指对磋商响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运

算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.2.2当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.2.3当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差

错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.2.4当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.2.5按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终磋商报价。如果投标人拒绝确认，则其磋商响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

13.3采购项目预算见磋商须知前附表1，投标人的报价不得超过采购预算。否则，按无效报价处理。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．投标人的证明文件：

投标人必须提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文件（范本格式），作为磋商响应文件的一部分。（如不满足以上条款将导致废标）

16 投标文件符合磋商文件规定的技术响应文件

16.1投标人须提交证明拟供服务符合磋商文件规定的技术响应文件，作为磋商响应文件的一部分。

17．磋商的有效期

17.1磋商响应文件从磋商之日起，投标有效期为60天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人商量延长磋商响应文件的有效期。

18．磋商响应文件的书写要求。

18.1 磋商响应文件须打印。

18.2 磋商响应文件应清楚工整，修改处应由磋商投标人全权代表签章。

18.3磋商响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公

章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5磋商响应文件的份数：

一式4份,正本1份，副本3份（含电子版U盘）；

开标一览表一份；

资格审查原件一份。

19．投标保证金

19.1投标人按照磋商保证金：40000.00元整（肆万元整）

19.2 本次招标仅接受电汇作为磋商保证金，磋商保证金有效期应当与磋商响应有效期一致。

19.3磋商保证金的退还时间：

19.3.1采购合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

19.4未按规定提交磋商保证金的投标，将被视为磋商无效。

19.5下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

19.5.1投标人在磋商文件规定的投标有效期内撤回其磋商；

19.5.2成交方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按须知第32条向买方提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向招标代理机构交纳代理服务费。

## D  磋商响应文件的递交

20. 磋商响应文件的密封与标记

20.1 投标人应将磋商响应文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标人名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 磋商响应文件袋上应写明：

1、采购人：新疆农业大学

2、采购代理机构：新疆汇智工程咨询有限公司

3、项目名称：新疆农业大学实验教学楼消防水池及配电室项目

4、项目编号：HZZB01-SG2019022

5、注明“2019年12月27日11：00时开标之前不能启封”

6、磋商单位名称：

7、法定代表人：

20.3为方便磋商，投标人须将正本的磋商文件、磋商报价表单独密封，并在信封上标明“磋商报价表”字样，然后再装入正本磋商响应文件密封袋中。

20.4磋商响应文件装订要求：磋商响应文件要求不得活页装订

21. 磋商响应文件递交截止时间

21.1 磋商响应文件的递交不得迟于2019年12月27日11：00时（北京时间）磋商响应文件以密封形式递交至开标现场。

21.2 所有磋商响应文件都必须按招标代理机构在磋商邀请中规定的投标截止时间之前送到磋商文件规定的地点。

21.3 出现第8.1条款款因磋商文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．磋商响应文件的修改和撤销

22.1 投标人在提交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

22.2投标人不得在磋商时间起至磋商有效期期满前撤销磋商响应文件。否则招标代理机构将没收其磋商保证金。

## E  磋商程序

23．磋商

23.1采购机构在磋商须知前附表1规定的日期、时间和地点组织磋商仪式。投标人应派代表参加，并按要求签名报到以证明其出席。

23.2本次磋商按磋商文件中磋商邀请规定的时间地点进行磋商，将邀请投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加磋商会，但请投标人代表随身携带以下原件备查：法人代表授权委托书及有效身份证明，以证明其身份；若无法提供有效证明，招标人将视为其不响应招标文件要求，予以废标处理。

23.3宣布磋商响应文件开启顺序。

23.4磋商时检查磋商响应文件密封情况。

23.5磋商原则在磋商会议上宣布。

23.6 对采购方的纪律要求采购方不得泄露磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；投标人不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

23.8 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及磋商有关其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

23.9对磋商小组成员要求磋商纪律

23.9.1磋商小组应当依照有关法律法规的规定，按照磋商文件确定的磋商标准和办法客观、公正的对磋商响应文件提出评审意见。磋商文件设有规定的磋商标准和方法不得作为磋商依据。

23.9.2磋商小组成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交方意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．磋商过程

24.1 磋商的依据为磋商文件和磋商响应文件。

24.2 磋商后磋商小组审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对磋商响应文件进行详细评估之前，磋商小组将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4 磋商小组将确定每一磋商响应文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的磋商响应文件是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

25． 磋商响应文件的澄清

25.1为有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组将对投标人进行磋商，请投标人澄清其磋商内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。磋商时投标人代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字或加盖公章并作为磋商响应文件的组成部分。

25.3 磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的投标人在规定的时间内进行最后报价。

26．确定成交投标人的办法

26.1磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2磋商小组和投标人磋商过程中作出的书面承诺是否符合磋商文件中对质量、技术和服务的要求。

26.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的投标人的最后磋商报价为磋商基准价，其价格得分为满分。其他投标人的最后磋商报价得分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标投标人的价格得分。

价格扣除：投标人为中小微企业的，对所投标的小型和微型企业制造的产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 投标人为大型企业的不适用本款规定。本项目不接受联合体投标。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目对监狱企业作为投标人所提的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。

同一投标人（包括联合体），中小微企业产品和监狱企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

资格审查标准

| 序号 | 资格审查标准 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人； |  |  |  |
| 2 | 供应商须提供三证合一的营业执照； |  |  |  |
| 3 | 供应商需具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质；疆外企业需具有本地化服务能力，提供进疆建筑企业信息报送手续（项目所需企业资质及项目负责人已登记）； |  |  |  |
| 4 | 拟派项目负责人具有二级及以上建造师资格（建筑工程专业）和安全生产考核合格证书B证（均须合格有效）； |  |  |  |
| 5 | 供应商具有有效的安全生产许可证； |  |  |  |
| 6 | 供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件并加盖公章； |  |  |  |
| 7 | 中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）有行贿犯罪记录的（尚在处罚期内的），将拒绝本次政府采购活动，须提供网站查询结果截图。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |
| 注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，磋商小组将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |

《投标文件完备性及符合性审查标准》

| 评审项目 | 序号 | 评审内容 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应性评审 | 1 | 投标文件中投标函是否按磋商文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人章。 |  |  |  |
|  | 2 | 磋商文件中法定代表人身份证明书是否按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章。 |  |  |  |
|  | 3 | 磋商文件中法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书是否按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人章。 |  |  |  |
|  | 4 | 磋商文件封面右上角是否注明“正本”或“副本”字样。 |  |  |  |
|  | 5 | 磋商文件开标一览表必须提供，并要盖投标人章、法定代表人章。 |  |  |  |
|  | 6 | 投标人的投标报价不得超出本项目的最高限价。 |  |  |  |
|  | 7 | 投标保证金已缴纳。 |  |  |  |
|  | 总评 |  |  |  |

磋商小组将对投标人递交的磋商文件按《投标文件完备性及符合性审查标准》进行审查。如果投标文件中有一项未通过审查标准，磋商小组将认定该投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

| 商务得分（100*0.2） | 满分 | 项目 | 评分标准 | 投标单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 项目负责人 | 项目负责人附项目负责人注册建造师证书、职称证书复印件。 |  |  |  |
|  | 30 | 项目管理人员组成 | 项目工程师、质量管理员、安全管理员、材料管理员、计划管理员、施工资料管理员等要配备齐全，其中项目工程师须附职称证书，其他人员如果有上岗证复印件也应附带。 |  |  |  |
|  | 30 | 企业业绩 | 企业业绩：近3年（2016年至今）内完成2项类似项目业绩证明材料（合同及中标通知书原件或加盖公章复印件）） |  |  |  |
|  | 20 | 项目负责人业绩 | 项目负责人业绩：近3年（2016年至今）内完成1项类似项目业绩证明材料（合同及中标通知书原件或加盖公章复印件） |  |  |  |
| 商务得分小计 |  |  |  |
| 技术得分（100*0.5） | 2 | 工程概况及特点 | 工程概况及特点叙述正确，符合实际 |  |  |  |
|  | 3 | 设备的先进性 | 施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要 |  |  |  |
|  | 20 | 设备的经济性 | 施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗 |  |  |  |
|  | 16 | 设备的安全性 | 进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律 |  |  |  |
|  | 15 | 施工平面图 | 施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求。 |  |  |  |
|  | 3 | 劳动力需用量计划 | 需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。 |  |  |  |
|  | 3 | 材料需用量计划 |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械设备需用量计划 |  |  |  |  |
|  | 5 | 质量保证措施和体系 | 保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |  |  |  |
|  | 10 | 工期保证措施和体系 |  |  |  |  |
|  | 15 | 安全保证措施和体系 | 保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |  |  |  |
|  | 5 | 现场文明施工措施 | 措施应符合工程实际情况，切实可行。 |  |  |  |
| 技术得分小计 |  |  |  |

26.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选投标人，推荐3家成交候选投标人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

26.5采购人根据磋商小组推荐的成交候选投标人名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交商。如果排名第一的成交候选投标人的实际情况与其磋商资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选投标人递补，以此类推。

27．磋商过程的保密性

27.1 磋商后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交方的建议等磋商小组成员或参与磋商的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何项目的磋商。

27.2 投标人在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果的，不符合《政府采购法》及本次磋商中有关规定的活动，将被取消其磋商资格。

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

30.1 成交公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过磋商有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据

30.3 招标代理机构将在成交方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其磋商保证金。

31．签订合同

31.1 投标人收到《成交通知书》后，按《成交通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和成交方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如成交方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其磋商保证金。

31.3磋商文件、成交方的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1成交方应在收到成交通知书后7日内向采购人提交合同价款10%的履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1成交方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理代理服务费：

33.1.1成交方执行市场指导价《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格【2015】299号，按中标金额计取，执行国家发展改革委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号），由中标单位向新疆汇智工程咨询有限公司支付招标代理服务费。

33.1.2 在宣布中标后一周内，成交方须按第33.1.1条规定的标准以转帐支票或电汇或现金的方式一次性向招标代理机构缴纳磋商代理服务费。

## G磋商失败条件

34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.磋商响应文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购限价的；

38.对磋商文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的；

39评标过程的保密性

##### 39.1磋商小组与评标

39.1.1磋商小组依法组建，负责本次采购的评标活动。

39.1.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

##### 40.1、评标过程的保密

40.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均属严格保密范围。

40.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

40.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释，亦不退回投标文件。未中标人不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

第三部分图纸和技术资料

1.1、本工程完成必须符合国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范、施工图设计要求。

1.2、本工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。

第四部分  合同

第二章  合同条款及格式

# 1、合同协议书

1.1、本工程合同协议书采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）中的合同协议书。

# 2、合同通用条款

2.1、本工程合同通用条款采用建设工程施工合同示范文本（GF-2013-0201）中的通用条款。

# 3、合同专用条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：/                   。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：             ；

资质类别和等级：          ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    无     。

1.1.3.9 永久占地包括：         见规划红线             。

1.1.3.10 临时占地包括：            无            。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：    执行通用条款    。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：     执行通用条款     。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     无           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         无           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         无           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 按通用条款1.5规定的解释顺序  。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后七日内提供审查合格的施工图                                          ；

发包人向承包人提供图纸的数量：   叁套    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸                                                   。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工前7日应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月40日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等                                  ；

承包人提供的文件的期限为：每月40日前                ；

承包人提供的文件的数量为：7份                  ；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式和电子文档 ；

发包人审批承包人文件的期限： 收到文件后10天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用                                 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公场所           ；

发包人指定的接收人为：发包人代表                   。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部    ；

承包人指定的接收人为： 项目经理                。

监理人接收文件的地点： 项目所在地监理人办公室      ；

监理人指定的接收人为： 总监理工程师       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 根据施工需要，由承包方负责办理出入施工现场的相关手续、负责建设并承担相关费用            。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  以规划红线为边界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 发包方协助，承包方办理并承担相应费用 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 按通用条款执行      。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行                                                        。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   按通用条款执行                         。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：     按通用条款执行                 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 包含在合同价中              。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   否       。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：      无           。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：             ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 施工现场全过程的质量、进度、安全、支付款及结算等全面协调管理。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七天      。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人协调，承包人完成，费用包含在合同价中   。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无               。

发包人是否提供支付担保：        无            。

发包人提供支付担保的形式：      无               。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：符合城建档案馆要求       。

承包人需要提交的竣工资料套数：      叁套              。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担        。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面和电子文档       。

（6）承包人应履行的其他义务：1、配合发包人办理项目前期手续；2、配合发包人办理施工过程所需手续；3、配合发包人办理竣工验收手续；4、配合发包人办理其他相关手续；5、配合费用均含在合同价中                                             。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 执行通用条款     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   不少于30日 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  处以5万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  处以5万元罚款，离开时间超过5日后，发包人有权更换项目经理，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失                   。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  处以27万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失            。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失   。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前三天                                。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失                                                     。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：     由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开             。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失   。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 处以0.5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用条款                    。

主体结构、关键性工作的范围：    无                    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/  。

其他关于分包的约定：              无         。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：         无           。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至竣工验收并交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担                            。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       提供           。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：以现金或支票形式提供合同价款10%作为履约保证金，工程完工验收合格后退还      。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：      见监理合同               。

关于监理人的监理权限：      见监理合同               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由承包人提供，费用包含在合同价中                  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                    ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）              无                   ；

（2）              无                   ；

（3）              无                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：       无                。

关于工程奖项的约定：      无（按发包人要求）          。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知监理人            。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  /              。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   由承包人负责协调并履行治安保卫职责                                                 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人开工前三天提供施工场地治安管理计划                。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  /        。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  按进度款支付比例进行支付              。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款         。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前三天        。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内                                  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内                                 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后、开工之前7日            。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   无           。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   无           。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工三日内在施工现场进行交验，由承包方做好校验和保护                                       。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  非发包方原因，工期不顺延                                               。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

按照合同工期，每推延一天，赔偿发包人1000元整，投标报价中计取的赶工期措施费扣除同时还得赔偿由于延误给发包人带来的其它损失 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的10%                                          。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    无                 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）          /                           ；

（2）          /                           ；

（3）          /                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：        无            。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担，费用含在合同价中                                      。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定                  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担，费用包含在合同价中                                               。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按通用条款执行      。

施工现场需要配备的试验设备： 按通用条款执行      。

施工现场需要具备的其他试验条件：     无          。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按通用条款执行         。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 无     。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:       无

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     无          。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     无          。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：       无                        。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       无              。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：1、暂列金由发包人确定设立并支配使用；2、暂列金使用按12.1条款执行；3、暂列金的支付时间为工程竣工验收结算后进行支付。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不调整         。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                    无                          ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：         无                 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：    无                      。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：          无                      。

风险费用的计算方法：              无                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：   无                     。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。本工程采用固定总价合同，其中（1）：构成合同价款的项目工程数量一经发包人和承包人签定合同确定后不作调整，除工程变更外，总价不因劳动力、机械设备等市场因素价格变化而变化。当确认变更的费用发生争议时，施工方不得以该争议作为怠工、停工等的理由，必须正常施工                   。

风险费用的计算方法：    无                               。

风险范围以外合同价格的调整方法：除工程变更外，劳动力、机械设备等市场因素价格变化不做变更。

3、其他价格方式：           /              。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  支付工程预付款额度为合同价（扣除暂列金后）的10%                                      。

预付款支付期限：    开工报告批准后一个月内           。

预付款扣回的方式：工程预付款随进度款分两次扣回       。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      无              。

预付款担保的形式为：            无                。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按每月经监理公司、项目管理公司、发包人委托的造价咨询单位等三方审核确认的工程进度报表           。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  每月20日                      。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：       无                   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 由承包方人、监理人、造价审计单位、发包人四方工程认可的为准     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         是            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：          无                。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：      按月支付进度款              。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：预付款为合同价的30%；竣工验收合格后支付到工程总价款的80%时；工程结算后付至结算价款的97%，留3%的结算价款作为工程质保金，质保期满经确认无遗留问题返还。工程款必须专用不得挪用。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      无       。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   每月40日前  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  无        。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内  。

（2）发包人支付进度款的期限：            无            。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   无             。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      无                。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  无          。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行                 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    无         。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按照发包人约定执行      。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：               无          。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     无        。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： /     （按实际情况确定）                    。

（1）单机无负荷试车费用由 （由承包人承担、费用含在合同价中）承担；

（2）无负荷联动试车费用由      无            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     无                       。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按照发包人要求执行         。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：  按通用条款执行              。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：无                    。

发包人完成竣工付款的期限：  无                        。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：无              。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：      八份            。

承包人提交最终结算申请单的期限：    缺陷责任期满后    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    无                                              。

（2）发包人完成支付的期限：  无                        。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 竣工验收后24个月                 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      扣留             。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：        /            ；

（2） 5  %的工程款；

（3）其他方式:                 /                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:              /                      。

关于质量保证金的补充约定：     /                          。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：      见工程质量保修书                     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  收到通知后24小时内                                                   。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：              无                    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                   无                         。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无                                                       。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无           。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：              无                          。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                     无                           。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  无             。

（7）其他：              无                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应承担全部经济责任，并按结算造价5%向发包人支付违约金。并将不合格的工程返工至合格，返工费用承包人承担。如果承包人原因造成工期延误而遇不可抗力时，责任由承包人全部承担，并承担工程不能按期竣工的违约责任  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按照合同工期，每推延一天，赔偿伍仟元整，投标报价中计取的赶工期措施费扣除同时还得赔偿由于延误给发包人带来的其它损失  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    经双方协商后确认 。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力不包括（1）因一方或其雇员的疏忽或有意行为而造成的事件；（2）勤勉的一方可以合理的在合同签署时考虑到和在以后履行义务时避免或克服的事件；（3）不可抗力不包括资金短缺或无力支付    。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人投保，费用含在合同价中                                                       。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人为施工现场的全部人员办理意外保险并支付保险费用                                       。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行     。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           无                 。

选定争议评审员的期限：             无                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   无                 。

其他事项的约定：                   无                 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：         无                 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向   合同签定地   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   合同签定地         人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第五部分  工程量清单

1.1、工程量清单应当按照中华人民共和国建设部和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）有关规定编制。

1.2、招标人必须要委托具有相应资质的机构编制工程量清单。

1.3、工程量清单包括：

（1）招标工程量清单封面

（2）投标总价

（3）总说明

（4）建设项目投标报价汇总表

（5）单项工程投标报价汇总表

（6）单位工程投标报价汇总表

（7）、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

（8）、综合单价分析表

（9）、总价措施项目与清单与计价表

(10)、他项目清单与计价汇总表

（10.1）、暂列金额明细表

（10.2）、材料（工程设备）暂估单价及调整表

（10.3）、专业工程暂估价及结算价表

（10.4）、计日工表

（10.5）、总承包服务费计价表

（11）、规费、税金项目计价表

（12）、发包人提供材料和工程设备一览表

（13）、承包人提供主要材料和工程设备一览表

# 第六部分 响应文件格式

## 一、投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

采购人：

项目名称：

采购代理机构：

投标人（签章）：

法定代表人（签章）：

联系人：

联系电话：

日期：                  （年/月/日）

目 录

一、投标文件封面

二、资格证明文件

三、商务文件

四、技术文件

五、项目管理机构

## 二、资格证明文件

### (一) 投标人资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1) 固定资产合计:

(2) 流动资产合计:

(3) 长期负债合计:

(4) 流动负债合计:

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

(1) 本年（期）利润总额累计：

(2) 本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的磋商保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3．投标人需提供近三年（2016年1月1日至今）类似工程业绩：

4. 附法人营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年        月        日

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月            日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                     （投标人）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面

投标人（盖单位章）：

日             期：        年       月       日

法人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托          (姓名)为我公司本次磋商采购活动的授权代表，参加                (采购人)的                    项目的磋商采购活动。授权代表在磋商、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表（姓名）：               性别：                    年龄：

单           位：               部门：                    职务：

| 附：法人身份证复印件正面 | 法人身份证复印件反面 |
| --- | --- |
| 附：授权代表身份证复印件正面 | 授权代表身份证复印件反面 |

投标人名称 (盖单位章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

### （三）近三年无重大违法记录信息证明文件

### （四）其他资格证明文件

## 三、商务文件

### （一）磋商申请

致：                         （项目单位）

根据贵方项目编号           的磋商文件，我方正式提交响应文件正本壹份，副本     份。

据此函，签字人兹同意如下：

1、总报价为（大写）             元人民币。

2、我们同意提供贵方可能要求的与本次磋商有关的任何证据或资料。

3、一旦我方成交，我方承诺将根据磋商文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

4、我方指派        （姓名）为项目经理，保证于承诺的时间内完成本次发包范围内的任务，并交付贵方验收、使用。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人恶意串通，决不向采购人及磋商小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、随本申请递交的磋商申请附录是本申请的组成部分，对我方构成约束力。

7、与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖单位章）：

日    期：       年    月    日

### （二）磋商申请附录

项目名称：新疆农业大学实验教学楼消防水池及配电室项目

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（元） | 大写 |  |
|  | 小写 |  |
| 响应文件有效期 |  |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 备注 | 投标人在磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人名称(盖单位章)：

- 已标价的工程量清单

附件二：报价书格式

报价一览表

项目名称：新疆农业大学实验教学楼消防水池及配电室项目

标段编号：HZZB01-SG2019022                      报价单位：       人民币元

| 优惠后总报价（元） | 小写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 大写 |  |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 负责人 |  |
| 备注 |  |

说明：优惠后各分项价格统一按此总报价优惠幅度调整。

投标人（签字或盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：         年     月     日

四、技术文件

### （一）施工组织设计

1. 	投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划

附表四  施工总平面图

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：      人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

## 五、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

附：建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证复印件、业绩。

### 二次报价单

项目名称：

| 投标人 |  |
| --- | --- |
| 总报价(元) |  |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 | 本报价含税及设计、运费、安装调试、保险、人工等所有相关费用 |

注：本报价单需要投标人单独打印并加盖印章，现场填写。

投 标 单 位（公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

年   月    日