**更正文件内容附件：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **页码** | **更正项** | **更正前内容** | **更正后内容** |
| 第40页 | 服务需求一览表及项目要求（项目基本情况） | / | 服务期限：100日历日 计划开工日期：2025年6月23日计划完工日期：2025年9月30日具体以双方签订合同为准。 |
| 第46页 | 服务需求一览表及项目要求（工作周期） | 2025年6月-2025年12月。其中：2025年9月30日前完成防治工程野外施工任务，2025年10月31日前完成项目野外竣工验收，2025年12月31日前提交全套竣工资料。 | 2025年6月-2025年12月。其中：2025年9月30日前完成防治工程野外施工任务，2025年10月20日前完成项目野外竣工验收，2025年11月30日前提交全套成果资料。 |
| 第49页 | 服务需求一览表及项目要求（工作周期） | 同项目工期一致，2025年6月-2025年12月。其中：2025年9月30日前完成防治工程监理任务，2025年10月31日前完成防治工程监理竣工验收，2025年12月31日前提交全套竣工资料。 | 同项目工期一致，2025年6月-2025年12月。其中：2025年9月30日前完成防治工程监理任务，2025年10月20日前完成防治工程监理竣工验收，2025年11月30日前提交全套成果资料。 |
| 第58页 | 第一包详细评审表（业绩要求） | 投标人提供（2021年1月1日至投标截止时间）承接类似工程业绩：每提供一个得1分，最高得5分，没有则不得分（提供施工合同和中标通知书证明材料， 以合同签订时间为准）。 | 投标人提供近三年承接类似工程业绩：每提供一个得1分，最高得5分，没有则不得分（提供施工合同和中标通知书证明材料，以合同签订时间为准）。 |