- 龙游县2024-2025年松材线虫病疫情除治   “即现即清”采购项目

项目编号：QZHCGL2025-025

# 竞争性磋商文件

采   购   人：龙游县溪口林场          （盖章）

- 采购代理机构：衢州禾诚工程管理有限公司  （盖章）

二〇二五年六月

目  录

第一章 磋商公告	3

第二章 供应商须知	7

一、供应商须知前附表	7

二、说明	10

三、竞争性磋商文件	10

四、竞争性磋商响应文件的编写	11

五、竞争性磋商响应文件的提交	13

六、竞争性磋商响应文件的评审	14

七、磋商无效的情形	16

八、废标的情形	17

九、确定成交供应商与签订合同	17

十、法律责任	18

十一、诚信管理	18

十二、质疑与投诉	20

十三、验收	20

十四、其他	21

第三章 采购内容及要求	22

第四章 磋商原则和磋商方法	28

第五章 合同主要条款及格式	33

第六章 竞争性磋商响应文件格式	40

# 第一章  磋商公告

- 参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号令）等有关规定，衢州禾诚工程管理有限公司受龙游县溪口林场委托，现就龙游县2024-2025年松材线虫病疫情除治“即现即清”采购项目进行竞争性磋商，欢迎有意向的供应商参加本次采购活动。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：QZHCGL2025-025

- 项目名称：龙游县2024-2025年松材线虫病疫情除治“即现即清”采购项目

- 采购方式：竞争性磋商

- 预算金额（元）：1000000元；

- 最高限价（元）：1000000元；单价最高限价：880元/吨，数量：约1136.4吨（此为估算重量，以最终砍伐数量为准。）

- 采购需求：

- 标项1：

- 预算金额（元）：500000

- 单位：项

- 简要规格描述：详见采购文件第三章：采购内容及要求。

- 备注：除治范围：重点除治溧宁高速灵溪服务区周边，灵山江以东段；351国道石佛村至志堂段以北段等防治区范围枯死松树；其他采购方指定区域。

- 标项2：

- 预算金额（元）：500000

- 单位：项

- 简要规格描述：详见采购文件第三章：采购内容及要求。

- 备注：除治范围：重点除治溧宁高速灵溪服务区周边，灵山江以西段；351国道石佛村至志堂段以南段等防治区范围枯死松树；其他采购方指定区域。

- 合同履约期限：5月至9月（6月15至7-15日为媒介昆虫羽化最高峰期，“暂停即现即清”）。

- 本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、禁止参加本次采购活动的申请人

- 被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/home）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信名单，且在处罚公示期内；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 四、获取竞争性磋商文件

1.报名时间:公告日起至投标截止时间止，上午8:30—11:30；下午14:00—17:30(双休日及法定节假日除外）将（授权委托书、报名者身份证、企业营业执照、投标单位报名表）等上述资料的扫描件（加盖公章）发送至邮箱741053250@qq.com获取招标文件，并电联代理机构（电话：13567065343-558833）。（无需到现场获取招标文件,不接受电话报名)。

2.供应商未提交上述报名资料参与本项目磋商活动的，将被拒绝。

提示：潜在供应商须按规定时间、地址获取竞争性磋商文件，视为依法获取竞争性磋商文件。否则其提交的响应文件将被拒绝。已依法申请获取竞争性磋商文件的潜在供应商不代表已通过资格审查，在资格审查时根据供应商提交的响应文件予以认定。

3.1企业单位提供有效《营业执照》复印件并加盖公章；

3.2法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书扫描件；

3.3供应商未提交上述报名资料参与本项目磋商活动的，采购人有权拒绝其磋商活动。

4.售价：免费。

提示：潜在供应商须按规定时间、地址获取磋商文件，视为依法获取磋商文件。本次招标采用资格后审，获取磋商文件的供应商不一定为合格的供应商。

- 五、提交磋商响应文件时间、开启时间和地址

1.时间：2025年 7 月7 日 9:30 时(北京时间)，逾期送达的拒收。

- 2.地址：龙游县溪口林场三楼会议室。

- 六、公告期限

自本磋商公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

潜在供应商对磋商公告、磋商文件有疑问的，在2025年7 月3日17:00时前以书面形式向采购人和采购代理机构提出询问，逾期提出不予受理。如需修改或补充的，采购代理机构以补充公告形式于2025年 7 月4日17:00时前在浙江政府采购网（其他非政府采购公告）公告。

- 八、磋商文件发布及下载地址

- 浙江政府采购网（其他非政府采购公告）

- 九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：龙游县溪口林场

联系人：王先生

联系方式：13967015790

- 2.采购代理机构信息

- 名称：衢州禾诚工程管理有限公司

- 地址：龙游县龙洲街道竹海南路207号，海龟龙游电商城二楼2-2室

- 联系人：柳女士

联系方式：13567065343

- 质疑联系人：马女士

- 质疑联系方式：13567035833

2025年 6 月24日

# 第二章  供应商须知

# 一、供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：龙游县溪口林场 联系人：王先生 联系方式：13967015790 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：衢州禾诚工程管理有限公司 联系人：柳女士 联系方式：13567065343 地址：龙游县龙洲街道竹海南路207号，海龟龙游电商城二楼2-2室 |
| 3 | 项目名称及编号 | 龙游县2024-2025年松材线虫病疫情除治“即现即清”采购项目（项目编号：QZHCGL2025-025) |
| 4 | 预算价 | 1000000元；（标项一500000元）（标项二500000元） |
| 5 | 最高限价 | 1000000元；单价最高限价：880元/吨，数量：约1136.4吨（此为估算重量，以最终砍伐数量为准。）供应商应按此最高限价并结合企业自身情况及管理经验自主报价，磋商响应报价不得超过最高限价，否则作废标处理。 |
| 6 | 磋商范围 | - 详见磋商文件“第三章 采购内容及要求”。 |
| 7 | 磋商响应报价范围 | - 1.本项目最高限价：标项一500000元、标项二500000元，单价最高限价880元/吨。投标人应按此最高限价并结合企业自身情况及管理经验自主报价，报价不得超过最高限价，否则作为废标处理。 - 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 - 3.报价应包含完成本项目所需的全部费用，包括但不限于枯死松树采伐、集材、造材、运输、伐桩处理以及松枝清理费、招标代理费、人员工资、机械材料、利润、税金、测量、勘察、保险等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。如有漏项，视为已包含在其它项目中。 |
| 8 | 申请人资格要求 | 详见“第一章 磋商公告”。 |
| 9 | 获取磋商文件 | 详见“第一章 磋商公告”。 |
| 10 | 磋商语言 | 中文。 |
| 11 | 磋商有效期 | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 12 | 资格审查 | 资格后审。 |
| 13 | 构成磋商文件的其他材料 | 补充、更正公告。 |
| 14 | 询问与答复 | 潜在供应商对磋商公告、磋商文件有疑问的，在2025年7月 3 日17:00时前以书面形式向采购人和采购代理机构提出询问，逾期提出不予受理。如需修改或补充的，采购代理机构以补充公告形式于2025年7月 4日17:00时前在浙江政府采购网公告。 |
| 15 | 开标时间和地点 | 详见“第一章 磋商公告”。 |
| 16 | 是否需要提供样品 | ☑不需要 □需要 |
| 17 | 是否接受联合体磋商 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 18 | 是否允许转包与分包 | ☑不允许 □允许 |
| 19 | 是否允许进口产品 | ☑不允许 □允许 |
| 20 | 踏勘现场 | ☑不组织【请自行踏勘，不统一组织】 □组织 |
| 21 | 是否允许递交备选方案 | ☑不允许 □允许 |
| 22 | 投标保证金 | ☑不需要 □需要 |
| 23 | 履约保证金 | ☑不需要 □需要 1.缴纳金额：成交供应商须向采购人缴纳，为合同价格的1.0%； 2.缴纳方式：汇票/支票/银行转账/银行保函/保险公司保函； 3.缴纳时间：本项目中标通知书发出后合同签订前缴纳； 4.退还条件：验收合格通过后7个工作日无息退还。 |
| 24 | ▲响应文件份数 | 1.竞争性磋商响应文件一式3份，其中正本1份、副本2份（三份密封一袋）；竞争性磋商响应文件由资格、商务技术和报价部分组成，合订成一册，采用A4幅面纸张打印装订，密封一袋；并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，以正本为准。 2.竞争性磋商响应文件采用活页装订的按无效标处理。（活页装订是指用卡条、抽杆夹等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。 |
| 25 | 响应文件密封件 | 标函袋密封件1个。【响应文件所附原件单独装袋无需密封（如有）】 |
| 26 | 签字或盖章要求 | 磋商响应文件封面按磋商文件第六章“竞争性磋商响应文件格式”规定处格式要求签字或盖章。 |
| 27 | 采购方式 | 竞争性磋商。 |
| 28 | 磋商小组的 组建 | 磋商小组构成：成员为3人及以上单数，评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定抽取。 |
| 29 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 30 | 面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准 | ☑本项目为专门面向中小企业采购，小微企业不享受价格折扣优惠。 □非专门面向中小企业采购项目，小微企业报价给予10%（工程项目为5%)的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 31 | 行业划分标准和对应所属行业 | 项目属性：服务类；采购标的对应所属行业：林业。 中小企业行业划分标准：营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 32 | 确定供应商 | 确定1个成交供应商，成交结果在浙江政府采购网公告，公告期限为 1 个工作日 |
| 33 | 是否退还响应文件 | 已拆封的响应文件概不退还，未拆封的响应文件供应商可收回。 |
| 34 | 签订合同时间 | 成交通知书发出后30日内。 |
| 35 | 采购信息发布媒体 | 浙江省政府采购网 |
| 36 | 解释权 | 本文件的解释权属于采购人 |

# 二、说明

- 编制依据

参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关采购管理的规定，编制本磋商文件。

2.定义

2.1“采购人”系指“龙游县溪口林场”。

2.2“供应商”系指向采购人提交磋商响应文件的供应商。

2.3“采购代理机构”系指“衢州禾诚工程管理有限公司”。

2.4“货物”系指按本磋商文件中采购人所要求的设备。

2.5“服务”系指供应商按磋商文件规定为采购人提供货物的相关服务。

2.6“产品”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人（使用单位或买方）提供一切仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.7“▲”系指按本磋商文件要求供应商必须实质性响应的条款，有任何一项缺失或非实质性响应即刻取消其磋商资格。供应商自行承担其参加磋商所涉及的一切费用。

3.采购方式

3.1采购组织形式自行采购委托代理。

3.2采用竞争性磋商采购方式。

4.联合体

本项目不接受联合体磋商。

5.转包与分包

本项目不允许转包和分包。

# 三、竞争性磋商文件

6.竞争性磋商文件的组成

6.1竞争性磋商文件用于阐明所需采购磋商程序和合同主要条款。竞争性磋商文件由下述部分组成：

(1)磋商公告

(2)供应商须知

(3)采购内容及要求

(4)磋商原则和磋商方法

(5)合同主要条款

(6)竞争性磋商响应文件格式

7.竞争性磋商文件的澄清与修改

7.1供应商对竞争性磋商文件如有疑点，可要求澄清。按磋商公告中的规定时间前在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公布答复，请所有获取磋商文件的供应商必须注意。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，以补充文件的形式在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公布，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

8.▲特别说明：

8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的政府采购活动。

8.2供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等，不为该供应商所拥有。

8.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

8.5供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在响应文件中予以特别说明，否则，采购人可以拒绝其响应文件。

# 四、竞争性磋商响应文件的编写

9.要求

9.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视其为虚假响应，其响应将被否决。

9.2报价

9.2.1本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。在磋商后根据磋商情况（包括细化采购方案和要求，增补部分采购内容等），供应商须最终报价。磋商报价应为供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付的全部价款，包括但不限于枯死松树采伐、集材、造材、运输、伐桩处理以及松枝清理费、招标代理费、人员工资、机械材料、利润、税金、测量、勘察、保险等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。如有漏项，视为已包含在其它项目中，单价不作调整。

9.2.2报价清单中数量有变化时,据实调整,但单价不变。

10.竞争性磋商响应文件语言

竞争性磋商响应文件应用中文书写。竞争性磋商响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.竞争性磋商响应文件的组成

▲竞争性磋商响应文件由资格部分、商务技术部分及报价部分三部分组成。包括但不限于以下内容（封装形式：一正二副，封装成一袋）：

##### 11.1 ▲资格部分

- （1）▲供应商基本情况表；（附件1）

- （2）▲提供有效的《营业执照》复印件并加盖投标人公章；

- （3）▲符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（附件2）

- （4）▲提供《中小企业声明函》或监狱企业声明函（监狱企业须提供）或残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位须提供）；（附件3）

- 11.2 商务技术部分

- （1）磋商函；（附件4）

- （2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；（附件5）

- （3）企业业绩；（附件6）

- （4）拟派项目团队人员情况；（附件7）

（5）实施方案

- （6）拟投入设备；

- （7）技术路线与方法；

- （8）服务承诺；

- （9）供应商认为需要提供的其他相关资料。

11.3 报价部分

- （1）▲首次报价表；（附件8）

（2）▲最终报价表；（附件9）（此表无需在制作竞争性磋商响应文件时填写，但供应商须提前打印并签字加盖公章，作为磋商过程后最终报价时填写。此表填写后需单独装入信封在规定时间递交工作人员）

以上文件组成磋商响应文件。供应商应对磋商文件作出实质性响应，该项内容将作为投标的重要指标。一旦开标后，经审核确定投标资格和技术能力不能响应磋商文件要求，则供应商即刻被废标或被拒绝进入报价阶段。

12.竞争性磋商响应文件有效期

12.1竞争性磋商响应文件从磋商响应文件递交截止时间之日起90个日历天内有效。

12.2特殊情况下采购人可于竞争性磋商响应文件有效期届满前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购人规定的期限内以书面形式予以答复。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改竞争性磋商响应文件。

13.竞争性磋商响应文件的格式

13.1供应商的竞争性磋商响应文件由资格、资信商务技术和报价部分组成，并按以下要求制作，否则视为无效响应：

13.2竞争性磋商响应文件一式3份，其中正本1份、副本2份；竞争性磋商响应文件由资格、商务技术和报价部分组成合订成一册，采用A4幅面纸张打印装订，密封一袋；并在封面标明“正本”“副本”字样。正本与副本如有不一致，以正本为准。

13.3竞争性磋商响应文件应由供应商的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.4响应使用货币为人民币。

13.5供应商应提交证明其拟供采购内容符合竞争性磋商文件要求的相应材料，该材料可以是文字资料、图纸和数据，并须提供主要技术要求的详细描述。

13.6竞争性磋商响应文件的正本和副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖供应商公章。

13.7全套竞争性磋商响应文件应无涂改和行间插字，除非是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法人代表或授权代表签署并加盖公章。

13.8未按本须知规定的格式填写竞争性磋商响应文件或竞争性磋商响应文件字迹模糊不清的，其响应将被拒绝。

13.9所有资格证明文件复印件均须在有效期内。

# 五、竞争性磋商响应文件的提交

14.竞争性磋商响应文件的密封、标记和递交

14.1供应商应将竞争性磋商响应文件的正本和副本分别装订成册，密封成一袋，并标明供应商名称、磋商项目名称及“正本”或“副本”字样。竞争性磋商响应文件未密封将导致响应被拒绝。

14.2竞争性磋商响应文件外封面应注明“χχ（指响应文件规定的递交截止时间）之前不得开启”的字样，并加盖供应商公章，法人代表或其授权代表签字。

- 外层包装格式（密封处加盖供应商公章）

龙游县2024-2025年松材线虫病疫情除治“即现即清”采购项目 竞争性磋商响应文件 （资格部分、商务技术部分、报价部分） 项目编号： 供应商名称：（盖章） 法定代表人或授权委托人（签字或盖章） 供应商地址： 在 年 月 日 时 分之前不得启封

14.3如果未按上述规定进行密封和标记，采购人将不承担由此造成的对竞争性磋商响应文件的拒绝或提前拆封的责任。

14.4竞争性磋商响应文件应在公告中规定的截止时间前送达，逾期送达的竞争性磋商响应文件为无效竞争性磋商响应文件， 将被拒收。

14.5供应商在响应截止时间前，可以对所提交的竞争性磋商响应文件进行修改或者撤回，并书面通知采购人。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为竞争性磋商响应文件的组成部分。

# 六、竞争性磋商响应文件的评审

15.评审、磋商时间

15.1 在磋商公告中所规定的时间、地点评审。

15.2 开标会议由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加，并签到。所有供应商应派拟任项目负责人或授权代表参加磋商。（供应商授权代表参加开标的须携带身份证原件、授权委托书到开标现场备查）。

15.3 记录人将开标一览表内容分项记录，由供应商法定代表人或授权代表签字确认。

16.组建磋商小组

16.1采购人根据项目的特点依法组建磋商小组，磋商小组成员共3人。磋商小组负责对竞争性磋商响应文件进行评审和比较，并出具评审结果。

17.资格性检查和符合性检查

17.1资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，在对竞争性磋商响应文件详细评估之前，磋商小组将依据供应商提交的竞争性磋商响应文件按供应商须知前附表所述的资格标准对供应商进行资格审查。如果供应商不满足竞争性磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的， 其竞争性磋商响应文件将被否决。

17.2符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，磋商小组还将从竞争性磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同规定的范围、质量；(2)实质性违背竞争性磋商文件，限制了采购人的权利和供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其他做出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的竞争性磋商响应文件将不进行详细评审，其磋商响应性文件将被否决。

18.竞争性磋商响应文件的详细评审

18.1对所有供应商的评审，都采用相同的程序和标准。评审过程将严格按照竞争性磋商文件的要求和规定进行。

18.2有关竞争性磋商响应文件的审查、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任何供应商或与上述磋商工作无关的人员。

18.3供应商任何试图影响评委会对竞争性磋商响应文件的评审、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其磋商响应文件被否决。

18.4磋商小组将对竞争性磋商响应文件进行检查，以确定竞争性磋商响应文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

18.5 算术错误将按以下方法更正：

(1)竞争性磋商响应文件中评审一览表(首次报价表)内容与竞争性磋商响应文件中明细表内容不一致的，以评审一览表(首次报价表)为准。

(2)竞争性磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本导致竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)如果供应商不接受按上述方法对竞争性磋商响应文件中的算术错误进行更正，其磋商响应文件将被否决。

19.竞争性磋商小组在评审过程中发现有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

20.磋商小组决定磋商的响应性只根据竞争性磋商响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

21.竞争性磋商响应文件的澄清

对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式或口头形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当在磋商小组规定的时间内以书面形式做出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

22.比较与评审

22.1磋商小组将按竞争性磋商文件第四章规定的磋商原则和磋商方法，对资格性检查和符合性检查合格的竞争性磋商响应文件进行资信商务技术部分和报价部分详细评审，进行综合打分。

22.2 若供应商的报价明显低于其他报价，使得其项目报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量或诚信履约的，供应商应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，否则其响应文件将被否决。

22.3磋商小组应当从质量和规格均能满足竞争性磋商文件实质性要求的供应商中，按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人，并进行排名。

# 七、磋商无效的情形

23.实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效磋商。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商。如发生下列情况之一的，其响应文件视为无效：

23.1响应文件逾期送达的；

23.2不具备磋商文件规定的资格要求；

23.3响应文件有应盖而未盖公章、应签字而未签字；未按规定装订、密封、未有效授权的；

23.4磋商响应文件中有▲处条款供应商未作实质性响应的；

23.5供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，不能合理说明原因并提供证明材料的；

23.6响应文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

23.7报价超出采购预算价的；

23.8提供虚假材料谋取成交的；

23.9不符合法律法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

# 八、废标的情形

24.采购中，出现下列情形之一的，应予废标。废标后，采购人应将废标理由通知所有供应商：

24.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.2符合专业条件的磋商响应方或对磋商文件作实质性响应的磋商响应方不足三家的；（特别说明：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)，在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有1家的，采购人(项目实施机构)或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。）

24.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.4供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.5因重大变故，采购任务取消的。

# 九、确定成交供应商与签订合同

25.确定成交供应商准则

25.1本项目采用综合评分法，评审出得分最高的3名成交候选人。

25.2采购人原则上应确定排名第一位的成交候选人作为成交供应商。

25.3 采购人只对评审结果负责，不对评审结果做任何解释。

26.成交通知

26.1采购人确定成交供应商后应及时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

26.2《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

27.签订合同

27.1采购人、成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30日内，根据竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商竞争性磋商响应文件的内容签署服务采购合同，双方所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

27.2竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，与合同具体条款具有同等法律效力。

27.3排名第一的成交候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同或未能在规定时间内与采购人签订合同的，或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新招标。对于无正当理由放弃中标的中标候选人，采购人可以要求其赔偿实际损失。

- 付款方式：

- 1.采购方完成自查验收并经上级拨款到位后支付合同价的70%；

- 2.根据林业水利局时间按排，组织核查后，支付至合同总价的100%。

- 注：①最终疫木除治吨数以定点处理企业过磅吨数为准。

- ②最终的结算价格以定点处理企业过磅吨数乘以成交单价，扣除相应款项，得出结算款。按上级验收规定最终确定支付款。

- ③支付款凭乙方提供的正式发票和验收清单票据，在相关单位完成审核审查后支付。

- ④疫木松枝量低于清理总量15％的，其中，比例在10％—14.9％的，按不足百分点数（取一位小数点）扣除采购结算款；比例在10％以下的，按不足百分点数（取一位小数点）两倍扣除采购结算款。

29.采购代理服务费

29.1本项目招标代理费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家计委计价格〔2002〕1980号）文件标准收费额计取，不足3000元按3000元计取，由成交供应商支付，在领取成交通知书时交与招标代理机构。

- 29.2评委费（如有）按实结算，由成交供应商支付。

- 29.3若出现终止采购情形的，上述费用由采购人支付。

# 十、法律责任

30.供应商有下列情形之一的，处以采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

30.1提供虚假材料谋取成交的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.3与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通的；

30.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在磋商过程中与采购人进行协商磋商、不按照磋商文件和成交供应商的磋商响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

30.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# 十一、诚信管理

31.供应商有下列情形之一的，依据《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件第三十八条和第三十九条的规定记录不良行为、黑名单及处罚。

31.1第三十八条 注册供应商有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应按不良行为记入该注册供应商诚信档案中：

（一）开标后擅自撤回采购响应文件，或扰乱开标现场，影响采购活动继续进行的；

（二）中标、成交后无正当理由拒绝签订采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（三）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

（四）中标、成交后，将采购合同转包或擅自分包给其他供应商的；

（五）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（六）擅自降低产品质量等次和售后服务，或以次充好、偷工减料的；

（七）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或询标、谈判时的承诺；

（八）在供应商库中发布的产品服务信息或在政府采购网上宣传的信息与实际明显不符，或故意误导采购人的；

（九）不按规定或不及时变更供应商库中的有关信息的；

（十）1年内在全省被质疑或投诉累计分别在20和10次以上且60%以上被驳回的，或恶意举报给采购人或采购代理机构造成损害的；

（十一）各级财政部门认定的其他有违诚实信用的行为。

31.2第三十九条  注册供应商有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应向同级主管部门书面报告，并提请主管部门将其列入“黑名单”或者依法作出处罚；各级主管部门在依法处罚的同时，应将该情况按不良行为记入该供应商诚信档案中，同时将该供应商列入“黑名单”公开曝光：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或提供其他不正当利益，或因此被其他国家机关立案查实的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）哄抬、操纵采购报价，或采购价格（包括产品及其配件、试剂、耗材等价格）明显高于市场平均价的；

（七）提供虚假材料骗取注册供应商资格的；

（八）伪造《浙江省采购注册供应商信息登记表》的；

（九）销售或发布法律法规禁止销售的商品、服务和其他违法信息的；

（十）其他违反法律法规和采购管理有关规定的行为的。

# 十二、质疑与投诉

32.质疑提出

32.1参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关法律法规规定。

32.2供应商提交的质疑函与投诉书应参照财政部《政府采购供应商质疑函范本》《政府采购供应商投诉书范本》要求。

32.3供应商认为磋商公告、磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.4质疑提出起算日期：

32.4.1对磋商公告和磋商文件提出质疑的，自公告发布后的第4个工作日开始计算，且应当在磋商截止前24小时前提出，否则，被质疑人可不予受理。

32.4.2对磋商开启有异议的，应当在开启现场提出，采购人当场作出答复。

32.4.3对磋商过程提出质疑的，质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算。

32.4.4对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。

32.4.5供应商逾期提出质疑的，采购人或采购代理机构均不予受理和答复。

32.5采购人拒绝受理未参加本项目报名或已报名但未提交响应文件的供应商对磋商公告、磋商文件、评审过程、评审结果的质疑。

- 32.5.1质疑处理

采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 32.5.2投诉

质疑供应商对采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向龙游县林业水利局投诉。若对质疑答复不满意的，应当自答复的次日起15个工作日内向龙游县林业水利局投诉。

# 验收

33、验收

33.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 、                           十四、其他

34.解释权：本磋商文件是依据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定编制的，解释权属采购人。

35.联系方式：所有与采购有关的函电请按下面联系，其他任何方式或信息来源均无效。

通讯地址：衢州禾诚工程管理有限公司

联系人：柳女士

项目联系方式：13567065343

公告网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江省政府采购网）

36.落实政府采购政府需满足的要求

36.1小微企业

36.1.1可享受中小企业扶持政策的条件

依照财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020）46号)规定，中型、小型和微型企业参加政府采购活动的须提供《中小企业声明函》（格式见附件14），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

(1)在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

(2)在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

(3)在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

36.1.2中小企业划型标准

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业(2011）300号)确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

36.1.3中小企业行业划分标准和对应所属行业

详见供应商须知前附表。

36.1.4不可享受中小企业扶持政策的情形

1)监狱企业、残疾人福利性单位属于小型微型企业的，不重复享受小微企业优惠政策。

2)事业单位和社会组织不属于企业。参加货物采购项目，其提供的货物属于中小企业制造的，可以享受该办法规定的中小企业扶持政策。参加工程、服务采购项目不享受小微企业扶持政策。

36.2监狱企业

（1）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件精神,监狱企业视同小微企业。

（2）监狱企业应当提供《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则不予认可。

36.3 残疾人福利性单位

（1）根据财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件精神,残疾人福利性单位视同小微企业。

（2）残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》,否则不予认可。

# 第三章  采购内容及要求

一、总则

根据上级部门文件精神和5月17日全省松材线虫病疫情防控集中除治“百日攻坚”总结暨“即现即清”动员部署视频会议要求，为确保实现龙游县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划目标任务，按照“全面清、常年清、清彻底”的防治要求，结合我县松材线虫病防控工作实际，现在疫木“集中除治”的基础上，组织开展“即现即清”工作。

二、服务内容

1.基本情况：

| - 项目名称 | - 区域范围 | - 数量 | - 单价最高限价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 龙游县2024-2025年松材线虫病疫情除治“即现即清”采购项目 - 标项（一） | - 重点除治溧宁高速灵溪服务区周边，灵山江以东段；351国道石佛村至志堂段以北段等防治区范围枯死松树；其他采购方指定区域。 | - 约568.2吨 | - 880元/吨 |  |
| - 龙游县2024-2025年松材线虫病疫情除治“即现即清”采购项目 - 标项（二） | - 重点除治溧宁高速灵溪服务区周边，灵山江以西段；351国道石佛村至志堂段以南段等防治区范围枯死松树；其他采购方指定区域。 | - 约568.2吨 | - 880元/吨 |  |

2.清理对象：

全面清理辖区范围内的所有枯死松树。不得采伐正常活松树、非松科植物、已腐烂松树或枯死两年以上松树。清理队擅自采伐杂木、鲜活松树等，按照涉嫌盗伐、滥伐林木罪进行调查和处罚，确有清理过程中无法避免砸坏的杂木、活松树，不得混入过磅枯死松木中滥竽充数。要严格执行松疫木除治性采伐管理规定，清理前及时做好采伐作业设计，足额审批枯死松树清理采伐证。

3.清理质量：

（1）伐桩处理：伐除枯死松树后，应控制伐桩不高于地面5cm。

（2）枝桠处理：收集所有直径1cm以上，大头直径5cm以下的枯死松树枝桠，运至疫木定点处理企业做除害处理，枝桠需与主干分开装运，分开过磅，枝桠重量不得少于清理总重量的15%。

（3）主干、树梢处理：主干、树梢需全部带下山，运至疫木定点处理企业做除害处理，不得因各种原因遗漏山场。

4.清理要求：

枯死松树，要求彻底清理，不论山高路远、零散孤立，还是采伐困难地带，都不得借故不作清理。严禁借枯死松树清理之名采伐鲜活松木、杉木、杂木。确有清理过程中无法避免砸坏的杉木、杂木，不得混入清理的松材之中。严禁松材、松枝桠让农户运回自行处置。清理队擅自采伐杂木、鲜活松木等，按照盗、滥伐进行调查和处罚。每组清理专业队伍需指派专人下载并使用“浙江数字森防”软件，按照招标方和县林业水利局要求，通过数字森防APP平台进行疫木砍伐上报，具体操作以数字森防APP为准。

5.标段设置：为确保清理质量和进度，国有林场可跨乡镇组织开展“即现即清”工作，单个标段（合同）清理量设置不受限。

6.清理单价：清理单价包括采伐、造材、伐桩处理、枝桠处理、人工搬运、运输、安全（保险）、税收及监测管理费（40元/一吨）等费用，即包括自疫木采伐至运入疫木定点处理企业整个清理过程的费用。考虑到本次“即现即清”重点清理区域多为高山远山，疫木分散，清理难度大、成本高，因此国有林场参照本县域最高880元/一吨进行最高限价控制（详见附件）。

7.清理时限：5月至9月（6月15-7月15日为媒介昆虫羽化最高峰期，暂停“即现即清”）。

8.方式方法：“即现即清”是指在集中除治后，又发现零星死亡或零星出现松材线虫病感染症状的松树时，及时采伐，并就地、就近进行除害处理的处置方式。适用范围及作业要求按照《浙江省松材线虫病疫木“即现即清”除治技术方案（试行）》执行。

9.组织形式：原则上由国有林场组织开展全县域范围内的“即现即清”工作。

10.日常巡查和报告

主要任务是通过巡查及时发现并报告病枯死木情况，巡查方式主要包括人工巡查和无人机巡查，两者可结合，互为补充，巡查结果通过“数字森防”应用场景上报。

（1）人工巡查：建立以护林员为主体的林业有害生物测报员队伍，定期开展巡查，在巡查中若发现疫情，要实时通过“数字森防”手机APP上报，要求发现一株上报一株。

（2）无人机巡查：乡镇、国有林场可自行组织或委托第三方，通过无人机巡查，定期展开疫情调查统计，及时上报巡查数据。

11.安全责任

“即现即清”疫木除治单位对清理工作的安全（包括防火）负全责，必须落实清理作业人员不低于50万元/人保额的意外伤害保险，出现安全问题（包括对第三方造成的安全伤害）均与县林业水利局、乡镇（街道）、国有林场无关。

12.疫木除治和处理

疫区内松木只能进行除治性采伐，除治采伐相关技术标准见国家林业和草原局颁布的《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》。“即现即清”是在《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》的基础上，要求对采伐的疫木必须当日采伐、就地处置，疫木清理及处置方式必须通过“数字森防”手机APP实时上传。

（1）粉碎处理：就地就近使用粉碎机对疫木和直径超过1厘米的枝桠进行粉碎，粉碎物短粒直径不超过1厘米。

（2）烧毁处理：就地烧毁采伐清理的疫木及直径超过1厘米的枝桠，实行全过程现场监管，落实安全生产责任，确保用火安全、人员安全。

（3）打包处理：使用钢丝直径≥0.12毫米、网目数≥20目的钢丝网罩，严密包裹采伐清理的疫木及直径超过1厘米的枝桠，做好标识并进行锁边。

（4）严格检疫执法：“即现即清”阶段要做到发现一株，清理一株，当日发现，立即就地、就近除害处置，严防疫情扩散传播。要强化联防联控，不断加大对疫木定点加工企业、木材加工企业、包装加工企业、农村农户房前房后等的日常巡查，做到外防输入，内防扩散，切实加强疫源封控、监管，坚决切断疫情传播途径。要严格落实疫区和疫木管理制度，严厉打击非法采伐、运输、加工、经营和使用疫木及其制品等违法违规行为。

13.疫木收购：

（1）疫木按松材、松枝分开收购。疫木定点企业根据疫木不同类型以市场价收购。小头直径5厘米（含）以上的松疫木材，大头直径5厘米以下且不带新鲜松针的枝桠。浙江恒鑫电力有限公司、浙江金龙再生资源股份有限公司、龙游聚农热能有限公司等定点企业负责收购松疫木材、枝桠。

（2）松疫木返农款：自2022年12月起取消260元/吨松疫木返农款。

（3）监测、监管费：枯死松木清理政府采购招标控制价（清理单价）包含40元/吨的监测监管费（含监测监管、采伐验收等内容），在项目实施过程中或验收完成后支付。

14.疫木运输：

疫木处理联系单由采购方林业干部签发，村级签字盖章。建立清理单位、林业干部、联村干部和村监管干部、专职监督员的监管微信群，将枯死松木清理前、中、后现场对比照片，疫木运送下山、装车、发车（含车牌号）、过磅等图片或视频发群备查。定点处理企业凭随车同行的疫木联系单收购疫木，过磅单净重栏加盖企业公章（疫木入库专用章），注明疫木类型（松材、松枝），并建立收购台账。发现疫木安全利用定点企业混淆清理单位、疫木类型和虚构疫木数量等行动，将按有关规定从严处理。运输人员要按照数字森防APP平台要求进行疫木运输上报，具体操作以数字森防APP为准。

15.监测、监管费：枯死松木清理政府采购招标控制价（清理单价）包含40元/吨的监测监管费（含监测监管、采伐验收等内容），在项目实施过程中或验收完成后支付。

16.清理流水台账：

清理专业队必须建立枯死松木清理流水台账，每天详细记录清理地点、数量、重量、疫木去向等内容，并由相关责任人员签字确认。

17.人员配置要求

中标单位在清理队伍人员配置中，各清理队不少于2支作业组，每组作业组10人以上进行正常作业，并要指定2名以上专人负责监督清理质量，对于清理人员少、班组人员搭配不合理、进度缓慢等问题，采购单位有权处理负责人，限期整改。

三、商务要求

1、履约保证金：本项目不收履约保证金。

2、付款方式：

- 1.采购方完成自查验收并经上级拨款到位后支付合同价的70%；

- 2.根据林业水利局时间按排，组织核查后，支付至合同总价的100%。

注：①最终疫木除治吨数以定点处理企业过磅吨数为准。

②最终的结算价格以定点处理企业过磅吨数乘以成交单价，扣除相应款项，得出结算款。按上级验收规定最终确定支付款。

③支付款凭乙方提供的正式发票和验收清单票据，在相关单位完成审核审查后支付。

④疫木松枝量低于清理总量15％的，其中，比例在10％—14.9％的，按不足百分点数（取一位小数点）扣除采购结算款；比例在10％以下的，按不足百分点数（取一位小数点）两倍扣除采购结算款。

3、质量核查、验收

（1）自查验收：各乡镇（街道）要按政府采购合同要求组织开展自查验收。采取山顶模式，即检查从山顶到山脚，清理质量不达标或有零星漏清枯死松树的，要责令清理单位返工清理，并根据自查情况计算各标段（合同）合格率；对发现砍伐活松木或其他林木的，每发现一处扣款1000元；对以阔叶树、杂木或涉松项目松木冒充疫木等违法行为，视其重量从除治费用中扣除相应款项的3倍。验收材料经乡镇分管领导、主要领导签字确认后上报县林业水利局。      （2）县级核查验收。县林业水利局委托第三方机构对各乡镇（街道）的自查验收情况进行抽样核查，每标段（合同）抽查不少于3处清理山场（点），计算各乡镇（街道）、各标段（合同）合格率。

特别说明

▲成交供应商在项目实施中，保证严格按照法律法规以及业主单位的要求规范施工，做好一切防护措施，确保人、财、物安全，出现项目实施过程中的安全事故及火灾等，一切经济、法律等责任由中标供应商全部承担。

# 第四章 磋商原则和磋商方法

- 一、磋商原则

1.本次竞争性磋商本着公平、公正、科学、择优的原则，邀请各报价方参加报价。

2.磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求，对供应商的响应性文件进行认真评审；磋商小组对响应性文件的评审仅依据响应性文件本身，而不依据响应性文件以外的任何因素。

3.磋商小组按照统一的磋商原则和磋商方法，用统一标准对所有响应性文件进行评审。

- 二、磋商程序

1.初步评审

（1）磋商小组对各响应性文件进行资格性和符合性检查

磋商小组将依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应性文件中的资格证明、同类项目的业绩等方面进行资格性审查；符合性评审即文件应实质上响应竞争性磋商文件的要求，与竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留；磋商响应文件是否有大的缺项、漏项。如果供应商对竞争性磋商文件中的主要条款做出变更，应在磋商文件中有文字说明其原因和理由。

报价有算术错误的，竞争性磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应文件被否决。

A.磋商文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

B.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（2）磋商小组将确定不具备投标资格和未实质性响应的响应文件为无效，报价方不能通过修改或撤销不符之处而使其响应文件改为有效。磋商小组将对具有实质性响应的文件进行磋商、评审、打分。

2.响应文件符合性审查

（1）磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

（2）在资格性和符合性审查同时，对属于不合格供应商或者磋商无效的供应商，磋商小组必须提出不合格或者磋商无效的事实依据，并出具不合格或者磋商无效说明，供应商签字确认。供应商签字确认后磋商小组全体成员签字。供应商拒绝签字确认的不影响磋商小组做出的不合格或无效磋商裁定。

（3）如果确定供应商无资格履行合同，其磋商将被拒绝。

（4）资格审查和符合性审查不符合的响应文件将不再进行后续资信、技术评审。

3.响应文件资信、技术评审

（1）按照磋商文件要求，审查供应商所投服务承诺及要求，对资信商务技术部分进行评价和比较，并记录实质性响应、技术偏离等事项。

（2）磋商小组认为供应商的响应文件如有疑问的，将对供应商进行询标，供应商要向磋商小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复；供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

（3）在评审过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为磋商无效处理。

4.磋商报价

（1）磋商小组所有成员采用集中就龙游县2024-2025年松材线虫病疫情除治“即现即清”采购项目进行磋商，以递交竞争性磋商响应性文件的时间先后决定磋商顺序。磋商时先听取由供应商拟派的项目负责人就本项目重点内容及报价进行磋商，磋商过程中由磋商小组成员提出相关问题，并由供应商拟派项目负责人进行回复与承诺。

（2）在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的信息，为明确本次采购项目的各项技术要求，各供应商应接受磋商小组可能多次的询问、质疑和磋商，如供应商不接受磋商小组的询问、质疑和磋商，其磋商无效。

（3）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内进行最终报价，所有供应商派代表到场现场开标，评审及合同签署中应以最终报价表为准，最终报价表是供应商响应文件的有效组成部分。（注：供应商需提前准备空白并签署盖章的最终报价表，以便最终报价时填写，最终报价表格式见附件12）提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.磋商报价计分

（1）本评标办法采用综合评分法，由商务技术分和报价分合计组成，其中商务技术分80分、报价分共20分；满分为100分。

（2）经初步评审合格的响应文件，竞争性磋商小组根据竞争性磋商文件确定的评审标准和方法，对其做进一步评审、比较、打分。

（3）磋商小组成员首先分别对每个供应商磋商响应文件中商务技术部分进行评审打分，然后计算出算术平均值（保留2位小数），即为供应商的商务技术得分，最后计算最终报价，计算公式：磋商报价得分=（评标基准价／供应商最终报价）×价格权值[20%]×100，综合得分=商务技术分+报价分，以综合得分由高到低进行排序后推荐三名成交候选人；采购人原则上应确定排名第一位的成交候选人作为成交供应商。(得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。综合得分且磋商报价相同的。依据供应商的磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名确定成交候选人)，并提交评审结果。（如第一中标候选人放弃或公示期间取消中标资格，由第二中标候选人直接替换，排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。）

- 三、注意事项

## 6.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；磋商小组可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组应将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

四、评分细则

| 评标内容 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 本项目预算价：100万元（人民币），单价最高限价880元/吨 其中：标项（一）50万元、标项（二）50万元 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×10，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，为无效投标文件。 | 0-20分 |
| 企业业绩 | 投标人自2023年1月1日起（以合同签订时间为准），完成过类似林业有害生物防治项目的，每提供一个业绩得1分，最高得2分。 注：须提供合同及中标通知书原件复印件并加盖公章，否则不得分。 | 0-2分 |
| 拟投入设备 | - 投标人具有吊装无人机（载重75公斤以上）的每架得2分，最高得4分； 注：须提供无人机的购买发票复印件并加盖投标人公章，如租赁设备须备提供租赁合同原件扫描件并加盖投标人公章，不提供则不得分。 | 0-4分 |
| 拟派项目团队人员情况 人员配备 情况 | 拟投入本项目组人员满足招标文件要求的各清理队不少于2支作业组，每组作业组10人以上进行正常作业的得2分，每组作业组各增加1名人员加1分，本项最高得5分。（需提供人员名单及对应保险单，并加盖投标人公章，不提供则不得分） | 0-5分 |
|  | 根据投标人拟派的项目团队人员的技术职称、专业素质、经验等情况，由评委比较后酌情打分（0-3分）。 投标人拟派人员技术职称、专业素质、经验等都完全符合并满足项目需求，人员实力综合强的得3分，拟派人员基本符合项目需求的得2分，拟派人员综合实力一般的得0-1分。 | 0-3分 |
| 实施方案 | 项目实施方案中需包含但不限于以下内容： 1.对当地松材线虫病病因及症状的分析（0-4分）； 2.项目重难点分析（0-4分）； 3.项目总体思路（0-4分）； 4.项目组织机构设置和人员配备（0-4分）； 5.项目实施步骤（0-4分）； 6.项目质量管控措施（0-4分）； 7.项目工作任务详细分析（0-4分）； 8.确保项目按期完成的工作进度计划（0-4分）； 9.提供本项目所需设施设备保障计划（0-4分）； 10.本项目在实施过程中人员培训方案（0-4分）； 11.本项目在实施过程中人员管理及考核方案（0-4分）； 12.对突发事件的应急抢险方案（0-5分）； 13.对本项目的合理化建议（0-4分）； 14.对于本项目在林区作业中的防火及安全方案（0-4分）。 供应商编制的实施方案每项内容是否完整、合理、具有针对性，每缺少一项内容扣4分，每有一项内容不完整或不合理或针对性不强扣0-4分，扣完为止。 | 0-57分 |
| 技术路线与方法 | 技术路线与方案需包含但不限于以下内容： 1.资料收集计划（0-2分）； 2.详细调查安排（0-2分）； 3.拟采用技术及工作布置（0-2分）。 供应商编制的技术路线与方法每项内容是否完整、合理、具有针对性，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容不完整或不合理或针对性不强扣0-2分，扣完为止。 | 0-6分 |
| 服务承诺 | 质量保证措施（0-3分）； | 0-3分 |

五、开评标程序

7.主持人宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

8.工作人员确认供应商法定代表人或授权委托代理人资格及到场等情况。

9.工作人员检查各供应商的标函密封、标记情况。

10.启封各供应商的磋商响应文件，送磋商小组进行独立评审。如有疑问，可对供应商进行询标，供应商要向磋商小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。评委对各供应商打资信及技术分。

11.磋商小组所有成员采用集中与单一供应商就本项目重点内容及报价进行磋商，以递交竞争性磋商响应性文件的时间先后决定磋商顺序。磋商过程中，不公布资信商务技术评分分值，只公布资信技术部分未通过的原因，所有供应商首次报价和磋商中报价均不公开。

12.磋商结束、供应商提交最终报价表后，在会议室现场公布资信商务技术评分分值；当众公布各供应商的最终报价，并送磋商小组进行审查。如有疑问，可对供应商进行询标，供应商要向磋商小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

13.最后计算出各供应商的磋商报价得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各供应商的各项得分及总分，磋商小组按评标办法和细则规定推荐成交候选人。

14.开标会结束。

# 第五章  合同主要条款

本合同签订后须上网公示。甲乙双方按以下要求签订，如有更优条款则按更优条款执行。

浙江省政府采购合同指引（服务）

项目名称：

项目编号：

采购人：                               （以下简称甲方）

供应商：                               （以下简称乙方）

甲、乙双方根据   年  月  日  时  分进行的龙游县2024-2025年松材线虫病疫情除治“即现即清”采购项目的竞争性磋商招标结果，签署本合同。

第一条  服务内容

1.作业范围：

- 标项（一）：

- 预算金额（元）：

- 单位：项

- 简要规格描述：详见采购文件第三章：采购内容及要求。

- 备注：除治范围：重点除治溧宁高速灵溪服务区周边，灵山江以东段；351国道石佛村至志堂段以北段等防治区范围枯死松树；其他采购方指定区域。

- 标项（二）：

- 预算金额（元）：

- 单位：项

- 简要规格描述：详见采购文件第三章：采购内容及要求。

- 备注：除治范围：重点除治溧宁高速灵溪服务区周边，灵山江以西段；351国道石佛村至志堂段以南段等防治区范围枯死松树；其他采购方指定区域。

2.清理对象：

全面清理辖区范围内的所有枯死松树。不得采伐正常活松树、非松科植物、已腐烂松树或枯死两年以上松树。清理队擅自采伐杂木、鲜活松树等，按照涉嫌盗伐、滥伐林木罪进行调查和处罚，确有清理过程中无法避免砸坏的杂木、活松树，不得混入过磅枯死松木中滥竽充数。要严格执行松疫木除治性采伐管理规定，清理前及时做好采伐作业设计，足额审批枯死松树清理采伐证。

3.清理质量：

（1）伐桩处理：伐除枯死松树后，应控制伐桩不高于地面5cm。

（2）枝桠处理：收集所有直径1cm以上，大头直径5cm以下的枯死松树枝桠，运至疫木定点处理企业做除害处理，枝桠需与主干分开装运，分开过磅，枝桠重量不得少于清理总重量的15%。

（3）主干、树梢处理：主干、树梢需全部带下山，运至疫木定点处理企业做除害处理，不得因各种原因遗漏山场。

4.清理要求：

枯死松树，要求彻底清理，不论山高路远、零散孤立，还是采伐困难地带，都不得借故不作清理。严禁借枯死松树清理之名采伐鲜活松木、杉木、杂木。确有清理过程中无法避免砸坏的杉木、杂木，不得混入清理的松材之中。严禁松材、松枝桠让农户运回自行处置。清理队擅自采伐杂木、鲜活松木等，按照盗、滥伐进行调查和处罚。每组清理专业队伍需指派专人下载并使用“浙江数字森防”软件，按照招标方和县林业水利局要求，通过数字森防APP平台进行疫木砍伐上报，具体操作以数字森防APP为准。

5.标段设置：为确保清理质量和进度，国有林场可跨乡镇组织开展“即现即清”工作，单个标段（合同）清理量设置不受限。

6.清理单价：清理单价包括采伐、造材、伐桩处理、枝桠处理、人工搬运、运输、安全（保险）、税收及监测管理费（40元/一吨）等费用，即包括自疫木采伐至运入疫木定点处理企业整个清理过程的费用。考虑到本次“即现即清”重点清理区域多为高山远山，疫木分散，清理难度大、成本高，因此国有林场参照本县域最高880元/一吨进行最高限价控制（详见附件）。

7.清理时限：5月至9月（6月15-7月15日为媒介昆虫羽化最高峰期，暂停“即现即清”）。

8.方式方法：“即现即清”是指在集中除治后，又发现零星死亡或零星出现松材线虫病感染症状的松树时，及时采伐，并就地、就近进行除害处理的处置方式。适用范围及作业要求按照《浙江省松材线虫病疫木“即现即清”除治技术方案（试行）》执行。

9.组织形式：原则上由国有林场组织开展全县域范围内的“即现即清”工作。

10.日常巡查和报告

主要任务是通过巡查及时发现并报告病枯死木情况，巡查方式主要包括人工巡查和无人机巡查，两者可结合，互为补充，巡查结果通过“数字森防”应用场景上报。

（1）人工巡查：建立以护林员为主体的林业有害生物测报员队伍，定期开展巡查，在巡查中若发现疫情，要实时通过“数字森防”手机APP上报，要求发现一株上报一株。

（2）无人机巡查：乡镇、国有林场可自行组织或委托第三方，通过无人机巡查，定期展开疫情调查统计，及时上报巡查数据。

11.安全责任

“即现即清”疫木除治单位对清理工作的安全（包括防火）负全责，必须落实清理作业人员不低于50万元/人保额的意外伤害保险，出现安全问题（包括对第三方造成的安全伤害）均与县林业水利局、乡镇（街道）、国有林场无关。

12.疫木除治和处理

疫区内松木只能进行除治性采伐，除治采伐相关技术标准见国家林业和草原局颁布的《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》。“即现即清”是在《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》的基础上，要求对采伐的疫木必须当日采伐、就地处置，疫木清理及处置方式必须通过“数字森防”手机APP实时上传。

（1）粉碎处理：就地就近使用粉碎机对疫木和直径超过1厘米的枝桠进行粉碎，粉碎物短粒直径不超过1厘米。

（2）烧毁处理：就地烧毁采伐清理的疫木及直径超过1厘米的枝桠，实行全过程现场监管，落实安全生产责任，确保用火安全、人员安全。

（3）打包处理：使用钢丝直径≥0.12毫米、网目数≥20目的钢丝网罩，严密包裹采伐清理的疫木及直径超过1厘米的枝桠，做好标识并进行锁边。

（4）严格检疫执法：“即现即清”阶段要做到发现一株，清理一株，当日发现，立即就地、就近除害处置，严防疫情扩散传播。要强化联防联控，不断加大对疫木定点加工企业、木材加工企业、包装加工企业、农村农户房前房后等的日常巡查，做到外防输入，内防扩散，切实加强疫源封控、监管，坚决切断疫情传播途径。要严格落实疫区和疫木管理制度，严厉打击非法采伐、运输、加工、经营和使用疫木及其制品等违法违规行为。

13.疫木收购：

（1）疫木按松材、松枝分开收购。疫木定点企业根据疫木不同类型以市场价收购。小头直径5厘米（含）以上的松疫木材，大头直径5厘米以下且不带新鲜松针的枝桠。浙江恒鑫电力有限公司、浙江金龙再生资源股份有限公司、龙游聚农热能有限公司等定点企业负责收购松疫木材、枝桠。

（2）松疫木返农款：自2022年12月起取消260元/吨松疫木返农款。

（3）监测、监管费：枯死松木清理政府采购招标控制价（清理单价）包含40元/吨的监测监管费（含监测监管、采伐验收等内容），在项目实施过程中或验收完成后支付。

14.疫木运输：

疫木处理联系单由采购方林业干部签发，村级签字盖章。建立清理单位、林业干部、联村干部和村监管干部、专职监督员的监管微信群，将枯死松木清理前、中、后现场对比照片，疫木运送下山、装车、发车（含车牌号）、过磅等图片或视频发群备查。定点处理企业凭随车同行的疫木联系单收购疫木，过磅单净重栏加盖企业公章（疫木入库专用章），注明疫木类型（松材、松枝），并建立收购台账。发现疫木安全利用定点企业混淆清理单位、疫木类型和虚构疫木数量等行动，将按有关规定从严处理。运输人员要按照数字森防APP平台要求进行疫木运输上报，具体操作以数字森防APP为准。

15.监测、监管费：枯死松木清理政府采购招标控制价（清理单价）包含40元/吨的监测监管费（含监测监管、采伐验收等内容），在项目实施过程中或验收完成后支付。

16.清理流水台账：

清理专业队必须建立枯死松木清理流水台账，每天详细记录清理地点、数量、重量、疫木去向等内容，并由相关责任人员签字确认。

17.人员配置要求

中标单位在清理队伍人员配置中，各清理队不少于2支作业组，每组作业组10人以上进行正常作业，并要指定2名以上专人负责监督清理质量，对于清理人员少、班组人员搭配不合理、进度缓慢等问题，采购单位有权处理负责人，限期整改。

- 合同金额

| 序号 | 项目名称 | 区域 | 成交单价(元/吨) | 合同总价（元） | 除治范围和除治对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 监测、监管费：枯死松木清理政府采购招标控制价（清理单价）包含40元/吨的监测监管费（含监测监管、采伐验收等内容），在项目实施过程中或验收完成后支付。 |

注：合同价格包含完成项目范围工作任务所发生的一切费用，包括枯死松树采伐、集材、造材、运输、伐桩处理以及松枝清理费、招标代理费、人员工资、机械材料、利润、税金、测量、勘察、保险等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。如有漏项，视为已包含在其它项目中。

第三条  履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 履行时间、方式、地点

1.履行时间：5月至9月（6月15至7-15日为媒介昆虫羽化最高峰期，“暂停即现即清”）

2.履行方式：直接服务。

3.履行地点：见除治范围。

第五条  转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

第六条  付款办法

- 1.采购方完成自查验收并经上级拨款到位后支付合同价的70%；

- 2.根据林业水利局时间按排，组织核查后，支付至合同总价的100%。

注：①最终疫木除治吨数以定点处理企业过磅吨数为准。

②最终的结算价格以定点处理企业过磅吨数乘以成交单价，扣除相应款项，得出结算款。按上级验收规定最终确定支付款。

③支付款凭乙方提供的正式发票和验收清单票据，在相关单位完成审核审查后支付。

④疫木松枝量低于清理总量15％的，其中，比例在10％—14.9％的，按不足百分点数（取一位小数点）扣除采购结算款；比例在10％以下的，按不足百分点数（取一位小数点）两倍扣除采购结算款。

第七条  违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任（甲方造成原因除外）。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3.如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在 2小时内到达甲方指定现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十条  监督验收

1.自查验收。各乡镇（街道）要按政府采购合同要求组织开展自查验收。采取山顶模式，即检查从山顶到山脚，清理质量不达标或有零星漏清枯死松树的，要责令清理单位返工清理，并根据自查情况计算各标段（合同）合格率；对发现砍伐活松木或其他林木的，每发现一处扣款1000元；对以阔叶树、杂木或涉松项目松木冒充疫木等违法行为，视其重量从除治费用中扣除相应款项的3倍。验收材料经乡镇分管领导、主要领导签字确认后上报县林业水利局。

2.县级核查验收。县林业水利局委托第三方机构对各乡镇（街道）的自查验收情况进行抽样核查，每标段（合同）抽查不少于3处清理山场（点），计算各乡镇（街道）、各标段（合同）合格率。

第十一条  安全责任

“即现即清”疫木除治单位对清理工作的安全（包括防火）负全责，必须落实清理作业人员不低于50万元/人保额的意外伤害保险，出现安全问题（包括对第三方造成的安全伤害）均与县林业水利局、乡镇（街道）、国有林场无关。

乙方在项目实施中，保证严格按照法律法规以及甲方单位的要求规范施工，做好一切防护措施，确保人、财、物安全，出现项目实施过程中的安全事故及火灾等，一切经济、法律等责任由乙方全部承担。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十四条  合同生效及其它

1、本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议。

2、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，衢州禾诚工程管理有限公司加盖鉴证章后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份，衢州禾诚工程管理有限公司执贰份。

附件：不欠薪承诺书

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 地址： | 地址： |
| 签订日期：2025年 月 日 | 签订日期：2025年 月 日 |
| 合同鉴证方（盖章）：衢州禾诚工程管理有限公司 |  |
| 鉴证日期：2025年 月 日 |  |

# 第六章  竞争性磋商响应文件格式

本附件所有格式仅供制作竞争性磋商响应文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本项目的相关要求，对有关内容、表格可进行补充或修改，但不得对实质性内容做出变动。

- 龙游县2024-2025年松材线虫病疫情除治“即现即清”采购项目

- 磋商响应文件

- 资格部分、商务技术部分、报价部分

- 项目编号：

- 供应商名称：                              （盖单位公章）

- 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

- 供应商地址：

- 日期：    年   月   日

- 附件1

- 供应商基本情况表

| 供应商信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |
| 性质 | 单位□ 个人□ |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 |  | 身份证号码 |  |
| 通信地址 |  | 邮政编码 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| 公司网址 |  | 电子邮箱 |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |
| 权威认证 |  |  |  |
| 企业获奖（如有） |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 供应商联系人信息 |  |  |  |
| 姓名 |  | 手机 |  |
| 固定电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 企业简介：（可另附页或企业对外宣传手册） |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件2

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：（采购人）：

我方参加项目名称（项目编号)采购活动，郑重承诺：

- 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、没有下列情形：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

我方对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我方承担相关法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件3

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员     人，营业 收入为          万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

【非监狱企业不需提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2016]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：

本企业为参加（项目名称：               ）（项目编号：             ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

供应商为监狱企业的提供此函。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

供应商为残疾人福利性单位的提供此函。

- 备注：成交供应商为残疾人福利性单位的，应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 附件4

磋 商 函

致：                ：

__________________(供应商全称)系中华人民共和国合法企业，现授权_________ (授权委托人姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                （采购项目名称)采购的有关活动，并对此项目进行磋商。为便于贵方公正、择优地确定乙方，我方就本次磋商有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）具有良好的资金、财务状况及依法缴纳税收和社会保障资金的记录；

（5）前三年内没有违反采购法规、政策的记录；

（6）没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录；

3.提供供应商须知规定的全部磋商响应文件，包括：

竞争性磋商响应文件

供应商须知要求的供应商提交的全部文件；

4.如成交，我方将保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5.工期限：                                     。

6.保证遵守磋商文件中的其他有关条款。

7.我方的磋商响应有效期自开标日起90天内有效。

8.我方在磋商响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

9.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项磋商响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在磋商采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12.如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

与本磋商响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________________________     邮编：____________

电话：______________________________     传真：____________

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件5

## （一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

- 年       月       日

粘贴法人身份证复印影印件

- （二）法定代表人授权委托书

本人       （姓名）  系        （供应商名称）      的法定代表人，现授权

（姓名）  （   身份证号码   ）为我方代理人。授权代理人根据授权对象

（项目名称）  投标，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改相应文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自2025年  月  日—2025年  月  日止。

授权代理人无转委托权。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人移动电话：

授权代理人移动电话：

授权委托日期：2025年  月  日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

- 附件6

类似业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购人单位 | 合同金额 | 联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件7

项目实施人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 资格证或职称 | 证书编号 | 主要职责范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评标细则内容提供相关评分所需资料，未提供不得分。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件8

首轮报价表

货币形式：人民币

| 项目名称 | 龙游县2024-2025年松材线虫病疫情除治“即现即清”采购项目 |
| --- | --- |
| 采购编号 | QZHCGL2025-025 |
| 投标报价 | 报价大写： 元（¥： 元） |
| 备注 | 监测、监管费：枯死松木清理政府采购招标控制价（清理单价）包含40元/吨的监测监管费（含监测监管、采伐验收等内容），在项目实施过程中或验收完成后支付。 |

注：1.报价应包含完成本项目所需的全部费用，包括但不限于枯死松树采伐、集材、造材、运输、伐桩处理以及松枝清理费、招标代理费、人员工资、机械材料、利润、税金、测量、勘察、保险等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。如有漏项，视为已包含在其它项目中。

2.本次报价仅做磋商参考，不做成交依据。

3.报价填写必须为印刷体打印，手写无效报价，不清楚或模糊等原因而导致磋商小组无法确认，其报价无效。

4.填写此表时不得改变表格的形式。

5.报价不得超过最高限价。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月    日

- 附件9

清单报价表

项目名称：龙游县2024-2025年松材线虫病疫情除治“即现即清”采购项目

供应商名称：                                                          货币形式：人民币

| 项目名称 | 区域 | 数量（吨） | 单价:元/吨 | 总价：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙游县2024-2025年松材线虫病疫情除治“即现即清”采购项目 |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写： 元， 小 写¥： 元 |  |  |  |

注：1.以上清单数量为估算吨位，可能有增减，结算时根据中标单价和实际数量进行计算。

2.此表无需在制作竞争性磋商响应文件时填写，但供应商须提前打印并签字加盖公章，作为磋商过程最终报价时填写。

3.此表填写后需单独装入信封在规定时间递交工作人员。

4.填写此表时不得改变表格的形式。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日