竞争性磋商采购文件

项目编号：BY-YHCG-2025-03

采购项目：玉环市清港镇创业路建设工程、玉环市清港镇苔山塘区块配套道路-规划支路二建设工程等两个工程设计

采购人：玉环市清港镇人民政府（盖章）

台州邦元工程咨询有限公司（盖章）

2025年06月

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

# 第一章  竞争性磋商公告

台州邦元工程咨询有限公司受采购人玉环市清港镇人民政府委托，现就玉环市清港镇创业路建设工程、玉环市清港镇苔山塘区块配套道路-规划支路二建设工程等两个工程设计进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

## 一、项目编号：BY-YHCG-2025-03

## 二、磋商内容：

| 标项 | 项目名称 | 简要技术要求描述 | 数量 | 单位 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市清港镇创业路建设工程、玉环市清港镇苔山塘区块配套道路-规划支路二建设工程等两个工程设计 | - 1、项目概况：（1）玉环市清港镇创业路建设工程：本工程位于玉环市清港镇苔山塘内，道路西起规划泗头路，东至规划支路一，道路等级为城市次干路，设计车速为40km/h，红线宽度为24米，道路跨现状九眼支河，新建一座箱涵。本次设计范围为一座箱涵及箱涵两侧台后道路，设计总长约为873米，红线范围面积约21120㎡，最终以区块规划指标为准。总投资约3557万元，其中建安费约2668万元。（2）玉环市清港镇苔山塘区块配套道路-规划支路二建设工程：本工程位于玉环市清港镇苔山塘内，道路南起凡台路，北至工业地块，道路等级为城市支路，设计车速为30km/h，红线宽度为18米，道路跨现状九眼支河，新建一座宽度为18m的矮T桥梁，跨径为16m。本次设计范围为一座矮T桥梁及桥梁两侧台后道路，设计总长约为131米，红线范围面积约2885㎡，最终以区块规划指标为准。总投资约1041万元，其中建安费约668万元。 - 2、本次采购范围为负责完成玉环市清港镇创业路建设工程、玉环市清港镇苔山塘区块配套道路-规划支路二建设工程等两个工程的所有设计工作，包括初步设计（含扩初设计、概算编制）、施工图设计及后续服务工作。本次设计服务内容包括但不仅限于： 1）本项目规划红线范围内的道路工程、软基处理（如有）、桥梁工程、排水工程、综合管线工程、照明工程、交通工程、景观绿化（如有）、附属设施及其他专项设计等本项目相关的所有设计工作；2）协助办理与设计成果相关的报审工作；3）为完成本项目设计工作而需完成的其它工作或需协助采购人完成的其它工作【包括向业主方提供关于涉及到专业设备招标所需的详细技术规格书】。同时也包括编制工程的初步设计概算以及施工过程中的设计变更、相关报建配合、施工招标配合等；并承担工程的图纸会审、评审（含专家费）、技术交底、施工现场服务、竣工验收后续服务等各项内容。（具体要求详见磋商采购文件第四章项目需求） | 1 | 项 | 270000 |  |

## 三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

（四）本项目的特定资格要求：

（1）供应商必须具有①或②或③资质要求之一：

①具有工程设计综合甲级资质；

②具有工程设计市政行业乙级及以上或工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级及以上资质；

③同时具有工程设计市政行业道路工程专业乙级及以上、工程设计市政行业桥梁工程专业乙级及以上和工程设计市政行业排水工程专业乙级及以上资质。

（2）项目负责人须具有道路或道桥相关专业高级工程师及以上职称证书。

（五）本项目不接受联合体磋商。

四、磋商采购文件获取（下载）的方式、时间：

1、获取方式：网上免费下载（不接受网上报名），下载地址为https://zfcg.czt.zj.gov.cn/。

2、获取（公告）时间：自本公告发布之日起至磋商响应文件递交截止时间前，均可获取磋商采购文件。

3、报名地点：玉环市玉城街道广陵路142-50号301室台州邦元工程咨询有限公司。

五、供应商报名时应提交的资料：

1、供应商报名申请表；（格式见公告附件，原件加盖公章）

2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；（复印件加盖公章）

- 3、提供采购公告中符合供应商特定资格要求的有效资质证书、资格证书及相关证明文件（磋商供应商特定资格要求中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；（复印件加盖公章）

4、法定代表人授权委托书原件及授权代表的有效身份证复印件；

以上资料需整理后按顺序装订成册。供应商按要求提交资料后方可报名参加磋商。

备注：本项目采用现场报名或电子邮件（发邮箱360197242@qq.com）或邮寄报名资料等方式报名，请事先联系采购代理机构。

六、磋商响应文件提交截止时间：2025年06月23日09:30:00（北京时间）

七、磋商响应文件递交地点及递交要求：磋商响应文件采用线下当面提交。磋商响应文件应当装入密封袋中在磋商响应文件提交截止时间前提交至玉环市清港镇迎宾路3号清港镇人民政府后幢三楼会议室。未在磋商响应文件提交截止时间前提交磋商响应文件的，视为供应商放弃磋商，磋商响应文件将不予签收。

1）若是供应商的法定代表人提交磋商响应文件的，应持法定代表本人有效身份证（须为第二代身份证或第二代临时身份证）原件，否则磋商响应文件不予签收。

2）若是供应商委托代理人提交磋商响应文件的，应持本人有效身份证（须为第二代身份证或第二代临时身份证）原件、针对本项目的法定代表人授权委托书原件和供应商本单位为其缴纳的自2025年04月份以来1个月的社保证明材料原件或盖有社保部门电子章的网上打印件，否则磋商响应文件不予签收。

八、磋商响应文件开启

开启时间：2025年06月23日09:30:00（北京时间）

地点：玉环市清港镇迎宾路3号清港镇人民政府后幢三楼会议室

九、其他事项：

1、本项目磋商采购文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十、联系方式：

（一）采购代理机构名称：台州邦元工程咨询有限公司

联系人：张仙花

联系电话：0576-87217575、13967677682

邮箱：360197242@qq.com

地址：玉环市玉城街道广陵路142-50号301室

（二）采购人名称：玉环市清港镇人民政府

联系人： 张先生

联系电话：0576-87466224

地址：玉环市清港镇迎宾路3号

（三）监督部门：清港镇公共资源交易领导小组

监督投诉电话：0576-87466225

供应商报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |
| 申请时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E—mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容增值税一般纳税人须填写齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否提交 |  | 备 注 |
| 1 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；（复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 2 | 提供采购公告中符合供应商特定资格要求的有效资质证书、资格证书及相关证明文件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；（复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定代表人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件。 |  |  |  |  |  |

以上报名资料请装订成册。

# 第二章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 玉环市清港镇创业路建设工程、玉环市清港镇苔山塘区块配套道路-规划支路二建设工程等两个工程设计 |
| 2 | 项目编号 | BY-YHCG-2025-03 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 采购预算 | 27万元，超出采购预算价的报价做无效标处理。 |
| 6 | 采购人 | 玉环市清港镇人民政府 |
| 7 | 采购代理机构 | 台州邦元工程咨询有限公司 |
| 8 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 9 | 磋商供应商 资格要求 | 详见竞争性磋商公告 |
| 10 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 11 | 磋商响应文件包装要求 | 资格证明文件正本壹份、副本伍份，封装成一袋；商务与技术文件（资信部分）正本壹份、副本伍份，封装成一袋；商务与技术文件（设计文本）正本壹份、副本伍份，封装成一袋；报价文件正本壹份、副本伍份，封装成一袋；设计文本须提供电子文件U盘壹份，封装成一袋。 |
| 12 | 是否接受联合体磋商 | 不接受 £接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 14 | 是否允许递交备选磋商方案 | 不允许 □ 允许 |
| 15 | 磋商货币 | 人民币 |
| 16 | 磋商语言 | 中文 |
| 17 | 磋商响应文件递交地点 | 磋商响应文件递交地点：玉环市清港镇迎宾路3号清港镇人民政府后幢三楼会议室。 逾期送达的磋商响应文件恕不接受。 |
| 18 | 样品 | 不需要 □需要 |
| 19 | 磋商保证金 | 该项目不需要提供磋商保证金 |
| 20 | 履约担保 | R不需要 需要 |
| 21 | 磋商响应文件提交截止时间 | 2025年06月23日09:30:00(北京时间)。 |
| 22 | 磋商时间 及地点 | 磋商时间：2025年06月23日09:30:00(北京时间) 磋商地点：玉环市清港镇迎宾路3号清港镇人民政府后幢三楼会议室 |
| 23 | 竞争性磋商小组的组建 | 评审委员会构成： 由3人及以上单数组成，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中随机抽取。 |
| 24 | 供应商信用查询 | 1、磋商供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、磋商供应商信用信息查询截止时点：本项目磋商响应文件提交截止时间。 3、磋商供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其磋商做无效处理。 |
| 25 | 合同签订 | 成交供应商须在发出成交通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 |
| 26 | 免责声明 | 1、磋商供应商自行承担磋商过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、磋商供应商未成交、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商磋商费用。 2、成交供应商在合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 27 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 28 | 本项目所属行业 | 其他未列明行业 |
| 29 | 解释权 | 构成本磋商采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于磋商阶段的约定，按竞争性磋商公告、供应商须知、评审办法及评审标准、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购代理机构或采购人负责解释。 |
| 30 | 注意事项 | 1、磋商过程中各磋商供应商将附件17采购活动现场确认声明书按要求填写并签字交至采购代理机构。 2、中小企业声明函及采购活动现场确认声明书声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 3、设计补偿及方案版权的说明： （1）本项目无方案补偿费。 - （2）所有供应商方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归采购人所有。 - （3）供应商保证本项投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。 - （4）若供应商使用他人的专利、专有技术，供应商应注明所涉及的费用承担人。 - （5）供应商的磋商响应文件不予退还，方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归采购人所有（包括废标方案）。 - （6）采购人有权在本项目实施过程中按照实际情况对成交方案进行调整，有权采用未成交方案的部分设计内容或理念。 （7）采购人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案。 |

## 一 、总  则

### （一） 适用范围

本磋商采购文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

### （三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商采购文件有相关规定除外）。

### （四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

2、供应商所投产品除磋商采购文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

8、本项目未经采购人书面同意不允许分包。

## 二、磋商响应文件

### （一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【▲特别提示：供应商必须保证所提供资料（包括企业相关证书或证明文件、合同、人员及社保证明等）的真实性。一旦查实供应商存在磋商响应资料造假行为，无论成交供应商或非成交供应商，将取消磋商或成交资格。】

▲1、资格证明文件的组成：

（1）磋商声明书；（附件2）

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交）；（附件3）

（3）中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件）；（附件4）

（4）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（5）符合参加本次采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（附件5）

（6）提供采购公告中符合供应商特定资格要求的有效资质证书、资格证书及相关证明文件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

注：以上要求提供的证书、证明文件及相关材料等均须在磋商响应文件中提供清晰可辨的复印件并加盖单位公章（如已实行电子证书，提供清晰可辨的电子证书打印件并加盖单位公章）。

2、商务与技术文件的组成：

（一）资信部分

（1）供应商自评表（资信部分）；（附件7）

（2）供应商情况介绍；（附件8）

（3）项目组织实施方案；(附件9、附件10)

（4）技术、商务偏离表；（附件11）

（5）证书一览表；（附件12）

（6）类似项目实施情况一览表；（附件13）

（7）供应商认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响供应商商务技术文件评分的各类证明材料。

注：以上要求提供的证书、证明文件及相关材料等均须在磋商响应文件中提供清晰可辨的复印件并加盖单位公章（如已实行电子证书，提供清晰可辨的电子证书打印件并加盖单位公章）。

（二）设计文本

设计文本由各供应商根据评分标准自行编制。

（三）设计文本电子文件

提供完整的设计内容，以U盘形式同技术文本一起提交。

3、报价文件的组成

（1）报价内容由首次报价一览表、报价明细表以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）报价应包括完成本项目服务工作期间所需的各项成果内容（含所有设计内容）、前期沟通、后续服务（含调研、踏勘、咨询、配合、成果印刷、邮寄等费用）、图纸、资料、技术服务、成果要求及需协助采购人完成的其它工作内容、专家评审费用、管理费、税金、采购招标文件约定工作内容所包含的一切费用、政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任、成果验收等各项费用及不可预见费等全部费用。

（4）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

▲（5）本项目最高限价为27万元，如磋商供应商的报价超过规定的最高限价，其磋商响应文件作无效处理。

### （二）磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）磋商供应商应按照磋商采购文件组成内容及项目采购需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商人自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若供应商不按磋商采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；磋商响应文件建议以A4纸大小双面打印并装订，其中设计文本建议以A3纸大小双面打印并装订。

2、磋商响应文件的格式要求

（1）磋商响应文件格式应按磋商采购文件要求编制。

（2）磋商响应文件的文字说明和文字标注均须采用中文。

（3）设计图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确。

（4）设计文本电子文件：提供完整的设计文本内容。

3、磋商响应文件的封装要求

（1）磋商响应文件份数：资格证明文件、商务与技术文件（资信部分）、商务与技术文件（设计文本）、商务与技术文件（设计文本电子文件）、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共 6 份（ 1 正本  5 副本，封装成一袋），商务与技术文件（资信部分）共  6 份（  1 正本  5 副本，封装成一袋），商务与技术文件（设计文本）共  6 份（  1 正本  5 副本，封装成一袋），报价文件共  6 份（ 1 正本， 5  副本，封装成一袋），商务与技术文件（设计文本电子文件）U盘共 1 份（封装成一袋）。磋商响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称【资格证明文件、商务与技术文件（资信部分）、商务与技术文件（设计文本）、商务与技术文件（设计文本电子文件）、报价文件】”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

4、磋商响应文件的签署及规定

（1）供应商应按本须知的相关要求准备磋商响应文件，注明 “项目编号”、“项目名称”、“资格文件”或“商务与技术文件（资信部分）”或“商务与技术文件（设计文本）”或“商务与技术文件（设计文本电子文件）”或“报价文件”、 “磋商供应商”、“时间”等字样。

（2）磋商响应文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖磋商供应商的单位公章以及法定代表人或全权代表。

（3）磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

5、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

6、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

- （2）磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部分。

### （三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以政采云平台以书面形式进行。

- 3、成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- 三、磋商

### （一）磋商程序

1、采购组织机构在“磋商公告”规定的时间和地点开标，磋商供应商的法定代表人或其授权代表现场参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由供应商代表、监督及公证人员对磋商响应文件递交记录情况及密封情况进行签字确认。

2、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。

3、主持人按磋商供应商递交磋商响应文件的先后顺序当场拆封磋商响应文件，并送至评审场所。

4、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商采购文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商采购文件要求的磋商响应文件将被否决，将不再进入后续评审。

5、评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6、▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商采购文件要求”，其磋商不进入下一步评审。如未联系上供应商或供应商未按要求在30分钟内回复询标函的，以磋商小组评审结果为准。

7、磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准。如有必要，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、培训计划、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须以书面形式进行确认，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商采购文件作出的实质性变动是磋商采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商采购文件的变动情况和磋商小组的要求以书面形式重新提交响应文件。

9、在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

10、在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

11、磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定时间30分钟内，统一进行最后报价，最后报价不得高于首次报价（磋商小组另有决议的除外）。供应商超过最终报价提交时间的，以首次报价为准。（如未联系上供应商或超过规定时间30分钟未提交最后报价的，以供应商第一次报价计算。）

12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

13、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

14、主持人现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

### （二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式递交，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

### （三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式递交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

### （四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

实质上没有响应磋商采购文件要求的磋商响应文件将被视为无效磋商。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商。如发生下列情况之一的，其磋商响应文件视为无效：

1、磋商响应文件中的报价服务内容跟磋商采购文件项目需求中要求出现重大偏差的；

2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的；

3、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商；

6、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额/最高限价；

7、带“▲”的主要性能参数指标负偏离项（含）  1  以上的；

8、磋商响应文件提供虚假材料的；

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12、不同供应商的磋商响应文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

13、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

14、不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

15、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

16、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

### （五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商采购文件规定的其他导致评审结果无效的。

### （六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

## 四、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据评审结果推荐成交候选供应商，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商采购文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

## 五、合同签订及公告

### （一）签订合同

1．采购人应当自成交通知书发出之日起30日历天内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订采购合同。

2．采购人不得向成交供应商提出超出磋商采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3．成交供应商无故拖延、拒签合同的,取消成交资格。

4．成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由监督管理部门依法作出处理。

5．询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

# 评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分。报价分10分，商务与技术文件评分90分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分（10分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×10%×100 。

三、在最大限度地满足磋商采购文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。每个供应商评审总得分=商务与技术文件得分＋磋商报价得分。

四、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，则抽签确定成交候选人。

五、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由磋商小组集体确定一个供应商参加磋商，其他供应商不再参加。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组集体推荐一个供应商作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务与技术文件评分（90分） |  |  |  |
| （一）资信部分（9分） |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 （1分） | - 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过市政道路工程（必须包含道路、桥梁工程）设计项目业绩的，每个得0.5分，本项最高得1分。 注：须提供合同。若提供的合同无法直接认定项目特征的，还须提供能体现项目特征的立项批复文件或盖有业主公章的证明材料复印件为依据，否则不得分。 | 1 |
| 2 | 拟投入本项目的项目组人员配置情况 （8分） | 项目负责人实力（2分）： 项目负责人以项目负责人或设计负责人身份从事过市政道路工程（必须包含道路、桥梁工程）设计项目工作，具备相应工作经验的得2分，没有相应工作经验的不得分。 注：须同时提供能体现评分因素的合同及供应商本单位为其缴纳的自2024年11月份以来连续6个月的人员社保缴纳证明材料，两者缺一不可，否则不得分。若提供的合同无法直接认定项目特征或项目负责人（或设计负责人）身份的，还须提供能体现项目特征或项目负责人（或设计负责人）身份的立项批复文件或盖有业主公章的证明材料复印件为依据，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 项目组其他人员（除项目负责人外）实力（6分）： 1、道路专业负责人具有道路工程相关专业高级及以上职称证书的得1分，最高得1分； 2、桥梁专业负责人具有桥梁工程相关专业高级及以上职称的得1分，最高得1分； 3、结构专业负责人具有一级注册结构工程师且同时具有高级及以上职称的得1分，最高得1分； 4、给排水专业负责人具有注册公用设备（给排水）工程师且同时具有高级及以上职称的得1分，最高得1分； 5、电气专业负责人具有注册电气（供配电）工程师且同时具有高级及以上职称的得1分，最高得1分； 6、造价专业负责人具有注册造价工程师的得1分，最高得1分。 注：须同时提供相关证书及供应商本单位为其缴纳的自2025年02月份以来连续3个月的人员社保缴纳证明材料，两者缺一不可，否则不得分。以上拟投入本项目的项目组各专业负责人不得兼任。 | 6 |
| （二）设计文本（81分） |  |  |  |
| 3 | 基本情况 （8分） | 根据供应商对本项目的现场调研，周边区域情况掌握程度（最高得2分）；对区域总体规划理解程度（最高得2分）；对道路现状及规划情况的分析，是否结合地域环境风貌（最高得2分）；对工程总体定位、功能分析是否全面、准确、有针对性（最高得2分）等进行综合评分。 | 8 |
| 4 | 项目重点难点分析及解决措施 （8分） | 根据供应商针对本项目的重点、难点和关键点分析精准度、全面性等进行综合打分。 （1）分析精准、全面，具有针对性的得4分； （2）分析较精准、全面，具有一定针对性的得3.5-3.9分； （3）分析基本精准、全面，具有一定针对性的得2-3分； （4）分析简单，针对性较差的得0.5-1分； （5）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 4 |
|  |  | 根据供应商针对本项目提出的解决措施是否科学、合理、可行、有针对性，是否符合项目需求等进行综合评分。 （1）解决措施全面、详尽、科学、合理、可行，有针对性的，完全符合项目需求的得4分； （2）解决措施较科学、合理、可行，内容较完整，具有一定针对性，较为符合项目需求的得3.5-3.9分； （3）解决措施基本科学、合理、可行，内容基本完整，具有一定针对性，基本符合项目需求的得2-3分； （4）解决措施合理性一般、针对性较差的得0.5-1分； （5）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 4 |
| 5 | 设计理念 （6分） | 根据供应商针对本项目提出的设计理念、总体设计思路是否条理清晰，构思是否新颖，立意是否独特，寓意是否深刻，特点是否鲜明，是否富有创意，重点是否突出，是否全面、科学且切实可行，是否具有针对性等进行综合评分。 （1）设计理念和总体设计思路条理清晰、构思新颖、立意独特、寓意深刻、特点鲜明、富有创意、重点突出，全面、科学且切实可行，具有针对性的得6分； （2）设计理念和总体设计思路条理较清晰、构思较新颖、立意较独特、寓意较深刻、特点较鲜明、富有一定创意，重点较突出，较为全面、科学，具有一定针对性和可行性的得5-5.9分； （3）设计理念和总体设计思路条理基本清晰，构思一般，特点不够鲜明，基本科学，具有一定针对性和可行性的得3-4分； （4）设计理念和总体设计思路条理性较差，针对性较差的得1-2分； （5）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 6 |
| 6 | 总体空间 布局（8分） | 根据供应商针对本项目提供的总体平面布局是否全面、科学、合理（最高得2分），是否与周边环境相协调（最高得2分），功能布局是否符合区域建设的实际情况（最高得2分），空间结构分析是否合理（最高得1分），景观视线分析是否合理（最高得1分）等进行综合评分。 | 8 |
| 7 | 交通组织 （6分） | 根据供应商针对本项目设计的交通体系设计（最高得1.5分）、交通安全要求（最高得1.5分）、道路通行能力（最高得1分）、人流组织（最高得1分）、竖向交通（最高得1分）是否科学合理，是否具有针对性和可操作性，是否满足本项目需求等进行综合评分。 | 6 |
| 8 | 设计方案 （21分） | - 根据供应商针对本项目提出的总体设计方案是否科学合理，编写是否规范，内容是否齐全，结构是否完整，条理是否清晰，是否具有针对性和可操作性，是否符合项目需求等进行综合评分。 （1）方案科学合理，编写规范，内容详尽、齐全，结构完整，条理清晰，有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得5分； （2）方案较科学合理，编写较为规范，内容较齐全，结构较完整，具有一定针对性和可操作性，较为符合项目需求的得4.5-4.9分； （3）方案基本科学合理，编写基本规范，内容基本齐全，结构基本完整，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得3-4分； （4）方案简单，条理性一般，针对性和可操作性较差的得1-2分； - （5）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 5 |
|  |  | - 根据供应商针对本项目提出的道路专业设计方案是否科学合理，编写是否规范，内容是否齐全，结构是否完整，条理是否清晰，是否具有针对性和可操作性，是否符合项目需求等进行综合评分。 （1）方案科学合理，编写规范，内容详尽、齐全，结构完整，条理清晰，有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得5分； （2）方案较科学合理，编写较为规范，内容较齐全，结构较完整，具有一定针对性和可操作性，较为符合项目需求的得4.5-4.9分； （3）方案基本科学合理，编写基本规范，内容基本齐全，结构基本完整，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得3-4分； （4）方案简单，条理性一般，针对性和可操作性较差的得1-2分； （5）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 5 |
|  |  | - 根据供应商针对本项目提出的桥梁专业设计方案是否科学合理，编写是否规范，内容是否齐全，结构是否完整，条理是否清晰，是否具有针对性和可操作性，是否符合项目需求等进行综合评分。 （1）方案科学合理，编写规范，内容详尽、齐全，结构完整，条理清晰，有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得5分； （2）方案较科学合理，编写较为规范，内容较齐全，结构较完整，具有一定针对性和可操作性，较为符合项目需求的得4.5-4.9分； （3）方案基本科学合理，编写基本规范，内容基本齐全，结构基本完整，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得3-4分； （4）方案简单，条理性一般，针对性和可操作性较差的得1-2分； （5）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 5 |
|  |  | - 根据供应商针对本项目提出的排水（最高得2分）、综合管线（最高得2分）、照明（最高得2分）等专业设计方案是否科学合理，编写是否规范，内容是否齐全，结构是否完整，条理是否清晰，是否具有针对性和可操作性，是否符合项目需求等进行综合评分。 | 6 |
| 9 | 创新技术运用 （5分） | 根据供应商提出的创新技术运用（运用各项绿色、环保、节能及新材料、新技术、新工艺、新设备等方面）方案，是否科学合理，是否有针对性和可操作性，是否符合项目需求等进行综合评分。 （1）方案科学合理，有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得5分； （2）方案较科学合理，具有一定针对性和可操作性，较为符合项目需求的得4.5-4.9分； （3）方案基本科学合理，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得3-4分； （4）方案简单，条理性一般，针对性和可操作性较差的得1-2分； （5）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 5 |
| 10 | 投资估算 （5分） | 根据供应商针对本项目提供的投资估算方案内容是否详尽分析（最高得2分）；经济技术指标是否科学、合理（最高得1分）；投资估算是否经济实用、合理合规，是否具有针对性和可操作性，是否满足本项目需求（最高得2分）等进行综合评分。 | 5 |
| 11 | 项目保障措施 （8分） | 根据供应商针对本项目提出的进度计划、进度保障措施是否科学、合理、可行、具有针对性和可操作性等进行综合打分。 （1）内容完整详细、科学、合理、可行，有针对性和可操作性的得4分； （2）内容较为科学、合理、可行，具有一定针对性和可操作性的得3.5-3.9分； （3）内容基本科学、合理、可行，具有一定针对性和可操作性的得2-3分； （4）内容简单，针对性和可操作性较差的得0.5-1分； （5）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 4 |
|  |  | 根据供应商针对本项目提出的项目实施过程中以及成果编制的质量保证措施是否科学、合理、可行、具有针对性和可操作性等进行综合打分。 （1）内容完整详细、科学、合理、可行，有针对性和可操作性的得4分； （2）内容较为科学、合理、可行，具有一定针对性和可操作性的得3.5-3.9分； （3）内容基本科学、合理、可行，具有一定针对性和可操作性的得2-3分； （4）内容简单，针对性和可操作性较差的得0.5-1分； （5）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 4 |
| 12 | 后续服务及服务承诺（6分） | 根据供应商针对本项目提出的后续服务方案，后续技术服务支持是否科学、合理，后续服务的工作安排、工作内容，投入服务人员实力等进行综合打分（最高得2分）。 | 2 |
|  |  | 根据供应商针对本项目后续服务的保障及应对措施是否科学、合理，应急响应时间，与甲方日常配合是否能高效落实等进行综合打分（最高得2分）。 | 2 |
|  |  | 根据供应商针对本项目提供的服务承诺是否科学、合理、可行、有针对性等进行综合打分（最高得2分）。 | 2 |
| 二、磋商报价得分（10分） |  |  |  |
| 13 | 磋商报价得分 （10分） | 取磋商合格供应商的最后报价最低价为基准价。基准价为10分。磋商报价得分＝（磋商基准价/最后报价）×10%×100（小数点后保留2位小数）。 | 10 |

注：以上评分涉及到的相关证书或证明文件、合同、社保证明等相关资料均须在磋商响应文件中提供清晰可辨的复印件并加盖单位公章（如已实行电子证书，提供清晰可辨的电子证书打印件加盖单位公章），否则不得分。供应商必须保证所提供资料（包括企业相关证书或证明文件、合同、人员及社保证明等）的真实性。

# 项目需求

一、磋商项目一览表

本次磋商共1个标项，具体内容如下表：

| 标段 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市清港镇创业路建设工程、玉环市清港镇苔山塘区块配套道路-规划支路二建设工程等两个工程设计 | - 1、项目概况：（1）玉环市清港镇创业路建设工程：本工程位于玉环市清港镇苔山塘内，道路西起规划泗头路，东至规划支路一，道路等级为城市次干路，设计车速为40km/h，红线宽度为24米，道路跨现状九眼支河，新建一座箱涵。本次设计范围为一座箱涵及箱涵两侧台后道路，设计总长约为873米，红线范围面积约21120㎡，最终以区块规划指标为准。总投资约3557万元，其中建安费约2668万元。（2）玉环市清港镇苔山塘区块配套道路-规划支路二建设工程：本工程位于玉环市清港镇苔山塘内，道路南起凡台路，北至工业地块，道路等级为城市支路，设计车速为30km/h，红线宽度为18米，道路跨现状九眼支河，新建一座宽度为18m的矮T桥梁，跨径为16m。本次设计范围为一座矮T桥梁及桥梁两侧台后道路，设计总长约为131米，红线范围面积约2885㎡，最终以区块规划指标为准。总投资约1041万元，其中建安费约668万元。 2、本次采购范围为负责完成玉环市清港镇创业路建设工程、玉环市清港镇苔山塘区块配套道路-规划支路二建设工程等两个工程的所有设计工作，包括初步设计（含扩初设计、概算编制）、施工图设计及后续服务工作。本次设计服务内容包括但不仅限于： 1）本项目规划红线范围内的道路工程、软基处理（如有）、桥梁工程、排水工程、综合管线工程、照明工程、交通工程、景观绿化（如有）、附属设施及其他专项设计等本项目相关的所有设计工作；2）协助办理与设计成果相关的报审工作；3）为完成本项目设计工作而需完成的其它工作或需协助采购人完成的其它工作【包括向业主方提供关于涉及到专业设备招标所需的详细技术规格书】。同时也包括编制工程的初步设计概算以及施工过程中的设计变更、相关报建配合、施工招标配合等；并承担工程的图纸会审、评审（含专家费）、技术交底、施工现场服务、竣工验收后续服务等各项内容。 | 1 | 项 | 270000 |  |

二、建设项目设计标准

2.1道路工程

（1）道路等级及设计车速：

创业路道路等级为城市次干路：设计车速40km/h；

规划支路二道路等级为城市支路：设计车速30km/h。

（2）路面结构：沥青路面；

（3）路面结构设计标准轴载：BZZ-100KN；

（4）道路使用年限：城市支路10年，城市次干路15年。

2.2软土路基

软基处理设计标准应满足工后沉降标准，如需设计按实际情况确定。

2.3桥梁工程

创业路：一号箱涵位于创业路上，创业路为规划宽度24m的城市次干路，上跨九眼支河，河宽约8.5m,新建一座箱涵。

支路二：道路跨现状九眼支河，新建一座宽度为18m的矮T桥梁，跨径为16m。

2.3.1 主要技术指标

（1）设计荷载：

汽车：城－B 级；

人群荷载：按《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）（2019 版）计算取值。

（2）设计基准期及设计工作年限：设计基准期为 100 年，设计工作年限30年。

（3）桥梁设计安全等级为二级，γ0=1.0。

（4）桥面防水等级：Ⅱ级。

（5）耐久性设计环境类别：Ⅰ类。

（6）桥面横坡：车行道为向外 2.0%，人行道向内1.5%。

（7）梁底标高控制：需满足50年洪水位2.11m+0.5m标高，同时满足常水位（暂无）+2m 清淤船净空的要求。

（8）抗震标准：本区域属抗震设防烈度6度区，地震动峰值加速度0.05g，桥梁抗震设防类别为丁类，抗震设计方法分类为C类，抗震设防措施等级为6级。

2.4交通设施

本工程设置的交通标志分指路、指示、警告、禁令四类。指路标志传递道 路方向、地点、距离信息的标志。指示标志为指示车辆、行人行进的标志。警告标志为警告车辆、行人注意危险地点的标志。禁令标志为禁止或限制车辆、行人交通行为的标志。交通标线的布设应确保车流分道行驶，起导流作用，保证昼夜的视线诱导，车辆分界清晰，线向清楚、轮廓分明。

本次道路全线新建交通设施，全线布设的标线类型有行车道边缘线、导向 箭头、人行横道线等。

2.5道路附属工程

依据国家行业标准《无障碍设计规范》（GB50763-2012），本工程无障碍设计需在道路路段人行道、沿线单位出入口、道路交叉口人 行过街设施等设施处满足视力残疾者与肢体残疾者以及体弱老人、儿童等利用道路交通设施出行的需要。

人行道平面设计全线沿人行道中部设置40cm宽的导盲道，各交叉口及人行横道处设置缘石坡道以方便残疾人通行。

2.6交叉口设计

根据浙江省《城市道路平面交叉口规划与设计规范》（DB33/1056-2008）的相关规定，对本次交叉口进行设计。根据规范要求结合设计道路功能定位，确定交叉类型。

交通标志、标线及信号灯设施的设置根据国家标准《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）等有关规定执行。

2.7排水工程

本次设计区块类型为二类工业用地与园区公园，管网的设计须满足国家相应的法律、规范、规定。结合规划及周边现状、设计市政管线，本次设计新建雨水、污水管道，范围同道路设计。污水管道总体上根据规划确定的管径及标高布置，细化对污水总规未提及 的支路规划管径、标高及走向。

2.8综合管线

综合管线是在道路工程设计及市政管线设计成果的基础上，按各专业国家现行标准及规范整体考虑、统筹安排综合确定各种管线的地下位置。避免工程管线间及相关建筑物、构筑物之间相互矛盾和干扰，为各管线工程设计和管理提供方便。

根据道路横断面设计、合理布置各专业管线的管位，在不妨碍工程管线正常运行、检修的情况下，使线路短捷。

2.9照明亮化工程

道路照明设计应根据路面亮度水平、亮度均匀度、眩光控制等级、环境化、诱导性等来确定道路照明的数量和质量。在满足照明功能的前提下，选择比较经济的设计方案。按道路标准进行道路照明设计，在满足照明功能的前提下适当考虑照明系统的装饰性和景观效果，使其达成与城市环境的和谐。

2.10道路施工组织设计

本项目为新建道路，本次设计道路主要为市政配套道路，为周边地块提供交通功能，因此为避免路段交通无法通行，影响周边村道正常通行，本次施工采取修建临时便道提供给现状村道作为连接，施工期间需做好交通组织管理，降低施工车辆对周边道路正常通行所产生的不利影响，以及规避施工期间出现的安全隐患。

三、设计依据及原则

3.1 设计原则

（1）设计以玉环市总体规划为依据，在充分理解本项目在区块整个交通路网中的地位、作用及项目自身的特点的前提下，树立超前的设计理念，将本项目打造成精品工程。

（2）道路设计应根据工程规划确定的道路类别、等级、红线宽度等条件合理选择工程设计标准；在本项目设计中，坚持遵循安全、实用、经济、合理、美观的设计原则。在满足道路实际交通需求的前提下，采用造价上经济合理、外观上新颖美观设计方案。

（3）设计要突出“安全优先”、“经济合理”的理念，注重工程实体安全和运行安全，道路平、纵线形组合应满足行车安全、舒适以及与沿线环境、景观协调的要求；横断面设计在满足规划通行能力及红线控制宽度基础上，结合地形、交通特性及景观等因素进行方案比选。

（4）道路各方案设计要综合考虑项目所处清港镇的特点和设计道路的实际情况，进行多方案比选，谨慎抉择，以求最优方案；因地制宜地选择适用的道路结构形式，满足道路近远期使用的要求。

（5）道路设计应充分注意水土保持及环境保护；道路设计应综合考虑各类管线设计要求，并为管线埋设提供方便。

（6）根据交通观测和分析结果，并结合规划和相关道路的具体情况，认真研究交叉道路口的设置，组织好设计道路与已建道路、规划道路交叉点车流，保证车流交通顺畅；平面交叉口设计必须以道路规划和交通规划为基础，以交叉口流量、向为依据，结合实际的地形因地制宜；平面交叉口设计方案应满足设计年限的服务水平及设计年限末的通行能力要求；平面交叉口的设计须使进口道通行能力与其上游路段通行能力相匹配，并注意与相邻交叉口的协调；交叉口进口道需有足够的停车长度；出口道需有足够的疏解能力，满足 各向车流迅速驶离交叉口；交叉口具有良好的通视，机动车、非机动车、行人有序地通行，确保交 通的安全性；和主干路、次干路交叉时如建设条件允许，均应作转弯车道拓展，确保 交叉口直行车道数与路段一致；为保证交叉口内车辆的顺畅行驶，车辆转弯内侧半径至少应大于15m，一般应大于20m。

（7）结合工程建设条件，妥善处理好与周边区块等要节点的关系，通过工程风险、工程造价等方面的全面分析论证，确保工程实施的合理性、可行性、安全性、经济性。

（8）桥梁结构根据其使用功能，结合城市规划以及周边地质地貌条件等因素进行优化比选，实现跨径经济、结构合理、技术先进；全面贯彻“安全、经济、适用、美观”的原则和现代桥梁简洁、舒适、 协调的设计理念。同时考虑便于施工、养护、缩短施工工期，降低工程造价等因素，对桥梁力求标准化、装配化、系列化；桥位选择服从路线走向，综合考虑当地规划、交通发展、现状地形、水文地质等条件，

以满足规划的要求；桥梁结构力求选择成熟、可靠的技术和施工方案，同时力求技术先进、结构新颖；在工程造价合理的情况下，注意选用结构整体性好、承载潜力大、易于 施工、坚固耐久的结构形式设计中需充分考虑桥梁建设与周围环境相协调桥梁的布置及建筑结构需要满足河道规划等方面的要求。

（9）排水管道系统设计，应结合现状地形条件，现状排水构筑物，对雨污水的汇水范围进行合理划分；设计力求合理、经济、科学，合理确定管道管径及标高，节省造价；根据地区规划性质，在设计上留有余地，确保该区域的可持续发展；排水体制为雨、污水分流制；本工程新建管道按照系统规划进行布置，其设计标准与规划协调一致，并处理好与相关已建管道的衔接关系；雨水管道按满流设计，污水管道按非满流设计；选择摩阻系数较小的管材，合理布置，以减少水头损失；结合河道规划，就近排放雨水至河道；依照规划意图，并结合道路平面、纵断设计以及周边地块的地形、地貌、河流分布情况来划分排水流域，合理布置雨水管的排向，确定管径和标高；排水管道在高程及管径上适当留有余地，确保地块的可持续发展；管道布置尽量以不影响交通为原则。

（10）综合管线管位布置除考虑国家规范外，还应将强电管线和弱电管线分开路两侧摆放、即通信、联通、闭路电视与电力电缆沟分别在道路两侧设置；事故率较高的管线尽量布置在绿化带和人行道内方便检修；各种管线尽量顺行，减少穿越交叉路口；考虑到各专业管线维护管理方便，管线尽量布置在非机动车道、人行道及绿化带下，以求维修便利，不影响交通；地下管尽量避免布置于树木和各种地上杆线之下；既要考虑到在设计位置和高程上避免矛盾，又要考虑到施工过程中的相 互影响及维修中不相互妨碍，避免造成不必要的浪费，且满足各种管线最小水平净距和地下管线交叉时最小垂直净距的规定；设计中遇到新建管交叉时，为了保证交叉处结构稳定，互不影响使用和 维修，道路路面不致因管道交叉处不稳定而沉陷，以及解决由于管道本身埋深、坡度、结构或道路标高造成管道在交叉处高程立面的矛盾，在管线交叉处采取适宜的处理措施。

（11）积极采用新技术、新工艺、新材料，建立“以人为本”的综合防灾体系，运用全寿命周期成本最优理念，创建最优化设计、最合理施工、最佳管理。注重工程对周边环境、景观、绿化的影响，协调好人、车、路、环境之间的关系。

3.2 设计依据

3.2.1本项目规划指标要求、用地红线图。

3.2.2本项目设计规范及标准

《道路工程制图标准》（GB50162-92）；

《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 版本）；

《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016 年版）；

《公路路面基层施工技术细则》（JTG/TF20-2015）

《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）；

《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；

《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）；

《城市道路平面交叉口规划与设计规程》 (DB33-1056-2010)；

《城市道路平面交叉口规划与设计规范》（DB33/1056-2008）

《城市道路机动车道路宽度设计规范》（DB33/1057-2008）；

《市政工程勘测规范》（CJJ 56-2012）；

《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）；

《台州市市政道路工程设计技术指南》（台建[2022]218 号）；

《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；

《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

《室外排水设计标准》（GB50014-2021（2021 版））；

《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；

《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ 143-2010）；

《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2023）；

《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）；

《砌体结构设计规范》 （GB 50003-2011）；

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）；

《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；

《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）；

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》；

《低压配电设计规范》GB50054-2011；

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；

《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015；

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008；

《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）；

《城市综合交通体系规划标准》（GB/T51328-2018）；

《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）；

《城市道路绿化规划及设计规范》（CJJ75-97）；

《城市防洪工程设计规范》（GB/50805-2012）；

《建设项目环境保护条例》；

《中华人民共和国环境保护法》；

《玉环市清港镇BQG043单元（苔山塘区块）控制性详细规划》；

其它有关现行国家、浙江省、台州市及相关行业技术规范、标准及规程。

3.3本项目技术标准及要求。

四、设计深度及施工配合要求

4.1设计深度要求

设计应满足国家、地方和行业颁布的与本工程有关的现行规范、标准和规定的要求，并需通过行业主管部门的各项审查，配合完成相关专家评审工作。

4.2施工配合

在项目施工期间，应积极配合业主及施工方进行项目施工。协助业主对品质方面进行合理的现场施工监察，对因现场实际或其他因素导致的项目变更，应迅速、正确的出具设计变更联系单，并参与项目竣工验收。

五、设计成果质量要求：达到规定的设计文件编制深度，符合国家、省、台州市及玉环市有关规定并通过相关部门的审核批准。

六、设计服务期限：合同签订后15日历天内提交经深化的初步设计文件（含扩初设计、概算编制）；初步设计成果文件最终稿经采购人确认后20日历天内提交施工图设计文件并报送施工图审核，施工图审核后7日内按图纸审查机构的意见完成施工图修改并提交最终版施工图；其余所有设计内容的设计时间另按采购人要求提供。

七、付款方式：

合同签订后7个工作日内采购人支付给成交供应商合同价款的20%；初步设计评审通过并提交初步设计成果文件最终稿后15个工作日内采购人支付给成交供应商合同价款的20%；按规定提交全套成果、施工图设计审查合格后15个工作日内采购人支付给成交供应商合同价款的40%；余款待工程竣工验收合格后15个工作日内一次性付清。

# 第五章　采购合同主要条款指引

建设工程设计合同（一）

工  程  名  称：

工  程  地  点：

合  同  编  号：                     （由设计人编填）

设计证书等级：

发    包    人：

设    计    人：

签  订  日  期：

年    月    日

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担                           工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条  本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| 设 计 内 容 | 设 计 费 |
| --- | --- |
| - 项目概况：（1）玉环市清港镇创业路建设工程：本工程位于玉环市清港镇苔山塘内，道路西起规划泗头路，东至规划支路一，道路等级为城市次干路，设计车速为40km/h，红线宽度为24米，道路跨现状九眼支河，新建一座箱涵。本次设计范围为一座箱涵及箱涵两侧台后道路，设计总长约为873米，红线范围面积约21120㎡，最终以区块规划指标为准。总投资约3557万元，其中建安费约2668万元。（2）玉环市清港镇苔山塘区块配套道路-规划支路二建设工程：本工程位于玉环市清港镇苔山塘内，道路南起凡台路，北至工业地块，道路等级为城市支路，设计车速为30km/h，红线宽度为18米，道路跨现状九眼支河，新建一座宽度为18m的矮T桥梁，跨径为16m。本次设计范围为一座矮T桥梁及桥梁两侧台后道路，设计总长约为131米，红线范围面积约2885㎡，最终以区块规划指标为准。总投资约1041万元，其中建安费约668万元。 - 本次采购范围为负责完成玉环市清港镇创业路建设工程、玉环市清港镇苔山塘区块配套道路-规划支路二建设工程等两个工程的所有设计工作，包括初步设计（含扩初设计、概算编制）、施工图设计及后续服务工作。本次设计服务内容包括但不仅限于： 1）本项目规划红线范围内的道路工程、软基处理（如有）、桥梁工程、排水工程、综合管线工程、照明工程、交通工程、景观绿化（如有）、附属设施及其他专项设计等本项目相关的所有设计工作；2）协助办理与设计成果相关的报审工作；3）为完成本项目设计工作而需完成的其它工作或需协助采购人完成的其它工作【包括向业主方提供关于涉及到专业设备招标所需的详细技术规格书】。同时也包括编制工程的初步设计概算以及施工过程中的设计变更、相关报建配合、施工招标配合等；并承担工程的图纸会审、评审（含专家费）、技术交底、施工现场服务、竣工验收后续服务等各项内容。 |  |

第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划用地范围图 | 1 | 及时提供 |  |
| 2 | 规划用地现状地形图 | 1 | 及时提供 |  |
| 3 | 其他需要的资料 | 1 | 及时提供 |  |

第四条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计（含扩初设计、概算编制）报批稿及最终稿 | 10 | 合同签订后15日历天内提交经深化的初步设计文件（含扩初设计、概算编制） | 其余所有设计内容的设计时间另按招标人要求提供。 |
| 2 | 施工图设计文件（包括各专业工程） | 15 | 初步设计成果文件最终稿经发包人确认后20日历天内提交施工图设计文件并报送施工图审核，施工图审核后7日内按图纸审查机构的意见完成施工图修改并提交最终版施工图。 |  |
| 3 | 以上所有成果电子文件【含CAD（必须提供未加密的DWG文件）及PDF文件】 | 2 | 与各阶段成果文件同时提交 |  |
| 4 | 方案设计多媒体电子文件 | 1 | 按发包人要求提供 |  |

注：发包人要求提供超过上述数量的设计文件，设计人应无偿提供，不另行收取费用。

- 本合同设计收费为人民币大写                元整（¥        元）【其中玉环市清港镇创业路建设工程设计收费为人民币大写                元整（¥        元），玉环市清港镇苔山塘区块配套道路-规划支路二建设工程设计收费为人民币大写                元整（¥        元）】。合同总价一次性包干，不作任何调整。

5.1 总设计费包含的内容：

5.1.1 本项目为交钥匙设计项目，本项目费用包括本项目设计全过程的相关费用，包括按合同规定应完成的设计费及后续服务费（含调研、踏勘、成果印刷、邮寄、招标配合、施工配合及需协助发包人完成的其它工作内容等费用）、与设计文件审查有关的各种会议的会务费、各阶段成果评审（含专家费用）及设计人自行委托咨询的咨询费、利润、税金、管理费用等与此有关的一切费用。

5.1.2 本费用包含设计人方案多次深化的费用；

5.1.3 本费用包含设计人所有施工图图纸因报批而发生局部变更所产生的费用；

5.1.4本项目如涉及到招标范围内某区域功能的局部调整，设计人应无条件配合发包人的工作，并对施工图图纸作相应调整，其费用不再另行收取。

5.2设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 比例 | 付费额（元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段付费 | 合同价*20% 作为预付款 |  | 本合同签订后7个工作日内 |
| 第二阶段付费 | 合同价*20% |  | 初步设计评审通过并提交初步设计成果文件最终稿后15个工作日内 |
| 第三阶段付费 | 合同价*40% |  | 按规定提交全套成果、施工图设计审查合格后15个工作日内 |
| 第四阶段付费 | 合同价*20% |  | 工程竣工验收合格后15个工作日内 |

说明：

1、提交各阶段设计文件的同时按以上付费时间支付各阶段设计费。各阶段付款前，设计人需提供相应的等额发票（玉环市清港镇创业路建设工程设计、玉环市清港镇苔山塘区块配套道路-规划支路二建设工程设计两个项目须按发包人要求分别开具发票），设计人如未提供相应发票，发包人有权拒绝支付合同价款，由此产生的责任及损失由设计人承担。

- 2、本合同履行后，预付款抵作设计费。

第六条  双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应配合设计人派赴现场处理有关设计问题的工作人员的工作。

6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求及时提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：现行国家标准、浙江省标准、台州市相关规定。

6.2.3设计合理使用年限为 按设计规范要求确定。

6.2.4设计人按合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定和发包人要求参加有关设计审查以及其他要求的现场会议，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充以达到本合同目标。设计人不得以任何理由拒绝发包人提出对设计内容进行修改调整。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，设计人负责向发包人和施工单位进行设计交底，并派主要设计人员处理施工中涉及到的有关设计问题和参加施工图纸会审以及施工分部验收和竣工验收。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.7 设计人不得擅自转让或以其他方式出让合同或合同的任何权益，设计人须视履行合同为本身的责任。

6.2.8为了各阶段设计成果顺利通过政府有关部门的审批，设计人应协助发包人向当地政府和有关主管部门对设计成果进行诠释；设计人有责任协助发包人与政府相关部门及时沟通，以利于顺利通过审批。

第七条  违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人向设计人偿付合同款项的10%作为违约金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。发包人对设计文件不满意的，有权要求设计人在规定时间内无偿返工，直至符合发包人要求。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 10％。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人向发包人偿付合同款项的20%作为违约金。

第八条  限额设计

8.1 设计人应在发包人认可的投资限额范围内展开设计。（如实际初步设计建安工程费明显存在不合理组价情况的，发包人有权暂停支付设计费给设计人，由设计人无条件调整设计方案、初步设计、设计概算直至符合要求。）

8.2当施工图预算造价超过方案设计估算时，设计人应无条件调整设计，直至满足要求。由此产生的时间延误，由设计人按本合同第七条承担责任。

8.3由设计人原因提出的设计变更引起的造价增值，应控制在方案设计估算额的5%以内，且调整后的施工图预算造价不能超过方案设计估算值。如超出范围的，设计人应按本合同第7.3条承担责任（同一事件按最大赔偿额计）。

第九条  其他

9.1根据工程需要和发包人要求，发包人在工程施工时，设计人必须指派设计项目负责人或专业设计负责人（根据发包人需要确定）提供现场指导和配合服务。在工程施工中，对设计文件有疑问，发包人提前1个工作日通知，设计人在接到通知后，应及时派本项目设计负责人及专业负责人解决，否则每人每次扣设计费一万元。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。在工程的图纸会审、打试桩、基础（桩）验收、中间验收、消防验收、竣工验收、工程质量处理等，设计人除指派专业人员外必须有一名领导（或分管领导）参加，否则每次扣设计费一万元。属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

9.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。

9.3 本次设计范围涵盖了规定的所有设计内容，如设计人的专项设计资质中，有个别专项设计不具备设计资质的，则允许设计人委托具备相应资质的设计单位进行专项设计，但设计人委托的设计单位在设计前须经得发包人的书面认可，且该部分的所有设计费用包含在设计费中，由设计人支付。同时那些由设计人委托的专项设计图纸需经总设计人书面认可，其设计质量、设计进度及各专业设计之间的配合协调工作也由总设计人负责。

9.4施工图预算（执行最新的浙江省工程预算定额）经相关部门审核后，如其预算超过设计概算10%及以上时，发包人有权要求其在规定时间内将该施工图设计、预算做相应调整（在批复的初步设计内），并直至满足发包人要求，由此造成的相关增加的费用由设计人承担。在此期间，发包人按概算超过估算的比例暂扣设计人的总设计费，待改正后返回。

9.5本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

9.6发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

9.7发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

9.8由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.9质量要求：达到规定的设计文件编制深度，符合国家、省、台州市及玉环市有关规定并通过相关部门的审核批准。

9.10本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向玉环市人民法院提起诉讼。

9.11本合同一式 捌 份，发包人肆 份，设计人肆份。

9.12本合同经双方签章后生效。

9.13双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.14本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.15其他约定事项：

发包人名称：                            设计人名称：

（盖章）                                （盖章）

法定代表人                              法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：            或委托代理人（签字或盖章）：

住    所：                              住    所：

邮政编码：                              邮政编码：

电    话：                              电    话：

传    真：                              传    真：

开户银行：                              开户银行：

银行帐号：                              银行帐号：

签订日期：     年    月    日

一、工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：

甲方：

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式八份，由甲乙双方各执四份。

甲方单位：（盖章）　        　　        乙方单位：（盖章）

法定代表人                              法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：            或委托代理人（签字或盖章）：

地址：　　　　　　　　　　    　　  　  地址：

电话：　　　　　　　　　    　　　  　  电话：

年 　月　日　　　　　                    年 　月　 日

第六章：响应文件格式附件

## 附件1

玉环市清港镇创业路建设工程、玉环市清港镇苔山塘区块配套道路-规划支路二建设工程等两个工程设计

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

（资格证明文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

1、磋商声明书；（附件2）

2、授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交）；（附件3）

3、中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件）；（附件4）

4、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

5、符合参加本次采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（附件5）

6、提供采购公告中符合供应商特定资格要求的有效资质证书（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

## 附件2：

## 磋商声明书

台州邦元工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业（事业单位），经营地址:    。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的玉环市清港镇创业路建设工程、玉环市清港镇苔山塘区块配套道路-规划支路二建设工程等两个工程设计（BY-YHCG-2025-03）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止磋商时间近三年以来：无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：年  月   日

## 附件3：

## 授权委托书

台州邦元工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

## 附件4：

## 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加           （单位名称）的         （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.              （标的名称） ，属于            （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为              （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、填写要求：①“单位名称”依据采购文件第二章供应商须知前附表中“采购人”填写，不得缺漏；②“项目名称”、“标的名称”依据采购文件第二章供应商须知前附表中“项目名称”填写，不得缺漏；③“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二章供应商须知前附表中“本项目所属行业”填写，不得缺漏；④从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；⑤中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；⑥供应商提供的《中小企业声明函》未按以上要求填写的，中小企业声明函无效。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业划型标准规定

工信部联企业【2011】300 号

| 序号 | 行业 | 原则 | 具体规定 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 营业收入 500 万元及以上的 | 营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 营业收入 50 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 营业收入 50 万元以下的 |  |
| 2 | 工业 | 从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的 |  |
| 3 | 建筑业 | 营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以 上的 | 营业收入资产总额 |
|  |  |  | 小型企业 | 营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上 的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的 |  |
| 4 | 批发业 | 从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的 |  |
| 5 | 零售业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的 |  |
| 6 | 交通运输业 | 从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的 |  |
| 7 | 仓储业 | 从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的 |  |
| 8 | 邮政业 | 从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的 |  |
| 9 | 住宿业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的 |  |
| 10 | 餐饮业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的 |  |
| 11 | 信息传输 | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。 | 中型企业 | 从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业。 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下的 |  |
| 13 | 房地产开发经营 | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业 | 中型企业； | 营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业。 | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的 |  |
| 14 | 物业管理 | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员10人以下或资产总额100万元以下的 |  |
| 16 | 其他未列明行业 | 从业人员300人以下的为中小微型企业。 | 中型企业 | 从业人员100人及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员10人及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员10人以下的 |  |

该附件可供供应商参考。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     (采购人)单位的    （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件5：

## 符合参加本次采购活动应当具备的一般条件的承诺函

## 台州邦元工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：
    我公司参与              （项目名称）（项目编号为         ）采购活动，郑重承诺：
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、具有法律、行政法规规定的其他条件。
（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

## 附件6：

玉环市清港镇创业路建设工程、玉环市清港镇苔山塘区块配套道路-规划支路二建设工程等两个工程设计

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

（商务与技术文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

一、资信部分

（1）供应商自评表（资信部分）；（附件7）

（2）供应商情况介绍；（附件8）

（3）项目组织实施方案；(附件9、附件10)

（4）技术、商务偏离表；（附件11）

（5）证书一览表；（附件12）

（6）类似项目实施情况一览表；（附件13）

（7）供应商认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响供应商商务技术文件评分的各类证明材料。

二、设计文本

设计文本由各供应商根据评分标准自行编制。

三、设计文本电子文件

提供完整的设计内容，以U盘形式同技术文本一起提交。

附件7：

供应商自评表（资信部分）

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 评标项目 | 评分细则 | 自评分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 （1分） | - 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过市政道路工程（必须包含道路、桥梁工程）设计项目业绩的，每个得0.5分，本项最高得1分。 注：须提供合同。若提供的合同无法直接认定项目特征的，还须提供能体现项目特征的立项批复文件或盖有业主公章的证明材料复印件为依据，否则不得分。 |  |  |
| 2 | 拟投入本项目的项目组人员配置情况 （8分） | 项目负责人实力（2分）： 项目负责人以项目负责人或设计负责人身份从事过市政道路工程（必须包含道路、桥梁工程）设计项目工作，具备相应工作经验的得2分，没有相应工作经验的不得分。 注：须同时提供能体现评分因素的合同及供应商本单位为其缴纳的自2024年11月份以来连续6个月的人员社保缴纳证明材料，两者缺一不可，否则不得分。若提供的合同无法直接认定项目特征或项目负责人（或设计负责人）身份的，还须提供能体现项目特征或项目负责人（或设计负责人）身份的立项批复文件或盖有业主公章的证明材料复印件为依据，否则不得分。 |  |  |
|  |  | 项目组其他人员（除项目负责人外）实力（6分）： 1、道路专业负责人具有道路工程相关专业高级及以上职称证书的得1分，最高得1分； 2、桥梁专业负责人具有桥梁工程相关专业高级及以上职称的得1分，最高得1分； 3、结构专业负责人具有一级注册结构工程师且同时具有高级及以上职称的得1分，最高得1分； 4、给排水专业负责人具有注册公用设备（给排水）工程师且同时具有高级及以上职称的得1分，最高得1分； 5、电气专业负责人具有注册电气（供配电）工程师且同时具有高级及以上职称的得1分，最高得1分； 6、造价专业负责人具有注册造价工程师的得1分，最高得1分。 注：须同时提供相关证书及供应商本单位为其缴纳的自2025年02月份以来连续3个月的人员社保缴纳证明材料，两者缺一不可，否则不得分。以上拟投入本项目的项目组各专业负责人不得兼任。 |  |  |

## 附件8：

## 供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

## 附件9：

## 项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

## 附件10：

## 项目负责人资格情况表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或成交通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件11：

技术、商务偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 内容 | 磋商采购文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：磋商供应商若有偏离的应将偏离条款逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。磋商供应商应对照磋商采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”。如磋商供应商无偏离的可不填写本偏离表或在本页表格上写“无”，视为完全响应本次磋商采购文件。

磋商供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件12：

证书一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书或其他证明材料复印件。

磋商供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件13:

## 类似项目实施情况一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

## 附件14：

玉环市清港镇创业路建设工程、玉环市清港镇苔山塘区块配套道路-规划支路二建设工程等两个工程设计

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

（报价文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、首次报价一览表（附件15）；

2、报价明细表（附件16）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的。

## 附件15：

## 首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                           [货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 | 总报价（元人民币） | 采购预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市清港镇创业路建设工程、玉环市清港镇苔山塘区块配套道路-规划支路二建设工程等两个工程设计 | 大写： 小写： | 27万元 |  |

填报要求：

1.报价是包括完成本项目服务工作期间所需的各项成果内容（含所有设计内容）、前期沟通、后续服务（含调研、踏勘、咨询、配合、成果印刷、邮寄等费用）、图纸、资料、技术服务、成果要求及需协助采购人完成的其它工作内容、专家评审费用、管理费、税金、采购招标文件约定工作内容所包含的一切费用、政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任、成果验收等各项费用及不可预见费等全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则视为响应无效，终止磋商。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件16：

报价明细表

项目名称：

项目编号：                                      [货币单位：人民币元]

| 序号 | 工作内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市清港镇创业路建设工程设计 |  |  |
| 2 | 玉环市清港镇苔山塘区块配套道路-规划支路二建设工程设计 |  |  |
| 总报价合计（元） |  |  |  |

要求：

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

3.报价明细表所填内容按磋商采购文件第四章项目需求中要求为准。如有漏报的，视同已包含在总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件17：

采购活动现场确认声明书

台州邦元工程咨询有限公司 （采购代理机构名称）：

本人经由                           （单位）负责人            （姓名）合法授权参加                           项目（项目编号：             ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                         。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                                 。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现               供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

磋商供应商名称：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：   年  月  日