嘉兴至枫南市域铁路、嘉善至西塘市域铁路机电系统施工阶段跟踪评审服务

- 招 标 文 件

招标人：嘉兴市市域铁路投资有限公司

招标代理：建经投资咨询有限公司

2025年6月

目 录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知	6

第三章  服务范围及其他要求	18

第四章  合同条款及格式	19

第五章  评标办法	35

第六章  投标书附件	40

- 第一章  公开招标公告

根据国家地方及招标人有关招标投标法律法规及相关规定，建经投资咨询有限公司受嘉兴市市域铁路投资有限公司委托，就下列项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：

一、招标项目编号：jxgq202506238-1

二、招标方式：公开招标。

三、招标项目：嘉兴至枫南市域铁路、嘉善至西塘市域铁路机电系统施工阶段跟踪评审服务。

四、招标内容及需求：

1、工程概况：

嘉兴至枫南市域铁路工程起于嘉兴南站，途经嘉兴经济技术开发区、南湖区、嘉善县，止于嘉善县惠民街道浙沪省界，线路全长 35.1 公里，其中地下段 9.4 公里，过渡段 0.4 公里，路基段4.3 公里，高架段 21.0 公里。全线共设车站 8 座，其中嘉兴南站、曹庄站、嘉兴科技城站 3 座为地下站，归谷站为地面站，湘家荡站、七星站、嘉善站、枫南站 4 座为高架站。本线与嘉善至西塘线在嘉善站按贯通运营条件建设。新建七星车辆段 1 座、嘉兴南站控制中心 1 座，与嘉善至西塘线共享。

嘉善至西塘市域铁路起于嘉兴至枫南市域铁路嘉善站（不含），途经中新产业园、姚庄、西塘等，止于太浦河浙沪省界，线路全长20.4公里，均在嘉善境内，其中地下段5.7公里，高架段13.7公里， 过渡段1.0公里；共设中新产业园、姚庄、西塘、祥符荡4座高架站。

2、招标内容：

嘉兴至枫南市域铁路、嘉善至西塘市域铁路机电系统施工阶段跟踪评审服务招标范围包括：

（1）设备、材料采购类项目：主要①车辆（含牵引系统）；②信号系统设备；③通信系统设备；④综合监控系统设备、火灾自动报警系统（含气体灭火系统）设备、环境与设备监控系统设备；⑤云平台设备；⑥安防及门禁系统设备；⑦自动售检票系统设备；⑧供电系统设备；⑨全线车站辅助设备（站台门、自动扶梯与电梯、安检设备、通风空调、给排水及与消防、动力照明、导向、票亭、广告灯箱等）；⑩车辆段与综合基地工艺设备；⑪人防系统（正线）等。

（2）施工项目：主要①强电系统施工；②弱电系统施工；③车站装修及设备安装（含风、水、电系统设备安装）；④车站幕墙及室外工程；⑤轨道（不含车辆段轨道）；⑥声屏障；⑦疏散平台；⑧西丁公路抬升、北辰路改扩建、和顺路改路等其他附属工程。

（3）服务类项目：主要①机电设备及施工监理；②第三方检测服务；③监造及工艺设备监理；④联调联试服务等。

提供上述工程的建设期内为满足运营条件的所有的机电系统安装及其他附属工程等跟踪评审服务，以及上述招标项目的招标文件、工程量清单、招标控制价审核服务、施工阶段工程造价控制、服务类项目的合同支付审核和招标人委托的其他事项，并出具书面审核成果文件。具体项目以招标人委托为准。

3、招标部分估算价：430.4010万元。

4、要求服务期：自合同签订之日起至项目竣工验收完成，并免费延长至工程竣工结算完成止。

5、质量要求：详见招标文件。

五、合格投标人的资格要求：

1、投标人的资格要求：

（1）投标人须具有独立法人资格。

（2）投标人承担过以下类似工程业绩之一：

①自2020年1月1日起至投标截止日止，承接过单个项目金额在3亿元人民币及以上市域铁路（或城际铁路或城市轨道交通或铁路）工程的跟踪评审（或跟踪审价或跟踪审计或全过程工程造价控制或投资监理）的业绩（服务内容须包含车辆（含牵引系统）或信号系统或通信系统或供电系统）；

②自2020年1月1日起至投标截止日止，承接过单个项目金额在3亿元人民币及以上市域铁路（或城际铁路或城市轨道交通或铁路）工程的预（结）算编制（或审核）的业绩（服务内容须包含车辆（含牵引系统）或信号系统或通信系统或供电系统）。

（3）投标人及其拟派项目负责人自2022年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以在中国裁判文书网查询的结果为准）；

（4）投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn）列入严重违法失信行为记录“黑名单”；

2、项目负责人要求：须同时具有高级工程师及以上技术职称和住房与城乡建设部核发的注册造价工程师（安装或土建）或一级注册造价工程师（安装或土木建筑）（职/执)业资格且注册在投标人单位，执业年限5年及以上（从初始注册日起算）。

3、拟派项目组其他成员不少于5人。其中：具有住建部颁发的一级注册造价工程师（含原注册造价工程师）3人（安装2人、土建1人），其余人员须具有造价工程师（含原注册造价工程师）证书。本项目要求投标人设入驻跟踪评审现场代表1人且具有住建部颁发的土建专业一级注册造价工程师（含原注册造价工程师）证书。以上人员均须注册在投标人单位且须提供项目组所有成员投标截止时间前近三个月(指2025年3月至2025年5月)在投标单位的社保缴费证明材料（加盖投标人所属社保机构印章）。

4、本次招标不允许联合体投标。

六、招标文件的获取：

1、获取招标文件时间：2025年06月25日起至2025年07月07日14时00分止（北京时间）；

2、获取方式：本项目招标文件实行“嘉兴禾采联综合采购服务平台 ”在线获取，不提供招标文件纸质版。凡有意参与本项目投标的投标人，请登录嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/）—“供应商登录 ”，免费注册完成后，下载获取后缀名为“.JXCQZF ”的发包文件等。投标人注册咨询、技术服务电话：0573-82816090。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在嘉兴禾采联综合采购服务平台系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自担。

七、投标保证金：人民币8万元整。（投标人通过平台生成专用子账号，通过电脑在线划转，手机划转，柜台划转（注：不能通过现金直接存入）等方式缴纳保证金）

此投标保证金是投标文件的一个组成部分，未按规定提交投标保证金的投标书将被拒绝。

八、投标截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交截止时间：2025年07月07日14时00分（北京时间）

2、开标时间：同投标文件递交截止时间。

3、投标文件递交地址（网址）：请登陆嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/）—“供应商登录 ”，在投标截止时间前上传投标文件，提示上传成功即完成投标。本项目通过嘉兴禾采联综合采购服务平台投标制作 软件编制并加密投标文件，投标人未按规定加密的投标文件，嘉兴禾采联综合采购服务平台将予以拒收。

4、开标地址：本次招标采用远程不见面开标，请投标人在开标前提前登陆嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/）—“不见面开标”，登录成功后，参与线上开标流程，完成在线解密。本项目解密时长为 30 分钟，如投标人未在规定时间内完成解密的，责任由投标人自负。

注：相关制作软件及操作手册请在嘉兴禾采联综合采购服务平台首页办事指南及下载中心自行下载。

九、投标注意事项：

远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，招标人、投标人只需登录网上不见面开标大厅（http://www.jxcqgs.cn/BidOpening/bidhall/default/login）， 无需到达开标现场参与即可进行投标文件在线解密、投标人在线提问、招标人在线回复等操作。

CA锁和嘉兴市公共资源交易系统通用。

十、业务咨询：

1、招标人：嘉兴市市域铁路投资有限公司

联系人：霍工            联系电话：0573-82092329

联系地址：嘉兴市南湖区广益路819号

2、招标代理：建经投资咨询有限公司

联系人：李巍、徐璐瑶     联系电话：18268805332、18869980972

联系地址：杭州市建国北路586号海华嘉联华铭座1501

3、监督部门：嘉兴市铁路与轨道交通投资集团有限责任公司工程管理部

联系电话：0573-82873913

联系地址：嘉兴市南湖区广益路819号

嘉兴禾采联综合采购服务平台联系电话：0573-82816090

嘉兴禾采联综合采购服务平台技术支持电话：0573-82813680

嘉兴市市域铁路投资有限公司

建经投资咨询有限公司

2025年06月25日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项 目 综 合 说 明 | 项目名称：嘉兴至枫南市域铁路、嘉善至西塘市域铁路机电系统施工阶段跟踪评审服务 |
|  |  | 建设单位：嘉兴市市域铁路投资有限公司 |
|  |  | 建设地点：浙江省嘉兴市 |
|  |  | 招标范围：见招标公告 |
|  |  | 质量目标：详见招标文件。 |
| 2 | 资金来源：自筹 |  |
| 3 | 3.1、投标人的资格要求： （1）投标人须具有独立法人资格； （2）投标人承担过以下类似工程业绩之一： ①自2020年1月1日起至投标截止日止，承接过单个项目金额在3亿元人民币及以上市域铁路（或城际铁路或城市轨道交通或铁路）工程的跟踪评审（或跟踪审价或跟踪审计或全过程工程造价控制或投资监理））的业绩（服务内容须包含车辆（含牵引系统）或信号系统或通信系统或供电系统）； ②自2020年1月1日起至投标截止日止，承接过单个项目金额在3亿元人民币及以上市域铁路（或城际铁路或城市轨道交通或铁路）工程的预（结）算编制（或审核）的业绩（服务内容须包含车辆（含牵引系统）或信号系统或通信系统或供电系统）。 （3）投标人及其拟派项目负责人自2022年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以在中国裁判文书网查询的结果为准）； （4）投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn）列入严重违法失信行为记录“黑名单”； 3.2、项目负责人要求：须同时具有高级工程师及以上技术职称和住房与城乡建设部核发的注册造价工程师（土建或安装）或一级注册造价工程师（土木建筑或安装）（职/执)业资格且注册在投标人单位，执业年限5年及以上（从初始注册日起算）。 3.3、拟派项目组其他成员不少于5人。其中：具有住建部颁发的一级注册造价工程师（含原注册造价工程师）3人（安装2人、土建1人），其余人员须具有造价工程师（含原注册造价工程师）证书。本项目要求投标人设入驻跟踪评审现场代表1人且具有住建部颁发的土建专业一级注册造价工程师（含原注册造价工程师）证书。以上人员均须注册在投标人单位且须提供项目组所有成员投标截止时间前近三个月(指2025年3月至2025年5月)在投标单位的社保缴费证明材料（加盖投标人所属社保机构印章）。 3.4、本次招标不允许联合体投标。 |  |
| 4 | 投标保证金：人民币8万元整； 投标人通过平台生成专用子账号，通过电脑在线划转，手机划转，柜台划转（注：不能通过现金直接存入）等缴纳保证金，应在投标截止时间前递交。 嘉兴禾采联综合采购服务平台电话：0573-82828600。 投标保证金以保函形式递交的，应包括项目名称、保证金金额、有效期限（不少于投标有效期时间）、承诺不可撤销、承诺见索即付等内容，保函扫描件制作在投标文件内，并在投标截止时间前以扫描件（电子版）方式发送至937363361@qq.com（以邮件接收时间为准）。 |  |
| 5 | 答疑与澄清：本次招标不组织标前答疑会议，投标人自行踏勘现场。各投标单位若对招标文件等有疑义的，请于2025年07月02日17时前，以投标人的账号登录嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/）并将疑义以电子文档形式上传，招标人将于投标截止时间前 3 天在嘉兴禾采联综合采购服务平台上统一予以答复，潜在投标人应自行关注并自行下载，招标人不再一一通知，否则后果自负。 |  |
| 6 | 投标文件份数：投标单位须在嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/）上传已签章和加密过的投标文件（CA 锁加密），无须提交纸质投标文件、 电子光盘，中标单位须在中标后制作 3 套（一正二副）与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（带有水印码的系统打印版）交于招标人（招标代理机构）。 |  |
| 7 | 投标截止日期和时间：2025年07月07日14时00分（北京时间） 投标文件递交地点：嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/），在投标截止日期前上传投标文件，提示上传成功即完成投标。 |  |
| 8 | 开标时间：2025年07月07日14时00分（北京时间） 开标地点：线上开标（嘉兴市南湖区东栅街道信德园(南江路1856 号)21幢19楼） 注意事项：投标人无需到达开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |  |
| 9 | 本项目设置招标控制价为人民币：430.4010万元，（其中工程量清单及预算、招标控制价的审核费最高投标限价为：137.8642万元，施工阶段跟踪评审服务费最高限价为：292.5368万元）。凡高于招标控制价的投标人报价视为无效报价，其投标文件将不予评审。 |  |
| 10 | 投标有效期：90天 |  |
| 11 | 履约担保： 履约担保金额：合同总价的2%； 履约担保形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函；若采用银行保函，出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。 若采用保险公司保函，应具有相应的偿付能力，并经发包人同意。 若采用融资担保公司保函，应具有相应的偿付能力，并经发包人同意。 |  |
| 12 | 特别说明： （1）如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及鄙视性不公正条款或违法违规等内容，请在投标截止日3天前同时向招标人、招标代理机构反映，逾期不得再对招标文件中的条款提出质疑。 （2）投标单位不得弄虚作假，若有提供虚假资料，弄虚作假，经查实，取消其投标或中标资格。 |  |
| 13 | - 本招标文件的解释权属于招标人。 |  |
| 14 | （一）实质性响应招标文件资料 1、企业法人营业执照； 2、法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）； 3、拟派项目负责人及要求的项目组其他成员的资格证明材料； 4、项目组成员社保缴费证明； 5、投标人及项目负责人自2022年1月1日以来无行贿犯罪记录承诺书； 6、投标人业绩证明材料：①中标通知书；②造价咨询合同；③工程造价咨询成果报告关键页；④初步设计批复。 1）如投标人提供的业绩为跟踪评审（或跟踪审价或跟踪审计或全过程工程造价控制或投资监理）业绩，业绩证明材料需提供上述①或②中的一项或两项，业绩中要求的金额为建安投资，如提供的业绩证明材料中不能反映出工程规模、属性的，应提供项目初步设计的批复文件复印件及加盖项目业主公章的证明材料（如批复文件与项目业主证明材料中反应的建安投资金额不一致的，以金额小的材料为准）。其余业绩证明材料不予认可【如同一个项目有多个服务标段的跟踪评审（或跟踪审价或跟踪审计或全过程工程造价控制或投资监理），建安金额可累加，这种情况只能以一个业绩计算】。 2）如投标人提供的业绩为工程预（结）算编制（或审核）业绩，业绩证明材料须提供上述①③④或②③④，其余业绩证明材料不予认可。应提供业绩中要求的金额以编制（或审核）最终咨询报告金额为准【审核金额指最终审定的金额（下同）。如同一个项目有多个服务标段的编制（或审核）最终咨询报告，各咨询报告金额可累加，这种情况只能以一个业绩计算，但同一咨询内容不同阶段咨询类别的咨询报告金额不能累加】。 3）投标单位所提供的业绩时间要求，以中标通知书或造价咨询合同签订时间或工程造价咨询成果报告关键页出具的时间为准。若以上资料提供两项及以上，有一项业绩证明材料时间在规定时间以内的，业绩时间即认可。 （二）评审打分资料： 1、投标人及项目负责人业绩证明材料（详见评标办法）； 2）拟派项目组其他成员的注册证书等。 以上（一）、（二）条涉及的证书（均应在有效期内，尚在办理延期的无效）、资料应在投标文件中附扫描件，并加盖投标人单位公章。投标人提供的上述业绩证明资料无法体现业绩特征或项目负责人姓名、身份的，则业绩不予认可。 |  |

电子交易注意事项

现将相关注意事项告知如下：

1.招标代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标

文件，所有投标人均应当准时在线参加，直至评审结束。

2.招投标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证

电子交易的公平、公正和安全时，招标代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响招标公平、公正性的，招标代理机构可以待上述情形

消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影

响采购公平、公正性的，应当重新招标。

3.评审中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会可以通

过电子邮件、传真、电话、微信、QQ、电子交易平台等形式询标。投标人需在半小时

内提交澄清说明或补正，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 一 、总 则

1. 招标范围

1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目的编制进行公开招标。

1.2 本次招标范围：详见招标公告。

2. 定义

2.1“招标人”系指嘉兴市市域铁路投资有限公司，“招标代理机构”系指建经投资咨询有限公司。

2.2“投标单位”系指具备下列条件并参与本项目投标的各编制单位：

2.2.1 必须具有独立法人资格；

2.2.2 投标人资质要求：详见招标公告。

2.2.3 项目负责人要求：详见招标公告。

2.2.4本次招标不允许联合体投标。

2.3“服务”系指招标文件规定投标单位须承担的嘉兴至枫南市域铁路、嘉善至西塘市域铁路机电系统施工阶段跟踪评审服务。

3.合格的编制投标单位

3.1 凡符合 2.2 条的投标人，经评标委员会资格审查通过后作为合格的投标人。

3.2 投标单位应遵守国家、地方有关的法律、法规和规章制度规定。

4.投标费用

4.1 不论最终的结果如何，投标单位应承担所有与准备和参加投标相关的费用（包含嘉兴禾采联综合采购服务平台交易费等）；

4.2 报价统一按人民币报价。

5.招标依据及监督

5.1 依据国家相关法律法规，坚持平等竞争、公正评标、择优定标。

5.2 本次招标投标活动由招标人相关部门派员实施监督。

5.3 招标文件未尽其他事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规及地方性规定执行。

- 二、招标文件

6.招标文件的构成

6.1 招标文件用以阐明所需服务、递交编制评审文件和招标程序。招标文件由下述部分组成：

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）服务范围及其他要求

（4）合同条款及格式；

（5）评标办法；

（6）投标书附件；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

6.2 招标文件的效力：招标文件是招投标和中标后签订编制合同的有效依据，对招投标双方具有同等的约束力。

投标人应认真阅读招标文件的所有内容，如果投标人的投标书不能响应招标文件的要求，招标人有权拒绝。

7.招标文件的澄清

7.1 投标单位在收到招标文件后，对招标文件有任何疑问，应在投标须知前附表规定的时间前向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标单位的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2 天前以书面形式在嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/）予以澄清，澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标单位应自行关注相关网站，并自行下载，否则后果自负。任何关于工作人员的解释说明不得作为编制投标文件的依据。

8.招标文件的修改

8.1 在递交投标文件截止期 3 天前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标单位提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2 招标文件的修改将嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/）发布，投标单位应自行关注相关网站，并自行下载，否则后果自负。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3 为使投标单位准备编制时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长递交方案投标文件截止期。

- 三、投标文件的编制

9.编制质量要求及规定

9.1 投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供编制文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其提供的资料对招标文件作出实质性响应，否则其编制文件可能被拒绝。

9.2 编制成果必须满足国家有关规定及现行编制规范的要求；

9.3 中标人必须精心组织各阶段编制；

9.4 中标人不得擅自将编制任务转给其他编制单位或下属单位。

10.报价要求及方法

10.1 投标人的投标报价应是完成本标段服务的全部费用。投标人必须依据本项目全部造价咨询服务工作和义务所能够获得的全部酬金进行报价，包括但不限于：建设期工程跟踪审价费用、驻地审价相关费用（含食宿、交通等）、投标人人员服务费、技术咨询服务费、现场经费、咨询设施（包括办公和生活设施）、管理费、利润、保险、税费、风险等投标人履行合同所产生的全部费用和酬金。除投标报价（合同金额）外，投标人完成招标文件及合同所约定的全部造价咨询服务工作和义务，无权获得任何其他款项。

10.2 投标人应结合招标文件对服务范围、服务期、服务人员等的要求，结合市场情况、自身因素和各种风险因素，以总价报价方式进行竞争性报价，如遇国家增值税税收政策调整，则按最新政策进行调整。

10.3 投标编制专利权说明

（1）中标人应保证招标人不受到第三方关于侵犯编制权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，中标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿招标人的损失。

（2）中标人未经招标人同意不得以任何形式向招标人以外的任何单位和个人提供中标编制资料，如有违反必须赔偿招标人的损失。

（3）招标人在对中标编制方案进行优化时，可能部分采用未中标的投标人的编制方案，未中标的投标人应无条件同意并保证招标人不受到第三方关于侵犯编制权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标中应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿招标人的损失。

11.编制投标文件组成

投标文件由商务标、技术资信标组成，主要内容应包括下列各项：

11.1 商务标

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）投标报价表

（4）投标人认为所需的其他文件和资料

11.2技术标

（1）施工阶段跟踪评审工作大纲

（2）服务大纲自评表

（3）投标人认为需要提供的其他文件和资料

11.3资信标

（1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（2）项目负责人委任书

（3）资格后审资料

（4）投标人认为其他有必要的内容

12.投标保证金

人民币8万元整

13.投标文件有效期

13.1 投标文件从递交之日起，有效期为 90 天，有效期不足将被视为非响应性文件而予以拒绝。

13.2 特殊情况下，在原递交投标文件有效期截止之前，招标代理单位可要求投标单位同意延长有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标单位可拒绝招标代理单位的这种要求。

14.电子投标文件的制作

14.1 电子投标文件按嘉兴禾采联综合采购服务平台供应商电子招投标操作指南及本招标文 件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联。建议根据招标文件合格投标人的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

请投标人在开标前提前登陆嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/） —“不见面开标 ”，登陆成功后，参与线上开标流程，完成在线解密。本项目解密时长为 30 分钟，如未在规定时间内完成解密的，责任由投标人自负。

注：相关制作软件及操作手册请在嘉兴禾采联综合采购服务平台首页办事指南及下载中心自行下载。

14.2 总体要求：

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2.投标文件及投标人与招投标有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

- 四、投标文件的递交

15.投标文件的递交

15.1 投标文件应按照招标文件规定制作并签章及加密（CA锁加密），若投标人的投标文件未按招标文件规定进行签章和加密（CA锁加密）的，招标人将不承担与此有关的责任。

15.2 投标单位递交投标文件按前附表规定的日期、时间和地点。逾期提交的投标文件作无效标处理。

15.3 招标单位可以补充文件的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

16.编制文件有下列情形之一的，招标人不予接受：

16.1 未按嘉兴禾采联综合采购服务平台投标制作软件编制并加密的投标文件；

16.2 投标截止时间后递交的投标文件。

17.投标文件的修改和撤销

17.1 投标单位在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。

17.2 从截止期至投标人在承诺书格式中确定的有效期期内，投标人不得撤销其投标文件。

- 五 、开 标

18.开标

18.1 本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

18.2 电子开评标程序

投标截止时间后的 30 分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密，投标人须在规定时间内完成电子投标文件的解密工作；开启报价环节，投标人须在 15 分钟内在系统里 CA签字确认。

18.3 开标会议在招标人相关人员的监督下，由招标代理单位组织并主持。

19.投标文件有下列情况之一视为无效

(1) 标书制作不规范的；

(2) 未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

(3) 投标单位递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的；

(4) 投标报价书中投标报价合计大写不写的或大写不规范的；

(5) 投标文件未按招标文件的要求签字、盖章的；（CA 签章具有同等效力）

(6) 投标单位在投标报价中出现两个报价，且未声明最终报价的。

20.投标文件公布

当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标单位名称、投标报价、修改内容等招标单位认为适当的其他内容。

- 六、投标文件的评审

21.评标委员会

21.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会在招标人相关人员的监督下，在专家库随机抽取4名专家和1名招标人代表共5名成员组成。评标委员会负责承担本项目的具体审标、询标、评标等工作。

22.对投标文件的审查

22.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标单位有无计算上的错误等。

22.2 算术错误将按以下方法修正：

22.2.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时， 以文字数额为准；

22.2.2 如果投标单位不接受对其错误的修正，其投标文件将被拒绝。

22.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标单位的相对排序。

22.4 具体评审办法详见本招标文件第五章。

23.投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标单位对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对编制价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

24.评标委员会完成评标后，向招标人提交经评标委员会成员签字的评标报告。

25.保密

25.1 有关投标文件的评标、澄清、评估和比较以及有关评标会议的一切情况都不得透露给任何投标单位或与上述评标工作无关的人员。

25.2 投标单位试图对招标人的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

- 七 、其 他

26.评审结果通知

26.1 评审工作结束后，中标候选人经公示无异议，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知书。

26.2 招标人对评审结果不负责解释。

27.中标通知书

27.1 中标单位应在接到中标通知后30天内，与招标单位应按有关法律法规和招标文件签订合同。

27.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

- 第三章  服务范围及其他要求

一、跟踪评审服务标段划分及服务范围

1、标段划分

根据项目特点及线路走向，按照有利于项目施工阶段跟踪管理实施和项目建设管理原则，嘉兴至枫南市域铁路、嘉善至西塘市域铁路机电系统施工阶段跟踪评审服务共一个标段，具体划分标项详见招标公告。

2、跟踪评审服务内容

详见合同条款。

二、服务期限及审核时限

1、服务期限

自合同签订之日起至项目竣工验收完成，并免费延长至工程竣工结算完成止。

2、评审时限

要求中标单位在规定评审时限内完成评审工作，并提出完整的书面结果报告（含计算底稿），每项评审的开始时间根据项目资料提交时间确定。评审时限具体详见《嘉兴市（市级）政府投资项目实施财政全过程跟踪评审操作规程》（嘉财建〔2007〕87号）的规定。

3、服务响应时间

在项目评审过程中,评审单位应积极与招标人沟通联系。遇资料移交和其他服务需要,评审单位须在3小时内到达招标人指定的地点。

三、相关文件

（1）《嘉兴市（市级）政府投资项目实施财政全过程跟踪评审操作规程》（嘉财建[2007]87号）

（2）《嘉兴市市级政府投资项目评审要求及其重点》（嘉投财〔2010〕4号）

（3）《嘉兴市市级政府投资项目评审工作考核办法》（嘉财办〔2017〕99号）

四、其他

投标单位应结合项目实际、复杂程度及甲方要求，优化团队配置，及时增派具备相应资质和经验的专业人员。

- 第四章  合同条款及格式

第一部分  建设工程造价咨询合同

嘉兴至枫南市域铁路、嘉善至西塘市域铁路机电系统施工阶段跟踪评审服务

合同协议书（格式）

（合同编号：            ）

委托方（以下简称甲方）：嘉兴市市域铁路投资有限公司

受托方（以下简称乙方）：

甲方委托乙方承担嘉兴至枫南市域铁路、嘉善至西塘市域铁路机电系统施工阶段跟踪评审服务，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程施工阶段跟踪评审服务：

1、委托范围：

2、服务类别：跟踪评审

3、工程地址：嘉兴市

4、项目投资估算：        ；总投资         万元；建安投资估算      万元。

二、下列文件均为本合同的组成部分；

1、合同协议书

2、中标通知书

3、施工阶段跟踪评审服务委托合同基本条款

4、施工阶段跟踪评审服务委托合同附加协议

5、施工阶段跟踪评审服务委托合同执行过程中共同签署的补充与修正文件。

三、乙方同意按照本合同的规定，承担本合同基本条款中议定范围内的施工阶段跟踪评审业务。

四、甲方同意按照本合同规定的期限、方式、额度向乙方支付酬金。本项目合同总价(含税）为：         万元（大写：        万元）, 其中不含税价为：人民币       （小写），税率为6%（如遇国家政策调整，按国家最新政策计取税率），税额为      （小写）。

其中：工程量清单及预算、招标控制价的审核费合同价为         万元（大写：        万元）, 其中不含税价为：人民币       （小写），税率为6%（如遇国家政策调整，按国家最新政策计取税率），税额为      （小写）；

施工阶段跟踪评审服务费合同价为         万元（大写：        万元）, 其中不含税价为：人民币       （小写），税率为6%（如遇国家政策调整，按国家最新政策计取税率），税额为      （小写）。

五、自合同签订之日起至项目竣工验收完成，并免费延长至工程竣工结算完成止。

六、本合同经各方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖单位公章，乙方向甲方提供履约担保后生效。全部评审工作完成后且付清价款，双方履行职责完成后自动失效。

履约保证金的形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函。

履约保证金的金额：合同总价的2%。若采用现金方式提供履约担保的，甲方指定履约保证金收款账户如下：

户名：

开户行

账户：

七、本合同正本叁份，甲方贰份，乙方壹份；副本捌份，甲方陆份，乙方贰份。

甲方：嘉兴市市域铁路投资有限公司

法定代表人（或委托代理人）签字或盖章：

乙方：

法定代表人（或委托代理人）签字或盖章：

年    月    日

第二部分  委托合同基本条款

第一条  本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国民法典》、《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》等。经过双方协商一致，签订本合同。

第二条  施工阶段跟踪评审业务范围

一、施工阶段跟踪评审的宗旨和内容概述：

施工阶段跟踪评审业务宗旨为在甲方授权范围内，在项目施工期对相关经济活动真实性、合法性、合规性进行评审，代表甲方更好地控制建设成本，加强和规范合同管理、设备采购、工程管理、工程造价、竣工验收、财务管理、后期评价等过程的审查和评价，促进项目的质量、进度、效益相统一。

二、施工阶段跟踪评审工作的具体内容如下：

- 协助项目业主编制并完善适用于本项目的计量支付管理办法及细则；

- 落实基本建设管理要求，协助项目业主加强工程建设管理；

- 审核招标文件、工程量清单及预算、招标控制价、施工阶段工程造价控制、服务类项目的合同支付审核和招标人委托的其他事项，并出具书面审核成果文件，并根据项目特点，提出有利于合同执行的特别约定方面的建议；

- 施工招标结束后，复核施工图变化部分的工程量及由此引起的造价调整，并完成与相关单位的沟通，依据相关合同文件条款，完成调整成果，协助项目业主审核各类施工承包合同、服务委托合同；

- 计算施工图工程量，与承包人、监理单位等核对、修正合同工程量清单，形成零号工程量清单。编制合同工程量清单与零号工程量清单对比表，完成数据签认流程；

- 根据施工承包合同、进度计划,协助项目业主审核用款计划书；

- 参与造价控制有关的工程会议；

- 负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行评审，并提出当月(期)付款建议书；

- 承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提供评审意见；

- 协助项目业主及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，对新增单价进行审核，并提供造价控制动态分析报告；

- 协助项目业主办理工程竣工结算，提供结算报告初审意见，并出具施工阶段跟踪评审汇总报告，协助项目业主做好工程结算（审核完成）及竣工验收相关工作；

- 配合项目业主做好中央、省、市各级相关部门对工程的审计和稽查工作；

- 做好项目概算及计划执行情况分析；

- 提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他评审服务；

- 甲供材料的支付、退款及审价等评审服务；

- 标段对应的其他费用（如监理费、监测、检测、测量、勘察设计等）的审核，前述其他费用审核费用已包含在合同总价内，费用不另行支付；

- 项目委托管理具体事项按《嘉兴市（市级）政府投资项目实施财政全过程跟踪评审操作规程》（嘉财建〔2007〕87号）、《嘉兴市市级政府投资项目评审要求及其重点》（嘉投财〔2010〕4号）执行；

- 工程量清单及预算、招标控制价执业标准满足浙江省建设工程跟踪审计执业操作规程、《浙江省建设工程造价咨询成果质量评价导则（试行）》，合同文件有规定的按合同执行。

第三条  施工阶段跟踪评审服务期限

自合同签订之日起至项目竣工验收完成，并免费延长至工程竣工结算完成止。

第四条  乙方的义务

1、向甲方提供与工程跟踪评审业务有关的资料，包括工程相关的资质证书及承担本项目业务的专业人员名单、工作计划等。

2、乙方应按照甲乙双方协商确定的工作范围按时完成其所承担的各项跟踪评审工作。

3、乙方有义务参与造价控制和财务有关的会议，提出专业建议，便于实现本工程项目的高效益。

4、在甲方要求的时间内提交各阶段工作成果。

5、乙方未经甲方或其授权代表书面同意，不得将本合同各阶段形成的工作成果、文件资料及甲方和设计公司提供的图纸、资料泄露或交与任何第三者或其他项目使用。

6、乙方必须亲自完成本工程项目的所有跟踪评审业务，未经甲方同意和本合同规定，乙方不得委托、转包和分包给任何第三方。

7、在履行合同期间或合同规定期间内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。乙方对标价和标底（如有）负保密责任，未经甲方书面同意不得向包括甲方部门下属人员在内的任何第三者泄密。

8、根据工程进度和施工实际需要，乙方高层管理人员或各专业项目造价工程师定期或不定期参加工程造价及工程技术方面的会议，指导和解决工程预算及变更费用增减等涉及的问题。

9、乙方选派的项目负责人

姓    名：                       ；

身份证号：                         ；

联系电话：                       ；

电子信箱：         ；

乙方应派驻跟踪评审现场代表1人（具有住建部颁发的土建专业一级注册造价工程师（含原注册造价工程师）证书，且注册在投标人单位），并在入驻前需经甲方确认同意（甲方首次要求更换的，不视作为乙方的违约情形），驻场时间自签订合同之日起至项目交工验收之日止，以便于工作上的沟通和协调，并配合甲方及时处理与造价控制和财务有关的事宜。入驻跟踪评审现场代表每月驻工地时间不得少于22天。

10、乙方应配合甲方顺利通过竣工财务决算审查。

11、无论因任何原因而终止合同, 乙方应将所有由乙方拥有或控制而与甲方有关资料和文件移交给甲方或任何由甲方重新委托的工程造价结算审核顾问，且乙方应提供合作及协助, 以使本项目的顺利交接。

第五条  甲方的义务

1、建立健全的内部控制制度，保证其提供的全部资料的真实性、完整性和合法性。

2、及时提供乙方完成施工阶段跟踪评审工作所必需的文件、图纸等各种工程资料：

1) 各类招、投标文件；

2) 承包商承包合同；

3) 设计图、施工图和竣工图；

4) 各级会审纪要及建设单位认可的签证或联系单；

5) 各期中期计量支付证书和最终支付证书；

6) 建设单位认可的主要材料价格凭证；

7）其他与施工阶段跟踪评审工作相关的资料。

3、按合同约定方式支付服务酬金。

4、乙方为履行本合同的跟踪评审工作需与设计单位、施工方联络接触时，由甲方发出书面通知并出面组织协调甲方与设计单位、施工方之间的联络，主持相关会议。

5、审核、验收乙方在招标阶段、施工阶段等各阶段服务交付的工作成果及文件资料。

6、设计单位、施工方对乙方造价工程师审核的造价成果等存在争议不能达成一致时，甲方应协调解决。

7、甲方应负责与本建设工程跟踪评审业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。

8、甲方为乙方派驻现场的工作人员提供办公场所。

9、甲方应在十日内就乙方书面提交并要求作出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应该负责转达及资料转送。

第六条  乙方的权利

甲方在委托的施工阶段跟踪评审业务范围内，授予乙方以下权利：

1、乙方人在评审过程中，有到工程现场勘察的权利，有权对施工方提交的月度计量支付报表及其他结算书进行审核并提出合理建议。

2、乙方在审核过程中，有权要求第三人对本评审业务有关的问题进行解释。

3、如甲方提供的资料不明确或不及时可向甲方提出书面报告。

第七条  甲方的权利

甲方有以下权利：

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、甲方有权监督、检查乙方的评审工作，有权对乙方的工作和文件成果提出合理的质疑和修改意见，但甲方修改意见的执行并不能成为乙方免除工作质量责任的理由。

3、当甲方有理由认定评审工作的专业人员不按委托合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换评审专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

第八条  乙方的责任

1、乙方执行评审业务，必须按照执业准则、规则确定的工作程序建立台账、出具报告。

2、乙方的责任期即施工阶段跟踪评审委托合同有效期。如非因乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

3、乙方责任期内，应当履行施工阶段跟踪评审委托合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，乙方应当向甲方赔偿。由于乙方提交成果的延误，导致甲方未能如期向各承包商支付进度款，由此造成的违约赔偿金由乙方承担。

4、乙方对甲方所提出的问题不能及时核对或答复，导致跟踪评审合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

第九条  甲方的责任

1、甲方的责任期即施工阶段跟踪评审委托合同有效期。如因甲方或第三方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

2、甲方应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失。

第十条  服务酬金

1.本项目评审合同服务酬金为固定总价。若批复的建安工程费有调整的，服务酬金按调整后的批复的建安工程费作为计费基数重新计算，中标折扣率不作调整。

2.委托评审服务费计费标准：

委托评审服务费计费标准

费率‰

| 评审 项目 | 付费 基数 | 分档累进计费标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100万元(含）以内 | 100-500万元（含） | 500－1000万元（含） | 1000-2000万元（含） | 2000-5000万元（含） | 5000-10000万元（含） | 10000-50000万元（含） | 50000-100000万元（含） | 100000万元以上 |
| 工程量清单及预算、招标控制价的审核 | 建安工程造价 | 1.37‰ | 1.25‰ | 1.14‰ | 1.03‰ | 0.91‰ | 0.80‰ | 0.68‰ | 0.48‰ | 0.19‰ |
| 施工阶段工程造价控制 | 批复概算的工程费用 | 2.5‰ | 2.39‰ | 2.27‰ | 2.05‰ | 1.38‰ | 1.15‰ | 0.93‰ | 0.65‰ | 0.51‰ |

3.支付方式：

本合同支付周期自签订之日起至工程竣工结算完成止，总服务期预计4年（具体以项目实际周期为准）。费用按自然年度分期支付，乙方于每年12月15日前向甲方提交支付申请。各期付款条件及比例如下：

（1）首付款：合同签订并提交经甲方确认的付款申请材料，支付合同总价的10%；

（2）年度进度款，乙方于每年12月15日前向甲方提交支付申请：

①第二年度：出具书面审核成果文件并提交经甲方确认的付款申请材料，支付合同总价的30%；

②第三年度：出具书面审核成果文件并提交经甲方确认的付款申请材料，支付合同总价的30%；

③第四年度：出具书面审核成果文件并提交经甲方确认的付款申请材料，支付合同总价的20%；

（3）结算尾款

完成施工阶段跟踪评审服务工作、并出具施工阶段跟踪评审汇总报告及协助业主单位完成工程竣工结算审核，并通过主管部门审查（若有）后，且移交全部资料后甲方按合同总价的10%向乙方支付结算尾款，并按合同退还履约保证金（无息）。

上述各期付款时间如遇法定节假日或休息日，付款时间相应顺延至下一工作日。

2、甲方要求乙方提供“附加服务”时，无附加服务费，合同总价不作调整。

以上评审实施阶段的酬金支付由乙方向甲方提出申请，甲方核实（扣除违约金）后支付。

首付款及年度进度款根据嘉兴至枫南线、嘉善至西塘线批复概算比例分别向嘉兴市市域铁路投资有限公司嘉兴至枫南线分公司、嘉兴市市域铁路投资有限公司嘉善至西塘线分公司提出书面申请并开具符合税法规定的增值税专用发票；结算尾款时根据两条线实际评审金额，调整相应比例。

如乙方未按要求提出书面支付申请或未提供足额的符合要求的增值税专用发票，甲方有权拒绝付款并且无需承担任何逾期付款的违约责任。

第十一条  奖惩措施

评审质量考核、奖惩按照《嘉兴市市级政府投资项目评审工作考核办法》（嘉财办〔2017〕99号）实施。

第十二条  合同生效、变更与终止

1、本合同自各方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖单位公章，乙方向甲方提供履约担保后生效。

2、当事人一方要求变更或解除合同时，则应当提前14日通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

3、变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

第十三条  合同违约和赔偿

1、非乙方原因导致合同终止，甲方需支付乙方合同终止前已履行本合同之责任应获的相应的服务费。由于甲方或第三者的原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方。

2、发生不可预见及不可抗力之因素如战争、地震、洪水、政治变局和甲方投资资金暂停等致使合约不能履行或不能全部履行时，甲方与乙方双方协商解决，不受合同违约和责任赔偿条款制约，甲方需支付乙方于合同终止前之从事合同之责任应获得相应的服务费。

3、如果甲乙双方任何一方单方面提前终止合同，该方应承担合同总价的20%违约金，给对方造成经济损失和法律责任，应承担相应经济和法律上的责任，并赔偿由此给对方造成的相应经济损失。

4、若对应标段因某种原因暂停或延期实施，乙方不能开展工作，乙方不得据此向甲方索取补偿或额外费用。

5、过程中提供审核成果文件不及时的，处以每次2000元违约金。

6、过程中提供的成果文件存在明显错误的，处以每次5000元违约金。

7、工程结算审核单位在审核过程中发现跟踪评审单位的成果文件存在明显错误或造成重大影响的，处以每次5000元违约金。

8、未经甲方同意，乙方不得更换项目负责人和主要人员；确实需要更换项目负责人时，必须征得甲方同意，且更换的项目负责人不得低于原项目负责人标准，并按每人次处以2万元违约金；在工程施工期间，相关专业的跟踪评审人员必须参加图纸会审、技术交底、工程例会及技术经济协调会等工程会议；对施工过程中发生的现场签证及甲方临时需要，相关专业的跟踪评审人员必须在3小时内赶到现场进行处理，参加会签。对于未达到上述要求的，委托人有权处以每次1000元违约金或者终止合同并索赔损失。

入驻跟踪评审现场代表1人，入驻前须经甲方确认同意。现场代表确需更换的，必须征得甲方同意，且更换人员不得低于原标准。由甲方指定人员对现场代表进行考勤，每月驻工地时间不得少于22天，法定节假日所在月，出勤天数按比例酌减，（如2月份28天，出勤天数应为（28-8（法定节假日天数））*（22/30）），若实际驻工地时间少于规定出勤天数的，每不足一天扣1000元。

9、非甲方原因，乙方违反本合同条款时，甲方有权提前十天书面通知终止合同，并支付乙方正确履行义务而完成部分或全部工作的服务酬金（扣除违约金及索赔金后）。因乙方未能履行合同所承担的跟踪评审工作责任，甲方有权在合同中扣除相应的金额。

10、乙方违反招标文件中的其他约束性规定及本合同约定的任何义务性条款，均视为违约行为，甲方有权部分没收乙方交纳的履约保证金作为合同违约金，并保留追索的权利，以弥补自身损失，并有权视情况立即终止本合同的履行。

11、单次审核误差率在2%（不含）-5%（不含）的，前两次给予书面警告或通报批评；如发生三次，按3000元/次扣减服务费。单次审核误差率超过5%的，按5000元/次扣减服务费。

（误差率定义如下：1、在委托人的主持和确认下，最终成果与咨询人提供独立编制成果相对应内容的差额之和【差额正负不抵消】的绝对值除以咨询人提供独立编制成果的总金额，即为误差率；或2、政府审定批复金额与咨询人提交报批成果的偏离率。）

第十四条  合同争议的解决

未尽事宜双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方当事人均可向嘉兴市市域铁路投资有限公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十五条  其  他

1、在履行合同期间，乙方应当严谨、科学、规范、客观地开展工作，提供优质、高效的服务，并定期（每月5日之前）向甲方书面报告评审工作；乙方应按照审核方案规定的内容进行审核，负责审核事项的取证，证据收集和资料移送，并撰写审核报告。

2、实施施工阶段跟踪评审服务工作的专业技术人员必须为投标文件中的人员，在合同执行过程中，甲方如发现乙方未按原提供的名单执行的，甲方有权按乙方违约解除合同并另外选择委托评审单位。

除特殊原因需要调整评审人员时，其更换人员的综合能力不得低于被更换人员，更换名单须事先征得甲方书面同意。甲方根据实际工作情况，有权要求中标单位更换不称职的专业技术人员。

3、乙方应在规定的评审时限内完成评审工作，并提出完整的书面成果文件（含计算底稿），每个项目的评审开始时间根据项目资料提交时间确定。

4、在项目评审过程中, 乙方应积极与甲方沟通联系。遇资料移交, 乙方须在3小时内到达甲方指定的地点。

5、乙方不得向被评审单位另行收取任何费用。除甲方书面同意外，乙方及评审专业人员不应接受本合同约定以外的与评审业务有关的任何报酬，乙方不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。

6、因施工阶段工程跟踪评审业务的需要，乙方在合同约定外的外出考察，经甲方同意，其所需费用由甲方负责。乙方如需外聘专家协助，在委托跟踪评审业务范围内其费用由乙方承担；在委托的跟踪评审业务范围以外经甲方认可其费用由甲方承担。

7、乙方应严格按照《浙江省建设工程造价咨询执业操作规程》规范服务行为和操作程序，保证咨询业务的质量和效果，确保评审结算评审误差率控制在投标误差率以内，并在提交审核稿的同时提交内部复核流程意见单。乙方在评审过程中应及时整理各阶段的评审工作底稿、附件，核对取证记录和有关资料，在完成项目评审工作后，需出具相应的评审汇总报告，并做好造价指标统计以及资料归档工作并填写资料清单。

8、乙方遵循政府监管部门对工程造价咨询方面的规定和要求，服从委托人的管理，执行政府监管单位的相关规定、制度。确保所有的造价咨询成果性资料能够获得政府管理部门认可或通过政府部门的审计。甲方将根据公司相关规定对造价咨询人员进行各阶段考核并支付考核费用。指定专人做好项目各类投资相关资料的收集、管理、存档工作，确保工程结算的顺利、准确进行，并能满足审计和档案移交要求，政府审定批复后，向建设单位移交档案资料。

9、未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。乙方在接受委托项目后应该独立开展审核任务，如果特殊问题需要委托人参与解决的，需书面致函甲方，甲方将以书面的形式予以答复。

10、乙方应结合项目实际、复杂程度及甲方要求，优化团队配置，及时增派具备相应资质和经验的专业人员。

11、本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，签订补充合同或附加协议。

第三部分  施工阶段跟踪评审服务合同附加协议条款

合同附加协议条款

第一条    乙方应在每次工程造价审核（评审）工作完成后，向甲方出具审核（评审）报告（具体份数根据招标人要求提供），向甲方提供的报告由甲方分发、使用。恰当使用审核（评审）报告是甲方的责任，如出现使用不当的情况与乙方无关。

第二条    由于出现不可预见的情况，影响审核工作如期完成，或需提前出具审核报告，甲乙双方可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

第三条 工程跟踪评审控制的审核时限：

1、甲方按基本条款第五条的要求及时向乙方提供完整的审核资料。

2、对变更金额（或承包人报送的工程预算）在50万元及以上的项目，原则上乙方应在收到完整资料起14天内提出书面评审意见；对变更金额（或承包人报送的工程预算）在50万元以下项目和进度款支付，原则上乙方应在收到完整资料起3天内提出书面评审意见。

3、对工程量清单及预算、招标控制价的审核，原则上乙方应在收到完整资料起3天内出具书面审核成果文件。

4、对承包人进度款月报表的审核，原则上乙方应在收到资料起3天内提出书面评审意见，并不得延误甲方的当期约定支付时间。

5、合同签订后，原则上在次月的15日前，应出具当月的工程跟踪评审意见；次年的年初第一个月内，应出具年度的评审报告。

6、乙方应配合甲方顺利完成工程完工结算审核，原则上乙方应在收到完整资料起30天内提出书面结算审核意见。

7、特殊情况和未尽事宜，甲、乙双方应本着一切服务于工程。

廉政合同

根据国家有关工程建设的法律法规及廉政建设的规定，为做好         廉政建设，             (以下称甲方)与            (以下称乙方)，特订立以下廉政合同。

一．甲乙双方的权利和义务

1. 严格遵守党和国家有关法律、法规、相关政策及廉政建设责任制规定。

2.严格执行              的合同文件，自觉按合同办事。

3.双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体的利益，不得违反各种规章制度。

4.建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二．甲方义务

1.甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的回扣、礼金、有价证券和礼品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品。

3.甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和经营单位，不得以任何理由推荐合同规定以外的材料、设备等。

4.甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿活动。

三．乙方义务

1.乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券和礼品。

2.乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的费用。

3.乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4.乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

5．乙方工作人员不得参加被评审单位安排的宴请和娱乐活动，不得接受被评审单位提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。

四．违约责任

1.甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，由甲方上级纪检部门依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；情节严重的，甲方有权交由行业主管部门进行处理，将乙方列入“失信黑名单”，限制其工程建设领域经营活动；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。

五．本合同有效期为合同签署之日起至合同到期后止。

六．本合同份数同《建设工程造价咨询合同》。

甲方：嘉兴市市域铁路投资有限公司

法定代表人（或委托代理人）签字或盖章：

乙方：

法定代表人（或委托代理人）签字或盖章：

年    月    日

嘉兴至枫南市域铁路、嘉善至西塘市域铁路机电系统施工阶段跟踪评审服务

保密协议

为切实保障嘉兴至枫南市域铁路、嘉善至西塘市域铁路机电系统施工阶段跟踪评审服务中涉及的国家秘密和工作秘密，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规之规定，经双方同意，签订如下保密协议：

一、保密范围

乙方为参与甲方的“嘉兴至枫南市域铁路、嘉善至西塘市域铁路机电系统施工阶段跟踪评审服务” 项目招投标活动而从甲方了解、掌握的国家秘密和工作秘密，包括但不限于项目所有涉密的资料内容：项目建议书等批文、工可等报批资料；项目的工程范围地形图、规划路网红线图、水系规划蓝线图、嘉兴市总体规划、河道水利规划、交通规划等已有规划条件资料；涉铁资料以及甲方建设的场地环境、工程概况、电子信息、评审资料、施工方报价资料等。

二、保密责任

1．乙方应对有关人员进行审查、教育培训，及时调整不合适的人员。

2．乙方同意严格控制甲方的专有信息，未经甲方同意保证不向第三方泄露甲方提供的任何专有信息，并对该专有信息的保管提供良好的安全保密环境及措施。

3．乙方不得将甲方的专有信息用于其它任何目的。除乙方直接参与本项工程的人员之外，不将专有信息透露给其它任何人。严禁私自使用、查询、复制相关资料信息。

乙方应当告知并采取有效措施要求参与本项工作的人员遵守本协议规定。

4．乙方发现保密范围内的有关事项已经泄露或可能泄露时应当及时报告甲方，并立即采取补救措施。

5．当甲方以书面形式要求乙方交回专有信息时，乙方应当立即交回所有书面的或其他形式的专有信息以及所有描述和概括该专有信息的文件资料，不能以任何形式保留或擅自处理。

三、违约责任

乙方或参与本项目的工作人员违反本协议规定，造成泄密事件或经济损失的，乙方应承担有关法律责任，并赔偿相应经济损失。具体规定如下：

1、乙方泄露工作秘密但没有造成损失的，乙方应向甲方承担10万元/次的违约金；由于乙方泄露工作秘密造成甲方损失的，乙方除需承担10万元/次的违约金外，还应按照实际损失向甲方承担赔偿责任。

2、乙方泄露国家秘密的，情节严重的，由甲方移交公安机关依照刑法第一百八十六条的规定追究刑事责任。尚未构成刑事责任的，由主管单位给予行政处罚。

四、保密期限

自协议生效之日起，双方的合作交流都要符合协议的条款和国家保密机关法律法规的相关要求。乙方必须保密义务，对在项目建设中获知的专有信息进行保密，除非甲方通过书面通知明确说明对本协议所涉及的某项专有信息予以解密或同意共享。保密期限不受乙方是否中标及项目建设合同有效期限的限制。

- 争议解决方式

尽本事宜双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方当事人均可向嘉兴市市域铁路投资有限公司所在地人民法院提起诉讼解决。

六、附则

本协议份数同《建设工程造价咨询合同》，自各方签字盖章后生效。

甲方：嘉兴市市域铁路投资有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

乙方：

法定代表人（或委托代理人）：

年    月    日

- 第五章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》、《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》（浙政发〔2021〕5号）等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

本次评标由招标人依法组建评标委员会，由招标人代表专家1名及相关4名专家组成。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序

（一）熟悉招标文件和评标办法；

（二）投标文件的资格评审；

（三）投标文件的符合性评审；

（四）投标文件的资信评审；

（五）投标文件的服务大纲评审；

（六）投标文件的报价评审；

（七）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；

（八）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；

（九）完成评标报告，推荐中标候选人。

四、评审细则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中资信分5分、技术分50分、商务报价分45分。

（一）投标文件的资格评审

评标委员会对资格后审项目的投标人提交的如下材料进行资格审查：

1、有效期内企业营业执照复印件；

2、项目负责人的一级注册造价工程师（含原注册造价工程师）证书复印件。审查项目负责人的资格条件、社保是否满足对应标段招标公告的要求；

3、拟派项目组其他成员人数、专业类别、资格等级、社保情况是否满足招标公告的要求。审查项目组其他人员资格条件是否满足对应标段招标公告的要求；

4、招标文件中其他对投标人资格要求的约定。

资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再进行评审。评标委员会根据本办法规定否决投标人投标后，如有效投标人不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人应当依法重新招标。

（二）投标文件的符合性评审

1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。

2.询标

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟做出否决投标决定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的决定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。

（3）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标问题及投标人的澄清、说明应当以电子邮件、电话录音、微信、QQ等形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

（三）资信评审（5分）

由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。

资信评审表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评 审 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信评审（5分） | 投标人类似业绩 | 3分 | 满足资格审查条件业绩的得1.5分;每增加1个满足资格审查条件业绩的，得1.5分;本项最高得3分。 |
|  | 拟派项目负责人的类似业绩 | 2分 | 自2020年1月1日起至投标截止日止，以项目负责人身份承担过单个项目金额在3亿元人民币及以上市域铁路（或城际铁路或城市轨道交通或铁路）工程的跟踪评审（或跟踪审价或跟踪审计或全过程工程造价控制或投资监理）或预（结）算编制（或审核）业绩（服务内容须包含车辆（含牵引系统）或信号系统或通信系统或供电系统）的，每有1个得2分，最高得2分。 |

注：投标人及项目负责人业绩证明材料：①中标通知书；②造价咨询合同；③工程造价咨询成果报告关键页；④初步设计批复。

1）如投标人（项目负责人）提供的业绩为跟踪评审（或跟踪审价或跟踪审计或全过程工程造价控制或投资监理）业绩，业绩证明材料需提供上述①或②中的一项或两项，业绩中要求的金额为建安投资，如提供的业绩证明材料中建安投资不能反映出工程规模、属性的，应提供项目初步设计的批复文件复印件及加盖项目业主公章的证明材料（如批复文件与项目业主证明材料中反应的建安投资金额不一致的，以金额小的材料为准）。其余业绩证明材料不予认可【如同一个项目有多个服务标段的跟踪评审（或跟踪审价或跟踪审计或全过程工程造价控制或投资监理），建安金额可累加，这种情况只能以一个业绩计算】。

2）如投标人（项目负责人）提供的业绩为工程预（结）算编制（或审核）业绩，业绩证明材料须提供上述①③④或②③④，其余业绩证明材料不予认可。业绩中要求的金额以编制（或审核）最终咨询报告金额为准【审核金额指最终审定的金额（下同）。如同一个项目有多个服务标段的编制（或审核）最终咨询报告，各咨询报告金额可累加，这种情况只能以一个业绩计算，但同一咨询内容不同阶段咨询类别的咨询报告金额不能累加】。

3）投标单位所提供的业绩时间要求，以中标通知书或造价咨询合同签订时间或工程造价咨询成果报告关键页出具的时间为准。若以上资料提供两项及以上，有一项业绩证明材料时间在规定时间以内的，业绩时间即认可。

投标人提供的上述业绩证明资料无法体现业绩特征或项目负责人姓名、身份的，则业绩不予认可。

4）同一业绩同时满足上述投标人类似业绩及拟派项目负责人的类似业绩的均予以认可。

（四）投标文件的服务大纲评审（50分）

1、由评标委员会全体成员负责对投标文件的服务大纲部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。

| 序号 | 评 审 内 容 | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 好 | 较好 | 一般 | 缺项 |
| 1 | 评审的质量控制措施、质控重点与方法、质控体系、技术复核与管理 | 4.7～5.0 | 4.3～4.6 | 4.0～4.2 | 0 |
| 2 | 评审工作、复核工作流程及各环节主要工作 | 4.7～5.0 | 4.3～4.6 | 4.0～4.2 | 0 |
| 3 | 成果文件编制深度和完整度 | 4.7～5.0 | 4.3～4.6 | 4.0～4.2 | 0 |
| 4 | 评审成果的积累和运用方式 | 4.7～5.0 | 4.3～4.6 | 4.0～4.2 | 0 |
| 5 | 对评审人员廉洁方面的控制及采取的措施 | 4.7～5.0 | 4.3～4.6 | 4.0～4.2 | 0 |
| 6 | 如何通过合理组织分工与外部协调确保评审进度 | 4.7～5.0 | 4.3～4.6 | 4.0～4.2 | 0 |
| 7 | 针对评审项目的进度要求建立进度控制机制 | 4.7～5.0 | 4.3～4.6 | 4.0～4.2 | 0 |
| 8 | 针对影响评审进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案 | 3.7～4.0 | 3.3～3.6 | 3.0～3.2 | 0 |
| 9 | 根据招标人要求评审的进度要求、评审质量、评审报告要求制定合理的实施方案，方案具有针对性、可行性、创新性 | 3.7～4.0 | 3.3～3.6 | 3.0～3.2 | 0 |
| 10 | 投标人针对本项目具有创新性和特色的审核程序、方法，以及对评审工作的合理化建议。 | 2.7～3.0 | 2.3～2.6 | 2.0～2.2 | 0 |
| 11 | 投标人熟悉政府投资项目评审管理流程及施工阶段跟踪评审操作规程 ，并能突出重点描述的。 | 1.8～2.0 | 1.6～1.7 | 1.4～1.5 | 0 |
| 12 | 承诺审核误差率在1.5%以内的得2分，承诺评审误差率在1.5%至2%以内的得1.5分，不承诺或承诺评审误差率超过2%的不得分。 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 0～50 |  |  |  |

注：本表中的“缺项”指未体现该项全部评审内容的情况。

（五）投标文件的报价评审（45分）

（1）评分范围：通过符合性审查的且投标报价在相应标段最高投标限价的60%（含）～100%（含）内的所有投标文件进入评标基准值价的计算，不在此范围内的投标报价不进入评标基准价的计算。

（2）评标基准价为：

①进入评分范围的有效投标人≥10家时，剔除2个最高报价和2个最低报价后的投标报价算术平均值为评标基准价。

②进入评分范围的有效投标人≥5家且＜10家时，剔除1个最高报价和1个最低报价后的投标报价算术平均值为评标基准价。

③进入评分范围的有效投标人＜5家时，所有投标报价的算术平均值为评标基准价。

评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

（3）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得45分；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.3分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣0.6分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。

（六）投标文件的综合评分：投标文件的资信评分、服务大纲评分、报价评分的总和。

（七）对投标人进行排序，推荐中标候选人

1、评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，服务大纲得分高优先；评分、报价、服务大纲得分均相同时，以接收到投标文件时间较前的投标人优先。

2、评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。

五、完成评标报告

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（二）评标报告应包括以下内容：

1、开标记录；

2、评标内容、过程和结果；

3、询标澄清纪要；

4、否决投标情况说明及依据；

5、推荐中标候选人；

6、其他建议。

六、其他

评标结束后，招标人将评标结果、否决投标原因和依据在嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/）进行公示，公示时间为3天，投标人如发现权益受到侵害，可以按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定提出异议或投诉；就招标文件、开标、评标结果投诉的，应先向招标人提出异议。

若投标人提供虚假资料，一经查实，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

- 第六章  投标书附件

目 录

第一节  资信标格式

- 技术标格式

- 商务标格式

## 第一节  资信标格式

封面

嘉兴至枫南市域铁路、嘉善至西塘市域铁路机电系统施工阶段跟踪评审服务

资 信 标

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日  期：           年          月          日

目  录

一、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

二、项目负责人委任书

三、资格后审资料

（一）资格后审强制性标准表自审表

（二）投标人基本情况表

（三）业绩证明材料

（四）项目组成员情况

（五）投标人诚信承诺书

四、投标人认为其他有必要的内容

一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复制件

投标人：（盖单位公章）

日期：   年    月    日

身份证扫描件（复制件）粘贴处（正、反面）

授权委托书

本人        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改嘉兴至枫南市域铁路、嘉善至西塘市域铁路机电系统施工阶段跟踪评审服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复制件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字）

身份证号码：

日期：    年    月    日

身份证复制件粘贴处（正反面）

注：如投标文件由委托代理人签字的，投标文件必须附此授权委托书

二、项目负责人委任书

致：（招标人全称）

（投标人全称）   法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为嘉兴至枫南市域铁路、嘉善至西塘市域铁路机电系统施工阶段跟踪评审服务的项目负责人，凡本合同执行中的有关技术、进度、质量等方面工作，由  （姓名）  代表本单位全权负责。

附：项目负责人身份证复制件

单位名称：             （投标人全称并盖单位公章）

法定代表人：           （职务）

（姓名）

（签字或盖章）

日      期：     年    月     日

身份证扫描件（复制件）放置处（正、反面）

三、资格后审资料

（一）资格后审强制性标准表自审表

| 序号 | 审查因素 |  | 审查 结果 | 标书中的证明 材料对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格要求 | 投标人须具有独立法人资格。 |  |  |  |
| 2 | 投标人业绩要求 | 投标人承担过以下类似工程业绩之一： ①自2020年1月1日起至投标截止日止，承接过单个项目金额在3亿元人民币及以上市域铁路（或城际铁路或城市轨道交通或铁路）工程的跟踪评审（或跟踪审价或跟踪审计或全过程工程造价控制或投资监理）的业绩（服务内容须包含车辆（含牵引系统）或信号系统或通信系统或供电系统）； ②自2020年1月1日起至投标截止日止，承接过单个项目金额在3亿元人民币及以上市域铁路（或城际铁路或城市轨道交通或铁路）工程的预（结）算编制（或审核）的业绩（服务内容须包含车辆（含牵引系统）或信号系统或通信系统或供电系统）。 |  |  |  |
| 3 | 拟派项目负责人资格要求 | 项目负责人要求：须同时具有高级工程师及以上技术职称和住房与城乡建设部核发的注册造价工程师（土建或安装）或一级注册造价工程师（土木建筑或安装）（职/执)业资格且注册在投标人单位，执业年限5年及以上（从初始注册日起算）。 |  |  |  |
| 4 | 拟派项目组其他成员要求 | 拟派项目组其他成员不少于5人。其中：具有住建部颁发的一级注册造价工程师（含原注册造价工程师）3人（安装2人、土建1人），其余人员须具有造价工程师（含原注册造价工程师）证书。本项目要求投标人设入驻跟踪评审现场代表1人且具有住建部颁发的土建专业一级注册造价工程师（含原注册造价工程师）证书。以上人员均须注册在投标人单位且须提供项目组所有成员投标截止时间前近三个月(指2025年3月至2025年5月)在投标单位的社保缴费证明材料（加盖投标人所属社保机构印章）。 |  |  |  |
| 4 | 信誉要求 | （1）投标人及其拟派项目负责人近三年（自2022年1月1日起至投标截止日止）无行贿犯罪记录； （2）投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn）列入严重违法失信行为记录“黑名单”。 | 无须提供自证材料，招标人在定标前将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。 |  |  |

投标人：              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年      月      日

注：1、投标人按投标人须知的要求将上述相应文件的复制件编入投标文件，并加盖单位公章；

2、“审查结果”由投标人自行填写，填写的内容为“符合”或“不符合”；

3、投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条或未提供上述资料复制件并加盖单位公章的，为资格审查不合格。

（二）投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |
| 批准单位 |  |  |  |  | 单位地址 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  | 经营方式 |  |  |
| 单位职工总数 | 人 | 有职称管理人员 |  |  |  |  | 其他人员 |
|  |  | 享受国家津贴人员 | 高级职称 | 中级职称 |  | 初级职称 |  |
| （描述投标人概况） |  |  |  |  |  |  |  |

本表后附营业执照或事业单位法人证书的复制件。

投标人：              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日      期：          年        月        日

（三）业绩证明材料

2020年1月1日以来投标人承担过的类似项目业绩情况

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 项目投资额 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 合同开始日期 |  |
| 合同完成日期 |  |
| 承担的主要工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目组主要成员 |  |
| 项目概况 |  |

备注：

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

投标人：      （全 称）      （盖 章）

法定代表人或授权委托人：（盖章或签名）

年     月     日

（四）项目组成员情况

项目组成员情况汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业资格 (包括注册证书号) | 职称 | 拟承担工作 | 从事审计 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 驻现场代表 |  |

注：1、附项目组成员简历表，每人一表。

2、附项目组所有成员造价工程师资格证书及注册证书。

3、附上项目组所有成员投标截止时间前近三个月(指2025年3月至2025年5月)在投标单位的社保缴费证明材料。

投标人：      （全 称）      （盖 章）

法定代表人或授权委托人：（盖章或签名）

年     月     日

附：

项目组成员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 出生年月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  |  | 职称 |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事工程造价工作年限 |  |  |  |  |
| 拟在本工程中承担的职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册造价工程师证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、附项目组成员（含项目负责人）造价工程师资格证书及注册证书（如有）、职称证书（如有）、业绩证明材料（如有）。

2、业绩证明材料按表业绩证明材料表的要求提供，若和业绩证明材料表中的业绩有重复，复印件不必重复提交。

投标人：      （全 称）      （盖 章）

法定代表人或授权委托人：（盖章或签名）

年     月     日

（五）投标人诚信承诺书

嘉兴市市域铁路投资有限公司：

我公司及拟派项目负责人承诺自2022年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录。（以中国裁判文书网为准）。

我公司未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象、未被“信用浙江”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入严重失信黑名单。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(盖单位公章)：

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章)：

日期：   年  月  日

四、投标人认为其他有必要的内容

## 第二节 技术标格式

嘉兴至枫南市域铁路、嘉善至西塘市域铁路机电系统施工阶段跟踪评审服务

技 术 标

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日  期：           年          月          日

目  录

一、施工阶段跟踪评审工作大纲

二、服务大纲自评表

三、投标人认为需要提供的其他文件和资料

一、施工阶段跟踪评审工作大纲

（格式不作要求，由投标人根据项目实际及自身情况编制）

需包含以下内容：

（1）对项目背景意义、工作目标等的理解；

（2）服务力量的投入及相关人员的组织分工、专业配置；

（3）对项目重点、难点的分析；

（4）工作计划与进度安排

（5）项目研究的质量和进度保障措施；

（6）研究预期成果及推广应用前景；

（7）服务承诺内容；

（8）对业主或项目管理的合理化建议。

二、自评表

1、自评表

| 序号 | 审查因素 | 自评分得分 | 引用的证明材料对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审的质量控制措施、质控重点与方法、质控体系、技术复核与管理 |  |  |  |
| 2 | 评审工作、复核工作流程及各环节主要工作 |  |  |  |
| 3 | 成果文件编制深度和完整度 |  |  |  |
| 4 | 评审成果的积累和运用方式 |  |  |  |
| 5 | 对评审人员廉洁方面的控制及采取的措施 |  |  |  |
| 6 | 如何通过合理组织分工与外部协调确保评审进度 |  |  |  |
| 7 | 针对评审项目的进度要求建立进度控制机制 |  |  |  |
| 8 | 针对影响评审进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案 |  |  |  |
| 9 | 根据招标人要求评审的进度要求、评审质量、评审报告要求制定合理的实施方案，方案具有针对性、可行性、创新性 |  |  |  |
| 10 | 投标人针对本项目具有创新性和特色的审核程序、方法，以及对评审工作的合理化建议。 |  |  |  |
| 11 | 投标人熟悉政府投资项目评审管理流程及施工阶段跟踪评审操作规程 ，并能突出重点描述的。 |  |  |  |
| 12 | 承诺审核误差率在1.5%以内的得2分，承诺评审误差率在1.5%至2%以内的得1.5分，不承诺或承诺评审误差率超过2%的不得分。 |  |  |  |

投标人：              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年      月      日

三、投标人认为需要提供的其他文件和资料

## 第三节  商务标格式

封面

嘉兴至枫南市域铁路、嘉善至西塘市域铁路机电系统施工阶段跟踪评审服务

商 务 标

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：            年         月          日

目  录

一、投标函

二、投标函附录

三、投标报价表

四、投标人认为所需的其它文件和资料

·

- 一、投 标 函

嘉兴市市域铁路投资有限公司 ：

1．我方已全面阅读和研究了嘉兴至枫南市域铁路、嘉善至西塘市域铁路机电系统施工阶段跟踪评审服务招标文件和补充文件，并经过现场踏勘，澄清答疑，已充分理解并掌握本工程跟踪审计服务的全部有关情况和要求。如我单位中标，同意接受招标文件的全部内容和要求。本次投标报价为人民币（大写）         元，（小写）         元。 项目负责人：            ，跟踪评审服务人数：       人。服务周期为：满足招标文件要求，同时按合同约定实施和完成工程施工阶段跟踪评审服务工作，补正工作中的任何缺陷。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）    元（¥：   ）。

4．如我方中标：

(l)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.                      （其他补充说明）。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

地址：

联系人、电话、传真：

邮政编码：

开户银行：

账号：

年    月    日

- 二、投 标 函 附 录

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 履约担保 | 合同总价的2% |
| 2 | 是否同意合同协议条款 | 同意 |
| 3 | 是否同意技术条款 | 同意 |
| 我单位承诺同意以上条款 |  |  |

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 三、投标报价表

嘉兴至枫南市域铁路、嘉善至西塘市域铁路机电系统施工阶段跟踪评审服务

投 标 报 价 表

单位：人民币元

| 序号 | 费用名称 | 报价金额（元） | 折扣率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程量清单及预算、招标控制价的审核费 |  | / | 含税 |
| 2 | 施工阶段跟踪评审服务费 |  | / | 含税 |
| 3 | 投标报价 |  | % | 含税 |
| 投标报价人民币：(大写) 元 |  |  |  |  |
| 承诺误差率： % |  |  |  |  |

注：

1、本项目投标人的投标报价（合同金额）是投标人完成招标文件及合同所约定的全部造价咨询服务工作和义务所能够获得的全部酬金，包括但不限于：建设期工程跟踪审价费用、驻地审价相关费用（含食宿、交通等）、投标人人员服务费、技术咨询服务费、现场经费、咨询设施（包括办公和生活设施）、管理费、利润、保险、税费、风险等投标人履行合同所产生的全部费用和酬金。除投标报价（合同金额）外，投标人完成招标文件及合同所约定的全部造价咨询服务工作和义务，无权获得任何其他款项。

2、如因工程量增加或减少、设计变更、工程规模局部发生变化、停工等原因导致咨询工作增加或减少、咨询工作暂停、咨询工作暂停后恢复、投标人须二次或多次进出场等，投标人应视为正常服务，各项咨询服务工作时限可相应顺延，投标人无权得到任何额外或附加款项。

3、承诺误差率，根据招标文件第三章评标办法“（三）投标文件的服务大纲评审”中相应评审条目进行填写。

4、折扣率=投标报价/最高限价*100%

投标人：     （全称）     （盖章）

法定代表人或授权委托人： （盖章或签名）

年     月     日

- 四、投标人认为所需的其它文件和资料