诸暨市山下湖镇高标准农田建设监理服务采购项目

（编号：浙江智拓2025-07-13）

采

购

文

件

采 购 单 位：诸暨市山下湖镇人民政府

采购代理机构：浙江智拓项目管理有限公司

二〇二五年七月

目录

第一章    采购公告

第二章    磋商须知

第三章    评标办法

第四章    采购需求

第五章    采购合同（参考）

第六章    应提交的有关格式范例

请各位供应商详细阅读各项条款

# 第一章  采购公告(非政府采购）

# （编号：浙江智拓2025-07-13）

根据相关法律法规等有关规定，经相关部门批准，浙江智拓项目管理有限公司受诸暨市山下湖镇人民政府委托，对下列项目进行竞争性磋商，特邀请国内符合条件的供应商参与竞争。现将有关事项公告如下：

- 一、项目名称：诸暨市山下湖镇高标准农田建设监理服务采购项目

- 二、采购组织类型：采购委托代理

三、项目内容及规模：诸暨市山下湖镇高标准农田建设监理服务采购项目，本项目按折扣报价，预算金额为28.6万元，详见采购需求。

四、评标办法：综合评分法

五、磋商供应商资格要求：

1.符合下列要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.具有工程监理综合资质或具有水利工程施工监理乙级（含）以上资质。

4.本项目不允许联合体投标。

六、采购文件的获取：

本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2025年7月21日-2025年7月24日，符合投标人资格条件的供应商请在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或浙江企业采购信息服务网（https://b.zhengcaiyun.cn/）或诸暨市公共资源交易网（http://www.zhuji.gov.cn/col/col1388385/index.html）下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

七、磋商须知：

- 投标人须在投标文件中提供下述相关证照复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

- 1.营业执照；

- 2.工程监理综合资质证书或水利工程施工监理乙级（含）以上资质证书。

八、磋商保证金：

本项目免收磋商保证金。

九、磋商响应文件提交：

投标人须于2025年7月31日14:30前将投标文件密封送达浙江智拓项目管理有限公司三楼开标室（诸暨市艮塔东路176号），逾期送达或未密封将拒绝接收。投标人均须在投标截止时间前递交投标文件，取消投标人相关人员集中到现场参加开标的要求。采用现场递交的，即交即走；采用邮寄投标文件模式的（采用EMS或顺丰邮寄方式，以代理机构工作人员签收时间为准），请提前一天通知代理机构工作人员；

邮寄地址：诸暨市艮塔东路176号（浙江智拓项目管理有限公司）；邮件接收人：石露菲；工作电话：19941068622（拒收到付）

十、开标时间和地点：

开标时间：2025年7月31日14:30

开标地点：浙江智拓项目管理有限公司三楼开标室（诸暨市艮塔东路176号）

- 其他说明：

取消投标人在开标现场的书面签字确认等有关操作要求；需要答辩的，通过视频、电话等方式组织答辩；要求投标人进行澄清、说明或者补正的，均通过指定的电子邮箱3314994607@qq.com作出澄清、说明或者补正。提交澄清、说明或补正的时间不少于半小时。

十二、业务咨询：

采购单位联系人：章琪狄

工作电话：18767558170

采购单位地址：诸暨市宝兴路63号

代理机构联系人：石露菲

工作电话：19941068622

代理机构单位地址：诸暨市艮塔东路176号

诸暨市山下湖镇人民政府　　　　   　　             浙江智拓项目管理有限公司

二○二五年七月二十一日

第二章  磋商须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市山下湖镇高标准农田建设监理服务采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本次采购按折扣报价，任何高于75%的报价将被认定为无效报价。数量按实结算，最高结算金额最高不超过人民币贰拾捌万陆仟元整（￥286000.00）。 |
| 5 | 磋商供应商资格要求 | 详见采购公告。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 7 | 标的划分 | þ本次招标采购共分 1 个标的，招标人将整体择定中标人。 ¨本次招标采购共分 个标的，投标人可以选择一个或多个标的投标，招标人将分标的择定中标人。一个投标人 同时中标多个标的。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 采购文件的 获取 | 详见采购公告。 |
| 10 | 磋商时应提供资料 | 本项目无须提供原件资料。相关资料均以复印件形式在磋商响应文件中体现。 磋商供应商必须保证复印件内容清晰可辨，否则评标委员会可以视为投标人未提供相关资料。 |
| 11 | 磋商保证金 | 本项目免收磋商保证金。 |
| 12 | 技术文件 | （1）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件)； （2）企业法人营业执照（加盖单位公章）； （3）磋商供应商情况介绍、供应商情况登记表； （4）符合参加项目采购活动应当具备的一般条件的承诺函； （5）相关资质证明或文件复印件：工程监理综合资质证书或水利工程施工监理乙级（含）以上资质证书（加盖单位公章）； （6）成功案例和业绩证明（如有）； （7）投标设计方案文本（如有）； （8）采购文件标明的影响磋商供应商资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺、服务能力证明）（如有）； （9）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （10）磋商供应商建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （12）磋商供应商需要说明的其他文件和说明。 磋商供应商在“技术文件资料”中应对采购文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 商务文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）磋商供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或盖章）。 |
| 14 | 现场演示 | 按采购文件要求执行。 |
| 15 | 投标样品 | 按采购文件要求执行。 |
| 16 | 磋商响应文件份数 | 技术文件正本一份，副本五份 商务文件正本一份，副本五份 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 18 | 签订合同时间 | 成交通知书发出后30日内 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 20 | 履约保证金 | 合同签订时，中标人须向采购人缴纳本项目采购预算金额1%的履约保证金，履约保证金在合同到期后且无违约情况下7个工作日内无息退还。 |
| 21 | 磋商响应文件递交截止时间 | 2025年7月31日14:30 |
| 22 | 磋商响应文件递交地点 | 浙江智拓项目管理有限公司三楼开标室（诸暨市艮塔东路176号） |
| 23 | 开标时间 | 2025年7月31日14:30 |
| 24 | 开标地点 | 浙江智拓项目管理有限公司三楼开标室（诸暨市艮塔东路176号） |
| 25 | 质疑与答疑时间 | 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 26 | 其他 | - 1、招标代理服务费由中标人支付，收费基数为合同总金额，按下列收费标准计算: 中标金额（万元）; 费率. 100以下; 1.5％. 不足3000元按3000元收取。 2、以上费用请投标人在报价时一并考虑，在领取成交通知书时付清。 |

一、总  则

1.适用范围

本采购文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2“磋商供应商”系指向采购人提交磋商响应文件的供应商。

2.3“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指采购文件规定磋商供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指磋商供应商按采购文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7本采购文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据采购文件的要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合采购文件要求由评标小组在磋商响应文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

- 4.投标委托

磋商供应商代表须携带居民身份证。如磋商供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

磋商供应商应自行承担获得采购文件和编制、提交磋商响应文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对成交供应商收取采购代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6.2磋商供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.3磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4磋商供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关法律法规等赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法磋商供应商的行政与刑事责任。

6.5除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.6磋商供应商须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

- 7.质疑和投诉

7.1磋商供应商认为采购文件、招标过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。磋商供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有磋商供应商，答疑内容是采购文件的组成部分。

7.4磋商供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

二、采购文件

8.采购文件的构成。

本采购文件由以下部分组成：

8.1采购公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- 9.磋商供应商的风险

磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，并按照采购文件的要求提交磋商响应文件。磋商供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者磋商供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是磋商供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 10.采购文件的澄清与修改

10.1磋商供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，磋商供应商必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有磋商供应商，答疑内容是采购文件的组成部分。磋商供应商可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由磋商供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有磋商供应商，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有磋商供应商均有约束力。

10.4为使磋商供应商在编制磋商响应文件时把补充公告内容考虑进去，采购人可以酌情推迟递交磋商响应文件的截止时间。

10.5补充公告须向采购单位招标办审核备案。

三、磋商响应文件编制和提交

- 11.磋商响应文件的组成

磋商响应文件由技术文件、商务文件两部分组成。详见前附表。

- 12.磋商响应文件的语言及计量

12.1磋商响应文件以及磋商供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

12.2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价均保留到小数点后两位（如：15.00元/15.23%）。

13.3根据本次竞争性磋商结束后，磋商供应商应在各自投标的基础上并充分考虑本项目的重要性，在规定的时间内提供最后报价。

13.4采购文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入报价。

13.5最后报价应低于前次报价（最后报价不得高于前次报价，否则该报价无效，以最低的报价为准）。

13.6磋商供应商若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是磋商供应商自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 14.磋商响应文件的有效期

14.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3磋商供应商可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的磋商供应商需要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改磋商响应文件。

14.4中标人的磋商响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.磋商保证金

- 本项目免收磋商保证金。

- 16.磋商响应文件的签署和份数

16.1磋商供应商应按采购文件前附表规定的内容和份数编制磋商响应文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。磋商响应文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当磋商响应文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，评标委员会可以认定磋商供应商出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2磋商供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

16.3磋商响应文件须由磋商供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，磋商供应商应写全称。磋商响应文件中所涉及的公章必须是磋商供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。磋商响应文件因表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

16.5磋商供应商应使用采购文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6磋商响应文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7磋商供应商应认真阅读采购文件中所有的内容。如果磋商供应商编制的磋商响应文件实质上不响应采购文件的要求，其磋商响应文件将作无效标处理。

17.磋商响应文件的包装、递交、修改和撤回

17.1磋商供应商应将磋商响应文件的技术文件、商务文件分开包装密封。如磋商响应文件的技术文件与商务文件未分开制作与包装或未密封或技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。同时在外包装封面上注明投标项目名称、编号、磋商供应商名称（写全称）、技术文件或商务文件，并由磋商供应商盖章及其法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

17.2未按规定密封或标记的磋商响应文件将被拒绝，由此造成磋商响应文件被误投或提前拆封的风险由磋商供应商承担。

17.3磋商供应商应按前附表规定的时间、地点将磋商响应文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接收逾期送达的磋商响应文件。采购代理机构可以按本须知“采购文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交磋商响应文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与磋商供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4磋商供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的磋商响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；修改后重新递交的磋商响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

17.5投标截止时间后，磋商供应商不得撤回、修改磋商响应文件，否则其磋商保证金将不予退还。

17.6不论磋商供应商中标与否，磋商响应文件均不退回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。磋商供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于磋商供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正磋商响应文件必须以书面形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。磋商供应商修改、补正磋商响应文件后，不影响评标委员会对其磋商响应文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

18.1.2磋商响应文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.3磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.4投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足采购文件要求的；

18.1.5未按照采购文件规定要求密封、装订、签署、盖章或磋商响应文件正、副本份数不足的；

18.1.6应交未交磋商保证金的；

18.1.7商务条款存在偏离情况的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应采购文件要求或者磋商响应文件有招标方不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上磋商响应文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清磋商供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其磋商响应文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

18.4符合采购文件明确规定的其他无效投标条款的。

四、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。

19.2磋商供应商逾期提交（邮寄）投标文件的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会在采购单位代表的现场监督下由代理机构工作人员进行主持。

20.开标程序

20.1主持人宣布开标大会开始，清点投标文件。

20.2工作人员将磋商响应文件等资料送达评标室，交评标委员会评审。

20.3技术标评审结束后，磋商供应商在规定时间内提交最后报价；

20.4由主持人当众宣读技术评审结果和最后报价。

20.5评标委员会对入围单位的商务文件和最后报价进行评审。

20.6评标委员会审核商务报价，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

20.7主持人公布评标结果。

20.8开标会议结束。

## 五、评  标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对磋商供应商的资格和磋商响应文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以采购文件为基本依据，首先评定每份磋商响应文件是否在实质上响应了采购文件的要求。所谓实质上响应，是指磋商响应文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和磋商供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的磋商响应文件的磋商供应商的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据磋商供应商的磋商响应文件进行审查、核对,如有疑问,将对磋商供应商进行询标,磋商供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。磋商供应商未按规定要求澄清或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了磋商响应文件的实质性内容的，评标委员会有权对该磋商响应文件作出不利于磋商供应商的评判。

23.2.3如果磋商响应文件实质不响应采购文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许磋商供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4各磋商供应商的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

24.磋商响应文件的澄清

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。磋商供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于磋商供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正磋商响应文件必须以书面形式进行，要求磋商供应商进行澄清、说明或者补正的，（澄清说明采用扫描件）通过指定的电子邮箱3314994607@qq.com作出澄清、说明或者补正并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正磋商响应文件后，不影响评标委员会对其磋商响应文件所作的评价和评分结果。

25.错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.1磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

25.2磋商响应文件大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价 。

25.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的有关资料和授予合同的信息，采购人都不应向磋商供应商或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。磋商供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 六、定  标

28.确定中标供应商。本项目由采购人确定中标供应商。

28.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，将上报采购单位招标办，采购单位招标办将按有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

29.成交通知与成交结果公告

29.1采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在网上发布中标公告并签发《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，中标公告期限以及评审专家名单。

29.3招标人对成交结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

31.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在省级以上政府采购指定媒体和当地主流媒体公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本文件规定的，可以按原采购方式继续进行采购活动。但出现下列情形的，采购代理机构一般应降低供应商特定资格条件或采购技术标准，重新组织采购活动：

（1）截止时间止仅有1家供应商参加或评审后只有1家供应商作出实质性响应；

（2）采购文件中已指定了有关产品的品牌且有效响应的品牌不足3个的；

（3）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的；

（4）供应商报价超过预算价的。

若投标方案不能满足采购文件要求的，将被废标。

七、授予合同

32.签订合同

32.1中标人须在领取《成交通知书》后30天内，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，依据采购文件和磋商响应文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2采购文件、磋商响应文件和《成交通知书》作为合同签订的依据和主要附件。

32.3合同一式四份，用户单位和中标人各执一份、代理机构、招标办各备案一份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人应按采购文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金不计息。履约保证金作为中标人在履行合同服务承诺的保证。

33.2履约保证金须单独提交，中标人的磋商保证金不能转为履约保证金。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送采购单位和浙江智拓项目管理有限公司备案。

八、不良行为记录

采购响应人、采购相关利益人、自然人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市山下湖镇的采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其在诸暨市山下湖镇的交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站上公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 磋商供应商、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 磋商供应商、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 采购单位招标办认定的其他违反采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 九、监督和解释

35.本次招标活动接受采购单位招标办的监督。

36.本采购文件的解释权属于采购单位和代理机构。

第三章  评标办法及评分标准

一、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

二、合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

三、评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=各评委的有效评分的算术平均数；

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=20%；

（4）技术分评分细则（80分）

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经验 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个业绩合同得1分，本项最高得2分。 注：需提供合同（包括但不限于合同内容、双方签字盖章、签署时间；若合同内容不能体现相关信息的，还需提供合同业主盖章的证明材料）复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 2分 |
| 2 | 人员配备 | 拟派项目总监在具有全国水利工程建设监理工程师证书或国家注册监理工程师（水利）证书的基础上，具有高级工程师职称的得3分。 注：需提供证书复印件及投标人为其缴纳的近一个月社保缴纳证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 | 3分 |
|  |  | 拟派“技术服务团队”组成人员（总监理工程师除外）配备水利水电工程专业监理工程师1名得2分；水利水电工程监理员1名得2分。本项最高得4分。 注：需提供证书复印件及投标人为其缴纳的近一个月社保缴纳证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 | 4分 |
| 3 | 技术（服务）方案 | 根据投标人结合项目需求及自身经验对项目监理的重难点、关键性技术难题和应对措施的分析阐述进行打分： ①阐述详细完整，内容全面、合理、清晰，可行性强的得8分； ②阐述较为详细，内容较为全面、合理、清晰，具有一定可行性的得5分； ③阐述较为粗略，内容较片面、欠缺合理性，可行性较弱的得2分； ④无相关内容或阐述不符合项目的不得分。 | 8分 |
|  |  | 监理工作整体服务方案： （1）根据投标人提供的整体监理服务方案与需求的吻合程度以及方案的优势情况（包括施工各阶段监理工作程序、流程）进行打分： ①阐述详细完整，内容全面、合理、清晰，可行性强的得5分； ②阐述较为详细，内容较为全面、合理、清晰，具有一定可行性的得3分； ③阐述较为粗略，内容较片面、欠缺合理性，可行性较弱的得1分； ④无相关内容或阐述不符合项目的不得分。 （2）根据投标人提供的响应方案（包括对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解和监理要点情况）进行打分： ①阐述详细完整，内容全面、合理、清晰，可行性强的得5分； ②阐述较为详细，内容较为全面、合理、清晰，具有一定可行性的得3分； ③阐述较为粗略，内容较片面、欠缺合理性，可行性较弱的得1分； ④无相关内容或阐述不符合项目的不得分。 （3）根据投标人提供的监理日常各项工作制度、监理人员权利和责任进行打分。 ①阐述详细完整，内容全面、合理、清晰，可行性强的得5分； ②阐述较为详细，内容较为全面、合理、清晰，具有一定可行性的得3分； ③阐述较为粗略，内容较片面、欠缺合理性，可行性较弱的得1分； ④无相关内容或阐述不符合项目的不得分。 | 15分 |
|  |  | 根据投标人提供的质量控制方案内容以及提出的质量控制方法和措施进行打分： ①阐述详细完整，内容全面、合理、清晰，可行性强的得7分； ②阐述较为详细，内容较为全面、合理、清晰，具有一定可行性的得5分； ③阐述较为粗略，内容较片面、欠缺合理性，可行性较弱的得2分； ④无相关内容或阐述不符合项目的不得分。 | 7分 |
|  |  | 根据投标人提供的进度控制方案及进度分析和进度控制措施进行打分： ①阐述详细完整，内容全面、合理、清晰，可行性强的得7分； ②阐述较为详细，内容较为全面、合理、清晰，具有一定可行性的得5分； ③阐述较为粗略，内容较片面、欠缺合理性，可行性较弱的得2分； ④无相关内容或阐述不符合项目的不得分。 | 7分 |
|  |  | 根据投标人提供的投资控制方案及针对本项目有可能存在的风险分析和制定防范性对策进行打分： ①阐述详细完整，内容全面、合理、清晰，可行性强的得7分； ②阐述较为详细，内容较为全面、合理、清晰，具有一定可行性的得5分； ③阐述较为粗略，内容较片面、欠缺合理性，可行性较弱的得2分； ④无相关内容或阐述不符合项目的不得分。 | 7分 |
|  |  | 根据投标人提供的合同管理、安全管理和信息管理方案及针对本项目档案、数据提供的信息安全控制措施进行打分： ①阐述详细完整，内容全面、合理、清晰，可行性强的得7分； ②阐述较为详细，内容较为全面、合理、清晰，具有一定可行性的得5分； ③阐述较为粗略，内容较片面、欠缺合理性，可行性较弱的得2分； ④无相关内容或阐述不符合项目的不得分。 | 7分 |
|  |  | 根据投标人提供的安全、文明施工控制方案及控制手段和措施进行打分： ①阐述详细完整，内容全面、合理、清晰，可行性强的得7分； ②阐述较为详细，内容较为全面、合理、清晰，具有一定可行性的得5分； ③阐述较为粗略，内容较片面、欠缺合理性，可行性较弱的得2分； ④无相关内容或阐述不符合项目的不得分。 | 7分 |
|  |  | 根据投标人针对本项目采购单位提出的应急响应方案（包括应急响应时间、人员应急安排等）进行打分： ①阐述详细完整，内容全面、合理、清晰，可行性强的得6分； ②阐述较为详细，内容较为全面、合理、清晰，具有一定可行性的得4分； ③阐述较为粗略，内容较片面、欠缺合理性，可行性较弱的得2分； ④无相关内容或阐述不符合项目的不得分。 | 6分 |
| 4 | 服务及时性及便利性 | 根据投标人的服务响应方案（包括对拟投入的技术人员制定具体服务工作计划、确保技术人员到位、提供快速服务响应等保障措施）进行打分： ①阐述详细完整，内容全面、合理、清晰，可行性强的得7分； ②阐述较为详细，内容较为全面、合理、清晰，具有一定可行性的得5分； ③阐述较为粗略，内容较片面、欠缺合理性，可行性较弱的得2分； ④无相关内容或阐述不符合项目的不得分。 | 7分 |

（5）本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行商务评审。

# 第四章  采购需求

一、项目概况

1.根据诸暨市土地综合整治工作方案(2025-2027 年)(诸农发[2025]24号)文件精神，结合山下湖镇“非高标”永农潜力现状，总规划建设高标准农田项目面积约4729亩，其中新建高标约1068亩，改造提升约1685亩，修复项目改造面积约1976亩。具体服务的内容及数量以采购人服务期限内实际需求为准。在服务期内中标单位应派驻专人保障日常技术服务工作。

2.服务期限：自合同签订后至工程结束止。

二、服务内容及要求

1.工程监理工作范围（包含但不限于）：

工程实施过程中的质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、组织协调、合同管理、信息管理、安全管理，协调工程项目建设单位与工程建设有关各方的工作关系，以及工作缺陷责任期内等所有的建设内容的全过程施工监理工作。具体监理工作应严格按《建设工程监理规范》工作要求组织实施。具体监理项目根据采购人委托确认。

2.工程监理服务内容（包含但不限于）：

2.1监理人派出与工程规模相适应的监理班子，做好工程的监理工作。监理人必须按照国家和有关建设工程监理规定进行监理，代表建设单位对工程建设进行全过程、全方位监理,监理人按自行职责对工程质量终身负责。

2.2监理工作人员不得与承包本工程的有关承包人及其施工管理人员及材料设备供应商发生经济利益关系。

2.3监理人应配备经验丰富的专业技术人员审核施工图纸的设计质量，对设计存在的不合理、不完整、不准确、不安全等情况应及时书面向建设单位和设计单位提出修正意见。

2.4严把施工质量关。监理人应按施工进度编制监理规划和各专业及分部施工实施细则。掌握好各个施工环节，在整个施工过程中要认真检查、督促施工单位严格执行国家和省颁布的有关建筑工程施工验收规范和工程技术标准，并根据施工工序进行全程旁站监理、拍照存档，杜绝偷工减料和粗制滥造。

2.5协助建设单位审核施工图的设计和概(预)算,参与主持组织图纸会审,做好记录,写出会审纪要。

2.6参与建设单位与施工承包商签订施工承包合同,审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。

2.7协助建设单位做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经业主同意下达开工令。

2.8审查承包商采购清单及样品的品牌、质量和价格，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促承包商编制材料的供需计划，协助业主安排甲供材料的供应计划。

2.9按建设单位意见，办理设计与施工变更联系单，把好监理关，并负责对施工变更的签证、复核，主持施工图交底，参与设计变更的签证。工程变更的签证须经监理人拟派的注册造价师审核，并由总监签字确认。

2.10主持召开工程协调会议，并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

2.11检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。

2.12督促施工方及时整理技术资料及竣工验收资料。

2.13协助建设单位对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核签发，参加审核工程结算，协助建设单位审核工程造价，努力降低工程费用。

2.14做好工程项目监理总结，及时提供完整的监理资料（一式二份原件），定期编制监理简报。

2.15负责隐蔽工程、分部、分项工程和工程计量工作，协助建设单位组织竣工初验和竣工验收，提交竣工验收报告。

2.16负责各种技术资料的收集、整理工作，及时提供完整的施工技术档案资料一式三份原件。

2.17负责定期检查工程质量，对可能发生的质量问题或事故提出责任鉴定意见，处理好善后工作。督促承包商认真履行保修职责，及时回访修缮。履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

2.18完成监理规范要求的其他工作内容。

3.项目成果

3.1成果报告：质量评估报告、监理合同、监理会议纪要、监理日志、采购人及建设单位要求提供的有关文件及资料。

3.2成果报告份数：具体文件、资料、份数等成果及数量以采购人及建设单位实际要求为准。

三、其它要求

1.监理单位应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行，未经采购人书面同意，不得更换前述工作人员；监理单位可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员，监理单位更换项目监理机构其他监理人员，并先书面通知采购人，经采购人书面确认同意后方可更换或调整，并且更换或调整人员的资格与能力应当满足该阶段项目监理工作的要求。

3.因工程项目进展需要，采购人提出增加管理人员时，监理方必须保证及时补充符合要求的监理人员。

4.监理单位在监理过程中应独立地进行检测、检验、试验工作，即施工单位须做的检测、检验、试验项目，经过监理单位的旁站见证或独立检测、检验、试验后，能足以客观反映施工单位所做的检测、检验、试验项目数据及工程质量的真实情况。

5.监理单位在监理过程中不得使用施工单位的任何仪器、设备，不得使用施工单位的任何技术资料，不得与施工单位送到同一检测中心（站）进行检测。施工过程中的各类测量复核、设备安装等检测测试工作，均应按国家相关规定组织实施，监理单位与施工单位的测试数据不得相互套用。

6.监理单位提供的资料应符合《建设工程监理规范》之规定，同时需满足采购人针对工程档案资料提交的相关要求与规定。

7.如因监理单位过失而造成采购人的经济损失，应当向采购人进行赔偿。

8.如监理单位对施工单位上报的已完工作量未能准确复核，并签署了与实际不符的工作量的工程进度付款凭证，采购人将追究其责任，对由此造成的损失应当向采购人进行赔偿。

9.投标人拟派总监应无在建项目，并记入不良行为记录。

10.投标人需承诺拟派总监在合同期内不参与其他工程的招投标。

11.派驻现场的监理有关人员如需变更的，在建设单位同意的基础上，需符合诸暨市住建局发布的《关于加强全市房屋建筑与市政基础设施工程施工现场关键岗位人员管理的通知》第二大点“严格施工现场关键岗位人员变更管理”中关于关键岗位人员可予变更的条件，并向主管部门完成审批备案等手续，在变更手续完成前，原岗位人员不得擅自离岗。

四、违约条款

监理单位在工程监理中存在以下情况的，除扣罚相应监理费外（监理费不足部分在履约保证金中扣罚），建设单位有权中止合同，并把不良行为上报主管部门及公管办：

1.在工程中对工程质量、安全、造价、进度等监理时弄虚作假损害业主利益的，一经查实，每发现一例，视情节严重程度扣罚该工程监理费的15%-30%。

2.根据监理规范必须旁站的关键部位及关键工序须有专业监理工程师或总监进行旁站，并做好旁站、隐蔽工程记录及监理日记，记录可用文字及影像的形式。专业监理工程师除了每天必须进行巡查外，须按督促施工单位严格按图施工，发现问题及时处理，并报总监及发包人现场管理人员。如没有做好相关记录的视情扣罚监理费1000-20000元，如监理工程师没有按要求进行旁站每查到一次，第一次扣罚1000元，第二次扣罚2000元，第三次扣罚3000元，三次以上发包人有权解除监理合同，由监理单位承担一切责任。

3.加强对施工中安全问题的监督，如施工中发现安全隐患，应及时向发包人报告，并及时要求施工单位整改。因监理工作不到位引起施工安全问题的，每起扣罚监理费1000—5000元不等，如造成施工安全事故的，则除扣罚全部监理费外将提请建设行政主管部门依法处理。

4.监理人员在审核工程洽商及设计变更单、工程变更单时应及时认真核对工程招标文件、工程合同、工程施工图纸及现场监理记录、预算及市场价格等，确保变更真实合理。监理人必须督促施工单位及时上报工程洽商、工程变更单，一般的洽商、变更必须在施工单位上报后7天内签署或提出意见，否则每发生一次扣罚监理费1000元。若由于监理人员工作疏忽导致核定的变更明显有误或不合理的，一经认定，每发生一例，即扣罚监理费1000元。扣罚累计超过合同价的50%的，发包人有权解除合同，由此造成的损失由监理人承担一切责任。

5.施工合同价200万元及以上的工程建立上下班指纹考勤制度，总监理工程师每月必须到岗15日历天以上，专业监理工程师和监理员每月必须到岗22日历天以上。监理机构人员出勤天数未达到规定的每缺勤1天或虽已按指纹但经抽查不在岗，总监理工程师每次扣罚3000元，专业监理工程师和监理员每次扣罚1000元；监理企业项目部人员缺勤或脱岗一个月内累计达5人次（含）以上的，建设单位有权解除监理合同，所造成的损失由监理方承担。（请假必须办理书面请假手续，其它请假方式一律视为缺勤或脱岗处理）。

6.以下情况一经证实，建设单位有权解除监理合同（没收履约保证金）并向上级主管部门通报：

（A）监理人员向施工单位索贿的，包括要求报销发票、索要财物等。

（B）监理人员向施工单位强行推销施工材料的。

（C）如出现监理单位签证联系单与实际发生工程量不符的。

7.工程通过验收后，监理单位必须先向建设单位提交监理资料，再申请监理费。如监理单位未能及时提交的，建设单位有权不支付监理费，并作出相应处罚措施。

四、验收

严格遵循国家和行业质量验收相关规范、标准执行。

五、履约保证金及付款方式

1.履约保证金：合同签订时，中标人须向采购人缴纳本项目采购预算金额1%的履约保证金，履约保证金在合同到期后且无违约情况下7个工作日内无息退还。

2.计费方式：监理费按（发改价格[2007] 670号）收费标准计算，监理费=施工监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×中标折扣。施工监理收费基价按《施工监理收费基价表》（附表二）中确定，计费额以施工中标价为准，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插入法确定施工监理收费基价。

3.付款方式：本工程的监理费无预付款，工程完工验收合格后支付监理费用的60%，剩余40%结算完成后10个工作日内按审计后结算价基数比例支付。付款前中标人须开具等额增值税发票。

六、最高限价

本次采购按折扣报价，任何高于75%的报价将被认定为无效报价。数量按实结算，最高结算金额最高不超过人民币贰拾捌万陆仟元整（￥286000.00）。

第五章  采购合同（参考）

合同编号：

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，以及浙江智拓项目管理有限公司（编号：浙江智拓2025    —    —    号）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

二、供货要求

1.乙方应在合同签订后   个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2.乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3.乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

4.如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书面提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方和浙江智拓项目管理有限公司核实或认可，并报采购单位招标办审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

三、质量要求

1.乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2.乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在其使用寿命内应具有满意的性能。

3.如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由甲方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照相关规定执行。

五、付款方式

中标产品经验收合格后，按照招标文件规定，甲方首次支付给乙方合同款的     %，即        元；在正常运行        个月后的     天内再支付    %，即       元；剩余的    %（可作为产品质保金），在    年  月  日前若无质量问题全部付清（无息）。

六、履约保证金

合同签订时，乙方须向甲方缴纳本项目采购预算金额1%的履约保证金，履约保证金在合同到期后且无违约情况下7个工作日内无息退还。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向采购单位招标办审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付合同总价的   %违约金。

2.甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的   %的违约金给乙方。

3.乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货物货款的  %的滞纳金，如乙方逾期交货15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴仲裁委员会申请仲裁；2）向  诸暨市  人民法院起诉。

十二、其它

1.本项目的招标文件、投标文件、成交通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本合同一式四份，甲乙双方各执一份，代理机构、招标办各备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |

注：该合同模板与招标文件中实质性内容不相符部分，以招标文件规定为准，在签订前相应调整。

第六章  应提交的有关格式范例

- 一、外包装封面格式

- 技术文件/商务文件

项目名称：

项目编号：

磋商供应商：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：     （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面格式

正本/副本

磋商响应文件

技术文件/商务文件

项目名称：

项目编号：

磋商供应商：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 三、投标函（格式）

致：浙江智拓项目管理有限公司

根据贵方                           项目的采购文件（编号：浙江智拓 2025-**-**）有关要求，    　　（磋商供应商全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1.我方已详细研读了全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

2.我方承诺本磋商响应文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守磋商响应文件中的承诺。

3.我方承诺已经具备招投标相关法律法规及采购文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4.我方严格按照采购文件的规定报价，并提供采购文件规定的全部磋商响应文件。

5.如我方中标，磋商响应文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按采购文件及招投标法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7.我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8.与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

磋商供应商名称：               （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日期：        年       月       日

## 四、授权委托书（格式）

致：浙江智拓项目管理有限公司

我   (姓名)　系        (磋商供应商名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵单位组织的诸暨市    　(采购项目)        项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

磋商供应商：        (盖单位公章)

年    月   日

## 五、供应商情况登记表

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信用代码 |  |  |  |
| 联系地址 |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |
| 委托代理人 |  | 手机 |  |
|  |  | 邮箱 |  |

六、符合参加项目采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与【项目名称】（编号：浙江智拓2025-**-**）采购活动，郑重承诺：

（一）具备以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的项目采购活动的。

磋商供应商：           　　　 (盖章)

年    月   日

## 七、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：浙江智拓 2025-**-**

| 项目名称 | 投标折扣 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |
|  | % | 百分之 |

磋商供应商：           （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 八、二轮报价单

诸暨市山下湖镇高标准农田建设监理服务采购项目二轮报价单

（最后一轮报价）

编号：浙江智拓2025-07-13

| 项目名称 | 投标折扣 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |
|  | % | 百分之 |

磋商响应单位：

法定代表人或委托代理人（签名）：

年     月    日

注：投标人需提供二轮报价单（格式见上）、法人（或授权代表）身份证扫描件发送至代理公司邮箱，二轮报价须在接到通知后20分钟内完成并发送至代理公司指定邮箱，逾期将被拒收。接收邮箱为：3314994607@qq.com。（该表格可提前准备好，在二轮报价时按要求提交）

九、磋商承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：浙江智拓         ）采购文件，现参加该项目谈判，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市山下湖镇投标的资格。

（1）在采购过程中，与采购人进行协商询价的；

（2）询价有效期内撤回其采购响应文件的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（4）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（5）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（6）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（7）中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（8）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（9）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（10）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（11）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（12）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（13）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（14）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（15）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（16）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（17）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（18）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（19）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（20）磋商供应商、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的；

（21）磋商供应商、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）采购单位招标办认定的其他违反采购管理的行为；

出现（1）~（5）行为之一，记录时限为6个月；出现（6）~（10）行为之一，记录时限为1年；出现（11）~（15）行为之一，记录时限为2年；出现（16）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被记为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格条件、评审成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议。如果我公司在递交响应文件后还对采购文件提出质疑的，愿意接受相关部门依据相关规定作出的处罚决定。

三、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在采购文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1.质疑人须为采购响应人和其他利害关系人；

2.投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

磋商响应人名称：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日期：        年       月       日

十、技 术 偏 离 表

| 内容 | 采购文件 规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.谈判响应文件应根据投标设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 如果本表没有列明的内容视同与采购文件相一致。

2.此表在不改变格式的情况下可自行制作。

3.此表置于技术标书中。

磋商响应人：             （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：   年      月    日