龙石村便民服务中心室内装修工程

施工招标文件

招标序号：浙首信G招LS2025114号

招标人（盖章）：丽水市莲都区南明山街道龙石村股份经济合作社

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

招标代理人（盖章）：浙江首信工程项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

编 制 时 间：2025年 7 月

目       录

第一章 投标须知	3

第二-章  合同主要条款及附件	15

第三章  技术规范	45

第四章 投标文件(格式)	46

第五章  图纸和技术资料（另附）	79

第六章  工程量清单及招标控制价审定书（后附）	79

第七章  附件	80

龙石村便民服务中心室内装修工程

发包公告

招标序号：浙首信G招LS2025114号

一、丽水市莲都区南明山街道龙石村股份经济合作社的建设项目 龙石村便民服务中心室内装修工程 已由上级批准建设，资金来源自筹，现对该项目的施工进行公开招标。

二、 浙江首信工程项目管理有限公司 受业主委托具体负责本工程施工的招标事宜。

三、工程概况：

（1）建设地点：丽水市莲都区南明山街道龙石村股份经济合作社便民服务中心。

（2）建设内容：本工程为龙石村便民服务中心室内装修工程，主要为便民服务中心一层至四层装修改造。（内容详见工程量清单）

（3）招标范围：施工图范围内的全部施工内容（具体见工程量清单）。

（4）工期要求：100日历天

（5）招标控制价：1666959元

（6）质量要求：合格

（7）下浮率范围：7.0%-11.9%

四、投标人资格要求:

1、投标人资质类别和等级：具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。

2、项目经理资质类别和等级：具有建筑工程专业注册建造师贰级及以上执业资格和有效的专职安全生产管理人员B类证书，且无在建或预中标工程。

3、本工程不允许联合体投标。

五、本工程采用资格后审方式确定合格投标人，具体评标办法详见招标文件。

六、招标文件索取途径：

1、纸质招标文件索取：2025年 7月7日至2025年7月11日，上午8:30—12:00时、下午15:00—18:00时,到浙江首信工程项目管理有限公司丽水分公司领取招标文件。联系人：蓝奕阳、叶倩文，联系电话：0578-2179289、17858177231，地址：丽水市开发北路82号庆春楼2楼。

2、获取招标文件所需提供的资料：企业法定代表人应携带本人有效身份证复印件；若委托代理的，应有法定代表人亲笔签名并盖企业章的法定代表人授权委托书、被委托人身份证复印件；

相关证件复印件并加盖企业公章：（1）企业资质证书副本复印件并加盖单位公章且复印件上二维码能扫描；（2）企业营业执照副本；（3）企业安全生产许可证。

七、发包方式：公开招标

八、确定办法：本工程采用两随机抽取法确定中标人

九、其他

投标人或项目经理“被行政监督部门限制参与投标”的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的，或项目负责人在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，谢绝参加本项目投标；投标人及其拟派的项目负责人必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。

招标人：丽水市莲都区南明山街道龙石村股份经济合作社

地址：丽水市南明山街龙石村

联系人：许书记

联系电话：15905789955

招标代理：浙江首信工程项目管理有限公司

地址：丽水市莲都区开发北路82号6号楼2楼

联系人：蓝奕阳、叶倩文

联系电话：0578-2179289、 17858177231

公告发出时间：2025年 7 月 7 日

## 第一章 投标须知

## 一、投标须知前附表

前附表一                                                  第1页共2页

| 工程名称 | 龙石村便民服务中心室内装修工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 丽水市莲都区南明山街道龙石村股份经济合作社便民服务中心 |  |  |  |
| 建设规模 | 本工程为龙石村便民服务中心室内装修工程，主要为便民服务中心一层至四层装修改造。（内容详见工程量清单） |  |  |  |
| 招标联系人 | 蓝奕阳 | 电 话 | 0578-2179289 |  |
| 招标方式 | 邀请 ☑ 公开 | 组织方式 | □自行 委托代理 |  |
| 招标范围 | 施工图范围内的全部施工内容（具体见工程量清单）。 |  |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 | 允许分包内容 | 按国家有关规定 |  |
| 投标人主要条件 | 1、投标人资质类别和等级：具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。 2、项目经理资质类别和等级：具有建筑工程专业注册建造师贰级及以上执业资格和有效的专职安全生产管理人员B类证书，且无在建或预中标工程。 3、本工程不允许联合体投标。 |  |  |  |
| 质量要求 | 合格 | 招标工期要求 |  | 100日历天 |
| 招标控制价 | 1666959元 |  |  |  |
| 评标基准价范围 | 7.0%-11.9% | 承包方式 |  | 施工总承包 |
| 投标有效期 | 投标截止日后 90 日历天 |  |  |  |
| 投标文件份数 | 资格审查文件:一套正本叁套副本。 |  |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：浙江首信工程项目咨询有限公司开标室 地 址：丽水市莲都区开发北路82号6号楼2楼 接收人： 丽水市莲都区南明山街道龙石村股份经济合作社 (招标人名称) 投标截止时间：2025年 7 月 11 日 10 时 00 分 00 秒 |  |  |  |
| 开 标 | 时间：同投标截止时间 地点：浙江首信工程项目咨询有限公司开标室 。 |  |  |  |
| 评标办法 | 详见招标文件第七章 |  |  |  |

前附表二                                        第2页共2页

| 序号 | 事项 | 解释说明或注意事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查方式 | 资格后审 | 详见招标文件 |
| 2 | 开标时必须到场的人员 | 法定代表人持法定代表人资格证明书（原件）和有效身份证（原件）参加；如法定代表人不能到场，可委托法定代理人，被委托代理人需持法定代表人授权委托书（原件）和有效身份证（原件）参加开标会议。 | 详见招标文件 |
| 3 | 开标时应提交的证件 | 法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书） | 详见招标文件 |
| 4 | 投标文件编制注意事项 | 按招标文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。 | 详见招标文件 |
| 5 | 购买招标文件 | 招标文件工本费300元。 |  |

注：招标人可根据工程实际情况增减内容，后面与本表有矛盾的以本表为准

## 二、招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时 间 安 排 | 地 点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2025 年 7 月 7 日起 | 发布媒介：浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/home |  |
| 2 | 发放招标文件 | 同发布招标公告时间 | 获取方式：书面获取 |  |
| 3 | 现场踏勘和答疑 | 自行前往 | 工程所在地 |  |
| 4 | 投标人提交异议时间 | 投标截止时间前3日 | 提交方式： 传真：0578-2179289或书面递交：浙江首信工程项目管理有限公司 |  |
| 5 | 招标文件的澄清或实质性修改时间 | 投标截止时间 2日前 | 发布媒介：浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/home |  |
| 6 | 投标文件递交截止时间 | 同前附表一 | 纸质投标文件递交至: 浙江首信工程项目咨询有限公司开标室 |  |
| 7 | 开标时间 | 与投标截止时间同一时间 | 浙江首信工程项目咨询有限公司开标室 |  |
| 8 | 中标候选人公示 | 公示3日 | 发布媒介：浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/home |  |
| 9 | 招标人决标， 发中标通知书 | 公示结束或投诉处理结束后 | 丽水市莲都区南明山街道龙石村股份经济合作社 |  |
| 10 | 签订合同 | 根据中标通知书要求签订合同，否则,取消其中标资格,并对其进行担保索赔,招标人重新组织招标。 |  | 招标人 |

注：本招标文件条款中带“”符号为采用，带符号“”的为不采用

二、总   则

（一）项目概况及要求

1.工程名称：龙石村便民服务中心室内装修工程

2.招标人：丽水市莲都区南明山街道龙石村股份经济合作社；

3.工程地点：丽水市莲都区南明山街道龙石村股份经济合作社便民服务中心；

4.工程投资性质及资金落实情况：自筹；

5.工程内容：本工程为龙石村便民服务中心室内装修工程，主要为便民服务中心一层至四层装修改造。（内容详见工程量清单）

6.工程招标范围：施工图范围内的全部施工内容。

7.现场条件：

（1）土地征用及补偿情况： 满足施工要求 。

（2）三通一平情况： 满足施工要求 。

（3）现场交通条件：满足施工要求 。

（4）其它 ：   /  。

8.工期要求：招标工期为 100日历天。工期计算起止日期：实际开工之日起至实际竣工之日止。

9.工程质量目标： 合格 。

10.安全文明施工要求：本工程文明施工、安全防护要求达到浙江省《建筑施工安全检查标准》现行标准，施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》现行标准。

11.其他：    /    。

（二）勘察现场

1.投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

2.招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的。招标人对投标人自己所作出的一切推论、理解和结论概不负责。

（三）投标费用、保密、语言文字、计量单位

1.投标费用：投标人自行承担参与本次招标投标活动所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。

2.保密：参与招标投标活动的各方应对发包文件和投标文件的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

3.语言文字：除专用术语外，与招投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

4.计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

（四）工程管理要求

1.本工程  ☑实行  □不实行  施工总承包管理，发包人□提供  ☑不提供材料、工程设备。

三、投  标 人 资  格

（四）投标人资格条件

1、投标人资质类别和等级：具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。

2、项目负责人资质类别和等级：具有建筑工程专业注册建造师贰级及以上执业资格和有效的专职安全生产管理人员B类证书，且无在建或预中标工程。

3、本项目不允许联合体投标。

4、投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目提供招标代理服务的；

（5）与本项目的监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本项目的监理人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本项目的监理人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（五）资格审查时投标人须提交的资料

资格审查在开标时进行，投标人必须提交   投标须知前附表   规定所需提交的原件，否则将否决其投标。

四、招  标  文  件

（七）发包文件的组成

1、发包文件包括以下内容：

（1）发包公告；

（2）投标人须知；

（3）本发包文件及评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标控制价及工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

（10）根据本章第（十）条、第（十一）条对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件的组成部分。

2、投标人应认真审阅发包文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性响应发包文件要求的，将否决其投标，责任由投标人承担。

（八）工程招标控制价及招标工程量清单

1、本工程设立  不设立 工程招标控制价。

2、工程招标控制价是指具有编制发包文件能力的招标人或其委托持有建设行政主管部门颁发相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构，根据招标项目施工图纸、现场条件及有关资料，根据国家或浙江省和丽水市行业建设主管部门颁发的有关现行工程造价计价依据和办法编制并 经有相关资质的造价咨询机构 审定得出的工程最高限价，投标人投标报价高于工程招标控制价的，将否决其投标。

3.招标控制价及工程量清单参考下列计价规范、计价依据以及政策性文件编制：

1、《中华人民共和国招投标法》；

2、《中华人民共和国预算法》；

3、丽水市人民政府第11号令《丽水市建设工程招标投标管理办法》；

4、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；

5、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》

6、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》；

7、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

8、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》；

9、浙江省住房和城乡建设厅文件浙建建[2018]61号关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018）版的通知；

10、丽建价[2022]3号关于明确丽水市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知；

11、浙建建发[2022]37号关于调整建筑工程安全文明施工费的通知；

12、浙建建发[2019]92号关于增值税调整我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知；

13、材料信息价根据《浙江造价信息》2024年第11期，《丽水市建设工程造价信息》2024年第11期计算；

14、相关的规范、标准图集和技术资料；

15、有关法律法规和相关文件及省站的有关定额解释。

（九）发包文件的澄清

投标人在阅读发包文件和踏勘现场后，若对发包文件有异议需要澄清的，应在投标截止时间1日前，以书面形式（包括传真）不记名向招标人提出异议，招标人将通过书面形式予以解答。由此而产生的对发包文件内容的修改，以修改发包文件的方式发出。

投标人对工程量清单及招标控制价有异议的，在工程量清单及招标控制价发布之日起1日内同时向招标人以书面形式提出异议。招标人收到异议之日起1日内组织复核（复核由招标人、工程量清单及招标控制价编制和审核机构参加），复核后，招标人以补充发包文件形式在原发包文件发布补充文件。

（十）发包文件的修改

- 在投标截止时间前 2天，招标人通过书面形式通知所有潜在投标人修改发包文件。修改发包文件作为发包文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。修改发包文件、发包文件的澄清及有关招标信息投标人应及时接收、查阅，因投标人未及时接收、查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。

- 为使投标人在编制投标文件时把修改发包文件的内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改发包文件通知中写明。

- 当发包文件、修改发包文件通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

投标人应认真审阅发包文件中所有的招标公告、投标须知、合同条件、规定格式、要求说明、技术规范和资料等内容，如果投标人的投标文件及其他条件不能满足本发包文件的实质性要求，招标人在任何环节可拒绝或否决其投标，责任由投标人自负。

（十一）投标保证金：人民币 叁万叁仟 元。

1、交纳方式：转账、电汇

收款单位名称：浙江首信工程项目管理有限公司丽水分公司

开户银行：浙江稠州商业银行股份业有限公司丽水莲都小微企业专营支行

帐    号：16602012010090000936

（投标保证金必须从其基本账户转出。转账、电汇形式提交的，以到帐时间为准。）

五、投  标  报  价

（十三）投标报价

1、投标人在投标时，应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数，今后中标下浮率一律不作调整，请投标人在报价时综合考虑。

2.投标报价编制要求

⑴投标人应使用发包文件第四章中所提供的投标文件格式填写，内容齐全；

⑵符合现行有关法律，法规、规章、政策性文件。

六、投标文件的编制

（十四）投标文件组成

１、投标文件由资格审查文件组成

1）投标函；

2）法定代表人或总经理资格证明书和身份证复印件；

3）委托代理的提供法定代表人授权委托书、委托人身份证复印件；

4）企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证；

5）项目经理证书、身份证、安全生产考核证（B类证）、在“浙江省建筑市场监督与诚信信息发布平台”未处于锁定状态的查询打印页（复印件）、在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”录入状态的查询打印页 ；

6）项目专职安全员（C类证）的安全生产考核证（复印件）；

7）项目管理班子配备情况表；

8）投标单位资格自查表；

2、 本工程的投标文件 提交  不提交 技术投标文件。

3、投标人应当使用发包文件第四章中所提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式展开。无格式的自行设计编制。

（十五）投标文件的份数和签署

1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并按A4纸装订成册。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

七、投标文件的递交

（十六）投标文件的密封与标志

1、密封：投标人必须将投标文件资格审查文件密封提交，并在密封处加盖投标人法人印章和法定代表人（或被委托代理人）的签字或盖章。

2、标志：所有封袋外面上都必须写明招标人名称、工程名称和投标人的名称全称。

（十七）投标截止期

1、投标人应在投标须知中前附表一规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、招标人可以按本文件第（十）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后的投标截止期。

3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

4、提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新发包。

（十八）投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

2、投标人的修改或撤回通知，应按本文件第（十六）和（十七）条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

八、发包、定标

（十九）发包、定标

1、本工程将在前附表规定的时间、地点举行发包会议。投标人需由法定代表人或委托代理人持有效身份证明参加发包会议。

2、投标人有下列情况之一者将视为未参加发包会议：

（1）投标人的法定代表人或委托代理人未按本发包文件有关条款规定到场参加会议者；

（2）投标人提交的资料不符合发包文件要求的；

（3）未按发包公告、发包文件要求索取招标文件、投标报名的。

3、发包会议程序

(1)发包会议由招标代理机构工作人员主持，在提交资格审查资料截止时间前，招标代理机构对投标人进行登记，登记的顺序号即为投标人的代号，由投标人签字确认。截止时间到后，由主持人宣布到会投标人数量、投标人代号、抽签规则等内容

(2)先进行第一次随机抽取，即随机抽取中标下浮率；由发包人代表根据发包公告及发包文件规定的下浮率范围区间随机抽取中标下浮率。将标有数字的乒乓球向投标人展示，可邀请1-2家投标人上前检查球是否有误，确认无误后发包人代表在下浮率范围内随机抽取两次，第一次抽百分比的整数位，第二次抽百分比的小数位，整数位与小数位结合所得为下浮率。即：先由招标人代表在招标控制价下浮范围7％- 11.9％中随机抽取，先抽取整数部分（即7～11共5个整数位），再抽取小数部分（即0.0-0.9共10个小数位），二者组合产生中标下浮率。招标控制价根据中标下浮率相应下浮后作为签约合同价。抽取结束后，招标人代表在中标下浮率确认表上签字确认。

（3）再进行第二次随机抽取，即随机抽取中标人。由发包人代表在所有投标人中随机抽取三名，按抽取出来的先后顺序分别作为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。比如有24家投标人，即将编号为1-24的大小、形状、颜色完全相同的、与投标人数量相等的乒乓球（每个球上分别标有数字1，2，3……）中随机抽取一个乒乓球，抽到球上的数字与签到表上代号相同的三个投标人为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

（4）发包人或招标代理机构对第一中标候选人提供的资料进行资格审查，如资格审查不通过的取消成交资格，由第二中标候选人递补，依次类推。如全部中标候选人资格审查全部不合格的，发包人重新组织发包。

（5）宣布中标候选人和中标下浮率。

（二十）评标和定标将在投标有效期结束日前完成。不能在投标有效期结束日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人不予补偿。

## 九、其他

（二十一）在招投标现场监督及投诉处理过程中，经查实投标人或项目经理资质、业绩、在建工程、市场行为、所提交的资料等方面弄虚作假情形的，或存在违法、违规行为的，取消中标资格。

（二十二）项目经理是否有在建工程的认定

1.在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该工程通过竣工验收或单位工程质量竣工验收（市政工程为交工验收、竣工验收或单位工程质量竣工验收）或合同解除日期。在项目实施过程中，项目经理因故更换，应原项目业主同意，并经备案主管部门同意。

2.根据《关于加快推进浙江省建筑市场监管与诚信信息平台建设工作的通知》（建建发[2015]54号）文件精神，投标时拟派项目经理在“浙江省建筑市场监督与诚信信息发布平台”处于锁定状态的，视同有在建工程。

（二十三）是否被认定列入建筑市场主体“黑名单”或“被限制参与投标”的认定：根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33号）、国家发改委等部门《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录（2016版）》（发改财金(2016)2798）号规定及有关法律、法规、规定，根据投标人及项目经理具体行为，结合《丽水市工程建设项目招标投标综合管理办法》、《丽水市房屋建筑和市政公用工程建筑市场信用评价管理办法（试行）》进行认定。

（二十四）投标人或项目经理“被行政监督部门限制参与投标”的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，或项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的，取消中标资格。

## 十、授  予  合  同

（二十五）合同签订

1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据发包文件和投标文件签订施工合同。合同采用（GF-2017-0201）《建设工程施工合同》范本。

2、施工合同签订前：中标通知书发出之日起 30日内，中标人必须按规定缴纳履约保证金后并与招标人签订施工合同，因中标人原因不能按照发包文件规定签订合同的,取消其中标资格。

3、推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将根据有关规定重新组织招标，重新招标的开标时间为重新招标的发包文件发出之日起3日。

## 第二章    合同主要条款及附件

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 龙石村便民服务中心室内装修工程 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：龙石村便民服务中心室内装修工程。

2.工程地点：丽水市莲都区南明山街道龙石村股份经济合作社便民服务中心。

3.工程立项批准文号：             /                  。

4.资金来源：     自筹                          。

5.工程内容：                                       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

。

二、合同工期

开工日期：     年   月   日。

竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合    合格     标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：                           。

五、项目经理

承包人项目经理：                          。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：

地  址：                    地  址：

邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：

电子信箱：                  电子信箱：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                    账  号：

## 第二部分  合同通用条款（略）

按照《建设工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201）规定执行

## 第三部分  专用合同条款

专用合同条款格式

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                                             。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                               ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                     。

1.1.3.9 永久占地包括：       /    。

1.1.3.10 临时占地包括：                                         。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 国家规定的现行法律法规及浙江省、丽水市相关的规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家规定的现行法律法规及浙江省、丽水市相关的规范性文件。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5规定的解释顺序 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前三天向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供完整施工图一套，承包人需要多套施工图，自费复印  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：合同签订后5天内应提供完善的施工组织设计和安全专项方案等 ；

承包人提供的文件的期限为： 合同签定后5天内；

承包人提供的文件的数量为： 视发包人需求 ；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式  ；

发包人审批承包人文件的期限： 收到文件后7天内  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人（如有）及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                                ；

发包人指定的接收人为：                                     。

承包人接收文件的地点：                                      ；

承包人指定的接收人为：                                     。

监理人接收文件的地点：                                      ；

监理人指定的接收人为：                                      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以建筑红线为边界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供，由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同专用条款第10条执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按合同专用条款第10条执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：            。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：已具备施工条件。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：以立项批复为准 。

发包人是否提供支付担保：   /   。

发包人提供支付担保的形式：   /     。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档，并符合丽建发[2013]29号《关于在市本级实行建设工程电子文件归档管理的通知》的规定。

承包人需要提交的竣工资料套数：四套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后15日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档并符合丽建发[2013]29号《关于在市本级实行建设工程电子文件归档管理的通知》的规定。

（6）承包人应履行的其他义务：

1)强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，并承担全部费用。

2）接至施工现场的施工、生活用水、用电及场内施工道路由承包方自行解决，因工程施工需要，施工单位需修筑便道的，经发包方审核同意，可协助办理租（借）用地手续，费用由承包人负责。在施工过程中，承包人负责对损坏原通行道路的修复，确保行人、车辆安全通行，并负责对影响范围内水、电、通讯等管线的保护和修复。

3）在土石方外运过程中，相关手续办理、沿线政策处理及道路维护、清扫、通行安全等事项由承包人负责（费用自理）。

4）在未交付给发包人之前，承包人必须负责场地内的日常维护（费用自理）。

5）承包人若需搭建临时办公用房必须向相关部门办理审批手续，在工程交工验收前施工时临时占用的场地（含硬化层）及临时搭建的办公房、工棚、围墙等，在工程验收合格后20天内必须拆除并清理干净（费用自理）。否则，发包人将安排其他单位拆除清理，相关费用从承包人计量款或履约保证中扣除，且按工期延误处罚。

6）承包人开工前必须做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担调查、核对，未经允许不得砍伐树木,施工期间做好保护，一切费用由承包人负责。如因承包人范围造成的损失由承包人负责。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                       ；

身份证号：                       ；

建造师执业资格等级：               ；

建造师注册证书号：               ；

建造师执业印章号：               ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：               。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  同投标文件承诺时间 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：根据丽水市住房和城乡建设局《丽水市房屋建筑和市政基础设施工程关键岗位人员管理办法》的通知（丽建发〔2024〕2号）的规定实行登记管理。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 根据丽水市住房和城乡建设局《丽水市房屋建筑和市政基础设施工程关键岗位人员管理办法》的通知（丽建发〔2024〕2号）的规定实行登记管理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开 。

3.3.5 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按照丽水市住房和城乡建设局《丽水市房屋建筑和市政基础设施工程关键岗位人员管理办法》的通知（丽建发〔2024〕2号）执行。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作及法律、法规规定禁止分包的工程。

主体结构、关键性工作的范围：按法律、法规规定　。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按国家有关规定 。

其他关于分包的约定：总承包单位在按国家及有关规定进行专业工程分包时，必须根据需分包专业工程的特性、规模及专业要求选择分包企业，并应符合国家及有关分包规定要求。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：发生分包时，其分包合同价款由总承包单位支付   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供，合同总价的 2 %  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：现金或银行保函或工程综合保险合同或担保保函（银行保函由县级及以上国有和地方商业银行出具，担保保函由政策性融资担保有限公司（须有文件依据）出具；保险保单由县级及以上国有或地方商业保险公司出具。另保函（保单）的办理，由投标人按可办理的银行、担保公司和保险公司相关规定执行。）如在银行保函、工程综合保险保单或担保保函有效期届满前，工程仍未完工的，承包人须在原保函有效期届满30日前按发包人要求重新开具保函，保函的有效期及保函的金额视工程实施情况和剩余工程量情况，由双方协商确定 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    /

关于监理人的监理权限：    /

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

。

关于工程奖项的约定：

。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知监理人  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013、J375-2013），按照建建发〔2015〕517号文件执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后10天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的施工进度计划后５天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后14天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2开工通知

签订合同后立即开工。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  /  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 工期延误按500元/天进行处罚。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过履约保证金的30%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）     另行协商             ；

（2）                          ；

（3）                          。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： /

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：        。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施（包括提供给发包方及监理临时办公室，具体面积数量按发包人要求）。承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，须经发包方审核同意。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行   。

施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定执行    。

施工现场需要具备的其他试验条件：             。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：               。

10、变更

10.1变更的范围：

关于变更的范围的约定：  按通用条款执行  。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   按本合同专用条款“11.3工程量清单项目和工程量调整”和“11.4综合单价调整”规定执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：              /                 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：              /                 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：           /          。

10.7 暂估价（本项目不设暂估价）

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   2   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：              /

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款的调整，以及发生索赔、现场签证确认等的费用和标化工地、优质工程等费用的追加，包括标化工地暂列金额、优质工程暂列金额和其他暂列金额。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    不调整      。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   /   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  按通用条款执行   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                      。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：  其他价格调整方式

11.3工程量清单项目和工程量调整

（1）采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的,工程量清单项目应予调整:

①发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项；

②工程变更引起新增或减少清单项目；

③施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。

（2）采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目的工程量应予调整：

①发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差；

②工程变更引起的工程量的增减。

（3）清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。

11.4综合单价调整

因11.3条的工程量清单或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：

（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价则按11.4条第（3）款没有适用的综合单价处理。

（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

①某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

②清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

③如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按11.4条第（3）款重新计算综合单价。

（3）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

①依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。承包人报价浮动率可按下列公式计算：

招标工程: 承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%

非招标工程：承包人报价浮动率=（1-报价/预算价）×100%

上式中的中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价。

②承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。

③如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。

11.5投标综合单价异常处理

（1）投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

①投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

②虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

③其他异常情况。

（2）综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理:

①工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算；增加超过15%以外部分工程量，按11.4条第（3）款重新确定综合单价，计算合价。

②工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过15%以外部分工程量,按11.4条第（3）款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

11.6措施项目调整

工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。

（1）采用综合单价计价的措施项目，按综合单价调整规定计价；

（2）采用以“项”计价的技术措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分应重新组价；

（3）施工组织措施项目，由组织措施费计算基数变化，按合同约定费率内容调整。

11.7其他项目费调整

（1）施工总承包服务费应根据合同约定费率（或金额）计算，如发生调整的，以发承包双方确定调整金额计算；

（2）计日工应按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算；

（3）暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。

风险费用的计算方法：1）承包人报综合单价时，应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数，在风险范围内今后不作调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

因不确定因素变更工程实施范围，工程结算时按实际实施工程范围调整总价。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                  。

风险费用的计算方法：                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：                。

3、其他价格方式：                           。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价（扣安全文明施工费）的10%（含农民工工资预付款） 。

预付款支付期限：签订合同后7天内支付 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                    。

预付款担保的形式为：                         。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  建设工程工程量清单计价规范（2013版）；浙江省建设工程计价规则（2018版） 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按进度计量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按进度计量   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：             。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                           。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                    。

12.4.2 进度付款申请单的编制

1、工程完成合同总量的60%后，支付至合同价的50%，并一次性扣回预付款。

2、经第三方结算审核完成后，且施工单位完成所有工程档案资料并经监理单位审核通过后，支付至结算价的98.5%，并退还履约保证金（不计息）。剩余工程尾款在保修期满后一次性结清。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：           。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：              。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：             。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：     /    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到申请7天内  。

（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内     。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：             。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：             。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：               。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款执行 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：          。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用 ，并向发包人支付违约金  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：              。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：            /           。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内 。

竣工结算申请单应包括的内容：  见通用条款  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单14天内  。

发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款申请单20天内  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式四份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满7天内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请单14天内。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后10天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 12个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）2.5%的工程结算款；

（3）其他方式:                                                          。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （3） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  可采用现金、银行保函、担保保函或工程综合保险保单, 如采用保函或工程综合保险保单，须在工程尾款付清前提交 。

关于质量保证金的补充约定：             。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  见工程质量保修书  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 收到通知后24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：               。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  双方另行协商。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方另行协商 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   双方另行协商   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   双方另行协商 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行协商   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  双方另行协商   。

（7）其他：           。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：签订合同后施工单位未及时办理开工安全条件审查相关手续。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  另行协商

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：       。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   按通用条款执行

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人必须为本方职工投投保人身意外伤害险、以及第三方责任险等，费用由承包人自行承担 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                                            。

选定争议评审员的期限：                                              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                                    。

其他事项的约定：                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：

（1）向 丽水仲裁委员会 申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

20.5补充条款

1、本项目标后班子成员更换根据丽水市住房和城乡建设局《丽水市房屋建筑和市政基础设施工程关键岗位人员管理办法》的通知（丽建发〔2024〕2号）的规定实行登记管理。承包人不得擅自更换标书中明确的项目班子组成人员，因特殊情况，更换人员须经发包人同意，经发包人同意后承包人更换项目经理和技术负责人（不得同时更换），每更换壹人处以10000元罚款，更换其他班子成员每更换1人处以5000元罚款，更换的人员要有同等级及以上资格；

2、本项目施工现场项目经理及项目班子五大员按丽水市住房和城乡建设局《丽水市房屋建筑和市政基础设施工程关键岗位人员管理办法》的通知（丽建发〔2024〕2号）规定实行考核管理。项目经理及项目班子五大员每月到位不得少于22天，项目经理和项目技术负责人每缺勤一天罚1000元，项目班子其他成员每缺勤一天罚人民币500元。连续15天不到位或累计1个月不到位的，发包人有权单方终止合同，因此造成的损失，由承包人负责；

3、为进一步加强建筑垃圾运输管理，规范建筑垃圾、工程渣土等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序，本项目建筑垃圾运输车应符合根据相关法律法规、及丽水市的有关现行规定。

4、施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担；

5、承包人应做好工地现场的安全文明施工要求，发包人或有关部门对现场安全施工等提出整改意见的，承包人必须及时予以整改，如不及时予以整改的每次罚款5000-30000元。违约处罚按月结算，并从每月支付的工程款中扣除；

6、承包人应根据有关要求加强环境保护、文明施工、安全施工工作，各项费用已包含在合同总价中，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。本工程文明施工、安全防护要求达到达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013、J375-2013）。

7、承包人需服从发包人的管理，根据施工的进度合理安排施工工序；

8、承包人应依法按时足额支付农民工工资，不得拖欠或克扣。按照《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《丽水市住房和城乡建设局关于进一步推进“丽水无欠薪”建设领域相关工作的通知》（丽建发[2018]92 号）、《丽水市建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法》及其它有关文件要求执行。

9、承包人采购的材料、设备必须严格按照图纸要求、招标文件规定和国家有关制造、验收方面的规程和规范和环保要求进行采购，不得降低技术标准，不得采购假冒、仿冒、贴牌（包括联营合作企业生产的）产品；

10、质量竣工验收合格后承包人必须在发包人要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误违约处理。

11、工程开工后遇不可预见因素、政策处理等致使工程无法正常实施的，该风险引起的工期延误由发包人核实签证后相应顺延，费用均由承包人在报价中自行考虑并承担，费用不予索赔。

12、本项目涉及到的检测项目，由发包人委托第三方进行检测，产生的检测费用包含在投标总价内，发包人不另行支付。

13、承包人在项目通过单位（单项）工程验收后2个月内，向发包人提供工程结算书和必须的工程档案资料，未按时完整提供的，每延后1天罚2000元，作为违约金；

14、本工程验收符合现行的相关法律、法规。

15、本工程应在100日历天内完工，每延后1天罚500元，作为违约金。

注：若承包人违约，违约处罚从履约保证金中扣除，承包人需重新补足履约保证金。

## 第四部分  合同附件格式

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：暂估价一览表（略）

以上附件（略）按照《建设工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201）合同附件格式执行

附件10：安全生产责任合同

附件11：工程项目建设廉政合同

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                            （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按《建设工程质量管理条例》第279号令执行。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5    年；

3．装修工程为   2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；

5．供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：      。

质量保修期自工程竣工并由发包人出具项目接收使用通知书之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

保修金返还: 保修期满后经现场查勘无质量问题予以无息返还。若保修期间承包人未及时进行保修，发包人有权直接另派施工单位进行修复，发生费用在其质量保证金中加倍扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：              承包人(公章)：          

地  址：            地  址：      

法定代表人(签字)：            法定代表人(签字)：      

委托代理人(签字)：            委托代理人(签字)：

电  话：          电  话：    

传  真：          传  真：    

开户银行：          开户银行：  

账  号：              账  号：    

邮政编码：            邮政编码：  

附件：10             安全生产责任合同

根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关的法规、条例和规定，为进一步促进工程建设的安全生产工作，落实“安全第一、预防为主”的方针，           （以下简称甲方）与施工单位           （以下简称乙方），特订立安全生产责任合同。

第一条 本建设工程的安全生产目标是：

1.消灭重大和一般质量事故；

2.消灭人身重伤和死亡事故。

第二条 双方的权利和义务

1.严格遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部的有关规定；

2.严格执行施工合同，自觉按合同办事：“谁管生产、谁管安全”，做到时时、事事、处处讲安全；

3.双方都必须采取有力措施，维护国家、集体的利益，保障人民生命财产安全，不得违反工程建设管理规章制度；

4.发现对方在施工作业中，有违反安全生产规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；

5.发现对方严重违反安全生产的行为，有向上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条 甲方的义务

1.及时传达贯彻上级有关安全生产工作的指示，适时布置任务。

2.对安全生产工作及时进行指导、服务、督促、检查。

3.帮助乙方总结安全生产经验并及时进行推广。

4.定期召集乙方有关部门召开安全生产会议，交流情况，剖析问题，布置工作。

第四条 乙方的义务

1.项目经理应对本工程的安全及事故负总责，并接受安全生产管理部门对本项目有关工作的安全管理。

2.认真落实安全生产措施，制订各级安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书，建立安全生产保证体系，做到有专人负责安全生产管理工作。检查督促按规范进行安全操作，确保安全生产。

3.开展多种形式的安全宣传教育和安全活动，提高员工安全素质，增强安全意识。做到驻地防火、防盗、安全用电，在施工现场中，要佩戴安全帽等防护用品。

4.开展经常性安全检查，对查出的隐患必须督促班组及时整改。

5.发生一般、重大质量事故和人员伤亡事故，要保护好现场，及时报告。

6.加强民用爆炸物品的管理，认真执行《民爆物品管理条例》和有关规定。

7.对各施工点安全生产经常检查，及时排除不安全隐患，确保安全。

8.严格执行投标书中所有安全生产承诺的内容。

第五条 违约责任

甲乙双方对各自承担的义务负责，如有违反，造成事故者，按管理权限追究责任，给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

第六条 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程竣工后止。

第七条 本合同作为本工程施工合同附件，与工程施工合同具同等的法律效力，经合同双方签字后即生效。

第八条 本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

签订日期：       年    月    日

附件11：

工程项目建设廉政合同

工程项目名称：

发包单位名称（甲方）：

承包单位名称（乙方）：

为加强建设工程项目的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。

第一条   甲方乙方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。

（二）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。

第二条  甲方的责任

在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；

（一）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

（三）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。

（三）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 甲乙双方约定：本合同由莲都区纪委（监察局）负责监督执行。

第五条 违约责任

（一）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。

（二）乙方如有违反本合同行为的，根据《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第六条 本合同作为工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。

第七条 本合同的有效期至主合同履行结束时止。

第八条 本合同一式    份，由甲、乙    方各执一份，送交监督单位一份。

甲方单位（盖章）：                    乙方单位（盖章）：

法定代表人：                          法定代表人：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

签订日期：       年    月    日

第三章  技术规范

一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：

1、                                                           ；

2、                                                           ；

3、                                                           。

三、技术规范由投标人自行购买，并承担费用。

第四章 投标文件(格式)

（一）资格审查文件格式

（封面）

__________________________________工程

施 工 投 标 文 件

（资格审查文件部分）

投   标   人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日

资格审查文件部分目录

一、投标函；

二、法定代表人或总经理资格证明书和身份证复印件；

三、委托代理的提供法定代表人授权委托书、委托人身份证复印件；

四、企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证；

五、项目经理证书、身份证、安全生产考核证（B类证）、在“浙江省建筑市场监督与诚信信息发布平台”未处于锁定状态的查询打印页（复印件）、在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”录入状态的查询打印页 ；

六、项目专职安全员（C类证）的安全生产考核证（复印件）；

七、项目管理班子配备情况表；

八、材料暂定品牌推荐情况表；

九、投标单位资格自查表。

## 一 、投标函

招标人：                           。

1、根据已收到的招标序号为         的                工程的发包文件，我单位经考察现场和研究上述工程发包文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿意以按发包文件要求在开标现场随机抽取的中标下浮率及招标控制价结合现场抽取的中标下浮率作为发包价，按上述发包文件要求合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证工程质量达到           ，并在      天(日历天)内竣工并移交整个工程。

3、我方按发包文件规定将金额为人民币        元（￥            元）的投标保证书已递交。

4．如果我方中标，将派出        （项目经理姓名及身份证号码），作为本工程的项目经理，注册号：             ，该项目经理无在建或预中标工程。

5、我方接受发包文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合发包文件的要求，招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或否决我单位投标，责任我单位自负，不向招标索赔任何经济损失。

6、我方在此承诺，若我方中标，本工程文明施工、安全防护措施达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）要求；本工程环境保护达到《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013、J375-2013的标准。

7．我方同意所递交的投标文件在发包文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

8、除另外达成协议并生效外，你方的本项目发包文件（补充发包文件及附件）、中标通知书和投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：(盖章)                       法定代表人:(签字或盖章)

单位地址：                           邮政编码：

电话：                               传真：

开户银行名称：                       银行账号

开户行地址：                         电话：

日期：      年      月      日

（注：上述账号必须为投标人基本账号）

# 二、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书。

法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人（或企业主要负责人）。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

法定代表人：（签名或盖章）

日期：       年      月      日

附：法定代表人身份证复印件。

# 三、法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名、身份证号)为我公司代理人，参加      (招标人)的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                     性别：                 年龄：

单位：                       部门：                职务：

投标人：（盖章）

被委托代理人（签名）：

法定代表人：（签名或盖章）

日期：          年       月      日

# 四、企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证（复印件）；

# 五、项目经理证书、身份证、安全生产考核证（B类证）、在“浙江省建筑市场监督与诚信信息发布平台”未处于锁定状态的查询打印页（复印件）、 在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”录入状态的查询打印页 ；

# 六、项目专职安全员（C类证）的安全生产考核证（复印件）；

# 七、项目管理班子配备情况表

| 名称 | 姓名 | 职称 | 岗位证书 | 岗位证书编号 | 安全生产考核证编号 | 承诺月到位天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、项目专职安全员 |  |  | —— | —— |  |  |  |
| 3、项目技术负责人 |  |  |  |  | 不作要求 |  |  |
| 4、项目专职施工员 |  |  |  |  | 不作要求 |  |  |
| 5、项目专职质检员 |  |  |  |  | 不作要求 |  |  |
| 6、项目专职材料员 |  |  |  |  | 不作要求 |  |  |
| 7、项目专职资料员 |  |  |  |  | 不作要求 |  |  |

注：

1.投标人必须如实详细填写，不得少项漏项，本项目专职安全生产管理人员不少于1人，相应表格可自行扩展。

2.现场人员（项目负责人、项目技术负责人、安全员、施工员、质量员）要求月到位天数不少于22天，“承诺月到位天数”要求填写天数。

3.项目技术负责人职称证书、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员岗位证书扫描件附本表后。

4.后附：项目负责人、项目专职安全员、项目技术负责人、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员的社会保险交纳凭证扫描件（退休人员须提交退休证或人力资源和社会保障局主管部门出具的相关证明材料，年龄不超过60周岁）。

投标人（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

填报日期：   年  月   日

- 八、材料暂定品牌推荐情况表

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 推荐品牌（或相当于同档次品牌） |  |  | 投标人是否响应推荐品牌（或相当于同档次品牌）填“是”或“否” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木饰面 | 12mm厚 | ㎡ | 兔宝宝 | 千年舟 | 莫干山 |  |
| 2 | 免漆板 | 20mm厚 | ㎡ | 兔宝宝 | 千年舟 | 莫干山 |  |
| 3 | 阻燃板 | 18mm厚 | ㎡ | 兔宝宝 | 千年舟 | 莫干山 |  |
| 4 | 墙面砖 | 300*600 | ㎡ | 马可波罗 | 东鹏 | 诺贝尔 |  |
| 5 | 防滑地砖 | 300*300*10mm厚 | ㎡ | 马可波罗 | 东鹏 | 诺贝尔 |  |
| 6 | 抛光砖 | 800*800*10mm厚 | ㎡ | 马可波罗 | 东鹏 | 诺贝尔 |  |
| 7 | 抛光砖 | 750*1500*10mm厚 | ㎡ | 马可波罗 | 东鹏 | 诺贝尔 |  |
| 8 | 实木复合地板 | 10mm厚 | ㎡ | 菲林格尔 | 久盛 | 圣罗娜 |  |
| 9 | 大理石岩板 | 900*2400*9mm厚 | ㎡ | 意利宝 | 佛山欧神诺 | 上海斯米克 |  |
| 10 | 铝扣板 | 300*300*0.8mm厚 | ㎡ | 力思龙 | 建维泰 | 顶上 |  |
| 11 | 罩光乳胶涂料 |  | kg | 三棵树 | 嘉宝莉 | 立邦 |  |
| 12 | 无机涂料 |  | kg | 三棵树 | 嘉宝莉 | 立邦 |  |
| 13 | 陶铝吸音板 | 12mm厚 A级 | ㎡ | 宇力 | 威丽特 | 优禧星 |  |
| 14 | 冰火板 | 6mm厚 | ㎡ | 宇力 | 威丽特 | 优禧星 |  |
| 15 | 成品钢制乙级防火门 | (含门套、门锁、门吸、油漆等五金配件) | ㎡ | 金聚堂 | 钱一塔 | 群升 |  |
| 16 | 成品实木门 | (含门套、门锁、门吸、油漆等五金配件) | ㎡ | 步阳 | 盼盼 | 群升 |  |
| 17 | 600*600陶瓷防静电活动地板 | （含支架） | ㎡ | 鼎贸 | 质惠 | 惠璞 |  |
| 18 | 成品抗倍特板隔断 | 18mm厚 | ㎡ | 杭州千年舟 | 铭鑫 | 弘烨 |  |
| 19 | 树脂无障碍抗菌抓杆 |  | 套 | 恒生力泰 | 浙江康乐 | 山东恒生 |  |
| 20 | 铝合金压条 |  | m | 力思龙 | 建维泰 | 顶上 |  |
| 21 | 线性灯（含铝合金灯槽） |  | m | 雷士 | 欧普 | 三雄极光 |  |
| 22 | 1AL-Z1 配电总箱 | 此配电箱进线线缆利旧、进线断路器换新 | 台 | 德力西 | 鸿雁 | 正泰 |  |
| 23 | 1AL1 一层配电箱 |  | 台 | 德力西 | 鸿雁 | 正泰 |  |
| 24 | 2AL1 二层配电箱 |  | 台 | 德力西 | 鸿雁 | 正泰 |  |
| 25 | 3AL1 三层配电箱 |  | 台 | 德力西 | 鸿雁 | 正泰 |  |
| 26 | 4AL1 三层配电箱 |  | 台 | 德力西 | 鸿雁 | 正泰 |  |
| 27 | 1AK1 一层空调室内机配电箱 |  | 台 | 德力西 | 鸿雁 | 正泰 |  |
| 28 | 2AK1 一层空调室内机配电箱 |  | 台 | 德力西 | 鸿雁 | 正泰 |  |
| 29 | 3AK1 一层空调室内机配电箱 |  | 台 | 德力西 | 鸿雁 | 正泰 |  |
| 30 | 4AK1 一层空调室内机配电箱 |  | 台 | 德力西 | 鸿雁 | 正泰 |  |
| 31 | 1AL-JK 一层监控室配电箱 |  | 台 | 德力西 | 鸿雁 | 正泰 |  |
| 32 | 吸顶灯72W |  | 套 | 雷士 | 欧普 | 三雄极光 |  |
| 33 | 感应式吸顶灯72W |  | 套 | 雷士 | 欧普 | 三雄极光 |  |
| 34 | 墙上座灯 |  | 套 | 雷士 | 欧普 | 三雄极光 |  |
| 35 | 300*300平板灯22W |  | 套 | 雷士 | 欧普 | 三雄极光 |  |
| 36 | LED平板灯40W |  | 套 | 雷士 | 欧普 | 三雄极光 |  |
| 37 | LED筒灯15W |  | 套 | 雷士 | 欧普 | 三雄极光 |  |
| 38 | 双头射灯 |  | 套 | 雷士 | 欧普 | 三雄极光 |  |
| 39 | 工厂吊灯80W |  | 套 | 雷士 | 欧普 | 三雄极光 |  |
| 40 | 台下式洗手盆 | 含感应水龙头等附件 | 套 | 九牧卫浴 | 箭牌 | 恒洁卫浴 |  |
| 41 | 坐式大便器 | 含两档冲洗水箱、冲洗阀等附件 | 套 | 九牧卫浴 | 箭牌 | 恒洁卫浴 |  |
| 42 | 瓷蹲式大便器 脚踏开关 |  | 套 | 九牧卫浴 | 箭牌 | 恒洁卫浴 |  |
| 43 | 挂式小便器 感应开关 |  | 套 | 九牧卫浴 | 箭牌 | 恒洁卫浴 |  |
| 44 | 洗涤盆 |  | 套 | 九牧卫浴 | 箭牌 | 恒洁卫浴 |  |
| 45 | 抗震支架（暂估） |  | 项 | 普邦 | 策奴 | 杭州千凝 |  |
| 46 | 24口光纤配线架 |  | 个 | 中品 | 埃克塞德 | 康宁 |  |
| 47 | 1米单工单模光纤尾纤(LC) |  | 根 | 博达 | 华为 | 瞻博 |  |
| 48 | 3米LC型双芯单模光纤跳线 |  | 根 | 博达 | 华为 | 瞻博 |  |
| 49 | 19"标准机柜 |  | 台 | 约顿 | 佰力盾 | SHTSZ史图斯 |  |
| 50 | 机柜PDU插座 |  | 个 | 德力西 | 鸿雁 | 正泰 |  |
| 51 | 48口接入交换机 | "1、包转发率：160Mpps、交换容量：432G ，以斜杠前的数值为准，提供官网截图 ； 2、实配：48*GE RJ45端口， 4*1GE SFP端口 " | 台 | 博达 | 华为 | 瞻博 |  |
| 52 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)" | 台 | 博达 | 华为 | 瞻博 |  |
| 53 | 24口POE交换机 | "1、包转发率：126Mpps、交换容量：336G ，以斜杠前的数值为准，提供官网截图 ； 2、实配：24*GE POE端口， 4*1GE SFP端口 " | 台 | 博达 | 华为 | 瞻博 |  |
| 54 | 无线AP | "1、支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，内置天线，1个千兆以太网口，1个2.5G光口； 2、支持4条空间流，整机最大接入速率≥2.9Gbps " | 台 | 博达 | 华为 | 瞻博 |  |
| 55 | 48口POE接入交换机 | "1、包转发率：160Mpps、交换容量：432G ，以斜杠前的数值为准，提供官网截图 ； 2、实配：48*GE POE端口， 4*1GE SFP端口 " | 台 | 博达 | 华为 | 瞻博 |  |
| 56 | 300万高清网络摄像机 | "400万CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 镜头: 4mm, 水平视场角81°(6mm,8mm,12mm可选) 视频压缩标准: H.265/H.264/ MJPEG 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC12V±20% 电源接口类型: Φ5.5mm圆头电源接口 功耗: DC12V: 5.5W Max 红外照射距离: 最远30米 防护等级: IP66 " | 台 | 宇视 | 华为 | 英飞拓 |  |
| 57 | 300万高清网络红外半球 | "400万CMOS ICR红外半球网络摄像机 镜头: 4mm, 水平视场角81°(6mm,8mm,12mm可选) 视频压缩标准: H.265/H.264/ MJPEG 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC12V±20% 电源接口类型: Φ5.5mm圆头电源接口 功耗: DC12V: 5.5W Max 红外照射距离: 最远30米 防护等级: IP66 " | 台 | 宇视 | 华为 | 英飞拓 |  |
| 58 | 监控管理电脑 I7 | I7/8G/1T/独立显卡1G/带DVI/VGA输出/23寸液晶显示器 | 台 | 联想 | 戴尔 | 惠普 |  |
| 59 | 36路网络硬盘录像机 | "夜视类型：有夜视类型 存储编码：H.265，Smart H.265 存储方式：硬盘 探头个数：无探头 智能识别：移动识别，其他 适用面积：其他 监控类型：监控套装 供网方式：网线 防水等级：无防水等级 语音类型：支持语音功能 供电方式：电源供电" | 台 | 宇视 | 华为 | 英飞拓 |  |
| 60 | 8T硬盘 | 8T硬盘、8T,SATA | 块 | 希捷 | 西数 | 日立 |  |
| 61 | 46寸液晶监控屏 |  | 台 | 宇视 | 华为 | 英飞拓 |  |
| 62 | 显示器支架 |  | 套 | 宇视 | 华为 | 英飞拓 |  |
| 63 | 视频解码器 | "采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 支持黑白名单功能；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 输入信号接入解码器后上墙显示，支持上墙显示； 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式" | 台 | 宇视 | 华为 | 英飞拓 |  |
| 64 | 服务器机柜 | 42U 600*600*2000mm | 台 | 约顿 | 佰力盾 | SHTSZ史图斯 |  |
| 65 | UPS主机 10kVA | "UPS主机需为三进三出10kVA在线式高频机，支持输入电压380/400/415V，输入频率范围40～70HZ。 " | 台 | 约顿 | 佰力盾 | SHTSZ史图斯 |  |
| 66 | 蓄电池100AH | 蓄电池100AH 100AH/12V，铅酸蓄电池； | 个 | 约顿 | 佰力盾 | SHTSZ史图斯 |  |
| 67 | 电池柜 | 电池柜可放置32节蓄电池（国产） 基础角钢安装 | 台 | 约顿 | 佰力盾 | SHTSZ史图斯 |  |
| 68 | 电源B级防雷器 |  | 个 | 英飞硕斯 | 梅赛比克 | SHTSZ史图斯 |  |
| 69 | 电源防雷器 |  | 个 | 英飞硕斯 | 梅赛比克 | SHTSZ史图斯 |  |
| 70 | UPS配电箱 |  | 台 | 德力西 | 鸿雁 | 正泰 |  |
| 71 | 弱电机房空调 |  | 台 | 海信 | 格力 | 美的 |  |
| 72 | 专业功放 | "功能特点： 1.1U机箱设计，体积小，重量轻。 2.采用最新D类数字功放设计方案，失真小，效率高。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 6.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 7.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 8.具有单声道、立体声、桥接三种模式可选择切换。 9.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 技术参数： 1.输出功率：立体声@8Ω：500W×2；立体声@4Ω：850W×2；桥接@8Ω：1700W 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥100dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10.整机功耗：300W 11.产品尺寸(L*W*H)：484*255*44 12.产品重量：4.6kg 说明： 输出功率：是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出 整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得" | 台 | ITC | JBL | Admark |  |
| 73 | 专业音箱 | "适用范围： 适用于：会议厅、宴会厅、多功能厅、高端会所等。 产品特点： 1.箱体采用15mm+18mm高密度纤维板CNC切割技术，内部特别加有多处加强筋，配合高级粘合剂和机械加固技术，强化箱体的整体稳定性，能够在大声压时有效减少箱体共振，表面采用水性喷漆工艺，稳定耐磨，延长使用寿命。 2.外壳采用倒相式，梯形结构设计，箱体尺寸设计比例巧妙的避免了箱体驻波，重放出丰富的低音。 3.坚硬厚实的刚性网罩保护，一体冲压成型，并覆盖了5mm高透声率声学网布，可防止灰尘或液体进入影响音质保护喇叭，增加使用寿命。 4.采用1只10寸铁氧体中低音喇叭单元和1只1.4寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 5.经典二分频设计，采用高纯度无氧铜电感及高品质进口滤波元件，再加上专业声学工程师精心调校，高音明亮丰润，低频丰富，人声清晰明朗。 6.完善的安装结构和安装点位设计，底部一个口径35mm的柱杆支撑插孔。 技术参数： 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz-20kHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/m 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4""压缩高音单元×1 9.低音：10""低音×1 10.尺寸(L×W×H)mm：322×295×512 11.重量：15.2kg" | 台 | ITC | JBL | Admark |  |
| 74 | 调音台 | "功能特点： 1.专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2.具有8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，CH1-CH6通道话筒输入接口带48V幻像电源。 3.具有2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。 4.具有2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、1个效果输出。 5.具有1组主混音断点插入、6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。 6.具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 7.内置蓝牙MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘和连接手机蓝牙播放音乐。 8.内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 9.内置24位DSP效果器，具有100种预设效果。 10.具有1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 11.支持7段图示均衡推子调节。 技术参数： 1.麦克风输入：8路（8个XLR接口） 2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、1个效果输出 5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 6.USB接口：外接U盘播放音乐 7.无线连接：内置蓝牙无线收发器，可连接手机进行播放音乐 8.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 9.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 10.幻象电源：CH1-CH6每路通道带48V幻象开关独立控制 11.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 12.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 13.灵敏度：+20dB~-30dB 14.信噪比：<-100dBr A-weighted 15.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz 16.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz 17.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 18.电平表：2x12-点距LED电平指示表 19.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 20.额定功率：30W 21.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm 22.重量：6.7Kg" | 台 | ITC | JBL | Admark |  |
| 75 | 音频处理器 | 音频处理器 "产品概述：1 一款高性能音频处理器，具有4路模拟平衡输入和4路模拟平衡输出。集成动态范围控制（DRC）、自动增益（AGC）、反馈抑制（AFC）、自适应降噪（ANS）、自适应回声消除（AEC）、音频滤波器（GEQ、PEQ、分频器）等功能，主要应用于专业扩声场景，可以满足会议室、法庭、礼堂、多功能厅、演出、教室等场所对扩声系统应用方面的需求。 产品特点： 1.高性能64-bit DSP 处理器（800兆主频），32-bit/48KHz AD/DA，专业 DSP 处理，提供卓越的高品质声音。 2.具有4进4出音频矩阵，输入可根据音源的不同调整灵敏度。每路输入支持48V幻象电源供电，可单独配置开启关闭，灵活方便。 3.具有闪避器功能，用于背景音乐自动闪避话筒发言，提供多种参数设置，方便现场灵活运用。 4.具有话筒自动增益功能，用于控制话筒的拾音信号的动态范围，实现远近音质一致。 5.具有智能混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音两种方式，输入通道可单独选择是否参与智能混音，可根据不同的场景应用需求，选择相应的混音模式。可有效解决话筒多开导致扩声系统不稳定容易啸叫等痛点。 6.具有均衡器功能，提供参量均衡器和图示均衡器，每路输入/输出具有12段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择。参量均衡器支持高架、低架、峰值滤波器三种类型，图示均衡器支持单点带宽调节。 7.具有分频器功能，提供贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型供选择，并且支持6/12/18/24/32/40/48db/oct斜率设置，滤波器全频段可调。 8.具有扩展器功能，扩展信号的动态范围，用于消除设备的底噪。 9.具有压缩器功能，压缩信号的动态范围，用于压缩输出信号的大小。 10.具有限幅器功能，限制输出信号的大小，防止信号过大损坏扩声设备。 11.具有延时器功能，提供最大2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，使得各路音频信号在到达听众耳朵保持同步。 12.具有回声消除功能，用于远程音视频会议，消除回声，增加语音清晰度。 13.具有噪声消除功能，可以有效消除空调声、风扇声等环境噪声，提高语音清晰度。 14.具有反馈抑制功能，陷波器+移频器两种处理方案，有效解决声反馈问题。 15.极低的系统处理延时，延时低于3ms。 16.面板具有2英寸IPS真彩显示屏，显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音等状态。 17.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行存储录音或播放。 18.支持场景预设、导入、导出，支持8个场景。 19.具有恢复出厂设置功能。 20.具有RS-232 接口，可用于对接外部中控系统，实现集中管控。 21.具有RS-485 接口，可对接中控系统、摄像跟踪系统，可实现自动摄像跟踪功能。 22.具有8通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。 23.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 24.Enternet 多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 25.支持通过PC软件访问设备，自带管理控制软件：软件界面直观、图形化，可工作在 Windows7、 8、10 等系统环境下。 26.支持通过安卓手机APP软件进行操作控制，设备登录、场景切换、输入输出、矩阵路由和通道设置等功能。 27.支持断电自动保护记忆功能。 技术参数： 1.输入通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 2.输出通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 3.处理器：48kHz采样频率，64-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换 4.幻象供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz～20KHz 6.总谐波失真+噪声：≤0.002% OUTPUT=24dBu/1kHz 7.信噪比：≥110dB@1kHz 24dBu（A计权） 8.通道分离度：≥100dB@1kHz 24dBu（A计权）9.输入阻抗(平衡式)：平衡：20KΩ 9.最大输出阻抗(平衡式)：平衡：100Ω 10.输入范围：≤+24dBu 11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 12.陷波器：24个（静态点和动态点可配） 13.Q值范围：10-50 14.频率分辨率：1Hz 15.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 16.传声增益：4—10dB 17.系统增益：0dB 18.分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器 19.显示：2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320×240 20.供电范围：AC 110V-240V 50-60Hz 21.电源功耗：≤20W 22.工作温度：-10℃～+45℃ 23.相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露 24.冷却：风机强制散热 25.产品尺寸（L×D×H）：484×298.2×45mm 26.净重：3.3kg 27.模/数动态范围 116dB 28.数/模动态范围 120dB" | 台 | ITC | JBL | Admark |  |
| 76 | 电源管理器 | 电源管理器 "功能特点 1.设备采用标准1U机箱设计。 2.8通道电源时序打开/关闭。 3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 5.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7.输出连接器：多用途电源插座。 8.USB输出接口，可以接LED灯。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm 8.重量：4.2Kg" | 台 | ITC | JBL | Admark |  |
| 77 | 全数字会议系统主机 | 全数字会议系统主机 "功能特点： 1.设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输小于5ms，采样率48K的非压缩音频传输。采用超五类线屏蔽线，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。 2.内置DSP处理器，具有16路音频矩阵、啸叫抑制、10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。 3.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。 4.通讯接口包括有2路RS232接口、1路RS-485接口、4路RJ45；音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子；音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。 5.支持16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。 6.16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 7.16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 8.16通道相控输出模式，内置n×16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 9.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构M-C，可供PC软件或浏览器控制。 10.设备具有安卓手机APP软件、平板APP软件控制的功能，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。 11.设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 12.超大系统容量，系统可扩展带载至4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统支持24只话筒同时发言，其中支持16只有线话筒和8只无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。 13.可实现环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 14.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 15.支持自定义会议话筒身份功能，可根据现场需要定义为主席单元或代表单元或“VIP”单元。 16.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 17.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 18.具有消防报警联动触发接口，支持对接烟雾报警器实时检测，触发后火灾报警信息可同步至话筒界面和主机界面，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 19.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 20.多种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）等。 21.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 22.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作MC。 23.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 24.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 25.支持10段EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段EQ调节功能。 26.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表，方便查阅。 27.会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册。 28.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能，无需繁琐布线过程。 29.具备主机双机热备功能，可设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。 30.具有运维管理平台的功能，可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。 技术参数： 1.话筒容量：有线话筒4096；无线话筒300 2.同声传译通道：63+1通道 3.频率响应：80Hz~16KHz 4.信噪比：>78dB(A) 5.动态范围：>80dB 6.总谐波失真：<0.05% 7.主电源：100-120VAC/200-240VACbyswitch 8.音频输入：LINEIN1:775mVrms平衡；2路输入凤凰端子:775mVrms平衡；LINEIN2:775mVrms非平衡 9.音频输出：LINEOUT1:1Vrms平衡；16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡；LINEOUT2:1Vrms非平衡 10.输出负载：>1KΩMC 11.EXTENSION口：1路，连接会议系统扩展设备 12.DANTE/NC口：1路，对接DANTE协议的外部设备 13.WIFI网口：1路，连接无线AP 14.PC网口：1路，连接电脑 15.DELEGATES输出接口：4路，用于连接会议发言单元 16.RS-232接口：2路，1路用于摄像跟踪，1路用于对接外部设备 17.RS-485接口：1路，用于摄像跟踪 18.静态功耗：30W 19.输出功耗：320W 20.有线话筒连接方式：专用电缆（6芯） 21.触屏控制：4.3英寸全彩触摸屏 22.颜色：黑色 23.净重：5.6Kg 24.外型尺寸(LxWxH)：484x303x88mm 25.安装方式：19英寸标准机柜" | 台 | ITC | JBL | Admark |  |
| 78 | 数字会议系统 |  | 套 | ITC | JBL | Admark |  |
| 79 | 会议话筒处理器 | 会议话筒处理器 "产品介绍： 智享音频处理器是一款专业音频处理器，适配数字会议系统；支持智能混音，解决同时开多个话筒会啸叫的问题，支持自动增益、反馈抑制等音频处理功能。 功能特点： 1.面板具有AFC触摸按键和功能工作指示灯。 2.具有2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。 3.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。 4.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 5.具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 6.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。 7.具有EQ调节功能，输出具有31段图示均衡器调节。 8.搭配数字会议主机，配合自动混音功能，支持最多同时开启16个有线话筒和8个无线话筒。 9.具有1路卡侬平衡输出，1路莲花非平衡输出。 10.具有1路EXTENSION接口，可用于连接数字会议主机扩展口。 11.具有1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。 12.具有1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。 13.具有1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 技术参数： 1.支持话筒同时开麦数量：16个有线单元+8个无线单元 2.频率响应：80Hz~16kHz 3.信噪比：>75dB(A) 4.动态范围：>75dB(A) 5.总谐波失真：<0.05% 6.主电源：100-240AC/50-60Hz 7.音频输出：LINE OUT 1: 1V 卡侬平衡输出；LINE OUT 2: 1V 莲花座非平衡输出 8.输出负载：>1KΩ 9.静态功耗：3.3W 10.连接方式：RJ45网口 11.指示灯：AFC功能指示灯、音频信号灯、工作状态指示灯、电源指示灯 12.工作温度：-10℃~+60℃ 13.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 14.重量：2.51kg 15.外型尺寸(LxWxH)：484*214*44mm 16.安装方式：19英寸标准机柜" | 台 | ITC | JBL | Admark |  |
| 80 | 会议话筒 | 会议话筒 "功能特点 1.话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮。内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声。 2.采用先进处理芯片架构，及独特的处理算法，话筒开机连接时间只需5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.具有简约的TYPE-C设置SSID、密码功能，保证扩展系统时不会连接错误的AP。 5.具有发言计时和定时发言功能。 6.具有声控功能，可智能打开话筒。通过PC软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 7.具有5段EQ调节功能（PC软件可调），可整体调节所有话筒不同的音效，直至达到完美的效果。 8.支持签到功能，通过PC软件设置并发起签到。 9.采用128位AES加密技术M-C，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 10.采用无线传输技术，只需要极少会场布置时间，即可开展会场活动。 11.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 12.内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 13.内置锂电池，电池容量支持15小时持续发言。 14.内置天线，大大提升WiFi网络传输效率。 15.支持TYPE-C口进行升级程序和在线充电。 技术参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz~16KHz 3.麦克风输入阻抗：680ΩMC 4.灵敏度：-41±1.5dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 5.最大SPL：100dB 6.信噪比：>80dB(A) 7.串扰：>70dB 8.动态范围：>80dB 9.THD：<0.1% 10.最大功耗：1W 11.供电方式：18650锂电池供电 12.充电方式：通过TYPE-C接口，连接充电箱充电 13.颜色：石墨灰 14.签到功能：触摸按键签到 15.显示屏：OLED屏（0.96英寸） 16.尺寸(LxWxH)：120*104*43mm 17.安装方式：桌面式 18.无线频率范围：5.15GHz~5.85GHz 19.电池容量：4800mAh 20.重量：0.6Kg 21.发言模式工作时长：15小时 22.混合模式工作时长：16小时 23.咪杆长度：380mm（黑色）" | 台 | ITC | JBL | Admark |  |
| 81 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息。" | 台 | ITC | JBL | Admark |  |
| 82 | 发射器 | 发射器 "产品概述： 无线接入点内置矩阵式智能天线，可提供高速率、低延迟的无线网络。 产品特点： 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、流量吞吐等方面提供更高性能的无线接入服务。 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法，可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围，能够轻松满足各种无线业务的承载使用，如语音、文字等多媒体业务。 3.上行链路采用千兆以太网端口，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。 4.通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，最多可提供32个ESSID，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离，保证用户数据安全。 5.支持中文SSID，可指定最长包含31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为建设使用单位提供个性化的SSID，提高识别度。 6.支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。 7.支持80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。 8.支持本地供电与PoE远程供电，可根据用户现场供电环境进行灵活选择。 9.产品外观美观大方，安装方便，适用于吸顶、壁挂以及桌面放装。 技术参数 1.以太网口：1个10/100/1000M电口 2.Console口：1个RJ45口 3.PoE：支持802.3at/bt以太网供电标准 4.适配器供电：12V/2A 5.发射功率：≤20dBm 6.可调节功率粒度：1dBm 7.可调功率范围：1dBm~相应国家规定 8.功耗：＜14.85W 9.天线：内置矩阵式智能天线 10.复位/恢复出厂设置：支持 11.状态指示灯：1*系统灯：Blue，正常上线：常亮，未激活：闪烁，设备上电异常：系统灯灭 12.工作/存储温度：0℃～45℃ 13.工作/存储湿度：10%～90%RH 14.重量：0.473 kg 15.尺寸：195*195*43mm" | 台 | ITC | JBL | Admark |  |
| 83 | 充电箱 | "功能特点 1.充电器可同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.使用USB线充电，一端连接充电器一端连接会议单元，支持18W快充。 3.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 4.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 技术参数 1.输入电压：100-240V AC 50/60Hz 2.充电接口（USB）：10个/200W 3.充电电压：5V/9V 4.充电电流：2A（最大） 5.颜色：黑色 6.尺寸（长×宽×高）：245×140×65(mm) 7.重量：1.68kg" | 台 | 德力西 | 鸿雁 | 正泰 |  |
| 84 | 扩声系统交换机 | 扩声系统交换机 "产品介绍 1.端口描述：9个10/100Mbps RJ45端口，其中1-8端口支持PoE功能 2.传输模式：全双工/半双工自适应 3.网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at 4.尺寸：250×158×44mm 5.单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W" | 台 | ITC | JBL | Admark |  |
| 85 | 机柜37U |  | 台 | 约顿 | 佰力盾 | SHTSZ史图斯 |  |

注：

1、投标人递交的投标文件中需在招标人推荐的品牌中选取，如不在推荐的品牌中选取的，同档次品牌的认定由评标委员会来认定，评委认定为同一档次，即为同档次品牌。否则评标委员会将否决其投标。

2、投标人选定的材料品牌在工程实施期间遇倒闭、不供货或供货能力不足等问题，中标人可向招标人提出同档次或高于投标时的材料品牌，经甲、乙双方同意后使用。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

# 九、投标单位资格自查表

| 序号 | 自 查 内 容 | 发包文件要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开标必须到场人员 | 见发包文件有关条款 |  |
| 2 | 投标人资质类别和等级 | 见发包文件有关条款 |  |
| 3 | 本工程拟派项目经理资质类别和等级 | 见发包文件有关条款 |  |
| 4 | 本工程拟派项目经理在建工程或预中标项目情况 | 无在建工程或预中标项目 |  |
| 5 | 投标人或项目经理被认定存在丽水市建设市场严重不良行为的或项目经理是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员的。 | 符合有关规定 |  |
| 6 | 投标人安全生产许可证情况 | 符合有关规定 |  |
| 7 | 有关人员的安全生产考核证书情况 | 投标文件中所报项目经理（B类证）、专职安全员（C类证）安全生产考核证 |  |
| 8 | 项目班子人员社会保险缴纳情况 | 见发包文件有关条款 |  |

说明：以上各项请投标人逐项填写，投标人应按实际情况具体说明，评审时将按投标人自查表内容核实。若表格填写不实或有缺项，将对其做出最不利处理，责任由其投标人自负。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

填报日期：   年   月  日

第五章  图纸和技术资料（另附）

第六章  工程量清单及招标控制价审定书（后附）

第七章  附件

附件一、发包程序

1.发包会议由招标代理机构工作人员主持；

2.主持人宣布到会投标人数量、投标人的代号、抽签规则及保证金缴纳等情况；

3.抽取中标下浮率；

4.抽取中标候选人；

5.按发包文件要求对中标候选人进行资格审查；

6.主持人宣布中标候选人；

7.主持人宣布散会。

附件二、发包、定标办法

本项目评标办法采取两随机抽取法现场确定中标候选人。

1、发包会议由招标代理机构工作人员主持，在提交资格审查资料截止时间前，招标代理机构对投标人进行登记，登记的顺序号即为投标人的代号，由投标人签字确认。截止时间到后，由主持人宣布到会投标人数量、投标人代号、抽签规则等内容；

2、先进行第一次随机抽取，即随机抽取中标下浮率；由发包人代表根据发包公告及发包文件规定的下浮率范围区间随机抽取中标下浮率。将标有数字的乒乓球向投标人展示，可邀请1-2家投标人上前检查球是否有误，确认无误后发包人代表在下浮率范围内随机抽取两次，第一次抽百分比的整数位，第二次抽百分比的小数位，整数位与小数位结合所得为下浮率。即：先由招标人代表在招标控制价下浮范围7％- 11.9％中随机抽取，先抽取整数部分（即7～11共5个整数位），再抽取小数部分（即0.0-0.9共10个小数位），二者组合产生中标下浮率。招标控制价根据中标下浮率相应下浮后作为签约合同价。抽取结束后，招标人代表在中标下浮率确认表上签字确认。

3、再进行第二次随机抽取，即随机抽取中标人。由发包人代表在所有投标人中随机抽取三名，按抽取出来的先后顺序分别作为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。比如有24家投标人，即将编号为1-24的大小、形状、颜色完全相同的、与投标人数量相等的乒乓球（每个球上分别标有数字1，2，3……）中随机抽取一个乒乓球，抽到球上的数字与签到表上代号相同的三个投标人为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

4、发包人或招标代理机构对第一中标候选人提供的资料进行资格审查，如资格审查不通过的取消成交资格，由第二中标候选人递补，依次类推。如全部中标候选人资格审查全部不合格的，从剩余投标人中重新抽取中标候选人，全部投标人资格审查不合格的，招标人重新组织发包。

5、宣布中标候选人和中标下浮率。