浙江东恒工贸有限责任公司三区管理人员睡班室改造工程

公开简易程序

采购文件

采购编号：SLP-A2025017

招   标   人：      浙江东恒工贸有限责任公司    （盖章）

采购代理机构：    浙江中正工程项目管理有限公司  （盖章）

日期：2025年 6月

目   录

公开简易程序采购公告	1

第一章  响应人须知	3

第二章  资格后审综合评估法	25

第三章 合同条款	30

第四章 工程量清单	69

第五章 图纸及其他资料	71

第六章 工程技术规范	73

第七章响应文件格式	74

# 浙江东恒工贸有限责任公司三区管理人员睡班室改造工程

# 公开简易程序采购公告

本招标项目浙江东恒工贸有限责任公司三区管理人员睡班室改造工程，采购人为浙江东恒工贸有限责任公司，委托浙江中正工程项目管理有限公司为采购代理机构，资金来源为自有资金，资金已落实。项目已具备公开简易程序采购条件，现对该项目的施工和完成进行公开简易程序采购。

本工程采用资格后审。主要内容包括对三区管理人员睡班室一层二层水电、装饰工程进行改造。详见工程量清单及图纸。建设地址位于浙江省龙游县湖镇镇十里坪，工期 50 日历天；工程概算49.8 万元；招标编号：SLP-A2025017。

1.响应人资格要求：

1.1响应人须具备建设主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质并具有有效《安全生产许可证》的独立法人。（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）

1.2如为省外企业，必须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或由浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的投标人进浙备案网页打印件（带网址）。

1.3 企业法定代表人、企业技术负责人及企业分管或主管安全生产的副经理具有“三类人员”A类证书，其中分管或主管安全生产副经理需提供任职文件。

1.3响应人拟派本工程项目负责人须具备建筑工程二级及以上注册建造师资质，具有“三类人员”B类证书且为男性，且在投标截止日时无在建工程（在建工程是指项目负责人在投标截止日时原承担的合同工程项目未通过验收）且符合浙政发〔2021〕5号文件规定。项目负责人注册建造师资质证书（原持有的在有效期内的纸质证书）参加采购会议时须提供原件；若已办理电子证书，可用有效的电子证书代替。项目负责人需提交在响应单位缴纳的至响应截止时间前3个月社保证明。

1.4拟派现场的安全专职管理员具有“三类人员”C类证书且为男性。安全专职管理员需提交在响应单位缴纳的至响应截止时间前3个月社保证明。

1.5在采购人系统内任处级以上领导和在采购人本单位任科级以上领导的直系亲属和特定关系人实际控制或担任股东或有关联交易、依托关系的企业不得参加或被作为委托代理人参加本项目投标活动。采购人单位在职人员不得参加或作为委托代理人参加本项目投标活动。与本项目职责范围相关的部门工作人员的直系亲属和特定关系人不得参加或作为委托代理人参加本项目投标活动。以上相关人员也不得作为响应人项目实施管理的委托人，参与签订合同、项目管理、贷款结算等活动。响应人如有违反将被取消投标资格并没收保证金，签订合同后发现的将终止合同。

2.采购文件的获取

采购文件（含工程量清单）获取方法，投标人任选一种：①浙江政府采购网-其他非政府采购公告（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或广易招浙江平台（https://www.hlyzztb.com/cms/）下载，费用300 元/份，在开标会议现场缴纳至采购代理单位。②到衢州市柯城区九华北大道509号合屹大厦2#楼2单元9楼购买采购文件（来前请先联系0570-3850116）或代理机构邮箱1919275206@qq.com获取采购文件。采购文件为300元/份（人民币），资料费售后不退。

3.响应文件的递交

3.1投标时需递交资格证明文件、项目负责人注册建造师证原件及复印件。

3.2响应文件递交的截止时间为2025年 6 月 27 日 9 时 30 分，地点为衢州市龙游县湖镇镇十里坪浙江东恒工贸有限责任公司四楼开标室（中国农业银行十里坪分理处边上）。

4．电子评标：本工程实行电子评标，制作电子标书请采用浙江省监狱管理局建设工程投标工具v1.1.0（20210420），投标软件下载网址链接：http://www.qzhsoft.com.cn/downdetail.php?id=6324投标软件技术服务费100元/份，开标现场收取，未参加电子投标培训的企业请联系杭州擎洲软件公司，由该公司安排专项培训。联系人：王仁其，联系电话：15325370918

5．交易保证金：玖仟玖佰元人民币，响应人应于响应文件递交截止时间前将保证金以工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单）形式递交或电汇、转账等形式交至采购代理机构人指定的账户，缴纳交易保证金时，请注明“浙江东恒工贸有限责任公司三区管理人员睡班室改造工程”。开户名称：浙江中正工程项目管理有限公司，开户银行：工商银行衢州江山支行；开户账号：1209230009200019423。联系人：徐女士；0570-3850156。响应人应提前递交交易保证金，确保交易保证金在响应文件递交截止时间前入账。保证金缴纳方名称必须和响应人名称一致，否则视同未缴纳 。

备注：如以保函形式递交的交易保证金，请于2025年 6 月 26 日16时00分前把保函扫描件发至1919275206@qq.com邮箱。保函原件须带至交易现场交给代理工作人员，否则视同未缴纳。

6.联系方式：

采购人：浙江东恒工贸有限责任公司  采购代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司

地址：衢州市龙游县湖镇镇十里坪    地址：浙江省衢州市江山市双塔街道鹿溪二区1幢217室、219-227室

联系人： 王工                      联系人：魏女士

联系电话（含传真）：0570-7966828    联系电话（含传真）：0570-3850116

7.采购公告同时发采购人内网、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、广易招浙江平台（https://www.hlyzztb.com/cms/）、招天下（https://www.zhaotx.cn/）。

# 第一章  响应人须知

响应人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：浙江东恒工贸有限责任公司 地址：浙江省龙游县湖镇镇 联系人：王工 电话：0570-7966828 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：浙江中正工程项目管理有限公司 地址：浙江省衢州市江山市双塔街道鹿溪二区1幢217室、219-227室 联系人：魏女士 电话：0570-3850116 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 浙江东恒工贸有限责任公司三区管理人员睡班室改造工程 |
| 1.1.5 | 项目采购编号 | SLP-A2025017 |
| 1.1.6 | 建设地点 | 浙江省龙游县湖镇镇 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已经落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 工程量清单及其它约定内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：50个日历天 计划开工日期： 年 月 日 计划竣工日期： 年 月 日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行验收规范 合格 标准 |
| 1.3.4 | 承包方式 | 实行包质量、包工期、包料、包安全、包文明、固定综合单价的施工总承包方式 |
| 1.4.1 | 响应人资质条件、项目负责人资格、财务能力和业绩信誉 | 详见以下(1)～(5)采购人要求。 |
| (1) | 资质条件: | 详见采购公告 |
| (2) | 项目负责人资格： | 详见采购公告 |
| (3) | 业绩要求: | 详见采购公告 |
| (4) | 信誉要求: | 详见“第七章响应文件资格后审部分” |
| (5) | 其他要求: | 详见“第七章响应文件资格后审部分” |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | £不组织 R组织：本项目组织统一踏勘，踏勘时间为2025年 6 月 23 日 9 时 30 分，需现场踏勘的供应商请自行联系采购人。 联系人：郑先生；联系方式：13567016503 |
| 1.10.1 | 投标预备会 (答疑会) | R不召开 响应人如有疑问，将疑问整理成书面形式并加盖响应人公章于2025年 6 月23日16时前发送至QQ邮箱1919275206@qq.com，采购人将统一回复。 |
| 1.10.2 | 响应人提出问题的截止时间 | 2025 年 6 月 23 日16:00 时前 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间（网上发布） | 开标截止时间前，如果答疑发出的时间距交易截止时间不足5日，则相应延长交易截止时间。 |
| 1.11 | 分包 |  |
| 1.12 | 偏离 |  |
| 2.1 | 构成采购文件的其他资料 | 无 |
| 2.2.3 | 投标截止时间 | 2025 年 6 月 27 日 9 时 30 分 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他资料 | 无 |
| 3.2.1 | 工程量清单计价方式 | 工程量清单综合单价法 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截至日起90天内有效 |
| 3.4.1 | 交易保证金 | 金 额：9900元整 形 式：工程保函或转账、电汇。如以转账、电汇形式的，交易保证金需由投标单位基本帐户转入采购代理机构指定的账户。缴纳交易保证金汇款时，请注明“浙江东恒工贸有限责任公司三区管理人员睡班室改造工程”。 开户名称：浙江中正工程项目管理有限公司 开户银行：工商银行衢州江山支行 银行账号：1209230009200019423 联系人：徐女士；联系电话：0570-3850156。 响应人应提前递交交易保证金，确保交易保证金在响应文件递交截止时间前入账。保证金缴纳方名称必须和响应人名称一致，否则视同未缴纳。 （缴款凭证做入响应文件）。 以保函形式缴纳交易保证金的，请于2025年6月26日16时00分前把保函扫描件发至1919275206@qq.com邮箱。保函原件须带至交易现场交给代理工作人员，否则视同未缴纳。 |
| 3.5 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 3.5.4 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / 年 |
| 3.5.6 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | / 年 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  |
| 3.7.2 | 响应文件份数 | 商务标（报价函部分、商务部分）：壹份正本，二份副本，要求提供符合采购文件要求的电子光盘（光盘上注明投标单位名称和电子标书密码，如响应人有需要，可再提供一份备份U盘与电子光盘一起封装，备份U盘中电子标书密码建议与电子光盘中电子标书密码一致，如不一致需注明密码）； 资格审查资料壹份正本，二份副本。 |
| 3.7.3 | 装订要求 | 响应文件报价函部分与商务标部分装订一册，资格后审部分与资信业绩部分装订一册。所有响应文件不得采用活页装订，建议响应人尽量双面使用纸张。 |
| 3.7.4 | 签字或盖章要求 | 响应文件封面（或扉页）及采购文件规定格式注明处均应加盖响应人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。（由委托代理人签字或盖章的在响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件签署授权委托书无效） |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称：浙江东恒工贸有限责任公司 采购人的地址：浙江省衢州市龙游县湖镇镇十里坪 浙江东恒工贸有限责任公司三区管理人员睡班室改造工程响应文件（并注明商务部分或资格后审部分） 在 2025 年 6 月 27 日 9 时 30 分前不得开启 响应单位名称、地址及邮政编码，并加盖公章及法人章 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 详见采购公告 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交响应文件地点 |
| 5.2 | 开标 | 详见本采购文件响应人须知第5.2款。 |
| 6.1.1 | 评审小组的组建 | 评审小组构成：3人及以上单数，由浙江东恒工贸有限责任公司纪检科负责在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 6.4 | 评标办法 | 资格后审综合评估法 |
| 7.1 | 是否授权评审小组确定中标人 | 否,推荐的中标候选人数为 壹 人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.履约担保的形式：工程保函（推荐使用）或转账支票、银行汇票，履约担保缴纳单位名称与投标单位名称一致。 2.履约担保的金额：中标价的2%。 3.时 间：中标通知书发出后，施工合同签订之前。 4.开户名称：浙江东恒工贸有限责任公司 开户银行：农行十里坪支行 银行账号：19750501040000183 |
| 7.3.3 | 最高限价 | 本工程设最高限价。本工程最高限价为 49.26万元。 |
| 7.5 | 工程量清单复核 | 工程施工合同签订后30天内。 |
|  | 其他说明 | 1.如发现本采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在取得采购文件后3天内向采购人或采购代理机构书面反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 2.响应人的法人代表或授权代表必须携带有效证件出席开标会议。 |
|  | 代理费 | - 本项目采购代理费由成交人承担。成交人在领取成交通知书时将采购代理费用支付给采购代理单位。本项费用响应人在报价时请予以综合考虑。收费标准具体如下： 序号; 名称; 收费标准; 区间; 采购代理费（元）. 1; 采购代理服务费; /; 预算金额10-50万元（不含）; 4591. 预算金额50-100万元（不含）; 7000. 预算金额100-300万元（不含）; 12700. 预算金额300-500万元（不含）; 20000. 预算金额500-800万元（不含）; 25000. 预算金额800-1000万元（不含）; 30000. |
| 10 | 需补充的其他内容：特别提醒： 1.本项目采用电子评标，如有光盘未能读取的情况，响应人如在交易截止时间前提供了备份U盘的，以备份U盘为依据，须响应人、采购代理机构、采购人三方确认。开标过程中，光盘未能成功读取且未提供备份U盘或备份U盘也读取失败的，开标符合性审查不通过。（响应人在开标时可以自行提供外置光驱，以便成功读取）。光盘请用外套保护，并在外套上标注投标单位和电子标书密码。 2.仅提供了备份U盘未提供电子光盘的，视为未递交响应文件。 3.项目负责人注册建造师资质证书（原持有的在有效期内的纸质证书）参加采购会议时须提供原件；若已办理电子证书，可用有效的电子证书代替。其他资质或证明材料在评标期间原件随时备查。响应人如提供虚假材料的，将承担相应的法律责任。 4.承包人承诺完全接受发包人要约邀请中的所有内容，即使在本合同中未予以体现，承包人均承诺全部接受。 5.本工程投标报价时，投标单位报价按营改增后的取费规则、费率编制响应文件并报价，执行营改增的相关文件。如响应文件中未按规定计取的，按废标处理。 6.投标文件须编上页码。 7.因该项目施工地点在监区内，响应人拟派本项目的项目经理及项目组其余进监成员必须全 部为男性，若有女性，响应文件作废标处理。 8.因围墙内施工的特殊性，因进出围墙而造成的误工及工期影响，投标时充分考虑。围墙内施工时间招标人尽量协调，中午不得出围墙。施工单位必须保证每天不少于8小时的围墙内施工时间。若因业主原因导致围墙内施工不足8小时的，施工单位做好证据保留，施工结束时给予综合考虑。 9.本项目涉及的大型施工机械必须当天进出，不得过夜，响应单位结合实际现场情况自行考 虑报价，中标后不予调整。 - 施工单位拟派本项目施工人员年龄在65周岁以下。 - 因业主特殊环境，开、停工时间确立造成损失响应单位报价时自行考虑，综合考虑在其它技术措施费中，中标后不做调整。 - 该项目施工合同签订后15天内，必须开工建设，未提交开工报告的，按施工合同签订后第16天起视为开工日期(做为工期计算)，如有特殊情况，开工时间由业主定。 - 为规范工程建设领域企业工资支付行为，保护农民工的工资报酬权益，本项目合同下民工工资支付承包人应按照浙建(2020)7号《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》。中标单位要求设立农民工工资账户，确保农民工工资按规定及时支付，具体细则按该通知实施。 - 若有特种作业的，施工人员必须持证上岗，并做好安全教育。 - 本工程施工单位要合理安排人员和计划，项目开工后每天施工人员不得少于10人，少于10人的，按照1000元每人每天进行计扣违约金，直至满足10人数为止。若施工单位人数长期达不到业主要求的，业主有权解除合同，造成的损失由施工单位承担。 - 施工过程中的文明施工要满足业主需求，注意成品保护和垃圾清理，对原有的设施采用合理的保护办法，造成破坏的及时恢复，当天的建筑垃圾当天清理出现场。若文明施工不能满足业主需求的，业主有权按照1000元每天进行罚款，直至整改到位。 - 施工单位应于合同签订后10天内，向建设方提交施工组织（含人员、机械、资金投入计划）、施工总进度计划，并完成施工人员、施工机械组织和审批等相关工作，若施工单位未能在上述规定时间内完成，发包人有权立即无条件解除施工合同，由此产生的一切后果全部由施工单位承担。项目管理成员在工程开工后不能按照投标书的约定到岗到位的或未按照投标书约定的最低施工人数实施的，发包人有权立即无条件解除施工合同，由施工单位承担全部责任，已完工程量不做任何费用补偿或赔偿。 - 承包人超出工期（超出工期10%以下）未按时完工的，从超期第二日起不得参与监狱及监狱企业基建项目投标，待项目竣工结算完成后，承包人向发包人提交书面申请，经发包人审核同意后恢复基建项目投标资格。承包人超出工期（超出工期10%以上35%以下的）未按时完工的，从超期10%第二日起承包人及项目经理暂停承接监狱及监狱企业基建项目6个月，已经投标但未开标的一律退回投标保证金并取消投标资格，开标完成的不予签订合同并退回投标保证金。6个月期满后，承包人向发包人提交书面申请，经发包人审核同意后恢复基建项目投标资格。 |  |
| 11 | - ▲本项目工期较紧，投标人需合理制定施工进度计划及组织人员安排，投标报价时予以综合考虑。 - ▲本工程改造标准要求较高，施工单位投标报价时要综合考虑。 - ▲主要材料必须在省内实体店购买，禁止网上或省外购买，材料品牌、购买地需经监理和业主确认后方可进场。 - ▲项目结束后需对场地进行甲醛检测，甲醛超标的要进行除甲醛，直至合格为止。 |  |
| 其它 | 商务部分电子文档制作格式中涉及到加盖注册造价工程师（或造价员）执业专用章的地方不作要求。 |  |

1.总则

### 1.1项目概况

1.1.1本采购项目已具备招标条件，现对本招标项目施工进行公开简易程序采购。

1.1.2本采购项目采购人：见响应人须知前附表。

1.1.3本采购项目采购代理机构：见响应人须知前附表。

1.1.4本采购项目名称：见响应人须知前附表。

1.1.5本采购项目招标编号：见响应人须知前附表。

1.1.6本采购项目建设地点：见响应人须知前附表。

### 1.2资金来源和落实情况

1.2.1本采购项目的资金来源：见响应人须知前附表。

1.2.2本采购项目的资金落实情况：见响应人须知前附表。

### 1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次采购范围：见响应人须知前附表。

1.3.2本采购项目的计划工期：见响应人须知前附表。

1.3.3本采购项目的质量要求：见响应人须知前附表。

1.3.4本采购项目的承包方式：见响应人须知前附表。

### 1.4响应人资格要求

1.4.1响应人应具备承担本采购项目施工的资质条件、项目负责人资格、财务能力和业绩信誉。

- 资质条件：详见公告；

- 项目负责人资格：详见公告；

1.4.2联合体投标：不接受联合体投标。

1.4.3响应人不得存在下列情形之一：

- 处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；

- 响应人是有外资控股或参股的外资企业或中外合资企业的；

- 因违反有关建设工程招标投标法律法规，投标资格（包括在本系统投标资格）被取消或在暂停期限内的；

- 资质不符合国家有关规定的，不符合采购文件要求的；

- 本招标项目的设计单位或咨询（预算编制）单位或监理单位或代建单位或招标代理单位，设计施工总承包的除外；

- 为本招标项目的设计单位或咨询（预算编制）单位或监理单位或代建单位或招标代理单位同为一个法定代表人的、相互控股或参股的、相互任职或工作的；

- 在本招标项目评标结束前，响应人的项目负责人在其他工程投标中中标或为第一中标候选人的、有在建工程的；

- 响应人的法定代表人、项目负责人、技术负责人、委托代理人为本系统副处以上领导干部三代以内近亲属和特定关系人的。

### 1.5费用承担

1.5.1响应人应按招标公告规定的地点和时间段内获取采购文件和施工图纸，并交缴纳规定的资料费等费用。资料费售后不退。

1.5.2响应人准备和参加投标活动发生的费用自理，响应人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，采购人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

1.5.3本项目招标代理费及造价咨询费由中标人承担。中标人在领取中标通知书时分别支付给采购代理单位、造价咨询单位。本项费用响应人在报价时请予以综合考虑。

### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，同时应对本系统保密事项进行保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9踏勘现场

1.9.1采购人按《响应人须知前附表》规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场，响应人按须知前附表规定组织相关人员踏勘项目现场。

1.9.2采购人将组织响应人对工程现场及周围环境情况进行踏勘和介绍，以便响应人获取在编制响应文件和签署合同时所需的相关所有资料，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

1.9.3响应人踏勘现场发生的费用自理。除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4如果响应人因自身原因未按《响应人须知前附表》规定的时间、地点到项目现场踏勘而缺席，采购人认为响应人已了解项目现场情况，到时响应人认为需要进行现场踏勘，采购人将不予支持，因此而造成的投标损失，由响应人自负。

1.9.5如果响应人已按《响应人须知前附表》规定的时间、地点到项目现场踏勘，到时认为需要再次进行现场踏勘，采购人将予以支持，费用自理。

### 1.10投标预备会(答疑会)

1.10.1《响应人须知前附表》规定召开投标预备会(答疑会)的，采购人按《响应人须知前附表》规定的时间和地点或采购人另行书面通知的时间和地点，派出代表主持召开投标预备会，澄清、解答响应人在查阅采购文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题。

1.10.2响应人应在《响应人须知前附表》规定的时间前，以书面或传真形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，采购人在《响应人须知前附表》规定的时间内，将对响应人所提问题进行澄清，并整理成招标答疑补充文件，公开发布在浙江政府采购网、广易招浙江、招天下上，响应人须自行到网上查看，否则后果自负。

1.10.4未出席投标预备会不作为否定响应人资格的理由。

### 1.11分包

不允许分包。

### 1.12偏离

以下情形属于偏离：

- 响应人有第二章资格后审综合评估法中规定的评标时的符合性审查废标处理情形之一的；

- 响应文件未对采购文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的。

2.采购文件

### 2.1采购文件的组成

本采购文件包括：

- 采购公告；

- 响应人须知及前附表；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 工程量清单及编制说明（含电子光盘）；

- 图纸及其他资料；

- 工程技术规范；

- 报价函格式；

- 响应文件商务部分格式；

- 响应文件资格后审部分格式；

- 《响应人须知前附表》规定的其他材料。

### 2.2采购文件的澄清和修改

2.2.1响应人获取采购文件后，应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在领到采购文件后3日内以书面或传真形式向采购人提出，以便补齐，否则由此而引起的响应人损失均自负。采购人应在收到响应人提出采购文件所缺内容的书面或传真通知后2天内给予补齐。

2.2.2响应人在编制响应文件时如对采购文件有疑问，应在《响应人须知前附表》规定的时间前以书面或传真形式将投标疑问提交采购人，要求采购人对此投标疑问予以澄清，采购人在收到投标疑问时应以书面或传真形式予以确认已收到，逾期采购人有权不予受理。

2.2.3 在投标截止时间3天前，采购人可以书面形式修改或澄清采购文件，并通知所有已购买采购文件的响应人。如果修改或澄清采购文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.2.4 答疑文件在浙江政府采购网、广易招浙江、招天下上公布，公布后视为响应人已获取，在采购截止时间前，响应人须自行到网上查看，否则后果自负。

### 2.3采购文件有效性规定

2.3.1采购文件、招标答疑补充文件（招标澄清纪要文件）、采购文件修改补充通知等内容均以书面明确的内容为准。当采购文件、招标答疑补充文件（招标澄清纪要文件）、采购文件修改补充通知等内容相互矛盾时，以最后发出的通知、或纪要、或补充文件、或修改文件为准。

2.3.2采购人在招标期间发出的采购文件澄清、招标答疑补充文件和修改文件，均是采购文件的组成部分，对采购人响应人起同等约束作用。

2.3.3所有以书面或传真形式的文件均需加盖单位公章，否则视为无效文件。

3.响应文件

### 3.1响应文件的组成

3.1.1响应文件由响应文件报价函部分、商务标部分、资格后审部分三部分文件组成。

3.1.1.1报价函部分主要包括下列内容:

（1）报价函

（2）报价函附录

（3）法定代表人身份证明（法定代表人到场时提供，一式二份，其中一份无需密封，带至开标现场供核验）

（4）法人授权委托书（委托代理人到场时提供，一式二份，其中一份无需密封，带至开标现场供核验）

（5）交易保证金或保函复印件

（6）采购文件要求响应人提交的其它投标资料(本项无格式，需要时由采购人用文字提出)

3.1.1.2商务标部分主要包括下列内容：

- （1） 表10.2.2-6     投标报价；

- （2） 表10.2.2-11    编制说明；

- （3） 委托编制清单报价咨询协议书（如果委托）；

- （4） 表10.2.2-12    投标报价费用表；

- （5） 表10.2.2-13    单位（专业）工程投标报价费用表；

- （6） 表10.2.2-16    分部分项工程量清单与计价表（含技术措施）；

- （7） 表10.2.2-17    综合单价计算表（含技术措施）；

- （8） 表10.2.2-20    施工组织（总价）措施项目清单与计价表；

- （9） 表10.2.2-21   其他项目清单与计价汇总表

- （10）表10.2.2-25   专项技术措施暂估价表

- （11）表10.2.2-29    主要工日一览表；

- （12）表10.2.2-31    主要材料和工程设备一览表；

- （13）表10.2.2-32    主要机械台班一览表。

注：本工程采用电子评标，商务标须按如下规定：

①为保证商务标的电子光盘和商务标的书面响应文件内容一致，响应人必须用本工程的工程量清单电子光盘附带的投标制作软件编制响应文件，使用响应文件制作软件打印功能将最后一次刻录（必须是由响应文件制作软件刻录功能刻录）的商务标电子光盘打印成书面的响应文件；

②使用响应文件制作软件打印商务标书书面材料时，报表会随机自动附带该工程的水印码，商务标书面材料无水印码或商务标书面材料水印码与电子光盘水印码不同的，响应文件作废标处理；

③响应人未提供商务标电子光盘（一份）或提供商务标电子光盘没有使用本工程的工程量清单电子光盘附带的投标制作软件编制响应文件的，其整份响应文件作废标处理；

④响应文件要求加盖公章、法定代表人印章的地方，均须盖章，未按规定盖章的响应文件作无效标处理。

⑤不同响应人的电子响应文件IP、MAC地址相同的，视为串标，响应文件作废标处理。

⑥不同投标单位使用同一台电脑编制或使用的软件编号相同的响应文件，视为串标，响应文件均作废标处理。

⑦工程量清单报价表格式详见后附表格，如后附表格与电子文档不符，以电子文档为准。

3.1.1.3资格后审部分主要包括下列内容(强制性要求和格式):

- 申请表

- 响应人基本情况表

- 强制性资格条件—企业资格要求表

- 强制性资格条件—主要人员资历要求表

- 强制性资格条件—响应人廉政、诚信承诺书

- 强制性资格条件—响应人承诺书

3.1.1.4《响应人须知前附表》规定的其他材料。

▲注：资格后审部分与资信业绩部分不得出现本次投标的商务报价的任何内容，否则将按废标处理。

3.1.2《响应人须知前附表》规定不接受联合体投标的，或响应人没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1.1（5）目所指的联合体协议书。

### 3.2投标报价

3.2.1本招标项目的工程量清单的投标单价采用《响应人须知前附表》所规定的方式进行报价;

3.2.2响应人报价的格式必须符合以下规定:

- 响应人应按第四章“工程量清单”的要求填写相应表格；

- 响应人在报价时需要扩展表格的，也必须按照采购文件所提供的同样格式进行扩展；

3.2.3响应人报价的原则必须符合以下规定:

- 投标报价为响应人的响应文件中提出的各项支付金额的总和;

- 响应人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围(所有施工图内容)、质量要求、技术规范及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为响应人在工程量清单中计算单价或总价的依据；

- 采用工程量清单报价的，响应人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，响应人未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；

- 技术规范要求的费用应包括在投标报价中;

- 合同的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，响应人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、规费、税金、风险费等所有费用；

- 响应人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准;

- 除非本采购文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，响应人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

⑻ 本工程报价时，响应单位报价按营改增后的取费规则、费率编制响应文件并报价，执行营改增的相关文件。响应人的响应文件中，综合单价、总价均为营改增后的报价，为结算时的结算依据与调整依据。

⑼ 安全文明施工费用依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古市政公用工程工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版) 文件规定计取，不得低于规定的弹性费率下限的计算值，否则，由评审小组认定其低于成本价竞标，作为无效投标处理。安全生产、文明施工、环境保护和临时设施等措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据响应文件的承诺和合同规定，经监理单位审查认可后由建设单位支付；

3.2.4响应人修改报价的原则必须符合以下规定:

- 响应人在投标截止时间前修改报价函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。

- 响应人如需修改报价的必须按本章第4.3款的相关要求执行。

- 修改后的内容作为响应文件的组成部分，必须按采购文件的相关规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 3.3投标有效期

3.3.1在《响应人须知前附表》规定的投标有效期内，响应人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面或传真形式通知所有响应人延长投标有效期，响应人必须以书面或传真形式予以答复同意还是不同意。响应人同意延长的，应相应延长其交易保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其投标失效，但响应人有权收回其交易保证金。

### 3.4交易保证金

3.4.1响应人应按《响应人须知前附表》规定的时间、金额、支付方式缴纳交易保证金，响应人能体现汇出账号的交款凭证复印件必须放入报价函格式中，并作为其响应文件的组成部分。交易保证金必须通过响应人的基本账户进行缴纳和退还。

3.4.2响应人不按本章第3.4.1项要求提交交易保证金的，投标无效。

3.4.3采购人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的响应人退还交易保证金；中标人交易保证金在合同签订后由采购人退回；中标人在提请退还交易保证金时应向招标办提交合同原件1份，并出示履约保证金收据；履约保证金中标人需在合同签订前另外交纳。

3.4.4有下列情形之一的，交易保证金将不予退还：

- 响应人在规定的投标有效期内撤销或撤回或修改其响应文件；

- 响应人的响应文件经采购人签收后但未参加开标会议；

- 中标后放弃的、或未按期领取中标通知书、或不递交履约保证金、或未按采购人规定时间签订合同、或修改或拒绝接受已确定的条款；或转让中标的、或不履行合同的；

- 响应人有投人须知1.4.3项情形之一的；

- 响应人有响应人须知4.4项情形之一的；

- 经查实，拟派项目负责人有在建的工程的。

### 3.5 资格审查资料

资格审查方式：见《响应人须知前附表》。

资格审查资料按照“招标公告、响应人须知前附表、资格后审综合评估法、响应文件资格后审部分格式”等有关章节的要求提供。

3.5.1 “响应人基本情况表”应附响应人营业执照副本、基本存款账户信息等材料的复印件。

3.5.2 “企业资格要求表”应附响应人资质证书、安全生产许可证等资料的复印件。

3.5.3 “主要人员资历要求表”应按资格后审格式中的要求分别附人员身份证双面复印件（原件开标时可不提供）、职称证书、三类人员证书、岗位证书、在响应单位缴纳的至响应截止时间前3个月社保证明等资料复印件。每个人员的证件单列，注册建造师证开标时提供原件或有效的电子证书。

3.5.4响应人在递交响应文件时，应按照资格后审格式要求部分提供有关材料原件。

### 3.6 备选投标方案

除《响应人须知前附表》另有规定外，响应人不得递交备选投标方案。允许响应人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评审小组认为中标人的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件商务标正本一份、副本二份。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。并要求提供符合采购文件要求的电子光盘（光盘上注明投标单位名称和电子标书密码），电子光盘密封与商务标正本袋中。正副本不一致时，以正本为准。

3.7.3 响应文件正本、副本和资格后审材料应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见《响应人须知前附表》规定。

3.7.4 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并应盖响应人的公章及经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处必须加盖单位公章或由响应人的法定代表人或其授权的代理人签字确认，否则视为无效。

3.7.5所有采购文件中有“响应人（盖章）”或者“法定代表人或委托代理人（签字或盖章）”等字样的表格及文本都必须加盖响应人公章或者法定代表人或委托代理人（签字或盖章）予以确认；所有需响应人提供的资料复印件必须加盖响应人公章。

3.7.6 响应文件应当对采购文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.7法人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件要求，否则法人授权委托书无效。

4.投标

### 4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件的包装及密封要求如下：商务部分正本、副本（包括报价函部分，下同）及光盘（U盘，如有备份U盘）包装成一袋并密封，资格后审部分正本、副本包装成一袋并密封，并在封套的封口处加盖响应人单位公章或密封章。

4.1.2响应文件的密封袋上应清楚地载明“商务部分”或“资格后审”字样，密封袋上应写明的其他内容见《响应人须知前附表》。响应人按本须知第4.2.5条宣布"迟到"时，响应文件可按密封袋上标明的响应人名称原封退回；

4.1.3所有需投标单位提供的资格后审资料证书、证件原件要求单独装袋，并在封皮表面写上“原件”字样、资料原件目录、响应人名称、开标委托代理人姓名、移动电话，证书、证件原件缺少由响应人自行负责；

4.1.4未按本章第4.1.1 项至第4.1.3项要求密封和加写标记的响应文件，采购人可以不予受理及不承担响应文件错放或提前开封的责任。对此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给响应人。

### 4.2响应文件的递交

4.2.1响应人应在《响应人须知前附表》第2.2.3项规定的投标截止日当天的时间前递交响应文件。

4.2.2响应人递交响应文件的地点：见《响应人须知前附表》。

4.2.3除响应人须知前附表另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。

4.2.4响应人递交响应文件后，应在开标会议签到单上签字确认。

4.2.5在响应文件递交中响应人存在下列情形之一，采购人有权不予受理：

- 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件；

- 未按规定要求缴纳交易保证金的。

### 4.3响应文件的修改与撤回

响应文件递交并经采购人签收后，响应人不得补充、修改、替代或者撤回响应文件。否则，交易保证金不予退还。

### 4.4串通投标行为：

- 采购人或者采购代理机构在规定的提交响应文件截止时间后，协助响应人撤换响应文件、更改报价的；

- 采购人或者采购代理机构或者预算编制机构向响应人泄露标底的；

- 采购人或者采购代理机构向响应人泄露响应人名称、数量或联系方式等应当保密的事项的；

- 不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制或者提供投标咨询服务；

- 不同响应人使用同一人或者同一单位的资金交纳交易保证金的；

- 不同响应人委托同一人办理投标事宜的或不同响应人与同一响应人联合投标的；

- 不同响应人的响应文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化的；

- 不同响应人的响应文件载明的项目管理人员出现同一人的；

- 不同响应人的响应文件相互混装的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通投标行为；

- 不同响应人的电子响应文件IP、MAC地址相同的；

- 不同响应人使用同一台电脑或同一个软件狗制作的响应文件。

5.开标会议

### 5.1开标时间和地点

5.1.1采购人在本章第2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和《响应人须知前附表》规定的地点公开开标会议，并邀请所有响应人的法定代表人或其委托代理人参加。

5.1.2参加开标会议的响应人的法定代表人或其委托代理人须携带本人身份证和开标法人授权委托书，开标授权委托书与响应文件内授权委托书中的委托代理人必须为同一人，以证明其身份,如遇年检等特殊情况必须提供相应的证明材料，否则不予评审。

### 5.2开标程序

开标会议由招标代理主持，主持人按下列程序进行开标：

- 宣布采购会议纪律；

- 宣布采购会议人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

- 公布在采购截止时间前递交响应文件的响应人名称，查验响应人委托代表身份是否符合本章第5.1.2项规定，点名确认响应人是否派人到场，并当众公布查验结果；

- 按照响应人须知4.1款规定检查响应文件的包装及密封情况，并按照先到后开的顺序，宣读密封情况、响应人名称、交易保证金的递交情况、响应报价、质量目标、工期、项目负责人、提供的履约担保及其他内容，并在采购会议记录上记录；

- 抽取商务部分的评分办法，并计算各响应人的商务得分；

- 将商务部分得分前5名的响应人的响应文件送评审小组评审；

- 评审小组进行资格审查部分评审；

- 响应人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认后存档备查；

- 采购会议结束。

### 5.3开标会议的符合性审查

开标时，响应人具有“第二章资格后审综合评估法”3.2.2条款规定的情形之一的，则响应文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其响应文件仍然无效。

6.评审

### 6.1评审小组

6.1.1评标工作由采购人依法组建的评审小组负责，评审小组成员为3人及以上单数，其中采购人代表1人，其余评标专家由监察室负责在评标专家库中随机抽取产生。

6.1.2评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- 响应人或者响应人主要负责人的三代以内近亲属的；

- 项目审批部门或者有关行政监督部门的工作人员的；

- 与响应人有经济或者其他利害关系，可能影响公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

- 本项目设计人员、项目立项审批、招标投标管理部门人员以及招标代理和预算编制机构人员；

- 法律、法规、规章规定应当回避的其他情形。

评审小组成员有上述规定情形之一的，应当主动提出回避。

### 6.2评审原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评审过程的保密

6.3.1采购会议后，直到与中标人合同签订为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评审和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均应严格保密;

6.3.2合同授予后，采购人不对所有响应人就评审过程情况以及除评审被废除的响应人及无效原因之外的未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评审过程的情况和材料。

### 6.4评审

评审小组按照第二章“资格后审综合评估法”规定的和标准、方法、评审因素对响应文件进行评审。没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

### 6.5响应文件计算错误的修正

6.5.1评审小组将对确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:

- 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准;

- 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评审小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

- 合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准，并修改小计（合计）金额及总报价。

- 响应人的投标报价中有部份综合单价明显高于合理的市场价时，采购人有权要求响应人作出合理解释并调整其不合理的综合单价。

当评审小组按照上述原则修正错误,发现其错误达到或超过原总报价3%时,将认定其响应文件出现“偏离”,其错误不予修正。

6.5.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标报价，响应人书面确认后，调整后的投标报价对响应人起约束作用。如果响应人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评审工作。

7.合同授予

### 7.1定标方式

7.1.1除《响应人须知前附表》规定评审小组直接确定中标人外，采购人依据评审小组推荐的中标候选人确定中标人，评审小组推荐中标候选人的人数见《响应人须知前附表》。

7.1.2采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者在规定的期限内未能提交履约保证金的，采购人可重新组织采购。

7.1.3采购人不得在评审小组推荐的中标候选人之外确定中标人。

7.1.4采购人在发出中标通知书之前，需对拟中标人以下证书原件进行核查：

（1）营业执照（副本）、资质证书（副本）、《安全生产许可证》、二级建造师证书

（2）企业“三类人员”证书。A类证书包括：企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全生产的副经理；B类证书包括项目经理；C类证书包括拟派驻现场的安全生产专职管理人员。A类人员中企业分管安全生产的副经理，须提供任职文件。

上述证书凡一项核验不合格的，取消其中标资格。

### 7.2中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人发布中标公示后以书面形式向中标人发出中标通知书，中标人在接到采购人或代理单位通知后三天内必须领取书面形式的中标通知书，对其他未中标人除通知评标被废除的响应人外，不再另行通知。

### 7.3履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按《响应人须知前附表》规定的金额、时间向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合响应人须知前附表规定的金额、时间提交履约保证金。履约保证金可以工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单）方式缴纳（推荐使用）或通过中标人的基本账户以银行汇票或转账支票方式缴纳。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其交易保证金不予退还，给采购人造成的损失超过交易保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4签订合同

7.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据采购文件和中标人的响应文件订立书面合同。第一中标候选人无正当理由拒签合同的或因不可抗力之外的原因放弃中标权的，其交易保证金不予退还并取消其中标资格；由于其放弃中标权而给采购人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

7.4.2发出中标通知书后30日内，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还交易保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3根据国家和浙江省相关规定，实行农民工工资支付担保，中标单位在签订工程承包工程合同时，按照项目所在地的规定办妥承包商农民工工资支付担保手续，该担保手续作为合同备案的附件。

### 7.5工程量清单核对

7.5.1响应人购取到采购文件、图纸（包括招标时提供的联系单）和工程量清单后，应按相关资料对工程量清单进行复核。如发现有不符之处，在采购文件澄清规定的截止时间前提出，采购人经审核确认后，将以补充文件形式进行修正。

7.5.2采购人与中标人在建设工程施工合同签订后按《响应人须知前附表》规定时间内进行工程量清单复核。中标人在期限内进行复核的，采购人在支付工程预付款和进度款中予以考虑；中标人逾期不进行工程量清单复核的，采购人在支付工程预付款和进度款中不予考虑。

7.5.3中标人在规定的时间内如果未提出异议或采购人未予修正的，图纸（包括招标时提供的联系单）中所含的工程量与招标工程量清单相比，招标工程量清单中数量少出部分的工程量，其费用将被视为已包含在其他有价款的单价或合价内，采购人将不支付其费用；而数量多出部分的工程量，在结算时将被按实扣回；

7.5.4非承包人原因的工程变更造成增加新的工程量清单项目，决算时工程量按实调整，取费费率按响应文件同口径计算。

### 7.6合同终止

按第三章合同条款中第三部分专条款中约定执行。

8.少于三家情形的招标方式确定和不再招标

### 8.1少于三家情形的招标方式确定

有下列情形之一的，采购人将采用其他方式进行招标：

（1）投标截止时间止，响应人只有2个的，将由评审小组讨论确定是否继续评审；

### （2）投标截止时间止，响应人只有1个的，将由招投标领导小组确定是否进行直接采购方式确定响应人，还是重新招标。

### 8.2不再招标

若采购人不再实施该工程，则该工程不再招标，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

### 9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；响应人不得以任何方式干扰、影响评标工作。否则，将被取消1年内在省属系统的投标资格。

### 9.3对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评标正常进行，不得使用第二章“资格后审综合评估法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标正常进行。

9.5异议和投诉

根据有关规定，响应人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的,有权依法提出异议和进行投诉。提出异议和进行投诉应当注意以下事项：

9.5.1提出异议注意事项

1.就资格预审文件、采购文件、开标、评标结果等事项进行投诉的，应当先向采购人提出异议。

①对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对采购文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出。采购人应当自收到异议之日起5日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。未能在5日内作出答复的，相应的截止时间应顺延。

②对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人应当当场作出答复，或告知解决处理的方法，并认真做好记录后，才能继续进行开标。

③对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

2.对采购人答复不服的，可以在规定的期限内向浙江东恒工贸有限责任公司管理局监察室、招标投标领导小组办公室投诉。

9.5.2进行投诉注意事项

1.就资格预审文件、采购文件、开标、评标结果等事项投诉的，应当先向采购人提出异议。未先向采购人提出异议或逾期提出异议，视为放弃投诉权利。

2.当事人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起5日内提起投诉。

①对资格预审文件或采购文件提出投诉的，应当在提交资格预审申请文件截止时间前或投标截止时间前规定的时间内提出，在截止时间后提出的投诉不予接收。

②对评标结果在公示期第N天向采购人提出异议的，其投诉时效为收到采购人异议答复次日起10－N＋1天。最后一天遇节假日的则顺延至节假日后的第一个工作日。

③采购人异议答复期间不计算在投诉期限内。

3.投诉应当提交投诉书,投诉书应包括下列内容：

①投诉人的名称、地址及有效联系方式；

②被投诉人的名称、地址及有效联系方式；

③投诉事项的基本事实；

④明确的请求及主张；

⑤必要的证明材料；

⑥投诉经办人授权书及身份证件；

⑦异议及异议答复材料（针对第一项第1条规定事项的投诉）。

4.法定投诉人为所投诉项目的响应人和其他利害关系人，具体包括响应人（含联合体成员）、采购人、采购代理机构、评标专家等直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。响应人、采购人、采购代理机构为法人当事人，评标专家为个人当事人。

5.法人当事人投诉的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；个人当事人投诉的，投诉书必须由投诉人本人签字。投诉书须由授权代表或本人提交。

6.有下列情形之一的投诉，不予接收：

①投诉人身份不符合9.5.2项第4条规定的；

②投诉事项不具体，难以查证的；

③投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人或其授权代表签字并加盖公章的；

④超过投诉时效的；

⑤对投诉问题已经作出处理决定，投诉人没有提出新的证据的；

⑥投诉事项已进入行政复议或行政诉讼的；

⑦属于9.5.2项第1条规定情形的。

⑧投诉书内容不齐全，未按照9.5.2项第3条内容提交的。

7.投诉人捏造事实、伪造材料、以非法手段取得评标信息或其它材料作为证明材料进行投诉的，予以驳回；此种情形下，投诉人给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见《响应人须知前附表》。

# 第二章  资格后审综合评估法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《评审小组和评标方法暂行规定》（国家发展计划委员会等七部委令第12号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发展计划委员会等七部委令第30号）、《浙江省建设工程招标投标管理条例》等有关规定，结合本系统建设工程实际，制定本办法。

1．评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2．评标组织

评标工作由采购人依法组建的评审小组负责，评审小组成员为3人及以上单数，经济和技术专家至少占三分之二，其中采购人派出代表1名，经抽签产生且不担任评审小组负责人。其余评标专家由监察室负责在评标专家库中随机抽签产生。

评审小组对响应文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和采购文件的规定，并按少数服从多数的原则产生。

3．评标程序和内容

3.1评标的一般程序为：

- （1）熟悉采购文件和评标办法；

- （2）响应文件的符合性审查；

- （3）响应文件的商务评审；

- （4）响应人的资信、业绩评审；

- （5）询标澄清响应文件的疑问；

- （6）根据评标办法对响应文件进行综合评价；

- （7）完成评标报告，推荐中标侯选人。

如响应文件不符合国家有关规定, 不满足投标资格条件或不响应采购文件的实质性要求，经评审小组审核确认，符合性审查未通过的响应文件不再进入后续评审。经评审后的有效标少于3家时，如果评审小组认定其投标仍具有竞争性，可继续进行评审；否则评审小组可否决所有投标，采购人依法重新组织招标。

3.2响应文件的符合性审查。

开标会议、评审小组依照采购文件的要求和规定分别对响应文件进行以下顺序的符合性审查：

开标会议的符合性审查，强制性资格响应文件审查，评标时符合性审查（商务标响应文件审查和其他符合性审查），并做好详细记录。

3.2.1最高限价的确定

3.2.1.1最高限价由定价小组在清单定稿后，根据采购控制价，进行工程量清单、价格的比较，综合平衡后，按采购控制价确定基准价，在不高于概算的基础上确定最高限价。

3.2.2 开标会议的符合性审查。在开标时，有下列情形之一的，按废标处理，不再进入后续评审，商务报价不进入最佳评审价的计算或抽取：

- （1）响应人的委托代理人在采购会议开始时没有参加采购会议或未能出示本人有效身份证原件或未能出示有效的法人授权委托书原件，或采购会议授权委托书与响应文件内授权委托书中的委托代理人不为同一人；

- （2）响应人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。按采购文件规定提交备选方案的除外；

- （3）报价高于最高限价的；

- （4）书面响应文件中报价函中的相关数据与电子光盘中不一致的；

- （5）工期、质量目标等不符合采购文件要求的；

- （6）采购会议时，未提交基本存款账户信息复印件、保证金进账凭证的（基本存款账户信息复印件未加盖公章、保证金进账凭证不能体现保证金汇出账号的、以保函形式缴纳交易保证金未将保函原件带至现场交给工作人员的，视为未提交）；

- （7）投标文件正、副本标书数量不足的，或文件混装的，或因投标人原因造成报价文件提前开启的，或未按招标文件规定要求进行报价的。

- （8）不符合商务部分电子文档制作及书面文档打印说明和相关规定的。

- （9）采购文件中约定的其他无效情形。

3.2.3 资格审查。在评标时，有下列情形之一的，按废标处理，不再进入后续评审，不影响最佳评审价：

- （1）未提交资格审查文件的；

- （2）提交资格审查文件内容有缺失或错误的；

- （3）企业资质或营业执照不符合要求的；

- （4）项目负责人资格不符合要求的；

- （5）开标会议时，项目负责人资格证书未提供原件（已办理电子证书除外）的；

- （6）开标会议时，其他需要备查原件，在评审小组要求提交审查后，2小时内未提交的；

- （7）资格后审文件未按采购文件格式编制、签字盖章的；

- （8）未按规定要求缴纳交易保证金的（包括未缴纳或未从基本账户缴纳或不能确认缴纳或金额不足等）；

- （9）其他不符合资格审查要求的；

- （10）响应人有1.4.3情形之一的；

- （11）响应人有响应人须知4.4情形之一的。

3.2.4 评标时符合性审查。在评标时，有下列情形之一的，按无效处理，不影响最佳评审价：

- （1）响应人有响应人须知1.4.3情形之一的（包括评标委员会经网上查询项目负责人疑似有在建工程，询标要求响应人在规定时间内提供相关资料，而响应人无法提供的情形）；

- （2）响应人有响应人须知4.4情形之一的；

- （3）未按采购文件格式填写、签字或盖章的；

- （4）改变采购人提供的工程量清单中的任何内容或采购文件规定的暂定价和备选品牌的（没有注明品牌的，不作无效处理，施工时，采购人有权决定选用备选品牌中的任一品牌，价格不做调整）；

- （5）商务部分中【表10.2.2-16】分部分项工程量清单与计价表、【表10.2.2-16】施工技术措施项目清单与计价表、【表10.2.2-20】施工组织(总价)措施项目清单与计价表未提供定额综合单价分析项的；

- （6）因响应人原因造成报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或计算错误等，累计报价缺漏总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占总报价3%以上（缺漏项部分分别按其他响应人该项报价最高者计）。凡采购文件要求或工程造价组成应计算的费用而响应人未报，且响应文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用；

- （7）规费未按2018版《浙江省建设工程计价规则》规定计取；安全文明施工费未按2018版《浙江省建设工程计价规则》规定计取；税金未按照浙建建发【2019】92号文计取；

- （8）未能响应采购文件的实质性要求和条件或附有采购人不能接受的条件的；

- （9）响应文件有效期不满足采购文件要求，或者拒绝延长响应文件有效期的；

- （10）以他人的名义响应、串通采购、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的；

- （11）商务部分中项目负责人名字不一致或与资格后审资料项目班子配备表中名字不一致的；

- （12）采购文件要求提交复印件或原件，响应人未提交的，或提交虚假证件的；

- （13）法律、法规、规章和采购文件规定的其他无效情形；

- （14）符合商务部分电子文档制作及书面文档打印说明和相关规定无效内容的。

对于响应人人为哄抬标价、串标，致使投标价背离市场价格竞争规律的投标，经评审小组认定，将不予评审；评审小组经评审，认为所有投标都不符合采购文件要求的，可以否决所有投标，所有投标都被否决的，采购人将依法重新组织招标。

3.3 评审小组对通过符合性审查的响应文件进行以下评标细则的规定和要求进行评审。

3.3.1 资信、业绩评审。

由评审小组全体成员查阅响应文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。

3.3.2 商务评审。

由商务评标专家对响应文件进行商务评审。商务评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照采购文件约定的因素和方法进行计算。凡属采购文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因响应人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

3.3.3 响应人的得分为商务部分评分，资信业绩采用通过式。

3.4 评标报告

评审小组应根据评标情况和结果，向招标决策组织提交评标报告。评标报告应由评审小组起草，按少数服从多数的原则通过。评审小组全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评审小组应在评标报告中推荐排名第一的为中标候选人。得分相同时，报价低者优先。报价得分均相同时采取摇号方式确定排名。

评审小组不得推荐符合性审查未通过的响应人为中标候选人。

评标报告内容至少应包括：

- （1）项目基本情况；

- （2）开标和评标组织人、监督人、评审小组组成形式及人员名单；

- （3）评标内容、过程和结果；

- （4）开标记录；

- （5）废标情况说明及依据；

- （6）经评审的价格或者评分比较一览表；

- （7）经评审的响应人排序；

- （8）询标澄清纪要；（如果进行询标澄清）

- （9）中标侯选人的优劣对比和签订合同前要处理的事宜；

- （10）其他建议。

4. 评标细则

4.1分值构成（总分100分）：资格审查部分：通过式评审；商务标投标报价：100分，其他评分因素：0分。

4.2最佳评标价的确定：最佳评标价的确定，由采购人（或代理公司或响应人）在开标时通过公开方式随机选择两种评标办法（随机下浮率法、二次平均法）中的一种。抽取时放入6个球，1、2、3号球为随机下浮率法，4、5、6号球为二次平均法。

（1）随机下浮率法：首先确定评标控制价A：由采购人（或代理公司或响应人）随机抽取评标控制价下浮率m，m值在4.0%-8.0%九档(每档间隔0.5个百分点)中随机抽取，则评标控制价A=（1-m）*投标最高限价。其次，以投标最高限价的85%为成本控制价，在有效报价低于或等于A、高于或等于成本控制价的全部报价中随机抽取一个报价作为最佳评标价。响应人报价低于成本控制价的商务标得零分。如全部响应人报价均高于A，或有效报价中没有低于或等于A、高于或等于成本控制价的报价时评审小组应视本次投标缺乏有效竞争，废除全部投标。

(2）二次平均法：对通过符合性审查的响应人各去除报价最高和最低的N家单位（N=通过符合性审查的投标单位家数*10%，数值四舍五入）后进行一次算术平均；然后对第一次算术平均值以下（不含本身，不含已除去的N家单位）的报价进行第二次算术平均，第二次算术平均值作为最佳评标价。只有一个有效报价或不高于第一次平均值的有效报价只有一个时，该有效报价为最佳评标价。

注：最佳评标价、成本控制价、评标控制价均四舍五入保留到元。

4.3确定报价得分：各投标报价与最佳报价进行比较，按以下公式

求出百分比K值（最终四舍五入保留2位小数）K=（投标报价-最佳报价）/最佳报价×100%

（1）当K值等于零时，得满分100分；

（2）当K值大于零时，K值每增1%，在商务分上扣4分；

（3）当K值小于零时，K值每减1%，在商务分上扣2分。

K值不为整数时以直线插入法计算，最后得分四舍五入后保留两位小数。

评审小组对商务部分的报价得分前五名（并列企业全部送审，若在商务部分或资格审查资料评审过程中有无效的产生不再重新计算得分，将依次替补始终有三家单位在进行评审）响应人的商务部分文件送评委进行评审（如未满5家全部送入评委评审）。

###### 若递交响应文件的响应人不足六家，则不采取摇号的方式抽取评审办法，直接开启报价后送审，审查通过响应报价中报价最低的确定为成交候选人。

5.决标

5.1决标由采购人招标投标领导小组负责。

5.2决标应当坚持排名第一的中标候选人为中标人的原则。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人重新组织招标。

5.3采购人将招标投标情况和决标结果报主管部门备案后，向响应人发出中标或招标结果通知书。

# 第三章 合同条款

编号：

建设工程施工合同
（XX工程）

2025版本

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                      

承包人（全称）：                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                           工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：    。

2.工程地点：    龙游湖镇十里坪      。

3.工程立项批准文号：/     。

4.资金来源：/     。

5.工程内容：            /             。

6.工程承包范围：本工程范围内的工程施工，具体以投标书、施工图纸、工程量清单及编制说明为准。

二、合同工期

计划开工日期：年月 日。

计划竣工日期：年月 日（实际以开竣工报告为准）。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

暂定总价为：人民币（大写）                 (¥            元)；（含税）。合同暂定不含税金额为人民币（大写）                      （¥            元），增值税税率为9%，税额为人民币（大写）                      （¥            元），若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：    固定综合单价合同      。

五、项目经理

承包人项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）本合同专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）现行技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于            年     月      日签订。

十、签订地点

本合同在 龙游县湖镇镇十里坪 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)                             承包人：  (公章)

法定代表人或                                 法定代表人

其委托代理人(签字)：                         或其委托代理人：（签字）

地  址：                         地  址：  

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人：                               法定代表人：      

委托代理人：                               委托代理人：

电  话：                       电  话：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                           账  号：

- 通用合同条款

略。具体条款详见建设工程示范合同文本(GF-2017-0201)通用条款。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：发包人、使用人、承包人有关工程的洽商、工程变更等书面协议或文件作为本合同的组成部分，优先执行。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人： 见监理合同 。

1.1.2.2设计人： 见设计合同 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及临时场地。

1.1.3.2 永久占地包括：           /          。

1.1.3.3 临时占地包括：  双方在合同履行过程中确定。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：采用现行国家统一的标准、规范及省市施工规程、验收标准。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：              /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：              /          。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：达到本工程施工图纸中的技术要求。

1.4合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标函及其附录4、本合同专用合同条款及其附件5、本合同通用条款及其附件6、投标书及其附件（含询标纪要）7、现行技术标准和要求8、图纸9、已标价工程量清单或预算书10、监理合同及其他关联合同文件。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前十四天  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：四套（包括竣工图用）,承包人需加晒的图纸费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：  施工图     。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、投标文件商务部分、办理相关证件的资料（如质监、安监手续、施工许可证、消防等）；施工过程中往来文件、备案资料等；

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在 七 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：   十里坪基建办      ；

发包人指定的接收人为：项目分管人       。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室 ；

监理人指定的接收人为：监理部现场管理人员     。

承包人接收文件的地点：承包人确定                                 地址为公司（人）的送达确认地址。今后涉及承包人的一切法律文书、合同函件、通知等文件资料，送达上述地址承包人即认可送达，并由承包人承担送达法律责任。

承包人与发包人涉及保修事宜、工程约谈事宜以及情况紧急需要即时处理的，承包人确定以下手机号码                        为公司（人）的送达确认，发包人只要电话联系或者发送短信到该手机号码的，承包人即认可送达，并由承包人承担送达法律责任。承包人承诺如更换手机号码的将及时书面通知发包人，否则由此引起的一切责任由承包人全权承担。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据发包人要求，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关费用。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工外围主通道由发包人负责，发包人负责规划（拟建）红线范围与外部主通道之间的畅通。规划（拟建）红线范围内部的三通一平工作由承包人全权负责，并应确保施工主干道路的硬化和安全文明施工符合地方政府的相关规定。发包人提供水、电接至规划（拟建）红线范围外侧10米以内，承包人需综合考虑相关费用结算时不做调整。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：详见允许调整合同价格的工程量偏差范围。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

1、招标人与中标人在施工合同签订后30天内进行工程量清单复核（工期在1个月以内的15天内进行复核），逾期不进行工程量清单复核，由此造成的损失由中标人负责，招标人及招标代理机构不承担任何责任。

2、中标人在规定的时间内如果未提出异议或招标人未予修正的，图纸（包括招标时提供的联系单）中所含的工程量与招标工程量清单相比，招标工程量清单中数量少出部分的工程量，其费用将被视为已包含在其他有价款的单价或合价内，并且该项工作实施后，招标人将不支付其费用；而数量多出部分的工程量，在结算时将被按实扣回。

#### 2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名： ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和签证，审核工程进度报表。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人仅提供电源、水源，接至施工现场的水、电、通讯线路等由承包人负责，费用已列入投标总报价 。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /           。

发包人是否提供支付担保：              /       。

发包人提供支付担保的形式：            /         。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：按发包人档案管理的要求向发包人提交完整的纸质竣工图纸、技术资料和电子文档(光盘)竣工图两套以及相关资料。上述文件的原始资料必须齐全（资料包括工程的全过程原始记录及验收资料、材料质保书、检验签证单、材质验收报告、有关设计变更的技术资料、工程的检测数据、质量评定报告、其他按规定应提交的资料），且必须符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。

承包人需要提交的竣工资料套数：       贰套             。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担          。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后60天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档          。

（10）承包人应履行的其他义务：双方另行确定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

联系电话：         ；

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件到位率承诺时间。

项目经理必须严格按招标文件的要求到岗到位，并按施工合同的要求进行考勤考核。同时，承包人必须在合同签订时一并提供《工程质量终身责任承诺书》。

项目经理未经建设方书面批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理必须在工地组织施工, 不得擅自离开（伤亡事故等特殊情况除外）。项目经理每月的到位率必须达到投标文件到位率承诺时间，如达不到，建设方有权按800元/天/人计扣违约金（上不限额，合同价50万及以下项目的按400元/天/人计扣），同时，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理，承包人擅自更换的，计扣违约金2000元，且发包人有权视情况解除本合同，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。如确需更换的，承包人需提出书面申请，由总监理工程师批准，发包人书面签署同意意见后方可更换。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权对不合格的项目经理要求承包人进行更换，承包人必须在接到书面通知7个工作日内更换完毕，未及时更换或拒绝更换的计扣违约金2000元，且发包人有权解除本合同，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 工程开工前2天 。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权对不合格的主要施工管理人员要求承包人进行更换，承包人必须在接到书面通知7个工作日内更换完毕，未及时更换或拒绝更换的，根据合同价及对工程的影响程度，视情况计扣违约金500-2000元/次，且发包人有权解除本合同，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由总监理工程师批准，且经发包人书面签署同意意见后方可离开。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：根据合同价及对工程的影响程度，视情况计扣违约金500-2000元/次，且发包人有权视情况解除本合同，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每月到位率必须达到招标文件要求，如达不到，建设方有权按400元/天/人计扣违约金（上不限额，合同价50万及以下的项目按200元/天/人计扣），同时，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得进行分包。

主体结构、关键性工作的范围：全部由承包人完成。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：        /                 。

其他关于分包的约定：承包人不得擅自分包，否则发包人有权终止合同，由此所发生的一切损失均由承包人承担，发包人对承包人处以分包项目金额的10%作为违约金。若承包人承包范围内的专业工程确需分包的，必须经发包人书面同意，且专业分包单位资质须符合国家相关法律法规的资质要求。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /                。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工之日起。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人收到中标通知书后在规定时间内向发包人递交合同价2%的履约保证金（保函、现金、转账、电汇）。履约担保有效期为工程建设合同约定的工程竣工验收合格之日后10天内。在施工期间，如有违约情况的，施工单位在项目竣工验收前完成足额缴纳，如遇特殊情况，施工单位可以书面申请经发包人同意后，违约金在项目审计结算中扣除。工程竣工验收如未达到一次性通过，由此追加的返工费用和延误的工期等均由承包人负责，根据《浙江省十里坪监狱建设工程施工管理考核办法》扣除其违约证金。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：         见监理合同           。

关于监理人的监理权限：         见监理合同           。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按招标文件的相关规定。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：见监理合同；

关于监理人的其他约定：见监理合同。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                   /                ；

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：             /               。

关于工程奖项的约定：             /                。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：    /     。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人开工前必须制订施工场地治安管理计划。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已纳入合同价格支付。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在工程开工前7天提交详细施工组织设计，该施工组织设计作为工程实施过程中的附件，发包人和监理人有权按照施工组织设计检查工程实施情况。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /      。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：自监理工程师发布工程开工令起计算合同工期如故意拖延各项准备工作影响工程正常开工的，发包人有权单方面解除合同，承包人须赔偿发包人相关损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更而影响施工进度；②政策处理问题影响施工进度；③不可抗力，按监理人、发包人签证的天数给予相应顺延，但费用不予补偿。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：合同价1000万元及以上的2000元/天，100万元及以上的1000元/天，100万元以下的500元/天计算违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价的10% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：         /          。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）             双方另行确定                   。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：          /                。

#### 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人保管，费用由承包人承担。

8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）设备采购应根据招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，生产厂和品牌需经发包人和发包人委托的监理单位确认后方可采购，否则，因此引起的一切后果都由承包人自行承担。在采购前应先不少于14天按发包人要求提交其样品（质量等级、规格等）经监理工程师、发包人代表确认是否符合上述所规定的要求后方可采购；

（2）在材料和半成品用于工程之前7天，必须向监理工程师和发包人代表出具质量合格证和出厂检验证明，并经监理工程师和发包人代表认可后方可施工；

（3）承包人应向招标人及监理单位提交与材料供应商的供应合同副本各一份；

（4）如事后发现不合格材料或不符合设计、投标文件承诺的材料，监理工程师或发包人代表将拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。同时发包人对承包人处以材料总款的10%违约金（以投标书中材料价格计算）且不低于500元/次；

（5）发包人根据实际需要更换设计材料，新增或减少分部分项工程或工作内容，承包人必须无条件配合，不得以任何理由拒绝。因增减分部分项工程或工作内容及更换材料导致合同价款变更的，其调整方式按照本合同相关约定执行；

（6）工程质量必须达到合格。凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，两小时内派人赴现场处理设备质量问题。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.2现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）增加或取消合同中任何工作；（2）追加额外的工作；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: ①合同中已适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；②合同中有类似的综合单价，参照类似综合单价确定；③合同中没有适用或类似的综合单价时，经审计单位按投标口径同比例调整确定综合单价（调整比例=中标价/工程最高限价）。套价顺序依次为定额价、信息价（信息价正刊中无价格时，套用信息价副刊价格的，须按副刊价格80%作为调整），无定额价及信息价的，按发包人与承包人双方经市场了解后的价格进行签证，不再按投标口径同比例下浮。以上三种价款调整最终以审计为准。④双方对于新增项目签证价格不能达成一致意见的，对于确属必须由承包人实施的，先行实施，按照发包人的计价口径进行签证（注明歧义的原因及理由），等待审计结算时由审计最终确定；不属承包人必须实施的，如双方不能达成一致的，由发包人另行组织实施，承包人应给予积极协助和配合，不得另行收取配套费、管理费、总承包服务费等管理费用。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：         /           。

发包人审批承包人合理化建议的期限：         /           。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                   /       。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：          /         。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：          /         。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：钢材、水泥、砂石、砖、电线电缆、商品混凝土六类材料如涨跌幅超过±10%以外的差价予以调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /      ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：          /               。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：在施工期间，前80%工程量的月份当地信息价(正刊)的平均价高于或低于投标月份当地信息价(正刊)的10%时，高于或低于10%以上部分的差价予以调整,高于10%以上的部分（不包括10%）由发包人予以承担，低于10%以下的部分（不包括10%）退还发包人。（特别说明：对由于承包人原因延误工期而遇上价格上涨的，则价格上涨金额由承包人自行承担；对由于承包人原因延误工期而遇上价格下跌的，则价格下跌金额由发包人从承包人工程款中扣除）。对超过10%部分的材料价差，只计取差价和税金，不计取其他费用。其它材料、人工均按投标价执行，不予调整。调整费用在工程结算审计后支付。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

①定额、标准、费率及规范调整；②可能出现的各种不利因素，而影响工期和造价所增加的费用；③国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该预见的风险。

风险费用的计算方法：以上风险费用应在投标报价时考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1、范围：工程量清单漏（缺）项或重复计算、工程设计变更、工程施工签证联系单、材料品种品牌调整等。此款调整必须得到发包方的书面确认（明确调整项目、内容及相关造价），否则不予计价。

2、价款调整：①合同中已适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；②合同中有类似的综合单价，参照类似综合单价确定；③合同中没有适用或类似的综合单价时，经审计单位按投标口径同比例调整确定综合单价（调整比例=中标价/工程最高限价）。套价顺序依次为定额价、信息价（信息价正刊中无价格时，套用信息价副刊价格的，须按副刊价格80%作为调整），无定额价及信息价的，按发包人与承包人双方经市场了解后的价格进行签证，不再按投标口径同比例下浮。以上三种价款调整最终以审计为准。④双方对于新增项目签证价格不能达成一致意见的，对于确属必须由承包人实施的，先行实施，按照发包人的计价口径进行签证（注明歧义的原因及理由），等待审计结算时由审计最终确定；不属承包人必须实施的，如双方不能达成一致的，由发包人另行组织实施，承包人应给予积极协助和配合，不得另行收取配套费、管理费、总承包服务费等管理费用。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：               /              。

风险费用的计算方法：               /              。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /           。

3、其他价格方式：                 /                。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价的2%。

预付款支付期限：承包人项目管理班子、主要机械设备到位，临时设施搭设完成后，经承包人书面申请，发包人收到承包人发票后一个月内支付。

预付款扣回的方式：工程款支付累计达到合同价的50%（含预付款）时，开始扣回预付款，扣回金额为超出合同价的50%的一半，扣完为止。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：            /              。

预付款担保的形式为：                    /              。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：上月20日至当月19日。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人每月20日前向发包人提交经监理审核无误的上月20日至当月19日已完成工程量报告,并附具进度付款申请单、已完成工程量报表等有关资料。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         /            。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：在收到承包人发票后一个月内，按月进度的80%支付工程款（联系单增加部分费用待结算审计后同口径支付，减少部分按实际工程量予以支付，甩项部分不予支付）。工程竣工验收合格，施工场地清理完成并收到承包人发票后一个月内付至合同价款（扣除未实施的分部分项工程价款）的80%.工程竣工验收后无质量问题，经审计完成后，承包人竣工资料齐全并向发包人缴纳工程结算价的1.5%质量保修金（保函、现金、转账、电汇），发包人在收到承包人缴纳的质量保修金和发票后二个月内一次性结清剩余工程款。

进度款支付的约定：承包人在没有不可抗力因素影响的情况下，工程进度明显滞后且承包人没有明显赶工措施或赶工成效不明显，发包人有权按不超过月进度款的50%—80%支付工程月进度款。若工程进度在后期赶工后符合进度计划的，则按合同约定正常支付工程月进度款。

付款特别约定：以监狱企业“浙江东恒工贸有限责任公司”冠名的企业资金项目，施工合同总价为100万元以上的，发包人在支付承包人月进度款的时候将根据总额不超30%左右的承兑汇票作为进度款，承兑时间一般控制在3个月左右。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人每月20日前向发包人提交经监理审核无误的上月20日至当月19日已完成工程量报告,并附具进度付款申请单、已完成工程量报表等有关资料。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 承包人每月20日前向监理人和发包人报送 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：        /           。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：     /      。

（2）发包人支付进度款的期限：  按本合同12.4.1执行     。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /       。

12.4.5 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /           。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /     。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 工程全部完工，承包人质量自检合格，向发包人提交书面竣工报告及经双方签字确认的竣工图后一个月内发包人组织工程竣工验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     /    。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 工程竣工验收合格后10天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：         /        。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                    /            。

（1）单机无负荷试车费用由         /            承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /            承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：             /            。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格3日内。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格90天内。

竣工结算申请单应包括的内容：承包人应向发包人提交经过承包人盖章确认的竣工结算报告及完整、有效的结算资料（工程联系单的有效性按照本合同专用条款的约定执行），发包人工程师在竣工结算资料回执上签字并加盖发包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料。逾期不提交、提交资料不完整或提交资料无效的，所有损失由承包人承担。承包人对结算资料的完整性负责，并在提交发包人的结算审计资料登记表中签字确认，今后除非发包人提出要求，不得再增加新的结算资料。

工程结算报审的要求：工程结算送审价不得大于工程施工合同价、工程量清单复核及签证价三项金额的总和。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到经审计后的竣工结算书60天内。

发包人完成竣工付款的期限：            /                。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人自有效收到承包人提交的完整结算资料之日起20天内提交至审计单位。工程最终结算价款以发包人委托的审计单位审定后所出具的审核报告（应经发包人审核确认）确定的为准。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期24个月，保修范围按工程质量保修书。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留（承包人需单独缴纳） 。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： 1.5%工程结算审定价   ；

（2）现金、转账、电汇：1.5%工程结算审定价  ；

（3）其他方式:   /   。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:工程竣工验收后无质量问题，经审计完成后，承包人向发包人缴纳工程结算价的1.5%质量保修金（保函、现金、转账、电汇）。

关于质量保证金的补充约定：工程竣工验收合格质量缺陷期满后并经使用部门确认质量符合要求后，扣除维修费、赔偿金等款项后，按比例支付。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：工程质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，24小时内派人赴现场处理设备质量问题。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        /         。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    /    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：        /            。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/    。

（7）其他：    /     。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）进场项目班子应当是投标人建制内的，挂靠投标人或临时拼凑的施工班子一经发现并经查实后，施工合同将被终止，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。派驻现场的施工班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间发包人有权对不称职的工程技术、管理人员提出更换，承包人应在7个工作日内作出更换，并报发包人批准，不得拒绝和拖延。

（2）承包人应严格按已确认的施工技术方案实施，并接受发包人派遣的现场代表及委托的监理单位对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。

（3）本工程结算造价以审计结果为准。承包人必须保证施工签证的真实性、合理性和合法性并不得与合同约定相违背。

（4）在施工过程中，每发生一次未按照监理或者发包人提出的质量整改意见进行整改，承包人整改不到位或拒不整改的，根据情节严重程度对承包人处以500—2000元/次的违约金，且发包人有权视情况解除本合同，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

（5）工程竣工验收如未达到一次性通过或未实现本合同综合的质量目标，由此追加的返工费用和延误的工期等均由承包人负责，同时向发包人支付合同价2%的违约金。

（6）若发生安全事故，一切责任由承包方承担，若发生安全生产重大责任事故，向发包人支付合同价2%的违约金，并承担由此给发包人造成的损失。

（7）在合同实施中，因承包人现场管理混乱，工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划，发包人有权要求调整充实力量，承包人必须无条件接受；当上述措施无效时，可视情节进行相关违约金的扣除，直至终止合同，并承担由此引起的一系列经济损失。

（8）发包人有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术管理人员或项目经理，直至发包人满意为止。

（9）承包人进场后必须无条件的服从发包人对本工程整体上的施工安排，服从总包质量、进度、安全文明施工等各项管理。

（10）发包人有权取消或调整合同范围内的任何工程内容，承包人无条件接受，调整部分按实结算，取消部分相应扣除投标相对应的费用。

（11）承包人承诺在招标人使用投标所有产品时不会因知识产权或产品所有权等问题引起的第三方索赔或其他要求，由此给发包人造成的一切损失都应由承包人承担。

（12）承包人必须落实有资格证书的专职安全管理人员驻现场管理安全、文明施工，承包人必须严格防范现场消防安全，严格管理施工人员，承包人在现场安全管理、文明施工等方面存在问题或隐患的，隐患自改，责任自负。

（13）承包人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；承包人在投标文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，承包人应自行承担废标风险。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

（14）承包人应确保农民工工资的及时支付，如不及时支付引发事故的，责任由承包人承担，因此给发包人造成损失的，赔偿损失。承包人不能及时如实支付农民工工资的，发包人有权在劳动行政主管部门的监督下直接向农民工发放工资，并在应付工程款中扣除。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由承包人承担 。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及50年一遇的风雨、雪、洪、震等自然灾害。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于其他保险的约定：根据衢州市建设工程施工人员人身意外伤害险、建筑业农民工工伤保险等有关投保规定进行投保，费用由承包人承担，保险单据报备发包人（医疗和身故不少于50万元）。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       /        。

#### 19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /                。

选定争议评审员的期限：                /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /                。

其他事项的约定：                      /                。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /              。

19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向       /       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

20. 补充条款

1、承包人承诺发包人在招标文件的所有要约邀请，即使在本合同中未予以体现，承包人均承诺全部接受。承包人承诺完全理解、接受并执行发包人统一制发的《浙江省十里坪监狱建设工程施工管理考核办法》、《浙江省十里坪监狱基建工程竣工验收管理办法》《浙江省十里坪监狱投资建设项目工程变更管理办法》（本合同签订前已全部阅看并理解、接受各条款）。

2、施工单位应于合同签订后10天内，向建设方提交施工组织（含人员、机械、资金投入计划）、施工总进度计划，并完成施工人员、施工机械组织和审批等相关工作，若施工单位未能在上述规定时间内完成，发包人有权立即无条件解除施工合同，由此产生的一切后果全部由施工单位承担。项目管理成员在工程开工后不能按照投标书的约定到岗到位的或未按照投标书约定的最低施工人数实施的，发包人有权立即无条件解除施工合同，由施工单位承担全部责任，已完工程量不做任何费用补偿或赔偿。

3、施工合同签定15天内承包人必须完成开工报告审批并进场开工建设，如承包人未能按时进场施工的自第16天起视为开工日期（做为工期计算）。延迟一个月仍未进场施工的，无条件解除合同，并赔偿发包人的一切损失。

4、承包人应遵守发包人制定的规章制度及监内施工监管相关的特殊要求。监内施工不得将香烟、打火机、手机、酒、现金等违禁品及绳索等攀高物带入监内。凡是带入监内被查到的施工人员视情对承包单位处以100-2000元/次的违约金。

5、发包人将建立黑名单制度，有权将施工工作严重不作为及不遵守建设方规章制度的承包人列入黑名单，停止其对发包人的工程承建服务。承包人有以下情形之一的，除按施工具体项目合同规定要求处置外并列入黑名单。

（1）合同期限内三次被建设方约谈的，或因在建项目对发包人造成恶劣影响的。

（2）未按招标文件要求在规定期限内缴纳履约保证金的。

（3）工程验收不合格后经整改验收仍然不合格的。

（4）没有特殊原因，承包人竣工资料和结算送审资料在竣工验收合格之日起6个月（180日历天）内仍未提供的。

（5）隐蔽工程未经验收就进行下一步工序的，或隐蔽工程经验收需整改但未整改到位或未经再次验收就施工的，造成较大隐患或后果的。

（6）因承包人原因工期超出合同规定35%以上的。

（7）采用不正当的手段行贿发包人工作人员。

列入黑名单：经发包人审批确认，以书面形式通知承包人，并视情取消承包人、项目经理及其委托代理人对发包人（包括下属企业）所有的基建项目的投标资格1至3年。

6、承包人超出工期（超出工期10%以下）未按时完工的，从超期第二日起不得参与监狱及监狱企业基建项目投标，待项目竣工结算完成后，承包人向发包人提交书面申请，经发包人审核同意后恢复基建项目投标资格。承包人超出工期（超出工期10%以上35%以下的）未按时完工的，从超期10%第二日起承包人及项目经理暂停承接监狱及监狱企业基建项目6个月，已经投标但未开标的一律退回投标保证金并取消投标资格，开标完成的不予签订合同并退回投标保证金。6个月期满后，承包人向发包人提交书面申请，经发包人审核同意后恢复基建项目投标资格。

7、承包人对施工质量把关不严，现场管理混乱，进度严重滞后的，发包人书面要求整改达3次以上仍未明显改观的，发包人有权约谈承包人。承包人约谈后仍未整改到位的，发包人有权连续对承包人进行约谈。约谈达3次及以上的，发包人对承包人处以合同价1%的违约金，且发包人有权视情况解除本合同，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

8、工程量清单项目特征描述有瑕疵或不是非常明确的，但结合图纸确属必要施工工序且符合施工规范、标准或习惯的，承包人在报价时必须予以充分考虑，不得以瑕疵或文字描述含义不明要求发包人予以签证。

9、安全文明施工过程中对于监理、发包人书面提出的重大隐患拒不整改的，监理有权发出停工整改通知单，承包人必须无条件负责隐患的整改，发包人对承包人处以合同价1%的违约金，且发包人有权视情况解除本合同，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

10、签证按照浙监（2011）216号《关于印发《省属监狱系统投资建设项目工程变更管理暂行办法》的通知》执行，一律先取得经发包人同意的书面签证材料后承包人方能组织实施。签证事项发生后由提请单位出具书面意见，承包人在明确签证事项后必须在14天内提交变更联系单及预算书交发包人审批。如未及时审批的，自第15日起至28日内提交的，按照每延误一天扣签证价格5%的比例计算。超过28日的，不再签证，承包人不得再行主张。

11、走地方立项审批的工程项目，发包人委托承包人办理工程消防、施工许可等相关手续，对于工程相关审批过程中需要承包人协助办理的如退散装水泥保证金、新型墙体材料基金等承包人应予以积极协助办理。

12、工程自竣工验收合格之日起，承包人超过3个月（90日历天）仍未向发包人提交竣工资料及结算送审资料的，自第91天起发包人对承包人处以2000元/天的违约金，在支付结算款时予以扣除（违约金扣款总额不高于结算尾款）。超过2年（730日历天）仍未提交的，视主动放弃本工程的结算，以后不得再行主张。

13、工程竣工结算审核费用按浙价服〔2009〕84号执行，基本收费由发包人承担，追加费用由承包人承担。第三方结算审计单位出具结算初稿后，承包人必须在规定时限内一次性书面反馈意见，超过时限规定的视同默认结算初稿。具体时限明确如下：1000万元以下的1个月内；1000-5000万元的2个月内；5000万元以上的3个月内。第三方结算审计单位根据承包人提供的书面反馈意见进行再审核，如有疑义的由发包人审计、基建部门会同第三方结算审计单位、承包人四方共同面对面核对。

14、本合同未尽事宜按照国家建设法律法规、强制性规定执行。涉及国家推荐执行的规范或标准，由双方另行协商解决。

15、若本合同未尽事项，经双方协商，另行补充合同。

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)

法定代表人（签字） ：                   法定代表人（签字） ：

或其委托代理人（签字）：                或其委托代理人（签字）：

地  址：                  地  址：

邮  编：                                邮  编：

电  话：                电  话：

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：

附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                        （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：     /     。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 伍 年；

3．装饰装修工程为 贰 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年；

5．供热与供冷系统为  贰  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 贰 年；

7．其他项目保修期限约定如下：   贰年    。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担（质保金扣除后不足部分继续向承包人追偿）。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质保金为工程结算价的1.5%。

工程质量保修书由发包人、承包人共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                       承包人(公章)：

年    月    日                                     年    月    日

附件2：建设项目不挂靠、不转包、不违法分包协议书

建设项目不挂靠、不转包、不违法分包协议书

经甲乙双方协商一致，本着诚实信用的原则，根据建设工程相关法律法规的规定，就本工程不挂靠、不转包、不违法分包双方协议如下：

1、乙方郑重承诺：在该项目合同执行过程中，乙方不挂靠、不转包、不违法分包。

2、乙方如有分包的，必须在分包实施前报甲方审核并取得甲方书面同意意见后实施。如甲方经审核不同意或未出具书面同意分包意见的，乙方不得私自分包，并应由乙方自行完成。

3、甲方在项目实施过程中或项目完工后发现乙方有挂靠、转包、违法分包行为中的一种或几种的，有权就相关损失向乙方进行索赔。挂靠或是转包的，索赔额为甲方实际损失且索赔额不得低于合同价的10%；如是违法分包的，索赔额为甲方实际损失且索赔额不得低于分包价的10%。

4、乙方如有挂靠、转包、违法分包行为中的一种或几种的，乙方承诺就以下行为或责任承担无限兜底责任：包括但不限于该项目的农民工工资、材料供应商材料款、项目的鉴定检验费、项目保修及返工费等。

5、乙方承诺如有挂靠、转包、违法分包行为中的一种或几种的，当甲方要求乙方履行本协议第3、4条款相应责任时，乙方必须立即无条件履行并不得以项目实际承包人、项目内部承包制等理由拒绝履行。

6、甲方不得以任何理由要求乙方挂靠、转包、违法分包。如发生以上行为的，相关责任及赔偿同本协议第3、4、5条款的约定。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

年    月   日                                  年   月   日

附件3：安全生产责任协议书

安全生产责任协议书

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑施工安全生产标准化管理优良工地考评实施办法》（浙建[2020]1号)规定，双方共同协商，一致同意如下：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。

二、发包人应督促承包人开展安全达标活动，传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止、教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

责任违约的经济处理的约定：参见合同约定及当地建设行政等主管部门的处理意见。

五、承包人要严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59—99）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及叫制上和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中没有涉及的有关条款，双方可根据需要协商补充修改。

如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本协议作为发 、承包双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终上。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

年    月    日                                     年    月    日

附件4：文明施工责任协议书

文明施工责任协议书

为认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、双方要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发包人代表牵头，建立双方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。发包人按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由承包人负责。

三、承包人应遵守如下规定：

1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前5日内，将文明施工实施方案报发包人备案。

2、承包人按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。

3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。

4、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：

（1）施工区域与非施工区域严格分隔。

（2）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。

（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

（4）其他要求：   /

5、工地民工宿舍应符合卫生要求和居住条件，地面应用砼硬化，照明电线敷设应符合规范，不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序，不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。

6、施工现场设有食堂的，应符合衢州市职工食堂管理的有关规定，并配备冷冻、冷藏设备，其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证。

施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。

7、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。

8、承包人应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

9、遵守土建总承包人的现场管理要求。

10、承包人在施工中应遵守下列规定：

（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。

（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。

（3）设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。

（4）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。

（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。

（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。

（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。

11、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:

（1）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。

（2）施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。

（3）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。

12、承包人应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。

13、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。

四、发包人对承包人开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知进行整改，并有权对承包人责任违约按约定办法进行经济处理。

约定的违责任处理办法：

每发现违规一次并查证属实的，根据施工管理考核办法相关规定计取违约金，且发包人有权视情况解除本合同，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

五、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担。

六、本协议作为双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后有效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

年    月    日                                      年    月    日

附件5 ：工程施工保密协议

工程施工保密协议

发包人所处地为监管区域，在该区域施工项目均为保密项目。其建设相关的秘密事项系国家秘密的组成部分。承包人在实施过程中必须遵照《中华人民共和国保守国家秘密法》履行以下保密责任。

第一条 本协议适用于工程实施的全过程。包括但不限于工程概况、工程规模、工期计划、施工方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。

第二条 具体保密内容：

1、双方均有责任对上述《工程施工合同》内容保守秘密，对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失，有责任的一方承担法律责任。

2、承包人应将合同的所有细节包括施工过程由发包人提供的所有技术资料作为保密资料对待，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。也不得企图将其中的由发包人所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。

3、由发包人提供给承包人的所有图纸和文件细则均被认为是机密，并由承包人要求其相关人员妥善保管，未经发包人的书面许可承包人不得对外或第三方公开披露；不得以任何形式，向媒体透露所承揽工程的相关情况。
    4、所有工程照片的版权归发包人所有，没有发包人批推，承包人不得作任何应用。已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知发包人。
    5、承包人不应在工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告，在工地上张贴的所有通知应事先征得发包人的批准。
    6、由发包人提供的所有图纸、文件和软件的著作权归发包人或虽属于第三方但发包人承诺保证权利不受侵犯。承包人只有使用与本合同工程有关的安装、调试操作或维护、备品备件采购所必需的图纸、文件和软件的权利，并且只用于本合同工程。未经发包人的书面许可，承包人不得擅自修改或用于本合同以外的工程。
    7、由发包人提供的本合同工程的招标文件、基本设计、详细设计的所有图纸、文字说明、图表以及工程建设期间提供的安装、调试、培训资料均属于发包人或发包人供应商的专有技术和技术诀窍。承包人理解并且同意未经发包人事先书面许可不得提供或采用其它方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及到的专利技术和技术诀窍透露给第三方。因此发生任何第三方指控侵权时，承包人与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。
    8、承包人在发包人施工期间，未经发包人允许，不得介绍第三方相关人员或冒充承包人施工人员进入工程现场，以窃取工程的机密。
    9、工程竣工后承包人仍对其在发包人施工期间接触、知悉的属于发包人或者虽属于第三方但发包人承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。
   第三条 承包人如违反本协议任一条款，按照施工管理考核管理办法的相关规定计取违约金。
   第四条 承包人的违约行为给发包人造成损失的，承包人应当赔偿发包人的损失。违约金不能代替赔偿损失，赔偿金可从工程合同款中扣除。
   第五条 因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择发包人所住地人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。
   第六条 本协议作为施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力。
   第七条 双方确认，已仔细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

年    月    日                                      年    月    日

附件6：建设工程廉政合同

建设工程廉政合同

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，发、承包人特订立如下合同。

第一条   双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关廉政规定。

（二）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益和违反工程建设管理规章制度。

（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  发包人的义务

（一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的高消费宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）发包人工作人员的配偶、子女及亲属不得从事与发包人工程有关的监理分包项目。

第三条   承包人的义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的任何费用。
（三）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

（四）承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

双方及其工作人员违反本合同的相关规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的招标投标活动。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方单位的纪检监察机关负责监督执行。

第六条  本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格后止。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

年    月    日                                      年    月    日

附件7：企业不欠农民工工资等款项承诺书

企业不欠农民工工资等款项承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本企业严格遵守建设法律、法规和规章规定，全面履行各项应尽的责任和义务，自觉纳入龙游县建设行政主管部门的监督和管理。强化企业管理制度，加强对建设工程项目部的管理，切实履行企业的主体责任，诚实守信，确保建设工程的质量和施工安全，确保项目登记人员按施工合同要求到位履职。本企业承诺不欠农民工工资和其他款项，如违反自觉接受建设行政等主管部门的处理，并承担相应的法律责任。

本项目如发生农民工工资纠纷投诉到建设单位、当地建设劳动等行政职能部门的，企业将第一时间提供双方签订的劳动合同或劳务合同（有明确的计价约定及款项支付时间约定），如果未能提供或提供不完整的，将无条件先行支付或将争议款项缴纳到劳动监察等部门。拒不支付的，建设单位可以将施工单位列入黑名单、愿意接受当地劳动行政部门的相应处罚。

企业法定代表人（签名）：

企业名称（盖公章）：

年   月    日

注：法定代表人签名不得代签。

附件8：人员到位率及工程保密事项承诺书

人员到位率及项目保密事项承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

1、我企业保证项目经理到位率不少于80%，月度核定施工出勤日不少于18天(一般月份核定施工日为22天)，安全员到位率不少于90%，月度核定施工日出勤日不少于20天(一般月份核定施工日为22天)；其他管理人员到位率参照龙游县建设行业管理规范要求执行。如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。

2、我企业派驻的现场施工人员（不包括项目部五大员等管理人员）最低人数为       人，如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。

3、我公司承诺，对工作中涉及的监狱事项一律保密，严格遵守监狱系统有关保密规定，如违反此承诺，愿按国家和贵单位的有关规定接受处罚。并承诺在施工期间，每日对施工人员做好提醒、教育、询问，不拍、发涉及监狱建筑、环境、施工等视频，不转发、上传相关照片、图片。如发现有违规拍照或发视频的及时发现并第一时间删除。

我公司如有违反本承诺任何一条，贵单位有权单方终止合同，本公司同意投标保证金被贵单位没收，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。特此承诺。

企业法定代表人（签名）：

企业名称（盖公章）：

年   月    日

注：法定代表人签名不得代签。

附件9：施工作业安全协议书

施工作业安全协议书

为确保该项目的安全生产，预防各类事故发生，甲乙双方就严禁飞线充电，规范动火作业、登高作业和临时用电事宜达成如下协议：

一、 严禁飞线充电

1、任何单位和个人严禁在建筑物内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或进行违规充电，严禁私拉电线进行飞线充电。

2、电动车应在指定的集中充电区域进行充电，充电设施应具备定时断电、过载保护、短路保护、漏电保护等功能 。

3、如发现飞线充电行为，甲方有权立即制止，并对相关责任人进行批评教育或处罚违约金；若造成严重后果，将依法追究其法律责任。

二、规范动火作业

1、动火作业前，乙方必须办理《动火安全作业证》或根据甲方的要求完成动火作业审批 ，明确动火作业的时间、地点、作业内容、安全措施等。

2、动火作业人员必须持有效证件上岗，作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其它有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。

3、动火作业期间，必须有专人监火，随时关注现场情况，如发现异常应立即停止作业，采取相应措施。

4、五级风以上（含五级风）天气，原则上禁止露天动火作业；因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。

三、规范登高作业

1、登高作业前，乙方应进行危险辨识，制定相应的作业程序及安全措施，办理《高处安全作业证》或完成甲方要求的登高作业审批。

2、特种登高作业人员必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并定期进行体格检查；患有职业禁忌证（如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等）、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业。

3、作业人员应正确使用防坠落用品与登高器具、设备，系好安全带，安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上。

4、作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定；高处作业所使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不得持物。

5、6级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行特级高处作业、露天攀登与悬空高处作业。

四、规范临时用电

1、 临时用电必须由具有特种作业证书的电工进行安装和拆除。

2、临时用电线路应采用绝缘良好的电缆线，架空或埋地敷设；架空线路的高度和强度应符合相关标准，埋地电缆应设有明显标识。

3、临时用电设备应配备漏电保护装置，做到“一机、一闸、一保护”。

4、开工前必须完成临时用电审批；如需延期，应重新办理临时用电审批手续。

五、监督与管理

1、甲方有权对乙方的作业情况进行监督检查，如发现乙方违反本协议规定，有权要求乙方立即整改；若乙方拒不整改，甲方有权停止乙方的作业，并追究其相应责任。

2、乙方应定期对本单位的作业人员进行安全教育培训，提高作业人员的安全意识和操作技能，确保各项安全措施的落实。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

年    月    日                                      年    月    日

# 第四章 工程量清单

（附后）

一、工程量清单封面

二、工程量清单编制说明

三、工程量清单

工程量清单说明

（1）工程量清单是统一投标报价口径的主要依据。工程量清单及其计价格式中的任何内容不得删除或涂改，更不得擅自变更采购人提供的分部分项工程量清单中项目编号、项目名称、计量单位、工程数量及排列。

报价函及其附录和商务部分格式的投标报价汇总表中要求签字、盖章的地方，须按照采购文件的要求签字和盖章。

（2）工程量清单根据本工程的施工图纸及有关资料，以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《工程量清单计价规范浙江省补充条款及计价表式》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）为依据，按统一项目编码，统一项目名称，统一计量单位，统一工程数量的原则进行计算。

（3）工程量清单分实物工程量、措施项目及其他措施项目费用三大类。工程量清单以实物工程量为主体，非实物形态的竞争性费用不提供实物量清单。

（4）工程量清单中所列全部项目均系依设计图纸按净值计，响应人在报价中应将各类损耗摊销到相应项目的单价中，采购人不为损耗额外支付。

（5）响应人未列出项目的费用，均视为已分摊到有关项目的单价或合价中，如果中标，则不作修改。

（6）工程量清单计价由分部分项工程费、措施项目费和其他项目费组成。

（7）分部分项工程量单是表明拟建工程全部分部分项实体工程名称和相应工程数量的清单，包括项目编码、项目名称、计量单位和工程数量，响应人报价时不能作任何修改。

（8）措施项目清单是表明为完成工程项目施工，发生与该工程施工前和施工过程中非实体项目的清单。除本采购文件计列的措施项目外，响应人可根据拟建工程的具体情况，并结合施工组织设计补充措施项目。

（9）其他项目清单是根据拟建工程的具体情况，不在分部分项工程量清单和措施项目清单内的项目。

（10）分部分项工程费、措施项目费和其他项目费采用综合单价计价，综合单价指规定计量单位工程量清单项目所需人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等费用组成，综合单价应考虑风险因素。

（11）规费、税金按本采购文件工程量清单编制说明的规定进行计算。规费、税金指政府部门规定必须缴纳的费用，包括社会保障费（养老保险、失业保险、医疗保险）、住房公积金、危险作业意外伤害保险费等。此费用由响应人自行对工程所在地调研的前提下，按建设行政主管部门颁发的取费定额及最新文件的内容和标准计算执行。规费、税金不得竞争。

（12）开标前，除采购人外，任何单位和个人都无权对工程量清单作变动、补充和修改。

（13）材料、设备按采购文件第6条“材料供应”中的相关要求进行报价。

（14）施工期间对于清单所列项目，由于设计变更或实际需要修改时，招标方有更改或修改的权力，工程量按实结算，不做任何补偿，报价时需综合考虑。

工程清单编制说明

一、工程概况

1、工程名称：浙江东恒工贸有限责任公司三区管理人员睡班室改造工程

2、编制范围：对三区管理人员睡班室一层二层水电、装饰工程进行改造

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）工程量清单计价办法；

2、浙江省建筑工程计价规则（2018版）；

3、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

4、浙江省、衢州市有关文件及法律法规和省造价管理总站的有关定额解释及浙江省、衢州市造价信息2025年4月期刊、信息价2025年4月期刊、无价材料根据市场询价后计入预算；

5、浙江省、衢州市相关文件。

三、取费标准

1、安全文明施工费按中值，工程所在地按非市区；

2、装饰工程：安全文明施工费4.92%-6.01%，规费：27.92%；

3、安装工程：安全文明施工费6.13%-7.49%，规费：30.63%；

四、说明

- 1、施工过程中，原有物品，如办公桌椅、风扇、空调、饮水机等物品加以保护，如有损坏，施工方负责修复或者赔偿；

- 2、施工中所涉及的产品需由业主选样确定；

- 3、垃圾外运堆放场地施工方自行考虑，但要符合环境保护相关规定；

- 4、吊顶外的管线均暗敷，涉及墙体开槽、恢复等费用在相应“配管”清单内，报价时需综合考虑，该清单报价之后不做调整；

- 5、卫生间挡水条按大理石通体实心挡水条计入预算；

- 6、面砖厚度按10厚计入预算；

- 7、淋浴房玻璃厚度按10mm钢化玻璃计入预算；

- 8、不锈钢门套厚度按2mm计入预算；

- 9、地砖粘结层按20mm厚计入预算；

- 10、一体式卫生间、床、健身器材、衣柜等不在本次预算内；

- 11、加强现场文明施工管理，施工当天产生的建筑垃圾当天清运；

- 12、墙面开门洞需考虑切割施工，拆除工程切勿暴力拆除；

五、品牌推荐

1、水泥：江山虎、尖峰、虎山、红狮；

2、铝合金：兴发、凤铝、坚美、中铝、临亚；

3、玻璃：信义XYG、洛玻CLFG、金晶G-CRYSTAL、耀皮；

4、五金配件：坚朗、汇泰龙、戈顿、固特、春光五金

5、结构胶、耐候胶：杭州之江、白云、永安；

6、木工板、免漆板：千年舟、兔宝宝、莫干山、大王椰板材；

7、内墙乳胶漆、无机涂料：大宝漆、立邦、美涂士漆、千色花；

8、集成吊顶：友邦、奥普、奥华、顶上、FS/LON法狮龙；

9、配电箱元器件：德力西、正泰、人民、飞雕、长城；

10、电缆、电线：浙江中策、浙江蓝天、启超电缆；

11、照明灯具(包括光源及消防应急、疏散灯光源)：飞利浦、欧普、雷士、三雄极光、鸿雁；

12、插座、开关：公牛、TCL、鸿雁、正泰电工、德力西；

13、非金属管材（金属编织软管）：保利管道、中财管道、日丰、同正；

14、防水卷材和防水涂料：东方雨虹、禹王防水、科顺；

15、执手锁：戈顿、固力、雅洁、GUTE固特；

16、轻钢龙骨、纸面石膏板、防水纸面石膏板：龙牌、泰山、可耐福、 杰森JASON；

17、地砖、墙面砖：东鹏瓷砖、马可波罗、诺贝尔瓷砖、斯米克；

18、防火门：万嘉、锐亿门业、星月神、群升门业；

19、执手锁：戈顿、固力、雅洁、GUTE固特；

20、闭门器、顺位器：坚朗、松下、雅洁、多玛；

21、实木门、复合木门：梦天木门、欧派OUPAI、金迪Goldea、金凯；

22、洁具卫浴：TOTO、KOHLER科勒；

23、换气扇、浴室风暖：奥普AUPU、欧普OPPLE、雷士NVC、美的MIDEA；

24、全屋定制：欧派、兔宝宝家居、索菲亚、全友、好莱客。

# 第五章 图纸及其他资料

（另册）

# 第六章 工程技术规范

1.依据本项目设计施工图纸和技术文件要求，在工程施工中所有的材料、设备和施工质量均应符合下列技术规范的要求：

2.本工程采用的技术规范和标准

(1)国家现行的设计规范；

(2)国家现行的施工规范；

(3)国家现行的质量验收规范和评定标准；

(4)国家及地方现行的施工验收及施工安全技术规范；

(5)其他：与本项目相关的现行工程技术规范和标准；

3.施工必须达到现行国家、省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

4.规范和标准的获得由响应人自行解决。

5.在合同履行期间，若上述标准或规范若有修改或重新颁布，承包人应自觉严格遵守执行。

# 第七章响应文件格式

目录

第一节   响应文件报价函格式

第二节   响应文件商务标格式

第三节   响应文件资格后审格式

建设工程施工响应文件

招标编号：

工程名称：

投 标 人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

代理机构(如委托代理)：                          （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日期：           年     月     日

第一节  报价函格式

施工响应文件

（封 面）

工 程 名 称：

响应文件内容：    响应文件报价函

投 标 人：                               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

日期：        年     月     日

目录

一、报价函及报价函附录

二、法定代表人身份证明

三、法人授权委托书

四、交易保证金

### 一、报价函

致：  （采购人名称）      ：

- 根据已收到贵方的招标编号为         的          工程的采购文件，遵照有关规定，我单位经考察现场和研究上述采购文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）        元（RMB：¥            元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。质量目标为           。项目负责人为             （身份证号码：                       ）。

- 我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

- 我方承认报价函附录是我方报价函的组成部分。

- 一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，共计      日历天数内竣工并移交全部工程。

- 如果我方中标，我方将按照规定提交总价 2 %的的工程保函或银行汇票或支票作为履约保证金。

- 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，交易保证金将全部不予退还。

- 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本响应文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

- 我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标约束。

- 我方的金额为人民币（大写）         元（RMB：¥      元）的投标担保与本报价函同时递交。

投 标 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

地 址：                                 邮政编码：

联系人：                                电    话：

开户银行：                               帐    号：

年      月       日

报价函附录

| 序号 | 项目内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 |  | 合同价格的（2）% |  |
| 2 | 施工准备时间 |  | 签定合同协议书后的（7）天 |  |
| 3 | 误期违约金额 |  | 按采购文件规定。 |  |
| 4 | 施工总工期 |  | （ ）日历天数 |  |
| 5 | 工期违约最高限额 |  | 按采购文件规定。 |  |
| 6 | 质量标准： |  | 达到符合国家验收合格标准 |  |
| 7 | 工程质量违约金最高金额 |  | 按采购文件规定。 |  |
| 8 | 预付款金额： |  | 按采购文件规定。 |  |
| 9 | 进度款付款金额 |  | 按采购文件规定。 |  |
| 10 | 竣工结算款付款时间： |  | 按采购文件规定。 |  |
| 11 | 保修期： |  | 依据保修书约定的期限 |  |

注：“约定内容”栏应根据采购文件要求认真填写，采购文件要求的条款不得漏填或空缺，否则，作不实质性响应采购文件要求处理。

投标单位：（盖公章）     法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

二、法定代表人资格证明书

响应人名称：

单 位 性 质：

地      址：

成 立 时 间：             年         月         日

经 营 期 限：

姓名：                性别：        年龄：         职务：

系                                         （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：                        （盖单位章）

年     月      日

注：附法定代表人的身份证复印件

法定代表人身份证复印件

### 三、法人授权委托书

本人         （姓名）系                      （响应人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）        标段施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

响应人：                            （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

年      月      日

法定代表人身份证复印件

注：附法定代表人及委托代理人的身份证复印件 委托代理人身份证扫描件

若是法定代表人参加开标会议并签署响应文件的，不需提供此授权书

### 四、交易保证金或保函复印件

此处粘贴响应人缴纳交易保证金凭证或保函复印件

投标单位：（盖公章）     法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

第二节     响应文件商务标格式

施工响应文件

（封面）

工程名称：

响应文件内容：         响应文件商务部分

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

响应人：                      （盖公章）

日期：      年      月       日

工程量清单报价

一、投标报价应依据《建设工程工程量清单计价规范》、采购文件及补充、达到设计深度的施工图纸、自行拟定的施工组织设计或施工方案、省、市建设行政主管部门颁发的计价规定、本企业定额或参照省建设行政主管部门颁发的计价依据、造价管理部门发布的价格信息或市场价格进行编制。

工程量清单报价应包括按采购文件规定，完成工程量清单项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。

响应人应当根据本企业的具体经营状况，技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度，自主报价。响应人应根据投标报价情况提供书面报价说明。

投标报价应当满足采购文件的要求，不得以低于其企业成本的投标报价竞标。

工程量清单报价应加盖报价单位的公章。

二、工程量清单采用综合单价计价。综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润包含的内容按省建设行政主管部门颁发的费用定额确定。

管理费、利润的计算由响应人自主确定或参照省建设行政主管部门颁发的取费定额和计算方法计算。

风险费的计算根据承担的风险范围由响应人自主确定。

三、分部分项工程量清单的综合单价，响应人应根据综合单价的组成、工程量清单项目特征、工程内容及施工图确定，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中；凡“工作内容”中未描述到，但又是完成该分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价之内。

综合单价应包括采购人自行采购材料的价款。

四、措施项目

（1）措施项目清单是表明为完成工程项目施工，发生与该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的清单。

措施项目分为施工技术措施项目和施工组织措施项目，各项措施费用包括的内容按省建设行政主管部门颁发的费用定额确定。

（2）措施项目费用响应人根据自行确定的施工组织设计或施工方案填报数量和价格，响应人可结合实际情况补充措施项目。不发生的措施项目金额以“0”计价。

措施项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省建设行政主管部门发布的消耗量定额、取费定额和计算方法计算。

（3）措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

（4）施工中采取的技术措施费由响应人按各自的措施方案自行报价，并计入总报价。此价格为一次性包死价格，今后在合同实施过程中不得追加或补充。

（5）安全施工、文明施工、环境保护措施费和临时设施费必须充分保证，纳入投标总价，此价格为一次性包死价格，今后在合同实施过程中不得追加或补充。

（6）响应人认为完成本招标工程应计取的如：市政、市容、交通、治安、环保、总包方或协作方配合等按规定可能收取的费用等，计入投标总价，竞争报价，固定包干。由响应人自行确定。

（7）响应人应针对拟建工程编制保证安全生产、文明施工、环境保护和临时设施的技术措施方案，并按采购文件的措施清单提供数量和报价。

（8）响应人可补充措施项目；响应人措施项目各分项之间不得重复报价。

五、安全文明施工费用依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古市政公用工程工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版) 文件规定计取，不得低于规定的弹性费率下限的计算值，否则，由评审小组认定其低于成本价竞标，作为无效投标处理。

安全生产、文明施工、环境保护和临时设施等措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据响应文件的承诺和合同规定，经监理单位审查认可后由建设单位支付。

六、其他项目费用分采购人和响应人两部分。

采购人部分的项目如预留金，按采购文件确定的项目名称和金额填报；响应人部分的项目如总承包服务费、零星工作费，响应人按采购文件确定的项目内容和数量报价。

七、其他项目清单中的预留金和零星工作项目费，均为估算、预测数量。投标时计入响应人的报价中，竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算。

八、施工图预算各类取费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）有关规定的房屋市政公用工程、安装工程、市政工程、园林绿化及仿古市政公用工程、装饰工程等专业工程分别编制，规费、税金按相关规定进行计取；其他费用依据工程所在地建设行政主管部门颁发的取费定额的内容和标准进行计取。

规费、税金不得竞争。

九、响应人不得擅自修改采购文件的分部分项工程量清单内容。

工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。

响应人可根据自己的企业定额或参照省建设行政主管部门颁发的消耗量定额提供具体的报价计算分析。

十、响应人可先到工地踏勘以充分了解施工场地、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

十一、人工费调差由投标单位在报价时根据相关文件自行考虑，竣工结算时不得调整。

十二、所有主要材料要求订货前施工方提供样品经建设（监理）方确认后订购，材料颜色由建设方另定。

附：

1.工程量清单及计价表式：（不得随意修改）

- （1） 表10.2.2-6     投标报价；

- （2） 表10.2.2-11    编制说明；

- （3） 委托编制清单报价咨询协议书（如果委托）；

- （4） 表10.2.2-12    投标报价费用表；

- （5） 表10.2.2-13    单位（专业）工程投标报价费用表；

- （6） 表10.2.2-16    分部分项工程量清单与计价表（含技术措施）；

- （7） 表10.2.2-17    综合单价计算表（含技术措施）；

- （8） 表10.2.2-20    施工组织（总价）措施项目清单与计价表；

- （9） 表10.2.2-21   其他项目清单与计价汇总表

- （10）表10.2.2-25   专项技术措施暂估价表

- （11）表10.2.2-29    主要工日一览表；

- （12）表10.2.2-31    主要材料和工程设备一览表；

- （13）表10.2.2-32    主要机械台班一览表。

2.工程量清单编制总说明中明确响应人具体需填报的表格。

| 【表10.2.2-6】 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 报 价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采 购 人: |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 名 称: |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价(小写): |  |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  |  |  |  |  |
| 响 应 人: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ( 单位盖章 ) |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (签字或盖章) |  |  |  |  |
| 编 制 人: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (签字或盖章) |  |  |  |  |
|  |  |  | 编制时间: |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-11】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |

响应人：（盖单位公章）                    法定代表人或委托代理人：签字或盖章

日期：      年  月  日

| 【表10.2.2-12】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价费用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 金额(元) |  |  | 其中：（元） |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明 施工基本费 |  | 规费 |  | 税金 |  |
| 1 | 单项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 单项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 单项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 总报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应人：（盖单位公章）                    法定代表人或委托代理人：签字或盖章

日期：       年  月  日

| 【表10.2.2-13】 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（专业）工程投标报价费用表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 费用名称 |  |  |  | 计算公式 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中 |  | 1.1 人工费+机械费 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中 |  | 2.1.1 人工费+机械费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中 |  | 安全文明施工基本费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 其中 |  | 标化工地增加费 |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  | 其他暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 其中 |  | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  |  | 专项技术措施暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 施工总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 其中 |  | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |
| 3.4.2 |  |  | 甲供材料设备管理费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计 |  |  |  |  | 1+2+3+4+5 |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段: |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额 (元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 机械费 |  | 暂估价 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】. 施工技术措施项目清单与计价表. 单位(专业)工程名称:; 标段:; 第1页 共1页. 本页小计. 合计. 【表10.2.2-17】. 综合单价计算表. 单位(专业)工程名称:; 标段:; 第1页 共1页. 清单 序号; 项目编码 (定额编码); 清单（定额） 项目名称; 计量 单位; 数量; 综 合 单 价 (元); 合计 (元). 人工费; 材料 (设备) 费; 机械费; 管理费; 利润; 小计. 合计.. |

| 【表10.2.2-20】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 备注 |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 安全文明施工基本费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 提前竣工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 其他施工组织措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-21】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表10.2.2-22 |  |
| 1.1 | 标化工地增加费 |  |  |  | 明细详见表10.2.2-22 |  |
| 1.2 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见表10.2.2-22 |  |
| 1.3 | 其他暂列金额 |  |  |  | 明细详见表10.2.2-22 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（设备）暂估价 |  |  |  | 明细详见表10.2.2-23 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表10.2.2-24 |  |
| 2.3 | 专项技术措施暂估价 |  |  |  | 明细详见表10.2.2-25 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表10.2.2-26 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表10.2.2-27 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-25】 |  |  |  |  |  |  |
| 专项技术措施暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称: |  | 标段: |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额(元) |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  | 0.00 |  |  |

| 【表10.2.2-29】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要工日一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |

| 【表10.2.2-31】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |

| 【表10.2.2-32】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要机械台班一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |

# 第三节   响应文件资格后审部分格式

施工响应文件

（封     面）

工程名称：

响应文件内容：   响应文件资格后审部分

投  标  人：                            （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期： 二0      年     月      日

一、资格后审须知

1、响应人必须按本须知要求认真填写采购文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和澄清。

2、采购人不接受联合体投标，也不允许分包。

3、资格后审按通过和不通过两种方式进行评定，响应人的资格、业绩、人员、财务、设备等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则响应人的资格为不通过，不通过的响应人对其响应文件不进行初步评审和详细评审。

4、“主要人员”是指实际参加本合同工程施工的项目管理、技术等方面的负责人。表格内容如有附表、附件必须按主表内容排列。

二、资格后审申请资料表格式

目录

| 表名 | 表号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 申 请 表 | 表一 |  |
| 响应人基本情况表 | 表二 |  |
| 强制性资格条件—企业资格要求表 | 表三 |  |
| 强制性资格条件—主要人员资历要求表 | 表四 |  |
| 强制性资格条件—响应人廉政、诚信承诺书 | 表五 |  |
| 强制性资格条件—响应人承诺书 | 表六 |  |

表一

### 申 请 表

| 申请人全称 |  |
| --- | --- |
| 申请方式 | 独立法人 |
| 我声明：作为申请人，对填写的资格后审申请文件负责，并保证所有填写的申请文件的真实性。本次投标为本公司自主投标，无挂靠行为。如果资格后审通过，我将承担响应文件承诺的全部责任和义务。若我公司中标将保证按国家规定的标准进行工程施工及提供响应文件承诺的服务。 申请人： （盖章） 法定代表人（或委托代理人）： 签字或盖章 年 月 日 |  |

表二

### 响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  | 电话 |  |
| 企业负责人 | 姓名 |  | 职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职称 |  | 电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  | 营业执照号 |  |  |  |
| 安全生产许可证 |  |  | 资信等级 |  |  |  |
| 环境管理体系认证 |  |  | 职业安全健康管理体系认证 |  |  |  |
| 注册资金 | 万元 |  | 固定资产净值 |  | 万元 |  |
| 流动资产 | 万元 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 帐号 |  |  |  |
| 总人数 人，其中：项目负责人（ 级建造师） 人，中级职称 人，初级职称 人，技工 人 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 资质范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：1.须提供以下材料：（1）营业执照；（2）基本存款账户信息；（3）如为省外企业，必须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或由浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的投标人进浙备案网页打印件（带网址）。复印件需加盖公章。

2.上述资质、资格要求，如查实响应人提供虚假证件材料以满足强制性要求的，取消中标资格，并建议主管部门予以通报。

3.所有须提供的复印件均需盖投标单位公章，否则按无效处理。原件备查。

响应人：（盖单位章）               法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

表三

### 强制性资格条件—企业资格要求表

| 序号 | 强制性资格条件 | 响应人对能达到程度的简述 （响应人填写） | 证明资料 （复印件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业资质要求 |  |  |
| 1 | 响应人为独立法人资格，具备建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质 （不接受联合体）（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态） |  |  |
| 2 | 具有安全生产许可证，且在有效期内 |  |  |
| 二 | 企业资格要求 | 姓名 | 证明材料 （复印件） |
| 1 | 企业法定代表人，具有“三类人员”A类证书 |  |  |
| 2 | 企业分管或主管安全生产的副经理，具有“三类人员”A类证书（需提供任职文件） |  |  |
| 3 | 企业技术负责人，具有“三类人员”A类证书 |  |  |

注：1.本表的附表、附件必须按上述编排。

- 2.资质证书、《安全生产许可证》和三类人员证书、企业分管或主管安全生产的副经理的任职文件在响应文件中须附复印件，并加盖公章。原件备查。

- 3.提供响应人自采购公告发布之日起至投标截止日之间任意一次在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与响应资质的“资质动态核查结果证明”。

4.上述资格、资质要求缺一不可，否则作废标处理，如查实响应人提供虚假证件材料以满足强制性要求的，取消中标资格，并建议主管部门予以通报。

5.所有须提供的复印件均需盖投标单位公章，否则按无效处理。

响应人：（盖单位章）        法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

表四

### 强制性资格条件—主要人员资历要求表

| 人 员 | 人数 | 资 历 要 求 | 姓名 | 申请人达到程度的简述 （申请人填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格； |  |  |
|  |  | 具有“三类人员”B类证书且为男性； |  |  |
| 拟派项目安全专职管理员 | 1 | 具有“三类人员”C类证书且为男性。 |  |  |

注：1.上述人员须按上表附人员身份证双面复印件（原件开标时可不提供）、三类人员证书复印件、岗位证书（如有）复印件、在响应单位缴纳的至响应截止时间前3个月社保证明。每个人员的证件单列，项目负责人建造师证开标时须提供原件或有效的电子证书。

2.上述资质、资格要求缺一不可，否则作废标处理，如查实响应人提供虚假证件材料以满足强制性要求的，取消中标资格，并建议主管部门予以通报。

3.所有须提供的复印件均需盖投标单位公章，否则按无效处理。

响应人：（盖单位章）           法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

表五

强制性资格条件—响应人廉政、诚信承诺书

为参加                    （项目名称）投标，本企业承诺如下：

一、不与其它响应人相互串通投标或者与采购人串通投标、围标等，绝不发生以下行为：

1.在规定的提交响应文件截止时间后，串通采购人（或采购代理机构）撤换响应文件、更改报价；

2.投标前，使用行贿或特定关系向采购人（或采购代理机构）了解响应人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

3.由同一单位（或个人）提供投标咨询服务或编制不同投标供应商的响应文件；

4.不同投标供应商使用同一人或者同一单位的资金交纳交易保证金；

5.不同投标供应商委托同一人办理投标事宜的或不同投标供应商与同一投标供应商联合投标的；

6.不同投标供应商的响应文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

7.不同投标供应商的响应文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

8.不同投标供应商的响应文件相互混装；

9.法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

二、不向采购人、评审小组成员、采购代理机构或监督管理部门行贿（包括现金、实物、有价证券或宴请、服务等）谋取中标；不向项目设计人员、项目立项审批人员、招标投标管理部门人员、财务审计人员以及招标代理和预算编制机构人员行贿（包括现金、实物、有价证券或宴请、服务等），通过打听、索要、买卖相关信息以谋取中标；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。

三、向采购人提供的任何资格证书、委托书及相关证明等材料合法、有效。

四、绝不以任何方式干扰、影响此次评标工作。

五、本企业不属于在采购人系统内任处级以上领导和在采购人本单位任科级以上领导的直系亲属和特定关系人实际控制或担任股东或有关联交易、依托关系的企业。参加或作为委托代理人参加本项目投标活动的人员不属于采购人单位在职人员，不属于与本项目职责范围相关的部门工作人员的直系亲属和特定关系人。以上相关人员也不作为本企业项目实施管理的委托人，参与签订合同、项目管理、货款结算等活动。如有违反，同意没收保证金，签订合同后发现的同意终止合同。（“亲属”指配偶、三代以内的直系或旁系亲属）

六、本企业承诺：

1.企业运行正常，没有被责令停业或财产被接管、冻结、破产等情况；

2.没有违反有关招标投标法律法规，投标资格没有被取消或在暂停期限内；

七、本企业同时承诺没有以下情形：

1.弄虚作假、隐瞒真实情况或采取其它不正当手段谋取中标或成交的；

2.采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购单位、采购代理机构或者其他供应商串通或恶意报价，哄抬采购价格；在招标过程中与采购组织机构协商投标；扰乱开标或投标现场等，干扰正常评标的；

4.中标后无正当理由拖延或拒绝缴纳履约保证金；无正当理由拖延或拒绝与采购人签订合同；与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；

5.合同签订后，拒不履行或不完全履行合同义务，以及擅自变更、中止或终止合同的；将中标或成交项目非法转让他人，或未经采购单位、采购代理机构、采购监督管理部门同意，将中标或成交项目分包给他人的；

6.提供的产品质量和服务不符合国家标准、相关行业标准或者合同要求的，采购文件或另有其它明确规定的除外；

7. 捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意的质疑或投诉的；一年内三次以上投诉均查无实据的；

8. 拒绝有关监督部门的检查和监督，或者接受检查和监督时提供虚假资料情况的；

9. 无正当理由提出诉讼的；

10. 拖延、拒绝签订保密协议或违反保密协议造成公司保密事项泄密的；

11. 其它违反法律法规和制度规定的行为。

八、如有违反以上承诺，除没收投标、投标或竞价等保证金、取消中标或成交资格、酌情扣减货款或不予以支付货款、终止合同外，本企业自愿承担采购人由此造成的损失，并接受采购人对本企业、法定代表人及法定代表人参股、入股、合伙的单位并处禁止参加浙江东恒工贸有限责任公司投标活动一至三年的处罚。如无正当理由提出诉讼或其他情节严重的，愿意接受终身禁止参加采购人的采购活动。对于投标涉嫌构成犯罪的，采购人可以依法移送司法机关处理，并予以通报。

单位名称（盖章）：

承诺人签字或盖章（法定代表人或授权委托人）：

日期：        年      月      日

表六

### 强制性资格条件—响应人承诺书

（招标单位）        ：

1.我公司承诺：本公司无采购文件规定的不允许存在的情况，符合采购文件规定的合格响应人的各项条件。

2.我公司承诺：近两年来我公司及我公司对本工程所拟派的项目负责人无不良行为记录。

3.我公司承诺：如中标，参与              工程的施工，将派项目负责人    （填写项目负责人姓名）     为本工程的项目负责人，并保证项目负责人到位率在  80%  以上(一般月份核定施工日为22天)；安全员现场管理到位率不少于 90% (一般月份核定施工日为22天)；其他管理人员到位率参照龙游县相关行业管理规范要求执行。如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。

4.我公司承诺：如中标，拟派本项目的项目经理及项目组其余进监成员必须全部为男性。

5.我公司承诺：因围墙内施工的特殊性，因进出围墙而造成的误工及工期影响，投标时已充分考虑。围墙内施工时间招标人尽量协调，中午不得出围墙。我公司保证每天不少于8小时的围墙内施工时间。若因业主原因导致围墙内施工不足8小时的，我单位做好证据保留，施工结束时给予综合考虑。

6.我公司承诺：如中标，本项目涉及的大型施工机械必须当天进出，不得过夜，我方结合实际现场情况自行考虑报价，中标后不予调整。

7.我公司承诺：如中标，施工单位拟派本项目施工人员年龄在65周岁以下。

8.我公司承诺：因业主特殊环境，开、停工时间确立造成损失我方报价时自行考虑，综合考虑在其它技术措施费中，中标后不做调整。

9.我公司承诺：如中标，该项目施工合同签订后 15天内，必须开工建设，未提交开工报告的，按施工合同签订后第 16天起视为开工日期(做为工期计算)，如有特殊情况，开工时间由业主定。

10.我公司承诺：为规范工程建设领域企业工资支付行为，保护农民工的工资报酬权益，本项目合同下民工工资支付承包人应按照浙建(2020)7号《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》。中标单位要求设立农民工工资账户，确保农民工工资按规定及时支付，具体细则按该通知实施。

11.我公司承诺：如中标，若有特种作业的，施工人员必须持证上岗，并做好安全教育。

12.我公司承诺：如中标，主要材料在省内实体店购买，禁止网上或省外购买，材料品牌、购买地需经监理和业主确认后方可进场。

13.我公司承诺：如中标，项目结束后需对场地进行甲醛检测，甲醛超标的要进行除甲醛，直至合格为止。

14.我公司承诺：我方合理安排人员和计划，项目开工后每天施工人员不少于10人，少于10人的，按照1000元每人每天进行计扣违约金，直至满足10人数为止。若我方人数长期达不到业主要求的，业主有权解除合同，造成的损失由我方承担。

15.我公司承诺：如中标，施工过程中的文明施工要满足业主需求，注意成品保护和垃圾清理，对原有的设施采用合理的保护办法，造成破坏的及时恢复，当天的建筑垃圾当天清理出现场。若文明施工不能满足业主需求的，业主有权按照1000元每天进行罚款，直至整改到位。

我公司如有违反本承诺，贵单位有权单方终止合同，本公司同意交易保证金被贵单位没收，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。特此承诺。

承诺人：（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年      月      日

附表：商务标电子文档制作及书面文档打印说明和相关规定

为保证商务部分电子文档和商务标书面响应文件的内容一致，响应人必须使用本工程的工程量清单附带的投标制作软件编制响应文件，并自行刻录至光盘，使用投标制作软件打印功能将最后一次刻录（必须使用投标制作软件刻录功能刻录）的商务部分电子文档打印书面响应文件。

一、投标书中未提交商务标电子文档光盘的，按废标处理。

二、投标单位提供遭恶意破坏的商务标电子文档光盘或提供无该工程商务标电子文档内容光盘的，评审小组应做废标处理。

三、投标单位使用光盘中的打印功能将最后一次刻录的商务标电子文档内容（投标单位最终投标报价文件）打印成书面响应文件（每一页报表均会随机自动附带该工程项目的水印码），无水印码的，其响应文件按无效标处理；如果在评标过程中发现商务标书面报表的水印码与商务标电子文档水印码不一致，将视为该投标单位电子响应文件和书面响应文件不一致，评审小组应做出无效标处理。

四、电子标书封装：商务标电子文档必须随商务标纸质标书一起封装，否则作废标处理。

五、响应人提供商务标电子文档中没有使用本工程的清单电子文档附带的投标制作软件编制响应文件，响应文件按无效标处理。

六、所有响应文件（含电子文档打印出的书面报表）要求盖章、签字的地方，均按格式中规定盖章、签字，未按此规定盖章、签字作无效标处理。

七、不同响应人的电子响应文件IP、MAC地址相同的以及不同投标单位使用同一台电脑或同一个软件狗制作的响应文件，视为串标，响应文件作废标处理。

投标单位在软件使用过程中如还有不明之处请咨询：

杭州擎洲软件公司王仁其，联系电话：15325370918

附表一

项目退款收据

年   月   日

| 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写） | 元整 | 小写 | ￥ 元 |
| 盖章 |  | 经手人及联系方式 |  |
| 开户行 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |

注：以转账、汇款形式交纳交易保证金的提供此表；以工程保函形式交纳交易保证金的无须提供此表。本收据不要做到响应文件中，投标时与招标代理单位开具的收据同附于响应文件档案袋外交于招标代理，用于退交易保证金。