诸暨市气象局机关大院底硬化及围墙修建建设工程采购项目采购要素

- 项目名称：诸暨市气象局机关大院底硬化及围墙修建建设工程采购项目

- 二、项目内容及规模：诸暨市气象局机关大院底硬化及围墙修建建设工程采购项目，采购预算金额为人民币壹佰万元（￥1000000.00）整，详见采购需求。

三、投标人（供应商）资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目不接受联合体投标。

四、评标办法：综合评分法

（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分。

（2）商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=各评委的有效评分的算术平均数。

（3）报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过商务技术评审入围的最低投标报价，价格权值=20%。

（4）商务技术分评分细则（80分）

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业认证 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分，环境管理体系认证证书的得1分，职业健康安全管理体系认证证书的得1分，本项最高得3分。 需提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网截图证明并加盖投标人公章，否则不得分。 | 3分 |
| 2 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩的，每提供1个得1分，本项最高得2分。 （注：投标文件中需提供业绩合同（包括但不限于合同内容、双方签字盖章、签署时间）复印件并加盖投标人公章，否则不得分。） | 2分 |
| 3 | 企业资信 | 投标人具有建筑工程施工总承包贰级及以上的得2分。 注：提供相关证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 2分 |
| 4 | 拟投入人员 | 拟投入项目负责人具有一级注册建筑师或高级工程师职称的得3分； 配备人员（项目负责人除外）具有中级工程师职称的每提供一人得1分，最高得3分。 以上人员计分不得重复，须提供人员相关注册证书或职称证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月社保证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 6分 |
| 5 | 设计理念 | 根据投标人对本项目设计理解（包括设计理念、创新性、整体定位、主题规划、版块设置）进行打分。 （评分范围8、7、6、5、4、3、2、1、0） | 8分 |
| 6 | 分析及设计布展方案 | 根据投标人对本项目分析及设计布局（包括总体区位分析、模块布设、对项目的地理位置、项目的功能与作用的理解，充分体现建设意图，与本项目要求主题实际切合度）进行打分。 （评分范围8、7、6、5、4、3、2、1、0） | 8分 |
|  |  | 根据投标人提供的平面布展格局方案（包括布展功能、各空间排布、总体布局）进行打分。（评分范围8、7、6、5、4、3、2、1、0） | 8分 |
|  |  | 根据投标人提供的效果图设计方案（包括色调、风格等）进行打分。 （评分范围8、7、6、5、4、3、2、1、0） | 8分 |
|  |  | 根据投标人提供的施工图设计方案（包括节点、大样图和细部处理）进行打分。（评分范围8、7、6、5、4、3、2、1、0） | 8分 |
| 7 | 布展施工方案 | 根据投标人提供的保障工期的技术组织措施（包括项目进度计划、关键节点和工期的保证措施）进行打分。（评分范围6、5、4、3、2、1、0） | 6分 |
|  |  | 根据投标人提供的保障本项目布展质量的技术组织措施进行打分。 （评分范围6、5、4、3、2、1、0） | 6分 |
|  |  | 根据投标人提供的安全文明施工方案（包括安全文明施工承诺及相应的管理与保障措施）进行打分。（评分范围6、5、4、3、2、1、0） | 6分 |
|  |  | 根据投标人提供的验收保障方案（包括验收组织和协调等验收配合措施、验收反馈处理机制）进行打分。（评分范围5、4、3、2、1、0） | 5分 |
| 8 | 售后服务 | 投标人承诺的保修期在采购需求要求的1年基础上，每增加6个月的得2分，最高得4分。 注：提供相关承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，否则不得分。 | 4分 |

（5）通过资格评审和符合性评审的投标人全部入围进行报价评审。

采购需求

一、总体要求

本项目实施地点为浙江省诸暨市气象局，大院改造面积约5834 ㎡；本项目主要旨在提升大院安全，消除安全隐患，改造过程中兼顾以气象文化为导向，将抽象的气象数据转化为直观的视觉元素，融入气象科普设施，增强气象服务的公共形象与科普价值，帮助公众理解天气现象和气候变化。

二、功能区策划布展：

1.1气象局机关大院北侧临近人行道沿线增设新围墙，部分现有围墙修缮，增强园区安全保障。

1.2气象局机关大院西入口处设置气象形象墙，增强对外形象展示；在入口处增加门禁系统，对院内安全布控，方便园区管控。

1.3对气象局机关大院的现有绿化及道路进行局部保留和改造，南侧围墙边增设挡土墙，挡土墙与围墙的错落组合可形成立体效果，营造自然通透的办公生活空间。

1.4对气象局机关大院实施气象文化提升，通过主题雕塑、小品等艺术载体，打造沉浸式气象科普展示线路，强化气象文化传承与精神教育功能。

1.5.气象局机关大院北面空间设置非机动车车棚和机动车车棚，完善园区配套设施，解决停车刚需，规范院内秩序。

1.6.气象局机关大院设置运动场地，增强场地互动性，提升员工身心健康。

三、项目管理的要求

本项目未经招标人同意，不得分包。一经发现立即取消中标资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

中标人应严格按招标人要求设计图纸和已确认的施工技术方案组织施工，并无条件地接受招标人对施工质量的监督和管理。

招标人有权要求中标人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员，直至招标人满意为止。

由于施工场地和项目的特殊性，要求中标人在开工之前和施工期间做好安全文明标化管理，要求在投标文件中阐述有关施工方案和管理措施，并作出相应承诺，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员、施工安全。

四、项目工期：本项目施工周期为自合同签订生效后三个月。

五、保修的要求

中标人应提供不少于1年的免费保修期（自最终验收合格之日起计），对此投标人必须在投标文件中作出明确承诺。

保修期内，中标人应在接到招标人通知二十四小时内到场保修；否则，招标人将另派人员修理，修理费从质量保证金中按实扣支。

保修期结束后，中标人仍应对工程保证及时、良好的维护服务。

六、投标报价

①本次招标由投标人进行报价。在进行报价时，投标单位须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目的深化（施工图）设计及由此引起的费用等所需的各项应有费用。招标范围包含的所有内容的价格一次性包干。

②项目设计方案与投标报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、调试、维护、深化及施工（制作）图设计、设计的修改和确认、设计交流、图纸会审、施工、制作、垃圾清扫和搬运、建筑物修复、提前进场配合费、有关部门的检测、检验、整改、验收、审计、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用，所有的失误与遗漏均不得调整。

③投标人须认真阅读、充分理解发包方需求，对方案理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作已含在投标总价中。

七、其他要求

1.项目服务期间发生的所有安全责任事故，由中标单位负全部责任。

2.本项目不得分包和转包。一经发现立即取消中标资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

八、履约保证金及付款方式：

1、履约保证金：中标人须向采购人缴纳合同金额1%的履约保证金，项目完成经采购人验收合格后无息退还。

2、付款方式：待项目经采购人验收合格后十日内支付到合同价款的70%；按第三方决算审计结果十日内再支付27%，留存3%作为项目质量保证金，待中标单位承诺质保期结束后10日内支付。

注：最终结算价按照第三方审计结果为准（每次支付前中标单位需根据采购人要求提供费用结算清单及正式的税务发票，因未按要求提供费用结算清单及正式的税务发票而引起的延迟付款由中标单位自行承担全部责任，以上付款根据上级拨款到位后依次支付。）

九、最高限价

本次采购最高限价为人民币壹佰万元（¥1000000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。（报价包含了与本项目相关的一切费用）

附件：气象局平面图