森林消防演练基地训练跑道建设项目

公开招标文件

编号:HYGY-JLP-2025630

杭州市萧山区金利浦消防应急救援中心

浙江华域高宇项目管理有限公司

二〇二五年六月

目录

第一部分招标公告

第二部分投标人须知

第三部分招标需求

第四部分评标办法

第五部分拟签订的合同文本

第六部分应提交的有关格式范例

# 第一部分招标公告

一、项目基本情况

项目编号：HYGY-JLP-2025630

项目名称：森林消防演练基地训练跑道建设项目

预算金额（元）：1487311元

最高限价（元）：1487311元

招标需求：详见招标文件

合同履行期限：详见招标文件。

二、申请人的资格要求：

1.本项目资格要求：①企业注册地在浙江省范围内②具备A证（建筑施工企业主要负责人）、B证（建筑施工企业项目负责人）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动；为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该招标项目的其他招标活动。

三、获取招标文件

时间：2025年7月1日至2025年7月11日16时30分止（工作时间）

报名费500元人民币售后不退

地点：杭州市萧山区北干街道心意广场2幢11楼综合部

方式：网上获取招标文件，现场报名，本项目报名资料如下：1、营业执照副本复印件；2、法定代表人授权委托书（格式自拟）；3、委托代理人身份证复印件；注：法定代表人报名需递交法定代表人身份证复印件。（以上资料均需加盖投标单位公章，资料不齐均拒绝报名。）未完成前述报名手续的潜在投标人拒绝参加投标。投标人如对招标文件有异议的应按招标文件规定的时间提出，逾期提出的，招标组织机构可不予受理、答复。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月11日14点00分（北京时间）

投标地点（网址）：萧山区北干街道金城路560号心意广场2幢1101室会议室1

开标时间：2025年7月11日14点00分

开标地点：萧山区北干街道金城路560号心意广场2幢1101室会议室1

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.招标人信息

名 称： 杭州市萧山区金利浦消防应急救援中心

地址：萧山区浦阳镇尖湖村2号

项目联系人（询问）：汪文韬

项目联系方式（询问）：18158101288

2.招标代理机构信息

名 称：浙江华域高宇项目管理有限公司

地址：萧山区北干街道金城路560号心意广场2幢1101室

项目联系人（询问）： 陈新建

项目联系方式（询问）： 13735869638

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 本项目为工程类招标项目 |
| 2 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 3 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 资格文件、商务技术文件与报价文件未分开制作。 |
| 4 | 开标时间 | 投标文件份数：正本壹份、副本 肆 份 投标文件递交时间：2025年7月11日14:00止 开标时间：2025年7月11日14:00整 投标文件递交地点、开标地点：萧山区北干街道金城路560号心意广场2幢1101室会议室1 |
| 5 | 投标文件密封要求 | 资格文件、报价文件、商务技术文件三部分，并分别装订成册、密封包装。 |
| 6 | 招标机构代理费用 | 收费标准按计价格【2002】1980号文件计取，由中标单位支付。 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金：10万 账户名：杭州市萧山区金利浦消防应急救援中心 账号：201000158610558 开户行：萧山农村合作银行浦阳支行 税号：52330109MJ8841620G 地址：杭州市萧山区浦阳镇尖湖村 电话：0571-82403191 供应商应当以电汇、银行转账等非现金形式提交 |
| 8 | 履约保证金 | 履约保证金：10万，公示结束无疑议后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金 |
| 9 | 资格审查和信用信息审查 | 本项目由评标委员会进行资格文件及信用信息查询。 |
| 10 | 质疑接收人及答复 | 招标机构质疑接收人：高天宇 联系方式： 0571-22816663 地址：萧山区北干街道金城路560号心意广场2幢1101室 邮箱：249268371@qq.com 如通过邮箱方式发送质疑，须提交符合法规及招标文件要求的质疑文件（参考附件2），盖章扫描后发送，质疑的受理按答复主体划分以招标人或招标机构邮箱回复确认受理为准。 本项目涉及资格条件、招标需求、评分办法及招标过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由招标人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由代理机构进行答复。 |
| 11 | 特别说明 | 本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “招标人”系指招标公告中载明的本项目的招标人。

2.2 “招标机构”系指招标公告中载明的本项目的招标机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲”系指实质性要求条款，“（√）”系指适用本项目的要求，“（  ）”系指不适用本项目的要求。

3. 询问、质疑、投诉

3.1供应商询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以提出询问，招标人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知供应商向招标人提出。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或者招标机构提出质疑，否则，招标人或者招标机构不予受理：

3.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

3.2.2.2对招标过程提出质疑的，质疑期限为各招标程序环节结束之日起计算。对同一招标程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2.2.3对招标结果提出质疑的，质疑期限自招标结果公告期限届满之日起计算。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.2.4询问或者质疑事项可能影响招标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

4．招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标需求；

4.1.4评标办法；

4.1.5拟签订的合同文本；

4.1.6应提交的有关格式范例。

4.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5. 招标文件的澄清、修改

5.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向招标机构提出。

# 三、投标

6. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

7.开标前答疑会或现场考察

招标人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8. 投标文件的语言

投标文件及投标人与招标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9. 投标文件的组成

9.1资格文件：

9.1.1符合参加招标活动应当具备条件的承诺函（符合公告要求）；

9.2商务技术文件：

9.2.1投标函；

9.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

9.2.3符合性审查资料；

9.2.4评标标准相应的商务技术资料；

9.2.5投标标的清单；

9.2.6商务技术偏离表；

9.2.7供应商廉洁自律承诺书；

9.3报价文件：

9.3.1开标一览表（报价表）；

投标文件含有招标人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 10. 投标文件的编制

10.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.投标文件的签署、盖章

11.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

12.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。投标截止时间后递交的投标文件，将拒收。

12.3招标人、招标机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，招标机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

13.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

14.投标有效期

15.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

15.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

15.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

16.开标

16.1招标机构按照招标文件规定的时间组织开标，所有投标人均应当准时参加。投标人不足3家的，不得开标。

17、资格审查

17.1开标后，招标人或招标机构将依法对投标人的资格进行审查。

17.2招标人或招标机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

17.4对未通过资格审查的投标人，招标人或招标机构告知其未通过的原因。

17.5合格投标人不足3家的，不再评标。

# 五、评标

19.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定标

20. 确定中标供应商

招标人将自收到评审报告之日起5个工作日内按顺序确定中标供应商。

21. 中标通知与中标结果公告

21.1自中标人确定之日起2个工作日内，招标机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布招标结果公告。招标机构也可以以纸质形式进行中标通知。

21.2公告期限为1个工作日。

七、合同授予

22. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

23. 合同的签订

23.1 招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起七日内，按照招标文件确定的事项签订合同。

# 第三部分 招标需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

“★”系产品招标项目中单一产品或核心产品。

（一）招标一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林消防演练基地训练跑道建设项目 | 详见招标需求 | 项 | 1 |  |

（二）招标需求

一、项目概述:

本项目位于萧山区浦阳镇尖湖村2号，具体内容见工程量清单及施工图纸。

- 工程施工要求：

- 投标人未按照杭州泰川建设技术有限公司《杭州萧山森林消防队伍训练跑道工程勘查与设计》按期开挖、回填和跑道施工，政府相关部门将依法处理，由投标人承担所有经济责任和法律责任。

- 土石开挖进场施工前，中标人必须办理好完成本工程相关开挖的所有审批、许可文件及相关资质，所需费用有中标单位人承担同时为其所以施工人员购买安全保险，。在实施过程中出现的任何安全事故，一切后果有中标单位承担，所需费用包含在投标总价中，中标后不在调整。如中标人在收到招标人的书面进场通知书后15日历天内无法办理好上述要求开工所需的许可证，每延迟1天向招标人支付履约保证金总额的2%作为延期违约金。

- 红线内所有植被的砍伐、清理、外运由投标人负责处理，不得堆放在场地内或场地外，所需费用包含在投标总价内，中标后不调整。

- 投标人进场施工前需要和招标人提供的红线图对周边进行复核放样，不得超过红线施工，同时做好周边的防护工作，红线内的土方及开挖的石方不得抛洒到红线外，如未按政府相关要求及招标人要求施工的，所产生的一切责任由投标人承担，所需费用需包含在投标总价中，中标后不需要调整。

- 开标时，投标人提供招标人的开发计划要求编制土石开挖运施工组织方案（内容包括项目组织架构、进场机械、开挖、清表、外运、安全施工内容等），在开挖过程前，需书面报招标人确认，签字通过后方可施工。如发生未经招标人确认擅自施工的，每次按履约保证金总额的2%作为延期违约金。

- 土石方开挖，按招标人提供的开挖图纸进行施工，开挖不得超挖至开挖标高线的-300mm 以下，超过-300mn以下部分需用C25进行素砼回填（所需费用由投标人承担)。开挖的土石方按招标人耍求集中堆放，爆破的石方分两部分，外运部分石方破碎程度达到装车运输要求,甲方回填需要的石方破碎程度控制在300-500mm直径，堆放至招标人指定地点，所需费用需包含在投标总价中，中标后不再调整。

- 开挖的土石方，需先满足场内回填需要，回填平整工作由投标人施工（费用已包含在投标总价中)，填方时需配合挡墙施工单位施工，另外，在土石方开挖过程中，需单独预留石料，单块石料直径在300mm-500mm 左右，统一堆放在现场施工场地内招标人指定位置〈充分考虑短驳距离)，并做好绿网覆盖和固定，保证安全。所需费用需包含在投标总价中，中标后不再调整。

- 跑道水泥稳定碎石砂基层20cm厚施工及养护要求，终压后立即覆盖透水土工布，洒水养护≥7天（保持表面湿润）。养护期内封闭交通（强度≥1.5MPa可开放轻型车辆）。验收指标：平整度‌：≤10mm（3m直尺检测），‌厚度偏差‌：±10mm（钻孔取芯），‌抗压强度‌：7d无侧限抗压强度≥3-5MPa。特殊气候（高温/雨季）需调整施工时间，高温时段避开10:00-16:00，雨季备防雨棚。

- 投标人需在合同签订前提供最终双方确认的施工组织方案，如投标人施工进度未达到施工组织方案要求的,由此对招标人的外运和整体项目开发工期及节点造成严重影响的，以一周为一个周期，持续的时间在10天内（含)的，投标人应向招标人每天支付履约保证金总价2%的违约金，同时招标人有权让第三方单位进场施工，所产生的费用从投标人的工程中扣除:持续时间

- 超过10天-30天（含）的，投标人应向招标人每天支付履约保证金总价3%的违约金:超过30天的，招标人有权解除合同,罚没全部履约保证金，并招标人有权追究并要求投标人赔偿因此造成的所有损失。

- 因投标方原因导致工期延误的，延误所产生的全部费用不予补偿，工期相应顺延,所需费用需包含在投标总价中,中标后不再调整。

- 投标人严格按杭州市萧山区农业农村局文件要求执行，严禁违法超挖、偷运,由于投标人未按杭州市萧山区农业农村局相关文件执行而导致产生不良影响、造成损失、工期延误等情况，投标人除应主动采取措施消除不利因素外，造成的损失及法律贲任也应由投标入承担。如投标人将土石方私自外运出场.(或从项目地块红线外外运土石方进场>，根据国家法规规定、由投标人承担所有的法律责任和经济责任。

- 由于山地施工所造成的山石滚落、村民纠纷、政府关系等一切外围影响事宜均需由投标人负责承担并协调解决，同时做好安全文明施工，所需费用需包含在投标总价中，中标后不再调整。

- 土石方开挖过程中做好场地的绿网覆盖，满足政府环保对土方开挖的要求。同时土石方开挖完成后需统一对所有开挖范围进行绿网覆盖并移交给招标人(环保、覆绿等工作内容最终以政府要求为准，所需费用需包含在投标总价中，中标后不再调整)。

- 植被外运时，投标人必须遵照当地政府部门（浦阳镇政府及当地村委）对工程车辆管理及扬尘管控的相关规定【①.车辆规范:必须遵守交通法规，不得超载。车辆定期保养，每天同车不得超三次清运，且随时接受浦阳镇政府相关部门抽检;②.车辆登记:每星期清运车辆提前三日向浦阳镇政府相关部门进行报备（包括数量、车牌、清运时问等)，遇节假日等特殊时间，服从浦阳镇政府相关部门要求开展清运工作③清运时间:日常8时至17时，特殊时间服从业主耍求开展清运工作:④.乙方需做好上山下山看守登记工作并安排专人管理，定人定岗做好清运协调工作;定人定岗做好工程场地内、外围管理及与浦阳镇政府相关部门责任办线沟通工作】，进行道路清扫、车辆清洗（含清洗设备)，所需费用需包含在投标总价中，中标后不再调整。

- 投标人进场施工前，必须提前做好国家相关法律规定的安全、环保等措施，在实施过程中出现的任何安全、环保等事故，一切后果由投标人自行承担，所需费用已包含在投标总价中,中标后不再调整。

- 投标人做好清运的协调、管理和保障工作，土石方清运单位应按时按量完成清运工作。土石方清运单位场内装土的标高，由投标人指挥管理，如土石方清运单位装土石方后，发现土石方标高与设计要求不符的,由投标人负责整理到设计要求标高，所需费用已包含在投标总价中,中标后不再调整。

- 本工程施工范围内涉及征地、苗木赔偿、坟墓迁移等相关遗留问题，由投标人负责(政府、村民）协调解决，协调关系产生的费用已包含在总价之中，后期不另行增加。

- 因投标人原因，导致招标人被政府罚款的，投标人应向招标人全额赔偿，如投标人不执行赔偿的，招标人在履约保证金中扣除;履约保证金不足以弥补招标人支付的罚款的，招标人有权在工程款中扣回不足部分。

- 投标人需服从招标人现场指挥管理。

- 工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、计划生育、所在地村民关系协调等发生的问题和费用均由施工单位负责解决并承担经济支出。

- 作息时间不扰民，工作时间8：00-11：00，下午1：00-5：00，确保不影响消防队员训练。

- 保证具有相应的器械设备。

- 施工现场要求封闭施工，施工单位做好防扬尘、防噪音措施。根据《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》 （杭建工（2019）103号）文件要求，投标人应充分考虑扬尘控制及在线监测设施安装、运行费用并列入报价，在合同签订前应向招标人提供对应的实施方案。

- 投标人投标报价应包括施工过程中所需的全部费用（包括且不限于定额规定的全部费用，管理部门各项规费、勘察现场费用、工程保险费及所有相关劳保、环卫、市容、消防、 环保、治安保卫、交通设施、卫生防疫及与周边单位和人员协调等一切费用）。

- 公共费用（如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等费用）由投标人自行调研作为 单

- 项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。

- 施工现场用水、用电、施工便道由施工单位自行解决，费用自理。

- 开挖时不得损坏场地内现有设施、房屋、训练设备等。

- 三、招标内容及标准

- 1.招标内容

包含土石方（开挖、场内搬运及回填）、用地周界的（复核放样、防护）、红线内植被（砍伐、清理、外运）、红线内土石方短驳、预留、土石方平整（红线内短驳、场地平整），彩色透水沥青混凝土跑道，及其配套雨污水管道铺设、管道附属构筑物。具体详见施工图纸及招标预算。

2.其他约定内容：详见合同专用条款。

四、商务要求

1、质量标准：合格（符合工程施工质量验收规范标准）。

2、质量要求：合格。

3、承包方式：包工包料。

▲4、工期要求：60日历天。

如遇不可抗力或招标人原因导致停工的，除工期予以顺延，其他一切涉及的费用由投标人自行承担。如发生相应情况时投标人应当在48小时内将事件书面通知招标人、并且在事件发生后3日内，向招标人提交合同不能履行或部分不能履行或要延期履行理由的报告，须招标人书面确认同意,同时相关一切损失费用由投标人自行承担，与招标人无关。

5、踏勘现场：招标人不集中组织现场踏勘，由投标人自行踏勘现场，费用自理。

6、预算金额、最高限价：本项目预算金额为1487311元；最高限价为1487311元

7、招标要求：

7.1本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式，工程造价除主要材料及人工采用风险承担和价差调整方式进行结算，其余根据中标价一次性 (固定总价) 包干，施工期间如遇国家政策性调价，市场材料价格发生变化等，本工程均不予调整，由投标人在投标报价时自行考虑风险因素。设计变更工程量同意按实调整，但均按中标让利率让利。招标人在标底造价中明确的暂定价计入报价，不得优惠。暂定价（指暂估制安价或主材暂定价）部分，今后由甲乙双方按规定招标。

7.2本工程由中标单位实行总承包，不得转包，一旦发现转包者，招标人有权终止承包合同，并向施工单位索赔转包造价5%以上10%以下的违约金。本工程部分专业投标单位无资质或有资质但资质等级未达到该工程专业资质要求的，允许分包，但需征得建设方同意，中标单位可以分包给具有相应资质的单位，分包内容应符合相关规定。

7.3中标单位在投标文件中明确的项目负责人必须到位，不能更换，同时，项目负责人必须在施工现场到岗、到位，并列入考核内容，和甲方另行签订管理合同。

7.4报价依据

7.4.1本工程标底采用一编一审制，由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制，并由具有相应资质的审价咨询机构进行审核。

7.4.2投标报价大于最高限价者，作无效标处理。

7.5工程质量标准

7.5.1本工程应按国家现行施工验收规范标准进行验收，并达到合格标准。

▲8、工程款支付及结算

竣工验收合格且结算审计完成后支付至结算审核价的95%，余款5%待质保期满两年后一次性支付。中标单位结算时需开具对应的增值税专用发票。

9、参照的法律法规及地方规定工程质量保修按国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。
第四部分评标办法

评标办法前附表

*技术和服务方案（90分）

| 序号 | 评分内容和标准 | 具体描述 |  | 分值 区间 | 主观/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 投标人注册资金（实缴）500万元及以上的得10分，注册资金（实缴）100（含）-500（不含）万元的得5分。（须提供银行进账单加盖银行业务专用章，不提供不得分） |  | 10分 | 客观分 |
|  | 2 | 施工方案 | 投标人针对本项目提出的施工方案，考查项目组织结构图，完善的测试方案和验收方案，根据投标人施工组织部署、主要施工工艺和技术措施、施工进度计划、施工工期保证措施、资源计划及控制措施、文明施工保证措施。（包括但不局限于以上列举），根据方案的科学性、合理性进行评分。 | 1-20分 | 主观分 |
|  | 3 | 工程投入的材料供应计划、施工机械设备配置情况是否合理进行打分。 |  | 1-10分 | 主观分 |
|  | 4 | 施工质量、材料和设备质量的保证措施等是否有效、合理等进行评分。 |  | 1-10分 | 主观分 |
|  | 5 | 确保使用材料的环保性及安全性是否科学、合理等进行评分 |  | 1-10分 | 主观分 |
|  | 6 | 施工进度计划及保证措施等保障措施是否合理、明确等进行评分。 |  | 1-10分 | 主观分 |
|  | 7 | 投标人拟用于本项目的设备材料的进货来源明确、可靠，供货计划能满足项目的进度要求，质量控制措施明确且合理的。 |  | 1-10分 | 客主观分 |
|  | 8 | 工程交付使用后保修期的服务承诺、应急措施、实施周期、培训方案完整性和效果等指标进行综合评价。 |  | 1-10分 | 主观分 |

备注：1、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。

2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

价格分（10分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.1 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

（1）最高限价：本项目最高限价为1487311元。响应报价超过最高限价（不含本身）作无效响应处理。

(2)风险控制价：为防止响应人低价抢标，最高投标限价的85%作为风险控制价，即1264214元（取整）。响应报价低于风险控制价的，作无效响应处理。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府招标货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人均通过纸质文档，投标人提交使用签名的相关数据电文或通过纸质文档加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3招标人拟招标的产品属于政府强制招标的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.13法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府招标法》第三十六条之规定，在招标中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

5.4因重大变故，招标任务取消的。

废标后，招标机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织招标活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与招标人、招标机构沟通并作书面记录。招标人、招标机构确认后，将修改招标文件，重新组织招标活动。

7.重新开展招标。有政府招标法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次招标活动，重新开展招标活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订施工合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展招标活动。

7.3施工合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展招标活动。

7.4施工合同已经履行，给招标人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

# 第五部分拟签订的合同文本（略）

# 第六部分应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加招标活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加招标活动应当具备的一般条件的承诺函

（招标人）、（招标代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（招标编号）】招标活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府招标法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的招标活动的；

2、为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该招标项目的其他招标活动的。

投标人名称：

日期：  年  月日

二、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（5）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

（招标人）、（招标代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（招标编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府招标政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5投标标的清单；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（招标人）、（招标代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（招标编号）】政府招标投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称()：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（招标人）、（招标代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（招标编号）】政府招标投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称()：

联合体成员名称()：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面：反面：

投标人名称()：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

五、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、供应商廉洁自律承诺书

（招标人）、（招标代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府招标法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（招标人）、（招标代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（招标编号）】的实施。

报价单(单位均为人民币元)

| 项目名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应文件无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应文件无效；采购内容未包含在《报价单》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应文件无效。