建设工程施工招标文件

招标编号：                       HMXQ2025002

工程名称：        天元公学和睦校区建设项目音乐厅安装工程

招标人:         中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司       （盖章）

浙江华东工程建设管理有限公司               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                             （签字或盖章）

（签字或盖章）

招标代理机构：  耀华建设管理有限公司  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：2025年7月

目      录

第一卷  投标须知、合同条款及合同格式	3

一、投标须知前附表	4

二、投标须知	6

三、合同条款及格式	19

第二卷  工程技术要求、图纸与其他资料	62

四、工程规范	63

五、图纸与其他资料	63

第三卷  投标文件格式	65

六、投标函格式	66

七、投标文件商务部分格式	72

八、投标文件技术部分格式	73

九、投标文件施工项目班子部分格式	82

第四卷  工程量清单	87

# 第一卷  投标须知、合同条款及合同格式

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 天元公学和睦校区建设项目音乐厅安装工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 杭州市余杭区 |
| 3 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 4 | 1.1 | 质量要求 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）“合格”标准 |
| 5 | 2.1 | 招标范围 | 施工图范围内的工程 |
| 6 | 2.2 | 工期要求 | 2025年 月 日开工，2025年 月 日竣工 施工总工期：50日历天 |
| 7 | 3.1 | 资金来源及落实情况 | 自筹100%，资金已落实 |
| 8 | 4.1 | 投标人资质等级和项目负责人资质等级 | 投标人资质：具有电子与智能化工程专业承包二级及以上的独立法人企业 建造师（项目负责人）资质：机电工程一级 |
| 9 | 4.3 | 资格审查方法 | 资格后审 |
| 10 | 13.1 | 工程量清单计价方式 | 综合单价 |
| 11 | 15.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 12 | 16.1 | 投标担保金额 | 无需缴纳 |
| 13 | 6.1 | 踏勘现场 | 自行 |
| 14 | 17.1 | 招标答疑 | 不举行招标答疑会,如有疑问请于2025年 07月25日16时00分前以邮件形式向招标人提出。 |
| 15 | 17.2 | 招标人联系方式 | 招标联系人：袁工 联系方式：0571-86320089 邮箱：87662814@qq.com |
| 16 | 20.1 | 投标文件份数 | 一份正本，肆份副本。 |
| 17 | 21.1 | 投标文件递交地点及截止日期 | 收件单位：招标人 地址：杭州市余杭区联创街77号汇银中心3幢2单元2层开标室。 时间：2025年08月04日10时00分 |
| 18 | 25.1 | 开标会议 | 地址：杭州市余杭区联创街77号汇银中心3幢2单元2层开标室。 时间：2025年08月04日10时00分 |
| 19 | 33.4 | 评标标准及方法 | 投标须知第33.4款 A |
| 20 | 38.3 | 履约担保金额 | 中标人提供的履约担保金额为合同总价的2% |
| 21 | 31.4 | 报价低于成本价的判定 | 不采用 |
| 22 |  | 其他说明 | - 1、本项目项目概算为1200万元，经审核后的预算价在补充文件中公布。 - 2、本项目招标代理费由中标单位支付，请各投标单位在投标报价中自行考虑该笔费用。 - 3、招标代理费收费标准为《关于规范余杭区政府投资项目中介服务付费限额标准的通知》（余财政〔2018〕24号）的“附件：1-1”和“附件：1-2”标准的75%。 - 4、资格审查材料的要求详见招标公告。 - 5、因天元公学和睦校区建设项目有BIM验收要求，中标单位应配合总包单位完成该项工作。 |

## 二、投标须知

### （一） 总则

#### 1、工程说明

1.1工程说明见投标须知前附表（以下简称"前附表"）第1项~第4项所述；

1.2上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章规定通过招标来择优选定施工单位。

#### 2、招标范围及工期

2.1本次招标的工程范围见前附表第5项所述；

2.2本工程的工期要求见前附表第6项所述。

#### 3、资金来源

3.1本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表第7项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程施工合同项下的合格支付。

#### 4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求见前附表第8项所述；

4.2投标人合格条件见本工程施工招标公告或投标邀请书；

4.3本工程采用前附表第9项所述的资格审查方法确定合格投标人；

4.4本工程不接受联合体投标。

#### 5、投标费用

5.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

#### 6、踏勘现场

6.1招标人将按前附表第13项所述时间组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；

6.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

6.3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；

6.4 如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

### （二） 招标文件

#### 7、招标文件的组成

7.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容:

第一卷  投标须知、合同条款及合同格式

一、前附表

二、投标须知

三、合同条款及格式

第二卷  工程技术要求、图纸与其他资料

四、工程规范

五、图纸及其它资料

第三卷  投标文件格式

六、投标函格式

七、投标文件商务部分格式

八、投标文件技术部分格式

九、投标文件施工项目班子部分格式

第四卷  工程量清单

7.2 投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应及时向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

#### 8、招标文件的澄清

8.1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日10天前通过书面形式向招标人提交，不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期7天前予以答复，统一以答疑纪要形式书面告知投标人。澄清纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用；

8.2如有必要，招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行解释。

#### 9、招标文件的修改

9.l招标文件发出后，在投标截止日期7天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

9.2招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。

9.3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面备案明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；

9.4 招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少5日前发给投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

### （三）投标文件的编制

#### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准；

10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 11、投标文件的组成

11.1投标文件由投标文件商务标部分格式和技术标部分格式两部分文件组成。

11.2商务标部分格式主要包括下列内容:

（1）法定代表人资格证明书

（2）投标文件签署授权委托书

（3）投标函

（4）投标承诺书

（5）投标单位应提供有效的安全生产许可证复印件（加盖公章），在投标过程中安全生产许可证有变化的外进企业应向原备案单位主动报告，本地企业向行政主管部门主动报告。

（6）招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无格式，需要时由招标人用文字提出）

（7）工程量清单编制与报价采用统一格式。

（8）工程量清单及计价表式：（不得随意修改）

（8.1）投标总价封面

（8.2）工程量清单报价说明

（8.3）表1-1-1 工程项目报价汇总表

（8.4）表1-1-2  单位工程报价汇总表

（8.5）表1-2    分部分项工程项目清单及计价表

（8.6）表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

（8.7）表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

（8.8）表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

（8.9）表1-3-A-1  安全文明施工措施项目清单及计价表

（8.10）表1-4     其他项目清单及计价表

（8.11）表1-4-1  计日工表

（8.12）表1-4-2  总承包服务费项目及计价表

（8.13）表1-5     主要工日价格表

（8.14）表1-6     主要材料价格表

（8.15）表1-7     主要机械台班价格表

（9）工程量清单报价分析表：

（9.1）  表2-1    分部分项工程项目清单综合单价分析表

（9.2）  表2-2    措施项目清单分析表

（9.3）  表2-3    综合单价工料机分析表

（投标时无需提供，中标单位在中标后7日内提供1套纸质文本）

（9.4）  表2-4    措施项目工料机分析表

（投标时无需提供，中标单位在中标后7日内提供1套纸质文本）

（9.5）  表2-5   临时宿舍取暖降温等费用分析表招标人根据拟建工程的构成、发包方式及报价要求，将在工程量清单编制总说明中明确投标人具体需填报的表格。

投标报价需要的其它资料（本项无格式，需要时由招标人用文字或表格提出、或投标人在投标报价时提出）

11.4技术标部分主要包括下列内容:

11.4.1投标人根据项目情况提供整体规划设计；

11.4.2投标人提供项目整体实施方案；

11.4.3售后服务、培训方案；

11.4.4施工组织设计

a.主要施工方法；

b.工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

c.劳动力安排计划；

d.确保工程质量的技术组织措施；

e.确保安全生产的技术组织措施；

f.确保文明施工的技术组织措施；

g.确保工期的技术组织措施；

h.施工总平面布置设计。

11.4.5项目施工班子主要包括下列内容

（1）项目班子到岗承诺书（内容包括项目负责人、技术负责人、五大员等到岗率应予明细）；

（2）项目管理班子配备

a.项目管理班子配备情况表；

b.项目负责人简历表；【附建造师注册证书复印件和有关行业主管部门核发的安全考核合格证书（B类证）的复印件】

c.项目技术负责人简历表；

d.项目管理班子配备情况其它辅助说明资料。

专职安全生产管理人员的安全考核合格证书（C类证）、班子成员的岗位证书

- （3）项目拟分包情况

- 11.4.6拟选用的材料品牌表。

- 11.4.7招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无格式，需要时由招标人用文字提出）

#### 12、投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

12.2本工程分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目清单分析表要求在投标文件中提供。

12.3本工程综合单价工料机分析表、措施项目工料机分析表由中标单位在中标后提供。

#### 13、投标报价

13.1本工程的工程量清单的投标单价采用本须知前附表第10项所规定的方式进行报价；

13.2投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和；

13.3投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人在工程量清单中计算单价或总价的依据；

13.4采用工程量清单报价的，投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；

13.5技术规范要求的费用应包括在投标报价中；

13.6合同的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用；

13.7投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

13.8除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

13.9投标人所报的企业管理费中应包含危险作业意外伤害保险费用，否则视同投标人优惠。

#### 14、投标货币

14.1本工程的投标应以人民币报价。

#### 15、投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效；

15.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金或投标保函。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用。

#### 16、投标担保

无需缴纳。

#### 17、投标预备会（不采用）

#### 18、投标人的替代方案（不采用）

#### 19、投标文件的份数和签署

19.1投标人应按本投标须知有关规定编制前附表第16项规定份数的投标文件；

19.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

19.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求；否则投标文件签署授权委托书无效；

19.4除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。

### （四） 投标文件的递交

#### 20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件的“商务标”单独装订成册密封在内外两层投标文件密封袋里，将投标文件的“技术标”单独装订成册密封在内外两层的另一投标文件密封袋里。并在投标文件的内外两层密封袋上清楚标明“商务标”或“技术标”；同时在投标文件上均应清楚标明”正本”或”副本”；

20.2在内层和外层投标文件密封袋上均应:

（1）写明招标人名称和地址；

（2）注明下列识别标志；

a 招标编号；

b工程名称；

c    年   月   日   时   分开标,此时间以前不得开封。

20.3除了按本须知第20·2款所要求的识别字样外，在内层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标按本须知第22条宣布"迟到"时，投标文件可按内层密封袋上标明的投标人地址原封退回；

20.4如果投标文件没有按本投标须知第20.1款、第20.2款规定加写标记和密封,招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人；

20.5所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章或投标人印章。（如采用暗标，将另行明确要求）

#### 21、投标截止日期

21.1投标人应按前附表第17项所规定的地址并在投标截止时间前由授权代表持本人有效身份证件将投标文件送达给招标人，并提供资格审查文件一份（无需密封，与投标文件一起递交，相关内容见本项目招标公告），资格审查文件必须独立装订；

21.2招标人按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准；

21.3投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的,招标人将依法重新组织招标。

#### 22、迟交的投标文件

22.1招标人在本须知第21条规定的投标截止日期以后收到的投标文件,将被拒绝或返回给投标人。

#### 23、投标文件的补充、修改与撤回

23.1投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

23.2投标人的补充、修改或撤回通知,应按本须知第20条有关规定密封、标志和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样；

23.3投标撤回通知书也可采用传真的方式，只要招标人在投标截止日期前收到此传真，但此传真件应满足下列条件:

（1）传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人印章；

（2）具有本须知第20.2款所要求的标注；

（3）非常清楚地标明"撤回"字样；

（4）有投标的签字人签字或随后有经签署的确认文本。

23.4根据本须知第21条规定，在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件；

23.5根据本须知第16.6款规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金或投标保函将被没收。

#### 24、资格预审材料的更新

在递交投标文件时，投标人须对资格预审申请书中的财务状况材料重新更新，以证明其仍满足资格预审评审标准,并且所提供的材料是经过确认的。如果在评标时投标人已经不能达到资格标准,其投标将被拒绝。

### （五）开   标

#### 25、开标

25.1本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开举行开标会议。

25.2按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知第26条规定宣布为无效的投标文件，不予详细评审。

25.3开标会议由招标人主持

（1）由招标人邀请评标专家及招标人代表共同参加；

（2）由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证；

（3）经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

25.5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的初审合格投标单位的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

#### 26、投标文件的初步审查

26.1投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

- （1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

- （2）未提供资格审查文件或相关内容不符合要求的；

（3）未按招标文件要求密封的；

（4）未提供有效身份证件的；

26.2投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会评标后按废标处理：

（1）本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第19.3款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；

（2）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

（4）投标文件中投标人名称或组织结构（包括建造师）与资格审查时不一致的；

（5）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函的；

（6）组成联合体投标的；

（7）评标委员会在评标过程中发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；

（8）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

（9）投标文件载明的工程质量标准、施工工期、保修期明显不能满足招标文件要求的；

（10）投标文件载明的关键技术方案不可行、存在重大安全隐患的，或者采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；

（11）未按招标文件要求提供有效的安全生产许可证的（复印件盖公章）；

（12）根据《注册建造师管理规定》（建设部153号令），投标单位拟派本项目的建造师已在其它建设工程项目上担任施工单位项目负责人的，其投标文件作废标处理。

（13）施工项目班子标函中未按招标文件要求提供建造师注册证书复印件和有效的安全考核合格证书（B类证）复印件的或未按招标文件要求提供专职安全生产管理人员有效的安全考核合格证书（C类证）复印件的，其投标文件作废标处理。

（14）投标函中招标人、工程名称等关键内容错误或大写报价无法进行宣读的；

（15）投标报价高于最高限价（包括总价和各分标段）或者经评标委员会认定以低于成本价竞标的（评标委员会在评标中发现投标人的价格明显低于其它投标报价，使得其投标报价可能低于其企业成本的，应当要求该投标人作出书面说明，并提供相关材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标）；

（16）当评标委员会发现其错误达到或超过原总报价0.5%时,将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作废标处理；

（17）投标文件商务标中未按规定加盖编制人员专用章和签字的，或者委托工程造价咨询人编制的，未按招标文件要求提供情况说明、咨询合同书的；

（18）安全文明施工措施费用（包括安全施工、文明施工、环境保护和临时设施费用）必须充分保证。投标人应结合招标工程的实际，依据招标人提供的安全文明施工措施项目清单及计价表（表1-3-A-1），按项目整体考虑分别报价。

安全文明施工措施费用报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。投标人未按规定要求报价的，评标委员会可以评定为废标；

（19）规费包括民工工伤保险、税金等不可竞争费用低于现行规定的作废标处理；

（20）投标人擅自将招标人提供的工程量清单及暂定材料价格作变动、补充和修改的（除规定可以变动、补充和修改内容外），由评标委员会认定为未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。

（21）不符合招标文件规定的其他实质性要求，或者法律、法规、规章及现行招投标管理规定必须废标的。

### （六） 评   标

#### 27、评标会议

27.1评标会议采用保密方式进行。评标由评标委员会负责。

27.2评标委员会由招标人依据有关法律规定组织。

27.3评标时间与开标时间同步进行。评标分为投标人资格初审和投标文件审查两个阶段。

#### 28、评标过程的保密

28.1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；

28.2在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28.3合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。

#### 29、入围资格

#### 资格后审

#### 30、投标文件的澄清

30.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。根据本须知第32.1条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

#### 31、投标文件的符合性鉴定

31.1开标后，投标文件经审查符合本须知第26.1条规定不予受理外的投标文件由评标委员会进行评审；

31.2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

31.3如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

31.4投标报价低于成本价的判定（不采用）

#### 32、错误的修正

32.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

（3）合计累计金额与小计（合计）金额不一致的，以合计累计金额为准，并修改小计（合计）金额及总报价。

32.2当评标委员会按照上述原则修正错误,发现其错误达到或超过原总报价0.5%时,将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作废标处理。

32.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。

#### 33、投标文件的评估和比较

33.1评标委员会将按照本须知第31条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；

33.2在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩；

33.3评标委员会依据前附表第19项规定的评标标准和方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人。

33.4评标方法和标准

33.4.1招标人按照工程项目不同情况，在前附表19项内选择下列四种方法和标准之一。

- 综合评估法:即是最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标。衡量这一标准需要将报价、施工组织设计、质量保证、工期保证、业绩与信誉赋予不同的权重用打分的方法或折算货币的方法，评出中标候选人。（详见评标办法）

- 经评审最低投标价法:即是能满足招标文件的实质性要求，投标报价不高于最高限价（包括总价和各分标段），通过经评审最低投标价的投标，为中标候选人。

- 经评审的合理低价法。

- 预算公开之经评审的合理低价法。

33.4.2评标细则（综合评估法）：

（1）本工程评标办法采用：综合评估法。其中技术标分值占60分，商务标分值占40分。

（2）中标候选人的推荐：

A、投标单位综合得分=技术标最终得分值+商务标最终得分值（得分保留到小数点后二位数，第三位四舍五入）。

B、综合得分最高且整个投标文件对招标文件所有实质性要求和条件作出响应的投标人为第一中标候选人。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，推荐合格的中标候选人。

（3）开标先开技术标，在技术标完成计分后（得分不予公布），再开商务标。

（4）如最终的有效投标人不足三家时，评标委员会应否决全部投标，招标人应当依法重新招标。

（5）技术标评分细则

技术标满分60分，技术标各成员计算的合计得分值中去掉最高最低的算术平均值为该投标人的技术标最终得分值，得分保留到小数点后二位数，第三位四舍五入。

| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人具有以下资质证书： （1）投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。（以上认证证书覆盖范围需包含专业舞台机械、专业舞台音响、灯光、音视频系统的设计、安装调试，不包含以上认证范围的不得分）（在投标文件中提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分） （2）投标人具有全国科技型中小企业证书的或具有AAA级重合同守信用企业信用等级证书的得2分。（在投标文件中提供全国科技型中小企业信息服务平台查询截图复印件并加盖公章或信用等级证书复印件并加盖公章，否则不得分） （3）投标人具有专业舞台音视频设计、安装及调试甲级资质等级证书的得2分。（在投标文件中提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分） | 0-7 |
| 2 | （1）投标人拟投入本项目的项目负责人具有高级工程师及以上任职资格证书的加1分（在投标文件中提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分）。 （2）投标人拟投入本项目的各专业系统负责人证书要求： 音视频系统负责人同时具有演艺设备（音视频集成）项目经理证书及音视频集成工程师证书，得1分（在投标文件中提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分）。 专业音响系统负责人同时具有演艺设备（专业音响）项目经理证书及演艺音响工程师证书，得1分（在投标文件中提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分）； 专业灯光系统负责人同时具有演艺设备（专业灯光）项目经理证书及演艺灯光工程师证书，得1分（在投标文件中提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分）； 舞台机械系统负责人同时具有演艺设备（舞台机械）项目经理证书及舞台机械工程师证书，得1分（在投标文件中提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分）； 【以上投标人人员还须同时提供在投标文件中提供在投标单位2025年4月至2025年6月的社保缴纳证明（须有电子查询章）复印件加盖公章】 | 0-5 |
| 3 | 投标人自2020年1月1日以来具有合同金额800万及以上类似项目业绩（包含：舞台机械、灯光、音响和LED屏），每提供一个得2分，最高得4分。（提供相应合同复印件加盖公章，否则不得分） | 0-4 |
| 4 | - 投标人根据项目情况提供整体规划设计，包含但不限于项目设备布置图、安装节点图、效果图等，安装节点图、效果图需与设备布置图对应，充分考虑项目实施过程中的情况，根据各投标人的方案情况，由评委会进行综合评分； - 根据投标人的安装节点图、效果图与设备布置图一致性强、规范性、完整性、准确性强等进行综合打分，缺项不得分；（6.4-8分） - 根据投标人对本项目的建设内容和设计思路的理解、招标需求符合性、拟实现的功能和预期达到的目标进行综合评价：包括对本项目专业扩声系统、LED大屏显示系统、舞台机械系统、舞台灯光系统、其他相关子系统具有详细技术方案描述进行综合打分，缺项不得分。（8-10分） | 14.4-18 |
| 5 | 投标人提供项目整体实施方案，方案中需包含施工质量目标及保证措施、施工组织、人力资源安排、施工进度计划、工期及安全保证措施；施工重点、难点及采取的应对措施；根据投标人实施方案的科学性、合理性、周全性、可行性进行综合评分，缺项不得分。（6.4-8分） | 6.4-8 |
| 6 | （1）根据投标人的售后服务方案情况、售后服务点，人员情况、响应及到达现场的时间、运维服务专业化水平进行综合打分，缺项不得分。（1.6-2分） （2）根据投标人提供的培训方案的可行性及合理性进行综合打分，缺项不得分，（3.2-4分） | 4.8-6 |
| 7 | 核心系统演示： 招标内容中的核心系统为：“多媒体智能管理系统”“LED显示屏系统”及演示配套的控制周边设备，需提供样品现场演示，根据演示效果与招标参数符合性进行综合评分。演示场景要求：投标单位自行现场实景搭建演示（PPT、图片和视频等其他方式演示不得分），投标人所演示设备品牌型号和投标文件需一致。（0-12分） 一、多媒体智能管理系统及配套周边设备演示功能如下： （1）多媒体智能管理系统主机自带显示屏，屏幕尺寸≥10.1寸。设备采用插拔式模块化设计，可根据系统需求自由更换(音频模块、视频处理模块、无线投屏模块、控制模块、录播模块等）。（完全满足得2分，否则不得分）。 （2）多媒体智能管理系统主机自带模块接口数：≥3个网络接口、≥8个RS232/485端口、≥8个弱电继电器、≥8个红外端口、≥4个IO端口、音频输入通道≥8路，音频输出通道≥8路，HDMI视频输入路数≥8路，HDMI输出路数≥8路，录播模块≥1个。（完全满足得1分，否则不得分）。 （3）配套演示设备可视化高清视频主机自带4路高清视频输入接口，2路高清视频输出接口，4路高清视频环出接口；自带2块7寸屏，可任意切换输入输出，并支持四分割画面。（完全满足得1分，否则不得分）。 （4）多媒体智能管理系统软件演示功能： ①需具有人脸识别功能：管理员进行人脸识别后可激活系统操作，无权限人员无法进入系统。具有AI语音智能控制功能：管理员通过设备语音识别模块及外接话筒对外接的照明、音视频信号进行开关控制，同时对音频信号进行音量大小调节，对视频信号进行切换控制。（完全满足得1分，否则不得分）。 ②需具有可视化分布式控制功能：演示设备的视频开窗、拼接、漫游、叠加、跨屏、缩放、分割、不低于16个画中画显示功能。具有无线投屏功能：支持高清无线投屏。具有录播功能：支持实时切换录播画面。并具有对温度、湿度、光照度、PM10、PM2.5、能耗、电流、电压、功率实时监测功能，并进行可视化展示。（完全满足得1分，否则不得分）。 为减少系统运行故障点，保证系统运行的稳定性，多媒体智能管理主机须通过设备自带操作系统触摸屏幕上进行全部功能演示，无需外接触摸屏幕，否则为无效演示。 二、LED显示屏系统及配套控制设备演示功能如下： （1）停电自启功能:设备正常节目播放状态时，工作环境停电，当停电恢复，设备自动开启并进入正常播放画面。（完全满足得1分，否则不得分）。 （2）节目智能巡播功能：设备关机状态时，巡播节目启动前一分钟整套设备自动开启，并在任务执行结束后自动关闭，管理人员手机平台软件同步收到系统命令执行信息。（完全满足得1分，否则不得分）； （3）本地操作功能：支持一套管理班组在不同剧场通过互联网进行异地操作，实时查看播放状态及播放列表，可上传本地文件（单个、多个）并直接投送到显示终端，可在PC端开启或关闭整套设备。（完全满足得1分，否则不得分）； （4）自带HDMI接口：系统配套视频控制卡自带HDMI高清输入、HDMI高清输出接口，信号源双输出端口可分别接入接收主控卡的主备输入端口（完全满足得1分，否则不得分） （5）系统备份功能：接收主控卡具有双输入、双输出接口，支持两路信号源同时输入，当一路信号拔出或中断时，系统可自动检测，无缝切换到另外一个输入源；同时主输出与备份输出采用独立物理接口，形成网格化结构，任一端口中断时，备用端口自动接管信号传输，保证显示屏画面正常显示（完全满足得1分，否则不得分）； （6）多媒体智能管理系统、LED显示屏系统相互联动实现视频切换功能，可通过以下方式切换任意视频画面至LED屏幕： ①智能语音控制切换； ②多媒体智能管理主机自带触控屏切换； ③可视化高清视频主机切换。（完全满足得1分，否则不得分）。 | 0-12 |

（6）商务标评分细则

商务标满分40分，各评委首先按商务标评审办法进行打分，再乘以60%作为该投标人的商务标最终得分值，得分保留到二位小数，第三位四舍五入。

商务报价得分的确定

最高限价上限基本幅度范围A高10－B高12（数值为百分比）

风险控制价下限基本幅度范围A低15－B低17（数值为百分比）

最高限价的确定

工程开标现场，根据B高、A高之间差值及间隔值（0.1）设定n+1个点，当场由招标人代表抽取一个点数，抽取两次（点数可以重复），两个点的算术平均值Z高（小数点后保留两位，四舍五入），A高＋Z高的值为最终最高限价下浮幅度值。

最高限价=预算价＊[1－（A高＋Z高）]。

最高限价应以元为单位，保留整数，小数点后一位四舍五入。

风险控制价的确定

根据最高限价的确定方式，同理并同步（以B低、A低、n、Z低的流程形式）确定风险控制价。风险控制价也以元为单位，保留整数，小数点后一位四舍五入。

凡高于最高限价的投标均作无效标处理；凡低于风险控制价的投标报价不作无效标处理，但不进入算术平均值的计算。最高限价以下的投标人不足三家时，评标委员会应否决全部投标，招标人应当依法重新招标。

一、不高于最高限价、不低于风险控制价的投标人不少于三家时（大于或等于三家）：

1、在确定工程最高限价、风险控制价后，评标委员会对所有被宣读且不高于最高限价与不低于风险控制价的各投标人的投标报价取算术平均值。

算术平均值=不高于最高限价且不低于风险控制价的投标报价总和÷不高于最高限价且不低于风险控制价的投标报价个数（保留到元，四舍五入）。二次算术平均值=不高于算术平均值且不低于风险控制价的投标报价总和÷不高于算术平均值且不低于风险控制价的投标报价个数。

2、计算评标基准价（保留到元，四舍五入）

评标基准价=二次算术平均值*（1-K）。K为修正值，修正值K是仅针对投标报价平均值的修正，不考虑暂定价的因素。

评标基准价确定后，无论投标人数量如何变化，评标基准价将保持不变。

3、修正值K的确定：工程开标现场，由招标人代表抽取修正值K，修正值K的幅度范围为（负0.5%-0.5%）；根据间隔值（0.1）设定n+1个点，当场由招标人代表抽取一个点数,抽取两次（点数可以重复），两个点的算术平均值K（小数点后保留两位，四舍五入）。

4、在上述基准价基础上，计算投标单位商务报价得分。

投标报价等于评标基准价时得40分，每高于评标基准价1%的扣1分，每低于评标基准价1%的扣0.5分，以此求出各投标报价的商务得分。不为整数时用插入法计算（分值保留三位小数，四舍五入）。

（二）不高于最高限价、不低于风险控制价的投标人少于三家时：（二家、一家或均低于风险控制价时）

1．计算评标基准价（保留到元，四舍五入）。

评标基准价=风险控制价。

评标基准价确定后，无论投标人数量如何变化，评标基准价将保持不变。

2．在上述基准价基础上，计算投标单位商务报价得分。

投标报价等于评标基准价时得40分，每高于评标基准价1%的扣1分，每低于评标基准价1%的扣0.5分，以此求出各投标报价的商务得分。不为整数时用插入法计算（分值保留三位小数，四舍五入）。

招标文件第32.1款（错误修正），修正后报价不作为中标候选单位排名依据。

凡投标报价高于最高限价基本幅度上限值，以故意哄抬造价、扰乱招投标市场行为处理。对上述报价作废标处理，并依法对投标单位进行处理。

### （七） 合同的授予

#### 34、合同授予标准

34.1本工程的施工合同将授予按本须知第33.3款所确定的中标人.

#### 35、招标人拒绝任何或所有投标的权力

35.1尽管有本须知第33条规定，招标人不受合同授予报价最低的投标人或所有投标人约束,招标人在发出中标通知书前任何时侯均有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何投标。

#### 36、中标通知书

36.1在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书；

36.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

#### 37、合同协议书的签订

37.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同；

37.2中标人如不按本投标须知第37.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金或投标保函，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；

37.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

#### 38、履约担保

38.1合同协议书签署后7天内，中标人应按前附表第20项规定的金额向招标人提交履约担保；

38.2如果中标人不能按本须知第38.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

38.3招标工程如要求中标人提交履约担保的，招标人也将在中标人提交履约担保的同时向中标人提供同等数额的工程款支付担保。提供支付担保金额在前附表第20项内规定。

## 三、合同条款及格式

使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）及当地建设主管部门颁发的施工合同专用条款（范本）。

招标人在编制合同条款及格式时应当将以下政策执行到位：

1.各地招投标行政监督部门要加强对招标人指导，依据全省统一的示范文本依法合理编制招标文件，防止招标文件中出现“包括但不限于的风险范围”“只减不增、只罚不奖”等将风险无限转嫁给投标人的不合理条款。

2.合同工期在 6 个月以上的工程项目，在合同中约定人工、材料要素价格的风险幅度和范围；合同工期在 18 个月以上的工程项目，人工、材料要素价格的风险幅度可约定在 3%以内。合同工期在 6 个月以上的建设工程可采用形象进度分段调整或者按月动态调整，原则上不采用整体工程一次性结算方式。

3.在招标文件中明确占工程材料费比重较大的材料和人工动态调整价差，调差范围可参照省市造价管理机构发布的市场信息价，原则上包括人工、金属材料、水泥、砖瓦、灰、砂石及混凝土制品、玻璃及玻璃制品、管材类、电线电缆及光纤光缆、电气线路敷设材料、水、电、燃料动力材料等。工程结算时遇有省、市造价管理部门未发布信息价的无价材料，发承包双方可参照省、市造价管理部门发布的同品种其他相近规格的材料信息价的平均波动幅度进行相应价差的动态调整计算。

4.建筑垃圾减量目标和措施、（建筑垃圾处理方案报备等管理要求）纳入本项目工程承包范围。

- 《杭州市房屋建筑工程和市政基础设施工程施工合同专用条款（示范文本）》

第三部分  专用合同条款

- 1  一般约定

1.1  词语定义

1.1.1  合同

1.1.1.10  其他合同文件包括：

施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

1.1.2  合同当事人及其他相关方

1.1.2.4  监理人：

名称：                                             ；

资质类别和等级：                                   ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

1.1.2.5  设计人：

名称：                                             ；

资质类别和等级：                                   ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

1.1.3  工程和设备

1.1.3.7  作为施工现场组成部分的其他场所包括：              。

1.1.3.9  永久占地包括：                      。

1.1.3.10  临时占地包括：                     。

1.3  法律

适用于合同的其他规范性文件：

1.3.1《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》(杭建市发〔2018〕578号)；

1.3.2《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）；

1.3.3《关于发布<杭州市新冠病毒肺炎疫情期间在建工程合同及工程价款调整的指导性细则>的通知》（杭建市发〔2020〕164号）

1.3.4 《关于贯彻《省厅调整安全文明施工费的通知》的通知》（杭建市发〔2022〕54号）

1.3.5  省市建设行政部门颁发的其他现行有效文件(包括但不仅限于以下文件)：

（1）《关于转发省建设厅<关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见>的通知》（杭建工发〔2011〕130号）；

（2）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发〔2012〕426号）；

（3）《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭建工〔2019〕103号）；

（4）《关于巩固G20杭州峰会成果进一步加强建设工程文明施工管理的若干意见》（杭建工发〔2017〕112号）；

（5）《杭州市建设领域农民工“无欠薪”管理实施细则（试行）》（杭建市〔2018〕161号）；

（6）《关于杭州市建筑工地全面推广使用“浙里工程建设现场管控”重大应用（浙里建）的通知》（杭建数改办（2022）1号）

（7）《杭州市建设工程渣土管理办法》（市政府令第192号）

（8）市政府办公厅2022年5月15日发布的《杭州市人民政府办公厅关于进一步规范工程建筑垃圾管理的通知》

（9）《关于发布杭州市工程渣土消纳市场信息价的通知》（杭渣土领〔2020〕1号）

（10）市建委2020年10月30日发布的《关于明确杭州市渣土运输及消纳项目计价清单编制和报价口径的通知》

（11）《关于转发<关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知>的通知》（杭建市通知〔2020〕4号）

（12）《关于进一步提升杭州市市政道路建设质量管理的若干意见》（杭建工发〔2021〕32 号）

（13）《关于全面推广应用承插型盘扣式脚手架的通知》（杭建工发〔2021〕358号）

（14）《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建招标造价中心〔2021〕84号 ）

（15）《关于进一步规范建设工程建筑垃圾处置相关事项的通知》（杭建工〔2023〕169号）

（16）其他：                                         。

1.3.6  新工艺、新技术的约定：                        。

1.3.7 其他                                       。

1.4 标准和规范

1.4.1  适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定；

1.4.2  发包人提供国外标准、规范的名称：             ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                   。

1.4.3  发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：             。

1.5  合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件：

①施工组织设计；

②其他：                                            。

1.6  图纸和承包人文件

1.6.1  图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                     ；

发包人向承包人提供图纸的数量：                     ；

发包人向承包人提供图纸的内容：                     。

1.6.4  承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                     ；

承包人提供的文件的期限为：                         ；

承包人提供的文件的数量为：                         ；

承包人提供的文件的形式为：                         ；

发包人审批承包人文件的期限：                       。

1.6.5  现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                           。

1.7  联络

1.7.1  发包人和承包人应当在      天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                       ；

发包人指定的接收人为：                             。

承包人接收文件的地点：                             ；

承包人指定的接收人为：                             。

监理人接收文件的地点：                             ；

监理人指定的接收人为：                             。

1.10  交通运输

1.10.1  出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                 。

1.10.3  场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：               。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：     。

1.10.4  超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由     承担。

本工程的超大件：                                   。

本工程的超重件：                                   。

1.11  知识产权

1.11.1  关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：         。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                      。

1.11.2  关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：          。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                     。

1.11.4  承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。

1.13  工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    是    ；

允许调整合同价格的工程量偏差范围：                            ；

调整合同价格的修正时间：                           。

- 2  发包人

发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。发包人应做好承包人农民工工资保证金缴存情况的审核工作，督促未缴存农民工工资保证金的承包人及时缴存。

2.2  发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                         ；

身份证号：                                         ；

职    务：                                         ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                 。

2.4  施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1  提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                 。

2.4.2  提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                   。

2.5  资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                 。

发包人是否提供支付担保：                           。

发包人提供支付担保的形式：                         。

- 3  承包人

3.1  承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：                  。

承包人需要提交的竣工资料套数：                     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                   。

承包人提交的竣工资料移交时间：                     。

承包人提交的竣工资料形式要求：                     。

（10）承包人应履行的其他义务：

承包人应当在工程开工建设前，到项目所在地商业银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。

承包人应建立实名制电子考勤系统，做好与杭州市智慧工地实名制管理应用系统以及全国建筑工人管理服务信息平台的数据对接工作。

承包人应及时向项目所在地保证金管理部门缴存农民工工资保证金，并做好分包单位农民工工资保证金缴存的查验工作。

承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理。实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。承包人应当按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资，且每月至少向农民工足额支付一次工资。

承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示：（1）建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、行业监管部门、劳资专管员等基本信息；（2）劳动用工相关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；（3）属地行业监管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道等信息。

3.2  项目经理

3.2.1  项目经理：

姓名：                                             ；

身份证号：                                         ；

建造师执业资格等级：                               ；

建造师注册证书号：                                 ；

建造师执业印章号：                                 ；

安全生产考核合格证书号：                           ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：             。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：       。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：      。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：  。

（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：                  。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：              。

3.3  承包人人员

3.3.1  承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限             。

3.3.2  承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：                     。

3.3.3  承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：     。

3.3.4  承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：         。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：              。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                。

3.5  分包

3.5.1  分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                               。

主体结构、关键性工作的范围：                        。

3.5.2  分包的确定

允许分包的专业工程包括：                           。

其他关于分包的约定：                                 。

3.5.4  分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

（实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度）。

3.6  工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：             。

3.7  履约担保

承包人是否提供履约担保：                           。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的，采用以下第     种方式：

（1）保证保险，金额及期限为：                      ；

（2）银行保函，金额及期限为：                      ；

（3）其他方式:                                     。

- 4  监理人

4.1  监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                             。

关于监理人的监理权限：                             。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：           。

4.2  监理人员

总监理工程师：

姓名：                                             ；

职务：                                             ；

监理工程师执业资格证书号：                         ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         ；

关于监理人的其他约定：                             。

4.4  商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                              ；

（2）                                              ；

（3）                                              。

- 5  工程质量

5.1  质量要求

5.1.1  特殊质量标准和要求：                        。

关于工程奖项的约定：                               。

5.3  隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：                。

监理人不能按时进行检查时，应提前      小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：      小时。

- 6  安全文明施工与环境保护

6.1  安全文明施工

6.1.1  项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。

6.1.4  关于治安保卫的特别约定：                    。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：               。

6.1.5  文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）其他：                                    。

（4）上述手续办理费用约定如下：                                  。

6.1.6  关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（   ）种方式约定：

（1）发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%，剩余部分支付按以下第（    ）种方式约定：

①视相关措施的落实情况与进度款同期支付。

②其他：                                          。

（2）其他：                                       。

- 7  工期和进度

7.1  施工组织设计

7.1.1  合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：        。

7.1.2  施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（    ）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：         。

7.2  施工进度计划

7.2.2  施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：        。

7.3  开工

7.3.1  开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：               。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：         。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：         。

7.3.2  开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4  测量放线

7.4.1  发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                         。

7.5  工期延误

7.5.1  因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

①重大设计变更引起的工期延误；

②其他：                                           。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：          。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：              。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线；

（2）地下障碍物和污染物；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求；

（4）其他：                                         。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                              ；

（2）                                              ；

（3）                                              。

7.9  提前竣工的奖励

7.9.2  提前竣工的奖励：                            。

- 8  材料与设备

8.4  材料与工程设备的保管与使用

8.4.1  发包人供应的材料设备的保管费用的承担：      。

8.6  样品

8.6.1  样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：     。

8.8  施工设备和临时设施

8.8.1  承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                   。

- 9  试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                       。

施工现场需要配备的试验设备：                       。

施工现场需要具备的其他试验条件：                   。

9.3  材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定：                         ；

试验、检测单位选择约定：                           ；

试验、检测费用约定：                               。

9.4  现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                           。

- 10  变更

10.1  变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定。

10.4  变更估价

10.4.1  变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：                                               。

（4）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：                                                        。

（5）其他：                                                   。

10.5  承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                          。

10.7  暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1  依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2  不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                 。

- 11  价格调整

11.1  市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：               。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：        ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过    %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过    %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±    %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：采用政策性文件进行价格调整。

政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（   ）种方式约定执行：

（1）按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）执行；

（2）其他：                                        。

其中：

1、风险范围及幅度的约定：

（1）人工费的风险幅度（     5    %）

（2）材料价格的风险幅度（    5     %）

2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（  ）种方式约定：

（1）按时间进度分段结算：                           。

（2）按工程形象部位(目标)分段结算：                 。

（3）竣工后一次性结算：                             。

- 12  合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1  单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。

（2）其他：                                       。

风险费用的计算方法：                              。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）市场价格波动引起的调整按本合同11.1第3种方式的约定计算             。

（2）其他：                                      。

12.1.2  总价合同。

总价包含的风险范围：                                   。

风险费用的计算方法：                                   。

风险范围以外合同价格的调整方法：                       。

12.1.3  其他价格方式：                             。

12.2  预付款

12.2.1  预付款的支付

预付款支付比例或金额：按中标建安工程费(不含暂估价、暂列金)的10%支付预付款。

工资预付款支付比例或金额：                         。

预付款支付期限：合同签订且发包人收到承包人提供的2%履约担保后且施工许可证领出后(或项目开工令发出后)一个月内支付。

预付款扣回的方式： 不扣回 。

12.2.2  预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                       。

预付款担保的形式为：                              。

12.3  计量

12.3.1  计量原则

工程量计算规则：

（1）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。

（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2  计量周期

关于计量周期的约定：                               。

12.3.3  单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                           。

工资性工程款比例约定：                             。

12.3.4  总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                           。

工资性工程款比例约定：                             。

12.3.5  总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：              。

12.3.6  其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                     。

12.4  工程进度款支付

12.4.1  付款周期

关于付款周期的约定：按时间节点支付工程进度款:经审核后的进度款支付申请按目进行支付，支付比例为已完成工程量的75%(不含预付款:单价参照招标控制价同比例下浮后的单价，招标控制价无相应单价的按13.3.31款执行):通过竣工验收并完成结算送审，支付比例至相应合同价的85%(含预付款)，同时无息退还履约保证金；竣工结算审核完毕后一个月内支付至审定工程总价款的98.5%，竣工结算审核审定价的1.5%作质量保证金，缺陷责任期满后，无质量问题或扣除相应扣款后无息返还。

（其中工资性工程进度款按月拨付）。

12.4.2  进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  申请进度款支付时，涉及土方外运的，承包人应确认土石方工程的清单工程量与电子转移单是否匹配，发包人有权审核电子转移单，核验建筑垃圾产生的数量和消纳去向，并按合同有关条款支付进度款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：            。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：            。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                 。

12.4.4  进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：         。

（2）发包人支付进度款的期限：                      。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：           。

12.4.6  支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      。

- 13  验收和工程试车

13.1  分部分项工程验收

13.1.2  监理人不能按时进行验收时，应提前      小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：      小时。

13.2  竣工验收

13.2.2  竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                          。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     。

13.2.5  移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                     。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                    。

13.3  工程试车

13.3.1  试车程序

工程试车内容：                                     。

（1）单机无负荷试车费用由                      承担；

（2）无负荷联动试车费用由                      承担。

13.3.3  投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                       。

13.6  竣工退场

13.6.1  竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                         。

- 14  竣工结算

14.1  竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                   。

竣工结算申请单应包括的内容：                       。

14.2  竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                   。

发包人完成竣工付款的期限：                         。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：             。

14.4  最终结清

14.4.1  最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                   。

承包人提交最终结算申请单的期限：                   。

14.4.2  最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：             。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

- 15  缺陷责任期与保修

15.2  缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                             。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                     。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第      种方式：

- 质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）保证保险，保证金额为：                         ；

（3）      %的工程款；

（4）其他方式:                                     。

15.3.2  质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                 。

关于质量保证金的补充约定：                         。

15.4  保修

15.4.1  保修责任

工程保修期为：                                     。

15.4.3  修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：       。

- 16  违约

16.1  发包人违约

16.1.1  发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                             。

16.1.2  发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：        。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：          。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                          。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                          。

（7）其他：                                        。

16.1.3  因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2  承包人违约

16.2.1  承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

- 承包人未按3.1（10）条规定分包渣土运输业务的，承包人应支付      违约金；

（2）承包人未按照3.1（10）条规定加强建筑垃圾处置分包合同履约监管，出现分包单位使用不符合规定的车辆进出施工现场运输建筑垃圾或将建筑垃圾运输至非指定消纳场所等现象的，承包人应支付   违约金；

（3）承包人未做好工程垃圾处理出土处置台账的，承包人应支付  违约金；

（4）承包人在结算前未查验接纳回执，与运输、处置单位结算相关费用的，承包人应支付   违约金；

（5）承包人未按照已备案的渣土处置方案落实渣土处置措施的，承包人应支付    违约金；

（6）其他：

16.2.2  承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：               。

16.2.3  因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                  。

- 17  不可抗力

17.1  不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：          。

17.4  因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后     天内完成款项的支付。

- 18  保险

18.1  工程保险

关于工程保险的特别约定：                           。

18.3  其他保险

关于其他保险的约定：                               。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：           。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：               。

- 20  争议解决

20.3  争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   。

20.3.1  争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                           。

选定争议评审员的期限：                             。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                   。

其他事项的约定：                                   。

20.3.2  争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                         。

20.4  仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意提交杭州仲裁委员会申请仲裁；但双方当事人特别约定下列解决方式中第    种方式解决争议的除外：

（1）提交                        仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向                            人民法院起诉。

21．其他补充事项的约定

附件：

一、协议书

1.承包人承揽工程项目一览表

二、专用合同条款

2.发包人供应材料设备一览表

3.工程质量保修书

4.主要建设工程文件目录

5.承包人用于本工程施工的机械设备表

6.承包人主要施工管理人员表

7.分包人主要施工管理人员表

8.履约担保格式

9.预付款担保格式

10.支付担保格式（财政性投资项目按相关规定执行）

11.暂估价一览表

附件：1

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(m2) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件：2

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件：3

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                              （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为

年；

3．装修工程为      年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为      年；

5．供热与供冷系统为      个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为      年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为      个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                  承包人（公章）：

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

邮政编码：                       邮政编码：

附件：4

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件：5

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率 (kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件：6

承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 劳资专管员 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件：7

分包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件：8

履约担保格式

（发包人名称）：

鉴于                    （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称，以下称“承包人”）于    年

月    日就                              （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）               元（¥               ）。

2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请          仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件：9

预付款担保格式

（发包人名称）：

根据                    （承包人名称，以下简称“承包人”）与

（发包人名称，以下称“承包人”）于    年

月    日签订的                              （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）               元（¥               ）。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请          仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件：10

支付担保格式

（财政性投资项目按相关规定执行）

（承包人名称）：

鉴于你方作为承包人已经与                    （发包人名称，以下简称“发包人”）与于    年    月    日签订了

（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的        %，数额最高不超过人民币元（大写：               ）。

二、保证的方式及保证期间

1.我方保证的方式为：连带责任保证。

2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第    种方式解决：

1.向               仲裁委员会申请仲裁；

2.向               人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件：11

暂估价一览表

一、材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、工程设备暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件：12

《杭州市房屋建筑工程和市政基础设施工程

施工合同专用条款（示范文本）

（2022年修订）》使用说明

为进一步指导和规范新形势下建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，便于合同当事人在使用《示范文本》过程中规范有关条款的约定，现就有关事项说明如下：

一、《示范文本》的适用范围为我市行政区域范围内进行招标的国有资金投资建设工程，非国有资金投资建设工程可参照执行。

二、合同专用条款约定的内容应符合国家法律、法规和部门规章的规定。

三、国家、省、市权力部门颁布的规范性文件若有发生变化的，市建委将根据相关规范性文件的制定和清理情况不定期发布通知，合同当事人应根据规范性文件的要求及时在合同专用条款中进行调整。

四、合同当事人应在专用合同条款3.7履约担保中约定履约担保的形式、金额及期限。根据《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）规定，政府投资项目的履约保证金不得超过中标合同金额的2%。

五、合同当事人应在专用合同条款15.3质量保证金中约定是否扣留工程质量保证金、工程质量保证金的提供方式及金额。若合同当事人约定采用扣留工程款方式提供质量保证金的，根据《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）规定，政府投资项目工程质量保证金的预留比例不得超过工程价款结算金额总额的1.5%。

# 第二卷  工程技术要求、图纸与其他资料

## 四、工程规范

1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如设计施工图纸、技术文件、标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，满足下列标准要求：

（列出特殊项目的施工工艺标准和要求）。

## 五、图纸与其他资料

- 图纸清单

设计人：                                   第   页共   页

| 序号 | 图号 | 图纸名称 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、标准图集清单

以下标准图集，限于招标文件中指明的章节和内容，构成图纸的一部分。

第    页共   页

| 序号 | 图集编号 | 图集名称 | 日期 | 编写人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 第三卷  投标文件格式

## 六、投标函格式

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：         投标文件投标函部分

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

投标人：                      （盖公章）

日期：      年      月       日

### 目录

- 法定代表人资格证明书

- 投标文件签署授权委托书

- 投标函

- 投标承诺书

- 有效的安全生产许可证（复印件加盖公章）

- 招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时由招标人用文字提出）

### （一） 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖公章）

日期：         年       月           日

### （二） 投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）  的代表人，现授权委托     （单位名称）    的          （姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人姓名：           年龄：

身份证号码：                           职务：

投标人：                                         （盖公章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

- （三）投 标 函

致：（招标人名称）

1、根据已收到贵方的招标编号为        的                  工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）                    元整（RMB：¥            ）的投标报价并按上述图纸、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

- 我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，即在      年    月    日开工，      年

月    日竣工，共计      日历天内竣工并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价     %的履约担保。

6、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部被没收。

7、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

8、我方的金额为人民币（大写）         元（RMB：¥      元）的投标担保与本投标函同时递交。

投标人：（盖章）单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签章或盖章）

邮政编码：					电话：				传真：

开户银行名称：                       开户银行帐户：

开户银行地址：                       开户银行电话：

日期：		 年 	 月 	日

### （四） 投标承诺书

（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读   （工程名称及招标编号）                之招标文件，现自愿就参加该工程投标有关事项向招标单位郑重承诺如下：

1.遵守中华人民共和国、浙江省有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序。

2.投标文件无虚假不实的内容。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

3. 保证本公司投标建造师（姓名及身份证号码）     无在建施工工程项目（有在建工程已经业主同意变更并在当地行业主管部门备案）。工程实施过程中，保证按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备。

4. 保证在全国行贿犯罪档案库中自2022年1月1日起至投标文件截止之日本公司及公司法定代表人 （姓名及身份证号码）   和投标建造师（姓名及身份证号码）     无行贿犯罪记录。

5.投标文件不存在哄抬价格或低于成本的恶意报价行为。

本公司若违反以上承诺，将无条件接受有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收投标保证金等一切法律责任。

法定代表人（签名）：           项目负责人（签名）：

投标单位（盖章）：

年    月    日

## 七、投标文件商务部分格式

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：         投标文件商务部分

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

投标人：                      （盖公章）

日期：      年      月       日

## 八、投标文件技术部分格式

- （一） 投标文件技术部分格式说明

  - 投标人应按招标文件规定格式编写，应包括招标文件第一卷第一章投标须知11.4项规定的基本内容。

  - 工程概况及控制目标、施工总体布置和针对招标人特殊要求的技术措施应按所附下列图表进行填报，图表及格式要求附后。

表1  工程概况表

表2  工程控制目标表

表3  拟投入的主要施工机械设备表；

表4  劳动力计划表

表5  计划开、竣工日期和施工进度网络图；

表6  施工总平面布置图及临时用地表。

表7  针对招标人特殊要求的技术措施表；

  - 投标人应编制递交施工组织设计，施工组织设计编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；施工机械设备、 劳动力、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。

  - 投标人中标后不得以细化招标人施工组织要求编制完整的施工组织设计为由而修改投标实质性内容，包括商务报价。

表1  工程概况表

表2     工程控制目标表

表3 拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4 劳动力计划表

单位：人

|  | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

表5  计划开、竣工日期和施工进度网络图

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与拟采用的施工组织设计相适应。

表6  施工总平面布置图及临时用地表

  - 施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

  - 临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。

表7  针对招标人特殊要求的技术措施表

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：         投标文件技术部分

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

投标人：                      （盖公章）

日期：      年      月       日

## 九、投标文件施工项目班子部分格式

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：         投标文件施工项目班子部分

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

投标人：                      （盖公章）

- 日期：      年      月       日

### （一） 项目管理班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二） 项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

### （三） 项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |
| 资格证书名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

### （四） 项目管理班子配备情况辅助说明资料

注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）

拟选用的材料品牌表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 音响设备 |  |
| 2 | 数字调音台 |  |
| 3 | 无线话筒 |  |
| 4 | 数字会议系统 |  |
| 5 | 灯控台 |  |
| 6 | 灯具设备 |  |
| 7 | 舞台机械系统 |  |
| 8 | LED大屏系统 |  |
| 9 | 多媒体智能管理系统 |  |
| 10 | 信号传输设备 |  |
| 11 | 录直播系统 |  |

# 第四卷  工程量清单

工程量清单报价

- 投标报价应根据下列依据进行编制：相关专业工程的国家标准《工程量计算规范》；省、市建设行政主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价规定；《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》；本企业定额或参照省、市建设行政主管部门颁发的计价依据；招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；达到规定设计深度的施工图纸；与工程项目有关的规范、标准、技术资料；施工现场实际情况、工程特点和投标人自行拟定的施工组织设计或施工方案；市场价格或工程造价管理机构发布的价格信息；其他相关资料。

- 投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度，自主报价。投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。

投标人应根据其投标报价情况提供书面报价说明。报价说明的主要内容包括：投标报价的编制依据；对投标工期、质量、材料、施工等方面的承诺；综合单价中考虑的风险因素、风险范围（幅度）；措施项目的依据；其他需要说明的问题。

- 投标报价应按照以下原则计价：

1、分部分项工程项目清单费用

（1）投标人按招标工程量清单填报价格。投标报价采用综合单价计价，投标人应根据综合单价的组成、工程量清单项目特征描述和工程内容确定综合单价。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考虑一定的风险因素。综合单价中应包括招标文件中确定的由投标人承担的风险范围及其费用。

（2）人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润的费用所涵盖内容按省级建设行政主管部门颁发的计价依据确定。上级建设行政主管部门颁发的相关计价文件对费用内容组成另有调整的，按其规定执行。

（3）综合单价应包括招标人自行采购材料的价款。招标文件提供暂定价的材料，投标人按暂定的单价计入综合单价。暂定价材料如遇本省计价依据中无相类似的材料时，投标人应该在投标文件报价说明中明确该暂定价材料的损耗率。

（4）企业管理费、利润的费用计算由投标人自主确定或参照省建设行政主管部门颁发的计价依据计算。

投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场临时宿舍取暖降温等费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的计价依据和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。同时，投标人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场临时宿舍取暖降温等费用，在相应的清单明细表中（表2-5）进行单独费用报价分析。

施工企业的现场临时宿舍取暖降温等费用，应根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场民工宿舍空调的设置要求或标准、安责险等规定落实相应费用的报价。

投标人未按上述规定要求报价的，评标委员会可以评定为废标。

5、综合单价中的风险费计算应根据招标文件中所明确的投标人应承担的风险范围和幅度由投标人自主确定。

2、措施项目清单费用

（1）投标人应根据招标人提供的措施项目清单和投标人自行确定的施工组织设计或施工方案填报数量和价格，不发生的措施项目金额以“O”计价。遇有措施项目清单未列项的，投标人可补充措施项目并报价。

（2）技术措施项目中的单价项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省建设行政主管部门发布的消耗量定额、施工费用定额和计算方法计算。

（3）措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

（4）投标人应针对拟建工程编制保证安全施工、文明施工、环境保护和临时设施的技术措施方案，并按招标工程量清单中的相应措施清单提供数量和报价。遇有缺项时，投标人可补充措施项目。

（5）施工取费费率依照本省现行计价依据的有关规定执行；

安全文明施工措施项目费用包括安全施工、文明施工、环境保护和临时设施费用，必须充分保证。投标人应结合招标工程的实际，依据招标人提供的安全文明施工措施项目清单及计价表（表1-3-A-1），按项目整体考虑分别报价。

安全文明施工措施费用报价不得低于建设行政主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。投标人未按规定要求报价的，评标委员会可以评定为废标；

即：安全文明施工措施费用的投标报价≥∑[(专业工程分部分项工程量清单中的取费基数值 + 技术措施项目清单中的取费基数值)×对应专业工程基本费下限费率]；

上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。

报价中的创标化工地增加费应根据招标文件确立的创建等级要求和招标控制价中公布的创标化工地增加费暂定费用金额进行统一填报。招标文件中未明确创标化工地等级要求及创标化工地增加费暂定费用金额的，投标人暂不填报报价；

上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。

投标人未按上述规定要求报价的，评标委员会可评定为废标。

安全文明施工措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据投标文件的承诺和合同约定，经监理单位审查认可后由建设单位足额支付。

（6）投标人措施项目各分项之间不得重复报价。

3、其他项目清单费用

（1）暂列金额，投标人按招标工程量清单确定的金额填报；总承包服务费，投标人按招标工程量清单确定的项目内容和要求自主确定费率并报价；计日工费，投标人按招标工程量清单列出的项目内容和数量自主确定综合单价并计算报价。招标人对计日工费内容和数量未作要求的，投标人不需要作出报价。

（2）其他项目清单中的暂列金额和计日工，均为招标人估算、预测数量，投标时计入投标人的报价中，竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算。

4、规费、税金

规费、税金按省建设行政主管部门颁发的施工费用定额的内容和计费标准计算报价。省、市政府及有关权力部门颁发的政策性文件对规费、税金的内容和计费标准有调整的，按其规定执行。

规费费率低于现行标准费率30%的作废标处理；

税金作为不可竞争费用，费率低于现行规定的作废标处理；

- 招标工程量清单中标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，投标人不得擅自修改招标工程量清单的分部分项工程项目清单内容。

工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。

投标人应根据自己的企业定额或参照省建设行政主管部门颁发的消耗量定额向招标人提供具体的报价计算分析，其各项报价分析表与工程量清单计价表之间的金额（价格）应前后对应一致。

- 除《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》另有规定外，投标人对措施项目清单中不发生的项目，其费用报价允许投标人根据实际情况报“0”，但须与施工组织设计或施工方案对应并提供充分的说明和依据。

- 清单报价中的任何算术性错误，招标人按下列原则予以调整：

1、大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；

2、合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额有明显错误的除外；

3、合价累计金额与小计（合计）金额不一致的，以合价累计金额为准，并修改小计（合计）金额及总报价。

- 根据住房和城乡建设部、省级造价主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：

1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。

2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，并不得接受其他投标人委托编制投标文件。

- 按照《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函[2011] 32号文件）的要求使用预拌砂浆，投标人应将使用预拌砂浆的费用计入投标报价范围。

附：

工程量清单及计价采用的表格格式如下（具体见附件）：

1、工程量清单及计价表：

（1）投标总价封面（已标价工程量清单）

（2）工程量清单报价说明

（3）表1-1-1 工程项目报价汇总表

（4）表1-1-2 单位工程报价汇总表

（5）表1-2 分部分项工程项目清单及计价表

（6）表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表

（7）表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计价表

（8）表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

（9）表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

（10）表1-4 其他项目清单及计价表

（11）表1-4-1 计日工表

（12）表1-4-2 总承包服务费项目及计价表

（13）表1-5 主要工日价格表

（14）表1-6 主要材料价格表

（15）表1-7 主要机械台班价格表

2、工程量清单报价分析表：

（1） 表2-1  分部分项工程项目清单综合单价分析表

（2） 表2-2  措施项目清单分析表

（3） 表2-3  综合单价工料机分析表

（4） 表2-4  措施项目工料机分析表

（5） 表2-5  临时宿舍取暖降温等费用分析表

3、根据招标人工程量清单编制要求填报具体的表格。

投 标 报 价

招   标  人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                      （单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                         （签字或盖章）

注册造价师：                      （盖执业章及签字）

年     月     日

工程量清单报价说明

工程名称：                                           第  页 共  页

投标人：（ 盖章）              法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

表1-1-1  工程项目报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 单位工程费合计 |  |
| 1 | （单位工程1，如1号楼） |  |
| 2 | （单位工程2） |  |
| 二 | 未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）] |  |
| （一） | 整体措施项目清单（1+2） |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |
| （二） | 整体其他项目清单 |  |
| （三） | 整体措施项目规费 |  |
| （四） | 税金 {[（一）+（二）+（三）]×费率} |  |
|  | 总报价 [一 + 二 ] |  |
| 总报价（大写）： |  |  |

注：1.本表适用于：（1）有2个及以上单位工程的群体项目的总报价汇总；（2）单位工程发包且有2个及以上专业工程分部分项工程量清单的招标项目总报价汇总。本表应在表1-1-2基础上汇总。

2．本表中的整体项目措施清单报价指根据招标人要求和项目特点应从招标项目整体上考虑的措施项目报价。

3．本表中的整体其他项目清单报价指根据招标人要求需按招标项目整体考虑的其他项目清单报价。

4．本表中的规费指整体措施清单项目应计取的规费。

5．本表中的税金指未纳入单位工程费的整体措施项目清单、其他项目清单以及相应规费等费用应计取的税金。

投标人：（盖章）               法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

表1-1-2 单位工程报价汇总表

工程名称：

单位工程名称：

| 序号 | 内容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (专业工程1) | (专业工程2) |
| 一 | 分部分项工程量清单 |  |  |  |
| 二 | 措施项目清单（1+2） |  |  |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |  |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |  |  |
| 三 | 其他项目清单 |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |
| 五 | 税金[（一 + 二+三 + 四）×*费率] |  |  |  |
| 六 | 总报价（一+二+三+四+五） |  |  |  |
| 总报价(大写)： |  |  |  |  |

注：本表适用于：

（1）只有1个专业工程分部分项工程量清单的单位工程发包项目的报价汇总；

（2）其余招标项目的单位工程报价汇总。

投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

表1-2  分部分项工程量清单及计价表(      号清单)

单位工程及专业工程名称：                                                           第   页共   页

| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合 价 (元) | 其中 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 机械费 |  | 管理费 |  |
| （1） |  | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |  |  |  | （7） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～〔6）栏由招标人提供内容，（7）栏由招标人按需提出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在（7）备注中明确。

表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

工程名称：                                               第   页共  页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 一 二 1 2 3 4 | （2） 安全文明施工措施项目 其他组织措施项目 提前竣工增加费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 提供分析清单（表1-3-A-1） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。

2.措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目，安全文明施工措施项目（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）以及工程定位复测费应按招标项目整体报价，其他组织措施项目由投标人根据工程实际自行决定按整体项目还是按专业工程清单报价（专业工程组织措施项目清单见表1-3-B）。

3.专业工程组织措施项目清单表1-3-B中已报价的组织措施费不得与整体组织措施项目清单表1-3-A中的其他组织措施项目重复报价。

表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

工程名称：

单位工程及专业工程名称：                                 第   页共  页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 1 2 3 4 | （2） 提前竣工增加费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注： 1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。

2．当招标项目为单位工程发包且只有1个分部分项工程量清单时，组织措施项目清单应按表1-3-A报价。

表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

工程名称：

单位工程及专业工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合 价 (元) | 其中 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |  |  |  |  |  |  |  | （6） |
|  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下、地下设施或建筑物的临时保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表适用于以“项”为单位计价和以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目。

2．措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目。如应用于整体措施项目，表头中只须填报工程名称；如应用于专业工程措施项目，表头中应分别填写工程名称、单位工程及专业工程名称。

3．以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目，表中第（1）～（5）栏由招标人提供；以“项”为单位计价的技术措施项目，表中第（4）栏项目特征不需要提供和填写。投标人根据施工方案对具体项目可作补充。

4．第（6）栏由招标人按需出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在备注中明确。

表1-3-A-1  安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称:                                        第  页共  页

| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） |  |  |  |  |
| 一 | 安全施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 基本安全防护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全网 |  |  |  |  |  |
| （1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积 |
| (2) | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面 |
| 2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度 |
| （1） | 高处作业临边防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| （2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m |  |  |  |  |
| （3） | 其他防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| 3 | 防护门 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积 |
| （1） | 通道防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （2） | 井架防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用 升降机 |
| 5 | 断头路阻挡墙 | m3 |  |  |  |  |
| 6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程 |
| 7 | 对讲机 | 套 |  |  |  |  |
| （二） | 高处作业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积 |
| 2 | 高压线安全措施 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 起重设备防护措施 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 楼层呼唤器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他高处作业安全防护 |  |  |  |  |  |
| （三） | 深基坑（槽） |  |  |  |  |  |
| 1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯 |
| 2 | 基坑支护变形监测 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 其他深基坑安全防护 |  |  |  |  |  |
| （四） | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平隔离封闭设施 | m |  |  |  |  |
| 2 | 其他脚手架安全防护 |  |  |  |  |  |
| （五） | 井架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 架体围护 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 货用升降机操作室 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 其他井架防护 |  |  |  |  |  |
| （六） | 消防器材、设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 消防水泵 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 水枪、水带 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 消防箱 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 消防立管 | m |  |  |  |  |
| 6 | 危险品仓库搭建 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 防雷设施 | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| （七） | 特殊工程安全措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊作业防护用品 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等 |
| 3 | 防毒面具 | 付 |  |  |  |  |
| 4 | 有毒气体检测仪器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他特殊安全防护 |  |  |  |  |  |
| （八） | 安全标志 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全警示标牌、标识 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 警示灯 | 处 |  |  |  |  |
| 3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求 |
| 4 | 其他安全标志 |  |  |  |  |  |
| （九） | 安全专项检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等 |
| 2 | 钢管、扣件检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 高处作业吊篮检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 防坠器专项检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 5 | 其他安全检测 |  |  |  |  |  |
| （十） | 智慧工地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元 |  |  |  |  |
| 5 | 其他管理设施 | 元 |  |  |  |  |
| （十一） | 安全教育培训 | 元 |  |  |  |  |
| （十二） | 现场安全保卫 | 元 |  |  |  |  |
| （十三） | 其他安全施工措施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 文明施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 2 | 大门、门楼 | 块 |  |  |  |  |
| 3 | 标牌 | 块 |  |  |  |  |
| 4 | 效果图 | 块 |  |  |  |  |
| 5 | 彩钢板围档 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 6 | 地坪硬化 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 其他文明施工措施 |  |  |  |  |  |
| 三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施 |
| 1 | 现场绿化 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 防尘网布 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或 其他冲洗设备等 |
| 4 | 喷淋设施 |  |  |  |  |  |
| （1） | 塔吊喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| （2） | 外架喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| （3） | 场地喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 防尘雾炮 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 其他扬尘控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 7 | 噪声控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求 |
| 9 | 车辆密封费用 | 元 |  |  |  |  |
| 10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 其他环境保护措施 |  |  |  |  |  |
| 四 | 临时设施措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 办公用房 | m2 |  |  |  |  |
| （二） | 生活用房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宿舍 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 食堂 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 厕所 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 浴室 | m2 |  |  |  |  |
| 5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等 |
| （三） | 生产用房（仓库） | m2 |  |  |  |  |
| （四） | 临时用电设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 分配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 开关箱 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电线路 | m |  |  |  |  |
| 5 | 用电保护装置 | 处 |  |  |  |  |
| 6 | 发电机 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路 防护设施等 |
| （五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （七） | 其他临时设施 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

1-4  其他项目清单及计价表

工程名称：

单位工程名称：                                       第  页共 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1 |
| 3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2 |
| 4 | 标化工地增加费 |  | 暂列费用 |
| 5 | 优质工程增加费 |  | 暂列费用 |
|  | 合计 |  |  |

表1-4-1  计日工表

工程名称：

单位工程名称：                                     第  页共  页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出，其中第（4）栏数量为暂定。

1-4-2   总承包服务费项目及计价表

工程名称：                                           第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出。

表1-5  主要工日价格表

工程名称：                                  第  页共  页

| 序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 工日 |  |  |

注：本表（1）、（2）栏由招标人按需要提出。

表1-6  主要材料及设备价格表

工程名称：                                                第  页 共  页

| 序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |  |  | （6） |

注：1、表（1）（2）（3）（5）（6）栏由招标人按需要提出，投标人可补充。

2、本表的材料及设备包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、招标人指定、提供或暂定的材料和设备，按杭州市工程量清单计价实施细则的规定填写。

表1-7  主要机械台班价格表

工程名称：                                            第  页共  页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 台班 |  |  |

注：表（1）（2）由招标人按需要提出，投标人可补充。

表2-1  分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                                                           第   页共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | （10） | (11) | (4）*(11） |
| 1 | （清单编码） | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 表（1）～（4）栏中的清单编号、清单名称、清单计量单位和数量由招标人按需要提出。

表2-2  措施项目清单分析表

工程名称：

单位工程名称：                                                                               第   页共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | （10） | (11) | (4）*(11） |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：  表（1）、（2）栏中清单编号和措施项目清单名称由招标人按需要提出。

表2-3  综合单价工料机分析表

项目编码：                                          计量单位：

项目名称：                                          第   页共  页

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费(1+2+3) |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |

注：本表由招标人按需要提出

表2-4  措施项目工料机分析表

项目编码：                                             计量单位：

项目名称：                                        第   页 共  页

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费(1+2+3) |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |

注：本表由招标人按需要提出

表2-5  临时宿舍取暖降温等费用分析表

工程名称：                                        第  页共  页

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现场临时宿舍空调设施 |  |  |  |  |
| 二 | 安全生产责任保险 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：本表为企业管理费部分内容的报价分析表，由投标人根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场民工宿舍空调的设置要求或标准、安责险等规定进行相应数量和费用的报价。