- 采 购 文 件

项目编号：YY-1330-202506087

项目名称：杭州地铁运营有限公司2025年工务管理平台升级改造服务采购项目

采 购 人：杭州地铁运营有限公司

2025年7月

杭州地铁运营有限公司2025年工务管理平台升级改造服务采购项目采购公告

（非招标）

杭州地铁运营有限公司（以下简称采购人）就杭州地铁运营有限公司2025年工务管理平台升级改造服务采购项目进行公开采购，现邀请合格的报价人参加报价。

- 一、项目编号：YY-1330-202506087

- 二、项目名称：杭州地铁运营有限公司2025年工务管理平台升级改造服务采购项目

- 三、采购内容：成交人需按采购人要求对既有工务管理平台提供升级改造及相关服务。

- 四、供应商资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。【提供营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件）复印件（加盖公章）】。

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加本项目报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价。

3、报价人2022年1月1日（含）以后（以合同签订时间为准）至少具有一个信息系统软件开发类或升级改造类服务业绩。【证明材料：合同及该项目任一发票的复印件（加盖公章）。合同须体现签订时间及服务内容，如不能体现的，报价人还需提供其他证明材料（如业主证明或中标通知书等）复印件，原件备查】。

4、本项目不接受联合体报价。

- 五、采购文件的获取：

1、发布公告的媒介

本项目相关公告在e车网（网址链接：http://www.ecrrc.com/）、浙江政府采购网（网址链接：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布。

2、报价人可通过以下方式获得采购文件：

（1）e车网:

1）登录e车网（http://www.ecrrc.com/），依据网站指示进行在线注册，已注册供应商无须再次注册。

2）符合资格的供应商可登录e车网（http://www.ecrrc.com/）→“采购与招标”进行采购文件下载。采购文件下载截止时间同报价文件递交截止时间。

（2）浙江政府采购网：

符合资格的供应商可登录浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）→“采购公告”→“本项目采购公告”→“附件”进行采购文件下载。

（3）如遇平台报价问题，可联系采购人，电话：马工，0571-69821068。

- 六、采购文件的澄清：

报价人应仔细阅读采购文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人以书面形式提出（不能当面提交的，可以采用书面原件加盖公章快递、扫描的方式提交）。采购人对采购文件如有澄清将以澄清公告的形式在e车网、浙江政府采购网发布，报价截止时间相应延长，请报价人关注网站信息。

- 七、报价文件递交截止时间和递交方式：

报价文件递交截止时间：2025年7月17日10:00截止，逾期不予接受。

报价人须递交纸质版报价文件，若采用快递方式递交，寄送文件后，需电联报价接收联系人，确认报价文件已收到。报价文件递交时间以本项目报价接收联系人本人收到时间为准（非门岗接收时间）。

报价文件递交地点：杭州市上城区九和路466号杭州地铁运营有限公司合约采购总部。

报价接收联系人：张工，电话：0571-69821067，15692196418。

- 八、报价文件开启：

报价文件开启时间同报价文件递交截止时间；

开报价地点：同报价文件递交地点。

若首次公告报价不足3家（二次或后续公告报价不足2家），采购人有权终止采购另行选择采购方式。

- 九、评审办法：

本项目采用询（比）价方式（非招标）进行采购，以总价（不含增值税）最低价方法确定成交候选人，若有效报价不足3家，采购人有权终止评审另行选择采购方式。

具体详见采购文件《评审方法》。

成交结果将在e车网、浙江政府采购网公示，如公示期内无异议，采购人将于公示结束后以电话/电子邮件形式通知成交人。

- 十、报价费用：

本次采购报价人无须提供保证金。报价人应承担所有与准备和参加报价有关费用，不论报价的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 十一、合同模式：

本项目采用固定总价（不含增值税）模式。

- 十二、合同有效期及服务期限：

1、合同有效期：自合同签订生效之日起满一年。

2、服务期限：合同签订生效后，自采购人书面通知之日起1个月内完成升级改造服务并通过采购人验收。如遇特殊情况，经双方协商一致后可适当调整服务期限。

- 十三、付款方式：

合同签订生效后，所有服务完成并通过采购人验收后，成交人凭经采购人确认的验收单及全额增值税专用发票向采购人申请付款，经采购人确认无异后，采购人于60日内一次性支付应付金额（含增值税）的97.5%，剩余2.5%作为质量保证金，在质保期内无重大质量问题，经成交人申请采购人审核无异后于60日内支付。在支付之前，双方对合同履行存在争议的，有争议部分待争议解决之后，按协商结果支付。

合同项下所有付款均在合同生效之后以银行转账、银行承兑汇票、国内信用证及双方协商一致的其他支付方式，以人民币付款。若采购人以银行承兑汇票、国内信用证及双方协商一致的其他支付方式进行支付的，成交人须按照银行规范或采购人要求进行办理，由此产生的利息或费用由采购人承担，如成交人未按要求办理的，采购人将不承担相关利息或费用。因成交人原因导致被拒绝兑付的，所有责任由成交人承担。

十四、现场踏勘：

本项目可安排现场踏勘，踏勘时间为：2025年7月11日—2025年7月17日上午9:00—12:00，下午14:30—18:00（北京时间，周末除外）。

现场踏勘联系人：罗工，联系电话：0571-69822649。

- 现场踏勘发生的一切费用由报价人自行承担，若踏勘过程造成死亡、人员伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支，由报价人自行承担。

- 十五、联系方式：

采购人：杭州地铁运营有限公司

联系人：张工

电话：0571-69821067

地址：杭州市上城区九和路466号地铁运营大楼821。

本项目技术咨询联系人：罗工

电话：0571-69822649

地址：杭州市上城区九和路466号综合楼1139

杭州地铁运营有限公司

2025年7月10日

- 报价文件编制说明

- 报价人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。★报价人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，将导致报价被拒绝或视为无效报价，其风险由报价人自行承担。

- ★报价人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次报价的。如发现报价人提供了虚假文件资料，其报价将被拒绝或视为无效报价，并自行承担相应的法律责任。

- 报价文件的构成：

  - 报价函                                                     （附件一）

★未在报价文件内按要求提供《报价函》将被视为无效报价。

  - 报价一览表                                                 （附件二）

★未在报价文件内按要求提供《报价一览表》将被视为无效报价。

  - 技术及商务偏离表                                           （附件三）

  - 证明文件                                                   （附件四）

    - 法定代表人身份证明书（适用于法定代表人参加本项目报价）

法定代表人授权书（适用于授权代表参加本项目报价）

    - 报价人资格声明（加盖公章）

    - 报价人有效营业执照副本复印件

（未实行五证合一的报价人提供营业执照副本和税务登记证复印件）

d    资格要求证明文件（详见供应商资格要求第3条）

★未在报价文件内按要求提供a-d项证明文件将被视为无效报价。

  - 拟投入本项目的人员组成表                                  （附件五）

  - 报价人认为需要提供的其他资料

★报价人可在采购文件中对采购内容的要求选用替代标准，但这些替代标准必须相等于或优于采购文件中提出的相应要求，并使采购人满意。

报价文件格式：

报价人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册装于报价文件中。

- 报价

  - ★报价人应根据采购文件，依据市场行情和自身情况自由竞价。

  - 报价人必须按附件统一格式填写采购内容单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署并加盖公章。

  - ★所有报价均以人民币报价。

  - ★采购人不接受任何选择报价，对每项采购内容只允许有一个报价，否则将被视为无效报价。报价人不得以任何理由予以变更。采购人不接受任何形式的调价函。

  - 报价人所报的价格（不含增值税）在合同执行过程中不得以任何理由予以变更。采购人不接受任何形式的调价函。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应报价而予以拒绝。

  - 报价算术性修正见《评审办法》4.2.4章节。

- 报价有效期

  - ★自报价截止之日起90天内报价应保持有效。报价有效期短于这个规定期限的报价将被视为无效报价。

  - 特殊情况下，在原报价有效期截止前，采购人可与报价人协商延长报价有效期。报价人可拒绝接受延期要求。同意延长报价有效期的报价人不得修改报价文件。

- 报价文件的签署和规定

  - ★报价人应提供一式伍份的报价文件，其中正本壹份、副本肆份，每套报价文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 报价文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章，副本可用正本的复印。

  - ★报价文件如有修改和增删必须由法定代表人或其授权代表在修改和增删处旁签名及加盖单位公章，方才有效。

  - 报价文件字迹模糊或在关键的条款上表述不清楚，将可能被视为无效报价。

- 报价文件的密封及标记

  - ★报价文件必须密封，封口处贴上封条，启封处加盖报价单位公章并由法定代表人或其授权代表签名。封皮上写明采购项目名称、项目编号、并注明“开标时启封”字样。未按要求密封，报价文件将被拒绝受理。

  - 如果报价人未按上述要求密封及加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

- 特别说明

★在报价及合同履行期间，如发现报价人及成交人出现下列情形之一的，采购人将对严重违法、违规、违约、失信行为的报价人及成交人列入采购人不合格供应商名单。列入不合格供应商名单的供应商在一定期限内不得参加采购人组织的采购活动。

（1）采购人上级单位要求列入“不合格”(或等同）的供应商；

（2）存在不正当竞争行为，包括行贿、围标、串标等；

（3）与采购人存在法律纠纷，且属于过失方；

（4）发生一般及以上事故，且负全部或主要责任；

（5）伪造业绩、资质证明材料，散布采购项目虚假信息；

（6）销售假冒伪劣产品、服务未达到合同标准且拒不整改；

（7）无故不参加约谈或拒不落实约谈要求；

（8）其他经采购人公司级会议认定的行为。

存在认定标准中（5）、（6）、（7）三种情况之一的，采购人向报价人或成交人依次发出黄牌、红牌予以警告，对于收到两次警告后仍不整改的予以认定。

- 附件一

报  价  函

杭州地铁运营有限公司：

1．我方仔细研究了                   项目（项目编号：                ）采购文件（包括采购补充文件）的全部内容，愿意以人民币（大写）：          （¥     ）（不含增值税）、人民币（大写）：             （¥    ）（含增值税)的总报价承担本项目相关工作，服务期满足采购文件要求。

2．我方承诺在报价有效期内（从报价截止日起90日历天）不撤销报价文件。

3．我方已详细审查全部采购文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．我方同意按照采购人要求提供与其采购有关的一切数据和资料。

5．如我方成交：

（1）我方承诺收到成交通知后，在成交通知规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成所有工作内容。

6．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．                                   （其他补充说明）。

报价人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

开户银行：

账    号：

日    期：      年   月   日

- 附件二

报价一览表

报价人名称：                               项目编号：                      （价格单位：人民币元）

| 序号 | 服务内容 | 数量① | 单位 | 不含增值税单价（元）② | 不含增值税合价（元）③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工务管理平台升级改造服务 | 1 | 项 |  |  | 服务内容及要求详见用户需求书 |
| 总价（不含增值税）：人民币（大写） ，小写： 。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本项目采用固定总价（不含增值税）模式。总价包括但不限于完成对应项目所需的人工费、培训费、食宿费、材料费、通讯费、咨询费、保险费、管理费、调试费、交通费、质保期所需相关的服务费用及成交人应负担的除增值税外一切税费，增值税按国家政策另行计算。除此之外，采购人无需再支付任何费用。

2、报价人须根据用户需求书要求及实际情况进行合理报价，如因服务需要但未明确列项的内容，报价人应根据实际情况将此类费用包含在总价中。

3、以上报价为不含增值税报价。

法定代表人或其委托代理人签名：

报价人（盖公章）

日期：    年  月  日

- 附件三

技术及商务偏离表

报价人名称：                        项目编号：

| 序号 | 偏离项目 | 采购文件要求 | 实际报价内容 | 说明（技术条件、要求对比分析或偏离原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签名：

报价人（盖公章）：

附注：1.★没有填写此表视为完全响应采购文件要求。

2.如出现偏离，报价人务必如实填写此表。

日期：    年  月  日

- 附件四

证明文件

a-1法定代表人身份证明书

兹证明               （性别：       ，身份证号码：                           ）现在我单位任              职务，系我单位法定代表人，特此证明。

报价人：                                （盖公章）

年     月     日

法定代表人 身份证（复印件） 粘 贴 处

a-2法定代表人授权书

本人        （姓名）系      （报价人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）                的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

报价人：                                         （盖单位公章）

法定代表人：                               （签名）

身份证号码：

委托代理人：                                      （签名）

身份证号码：

年       月      日

委托代理人 身份证（复印件） 粘 贴 处

b报价人资格声明

1.   名称及概况：

（1）报价人名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（截止       年    月    日）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2.   近3年的营业总额：

3.   近3年主要客户的名称地址：

c  报价人有效营业执照副本复印件

（未实行五证合一的报价人提供营业执照副本和税务登记证复印件）

d  资格要求证明文件（详见供应商资格要求第3点）

附件五

拟投入本项目的人员组成表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 所从事专业（工种） | 拟担任何种专业岗位 | 资质资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |

注：1、拟派项目负责人排序第一。

2、以上人员信息截止到报价之日，报价人必须保证以上人员信息真实有效。

- 用户需求书

一、项目概况

成交人需按采购人要求利用相关的信息化技术，对既有工务管理平台提供升级改造服务。

二、合同有效期和服务期限

2.1合同有效期：自合同签订生效之日起满一年。

2.2服务期限：合同签订生效后，自采购人书面通知之日起1个月内完成升级改造服务并通过采购人验收。如遇特殊情况，经双方协商一致后可适当调整服务期限。

三、服务内容

工务管理系统升级改造内容及功能要求如下：

| 升级改造内容 | 改造内容及功能描述 |
| --- | --- |
| 升级检索功能 | （1）PC端升级检索功能：升级检索内容包括但不限于增加病害描述关键字、病害编号、工单号数据检索，通过终端检索入口输入病害描述关键字、病害编号、工单号等信息可实现对结构病害清单数据的筛选； （2）钉钉小程序端升级检索功能：升级检索内容包括但不限于增加病害描述关键字、病害编号、工单号数据检索，通过终端检索入口输入病害描述关键字、病害编号、工单号等信息可实现对结构病害清单数据的筛选。 |
| 迭代病害记录模块 | （1）病害管理窗口改造：对既有PC端病害清单界面（如图1所示，仅供参考）进行改造，改造内容包括但不限于增加显示跟进日期、修复日期、巡查类型字段，增加对显示病害清单进行历史病害和待跟进病害的快速筛选功能，增加对病害清单根据所选范围内的病害总数、修复总数、本月病害数、本月修复数的数据统计看板； （2）新增跟进功能：PC端和钉钉小程序端在既有结构病害详细信息中增加病害跟进模块，跟进模块内容包括但不限于跟进时间、跟进描述、跟进照片相关内容。 （3）病害上报模块升级：在钉钉小程序端病害上报模块中，系统可根据病害信息录入的位置、病害描述等内容自动判别该病害是否为疑似复发病害或待跟进病害并进行相关信息提示，用户可根据提示信息选择复发填报/病害情况跟进/病害新增的操作选项。 |
| 实现互联互通功能 | 实现与运营安全生产工单系统互联互通，开发与运营安全生产工单系统的数据对接接口，实现系统之间数据信息的推送与接收。在钉钉小程序端的病害上报界面增加工单提报功能；在PC端新增工单推送管理窗口，显示运营安全生产工单系统推送的工单数据信息，显示的信息内容包括但不限于工单号、工单发生时间、工单关闭时间、工单描述，详情查询。 |

图1 既有PC端病害清单界面

四、服务及技术要求

| 服务及技术要求 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 基础要求 | 1）系统登录认证需要接入采购人的单点登录认证。 |
|  | 2）系统涉及的人员数据需要从采购人的人力系统接口中获取。 |
|  | 3）系统采用B/S架构。支持本地化或云端部署。 |
|  | 4）提供备份恢复功能，保证系统瘫痪时的快速恢复。 |
|  | 5）提供日志记录，可以记录证书、签署、打印相关的日志记录，支持日志的统计审计。 |
|  | 6）提供完整的软件安装包，提供软件迁移方案。 |
|  | 7）软件需支持主流操作系统（包括但不限于Windows、Linux、Unix、Harmony）及主流的浏览器（包括但不限于最新版的：Firefox、Edge、Chrome、IE浏览器）。 |
|  | 8）存储数据库必须为关系型数据库，支持以下关系型数据库：MS SQL Server 2009及以上版本、MySQL 5.7及以上版本。 |
|  | 9）系统为终身授权，质保期后，在不升级的情况下，软件也可安全稳定运行。 |
|  | 10）本项目移动端应用支持钉钉小程序。 |
| 性能要求 | 除了批量功能以外，系统请求的单次响应应须在1.5s以内。 |
| 数据安全 | 1）采用 HTTPS/TLS协议，全站加密。 |
|  | 2）提供数据加解密及敏感数据保护，数据库敏感字段加密，内部核心数据区隔离。 |
|  | 3）具备抗DDOS攻击，部署应用防火墙和入侵检测，支持实时对非法用户行为进行监控。 |
| 服务响应 | 1）7*24小时不间断服务，能提供值班电话。 |
|  | 2）承诺系统可用性不低于99.99%，可签署SLA协议。 |
|  | 3）具备完善的业务可用性监控、快速定位、快速恢复等一系列故障响应机制。 |
| 培训要求 | 成交人在系统升级改造完成后，对采购人在该系统主要使用员工至少开展一次线上或线下的应用培训（预计培训人员20人，培训时间30分钟），培训内容主要为本次升级改造服务相关内容，并提供相关培训资料。 |
| 交付要求 | 1）交付所有涉及软件的安装包。 |
|  | 2）交付用户使用手册。 |
|  | 3）交付完整测试报告。 |
|  | 4）交付项目计划、需求分析、系统概要设计方案、实施方案、数据字典、数据库表结构说明、系统遗留问题清单等所有过程中产生的文档、项目源代码。 |

五、验收

5.1成交人完成所有升级改造服务后，成交人通知采购人对系统进行验收，验收合格后出具验收报告。

5.2验收标准：用户需求书、双方签订的合同文件及其附件等。

六、质保要求

6.1成交人需对涉及的升级改造服务内容提供免费质保服务，包括但不限于系统维护及数据相关维护。质保期自系统验收合格之日起满15个月。

6.2质保期内成交人需提供7*24小时不间断电话技术支持服务。

| 序号 | 类型 | 维护内容描述 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障排查与修复 | 系统使用过程中，对因系统环境变化、功能BUG等造成的功能故障问题及安全问题进行软件修复。 | 根据故障级别实施，提供远程/现场服务。故障修复后，完成故障修复报告。 |
| 2 | 安全漏洞维护 | 定期提供必要的软件补丁更新，防止已知依赖漏洞被利用。 | 根据采购人的实际需求对中、高危漏洞进行修复。 |

6.3在接到服务需求后，成交人需提供电话或邮件等形式的远程技术支持。如远程技术支持无法解决故障的，成交人需派出专业工程师进行现场技术服务。具体响应及解决故障时间要求如下：

| 故障级别 | 响应时间要求 | 解决故障时间要求 |
| --- | --- | --- |
| 一级故障：系统崩溃或系统性能严重下降，业务系统无法正常运行 | 发现故障后5分钟内提供支持响应 | 发现故障后90分钟内 |
| 二级故障：系统性能有一定下降，业务系统受到干扰 | 发现故障后30分钟内提供支持响应 | 发现故障后4小时内 |
| 三级故障：系统可以运行，但系统有不明原因的报错 | 发现故障后60分钟内提供支持响应 | 发现故障后24小时内 |

七、知识产权

7.1双方应达成一致，同意因本服务项目而新形成的知识产权（包括但不限于源代码和执行代码及其设计、诀窍和知识、软件著作权、专利权、商标权）归属于采购人。

7.2成交人须保障采购人在使用其开发的软件系统、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯使用权、著作权、专利权、商标权、工业设计权等其他知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，成交人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

八、双方的权利和义务

8.1采购人权利与义务

8.1.1采购人有权知晓成交人软件开发进度和开发产品的使用方式及操作规则。

8.1.2采购人应确保提交给成交人信息的真实性并获得了合法书面授权。

8.1.3采购人承诺不使用成交人软件服务进行任何不符合中国法律法规及政策的行为，否则将承担一切法律责任，且成交人有权停止服务、解除协议并不承担任何违约责任。

8.1.4根据本合同相关约定及时向成交人支付合同价款。

8.2成交人权利与义务

8.2.1按照采购人要求，组织服务人员，保证本项目及时顺利进行。

8.2.2成交人在合同签订生效后必须将联络人告知采购人，以便及时进行交接和解决各种争议。

8.2.3成交人对项目的质量、进度、信息安全等建立完整、有效的保障体系，并接受及配合采购人的检查、检测及监督，对实施过程及实施成果及时进行调整完善。

8.2.4成交人应做好实施成果的检验工作，实施成果必须符合国家相关法律法规及用户需求书的规定。

8.2.5成交人必须独立完成本合同的实施，履行相关的责任和义务，不允许授权下属单位签订合同、接收款项。

8.2.6成交人接受采购人的管理和协调，执行采购人有关管理办法和规定。

8.2.7成交人履行在报价文件中的承诺。

九、违约责任

9.1因成交人原因，未在服务期限内完成升级改造服务并通过采购人验收的，每逾期一天，采购人有权要求成交人支付500元/天作为违约金。逾期超过10天的，除承担前述违约责任外，采购人有权解除合同。

9.2成交人提供的培训服务未达到合同约定的，采购人要求成交人支付2000元/次作为违约金。

9.3质保期内，成交人未在约定时间内响应的，每逾期一小时（不足一小时的按一小时计），采购人有权要求成交人支付100元作为违约金，未在约定时间内解决故障的，每逾期一天（不足一天的按一天计），采购人有权要求成交人支付1000元作为违约金。

9.4成交人未遵守项目《安全保密协议》（详见附件），成交人需承担2000元/人次作为违约金。

9.5除上述已有约定的违约责任外，若成交人提供的服务不能满足用户需求书或采购人要求的，成交人应及时整改，未及时整改或整改不到位的，每发生一次，采购人要求成交人支付1000元作为违约金，发生超过三次的（包含三次），除按照前述违约责任执行外，采购人有权解除合同并要求成交人返还采购人已支付的所有费用。

9.6若成交人同一违约行为违反以上多条违约责任的，按违约金额就高不就低原则处理。

9.7采购人未按照合同约定支付服务费的，每逾期一日，采购人应向成交人支付逾期未支付金额的0.1‰作为违约金，但违约金总额最高不超过未支付金额的5%。

9.8上述违约金均为含增值税金额。

- 附件

安全保密协议

甲方：杭州地铁运营有限公司

乙方：

为保护甲方所有的保密信息和相关权益，根据《中华人民共和网络安全法》和有关法律、法规之规定，甲乙双方经友好协商特订立本《安全保密协议》（以下简称“本协议”），以兹共同遵守。

- 项目信息

甲乙双方了解并确认，乙方为                 项目（以下简称“项目”）的货物供应商/服务商，向甲方提供                                 货物或                                 服务。

- 安全和保密义务主体

  - 乙方为安全和保密义务主体。本协议中乙方包括乙方、乙方的关联方、乙方和其关联方的董事、监事、管理人员和员工、乙方和其关联方聘请的中介服务机构。

- 保密信息

  - 保密信息是指无论本协议签署之前或之后，甲方和/或其代表以口头方式和/或书面方式披露给乙方的任何非公开信息，包括商业信息、技术信息以及其他具有保密性质的信息，无论这些信息是记载在纸质形式、电子数据形式，或者其他任何形式的载体上，无论是否由甲方明确标注“保密”字样，无论是由甲方、甲方的关联方、甲方和其关联方的董事、监事、管理人员和员工、甲方和其关联方聘请的中介服务机构、对甲方负有安全和保密义务的任何第三方直接或间接向乙方披露的信息，均属保密信息。

  - 商业信息包括但不限于：会议记录、会议纪要、备忘录；经营战略、经营方针、经营规划、经营决策；采购信息、销售信息、价格方案、客户信息；业务流程；财务信息；规章制度、管理方法；企业发展规划、可行性分析资料；合同、协议、意向书及其他任何不被公众领域所知的信息。

  - 技术信息包括但不限于：专利实施、技术方案；制造方法、配方、工艺流程；技术指标；工程设计、电路设计、计算机软件、数据库、源程序、技术报告、研发记录；检测报告；实验数据、试验结果；图纸、样品、模型、模具；操作手册及其他任何不被公众领域所知的信息。

  - 根据法律或者相关协议约定对甲方负有安全和保密义务的第三方披露的信息。

- 安全和保密要求

  - 乙方确认，对于来自甲方或其他途径获悉的保密信息，乙方负有完全和严格的保密义务和安全妥善管理义务，严格做好系统安全测评和网络安全加固。如涉及建设涉密信息系统的，乙方应取得国家认可的相应资质，制定甲方认可的安全保密管理方案。

  - 乙方应以一切合理手段且不低于乙方自身对类似保密信息所采取的措施来妥善管理和保护保密信息，并应严格限定乙方内部知悉保密信息的人员范围。乙方应要求内部其获悉秘密信息的所有人员采取必要的措施对收到的秘密信息进行保密，避免任何第三方及乙方的无关人员以任何方式获得此保密信息。

  - 符合第二条安全和保密义务主体情形的所有人员，应受到与本协议同等严格的安全和保密义务的约束，乙方应对前述人员违反安全和保密义务的行为承担全部责任。

  - 未经甲方事先书面同意，乙方不得为自己或他人的利益使用、允许使用、转让、复制、传授、泄露保密信息。乙方不得对保密信息进行分析并从该等分析中获利。

  - 未经甲方事前书面同意，乙方不得以任何其它目的或用途为由，直接或间接利用甲方提供的保密信息进行与本协议第一条规定的目的无关的修改、加工、商业性开发利用等活动。

  - 乙方在收到任何第三方（4.13条情形除外）以任何方式发出的对于涉及本协议的保密信息的询问、求证、访问时，应以该保密信息不知情者的身份用“不知道、不清楚、不了解”等方式做出回复。任何类似于“是”或“不是”等明确的肯定或否定的答复均被视为对本协议项下安全和保密义务的违反。

  - 本协议项下的合作推进过程中，对于乙方出现的不符合安全和保密义务的问题，甲方有权指出，并督促乙方整改。在整改完成前，甲方有权暂停项目，由此产生的全部责任，由乙方承担。

  - 乙方在进行现场系统维护时，非经甲方允许，不得使用自行携带的笔记本电脑，应使用甲方提供的工作环境完成现场维护任务。原则上不允许乙方使用U盘、移动硬盘等存储设备。如因特殊情况要使用U盘、移动硬盘等存储设备的，须经甲方同意。在将移动存储设备带离现场前，须经甲方检查确认无误后，方可带离。

  - 甲方提供的系统登录用户名和密码，乙方应仅用于完成甲乙双方合作和履行相关合同义务所必须的用途，不得泄露或以任何方式提供给第三方或做其他用途。

  - 乙方不得利用甲方提供的电脑、网络系统，私自连接外网，发送垃圾邮件、攻击网络和计算机系统。

  - 未经甲方事先书面同意，乙方不得在任何场合介绍和演示涉及甲方及项目的任何具体信息。

  - 保密信息的部分或个别要素虽被披露成为公知信息，但该信息的其它部分或整体尚未成为公知信息的，乙方仍应按本协议约定对未公开部分的保密信息履行安全和保密义务。

  - 因中华人民共和国监管部门要求提供，或者司法机关依职权要求乙方提供相关保密信息的，乙方应当自接到通知之日当天以书面形式告知甲方，并将监管部门或司法机关要求提供保密信息的法律文件原件（或加盖乙方印章的复印件）转给甲方。

  - 根据甲方要求，乙方应于甲方通知之日起3日内返还并销毁其所获取的所有保密信息及保密信息载体，乙方不得以任何理由和方式保留。

  - 对保密信息所产生的任何相关数据副本、残留内容等，乙方应于相关保密信息的移交或传输完成后，及时进行清理和销毁。

- 安全和保密义务期限

  - 安全和保密义务期限为永久。但如果某项保密信息在该期限内被甲方公开披露或成为公开信息的，则该项保密信息的安全和保密义务期限可以立即终止，但其他保密信息的安全和保密义务期限继续有效。

- 违约责任

  - 乙方存在以下情形的，视为违反安全和保密义务：

    - 未按照本协议约定的安全和保密要求履行的；

    - 提供错误的电话号码、传真号码、电子邮箱、邮寄地址、微信号、信息接收人等联系方式导致保密信息被泄露；

    - 其他法律、法规、规章及规范性文件等规定的情形。

  - 乙方违反安全和保密义务的，甲方有权于任何时间终止项目合同及本协议，要求乙方返还和销毁其所获取的所有保密信息及保密信息载体。乙方保证，按照甲方要求返还和销毁其所获取的所有保密信息及保密信息载体，且在信息返还和销毁过程中不会以直接或间接等任何形式保留保密信息和其副本。

  - 乙方违反安全和保密义务的，按照就高不就低的原则，应赔偿甲方因此所遭受的全部直接和间接经济损失，或向甲方支付违约金人民币 1 万元。

  - 在甲方提供的保密信息送达乙方之后，该保密信息因被盗、被抢、丢失等意外原因被泄露，应由乙方承担甲方因此所遭受的全部直接和间接经济损失的赔偿责任。待承担对甲方的赔偿责任后，乙方可向第三方进行追偿。

  - 本协议所称的甲方损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、商誉损失、调查取证费、公证费、鉴定费、差旅费、诉讼仲裁费、律师费及其它费用。

  - 除要求乙方承担相应责任外，甲方有权依法将乙方违反安全和保密义务的行为向国家有关机关举报。

- 争议的解决

  - 对于因本协议产生的或与本协议相关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决或在第三方主持下调解解决；调解不成的，任何一方均有权向甲方住所地法院提起诉讼。

- 其他

  - 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本协议的部分或全部或者本协议项下的任何权利或义务让与或转让给任何第三方。乙方任何未经甲方书面授权的转让均属无效。

  - 本协议自甲乙双方均加盖公章或合同专用章之日起生效。

  - 本协议一式     份，甲乙双方各执     份，具有同等法律效力。

（本行以下无正文，系本《安全保密协议》签章处）

甲方（盖章）：杭州地铁运营有限公司        乙方（盖章）：

签署日期：    年  月  日                      签署日期：    年  月  日

评审方法

- 1. 依据

为规范此次采购评审工作，按有关规定，制定本评审方法。

- 2. 评审原则

评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。

- 3. 评审委员会

评审工作由采购人依规组建的评审小组负责，评审小组成员为3人或3人以上单数。

评审小组对报价文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和采购文件的规定。

- 4. 评审程序和内容

4.1. 熟悉采购文件和评审方法。

4.2  符合性审查。

4.2.1  评审小组应依照采购文件的要求和规定首先对报价文件进行符合性审查。

4.2.2  报价人不得通过补充、修改或撤销报价文件中的内容使其成为实质性响应。报价人在截止日期以后不得提交任何资料作为评审依据。

4.2.3  报价文件如存在以下情况之一的，经评审小组三分之二以上的成员认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行后续评审：

（1）报价人的报价资格不满足采购文件载明的报价资格条件的；

（2）未按采购文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签名或盖章或签章）；

（3）报价文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

（5）报价人不以自己的名义或未按采购文件的要求提供报价保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；（如有）

（6）报价文件正副本数量未按采购文件要求提供的；

（7）报价有缺项漏项或不符合采购文件实质性要求的【对文件中标注“★”的内容及条款（如有）未响应或存在负偏离的，视为不符合采购文件实质性要求】；

（8）未按采购文件要求提供样品，或提供样品不全，或样品不符合采购文件要求的；(如有)

（9）报价超过最高限价的；（如有）

（10）报价文件报价出现前后不一致，评审委员会按4.2.4条款修正，报价人未确认的；

（11）产品（服务）质量、供货（服务）期、质保期（如有）不满足采购文件要求的；

（12）报价人以他人名义报价、或与他人串通报价、或以行贿手段谋取成交，或弄虚作假的；

（13）存在其他采购文件中明确将被拒绝或无效的情况；

（14）存在法律、法规、规章规定的其它否决报价情况的。

4.2.4报价算术性修正

评审小组按以下原则对通过符合性审查的报价文件报价进行算术性修正：

（1）报价函中报价以不含增值税报价为准；

（2）报价文件中报价函内容与报价文件中相应内容不一致的，以报价函为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函的总价（不含增值税）为准，并修改单价；

（5）总价（不含增值税）金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照（5）-（1）的顺序修正。

修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，按无效报价处理。

4.3 详细评审

当有效报价文件即通过符合性审查的文件为两家时，应由评审小组确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评审继续进行；不足两家时，评审小组应当终止评审。

4.4  推荐成交候选人

4.4.1  评审小组从有效报价（不含增值税）中按报价从低到高的顺序推荐成交候选人，如出现报价相同的情况，由评审小组通过抽签方式决定排名先后。

4.5  评审报告

4.5.1  评审小组作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和采购文件的规定。