**建德市栖龙庵水库勘察、可研及设计单位选择采购项目**

**招标编号：XXZX2024B-001**

**竞**

**争**

**性**

**磋**

**商**

**文**

**件**

**采购单位：建德市新安旅游投资有限公司**

**采购代理单位：杭州兴欣工程咨询有限公司**

**2024年11月25日**

|  |  |
| --- | --- |
| **采购单位确认（公章）：**  **该竞争性磋商文件已经我单位审核确认。**  **经办人（签名）：**  **日期：2024年11月 日** | **代理机构审批（章）：**  **同意发布。**  **经办人（签名）：**  **日期：2024年11月 日** |

**目录**

第一章 竞争性磋商公告 **02**

第二章 投标须知 **05**

第三章 开标和评标须知 **14**

第四章 评分标准 **17**

第五章 磋商内容与技术要求 **19**

第六章 商务条款 **26**

第七章 财务结算 **27**

第八章 采购合同 **28**

第九章 附 件 **32**

第一章 竞争性磋商公告

根据有关规定，受采购人的委托，杭州兴欣工程咨询有限公司（以下称：采购代理单位）受建德市新安旅游投资有限公司（以下称：采购单位）的委托，就建德市栖龙庵水库勘察、可研及设计单位选择采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

**一、项目编号：**XXZX2024B-001

**二、磋商内容及数量：**

建德市栖龙庵水库勘察、可研及设计单位选择采购项目，具体内容详见《磋商内容与技术要求》。

**三、磋商响应供应商的资格要求：**

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

2.供应商应具备以下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.企业资质要求：

①具备国家或行业主管部门颁发的工程设计综合资质或水利行业工程乙级及以上资质或水利行业（水库枢纽）专业乙级及以上资质；

②具备国家或行业主管部门颁发的工程勘察综合资质或工程勘察专业乙级（岩土工程）资质。

4.拟派项目负责人要求：水利专业的高级工程师及以上职称。

5、本项目接受联合体投标；联合体成员最多2家（设计单位为牵头单位）。

**四、竞争性磋商文件的发布及报名：**

**1.发布时间：2024年11月25日至2024年12月09日09:30分止。**

**2.发布地点：**浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和建德市门户网站公共资源交易网址（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。

**3.竞争性磋商文件费用：**免费下载。

**4.本项目资格后审，无需报名。**

**五、磋商保证金：本项目无需保证金**

**六、磋商截止时间和地点：**供应商应于**2024年12月09 日09:30分前**将磋商响应文件密封送交到**杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）2号开标室**，逾期送达或未密封将予以拒收。

**七、磋商时间及地点：**本次磋商将于**2024年12月09日09:30分**在**杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）2号开标室**进行，各磋商响应供应商应派全权代表出席开标会议（全权代表若是法定代表人须携带身份证参加；全权代表若是被授权人的须携带身份证、授权委托书原件参加）。

**八、发布媒体：**

浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和建德市门户网站公共资源交易网址（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。

**九、信用记录**

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）

1.信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2.查询渠道：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）。

3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

**十、本项目为非政府采购项目。**

**十一、业务咨询：**

采购单位：建德市新安旅游投资有限公司

联系人：洪先生 联系电话：0571-58312503

质疑联系人：叶女士  联系电话：0571-58312583

招标代理单位：杭州兴欣工程咨询有限公司

地址：建德市新安江街道严州大道水韵天城106幢201室

联系人：洪工 联系电话：13858074323

质疑联系人：翁工 联系方式：15868820760

采购争议处理机构：建德市新安旅游投资有限公司综合管理部

地址：建德市新安江街道江滨中路678号

联系人：饶工 联系电话：0571-58312587

2024年11月25日

第二章 投标须知

前 附 表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容、要求 |
| 1 | 项目名称：建德市栖龙庵水库勘察、可研及设计单位选择采购项目 |
| 2 | 项目编号：XXZX2024B-001 |
| 3 | 投标报价及费用：  1.本项目投标应以人民币报价；  2.不论投标结果如何，供应商均应承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 现场踏勘：供应商如需现场踏勘，自行与采购单位联系。 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商若认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2024年11月29日16:00时前，以书面形式要求采购单位作出书面解释、澄清或者向采购单位提出书面质疑；若有供应商提出质疑的，采购单位将于2024年12月03日16:00时前统一组织答疑；答疑内容是竞争性磋商文件的组成部分。 |
| 6 | 竞争性磋商响应文件的组成：**由资格审查文件正本1份，报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）组成。**（详见第二章第十条）。 |
| 7 | **本项目接受联合体投标**。 |
| 8 | 磋商截止时间：**2024年12月09日09:30分。** |
| 9 | 磋商地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）2号开标室。 |
| 10 | 磋商时间及地点：**2024年12月09日09:30分，杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）2号开标室**。 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于**浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和建德市门户网站公共资源交易网址（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）**。 |
| 12 | 评标办法及标准：按照竞争性磋商文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 13 | 成交通知书：**自成交供应商确定2个工作日内签发成交通知书。** |
| 14 | 签订合同：**成交通知书发出后30日内（具体时间按成交通知书）。** |
| 15 | 付款方式：**按财务结算要求，通过银行划账方式结算。** |
| 16 | 履约保证金：无 |
| 17 | 最高限价：本项目设有最高限价为：按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）》收费标准的60%计取。 |
| 18 | 竞争性磋商响应文件的有效期：90天。 |
| 19 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于采购单位。 |

**一、适用范围**

本竞争性磋商文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**二、定义**

1.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德市新安旅游投资有限公司。

2.“采购代理机构”系指杭州兴欣工程咨询有限公司。

3.“磋商响应供应商”系指向招标方提交竞争性磋商响应文件的供应商。

4.“产品”系指供方按竞争性磋商文件规定，须向采购单位提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的服务。

6.“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购单位提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“★”系指实质性指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应磋商文件要求，作无效磋商响应处置。

**三、合格的磋商响应供应商**

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

2.供应商应具备以下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.企业资质要求：

①具备国家或行业主管部门颁发的工程设计综合资质或水利行业工程乙级及以上资质或水利行业（水库枢纽）专业乙级及以上资质；

②具备国家或行业主管部门颁发的工程勘察综合资质或工程勘察专业乙级（岩土工程）资质。

4.拟派项目负责人要求：具有水利专业的高级工程师及以上职称。

5、本项目接受联合体投标；联合体成员最多2家（设计单位为牵头单位）。

**四、投标费用**

无论投标过程和结果如何，磋商响应供应商环境承担与投标有关的全部费用。

**五、竞争性磋商报价**

1.投标报价以人民币结算。

2.磋商响应报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填报。

3.磋商响应报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及施工、安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

4.磋商响应供应商只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

5.磋商响应供应商对在合同执行中，除上述费用及竞争性磋商文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购单位协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

6.磋商响应报价保留两位小数为止。

**六、磋商保证金：无**

**七、投标有效期**

1.竞争性磋商响应文件从开标之日起，投标有效期为90天。

2.特殊情况下，采购单位可与磋商响应供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.磋商响应供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的磋商响应供应商不能修改竞争性磋商响应文件。

★**八、特别说明**

1.磋商响应供应商不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2.磋商响应供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。磋商响应供应商投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

3.磋商响应供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.多家磋商响应供应商参加投标，若其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由竞争性磋商小组成员集体决定。

5.磋商响应供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

**九、质疑和投诉**

1.磋商响应供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.磋商响应供应商认可采购方在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、采购过程和中标（成交）结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

**十、竞争性磋商文件的澄清和修改**

1.磋商响应供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，磋商响应供应商必须在前附表规定的时间内以书面形式向采购代理单位提出。

2.采购代理单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表规定的统一组织答疑时间前，在采购公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已经提供报名资料的竞争性磋商文件收受人，否则将延期组织开标，请在投标前关注相关网站信息。

3.竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

**十一、竞争性磋商响应文件的组成**

**〈一〉资格审查文件内容（单独包封递交）**

1.法定代表人授权委托书原件**（如法定代表人参加开标，无需提供此项）**；

2.有效的营业执照副本复印件**（原件备查）**；

3.设计及勘察资质证书复印件（**原件备查**）

4.拟派项目负责人职称证书复印件（**原件备查**）

5.全权代表（法定代表人或被授权人）身份证复印件**（原件备查）**；

6.由社保部门出具的被授权人在供应商缴纳近三个月社保的证明材料**（如法定代表人参加开标，无需提供此项）**；

**资格审查文件注意点：**

**1.已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；**

**2.非浙江省供应商库注册单位或未上传相关资质证书的单位需随身携带相关原件备查（无需密封入资格审查文件内）；**

**3.未按以上要求提供资格审查文件及备查原件的，按未提供合格的资格审查文件处理。**

**以上资格审查文件1份单独密封成1包，密封处须加盖投标供应商的单位公章（外包封封面格式参考“附件十二（2） ”）**

**〈二〉报价文件内容（单独包封递交）**

1.投标报价函（附件一）；

2.初次报价表（附件二（1））；

3.投标方针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

**注：报价文件单独密封于一个密封袋内，在密封袋封面上标明《报价文件》字样，并加盖单位公章。资信文件、商务技术文件中不得出现价格信息。**

**〈三〉商务技术文件内容：**

1、投标函（附件三）；

2、供应商的其它技术文件；

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术（参数）文件应包含以下内容；

（1）技术参数偏离表（附件四）；

（2）现有经营场地、服务机构等情况资料；

（3）保证工期的实施方案；

（4）人力资源安排：拟派项目实施人员一览表（附件五）；

（5）项目实施计划；

（6）商务技术部分所涉及的内容。

3、商务条款应对表（附件六）；

4、售后服务承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

（1）标准服务，按行业常规服务填列；

（2）特色（或特殊）服务：根据每个磋商响应供应商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务的特别承诺。

5、服务计划表（附件七）；

6、评分规则中涉及的所需提交的材料；

7、投标方认为需要的其他文件资料。

**〈四〉资信文件包括：**

1.法定代表人授权书（附件八，全权代表若为法定代表人，无需提供）；

2.全权代表（法定代表人或被授权人）身份证复印件；

3.关于资格的声明函（附件九）；

4.磋商响应供应商一般情况表及其附加（附件十）；

5.有效的营业执照副本复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照副本复印件]（加盖公章）；

6.有效的企业资质证书副本复印件（加盖公章）；

7.磋商响应供应商同类项目实施情况一览表（磋商响应供应商同类项目合同复印件）（若有）（附件十一）；

8.节能、环保等方面的资质证书（若有）；

9.磋商响应供应商的信誉（重合同、守信用、银行资信等）证书、荣誉证书、专利证书（若有）；

10.距采购单位最近的服务网点情况证明资料（若有）；

11.磋商响应供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

12.评分规则中涉及的所需提交的材料；

13.针对本项目的优惠承诺（若有）；

14.其他相关证明材料。

**以上资格审查文件、报价文件、商务技术文件、资信文件须分别装订、单独密封加盖公章，并在密封袋封面上注明文件名称。商务技术文件、资信文件内容中不得出现《报价文件》的相关报价内容。**

**十二、竞争性磋商响应文件的签署和份数**

1.竞争性磋商响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。竞争性磋商响应文件的装订顺序应按本章第十条所叙顺序装订成册。**资格审查文件、报价文件、商务技术文件、资信文件采用非胶装装订（非胶装装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。**

2.所有竞争性磋商响应文件均须由磋商响应供应商盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。磋商响应供应商应写全称。

3.竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件由**资格审查文件正本1份、报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）。**标书封面统一格式详见“附件十二（1）”。

**十三、竞争性磋商响应文件的递交、修改和撤回**

**1.磋商响应供应商应将资格审查文件正本1份密封成一包、报价文件正本1份副本5份密封成一包、商务技术文件正本1份副本5份密封成一包、资信文件正本1份副本5份密封成一包，共4个包封密封递交。封口处均须密封并加盖磋商响应供应商公章，并在外包封封面上写明：**

**采购单位名称、项目名称、项目编号**

**磋商响应供应商名称、通讯地址、邮政编码、联系人。（格式详见“附件十二（2）”）**

2.如果磋商响应供应商未加写标记，采购单位对竞争性磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

3.竞争性磋商响应文件的补充和修改

投标截止时间前，磋商响应供应商可以书面形式向采购单位已递交的竞争性磋商响应文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由磋商响应供应商全权代表签字并加盖公章。

4.采购单位接受投标磋商响应文件的时间

竞争性磋商响应文件于开标现场在投标截止时间前半小时内接收。

5.竞争性磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖磋商响应供应商公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。竞争性磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应供应商负责。

6.竞争性磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在竞争性磋商响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

**十四、无效投标**

**发生下列情况之一的竞争性磋商响应文件被视为无效：**

1.在竞争性磋商文件递交截止时间以后送达的竞争性磋商响应文件；

2.由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的竞争性磋商响应文件；

3.仅以非纸质文本形式的竞争性磋商响应文件；

4.磋商响应供应商未能提供合格的资格审查文件（或未报名、报名审查不通过的）；

5.标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

6.未注明或标明的服务质量标准和技术指标、服务内容等与竞争性磋商文件有重大偏离的竞争性磋商响应文件（采购需求中打★号的条件不满足按服务质量标准与竞争性磋商文件有重大偏离处理）；

7.磋商响应文件中有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未装订（包括活页装订）、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

8.竞争性磋商响应文件正本与副本实质性内容不一致的；

9.投标有效期、服务内容、服务进度要求、质量要求等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

10.不响应或者擅自改变竞争性磋商文件要求或者竞争性磋商响应文件有竞争性磋商文件不能接受的附加条件的；

11.竞争性磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性磋商文件要求的（经竞争性磋商小组成员认定允许其当场更正的笔误除外）

12.竞争性磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者竞争性磋商响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

13.竞争性磋商响应文件内容不完整，缺少竞争性磋商响应文件组成部分中必须提供的内容的；

14.未提供或未如实提供服务的技术参数，或者竞争性磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符的；

15.未提供《报价文件》以及在商务技术文件、资信文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的竞争性磋商响应文件；

16.投标报价超过最高限价（预算价）的；

17.不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

**十五、答疑**

若对本次竞争性磋商文件存在疑问，请将书面文件在前附表规定的时间之前，送至杭州兴欣工程咨询有限公司（浙江省建德市新安江街道严州大道水韵天城106幢201室，联系电话13858074323、QQ邮箱446471615@qq.com），采购单位将于前附表规定的时间之前做统一答复，若规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

**十六、特别声明**

**1.价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。**

**2.本项目最高限价为按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）》收费标准的 60 %计取。**

**十六、其他**

1.采购单位如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

2.本文件未及事项，在签订合同时由采购单位及成交供应商友好商定。

3.本次采购过程接受监督部门监督。

第三章 开标和评标须知

**一、开标**

〈一〉采购单位在竞争性磋商文件规定的时间和地点公开开标，**磋商响应供应商的授权代表须携带本人身份证原件及授权委托书原件参加并签到**。磋商响应供应商的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

〈二〉开标程序：

1.由采购组织机构工作人员或公证人员对供应商信用记录进行查询并甄别，采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字。磋商响应供应商存在不良信用记录的，其磋商响应文件将被拒绝；

2.由采购组织机构工作人员或公证人员核对验证磋商响应供应商授权代表的本人身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件；

3.开标会由采购代理单位工作人员主持，主持人宣布开标会议开始；

4.介绍参加开标会磋商响应供应商名单；

5.宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

6.信用查询通过后，由磋商响应供应商代表或公证人员检验磋商响应文件密封的完整性并当场宣布检验结果，检验未通过的磋商响应供应商，其资格审查文件、资信文件、商务技术文件和报价文件当场退还，并由该供应商代表签字确认；

7.**由代理公司工作人员将资格审查文件送进评标室由评审小组进行评审**，评审不合格的投标单位，退还其他投标文件，并由该供应商代表签字确认，评审合格的供应商进入下一轮开标程序；

8.打开通过资格审查的磋商响应供应商的资信文件、商务技术文件的外包装，清点响应文件正本、副本数量，符合磋商文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还供应商，并由供应商代表签字确认。开标顺序按各供应商提交磋商响应文件时间的先后顺序进行；

9.竞争性磋商小组对所提交的磋商响应文件进行审查，审查结束后，由主持人公布无效磋商响应方名单、磋商响应无效的原因、废标情况；

10.竞争性磋商小组与各磋商响应方就公司情况、项目需求、服务内容、价格构成、服务时间、付款方式、技术内容等要素分别进行磋商；

11.磋商结束后，竞争性磋商小组要求各磋商响应供应商在规定时间内进行最终报价，统一时间收取；

12.在各磋商响应供应商最终报价过程中，竞争性磋商小组根据第四章评审方法对各磋商响应供应商的资信及商务技术情况进行评审；

13.资信及商务技术的评分值确定后，主持人公布有效磋商响应供应商的资信及商务技术的评分值，由主持人宣读《报价文件》中的供应商名称及在其竞争性磋商时承诺的最终报价以及认为有必要宣读的其他内容；

14.竞争性磋商小组对最终报价的合理性进行审核，决定是否结束磋商。若报价合理，竞争性磋商小组则根据第四章评审方法计算出分值并推荐成交供应商；

15.磋商结束后，主持人公布有效磋商响应供应商的评分结果和推荐的成交供应商；

16.采购代理单位工作人员做好开标记录，磋商响应供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督员当场签字确认。磋商响应供应商代表未到场签字确认的，不影响磋商过程；

17、开标会议结束。

**二、竞争性磋商小组成员**

　　 竞争性磋商小组成员依法由5人及以上奇数的人员组成，竞争性磋商小组成员对竞争性磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。磋商期间，磋商响应供应商的法人代表或法人授权委托人必须在场，负责解答有关事宜。

**三、对竞争性磋商响应文件的审查和响应性的确定**

　 开标后，采购单位将组织审查竞争性磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署，如果单价与总价有出入，以单价为准，若文字大写表示的数据与小写表示不一致，则以文字大写表示的数据为准。如果确定磋商响应供应商无资格履行合同，将取消其投标资格。

**四、评标原则与方法**

〈一〉评标的依据是竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件。

〈二〉评标方法和定标原则。竞争性磋商小组成员将遵循公开、公平、公正的原则，对磋商响应供应商提供服务质量、完成时间、资信情况、履约能力、售后服务等进行综合分析考评，由评委按照竞争性磋商文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分，按最终得分由高到低排序推荐成交供应商。若最终得分相同的，按商务技术、资信的得分由高到低排序，若商务技术、资信得分也相同，按报价得分由高到低排序，若报价得分也相同的，由竞争性磋商小组成员讨论决定排序。**商务技术、资信的评审由各竞争性磋商小组成员独立打分，商务技术、资信得分为各竞争性磋商小组成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。最终得分=商务技术得分+资信得分+报价得分，分值保留小数点后两位。**

〈三〉客观、公正地对待所有磋商响应供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。在开标、评标期间，磋商响应供应商不得向竞争性磋商小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

在评标过程中，竞争性磋商小组成员不得与磋商响应供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈四〉采购单位不向落标方解释落标原因，不退还竞争性磋商响应文件。

**五、定标和签发成交通知书：**

本项目由采购单位事先授权竞争性磋商小组成员确定成交供应商，自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构和采购单位签发《成交通知书》，并在浙江省政府采购网和建德市门户网站公共资源交易网址上进行公示。

**六、合同授予：**

1.成交供应商应自**接到成交通知书后30日内**与采购单位签订合同**（具体时间按成交通知书）**。同时，采购代理单位对合同内容进行审查，若发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.成交供应商拖延、拒签合同的，将被取消中标资格，并赔偿采购单位由此造成的一切损失。

1. **评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项目** | | **分值** | **评标要点及说明** |
| 价格分（10） | 投标报价  （10） | 10 | 满足竞争性磋商文件要求且报价最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/响应报价）×10，得分保留两位小数。 |
| 商务技术部分（75） | 总体理解 | 1～5分 | 根据供应商对投标项目背景及建设条件理解的全面性、正确程度、思路清晰程度分析、评价。 |
| 项目进度 | 1～5分 | 项目整体进度计划及控制措施，编有详尽的管控措施、质量保证措施以及服务质量承诺。 |
| 勘察方案（25分） | 1～5分 | 勘探工艺及拟采用的操作流程、技术手段是否可靠，是否具有先进性。 |
| 1～5分 | 根据现场踏勘，对拟建场地不良地质作用、影响或地下障碍物的认识分析及探查所采取的技术手段合理性、先进性。 |
| 1～5分 | 组织结构、职责、拟投入的人员、拟投入的仪器设备及其它资源配置、工程进度计划是否能满足工程进度要求，资源配置是否合理。 |
| 1～5分 | 质量、安全、环境管理目标及相应的保障措施是否全面合理。 |
| 1～5分 | 勘察作业期间安全生产、文明施工专项措施、对已有设施的保护措施是否全面、可行。 |
| 设计方案（30分） | 1～5分 | 工程设计思路，具体包括库容、大坝、溢洪道布置等设计思路、设计深度，先进技术应用等。 |
| 1～5分 | 设计工作大纲能满足相关规范的要求，包括项目的特征、技术指标与环境条件工程任务及规模、工程等级及设计标准,影响本项目的关键和敏感因素、技术建议等，包括各项工作的全面、细致，各阶段重点明晰分析、评价。 |
| 1～5分 | 工程设计的重点和难点分析，以及具体措施 |
| 1～5分 | 工程投资控制的重点和难点分析，以及具体措施。 |
| 1～5分 | 项目设计进度安排满足采购人要求，计划安排合理，专业衔接紧密，提出的保证进度计划措施合理可行。 |
| 1～5分 | 项目组的组织结构完善，内部分工明确、人员安排合理、工序流程管理清晰有效；质量管理实现全过程控制，措施到位。 |
| 现场服务和承诺 | 1～5分 | 后续设计现场服务，根据人员数量、资历、进场时间比较、分析。 |
| 合理化建议 | 1～5分 | 根据供应商对项目实施提出的合理化建议，并对有利条件的情况分析，由评委在分值范围内打分。 |
| 资信部分（15） | 综合实力 | 0～5分 | 投标人（若联合体投标的指联合体牵头单位)具有ISO有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书和水安全管理体系认证证书的，证书齐全的得5分，每缺少一个扣1分。  【证明资料：提供认证证书复印件并加盖投标人公章，证书须在有效期内】 |
| 拟派人员情况 | 0～7分 | 1. 拟派项目负责人具有正高级职称（水利专业）的，得2分。本项最高得2分。   2.项目组成员中（不含项目负责人）具有注册土木工程师（岩土）资格证的高级工程师、注册土木工程师（水利水电工程-水利水电工程规划）资格证的高级工程师、注册土木工程师（水利水电工程-水工结构）资格证的高级工程师、注册土木工程师（水利水电工程-水利水电工程水土保持）资格证的高级工程师、水利部印发的一级造价工程师注册证书（专业为水利工程），少一个专业扣1分。本项最高得5分。  同一人多证书的只记一本证书分数。注：同一人员具有多个证书,仅认可一项资格。提供证书原件扫描件并加盖公章、人员证书及近三个月的社保证明。 |
| 类似业绩 | 0～1分 | 投标人自2020年1月1日以来（以批复时间为准），完成过类似工程（指已初步设计批复的水库坝体工程）设计业绩，每个得1分，本项最高得1分。  【证明材料：提供中标通知书或设计合同扫描件加盖公章、初步设计批复，对不能证明工程类型、规模、属性的，则还需提供业主证明等其他证明材料，否则不予得分。】 |
| 文件制作 | 0～2分 | 编制有序、装订整齐、书面整洁、内容项详实。有无错误、是否按招标文件要求制作等，有错误或前后矛盾的每项扣0.5分，扣完为止。 |

**第五章 磋商内容与技术要求**

**第一部分、磋商内容及数量**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 最高限价（%） | 备注 |
| 1 | 建德市栖龙庵水库勘察、可研及设计单位选择采购项目 | 详见本章“第二部分、项目需求” | 项 | 1 | 按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）》收费标准的 60 %计取。 |  |

注：投标报价费用包含完成规定所有工作内容人员工资（含节假日加班费、劳保费、福利费等）、外业作业费（含现场踏勘、现状调研、资料收集、整理分析等）、各阶段费用（含专家评审等）、文本编制费、管理费、差旅食宿费、交通费、售后服务费、利润、税金、保险（包括医疗、工伤、养老等社会保险及人身意外保险）等为完成本项涉及的一切费用。采购单位不另行支付任何费用。

**第二部分、项目需求**

**一、磋商内容**

1、工程勘测主要包括：满足各阶段的工程勘察（含施工地质）工作；

2、设计主要包括：可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计；

**二、项目提交成果**

电子版本1分，纸质文本7套

**三、服务期限**

项目服务期为180日历天，具体明细要求如下：

（1）在合同签署后30天内向采购人提交可行性研究报告（送审稿）。

（2）在合同签署后60天内向采购人提交可行性研究报告（报批稿）及初步设计报告（送审稿）；

（3）在初步设计报告审查完成后30天内向采购人提交初步设计报告（报批稿）；

（4）在初步设计批复后60天内向采购人提交施工图；

（5）在施工图审查后30天内完成施工图审查意见及设计部分全部内容；

（6）后续服务：从本项目开工之日起至竣工验收合格之日止。

（7）勘察工作、可研报告编制进度须满足上述设计工作的需要**。**

**四、人员要求**

团队成员总人数不少于6人。

**附件：**

**建德市栖龙庵水库费用计算说明**

## 前期勘察费

（一）计算依据

依据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）

（二）计算公式及费用

前期勘察费=前期勘察费收费基价×专业调整系数×综合调整系数





本项目为新建水库并配套引水泵站，为枢纽工程，专业调整系数取1.2。

前期勘察费综合调整系数是对工程勘察自然条件、作业内容、复杂 程度和工作量差异进行调整的系数，调整系数为0. 7～1，对于坝址或坝 线比较三个（条）及以上的水库枢纽工程，引水线路比较三条及以上的引 水工程，深埋长隧洞或岩性构造复杂或处于岩溶发育区的引调水建筑物 工程，需复杂地基处理的闸站工程等勘察难度大、工作量大的取大值。本项目坝址和引水线路存在多个方案比选，勘察区域无进场道路为天然山林，地质存在断层，综合调整系数取中值0.85。

前期勘察费=前期勘察费收费基价×专业调整系数1.2×综合调整系数0.85。

## 项目建议书及可行性研究编制费

（一）计算依据


依据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）

项目建议书、可行性研究等前期阶段发生的设计费，按相应阶段前期勘察费收费基价的 35%～50%计取。

（二）计算公式及费用

项目建议书、可行性研究报告编制费＝前期勘察收费基价×项建可研阶段工作量占比（35%~50%），本项目取40%。

根据《水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定》



可行性研究报告编制费＝前期勘察收费基价×40%×55%。


## 工程勘察费

（一）计算依据

依据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）

（二）计算公式及费用

工程勘察费=勘察费收费基价×专业调整系数×综合调整系数

本项目为新建水库并配套引水泵站，为枢纽工程，专业调整系数取1.0。

综合调整系数取值同前期勘察费综合调整系数为中值0.85。

工程勘察费=勘察费收费基价×专业调整系数1.0×综合调整系数0.85。


## 工程设计费


（一）计算依据

依据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）

（二）计算公式及费用

工程设计费=设计费收费基价×专业调整系数×综合调整系数





本项目为新建水库并配套引水泵站，为枢纽工程，专业调整系数取1.2。

设计费综合调整系数是对工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数，调整系数为0.8～1.2，对于配套建筑物多、有提水设施、信息化专项设计等设计复杂、工作量大的取大值，反之取小值。本项目配套建筑较多，取中值1.0。

综合调整系数取值同前期勘察费综合调整系数为1.0。

工程设计费=设计费收费基价×专业调整系数1.2×综合调整系数1.0

**第六章 商务条款**

**一、总体要求**

必须符合竞争性磋商文件（包括补充更正，如有）的技术要求。

**二、付款方式**

按财务结算要求，通过银行划账方式结算。

**三、服务期**

项目服务期为180日历天，具体明细要求如下：

（1）在合同签署后30天内向采购人提交可行性研究报告（送审稿）。

（2）在合同签署后60天内向采购人提交可行性研究报告（报批稿）及初步设计报告（送审稿）；

（3）在初步设计报告审查完成后30天内向采购人提交初步设计报告（报批稿）；

（4）在初步设计批复后60天内向采购人提交施工图；

（5）在施工图审查后30天内完成施工图审查意见全部内容；

（6）后续服务：从本项目开工之日起至竣工验收合格之日止。

（7）勘察工作、可研报告编制进度须满足上述设计工作的需要**。**

1. **质量要求**

成果必须符合采购需求及国家相关规程和规范要求。

**五、验收**

1.由采购单位负责验收。采购单位将会同有关技术监督部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。

2.无论验收是否通过，验收费用由成交供应商承担。

3.具体验收流程、程序以采购单位要求为准。

第七章 财务结算

**项目款的结算**

1.采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

2.项目款结算按实际完成有效工作成果分阶段付款方式：

（1）完成初步勘察支付勘察费用的60%。项目正式施工、根据项目施工需求，如需进行详细勘察的，完成详细勘察，支付剩余40%勘察费用;如无需详细勘察，在坝体基础完成后支付剩余40%勘察费用，勘察费按实际工作量按实结算。

（2）提交可行性研究报告（报批稿）支付可行性研究报告部分费用的60%，取得可行性研究报告批复后，支付可行性研究报告部分剩余的40%费用，可行性研究报告按工程估算价按实结算。

（3）设计部分：在提交经图审合格的施工图后支付至设计费的60%，基础完工验收后，支付至设计费的80%，剩余费用待项目质量竣工验收后结算，设计费按工程费用的预算审核价按时结算。

3.款项结算前，由乙方向甲方提供结款申请1份、增值税专用发票原件及复印件1份、合同复印件1份，甲方在收到上述材料后，应按照前款规定的时间支付相应款项。

第八章 采购合同

## （本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

## 合同编号：

**甲方（发包人）：建德市新安旅游投资有限公司**

**乙方（承包人）：**

**见证方（代理机构）：杭州兴欣工程咨询有限公司**

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，经竞争性磋商 （采购方式），确定乙方为 （项目全称）的成交供应商。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

**第一条：合同标的、数量、价款**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术服务要求 | 单位 | 数量 | 投标费率  （%） | 备注 |
| 1 |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |  |

注：以上合同金额包括费用应包含完成规定所有工作内容人员工资（含节假日加班费、劳保费、福利费等）、外业作业费（含现场踏勘、现状调研、资料收集、整理分析等）、各阶段费用（含专家评审等）、文本编制费、管理费、差旅食宿费、交通费、售后服务费、利润、税金、保险（包括医疗、工伤、养老等社会保险及人身意外保险）等为完成本项涉及的一切费用。采购单位不另行支付任何费用。

**第二条：质量要求：**

成果必须符合采购需求及国家相关规程和规范要求

**第三条：合同履行时间**

合同履行时间：服务期 **日历天**，自合同签订生效之日起开始计算。**如遇特殊情况甲方要求推迟服务、实施或验收的，必须事先书面通知乙方。**

地点：甲方指定地点。

**第四条：验收**

由采购单位负责验收。采购单位将会同有关技术监督部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。

**第五条：项目款支付**

1、采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

2、项目款结算按实际完成有效工作成果分阶段付款方式：

（1）完成初步勘察支付勘察费用的60%。项目正式施工、根据项目施工需求，如需进行详细勘察的，完成详细勘察，支付剩余40%勘察费用;如无需详细勘察，在坝体基础完成后支付剩余40%勘察费用，勘察费按实际工作量按实结算。

（2）提交可行性研究报告（报批稿）支付可行性研究报告部分费用的60%，取得可行性研究报告批复后，支付可行性研究报告部分剩余的40%费用，可行性研究报告按工程估算价按实结算。

（3）设计部分：在提交经图审合格的施工图后支付至设计费的60%，基础完工验收后，支付至设计费的80%，剩余费用待项目质量竣工验收后结算，设计费按工程费用的预算审核价按时结算。

3、款项结算前，由乙方向甲方提供结款申请1份、增值税专用发票原件及复印件1份、合同复印件1份，甲方在收到上述材料后，应按照前款规定的时间支付相应款项。

**第六条：**乙方承担完成本采购项目的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

**第七条：其他约定：乙方根据甲方书面通知分期开展中标工作内容，因甲方原因要求项目终止实施的，乙方在接到甲方书面通知后，须立即无条件停止后续的中标工作内容**，**乙方不得向甲方提出由此造成的索赔**。**如项目终止后，已发生的工作量未达到合同约定支付节点的，双方另行协商处理。**

**第八条 违约责任**

1.由于乙方原因（除不可抗力外）不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同项目款支付时一次性扣除。若超出交付期十天（含十天）以上的，甲方有权终止合同并提请监管部门按照政府采购的有关规定对乙方进行处理。

2.乙方按合同要求将合同标的送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付项目款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同标的剩余未支付金额的万分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟验收的，必须事先书面通知并征得乙方书面的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

3.乙方存在以下情形时，甲方有权单方面解除本合同。乙方应按本合同总价的5%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方应当予以补足：

（1）乙方逾期交付合同标的超过十天的；

（2）乙方交付的合同标的不符合合同约定；

（3）未经甲方书面同意，乙方擅自转让本合同项下权利义务；

（4）乙方存在其他违约行为，经甲方催告后在合理期限内仍未改正的。

4.乙方承担的损失赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等一切费用。

5.乙方应当支付的违约金、罚款等费用，甲方有权从应付款项中直接扣除。

**第九条：争议的解决**

1. 因质量问题发生争议的，由双方共同委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，该鉴定结论可作为索赔的依据。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向项目所在地人民法院提出诉讼。

**第十条 合同的生效**

1．本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4．本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：XXZX2024B-001 ）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目招标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

**甲方（盖章）： 乙方（盖章）：**

法定代表人或受委托人 法定代表人或受委托人

（签字） （签字）

地址： 地址：

邮编： 邮编：

电话： 电话：

签约时间：2024年 月 日

签约地点：

见证方（盖章）：杭州兴欣工程咨询有限公司

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：2024年 月 日

第九章 附 件

**一、磋商响应供应商提交竞争性磋商响应文件须知**

1.磋商响应供应商应严格按照磋商须知第十条内容提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致竞争性磋商响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是磋商响应供应商的风险。

2.所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.磋商响应供应商应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用磋商响应供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商响应供应商履行合同的合格性及能力。

5.磋商响应供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6.全部竞争性磋商响应文件应按磋商响应供应商须知中规定的语言和份数提交。

**二、竞争性磋商响应文件编制格式及规范要求**

竞争性磋商响应文件包括报价文件、商务技术文件、资信文件三部分，各磋商响应供应商在编制竞争性磋商响应文件时请按照以下格式进行，分别装订并按竞争性磋商文件要求装订、密封包装。

附件一

**投标报价函**

**建德市新安旅游投资有限公司、杭州兴欣工程咨询有限公司：**

贵单位XXZX2024B-001 号竞争性磋商文件（包括补充更正，若有）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加建德市栖龙庵水库勘察、可研及设计单位选择采购项目的报价，并提供报价文件正本1份，副本5份。我公司决定无保留地接受竞争性磋商文件（包括补充更正，若有）所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

**本项目我方愿按按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）》收费标准的 %计取用并按合同条款、规范和要求完成整个项目工作。**

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，按竞争性磋商文件（包括补充更正，若有）要求和我公司报价文件承诺的时间准时完成全部工程内容并竣工验收合格，否则采购代理机构和采购单位可以不予退还我公司的磋商保证金。如我单位中标后放弃中标资格造成采购单位的损失，我单位愿意做出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

**特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术文件、资信文件正副本中。**

磋商响应供应商名称：

联系人： 电话：

手机： 传真：

磋商响应供应商名称：（加盖公章）

2024年 月 日

附件二（1）

**初次报价表**

招标编号：XXZX2024B-001

项目名称：建德市栖龙庵水库勘察、可研及设计单位选择采购项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标费率（%） | 备注 |
| 建德市栖龙庵水库勘察、可研及设计单位选择采购项目 | **本项目我方愿按照取费标准收费的 %计取费用** |  |

备注：投标报价费用包含完成规定所有工作内容人员工资（含节假日加班费、劳保费、福利费等）、外业作业费（含现场踏勘、现状调研、资料收集、整理分析等）、各阶段费用（含专家评审等）、文本编制费、管理费、差旅食宿费、交通费、售后服务费、利润、税金、保险（包括医疗、工伤、养老等社会保险及人身意外保险）等为完成本项涉及的一切费用。采购单位不另行支付任何费用。

磋商响应供应商名称（公章）：

全权代表（签字）：

投标日期：2024年 月 日

附件三

**投 标 函**

**建德市新安旅游投资有限公司、杭州兴欣工程咨询有限公司：**

    （磋商响应供应商全称）授权 （全权代表姓名） （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的 建德市栖龙庵水库勘察、可研及设计单位选择采购项目 （招标编号：XXZX2024B-001 ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在磋商响应供应商须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3.提供磋商响应供应商须知规定的全部竞争性磋商响应文件，包括资格审查文件正本1份、报价文件正本1份、副本5份；商务技术文件正本1份、副本5份；资信文件正本1份、副本5份分别装订成册。

4.按竞争性磋商文件要求提供和交付的服务的投标报价详见《投标报价函》和《初次报价表》。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守竞争性磋商文件中的其他有关规定。

7.如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细阅读全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件修改书（若有）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；若有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他磋商响应供应商的；

（3）与其他磋商响应供应商恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12.我方的竞争性磋商响应文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编： 电话： 传真：

磋商响应供应商名称（公章）：

全权代表（签字）：

日期：2024年 月 日

附件四

**技术参数对照表**

招标编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商内容 | 竞争性磋商文件  技术规范和服务要求 | 竞争性磋商响应文件  技术规范和需求响应 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |

注：1.必须将第五章磋商内容与技术要求的所有条款相比较后填写上表。

2.若所有投标响应均无任何偏离的，只需在序号1的说明项中填写“根据招标要求响应，所有投标响应无任何偏离。”若有正偏离或负偏离的，请对偏离项逐项比较填写。

3.行数不够可环境增加。

磋商响应供应商名称（公章）：

全权代表（签字）：

2024年 月 日

附件五

**拟派项目实施人员**

**（主要从业人员及其技术资格）一览表**

招标编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 拟派在本项目中担任职务或岗位 | 专业技术资格（或职称） | 证书编号 | 参加本单位  工作时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：在填写时，若本表格不适合磋商响应供应商的实际情况，可根据本表格式环境划表填写。

磋商响应供应商名称（公章）：

全权代表（签字）：

日期：2024年 月 日

附件六

**商务条款应对表**

招标编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 磋商要求 | 磋商响应 | 偏离 | 备注 |
| 1 | 一、总体要求 |  |  |  |  |
| 2 | 二、付款方式 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

注：1.对照第六章商务条款的内容逐项比较填写，不得遗漏。

2.行数不够自行增加。

磋商响应供应商名称（公章）：

全权代表（签字）：

日期：2024年 月 日

附件七：

**服务计划表**

招标编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **质量保障措施及服务内容** | **承 诺** | **备注** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

磋商响应供应商名称（公章）：

全权代表（签字）：

日期：2024年 月 日

附件八：

**法定代表人授权书**

杭州兴欣工程咨询有限公司：

本授权书声明：注册于    （磋商响应供应商地址）的      （磋商响应供应商名称）法定代人    （法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的      （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的建德市栖龙庵水库勘察、可研及设计单位选择采购项目（招标编号：XXZX2024B-001 ）以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于2024年  月  日起签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职  务：

    单位名称：

    办公地址：

    联系电话：

授权代表人签字：

    职  务：

    身份证号：

单位名称：

办公地址：

   联系电话：

   传  真：

邮政编码：

磋商响应供应商名称（公章）：

2024年 月 日

附件九：

**关于资格的声明函**

**杭州兴欣工程咨询有限公司：**

关于贵方2024年 月 日招标编号为XXZX2024B-001 的建德市栖龙庵水库勘察、可研及设计单位选择采购项目投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1.有效的工商营业执照副本复印件（加盖公章）

2.磋商响应供应商一般情况

3.相关资信证明材料

磋商响应供应商名称（公章）：

全权代表（签字）：

日期：2024年 月 日

附件十：

**磋商响应供应商一般情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称： | | |
| 2 | 总部地址： | | |
| 3 | 当地代表处地址： | | |
| 4 | 电 话： | | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） | | |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） | | |
| 9 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证：（若通过，请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） | | |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  | |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

磋商响应供应商名称（公章）：

全权代表（签字）：

日期：2024年 月 日

附件十一：

**磋商响应供应商同类项目实施情况一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 工程名称 | 合同  金额  （万元） | 合同（附件页码） | 采购单位  联系人及  联系电话 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：提供同类项目合同（复印件加盖公章）

磋商响应供应商名称（公章）：

全权代表（签字）：

日期：2024年 月 日

**附件十二（1）**

**正（副）本**

**建德市栖龙庵水库勘察、可研及设计单位选择采购项目**

招标编号：XXZX2024B-001

（资格审查文件或报价文件或商务技术文件或资信文件）

磋

商

响

应

文

件

磋商响应供应商全称（加盖单位公章）

年 月 日

**附件十二（2）外包封封面格式**

**建德市栖龙庵水库勘察、可研及设计单位选择采购项目**

招标编号：XXZX2024B-001

（资格审查文件或报价文件或商务技术文件或资信文件）

采购单位名称：

磋商响应供应商名称： （盖公章）

磋商响应供应商法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

磋商响应供应商地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

**在开标截止时间之前不得启封**