金华交投综合能源有限公司

新能源项目供应商管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为进一步加强公司入围供应商管理工作，提高项目质量，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律法规，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于金华交投综合能源有限公司（以下简称公司）新能源项目投资、建设活动中项目所涉及的供应商管理工作。

第三条 公司对供应商实行归口统一管理，基建安全部负责新能源项目供应商（以下简称供应商）建库及管理工作。

第二章 管理机构及职责

第四条 为加强供应商管理工作，公司成立供应商管理小组（以下简称管理小组）。

组  长：总经理

副组长：副总经理

组  员：基建安全部负责人、业务发展部负责人、综合管理部负责人、运营管理部负责人、内外部专家。

领导小组下设办公室，办公室设在基建安全部。

（一）主要职责

1.贯彻执行供应商管理办法；

2.负责具体项目供应商选取工作；

3.负责对供应商进行考核与评价；

4.负责收录和维护供应商信息，对供应商进行动态管理；

5.参与其他有关供应商的重大事项协商处置工作。

第三章 供应商的考核评价及管理

第五条 评价总则及程序

（一）对供应商采用单项目评价和年度总体评价相结合的方式进行动态管理。

（二）管理小组应当对在库供应商及产品、服务等方面信息 实行跟踪，根据使用单位反映的产品质量、现场使用、售后服务等情况，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。

（三）在日常业务往来中若发现供应商存在的问题，管理小组应及时填写《供应商问题整改通知单》。

（四）项目评价程序：单个具体发包项目完成评价一次；年度总体评价一年一次；建立评价、应用机制。

1.项目评价制度。每完成单个具体发包项目评价一次，管理小组应填写《供应商综合服务质量评价表》对项目合作单位进行评价；汇总当年所有项目每次评价分值得出年度评价结果，填写《年度服务质量总体评价计算表》。综合计算单次评价与年度评价分，所得分值作为最终评价得分。

2.应用机制。考核评价得分将作为供应商管理的参考指标。

（五）自投自建项目，同等条件下，优先委托内部单位实施。

第六条 劳务外包供应商的管理

（一）供应商单个项目评价结果为差的，进行通报批评，并责令限期完成整改或对入围供应商相关责任人予以约谈，必要时劳务供应商处以2000-50000元罚款，累计三次单个具体发包项目评价结果为差的，公司有权对供应商清除出库，造成的损失由供应商承担。

（二）供应商保证金如被扣除，需于7个工作日内足额补足。

（三）供应商企业资质等发生变更的，应及时将变更事项报公司备案。

（四）供应商应当与公司签订书面委托合同，在合同约定的权限范围内依法从事业务。

（五）供应商与公司签订书面委托合同后，应诚实守信，严格履行合同，不得向他人转让业务。

（六）有下列情形之一的，立即清除出供应商入围库，并且三年内不得入库，并且公司有权向有关部门举报，提请有关行政部门依法处理处罚，损失严重的，可向违规单位索赔造成的损失。

1.入库时，在企业资质、业绩、奖惩情况、执业人员等方面弄虚作假、挂靠、提供不实信息资料的；

2.违反有关法律、法规，被司法机关、行政监督等部门或行业自律组织处罚或处理的；

3.违反保密纪律，向其他单位或个人泄露检测成果的；

4.在开展业务过程中，弄虚作假或造成重大失误的；

5.工作不及时，书面催告3次以上仍不予实施，对项目造成重大影响的。

6.不认真执行工作，过程中出现重大误差或错误，造成严重后果的；

7.取得项目任务后，转包给其他单位的；

8.由于年度服务质量总体评价为差，被公司单方面终止合同的；

9.取得项目任务后，两次放弃中选资格的；

10.服务质量评价连续三次为差的；

11.有其他违法违规行为的。

第七条 材料供应商的管理

（一）公司依法对供应商进行业务的监督管理，对供应商的资格条件、经营行为、工作质量等采用定期、不定期检查和抽查的方式进行动态管理。

（二）供应商单个项目评价结果为差的，进行通报批评，并责令限期完成整改或对入围供应商相关责任人予以约谈，必要时材料供应商处以2000-20000元罚款，累计三次单个具体发包项目评价结果为差的，公司有权对供应商清除出库，造成的损失由供应商承担。

（三）供应商保证金如被扣除，需于7个工作日内足额补足。

（四）供应商资格证书中的登记事项发生变更的，应及时将变更事项报金华交投综合能源有限公司备案。

（五）供应商应当妥善保存入围及提供服务的全过程资料，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。

（六）供应商与公司签订书面合同后，应诚实守信，严格履行合同，不得向他人转让业务，同时必须对二次竞价的内容进行保密，不得与参加同一竞价项目的其他供应商相互沟通，进行围标、串标等行为。

（七）公司建立供应商服务质量和服务水平的反馈评价档案，及时收集、整理供应商信誉、资质和业绩等方面的信息，年终对其资质、信誉、服务质量等情况进行考核。

（八）供应商入围库实行“淘汰制”，在年终根据考核结果，对当年提供服务但总体评价不合格的供应商将不再允许参加下一轮次的公司年度入围库招标项目的投标；另外，公司将在招标公告上注明不允许参加投标的单位名单，并抄送市相关部门。

（九）供应商在提供服务过程中有下列情形之一的，立即清除出供应商入围库，计入诚信档案，并且三年内不得再次入围。

1.入围时，在企业资质、业绩、奖惩情况、执业人员等方面弄虚作假、挂靠、提供不实信息资料的；

2.违反有关法律、法规，被司法机关、行政监督等部门或行业自律组织处罚或处理的；

3.在开展业务过程中，串通违规操作、弄虚作假、提供虚假报告的；

4.利用工作上的便利，收受他人财物或者其他利益的；

5.不认真履行相关职责，或者发现违法行为不向有关部门报告的；

6.违反保密纪律或回避规定的；

7.拒绝接受相关部门指导和监督的；

8.服务质量评价连续三次为差的。

第四章 劳务供应商选取办法

第八条 一般情况，根据单个具体发包工程项目，对所有入围中标人进行综合打分确定：按照“综合评分法，得分最高者中标”的原则定标。

（一）总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，由价格分80分，技术商务分20分两部分组成。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，投标人代表抽签决定。排名第一的投标人为中标人。评分过程中保留小数2位，第3位四舍五入。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分

（二）评标内容及标准

1.价格分（80分）

基准折扣的认定：根据具体项目的难易度和复杂程度确定，让利范围为0%-3%，各入围供应商所有投标下浮率的平均下浮率为评标基准下浮率，其价格分为满分（80分）。

入围供应商的价格分按照下列公式计算：

投标下浮率低于评标基准下浮率：价格标得分=80-（评标基准下浮率-投标下浮率）×100×2；

投标下浮率高于评标基准下浮率：价格标得分=80-（投标下浮率-评标基准下浮率）×100×1；扣完为止（即：价格标得分最多扣至0分）。评分过程中保留小数2位，第3位四舍五入。

2.技术商务分（20分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 编制的施工方案符合采购人要求，方案完善可行、符合项目实际需要、科学高效的，好的得2.5-3分；一般的得1.9-2.4分；差的得1.8分。 | 3 |
| 2 | 进度计划安排 | 根据项目进度计划安排合理、科学、高效的，好的得2.5-3分；一般的得1.9-2.4分；差的得1.8分。 | 3 |
| 3 | 安全保障体系及措施 | 安全保障措施体系完整、措施，好的得2.1-2.5分；一般的得1.6-2.0分；差的得1.5分。 | 2.5 |
| 4 | 应急措施 | 针对人员、现场突发事件的相关预案，好的得2.1-2.5分；一般的得1.6-2.0分；差的得1.5分。 | 2.5 |
| 5 | 拟投入人员的资质情况 | ①项目组团队具备施工员、质量员、材料员、资料员、安全员的，每个证书得0.5分，最高得2.5分。 ②项目组团队具有高压电工证的得0.5分，具有低压电工证的得 0.5分，具有高空作业证的得0.5分，最高得1.5分。 [须提供有效期内的岗位证书、专职安全生产管理人员须提供有效期内的“三类人员”C 类证书、以上人员身份证的复印件和本单位缴纳的最近一个季度社保证明(加盖单位公章)] 根据入围单位的投入人员的资质进行综合打分。 | 4 |
| 6 | 项目贡献 | 若开评标项目为市场化项目的，引进该项目的单位可加分。按本项目预算金额每100万元得1分，不足100万元部分则按同比例进行加分（保留小数点后两位），最高得5分。不论最终结果是否中标，贡献分只能用一次。 | 5 |
| 合计 |  |  | 20 |

3.技术商务分的计算

技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

（三）承诺条款

1.劳务班组负责人须具有有效的安全生产考核合格证书(A类或B类证书）、身份证复印件及本单位缴纳的最近一个季度社保证明(加盖单位公章)，如未提供上述证明材料，其投标文件将被否决。

2.中标单位进场施工前，应为劳务人员购买意外保险并提供证明材料，保险期限应覆盖工期。若未提供上述证明材料，视为放弃中标资格，由第二名替补。

第五章 材料供应商选取办法

第九条 一般情况下，具体项目的供应商选取由公司对入围库中的单位进行二次竞价，按最低价确定中标人。

二次竞价中标原则。公司经过市场询价确定最高限价并发布竞价通知书，供应商以书面形式进行报价，以各供应商报价的最低价为中标人。各供应商报价应包括设备费、材料费、运输装卸费、税费、售后服务费等一切费用。

第六章 附则

第十条 公司应严格按照本实施细则对供应商进行管理，并留存相应资料归档。

第十一条 本办法自公布之日起施行，由金华交投综合能源有限公司解释。

附件：1.金华交投综合能源有限公司供应商管理小组人员名单（试行）

2.年度服务质量总体评价计算表

3.劳务供应商综合服务质量评价表

4.材料供应商综合服务质量评价表

5.二次竞价中标原则、竞价通知书（范本）、投标函（范本）

6.供应商问题整改通知单

附件1：

金华交投综合能源有限公司

供应商管理小组人员名单（试行）

一、工作职责：供应商管理小组主要负责建立和维护供应商信息数据库，与供应商建立和维护良好的合作关系，定期对供应商的服务质量、产品质量、服务进度等方面进行考核与评价等。

二、成员组成：

组  长：总经理

副组长：副总经理

组  员：基建安全部负责人、业务发展部负责人、综合管理部负责人、运营管理部负责人、内外部专家。

领导小组下设办公室，办公室设在基建安全部。

基建安全部主要负责供应商信息数据收集和管理，合同签订，评价表汇总等工作，上述人员根据工作需要可随时调整。

附件2：

年度服务质量总体评价计算表

| 单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价周期： |  |  |  | 评价时间： |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评价项目名称 |  |  |  | 项目类型 | 评价得分 |  | 年度评分 |
| 项目类型 |  | 竣（交）工项目 □ 非竣（交）工项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算公式 |  | 年度评分=所有评价得分平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价 档次 | 优秀（90分以上） |  | 良好（76-89分） |  | 一般（60-75分） |  |  | 差（60分以下） |  |

填报人（签字）：                             日期：

附件3：

劳务供应商服务质量评价表

| 单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 竣（交）工项目 □ 非竣（交）工项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价周期： |  |  |  |  |  | 完成时间： |  |  |  |
| 序号 | 评价 内容 |  | 评定方法 |  |  | 分值 | 打分 |  | 备注及说明 |
| 1 | 人员机构 |  | 相关持证人员上岗情况， 人员未按项目方案或合同进场或人数不足的，每1人扣5分。 内部管理制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣5-10分。 |  |  | 40 |  |  |  |
| 2 | 质量及安全控制 |  | 施式方案或合同达不到要求的扣5-10分，资料签认不规范扣1-3分，发生重大质量事故扣10分，每发生一起较大质量事故扣5分，每发生一起一般质量事故扣2分。扣完为止。 |  |  | 30 |  |  |  |
| 3 | 进度控制 |  | 拖延工期每天扣1分。 |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | 资料文件 |  | 不符合验收要求时扣0-20分。 |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | 廉政建设 |  | 措施不健全扣5分，因不廉政被清退或处分每人次扣5分，有被起诉的，每人次扣5分。 |  |  | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价 档次 | 优秀（90分以上） |  |  | 良好（76-89分） | 一般（60-75分） |  |  | 差（60分以下） |  |

说明：1.本表作为劳务单位储备库入围单位评价的依据之一；

2.本表由公司项目负责人填报。

评价人（签字）：                             日期：

附件4：

材料供应商服务质量评价表

| 供应商名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单次合同名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托时间： |  |  |  |  | 完成供货时间： |  |  |
| 评价指标 | 评价 内容 | 评价指标 |  |  | 分值 | 打分 | 备注及说明 |
| 服务过程 | 工作 能力 | 1.有无货物存在数量或质量问题 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 2.有无因产品质量原因造成事故的 |  |  | 15 |  |  |
|  | 配合程度 | 3.是否及时配合招标人工作安排并提供技术支持服务或解决方案 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 4.是否响应招标人的二次竞价要求 |  |  | 5 |  |  |
|  | 职业道德 | 5.是否遵守相关职业道德规定 |  |  | 10 |  |  |
| 服务成果 | 及时性 | 6.能否及时按要求时间完成供货任务 |  |  | 10 |  |  |
|  | 准确性 | 7.提交的货物是否满足招标人要求 |  |  | 10 |  |  |
|  | 规范性 | 8.所提交的货物是否符合相关规定 |  |  | 10 |  |  |
|  | 质量总体评价 | 9.对所提交货物的综合评价 |  |  | 20 |  |  |
| 其他扣分事项 |  | 上述指标不能反映的其他事项（本项扣分需在备注中注明具体理由） |  |  | -10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价档次 | 优秀（90分以上） |  | 良好（80-89分） | 一般（70-80分） |  |  | 差（70分以下） |

说明：本表由使用单位及分管负责人填报。

填报人（签字）：                         日期

附件5：

二次竞价中标原则

招标人经过市场询价确定最高限价发布竞价通知书，供应商以书面形式进行报价，以各供应商报价的最低价为中标人。

注：各供应商报价应包括设备费、材料费、运输装卸费、税费、售后服务费等一切费用。

竞价通知书（范本）

本项目为         （项目编号：       ）,招标人为         。现进行二次竞价。

1、项目内容及要求

1.1项目内容：

1.2项目地点：

1.3供货期：

1.4质量要求：

1.5最高限价：

2、递交报价文件的截止时间

盖公章的扫描版投标文件须在    年    月    日    时    分前，  发送到              ，联系人    ，联系号码    。

2.3出现以下情形时，报价文件为无效：

2.3.1逾期送达报价文件的；

2.3.2超过招标人设定的最高限价的；

2.3.3未盖公章的报价文件；

3、开标方式：

递交报价文件截止时间之后，招标人按中标原则确定中标人，以书面形式告知供应商。

招标人：

年   月    日

投标函（范本）

致：

我方已全面阅读                 竞价通知书。经我方认真分析研究，同意接受竞价通知书的全部要约条件，并按此确定本项目的各项承诺内容。

- 我方投标报价为          ；

2、我方承诺质量要求为                ；

3、我方承诺供货期             ；

4、项目负责人为               ；身份证号码              ；联系方式：             ；

我方将严格按照有关竞价通知书规定报价，并理解贵方不一定接受最低价成交，对中标结果也没有解释的义务。

联系地址：                          邮编：

联系人：                            电话:

开户银行：                          账号：

供应商（盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

年      月      日

附件6：

供应商问题整改通知单

项目名称：

供应商单位：                     日期：

| 存在的问题 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整改要求 |  |  |
| 整改期限 |  |  |
| 供应商管理小组意见： （签字） 年 月 日 |  |  |
| 供应商管理小组副组长意见： （签字） 年 月 日 |  | 供应商管理小组组长意见： （签字、盖章） 年 月 日 |