招标需求

- 一、项目背景

- 2024年3月20日，省疾控局下发《浙江省传染病监测预警创新试点工作方案》，决定开展传染病监测预警创新试点工作，总结可复制、可推广的实践经验，推动全省传染病监测预警工作高质量发展。舟山市、舟山市定海区因其在区域健康信息平台建设方面有良好基础，被列为试点地区。

- 2024年4月，经过重塑升级后的浙江省免疫规划智慧服务信息系统全面上线，实现预防接种档案数据源头治理和规范采集，数据质量和互联互通性大幅提升。为进一步拓展浙江省免疫规划智慧服务信息系统应用场景，通过多轮调研沟通，浙江省疾病预防控制中心、舟山市疾病预防控制中心和定海区疾病预防控制中心达成省市区共建模式，开展基于大数据的围绕特定人群传染病监测预警和疫苗应用评价项目。

- 本项目旨在通过卫健、教育等多部门数据汇聚，利用云计算、大数据和人工智能等技术，实现疫苗针对传染病动态监测、风险预警、趋势研判、疫情处置和疫苗应用评价的全流程闭环和智慧化管理，推进疫苗针对疾病防控工作高质量发展，为疫苗针对传染病防控和免疫规划发展提供浙江经验。

- 二、建设目标

- （一）关口前移，以易感人群分布为关键参数构建疫苗针对传染病风险预测模型

- 1.基于舟山区域健康信息平台、浙江省免疫规划智慧服务信息系统等平台开展多数据源采集、清洗、加工和聚类，构建以“人”为核心的数据档案。

- 2.基于数据档案开展数据建模，围绕特定场所（如学校），以易感人群疫苗覆盖率为核心参数，构建并部署疫苗针对性传染病风险预测模型，绘制区域风险三色图，助力疫苗针对性疾病的科学动态监测和疫情早期预警。

- （二）精准触达，建立系统性闭环风险预警机制

- 1.可配置不同灵敏度的风险信号识别功能，并支持不同风险等级的差异化预警处理机制，提供浙政钉、短信、浙里办消息等多种消息触达渠道。

- 2.为疾控机构开展疫情处置提供流调、处置、跟踪和闭环管理工具，并协助开展群体性接种和应急接种的智慧化评估。

- 3.依据疫情处置措施，触达预防接种门诊提供群体性或应急性预防接种服务；触达高风险人群，提示做好预防接种准备和相应注意事项等。

- （三）智能算法，探索不同场景下疫苗真实世界应用评价模型

- 探索真实世界不同场景下，疫苗保护效果及安全性评价模型和智能算法，如民生实事流感疫苗大规模接种后人群疾病负担变化趋势、暴发疫情中水痘疫苗保护效果智能评价模型等，为疫情处置效果评价和免疫策略优化提供真实世界数据支撑。

- （四）精密智控，建设数据可视化驾驶舱辅助决策

- 建设数据可视化驾驶舱，为疫苗针对传染病监测预警和防控策略优化，提供直观、清晰的决策支撑，如通过地图展示疫情及易感人群的地理分布情况，预警与防控情况，未来动态趋预测等

- 三、建设内容

- 业务流程图：

- 四、建设原则

先进性原则。系统采用主流的、符合发展方向的技术、设备和系统集成化、模块化的理念。

安全性原则。系统建设要充分考虑数据的安全性和保密性。要充分考虑并科学设计不同应用场景、用户角色的操作权限。

兼容性原则。应充分考虑不同格式、不同来源的数据。能够在不影响原有设备或应用系统安全运行及性能的前提下，能准确识别和采集现有有关数据并进行统一处理。

高性能原则。系统的数据架构须合理，在此架构上的分析、挖掘模式须具有高速、高效性能。

可靠性原则。系统的数据架构须合理，在此架构上的分析、挖掘模式须具有高可靠性。

可实施性原则。系统架构应用充分考虑现有的基础数据库和部门信息系统应用数据分布状况，采用的采集和共享方案应具有功能强，使用方便和维护简单的特点，不能对其它系统产生干扰。

扩展性原则。系统、设备、接口具有可扩展性、可兼容性，系统规模和功能应易于扩充，系统配套软件具有升级能力。能兼容已有设备，并具有扩展性。

五、建设清单

| 序号 | 模块 | 模块 | 功能描述 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据归集 | 基本医疗数据归集 | 将舟山市基本医疗数据归集至前置库，包含全量和增量的数据抽取逻辑 | 2024年下半年 |
| 2 |  | 公共卫生数据归集 | 将舟山市公共卫生数据归集至前置库，包含全量和增量的数据抽取逻辑 | 2024年下半年 |
| 3 |  | 学籍数据归集 | 对接舟山市大数据，拉取舟山市个案对应的学生学籍信息，并归集至前置库 | 2024年下半年 |
| 序号 | 模块 | 模块 | 功能描述 | 建设时间 |
| 4 | 移动端模块 | 浙政钉集成 | 打通浙政钉与免疫规划应用用户体系，为后续预警、移动端场景落地准备。 | 2025年上半年 |
| 5 |  | 钉钉集成 | 打通钉钉与免疫规划应用用户体系，为后续预警、移动端场景落地准备。 | 2025年上半年 |

- 六、项目实施计划

1.项目实施计划

投标人应按照项目建设计划要求，编制项目详细实施计划，明确各阶段工作内容、完成时间和交付的主要成果。

2.项目组织管理要求

（1）投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目管理实施方案。

（2）投标人应提供实施投标项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目经理、组成人员及分工职责，以满足项目建设内容和时间需要。

（3）在建设期内，由项目经理负责现场处理问题或交流情况的整体协调工作。本项目的项目经理必须具体负责项目的实施，项目建设过程中一旦出现重大问题，项目经理应能及时赶到现场并处理事务。

3.项目团队要求

（1）项目经理

要求具有软件开发或相关专业领域、具有丰富大数据平台项目开发和服务经验的专业人员领衔，具体负责项目的总体实施，项目建设过程中一旦出现重大问题，项目经理应能及时赶到现场并处理事务。

（2）实施团队成员

团队成员除项目经理及技术负责人外，其他项目现场服务团队成员要求配备具有软件开发或相关专业领域、丰富经验的团队骨干人员（不少于5人），团队成员充足、专业能力突出，配置合理；团队组成方案能有力支撑本项目工作，保障项目成果质量。

- 七、项目实施周期及实施地点

实施周期：项目总工期为自本合同签订后6个月，其中建设工期为自本合同签订后4个月，试运行2个月，试运行结束进行终验，终验合格后进入质保期。

- 实施地点：按采购人要求。

- 八、质保期

★所有系统开发服务提供终验合格次日起不少于1年的免费运维服务期。运维期内，根据用户需求进行必要的软件功能升级服务和日常维护，对设备建成后新接入的数据实现设备的各项功能。

九、售后服务要求

（1）在质保期内投标人必须为最终用户提供技术服务热线专用号码（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。

（2）质保期内负责检测、排除本项目涉及的系统软件故障，恢复系统运行。

（3）提供的售后维护机构和人员等情况，具有较强的服务能力，拥有专业技术队伍；能提供快速的售后服务响应，故障在30分钟内响应，2小时内解决问题；对于不能解决的，4小时内派人到达现场处理问题，故障原因在12小时内无法排除的，1个工作日内提交故障解决方案。

（4）质保期内根据系统情况免费提供维护升级服务。

- 十、培训要求

（1）投标人须向系统各类用户免费提供操作及维护工作的相关培训，培训应根据实际需求，在整个项目建设和运行过程中灵活安排。

（2）投标人应制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训对象和范围、培训时间安排、培训课程（包括课程介绍）、培训师资情况、培训组织方式等。

（3）投标人的培训方式须按基本原理、安装操作、运行管理三个方面组织实施，培训内容应包括技术讲解、操作示范和其它必须的业务指导和技术咨询，确保培训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

（4）培训方式、培训人数、培训时间：采用用户现场和集中相结合的培训方式，培训人数、具体培训时间由采购人确定。除上述培训外，投标人还须负责在现场组织对系统的安装调试进行技术示范和业务指导。支持对市县用户进行现场培训。

（5）投标人负责采购人专业人员培训、使用人员培训和系统运维人员的培训，培训的相关费用都由投标人负责。

- （6）培训课程应安排在整个项目的合适时间段内。培训采取集中安排的方式，投标人需解决培训的培训师资、教材、课件等，采购人提供场地。

- 十一、保密要求

- 投标人须提供对本项目的保密承诺，保证对项目技术文件、所有数据、内部资料、技术文档和信息予以保密。未经采购人书面许可，投标人不得将采购人提供的本项目数据、资料以及项目成果以任何形式向第三方透露或使用。本条款在项目完成或无论何种原因导致合同终止后依然有效。

- 投标人违反上述保密约定，故意、过错或过失泄密的，除应立即采取措施停止泄密行为，减小泄密造成的损失。

- 十二、知识产权要求

- 投标人保证准备或提交的全部软件系统和设计文件在中国境内或境外没有且不会侵犯任何其他人的知识产权（包括但不限于版权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密。知识产权归采购人所有。

- 十三、验收要求

- 1.验收内容

（1）软件功能验收：按照采购文件功能要求及响应文件承诺逐项核实，验证系统功能的完整性；

（2）软件性能验收：按照采购文件性能要求及响应文件承诺，全面检查软件性能指标；

（3）终验测评：根据软件产品设计要求进行验收测评，包括文档评审、现场测试、问题清单以及测试报告等；

（4）终验测试：主要对产品的安全可靠性、易用性、可扩充性以及兼容进行全面测试。

2.验收要求

（1）验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

（2）投标人应保质保量按时按约完成项目合同规定的各项工作，并于完成时按要求如实填写项目验收报告书。相关佐证材料应随项目验收报告书一起递交。内容表述应实事求是，能与佐证材料互相印证，切勿夸大或遗漏。

（3）项目完成后，投标人应及时向采购人发出书面验收申请，采购人在收到投标人书面验收申请后，做好组织验收的准备工作，制定验收方案，成立验收小组，组织实施验收和履约评价。

（4）投标人应于响应文件中提供项目验收标准和检测办法，确保其相关内容需通过第三方认证机构网络安全等级保护评测三级、商用密码应用安全性评估、第三方软件测评、信创测评。

- （5）采购人将向投标人的服务质量进行客观评估。验收小组完成验收后应出具验收书，验收书应包括每一项技术、服务、安全等标准的履约情况。

3.验收时提交的文档要求

- 项目实施技术文件包括但不限于以下文件：

- （1）项目实施方案；

- （2）概要设计方案；

- （3）接口设计说明书；

- （4）数据库设计说明书；

- （5）系统操作手册；

- （6）总结报告；

- （7）其他项目所需资料；

- 十四、其他要求

- 招标文件的技术要求中列出了采购人可以接受的最低的技术要求。投标人提供的所有软件必须在功能、性能等方面不低于采购人的要求。

- 投标人所提供的软件必须是在中国有合法使用权。

- 投标人在投标方案中如果包含有采购的第三方软件，应单独报价，且系统交付时应将此软件移交给采购人。

- 十五、付款方式

合同生效以及具备实施条件，自收到发票后7个工作日内，支付合同金额的40%作为预付款；中标人完成采购人要求的2024年工作任务后，支付合同金额的20%；项目系统终验通过，自收到发票后7个工作日内，支付剩余款项。