浙江省桐乡经济开发区管理委员会

桐乡经济开发区(高桥街道)2025-2026年度绿化养护项目

公开招标（√）

桐乡经济开发区(高桥街道)2025-2026年度绿化养护项目

招标文件

邀请招标(   )

招标人名称：浙江省桐乡经济开发区管理委员会（盖章）

招标代理机构名称：浙江勋达工程咨询有限公司（盖章）

编制日期：2025年1月20日

目    录

第一章 非政府采购招标公告	4

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

第三章 评标办法	17

1.总则	19

2.评标程序	19

3.分值构成及评审标准	19

4.评标排序	21

5.评标结果	21

第四章 合同条款及格式	22

第五章 招标项目清单	25

1. 清单说明	25

2. 投标报价说明	25

3.其他说明	25

4.各标段招标项目清单	25

第六章 招标需求	27

第七章 投标文件格式	39

技术标目录	40

一、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明和委托代理人社保证明的授权委托书	41

二、投标人基本情况表	45

三、承担本项目能力	46

四、绿化养护方案	47

五、服务承诺	48

六、投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提交的其他资料	49

商务标目录	51

一、投标函	52

二、已标价招标项目清单	53

三、投标人认为需要提交的其他资料	54

# 第一章 非政府采购招标公告

桐乡经济开发区(高桥街道)2025-2026年度绿化养护项目非政府采购招标公告

一、项目概况：浙江省桐乡经济开发区管理委员会的桐乡经济开发区(高桥街道)2025-2026年度绿化养护项目，已经批准，项目地点位于桐乡市开发区（高桥街道）区域内，本项目共分三个标段：一标段为南片区绿化养护范围为长山河以南区域内所有公共区域，涉及行道树3348株，绿化面积约54.23万平方米，片林约12.10万平方米；二标段为北片区（一期）绿化养护范围为新板桥港、二环南路、迎宾大道、长山河为分界线以东区域内所有公共区域，涉及行道树3928株，樱花树604株，绿化面积约49.15万平方米，片林约39.55万平方米；三标段为北片区（二期）绿化养护范围为新板桥港、二环南路、迎宾大道、长山河为分界线以西区域内所有公共区域，涉及行道树3703株，绿化面积约63.06万平方米，片林约42.44万平方米，各标段区域划分以标段示意图为准。预算金额：一标段7447653元；二标段7972589元；三标段9391718元，养护期：2年（具体起止时间以合同签订为准）。通过公开招标的方式选择养护单位。现将有关事项通知如下：

二、项目招标范围：绿化修剪、拔草、除虫、施肥、排、抢险等，具体要求详见本招标文件第五章“招标项目清单”及第六章“招标需求”。

三、项目质量及其他特殊要求：合格，以开发区行道树养护标准、开发区绿化养护标准及国家相关标准为依据

四、投标人资格要求

4.1投标人具有独立法人资格；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.2项目负责人具备园林相关专业中级及以上技术职称。注：园林相关专业指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业，以上专业以职称证书上的专业为准，如职称证书无法体现专业，则需提供毕业证书复印件。

五、本项目不接受联合体投标

六、获取招标文件

6.1招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间止

6.2招标文件获取地址（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

6.3获取招标文件的方式：网上自行下载。

七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

7.1投标截止时间：2025年2月11日9:00时整

7.2投标地点：投标人应当在投标截止时间前将投标文件分别按要求密封送交到桐乡数字经济双创中心五号楼二楼开标室（发展大道288号），逾期送达或未按要求密封将被拒收。

7.3开标时间：2025年2月11日9:00时整

7.4开标地点：桐乡数字经济双创中心五号楼二楼开标室（发展大道288号）

八、采购项目联系人

招标人：浙江省桐乡经济开发区管理委员会  于先生 0573-88118115

采购代理机构：浙江勋达工程咨询有限公司   屠女士13819375910/0573-88029967

监督机构：桐乡经济开发区（高桥街道）招投标中心  沈先生 0573-88586583

浙江省桐乡经济开发区管理委员会

浙江勋达工程咨询有限公司

桐乡经济开发区（高桥街道）招投标中心

2025年1月20日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

注：投标人须知前附表中对“投标人须知”进行了补充、细化。投标人须知前附表与“投标人须知”正文不一致时，以投标人须知前附表的内容为准！

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：浙江省桐乡经济开发区管理委员会 地址：桐乡市 联系人：于先生 电话：0573-88118115 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江勋达工程咨询有限公司 地址：桐乡市梧桐街道肖冰路858号同安大厦10-13楼 联系人：屠女士 电话：13819375910（585910） 传真：0573-88029967 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 桐乡经济开发区(高桥街道)2025-2026年度绿化养护项目 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 桐乡经济开发区区域内 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 绿化修剪、拔草、除虫、施肥、排、抢险等，具体要求详见本招标文件第五章“招标项目清单”及第六章“招标需求”。 |
| 1.3.2 | 养护期 | 2年（具体起止时间以合同签订为准） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格，以开发区行道树养护标准、开发区绿化养护标准及国家相关标准为依据 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 1、资质条件： 1.投标人具有独立法人资格；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。2.项目负责人须具备园林相关专业大专以上学历或从事园林工程管理2年以上。 2、其他要求：/。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前（以收到日期为准）以书面形式传真至0573-88029967，逾期视为无疑问。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止日15天前（以发出日期为准），修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间3天前。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标的澄清、修改、补充（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间10日前（以收到日期为准）以书面形式传真至0573-88029967，逾期视为无疑问。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年2月11日9：00时 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | / |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | / |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 第3.1项补充及细化为： 3.1.1各标段的投标文件由纸质投标文件、电子投标文件两部分组成，投标文件内容包技术标、商务标，三个标段的技术标合做一份，各标段商务标分别制作。 3.1.2【技术标】应包括下列部份 1.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明和委托代理人社保证明的授权委托书； 2.投标人基本情况表； 3.承担本项目能力； 4.绿化养护方案； 5.服务承诺； 6.投标人认为需要的其他技术商务资料。 3.1.3【商务标】应包括下列部份 1.开标一览表； 2.已标价招标项目清单； 3.投标人认为需要提交的其他资料。 3.1.4【电子投标文件】：全套投标文件需提供电子版（格式不限），无需签字盖章。 3.1.5构成投标文件的其他材料 投标人应评标委员会要求作出的书面澄清、说明、补正（如有）。 |
| 3.2 | 投标报价 | 第3.2.1项修改为： - 本项目报价采用全费用综合单价，全费用综合单价包括人工费、材料费、工器具使用费、保险费、招标代理费、企业管理费、规费、税费、利润及合同期内风险与国家政策性风险等完成该项目所需的一切相关税费，不存在漏报的项目费用。投标人应按第五章“招标项目清单”的内容填写相应表格。 第3.2.2项取消 第3.2.3项 最高投标限价 本项目设置最高投标限价，一标段7447653元；二标段7972589元；三标段9391718元。 |
| 3.4 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3.5 | 投标人基本资料 | “投标人基本情况表”后应附有效的投标人营业执照、能证明企业综合实力的相关材料复印件、项目负责人职称证书（或证明材料）及身份证复印件。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 招标文件提供的投标文件格式中有注明签字或盖章的必须按格式要求签字、盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 技术标纸质标书正本一份 各标段商务标纸质标书正本一份 各标段电子投标文件（U盘存储）1份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按第七章投标文件格式和要求，技术标和商务标分别装订成册（A4纸幅），不得使用活页夹方式装订。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 第4.1.1项更改为： 本项目各标段技术标和商务标应分别装袋密封，并在封套的封口处加盖投标人单位章。各标段投标文件电子版（U盘存储）与各标段商务标一起密封。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 （标记） | 招标人名称： 投标人名称： （项目名称）技术标（或 标段商务标） |
| 4.2.1 | 投标文件的递交 | 第4.2.1项修改为： 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。投标人在递交投标文件时应出示法定代表人本人身份证及法定代表人身份证明（如是委托代理人应出示本人身份证及针对本项目的授权委托书）以上各项都必须为原件，其中法定代表人身份证明和授权委托书不得有任何涂改，如有一项不符合，投标文件将被拒收。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 桐乡数字经济双创中心五号楼二楼开标室（发展大道288号） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由工作人员验证投标文件密封与标记情况、授权情况等； 开标顺序如下： - （1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （2）确定并宣布投标文件开标顺序（先开技术标，后开商务标，开标顺序按先送达后开启的原则）； （3）开启各投标单位的技术标； （4）由评标委员会按招标文件的要求对技术标进行评审，并宣布各投标单位的技术标得分； （5）宣布最高投标限价； （6）开启各单位的商务标（由主持人对投标人名称、质量目标、服务期及其他内容进行唱标，并记录在案） （7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）由评标委员会按招标文件的要求对投标文件进行评审； （9）推荐中标候选人； （10）开标结束。 |
| 6.1 | 评标委员会的组成 | 评标委员会构成：7人及以上单数 评标专家确定方式：按相关规定组建 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1人（招标人应当按照中华人民共和国招标投标法实施条例第五十五条的规定确定中标人） |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 在中标候选人确定之日起2个工作日内在采购公告发布的同一媒介发布中标公告，并同时签发中标通知书。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | （1）合同签订前向招标人支付对应标项中标合同金额的1%作为履约保证金； （2）履约保证金形式：接受转账（网银或电汇）、保证保险电子保函、银行保函； （3）中标人按规定形式向招标人递交履约担保，担保期限至项目全部结束止（履约期限2年满），采用保证保险电子保函、银行保函形式的无需退还；采用转账形式提交的，履约担保在履约期限2年满，项目全部结束并通过招标人确认后15天内无息退还。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等内容的，请在投标截止日10日前同时向招标人、招标代理机构书面反映，逾期视为无异议。 |  |
| 10.2 | 投标人对招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等内容投诉的，应当先向招标人提出异议。 |  |
| 10.3 | 招标人和招标代理单位的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对投标人无约束力。 |  |
| 10.4 | 中标后中标单位再提供技术标和商务标副本各二份。 |  |
| 10.5 | 本项目总共分三个标，商务标的开标顺序分别为一标段、二标段、三标段，投标人可参加其中一个标段的投标，也可以参加所有标段的投标，但前面标段的中标候选人自动退出后续标段的竞标。 |  |
| 10.6 | 本项目中标通知书发出后三十天内签订合同。具体由浙江省桐乡经济开发区管理委员会下属各实施主体单位单独签订，其中一标段由桐乡市博森现代农业发展有限公司负责合同的签订并付费；二标段和三标段由桐乡市高新实业有限公司负责合同的签订并付费。 |  |
| 本招标文件解释权归招标人 |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划养护期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划养护期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标项目清单；

（6）图纸

（7）技术规范

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成：详见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“招标项目清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 投标人基本情况资料：详见投标人须知前附表。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关养护期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印（其中投标总报价必须为打印），并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。如委托代理人签字的，投标文件应提供附有法定代表人身份证明的授权委托书；如由法定代表人亲自签署的，投标文件应提供法定代表人身份证明。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认（其中法定代表人身份证明和授权委托书不得有任何涂改。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表）。

3.6.4 投标文件正本、 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，须在招标人指定的登记册上签字报到。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序：详见投标人须知前附表规定。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

详见投标人须知前附表规定。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和金额向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者招标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.4 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令613号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）办理。

9. 重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经招标小组评审后否决所有投标的；

（3）同意延长投标有效期的投标人少于三个的；

（4）评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

9.2 不再招标

重新组织招标后投标人仍少于3家的，可以不再进行招标，或者对剩余的投标人进行开标和评标。

10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 分值构成 （总分100分） | （1）技术商务分：70分 （2）报价分：30分 （总分保留小数点后二位，四舍五入） |  |
| 3.2.1 | 技术标初步评审（含资格评审） | （1）投标人名称与营业执照一致； |  |
|  |  | （2）具备有效的营业执照，且资格条件符合招标文件1.4.1的规定； |  |
|  |  | （3）技术标按照招标文件规定的格式、内容填写、字迹清晰可辩，且投标文件组成完整，并按招标文件规定装订； |  |
|  |  | （4）技术标签字盖章齐全，符合“投标人须知”3.6.3的规定； |  |
|  |  | （5）技术标份数符合“投标人须知”第3.6.4项规定； |  |
|  |  | （6）技术标装订符合“投标人须知”第3.6.5项规定； |  |
|  |  | （7）按招标文件规定的格式提供了企业法定代表人证明书或按招标文件规定的格式提供了附有法定代表人身份证明的委托代理人授权委托书； |  |
|  |  | （8）技术标中未发现投标人提供虚假材料； |  |
|  |  | （9）投标人的技术标未附招标人不能接受的条件； |  |
|  |  | （10）未发现投标人存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形； |  |
|  |  | （11）技术标的其他要求符合招标文件的规定。 |  |
| 3.2.3 | 技术标 详细评审（70分） | - （1）投标人综合实力：根据投标企业经营情况、管理体系、管理制度、获得的荣誉、信誉、苗圃情况等打分，提供相关证明材料。 3-7分 |  |
|  |  | - （2）承担本项目能力：根据投标人2022年1月1日以来承担过绿化养护规模面积达到30万㎡及以上的业绩情况打分。业绩证明材料为合同协议书和中标通知书复印件盖公章，若合同协议书和中标通知书中无法体现业绩规模的，须提供加盖业主公章的证明材料，否则业绩不予认可。 0-3分 |  |
|  |  | - 绿化养护方案 | - 拟投入本项目组人员数量、分工情况、工作经验、执业资格、获得过的相关荣誉等情况综合打分。 4-8分 |
|  |  |  | - 拟投入本项目的主要机械设备（工器具）配置情况（如洒水车、登高车、草坪修剪机、绿篱修剪机等，提供相关购置发票或租赁协议）。 - 3-7分 |
|  |  |  | - 针对本项目的病虫害防治方案。 1-3分 |
|  |  |  | - 针对本项目的苗木补种方案。 1-3分 |
|  |  |  | - 针对本项目的苗木质量保证措施。 1-3分 |
|  |  |  | - 针对本项目的季节性养护方案。 1-3分 |
|  |  |  | - 针对本项目的绿地养护方案。 1-3分 |
|  |  |  | - 针对本项目的片林养护方案。 1-3分 |
|  |  |  | - 针对本项目的行道树方案。 1-3分 |
|  |  |  | 针对本项目在极端天气（台风、暴雪、冰雹、干旱、水涝等）下的养护方案。 1-3分 |
|  |  |  | 针对本项目在发生偷盗事件时的防偷盗措施及方案。 1-3分 |
|  |  |  | - 针对本项目的养护服务承诺（包括养护绿地的包工包料、包种包活，肥料、农药的数量及品名等）。 1-3分 |
|  |  |  | - 针对本项目的枯树枝处理及垃圾处理方案。 1-3分 |
|  |  |  | - 整体养护进度安排情况和进度保障措施。 1-3分 |
|  |  |  | - 养护质量保证措施；质量控制重点（养护实际中每个施工环节的重点、主要以树木修剪、农药、肥料为主）。 1-3分 |
|  |  | - 服务响应承诺：投标人接到招标人通知后的服务响应时间及采取措施情况。 - 3-6分 |  |
|  |  | 注：投标人的技术得分为每位专家评分汇总的算术平均值。 专家评分保留1位小数，计算保留2位小数。 |  |
| 3.2.4 | 商务标 初步评审 | （1）商务标中未发现投标人提供虚假材料； |  |
|  |  | （2）商务标中应只有一个投标报价； |  |
|  |  | （3）投标总价不高于招标人的最高投标限价； |  |
|  |  | （4）养护期符合“投标人须知”1.3.2的规定； |  |
|  |  | （5）质量要求符合“投标人须知”1.3.3的规定； |  |
|  |  | （6）投标有效期符合“投标人须知”3.3.1的规定； |  |
|  |  | （7）商务标按照招标文件规定的格式、内容填写、字迹清晰可辩，且投标文件组成完整，并按招标文件规定装订； |  |
|  |  | （8）商务标签字盖章齐全，符合“投标人须知”3.6.3的规定； |  |
|  |  | （9）商务标份数符合“投标人须知”第3.6.4项规定； |  |
|  |  | （10）商务标装订符合“投标人须知”第3.6.5项规定； |  |
|  |  | （11）权利义务符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定； |  |
|  |  | （12）商务标中未附招标人不能接受的条件； |  |
|  |  | （13）商务标的其他要求符合招标文件的规定。 |  |
| 3.2.7 | 报价分的商务得分计算（30分） | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。 |  |
| 3.2.8 | 其他评标标准 | 未尽事项按相关法律法规规定进行 |  |

## 1.总则

本次评标采用综合评估法。评标委员会将对满足招标文件实质性要求的技术标和商务标，分别按照本章第3.2.3款和第3.2.7款规定的评分标准进行打分，并按总得分（商务分和技术分相加）由高到低顺序推荐中标候选人。总得分相等时，以商务得分高者优先；商务得分相等时，以投标报价低者优先；投标报价也相等时，由抽签方式确定。

## 2.评标程序

评标工作按以下程序进行

2.1   技术标的初步评审（含资格审查）

技术标的澄清、说明、补正(如需要)

技术标的详细评审

2. 2  商务标的初步评审

商务标的算术修正(如需要)

商务标的澄清、说明、补正(如需要)

报价得分计算

2. 3  推荐中标候选人

2. 4  编写评标报告

## 3.分值构成及评审标准

3.1分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

3.2评审标准

3. 2.1技术标的初步审查（含资格审查）

评标委员会首先对投标人提交的技术标进行初步审查，有一项不符合初步审查标准的否决投标处理，并不再进入下一步评审。通过初步审查的标准见“评标办法前附表”。评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

3. 2.2技术标的澄清、说明、补正(如需要)

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的技术标投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3. 2.3技术标的详细评审

由评标委员会对所有通过初步评审以及澄清、说明、补正(如需要)后的投标人的技术标进行评分。技术标评分标准详见“评标办法前附表”。

3. 2.4商务标的初步评审

技术标评审结束后，招标人将对通过技术标评审的投标人的商务标进行开标

评标委员会首先对开启的商务标进行初步评审，有一项不符合初步评审标准的，作否决投标处理，并不再进入下一步评审。通过初步审查的标准见“评标办法前附表”。

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3. 2.5商务标的算术修正

评标委员会对通过商务标初步评审的投标人的投标报价进行校核，并对其中的算术性错误予以修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，或者修正后的最终投标报价超过最高投标限价的，评标委员会应当否决其投标。修正的原则如下：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额与数量相乘与合价金额不一致的，以单价金额为准；但单价金额小数点有明显错误的除外；

3. 2.6商务标的澄清、说明、补正

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交商务标中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3. 2.7商务标的报价得分计算

计算所有通过初步评审以及澄清、说明、补正，并且算术性修正后的投标人的商务报价得分。报价得分的计算方法见“评标办法前附表”。

3. 2.8其他评标标准

见评标办法前附表

## 4.评标排序

评标委员会成员应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。各投标人的综合得分为商务和技术得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对投标人进行排名。

## 5.评标结果

评标委员会应当在评标工作完成后，按“投标人须知前附表”规定的人数推荐中标候选人并向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

（本合同文本仅作参考，具体以双方签订的合同为准）

采 购 合 同

一、通用必备条款部分

招标人（以下称甲方）：

中标人（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江勋达工程咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方就桐乡经济开发区(高桥街道)2025-2026年度绿化养护项目（    标段）采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）招标文件与投标文件；

（3）招标需求；

（4）中标或成交通知书。

组成本合同的所有文件必须为书面形式。采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

采购内容：开发区（高桥街道）区域内所有公共区域内的绿化修剪、拔草、除虫、施肥、排、抢险等，具体要求详见本招标文件第五章“招标项目清单”及第六章“招标需求”。

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为人民币（大写）         元整（¥：   元）。

2、本合同总价款包括人工费、材料费、工器具使用费、保险费、招标代理费、企业管理费、规费、税费、利润及合同期内风险与国家政策性风险等完成该项目所需的一切相关税费，不存在漏报的项目费用。

3、本合同付款方式为以下第（3）项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为：   /    ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为:    /    ；

（3）其他方式：

养护费用每季度支付一次，每年前3个季度结算时数量按投标数量不变，结算费用由招标人确认养护质量、考核分等综合因素后在次月支付当季养护费用；每年的第4个季度结算时，结算数量按审计后确认的数量，结算费用由招标人确认的养护数量、养护质量、考核分等综合因素后在次月支付当季养护费用。

第四条 履约保证金

按以下第 1 项处理：

1、合同签订前向招标人支付对应标项中标合同金额的1%作为履约保证金；履约保证金形式：接受转账（网银或电汇）、保证保险电子保函、银行保函；中标人按规定形式向招标人递交履约担保，担保期限至项目全部结束止（履约期限2年满），采用保证保险电子保函、银行保函形式的无需退还；采用转账形式提交的，履约担保在履约期限2年满，项目全部结束并通过招标人确认后15天内无息退还。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的转让与分包

乙方不得转让或分包。

第六条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向 嘉兴市 仲裁委员申请仲裁。

第七条 合同生效及其他

1、合同经甲、乙双方代表签字盖章后即行生效。

2、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，一份交浙江勋达工程咨询有限公司存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 二、特殊专用条款部分

1、 乙方须严格保守项目中获取的信息，不得随意泄露，若由此造成的全部损失，均由乙方承担。

2、本项目中标通知书发出后三十天内签订合同。具体由浙江省桐乡经济开发区管理委员会下属各实施主体单位单独签订，其中一标段由桐乡市博森现代农业发展有限公司负责合同的签订并付费；二标段和三标段由桐乡市高新实业有限公司负责合同的签订并付费。

甲方（招标人）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

乙方（中标人）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

签约时间：                             签约地点：

# 第五章  招标项目清单

## 1. 清单说明

1.1本招标项目清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款等一起阅读和理解。

1.2投标人需自行踏勘现场并复核招标项目清单，如发现招标项目清单有错算、漏算或多算的，由各投标人在报价中自行考虑。

## 2. 投标报价说明

2.1 招标项目清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价；招标项目清单中投标人如没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在招标项目清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.2招标人提供的招标项目清单中的名称、项目特征、单位、数量均不得变动。

2.3各投标单位结合企业自身实力，自行报价。

2.4投标总报价精确至元。

## 3.其他说明

3.1清单编制范围为：根据招标人提供的“桐乡经济开发区(高桥街道)2025-2026年度绿化养护项目”测绘图纸、施工图、工程量表计算统计工程量并按要求进行编制；

3.2编制依据：《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；《浙江省建设工程计价规则（2018）版）》及有关规定编制；《全国园林绿化养护概算定额》ZYA2(Ⅱ-21-2018)。

3.3保险费按一标段40000元、二标段40000元固定价计入，三标段50000元固定价计入；

3.4各标段黑麦草播种工程量为暂估，结算按实。

3.5措施费由各投标人应根据招标文件的要求以及自行的施工方案，考虑至相应单价中，结算时措施费不另行增加。

3.6绿化养护单位应配合业主统计养护标段内工程量以及工程量的实时变更。

## 4.各标段招标项目清单

招标项目清单（一标段）

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 年数（年） | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价/年 | 合价（两年） |
| 1 | 行道树 | 株 | 3348 | 2 |  |  |
| 2 | 绿化地 | m2 | 542349 | 2 |  |  |
| 3 | 片林 | m2 | 121025 | 2 |  |  |
| 4 | 黑麦草播种 | m2 | 250000 | 2 |  |  |
| 5 | 保险 | 项 | 1 | 2 | 40000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

招标项目清单（二标段）

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 年数（年） | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价/年 | 合价（两年） |
| 1 | 行道树 | 株 | 3928 | 2 |  |  |
| 2 | 樱花 | 株 | 604 | 2 |  |  |
| 3 | 绿化地 | m2 | 491589 | 2 |  |  |
| 4 | 片林 | m2 | 395508 | 2 |  |  |
| 5 | 黑麦草播种 | m2 | 250000 | 2 |  |  |
| 6 | 保险 | 项 | 1 | 2 | 40000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

招标项目清单（三标段）

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 年数（年） | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价/年 | 合价（两年） |
| 1 | 行道树 | 株 | 3703 | 2 |  |  |
| 2 | 绿化地 | m2 | 630654 | 2 |  |  |
| 3 | 片林 | m2 | 424450 | 2 |  |  |
| 4 | 黑麦草播种 | m2 | 300000 | 2 |  |  |
| 5 | 保险 | 项 | 1 | 2 | 50000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

# 第六章  招标需求

- 一、项目概况

- 本项目为桐乡经济开发区(高桥街道)2025-2026年度绿化养护项目，共分三个标段，服务范围为：各标段区域内项目区的行道树(株)、绿篱、草坪、月季、果岭草播种、路肩、特殊树种等的绿化项目养护（包括施肥、修剪、清除杂草、抗旱、排涝、病虫防治、扶正加固、绿化补植、苗木补种、枯树处理、更换、设施维护、应急抢险等）。养护期：2年（具体起止时间以合同签订为准），质量目标：合格，以开发区行道树养护标准、开发区绿化养护标准及国家相关标准为依据。

- 区域范围划分如下：

一标段：南片区绿化养护范围为长山河以南区域内所有公共区域，涉及行道树3348株，绿化面积约54.23万平方米，片林约12.10万平方米；

二标段：北片区（一期）绿化养护范围为新板桥港、二环南路、迎宾大道、长山河为分界线以东区域内所有公共区域，涉及行道树3928株，樱花树604株，绿化面积约49.15万平方米，片林约39.55万平方米；

三标段：北片区（二期）绿化养护范围为新板桥港、二环南路、迎宾大道、长山河为分界线以西区域内所有公共区域，涉及行道树3703株，绿化面积约63.06万平方米，片林约42.44万平方米；

各标段区域划分以标段示意图为准（见下图）。

《标段划分示意图》

- 二、项目内容

| 序号 | 项目名称 | 标段号 | 标段名称 | 最高投标限价（2年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡经济开发区(高桥街道)2025-2026年度绿化养护项目 | 一 | 桐乡经济开发区(高桥街道)2025-2026年度绿化养护项目一标段 | 7447653元 |
| 2 |  | 二 | 桐乡经济开发区(高桥街道)2025-2026年度绿化养护项目二标段 | 7972589元 |
| 3 |  | 三 | 桐乡经济开发区(高桥街道)2025-2026年度绿化养护项目三标段 | 9391718元 |

- 三、本项目招标绿化养护绿地数量（人员、设备）清单及要求

1、绿化养护服务绿地数量汇总表

| 标段号 | 标项名称 | 行道树(株) | 绿地面积(m2) | 片林(m2) | 黑麦草播种(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 桐乡经济开发区(高桥街道)2025-2026年度绿化养护项目一标段 | 3348 | 542349 | 121025 | 250000 |
| 标项二 | 桐乡经济开发区(高桥街道)2025-2026年度绿化养护项目二标段 | 4532 | 491589 | 395508 | 250000 |
| 标项三 | 桐乡经济开发区(高桥街道)2025-2026年度绿化养护项目三标段 | 3703 | 630654 | 424450 | 300000 |
| 合计 |  | 11583 | 1664592 | 940983 |  |

2、绿化养护服务”人员、肥料等核定表

| 标段号 | 标项名称 | 人 数 核 定 （人/日） | 肥 料 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 桐乡经济开发区(高桥街道)2025-2026年度绿化养护项目一标段 | 57 | 28.33 |
| 标项二 | 桐乡经济开发区(高桥街道)2025-2026年度绿化养护项目二标段 | 57 | 28.53 |
| 标项三 | 桐乡经济开发区(高桥街道)2025-2026年度绿化养护项目三标段 | 72 | 35.78 |
| 总 计 |  | 186 | 92.64 |

注：人数按绿化地1万平方米1人计算，片林5万平方米1人计算，投标人各标段配备人数和肥料用量不得少于甲方的核定数量，否则作否决投标处理。

- 3、各标段主要机械设备（工器具）配置：洒水车（至少2辆）、草坪修剪机（至少4台）、绿篱修剪机（至少4台）、水泵（至少4台）、登高车、高压喷药机械(至少2台）、重型机械（吊车、5吨以上的运输车）；其余养护工具根据现场实际工作按要求配备，以满足现场实际需要为准，以上工具应满足正常使用要求，破损及故障工具不计入已配置清单。

四、招标代理费

- 由中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构支付招标代理费（一标段：29956元；二标段：32068元；三标段：37776元）

交付方式: 银行转帐

收款单位（户名）：浙江勋达工程咨询有限公司

开户银行：招商银行桐乡支行

银行账号：573900278810288

五、养护日常管理考核规则及要求：

为进一步加强桐乡市经济开发区园林绿地养护管理工作，建立长效的养护管理机制，结合我市城市绿地养护管理实际制定本操作办法。

（一）考核办法：

1、考核对象为桐乡经济开发区(高桥街道)2025-2026年度绿化养护项目3个标项的中标单位。
    2、考核内容主要包括绿地设施维护，绿地树木和地被缺株、秃斑补植、整形修剪、施肥、浇水、病虫害防治等养护措施落实，绿地景观质量，行道树养护等方面内容。
    3、考核检查采用月度考核加日常巡查考核的方式。月度考核加日常巡查考核由桐乡市高新实业有限公司和桐乡市博森现代农业发展有限公司委托开发区（高桥街道）园林市政科执行。

4、考核实行百分制，月综合得分占比：绿地70%、片林20%、行道树10%，每月通报一次月考核成绩。

根据月考核及日常考核成绩按月计算支付绿地、行道树、片林养护管理经费，每次费用结算的考核分按三个月考核分值的平均值计算：

①96≤考核分<100，按100%支付养护费；

②91≤考核分<96，按98%支付养护费；

③86≤考核分<91，按95%支付养护费；

④81≤考核分<86，按91%支付养护费；

⑤76≤考核分<81，按86%支付养护费；

⑥70≤考核分<75，按80%支付养护费；

一年内月考核分出现一次70分以下警告一次。一年内月考核分70分以下出现二次，列入开发区黑名单，招标人可以终止合同并重新组织招标。

5、考核方法与形式

(1)每次月考核的范围和时间由考核组随机抽查确定，不提前通知绿化养护单位。

(2)日常巡查考核，招标人可以根据各个时期的工作重点，对中标单位养护区域进行巡查考核。

6、考核分值及评分标准见本文件附件“（一）桐乡市经济开发区行道树养护质量评分标准、（二）桐乡市经济开发区绿地养护质量评分标准、（三）桐乡市经济开发区片林养护质量评分标准、（四）桐乡市经济开发区绿化养护检查整改通知书”。

（二）管理员要求

本项目每个标段实行AB岗制：

A岗为各标段中标的项目负责人作为对应标项的联络人，需具备园林相关专业初级及以上技术职称，各标段中标的项目负责人工作日须到桐乡经济开发区（高桥街道）园林市政科签到一次，一周不少于5次，每少一次扣费200元。

B岗为养护管理巡查员，需具备园林相关专业初级及以上技术职称。

注：园林相关专业指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术、林学等专业，以上专业以职称证书上的专业为准，如职称证书无法体现专业，则需提供毕业证书复印件。

养护单位应协助招标人做好B岗的日常管理。原则上养护单位不得更换B岗，因特殊情况确需更换B岗的，须报招标人同意后方可更换，更换出现第二次扣5000元，第三次扣10000元，周期同养护合同一致。

B岗的职责及要求：巡查员（B岗）上班时间为8:30—11：00，13:30—17:00。每周休息一天。高温季节，根据上级规定进行调整。有事必须书面请假，未经批准不得擅离岗位（因特殊情况不能事先办理请假审批手续的，应先电话请假。在事后2天内按规定补办书面手续）。B岗主要负责对工作区域内发生的园林市政养护管理问题进行日常巡查，对存在问题进行采集报送招标人。根据巡查现场实际情况，自行处理一些力所能及的养护问题。代表养护单位，接收园林市政科通知、整改通知单、处罚等。完成桐乡经济开发区（高桥街道）园林市政科交办的其它工作任务。因工作需要，园林市政科需临时调度巡查员（B岗）跨标段工作的，应服从调度。因重大事件或特殊情况需正在休息的巡查员（B岗）补充岗位的，应无条件服从。发现重大事件或问题，及时通过电话向园林市政科提供准确信息，以便快速解决（如遇突发大型养护事故、重大绿化养护问题须在第一时间上报）。 做好养护问题整改后的信息采集工作，在接到园林市政科指令后，要及时到现场检查责任单位是否已经按要求进行处理，并如实反馈现场信息。

（三）关于整改通知书

招标人发现整改问题，以书面形式将整改通知单送达养护单位，整改通知书发出后，如中标单位还不能按时保证质量完成，招标人将再次以书面形式通知该公司，并同时扣500元/次。

（四）关于肥料与农药的管理机制

1、肥料要求购买复合肥。肥料按照招标文件的规定按面积的大小有相应的肥料用量；施肥每年不少于2次，对个别树种的将按招标人的要求增加次数，所有标项的施肥采取交叉施肥方式，具体施肥时间由养护单位自行安排，施肥前通知桐乡经济开发区（高桥街道）园林市政科，所购肥料必须由开发区（高桥街道）园林市政科进行验收。所购买的复合肥必须是国产或进口主流品牌，总养分不低于45%。当年新种绿化必须施用复合肥时，必须报招标人备案，经招标人认可方可实施，否则按未实施处理。一般苗木用的是硫酸钾复合肥，根据行情和品种不同用硝硫基（要好）或者普通硫酸钾复合肥，不能用氯化钾复合肥。

2、农药原则上由各养护单位自行购买和使用，并做好安全措施。

3、养护单位在喷洒农药之前将农药的使用方案、使用品名、使用地点、使用时间报送到开发区（高桥街道）园林市政科备案。

（五）人员与洒水车及养护日历的管理

1、养护单位管理人员的管理。养护单位的项目负责人要求每天都必需到现场，无特殊原因不到现场，查到一次扣养护费200元/次，8小时工作时间之内不重复扣款。

2、洒水车在洒水季节必需每天在现场，如洒水车驶离桐乡开发区范围，必需向开发区（高桥街道）园林市政科请假。洒水车无特殊原因不在，查到一次扣养护费500元/次，8小时之内不重复扣款。

3、日常检查中人员的核定，由微信群拍照上传和现场抽查相结合。

①对检查人数缺失的扣款规定：

A、1≤缺失人数≤10，扣养护费100元/人；

B、10<缺失人数，扣养护费200元/人；

连续2次检查人员，都有10人及以上不在现场的，当月养护考核等级降一个档次。没有穿统一绿化工作服施工的，扣养护费50元/人。

②人数的核定。在一般情况下，养护人数与招标文件的相同，但出于人性化考虑做如下调整：事假（需提前向开发区开发区（高桥街道）园林市政科提出书面申请，若擅自休假按少人数处理）。

③养护单位养护计划书按规定要求书写。

B岗负责养护计划的书写，每周一次，养护计划的书写要求：及时、有预见性，如实。如不及时上交，与事实不符合的将扣500元/次。

（六）发生重大养护事故的处理制度

1、养护期内发生大树因风、雨、雪、冻、旱、病虫害等受伤受害或死株的，养护单位需无条件照原规格补种，并保证补种植株至少存活1年。

对于偏大规格苗木死亡补种，责任如果是中标人的，由于客观原因不可能补种原规格的，将按审计价格扣除原规格与现补苗木之间的差价。补种规格及树种、树形等需甲方同意，否则按未补种处理。

2、发生大面积的养护事故（如野火的烧毁、重大的毁坏、大面积的病虫害）或养护期内大树、古树名木受伤受害或死株等事故的，事故公司必须无条件补救、补种或赔偿，此外，还将对事故公司扣除养护费1000-5000元作为罚款。

（七）关于联系单的签订

依据商务标及每个月的考核结果签订联系单，绿地、片林、行道树养护管理费用每三个月结算一次。对于额外增加的工程量，将连同联系单送审计部门进行审计。

（八）各标段养护时间每满一年进行一次审计。

（九）提供巡逻车辆

由于每个标段范围较大，为便于开展工作、提高工作效率，每个标段配一辆巡逻车专职用于标段的巡查，车辆报招标人进行备案，所配车辆应随时处于待命状态。

（十）合同款项的支付

养护费用每季度支付一次，每年前3个季度结算时数量按投标数量不变，结算费用由招标人确认养护质量、考核分等综合因素后在次月支付当季养护费用；每年的第4个季度结算时，结算数量按审计后确认的数量，结算费用由招标人确认的养护数量、养护质量、考核分等综合因素后在次月支付当季养护费用。

（十一）安全管理要求

1、养护单位负责标段养护期间养护工作人员及相关安全生产工作，做好养护工作人员日常安全教育，如发生安全事故，由养护单位自行承担并负责处理。养护单位人员人身意外伤害保险由中标单位自行承担并支付，费用已经全部包含在投标报价中。

2、场地保险费按一标段40000元、二标段40000元固定价计入，三标段50000元固定价计入，用于承担因台风、雨雪等自然灾害或树木自身原因导致树木倾倒或其他非人为原因造成第三方财产损失或第三方人身伤亡损失的赔偿，养护单位最终投保金额不得少于以上金额，超过部分由养护单位自行承担，招标人不另行支付，结算时不得调整。

3、签订合同后，养护单位须提供养护工作人员人身意外伤害险保单复印件、场地保险保单复印件。

（十三）附 则

一、 本规定由开发区（高桥街道）园林市政科负责解释。

二、 本规定自公布之日起执行。

附件

（一）桐乡市经济开发区行道树养护质量评分标准

| 序号 | 质 量 标 准 | 满分 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行道树种植严格按操作规程进行，行道树生长旺盛，植株健壮，树木保存率符合标准。（9分） | 12 |  |
|  | 养护中穿统一的绿化工作服(3分) |  |  |
| 2 | 树干挺直，无缺株。（4分） | 17 |  |
|  | 行道树死亡后，在甲方要求期限内补植。（6分） |  |  |
|  | 遭台风或人为破坏时，及时校正行道树或补植。（7） |  |  |
| 3 | 主干道行道树全年抹芽及时。（6分） | 10 |  |
|  | 及时修剪干基萌蘖，做到无残留芽。（4分） |  |  |
| 4 | 保证行道树树型美观，必须及时修剪整形，每年不少2次。（6分） | 11 |  |
|  | 修剪树冠中的枯枝、病枝、杂乱枝、徒长枝，保持树冠整齐匀称，不能干扰架空电线，不妨碍车辆和行人。（5分） |  |  |
| 5 | 行道树防病治虫喷药防病是否及时。（13分） | 13 |  |
| 6 | 及时清除行道树上的钉子、绳线、轮胎等各类绑扎物。（10分） | 10 |  |
| 7 | 树穴内不积水，无杂草及堆积物。（5分） | 5 |  |
| 8 | 修剪、抹芽、喷药等高空作业严格按照操作规程进行，保证安全生产。（6分） | 6 |  |
| 9 | 做好冬季防冻保暖工作，刷白高度统一且保证质量。（5分） | 10 |  |
|  | 遇到大雪，及时做好除雪工作。（5分） |  |  |
| 10 | 完成行道树修剪物及时清运处理，达到承诺的养护工人数（3分） | 6 |  |
|  | 服从甲方管理，及时完成平时性或突击性任务。（3分） |  |  |
| 得分 |  | 100 |  |

考核地段：________________________         得    分：____________________

养护单位：________________________        考核人：_____________________

时间：         年       月       日

（二）桐乡市经济开发区绿地养护质量评分标准

| 序号 | 质 量 标 准 | 满 分 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草坪修剪，及时方法得当，无明显病虫害(4分) | 11 |  |
|  | 纯度在97%以上，覆盖度100%，草坪须保持四季平整，修剪的草坪高度保持在5-7cm。(7分) |  |  |
| 2 | 公共绿地中的乔木、小乔木、灌木等保存率100%，保持良好生长，适当修剪，无枯枝、病虫害。（9分） | 19 |  |
|  | 绿地中的杂草、垃圾、废物必须做到随见随除。（10） |  |  |
| 3 | 小灌木、绿篱、色块植物整齐，无残缺，保持整体美观，苗木生长旺盛。（5分） | 15 |  |
|  | 及时修剪并清理修剪物，线条平整流畅，次数每年不少于12次。（10） |  |  |
| 4 | 全年普遍施肥不少于2次，施肥均匀到位。（4分） | 7 |  |
|  | 施肥前向甲方备案，使用的肥料品种、用量合理。（3） |  |  |
| 5 | 根据本地病虫害发生规律防病喷药。（4分） | 7 |  |
|  | 喷药前向甲方备案，使用的药剂品种、浓度、用量合理，严格按操作规程进行，喷洒均匀到位，无病虫害现象。（3） |  |  |
| 6 | 死亡植物及时更换，更换期限在甲方规定的期限内，做到绿地中无缺株现象。（4分） | 4 |  |
| 7 | 冬季做好防冻保暖工作，刷白高度统一且保证质量（3分） | 7 |  |
|  | 防台、抗台及时，无倾斜倒伏现象。及时抗旱浇水，抗涝排水，无干黄和死亡现象。（4分） |  |  |
| 8 | 养护单位作好养护日记，并由专人负责填写。（3） | 8 |  |
|  | 日记详细记载每天的养护情况，包括人工数量、养护地点、具体养护方法如：修剪、拔草、打药等。（3分） |  |  |
|  | 在该月的中旬和次月初送至考核单位由考核人员签证。（2） |  |  |
| 9 | 保持绿地完整，发现侵占、损坏绿地的行为，及时制止、报告，并采取措施恢复原样。（5分） | 5 |  |
| 10 | 乔木、灌木、绿篱和草坪修剪后的枝叶及时清除干净。（5） | 10 |  |
|  | 绿地中无枯枝残叶、农作物、堆积物，碎石、砖瓦。（5分） |  |  |
| 11 | 积极配合甲方做好挖掘审批过程中苗木的移植和补种养护。（4分） | 4 |  |
| 12 | 服从甲方管理，及时完成平时性或突击性任务。（3分） | 3 |  |
| 得分 |  | 100 |  |

考核地段:_____________________          得  分：________________

养护单位:_____________________          考核人：________________

时间：        年     月     日

（三）桐乡市经济开发区片林养护质量评分标准

| 序号 | 质量标准 | 满 分 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物生长旺盛，植株健壮，保持良好生长，树木保存率100%。 | 20 |  |
| 2 | 适当修剪树冠中的病枯枝、杂乱枝、徒长枝，保持树冠整齐匀称，无枯枝、病虫害。 | 5 |  |
| 3 | 树木死亡后，在甲方要求期限内，按原规格补植。 | 10 |  |
| 4 | 养护方法得当，无明显病虫害；不发生大面积死、伤、病虫害事故；发生绿化一次性损毁面积1000平方米以上或大乔木50枝以上的，一次性扣完本项分值。 | 15 |  |
| 5 | 修剪、抹芽、喷药等高空作业严格按照操作规程进行，保证安全生产。 | 5 |  |
| 6 | 防台、抗台及时，无倾斜倒伏现象；遭台风或人为破坏时，及时校正树木或补植；冬季做好防冻保暖工作，遇到大雪，及时做好除雪工作；及时抗旱浇水，抗涝排水，无干黄和死亡现象。 | 5 |  |
| 7 | 全年普遍施肥不少于2次，施肥均匀到位，使用的肥料品种、用量合理；根据本地病虫害发生规律防病喷药，每年不少于2次，防病治虫喷药是否及时，使用的药剂品种、浓度、用量合理，严格按操作规程进行，喷洒均匀到位，无病虫害现象。施肥、喷药前是否向甲方备案。 | 10 |  |
| 8 | 养护中穿统一的绿化工作服。 | 5 |  |
| 9 | 完成片林修剪物及时清运处理，达到承诺的养护工人数。 | 5 |  |
| 10 | 作好养护日记，晴雨表，并由专人负责填写，日记详细记载每天的养护情况，包括人工数量、养护地点、具体养护方法等；在次月5号前送至考核单位由考核人员签证。 | 5 |  |
| 11 | 绿地中无枯枝残叶、农作物、堆积物、秸秆焚烧现象。 | 5 |  |
| 12 | 服从甲方管理，服从甲方安排的苗木新建、移植、零星绿化工程的配合工作，及时完成平时性或突击性任务。 | 10 |  |
| 得分 |  |  |  |

考核地段:_____________________          得  分：________________

养护单位:_____________________          考核人：________________

时间：        年     月     日

（四）桐乡市经济开发区绿化养护检查整改通知书

养护单位：

绿地标段：

整改项目：

| 序号 | 整改内容 | 详细地段 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

开发区（高桥街道）园林市政科

年   月   日

# 第七章   投标文件格式

（正本或副本）

（项目名称）

（       标段）

技术标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年      月        日

## 技术标目录

一、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明和委托代理人社保证明的授权委托书

二、投标人基本情况表

三、承担本项目能力

四、绿化养护方案

五、服务承诺

六、投标人认为需要的其他技术商务资料

## 一、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明和委托代理人社保证明的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

本处提供法定代表人身份证复印件

（二）附有法定代表人身份证明和委托代理人社保证明的授权委托书

1、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                                      （盖单位章）

法定代表人：                                   （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

手机号码：

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

本处提供委托代理人身份证复印件

年       月       日

2、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

本处提供法定代表人身份证复印件

3、社保证明

（此处提供投标人所属社保机构出具的至投标截止日前连续三个月（2024年10月、11月、12月）该授权委托人社保缴费证明复印件加盖投标人公章，授权委托人的养老保险参保单位与投标人名称一致, 如养老保险参保单位为分公司视为与投标人名称一致）

## 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 三、承担本项目能力

| 序号 | 项目名称 | 招标人名称 | 金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

- 日期：     年   月   日

## 四、绿化养护方案

格式自拟，具体由投标人根据评标办法自行编制，投入本项目主要机械设备（工器具）配置情况（格式自拟）

附《拟投入本项目人员情况表》

拟投入本项目人员情况

我方承诺中标后人员配置满足招标文件要求，以下为我方拟投入本标项的人员情况：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称（或资质） | 在本项目中拟担任的职务 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |  | 一标段 |
| 2 |  |  |  | 项目负责人 |  | 二标段 |
| 3 |  |  |  | 项目负责人 |  | 三标段 |
| 4 |  |  |  | 养护管理巡查员 |  | 一标段 |
| 5 |  |  |  | 养护管理巡查员 |  | 二标段 |
| 6 |  |  |  | 养护管理巡查员 |  | 三标段 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1.本表后可附能证明拟派人员资历的相关证明材料，此表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 2.投标人按所投标段填写相应内容。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字或盖章）：

- 日  期：

## 五、服务承诺

格式自拟，具体由投标人根据评标办法自行编制。

## 六、投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提交的其他资料

（正本或副本）

（项目名称）

（       标段）

商务标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

## 商务标目录

- 1、 投标函

- 2、已标价招标项目清单

3、投标人认为需要提交的其他资料

## 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                     （项目名称）    标段招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，养护期          ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，质量要求           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

5．投标有效期：                       。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

邮政编码：

年        月        日

## 二、已标价招标项目清单

（    标段）

（请根据招标人提供的各标段招标项目清单分别编制）

## 三、投标人认为需要提交的其他资料