小额建设工程施工招标文件

（明标抽签法）

招标编号：

工程名称： 2025年苕溪村抢修工程

招标人： 杭州余杭苕溪股份经济合作社（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

招标代理机构：  政通建设管理有限公司  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

日期： 2025年1月

备案机关：

目  录

一、前附表…………………………………………………………………3

二、投标须知………………………………………………………………5

三、招标要求………………………………………………………………5

四、评标方法和标准………………………………………………………12

五、工程款支付及结算……………………………………………………13

六、参照的法律法规及地方规定…………………………………………13

七、联系方式………………………………………………………………13

一、前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 2025年苕溪村抢修工程 |
|  | 招标人 | 杭州余杭苕溪股份经济合作社 |
| 2 | 建设地点 | 仓前街道苕溪村 |
|  | 工程类别 | / |
| 3 | 承包方式 | 包工包料 |
|  | 本次招标投资额 | 100万元以内 |
| 4 | 质量标准 | 合格（符合工程施工质量验收规范标准） |
|  | 质量要求 | 合格 |
| 5 | 招标范围及建设内容 | 包括但不限于挡墙修补、路基修复、路面修复、护坡修补、路灯修缮、道路临水临沟交安设施应急修复等 |
|  | 标段划分 | /个标段 |
| 6 | 服务期要求 | 365日历天（在工期范围内，工程造价达到100万元后，后续工程将重新招标；在工期范围内，工程造价未达到100万元，工程量按实结算） |
| 7 | 资金来源 | 集体资金 |
| 8 | 投标人资质等级 | - 1、具有市政公用工程施工总承包（新）叁级及以上资质并具有足够资产及能力来履行合同的独立法人企业均可参加投标（诚信制裁企业不得参与投标） 2、本项目不接受联合体投标 |
|  | 项目负责人资格 | 项目负责人资质：市政工程贰级及以上 |
| 9 | 资格审查方法 | 符合报名要求的潜在投标人全部入围 |
| 10 | 投标有效期 | 为：60日历天（从投标截止之日算起） |

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 投标保证金 | 本次招标免交投标保证金，投标行为与企业信用挂钩。 |
| 12 | 踏勘现场 投标预备会 | 时间：自行安排，如有疑问请于2025年 月 日16时之前以书面加盖公章的形式提交给招标人或招标代理机构。 |
| 13 | 投标文件份数 | 一份正本，.四份副本 |
| 14 | 投标文件递交地点及截止日期 | 收件人： 招标人 地址：杭州市余杭区向往街1008号乐富海邦园14幢104开标室。 时间：2025年 月 日 时00分 |
| 15 | 开标会 | 收件人： 招标人 地址：杭州市余杭区向往街1008号乐富海邦园14幢104开标室 时间：2025年 月 日 时00分 |
| 16 | 评标标准及方法 | 明标抽签法 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金金额：为合同总价的2% 履约保证金缴纳形式：转账支票或汇票。 |
| 18 | 其他 | / |

如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义及歧视性不公正条款或违法违规、中标价低于成本等内容时，请在投标截止日二天前同时向招标人、招标代理机构书面提出异议，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

凡黑体标注部分为招标文件中规定的实质性要求。

二、投标须知

1.本工程要求投标人资质等级为：具有市政公用工程施工总承包（新）叁级及以上资质并具有足够资产及能力来履行合同的独立法人企业（诚信制裁企业不得参与投标），项目负责人资格为市政工程贰级及以上的施工企业参加投标。本项目不接受联合体投标。

2.投标保证金：本次招标免交投标保证金，投标行为与企业信用挂钩。

3.履约保证金在合同协议书签署后7日内递交，具体内容根据有关规定在签订工程承包合同时明确。

4.招标人将按前附表第13项所述由投标人对工程现场及周围环境进行踏勘或投标人自行安排时间到工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

三、招标要求

1.本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式。招标人在标底造价中明确的暂定价计入报价，不得优惠。

2.本工程由中标单位实行总承包，不得转包，一旦发现转包者，招标人有权终止承包合同，并向施工单位索赔中标造价1%的违约金。如本工程部分专业投标单位无资质或有资质但资质等级未达到该工程专业资质要求的，允许分包，但需征得建设方同意，中标单位可以分包给具有相应资质的单位。

3.中标单位在投标文件中明确的项目负责人必须到位，不能更换，同时，项目负责人必须在施工现场到岗、到位。甲方将按“小额建设工程履约评价办法”，针对人员到位情况、施工进度、施工质量及安全文明施工管理等方面对中标单位进行履约评价，评价结果列入全区建设工程交易市场管理范畴，中标必须做好配合工作。

4.报价依据：

（1）本工程标底采用一编一审制，由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制，并由具有相应资质的审价咨询机构进行审核。

（2）项目实行单价招标，以审核单价下浮率作为本次招标的报价：本次招标的下浮率为：预算审核单价基础上下浮10%。（预算审核单价已包括本工程的所有措施费，不再另计）。

（3）本工程标底编制审核依据：

建设单位提供的工程量清单、招标控制价说明、工程做法明细表及情况说明等；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知》（浙建站计[2013]63号、[2014]31号）；《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；《浙江省建设工程造价管理办法》（浙江省人民政府令第296号）；《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2013修订）》；《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》；《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》； 关于《杭州市余杭区建设工程推广应用预拌砂浆实施细则》的通知（余建（2011）144号）及余经信（2013）110号文件《关于进一步做好建设工程推广应用预拌砂浆的通知》；余城组办（2016）6号文《关于进一步加强全区工程渣土管理的实施意见》；杭建招标造价中心（2021）84号文件《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》，相关计价规则按相应约定执行，经建设单位明确按中值计入；浙建建发【2022】37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》；省、市、区等其他有关计价文件规定；材料信息价采用的优先顺序分别为材料信息价采用的优先顺序分别为2024年第12期《杭州造价信息》除税信息价、2024年第12期《浙江造价信息》除税信息价，无信息价的主要材料按照市场除税价计入，人工单价按照《杭州造价信息》2024年第12期计入。

5.工期要求：服务期要求为365天（在工期范围内，工程造价达到100万元后，后续工程将重新招标；在工期范围内，工程造价未达到100万元，工程量按实结算）。

6.工程质量标准：

（1）本工程质量标准合格，按国家现行施工验收规范标准进行验收。

（2）本工程竣工验收结论报告由三方主体（包括业主方、施工方、监理方）或工程实际的相关主体方共同参与验收并盖章，初评通过后方可到备案机关备案。

7.安全文明施工要求：

（1）标底已按照计价实施细则的有关规定计价，承包人必须严格遵守安全、文明施工的操作规程，完善相关措施，做好自身的保险等工作。

（2）本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、计划生育、所在地村民关系协调等发生的问题和费用均由施工单位负责解决并承担经济支出。

（3）工程施工期间所发生的任何安全事故一律由中标人负责，招标人不承担任何责任。

8.投标文件要求：

（1）投标文件的语言及度量衡单位

a.投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

b.除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

（2）投标文件组成：投标承诺书、投标人诚信承诺书、工程结算承诺书、营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、浙江省外企业须进浙备案（复印件加盖公章）、建造师注册证书及B证（复印件加盖公章）、“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果的相关证明（核查发布日期应为本项目投标截止日所在周或上一周）、复印件与原件一致承诺书。其中投标文件一式五份，正本一份，副本四份。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件右上角须清楚注明“正本”或“副本”。每份投标文件均应装订成册。

（3）投标人应将投标文件密封在密封袋内，投标密封袋的封口处应加盖法定代表人印章或法人单位公章，并在密封袋上注明下列识别标志：a.招标编号；b.工程名称；c.投标人名称。

（4）投标人应按前附表第15项所规定的地址并在投标截止时间前由投标人委派的法定代表人或授权委托人将投标文件密封送达投标地点，并在签到簿上签名。招标人收到投标文件后，应当妥善保存投标文件。在开标前，任何单位和个人均不得开启投标文件。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件，招标人应当拒收。

（5）投标文件的补充、修改与撤回

a.投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

b.投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知有关规定密封、标注和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样；

c.在投标截止时间以后,不得补充修改投标文件。

（6）投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的，招标人将依法重新组织招标。

（7）投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

a.逾期送达的或者未送达指定地点的；

b.未按招标文件要求密封的。

9.开标：

（1）本招标工程招标人按照本须知前附表第16项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议。

（2）各投标人的法定代表人或授权委托人参加开标会议。参加开标会议法定代表人或授权委托人应携带并现场提供（1）营业执照副本复印件加盖公章、资质证书复印件加盖公章、安全生产许可证复印件加盖公章；（2）市政工程专业贰级及以上建造师证复印件加盖公章；（3）浙江省外企业进浙备案证明复印件加盖公章；（4）开标会议的授权委托书原件、授权委托人二代身份证复印件加盖公章；（5）授权委托人须为投标单位人员，开标当天请出示“电子社保证明”，通过资格审查合格后进入开标，否则投标无效；未携带以上资料的作无效标处理。

（3）投标人委派法定代表人或授权委托人未准时参加开标会议的作无效标处理。

（4）开标程序：开标会议由招标人主持。

a.由招标人按核验顺序查验各投标人应到会代表身份；

b.由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况；

c.经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容；

d.由招标人对投标文件进行符合性审查。

（5）投标文件有下列情况作无效标书处理。

a.数据书写不清、难以辨认，或涂改后未盖单位公章；

b.未按招标文件要求做出承诺的；

c.投标承诺书、投标人诚信承诺书、工程结算承诺书、复印件与原件一致的承诺书未盖公章或法定代表人未盖印章或签字的；

d.投标文件未按要求填写的或填写的内容与招标文件要求不符；

e.投标人提交的投标文件资料不齐全（或无效）或没有使用招标文件所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）；

f. 投标文件中投标人名称或组织结构（包括项目负责人）与资格审查时不一致且未提供主管部门出具的变更说明的；

g.投标文件中未提供本项目投标截止日所在周或上一周“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态的相关证明。

h.投标文件附有招标人不能接受的条件；

i.项目负责人有其他中标（尚未开工）或在建工程（水利或园林绿化工程按相关规定执行）；

j.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

10.其他要求：

（1）施工现场用水、用电、施工便道由施工单位自行解决，费用自理。

（2）招标人与中标人将于中标通知书发出之日起（5-30）日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面建设工程施工合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

（3）施工单位必须做好与有关专业管线单位的配合工作。

（4）本工程由招标人、小额公共资源交易领导小组处理招标中有异议的问题。

（5）订立书面合同30日内，中标人应当将合同送 仓前街道小额公共资源交易管理办公室 备案。

（6）订立书面合同后7天内，中标单位须提供详细的施工方案，经业主认可后方可施工。

（7）若因投标人未对审核后标底的成本进行测算等自身原因放弃中标或不在规定时间内签订合同或不能履行合同的，招标单位有权禁止其5个月内在本镇街行政区域从事小额投标业务，同时将相关违约行为上报行业主管部门再作进一步处罚。

四、评标方法和标准

1.本工程采用明标抽签法，具体方法如下：

（1）宣布经符合性审查后最终有效投标人名单及抽签规则。

（2）确定所有有效投标人的序号及其代表的号球（递交标书时签到的顺序号为该单位的抽签号）。

（3）由招标人或投标人代表实施抽签。

2.抽签规则

（1）5名以下投标人，实行一轮抽签：

实施一轮抽签抽出3名中标候选人，分别为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人

（2）6－10名投标人，实行二轮抽签：

第一轮抽出5名投标人，第二轮抽出3名中标候选人，

（3）10名以上投标人，实行三轮抽签：

第一轮抽出8名投标人，第二轮抽出5名投标人，最后一轮抽出3名中标候选人。

3.招标人应当确定排序第一的中标候选人为中标人，排序第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。

五、工程款支付及结算

（1）本工程款每个季度结算一次，支付至经招标人确认的工程结算价的80%，完成决算审计后支付至决算审计价的100%，超过100㎡的大面积沥青面层修复或等值于该工程量的质保期在竣工验收后按6个月计算。

（2）工程结算按中标价及优惠条件结合变更联系单进行结算。

（3）工程结算应在所有竣工资料递交招标人后，符合要求的予以竣工结算。

六、参照的法律法规及地方规定

（1）工程质量保修按国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，对于条例中没有约定的其他专业工程按招标人要求和工程实际情况在合同中约定。本招标文件未尽事宜均按现行《中华人民共和国招标投标法》、建设部第89号令、七部委令第12号、30号等国家、省、区的工程建设施工招投标等的有关规定执行。

七、联系方式：

建设单位：杭州余杭苕溪股份经济合作社

联系人：戴世明           联系电话：13396521000

招标代理： 政通建设管理有限公司

联系人：姜赛芸           联系电话：15267126638

附件1：

投 标 承 诺 书

致招标人：

我方决定参加贵方招标编号为           的                工程     标段的抽签竞标，并完全接受贵方招标文件中的所有内容。为此，我方作出如下承诺：

1、我方同意接受贵方提出的本工程的中标价为以审核单价下浮率作为本次招标的报价：本次招标的下浮率为：预算审核单价基础上下浮   %。（预算审核单价已包括本工程的所有措施费，不再另计）；并同意中标后按照贵方招标文件要求与贵方签订工程承包合同。

2、一旦我方中标，我方保证在        日历天内完成并移交本工程，质量达到       标准。

3、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。参加本工程投标的项目负责人为          ，资格等级         ，证号              。

4、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求向贵方递交经贵方认可的履约担保。

5、一旦我方中标，我方保证在中标后 七 天内编制完成本工程实施的施工组织设计，报贵方认可。并放弃因施工组织设计造成的工程造价变更的索赔权利。

6、我方保证严格按照经贵方认可的施工组织设计组织施工。

7、我方保证严格执行有关法律法规、规章、规范性文件的规定，绝不挂靠、转包、违法分包。

8、我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目，严格按照双方合同的有关规定计量和计价，并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。

9、我方若违反上述承诺之一的，愿承担一切责任并接受有关处罚。

承诺人（盖章）：

承诺人的法定代表人 （印章或签字）：

年   月   日

附件2：

授 权 委 托 书

（开标现场查验时使用）

本授权委托书声明：我   （姓名）   系   （投标人名称）   法定代表人，现授权委托     （投标人名称）      的  （姓名）  为我公司参加                                               工程投标活动的授权委托代理人。在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

代理期限：自     年   月   日至     年   月   日止

（本委托书应与受托人身份证件一并出示）

代理人：         （签字）性别：     年龄：

身份证号码：                  职务：

投标人：                      （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

授权委托日期：         年       月       日

附件3：

投标人诚信承诺书

招标人：

我单位在参加组织的           项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标及抬标情形。项目负责人（注册建造师），无其他中标（尚未开工）或在建工程；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与建设单位签订合同；

5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按照招标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受  具体要求根据各个小额填写  作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人签字或盖章（或授权代理人签名）：

日期：     年   月    日

附件4：

工程结算承诺书

（招标人）：

若我单位中标承建                   项目，并郑重承诺：若我方编制的工程结算（包括变更）造价核减额超过5%的，工程结算（包括变更）审核追加费用（以超过5%以外的核减额为基数，按5%计算）由我单位支付，由你单位从应付我单位的工程款中扣缴。

该工程为政府性投资项目，我方同意按国家造价管理及余杭区政府性投资管理的有关规定，以招标人委托的审计中介机构或区政府投资审计中心或区财政局审定的工程结算，与我方办理最终价款结算手续。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人签字或盖章（或授权代理人签名）：

日期：   年   月    日

附件5：

提供的资料复印件与原件一致承诺书

致招标人                   ：

我单位    ，参与           工程（招标编号：    ）投标时递交的资料复印件均与原件一致，否则投标无效，且我单位愿接受小额公共资源交易中心相应处罚。

投标单位（盖公章）

投标单位法人章：

年   月   日