龙 港 市 国 企 采 购

招 标 文  件

项目名称：龙港市新城渣土消纳区道路网(二期)工程I标段-城南大道、滨海路工程、II标段-临港大道、霞飞路工程、III标段-东海大道、迎宾路、湖东路工程桩基检测项目

采 购 人：龙港市新城建设发展集团有限公司

联 系 人：陈先生

代理机构：浙江之信工程项目管理有限公司

联 系 人：朱先生

联系电话：0577-59966220

二〇二四年十二月

关于龙港市新城渣土消纳区道路网(二期)工程I标段-城南大道、滨海路工程、II标段-临港大道、霞飞路工程、III标段-东海大道、迎宾路、湖东路工程桩基检测项目的公开招标公告

项目概况

龙港市新城渣土消纳区道路网(二期)工程I标段-城南大道、滨海路工程、II标段-临港大道、霞飞路工程、III标段-东海大道、迎宾路、湖东路工程桩基检测项目的潜在供应商应在乐采云平台线上获取获取（下载）采购文件，并于2024年00月00日 14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LGCG2024000

项目名称：龙港市新城渣土消纳区道路网(二期)工程I标段-城南大道、滨海路工程、II标段-临港大道、霞飞路工程、III标段-东海大道、迎宾路、湖东路工程桩基检测项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4667825

最高限价（元）：4667825

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：4667825

单位：项

简要规格描述：详见采购文件要求

备注：

合同履约期限：标项 1，详见采购文件相关部分

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）、投标人参加国有企业采购活动应当具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

（二）、本项目的特定资格要求：①省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测机构资质证书，资质类别需具有地基基础工程检测、市政桥梁检测，且通过浙江省计量认证。

②浙江省外投标人必须持有省外企业进浙承接业务备案证明且在有效期内；

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年00月00日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台线上获取

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年00月00日 14:30（北京时间）

地点（网址）：请登录乐采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2024年00月00日 14:30 （北京时间）

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
  2.提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在乐采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。
  3.潜在供应商需在浙江政府采购网进行免费注册，进入浙江省政府采购供应商库，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（网址：https://www.lecaiyun.com）。 
  4.本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”。 
  5.本项目开标会议通过乐采云电子交易系统在线完成，请供应商代表自行准备联网的计算机设备、“乐采云平台”CA数字证书。会议开始后，应全程关注乐采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应等，避免逾期无效等情况的发生。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：龙港市新城建设发展集团有限公司

地    址：龙港市月湖路1号

传    真：/

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0577-68668309

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0577-68668309

2.采购代理机构信息

名    称：浙江之信工程项目管理有限公司

地    址：龙港市平等小区A4栋1单元201室

传    真：/

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：0577-59966220

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0577-59966220

3.同级政府采购监督管理部门

名称：龙港市新城建设发展集团有限公司

地 址：龙港市月湖路1号

传 真：/

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0577-59950220

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0577-59950220

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

### 投标通知(邀请)书

浙江之信工程项目管理有限公司受龙港市新城建设发展集团有限公司委托，就龙港市新城渣土消纳区道路网(二期)工程I标段-城南大道、滨海路工程、II标段-临港大道、霞飞路工程、III标段-东海大道、迎宾路、湖东路工程桩基检测项目进行公开招标，我们现通知贵公司（企业）参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 项目编号 | LGCG2024000 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 龙港市新城渣土消纳区道路网(二期)工程I标段-城南大道、滨海路工程、II标段-临港大道、霞飞路工程、III标段-东海大道、迎宾路、湖东路工程桩基检测项目 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 报价有效期 | 120日历天（自招标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件递交至 | 通过“乐采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“乐采云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标） |
| 投标文件递交截止与投标开始时间 | 2024年00月00日 14:30 |
| 开标地点 | 1、代理机构于龙港市公共资源交易中心进行开评标活动； 2、投标人通过“乐采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“乐采云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标）； |
| 质疑时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公开招标公告为公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 质疑时间、地点及受理人 | （1）质疑时间：按公告规定时间执行。 （2）质疑受理地点：浙江之信工程项目管理有限公司（龙港市平等小区A4栋1单元201室 ），必须以书面形式传真至招标代理机构。 （3）质疑受理人：陈先生 联系电话：0577-59966220 |
| 小型、微型企业扶政策（本项目属于工信部联企业〔2011〕300号文件所列的其他未列明行业） | 专门面向中小企业/小微企业采购项目 非专门面向中小企业/小微企业采购项目 （1）小、微企业价格扣除扶持政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020)46号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11号）、浙江省财政厅关于《进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评审办法”。 （2）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见““第六部分评审办法”。 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 支持创新发展 | - 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 - 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 重要提醒 | 1、招标文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标无效。2、本项目不接受联合体投标。 |
| 在线投标响应（电子投标）说明 | 1、本项目通过“乐采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4、投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5、通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 线上电子招标相关要求 | 1、响应文件的编制：供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、响应文件的签章：乐采云平台认可的电子签章。 3、响应文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份）（收件地址：龙港市平等小区A4栋1单元201室）（浙江之信工程项目管理有限公司 朱先生收 联系电话：0577-59966220）。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），以签收时间为准； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。如因“备份投标文件”自身问题无法上传，同样视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 备注 | 如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。本采购文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |

### 招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、合同主要条款

第五部分、投标文件格式

第六部分、评标办法

注：本次文件中有些文字条款已用加粗、加下划线的形式强调，这些特别强调的条款及内容，有些是重要条款，有些将在评审过程中量化，如有违反将导致对供应商不利的评审，直至投标文件被拒绝。

### 第一部分 项目简介

- 一、项目简介

经批准，浙江之信工程项目管理有限公司对龙港市新城渣土消纳区道路网(二期)工程I标段-城南大道、滨海路工程、II标段-临港大道、霞飞路工程、III标段-东海大道、迎宾路、湖东路工程桩基检测项目进行公开招标采购。本次招标的资金已经落实，我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

### 第二部分  招标内容及技术要求

- 一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、适用规范标准

1、桩基检测符合JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规程》,国家和浙江省有关桩基试验和检测的技术规范规程。

2、本工程检测要求符合建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2019)。

3、《建筑地基基础设计规范》(DB33/T1136-2017)(浙江省标准)；《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T1096-2014)(浙江省标准)；《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)。

4、桩基检测汽车吊车及平板车进出道路、置放场地处理，电源连接等由投标人考虑在综合单价中。

5、桩基抗压静载测试的堆载物必须采用试块。

采用现行的中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业标准、规范的要求（如标准与规范要求有出入，则以较严格者为准）。如遇标准、规范修订或作废，一律以新颁布的标准、规范为准

三、成果文件要求

1. 成果文件的组成：检测报告等。

2. 成果文件的深度：按有关标准、规范为准。

3. 成果文件的格式要求:按有关标准、规范为准。

4. 成果文件的份数要求:待定。

5. 成果文件的载体要求：

（1）纸质版的要求：A4 文本编制

（2）电子版的要求:刻录成光盘或 U 盘

（3）其他要求/。

四、采购内容及要求

| 龙港市新城渣土消纳区道路网（二期）工程I标段-城南大道、滨海路工程检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 桩型 |  |  |  | 检测项目 |  |  | 桩径(mm) |  |  | 桩长（m) |  |  | 桩数（根） |  |  | 极限特征值（KN) |  |  | 极限极限值（KN) |  | 检测数量 |  |  |  | 备注 |
| 分项目：城南大道桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 灌注桩 |  |  |  | 单桩静载 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 2000 |  |  | 4000 |  | 3 |  |  |  | 桥台 |
| 2 |  |  |  |  |  | 单桩静载 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 3300 |  |  | 6600 |  | 2 |  |  |  | 桥墩 |
| 3 |  |  |  |  |  | 低应变检测 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 桥台 |
| 4 |  |  |  |  |  | 低应变检测 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 桥墩 |
| 5 |  |  |  |  |  | 超声波检测 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 桥台 |
| 6 |  |  |  |  |  | 超声波检测 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 桥墩 |
| 7 |  | 水泥搅拌桩 |  |  |  | 单桩抗压 |  |  | 700 |  |  | 15 |  |  | 1400 |  |  | 90KN |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 总桩数的1% |
| 8 |  |  |  |  |  | 单桩抗压 |  |  | 700 |  |  | 18 |  |  | 1400 |  |  | 90KN |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 复合地基 |  |  | 700 |  |  | 15 |  |  | 1400 |  |  | 110kPa |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 复合地基 |  |  | 700 |  |  | 18 |  |  | 1400 |  |  | 110kPa |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 钻芯检测 |  |  | 700 |  |  | 15 |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 0.5%，且不少于6根 |
| 12 |  |  |  |  |  | 钻芯检测 |  |  | 700 |  |  | 18 |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 触探 |  |  | 700 |  |  | 15 |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 总桩数的1%，且不少于3根 |
| 14 |  |  |  |  |  | 触探 |  |  | 700 |  |  | 18 |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 15 |  | 梁板 |  |  |  | 回弹 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 静载 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 分项目：滨海路桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 灌注桩 |  |  |  | 单桩静载 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 36 |  |  | 2000 |  |  | 4000 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 单桩静载 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 2800 |  |  | 5600 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 低应变检测 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 低应变检测 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 超声波检测 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 超声波检测 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 7 |  | 水泥搅拌桩 |  |  |  | 单桩抗压 |  |  | 700 |  |  | 10 |  |  | 1060 |  |  | 90 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 单桩抗压 |  |  | 700 |  |  | 12 |  |  | 1060 |  |  | 90 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 复合地基 |  |  | 700 |  |  | 10 |  |  | 1060 |  |  | 110kPa |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 复合地基 |  |  | 700 |  |  | 12 |  |  | 1060 |  |  | 110kPa |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 钻芯检测 |  |  | 700 |  |  | 10 |  |  | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 钻芯检测 |  |  | 700 |  |  | 12 |  |  | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 触探 |  |  | 700 |  |  | 10 |  |  | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 触探 |  |  | 700 |  |  | 12 |  |  | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 15 |  | 梁板 |  |  |  | 回弹 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 静载 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 龙港市新城渣土消纳区道路网（二期）工程II标段-临港大道、霞飞路工程检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 桩型 |  |  |  | 检测项目 |  |  | 桩径(mm) |  |  | 桩长（m) |  |  | 桩数（根） |  |  | 极限特征值（KN) |  |  | 极限极限值（KN) |  | 检测数量 |  |  |  | 备注 |
| 分项目：临港大道一号桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 灌注桩 | 单桩静载 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 56 |  |  | 2500 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 3 |  | 桥台 |  |
| 2 |  |  |  | 单桩静载 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 4500 |  |  |  | 9000 |  |  |  | 2 |  | 桥墩 |  |
| 3 |  |  |  | 低应变检测 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 桥台 |  |
| 4 |  |  |  | 低应变检测 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 桥墩 |  |
| 5 |  |  |  | 超声波检测 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 桥台 |  |
| 6 |  |  |  | 超声波检测 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 桥墩 |  |
| 7 |  |  | 水泥搅拌桩 | 单桩抗压 |  |  | 700 |  |  | 18 |  |  | 1100 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 单桩抗压 |  |  | 700 |  |  | 15 |  |  | 1500 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 复合地基 |  |  | 700 |  |  | 18 |  |  | 1100 |  |  | 110kPa |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 复合地基 |  |  | 700 |  |  | 15 |  |  | 1500 |  |  | 110kPa |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 钻芯检测 |  |  | 700 |  |  | 18 |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 钻芯检测 |  |  | 700 |  |  | 15 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 触探 |  |  | 700 |  |  | 18 |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 触探 |  |  | 700 |  |  | 15 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 15 |  |  | 梁板 | 回弹 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 静载 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 龙港市新城渣土消纳区道路网（二期）工程III标段-东海大道、迎宾路、湖东路工程检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 桩型 |  |  |  | 检测项目 |  |  | 桩径(mm) |  |  | 桩长（m) |  |  | 桩数（根） |  |  | 极限特征值（KN) |  | 极限极限值（KN) |  |  | 检测数量 |  |  | 备注 |  |  |
| 分项目：湖东路一号桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌注桩 |  |  |  | 单桩静载 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 2300 |  | 4600 |  |  | 3 |  |  | 桥台 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 单桩静载 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 3600 |  | 7200 |  |  | 3 |  |  | 桥墩 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 低应变检测 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 桥台 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 低应变检测 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 桥墩 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 超声波检测 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 桥台 |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 超声波检测 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 桥墩 |  |  |
| 7 | 水泥搅拌桩 |  |  |  | 单桩抗压 |  |  | 700 |  |  | 10 |  |  | 1155 |  |  | 90 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 单桩抗压 |  |  | 700 |  |  | 12 |  |  | 1223 |  |  | 90 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 复合地基 |  |  | 700 |  |  | 10 |  |  | 1155 |  |  | 110kPa |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 复合地基 |  |  | 700 |  |  | 12 |  |  | 1223 |  |  | 110kPa |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 钻芯检测 |  |  | 700 |  |  | 10 |  |  | 1155 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 钻芯检测 |  |  | 700 |  |  | 12 |  |  | 1223 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 触探 |  |  | 700 |  |  | 10 |  |  | 1155 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 触探 |  |  | 700 |  |  | 12 |  |  | 1223 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 15 | 梁板 |  |  |  | 回弹 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 静载 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 分项目：东海大道一号桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌注桩 |  |  |  | 单桩静载 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 56 |  |  | 2500 |  | 5000 |  |  | 3 |  |  | 桥台 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 单桩静载 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 4500 |  | 9000 |  |  | 3 |  |  | 桥墩 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 低应变检测 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 桥台 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 低应变检测 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 桥墩 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 超声波检测 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 桥台 |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 超声波检测 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 桥墩 |  |  |
| 7 | 水泥搅拌桩 |  |  |  | 单桩抗压 |  |  | 700 |  |  | 18 |  |  | 1600 |  |  | 90 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 单桩抗压 |  |  | 700 |  |  | 15 |  |  | 1600 |  |  | 90 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 复合地基 |  |  | 700 |  |  | 18 |  |  | 1600 |  |  | 110kPa |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 复合地基 |  |  | 700 |  |  | 15 |  |  | 1600 |  |  | 110kPa |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 钻芯检测 |  |  | 700 |  |  | 18 |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 钻芯检测 |  |  | 700 |  |  | 15 |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 触探 |  |  | 700 |  |  | 18 |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 触探 |  |  | 700 |  |  | 15 |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 15 | 梁板 |  |  |  | 回弹 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 静载 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 分项目：迎宾路一号桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌注桩 |  |  |  | 单桩静载 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 2000 |  | 4000 |  |  | 3 |  |  | 桥台 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 单桩静载 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 2600 |  | 5200 |  |  | 3 |  |  | 桥墩 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 低应变检测 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 桥台 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 低应变检测 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 桥墩 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 超声波检测 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 桥台 |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 超声波检测 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 桥墩 |  |  |
| 7 | 水泥搅拌桩 |  |  |  | 单桩抗压 |  |  | 700 |  |  | 10 |  |  | 1215 |  |  | 90 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 单桩抗压 |  |  | 700 |  |  | 12 |  |  | 1187 |  |  | 90 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 复合地基 |  |  | 700 |  |  | 10 |  |  | 1215 |  |  | 110kPa |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 复合地基 |  |  | 700 |  |  | 12 |  |  | 1187 |  |  | 110kPa |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 钻芯检测 |  |  | 700 |  |  | 10 |  |  | 1215 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 钻芯检测 |  |  | 700 |  |  | 12 |  |  | 1187 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 触探 |  |  | 700 |  |  | 10 |  |  | 1215 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 触探 |  |  | 700 |  |  | 12 |  |  | 1187 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 15 | 梁板 |  |  |  | 回弹 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 静载 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

专项检测内容及要求：

☆包括但不限于桥梁板、台后管桩检测等内容，检测内容需符合国家检测验收标准、地方政策文件需求、设计要求、业主需求、工程质量安全监督站要求等，同时结合图纸及施工工程量清单将所涉及到的检测内容综合考虑至报价中。

其他说明：

本次报价按照相关规定的范围内提供全部服务所需要的费用(包括检测方案专家论证会费用、检测工作的仪器、设备使用费、材料费、人工费、配重、交通运输费、装卸费用、反力平台安装拆卸费用、施工技术、机械设备进出场费（含多次机械设备进出场费）、场地平整、安全措施费、文明施工费、临时设施费、劳保保险费、管理费、利润、税金、各种规费及风险费用等)

五、检测质量要求

- （1）检测质量：检测工程质量必须符合现行的国家及地方验收规范、技术规程标准。

（2）安全责任：投标供应商中标后在检测过程中应严格遵守国家安全操作规程，如施工中发生安全责任事故，费用及责任由其全部承担，采购人不承担任何责任，同时追溯因此带来的相关损失。

六、服务要求

1、中标供应商每次接到进场通知后24小时内进场检测，根据工程的进度要求进行分批试验测试（其中静载桩基检测时间不得超过30天，具体以采购人要求为准），中标供应商应在抽样后七日内出具检测报告，有龄期要求的项目待达到实际龄期后七日内出具检测报告。对于本次招标涉及的检测项目结果为不合格或无效的，中标供应商应于项目检测完毕当天以电子邮件或电话等形式及时通知采购人，配备足够的检测设备及人员，确保检测任务完成，不得影响工程施工工期。

2、各相关专业人员到工地现场的响应时间不超过3小时。项目负责人未经采购人同意不得随意更换变动，因客观情况确需更换的，应征得采购人同意。

五、检测质量要求

- （1）检测质量：检测工程质量必须符合现行的国家及地方验收规范、技术规程标准。

（2）安全责任：投标供应商中标后在检测过程中应严格遵守国家安全操作规程，如施工中发生安全责任事故，费用及责任由其全部承担，采购人不承担任何责任，同时追溯因此带来的相关损失。

六、服务要求

1、中标供应商每次接到进场通知后24小时内进场检测，根据工程的进度要求进行分批试验测试（其中静载桩基检测时间不得超过30天，具体以采购人要求为准），中标供应商应在抽样后七日内出具检测报告，有龄期要求的项目待达到实际龄期后七日内出具检测报告。对于本次招标涉及的检测项目结果为不合格或无效的，中标供应商应于项目检测完毕当天以电子邮件或电话等形式及时通知采购人，配备足够的检测设备及人员，确保检测任务完成，不得影响工程施工工期。

2、各相关专业人员到工地现场的响应时间不超过3小时。项目负责人未经采购人同意不得随意更换变动，因客观情况确需更换的，应征得采购人同意。

七、其他要求

- 拟派本项目检测人员配置必须工种齐全、专业对口、人员数量满足工程进度需要、分工明确、年龄结构合理。

- 成交供应商应与施工单位配合做好对安全生产、文明施工的管理。

- 成交供应商自行解决现场工作人员的生活、工作条件。

- 成交供应商应在堆载、就位及检测的过程中进行有效的安全防护并标识，否则出现一切的后果均由成交供应商承担。

- 免费提供后期检测咨询服务。（咨询、解释、分析等）

- 整个项目检测必须满足图纸、技术规程、验收规范、有关文件及当地相关部门的竣工验收要求。

- 整个项目检测数据必须进行数字化存档，并提供5份电子存档。

八、投标人需要自备的工作条件：

1. 投标人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等；

2. 投标人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等；

3. 投标人自备的交通工具：如出行车辆等；

4. 投标人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等；

5. 投标人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等；

6. 投标人自备的试验检测仪器、设备、工具；

7. 投标人自备的试验用房、样品用房。

# 第三部分   供应商须知

## 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、本采购项目为龙港市新城渣土消纳区道路网(二期)工程I标段-城南大道、滨海路工程、II标段-临港大道、霞飞路工程、III标段-东海大道、迎宾路、湖东路工程桩基检测项目，供应商必须根据自己的商务技术和价格优势对本项目的全部内容进行投标，不得只投其中一部分内容，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、▲本次采购采用报价文件与资格、商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商资格、商务技术文件部分，资格、商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商资格、商务技术的投标文件中不得含报价，否则做无效投标处理。

5、供应商（投标人）资格的审查和认定

5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

5.3非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。核心产品为各项相同品牌产品累计报价占项目总报价50%以上（含本数）的，有一家供应商的报价达到50%及以上就按上述认定。

6、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

7、本项目最高限价4667825元。某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其该投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

8、供应商如果获取招标文件后不来参与投标要在投标截止前两个工作日给予书面告知。

9、本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评标时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录对供应商进行信用甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，其投标文件（响应文件）按无效标处理。

10、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（https://www.lecaiyun.com/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

## 二、供应商（投标人）资格要求

## 按招标公告要求

## 三、招标文件（采购文件）

1、招标文件

1.1招标文件发放和获取

1.1.1、本项目招标文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“乐采云平台”的账号注册；

1.1.2、地点：浙江政府采购网（https://www.lecaiyun.com）；

1.1.3、方式：潜在供应商登录乐采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

1.1.4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

1.1.5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“乐采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦获取本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清或者修改

2.1、已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应在投标通知(邀请)书规定时间之前，以纸质形式送达采购代理机构，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式发出。

2.2、供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在澄清截止时间前提出。

2.3、从招标文件发出至投标截止日期，采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将以公告形式发出。

2.4、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间 15 日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

2.5、招标文件与招标文件的澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。

2.6、各供应商自行在指定信息发布媒体（https://www.lecaiyun.com）下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

## 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术参数要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标服务或货物在基本满足招标技术参数要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

▲投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，具体内容如下。

2.1、资格文件部分（详见附件）

1）资格文件封面；

2）提供投标人营业执照扫描件（加盖公章）；

3）资格承诺函 （加盖公章）(附件1-1）；

4）法定代表人授权委托书（加盖公章）（附件1-2）；

5）中小企业声明函（工程、服务）(附件1-3)

6）监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）(附件1-4)；

7）残疾人福利性单位声明函（如是）(附件1-4.1)；

2.2、商务报价部分组成

1）商务报价封面格式（仅供参考）；

2）投标一览表（附件1-5）；

3）报价明细表（附件1-6）；

2.3、技术资信部分组成

1)（技术资信投标文件封面格式）（仅供参考）；

2) 投标函（附件2-1）；

3) 投标人情况声明（附件2-2）；

4) 法定代表人授权委托书（附件2-3）；

5）商务偏离表、技术偏离表（如不填写，则视为完全响应采购文件的要求）；（附件2-4、2-5）

6）营业执照（或事业单位法人证书）及税务登记证或三（五）证合一证照；

7）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件2-6）；

8) 拟派项目负责人情况表一、项目组其他人员情况表二；（附件2-7）；

9）依法缴纳税收和社会保障金的相关材料（附件2-8）；

10）投标供应商类似项目业绩一览表（附件2-9-1）；

11）政府采购活动现场确认声明书格式（附件2-9-2）；

12）供应商相关资质、认证证书、获得荣誉、资信或信用证书等；（未提供格式的，格式由投标人自拟）

13）其他技术资信标部分应提供的文件（未提供格式的，格式由投标人自拟）；

根据招标文件中的采购内容与要求，根据招标文件格式要求中，需要电子签章的均要电子签章，供应商认为需要提供的其它文件和资料（具体参见评分细则），上传的其它文件和资料要求电子签章（即电子公章）。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件编制

1）本项目通过“乐采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。

2） 投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格响应文件》和《商务技术响应文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

3）本文件《第五部分  投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并按招标文件要求进行电子签章（电子公章），否则视为未提供。

4） 投标文件内容不完整、编排混乱、未设置评审关联点或设置错误评审关联点导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5） 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

6） 投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

7） 投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

8）投标文件的容量大小须符合电子交易平台规定。

9）供应商在使用电子交易平台进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

### 3.2投标文件的签章

### ▲1）招标文件中要求公章签章，统一为电子签章（电子公章）。

2）资格响应文件、商务技术响应文件、报价要求响应文件封面应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商电子签章（电子公章）。

3）供应商应使用“乐采云电子交易客户端”进行的电子签章并进行加密的投标文件，加密的投标文件中的电子公章款式是否跟实际公章一致，都是有效签章。

4）投标文件应使用电子交易平台 CA 数字证书进行电子签章。电子交易平台 CA 数字证书仅限于本单位在电子交易活动中使用，不得转让和出借。申领流程：浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程。电子签章操作指南详见乐采云平台---服务中心--帮助文档--项目采购--电子招投标--《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

### 3.3投标文件的形式

1）投标文件的形式：见《投标通知(邀请)书》；

2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。通过电子交易平台成功上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。备份投标文件不是投标备选方案。

4）本项目实行电子交易。电子交易平台为浙江政府采购网乐采云平台。供应商应通过电子交易平台实行在线投标响应。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《报价组成表》填写投标价格组成（格式见第五部分  投标文件格式）。

4.2、本次采购报价为本项目采购内容最终用户验收合格后、运维结束的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.3、投标报价应包含以下费用。

本项目投标及履约至验收合格、运维结束的全部费用。

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除本项目投标及履约至验收合格的全部费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、投标文件的有效期

- 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至投标通知(邀请)书规定的日期内有效。

- 在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以纸质形式通知供应商延长投标有效期

### 投标

### 1、投标文件的上传和递交：见“投标通知(邀请)书”

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见“投标通知(邀请)书”

### 3、投标文件的补充、修改或撤回

- 3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

- 3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.4投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 开标和评标

### 1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### 2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### 3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按电子加密投标文件【开始解密】通知规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：50881236@qq.com；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术响应文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过乐采云平台形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价响应文件》，通过乐采云平台形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过乐采云平台形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过乐采云平台形式公布中标（成交）候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。对未通过资格审查的供应商，采购人或采购机构通过乐采云平台的形式告知其未通过的原因。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

4.4 本项目合格供应商不足 3 家的，不再评标。

- 5、评标

### （一）评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

1）评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2）评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

1、评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 1 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 3 投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 4 投标文件的错误修正

4.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过乐采云平台系统在线应答。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

1、商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

1、评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评审细则详见本章第七款。

2、对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

1、评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按商务技术得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和商务技术得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名靠前的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“乐采云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 评标办法：见招标文件“第六部分 评标办法”

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，项目标项出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算（最高限价），不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标供应商。

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低投标报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知书

2.1开标结束后经采购人出具中标供应商确认书后招标代理机构发出中标通知书并在浙江政府采购网和龙港市公共资源交易中心网站上公示中标结果。

2.2中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因解释。

4、签订合同

4.1中标公示发出后，中标供应商主动联系招标代理机构领取中标通知书，并在30日内到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、招标代理服务费

5.1、采购代理服务费向中标供应商收取，（招标代理服务收费以预算为计价基数，参照国家收费标准计价格[2002]1980号文件中服务类计取：   元包干+含平台服务费（平台费以实际为准，由中标单位支付给平台）。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。

招标代理服务费汇入以下帐号：

户  名：浙江之信工程项目管理有限公司苍南分公司

账  号：1203284609200032382

开户行：中国工商银行苍南县支行江湾分理处

5.2中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，由此产生的一切后果中标供应商自行负责。

第四部分    合同格式

- 浙江省建设工程质量检测合同

合同编号:

工程名称:

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订日期：    年       月       日

签订地点：

浙江省住房和城乡建设厅 编制

填 写 说 明

一、本合同为浙江省住房和城乡建设厅印制的建设工程质量检测合同示范文本，推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于房屋建筑和市政基础设施工程质量检测所订立的合同。

三、当检测报告用作工程质量验收资料时，委托方（甲方）须为建设单位。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

- 建设工程质量检测合同

委托方（甲方）：

社会统一信用代码证：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式:

通讯地址：

电    话：                传   真：

手    机：                电子信箱：

乙方（受托方）：

社会统一信用代码证：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式:

通讯地址：

电    话：                      传   真：

手    机：                      电子信箱：

根据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量检测管理办法》及其他法律、法规的规定，甲、乙双方就                               工程质量检测工作一事，经友好协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成以下条款，以资共同遵守。

- 工程基本信息

| 工程名称 |  |  |  | 监督注册号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |
| 工程造价 |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  | 电话 |  | 见证员号 |  |  |  |
| 施工方联系人 |  | 电话 |  | 通信地址 | / | 通信邮箱 | / |

- 检测内容及价格

（一）检测项目类别：地基基础检测、市政桥梁检测等（按资质类别填写，不在资质范畴的，按照大类方式填写）。

（二）主要检测项目：详见合同附件清单。

（三）检测依据：根据相关标准规范、设计文件要求等，以委托单约定为准。

（四）检测数量：详见合同附件清单，最终以实际检测数量为准。

（五）检测价格：详见合同附件清单。

- 双方的主要义务

（一）委托方的主要义务：

1. 授权（联系人）：       ，手机号码：        ，为送样和现场检测联络代表，全权负责与受托方联系检测事宜。当本合同中相关信息及检测项目发生变化时，委托方应在三日内书面告知受托方办理合同变更手续。

2. 按照标准规范和相关要求进行取样、送样、委托和见证，并保证样品的真实性。

3. 现场检测时，检测条件要具备相关规定要求并提供必要的协助。

4. 委托方负责提供检测所需的设计文件及变更文件等相关资料，并负责协调、联系、接洽相关的检测工作。

5. 委托方不得以任何方式干预受托方检测工作的公正性。

6. 委托方不得以任何方式要求受托方出具虚假检测报告。

7．按照本合同约定支付费用。

8．无。

（二）受托方的主要义务：

1.受托方每次接到进场通知后24小时内进场检测，根据工程的进度要求进行分批试验测试（其中静载桩基检测时间不得超过30天，具体以采购人要求为准），受托方应在抽样后七日内出具检测报告，有龄期要求的项目待达到实际龄期后七日内出具检测报告。对于本次招标涉及的检测项目结果为不合格或无效的，受托方应于项目检测完毕当天以电子邮件或电话等形式及时通知采购人，配备足够的检测设备及人员，确保检测任务完成，不得影响工程施工工期。

2、各相关专业人员到工地现场的响应时间不超过3小时。项目负责人未经采购人同意不得随意更换变动，因客观情况确需更换的，应征得采购人同意。

3. 按期完成委托方委托，按期提交检测报告。

4. 严格按相关标准规范进行检测，确保数据公正、准确。

5. 除按规定需上报或上传的检测信息外，对委托方的资料信息进行保密。

6. 向委托方提供必要的检测咨询服务。

7. 检测结果不合格的，受托方应在获得检测结果后当日通知委托方和工程质量监督机构。

8. 受托方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

9．无。

- 检测程序

（一）由委托方按规定将受检样品（部位）或受检项目委托受托方实施检测。

（二）需受托方现场抽样或现场检测，委托方须提前三个工作日通知受托方。

（三）每次送样或受托方现场抽样（或受托方现场检测）,委托方需填写检测委托单，明确样品或待检项目的相关信息及检测要求。

（四）受托方应在约定的时限内向委托方出具检测结果，并提供  份有效的检测报告。

（五）检测报告出具后，检测样品若有约定，双方应按事先约定的方式进行处置。

- 服务期

- 本次桩基检测、桥梁结构检测等服务期为本工程的全部施工工期，直至所有工程综合验收合格并资料移交备案且办理竣工结算审核完毕以及工程缺陷责任期满为止。

- 六、合同价款

- 本合同检测费用根据实际发生检测项目和数量结算。检测费用总价（含税）暂定人民币        元，大写：             元整。

注：检测费是受托方按照合同规定的范围内提供全部服务所需要的费用(包括检测方案专家论证会费用、检测工作的仪器、设备使用费、材料费、人工费、配重、交通运输费、装卸费用、反力平台安装拆卸费用、施工技术、机械设备进出场费（含多次机械设备进出场费）、场地平整、安全措施费、文明施工费、临时设施费、劳保保险费、管理费、利润、税金、各种规费及风险费用等)、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

(二)付款方式

1、合同签订且具备实施条件后7个工作日内支付签约合同总价款的10%作为预付款（预付款在支付第一次进度款时一次性扣回，如不足抵扣的，则在下次进度款支付时扣回剩余预付款）。

2、按季度支付，每季度支付至已完成检测工程量的80%，采购人收到成交供应商提交的书面报告及发票后7个工作日内支付；支付至签约合同价款的80%时暂停支付。提交全部正式检测报告并通过工程竣工验收，且采购人收到发票后7个工作日内支付至结算价的100%。

注：①本项目工程量按实结算，结算金额=中标单价*实际完成量；若结算价超过签约合同价款的，按签约合同价作为最终结算价。②专项检测内容及要求包括但不限于桥梁板、台后管桩等内容，检测内容需符合国家检测验收标准、地方政策文件需求、设计要求、业主需求、工程质量安全监督站要求等，若产生检测清单未列明的新增项目，乙方须按甲方要求无条件进行实施，不再另行增加费用。

(三)、检测费用汇入受托方账号:                         。

- 保密要求

（一）甲乙双方不经另一方的同意，不得直接或间接的将本合同项目有关的、与合同双方有关的或与第三方有关的，以书面、口头、图形、电子或其他任何形式表现的信息，泄露、披露或传授给任何与本合同项目无关的人员或第三方。

（二）保密期限为本合同生效之日起至保密信息被委托方披露或成为公开信息之日止。

（三）下列信息不视为保密信息，双方另有约定的除外：

1.非因一方的过错，另一方披露时已可公开获取的信息；

2.一方根据有效的司法、仲裁机构、政府机关及其分支机构或其他监管机构的要求而披露的信息。

八、违约责任

（一）由于委托方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，委托方应向受托方支付停工费或返工费。由于受托方原因造成的交付的报告、成果、文件错误、不准确，因无条件返工，造成损失的，由受托方进行相应赔偿，造成质量、安全事故的，受托方承担相应的法律责任和经济责任。

（二）由于受托方原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担2000元的违约金。如遇异常恶劣的气候（以下情形视为异常恶劣的气候条件：温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警橙色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；同时以上预警信号需结合实际天气情况和委托方审定后确定）或其他非受托方原因且经委托方确认的情况，交付时间予以顺延。

（三）受托方应接到委托方要求进场检测后48小时内进场，每延误一天应承担5000元的违约金。如遇异常恶劣的气候，进场时间予以顺延。

（四）交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，委托方可要求受托方返工，受托方按委托方要求的时间返工，直到符合条件，因受托方原因达不到约定条件，由受托方承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，受托方承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向委托方支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

（五）委托方可委托第三方检测机构不定期进行一定比例的抽查，如发现检测成果与实际质量情况不符，每发现一处，支付违约金10万元，可以在工程款支付中直接扣罚，超过3处的，委托方有权解除合同，并扣除中标合同金额的10%的违约金。解除合同后已实施检测部分按实结算。

（六）项目负责人以及主要检测人员，出现下列情况，委托方有权扣除违约金：按发生的累计次数计算，发现第一次罚款10万元，发现第二次解除合同，上报行业行政主管部门，并有权追索因此造成的损失：

1因发生吃拿卡要，收受施工单位礼金等廉洁问题被清退的；

2与施工单位串通、弄虚作假，出具不符合实际情况的检测报告的；

3将不合格的建筑工程、材料、构配件按合格标准出具检测报告的；

4将合格的建筑工程、材料、构配件按不合格标准出具检测报告的；

九、合同解除：

（一）经合同双方协商一致，同意解除合同的；

（二）因发生不可抗力或重大技术风险导致不能实施检测活动或出具检测报告的；

（三）委托方不按约付款，经催告后在合理的时间内仍未履行，受托方可单方提出解除合同。受托方迟于7日开展检测工作，经催告后合理时间内仍未履行的，委托方可单方提出解除合同；

（四）在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行本合同主要义务；

（五）法律规定的其他情形。

十、争议解决

（一）委托方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的第三方机构复检。复检结论与原检测结论相同，由委托方支付复检费用；反之，则由受托方承担复检费用。对复检结论仍有异议的，可向行政主管部门申请专家论证解决。

（二）复检费用：

1）如各方对检测数据有争议，可以请双方认可的第三方检测机构进行检测，检测费用由有过错方支付。受托方有过错的由委托方要求受托方支付，委托方不再支付任何费用。

2）由受托方过错引起的多次检测费用由委托方责令受托方支付检测费用。

（三）履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决 不成，双方商定，采用以下第（2）种方式解决。

（1）因本合同所发生任何争议，申请项目所在地仲裁委员会仲裁；

（2）可由本合同签订地或者项目所在地人民法院诉讼管辖。

（四）本合同项下债权人通过诉讼或仲裁债权时，由债务人承担债权人实现债权所产生的诉讼费（仲裁费）、律师费、差旅费、担保费等费用。

十一、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

十二、其他

（一）本合同一式五份，甲、乙双方各执两份，代理机构执一份。具有同等法律效力。

（二）本合同经双方签字盖章后生效。

（三）本合同所载明的地址、电话、电子邮件为双方通知送达合法有效的地址、电话、电子邮件，如果任何一方变更，应在变更后3日内书面通知对方，否则任何一方一经发送前述地址、电话、电子邮件，即视为被送达方收到。

（四）当委托方委托受托方承担现场取样工作时，合同双方应对取样费用、双方的主要义务和检测程序进行补充约定。

| 委托方：（盖章） 地址： 代表人： 经办人： 开户银行： 账号： 电话： 电子邮箱： | 受托方：（盖章） 地址： 代表人： 经办人： 项目负责人： 开户银行： 账号： 电话： 电子邮箱： |
| --- | --- |

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与委托方所签订正式合同为准

附件  检测服务人员廉洁自律承诺书

为进一步强化廉政建设，提高廉洁自律意识，预防岗位职务犯罪，树立检测人的良好形象，从思想源头上杜绝违规违纪事件的发生，本人特做出如下承诺，并随时随地接受监督检查。若发生违反承诺书条款的事件，本人愿意接受有关处罚，直至吊销执业资格证和追偿相应的经济损失。

- 遵守国家法律法规和公司的各项管理规章制度，自觉遵守职业道德，不断提高法律意识和法制观念。

- 依法办事，恪尽职守，严格按合同约定。严格履行检测职责，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据承担法律责任。

- 工作中不弄虚作假，严格执行规范、规程和技术标准，如实收集整理好各类资料、档案，不做假资料或“账外账”，并对自己签认的各种资料负责

- 不以个人名义承揽检测业务，不得转借、出卖、伪造、涂改检测资格证书以及其他相关资信证明。

- 不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不在施工单位报销任何票据。不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。

- 不参加承包人和相关单位邀请的影响公正执业各种宴请和娱乐活动。

- 不与受检测方就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程质量等业务活动在私下商谈而达到相互的利益，不干预施工方自主经营及工作安排，坚持“守法、诚信、公正、科学”的执业准则。不得要求施工承包人提供合同外的服务。

- 8、遵守社会公德，不利用职务上的便利，占用公共资源进行营利性活动。

- 9、不同时受聘于两个以上（含两个）的单位从事执业活动。

- 10、按照聘用合同的规定在聘用单位从事检测工作，不擅自离聘，对因个人擅离职守给工程或聘用单位造成的损失，承担相应的经济责任。

- 11、本承诺书作为检测合同有效的组成部分，具有法律约束力，必须严格遵守。违反本承诺书上述任何一条规定，每次罚款5万元，违反二次以上的，给予罚款10万元，如因违反上述规定给发包人造成损失的，必须依法赔偿；构成犯罪的，移送公安、司法机关依法追究刑事责任。

- 12、违反本承诺书二次以上的，发包人有权解除合同。

- 13、本承诺书自承诺人签字之日起生效。

- 检测单位(盖章）：                              承诺人签字：

- 日  期：2024年  月  日                    日  期：2024年  月   日

第五部分    投标文件格式

资格文件封面

龙港市新城渣土消纳区道路网(二期)工程I标段-城南大道、滨海路工程、II标段-临港大道、霞飞路工程、III标段-东海大道、迎宾路、湖东路工程桩基检测项目

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：

投标供应商名称（盖章）：_______________________________________

投标供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期： 年 月 日

（开标前不得启封）

营业执照（原件扫描并加盖电子签章）

- 附件1-1

- 资格承诺函

我方参加             项目（项目编号：       ）的政府采购活动，依据采购文件相关规定郑重承诺：

我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

同时未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任和由此而产生的一切后果。

特此承诺

投标人全称（公章）：_________________________

日期：   年   月  日

附件1-2

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证影印件或复印件

附件1-3

中小企业声明函（工程、服务）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称)的 (项目名称)采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(其他未列明行业)行业;承接企业为(企业名称)，从业人员____人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于(小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(其他未列明行业)行业; 承接企业为(企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为    万元， 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

... ...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：如成交人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件1-4

监狱企业证明文件（如有）

监狱企业证明文件：

（1）省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

附件1-4.1

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

- 日期：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、如成交供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

商务报价部分

（封面格式）（仅供参考）

商务报价投标文件

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

（开标前不得启封）

附件1-5        投标一览表

| 项目名称 | 龙港市新城渣土消纳区道路网(二期)工程I标段-城南大道、滨海路工程、II标段-临港大道、霞飞路工程、III标段-东海大道、迎宾路、湖东路工程桩基检测项目 |
| --- | --- |
| 投标总价（元） | 大写： 小写： |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目报价（含税、随机工具、随机附件等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用，招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件1-6

报价明细表

供应商名称：                            项目编号：                                     价格单位：元

| 龙港市新城渣土消纳区道路网（二期）工程I标段-城南大道、滨海路工程检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桩型 | 检测项目 | 桩径(mm) | 桩长（m) | 桩数（根） | 极限特征值（KN) | 极限极限值（KN) | 检测数量 | 综合单价 （元/数量） | 合价（元） | 备注 |
| 分项目：城南大道桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌注桩 | 单桩静载 | 1000 |  | 52 | 2000 | 4000 | 3 |  |  | 桥台 |
| 2 |  | 单桩静载 | 1200 |  | 22 | 3300 | 6600 | 2 |  |  | 桥墩 |
| 3 |  | 低应变检测 | 1000 |  | 52 |  |  | 26 |  |  | 桥台 |
| 4 |  | 低应变检测 | 1200 |  | 22 |  |  | 11 |  |  | 桥墩 |
| 5 |  | 超声波检测 | 1000 |  | 52 |  |  | 26 |  |  | 桥台 |
| 6 |  | 超声波检测 | 1200 |  | 22 |  |  | 11 |  |  | 桥墩 |
| 7 | 水泥搅拌桩 | 单桩抗压 | 700 | 15 | 1400 | 90KN |  | 14 |  |  | 总桩数的1% |
| 8 |  | 单桩抗压 | 700 | 18 | 1400 | 90KN |  | 14 |  |  |  |
| 9 |  | 复合地基 | 700 | 15 | 1400 | 110kPa |  | 14 |  |  |  |
| 10 |  | 复合地基 | 700 | 18 | 1400 | 110kPa |  | 14 |  |  |  |
| 11 |  | 钻芯检测 | 700 | 15 | 1400 |  |  | 14 |  |  | 0.5%，且不少于6根 |
| 12 |  | 钻芯检测 | 700 | 18 | 1400 |  |  | 14 |  |  |  |
| 13 |  | 触探 | 700 | 15 | 1400 |  |  | 14 |  |  | 总桩数的1%，且不少于3根 |
| 14 |  | 触探 | 700 | 18 | 1400 |  |  | 14 |  |  |  |
| 15 | 梁板 | 回弹 |  |  | 96 |  |  | 96 |  |  |  |
|  |  | 静载 |  |  | 96 |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 元 |  |  |
| 分项目：滨海路桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 桩型 | 检测项目 | 桩径(mm) | 桩长（m) | 桩数（根） | 极限特征值（KN) | 极限极限值（KN) | 检测数量 | 综合单价 （元/数量） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 灌注桩 | 单桩静载 | 1000 |  | 36 | 2000 | 4000 | 2 |  |  |  |
| 2 |  | 单桩静载 | 1200 |  | 28 | 2800 | 5600 | 2 |  |  |  |
| 3 |  | 低应变检测 | 1000 |  | 36 |  |  | 26 |  |  |  |
| 4 |  | 低应变检测 | 1200 |  | 28 |  |  | 11 |  |  |  |
| 5 |  | 超声波检测 | 1000 |  | 36 |  |  | 26 |  |  |  |
| 6 |  | 超声波检测 | 1200 |  | 28 |  |  | 11 |  |  |  |
| 7 | 水泥搅拌桩 | 单桩抗压 | 700 | 10 | 1060 | 90 |  | 11 |  |  |  |
| 8 |  | 单桩抗压 | 700 | 12 | 1060 | 90 |  | 11 |  |  |  |
| 9 |  | 复合地基 | 700 | 10 | 1060 | 110kPa |  | 11 |  |  |  |
| 10 |  | 复合地基 | 700 | 12 | 1060 | 110kPa |  | 11 |  |  |  |
| 11 |  | 钻芯检测 | 700 | 10 | 1060 |  |  | 12 |  |  |  |
| 12 |  | 钻芯检测 | 700 | 12 | 1060 |  |  | 12 |  |  |  |
| 13 |  | 触探 | 700 | 10 | 1060 |  |  | 11 |  |  |  |
| 14 |  | 触探 | 700 | 12 | 1060 |  |  | 11 |  |  |  |
| 15 | 梁板 | 回弹 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  |
|  |  | 静载 |  |  | 95 |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 元 |  |  |
| 龙港市新城渣土消纳区道路网（二期）工程II标段-临港大道、霞飞路工程检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 桩型 | 检测项目 | 桩径(mm) | 桩长（m) | 桩数（根） | 极限特征值（KN) | 极限极限值（KN) | 检测数量 | 综合单价 （元/数量） | 合价（元） | 备注 |
| 分项目：临港大道一号桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌注桩 | 单桩静载 | 1000 |  | 56 | 2500 | 5000 | 3 |  |  | 桥台 |
| 2 |  | 单桩静载 | 1200 |  | 20 | 4500 | 9000 | 2 |  |  | 桥墩 |
| 3 |  | 低应变检测 | 1000 |  | 56 |  |  | 28 |  |  | 桥台 |
| 4 |  | 低应变检测 | 1200 |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 桥墩 |
| 5 |  | 超声波检测 | 1000 |  | 56 |  |  | 28 |  |  | 桥台 |
| 6 |  | 超声波检测 | 1200 |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 桥墩 |
| 7 | 水泥搅拌桩 | 单桩抗压 | 700 | 18 | 1100 | 90 |  | 22 |  |  |  |
| 8 |  | 单桩抗压 | 700 | 15 | 1500 | 90 |  | 30 |  |  |  |
| 9 |  | 复合地基 | 700 | 18 | 1100 | 110kPa |  | 22 |  |  |  |
| 10 |  | 复合地基 | 700 | 15 | 1500 | 110kPa |  | 30 |  |  |  |
| 11 |  | 钻芯检测 | 700 | 18 | 1100 |  |  | 55 |  |  |  |
| 12 |  | 钻芯检测 | 700 | 15 | 1500 |  |  | 75 |  |  |  |
| 13 |  | 触探 | 700 | 18 | 1100 |  |  | 22 |  |  |  |
| 14 |  | 触探 | 700 | 15 | 1500 |  |  | 30 |  |  |  |
| 15 | 梁板 | 回弹 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |
|  |  | 静载 |  |  | 90 |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙港市新城渣土消纳区道路网（二期）工程III标段-东海大道、迎宾路、湖东路工程检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 桩型 | 检测项目 | 桩径(mm) | 桩长（m) | 桩数（根） | 极限特征值（KN) | 极限极限值（KN) | 检测 数量 | 综合单价（元/数量） | 合价（元） | 备注 |
|  | 分项目：湖东路一号桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌注桩 | 单桩静载 | 1000 |  | 32 | 2300 | 4600 | 3 |  |  | 桥台 |
| 2 |  | 单桩静载 | 1200 |  | 14 | 3600 | 7200 | 3 |  |  | 桥墩 |
| 3 |  | 低应变检测 | 1000 |  | 32 |  |  | 16 |  |  | 桥台 |
| 4 |  | 低应变检测 | 1200 |  | 14 |  |  | 7 |  |  | 桥墩 |
| 5 |  | 超声波检测 | 1000 |  | 32 |  |  | 16 |  |  | 桥台 |
| 6 |  | 超声波检测 | 1200 |  | 14 |  |  | 7 |  |  | 桥墩 |
| 7 | 水泥搅拌桩 | 单桩抗压 | 700 | 10 | 1155 | 90 |  | 24 |  |  |  |
| 8 |  | 单桩抗压 | 700 | 12 | 1223 | 90 |  | 26 |  |  |  |
| 9 |  | 复合地基 | 700 | 10 | 1155 | 110kPa |  | 24 |  |  |  |
| 10 |  | 复合地基 | 700 | 12 | 1223 | 110kPa |  | 26 |  |  |  |
| 11 |  | 钻芯检测 | 700 | 10 | 1155 |  |  | 60 |  |  |  |
| 12 |  | 钻芯检测 | 700 | 12 | 1223 |  |  | 65 |  |  |  |
| 13 |  | 触探 | 700 | 10 | 1155 |  |  | 24 |  |  |  |
| 14 |  | 触探 | 700 | 12 | 1223 |  |  | 26 |  |  |  |
| 15 | 梁板 | 回弹 |  |  | 63 |  |  | 63 |  |  |  |
|  |  | 静载 |  |  | 63 |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项目：东海大道一号桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 桩型 | 检测项目 | 桩径(mm) | 桩长（m) | 桩数（根） | 极限特征值（KN) | 极限极限值（KN) | 检测 数量 | 综合单价（元/数量） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 灌注桩 | 单桩静载 | 1000 |  | 56 | 2500 | 5000 | 3 |  |  | 桥台 |
| 2 |  | 单桩静载 | 1200 |  | 20 | 4500 | 9000 | 3 |  |  | 桥墩 |
| 3 |  | 低应变检测 | 1000 |  | 56 |  |  | 28 |  |  | 桥台 |
| 4 |  | 低应变检测 | 1200 |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 桥墩 |
| 5 |  | 超声波检测 | 1000 |  | 56 |  |  | 28 |  |  | 桥台 |
| 6 |  | 超声波检测 | 1200 |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 桥墩 |
| 7 | 水泥搅拌桩 | 单桩抗压 | 700 | 18 | 1600 | 90 |  | 32 |  |  |  |
| 8 |  | 单桩抗压 | 700 | 15 | 1600 | 90 |  | 32 |  |  |  |
| 9 |  | 复合地基 | 700 | 18 | 1600 | 110kPa |  | 32 |  |  |  |
| 10 |  | 复合地基 | 700 | 15 | 1600 | 110kPa |  | 32 |  |  |  |
| 11 |  | 钻芯检测 | 700 | 18 | 1600 |  |  | 80 |  |  |  |
| 12 |  | 钻芯检测 | 700 | 15 | 1600 |  |  | 80 |  |  |  |
| 13 |  | 触探 | 700 | 18 | 1600 |  |  | 32 |  |  |  |
| 14 |  | 触探 | 700 | 15 | 1600 |  |  | 32 |  |  |  |
| 15 | 梁板 | 回弹 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |
|  |  | 静载 |  |  | 90 |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项目：迎宾路一号桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 桩型 | 检测项目 | 桩径(mm) | 桩长（m) | 桩数（根） | 极限特征值（KN) | 极限极限值（KN) | 检测 数量 | 综合单价（元/数量） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 灌注桩 | 单桩静载 | 1000 |  | 40 | 2000 | 4000 | 3 |  |  | 桥台 |
| 2 |  | 单桩静载 | 1200 |  | 32 | 2600 | 5200 | 3 |  |  | 桥墩 |
| 3 |  | 低应变检测 | 1000 |  | 40 |  |  | 20 |  |  | 桥台 |
| 4 |  | 低应变检测 | 1200 |  | 32 |  |  | 16 |  |  | 桥墩 |
| 5 |  | 超声波检测 | 1000 |  | 40 |  |  | 20 |  |  | 桥台 |
| 6 |  | 超声波检测 | 1200 |  | 32 |  |  | 16 |  |  | 桥墩 |
| 7 | 水泥搅拌桩 | 单桩抗压 | 700 | 10 | 1215 | 90 |  | 22 |  |  |  |
| 8 |  | 单桩抗压 | 700 | 12 | 1187 | 90 |  | 30 |  |  |  |
| 9 |  | 复合地基 | 700 | 10 | 1215 | 110kPa |  | 22 |  |  |  |
| 10 |  | 复合地基 | 700 | 12 | 1187 | 110kPa |  | 30 |  |  |  |
| 11 |  | 钻芯检测 | 700 | 10 | 1215 |  |  | 55 |  |  |  |
| 12 |  | 钻芯检测 | 700 | 12 | 1187 |  |  | 75 |  |  |  |
| 13 |  | 触探 | 700 | 10 | 1215 |  |  | 22 |  |  |  |
| 14 |  | 触探 | 700 | 12 | 1187 |  |  | 30 |  |  |  |
| 15 | 梁板 | 回弹 |  |  | 105 |  |  | 105 |  |  |  |
|  |  | 静载 |  |  | 105 |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 元 |  |  |

▲1.总计报价应与投标一览表中投标总价一致。

▲2.各项费用如已包含在其它费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3. 综合单价中均包括完成该项工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、施工措施费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费及检验试验费等所有费用。

4.采购人有权根据实际情况增减数量和增加工作内容，但中标综合单价不变，按实际服务内容结算（结算金额不得超过合同总价）。

5.▲综合单价超过采购文件规定的综合单价最高限价的，将作无效投标处理。

6. 不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

7. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                                             日期：   年  月   日

技术资信部分

（封面格式）（仅供参考）

技术资信投标文件

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件2-1、

投  标  函

龙港市新城建设发展集团有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）进行投标。为此：

- 提供供应商须知规定的全部投标文件；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、本投标自开标之日起120天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

日期：

附件2-2、

投 标 人 情 况 声 明

1. 名称及概况：

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

签字日期

电子邮件

5. 投标单位有效营业执照副本（或事业单位法人证书）和税务登记证或三（五）证合一证照

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书，如有则提供

附件2-3、

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证影印件或复印件

附件2-4、

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写则视为完全响应招标文件要求

供应商盖章：

附件2-5、

技 术 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写则视为完全响应招标文件要求

供应商盖章：

附件2-6、

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

龙港市新城建设发展集团有限公司：

我公司参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录,没有因提供虚假报告被行政处罚记录，特此声明。若在本次政府采购活动过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录或因提供虚假报告被行政处罚记录,我公司将无条件退出本项目的报价,并承担因此引起的一切后果。

投标人（盖章）：

日 期：  年   月   日

附件2-7、

（一）拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 类似服务的经历、业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：1、随表提交职称证书（如有）、资格证书（如有）（复印件加盖公章），一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目服务人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，并放弃中标资格。

2、提供有效的社会保险证明材料（社会保险证明中缴费单位应与投标供应商一致）（复印件加盖公章）。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（二）项目组其他人员情况表

| 姓名 | 拟从事本项目岗位 | 年龄 | 性别 | 学历 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目服务人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，并放弃中标资格。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表人员有职称证书、资格证书、培训证书的应随表提交职称证书、资格证书、培训证书（复印件加盖公章）。

2、提供有效的社会保险证明材料（社会保险证明中缴费单位应与投标供应商一致）（复印件加盖公章）。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期

附件2-8 、

供应商依法缴纳税收和社会保障金的书面声明

龙港市新城建设发展集团有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

投标人（盖章）：

日 期：  年   月   日

附：依法缴纳税收和社会保障金的证明材料

附件2-9-1、

投标供应商类似项目业绩一览表

项目名称：龙港市新城渣土消纳区道路网(二期)工程I标段-城南大道、滨海路工程、II标段-临港大道、霞飞路工程、III标段-东海大道、迎宾路、湖东路工程桩基检测项目

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

业绩有效性认定：业绩证明材料须提供中标（成交）通知书或合同（复印件加盖公章），如中标通知书或合同无法体现同类业绩情况，须另行提供相关的证明材料。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期

附件2-9-2、

政府采购活动现场确认声明书

浙江之信工程项目管理有限公司:

本人 _____（授权代表姓名），经由____           ________（单位） ________（法定代表人姓名）合法授权参加    （项目名称）  （项目编号）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系	B．行政隶属关系	C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位口与其他所有供应商之间均不存在利害关系口与                 （供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50 ％以上）或重要财务 往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况                                         。

三、自己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      供应商之间存在或可能存在上述第二条第             项利害关系。

（供应商代表签名）:

年   月    日

注：投标文件解密结束后，各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在20分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：50881236@qq.com。

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定产品及服务的供货供应商，确保项目质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

- 三、评标程序

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以取消其中标资格。并按有关规定重新组织采购。

- 如果无候选供应商，或者候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

- 四、评审细则

一、报价评分25分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分25分。报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×25%×100。

2、为防止恶意参加的行为，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

3、特别说明：

3.1、本项目非专门面向中小企业采购。

3.2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3.3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

3.4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

3.6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 10%的报价总价扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受10%的报价总价扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

- 技术、服务、资信业绩综合评分75分

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 5 | 根据投标人基础能力等综合实力进行打分。 注：由投标人自行提供相应的证明材料。 |
| 2 | 体系认证 | 6 | 投标供应商具备有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得2分，本项最高得6分。 注：投标文件中须附入体系认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询页面截图（http://cx.cnca.cn/），认证状态须为有效，加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
| 3 | 企业业绩 | 2 | 投标供应商自2020年1月1日以来承担过类似项目业绩(业绩内容须包含桩基检测)，每提供一个业绩得1分，最高得2分。 注：投标文件中须附合同复印件，加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
| 4 | 拟派项目负责人情况 | 7 | 拟派项目负责人： 1、具有中级及以上职称得2分； 2、具有注册岩土执业资格证书得2分； 3、具有一级注册结构工程师执业证书得3分，具有二级注册结构工程师执业证书得1分； 注：投标文件中须附相关证书及截至开标前3个月内任意一个月投标供应商为该人员缴纳社保证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 5 | 拟派项目组成员情况 | 4 | 拟派项目组成员中（项目负责人和技术负责人除外）具有建设工程地基基础检测岗位证书或市政桥梁检测岗位证书，每人得2分，最多得4分。 注：投标文件中须附相关证书及截至开标前3个月内任意一个月投标供应商为该人员缴纳社保证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 6 | 供应商响应取样、送样时间承诺 | 5 | 1、服务响应时间快速、便捷的4-5分； 2、服务响应时间一般的2-4分； 3、服务响应时间较差的0-2分； 注：①提供承诺及有关证明资料。 ②自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提供不全可能出现不利于投标人的评分，投标人自行承担该风险。 |
| 7 | - 仪器设备配置 | - 5 | - 针对本项目的检测设备配置与项目的符合性、适用性,进行评审。 - 1、贴合、满足本项目采购要求的得4-5分； - 2、基本满足本项目采购要求的得2-4分； - 3、一般满足本项目采购要求的得0-2分。 |
| 8 | - 项目理解 | - 6 | - 根据工程概况、编制依据、原则，对拟建工程的认识、拟建场地的地质特征分析是否合理。 - 1、工程概况了解全面、编制依据规范，地质特征分析合理的得4-6分； - 2、工程概况了解不全面、编制依据不规范，地质特征分析不合理的得2-4分； - 3、未提供工程概况、编制依据的得0分。 |
| 9 | - 技术方案 | - 10 | - 检测服务实施技术方案的全面性、详细性、具体性。整体是否满足招标文件及技术要求情况，是否响应或优于招标文件及合同文本要求，检测、监测方案有无对本项目进行针对性分析，项目有无采用新进技术、可靠性、安全性保障措施等。 - 1、贴合、满足本项目采购要求的得6-10分； - 2、基本满足本项目采购要求的得2-6分； - 3、一般满足本项目采购要求的得0-2分。 |
| 10 | - 安全生产、文明施工专项措施 | - 5 | - 检测作业期间安全生产、文明施工专项措施是否全面、可行。 - 1、安全生产、文明施工专项措施完善合理，保护措施全面、可行的得4-5分； - 2、安全生产、文明施工专项措施有缺陷，保护措施不全面、可行性不高的得2-4分； - 3、未提供安全生产、文明施工专项措施的得0分。 |
| 11 | - 工作进度计划 | - 5 | - 检测工作进度计划的科学合理性，结合其作出的保障措施的可行性进行评价。 - 1、工作进度计划安排科学合理，保障措施可行的得4-5分； - 2、工作进度计划安排有缺陷，保障措施可行性不高的得2-4分； - 3、未提供工作进度计划安排的得0分。 |
| 12 | - 质量及服务保证措施 | - 5 | - 对投标人如何保证桩基检测及桥梁实体检测质量的措施及服务承诺进行评价。 - 1、质量保障措施科学合理，服务承诺完善的得4-5分； - 2、质量保障措施有缺陷，服务承诺可行性不高的得2-4分； - 3、未提供质量保障措施的得0分。 |
| 13 | - 重难点 - 阐述 | - 5 | - 对本项目服务的重点、难点是否阐明。 - 1、项目服务的重点、难点阐明清晰准确的得4-5分； - 2、项目服务的重点、难点阐明有缺漏的得2-4分； - 3、未阐明项目服务的重点、难点的得0分。 |
| 14 | - 合理化 - 建议 | - 5 | - 针对本项目建设提出的建议及设想是否合理。 - 1、建议及设想合理有针对性的得4-5分； - 2、建议及设想不合理，缺乏针对性的得2-4分； - 3、未提供建议及设想的得0分。 |

- 说明

注 ：1.每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的技术、资信标最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

三、说明

1、本项目每个投标人最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

3、开评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。