建德市第一人民医院三甲创建医疗业务辅助信息系统建设项目

招标编号：JDOBCG2025B-009

招

标

文

件

采购单位：建德市数字信息有限责任公司

## 代理机构：欧邦工程管理集团有限公司

## 2025年3月5日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2025年3月5日 | 招标代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2025年3月5日 |
| --- | --- |

目  录

第一章  招标公告…………………………………………02

第二章  投标须知…………………………………………05

第三章  开标和评标须知…………………………………13

第四章  评分标准…………………………………………15

第五章  招标内容与技术要求……………………………17

第六章  商务条款…………………………………………27

第七章  财务结算程序……………………………………30

第八章  合同范本及格式…………………………………31

第九章  附    件…………………………………………36

# 第一章   招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《建德市非政府采购管理办法（试行）》参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，经建德市数字信息有限责任公司批准，欧邦工程管理集团有限公司受建德市数字信息有限责任公司（以下称：采购单位）的委托，就建德市第一人民医院三甲创建医疗业务辅助信息系统建设项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：JDOBCG2025B-009

二、采购内容及数量：

选择1家合格供应商对建德市第一人民医院三甲创建医疗业务辅助信息系统建设项目提供服务（括系统设计、开发、系统集成、安装调试、相应的软件系统供货、数据同步、整理、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护、税金（提供符合国家要求的税率）、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用），最高限价3800910.00元，工期：270日历天，具体内容详见《招标内容与技术要求》。

三、合格供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2.本次招标不接受联合体投标；

3.本项目不允许转包分包。

四、本项目的报名、招标文件的发售时间、地址、售价：

1、本项目无需报名。

2、发售/获取地址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。

3、招标文件费用：免费下载。

五、投标截止时间和地点：供应商应于2025年3月27日9：30前将投标文件密封送交到杭州市公共资源交易中心建德分中心3号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

六、开标时间及地点：本次招标将于2025年3月27日9：30时在杭州市公共资源交易中心建德分中心3号开标室开标（建德市洋安社区荷映路113号三楼），供应商应派授权代表出席开标会议（授权代表携带身份证、授权委托书原件等有效证明出席）。

七、发布媒体：

浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。

八、信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2、查询渠道：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）和企业所在的省级信用查询平台。

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

九、本项目为非政府采购项目

十、业务咨询：

采购单位: 建德市数字信息有限责任公司

联系人：吕工            联系电话：18120130258

质疑联系人：胡工        联系电话：15088690577

招标代理单位：欧邦工程管理集团有限公司

联系人：李工            联系电话：15372041892

质疑联系人：张工        联系电话：18268883544

采购争议处理机构：建德市数字信息有限责任公司监察室

地址：建德市新安江街道白沙路20幢

联系人：蒋工           联系电话：15990161459

2025年3月5日

# 第二章   投标须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：建德市第一人民医院三甲创建医疗业务辅助信息系统建设项目 |
| 2 | 项目编号：JDOBCG2025B-009 |
| 3 | 投标报价及费用：1. 本项目投标应以人民币报价；2. 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2025年3月17日11时前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有投标人提出质疑的，招标采购单位将于2025年3月18日17:00前统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，同时在招标文件发售的网站发布。 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。 |
| 6 | 现场踏勘：各潜在供应商自行与采购单位联系，不统一组织。 注：各潜在供应商进行现场踏勘时要提供采购单位要求的建设方案才可踏勘。 |
| 7 | 演示时间及地点：采用录制视频方式演示，演示视频制作成光盘或U盘（光盘或U盘包封在技术文件中，概不退回），要求演示时间控制在20分钟内，录制的视频必须为MP4格式（若视频为其他格式导致评审中不能正常播放的，责任自负），要求供应商自带设备进行播放,无演示的作无效标处理。 |
| 8 | 投标文件的组成：由报价文件、技术文件、资信及商务文件各正本1份，副本5份（副本为正本的复印件并加盖公章）及资格审查文件正本1份组成。（详见第二章第十一条）。请投标供应商在制作投标文件时，准备投标文件（资格审查文件、报价文件、商务技术文件和资信文件）正本的扫描件电子版1份，若中标，需在领取中标通知书时提交给代理机构。 |
| 9 | 提供的样品：无 |
| 10 | 投标截止时间：2025年3月27日9：30时 |
| 11 | 投标地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心3号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼） |
| 12 | 开标时间及地点：2025年3月27日9：30时杭州市公共资源交易中心建德分中心3号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼） |
| 13 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。 |
| 14 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 15 | 中标通知书：自中标供应商确定2个工作日内签发中标通知书。 |
| 16 | 签订合同：中标通知书发出后30日历天内（具体时间按中标通知书）。 |
| 17 | 最高限价：本项目设有最高限价为人民币叁佰捌拾万零玖佰壹拾元整(￥：3800910.00元)，投标报价超出最高限价(预算单价和预算总价)的作无效标处理。注：为避免出现恶意低价竞争的情况，导致项目无法保质保量完成，故本项目设定投标人的投标报价低于满足招标文件全部实质性要求的所有投标人平均报价的85%，作无效投标处理。 |
| 18 | 履约保证金：在合同签订后由乙方按合同总金额的1%交纳至甲方指定账户。经竣工验收合格，质保期满后经回访无质量、服务问题由甲方无息退还。因乙方的服务、质量原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿。 |
| 19 | 接受投标文件时间：投标截止时间前半小时内接收投标文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 20 | 付款方式：按第七章财务结算方式支付。 |
| 21 | 投标文件的有效期：90天。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“招标方”系指组织本次招标的欧邦工程管理集团有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德市数字信息有限责任公司。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

三、投标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第九章附件八）。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

五、投标报价及修正

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投档文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

〈三〉供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，本项目包括生产、供货、运输装卸、税金、保险、备品备件、配件、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用及招标文件未列明、而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

〈四〉供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的投标报价将不予接受，并按无效投标处理。

六、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

七、特别说明：

▲1、投标人不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

▲2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲4、多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。

▲5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

八、质疑

1、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向欧邦工程管理集团有限公司提出质疑。

2、投标人提出质疑期限的计算，依照下列规定办理：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在前附表规定的时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。

（3）对中标结果以及评标委员会组成人员提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

3、质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，欧邦工程管理集团有限公司将不予受理。

九、招标文件的澄清和修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式向欧邦工程管理集团有限公司提出。联系电话及传真0571-64797180。

2、欧邦工程管理集团有限公司对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表统一组织答疑时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，否则将延期组织开标，请在投标前关注相关信息。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

十、投标文件的组成

A、资格审查文件内容（单独包封递交）；

（一）法定代表人授权委托书原件（如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

（二）有效的营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

（三）被授权人（或法定代表人）身份证复印件并加盖公章（原件备查）；

〈四〉由社保部门出具的被授权人在投标供应商缴纳近一个月社保的证明材料复印件并加盖公章（原件备查，如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

资格审查文件注意点：

1. 已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；

2. 非浙江省供应商库注册单位或未上传相关资质证书的单位需随身携带相关原件备查（无需密封入资格后审证明文件内）；

3. 未按以上要求提供资格证明文件及备查原件的，按未提供合格的资格文件处理。

以上资格审查文件1份单独密封成1包，密封处须加盖投标供应商的单位公章（外包封封面格式参考“附件十二(2) ”）

B、报价文件包括：

〈一〉投标报价函（附件一）

〈二〉开标一览表（总报价）（附件二（1））

〈三〉投标产品详细报价清单（附件二（2））

〈四〉投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：1）、报价文件单独密封于一个密封袋内，在密封袋封面上标明《报价文件》字样，并加盖单位公章。资格审查文件、资信及商务文件、技术文件中不得出现价格信息。

2）、投标总报价应含采购服务费，采购服务费为人民币捌仟陆佰壹拾贰元整（￥8612.00元）。由中标单位在领取中标通知书时支付给采购代理公司。

C、技术文件包括：

〈一〉投标函（附件三）；

〈二〉投标方的技术文件：

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术文件应能够证明投标方提供的设备且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容：

1、投标产品技术参数对照表（附件四）；

2、现有经营场地、服务机构等情况资料；

3、项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（附件五）；

4、对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况，技术方案包括投标产品的详细技术参数、印刷产品等（产品及原材料的品牌、产地、规格、产品使用说明书等）。投标产品的主要技术、结构、性能、特点、材料、加工制造工艺和质量水平的详细描述；

5、产品制造、安装、验收标准；

6、项目实施计划；

7、企业的产品质量控制措施及质量保证措施。

〈三〉商务条款应对表（附件六）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

1、标准服务，按行业常规服务填列；

2、特色（或特殊）服务，按每个投标厂商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务特别承诺。

〈五〉服务计划表（附件七）；

〈六〉所提供的样品、样品材料清单（若有）；

〈七〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈八〉投标方认为需要的其他文件资料。

D、资信及商务文件包括：

〈一〉法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

〈二〉社保登记证及授权代表社保缴费证明或由当地社险办出具的社会保险缴费人员（含授权代表）清册；

〈三〉关于资格的声明函（附件九）；

〈四〉投标方一般情况（附件十）；

〈五〉营业执照复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照复印件]（加盖公章）；

〈六〉税务登记证、企业代码证复印件（加盖公章）；

〈七〉产品销售许可证复印件（加盖公章）（若有）；

〈八〉产品代理资格证明文件复印件（加盖单位公章）（若有）；

〈九〉成功案例和业绩证明（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件）（附件十一）；

〈十〉节能、环保等方面的资质证书（若有）；

〈十一〉投标人的信誉证书（若有）；

〈十二〉投标人质量管理、质量保证体系、产品安全性认证等方面的认证证书（若有）；

〈十三〉距采购人最近的服务网点情况表（若有）；

〈十四〉投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈十五〉评分规则中涉及的所需提交的材料

〈十六〉其他相关资质证明材料。

以上资格审查文件、报价文件、技术文件和资信及商务文件分别装订、单独密封，并在各密封袋封面上注明文件名称，外包封封面及封口处均须加盖公章。资格审查文件、技术文件和资信及商务文件中不得再出现《报价文件》的相关报价内容。

十一、投标文件的签署和份数

〈一〉投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第十条所叙顺序装订成册。资格审查文件、报价文件、技术文件、资信及商务文件采用非胶装装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

〈二〉所有投标文件均须由投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标单位应写全称。

〈三〉投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

（四）投标文件填写字迹必须清楚、工整，对在投标文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

（五）投标文件的组成：投标文件由报价文件、技术文件、资信及商务文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）及资格审查文件正本1份组成。

（六）投标方应将投标文件的报价文件、技术文件和资信及商务文件分别单独密封，并标明招标编号，项目名称。标书封面统一格式详见 “第九章附件十二（1）”。

十二、投标文件的递交、修改和撤回

〈一〉供应商应将资格审查文件正本1份密封成一包、投标报价文件正本1份副本5份密封成一包、技术文件正本1份副本5份密封成一包、资信及商务文件正本1份副本5份密封成一包，共4个包封密封递交，封口处须密封并加盖投标单位公章，并在外包封封面上写明：

招标单位名称、项目名称、项目编号

投标单位名称、通讯地址、邮政编码、联系人。外包封封面格式参考 “第九章附件十二（2）”。

〈二〉如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。

〈四〉招标方接受投标方标书时间：

投标文件于开标现场在投标截止时间前半小时内递交。

〈五〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十三、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

〈一〉在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

〈二〉由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的投标文件；

〈三〉仅以非纸质文本形式的投标文件；

〈四〉投标方未能提供合格的资质证明文件；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明投标品牌及详细型号的或投标产品的品牌档次、质量标准和技术指标的、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与招标文件有重大偏离处理）；

〈七〉标书有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未装订（资格审查文件、报价文件、技术文件、资信及商务文件采用活页装订的投标文件（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订的投标文件）、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

〈八〉投标文件正本与副本实质性内容不一致的；

〈九〉投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈十〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十一〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十二〉投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

〈十三〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十四〉未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十五〉未提供《报价文件》以及在技术文件、资信及商务文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

〈十六〉未按招标文件要求的数量提供样品或提供的样品与采购需求严重不符的；

〈十七〉投标报价超过最高限价的；

〈十八〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十四、标书答疑：

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在前附表规定的时间之前，送至欧邦工程管理集团有限公司（建德市新安江街道红枫商场15号二楼），传真0571-64797180，招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十五、特别声明：

〈一〉价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

〈二〉本次采购设有最高限价（预算价）为人民币叁佰捌拾万零玖佰壹拾元整(￥：3800910.00元)。其投标报价超过最高限价的作无效标处理。注：为避免出现恶意低价竞争的情况，导致项目无法保质保量完成，故本项目设定投标人的投标报价低于满足招标文件全部实质性要求的所有投标人平均报价的85%，作无效投标处理。

〈三〉各投标供应商的总报价应包含采购服务费，采购服务费为人民币捌仟陆佰壹拾贰元整（￥8612.00元）。由中标人在领取成交通知书时支付给采购代理单位。

<四>各投标供应商须仔细阅读本招标文件中的采购合同内容，中标后，原则上不得修改合同上的任何内容，如需修改，需双方协商后一致同意后进行调整。

十六、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

# 第三章   开标和评标须知

一、开标

〈一〉采购单位在招标文件规定的时间和地点公开开标，供应商授权代表须携带本人身份证原件及授权委托书原件参加并签到。供应商的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

〈二〉开标程序：

1、由采购组织机构工作人员或公证人员核对验证投标方授权代表的本人身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件；

2、开标会由欧邦工程管理集团有限公司工作人员主持，主持人宣布开标会议开始；

3、介绍参加开标会投标单位人员名单；

4、宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

5、信用查询通过后，由投标供应商代表或公证人员检验投标文件密封的完整性并当场宣布检验结果；

6、由代理公司工作人员对资格证明文件进行评审，评审不合格的投标单位，退还其他投标文件，评审合格的供应商进入下一轮开标程序；

7、打开资信及商务/技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标供应商，并由投标供应商代表签字确认。开标顺序按各投标供应商提交投标文件时间的先后顺序进行；

8、资信及商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

9、由主持人宣读《投标报价》中的投标供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者工程/服务项目名称），以及认为有必要宣读的其他内容；

10、代理公司工作人员做好开标记录, 投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标供应商代表未到场签字确认的，不影响评标过程；

11、开标会议结束。

二、评标委员会

评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。质询期间，投标方法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

（一）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）开标后，评标委员会审查投标文件是否完整，是否发现无效投标情况，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算的结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

四、评标原则与方法

〈一〉评标的依据是招标文件和投标文件。

〈二〉评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供设备货物的技术性能、货物质量、完成时间、资信及商务情况、履约能力、售后服务、供应商规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分，按最终得分高低推荐拟中标单位。技术、资信及商务的评审由评标委员会成员独立打分，技术、资信及商务得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。

〈三〉客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准，按综合得分高低推荐中标供应商。在开标、评标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈四〉招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

五、定标和签发中标通知书：

本项目由采购单位事先授权评标委员会确定预中标单位，自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构和采购单位签发《中标通知书》，并在浙江政府采购网和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站上进行公示。

六、合同授予：

（一）签订合同

1、中标单位应在中标通知书发出30日内与采购单位签订合同。同时，采购代理单位对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标单位拖延、拒签合同的,取消中标资格，并赔偿采购单位由此造成的一切损失。

# 评分标准

| 评分项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（30分） |  | 30 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其投标报价得分为30分；投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100；最高得 30 分（精确到两位小数位，两位后实行四舍五入）。 |
| 商务 技术 部分（60分） | 项目理解 | 4 | 根据投标人对采购单位现有信息系统的熟悉程度，包括软件业务和数据状况、环境的熟悉程度、其他资源及运维情况等进行评审，由评审专家打分，最高得4分。 |
|  |  | 4 | 根据投标人对采购背景及要求理解的准确性，对服务对象需求、性能需求、界面需求、功能需求进行评审，由评审专家打分，最高得4分。 |
|  | 软件技术响应 | 8 | 系统功能是否能满足医院运行的需求，其技术方案对产品、系统功能及其技术要点是否有完整和全面的响应和说明，投标方案点对点应答是否详尽、明晰，是否满足采购文件要求等，由评审专家打分，最高得8分。 |
|  | 系统演示 | 10 | 由评标委员会根据各投标人演示效果以及答疑情况进行综合性打分，具体演示内容要求如下： - 双向转诊演示功能点 - （1）转诊资源：开放的挂号科室与号源、开放的病区与床位数量、可开单的检验项目、可开单的检查项目。（完全满足得2分，不演示或者部分满足不得分） - （2）转诊管理：在诊间快捷发起转诊申请，患者基本信息、联系人、联系人电话、初步诊断等信息可自动带入到转诊申请页面。（完全满足得2分，不演示或者部分满足不得分） - （3）转诊记录：支持发起/接收转诊记录的综合查询，可按双转类型、申请日期、转诊单号、患者姓名、转诊方向、转诊类型、执行状态、申请机构科室医生、预约机构科室等条件进行查询。（完全满足得2分，不演示或者部分满足不得分） - 集成平台演示功能点 - （1）HDC监控：支持监控网站数据库服务器资源情况，如表空间，内存，CPU，SGA，连接情况等，以及数据库数据流I/O的查看。（完全满足得2分，不演示或者部分满足不得分） - （2）ESB监控中心：ESB服务器CPU、内存使用率、硬盘使用率情况，ESB消息流速；ESB服务情况，如服务器进程数、服务数、网络发送/接收、心跳发送时间、心跳异常总数等。（完全满足得2分，不演示或者部分满足不得分） 以上功能演示采用U盘录制视频的方式进行（MP4格式），演示时间不得超过20分钟。投标人需要基于软件原型系统（PPT演示不得分）进行演示视频录制，评标委员根据演示效果进行打分。 |
|  | 技术方案 | 4 | 对投标人提供的项目总体设计方案进行评审，由评审专家打分，包括技术设计理念、技术实现路径、技术架构设计、数据架构设计、国产信创适配设计，由评审专家打分，最高得4分。 |
|  |  | 3 | 对投标人提供的项目重难点分析，包括数据集成共享、信创升级改造工作、风险及控制方法等进行评审，由专家打分，最高得3分。 |
|  |  | 3 | 对投标人提供的质量控制措施进行评审，包括事前质量质控、事中质量质控、事后全面质量质控、质量控制依据等，由专家打分，最高得3分。 |
|  |  | 3 | 对投标人提供的历史数据资产迁移方案，包括迁移原则、迁移方式、配合工作、迁移步骤、数据补录等，由评审专家打分，最高得3分 |
|  | 应急预案 | 4 | 对投标人提供的应急预案进行评审，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况等（0-2分）；是否建立定期巡检制度和系统运行情况报告制度(0-2分)。 |
|  | 现场踏勘 | 2 | 投标人进行现场踏勘的得2分（以采购单位出具的现场踏勘证明材料为准,提供现场踏勘证明材料复印件加盖公章，原件核查，不提供不得分）。 |
|  | 实施方案 | 5 | 对投标人提供的实施方案进行评审，包括组织管理、管理方法、数据采集接口、工期保证措施等，由评审专家打分，最高得5分。 |
|  | 售后方案 | 5 | 对投标人提供的售后方案进行评审，包括服务响应方案、售后运维服务保障能力与管理机制、应急服务方案与措施保障等，由评审专家打分，最高得5分。 |
|  | 项目成员 | 5 | 项目成员中，投标人项目成员具有ITSS应用经理证书、ITIL服务管理工程师证书、IHE中国委员认证证书、高级大数据分析师证书、智能化系统工程师（高级）证书（相同证书不重复计分），每提供一项得1分，最高得分5分。（须提供项目组成员相关证书及近三个月的社保缴纳证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。） |
| 资信 部分(10分) | 企业综合 实力 | 3 | 为保障医院信息化的可持续性发展，投标人专注于医疗行业信息化建设，实现行业技术发展，带动全省信息技术进步，被省级信息产业厅或相关部门认定为省级医疗卫生信息化技术研究发展中心得3分，市级医疗卫生信息化技术研究发展中心得1分，无不得分。（须提供证书复印件并加盖投标人公章） |
|  |  | 3 | 为响应国家数字中国建设整体布局规划，保证医疗机构安全合规地释放数据要素价值，投标人被认定为“医疗科技安全实验室”成员单位，保证开展数据合法合规的应用，满足得3分，否则不得分。（须提供证书复印件加盖投标人公章） |
|  |  | 3 | 投标人具有数据安全能力成熟度（DSMM）认证证书，满足得3分，否则不得分。（须提供证书复印件加盖投标人公章） |
|  | 业绩 | 1 | 投标人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过类似医疗信息化建设或信息化集成项目案例，每个业绩得0.5分，最高得1分。（须提供加盖公章的合同复印件为评审依据，未提供不得分。） |

- 第五章  招标内容与技术要求

- 一、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市第一人民医院三甲创建医疗业务辅助信息系统建设项目 | 详见采购清单 | 批 | 1 | 3800910.00 |  |
| 合计：人民币叁佰捌拾万零玖佰壹拾元整(￥：3800910.00元) |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上金额包括系统设计、开发、系统集成、安装调试、相应的软件系统供货、数据同步、整理、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护、税金（提供符合国家要求的税率）、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

- 本项目为交钥匙工程且采用总价包干，采购需求清单中若有漏项，成交供应商应当向采购单位提供漏项，采购单位不再另行增加费用。投标供应商在投标报价时应考虑此风险。

- 本项目为建德市第一人民医院相关系统替换，包括替换产生的第三方接口费用等相关内容。

- 二、建设内容

- （1）、应用概述

项目建设涉及了医院众多业务环节，全面整合，优化门诊、住院就医流程，提高医护人员的工作效率与质量，整体改善医院医疗服务质量，实现医院等级评审要求，方便病人就医，减少病人排队次数，缩短病人等候时间，改善就医环境，切实解决病人看病难的问题。

- （2）、系统组成

云原生运维平台：业务程序版本发布更新，到全链路运维监控及配置、业务全域巡检预警等，能有效解决大型分布式系统在各种云化场景的运维难题。

针灸推拿专科系统：以针灸、推拿为主，医生开好针灸、推拿医嘱，针灸推拿师对每个患者进行治疗，由针灸推拿疗师点击确认计费并填写评估。

自助结算API和外配处方管理：可用于完成门诊和住院的自助机第三方接入、收费、自助结算，以及院内门诊医保外配处方、住院医保外配处方、院内门诊自费外配处方、住院自费外配处方。

门诊药房管理：协助门诊药房药师进行药品库存管理，药品出入库、发药、盘点和有效期管理，并支持各种数据查询。

住院药房管理:协助住院药房药师进行药品库存管理的系统，完成长期、临时的针剂、片剂、大输液等药品的摆药、发放和退药。

中药房管理:协助住院药房药师进行药品库存管理，完成长期、临时的饮片、饮片小包装、颗粒、整包颗粒、膏方等药品的摆药和发放、退药。

中西药库房管理:协助药剂科进行药品信息、库存和价格管理，并根据各药房的需要进行药品的采购、入库、发放管理。

手术管理：病人手术的申请、审批、安排以及术后有关信息的记录和跟踪等。

麻醉管理：病人麻醉的申请、审批、安排以及术后和麻醉后有关信息的记录和跟踪等。

医技管理：完成医技科室接收医嘱、执行结果填写。

门办管理：门诊日常的管理和协调工作，多种形式的预约诊疗服务和分时段服务，合理安排各科专科专家门诊，检查门诊各科医生出诊和到岗情况，根据各科病人就诊数量增调医生等。

疾病报卡：支持下达诊断时，自动触发疾病报卡接口。

报表中心：各部门业务分析与统计，灵活的业务查询与分析。

医保工作站：医保目录下载，各类字典对照，项目审批和医保对账查询，与医保系统标准化对接，统一管理。

静配系统接口对接：通过与静配系统的接口对接，实现数据双向互通。

双向转诊：实现与建德市数字医共体内各医疗机构的医疗资源预约（含挂号预约、检验检查预约、住院预约等）。

集成平台替换：更好地消除信息孤岛、支撑系统间的互联互通，助力院内医疗信息共享和协同。

## 三、建设清单

单位：元

| 软件购置预算清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 任务分项 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 医疗业务辅助系统 | 云原生运维平台 | 1. 基础设施资源管理：统一管理各种类型资源，包括物理机、各种云资源等。针对弹性公有云资源，可实现根据负载自动扩缩容。虚拟化计算存储集群应适配深信服、H3C等国产化厂商，可对底座资源进行统一调度、监控预警等，为分布式业务系统的资源使用全程实时护航。 | 套 | 1 | 37200 | 148800 |
| 2 |  |  | 2. 数据库管理：针对云原生Kubernetes集群、主流中间件、数据库等组件的可视化部署>配置>运维及监控。将日常数据库维护管理进行规范化、标准化监管落地。 |  |  | 27900 |  |
| 3 |  |  | 3. 集群管理：一个集群中的多台计算机或服务器进行有效管理和协调。 |  |  | 18600 |  |
| 4 |  |  | 4. 微服务管理：对基于微服务架构的应用程序进行有效的管理和协调。通过有效的微服务管理，提高系统的灵活性、可维护性和可扩展性，从而更好地支撑业务的快速迭代和发展。 |  |  | 27900 |  |
| 5 |  |  | 5. 数据聚合平台：厂商表结构模板管理、数据实时同步管理、同步日志管理、数据质控管理、预警中心。支持业内多家HIS及周边厂商业务的多个版本表结构进行自定义，针对Oracle、PostgreSQL、MySQL、SQL Server等数据库均有对应的捕获探针支持。 |  |  | 37200 |  |
| 6 |  | 针灸推拿专科系统 | 针灸推拿项目开单:提供医生为患者开立的针灸推拿或操作类项目的功能 | 套 | 1 | 27900 | 139500 |
| 7 |  |  | 针灸推拿登记执行:支持读卡获取患者信息及患者针灸推拿项目信息，为患者登记；支持对已预约未执行的项目进行取消预约。 |  |  | 27900 |  |
| 8 |  |  | 针灸推拿专项评估:支持通过表单进行评估；支持查看历次评估情况。 |  |  | 27900 |  |
| 9 |  |  | 针灸推拿师排班:支持为针灸推拿科室内的医生进行每周排班及每日号源限制；支持一键复用排班计划。 |  |  | 27900 |  |
| 10 |  |  | 针灸推拿查询:支持查询全部诊疗的患者，及患者最近的针灸推拿时间、针灸推拿医生及针灸推拿剩余次数等信息的查看；支持通过时间、针灸推拿师、患者姓名等条件筛选。 |  |  | 27900 |  |
| 11 |  | 自助结算API和外配处方管理 | 第三方调用门诊结算的系统:支持门诊的第三方自助机直接进行门诊自费结算、门诊医保结算； | 套 | 1 | 18600 | 93000 |
| 12 |  |  | 第三方调用住院结算的系统:支持住院的第三方自助机直接进行住院自费结算； |  |  | 9300 |  |
| 13 |  |  | 第三方调用基础信息查询:支持第三方自助机查询药品字典、诊疗字典 |  |  | 18600 |  |
| 14 |  |  | 门诊医保外配处方:支持门诊医保外配处方 |  |  | 18600 |  |
| 15 |  |  | 住院医保外配处方:支持住院医保外配处方 |  |  | 18600 |  |
| 16 |  |  | 门诊自费外配处方:针对于自费病人开单，院内指定药房拿药的个性化流程 |  |  | 9300 |  |
| 17 |  | 门诊药房管理系统 | 1. 发药处理：按不同条件进行检索查看患者待发处方信息的功能。 | 套 | 1 | 18600 | 111600 |
| 18 |  |  | 2. 过期发药：为过期处方进行批量发药的功能。 |  |  | 18600 |  |
| 19 |  |  | 3. 自动打印：自动打印输液单、标签、注射单等类型。 |  |  | 18600 |  |
| 20 |  |  | 4. 库存管理：药品入库、药品出库、药品请领、药品盘存、期末转结、报损管理、借还药、效期管理。 |  |  | 18600 |  |
| 21 |  |  | 5. 基础设置：维护药品的最小规格转换、增加中间规格。 |  |  | 18600 |  |
| 22 |  |  | 6. 查询统计：月报、处方查询、药品账簿查询、库存查询。 |  |  | 18600 |  |
| 23 |  | 住院药房管理系统 | 1. 发药处理：医嘱发药；大输液自动发放。支持病区按不同方式进行发药操作，支持查看病区发药记录查询的功能。 | 套 | 1 | 27900 | 111600 |
| 24 |  |  | 2. 库存管理：药品入库、药品出库、药品请领、药品盘存、期末结转、报损管理、借还药、效期管理。 |  |  | 27900 |  |
| 25 |  |  | 3. 基础设置：维护药品最小规格转换、增加中间规格的功能。 |  |  | 27900 |  |
| 26 |  |  | 4. 查询统计：月报、处方查询、药品账簿查询、库存查询。 |  |  | 27900 |  |
| 27 |  | 中药房管理系统 | 1. 发药处理：按不同方式进行发药；按病区进行汇总发药；按医嘱明细进行发药；病区退药确认；查看病区发药情况。 | 套 | 1 | 27900 | 111600 |
| 28 |  |  | 2. 库存管理：药品入库、药品出库、药品请领、期末结转、药品采购、报损管理、借还药、效期管理。 |  |  | 27900 |  |
| 29 |  |  | 3. 基础设置：维护药品的最小规格转换、增加中间规格。 |  |  | 27900 |  |
| 30 |  |  | 4. 查询统计：药库房统计一段时间内的药品收支情况；查询处方发放情况；查询药品流水账目；药库房查看药品库存情况。 |  |  | 27900 |  |
| 31 |  | 中西药库房管理系统 | 1. 库存管理：药品入库、药品出库、受理请领、药品调价、药品盘存、期末结转、药品采购、报损管理、借还药、质量验收、效期管理。 | 套 | 1 | 27900 | 83700 |
| 32 |  |  | 2. 基础设置：药品字典维护、药品类别维护、药品基础数据维护、高级数据维护、规格设置。 |  |  | 27900 |  |
| 33 |  |  | 3. 查询统计：月报、处方查询、药品账簿查询、库存查询。支持药库房统计一段时间内的药品收支情况。 |  |  | 27900 |  |
| 34 |  | 手术管理系统 | 1. 患者手术列表：多维度查询不同手术状态的手术申请单或手术安排单。 | 套 | 1 | 4650 | 93000 |
| 35 |  |  | 2. 手术安排：对手术申请单进行手术安排；对已安排、进行中、已结束、已取消手术进行查看； |  |  | 4650 |  |
| 36 |  |  | 3. 需支持对已安排手术进行重新安排；需支持对手术申请单取消；需支持打印手术通知单、手术安排单。 |  |  | 4650 |  |
| 37 |  |  | 4. 生成执行计划：对主刀医生在病区开的医嘱生成执行计划（发药）。 |  |  | 4650 |  |
| 38 |  |  | 5. 执行签名：对术前、术中医嘱执行签名。 |  |  | 4650 |  |
| 39 |  |  | 6. 检查：术中检查申请报告打印，检查结果查询。 |  |  | 4650 |  |
| 40 |  |  | 7. 检验：术中检验申请报告打印，检验结果查询；检验生成条码、样本采集、样本打包、样本送检。 |  |  | 4650 |  |
| 41 |  |  | 8. 医嘱药品核对：发往手术的药品进行扫码核对。 |  |  | 4650 |  |
| 42 |  |  | 9. 药品医嘱退药：对手术中的药品进行退药操作。 |  |  | 4650 |  |
| 43 |  |  | 10. 处方、卡片打印：打印精麻处方；打印各类注射卡片。 |  |  | 4650 |  |
| 44 |  |  | 11. 医嘱查询：对手术病人在院医嘱查询。 |  |  | 4650 |  |
| 45 |  |  | 12. 患者概览：查询患者基本信息以及术前的皮试结果。 |  |  | 4650 |  |
| 46 |  |  | 13. 病历文书：查看患者病历文书。 |  |  | 4650 |  |
| 47 |  |  | 14. 用血管理：查看患者历次用血信息。 |  |  | 4650 |  |
| 48 |  |  | 15. 检查、检验报告：查看手术病人门急住的检查报告；查看手术病人门急住的检验报告。 |  |  | 4650 |  |
| 49 |  |  | 16. 护理文书：查看手术病人护理文书。 |  |  | 4650 |  |
| 50 |  |  | 17. 手术费用录入：手术费用组套维护；手术费用录入；手术费用保存并完成手术记账；手术费用退费。 |  |  | 4650 |  |
| 51 |  |  | 18. 手术组套维护：手术费用套餐维护，费用包括治疗费、一次性材料费、科室用药等。 |  |  | 4650 |  |
| 52 |  |  | 19. 术后记录：术后对实际的手术安排进行记录。 |  |  | 4650 |  |
| 53 |  |  | 20. 手术排班管理：手术组维护；根据手术组进行排班管理；根据手术室工作日维护。 |  |  | 4650 |  |
| 54 |  | 麻醉管理系统 | 1. 患者手术列表：多维度查询不同手术状态的手术申请单或手术安排单；查看已记账、未记账的手术申请单或手术安排单。 | 套 | 1 | 4650 | 93000 |
| 55 |  |  | 2. 麻醉安排：对手术申请单进行麻醉安排；对已安排、进行中、已结束、已取消手术进行查看；对已安排麻醉进行重新安排、取消安排。 |  |  | 9300 |  |
| 56 |  |  | 3. 生成执行计划：对主刀医生在病区开的医嘱生成执行计划（发药）。 |  |  | 4650 |  |
| 57 |  |  | 4. 执行签名：对术前、术中医嘱执行签名。 |  |  | 4650 |  |
| 58 |  |  | 5. 检查：术中检查申请报告打印，检查结果查询。 |  |  | 4650 |  |
| 59 |  |  | 6. 检验：术中检验申请报告打印，检查结果查询；检验生成条码、样本采集、样本打包、样本送检。 |  |  | 4650 |  |
| 60 |  |  | 7. 药品医嘱退药：术中的药品进行退药操作。 |  |  | 4650 |  |
| 61 |  |  | 8. 处方、卡片打印：打印精麻处方；打印各类注射卡片。 |  |  | 4650 |  |
| 62 |  |  | 9. 医嘱查询：对手术病人在院医嘱查询。 |  |  | 4650 |  |
| 63 |  |  | 10. 患者概览：查询患者基本信息以及术前的皮试结果。 |  |  | 4650 |  |
| 64 |  |  | 11. 病历文书：查看患者病历文书。 |  |  | 4650 |  |
| 65 |  |  | 12. 检查、检验报告：查看手术病人门急住的检查报告； |  |  | 4650 |  |
| 66 |  |  | 13. 查看手术病人门急住的检验报告。 |  |  | 4650 |  |
| 67 |  |  | 14. 护理文书：查看手术病人护理文书。 |  |  | 4650 |  |
| 68 |  |  | 15. 麻醉费用录入：对麻醉费用组套进行维护；对进行中或已结束的手术进行麻醉费用录入；麻醉费用保存并完成手术记账；导入已维护好的费用组套。 |  |  | 4650 |  |
| 69 |  |  | 16. 医嘱开立：开立术中医嘱；医嘱包括药品、诊疗、检验、检查等医嘱。 |  |  | 4650 |  |
| 70 |  |  | 17. 麻醉记录：麻醉记录（麻醉时间、麻醉方式、麻醉部位、麻醉效果等）。 |  |  | 4650 |  |
| 71 |  |  | 18. 麻醉药品使用登记：对于门诊或者住院的麻醉患者进行麻醉残余量登记。 |  |  | 4650 |  |
| 72 |  |  | 19. 麻醉组套维护：手术费用套餐维护，费用包括治疗费、一次性材料费、科室用药等。 |  |  | 4650 |  |
| 73 |  | 医技管理系统 | 1. 医技划价：门诊、住院患者按病人进行划价记账的功能；门诊患者进行诊间支付功能；查看患者检查申请单功能；为患者进行退费功能。 | 套 | 1 | 27900 | 93000 |
| 74 |  |  | 2. 费用录入：对门诊、住院患者进行费用录入功能。 |  |  | 27900 |  |
| 75 |  |  | 3. 划价记录查询：查询当日划价记录。 |  |  | 18600 |  |
| 76 |  |  | 4. 预约记录查询：查询预约记录。 |  |  | 18600 |  |
| 77 |  | 门办管理系统 | 1. 排班管理：一周排班、特殊排班、排班基础设置。 | 套 | 1 | 27900 | 83700 |
| 78 |  |  | 2. 门诊管理：诊室信息维护、医生信息维护、医疗证明。 |  |  | 27900 |  |
| 79 |  |  | 3. 综合查询：预约查询、操作记录。 |  |  | 27900 |  |
| 80 |  | 疾病报卡 | 1. 报卡管理：病人基本信息(姓名、性别、年龄、住址等)由系统自动生成，避免重复输入，医生只要作少量的选择性录入就可方便完成疾病报告工作。 | 套 | 1 | 46500 | 93000 |
| 81 |  |  | 2. 重复报卡、漏报筛查：能快速发现同一病人不同医生重复报卡情况，提示医生进行订正报卡或新增报卡。医生站报告病例与医技科室报告病例、门诊诊断信息进行校核，及时发现传染病的漏报情况。 |  |  | 46500 |  |
| 82 |  | 报表中心 | 1. 管理决策：对医院的总体运营情况进行分析。 |  |  | 37200 | 186000 |
| 83 |  |  | 2. 管理决策：帮助医院的管理者和相关部门。 |  |  | 37200 |  |
| 84 |  |  | 3. 管理决策：实时了解医院运营状态 |  |  | 37200 |  |
| 85 |  |  | 4.运营分析：住院业务分析,用于做好辅助业务。 |  |  | 27900 |  |
| 86 |  |  | 5.运营分析：门诊业务分析用于做好辅助业务。 |  |  | 27900 |  |
| 87 |  |  | 6.运营分析：传染病和药占比，用作日常业务分析。 |  |  | 18600 |  |
| 88 |  | 医保工作站 | 1．药品目录维护：查看药品目录；对药品限制使用说明进行编辑维护。 | 套 | 1 | 9300 | 260400 |
| 89 |  |  | 2．医保目录下载：医保目录初始化更新；医保目录增量更新；不同交易业务类型目录查询。 |  |  | 9300 |  |
| 90 |  |  | 3．国家材料目录：查看材料目录；对材料限制使用说明进行编辑维护。 |  |  | 18600 |  |
| 91 |  |  | 4．国家疾病字典：查看国家疾病字典目录。 |  |  | 18600 |  |
| 92 |  |  | 5．药品目录对照：按西药、成药等类型过滤药品进行对照；按不同的状态查询药品；批量对照。 |  |  | 18600 |  |
| 93 |  |  | 6．药品国家码对照：按西药、成药等类型过滤药品进行对照；按不同的状态查询药品。 |  |  | 18600 |  |
| 94 |  |  | 7．诊疗材料国家码对照：按材料、诊疗类型过滤项目进行对照；按不同的状态查询项目。 |  |  | 18600 |  |
| 95 |  |  | 8．剂型代码对照：剂型内容对照。 |  |  | 9300 |  |
| 96 |  |  | 9．诊疗目录对照：按材料、诊疗类型过滤项目进行对照； |  |  | 9300 |  |
| 97 |  |  | 9.1按不同的状态查询项目。 |  |  | 18600 |  |
| 98 |  |  | 10．科室代码对照：科室代码对照。 |  |  | 18600 |  |
| 99 |  |  | 11．医保交易查询：按时间段查看医保交易数据。 |  |  | 18600 |  |
| 100 |  |  | 12．医保交易冲正：交易记录进行取消结算；对交易记录进行冲正。 |  |  | 18600 |  |
| 101 |  |  | 13．业务周期对账：按门诊、住院业务类别进行检索交易数据；按对账状态检索业务周期数据；对交易记录进行对账处理。 |  |  | 18600 |  |
| 102 |  |  | 14．医保日对账：按对账日进行对账。 |  |  | 18600 |  |
| 103 |  |  | 15．医保月对账：按参保地类型进行检索数据；对账、明细对账；显示异常交易数据。 |  |  | 18600 |  |
| 104 |  | 静配系统 | 通过与静配系统的接口对接，实现数据双向互通。 | 套 | 1 | 55800 | 55800 |
| 105 |  | 双向转诊 | 1．转诊资源：开放的挂号科室与号源、开放的病区与床位数量、可开单的检验项目、可开单的检查项目。 | 套 | 1 | 65100 | 251100 |
| 106 |  |  | 2．转诊管理：在诊间快捷发起转诊申请。 |  |  | 65100 |  |
| 107 |  |  | 3．转诊记录：发起/接收转诊记录的综合查询。 |  |  | 65100 |  |
| 108 |  |  | 4.转诊业务分析和查询，具体的业务进行操作展示。 |  |  | 55800 |  |
| 109 | 集成平台升级 | ESB企业服务总线 | ESB企业服务总线，消息代理。主要用来实现跨机构、网络、平台或设备的异构应用系统的互联互通，是医院数据和信息跨域交换的重要中介。在提供HTTP、Socket、FTP等多种通讯协议之间灵活转换的同时，还可以对各种格式的消息进行消息校验，消息过滤、内容转换、智能路由等业务规则处理。 | 套 | 1 | 65100 | 325500 |
| 110 |  |  | ESB企业服务总线服务代理。帮助SOA环境中的客户应用系统便捷地接入总线，通过发起总线服务请求或建立基于总线的事件驱动机制，服务访问代理使得用户可以灵活方便地调用部署在分布式总线环境下的各服务。业务系统统一与集成平台交互，做到无需要关心后台服务的提供者，即可直接使用服务。 |  |  | 65100 |  |
| 111 |  |  | ESB企业服务总线，配置管理中心。通过管理系统与信息集成引擎的对接，可以有效地对各个业务系统之间的交互内容、交互标准、交互规范、交互权限进行有效的限制和管理，从而对各个业务系统之间的交互进行有效规范，确保信息交互的安全性、有效性和可靠性。 |  |  | 74400 |  |
| 112 |  |  | 消息重复和消息查询检索功能。 |  |  | 74400 |  |
| 113 |  |  | 服务消息配置管理,在当今的服务行业中，服务消息的有效配置管理起着至关重要的作用。它涉及到对服务消息的内容、渠道、触发条件、接收对象等多方面的配置，以确保服务消息能够精准、高效地传递给目标用户，为企业的业务运营和客户服务提供有力支持。 |  |  | 46500 |  |
| 114 |  | 平台监控系统 | 平台监控系统：ESB监控中心，ESB服务器CPU、内存使用率、硬盘使用率情况，ESB服务情况，ESB消息流速等。 | 套 | 1 | 18600 | 93000 |
| 115 |  |  | 平台监控系统：ETL监控中心，监控ETL过程的运行状态（成功，失败，等待，进行中）。 |  |  | 18600 |  |
| 116 |  |  | 平台运行性能监控，对平台所有对外的服务进行性能监控。 |  |  | 18600 |  |
| 117 |  |  | 平台监控系统：HDC监控中。支持监控网站数据库服务器资源情况，表空间，内存，CPU，SGA，连接情况等，以及数据库数据流I/O情况，HDC涉及的服务运行情况的查看。 |  |  | 37200 |  |
| 118 |  | 应用系统接入 | 应用系统接入：提供HL7接口用于连接院内的各个应用系统。根据互联互通要求最少45个走消息接入。HL7 接口作为一种国际标准的卫生信息交换协议，在医院内部的应用系统连接中发挥着关键作用。它能够实现不同系统之间数据的准确、高效传输，打破信息孤岛。例如，医院的电子病历系统（EMR）、检验信息系统（LIS）、放射信息系统（RIS）等，这些系统可能由不同的供应商开发，数据格式和存储方式各异。HL7 接口通过定义统一的数据格式和消息结构，使各个系统能够理解和处理来自其他系统的数据。 | 套 | 1 | 211110 | 211110 |
|  |  |  | 以患者的检验报告为例，当检验科室完成检验后，LIS 系统生成检验结果数据，通过 HL7 接口将这些数据以标准的消息格式发送出去。电子病历系统接收到该消息后，能够准确解析并将检验结果自动整合到患者的病历中，医生无需在不同系统中手动查找，大大提高了工作效率，也减少了数据录入错误的风险。 |  |  |  |  |
| 119 |  | 平台高可用 | 平台高可用：双机热备高可用，当主机发生故障时，备机可在不需人工干预的情况下自动启动。 | 套 | 1 | 46500 | 139500 |
| 120 |  |  | 主备机之间配置，数据实施备份，消息和缓存层面。当主机发生故障时，消息在备机中继续运行。 |  |  | 46500 |  |
| 121 |  |  | 消息库可实时同步，消息丢失，相应不及时。当主机修复后，消息会转回主机中继续处理。 |  |  | 46500 |  |
| 122 |  | 主数据管理 | 全院人员管理：可支持统一人员的管理，从医院信息系统管理角度着手，对院内职工、院外人员使用医院信息系统的行为进行统一管理，实现信息系统间权限集中管理，建立多级授权管理体系。 | 套 | 1 | 55800 | 186000 |
| 123 |  |  | 医院组织机构管理：建立医院统一的组织机构架构，包括临床业务科室、职能部门、后勤部门等。为管理全院信息平台上的各应用系统、患者提供完整、统一的医疗卫生机构（科室）信息。 |  |  | 55800 |  |
| 124 |  |  | 术语集和基础字典的管理：用于从数据定义层次来解决各系统的互操作问题。术语和字典的范围包括医疗卫生领域所涉及到的各类专业词汇，以及所遵循的数据标准。术语由平台管理者进行注册、更新和维护；字典既可由平台管理者又可由机构内各应用系统来提供注册、更新和维护。 |  |  | 74400 |  |
| 125 |  | 日志中心 | 日志中心：支持操作日志、消息日志、错误日志、警告日志、调试日志等不同级别的日志记录。 | 套 | 1 | 46500 | 93000 |
| 126 |  |  | 日志分析：根据错误日志、警告日志、调试日志等不同级别的日志记录，进行业务分析和定位问题。 |  |  | 46500 |  |
| 127 |  | 管理模块 | 管理模块：支持菜单管理、参数管理、系统字典、字典管理、平台权限管理。 | 套 | 1 | 46500 | 46500 |
| 128 |  | 第三方应用系统接入 | 系统接入维护的注册，生成第三方需要的交互令牌。 | 套 | 1 | 74400 | 232500 |
| 129 |  |  | 第三方定义标准的生成，根据个性化需求生成具体的要求字段。 |  |  | 74400 |  |
| 130 |  |  | 第三方应用接入：第三方应用可根据集成平台标准化接口对接到集成平台。 |  |  | 83700 |  |
| 131 |  | 值域对照 | 提供医院标准主数据和各业务系统字典数据进行对照 | 套 | 1 | 65100 | 186000 |
| 132 |  |  | 保证ETL采集时，进行有效转换，保持数据一致 |  |  | 65100 |  |
| 133 |  |  | 数据值域维护和对照平台的工具。 |  |  | 55800 |  |
| 134 |  | 实时数据中心 | 快速的查询响应：查询服务的关键在于能够快速响应查询请求。实时数据中心通过优化查询算法、建立索引等方式，提高数据的查询速度。对于一些常用的查询场景，如根据时间范围查询订单数据、根据客户 ID 查询客户信息等，能够在极短的时间内返回结果。 | 套 | 1 | 74400 | 279000 |
| 135 |  |  | 复杂查询支持：除了简单的查询操作，实时数据中心的查询服务还应支持复杂的查询逻辑。它可以处理多表关联查询、聚合查询、嵌套查询等复杂的查询语句，帮助企业从海量数据中提取有价值的信息。例如，企业需要分析不同地区、不同时间段的产品销售情况，查询服务能够根据这些条件进行复杂的数据分析和计算，为企业的市场策略制定提供支持。 |  |  | 65100 |  |
| 136 |  |  | 实时数据查询：实时数据中心的查询服务能够对实时存储的数据进行查询，确保用户获取到的是最新的数据。这对于一些对数据时效性要求极高的场景，如股票交易、实时监控等非常重要。用户可以随时查询最新的市场行情、设备运行状态等信息，及时做出决策。 |  |  | 65100 |  |
| 137 |  |  | 多维度查询与分析：查询服务支持多维度的数据查询和分析，用户可以根据不同的维度（如时间、地点、产品类别等）对数据进行筛选和分析。通过可视化工具，将查询结果以图表、报表等形式呈现，帮助用户更直观地理解数据，发现数据中的规律和趋势。例如，企业可以通过多维度查询分析不同地区的销售业绩，找出销售热点和潜在市场，为企业的业务拓展提供方向。 |  |  | 74400 |  |
| 合计 |  |  |  | 3800910.00元 |  |  |  |

1、以上金额包括系统设计、开发、系统集成、安装调试、相应的软件系统供货、数据同步、整理、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护、税金（提供符合国家要求的税率）、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

2、本项目为交钥匙工程且采用总价包干，采购需求清单中若有漏项，成交供应商应当向采购单位提供漏项，采购单位不再另行增加费用。投标供应商在投标报价时应考虑此风险。

3.本项目为建德市第一人民医院相关系统替换，包括替换产生的第三方接口费用等相关内容。

# 第六章   商务条款

一、总体要求

1.必须符合招标文件（包括补充更正，如有）的技术要求和配置；中标供应商须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。中标供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的平台、数据等所有附属产品的所有权均归采购单位所有。在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标供应商负责，采购单位和采购机构不承担责任。

2.售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费运维服务期不得少于5年。

二、付款方式

按财务结算要求，通过银行划账方式结算。

三、售后服务

1.本项目运维期≥5年（若中标供应商提供更长运维期，则按最长的运维期执行）。运维期从验收合格交付使用之日起算，期间提供免费维护和免费上门服务，运维期内故障响应时间为1小时内；运维期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其运维期相应延长60天，运维期内因系统本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。故障原因有争议的，中标供应商应先行在上述时限内响应维修，维修完成后如经查实确非系统原因所造成的则由采购单位支付中标供应商维修成本。

2.运维期内出现系统及其任何组成部分本身的质量问题，无论是否在免费维护期内，项目承建方必须免费解决。

3.每年提供一次数据清理服务，清理一些不必要的缓存和无效数据，确保软件的高效率工作运行。

4.提供对外数据接口协调服务，通过项目承建方唯一确定的联系人确认和协调，以电话、网络通讯、邮件等方式，帮助各个需要与本软件对接的软件形成接口对接。

5.运维期内，供应商需免费提供新增服务内容，配合采购单位保质保量完成工作任务。为此，中标供应商应提供承诺书。

6.过运维期后服务的费用由双方协商。

四、培训

投标供应商应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

五、完成时间

1.完成时间：中标供应商在签订合同后,必须在270日历天内按采购单位要求完成全部系统安装部署，交付并正式使用后通过初验，原则上在稳定运行90日历天后进行终验。如在规定的时间内由于中标供应商的原因不能完成的，中标供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2.地点：由采购单位指定。

3.标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4.中标供应商免费提供平台系统的安装调试服务。

5.中标供应商应在投标文件中提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

六、其他

1.该项目除平台接口引擎以外的针对采购单位特定需求开发的软件功能模块的知识产权归采购单位所有。中标供应商保证所提供的软件源代码与系统当前运行系统的软件程序是完全一致的，也就是说利用所提供的源代码及相关资源可以直接编译成当前系统的软件应用程序。

2.中标供应商须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，需在投标文件中明示，并承诺完全满足采购单位相关技术要求。

3.中标供应商应当向采购单位提供项目软件开发期间产生的所有智力成果，包括并不限于技术文档、源程序和数据字典等。

4.采购单位配合中标供应商工作，并为中标供应商提供必要的便利条件。中标供应商在日常工作中如有需要，须有中标供应商明确的书面授权和授权范围经采购单位审核确认后方可开展相应工作。

5.中标供应商及中标供应商派遣人员对本项目内容及提供服务过程中知悉的采购单位须保密的信息内容，如有泄露造成损失，中标供应商应承担采购单位全部损失。

七、验收

1.完成全部系统安装部署，交付并正式使用后通过初验，原则上在稳定运行90日历天后进行终验。

2.软件功能需要根据功能清单进行逐项验收。

3.中标供应商应提供系统设备的有效检验材料，经采购单位认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购单位对系统设备验收合格后，在《采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，卖方必须更换，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

4.中标供应商应于招标文件中提供系统的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购单位认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购单位确认后作为验收的依据。

5.验收费用由中标供应商承担。

# 第七章   财务结算

一、项目款的结算

1、采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

2、项目款结算采取分期付款方式：

合同签订生效，由采购单位向中标供应商支付合同总价 30%的项目款；系统部署完成上线后，交付并正式使用后进行初验，初验通过后经采购单位审核符合付款条件，支付合同总价40%的项目款；系统稳定运行3个月后，递交用户使用报告，进行终验，终验通过，经采购单位审核符合付款条件后，于30日历天内由采购单位向中标供应商支付合同总价 30%的项目款。

3、付款前采购单位应收到中标供应商开具的发票后，向中标供应商支付合同项下价款。

4、支付项目款时，中标供应商将结款申请1份、增值税专用全额发票（提供符合国家要求的税率）及复印件1份、合同复印件1份、软件清单明细和经采购单位验收确认的《验收反馈表》和验收报告提交采购单位，由采购单位向中标供应商支付结算当期项目款。中标供应商未提供上述完整资料的，采购单位有权顺延付款时间。涉及增值税专用全额发票未提供的，采购单位可以顺延付款，也可以提留未开发票所涉税额加上该发票未开导致可能增加的最大企业所得税额作为中标供应商开具专票保证金后予以支付。

- 履约保证金：

在合同签订后由中标供应商按合同总金额的1%交纳至采购单位指定账户。经竣工验收合格，运维期满后经回访无质量、服务问题由采购单位无息退还。因中标供应商的服务、质量原因造成采购单位损失的或者中标供应商未按照本合同约定履行合同义务的，采购单位有权要求中标供应商以其履约保证金作出补偿。

第八章  采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

合同编号：

甲方：建德市数字信息有限责任公司

乙方：

见证方（代理机构）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，经      ，确定乙方为                    的中标单位。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致同意按照以下条款签订本合同。

- 第一条 采购内容、数量、价款

- 1、采购内容

| 序号 | 采购内容 | 项目技术规范 和服务要求 | 单位 | 数量 | 中标总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 合同价：人民币（大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上金额括系统设计、开发、系统集成、安装调试、相应的软件系统供货、数据同步、整理、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护、税金（提供符合国家要求的税率）、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。（详见附件）

- 本项目为交钥匙工程且采用总价包干，采购需求清单中若有漏项，乙方应当向甲方提供漏项，甲方不再另行增加费用。

- 本项目为建德市第一人民医院相关系统替换，包括替换产生的第三方接口费用等相关内容。

3.乙方应按照采购内容，提供符合甲方要求的    %增值税专用发票。

4.合同价款中包含与提供服务有关的一切费用，甲方不再另行支付费用。

5.具体功能及详细报价见附件。

- 第二条 服务地点和时间

1、服务地点：甲方指定

2、完成时间：乙方在签订合同后,必须在   日历天内按甲方要求完成全部系统安装部署，交付并正式使用后通过初验，原则上在稳定运行90日历天后进行终验。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

- 第三条 质量保证

1、乙方提供的服务必须全部达到本合同的各项要求。

2、本合同约定的建设内容应当在甲方要求的时间内建设完成。除非经甲乙双方另行签订补充协议，否则该期限不得推迟。乙方应审慎地加快建设速度，在保质保量的基础上尽快提前完成。

3、乙方保证提供的软件性能达到本合同的要求和各项技术指标，并保证按合同要求开发上线及提供完整的售后服务。

4、乙方对本合同所有内容提供   年免费运维期，运维期从验收合格交付使用之日起算，期间提供免费维护和免费上门服务，运维期内故障响应时间为1小时内；运维期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其运维期相应延长60天，运维期内因系统本身缺陷造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。故障原因有争议的，乙方应先行在上述时限内响应维修，维修完成后如经查实确非系统原因所造成的则由甲方支付乙方维修成本。

- 第四条 履约保证金

在合同签订后由乙方按合同总金额的1%交纳至甲方指定账户。经竣工验收合格，运维期满后经回访无质量、服务问题由甲方无息退还。因乙方的服务、质量原因造成甲方损失的或者乙方未按照本合同约定履行合同义务的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿。

- 第五条 知识产权

1、本项目双方均应保护对方的知识产权，任意一方不得侵犯或帮助第三方侵犯另一方知识产权和相关技术与产品。涉及到乙方已成熟运用于商用产品的核心技术知识产权归乙方所有，其他技术成果知识产权【包括但不限于与定制开发部分相关联的技术成果知识产权等】均归甲方所有。

2、系统开发完成后，乙方应当向甲方提供项目软件开发期间产生的所有智力成果，包括并不限于技术文档、源程序和数据字典等。乙方保证所提供的软件源代码与系统当前运行系统的软件程序是完全一致的，也就是说利用所提供的源代码及相关资源可以直接编译成当前系统的软件应用程序。

3、运维期内或有偿服务期间，使用该源代码对软件系统进行修改、维护、升级、程序的二次开发等工作所衍生的相关程序及源代码和附属文档，乙方应向甲方或者甲方指定的第三人提供无损、完整的备份。

4、本软件系统开发过程中使用、演示、运算的数据归甲方所有，要积极配合甲方申报软件知识著作权。

5、乙方不得将本项目软件开发期间产生的所有智力成果，包括并不限于技术文档、源程序和数据字典等以任何方式提供给第三方。

- 第六条 验收

1、甲方应在本合同开发内容履行完成，并经甲方书面确认后30日内验收。

2、乙方向甲方移交本合同开发内容的知识产权，包括并不限于技术文档、源程序、数据字典等，应当视为验收的一部分。

3、乙方根据合同约定完成服务后，甲方或甲方指定的验收机构按照本合同双方约定的建设内容验收。

4、无论验收是否通过，均由乙方承担所有的验收费用。

- 第七条 付款方式

1、甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。

2、项目款结算采取分期付款方式：

合同签订生效，由甲方向乙方支付合同总价 30%的项目款；系统部署完成上线后，交付并正式使用后进行初验，初验通过后经甲方审核符合付款条件，支付合同总价40%的项目款；系统稳定运行3个月后，递交用户使用报告，进行终验，终验通过，经甲方审核符合付款条件后，于30日历天内由甲方向乙方支付合同总价 30%的项目款。

3、付款前甲方应收到乙方开具的发票后，向乙方支付合同项下价款。

4、支付项目款时，乙方将结款申请1份、增值税专用全额发票（提供符合国家要求的税率）及复印件1份、合同复印件1份、软件清单明细和经甲方验收确认的《验收反馈表》和验收报告提交甲方，由甲方向乙方支付结算当期项目款。乙方未提供上述完整资料的，甲方有权顺延付款时间。涉及增值税专用全额发票未提供的，甲方可以顺延付款，也可以提留未开发票所涉税额加上该发票未开导致可能增加的最大企业所得税额作为乙方开具专票保证金后予以支付。

5、开票信息：

单位名称：建德市数字信息有限责任公司

税    号：91330182MA2GKJH98J

地    址：浙江省建德市新安江街道新安东路268号一楼101-105室

电    话：0571-64716209

开户行及账号：浙江建德农村商业银行股份有限公司营业部201000220623952

- 第八条 其他约定

1、按招标文件要求及投标内容提供服务；

2、为保障系统的网络和数据安全，乙方应和甲方签订《网络和数据安全责任协议》和《网络安全承诺书》；

3、配合甲方完成信息技术服务外包管理；

4、配合甲方完成三甲创建相关工作

- 第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受服务或拒付合同价款的，向乙方支付应付合同价款2%的违约金。

2、甲方无正当理由逾期验收的，每逾期1天向乙方支付合同应付价款万分之五的滞纳金。

3、乙方提供服务不能达到合同约定质量标准，甲方有权拒付合同价款，并由乙方赔偿甲方因此遭受的损失。乙方未在合同约定期限内提供软件上线正常使用的，每逾期一天按合同标的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过30天，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，且乙方仍应承担此前已发生的逾期违约金，并按合同总价款的20%赔偿作为甲方因解除合同而遭受的损失。乙方未及时提供售后服务的，每延误1小时应向甲方支付违约金100元。

4、乙方提供服务必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，并承担相应的赔偿责任。

- 第十条 不可抗力

不可抗力是指战争、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不能预见其发生及后果，无法避免和克服的事件。甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能全部或部分履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相关证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据实际情况部分或全部免于承担违约责任。

- 第十一条 转让、分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。经甲乙双方协商一致的，乙方可以实行分包。

对于乙方实行分包的建设内容，甲方对分包方具有进行监督、要求修改的权利，如工作地点在甲方提供的场所内，分包方还应当遵守甲方的管理制度和要求。本条约定之甲方权利，乙方应当给予充分的协助和保障。

- 第十二条 保密条款

双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得的或收到对方发来的任何数据或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密。

未经书面许可，双方不得向第三方单位提供或披露相关的资料和信息。法律法规和监管机构另有规定的除外。双方合作的客户案例及应用场景等经甲方同意后，乙方可作为其客户案例。

双方应仅为本合同目的或双方均一致同意的目的而复制和使用保密资料；除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的秘密信息向任何第三方泄露。

本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。任一方的工作人员在职期间或离职后违反本保密条款的，视为该方违反本保密条款，该方应当承担违约责任。

- 第十三条 变更、终止

除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自中止或终止合同。

- 第十四条 争议解决

因履行合同而产生的争议，由双方协商解决。协商不成时，按以下第  （2） 种方式处理：

（1）提交甲方仲裁委员会仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院起诉。

仲裁或诉讼期间，本合同不涉及仲裁或诉讼部分继续执行。

- 第十五条 合同生效

1、本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2、本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

3、本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4、本合同未涉及的部分以招标文件（招标编号：       ）（包括补充更正，如有）为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

5、合同附件：本项目合同附件为合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                         法定代表人或受委托人

（签字）                                     （签字）

地址：                                       地址：

邮编：                                       邮编：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

签约时间：     年   月   日

签约地点：

见证单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

时间：    年   月   日

# 第九章  附 件

附件一

投标报价函

欧邦工程管理集团有限公司：

贵单位JDOBCG2025B-009号建德市第一人民医院三甲创建医疗业务辅助信息系统建设项目招标文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加该项目的投标，并提供报价文件正本1份、副本5份。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目愿按人民币(大写)                                （￥       元）。

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、验收合格并交付使用。如我单位成交后放弃成交资格造成采购人的损失，我单位愿意作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

单位名称：

联系人：                         电话：

手机：                           传真：

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：    年   月   日

注：1、未按照本报价函要求填报的报价函将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

2、本次投标总报价仅作为报价分的评审依据。

3、特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在技术、资信及商务文件正副本中。

附件二

（1）开标一览表（总报价）

招标编号：JDOBCG2025B-009

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 批 | 1 |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |

投标单位全称（单位公章）：

全权代表人签字：             职务：             日期：

备注： 1、以上总金额完成本项目的所有费用。

- 本项目为交钥匙工程且采用总价包干，包含完成本项目所有设备的主材及辅材，采购需求清单中若有漏项，投标供应商应当向采购单位提供漏项，采购单位不再另行增加费用，投标供应商在投标报价时应考虑此风险。

- 本项目为建德市第一人民医院相关系统替换，包括替换产生的第三方接口费用等相关内容。

- 3.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

- 4.投标方不能拆分标项内容投标。

- 5.特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在资格审查文件、技术文件、资信及商务文件正副本中。

（2）投标产品详细报价清单

招标编号：JDOBCG2025B-009

| 序号 | 项目（货物）名称 | 投标品牌 | 投标产品规格型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） |  |  |  |  |  |  |  | ￥ 元 |

投标单位全称（单位公章）：

全权代表签字：                 职务：                     日期：

备注： 1、以上总金额完成本项目的所有费用。

- 本项目为交钥匙工程且采用总价包干，包含完成本项目所有设备的主材及辅材，采购需求清单中若有漏项，投标供应商应当向采购单位提供漏项，采购单位不再另行增加费用，投标供应商在投标报价时应考虑此风险。

- 本项目为建德市第一人民医院相关系统替换，包括替换产生的第三方接口费用等相关内容。

- 此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

- 投标方不能拆分标项内容投标。

- 特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在资格审查文件、技术文件、资信及商务文件正副本中。

附件三

投 标 函

欧邦工程管理集团有限公司 ：

__________________(投标单位全称)授权_______________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的建德市第一人民医院三甲创建医疗业务辅助信息系统建设项目(招标编号：JDOBCG2025B-009)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标单位须知规定的全部投标文件，资格审查文件正本1份；报价文件正本1份、副本5份；技术文件正本1份、副本5份；资信及商务文件正本1份、副本5份分别装订成册。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其他投标单位恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通信请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2025年  月  日

附件四

技术参数对照表

| 序号 | 招标规格和 技术要求 | 投标 品牌 | 规格 型号 | 技术参数和 需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、必须与第五章内容相比较填列。

2、如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离。

3、如投标文件技术参数和需求各项完全响应招标文件技术要求，无任何偏离的，只需在序号1的说明项内填写“完全响应招标文件技术要求，无任何偏离。”

4、表格行数不够可增加。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2025年  月  日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

招标编号：JDOBCG2025B-009

| 姓名 | 拟派岗位 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2025年  月  日

附件六

商务条款应对表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、采购设备的总体要求 |  |  |  |  |
| 2 | 二、付款方式 |  |  |  |  |
| 3 | 三、售后服务 |  |  |  |  |
| 4 | 四、培训 |  |  |  |  |
| 5 | 五、完成时间及安装调试 |  |  |  |  |
| 6 | 六、验收 |  |  |  |  |
| 7 | 七、其他 |  |  |  |  |

注：1、对照第六章商务条款内容逐项比较填写；

2、行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2025年 月  日

附件七

服务计划表

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品保修 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 产品免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障 服务响应时限 |  |  |
| 6 | 服务时间（5*8、5*24、 7*8、7*24）（天*小时） |  | 每周的服务天数和服务时间 |
| 7 | 质保期满后的保修 服务费用 |  |  |
| 8 | 完成时间 |  |  |
| 9 | 其他服务 |  |  |

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2025年  月  日

附件八

法定代表人授权书

欧邦工程管理集团有限公司：

本授权书声明：注册于                           （投标单位地址）的                （投标单位名称）            法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织建德市第一人民医院三甲创建医疗业务辅助信息系统建设项目（招标编号：JDOBCG2025B-009）招标活动以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职  务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

全权代表人签字：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

法定代表人签字：

投标单位(盖章)：

2025年  月  日

附件九

关于资格的声明函

欧邦工程管理集团有限公司：

关于贵方2025年  月  日第JDOBCG2025B-009号建德市第一人民医院三甲创建医疗业务辅助信息系统建设项目投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、有效的工商营业执照复印件（加盖公章）

2、有效的企业资质证书副本复印件（若有，加盖公章）

3、投标方一般情况

4、相关资质证明材料

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2025年 月  日

附件十

投标方一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2025年 月  日

附件十一：

投标人同类项目实施情况一览表

招标编号：JDOBCG2025B-009

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |  |  |  |  |  |

注：行数不够可自行添加。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2025年 月  日

附件十二

（1）投标文件封面：

正（副）本

建德市第一人民医院三甲创建医疗业务辅助信息系统建设项目

招标编号：JDOBCG2025B-009

（资格审查文件或技术文件或资信及商务文件或报价文件）

投

标

文

件

投标单位全称：（加盖单位公章）

年  月  日

（2）外包封封面格式：

建德市第一人民医院三甲创建医疗业务辅助信息系统建设项目

招标编号：JDOBCG2025B-009

（资格审查文件或技术文件或资信及商务文件或报价文件）

采购单位名称：

投标供应商名称:                              (盖公章)

投标供应商法定代表人或其委托代理人:      (签字或盖章)

投标供应商地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封

附件十三现场踏勘确认表

建德市数字信息有限责任公司：

根据招标文件要求，我方已对              (项目编号：      ）现进行实地踏勘，并获得投标所需要相关数据和资料，经现场踏勘，我方对该目场地现状已充分了解。若我方中标，不会对场地现状提出异议，不以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

投标供应商名称：                     （盖章）

投标供应商全权代表：          （签字）

采购单位：                       （盖章）

踏勘日期：2025年  月  日

注：1.此表一式二份，投标供应商、采购单位各执一份。

2.投标供应商现场踏勘全权代表若为授权代表，须提供授权委托书原件。

质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。