仙居县杨梅示范带提升工程（子项目一：2024年仙居县白塔镇高标准农田建设及周边配套项目）

项目编号：ZJJS-2024-36

招 标 文 件

招 标 人：仙居仙湖建设有限公司（盖章）

招标代理机构：浙江巨昇工程咨询管理有限公司（盖章）

监管单位：仙居县国资工作中心

2024年10月

目     录

第一卷	2

第一章招标公告	2

1  招标条件	2

2  项目概况与招标范围	2

3  投标人资格要求	2

4  招标文件的获取	2

5  投标文件的递交	3

6  发布公告的媒介	3

7  联系方式	3

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1 总则	18

2 招标文件	20

3 投标文件	21

4 投标	23

5 开标	23

6 评标	24

7 合同授予	25

8 重新招标和不再招标	25

9 纪律和监督	26

10 其他内容	27

11 需要补充的内容	27

第三章 评标办法（综合评估法）	28

1 依据	28

2 评标原则	28

3 评标组织	28

4 评标程序和内容	28

定标办法 .........	.28

第四章 同条款及格式	33

第1节  通用合同条款	33

第2节  专用合同条款	33

第3节  合同附件格式	46

第五章 预算书（招标控制价）	51

第二卷	52

第六章  图纸（招标图纸）及其他资料	52

第三卷	53

第七章  技术标准和要求（合同技术条款）	53

第四卷	54

第八章  投标文件格式................................................................................................................................54

# 第 一 卷

# 招标公告

# 仙居县杨梅示范带提升工程（子项目一：2024年仙居县白塔镇高标准农田建设及周边配套项目）

# 项目编号：ZJJS-2024-36

1、招标条件

本招标项目仙居县杨梅示范带提升工程（子项目一：2024年仙居县白塔镇高标准农田建设及周边配套项目）已由台州市农业农村局的仙台农机发〔2024〕5号文件批准建设，建设资金为自筹，项目出资比例为100%，招标人为仙居仙湖建设有限公司，招标代理机构为浙江巨昇工程咨询管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1项目概况：仙居县杨梅示范带提升工程（子项目一：2024年仙居县白塔镇高标准农田建设及周边配套项目），建设地点：仙居县。主要施工内容：灌溉与排水工程、田间道路等工程，详见施工图纸及预算 。

2.2本标段招标范围为 由招标人提供的施工图纸及工程量清单等内容组成 。本招标项目分为1个标段，招标控制价 1888953 元，计划工期：不超过180日历天（具体以上级主管部门实际要求为准）。

是否属于政府采购工程 □是 R否

是否专门面向中小企业预留 £是 R否（不专门面向中小企业采购的原因及适用条款：本项目不是政府采购工程）

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质，其它条件详见附表。

3.2浙江省外企业须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》或浙江省水利建设市场信息平台公示的网站截图证明。

3.3未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人。

3.4本次招标 不接受 联合体投标。

3.5本次招标实行   资格后审   ，资格审查的具体要求见招标文件。

4、招标文件的获取

4.1本项目无须报名费，请于2024 年  10 月  28 日 17  时 00 分前持企业营业执照、企业资质证书及项目负责人证书复印件（需加盖企业公章并留联系人、联系号码）至 浙江巨昇工程咨询管理有限公司（仙居县福应街道环城东路107号8幢2楼） 或邮箱564237128@qq.com 登记。招标文件在“仙居县公共资源交易网”或“乐采云平台”自行下载获取。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024 年 10 月  29 日 9 时 30 分。现场递交或快递邮寄（快递接收截止时间同投标截止时间，具体接收时间以包裹（投标文件）实际送达时间为准；如包裹（投标文件）在投标截止时间后递交（含快递延误送达），招标代理机构将拒绝接收，责任由投标人自行承担。地址：浙江巨昇工程咨询管理有限公司（地址：仙居县福应街道环城东路107号8幢2楼，联系人：余先生；联系电话13867613651）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

5.2在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式对招标文件进行澄清、修改，投标人自行关注仙居县公共资源交易网网站及乐采云平台的有关本工程招标文件澄清、修改的信息。

5.3本项目实行线下辅助评标。开标地点：仙居县小额公共资源交易平台（环城北路1420号建业大楼二楼）。开标现场通过“钉钉”软件直播，投标人授权代表不参加现场开标、开启投标文件活动。投标人在开标当天投标文件提交截止时间前搜索到群号，并申请进群，备注公司名称+名字，由招标代理人员在投标截止时间后审核通过。

6、发布公告的媒介

本公告同时在“仙居县公共资源交易网”和“乐采云平台”上发布。

7、联系方式

招标人：仙居仙湖建设有限公司           招标代理机构：  浙江巨昇工程咨询管理有限公司

地址：仙居县                            地址： 仙居县福应街道环城东路107号8幢2楼

联系人： 胡女士                         联系人：   余宏成

电话/传真： 13566650970                 电话/传真：     0576-87792688

附件：招标文件、预算书及图纸等资料在本公告附件中自行下载

投标人资格条件要求附表

| 序号 | 资格条件内容 |
| --- | --- |
| 一 | 企业 |
| 1 | 应具备 水利水电工程施工总承包三级及以上 资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态，提供投标人自公告发布之日至投标截止日之间在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”），具有有效的营业执照和安全生产许可证。 |
| 2 | 不接受联合体投标。 |
| 3 | 投标人及其法定代表人自 2021年1月1 日至投标截止时间（不得少于3年）无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/ ）查询结果为准）。 |
| 4 | 投标人自/年/月 / 日至投标截止时间〔日期以完工（竣工）验收鉴定书或工程质量（安全）监督报告中明确的完工（竣工）日期为准〕，完成过 / 业 绩 。业绩证明材料见下文。 |
| 二 | 拟派项目组主要人员 |
| 1 | 项目负责人应持有注册在投标人单位的 具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书 。投标人拟派的项目负责人在投标截止时间不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。 |
| 2 | 项目负责人自 2021年1月 1日至投标截止时间（不得少于3年）无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网https://wenshu.court.gov.cn/查询结果为准。 |
| 3 | 项目技术负责人具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书或水利水电工程相关专业工程师及以上职称（若项目技术负责人的职称证书无专业类别的，以毕业证书为判断专业依据）。 |
| 4 | 项目安全员、质检员和施工员应持有中国水利工程协会或中国水利企业协会颁发的全国 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书。 |
| 5 | 项目负责人自/年/月 / 日至投标截止时间〔日期以完工（竣工）验收鉴定书或工程质量（安全） 监督报告中明确的完工（竣工）日期为准〕，以项目负责人或技术负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人或施工技术负责人）身份完成过/业绩 。业绩证明材料见下文。 |
|  | 注：项目负责人与项目技术负责人两个岗位不得互兼。 |
| 三 | 其他 |
| 1 | 投标人的“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员，下同） 必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A 、B 、C证） ，其中企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副总经理应有任命文件；专职安全生产管理人员不少于1人，且不得与拟派项目组其他主要人员相互兼任。 |
| 2 | 拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员，下同）必须已在浙江省水利厅“浙江省水利建设市场信息”上公示。 |
| 3 | 法定代表人的委托代理人（如有）及拟派项目组主要人员应为投标人本单位正式员工。 |
| 4 | 投标人及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单（以“信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn ）查询为准） |
| 5 | 投标人、投标人的“三类人员”、拟派项目组主要人员未被列入全国水利建设市场信用平台“黑名单”。 |

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：仙居仙湖建设有限公司 地址：仙居县 联系人：胡女士 电 话：13566650970 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：浙江巨昇工程咨询管理有限公司 地址：仙居县福应街道环城东路107号8幢2楼 联系人：余先生 电话：0576-87792688 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 仙居县杨梅示范带提升工程（子项目一：2024年仙居县白塔镇高标准农田建设及周边配套项目） |  |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 仙居县 |  |
| 1.1.6 | 现场管理机构 |  | 仙居仙湖建设有限公司 |  |
| 1.1.7 | 设计人 |  | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 |  |
| 1.1.8 | 监理人 |  |  |  |
| 1.1.9 | 代建机构 |  | 无 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 自筹 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 本招标项目由招标人提供的施工图纸及工程量清单等内容组成。 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 计划工期：总工期 180日历天（具体以上级主管部门实际要求为准）。投标承诺工期不得超过该计划工期。 计划开工日期： 年 月 日 计划完工日期： 年 月 日 节点工期： / 。 实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 详见招标公告要求及投标人资格条件要求附表 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | ☑不接受 □ 接受，应满足下列要求： 1．联合体所有成员数量不得超过/个； 2．应以/方作为联合体牵头人； 3．拟派项目主要成员的委派要求/； 4．/ |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | □组织。投标人可自愿参加，除 外，交通工具及食宿均自理。踏勘现场联系人： ，联系电话： ，踏勘时间： ，踏勘集中地点： ☑不组织 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | □召开，定于 （具体时间）在 （投标预备会地点）召开投标预备会，投标人可自愿参加，除 外，交通工具及食宿均自理。 ☑ 不召开 |  |
| 1.10.3 | 投标截止时间 |  | 详见招标公告要求 |  |
| 1.11 | 分包 |  | ☑不允许 □允许 分包内容要求： 分包金额要求： 。 接受分包的第三人资质要求： 。 |  |
| 1.12 | 偏离 |  | ☑ 不允许 □ 允许偏离的内容、范围和幅度： 允许正偏差（其指标优于本招标文件要求）。允许细微偏差，不允许重大偏差（由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，否则评标委员会有权将其投标文件按否决处理） |  |
| 2.2.1 | 投标人提出澄清申请的时间及形式 |  | 时间：投标截止时间 15日前。 形式：通过电子邮件或书面的方式提出。 |  |
| 2.2.2 | 招标人发出澄清的形式 |  | 在招标公告发布的交易平台上公开发布，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |  |
| 2.3.1 | 招标人发出修改通知的形式 |  | 修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，在下载招标文件的电子招标投标交易平台发出修改通知，不足15日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。 修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间7天前，以上款相同的形式发布。 潜在投标人应自行关注电子招标投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身原因导致投标失败的，责任自负。 |  |
| 3.1 | 投标文件组成 |  | 投标文件包括符合性审查资料、技术审查资料、资信标、商务标四部份组成。 （一）符合性审查资料： 1、项目管理机构 (1)项目管理机构组成表 (2)主要人员简历表 2、资格审查资料 （1）投标人基本情况表 （2）近年发生的诉讼及仲裁情况表 （3）资格审查自审表及相关资料（网页截图或扫描件或复印件或电子打印件）提供要求如下】： ①企业法人营业执照； ②有效的法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（格式见附件）注：法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书二者选一提供即可。 ③建筑业企业资质证书；提供投标人自公告发布之日至投标截止时间在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明“合格”的证明的复制件”。 浙江省外企业须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》或浙江省水利建设市场信息平台公示的网站截图证明 ④企业安全生产许可证； ⑤法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人“三类人员”A 类证书，企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理企业的任命书； ⑥项目负责人、技术负责人（如选择提供建造师证书） “全国建筑市场监管公共服务平台网”注册建造师信息查询页面（最终的完整信息页面）打印件（需加盖投标人公章和建造师执业章）或注册执业证书（一级建造师提供电子注册证书）或建设行政部门相关名单公告（需提供下载的纸质公告和网址，公示名单无效）； ⑦拟派技术负责人职称证书（如选择提供职称证书）； ⑧项目安全员、质检员和施工员全国水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书； ⑨拟派项目负责人“三类人员”B 类证书； ⑩拟派施工现场专职安全生产管理人员“三类人员”C类证书； ⑪拟派项目组主要人员在浙江省水利厅“浙江省水利 工程建设管理系统（透明工程）” 下载人员信息打印件， 打印件应含有“浙江水利透明工程”水印； ⑫投标承诺书（按照招标文件提供的格式条款提供）； ⑬投标保证金缴纳证明资料（根据本单位实际情况二选其一即可）： a、投标保证金转账凭证； b、工程保函和购买工程保函支付凭证【购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付，支付凭证也须附录于符合性审查资料标中】； ⑭基本账户开户许可证（或者银行出具的基本存款账户信息相关证明材料）。 ⑮如拟派项目组主要人员资格条件证书中不能显示其投标人单位的，应提供2024年1月以来投标人为其缴纳的任意一个月的社保证明，否则视同不是本单位人员。 ⑯其它材料（如有，按评标办法中的资料要求提供）。评标办法中要求提供的相关资料复印件，未按要求提供的，不作为评分依据。 备注： ①以上内容涉及证书（均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效）资料应在投标文件中附复制件〔已在有关行政主管部门（包括浙江省水利厅“透明工程”应用（浙江省水利建设市场信息）公示）或有电子件的，可附网页截图或电子件〕并加盖投标人公章。 ②一级建造师须提供电子证书。一级建造师注册证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市[2021]40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 - （二）技术审查资料： - 技术审查资料由投标人根据招标文件评标办法要求自行编制。 - 建议技术文件采用A4 幅面（图表可根据需要作适当扩展），总页数[含目录（如有）]不超过50页； - 建议技术文件采用正文字体为四号宋体，行距1.5倍。 - （三）资信标评审打分资料： - 投标人根据评标办法要求提供，未按要求提供的，不作为评分依据。 - （四）商务标： - 1.投标函及投标函附录。 资料不全（模糊不清者视为不全），资格审查不予通过。资格审查未通过，无资格进入下阶段评审。 |  |
| 3.1.1 | 投标文件成册要求 |  | ☑不需要分别成册 □ 需要分别成册，成册要求为： |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自投标截止时间起生效，有效期为 90 天。 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 1.投标保证金金额：人民币 叁万元整。 2.投标保证金的形式：银行转账（或电汇）或工程保函。 （1）银行转账（或电汇） 投标人应当通过其基本账户进行转账、电汇至指定银行账户，必须单笔足额交纳投标保证金（投标保证金金额应和招标文件规定一致）。 收款单位：浙江巨昇工程咨询管理有限公司 开户银行：浙江民泰商业银行股份有限公司台州仙居支行 银行账号：584713854700015 （2）工程保函 工程保函指银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。 ①工程保函的受益人： （招标人名称）； ②工程保函的有效期自项目招标公告期间保函生效日起不少于一年。 ③递交方式：现场递交。 注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。保费应一函一付，通过企业基本账户支付。工程保函的保险（保证）责任必须包括本招标文件“投标人须知 3.4.4 ”所列条款。 |  |
| 3.4.4 | 不予退还投标保证金的情形 |  | - 1.投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。 - 2.中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。 - 3.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。 - 4.☑拟派项目负责人在投标截止时间有在其他在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。 - 5.其他： 。 - 注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指： - （1）以现金转账形式，转账现金不予退还。 - （2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。 - （3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。 - （4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。 |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | / |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的年份要求 |  | / |  |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | 3 年（2021 年 1 月 1 日至投标截止时间）。以中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)查询结果为准 |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | ☑不允许。 □允许。 |  |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 投标文件格式文件明示要求签字盖章的地方，均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |  |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 |  | 投标文件正本1份，副本1份，纸质投标文件如未注明正副本的，由工作人员或评标委员会随机抽取一份作为正本。 |  |
| 4.1.1 | 投标文件的密封要求 |  | 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及 2024 年 10 月 29 日 9 时 30 分前不得开启。 密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。 投标文件的审查资料、技术审查资料、资信标、商务标可以装订成一本，其正本、副本放在同一个密封袋中。 投标人的投标文件未按招标文件要求进行密封的，该投标文件招标人可以拒收。 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 |  | 1.投标人可以在投标截止时间前通过邮寄快递方式送达投标文件。 2.投标文件如采用现场递交方式，投标人员经招标人（招标代理机构）核查身份后再签收投标文件： ①若是投标人的法定代表人递交投标文件的，应持法定代表人身份证明和本人有效身份证原件及复印件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）（姓名须与全国建设市场监管与诚信信息发布平台查询的相一致），否则投标文件不予签收； ②若是投标人委托代理人递交投标文件的，应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）和针对本工程的法定代表人授权委托书原件（参考格式见附件）。 ③工程保函：银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函纸质原件。 递交地点详见招标公告。 未满足上述条件的投标人的投标文件，招标人将不予签收。 |  |
| 4.2.5 | 投标文件拒收的情形 |  | 1.投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的。 2.投标文件未按招标文件要求密封的。 3.未在投标截止时间前递交投标文件的（通过邮寄方式的接收截止时间同投标文件截止时间（以签收时间为准，如在规定时间内未收到投标文件，则作自动放弃投标处理，由投标人自行承担责任。） |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间；开标地点：仙居县小额公共资源交易平台（环城北路1420号建业大楼二楼） |  |
| 5.2 | 开标程序 |  | 1.本项目实行线下辅助评标。开标现场通过“钉钉”软件直播（钉钉直播群号为：97760012900），投标人授权代表不参加现场开标、开启投标文件活动。投标人在开标当天投标文件提交截止时间前搜索到群号，并申请进群，备注公司名称+名字，由招标代理人员在投标截止时间后审核通过。 2.开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。 3.主持人宣布开标。 4.请现场监督人员查验投标文件密封情况，通过“钉钉”软件直播宣布递交投标文件的投标人名单。投标人不足3家的，结束开标。 5.开标顺序：同时开启符合性审查资料、技术审查资料、资信标、商务标。 注意事项： ①商务标X值的抽取时间在符合性审查资料、技术审查资料评审结束并宣布结果后，由招标人在开标现场抽取。 ②各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，评审专家如有疑问，将由招标代理人员通过电话询标。投标人对开标有异议的，应通过电子邮件向招标代理提出，异议材料须电子签章后提交招标代理。（招标代理联系人：余先生，联系电话：13867613651，电子邮箱：564237128@qq.com）。 |  |
| 5.3 | 特殊情况处置 |  | / |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会成员人数： 5人； 评标专家确定方式：招标人代表 0 人,库选技术、经济专家 5 人（库选经济、技术专家不得少于专家人数的2/3）。 |  |
| 6.3 | 评标办法与中标候选人 推荐 |  | 1. 综合评估法 技术通过制的综合评估法：□ 全评制 □ 合理低价制 ☑ 有限数量制 □ 技术打分制的综合评估法 □ 定性和定量相结合评审法（适用于评定分离） □ 定性评审法（适用于评定分离） 2. □经评审的最低投标价法 3. 评标委员会推荐的中标候选人数量： 评标委员会推荐 2 名中标候选人。 |  |
| 6.4 | 中标候选人公示媒介 |  | 仙居县公共资源交易平台、乐采云平台（发布公告的媒介名称） 公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 注：项目有业绩要求的应公示中标候选人业绩。 |  |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 □是 ☑否 是否评定分离 □是 ☑否 |  |
| 7.3.1 | 履约担保及民工工资支付担保 |  | 担保的形式：现金或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。 履约担保的金额（不含民工工资支付担保） ：合同价格（扣除预留金后）的 2 %，招标人将提供相同金额的工程款支付担保。 民工工资支付担保的相关约定：按照工程所在地相关规定。 |  |
| 9.2 | 对投标人的纪律要求 |  | 1、下列行为均属以他人名义投标： （1）投标人挂靠其它施工单位。 （2）投标人从其它施工单位通过受让或租借的方式获取资格或资质证书。 （3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。 2、下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程： （1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员。 （2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、安全员不是本单位人员。 投标人本单位人员，必须同时满足以下条件： 1）劳动合同必须由投标人单位与其签订。 2）与投标人单位有合法的工资关系。 3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。 备注：如拟派项目组主要人员所提供的安全生产考核合格证书、职称证书、注册证书、培训合格证书等资格条件证书中能显示其投标人单位的，视为投标人本单位人员，无须再提供劳动合同、工资关系证明、社保证明等证明资料，资格条件证书中不能显示其投标人单位的，应提供2024 年1月以来投标人为其缴纳的任意一个月的社保证明，否则视同不是本单位人员。 3、下列行为均属于投标人相互串通投标： （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。 （2）投标人之间约定中标人。 （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。 （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。 （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 4、下列行为均视为投标人相互串通投标： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。 （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。递交投标文件、办理保函或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的。 （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。 （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。 （5）不同投标人的投标文件相互混装。 （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 5、下列行为均属于投标人弄虚作假的行为： （1）使用伪造、变造的许可证件。 （2）提供虚假的财务状况或者业绩。 （3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明。 （4）提供虚假的信用状况。 （5）其他弄虚作假的行为。 6、投标人出现上述1~5项情形之一的，评标委员会应否决其投标。评标结束后，招标人将有上述1~5项嫌疑的投标文件送有关部门进行后续调查，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响其按无效标处理的结果。 |  |
| 9.5 | 异议与投诉 |  | 1、异议 （一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前以书面形式向招标人提出。 招标人应在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过电子邮件或书面的方式向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。 （三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人应在收到异议之日起 3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （四）对招标文件、开标结果和评标结果的异议，提出和答复均应通过电子邮件或书面的方式。 2、投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委 2004 年第11号令）规定。 就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 3、上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。 前款所提的应当知道起始时间界定为：1.对招标文件公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；2.对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准；3.对开标的投诉以开标时间为准；4.对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准（招标人发起的投诉除外）。 投诉受理机构： 仙居县国资工作中心专业监管室。 |  |
| 10 | 其他内容 |  |  |  |
| 10.1 | 类似项目 |  |  | 详见招标公告。 |
| 10.2 | 投标文件的澄清、说明 |  |  | 1、若评标委员会对投标文件进行询标时，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认。 2、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。投标人的澄清、说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。 |
| 10.3 | 实质性响应招标文件资 料及评审打分资料 |  |  | 一、实质性响应招标文件资料 1．企业法人营业执照； ☑2．法定代表人身份证明（格式见附件）或法定代表人授权委托书（格式见附件）；注：法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书二者选一提供即可。 □3．联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）； 4．建筑业企业资质证书；提供投标人自公告发布之日至投标截止时间在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”； 5．企业安全生产许可证； 6．法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人“三类人员”A 类证书，企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理企业的任命书； 7．项目负责人、技术负责人“全国建筑市场监管公共服务平台网”注册建造师信息查询页面（最终的完整信息页面）打印件（需加盖投标人公章和建造师执业章）或注册执业证书（一级建造师提供电子注册证书）或建设行政部门相关名单公告（需提供下载的纸质公告和网址，公示名单无效）； ☑8．拟派技术负责人证书； 9．项目安全员、质检员和施工员全国水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书； 10．拟派项目负责人“三类人员”B 类证书； 拟派施工现场专职安全生产管理人员“三类人员”C类证书； 12．拟派项目组主要人员在浙江省水利厅“浙江省水利工程建设管理系统（透明工程）”下载人员信息打印件，打印件应含有“浙江水利透明工程”水印； 13．投标承诺书（按照招标文件提供的格式条款提供）； □14.《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人或联合体中的中小企业需提供。按照招标文件提供的格式条款提供）。 □15．符合招标公告要求的类似项目施工业绩证明材料； ☑16. 16.1投标保证金缴纳证明资料（根据本单位实际情况二选其一即可）： a、投标保证金转账凭证； b、工程保函和购买工程保函支付凭证【购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付，支付凭证也须附录于符合性审查资料标中】； 16.2 基本账户开户许可证（或者银行出具的基本存款账户信息相关证明材料）。 17．如拟派项目组主要人员资格条件证书中不能显示其投标人单位的，应提供2024 年1月以来投标人为其缴纳的任意一个月的社保证明，否则视同不是本单位人员。 ☑18. 其他资料（按评标方法中的资料要求提供）。评标办法中要求提供的相关资料复印件，未按要求提供的，不作为评分依据。 ☑二、评审打分资料：根据评标办法要求提供。 以上一、二条涉及证书均应在有效期内（已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效；注册建造师证书按实质性响应招标文件资料第7条处理）。资料应在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章。 如评标委员会要求核查原件时，提供的资料不得超过投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容，具体要求如下： 1）企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、各类人员证书等已在有关行政主管部门（包括浙江省水利厅“浙江省水利建设市场信息”公示）或有电子件的，投标人必须在评标委员会规定的时间内提供网页截图或电子件。（不再要求提交原件） 2）其他未在有关行政主管部门（包括浙江省水利厅“浙江省水利建设市场信息”公示）的材料，投标人必须在评标委员会规定的时间内送达。 若投标文件中未附上述资料或未能在规定的时间内提供截图（或电子件）或将原件送达的，属招标文件实质性要求响应资料的，评标委员会将按相关证明资料缺少或无效处理；属打分评审资料的，按相应评分内容不得分处理。 |
| 10.4 | 中标后须提交的投标文件副本份数 |  |  | 公告结束后如无特殊情况，中标单位需另行提供与其在本项目投标时的投标文件的格式、内容完全一致的纸质投标文件5份，否则招标人将有权废除授标，并可向投标人追偿由此造成的损失。 |
| 10.5 | 招标人最高投标限价 |  |  | ☑ 最高投标限价人民币： 1662278元（招标控制价× 88 %）。 |
| 10.6 | 在建合同工程的认定及变更证明 |  |  | 1、对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准： 拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形为“有在建合同工程”。 在建合同工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。 在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。 以下情形视为“有在建合同工程”： （1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）为准； （2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）为准； （3）项目负责人发生更换的，投标人在投标文件中附有下列第2项证明材料的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的项目负责人视为有“在建合同工程”。 2．在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料： （1）项目业主同意更换的证明； （2）原项目负责人有备案主管部门的，应提供备案主管部门同意更换的证明或网上变更信息复制件。 |
| 10.7 | 特别说明 |  |  | 1、“投标人须知前附表”是对“投标人须知”正文中未尽事宜进一步明确及重点内容的概括，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不应与“投标人须知”正文内容相抵触，若有抵触以“投标人须知前附表”载明的内容为准。 2、投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标人投标函为准。 |
| 11 |  | 需要补充的内容 |  |  |
| 11.1 | 农民工工资保证金根据浙人社发〔2022〕13号浙江省人力资源和社会保障厅等部门关于印发《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》的通知相关要求严格执行。 |  |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施 条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施

工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表。

（2）财务要求：见投标人须知前附表。

（3）业绩要求：见投标人须知前附表。

（4）信誉要求：见投标人须知前附表。

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表。

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定。

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。

（2）由同一专业的单位组成的联合体， 按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外。

（3）为本标段的监理人。

（4）为本标段的代建人。

（5）为本标段提供招标代理服务的。

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

（9）被责令停业的。

（10）被项目所在地县（市、区）、地级市和省暂停或取消投标资格的。

（11）财产被接管或全部冻结的。

（12）在最近3年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或者其他组织。

（14）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

（15）其它法律法规规定的情形。

1.5 费用承担

本项目招标代理费由中标单位负责支付，以中标价为计算基数，按以下费率计算值的70%计取（不足4000元按4000元计取）

| 金额（万元） | 工程类费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.0% |
| 100~500之间部分 | 0.7% |
| 500-1000之间部分 | 0.55% |

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点组织踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应按投标人须知前附表第2.2.1项规定的形式将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前，招标人将对投标人所提问题的澄清， 以投标人须知前附表第2.2.2项规定的方式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目 的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程 的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。允许投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其偏离内容、范围和幅度见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括下列内容：

（1）招标公告。

（2）投标人须知。

（3）评标办法。

（4）合同条款及格式。

（5）工程量清单。

（6）图纸。

（7）技术标准和要求。

（8）投标文件格式。

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全， 应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以规定的形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清，但不指明澄清问题的来源。修改招标文件的时间距投标截止时间不足7日的，相应延长投标截止时间。澄清 的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以投标人 须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清通知后，无需确认。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改招标文件的时间距 投标截止时间不足7日的，相应延长投标截止时间。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2  投标人收到修改通知后，无需确认。

2.3.3潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容，投标文件的成册要求见投标人须知前附表。

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明或授权委托书。

（3）投标保证金。

（4）施工组织设计。

（5）项目管理机构。

（6）拟分包项目情况表。

（7）资格审查资料。

（8）原件的复制件。

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”中投标函的要求填写投标报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金，或不是通过投标人的基本账户缴纳的，其投标文件将被否决。

3.4.3 投标担保按以下方式退还：

非中标候选人的投标保证金在中标通知书发出后5日内退回。中标候选人的投标保证金在招标人与中标人签订书面合同后5日内退回。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人违反《投标承诺书》承诺内容的；

（2）投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为的；

（3）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交安全资格审查材料和履约担保）；

（4）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（5）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议的；

（6）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.4.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证副本等材料的复制件。

3.5.2 “近年财务状况”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或财务报表附注） 的复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附招标公告规定的业绩证明材料复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复制件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项～第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的方式和地点见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，在投标人出示的投标文件递交单(附后) 上签收。

4.2.5当出现投标人须知前附表规定的任何一种情形的，其投标文件将被拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前， 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4 投标人撤回投标文件的， 招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金及银行活期存款利息。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第1.10.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，具体要求见投标人须知前附表规定。

5.2 开标程序

开标程序见投标人须知前附表。

5.3 特殊情况处置

特殊情况处置见投标人须知前附表。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当通过电子邮件或书面的方式提出，招标人将在开标结束前通过电子邮件或书面作出答复。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）法律、法规、规章规定应当回避的其他情形。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标办法与中标候选人推荐

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审并推荐中标候选人，中标候选人数量详见投标人须知前附表。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 中标候选人公示及媒介

招标人自确定中标候选人之日起3日内，应在原发布招标公告或资格预审公告的媒介上发布中标公示 ，公示期为3日，公示媒介见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。定标前，招标人可对中标候选人的证书、业绩、诚信等进行核査。

7.1.2 依法必须招标的项目，中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格。

7.1.3 招标人在定标前，应通过中国裁判文书网查询中标候选人及其法定代表人和拟派项目负责人有无行贿犯罪记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

7.1.4 招标人在定标前，应查询中标候选人及其法定代表人和拟派项目负责人的失信被执行人名单（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）查询为准），若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

7.1.5 招标人在定标前，应查询中标候选人全国水利建设市场信用平台“黑名单”（以https://rcpu.cwun.org—失信黑名单查询为准），若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的， 一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

7.1.6 招标人在定标前，应查询中标候选人资质动态核查处于“合格”状态（根据相关文件要求进行核查），若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录；核查结果“不合格”的，取消其中标资格。

7.1.7 出现本章第7.1.2项～第7.1.6项情形被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件签订合同。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金。

7.4.3 发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标报名截止时间止，报名参加投标的潜在投标人少于3个的；或投标截止时间止，投标人少于3个的。

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）评标委员会否决不合格投标后因有效标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的。

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的。

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

（6）出现本须知第7.1.7项情形的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章8.1款（1）规定情形的，属于必须审批、核准的水利工程建设项目，经原审批、核准部门审批、核准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料， 不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人。

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息。

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价。

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件。

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便。

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。具体行为见投标人须知前附表。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5异议和投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定提出书面异议和投诉。异议与投诉见投标人须知前附表。

10.其他内容

10.1类似项目

类似项目的要求见投标人须知前附表。

#### 10.2 投标文件的澄清、质询

评标过程中，评标委员会认为有必要对投标文件中的问题进行询标，或拟作出否决投标决定前对相关投标人进行询问核实，投标文件的澄清、质询见投标人须知前附表。

#### 10.3 实质性响应招标文件资料及评审打分资料

实质性响应招标文件资料及评审打分资料详见投标人须知前附表。

#### 10.4 中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

#### 10.5 招标人最高投标限价或其计算方法

招标人最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表。

#### 10.6 在建合同工程的认定及变更证明

在建合同工程的认定及变更证明见投标人须知前附表。

#### 10. 7 特别说明

特别说明见投标人须知前附表。

11 需要补充的内容

需要补充的内容见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

## 方法三：有限数量制的综合评估法

### 1 依据

为规范招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令第12号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（原国家发展计划委 员会等七部委令第30号）、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（九部委第23号令）、《浙江省招标投标条例》等有关的法律、法规和规章制度规定，制定本办法。

### 2 评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

### 3 评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建办法详见投标人须知前附表。

### 4 评标程序和内容

#### 4.1评标的一般程序

（1）熟悉招标文件和评标办法。

（2）投标文件的符合性审查。

（3）投标文件的技术评分。

（4）投标文件的商务评审。

（5）投标文件的资信评分。

（6）必要时对投标文件中的问题进行询标，拟作出否决投标决定前，应对相关投标人进行询问核实。

（7）推荐中标候选人。

（8）完成评标报告。

4.2入评单位选择

4.2.1入评基准价的确定

若投标报价在最高投标限价以下投标人在100家及以上时，入评基准价为最高投标限价以下所有投标人的投标报价中剔除投标报价由高到低排序前A个投标报价和投标报价由低到高排序前A个投标报价后的算术平均值［A为最高投标限价以下投标人个数的20%，并取整数，小数点后四舍五入（投标报价相同时，抽签决定剔除）］；若投标报价在最高投标限价以下投标人大于等于50家但少于100家时，入评基准价为最高投标限价以下所有投标人的投标报价中剔除投标报价由高到低排序前A个投标报价和投标报价由低到高排序前A个投标报价后的算术平均值［A为最高投标限价以下投标人个数的5%，并取整数，小数点后四舍五入］。若投标报价在最高投标限价以下投标人少于50家时，不计算入评基准价。

入评基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的入评基准价在评标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。

4.2.2入评得分计算

以入评基准价为基础，将各投标人的投标报价与入评基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。即：

a.投标报价等于入评基准价时，得满分（100分）。

b.投标报价每低于入评基准价1个百分点，扣2分。

c.投标报价每高于入评基准价1个百分点，扣4分。

以上评分计算过程保留小数3位.第4位四舍五入，最终结果保留小数2位，第3位四舍五入，评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。

4.2.3入评投标人选择

投标报价在最高投标限价以下的投标人在 50 家及以上时，评标委员会按投标人的入评得分由高到低的顺序（入评得分相同时，按投标报价由低到高的顺序）取10名投标人作为入评投标人进入后续评审。在后续评审过程中出现否决投标情况的，其他投标人按入评得分由高到低的顺序依次递补满10家（少于10家时全部进入评审范围）。第10家有多个报价相同时，全部进入评审范围。若投标报价在最高投标限价以下的投标人少于 50 家时，所有投标人均作为入评投标人进入评审范围。

4.3 投标文件的符合性审查

4.3.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对入评投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。符合性审查应包括三个方面内容：投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。评标专家在评审环节对投标保证金保函（保单）进行核验，对真实性、合法性、有效性存在问题的保证金保函（保单），按照相应规定、程序进行处置。

4.3.2投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

4.3.3投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行技术和商务的评审：

- 技术标符合性审查未通过的情形：

（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。

（2）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件，未提供有效的授权委托书的或投标人法定代表人亲自签署投标文件，未提供法定代表人身份证明的。

（3）联合体投标未附有效的联合体协议书的。

（4）投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。

（5）拟实行分包的， 其分包的工作不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第1.11款为准）。

（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件且未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）。

（7）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的。

（8）载明的投标工期和质量不满足招标文件要求的（以投标人须知前附表第1.3.2、1.3.3项为准）。

（9）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件以下条款规定的：按相关规定执行。

（10）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的。

（11）投标人存在投标人须知第“1.4.3 投标人不得存在下列情形之一” 项或投标人须知“9.2  对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。

（12）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。

2. 商务标符合性审查未通过的情形：

（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。

（2）同一投标人提交两个以上不同的投标报价且未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）。

（3）投标函载明的投标工期和质量不满足招标文件要求的（以投标人须知前附表第1.3.2 、1.3.3项为准）。

（4）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价或分项限价的。

（5）改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、计量单位、工程数量、主要技术条款编码、金额等内容的（但按照国家规范所作的修改和招标文件规定的除外）。

（6）投标人存在投标人须知“9.2  对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。

（7）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。

4.4 投标文件的技术评审

4.4.1 评标委员会应对通过符合性审查的投标文件进行技术评审。专家评审采用集体评议、记名表决、少数服从多数的方法进行。

4.4.2 如投标文件有以下情况之一的，按技术评审不通过处理：

（1）项目负责人或技术负责人不明确的。

（2）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的。

（3）主要施工机械设备不能满足施工需要的。

（4）附有工程无法适用的其他技术和管理条款的。

4.4.3 技术评审不通过的投标文件不再进入后续评审。

4.5 投标文件的商务评审

4.5.1 评标委员会对通过符合性评审、技术评审的投标文件进行商务评审。评标委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

4.5.2 商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标报价。其中算术错误的调整原则为：

（1）用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

（2）凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不调整投标报价。若有算术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用，则按商务评审不合格处理。

4.5.3 投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格处理：

（1）投标人拒绝修正不平衡报价或拒绝提供报价分析说明和证明材料的。

（2）因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误金额超过投标总价的3%的。

（3）安全施工费低于招标文件规定的。

（4）通过符合性审查、技术评审的最低投标评标价低于通过符合性审查和技术评审的次低投标评标价8%，且经询标投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关材料无法证明报价不低于其成本价的。

（5）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。

4.5.4 商务标评审不通过的投标文件不再进入后续评分。

4.5.5 商务评分计算办法：

1）评分基准价的确定：商务标评审通过的各入评投标人评标价的算术平均值下浮X%的数值为评分基准价。

X值在开标时由招标人在（0、0.5、1.0、1.5、2.0 ）之中随机抽取确定。

评分基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评分基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错导致否决投标错误，重新评标纠正等情况，不属于计算差错。

2）报价评分值的计算：以评分基准价为基础，将各入评投标人的评标价与评分基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。即：

a.投标评标价等于评分基准价时，得满分（97分）。

b.投标评标价每低于评分基准价1个百分点，扣1.0分。

c.投标评标价每高于评分基准价1个百分点，扣1.5分。

以上评分计算过程保留小数3位，第4位四舍五入，最终结果保留小数2位，第3位四舍五入，评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。商务报价评分最低分50分。

4.6 投标文件的资信评审

投标文件的资信评审包括投标人的诚信、企业信用等级。评标委员会全体成员查 阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。

□ 投标人诚信（采用扣分法，扣分不设分值限定，以实际次数扣分）:

投标人在投标截止时间前被浙江省发展改革委作出行政处罚决定且在公告期限内的，每次扣1 分；以浙江政务服务网行政处罚结果信息公开内容为准，时间以省发展改革委作出处理决定的时间为准。

2.企业信用等级最高评分为3分，具体分值见下表：

| 序号 | 内容 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| （1） | 企业信用等级[浙江省水利建设市场信用评价等级（施工类），本项最高得3分] | 3.0 |
|  | 省A | 3.0 |
|  | 省B | 2.5 |
|  | 省C | 1.0 |
|  | 省D及以下等级或无信用评价等级 | 0 |

企业信用等级证明材料指：选用浙江省水利建设市场信用评价等级（施工类）的提供投标截止日前最新一期信用评价等级打印件（信用评价等级每周三下午17:00-18:00更新），打印件应含有“浙江水利透明工程”水印。

4.7 询标

1.凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得作出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。

2.除本评标办法规定的否决情形以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。

4.8 投标文件的综合评分

投标文件的综合评分为投标文件的资信评分与投标文件的商务评分之和，满分为100分。

4.9 推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分对通过商务评审的投标文件按照由高到低的顺序进行排序，推荐中标候选人。综合评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）决定中标候选人。

本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。

4.10 评标报告

4.10.1 评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

4.10.2 评标委员会应根据评标情况，推荐中标候选人，并向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

4.10.3 评标报告应包括以下内容：

⑴ 开标记录；

⑵ 评标内容、过程和结果；

⑶ 被否决投标情况说明及依据；

⑷ 询标澄清纪要；

⑸ 中标候选人的优劣对比和存在问题；

⑹ 中标候选人投标业绩；

⑺ 其他建议。

第四章 合同条款及格式

# 第一节  通用合同条款

通用合同条款全文引用《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》2023年版的通用合同条款（编制招标文件时不打印，由投标人自备）。

第二节  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：   仙居仙湖建设有限公司

1.1.2.3 承包人：                             (签约后填入)

1.1.2.5 分包人：                             (签约后填入)

1.1.2.6 监理人：

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：1年。

1.4 合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

⑴ 合同协议书（包括补充协议书）；

⑵ 中标通知书；

⑶ 投标函及投标函附录；

⑷ 招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

⑸ 专用合同条款；

⑹ 通用合同条款；

⑺ 技术标准和要求（合同技术条款）；

⑻ 图纸；

⑼ 已标价的工程量清单

⑽ 经双方确认进入合同的其他文件。

1.7 联络

1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达发包人指定地点 。

2、发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2  发包人提供的施工场地范围为：红线范围图内（即工程招标征地范围图之内）, 承包人应无条件接受现场条件。超出上述范围需要使用的场地，均由承包人自行解决，并自行办妥一切需要办理的手续，由此引起的一切纠纷、事故和赔偿责任，均由承包人承担。承包人自行勘察的施工场地范围为：承包人认为满足自身施工所需的全部场地。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

（1）根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；

（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；

（3）根据第11.1款、第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（4）决定第11.3款，第11.4款下的工期延长；

（5）审查批准技术规范或设计的变更；

（6）根据第15.3款发出的变更指示；

（7）确定第15.4款下变更工作的单价；

（8）确定第23.1款项下的索赔额。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10  其他义务

（1）承包人应按有关规定自行落实为完成本工程需临时占用征地红线范围以外的土地，并办理相关手续，所发生的费用由承包人自行承担，并包含在报价中，发包人提供必要的协调，但发包人的协调并不减轻或免除承包人的义务。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前（或占地使用协议规定）的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

（2）承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工或完工验收申请报告及工程事故报告等。

（3）必须接受发包人、监理单位的管理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整真实的原始数据、检测记录等技术资料及各种报表。承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度。

（4）承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求，根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

在整个施工过程中对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求，发包人和监理人监督不减轻承包人的责任。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

（5）承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。

（6）承包人施工时必须与电信、广电、给水、电力、交通等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务。

（7）本工程完工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施并将场地恢复原貌，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。

（8）承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理相关手续、并以书面形式通知发包人；施工过程中由承包人负责处理自身原因涉及市政、环保、卫生、交通、污水处理和自身原因引起的一切纠纷、事故赔偿责任和社会治安等关系。其中施工期间生产的泥浆等废排水，承包人应根据施工组织设计并结合现场情况考虑制定处理措施方案。

（9）文明施工按政府有关部门颁发的文明施工要求及招标文件中技术条款执行。施工区域范围内搞好市容环境卫生，并接受有关主管部门和发包人、项目管理人、监理人的检查；环境保护按招标文件及有关部门的要求执行。因承包人原因造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。

（10）承包人在工程实施中应按照相关部门相关文件资料归档要求及时整理施工过程中的相关资料，做好资料归档工作，并根据发包人的要求按时提供，该项工作作为合同履约的组成部分。

（11）在保修期内要及时做好回访工作，需保修责任范围的事项应及时完成，并达到合格标准。

（12）承包人应严格遵守《浙江省水利厅办公室关于做好水利工程建设领域农民工工资专用账户管理工作的通知》（浙水办建[2019]1号）和各级政府防欠薪相关规定。应在进场施工期前在仙居县内的银行开设民工工资支付专用账户，并按规定落实工程施工期防民工工资拖欠的相关规定，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。承包人和项目部要按照仙居县创建“无欠薪” 县行动实施方案的要求，建立完备的六项制度台账资料。

承包人是民工工资支付行为的主体，承包人的法定代表人和项目负责人是民工工资支付的责任人。项目部要建立全体民工花名册和工资支付表，通过工资支付专用银行账户，委托银行将工资直接转账给民工本人银行账户，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付金额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。建设单位、承包企业、开户银行应当签订农民工工资专用账户管理及委托银行代发工资协议，账户资金仅用于支付对应项目的农民工工资，不得挪作他用。建设单位对承包人申报的工资支付表进行核查后，按月足额将农民工工资打入专用账户，银行通过专用账户，在本月25日前，将上月农民工工资直接支付到农民工的工资个人账户。

（13）本工程的弃渣场及堆料场由投标人自行解决，投标人应将所需费用计入投标报价，发包人不再另行支付。

（14）项目审计、稽查和检查等的配合

1）与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

2）有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

3）本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括完（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

4)承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台账，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台账，并保持其持续有效直至工程决算完成；

5）承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。

（15）承包人应对其申报的相关工程价款负责，经工程审计（或审价），发生“超过5%以外的核减额、核增额”的情况时，其额外增加的审计或审价费由承包人承担。

上述⑴至（15）各条款涉及的各类费用均应列入相关报价中，发包人不再向承包人另行支付。如因此类原因导致工期延误，工期不予顺延，并由承包人承担相应的责任及费用。

4.2 履约担保

履约担保的形式：现金、银行保函或者保险公司保函或融资担保公司保函。

履约担保的金额：合同价格（扣除预留金后）的2%。

民工工资支付担保的相关约定：必须符合《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（浙人社发[2022]13号）以及国家、省、市主管部门发布的最新文件要求。

4.3 分包

4.3.2  允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额如下：

（1）工程项目：                        。

（2）工作内容：                      。

（3）分包金额限额：                  。

4.3.10  分包人项目管理机构的设立：                    。

4.5 承包人项目负责人

本章4.5.5款补充：

项目负责人未经发包人同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。如未按要求到位，视作违约，发包人有权单方面终止合同。如对发包人造成损失的，同时赔偿发包人的损失。

4.6 承包人人员的管理

本章4.6.3款补充：

项目技术负责人未经发包人同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。如未按要求到位，视作违约，发包人有权单方面终止合同。如对发包人造成损失的，同时赔偿发包人的损失。

专职安全生产管理人员未经发包人同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。如未按要求到位，视作违约，发包人有权单方面终止合同。如对发包人造成损失的，同时赔偿发包人的损失。

本条增加4.6.5款

4.6.5 质量员、施工员、安全员未经发包人同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。如未按要求到位，视作违约，发包人有权单方面终止合同。如对发包人造成损失的，同时赔偿发包人的损失。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

本款补充：

项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付2万元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报行政主管部门；情节严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人、原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

承包人的安全员、质量员、施工员、专职安全生产管理人员须征得发包人、原项目负责人备案主管部门同意。

4.11  不利物质条件

4.11.1  不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。

4.12 投标文件的完备性

合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务）以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

5  材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

删除本款全文，并代之以：

5.2.1  发包人不提供的材料和工程设备。

6  施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

补充以下条款：

6.1.3承包人的机械和车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。机械设备排放标准符合相关规定；运输车辆必须封闭，所有车辆净车出场。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

删去本款全文，并代之以：发包人不提供施工设备和临时设施。

7  交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：

（1）承包人自行协调场外道路、设施、行车干扰、道路维护修复、噪声粉尘扰民等所有不利的状况，所产生的费用和所有的风险由承包人自行在报价中综合考虑；

（2）承包人负责场内过境车辆的协调和分流工作；

（3）本条（1）～（2）款相关费用计入措施费，不再另行计费。

8  测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在本合同协议书签订后的 14 天内，通过监理人向承包人提供首级施工控制网成果。承包人在接到首级施工控制网成果后 14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。

9  施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4  发包人提供  施工图纸 资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2  承包人的施工安全文明责任

9.2.5 承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。

9.2.8安全文明施工费

安全文明施工费已列入工程量清单内，应用于本工程的文明施工措施和标准化工地建设内容、施工安全作业环境和安全防护措施，不得挪作他用。包干使用，如有不足承包人自行负责。安全文明施工费使用范围详见《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021版）。

9.2.12下列工程应编制专项施工方案：按监理人规定，其中 / 应组织专家论证和审查。

9.4 环境保护

补充以下条款：

9.4.7 承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工机械和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。

9.4.8承包人应尽可能优化施工方案，严格限定施工活动范围，合理安排好施工时段和施工方式。加强水土流失防治，落实相应的工程措施、植物措施和临时措施。

9.4.9承包人应做好施工区附近和施工公路沿线居民点的噪声和扬尘污染防治工作。选用低噪声设备，合理安排施工作业时间。建筑垃圾及施工人员生活垃圾须及时清运并妥善处理，禁止随意抛弃、排入水体。

9.6 水土保持

增加以下条款：

9.6.4 承包人的各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被；做好表土的剥离、集中堆放、拦挡、排水、苫盖及回覆等；施工过程中产生的弃土（渣）要及时清运至堆放地点并进行防护，禁止随意倾倒或在河道里堆弃。施工结束后要及时进行场地平整并播撒草籽。加强施工组织管理和临时防护措施，合理安排施工时序，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

9.7 文明工地

本合同文明工地的约定：按业主要求及当地有关规定。

11  开工和完工

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3  本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于   50   mm的雨日超过   3   天；

（2）市级防汛部门发布的Ⅲ级及以上防台应急响应；

（3）日气温超过  40   ℃的高温大于  3  天；

（4）日气温低于  -5   ℃的严寒大于  3  天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：冰雹天气或日降雪量超过10mm以上的天气连续大于3天；

（6）其它异常恶劣气候灾害。

注：1）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

2）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

3）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

4）以上气象条件指工程所在地气象防汛部门发布的气象条件。

11.5 承包人工期延误

（1）逾期完工违约金表。

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 180日历天（具体以上级主管部门实际要求为准） | 300 |

（2）全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的2% 。

（3）不可抗力原因除外。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：   /   。

12  暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形：现场气候条件导致的必要停工（第11.4.3项规定的异常恶劣的气候条件除外）。

12.2发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其他情形：               /                    。

13  工程质量

承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

13.7 质量评定

13.7.4  重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。

13.7.7  工程质量等级标准为：合格。达到优良的奖金为：   /   。

15  变更

15.1 变更的范围和内容

（6）原条款改为：合同中单价承包项目的工程量不管增加或减少多少，其单价不作调整。

补充以下内容：

本合同价款采用固定单价合同方式。在合同执行期内，单价不变，施工临时工程费不论主体工程变更与否及供料方式改变等其他原因均一次性包干。其它项目费用的保险费凭相应票据在该项投标总价范围内按实结算，但最高不超过其投标价（投标时承诺的投标总价/审定预算造价*相应子目审定单价为该项投标价）。

合同价款中包括的风险范围：除以下明确风险范围以外的影响因素外，其他一切因素均在风险因素之内，不予调整。

风险费用的计算方法：在投标报价中考虑。

风险范围以外合同价款调整方法： ①发包人提供的工程量清单项目或数量有误或者设计变更引起的工程项目或数量的增减，项目的工程量按实调整，其综合单价不作调整；当某项清单项目施工内容取消时，直接扣除该部分的合同价款，发包人不另行补偿。②符合合同约定的工程洽商、变更等按合同变更程序处理。

15.3. 变更程序

本章15.3.3款补充：

（3）涉及政府性投资项目的约定：项目实施过程中的工程变更，可参照《浙江省农田建设项目管理实施办法》（浙农田发〔2019〕11号）、《仙居县农田建设项目验收办法（试行）》（仙农〔2020〕52号）、《仙居县农田建设项目与资金管理实施细则（试行）》（仙农〔2019〕184号）、《仙居县农田建设项目与资金管理实施细则》的通知（仙农〔2023〕154号）等办法的规定执行。以上规定如有变化的，按相关部门要求执行。

15.4 变更的估价原则

15.4.3细化为：本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按投标报价时的基础单价、计价依据和取费标准由承包人按以下原则提出变更单价，监理人审核，发包人同意后进入工程结算，支付方式执行原合同约定的支付条款。

（1）人工预算单价采用投标期浙江省现行水利行业人工预算单价；

（2）材料预算价格采用投标期基价，其中块石、水泥、砂、碎石按预算审核材料单价。如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由相关部门组织询价确定材料预算价格。注：投标期的基价是指《台州造价》2024年第06期中项目所地信息价；

（3）机械台班单价按投标期浙江省现行水利水电工程施工机械台班定额和有关规定计算；

（4）定额采用投标期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，如浙江省水利工程定额不能满足计价，可采用部颁水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价；

（5）取费费率采用投标期浙江省现行水利行业取费标准， 按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值；

（6）上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。

综合优惠率＝[1－（投标人投标价－预留金－暂估价）÷（本标段最高投标限价-预留金－暂估价）]×100%。

- 按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。

- 15.4.4 本合同工程新增或变更工程金额，不论金额大小，均不得要求增加工程量清单中的总价承包部分的费用。

- 15.4.5 承包人不得因本工程的工程量调整（增加或减少）原因而提出索赔或其他补偿要求。

- 15.4.6 承包人应充分考虑施工现场实际情况，不得因本工程施工场地政策处理原因而提出索赔或其他补偿要求。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2  承包人实现合理化建议的奖励金额为：          /             。

15.8  暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：      （签约后填入）   ；发包人组织招标的暂估价项目：        （签约后填入）   。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：         。

16  价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：本项目不作调整(本工程人工、材料、机械设备等在合同执行期间（包括工期拖延期间）的价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不作调整。

17  计量与支付

17.2 预付款

17.2.1预付款

（1）工程预付款的总金额为签约合同价（扣除预留金后）的20 % ，付款时间为承包人主要设备进入工地，且工程正常开工后，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内一次性予以支付。

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：             。

17.2.2  预付款保函（担保）

（2）承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第17.2.1项规定使用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。

17.2.3 预付款的扣回与还清

（1）工程预付款的扣回与还清约定为： 不扣回，抵作工程款 。

（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：   /   。

17.3  工程进度付款

17.3.2承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 4 份。

17.3.3进度付款证书和支付时间

进度款：项目总投资完成50%以上的可以拨付至合同金额30%比例的进度款，项目总投资完成80%以上的可以拨付至合同金额50%比例的进度款，项目完工并经县级初步验收后可以拨付至结算审核金额80%比例的进度款。

结算款：项目经市级竣工验收后可以拨付至结算审核金额98.5%的价款。

质量保证金：剩余结算审核金额1.5%的价款作为预留工程质量保证金，在工程质量复验合格后全部付清。

注：承包人收取每期工程款时应开具正式发票。承包人应在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金总额为工程结算价款总额的 1.5  %（承包人如采用银行保函〔保险保函〕等形式向发包人提供与质保期时间一致的工程质量保证金保函后（保函或保单的费用由承包人自行承担），可付至工程结算价的100%）。

17.4.2通用合同条款17.4.2项修改为：

17.4.2在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人（如采用保函的，则保函自动失效）。

17.5 完工结算

17.5.1  完工付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式 7份。

17.5.3约定结算特殊要求：工程结算按政府有关管理规定，由相关部门审核，结算核减率超过5%时，则超过部分的审核费（基数为超过送审造价5％的幅度以外的核减额）由承包人负责。

本工程结算造价的编制，结算时的工程数量根据施工实际完成情况进行增减调整计算，综合单价按承包人在投标时承诺的投标总价/审定预算造价*相应子目审定单价为本工程结算单价。无预算单价的，根据预算的计算依据和方式并结合投标下浮幅度重新进行组价，经发包人签证同意作为综合单价。

17.6 最终结清

17.6.1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 7份。

本款补充：以发包人委托的审价部门审定的工程造价办理最终工程结算。

17.7 竣工（或完工）财务决算

承包人应为竣工（或完工）财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。

18  工程验收

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收等；政府验收包括：阶段验收、专项验收、竣工（或完工）验收。验收条件：合格，验收程序为：按浙江省现行有关规定执行。

18.2 分部工程验收

18.2.2  本工程由监理人主持的分部工程验收在监理合同中约定，其余由发包人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4  提前投入使用的单位工程包括：      、       、     。

18.5 阶段验收

18.5.1  本合同工程阶段验收类别包括：        、       、        。

18.6 专项验收

18.6.2  本合同工程专项验收类别包括：         、        、        等国家规定的验收。

18.7 竣工（或完工）验收

18.7.3  本工程 不需要  （需要／不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定），但需要竣工（或完工）验收。

18.8 施工期运行

18.8.1  需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：       、       、       。

18.9 试运行

18.9.1  试运行的组织：         ；费用承担：          。

19  缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为   1   年。

20  保险

20.1  建筑安装工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保。

投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：建筑工程一切险已列入工程量清单内，包干使用；保险期限：签订合同日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止日（即合同工期+缺陷责任期）。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用向承包人支付。

20.4 第三者责任险

20.4.2  保险金额：第三者责任险已列入工程量清单内，包干使用；保险期限：签订合同日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止日（即合同工期+缺陷责任期）。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用向承包人支付。

20.5 其它保险

需要投保的其它内容：              ；

保险金额、保险费率和保险期限：                 。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后 14 天内提交；

保险条件：满足合同条款的规定。

20.6.4  保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：免赔额部分及保险金不足的补偿均由承包人负责；

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。

#### 22  违约

##### 22.1 承包人违约

##### 22.1.2 对承包人违约的处理

补充以下条款：

（4）进度违约的处理：详见本合同条款第11.5款。

（5）质量违约的处理：

① 承包人发生第22.1.1项（3）目情况，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情况酌情向承包人扣以不超过0.1％签约合同价（扣除预留金）的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。

② 工程未能一次性通过验收合格，每次支付签约合同价（扣除预留金）0.2%的违约金。

③ 工程发生较大及以上质量事故的，每次支付签约合同价（扣除预留金）0.2%的违约金。

④ 上述违约金的总和不超过履约保证金的30%。

（6）安全违约的处理：

① 经检查，发现存在安全隐患且在规定的时间内未整改到位的，除酌情扣除安全施工费外，每次扣除签约合同价（扣除预留金）0.1%的违约金。

② 发生安全事故的，扣除全部安全保证金。

③ 上述违约金的总和不超过履约保证金的20%。

24  争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向项目所在地人民法院提起诉讼。

### 24.2 友好解决

补充：合同当事人可以就争议请第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 24.3 争议评审

24.3.7补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请农业农村行政主管部门进行调解。

### 25  补充

### 25.1 农民工工资支付

承包人应按浙江省、台州市关于保障农民工工资支付的有关规定缴纳农民工工资支付担保或开设农民工工资专用账户。

第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合 同 协 议 书

仙居仙湖建设有限公司（以下简称“发包人”）为实施仙居县杨梅示范带提升工程（子项目一：2024年仙居县白塔镇高标准农田建设及周边配套项目），已接受                 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书。

（2） 投标函及投标函附录。

（3） 专用合同条款。

（4） 通用合同条款。

（5） 技术标准和要求（合同技术条款）。

（6） 图纸。

（7） 已标价工程量清单。

（8） 其它合同文件。

2 ．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                           元（¥：        元）。

4．承包人项目负责人：                  ，项目技术负责人：                  。

5．工程质量符合     标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为    日历天。

9．本协议书正本贰份，合同双方各执正本壹份，副本陆份，双方各执叁 份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                   （盖单位单）   承包人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代表人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

年     月     日                         年       月     日

附件二：工程廉政责任书（格式）

工程廉政责任书

为加强工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，仙居县杨梅示范带提升工程（子项目一：2024年仙居县白塔镇高标准农田建设及周边配套项目）的发包人仙居仙湖建设有限公司（以下简称“甲方”）与承包人                        （以下简称“乙方”），特订立如下责任书。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律及自然资源部门的有关规定。

（二）严格执行仙居县杨梅示范带提升工程（子项目一：2024年仙居县白塔镇高标准农田建设及周边配套项目）施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定 给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予 以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方1～3年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条 本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条 本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条 本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）                 法定代表人：（签字或盖章）

或授权代理人：（签字或盖章）               或授权代理人：（签字或盖章）

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

年   月   日                              年   月   日

附件三：安全生产协议书（格式）

- 安全生产协议书

为在 仙居县杨梅示范带提升工程（子项目一：2024年仙居县白塔镇高标准农田建设及周边配套项目） 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的发包人仙居仙湖建设有限公司 （以下简称“甲方”） 与承包人                         （以下简称“乙方”）特此签订安全生产协议书：

第一条 甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

第二条 乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利和建设颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全的要求。

（二）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本协议书的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于特殊工种人员，需经专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有专职安全生产管理人员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术设施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条 违约责任：如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重承担相应的经济赔偿责任。

第四条 本协议书正本一式两份，副本八份，双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其委托的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                   （盖单位单）  乙方：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代表人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

年     月     日                         年       月     日

第五章 预算书（招标控制价）

（本招标公告附件中自行下载。）

第 二 卷

# 图纸（招标图纸）及其他资料

1  说明

本招标文件所附的全部图纸及其它资料均为招标阶段的中间成果，仅供投标人在编制投标文件时使用，不得作为施工的依据。否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。

2  图纸及其他资料目录

另册。

3  图纸及其它资料

另册。

- 第 三 卷

第七章 技术标准和要求（合同技术条款）

本技术文件引用浙水建【2024】1号文《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本（2023年）》的技术标准和要求（合同技术条款）。

技术标准和要求中的内容若有与本工程图纸不一致者，以图纸为准。

第 四 卷

第八章 投标文件格式

投标文件封面格式：

正本/或副本

仙居县杨梅示范带提升工程（子项目一：2024年仙居县白塔镇高标准农田建设及周边配套项目）

项目编号：ZJJS-2024-36

投  标  文  件

投标人名称：                  （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：            （签字或盖章）

投标人地址：

- 年         月        日

目    录

- 投标文件包括符合性审查资料、技术审查资料、资信标、商务标四部份组成。

（一）符合性审查资料：

1、项目管理机构

(1)项目管理机构组成表

(2)主要人员简历表

2、资格审查资料

（1）投标人基本情况表

（2）近年发生的诉讼及仲裁情况表

（3）资格审查自审表及相关资料（网页截图或扫描件或复印件或电子打印件）提供要求如下】：

①企业法人营业执照；

②有效的法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（格式见附件）注：法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书二者选一提供即可。

③建筑业企业资质证书；提供投标人自公告发布之日至投标截止时间在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明“合格”的证明的复制件”。

浙江省外企业须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》或浙江省水利建设市场信息平台公示的网站截图证明

④企业安全生产许可证；

⑤法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人“三类人员”A 类证书，企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理企业的任命书；

⑥项目负责人、技术负责人（如选择提供建造师证书）“全国建筑市场监管公共服务平台网”注册建造师信息查询页面（最终的完整信息页面）打印件（需加盖投标人公章和建造师执业章）或注册执业证书（一级建造师提供电子注册证书）或建设行政部门相关名单公告（需提供下载的纸质公告和网址，公示名单无效）；

⑦拟派技术负责人职称证书（如选择提供职称证书）；

⑧项目安全员、质检员和施工员全国水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书；

⑨拟派项目负责人“三类人员”B 类证书；

⑩拟派施工现场专职安全生产管理人员“三类人员”C类证书；

⑪拟派项目组主要人员在浙江省水利厅“浙江省水利 工程建设管理系统（透明工程）”下载人员信息打印件，打印件应含有“浙江水利透明工程”水印；

⑫投标承诺书（按照招标文件提供的格式条款提供）；

⑬投标保证金缴纳证明资料（根据本单位实际情况二选其一即可）

a、投标保证金转账凭证；

b、工程保函和购买工程保函支付凭证【购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付，支付凭证也须附录于符合性审查资料标中】；

⑭基本账户开户许可证（或者银行出具的基本存款账户信息相关证明材料）。

⑮如拟派项目组主要人员资格条件证书中不能显示其投标人单位的，应提供2024年1月以来投标人为其缴纳的任意一个月的社保证明，否则视同不是本单位人员。

⑯其它材料（如有，按评标办法中的资料要求提供）。评标办法中要求提供的相关资料复印件，未按要求提供的，不作为评分依据。

（二）技术标：

- 技术审查资料由投标人根据招标文件评标办法要求自行编制。

- 建议技术文件采用A4 幅面（图表可根据需要作适当扩展），总页数[含目录（如有）]不超过50页；

- 建议技术文件采用正文字体为四号宋体，行距1.5倍。

（三）资信标：

- 投标人根据评标办法要求提供，未按要求提供的，不作为评分依据

（四）商务标：

1.投标函及投标函附录。

- 注：上述相关资料（网页截图或扫描件或复印件或电子打印件）可统一附录于“六、原件的复制件”后。

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了                   （项目名称）        （标段名称） 招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   元(￥         元） 的投标总报价，工期         日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到         ，项目负责人            。

- 我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

- 随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）                  元

(￥          )。

- 如我方中标：

（1） 我方承诺在收到中标通知书后， 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不

存在第2章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.                /                        （其它补充说明）。

- 投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

地    址：

电子信箱：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月     日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 日历天（具体以上级主管部门实际要求为准） |  |
| 3 | 缺陷责任期 （工程质量保修期） | 1.1.4.5 |  |  |
| 4 | 分包 | 4.3 |  |  |
| 5 | 投标有效期 | / |  |  |

- 二、法定代表人身份证明或授权委托书

- （1）、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年     月    日

经营期限：

姓名：         性别：      年龄：      身份证号码

联系方式：

职务：            系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件（或扫描件）放置处（正、反面）

投标人：                   （盖单位公章）

年     月      日

- （2）、授权委托书

本人          （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人， 现委托             （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权， 在投标有效期满前以 我方名义签署、澄清、说明、 补正、递交、撤回、修改                   （项目及 标段名称）          （标段名称） 投标文件、出席开标会议、签订合同和处理有关事

宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托代理人身份证复印件（或扫描件）放置处（正、反面）

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

联系方式：

身份证号码：

年    月    日

注： 1、法定代表人身份证明或授权委托书二选一。

2、法定代表人和委托代理人均应在本授权委托书上签字，不得使用印章、签

名章或其他电子制版签名。

三、投标保证金

投标保证金缴纳证明资料（根据本单位实际情况二选其一即可）：

a、投标保证金转账凭证；

b、工程保函和购买工程保函支付凭证【购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付，支付凭证也须附录于符合性审查资料标中】。

- 四、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |

注：拟派项目管理机构主要人员必须在浙江省水利厅“浙江省水利建设市场信息” 上已经公示。投标人应在“六、原件的复制件”中提供“浙江省水利工程建设管理

系统（透明工程）”的打印件，打印件应含有“浙江水利透明工程”水印。

- （二）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |  |
| 职 称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要施工管理经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：主要人员指项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、

安全员

- 五、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 上级主管单位 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  | 其中 | 项目负责人（人） |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |
| 最近5年完成的营业额（万元） |  |  |  |  | 经营范围 |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能承担的年最大建安工作量（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：相关材料复制件在“六、原件的复制件”中提供。

- （二）近年发生的诉讼及仲裁情况表

近年发生的诉讼及仲裁情况表

（近年指       年     月     日至投标截止时间）

| 序号 | 诉讼或仲裁事项 | 诉讼或仲裁中 的地位 | 缘由 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 诉讼事项 |  |  |  |  |
| 二 | 仲裁事项 |  |  |  |  |

注：相关材料复制件在“六、原件的复制件”提供。

- （三）资格审查自审表

- 资格审查自审表

| 序号 | 审 查 因 素 | 审查 标准 | 审查 结果 | 引用的证明材 料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业 |  |  |  |
| 2 | 拟派项目组主要人员 |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |

- 六、原件的复制件

（1） 需要备查的原件清单详见投标人须知前附表第10.3款规定。

（2）投标人须将上述原件的复制件及其它认为必须的复制件装订入投标文件中。

- 七、其他材料

（1）投标承诺书

（2）其他材料

- 投 标 承 诺 书

（招标人名称）：

本投标人                              （投标人名称）郑重承诺：

1.拟派本招标项目                  （招标项目名称）的项目负责人          （姓名）（建造师注册证书号：            ）在投标截止时间在无其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同通过验收或合同解除之日。

2.投标人及法定代表人（身份证号码：                           ）、拟派本招标项目项目负责人（身份证号码：                    ）自2021年01月01日以来至投标截止时间，无行贿犯罪记录［以中国裁判文书网（http：//wenshu.court.gov.cn）查询结果为准］。

3.投标人及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单［以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准］。

4.投标人资质条件在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态。

5.投标人、投标人的“三类人员”、拟派项目组主要人员未被列入全国水利建设市场信用平台“黑名单”。

6.投标人及拟派项目负责人未被行政主管部门限制参加投标。

7.投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，投标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金并不予退还。

8、其他：    /

以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录；招标人可不退还投标保证金。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。

附：法定代表人及拟派项目负责人身份证复制件

投标人：    （盖单位公章）

年    月    日

- 投标文件的外包装封面格式：

项目名称：仙居县杨梅示范带提升工程（子项目一：2024年仙居县白塔镇高标准农田建设及周边配套项目）

项目编号：ZJJS-2024-36

投标文件

（符合性审查资料/技术标/资信标/商务标）

投标人名称：                  （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：            （签字或盖章）

投标人地址：

在投标截止时间前不得启封

年   月  日