国内公开招标

（全一册）

采购编号：NBHH2025-002

项目名称：宁海经济开发区绿色园区建设二期工程-桃源街道科技园区颜公河配套基础设施工程Ⅰ标段施工监理

采购单位：宁海县工业投资发展有限公司

代理机构：宁波含弘工程管理有限公司

二〇二五年一月

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台www.lecaiyun.com”进行招投标活动，不接受纸质投标文件，接受以U盘介质存储的电子备份投标文件1份。

投标准备：注册账号——点击“商家入驻”，进行采购供应商资料填写；申领 CA 数字证书——申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”——前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用 CA 登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件。

投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台。

投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在时间内完成在线解密，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由供应商自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现供应商上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该供应商作无效投标处理。

具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

乐采云平台技术咨询电话：95763。

目    录

- 公开招标公告

- 招标需求

- 供应商须知

- 评标办法及评分标准

- 采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定，宁波含弘工程管理有限公司受宁海县工业投资发展有限公司委托，现就宁海经济开发区绿色园区建设二期工程-桃源街道科技园区颜公河配套基础设施工程Ⅰ标段施工监理进行公开招标，欢迎合格的供应商参加投标。

一、项目基本情况

项目编号：NBHH2025-002

预算金额/最高限价：719446元

采购组织类型：国企采购

采购方式：公开招标

采购内容：

| 序号 | 招标内容 | 简要服务要求 | 服务限期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工全过程监理服务和保修期（缺陷责任期）监理服务 | 详见第二章招标需求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止。项目施工预计开工日期和建设周期：同施工工期保持一致。 |

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求（本项目资格后审）

（一）供应商一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：供应商须具备工程监理综合资质或市政公用工程监理丙级及以上资质；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、施工等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- （五）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格）。

三、获取招标文件

时间：2025年1月26日至2025年2月11 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点：乐采云（www.lecaiyun.com）。

方式：供应商登录乐采云平台在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价：500元。

账户名：宁波含弘工程管理有限公司；

开户银行：浙江泰隆商业银行宁波宁海支行；

银行账号：33030050201000022666。

供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)”注册登记，成为浙江省政府采购网上注册入库的正式供应商。尚未正式注册入库的供应商，请注意注册所需时间。

本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在乐采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年2月17日09:00时（北京时间）

投标地点（网址）：投标人应于2025年2月17日09:00时（北京时间）前将电子投标文件上传到乐采云（www.lecaiyun.com），未上传电子投标文件，视为投标人放弃投标。

开标时间：2025年2月17日09:00时（北京时间）

开标地点（网址）：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼）。

五、公告时间

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金

1、投标保证金：人民币14000元整

2、保证金收妥抵用(即到帐)截止时间：2025年2月14日16:00，各单位以转账支票(必须实时清算)、银行汇票或电汇形式向宁波含弘工程管理有限公司提交；

3、账户名：宁波含弘工程管理有限公司；

开户银行：浙江泰隆商业银行宁波宁海支行；

银行账号：33030050201000022666。

4、特别提示：1、供应商在缴纳投标保证金时，务必在用途栏中注明投标项目编号，如招标文件要求分标段缴纳保证金的，未注明项目编号或备注错误的，造成投标保证金到账无法确认，后果自负。

七、本次招标有关信息公告在

浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）

★请供应商随时关注本项目自发布采购公告后后续可能出现的修改通知，澄清说明等等，如有错过，后果自负。

八、其他补充事宜

1、投标与开标注意事项

本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2、投标文件制作：

应按照本项目招标文件和乐采云的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云技术支持热线咨询，联系方式：95763。

供应商通过乐采云电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见乐采云。

本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在乐采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到乐采云（www.lecaiyun.com），未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过乐采云组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录乐采云（www.lecaiyun.com），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

开标过程全程视频监控记录。

九、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人：宁海县工业投资发展有限公司

地　址：宁海县大中山商务楼A幢

联系人：王先生

联系电话：0574-65336068

2.采购代理机构信息

代理机构：宁波含弘工程管理有限公司

地    址：宁海县桥下潘综合楼（东南面2楼）

联 系 人：王工

联系电话：17306531610

3.监督管理部门名称：宁海科创集团有限公司监察审计部

联系人：尤女士

监督投诉电话：0574-59983060

第二章  招标需求

一、项目概况

- 本项目工程概算 19950.79万元，其中建安工程造价17469.24万元，本标段建安工程造价5161.47万元。建设规模：涉及大金村、下金村、后徐村。具体工程规模和内容如下：本工程改建HDPE结构壁（B型）管21647米，改建玻璃钢夹砂管227米，新建塑料检查井3974套、立管改造21945米，新建智能截污井8套，改建混凝土路面53966平方米，改建沥青路面112平方米，改建人行道2847平方米，其中混凝土路面结构做法为≥4.5道路：18cm厚4.5Mpa道路混凝土+15cm厚碎石垫层+30cm厚塘渣垫层，3m＜道路宽度＜4.5m道路：18cm厚4.5Mpa道路混凝土+15cm厚碎石垫层，≤3m道路：15cm厚4.0Mpa道路混凝土+10cm厚碎石垫层。

- 其中：1、大金村:涉及总户数约401户，拆除及修复水泥混凝土路面约27527平方米；铺设雨污连接管及出户管约29484米，立管改造约8421米，玻璃钢化粪池约11座，砼化粪池约2座，智能截流井1座，完善检查井等配套设施。2、下金村：涉及总户数约510户，拆除及修复水泥混凝土路面约20868平方米、沥青混凝土路面约14平方米、人行道路面约2842平方米、绿化约90平方米，铺设雨污连接管及出户管约13822米，立管改造约10710米，不锈钢隔油池约16座，智能截流井3座，完善检查井等配套设施。3、后徐村：涉及总户数约134户，拆除及修复水泥混凝土路面约5571平方米、沥青混凝土路面约98平方米、人行道路面约5平方米，铺设雨污连接管及出户管约4273米，点状原位固化修复77处，短管置换326米，立管改造约2814米，智能截流井4座，完善检查井等配套设施。

二、建设地点

本工程位于宁海县桃源街道境内。

- 三、采购范围

宁海经济开发区绿色园区建设二期工程-桃源街道科技园区颜公河配套基础设施工程Ⅰ标段的施工全过程监理服务(包含招标人另行发包的项目）和保修期（缺陷责任期）监理服务。

★四、服务期限

自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止。项目施工预计开工日期和建设周期：同施工工期保持一致。

五、质量要求：同施工质量要求。

六、安全控制目标：同施工安全要求。

七、监理的范围和具体内容

（1）监理范围包括：包括但不限于本工程的所有建安工程施工、完成验收、移交、备案、保修期内的保修及合同约定的全部内容。

（2）监理工作具体内容包括：本工程的施工监理工作从签订合同之日开始，到总承包单位工程缺陷责任期满之日为止。监理内容包括施工图纸技术交底、施工全过程监理、工程施工验收；资料方面：协助业主整理竣工验收资料直至办理完备案登记等一切建设内容；对工程施工阶段的质量、进度、投资控制、合同管理、信息管理和组织协调，安全、文明施工监控等，以及竣工验收通过后至工程缺陷责任期满的监理工作。具体监理工作根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013组织实施。

（1）编制监理计划、监理实施细则、专项监理方案；

（2）熟悉合同文件，了解施工现场；

（3）参与施工图纸技术交底，审查承包人提交的复测结果和施工图设计；施工全过程监理、工程施工验收。

（4）督促和检查承包人建立质量保证体系；

（5）主持召开第一次工地监理会议和常规工地监理会议；

（6）检查施工承包人的开工准备工作，审批施工组织设计，签认开工报告，批准单项工程开工报告；

（7）审核承包人授权的常驻现场代表的资格，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资格；

（8）验收承包人的工地试验室，审核其人员资格；

（9）建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

（10）审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

（11）审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

（12）审核承包人实施工程的实施方案及主要方法或工艺，审批承包人提交的各项安全专项方案；还应对承包人在施工过程中采取的环境保护措施和施工安全、文明措施加强监督和管理；

（13）审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

（14）审查承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、核批承包人的修正计划；

（15）要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工,通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

（16）对承包人安全、文明施工进行监控；对工程施工阶段的质量、进度、投资控制、合同管理、安全管理及组织协调等。

（17）签发中间交工证书；

（18）调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计、施工单位一起提出改进措和方法，出现重大质量和安全事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

（19）发布停(复)工令；

（20）对已完成工程进行准确的计量，对工程量的增减做好实测实量，保存好原始凭证，并接受委托人代表检核，重大工程量的计量按宁波市有关文件执行，审核变更的工作量并签署确认意见，对上报进度款的工作量进行审核，确认；

（21）签发中期支付凭证；

（22）发布变更令（重大、重要变更报委托人核准，凡涉及工期变动及工程造价变更须事前经委托人核准）；

（23）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

（24）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

（25）编制监理工作月报、监理工作总结，做好监理旁站记录、监理台账；

（26）对承包人的交工申请进行评估，主持对拟交工工程的检查和验收；

（27）签认交工证书；

（28）督促、检查承包人按工程管理部门和委托人的要求编制竣工文件，审核竣工文件和竣工图并签署意见，配合审计工作，并做好归档工作；

（29）编制监理方面的竣工文件,协助业主整理竣工验收资料直至办理完备案登记等一切建设内容；

（30）配合业主的竣工验收、工程移交和各种预验工作；

（31）对承包人的项目负责人及现场管理人员进行考勤；

（32）工程完工后，向委托人提交施工履约评估报告。

八、监理人员考勤要求

★监理人员考勤需打卡考勤管理，采用人脸识别考勤方式。

总监理工程师应及时进驻工程且每月驻工地时间不得少于22天（除特殊情况外）。若驻工地时间每月少于22天，违约金为1000元/人/天，违约金在进度付款中扣除。

其他监理人员（除总监理工程师外）根据项目开工情况并经发包人认可后应及时进驻工地，进驻后每月驻工地时间不得少于22天。若驻工地时间每月少于22天（除特殊情况外），违约金为1000元/人/天，违约金在进度付款中扣除。

★九、监理服务费报价要求

1、有效投标报价合理范围为719446元至639508元（含本数），投标报价超出有效报价合理范围的作无效标处理。

1、报价货币：人民币（一律以人民币计算），总报价建议四舍五入保留至整数元为止。

★十、拟投入本项目的办公及检测设备配备表（最低要求）

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 2 台 |  |
| 2 | 办公设备 | 满足要求 |  |
| 3 | 数码相机 | 1 台 |  |
| 4 | 全站仪、水准仪、便携式红外线、 测距仪、砼回弹等测试设备 | 各 1 台 |  |
| 5 | 其他必备检验设备均由监理人自备 | 满足要求 |  |
| 6 | 工作服及安全帽、反光背心等 | 每人一套 |  |
| 7 | 通讯设备 | 每人一部手机 |  |
| 8 | 交通工具 | 满足要求 |  |

★十一、拟投入本项目的监理人员配备表（最低要求）

| 序号 | 岗位要求 | 技术职称或执业资格要求 | 专业要求 | 数量要求（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 具有注册在供应商单位的市政公用工程专业注册监理工程师资格； 不允许拟派总监理工程师有在建合同工程。 | 市政公用工程 | 1 |  |
| 2 | 主导专业监理工程师 | 国家注册监理工程师或浙江省监理工程师或宁波市监理工程师岗位证书 | 市政专业 | 1 |  |
| 3 | 非主导专业监理工程师 | 国家注册监理工程师或浙江省监理工程师或宁波市监理工程师 | 安装、给排水等相关专业 | 1 |  |
| 4 | 主导专业监理员 | 浙江省监理员或宁波市监理员岗位证书 | 市政 | 1 |  |

★十二、商务要求表

| 项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止。项目施工预计开工日期和建设周期：同施工工期保持一致。 |
| 服务地点/服务现场 | 宁海县桃源街道境内 |
| 履约担保 及工程款支付 担保 | 履约担保的金额：具体按照《关于印发宁海县房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法(试行)的通知》(宁建［2014］67号)、《转发市住建委关于进一步优化建筑业发展环境减轻建筑企业负担的通知》(宁建发［2017］46 号)、转发《关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》、转发市住建局等五部门《关于进一步推进宁波市建设工程综合保险工作的通知》（甬建发【2018】182 号）和《关于公布宁波市建设工程综合保险首席承保人名称的通知》（甬建发【2019】25 号）、《关于在全省工程领域改革保证金制度的通知》（浙建【2020】7 号）及宁海县住建局颁发《关于进一步推动落实建筑业惠企减负政 策的通知》的文件规定，向招标人提供履约担保。（上述文件内容如有冲突，以最新的文件为准）。 履约担保/工程款支付担保的形式：保证金/保险/银行保函/担保保函。 履约保证金递交时间：合同签订后7个工作日内。 履约保证金退还时间：最终验收合格后（不计息）。 |
| 质量要求 | 同施工质量要求。 |
| 安全要求 | 同施工安全要求。 |
| 付款方式 | 支付次数; 支付时间; 支付比例. 首付款; 合同签订后; 监理合同价的10%. 第二次付款; 完成工程量的50%后七天内; 监理合同价的25%. 第三次付款; 所有工程项目办理完成竣工验收手续后15天内; 监理费合同价的55%. 最后付款; 竣工结算按规定程序核定并取得正式结算审核报告后; 扣除5%的监理费做为保修阶段押金外, 其余款项一次性付清。. |
| 合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人出现符合退出机制所述情况的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任并赔偿采购人相关费用。 |

第三章  供应商须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁海经济开发区绿色园区建设二期工程-桃源街道科技园区颜公河配套基础设施工程Ⅰ标段施工监理 |
| 2 | 采购人：宁海县工业投资发展有限公司 联系人：王先生 联系电话：0574-65336068 招标机构名称：宁波含弘工程管理有限公司 联系地址：宁海县桥下潘综合楼（东南面2楼） 联系人：王工 电话：17306531610 |
| ★3 | 预算金额/最高限价：719446元 有效投标报价合理范围为719446元至639508元（含本数），投标报价超出有效报价合理范围的作无效标处理。 |
| 4 | 项目名称概况（具体内容、服务、技术要求以第二章为准） |
| ★5 | 投标文件有效期：90天 |
| ★6 | 投标报价及费用： 1、报价构成：本报价须是完成服务项目所需的所有费用，价格已包括：人员工资、奖金、人员食宿与交通、运输，各种加班费、夜餐费、培训费，各种社会保险、劳保、公积金、工作设备、办公设备、办公费用，经营管理费，服装费，税费，利润，完成合同所需的一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、采购代理服务费及所有与工作相关的服装等各项全部费用并承担一切风险责任； 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、招标代理公司按下表中服务招标的标准，根据中标金额，向中标供应商收取招标代理服务费。 服费务类率型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 注：1、中标服务费按差额定率累进法计算 2、中标服务费以电汇、网银方式汇款。 账户名：宁波含弘工程管理有限公司； 开户银行：浙江泰隆商业银行宁波宁海支行； 银行账号：33030050201000022666。 |
| 7 | - 上传到乐采云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘存储的电子备份投标文件1份。 U盘存储的电子备份投标文件单独装袋按要求密封做好标记。 注：1、电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。 2、中标单位中标后在领取中标通知书时提供纸质投标文件一正四六副。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 9 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 11 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于宁海经济开发区绿色园区建设二期工程-桃源街道科技园区颜公河配套基础设施工程Ⅰ标段施工监理的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

- 2.“供应商（投标人）”系指向招标方提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

- 3.“服务”系指供应商按照采购文件规定，须承担的相关内容的义务。

- 4.“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。

- 5.“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的负偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）★投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （七）特别说明：

1.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3.电信、银行、保险等行业实行许可证管理的本地分支机构可直接参与投标，法人代表授权书可以为分公司负责人授权。

（八）质疑和投诉

1. 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本招标文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

- 1、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人；

- 2、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；

- 3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准；

- 4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件；

- 5、延长投标截止时间和开标时间，至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前书面通知所有招标文件收受人。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

- 资格审查文件

- 合格供应商的承诺函（格式详见第六章 投标文件格式）；

2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

3、供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

4、招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件：

- 1.供应商响应表；（格式详见第六章 投标文件格式）

- 2.投标函；（格式详见第六章 投标文件格式）

- 3.法定代表人的身份证明或法定代表人授权委托书（供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权委托书）；（格式详见第六章 投标文件格式）

- 4.投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

- 5.技术（服务）条款偏离表；（格式详见第六章 投标文件格式）

- 6.商务条款偏离表；（格式详见第六章 投标文件格式）

- 7.项目实施人员及其技术资格一览表（格式详见第六章 投标文件格式）

- 8.拟派项目总监简历表（格式详见第六章 投标文件格式）

- 9.拟派其他监理人员简历表（格式详见第六章 投标文件格式）

- 10.供应商情况一览表；（格式详见第六章 投标文件格式）

- 11.以往业绩一览表（如有）（格式详见第六章 投标文件格式）

- 12.针对本项目第二章招标需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案；

- 13.第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 14.其它本招标文件要求提供的材料。

- 报价文件：

- 开标一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标分项报价表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：★其中商务技术文件内容中不得出现与报价有关的描述，否则将做无效标处理。

- ★法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权人签名（或盖章）并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，详见第三章《供应商须知》前附表。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.供应商的投标报价明显低于其他通过初步审查的供应商的投标报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求供应商对明显偏低的投标报价作出书面价格测算说明，供应商如不能在评委会规定的时间内提供说明的，或说明不被评委会认可的，评委会将认定其投标无效。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

★1．供应商须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2．保证金形式：转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇。

3．投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出（公示期结束后）5个工作日内，凭投标保证金收据无息退还。中标人的投标保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金后，凭合同原件和投标保证金收据原额无息退还。

5．中标人和未中标人应按照上述规定及时前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，采购人不承担任何利息和“资金占用费”。

6.供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的

（六）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到乐采云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子投标文件：

3.1供应商应根据乐采云平台及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

3.2供应商应根据“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本 招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，签字部分可用 CA 锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询乐采云95763）。

4.电子投标文件须由供应商在规定位置盖章并由单位负责人或单位负责人的授权委托人签字或盖章，印章、字迹清晰，供应商应写全称。

投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者单位负责人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

不同标项的投标文件应分别编制。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、投标文件，将被拒收。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查中，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

- 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人签字或盖章,或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（7）未按规定交纳投标保证金的；

（8）未按规定签章的；

（9）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出合理报价范围，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6）★上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

- 四、开标

（一）开标准备

一）采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加在线开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

二）电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在乐采云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在乐采云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在乐采云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在乐采云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

三）特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，经监管单位同意后，采购代理机构可中止电子交易活动。

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

五、评标

（一）组建评标委员会

依据国家法律、法规的规定组建评标委员会。

评标委员会将遵循公平、公正、科学、诚实信用的原则和法定的程序进行评标。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为法律法规、招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格条件审查

由采购人或代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合供应商一般资格条件 |
|  | （二）特定条件：供应商须具备工程监理综合资质或市政公用工程监理丙级及以上资质； |
|  | （三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | （四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | （五）本项目不接受联合体投标。 |
|  | （六）招标文件要求的其他资格条件（如有）； |

- 2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合招标文件要求的； |
|  | 供应商按招标文件要求签署、签章； |
|  | 投标有效期满足招标文件要求； |
|  | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； |
|  | 委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； |
|  | 按规定交纳投标保证金的 |
|  | 投标文件提供资料齐全并且不存在内容虚假； |
|  | 投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位均符合招标文件要求； |
|  | 投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； |
|  | 不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |
|  | 报价未超过采购文件中规定的合理报价范围的； |
|  | 采用招标文件要求的报价形式报价的； |
|  | 投标报价不具有选择性的。 |

- 3.详细评审

评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行打分。

评委打分参照本部分附表《评分标准表》。由各评标委员会成员根据供应商的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留一位小数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

4.中标原则

评标委员会根据供应商的投标文件的总得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的为中标候选人；若综合得分相同，则报价低者为中标候选人；若报价也相同则由抽签决定中标候选人。评标委员会推荐综合得分排名第一的供应商为本项目的第一中标候选人。

若中标供应商因投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未按规定提交履约保证金的，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

5.中标结果

采购机构将中标结果在采购指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.同时出现两种以上不一致的，按照1-4规定的顺序修改；

6.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1．评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2．评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3．评审人员对有关招标文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4．评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章评标办法及评分标准。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或招标文件、招标需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（八）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控

本项目评标过程由相关监管部门进行现场监督，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

采购响应截至时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，原则上应终止采购活动，重新组织采购。如果招标文件没有不合理条款，采购信息公告及相关程序符合规定，经监管部门批准，按原方式或其他方式继续进行。

- 七、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

5.各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

6.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约保证金，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人重新组织招标。

八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

中标人不能按招标文件要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

九、履约验收

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、评标依据

1.法律法规        2.招标文件       3.投标文件

二、投标文件的响应性的确定

1.审定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

2.对符合上款的投标文件进行评定。

三、评标原则

1.评标委员会遵守公平、公正、科学择优的评标原则。

2.评标严格按照招标文件规定程序进行。

3.对招标文件中实质性条款的任何负偏离将导致无效标。

4.评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

四、评分标准

评分内容和标准，见下表：

评分标准表

| 考核项目 | 评分标准 | 对应分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价分 （20分） | 满足招标文件要求的有效投标报价的算术平均值为评标基准价，供应商的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分：以满分20分为基数，投标报价每高于评标基准价1%，扣0.3分；投标报价每低于评标基准价1%，扣0.1分。以此类推，扣完为止。 有效投标报价合理范围为719446元至639508元（含本数），投标报价超出有效报价合理范围的作无效标处理。 | 20分 |
| 商务技术分（80分） | 1、根据供应商对本项目的现状熟悉程度（对项目基础现状分析、对所在区域的了解程度、对存在问题分析）进行评议： 对项目现状了解透彻、分析完整的得5分； 对项目现状比较了解，分析较完整的得4分； 对项目现状基本了解、分析基本完整的得3分； 对项目现状有所了解、分析欠完整的得2分； 对项目现状欠了解、分析不完整或有明显不合理之处的得1分。 未提供的，得0分 | 5分 |
|  | 2、据供应商对本项目的监理工作程序、方法和制度进行评议： 设置合理、职责明确、操作性强的得5分； 设置较合理，职责较明确、操作性较强的得4分； 设置一般、职责基本合理、明确，操作性一般，得3分； 设置、职责有所欠缺，可操作性较弱的得2分； 设置、职责不全、无操作性的得1分。 未提供的，得0分 | 5分 |
|  | 3、根据供应商对本项目投入的监理人员力量、专业配置等进行评议： 配备完整、专业性强、经验丰富的得5分； 配备较完整、专业性较强、经验较丰富的得4分； 配备基本完整、专业性一般、经验一般得3分； 配备欠完整、专业性及经验有所欠缺的得2分； 配备不完整、无专业性、无经验得1分。 未提供的，得0分 | 5分 |
|  | 4、根据供应商对监理大纲内容的全面性、完整性进行评议： 监理大纲切合本项目实际情况的得5分； 监理大纲较切合本项目实际情况的得4分； 监理大纲合理的得3分； 监理大纲较合理的得2分； 监理大纲有明显不合理之处的得1分。 未提供的，得0分 | 5分 |
|  | 5、根据供应商监理大纲对本项目施工的难点、要点和关键部位的阐明及控制措施和手段进行评议： 方案符合要求，内容完整、充实，具有可行性的得5分； 方案符合要求，内容较完整，具有可行性的，得4分； 方案基本符合要求，内容较一般，可行性一般的，得3分； 方案基本符合要求，内容有所欠，可行性有所欠缺的得2分； 方案不符合要求，内容不完整，无可行性的得1分。 未提供的，得0分 | 5分 |
|  | 6、根据供应商对本项目提供质量监理目标及措施进行评议： 描述全面、合理，具有针对性的，得5分； 描述较为合理的，具有针对性的，得4分； 描述一般，针对性一般的，得3分； 描述简单，针对性较弱的，得2分； 描述简单，无针对性的，得1分； 未提供的，得0分。 | 5分 |
|  | 7、根据供应商对本项目进度监理目标及措施进行评议： 描述全面、合理，具有针对性的，得5分； 描述较为合理的，具有针对性的，得4分； 描述一般，针对性一般的，得3分； 描述简单，针对性较弱的，得2分； 描述简单，无针对性的，得1分； 未提供的，得0分 | 5分 |
|  | 8、根据供应商对本项目提供的投资监理目标及措施进行评议： 描述全面、合理，具有针对性的，得5分； 描述较为合理的，具有针对性的，得4分； 描述一般，针对性一般的，得3分； 描述简单，针对性较弱的，得2分； 描述简单，无针对性的，得1分； 未提供的，得0分 | 5分 |
|  | 9、根据供应商对本项目提供的安全文明施工监理目标及措施进行评议： 拟定的安全生产、文明施工完整、合理的，得5分； 拟定的安全生产、文明施工基本合理，得4分； 拟定的安全生产、文明施工一般的，得3分； 拟定的安全生产、文明施工较弱的，得2分； 拟定的安全生产、文明施工简单的，得1分； 未提供的，得0分 | 5分 |
|  | 10、根据供应商对本项目的合同管理、信息管理内容及措施进行评议： 措施方案符合要求，内容完整、具有针对性的得5分； 措施方案较符合要求，内容较完整，具有针对性的得4分； 措施方案基本符合要求，内容基本完整，针对性一般的得3分； 措施方案基本符合要求，内容欠完整，针对性较弱的得2分； 措施方案不符合要求，内容不完整，无针对性的得1分。 未提供的，得0分 | 5分 |
|  | 11、根据供应商对本项目的组织协调内容及措施进行评议： 措施方案符合要求，内容完整、具有针对性的得5分； 措施方案较符合要求，内容较完整，具有针对性的得4分； 措施方案基本符合要求，内容基本完整，针对性一般的得3分； 措施方案基本符合要求，内容欠完整，针对性较弱的得2分； 措施方案不符合要求，内容不完整，无针对性的得1分。 未提供的，得0分 | 5分 |
|  | 12、根据供应商拟投入本项目的主要检测仪器和工具的齐全性、先进性等进行评议： 设备配置完整、符合项目需求、先进可靠的得5分； 设备配置较完整、符合项目需求、先进可靠的得4分； 设备配置基本完整、基本符合项目需求、先进可靠的得3分； 设备配置比较完整、基本符合项目需求、先进可靠的得2分； 设备配置相对完整、符合项目需求、但有所欠缺的得1分。 未提供的，得0分 | 5分 |
|  | 13、根据供应商针对本项目关键部位的旁站监理方案等进行评议： 方案符合要求，内容完整、具有针对性的得5分； 方案较符合要求，内容较完整，具有针对性的得4分； 方案基本符合要求，内容基本完整，针对性一般的得3分； 方案基本符合要求，内容欠完整，针对性较弱的得2分； 方案不符合要求，内容不完整，无针对性的得1分。 未提供的，得0分 | 5分 |
|  | 14、根据供应商针对本项目提供工程竣工验收合格后的结算审计、财务决算审计等配合方案，以及施工质保期内的监理服务方案进行评议： 服务方案科学合理、响应及时、配合程度高的得5分； 服务方案较科学合理、响应较及时、配合程度较高的得4分； 服务方案基本满足项目需求、响应一般、配合程度一般的得3分； 服务方案基本满足项目需求，响应时间较长、配合程度较弱的得2分； 服务方案有明显缺漏、无法满足项目需求，不响应和配合的得1分。 未提供的，得0分 | 5分 |
|  | 15、根据供应商提供的合理化建议或其他优化服务承诺进行评议： 建议合理、服务承诺详细、完善的得5分； 建议较合理、服务承诺较详细、较完善的得4分； 建议基本合理，服务承诺基本满足采购人需求的得3分； 建议基本合理，服务承诺难以满足采购人需求的得2分； 建议存在明显缺陷或服务承诺无法满足采购人需求的得1分。 未提供的，得0分 | 5分 |
|  | 16、售后服务 根据供应商对项目实际情况，提供的响应时间、服务便捷性和保障措施等进行评议。 内容齐全、合理可行的得5分； 内容较齐全、可行性较强的得4分； 内容基本齐全、可行性一般的得3分； 内容欠齐全、可行性较差的得2分； 内容不齐全、无可行性的得1分； 未提供的，得0分 | 5分 |

第五章  采购合同主要条款

（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

工程名称：

合同编号：

发 包 人：

承 包 人：

第一节  协议书

委托人：宁海县工业投资发展有限公司 （以下简称甲方）

监理人：                               (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：宁海经济开发区绿色园区建设二期工程-桃源街道科技园区颜公河配套基础设施工程Ⅰ标段施工监理

2. 工程地点：位于宁海县桃源街道境内

3. 工程规模：本项目工程概算 19950.79万元，其中建安工程造价 17469.24万元，本标段建安工程造价5161.47万元。涉及大金村、下金村、后徐村。具体工程规模和内容如下：本工程改建HDPE结构壁（B型）管21647米，改建玻璃钢夹砂管227米，新建塑料检查井3974套、立管改造21945米，新建智能截污井8套，改建混凝土路面53966平方米，改建沥青路面112平方米，改建人行道2847平方米，其中混凝土路面结构做法为≥4.5道路：18cm厚4.5Mpa道路混凝土+15cm厚碎石垫层+30cm厚塘渣垫层，3m＜道路宽度＜4.5m道路：18cm厚4.5Mpa道路混凝土+15cm厚碎石垫层，≤3m道路：15cm厚4.0Mpa道路混凝土+10cm厚碎石垫层。其中：1、大金村:涉及总户数约401户，拆除及修复水泥混凝土路面约27527平方米；铺设雨污连接管及出户管约29484米，立管改造约8421米，玻璃钢化粪池约11座，砼化粪池约2座，智能截流井1座，完善检查井等配套设施。2、下金村：涉及总户数约510户，拆除及修复水泥混凝土路面约20868平方米、沥青混凝土路面约14平方米、人行道路面约2842平方米、绿化约90平方米，铺设雨污连接管及出户管约13822米，立管改造约10710米，不锈钢隔油池约16座，智能截流井3座，完善检查井等配套设施。3、后徐村：涉及总户数约134户，拆除及修复水泥混凝土路面约5571平方米、沥青混凝土路面约98平方米、人行道路面约5平方米，铺设雨污连接管及出户管约4273米，点状原位固化修复77处，短管置换326米，立管改造约2814米，智能截流井4座，完善检查井等配套设施。

4、本项目监理主要内容为：宁海经济开发区绿色园区建设二期工程-桃源街道科技园区颜公河配套基础设施工程Ⅰ标段施工监理的施工全过程监理服务(包含招标人另行发包的项目）和保修期（缺陷责任期）监理服务。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3、招标文件

4. 投标文件；

5. 专用条件；

6. 通用条件；

7. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：         ，身份证号码：          ，注册号：        。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：             元整（小写）¥              元。

包括：

1. 监理酬金：                       。

2. 相关服务酬金：    /        。

六、期限

1. 监理期限：自        年     月     日始，至       年   月   日止（同施工工期）。

2. 相关服务期限：    /

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：      年       月      日。

2. 订立地点：                          。

3. 本合同一式      份，具有同等法律效力，双方各执     份。

委托人：   （盖章）             监理人：   （盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人或其授权              法定代表人或其授权

的代理人：（签字）               的代理人：（签字）

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

电话：                          电话：

电子邮箱：                      电子邮箱：

- 第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

- 第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  /   。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、投标文件及其有关附件；4、本合同专用条款； 5、本合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件；7、设计图纸及变更联系单；8、补充协议及其他合同文件。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：宁海经济开发区绿色园区建设二期工程-桃源街道科技园区颜公河配套基础设施工程Ⅰ标段的施工全过程监理服务(包含招标人另行发包的项目）和保修期（缺陷责任期）监理服务。

监理工作内容：该工程的施工监理工作从签订合同之日开始，到协助业主整理竣工验收资料办理完备案登记为止；监理内容包括施工图纸技术交底、施工全过程监理、工程施工验收；资料方面：协助业主整理竣工验收资料直至办理完备案登记等一切建设内容；对工程施工阶段的质量、进度、投资控制、合同管理、安全管理及组织协调。

2.1.2监理工作内容(包括但不仅限于以下内容)：

(1)编制监理计划、监理实施细则；

(2)熟悉合同文件，了解施工现场:

(3)参与委托人组织设计交底和图纸会审，并对工程实施阶段的施工图技术问题实施审查，向委托人提出修正意见，按委托人批准的施工图实施监理

(4)督促和检查承包人建立质量保证体系；

(5)主持召开第一次工地监理会议、定期工地施工现场监理会议，解决施工中所遇到的问题，并及时向委托人提供会议纪要监理月报；

(6)检查施工承包人的开工准备工作，审批施工组织设计，签认开工报告，批准单项工程开工报告；

(7)审核承包人授权的常驻现场代表的资格，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资格；

(8)建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作

(9)审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

(10)审查承包人拟用本工程的机械装备的性能与数量；

(11)审核承包人实施工程的实施方案及主要方法或工艺，审批承包人提交的各项安全专项方案；还应对承包人在施工过程中采取的环境保护措施和施工安全、文明措施加强监督和管理；并将检查结果以简报以式报送委托人。

(12)审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量:

(13)审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、并根据实际施工进展，提出相应的调整(赶工)意见，核批承包人的修正计划；

(14)要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

(15)对承包人安全、文明施工进行监控，负责督促实施“标化”工地以及安全、文明施工；

(16)调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计、施工单位一起提出改进措施和方法，出现重大质量和安全事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

(17)对已完成工程进行准确的计量，对工程量的增减做好实测实量，保存好原始凭证，并接受委托人代表检核，重大工程量的计量按宁波市有关文件执行，审核变更的工作量并签署确认意见，对上报进度款的工作量进行审核，确认；

(18)受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

(19)根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

(20)编制监理工作月报及委托人要求编制的报表(或文件)等；

(21)组织调总包单位与各分包单位施工的交接工作，并形成详细、准确的交接记录；

(22)配合委托人做好材料设备采购的技术输导工作，收集提供相关材料、设备必要的参数；

（23)对承包人的交工申请进行评估，主持对拟交工工程的检查和验收；

(24)督促、检查承包人按工程管理部门和委托人的要求编制竣工文件，审核竣工文件和竣工图并签署意见，配合审计工作，并做好归档工作:

(25)编制监理方面的竣工文件，负责整理合同文件、施工技术档案及竣工资料；

(26)负责组织分部、分项工程检查验收及隐蔽工程检查验收，负责工程量的核算，认真填写测试、试验报告并记录在案，参加签发工程进度凭证，及时呈送给委托人审核；

(27)工程完工后，向委托人提交施工履约评估报告；

(28)负责组织落实本工程设计变更的实施；

(29)审核竣工验收报告，负贵组织有关单位进行工程初验收，参加工程竣工验收、审查工程竣工结算；

(30)参加检查工程状况，鉴定质量责任，督促保修和回访；

(31)完成委托人要求的其他工作及承担有关政策、法规规定的由监理单位承担的责任；

(32)国家规范要求监理单位履行的其他监理基本职责。

监理工作内容包括施工阶段质量、进度、投资控制、合同管理、信息管理和组织协调，安全、文明施工监控等，以及缺陷责任期内 (竣工验收通过后至工程缺陷责任期满)监理工作。具体监理工作根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013 组织实施。

2.1.3 监理人的安全责任

2.1.3 监理人的安全责任

监理人应当审查施工组织设计中的安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，在实施监理过程中发现存在安全隐患的应该要求施工单位整改，情况严重的应该要求施工单位暂停施工，并及时报告委托人。监理人应当按法律法规租工程建设强制性标准实施监理，并对安全生产承担监理责任。

2.1.4 监理工作内容还包括：监理单位要编制相应的监理规划。

2.3 监理与相关服务依据

2.3.1 监理依据包括：(1)适用的法律、行政法规及部门规章:(2)与工程有关的标准以及合同指定的标准图纸、技术规范、质量检验评定标准、试验规程等:(3)工程设计及有关文件:(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

2.3.2 相关服务依据包括：      /      。

2.3.3项目监理机构和人员

姓名:                职务:   总监理工程师

其他项目人员详见附件《项目部关键岗位人员配备表》

监理人不得擅自更换和撤离总监理工程师及其监理机构主要成员，发生下列情形之一确需更换或撤离的，应至少提前7天以书面形式通知委托人，并征得委托人同意方可。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

(1)因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；

(2)退休或离开本单位的；

(3)工程因故停止(或暂停3个月以上)建设或领取中标通知书后未开工达3个月以上的；

(4)被建设主管部门责令停止(暂停)上岗资格、建议吊销或吊销相关证书，或被有关部门依法追究刑事责任的。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：若委托人在施工过程中发现监理人员工作不力，或未按监理工作内容认真执行、落实不到位，委托人可要求监理人调换有关人员，监理人应无条件予以调换。

2.3.5变更监理人员的违约处罚标准：若监理人无正当理由更换项目总监的需向委托人支付每人每次50000元的违约金，更换任一监理人员（总监除外）的。监理人须向委托人支付10000元/人次的赔偿金，该赔偿金在监理酬金中扣除。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：

(1)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。(2)审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。(3)主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。(4)征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。(5)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。(6)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。(7)在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权；未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

在涉及工程延期  3  天内和（或）金额    /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：开工前提交监理规划、每月月初提交上一个月监理月报一式伍份。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：   发包人  。

监理人应在本合同终止后  七  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品在7个工作日内根据委托书人提供的房屋、设备的清单移交给委托人。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：           。

3.6 答复

委托人同意在   三个工作日  内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

发生下列情况之一，视作承包人违约，并承担相应金额违约金。

4.1.1 发包人将按《关于印发＜宁海县政府投资工程施工现场关键岗位人员考勤管理暂行办法＞的通知》文件对监理人配备的项目部关键岗位人员实行人脸特征识别考勤。

监理人对本工程配备的项目部关键岗位人员未履行月实际施工期到岗天数不得少于22天：承担违约金为每人每天 1000 元。实际施工期到岗天数以招标人的月统计情况为准。

项目部关键岗位人员到位时间违约金从每期正常工作酬金支付中扣除。

4.1.2 未按照监理工作内容及其他条款履行监理职责的，一次扣减监理费 5000元；

4.1.3 未按规定进行质量控制的：承担违约金为全部履约保证金；

4.1.4 未按规定进行安全控制的：承担违约金为全部履约保证金；

4.1.5 未按规定进行进度控制的：承担违约金为履约保证金总额的 20%；

4.1.6 发现与施工单位同食宿或者食宿费用由被监理单位出资；承担违约金为 全部履约保证金的 10%；

4.1.7 由于监理单位原因进度控制落后于施工工期赔偿标准：2000 元/天。

4.1.2-4.1.7 项违约金从履约担保中支出（履约担保余额不足以支付的，不足部分在工程监理费中扣除）。项目部关键岗位人员到位时间违约金从每期正常工作酬金支付中扣除

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：  人民币   ，比例为：  /    ，汇率为：  /   。

5.3 支付酬金

5.3.1 监理费结算价=（经审定的工程竣工结算价+甲供材料竣工结算价）×［(中标价/4430.4759万元)］

5.3.2正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 合同签订后 | 监理合同价的10% |  |
| 第二次付款 | 完成工程量的50%后七天内 | 监理合同价的25% |  |
| 第三次付款 | 所有工程项目办理完成竣工验收手续后15天内 | 监理费合同价的55% |  |
| 最后付款 | 竣工结算按规定程序核定并取得正式结算审核报告后 | 扣除5%的监理费做为保修阶段押金外, 其余款项一次性付清。 |  |

注：1、竣工结算按规定程序核定并取得正式结算报告后，监理合同价的5%作为保修阶段监理押金，其余款项在15天内支付。

2、上述扣除的监理费保修阶段押金,质量保修期为2年，保修期满后七天内退回保修金（不计息）。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：加盖双方单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字，并按约定提供履约担保后生效。

6.2 变更

6.2.2因政策处理原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

6.2.2.1监理费补偿条件：非监理人原因导致本合同期限延长附加工作酬金已在合同监理费综合考虑，非监理人原因导致本合同期限延长不另计工作酬金及赔偿。

6.2.2.2延误工期计算：/

6.2.2.3补偿金额：/。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：/

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交    相关部门、单位    进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）   种方式：

（1）提请  /   仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  宁海县  人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /   天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /   天内支付咨询费用。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：          /           。

监理人申明的保密事项和期限：          /           。

第三方申明的保密事项和期限：          /           。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：                  /

9、履约担保

监理人是否提供履约担保：       是      。

监理人提供履约担保的形式、金额及期限的：

（1） 按照《关于印发宁海县房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法(试行)的通知》(宁建［2014］67 号)、《转发市住建委关于进一步优化建筑业发展环境减轻建筑企业负担的通知》(宁建发［2017］46号)、转发《关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》、转发市住建局等五部门《关于进一步推进宁波市建设工程综合保险工作的通知 》（甬建发 【2018】182号 ）和《关于公布宁波市建设工程综合保险首席承保人名称的通知》（甬建发【2019】25号）及《关于在全省工程领域改革保证金制度的通知》（浙建【2020】7号）、宁海县住房和城乡建设局《关于进一步推动落实建筑业惠企减负政策的通知》的文件规定，合同签订前 7 天内承包人向发包人提供符合本合同附件 8《履约保函》格式的银行保函一份或与保险公司签订的履约保证保险合同一份。

（2）履约担保期限自合同生效之日起至发包人签认并由发包人向承包人出具工程接收证书之日止。

（3）监理人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由监理人承担；因监理人原因或其他监理人应承担责任的事由导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由监理人承担；非监理人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

（4）履约担保金额为签约合同价的   % 。

（5）履约担保返还期限：在工程竣工验收合格后10日内全额返还。

10. 补充条款

10.1 监理服务期自合同签后的第一天开始计算，在对施工单位发出开工令之前，中标人必须无偿协助招标人作好开工前的准备工作。

10.2 委托人提供不少于25㎡的现场办公用房给监理人，监理人食宿自理。严禁向被监理单位要求提供食宿或食宿费用由被监理单位出资，监理单位在投标报价中应综合考虑食宿费用。

10.3 监理人在合同签订后7个工作日内必须提交履约保证金。

10.4 协助招标人做好开工前准备工作属于监理服务期内工作。

10.5监理人须无条件配合招标人做好合同备案及施工报建、监理资料归档等工作，提供所需的相关资料。

10.6监理人必须严格按国家相关的施工技术规范和验收标准执行，对工程质量检测必须与施工单位同步，并独立进行。必须按国家颁布的规范标准进行，不得使用施工单位的任何检测资料和监测设备。

10.7监理人必须根据《宁海县人民政府办公室关于印发宁海县扬尘污染防治暂行管理办法的通知》(宁政办发［2020］32号)文件规定，中标人应做好防止扬尘污染环境等相关工作，对施工现场扬尘控制负监理责任，并督促施工单位严格执行文件中规定的扬尘控制措施。

10.8监理人进场前必须按规定办理人身意外伤害险，费用在投标报价时综合考虑。

10.9监理人员到位考核要求

10.9.1 因工程施工需要监理人员加班的，监理人应安排相关监理人员加班，其加班费由监理人负责。

10.9.2监理人员的休假应根据工程进展情况合理安排，除特殊情况外，总监的休假必须事先经委托人书面同意，其他监理人员休假必须经总监理工程师书面同意并报委托人备案同意。

10.9.3加班费指法定节、假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用，应按《中华人民共和国劳动合同法)的相关规定计算费用.监理人在报价时，应充分考虑施工监理过程中可能遇到的、由各种原因引起的加班及其所发生的所有加班费用，并将该费用计入监理服务费报价中。监理人不得以加班费或任何其它名义向施工承包人或委托人计取额外的报酬。

10.9.4缺陷责任期监理人员安排将由委托人根据竣工时的工程实际情况确定。不论总监理工程师、专业监理工程师是否驻留，当因工作需要，委托人要求其返回工地时，监理人必须满足委托人的要求。

10.10 资料管理要求

10.10.1除按国家及地方相关规定提供相关验收资料外，必须满足委托人要求，且不得增加任何费用。

10.10.2监理人每月底应向委托人提交当月监理月报，监理月报包括:本月工程情况(含质量、进度、签证、安全文明施工等)，工期滞后或质量达不到要求等问题的原因分析与处理措施，下月工程计划(包括报建、工程分包、材料采购、预计下月进度款、工程施工、提供结算可能引起争议的影像资料等)，工程付款初审以及其他规定内容

10.10.3监理人应自行或根据委托人的指令，不定期召开现场工程会议与检查，并将检查结果以《工程简报》的形式送至委托人。

10.10.4监理人应做好工程所有资料的签发手续。

附件

履约保函

办理日期：  年  月  日

保函编号：№

（发包人名称）：

鉴于你方作为发包人已确定                                   (中标单位名称，以下称“承包商”)为                                （工程名称）中标单位，应中标单位申请，我方愿就中标单位履行施工合同(以下称“主合同”)约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包商未按照主合同约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款      %，数额最高不超过人民币（大写）：                  。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自主合同生效之日起至承包商取得竣工验收记录后   日内。

你方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按以下第        种方式向你方承担保证责任：

（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2）由我方代为承包商履行主合同剩余部分义务。

（3）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料，并随附本保函原件。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包商违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

如索赔的理由是工程施工质量问题，你方还需提供项目总监理工程师、监理人对索赔的理由的书面确认意见及法定的工程质量检测机构出具的检测报告；如索赔的理由是合同违约问题，你方则需提供证明承包方违约的有效证明。

我方收到本保函原件和你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。超出本约定期限的，无论本保函原件是否退还我方，我方均不再承担保证责任。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包商协议变更主合同（符合主合同条款约定的变更除外），如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

5、本保函不得转让，我方对除你方以外的任何第三方不承担任何责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请

仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章后生效。

担保人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年          月           日

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：               /

A-2 设计阶段：               /

A-3 保修阶段：

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：    /

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

- B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | / |  |  |
| 2. 生活用房 | / |  |  |
| 3. 试验用房 | / |  |  |
| 4. 样品用房 | / |  |  |
| 用餐及其他生活条件 | / |  |  |

- B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / |  |  |
| 2. 办公设备 | / |  |  |
| 3. 交通工具 | / |  |  |
| 4. 检测和试验设备 | / |  |  |

附录C   项目部关键岗位人员配备表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理单位名称（公章） |  |  |  |
| 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 岗位证书编号 |

第六章　投标文件格式

- 资格审查文件格式

1.资格审查文件封面格式：

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

2.资格审查文件内容包括

2.1、合格供应商的承诺函（格式附后）；

2.2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

2.3、供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

2.4、招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 2.1、合格供应商的承诺函

合格供应商的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：

（一）具备规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

2.2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 2.3、供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

- 2.4、招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 二、商务技术文件格式

1. 商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

2.商务技术文件：

- 1.供应商响应表；（格式详见第六章 投标文件格式）

- 2.投标函；（格式见附件）

- 3.法定代表人的身份证明或法定代表人授权委托书（供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权委托书）；（格式详见第六章 投标文件格式）

- 4.投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

- 5.技术（服务）条款偏离表；（格式详见第六章 投标文件格式）

- 6.商务条款偏离表；（格式详见第六章 投标文件格式）

- 7.项目实施人员及其技术资格一览表（格式详见第六章 投标文件格式）

- 8.拟派项目总监简历表（格式详见第六章 投标文件格式）

- 9.拟派其他监理人员简历表（格式详见第六章 投标文件格式）

- 10.供应商情况一览表；（格式详见第六章 投标文件格式）

- 11.以往业绩一览表（如有）（格式详见第六章 投标文件格式）

- 12.针对本项目第二章招标需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案；

- 13.第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 14.其它本招标文件要求提供的材料。

- 1、供应商响应表

供应商响应表

项目编号：                                   项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写。

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表（签字或盖章）：

日     期：

- 2、投标函格式

投 标 函

致（招标代理公司）                   ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的          （项目编号、项目名称）      招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对     （项目名称）       进行投标，在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本投标自开标之日起 90 天内有效。

（2）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（3）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付招标代理服务费。

（4）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（5）我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物或服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（6）投标方已详细审查并理解全部招标文件，如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

3、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表（签字或盖章）：

日      期：

- 3、法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：（采购人）、（采购代理机构） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签字或盖章）：                         法定代表人（签字或盖章）：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：                          法定代表人身份证号码：

供应商：                                （盖单位公章）

年    月    日

附：1、法定代表人身份证复印件（正反面）

2、授权代表身份证复印件  （正反面）

- 4、投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章

- 5、技术（服务）条款偏离表；

技术（服务）条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

注：根据第二章《招标需求》（除商务要求）的要求如实填写，如有偏离，必须如实说明；不得有任何虚假响应。如供应商无任何偏离，也须在响应表中注明：“全部技术条款无偏离”。

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表（签字或盖章）：

日     期：

- 6、商务响应（偏离)表格式；

- 商务响应（偏离）表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注 ：供应商须针对第二章《招标需求》、商务要求表逐项比较填写。

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表（签字或盖章）：

日     期：

- 项目实施人员及其技术资格一览表

项目实施人员及其技术资格一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目管理机构人员的专业岗位 | 姓名 | 工作年限 | 年龄 | 技术职称或执业资格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 主导专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 非主导专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 主导监理员 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：1以上如有资格或职称要求的，后附资格或职称复印件；有从业年限要求请后附相应证明材料，投标时相关证书及合同原件扫描件附于投标文件中。

2以上内容必须是真实的，否则，已经查实，按相关规定处理。

3此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表（签字或盖章）：

日     期：

- 8.拟派项目总监简历表

拟派项目总监简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |  |  |  |
| 相关专业资质(格)证书 |  |  |  |  |  |  |
| 其它资质情况 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 以往负责经验 |  |  |  |  |  |  |
| 获得的奖励/处罚 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人签字或盖章 |  |  |  | 日期： |  |  |

注：1以上内容必须是真实的，否则，已经查实，按相关规定处理。

2此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表（签字或盖章）：

- 日     期：

- 9.拟派其他监理人员简历表

拟派其他监理人员简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |  |  |  |
| 相关专业资质(格)证书 |  |  |  |  |  |  |
| 其它资质情况 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 以往负责经验 |  |  |  |  |  |  |
| 获得的奖励/处罚 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人签字或盖章 |  |  |  | 日期： |  |  |

注：1以上内容必须是真实的，否则，已经查实，按相关规定处理。

2此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表（签字或盖章）：

- 日     期：

- 10.供应商情况一览表；

供应商情况一览表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中技术人员： 人 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 其他技术人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，供应商可以加添附页。

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表（签字或盖章）：

- 日     期：

- 以往业绩一览表（如有）

- 以往业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准要求提供相关证明材料。

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表（签字或盖章）：

- 日     期：

- 12.针对本项目第二章招标需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案；

- 13.第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 14.其它本招标文件要求提供的材料。

- 三、报价文件格式

1.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

2.报价文件：

- 开标一览表（格式附后）；

- 投标分项报价表（格式附后）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

- 1、开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。投标总价含义与附件 “投标分项报价表”中“投标总价”栏的含义相同。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 2、投标分项报价明细表格式：

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：                                         （价格单位：人民币元）

| 序号 | 服务名称 | 投标单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标总价 |  |  |  |

注：

1、“投标总价”应与“开标一览表”中“投标总价”一致。

供应商 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期

- 四、电子文件格式

1.电子文件的外包装封面格式（不可缺）：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年 月  日