新埭镇蔬菜共富创业基地项目

公开招标

采购文件

项目编号：和诚-PH非采（2025）6号

项目名称：新埭镇蔬菜共富创业基地项目

采购单位：平湖新联实业股份有限公司

采购代理机构：浙江和诚房地产估价有限公司

日期：2025年  月  日

目    录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章 采购需求	18

第四章  评标办法及评分标准	21

第五章 合同主要条款（指引）	23

第六章 投标文件格式	34

# 第一章  公开招标采购公告

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，

已由平湖市发展和改革局 以 全省统一赋码2502-330482-20-01-321706批准建设，受 平湖新联实业股份有限公司 委托，现就新埭镇蔬菜共富创业基地项目进行公开招标采购，欢迎国内符合条件的供应商参加。

- 项目编号：和诚-PH非采（2025）6号

- 采购方式：公开招标

- 项目名称：新埭镇蔬菜共富创业基地项目

## 四、项目基本情况

1、采购组织类型：非政府采购

2、预算金额：2861.5542万元

3、最高限价：2861.5542万元

4、项目概述：新埭镇蔬菜共富创业基地项目涉及面积560亩。建设连栋薄膜大棚78亩，单体大棚300亩；设施用房3300平方米，平整场地450亩；水泥道路6600平方米；配套水泥明沟、水泥过道板、排水管涵、生态沟代蓄水池、围栏、挡水坝、农用配电系统；配套水肥一体化设施、自动打药设施、智能化物联网系统等。

建设目标：建设以达到“蔬菜产业布局区域化、生产标准化、管理集约化和产品优质化”为标准要求。农田达到田面规整、稳产高产、节水节肥、高效环保。实现农田作业机械化要求，经过示范区建设，形成地平整，土肥沃、旱能灌、涝能排、路相通，基本实现农田灌溉节水化，耕作机械化，经营产业化，推进农业现代化建设目标。建设内容包括：1. 农业基础设施建设：含生产路、排涝沟；同时配套建设内圩堤、下田埠等设施。2.生产设施建设：含 GPC832钢架单体棚、GLP832钢架连栋棚、喷微灌设施。3.智慧农业建设：含水肥一体化、智能远程管理控制系统、环境监测系统。4.设施用房建设：含管理用房，生产、存储用房。5、配套设施工程及绿化、景观工程等。

5、采购内容及数量：采购人拟通过公开招标产生新埭镇蔬菜共富创业基地项目中标供应商1家，建设内容包括：1. 农业基础设施建设：含生产路、排涝沟；同时配套建设内圩堤、下田埠等设施。2.生产设施建设：含 GPC832钢架单体棚、GLP832钢架连栋棚。3.设施用房建设：含管理用房，生产、存储用房。4、配套设施工程及绿化、景观工程等。根据本项目情况，以运营为导向，进行设计、采购、施工和运营工作，包括：竣工图编制、施工、采购、总承包管理及项目运营等，具体内容详见采购需求。

6、合同履约期限：计划施工工期：180日历天，运营周期：10年。

7、施工质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

五、供应商的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）特定资格要求：/。

（四）本项目实行资格后审。

（五）本项目不接受联合体投标。

（六）落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

六、公告时间、获取时间、地点、采购文件依法获取方式等

（一）公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

（二）采购文件获取时间：凡有投标意向的单位请于   年  月  日起至   年  月   日前（法定公休日、法定节假日除外），上午08:30至11:30，下午13:30至17:00，获取采购文件，逾期不予受理。

（三）获取资料要求：（1）投标报名表（详见附件）；（2）营业执照（副本）复印件加盖公章；（3）特定资格要求；（4）企业法定代表的授权书等资料发送电子扫描件至电子邮箱（118143030@qq.com）。联系人：李女士，联系电话：0573-85261372。邮件发送后同时和招标采购代理人员联系确认。

（四）采购文件售价：无。

七、特别说明

①、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。

②、参与开评标活动的人员须现场如实完整填写企业或个人信息，不得弄虚作假。

八、投标截止时间和地点

投标人应于    年    月    日    时    分（北京时间，下同）前将投标文件密封送交到浙江和诚房地产估价有限公司平湖分公司（浙江省平湖市当湖街道胜利路55号建工大厦A栋21楼东侧），逾期送达或未密封将予以拒收。

九、开标时间及地点

- 开标时间：   年     月    日    时    分。

- 开标地点：浙江和诚房地产估价有限公司平湖分公司开标室（浙江省平湖市当湖街道胜利路55号建工大厦A栋21楼东侧）

- 投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带居民身份证出席）。

十、联系方式

（一）采购单位:平湖新联实业股份有限公司

联系人：周先生

联系电话：0573-85608813

地址：平湖市新埭镇新中路44号东北方向100米

（二）采购代理机构名称：浙江和诚房地产估价有限公司

联系人：李女士

联系电话：0573-85261372

联系地址：浙江省平湖市当湖街道胜利路55号建工大厦A栋21楼东侧

（三）监管机构名称：平湖市新埭镇农业农村办

监督投诉联系人：莫女士

监督投诉联系电话：0573-85625700

监督投诉地址：平湖市新埭镇新南街398号

发布日期：   年   月   日

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新埭镇蔬菜共富创业基地项目 |
| 2 | 采购内容 | 具体内容详见采购需求。 |
| 3 | 投标报价及费用 | - 本项目投标应以人民币报价； - 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 最高限价 | 人民币2861.5542万元，超过最高限价的作无效标处理。 |
| 5 | 合同履约期限 | 计划施工工期：180日历天。 - 运营周期：10年。 |
| 6 | 供应商资格要求 | 详见本项目采购公告供应商的资格要求。 |
| 7 | 资格审查方法 | 采用资格后审 |
| 8 | 投标文件组成 | 商务技术文件（含资格文件）、投标报价文件正本各 1 份、副本各4份。 |
| 9 | 投标截止时间及地点 | 详见采购公告。 ## 开标到场人员和要求：开标当天投标人代表须携带有效居民身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，格式见第六章）。授权委托书一份制作进投标文件内，另一式一份（不必密封，投标时直接递交）。 采购活动现场确认声明书（格式详见附件）应单独提供。 投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、超过投标截止时间送达的投标文件。 投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）采购人或采购代理机构，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。 |
|  | 投标保证金 | 1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。 2.投标人在投标有效期内撤回投标文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。 |
| 10 | 开标时间及地点 | 详见采购公告 |
| 11 | 评标办法及评分标准 | 详见第四章。 |
| 12 | 中标结果公告 | 自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内结果公告于浙江省政府采购网(https://www.zcygov.cn/)网站或媒体。中标公告期限为1个工作日。 |
| 13 | 中标通知书 | 在公告中标结果的同时向中标人发出中标通知书。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还 | 本项目设置履约保证金，履约保证金为中标金额的0.5%，项目竣工验收合格后10日内无息全额退还。 |
| 15 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交投标人服务验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向上级部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 16 | 信用记录 | 符合财库[2016]125号文件； 1、信用信息查询的截止时点：递交投标截止时间。 2、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：将投标人信用记录查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购过程文件一并递交； 4、信用信息的使用规则：本采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前存在不良信用记录的，资格审查不通过，不得参与投标。 |
| 17 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 18 | 投标文件有效期 | 90 天。 |
| 19 | 签字或盖章要求 | - 按照“采购文件格式”要求签字、盖章。 |
| 20 | 解释 | 本采购文件的解释权属于采购单位。 |
| 21 | 其他 | 本项目的投标人少于3名时，重新组织招标采购。 |

- 一、总  则

(一) 适用范围

本采购文件适用于本次所述项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等(法律、法规另有规定的，从其规定)。

(二)定义

- 1、“采购人”系指组织本次采购的采购单位。

- 2.“采购代理机构”系指组织本次采购的采购代理机构

- 3、“供应商”系指向采购方提交投标文件的投标人。

- 4、“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切货物、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5、“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6、“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

7、“实质性响应”系指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

8、“重大偏离或保留”系指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

9、“细微偏离”系指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

10、“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

11、“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。

(三)采购方式

1.本次采购采用公开招标方式进行。

2.本次采购设定最高限价。

(四)投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书(格式见投标文件格式)。

(五)投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用(采购文件有相关规定除外)。

(六)联合体投标

本项目不接受联合体投标。

(七)转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.本项目允许分包。

2.1本项目涉及部分土建工程和钢结构工程等，本项目工程允许分包，分包的工程内容需经过发包人同意，分包企业应符合规定的资格要求，并向采购人提供资质证书等资料；本项目运营部分不允许分包。

（八）是否允许采购进口产品

本项目不允采购进口产品。

（九）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定由中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（十）质疑和投诉

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)、《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购人提出询问，招标采购人应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

（1）供应商如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标采购人提出质疑（采购文件获取截止时间之后获取的，应于自采购文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向招标采购人提出，且必须在开标前提出并告知代理机构。

（2）供应商如认为采购过程中和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标采购人提出质疑。

（3）供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话以及被质疑人名称及联系方式；②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；③具体的质疑事项及事实依据；④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证明材料；⑤提出质疑的日期。

（4）招标/采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.供应商投诉

供应商对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

4.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.质疑受理地点：浙江和诚房地产估价有限公司  地址：平湖市当湖街道建工大厦A幢2101室东侧； 联系人：蒋女士  联系电话：0573-85261371

### （十一）投标品牌认定（依据《财政部令第87号》）

- 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

- 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格：评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 二、采购文件

（一）采购文件的构成

采购文件由采购文件目录所列的全部内容及在招标采购过程中发出的修正和补充文件组成。

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在规定时间内以书面形式要求招标采购人澄清。采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

- 三、投标文件的编制

- 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资格文件、商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

- 总体要求：

1、投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2、投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3、投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

投标文件包括资格文件、商务技术文件及报价文件三部份组成（资格文件、商务技术文件合并装订一册，报价文件单独装订一册）。

- 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

第一部分：报价文件:

1.投标书

2.投标函

3.开标一览表

4.报价明细清单

5.小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料（详见公告）

6.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- 法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

第二部分：资格文件:

根据浙财采监〔2022〕8号“简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料”。

(以下1-5项是基本资格条件对应证明材料的具体内容，各供应商须在响应文件中出具对应证明材料，其中2-5项只需提供“符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函”）(格式详见附件))

- 基本资格条件证明材料：

（以下是基本资格条件对应证明材料的具体内容，各供应商须在响应文件中出具对应证明材料）

- 1、具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或 “营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证或民办非企业单位法人登记证书等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

①良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重 违 法 失 信 行 为 记 录 名 单 。提供公告发布之日起到开标截止时间之间“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录查询结果截图；（ 代 理 机 构 以 开 标 当 日 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

②健全的财务会计制度：

- 供应商须在响应文件中出具《承诺函》

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

供应商须在响应文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

或供应商在响应文件中出具《承诺函》；

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

- 供应商须在响应文件中出具《承诺函》

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺函）

## 6、特定资格要求：详见公告

- 7、法律、行政法规规定的其他条件

- 8、投标声明函；

## 9、联合体协议书（详见公告）

10、法定代表人授权书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

上述资格证明文件是对供应商资格进行合格性审查的评审依据，供应商应递交上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格性审查均不予通过。

第三部分：商务技术文件：

## 一）商务部分

1、投标人承诺书

2、运营保证承诺书

3、商务响应表；

3.1企业基本情况表

3.2项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

3.3项目实施人员一览表；

3.4投入本项目使用的仪器设备；

3.5近年来完成的类似项目情况（业绩）表；

3.6服务网点情况表；

3.7售后服务方案（如有）；

二）技术部分

1、技术响应表：投标人应当根据采购文件技术要求填写“5.1技术响应表（格式自拟，含偏离情况说明）”，若填写正偏离或负偏离的，需要提供相应证明材料。表格空白不填写的该项技术指标视为负偏离。表格已填写，但未在表格中写明偏离说明的，将被认为完全响应采购文件的规定；

2、评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

三）采购文件要求的或投标认为有必要提供的其它技术资料。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标人根据项目具体情况并结合自身实力自行报价。投标单位的投标报价应包括设备费、材料费、人工费、安装费、设计费、设备基础施工的费用、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输费、装卸、保险、利润、规费、税金、货到就位、现场保管以及调试费、培训、售后服务费、有关部门的验收费、政策性文件规定等履行合同所需要的全部费用。采购人不再另行支付其他任何费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，若同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的，投标无效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件（采用A4幅面，提倡双面打印）并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格文件、商务技术文件的顺序装订成册（资格文件、商务技术文件装订在一起），投标报价文件均单独装订成册，正本各1份、副本各4份，投标文件的封面应注明“正本”字样。活页装订的投标文件作无效标处理。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为投标文件正本的复印件，有出入时以正本为准。

4.投标文件“正本”须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。投标文件副本除盖章外必须同正本保持一致。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资格文件和商务技术文件、投标报价文件二部分分别密封封装投标文件，并在封口上加盖投标单位的公章。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务技术文件，投标报价文件）、投标项目名称、项目编号，以及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”的字样。信袋封口均须加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货（付）时间、质保（服务）期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（7）未按采购文件要求签字、盖章的；

（8）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

(4)未按采购文件要求编制报价文件。

- （八）废标的情形

采购中出现下列情形之一的，应予废标（废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人）：

1.符合专业条件的投标人或对采购文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在采购公告规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二）开标程序

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，介绍参加开标会议的人员；

2.主持人宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

3.请供应商签署《投标声明书》（格式见附件），对有无影响公平竞争的情况予以确认；

4.投标人代表检查投标文件密封的情况；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序（先到后开）打开商务技术文件的外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合采购文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6. 商务技术文件评标期间，投标人可以退场离开，采购代理机构应当安排继续留在现场的投标人休息等候；

7. 商务技术文件分评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

8.商务技术分宣布后，主持人宣布开投标报价文件，唱标人当众拆封、宣读有效投标文件的《投标(开标)一览表》中的投标人名称、投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

9.记录人做开标记录, 开标记录应由投标人代表、唱标人、记录人和监督人签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

10.主持人公布评审结果并宣布开标会议结束。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购评审专家 4 人和采购人代表 1人,共 5人组成。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

- （三）评标程序

- 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。

（3）评委打分可保留小数点后1位，各投标人的商务技术文件分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分，由于评标委员会再计算复核商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容，评标委员会可要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，且有监督员进行监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，将按有关法律法规处理。

- 六、定标

- （一）确定中标人。

1.评标委员会根据采购文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对采购文件的响应情况。评标委员会按照各投标单位的综合得分情况，确定1名中标候选人。评标委员会根据评标结果向采购人提交评标报告。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内，将评标报告交采购人确认。投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，对评标结果进行确认；在采购人对结果确认后，采购代理机构将在发布采购公告的网站上公布中标结果公告。

3. 在公告中标结果的同时，采购代理机构以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

- 七、合同授予

- （一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。中标供应商在接到《中标通知书》后，违反采购文件有关规定和要求，不履行投标承诺，在规定时间内拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，则取消该投标人的中标资格，中标供应商改为综合得分第二名的投标人，或重新组织采购。

- （二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按采购代理机构根据采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿，并参照浙财采监字【2009】28号文件规定进行处罚。

3. 履约保证金为中标金额的0.5%，项目竣工验收合格后10日内无息全额退还。

- 八、履约验收

（一）履约验收

1、采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

2、技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

3、采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4、政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

5、采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

- 九、中标代理费

- 中标单位须向采购代理机构按如下金额标准交纳中标代理费，投标报价时应综合考虑这项费用。中标代理费在本次项目采购完成时结算并一次性支付。

2、采购项目招标采购代理费用按28000元收取。

3、服务费的货币为人民币。

4.服务费以银行划账方式按下列要求提交：

收款人：浙江和诚房地产估价有限公司

户名：浙江和诚房地产估价有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行

账号：1204 0660 0924 9033 945

5.服务费支付时间：服务费在中标人领取《中标通知书》时一次性付清。

- 6.服务费不在投标报价中单列。

# 采购需求

- 项目概况

新埭镇蔬菜共富创业基地项目涉及面积560亩。建设连栋薄膜大棚78亩，单体大棚300亩；设施用房3300平方米，平整场地450亩；水泥道路6600平方米；配套水泥明沟、水泥过道板、排水管涵、生态沟代蓄水池、围栏、挡水坝、农用配电系统；配套水肥一体化设施、自动打药设施、智能化物联网系统等。

建设目标：建设以达到“蔬菜产业布局区域化、生产标准化、管理集约化和产品优质化”为标准要求。农田达到田面规整、稳产高产、节水节肥、高效环保。实现农田作业机械化要求，经过示范区建设，形成地平整，土肥沃、旱能灌、涝能排、路相通，基本实现农田灌溉节水化，耕作机械化，经营产业化，推进农业现代化建设目标。建设内容包括：1. 农业基础设施建设：含生产路、排涝沟；同时配套建设内圩堤、下田埠等设施。2.生产设施建设：含 GPC832钢架单体棚、GLP832钢架连栋棚、喷微灌设施。3.智慧农业建设：含水肥一体化、智能远程管理控制系统、环境监测系统。4.设施用房建设：含管理用房，生产、存储用房。5、配套设施工程及绿化、景观工程等。

- 建设地点：平湖市新埭镇牌楼村

- 采购内容及数量：采购人拟通过公开招标产生新埭镇蔬菜共富创业基地项目中标供应商1家，建设内容包括：1. 农业基础设施建设：含生产路、排涝沟；同时配套建设内圩堤、下田埠等设施。2.生产设施建设：含 GPC832钢架单体棚、GLP832钢架连栋棚。3.设施用房建设：含管理用房，生产、存储用房。4、配套设施工程及绿化、景观工程等。根据本项目情况，以运营为导向，进行设计、采购、施工和运营工作，包括：竣工图编制、施工、采购、总承包管理及项目运营等，具体内容详见采购清单和施工图纸。

- 采购清单

| - 序号 | - 工程名称 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 钢架棚工程 | - 1 | - 项 |  |
| - 2 | - 生产路工程（道路工程） | - 1 | - 项 |  |
| - 3 | - 排涝工程 | - 1 | - 项 |  |
| - 4 | - 设施用房工程 | - 1 | - 项 |  |
| - 5 | - 配套设施工程 | - 1 | - 项 |  |
| - 6 | - 绿化及景观工程 | - 1 | - 项 |  |

- （二）采购清单明细及技术要求：详见附件一

- （三）施工图纸：详见附件二

## 注：根据浙财采监字〔2007〕2号文件规定：除采购文件提供的参考产品外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与参考产品相当或高于的产品参加。

三、合同履约期限：计划施工工期：180日历天，运营周期：10年。

四、施工质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

五、投标报价的其他要求：

1、与工期有关的不利因素由投标人自行踏勘了解并作出风险分析，属于投标人应承担的风险范围。

2、本项目为交钥匙工程。报价必须包括设备费、材料费、设备安装费、供货、运输装卸、安装调试、人员工资、备品备件、附件、产品保护、验收、税金、保险、辅助工作及质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、培训费、验收费、成品保护、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3、投标人的报价不仅应包括采购文件提供的技术条款和图纸上所标明的，还应包括任何未明确标出的，使全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

4、允许投标人在满足采购文件提出的技术要求的前提下，在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议，做出其优越性、先进性等详细说明。

六、本项目涉及部分土建工程和钢结构工程等，本项目工程允许分包，分包的工程内容需经过发包人同意，分包企业应符合规定的资格要求，并向采购人提供资质证书等资料；本项目运营部分不允许分包。

- 七、工程验收条件及标准

1、中标单位应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标单位应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，中标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由中标单位承担。

2、中标单位负责系统安装、调试、试运行等全过程的工作。

3、设备技术参数与技术标书一致，性能指标达到或超过规定的标准。

4、技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等已经按规定的数量移交完毕。

5、验收方法及方案：按合同到货后，由投标人的专业技术人员现场调试（所有供试材料由供货方提供）。采购人将组织专业部门或机构进行现场半成品检测（必要时成品进行破坏性检测），检测费用由中标单位承担，所有技术指标达到要求后，给予验收。

八、维护服务期

1、中标单位负责设备的维修及零配件的及时供应。

九、项目运营要求:

9.1项目运营：由中标单位指派管理和技术团队负责本项目日常生产、管理、运营。

▲9.2运营保证：本项目的喷微灌及水肥一体化工程、统防统治系统工程、智能环控系统工程预计投入610万元，由运营商负责投入，运营合同期满后投入资产归采购人所有，提供运营保证承诺书，不提供承诺书的投标文件将被视为无效，按否决投标处理。

9.3运营土地：

本项目土地用途：种植一年生地栽蔬菜类或应当每年至少种植一季粮食作物。

### 土地流转费用运营期内由中标供应商负责：土地流转费用按（暂估1200元/年·亩）交纳，本项目涉及面积暂估560亩（以实测为准）。中标供应商直接和平湖市新埭镇牌楼村签订土地流转合同并支付结算费用，农业设施用地每亩价格按新埭镇资产管理领导小组讨论为准。
   土地流转费用按每年交纳，第一次交纳时间为合同签订且交付使用后当月内交纳第一年的土地流转费用（暂估560亩（以实测为准）×（暂估1200元/年·亩），今后土地流转费用交纳时间为上年度租赁结束时间前一个月内交纳下一年度土地流转费用至采购人账户（每年费用为暂估560亩（以实测为准）×（暂估1200元/年·亩），农业设施用地每亩价格按新埭镇资产管理领导小组讨论为准。

9.4运营：运营合作年限 10年；

地面生产性设施租赁费计算：

①=结算价-220万元低收入（以实际入资为准）×7%；

②=220万元低收入（以实际入资为准）×10%；

每年地面生产性设施租赁费=①+②

第一次交纳时间：合同签订且工程结算审核完成后一个月内一次性交纳前2年的地面生产性设施租赁费（即（①+②）×2年）至采购人账户；

第二次交纳时间：运营期第二年的最后一个月内交纳下一年度的地面生产性设施租赁费（即①+②）至采购人账户，今后每年的地面生产性设施租赁费交纳时间为上年度租赁结束时间前一个月内交纳下一年度的地面生产性设施租赁费至采购人账户（即每年交纳①+②）。

十一、付款方式

- 合同签订后并进场后一周内支付合同价的20%；

- 工程进度完成50%，付至合同价的50%；

- 工程完工且竣工验收合格并经试运行1个月后，支付至已完工程量的70%，工程竣工验收合格后10日内视履约情况结清履约保证金；

- 工程结算审核完成且发包人收到中标供应商交纳的第一年土地流转费用和前2年的地面生产性设施租赁费用后一个月内，工程款付至工程审定价的100%；

工程结束后，施工单位在结算送审的同时向建设单位提供竣工验收备案资料，否则结算资料不予接收，并配合建设单位做好财务竣工决算、档案验收、发改验收等工作。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

1. 本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，商务技术文件分70分组成。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术文件得分由高到低顺序排列；如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则由投标人代表抽签决定排名。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

2.投标人的投标报价不得超过采购人设定的上限价。价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人评标综合得分=价格分+商务技术分。

二、评标内容和标准

（一）报价分（20分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

- 投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。

- （二）资信商务及技术分（80分）

附表一 资信及商务、技术评审因素及分值分配

（总分80分）

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商运营综合能力 | 供应商具有种植地栽蔬菜（或粮食作物）的运营能力或具有蔬菜（或粮食作物）种植经验及成果文件（提供运营能力有效证明资料复印件加盖公章）或（提供绿色食品证书、科技计划项目验收证书等有效证明资料复印件加盖公章）。根据供应商综合能力情况打分。 | 1-5 |
| 2 | 项目负责人 | 项目负责人具有蔬菜类或粮食类中级农艺师资格的得1分，具有蔬菜类或粮食类高级农艺师资格的得2分，提供复印件加盖公章或网络打印带二维码的电子证书打印件。 | 0-2 |
| 3 | 项目负责人综合能力 | 项目负责人综合能力，根据项目负责人农业科技类经验及荣誉综合打分（提供相关证书证明复印件加盖公章）。 | 1-3 |
| 4 | 施工方案 | 施工方案（主要分部分项施工方法及技术措施）、施工部署综合打分。 | 2-6 |
| 5 |  | 现场组织管理机构综合打分。 | 2-6 |
| 6 |  | 雨季施工措施完善可靠，切实可行，能保证质量和工期要求综合打分。 | 2-6 |
| 7 | 施工保证措施 | 施工总进度计划及工期保证措施综合打分。 | 1-5 |
| 8 |  | 质量保证体系及安全管理措施综合打分。 | 1-5 |
| 9 | 供货及施工进度保证措施 | 施工进度计划科学合理，工程进度的措施得力，能确保竣工时间者综合打分 | 1-5 |
| 10 |  | 材料及设备供应计划可靠、能确保工程进度要求综合打分。 | 1-5 |
| 11 | 运营管理的合理性 | 运营管理的合理性综合打分。 | 3-8 |
| 12 |  | 运营方案的实际落地性综合打分。 | 2-6 |
| 13 |  | 保证项目培育预期目标和发展要求的相关合理运营措施综合打分。 | 2-6 |
| 14 |  | 市场风险的合理应对预案综合打分。 | 2-6 |
| 15 | 运营保证 | 本项目的喷微灌及水肥一体化工程、统防统治系统工程、智能环控系统工程预计投入方案，根据清单、金额、承诺等综合打分。 | 2-6 |

- 注：1、以上所涉及项目缺项为“0分”。

- 2、以上所涉及项目，若附件格式未提供，请自行设计格式装订于投标文件中。建议在制作投标文件时，在目录后附一个评分索引表，方便查找。

- 第五章 合同主要条款（指引）

采购合同

一、通用必备条款部分

合同编号：

预算金额：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                    项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是                                           。

2、乙方是否属于中小微企业：□是 □否

3、工程地点：                               。

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）              人民币，分项价款见“价格清单”（附后）。

本合同总价款含所有税费(应包括设备费、材料费、人工费、安装费、设计费、设备基础施工的费用、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输费、装卸、保险、利润、规费、税金、货到就位、现场保管以及调试费、培训、售后服务费、有关部门的验收费、政策性文件规定等履行合同所需要的全部费用。采购人不再另行支付其他任何费用。)

3、本合同付款方式为以下第    （1）   项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为   按采购文件约定    ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为         /           ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第 （2） 项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：

- 1.合同签订后并进场后一周内支付合同价的20%；

- 2.工程进度完成50%，付至合同价的50%；

- 3.工程完工且竣工验收合格并经试运行1个月后，支付至已完工程量的70%，工程竣工验收合格后10日内视履约情况结清履约保证金；

- 4.工程结算审核完成且发包人收到中标供应商交纳的第一年土地流转费用和前2年的地面生产性设施租赁费用后一个月内，工程款付至工程审定价的100%；

工程结束后，施工单位在结算送审的同时向建设单位提供竣工验收备案资料，否则结算资料不予接收，并配合建设单位做好财务竣工决算、档案验收、发改验收等工作。

第四条 履约保证金

按以下第   1   项处理：

- 本项目设置履约保证金，乙方应于合同签订前（时间）向甲方提交履约保证金    元。（履约保证金为中标金额的0.5%，项目竣工验收合格后10日内无息全额退还。）

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 (2) 种方式解决争议：

(1)将争议提交   嘉兴   仲裁委员会仲裁；

(2)依法向    平湖市   人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式 伍 份，甲乙双方各执  二 份，一份招标采购代理机构留存。

二、特殊专用条款部分

第九条 货物内容

1、货物名称、型号规格、数量（单位）：详细配置清单附后。

第十条 技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第十一条 知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

第十二条 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第十三条 工期及工期的延长

1、施工工期           日历天。

2、如工程的进度出现拖延，乙方须立即书面通知甲方有关本工程或任何部分工程的进度或竣工出现拖延的原因。

3、因甲方的原因，以及在以下情况下，乙方可书面向甲方申请延期，甲方书面同意后工程期限可延长：

a) 甲方未能按照合同规定提供开工条件。

b) 甲方未能及时对乙方提出的图纸、资料等进行审批，从而影响工程进度。

c) 一周内非乙方原因停水、停电等造成停工累计超过8个小时。

d) 设计变更、洽商。

第十四条 关于合同价格计算的约定：

1.本工程采用单价合同，工程量按实结算，但最终结算总价不得高于本项目预算总价，高于部分做让利处理。

2、市场价格波动引起的调整：不调整 。

3.综合单价包含的风险范围：包括政策性风险、报价风险和市场风险等其它所有风险。停电因素，工程量清单中明确一次包定的项目，施工现场实际情况等。合同中另行注明的除外。

A：承包人在编制投标书时，应被认为已察看和核查了现场和其周围环境，并已经充分掌握工程现场的地表周围和地下如地下水、土质等一切情况，并对该处的气象、土质变化等因素作了充 分的预测以及与之有关的可利用的资料（包括当地有关工程施工的管理规定），并对以下几点内 容（考虑到费用和时间实际可能）已经查明：

a. 现场的地形地貌和特征，包括地表以下地质、地下水等情况；

b. 水文和气候条件；

c. 实施和完成本合同工程及其工程保修所需做的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工；

d. 进入现场的手段和需要的食宿供应条件；

e．承包方己取得有关可能对投标或报价有影响或起作用的风险、意外及其所有其他情况的必 要资料。

B：承包人在编制投标书时，应被认为已考虑了合同执行期间可能存在的其他费用，如市政、市容、环保、交通、治安等。

C、投标时少计的工程内容。

D、合同执行期内，除合同中规定可调价格材料或设备外的投标材料价格的市场变化。

E、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工。

4.风险费用的计算方法：投标单位在投标时根据采购要求自行确定，风险因素范围内的风险费用不在合同价外另行计列及调整。

5.人工费、材料价格（合同约定的除外）、机械台班价格、费率等结算时不作调整。承包人在签订本合同时应对施工期内所涉及到的市场、政策波动等风险采取措施，提前防范。

6.本工程包质量、包材料、包安装、包进度、包安全、包验收、包保修补等一切费用。

7.临时设施、安全文明施工等一切与承包人工程相关费用是否体现均视作承包人已充分考虑，均已包含在报价总价内。

第十五条 保险

1、双方当事人关于第三方责任险的特别约定：由承包人按现行相关规定投保，保险费用由承包人自行考虑并包括在合同总价中。

2、工伤和意外伤害保险

2.1关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：由承包人按现行相关规定投保，保险费用由承包人自行考虑并包括在合同总价中。

3、货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：由承包人按现行相关规定投保，保险费用由承包人自行考虑并包括在合同总价中。

4、其他保险

关于其他保险的约定：由承包人按现行相关规定投保，保险费用由承包人自行考虑并包括在合同总价中。

第十六条 甲方的权利和义务

1、负责向乙方提供工程施工必要的使用要求、在乙方提交设计图纸后 3 天内予以确认。

2、负责办理实施此项目所需相关手续，同时甲方协调好乙方与当地相关部门之间的关系。

3、对工程的质量、进度等进行监督、同时办理洽商手续、技术变更等。

4、对工程进行竣工验收；在竣工验收合格后接收工程，并向乙方发放工程竣工接收证书。

5、水电：现场施工水电由甲方提供驳接点,现场施工水电由乙方负责，产生的水电费由乙方承担。

第十七条 乙方的权利和义务

1、 负责完成本合同及其附件中所列出的各项工程任务，确保质量和工期。

2、现场施工人员应服从甲方的工程进度安排及现场管理，认真遵守施工现场及甲方物业管理的各项规章 制度，保证其施工人员不进入与施工无关的任何场所。

3、 负责提供合同中列明的为完成相应工程任务所需的材料、设备、机具。

4、负责提供为完成相应工程所需的临时机具。

5、工程经甲方竣工验收合格并实际交付甲方使用前，乙方应对工程施工场地、场地内非属乙方的财产、工程所需材料设备、工程半成品、工程成品、施工工具设备等承担保护责任，前述保护对象损坏、丢失的，应由乙方承担赔偿责任。

6、 应在工程各个阶段对工程进行自检，工程竣工时，应向甲方申请竣工验收，并向甲方提供竣工资料；

7、负责工程保修期内的保修工作，提供其它相关售后服务。

8、工程竣工后交付甲方验收和使用前，乙方均应将施工现场清理干净。

第十八条 技术标准和工程质量

本工程材料、设备、安装工作应遵循国家和本行业相关施工验收规范标准和质量检验标准，以及本合同及 图纸设计要求。

- 第十九条 质量保证及售后服务

- 1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

- 2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应在   小时内作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。

4、在运营期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第二十条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。设备安装完成后，甲方需在     个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第二十一条 竣工检验及工程接收

1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本行业相关工程竣工有关规定，应提前3天书面通知甲方关于可进行竣工检验的日期，同时向甲方提完整竣工资料和竣工验收报告，以便甲方做好准备进行完工后工程 的检验。除非另外协商，检验应在乙方所通知的日期次日起3天内举行。逾期不验收则视为工程已通过甲方验收合格。

2、 所有工程或其任何可接收部分一经通过检验合格后，工程各方应对相应验收结果进行会签，该验收结 36 果将视同为甲方发给乙方的工程检验合格证。

3、当所有工程或其中任何可接收部分通过各方验收合格后，甲方应在3天内正式接收全部/部分工程。 甲方接收后的工程照管责任由甲方承担。

第二十二条 设计变更、洽商及费用

1、甲方应将设计变更、洽商要求，及时以书面形式通知乙方，乙方应按甲方设计变更的要求及时提供设 计图纸。

2、乙方在进行施工过程中所发生的任何变更、洽商，应得到甲方书面确认。

3、经双方签字确认的变更、洽商作为调整合同价格的依据之一。

4、设计变更及洽商的价格调整原则为：以合同清单中所确认的单价为基准，按实际发生数结算。如果合 同清单中没有相应单价，应以市场价格为基础，双方协商后确定。

5、设计变更、洽商得到确认、实施后，相应调整的合同价款的支付（增或减）将进入同期工程进度款中按照合同约定支付条款规定的比例一并支付。

6、如果甲方的设计变更、洽商造成了乙方的实际损失，应给乙方相应工期、费用方面的补偿。

第二十三条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。

3、设备在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第二十四条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之三向乙方支付违约金。

3、如果乙方除不可抗力外，拒绝履行协议规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，甲方有权解除合同。

4、乙方采购货物之前未让甲方对采购的清单进行确认，若因此引起问题的，甲方有权解除合同。

5、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6、乙方所送货物若出现严重质量问题，每次扣除合同价款的1％，三次以上甲方有权解除合同。

7、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

8、因本条上述五条及其他乙方原因，导致本合同解除的，甲方可无条件退还所有货物，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并按合同金额的5%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方另行支付损害赔偿金。

第二十五条 争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

第二十六条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第二十七条  其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

甲方(采购人)：(盖章)                    乙方(供应商)：(盖章)

法定(授权)代表：                  法定(授权)代表：

电话：                电话：

单位地址：                              单位地址：      

签约日期：      年    月  日

签约地点：

附件一：分项价款“价格清单”，详细配置清单

附件二：

安全生产文明施工责任书

为了保质保量按时完成本工程，并做好安全生产无事故，特制定本责任书。

1、工程承包人是该工程施工范围期间内安全生产文明施工的第一责任人；必须全面负责，明确责任。

2、对所有员工必须定期进行安全教育，熟悉《安全生产条例》，做到岗位明确，责任到人。

3、严禁违章作业，冒险蛮干，对所有电器机械设备设专门人员管理。

4、要加强人身安全用电，按照安全生产各项操作规程作业。同时还要保证做好机械设备电器设备检查维修运行。

5、针对本工程的特性，设置明显、规范的警告标志标牌，预防因施工造成过往人员车辆损害。

6、工程承包责任人必须管理好本部职工，严禁在工地上搞不正当违法活动，并对外来人员做好登记办证管理工作。

7、搞好与相邻企业的生活与生产关系。取得相邻企业的支持。

8、各班组（队）布置生产任务时，必须同时落实安全措施。当生产与安全有矛盾时，坚决服从安全。

9、组织文明施工，实现安全工作的标准化、规范化、制度化。

10、对施工过程中，因承包人原因引起的安全责任事故，由承包人承担因该事故产生的一切费用，发包人不再因此而支付任何费用。

总之，双方本着明确责任，分工协作、互相配合，不折不扣地遵守各项规章制度。确保文明施工、安全生产无事故。按时完成合同所规定地工程任务，本责任书一式四份，甲乙双方各两份。

甲方：（盖章）                            乙方：（盖章）

代表签字：（签字或盖章）                  代表签字：（签字或盖章）

签定日期： 年 月 日

附件二：

运营管理合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》和其它相关法律规定，在合法自愿基础上，按照甲方需求，为确保正常运行和安全生产，甲方委托乙方完成本项目的运行管理工作，乙方表示愿意且有能力承担此项工作。双方经过充分协商，就有关事宜签订本合同，共同遵守。

一、项目基本情况

1、项目名称：新埭镇蔬菜共富创业基地项目。

2、项目地址：平湖市新埭镇牌楼村 。

3、项目概况：新埭镇蔬菜共富创业基地项目涉及面积560亩。建设目标：建设以达到“蔬菜产业布局区域化、生产标准化、管理集约化和产品优质化”为标准要求。农田达到田面规整、稳产高产、节水节肥、高效环保。实现农田作业机械化要求，经过示范区建设，形成地平整，土肥沃、旱能灌、涝能排、路相通，基本实现农田灌溉节水化，耕作机械化，经营产业化，推进农业现代化建设目标 。

4、项目运营：由乙方指派管理和技术团队负责本项目日常生产、管理、运营。

5、运营保证：本项目的喷微灌及水肥一体化工程、统防统治系统工程、智能环控系统工程预计投入610万元，由运营商负责投入，运营合同期满后投入资产归采购人所有。

6、运营土地费用运营期内由乙方负责：

6.1本项目土地用途：种植一年生地栽蔬菜类或应当每年至少种植一季粮食作物。

### 6.2土地流转费用运营期内由中标供应商负责：土地流转费用按（暂估1200元/年·亩）交纳，本项目涉及面积暂估560亩（以实测为准）。中标供应商直接和平湖市新埭镇牌楼村签订土地流转合同并支付结算费用，农业设施用地每亩价格按新埭镇资产管理领导小组讨论为准。
   6.2土地流转费用按每年交纳，第一次交纳时间为合同签订且交付使用后当月内交纳第一年的土地流转费用（暂估560亩（以实测为准）×（暂估1200元/年·亩），今后土地流转费用交纳时间为上年度租赁结束时间前一个月内交纳下一年度土地流转费用至采购人账户（每年费用为暂估560亩（以实测为准）×（暂估1200元/年·亩），农业设施用地每亩价格按新埭镇资产管理领导小组讨论为准。

- 运营：

- 7.1运营合作年限 10年；

7.2地面生产性设施租赁费计算：

①=结算价-220万元低收入（以实际入资为准）×7%；

②=220万元低收入（以实际入资为准）×10%；

每年地面生产性设施租赁费=①+②

7.3交纳时间和方式：

第一次交纳时间：合同签订且工程结算审核完成后一个月内一次性交纳前2年的地面生产性设施租赁费（即（①+②）×2年）至采购人账户；

第二次交纳时间：运营期第二年的最后一个月内交纳下一年度的地面生产性设施租赁费（即①+②）至采购人账户，今后每年的地面生产性设施租赁费交纳时间为上年度租赁结束时间前一个月内交纳下一年度的地面生产性设施租赁费至采购人账户（即每年交纳①+②）。

二、合作期限

1、合作期限为 10 年，自     年   月   日起至    年   月   日止。

2、本协议期限届满前，乙方应提前     天做好交接准备，并保证设施完好正常使用。

三、甲方责任和义务

1、甲方应为项目正常生产经营创造良好的政治、社会、生态环境，确保项目安全、稳定生产运营。

2、甲方应保障运营公司享受国家、省、市等各级优惠政策和各项补贴，并协助办理申报工作，建设投资类补贴归甲方所有，生产运营技术类补贴归运营公司收入。

3、甲方确保水、气、电、排污等市政公用各项配套设施的正常供给使用。

四、乙方责任和义务

1、乙方在项目运营期间，确保项目生产、管理、经营等各项工作顺利开展。

2、乙方保证项目运营管理期间，实施科学的企业管理制度体系。

3、乙方在经营管理期间，有义务向甲方提供年度生产计划，及时向甲方汇报重大生产管理情况。

4、乙方在经营管理期间，必须遵守国家法律、法规、守法经营，恪守职业道德和社会公德。

5、乙方在经营管理期间，应根据有关部门的要求，做好防火、防盗、防汛等各项安全防范工作，并接受有关的检查与监督，确保无重大安全事故的发生。

6、乙方应确保在整个合作期内妥善保管、使用和维护项目设施；不得转移、抵押、变相处理项目设施，保证项目公司资产的完整性。

7、运营期内合同约定外乙方自行所添置的设备、机械、车辆等资产所有权归乙方所有。

五、运营管理团队职责

1、对项目公司按照国家相关法律法规进行规范化管理，筹建项目生产管理团队，保障项目正常稳定生产。

2、制定运营公司的组织架构，岗位设置，制定各岗位的工作职责及工作流程，建立完善项目公司的管理、制度、营销等体系。

3、负责相关设施设备的正常保养维护，保障项目正常运转，生产经营稳定。

4、协助对本项目区域内农业合作社、农户、农业企业提供项目建设、技术支持，以及种苗等生产物资，带动产业发展，帮助指导落实国家关于扶贫开发、乡村振兴、三农发展相关政策。

六、合同终止

1、甲乙双方应遵照本合同约定，不得擅自单方面解除本合同或拒不履行本合同，给对方所造成的损失和责任由违约方承担。

2、如遇自然灾害、战争、国家政策调整等不可抗拒因素而致使本合同无法正常履行，即合同终止，则双方互不追究责任。

七、补充条款和补充合同

本合同执行过程中的未尽事宜，经双方协商一致可以订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本协议没有约定且双方又没有达成补充协议的，依照《中华人民共和国民法典》的有关规定处理。

八、争议解决

1、本合同在履行过程中若发生争议，双方应本着友好协商的原则予以解决。若协商不成，按照有关法律解决，双方均可向其所在地方法院提起诉讼（或申请仲裁）。

2、本合同若与国家法律、法规项目抵触的，以《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规为准。

九、附则

1、本合同经双方签字盖章后即可生效。

2、本合同一式 伍 份，甲乙双方各执  二 份，一份招标采购代理机构留存。

3、合作期满后，任何一方希望继续合作，需于合作期满前 60 天提出书面报告，并经双方协商后确定是否续约。

甲方(采购人)：(盖章)                    乙方(供应商)：(盖章)

法定(授权)代表：                  法定(授权)代表：

电话：                电话：

单位地址：                              单位地址：      

签约日期：      年    月  日

签约地点：

附件三：

平湖市农村产权交易规范合同文本四（集体机动田）

土地流转合同一年一签（具体根据业主要求）

合同编号：

签订地点：

签订时间：

甲方(出租方)：平湖市           镇（街道）                村股份经济合作社社

乙方(承租方)：                 ，（法定代表人）姓名

根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》、《浙江省实施<中华人民共和国农村土地承包法>办法》等有关法律、法规和国家有关政策的规定，经甲乙双方平等协商同意，订立本合同。

一、流转土地的状况、流转方式与用途

甲方将                 等地合计（大写）          亩的集体机动田，以   出租  方式流转给乙方，从事                             　　　生产经营。

二、流转期限

流转期限为　   年，自　 　 年　   月　  日至　    年　   月　   日，共     年。

- 土地流转价款与支付时间

- 土地流转费用按（暂估1200元/年·亩）交纳，本项目涉及面积暂估560亩（以实测为准）。中标供应商直接和平湖市新埭镇牌楼村签订土地流转合同并支付结算费用，农业设施用地每亩价格按新埭镇资产管理领导小组讨论为准。

- 流转价款（按人民币结算）：

- 土地流转费用（暂估1200元/年·亩）包括：1．土地流转费和2．基础设施使用费。

1．土地流转费：每亩每年晚稻谷     斤,每年共计_____斤，按付款当年平湖市晚稻谷政府指导价折价后以货币方式结算，第一年流转费折合人民币______元。或每亩每年人民币______元，共计每年_______元。

2．基础设施使用费：每亩每年晚稻谷     斤，每年共计    斤，按付款当年平湖市晚稻谷政府指导价折价后以货币方式结算，第一年基础设施使用费折合人民币________元。或每亩每年人民币_______元，共计每年________元。

考虑物价等因素的约定：上述1、2条款每     年调整一次。（要求不超过5年）

3．土地流转保证金：每亩_____元，共计______元。（对流转100亩以上的经营主体，应计提风险保证金，按每亩不少于300元标准）

4．复垦保证金：每亩________元，共计________元。

（二）支付时间：

1、第一年土地流转费和基础设施使用费在甲、乙双方签订本协议后，甲方向乙方移交流转土地前，由乙方一次性支付给甲方。以后每年度土地流转费和基础设施使用费在上一年度的   月   日前由乙方向甲方付清。

2、土地流转保证金（含风险保证金）和复垦保证金在甲、乙双方签订本协议后，甲方向乙方移交流转土地前，由乙方一次性支付给甲方。否则，甲方有权不移交流转土地。

四、甲方的权利和义务

1、甲方按委托方的授权权限行使相关权利。

2、按时向乙方收取约定的流转价款，按时交付约定流转的土地。

3、监督乙方履行合同规定的各项义务，对乙方违反土地用途等行为有义务制止和检举，有权获得由此造成的损失赔偿。

4、协助乙方获取国家和当地政府的各项支农惠农政策补贴与服务，提供必要的服务。

5、支持、配合乙方开展正常的农业生产经营活动，协调好委托方和当地群众关系，协助解决生产经营过程中发生的矛盾，维护乙方合法权益。

6、有权获取合同约定的土地经营权流转投入补偿。

五、乙方的权利和义务

1.遵守法律、法规和有关政策，接受当地党委政府的领导和所在村（股份）经济合作社的农业生产管理、指导、服务，不得损害利害关系人和集体经济组织的合法权益，依法享受国家和政府提供的各项支农惠农政策与服务。

2.按合同约定的土地用途和期限，享有公共设施的使用权，依法享有生产经营自主权、产品处置权和收益权。

3.按合同约定履约的，土地流转到期后，有权收回土地流转保证金（含风险保证金）和复垦保证金。

4.按约定支付土地承包经营权流转款和相关费用，按规定交纳水电等有关生产费用。

5.土地流转期间，乙方将土地进行再流转，必须取得甲方的书面同意，否则视为违约，甲方有权终止合同收回土地，且由此造成的经济损失有乙方承担。

6.土地流转到期时，及时向甲方交还流转的土地或者协商继续流转。同等条件下，享有优先租赁权。

六、违约责任

1.乙方逾期支付流转费用，每延迟一天，按应支付流转总费用的      %承担违约金。

2.乙方拖欠甲方土地流转费、基础设施使用费满      个月的（原则不超过三个月），甲方有权以书面通知方式提前解除合同，合同解除后乙方应无条件归还土地，甲方不赔偿乙方所有的投入和青苗赔偿费，且乙方同意将流转土地上的农作物、设施作为质物质押给甲方，作为履行债务的担保，在乙方付清土地流转费、基础设施使用费之前，乙方无权处置流转土地上的农作物、设施。同时甲方将土地流转保证金（含风险保证金）作为违约金全部无条件的扣留，不退还给乙方。

3.乙方不按合同约定使用土地，改变土地用途、破坏水利等基本设施或给土地造成永久性损害的，甲方有权解除合同，并由乙方向甲方支付相关的赔偿金。赔偿金的数额依具体损失情况，由有关当事人协商。

4. 因违约变更或解除本合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任外，应由责任方负责赔偿。

5.甲方非法干预乙方生产经营活动，给乙方造成损失的，应予以赔偿。

6、因乙方拖欠甲方土地流转费、基础设施使用费等违约行为导致合同提前解除时，乙方应在合同解除后一个月内付清全部拖欠土地流转费、基础设施使用费。满一个月后乙方仍未付清时，乙方同意无条件将流转土地上的农作物、设施作价抵偿所欠甲方土地流转费、基础设施使用费。

7.乙方同意由甲方委托                      对农作物、设施乙方已实际投入价值（设施按使用年限扣除折旧）按评估时时点进行价值评估，按评估价作价抵偿给甲方，在评估单位估价报告出具后流转土地上的农作物、设施所有权即归甲方所有，之后农作物、设施投入和管理责任由甲方承担，所得收益全部归甲方所有。农作物、设施评估价高于乙方拖欠土地流转费、基础设施使用费部分由甲方返还给乙方，不足部分由乙方继续清偿。

七、其他约定

1.土地流转后，甲乙双方应向发包方和镇街道农村土地承包管理部门备案。

2.乙方为提高土地生产能力而进行设施改建，应征得甲方同意，并将方案报经发包方和上级有关部门审核同意。

3.乙方应服从国家和集体建设用地需要，支持农业基础建设。土地流转期间土地被依法征收、占用时，乙方应服从，但有权获得相应的青苗补偿费和已投入建设的地面附着物补偿费。

4.在本合同约定的土地流转期内，如因国家政策发生重大调整，政策调整所产生的利益和风险的归属与承担，由甲、乙双方另行协商确定。

5.土地流转到期及复耕与恢复原状的责任约定：由乙方负责恢复原状，乙方未恢复原状的甲方有权扣留复垦保证金。如果复垦保证金尚不足以弥补土地复垦费用的，不足部分由乙方继续清偿。

6.本协议在履行过程中发生争议，双方协商解决。协商不成，可以请求村民委员会、镇街道人民政府（办事处）调解，不愿调解或调解不成的，可以向农村土地承包纠纷仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

7.本协议经双方签字、产权交易机构鉴证后生效。未尽事宜，由双方共同协商补充，有关补充条款与本合同具有同等法律效力。

8.本协议一式     份，双方各执一份，农村产权交易机和镇街道农村经营管理部门各备案一份。

| 受托方（章）： 住所： 法定代表人 （签名）： 居民身份证号码： 委托代理人： （签名）： 联系电话（手机）： 开户银行： 账号： | 承租方（章）： 住所： 法定代表人 （签名）： 居民身份证号码： 委托代理人： （签名）： 联系电话（手机）： 开户银行： 账号： | 鉴（公）证意见： 农村产权交易机构（盖章）： 经办人： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

# 投标文件格式

- 投标文件封面格式

项目

报价文件/商务技术文件（资格文件）

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

2、确认声明书

采购活动现场确认声明书

（要求开标前单独提交，不要封存于投标文件里）

：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位       □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

法定代表人或其授权代表：

日期：    年  月  日

第一部分  报价文件

- 目录

- 投标书

- 二、投标函

- 三 、开标一览表

- 四、报价明细表

- 五、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料（详见公告）

- 六、采购文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。（格式自拟）

1、投标书

- 投标书

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了  （项目名称）   （标项）  采购文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对采购文件无任何异议，并愿意以“报价表”所填写的投标总价、交货期及交货地点，向你方提供采购文件要求的货物和服务。

2.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。

3.本投标的投标有效期为自投标截止之日起    个日历天。

4.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。若我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认该中标通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合采购文件要求的全部的采购货物（/或服务）。

（4）我方将按采购文件规定提交履约保证金，作为履行合同的担保。

（5）我方保证在收到中标通知书后五个工作日内按要求支付招标采购服务费。

6．                （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

日期：  年 月 日

2、投标函格式：

投 标 函

致：            （招标/采购单位名称）：

根据贵方为                    项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：         ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人           （投标人名称）提交资格文件、商务技术文件及投标报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 ______个日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章):

开户银行：

银行帐号：

授权代表签字:

日期:_____年___月___日

3、开标一览表

投标(开标)一览表

项目编号：                                      单位：元

| 项目名称 | 新埭镇蔬菜共富创业基地项目 |
| --- | --- |
| 施工工期 |  |
| 运营期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 备注 |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、投标单位的投标报价应包括设备费、材料费、人工费、安装费、设计费、设备基础施工的费用、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输费、装卸、保险、利润、规费、税金、货到就位、现场保管以及调试费、培训、售后服务费、有关部门的验收费、政策性文件规定等履行合同所需要的全部费用。采购人不再另行支付其他任何费用。

3.以上报价应与“投标报价明细表”中的“报价一览表”相一致。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人(盖章)：

日期：     年  月  日

4、报价明细清单

报价明细表

| - 序号 | - 工程名称 | - 数量 | - 单位 | - 单价 | - 合计 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 钢架棚工程 | - 1 | - 项 |  |  |  |
| - 2 | - 生产路工程（道路工程） | - 1 | - 项 |  |  |  |
| - 3 | - 排涝工程 | - 1 | - 项 |  |  |  |
| - 4 | - 设施用房工程 | - 1 | - 项 |  |  |  |
| - 5 | - 配套设施工程 | - 1 | - 项 |  |  |  |
| - 6 | - 绿化及景观工程 | - 1 | - 项 |  |  |  |

(详见附件报价清单)

注：1、投标人需按费用项目分类填写；

3、本报价明细表合计总价应与投标(开标)一览表中相应项的报价保持一致。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人(盖章)：

日期：     年  月  日

第二部分资格文件

- 目录

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺函）

## 6、特定资格要求：详见公告

- 7、法律、行政法规规定的其他条件

8、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

## 9、投标声明函；

## 10、联合体协议书（详见公告）

11、法定代表人授权书；

12、法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

13、采购文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。（格式自拟）

- 具有独立承担民事责任的能力（提供投标人营业执照复印件或扫描件需加盖单位公章,或其他证明资料。）

- 一般条件：

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

(采购单位名称)  :

我方参与               (项目名称)政府采购活动，郑重承诺:

(一)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件:

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

(二)未被信用中国(wwwcreditchinagovcn)、中国政府采购网(wwwccgpgov.cn)列入

失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(三)不存在以下情况:

1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的;

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）：

日期：    年   月  日

- 3、投标声明函格式：

- 投标声明函

致：                   （招标/采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                              项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的服务内容为                        。

4、我方诚意提请贵方关注：近期有关项目的售后服务等方面的重大决策和事项有：

5、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）：

日期：    年   月  日

- 4、法定代表人授权委托书格式：

- 法定代表人授权委托书

致：                              （招标/采购单位名称） ：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        钉钉号或注册钉钉号手机：         传真：           )，代表我公司全权处理       项目(项目编号：              )政府采购投标的一切事项。

特此告知。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人(盖章)：

日期：    年   月  日

- 5、法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

注：本委托书一份放投标文件内，另一式一份（不必密封，投标时直接递交）。

- 商务及技术文件

- 目录

- 商务、合同条款偏差表；

- 2、商务及技术评审打分资料一览表（评分对应项）

3、投标人承诺书

4、运营保证承诺书

5、商务响应部分

5.1供应商基本情况表

5.2项目组织实施方案包括但不限于：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

5.3项目实施人员一览表

5.4投入本项目使用的仪器设备表

## 5.5近年完成的同类项目情况表

5.6距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

5.7售后服务方案（如有）；

6、技术响应部分：

6.1技术响应表：投标人根据采购文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料（如有技术要求）。（格式自拟）

- 7、采购文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。（格式自拟）

1、商务、合同条款偏差表

商务、合同条款偏差表

| 采购文件条目号 | 采购文件的商务、合同条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工工期 |  |  |  |  |
| 运营期限 |  |  |  |  |
| 地点 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

注：1、	投标人根据本采购文件的投标人须知及合同条款填写本表；

- 商务及技术评审打分资料一览表

商务及技术评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 第 页 | 自评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 证明材料附后 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：结合评审办法中的“商务及技术部分”要求自行填写，后附证明材料，以上表格格式可自行修改。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：签字或盖章

日期：   年   月   日

3、承诺函：

投标承诺函

：

我方在参加贵单位的               政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照采购文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按采购文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：签字或盖章

日期：   年   月   日

4、运营保证承诺书

运营保证承诺书

本项目的喷微灌及水肥一体化工程、统防统治系统工程、智能环控系统工程预计投入610万元，由运营商负责投入，运营合同期满后投入资产归采购人所有，提供运营保证承诺书，承诺内容必须包含以上要求，不提供承诺书的投标文件将被视为无效，按否决投标处理。

（承诺书格式自拟）

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：签字或盖章

日期：   年   月   日

## 5、商务响应部分

5.1投标人基本情况表

### 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 技术职称 |  | 电话 |
| 技术负责人 |  | 技术职称 |  | 电话 |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |  |  |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 税号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

5.2项目组织实施方案包括但不限于：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

5.3项目实施人员一览表格式：

项目实施人员一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：签字或盖章

日期：   年   月   日

5.4投入本项目使用的仪器设备表格式：

投入本项目使用的仪器设备表

| 序号 | 设备名称/规格型号 | 设备性能 | 生产厂家 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：签字或盖章

日期：   年   月   日

- 5.5投标人同类项目实施情况一览表格式：

近年完成的同类项目情况表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 中标通知书 |  |

注：

- 1、投标人须提供相应的证明文件（投标人需提供供货合同复印件）

- 2、正在执行的类似业绩需标明执行状态，投标人需在备注栏填写合同执行的状态

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 5.6距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：签字或盖章

日期：   年   月   日

5.7售后服务方案（如有）；

6、技术响应部分：

- 6.1技术响应表（格式自拟，含偏离情况说明）

技术偏离表

| 序号 | 采购文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、根据采购清单的技术参数进行填写，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，表格不够可自行添加。若填写正偏离或负偏离的，需要提供相应证明材料。表格空白不填写的该项技术指标视为负偏离。表格已填写，但未在表格中写明偏离说明的，将被认为完全响应采购文件的规定；

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 7、采购文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。（格式自拟）

- 其他如：项目工作方案、主要工作内容、机构及人员设置、实施方案、成果目标、进度安排、质量保证、安全措施，以及拟投入的设备、设施及配置计划、服务体系和售后服务承诺、检测报告等。