龙港市居民住宅二次供水改造项目（第六批、第七批、第八批）全过程跟踪审计服务

招标编号：WZXC-LGSW2025001

招

标

文

件

招标单位：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司

代理单位：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

监督单位：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司纪检室

二〇二五年四月

目 录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同条件及格式

第四章  投标文件格式

龙港市居民住宅二次供水改造项目（第六批、第七批、第八批）全过程跟踪审计服务

招标时间安排表

| 招标文件获取开始时间 | 招标公告发布时间 |
| --- | --- |
| 招标文件获取截止时间 | 同投标文件递交截止时间 |
| 投标人提出澄清招标文件截止时间 | 2025年4月22日17时00分 |
| 招标人发出招标文件澄清时间 | 2025年4月23日 17时00分 |
| 投标截止时间 | 2025年4月24日10时00分 |
| 开标时间 | 2025年4月24日10时00分 |

# 第一章 招标公告

招标编号：WZXC-LGSW2025001

## 1. 招标条件

本招标项目龙港市居民住宅二次供水改造项目（第六批、第七批、第八批）全过程跟踪审计服务已由温州公用事业发展集团龙港水务有限公司批准建设，项目业主为温州公用事业发展集团龙港水务有限公司，建设资金为企业自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目跟踪审计进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

(1)龙港市居民住宅二次供水改造项目（第六批）：工程范围为12个小区【银海大厦、都会雅园、泰安大厦、东盛花园、祥和家园、松涛家园、御珑景园、南城花苑、御景华庭、国悦锦园、名和家园西区、名和家园东区】进行二次供水设施改造，工程总费用约2028万元。施工总工期：90日历天。

(2)龙港市居民住宅二次供水改造项目（第七批）：工程范围为12个小区【时代名园、外滩嘉园、巴黎大厦、华百广场、华都名苑、银苑大厦、彩虹大厦、东方大厦、国发花园、锦港嘉园、御江璟园、中瓯金色悦园】进行二次供水设施改造，工程总费用约2680万元。施工总工期：90日历天。

(3)龙港市居民住宅二次供水改造项目（第八批）：工程范围为12个小区【华府公寓、龙港大厦、广电大厦、红旗大厦、港城大厦、新城华府、朝阳小区、龙鼎大厦、正丰大厦(世纪花园)、国鸿中央城（鸿信雅苑）、新华绿洲、望江大厦】进行二次供水设施改造，工程总费用约2100万元。施工总工期：90日历天。

2.2招标范围：本项目施工阶段全过程工程造价控制，包括但不仅限于以下服务内容：在建期间的监督与检查项目建设期间的鉴证、在建期间的咨询与服务等跟踪审计服务（具体详见招标文件-附件A要求）。

2.3服务期：自合同签订之日起至本项目全部竣工决算办理完成之日止。

## 3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求：（1）投标人具备有效的营业执照，且营业执照经营范围包含工程造价咨询服务等相关内容；（2）项目负责人持有有效期内的一级注册造价工程师（安装专业）（“建人[2018]67号”文发布之前取得的造价工程师执业资格证书与一级注册造价工程师等同）。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3其他要求：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。

## 4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，自本公告发布之日起至投标截止时间前直接在温州市公用事业发展集团有限公司网站（https://www.wzgytz.com/）上下载招标文件（包括图纸资料等）；投标人提疑以书面形式送达代理单位。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交时间为2025年4月24日8:30--10：00，地点为浙江省温州市龙港市彩虹智慧创业园4幢401室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 提问时间：2025年4月22日下午17:00之前。

5.4 答疑时间：2025年4月23日下午17:00之前。

5.5 开标时间：2025年4月24日10:00分，地点为浙江省温州市龙港市彩虹智慧创业园4幢401室。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在温州市公用事业发展集团有限公司网站（https://www.wzgytz.com/）上发布。

## 7. 其他说明

为避免开标现场人员聚集，开标当天递交投标文件的投标人错时分批排队依次递交。各投标人需充分考虑时间风险，尽早抵达开标地点完成投标文件递交（自2025年4月24日08时30分起即可入场递交）。因投标人较晚抵达开标地点，遇到排队人数过多仍需等候递交等原因无法完成投标文件递交导致的后果，由投标人自行承担。

## 8. 联系方式

招 标 人：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司

地    址：浙江省温州市龙港市通港路1255-1399号

联 系 人：黄先生

电    话：0577-59902855

招标代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

地    址：浙江省温州市龙港市彩虹智慧创业园4幢401室

联 系 人：周先生

电    话：13958727077

行政监督部门：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司纪检监察室

联系人：王先生

联系电话：0577-59902886

温州公用事业发展集团龙港水务有限公司

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

2025年4月16日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 龙港市居民住宅二次供水改造项目（第六批、第七批、第八批）全过程跟踪审计服务 |
| 2 | 招标人 | 名称：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司 地址：浙江省温州市龙港市通港路1255-1399号 联系人：黄先生 联系电话：0577-59902855 |
| 3 | 招标代理机构 | 名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） 地点：浙江省温州市龙港市彩虹智慧创业园4幢401室 联系人：周先生 联系电话：13958727077 |
| 4 | 项目概况 | 详见招标公告 |
| 5 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 本工程跟踪审计服务内容和范围 | 详见附件A |
| 9 | 服务期 | 自合同签订之日起至本项目全部竣工决算办理完成之日止。 |
| 10 | 投标人资格要求 | （1）投标人具备有效的营业执照，且营业执照经营范围包含工程造价咨询服务等相关内容； （2）项目负责人持有有效期内的一级注册造价工程师（安装专业）（“建人[2018]67号”文发布之前取得的造价工程师执业资格证书与一级注册造价工程师等同）。 注：须提供证书扫描件并加盖公章，同时须提供在本单位投标截止前三个月内任何一个月已到账的有效社保证明（分公司社保证明予以认可）。年龄须在60周岁以下（含）（以投标截止日为准），身体健康，人数要求为不少于1人（含）。若拟派人员缴纳社保年限或年龄达到国家相关规定的，须出具退休证明以及有效的公司聘用劳动合同。 （3）其他主要人员：二级及以上造价工程师3名，其中安装专业2名；土建专业1名。 注：须提供证书扫描件并加盖公章，同时须提供在本单位投标截止前三个月内任何一个月已到账的有效社保证明（分公司社保证明予以认可）。若拟派人员缴纳社保年限或年龄达到国家相关规定的，须出具退休证明以及有效的公司聘用劳动合同。 |
| 11 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 构成招标文件的其他材料及资料下载时间 | 招标文件的其他材料：图纸等 时间：自本公告发布之日起至投标截止时间前在温州市公用事业发展集团有限公司网站（https://www.wzgytz.com/）上下载。 |
| 15 | 投标人提出问题的截止时间 | 在2025年4月22日下午17时之前以书面形式送达代理公司，并必须在此之前提交，逾期不予受理。 |
| 16 | 招标人澄清时间 及投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 16.1 | 下载招标文件答疑、澄清的时间和方式 | 本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容经温州公用事业发展集团龙港水务有限公司备案后，在温州市公用事业发展集团有限公司网站（https://www.wzgytz.com/）下载。澄清、修改、补充等内容向所有投标人公布，投标人应自行察看并下载上述内容，不须做收到确认。 请各投标人关注网站上的补充答疑，已公布的补充答疑投标人未查看的，投标人自行承担其后果。 |
| 17 | 投标文件包括的内 容 | 商务标 |
| 18 | 投标报价其他情况说明 | 投标人的跟踪审计服务费应当是在跟审服务期内，投标人按照合同规定的范围所提供全部服务所需要的费用。跟踪审计服务费包括跟审服务期内的额外工作时间、附加工作时间、夜班施工、节假日加班费用等。 |
| 19 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 20 | 投标保证金 | 1、保证金金额：人民币5000元（大写：人民币伍仟元整） 2、保证金提交形式：保险凭证、银行保函； 3、①如采用保险凭证的，应为温州市域内保险机构出具的保险凭证。 ②如采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。 注：各投标人应当在投标文件提交截止时间前，按投标保证金提交方式向招标代理单位提供相应的保险凭证原件或银行保函原件，扫描件加盖单位公章可替代原件； 投标人不符合上述要求的，招标人将视为不响应招标文件，其投标文件将被拒收。 |
| 21 | 签字和盖章要求 | 1、投标文件相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）并经单位法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 22 | 投标文件份数 | - 商务标一式六份：一份正本，五份副本 |
| 23 | 装订要求 | 装订：商务标（不包括授权委托书）； |
| 24 | 递交投标文件 地点 | 浙江省温州市龙港市彩虹智慧创业园4幢401室 |
| 25 | 是否退还投标 文件 | 否 |
| 26 | 开标时间和地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：浙江省温州市龙港市彩虹智慧创业园4幢401室 |
| 27 | 评标方法 | 最佳报价法 |
| 28 | 跟踪审计服务费 | 最高投标限价为256063元。投标人的投标报价超出跟踪审计服务收费最高投标限价的，按否决其投标处理。 注：本跟踪审计服务费实行一次性包干（工程造价增加、工程延期等一律不调整跟踪审计服务费，风险自负，在投标报价时自行考虑），服务期限到项目全部竣工决算办理完成之日止。 |
| 29 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1个 |
| 30 | 履约担保 | 履约担保的金额：合同价的5% 履约担保的形式：银行转账或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函（如出具银行保函、保险保函或融资担保公司保函的均需见索即付） |
| 31 | 行政监督部门 | 监督部门：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司纪检监察室 电话：0577-59902886 |
| 33 | 注意事项 | 1、各投标人应当在投标文件提交截止时间前：（1）按投标保证金提交方式向招标代理单位提供相应的银行保函（温州市域内的商业银行或者投标人基本账户开户行出具的银行保函）或保险凭证（温州市域内保险机构出具的保险凭证），扫描件加盖单位公章可替代原件；（2）应在递交投标文件时交纳招标文件资料工本费300元。对于未能按招标文件要求提交投标保证金和招标文件资料工本费的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。 2、投标文件递交时投标人应出示法定代表人或委托代理人携带相应材料：（1）法定代表人参加的，必须持有并出示《法人营业执照》原件或复印件、本人身份证原件和复印件（复印件均须加盖公司印章）；(2) 如委托代理人参加的， 必须持有并出示法人签署盖章的授权委托书原件、本人身份证原件及复印件（复印件均须加盖公司印章），还要提供委托代理人在投标单位参保的社保证明（社保证明须在投标截止时间前三个月内，任何一个月显示已到账方有效，如是新注册企业则提供企业注册成立至投标截止日期内的有效社保证明），否则将按无效标处理。未按要求递交以上材料，不予进入下一阶段开标程序。 以上所有复印件、电子证照均须加盖单位公章,委托人需提供有二维码扫描查询的个人社保证明(如委托人社保证明没有显示二维码扫描的,需在开标现场提供个人在线查询的电子社保证明供工作人员核验,若在开标现场不能提供个人在线查询电子社保证明的,事后经核查委托人社保证明造假属实的,按投标人隐瞒事实、弄虚作假处理)。法定代表人(或委托代理人)的身份按上述要求验证,只有通过验证的投标人的投标文件才予以接收,如出现特殊情况,则提交监督人员或评标委员会复核、决定。 3、入场递交投标文件的投标人应按次序排队等候，待完成投标文件递交后，现场扫二维码加入本项目开标钉钉群，即可直接离开开标现场。本项目开标过程同步在钉钉群线上现场直播，各投标人可在规定的开标时间前在钉钉群等待开标直播，开标过程由招标人及相关工作人员现场进行全过程监督。未在钉钉直播群线上参加开标会议的，视为默认开标过程，今后不得对开标过程提出任何异议（中标结果公布后解散本项目钉钉直播群）。 4、本招标文件中如出现不一致时，均以“投标人须知前附表”为准。 |

1. 总则

1.1 概述

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程跟审进行招标。

1.1.2 本招标项目名称：见投标人须知前附表

1.1.3 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.4 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目概况：招标项目的建设地点、建设规模、总投资、概算工程费用、施工标段划分（如有）等见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 跟审服务内容和范围、跟审服务期

1.3.1 本标段跟踪审计服务内容和范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段工程跟审服务期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1本标段工程跟审投标人资质、能力和信誉要求

（1）资格条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）其他主要人员要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目的代建单位；

（3）为本项目的施工承包单位或建筑材料、建筑构配件和设备供应单位；

（4）本项目的施工承包单位（建筑材料、建筑构配件和设备供应单位）或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本项目的施工承包单位（建筑材料、建筑构配件和设备供应单位）或招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本项目的施工承包单位（建筑材料、建筑构配件和设备供应单位）或招标代理机构相互任职或工作的；

（7）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（8）与本项目其他投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的。

（12）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网中国裁判文书网为准，若有检察机关职务犯罪预防部门出具的文书的，以检察机关职务犯罪预防部门出具的文书为准）；

（13）按有关法律法规规定应为无效投标文件的。

1.4.3投标人信誉要求

在投标截止时间当日，投标人没有被温州公用事业发展集团龙港水务有限公司纪检监察室或温州市住建局或浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局）或住建部限制参加投标或因串通投标的行为被温州公用事业发展集团龙港水务有限公司纪检监察室或温州市住建局或浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局）或住建部行政处罚且处于行政处罚期内的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 计价货币

本标段招标投标涉及计价货币的，均为人民币。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人自行踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.11投标预备会

1.11.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

- 招标文件

2.1 除本招标文件内容外，招标人在本须知规定的时间内，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在领到招标文件后2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1、投标人若对招标文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与招标人进行技术交流时，应按招标须知前附表规定时间内用书面或传真通知招标人。在规定时间前提交的有关疑问，如有必要，招标人将以书面形式作出答复予以澄清，必要时应将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），向所有投标人发送。

2.2.2、招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

2.3.1、招标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，招标人可用补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。补充文件是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2.3.2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等内容在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3.3、为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

2.3.4、本招标文件已经温州公用事业发展集团龙港水务有限公司备案同意印发。招标文件未尽事宜，将另发补充文件或按有关法律、法规、政策性文件等规定办理。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件包括的内容：见投标人须知前附表。

3.1.1.2商务标包括以下内容：

（1）商务标封面（附件一）

（2）投标函（附件二）

（3）投标企业情况一览表（附件三）

（4）拟派本项目主要人员一览表（附件四）

（5）拟派本项目项目负责人简历表（附件五）

（6）承诺书（附件六）

（7）营业执照复印件；项目负责人及项目组人员证书复印件。

注：所有复印件均须加盖单位公章，未按要求提供按无效标处理。

企业提供的电子证书（电子证照）予以认可，需加盖单位公章。

### 3.2、投标文件的份数与签署

3.2.1、投标文件应按招标文件的规定和要求使用中文进行编制，采用打印、复印或钢笔书写整理装订成册，并注明“正本”、“副本”字样（正副本如有差异，以正本为准）。商务标为 一式六份，其中正本一份、副本五份；所有复印件均须加盖单位公章,，否则作为无效标处理。

3.2.2投标文件中所涉及加盖单位公章的地方，必须加盖单位公章，不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，否则作为无效标处理。

3.2.3、投标文件应无涂改或行间插字，除非这些涂改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由法定代表人或其授权委托代理人盖章。

### 3.3投标文件的编制与密封

3.3.1、投标文件的密封：商务标正本、副本一袋密封。投标人应在标函密封袋上清楚地标明“商务标”字样。

3.3.2、投标文件应装订成册；招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。封条由投标人自行制作。

3.3.3、投标文件需装订后装入密封袋，贴上封条密封；在标函封袋面上、封条与标函袋的接缝间及标书封面加盖单位公章和法定代表人印章，不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，否则作为无效标处理。

### 3.4、投标文件的递交

3.4.1、投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交给招标人。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

3.4.2、在投标截止期之后送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

3.4.3、招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。

3.4.4、投标文件递交时投标人应出示法定代表人或法定代表人的委托代理人携带相应材料。

### （1）法定代表人参加的，必须持有并出示《法人营业执照》原件或复印件、本人身份证原件和复印件（复印件均须加盖公司印章）；

### （2）如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署盖章的授权委托书原件、本人身份证原件及复印件（复印件均须加盖公司印章），还要提供委托代理人在投标单位参保的社保证明（社保证明须在投标截止时间前三个月内，任何一个月显示已到账方有效，如是新注册企业则提供企业注册成立至投标截止日期内的有效社保证明），否则将按无效标处理。未按要求递交以上材料，不予进入下一阶段开标程序。

以上所有复印件、电子证照均须加盖单位公章,委托人需提供有二维码扫描查询的个人社保证明(如委托人社保证明没有显示二维码扫描的,需在开标现场提供个人在线查询的电子社保证明供工作人员核验,若在开标现场不能提供个人在线查询电子社保证明的,事后经核查委托人社保证明造假属实的,按投标人隐瞒事实、弄虚作假处理)。法定代表人(或委托代理人)的身份按上述要求验证,只有通过验证的投标人的投标文件才予以接收,如出现特殊情况,则提交监督人员或评标委员会复核、决定。

### 3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金或银行保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金或银行保函。

3.6 投标保证金

3.6.1各投标单位按照投标人须知前附表中的规定递交投标保证金，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人在投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。投标保证金采用电子保函的方式的，采用保证保险方式的若经保监部门认定为无效的，应当否决其投标。开展保证金保险的保险公司，该险种应经保监会备案，否则无效。

3.6.2投标保证金退款事项：

（1）采用银行转账的未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5日内按原公司汇入账户逐一退回。

（2）采用银行转账的中标人的投标保证金在签订合同后5日内按原公司汇入账户退回。

（3）电子保函为有效期过后自动失效，原则不作退还。

（4）采用银行保函的，投标人应在中标通知发出后向温州公用事业发展集团龙港水务有限公司提出书面申请。

3.6.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3.6.4未中标的投标人的投标保证金将在发出中标通知书后五个工作日内予以退还（不计利息）。

3.6.5 中标人的投标保证金，在中标人签订合同后五个工作日内予以退还（不计利息）

3.6.6如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回、撤销其投标文件的。

（2）中标单位未能在规定期限内签署合同协议的。

（3）未按时交纳履约保证金的。

（4）投标人有弄虚作假、串标行为的。

（5）投标人被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的。

（6）本招标文件中规定的其他没收保证金的情况。

3.7 投标文件的修改与撤回

3.7.1 在投标人须知第16点规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

3.7.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照投标人须知第21点的要求签字和盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

3.7.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 4. 开标、评标及定标（本项目开标过程同步在钉钉群线上现场直播）

4.1本工程开标、评标工作由温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）组织主持，温州公用事业发展集团龙港水务有限公司负责监督。按前附表的时间开标，开标程序如下：

（1）本工程按时送达的投标文件应达到三家及三家以上，才可开标。否则应视本次招标缺乏有效竞争而依法重新组织招标；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，同时确认投标人保证金到账情况；

（3）本工程开标前由监督人员代表检查投标文件的密封情况；

（4）宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序进行开启（即先递交后开启）；

（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、服务期限及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

（6）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

4.2、无效的投标文件

投标文件有下列情形之一的将被视为无效投标：

4.2.1、投标文件逾期送达的；

4.2.2、投标文件未按招标文件要求装订、密封的；

4.2.3、投标人的法定代表人或其授权委托代理人未在规定时间内参加开标会议或未携带有效证件及证明材料证明其身份情况的；

4.3、评标会议

1、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

4.4、保密

4.4.1、开标以后,直到签订合同为止,凡有关对投标文件的审查,澄清和评审工作,都在保密的情况下进行,任何有关信息和资料,均不得向投标人或与上述工作无关的人员泄露。

4.4.2、投标人在上述工作中对招标人施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

4.4.3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向有关人员索问评标过程的情况和材料。

4.5、投标文件的澄清

要求以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.6、投标文件的符合性鉴定

4.6.1、首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对招标文件中规定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

4.6.2、如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，招标人将会予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4.6.3、投标文件有下列情形之一的，按无效标处理：

（1）投标书规定格式中注明必须盖章的地方，投标人没有按规定盖章的；

（2）投标人的投标报价超过最高限价的；

（3）未按规定递交投标保证金的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条款；

（6）投标人在投标文件中所列的项目负责人出现有两个或多个不同的；

（7）投标人被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的；

（8）按有关法律法规规定应为无效投标文件的。

4.7、评标

根据有关法律、法规规定，结合本工程的实际，遵循公开、公平、公正、择优原则制定本评标办法。

4.7.1、本次评标方法采用经评审符合要求的最佳报价法。进行投标文件的商务标评审。

4.7.2、评标程序及办法

4.7.2.1商务标评审

投标报价按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）规定，投标人应结合自身因素，进行竞争性报价，投标报价不得超出最高投标限价，否则将否决其投标。

（1）投标人投标报价。

此次招标的跟踪审计服务收费最高投标限价为256063元。投标人的投标报价超出跟踪审计服务收费最高投标限价的，按否决其投标处理。

本次招标的跟踪审计服务费设风险控制价，投标人的投标报价低于风险控制价的不进入评标基准价计算。取定办法：商务标开启后，取所有效投标报价（出现以下情况时为无效投标报价，该投标报价不进入风险控制价的计算范围：①投标人的投标报价高于投标最高投标限价的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的）的算术平均值再下浮5个百分点（平均值取整数，小数点后第一位数采用四舍五入）作为投标报价风险控制价。注：投标报价以投标人投标函中的报价为准（下同）。

报价低于风险控制价的不参与评标基准价的计算，可以参加商务标得分的计算。

（2）商务标开标后取所有效投标报价（最高限价≥有效报价≥风险控制价）的算术平均值为评标基准价。投标报价等于评标基准价得满分100分；投标报价每高于评标基准价1% ，扣2分；投标报价每低于评标基准价1% ，扣1分。计算商务标报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算（得分保留二位小数，第三位小数四舍五入）。

（3）资格审查。由招标人代表在有效报价中得分或排名第一的投标进行资格审查，得分的最高者有两个或两个以上相同的，则得分相同的投标文件均进入资格审查，如进入资格审查的投标单位在资格审查过程中都不合格的，则依次递补报价得分的次高者进入资格审查，依次类推。（注：出现以下情况时为无效报价，该投标报价不进入资格审查①投标人的投标报价高于投标最高限价的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的（大小写、正副本不一致除外，大小写不一致以大写为准、正副本不一致以正本为准））。

投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理。通过资格后审的必要条件：

1）投标人的《法人营业执照》（副本）（复印件加盖单位公章）；

2）项目负责人持有有效期内的一级注册造价工程师（安装专业）（“建人[2018]67号”文发布之前取得的造价工程师执业资格证书与一级注册造价工程师等同）。年龄须在60周岁以下（含）（以投标截止日为准），身体健康，人数要求为不少于1人（含）；须提供在本单位投标截止前三个月内任何一个月已到账的有效社保证明。（分公司社保证明予以认可）注：若拟派人员缴纳社保年限或年龄达到国家相关规定的，须出具出具退休证明以及有效的公司聘用劳动合同。

3）其他主要人员：二级及以上造价工程师3名，其中安装专业2名；土建专业1名。注：须提供证书扫描件并加盖公章，同时须提供在本单位投标截止前三个月内任何一个月已到账的有效社保证明（分公司社保证明予以认可）。若拟派人员缴纳社保年限或年龄达到国家相关规定的，须出具退休证明以及有效的公司聘用劳动合同。

4）提供承诺书；

注：所有复印件均需加盖单位公章，否则作否决其投标处理；企业提供的电子证书（电子证照）予以认可，扫描件需加盖企业公章。

根据以上规定，依据法律及招标文件有关规定，确定投标文件符合要求且得分最高的投标单位作为中标候选人；若投标人商务标报价得分相同推荐投标报价低的为中标候选人；若投标人商务标报价得分相同投标报价也相同，通过随机抽球方式推荐抽取号球数值大者为中标候选人。

（4）跟审工作实施过程中的额外工作时间、附加工作时间、夜班施工、节假日休息时间加班等相关费用己包括在报价内，不再另外计取。

（5）本跟审服务项目为工程施工全过程跟踪审计,跟踪审计服务费实行一次性包干。（工程造价增加、工程延期等一律不调整本次合同价，风险自负，在报价时自行考虑）。

（6）服务期：自合同签订之日起至本项目全部竣工决算办理完成之日止。

4.8、定标

根据以上规定对各投标所报的投标报价界定以后，依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审，在有效投标报价中按评标办法确定中标候选人。

4.8.1、招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以依法重新组织招标。

4.8.2、确定中标单位后，中标人自接到中标通知书后30天内，必须依照《中华人民共和国民法典》、招标文件、投标书的各项条款的要约与承诺，并提交合同履约保证金与招标人签订工程合同。

## 5、合同的授予

### 5.1.合同授予

5.1.1本招标工程的跟审服务合同将授予按评标办法所确定的中标人。

### 5.2.中标通知书

5.2.1中标候选人名单经温州市公用事业发展集团有限公司网站（https://www.wzgytz.com/）上公示期后，经温州公用事业发展集团龙港水务有限公司核准同意后向中标单位签发中标通知书。中标人接到招标单位通知后，必须在5天内到招标单位领取中标通知书，否则招标单位视为中标人自动放弃中标，招标单位将没收其投标担保。招标单位于15日内将评标报告及评标有关资料送温州公用事业发展集团龙港水务有限公司备案。

在领取中标通知书之前，招标人有权组织对中标候选人的资质、业绩以及拟任项目负责人等进行考察，如发现存在舞弊、作假等情况，业主有权取消其中标候选人资格并没收投标保证金。

注：中标单位在领取中标通知书时，须向招标代理机构支付招标代理服务费人民币11000元整包干。此项费用已包含投标报价中，投标人在投标报价时进行综合考虑。

开户名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）龙港分所

开户行：中国农业银行苍南华融支行

开户帐号：1925 5201 0400 07037

5.2.2项目组人员变更应严格按照中共龙港市委市政府办公室关于印发《龙港市政府投资项目关键岗位人员标后合同履约管理办法（试行）》的通知（龙政办发〔2022〕54 号）执行。

### 5.3.合同协议书的签订

5.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还或按银行保函规定向出具银行保函的单位进行索赔；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

5.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 5.4.工程担保

5.4.1中标人自收到中标通知书后至签订合同前向招标人提交履约担保，中标人应按本须知前附表第30项规定的金额向招标人提交履约担保。

5.4.2若中标人不能按上述5.4.1条的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

附件A

跟审服务内容

项目基本概况介绍：

(1)龙港市居民住宅二次供水改造项目（第六批）：工程范围为12个小区【银海大厦、都会雅园、泰安大厦、东盛花园、祥和家园、松涛家园、御珑景园、南城花苑、御景华庭、国悦锦园、名和家园西区、名和家园东区】进行二次供水设施改造，工程总费用约2028万元。施工总工期：90日历天。

(2)龙港市居民住宅二次供水改造项目（第七批）：工程范围为12个小区【时代名园、外滩嘉园、巴黎大厦、华百广场、华都名苑、银苑大厦、彩虹大厦、东方大厦、国发花园、锦港嘉园、御江璟园、中瓯金色悦园】进行二次供水设施改造，工程总费用约2680万元。施工总工期：90日历天。

(3)龙港市居民住宅二次供水改造项目（第八批）：工程范围为12个小区【华府公寓、龙港大厦、广电大厦、红旗大厦、港城大厦、新城华府、朝阳小区、龙鼎大厦、正丰大厦(世纪花园)、国鸿中央城（鸿信雅苑）、新华绿洲、望江大厦】进行二次供水设施改造，工程总费用约2100万元。施工总工期：90日历天。

1、本次招标项目为施工阶段全过程工程造价跟踪审计服务，投标单位必须对此项目的全部内容进行响应，包含立项工程已完工的项目审计服务，不得只响应其中一部分内容。

2、委托内容

2.1.施工阶段全过程工程造价控制，包括但不仅限于以下服务内容：

2.1.1在建期间的监督与检查

（1）检查履行合同情况。检查与建设项目有关的单位是否认真履行合同条款，有无违法分包、转包工程。如有变更、增补、转让或终止情况，检查其真实性、合法性。

（2）检查项目概算执行情况。检查有无超出批准概算范围投资，或超出批准概算所列费用的情况。

（3）检查内控制度执行情况。检查建设主体(或部门)是否认真执行各项内控制度。如联系单签证、工程计量与支付、验收制度；设备材料采购、价格控制、验收、领用、清点制度费用支出报销制度等。督促、指导建立完善的管理制度，保证建设程序规范运行、建设资金合法使用。

（4）制定造价控制的实施流程，对预算审核单位提供的预算及承包人报送的工程预算进行收集汇总，确定造价控制目标。

（5）对中标单位进行价格分析。

（6）分析项目经济类合同，包括但不限于施工合同、设计合同、监理合同等。

（7）跟审单位需对清单进行校核，协助建设单位组织施工单位、施工监理单位以及预算编制单位核对工作。

（8）根据施工承包合同、进度计划,编制用款计划书。

（9）负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书。

（10）检查工程设计变更、施工现场签证手续是否合理、合规、及时、完整、真实。

（11）检查工程成本核算是否有利于建设项目的管理及竣工决算的需要。

（12）检查建设资金是否专款专用，是否按照工程进度付款，防止出现超付工程款现象。

（13）检查并加强控制设备、材料价格。对已购设备、材料因故不能使用的，要分析原因，分清责任，并督促管理单位及时处理，避免造成更大的损失。

（14）检查国家、省、市、区优惠政策的落实情况。

（15）检查工程质量情况，检查是否存在发生质量事故的隐患。若发生事故，协助建设方调查事故起因、确定责任，确定相关赔偿或索赔的金额，或提出意见和建议。观察参建单位对质量的控制情况并进行实地督察或提醒，如主要人员是否到位、各种检验检测设备是否齐全、验收程序是否符合要求等。

（16）检查工程进度情况，并在跟踪审计汇报材料中对工程进度进行简明扼要的表述(可附照片或影像资料)，并分析与合同工期有无出入、主要原因及责任确定，向建设方提出有利于工程进度控制的建议。

（17）检查各参建单位履约情况。定期对监理、施工等各参建单位实际完成的工作内容、工作数量、工作质量进行初步判断，对参建单位的履约行为与合同内容存在实质性差异的情况，应及时在跟踪审计汇报材料中予以反应。

（18）检查实施过程中的工程资料和竣工阶段的结算资料。督促各参建单位规范、及时地整理、保存相关工程档案和资料。

（19）跟踪审计每月向招标人及代建单位提交本项目跟踪审计月度汇报材料。

2.1.2 项目建设期间的鉴证

（1）提前核实隐蔽、交叉，临时工程等完工后无法再行核查的工程实施情况。跟审单位需一同参与隐蔽工程的监测验收，协助建设方对重要隐蔽工程，交叉工程、临时工程等工程量进行抽查核实，并做好现场记录和取证工作，关键部位应拍下照片或影像资料作为证据，特别是隐蔽工程。

（2）提前测定特殊材料和工艺费用。对新材料、无价材料、特种材料、新工艺、特种工艺的性能、价格、消耗量等进行跟踪记录，作为编制计价依据的基础资料。根据工程的实际需要，会同相关参建单位对新工艺、特种工艺所用人工、材料、机械的实际消耗量进行试验、测定、计量，以便后期结算时对单价的核定。

（3）鉴证工程变更情况。掌握变更内容和过程，分清变更性质和责任方(分为设计变更、建设主体要求或施工单位提出),并分析变更的经济合理性、变更方案的比选、涉及金额，审核变更费用的合理性或对变更费用的确定提出意见或建议。

（4）鉴证补充合同情况。掌握补充合同签订原因和过程，分析补充合同价格水平和合同条款的明确性、严密性，并与主合同比较，提出审计意见或建议。

（5）鉴证影响工程造价的其它项目。做好必要的现场文字记录和影像记录。

2.1.3 在建期间的咨询与服务

（1）协助计量与支付审核。在跟踪审计期间，对每一笔计量支付情况进行审核，检查此计量支付是否符合程序，参建各方有无按照自身职责审核当期工程款。若申报数量与审计现场验收记录不符或计价不准确时，审计可以修正或自行编制审计联系单，并报告建设管理单位。

（2）协助监控建设成本。密切注意施工阶段建设成本控制情况和整个建设过程中的资金使用情况。根据实际工程需要，对设计变更提供工程造价费用影响建议，作为设计变更造价控制上的依据和参考。定期评估工程成本控制情况及趋势，预估工程造价发生超概情况的可能性，并及时向建设方报告。

（3）协助工程变更测算与建议。对图纸以外工程特别是重要隐蔽工程的经济签证协同建设管理单位进行审核与监督，作相应的取证，并根据建设主体的要求进行有关费用的测算。协助建设管理单位和设计单位评估设计变更的成本价值效应。参与对工程造价影响较大及图纸以外或与设计不符部位的隐蔽项目的测算与审核。发生工程变更时，若需重新确定结算单价，先由施工单位申报，监理签证，交审计组测算和审核后，最后提交建设管理单位审查。

（4）协助审查补充合同。协助审核补充合同报价，当发生合同外报价事项或签订补充合同时，应要求建设主体即时提供相关资料，并对影响工程造价的因素进行调查研究，提出咨询意见或建议。

（5）协助索赔。协助建设管理单位审查、评估承包商提出的索赔。

（6）协助无价材料、特种材料、新增材料（设备价格）的询价和咨询工作。协助建设主体查询、分析、测算无价材料等的市场价格，了解采购渠道、技术前景等其他情况。

（7）协助投资控制和造价管理的建议。向招标人提供造价管理、经济法规方面的咨询服务。提供咨询的范围包括:工程量计量规则、计价办法、市场信息等方面的专业知识及涉及的法律法规，降低成本、加强管理的可行性方案和建设性意见。提供咨询的方式:一般的工程造价专业问题，可以口头或电话提供咨询:影响工程造价较大的问题或建议、方案等，在充分调研的基础上，以书面形式答复或提交招标人，为决策提供参考。

（8）协助评估科研项目的适用性、合理性、经济性，合理控制科研费用。检查科研费用的使用 情况，跟踪科研项目从方案、实施到成果的全过程，监督科研项目实际操作的真实性、成果的可靠性。检查相关合同的履行情况。

（9）协助做好与工程造价相关的对外衔接或谈判工作。在建设主体就可能涉及工程造价相关的事宜进行对外衔接或谈判时，跟踪审计人员应做好相关造价情况的分析和资料的准备等基础性工作，必要时相关审计人员应参与现场的衔接或谈判工作。

2.1.4其他要求：

（1）每个月必须参加招标人或监理主持的例会（包括招标人通知投标人应该参与的会议），参加涉及合同价款变化的相关工程会议，参与其他工程技术经济问题审计与检查（如图纸会审、施工技术方案协调会等），并提出合理的意见与建议。承包人在各项列会时，应出席的项目班组人员迟到的扣300元/人·次，缺席的500元/人·次（因客观原因经发包人审批同意的除外）；并在本月（季度）应支付服务费中直接扣除。

（2）跟审过程中发现项目管理问题，应及时提出意见和建议。

（3）跟审单位应建立跟审台账，及时记载跟审时间、工作记实。

（4）跟审单位需向建设单位递交跟审工作总结。

（5）项目跟踪审计结果报告必须3个工作日内提供结果。

3、服务程序及要求

3.1.招标人与中标人签订审价合同，明确双方的权利和义务，并严格按协议条款执行。

3.2.中标人根据相关规定和要求并结合相应的咨询实施方案进行咨询。

3.3.撰写报告。中标人要依据咨询结果提出调整意见，出具咨询通知书，同时按照规定的文本格式和协议要求撰写咨询报告，撰写时应做到依据充分、数据真实、内容完整、分析透彻。

3.4.提交成果。咨询报告经中标人负责人签章后，在规定时间内提交招标人审核。中标人对被咨询项目（单位）有保守商业秘密的义务，应妥善保管咨询工作底稿和有关资料，不得擅自对外提供。

3.5.咨询时限。根据业主的有关规定时限内提出完整的书面咨询结果。确有特殊原因不能审结要求延期的，中标人需向招标人提供书面情况说明，经招标人同意后方可延长咨询期限。

4、咨询要求

4.1.中标人应要求本单位人员在执行咨询任务时，合理运用国家相关法律、法规和建设工程造价管理政策及相关专业知识、技能和经验开展咨询业务，保持应有的职业谨慎，恪守客观公正、合规合法、实事求是、廉洁奉公的咨询原则。按既定的咨询实施方案，按时高质量地完成咨询工作，提交符合规范要求的工程预算审核意见书和咨询报告书；对咨询结果的真实性，准确性、完整性、合法性、合理性负责，维护各方合法权益，实现咨询目标。

4.2.中标人接受招标人的指导监督，中标人直接接受并服从招标人的指令，按规定及时向招标人反馈项目的咨询情况。对招标人的书面指令或询问需及时响应并给予书面答复，时间不得超过2天（特殊情况除外）。

4.3.中标人需指派本单位具备相应执业资格及相关工作经验的中标人员从事本项工作，未经招标人书面同意不得擅自变更原上报的拟派参加中标人员，严禁不具备相应执业资格人员借用他人名义从事工作。

4.4.在咨询期间要补充与咨询业务有关的资料需由招标人确认，否则因补充资料产生的不良后果由中标人负责。

4.5.中标人必须配合施工资料员和招标人资料员整理资料备案。

4.6.咨询成果由中标人按规定格式制作，咨询成果一式六份（正本一份，副本五份，副本份数可根据需要调整），副本可用正本的复印，并与正本保持一致。咨询成果如有修改和增删必须由中标人在修改和增删处旁签署或盖章方才有效。

第三章 合同条款及格式

龙港市居民住宅二次供水改造项目（第六批、第七批、第八批）全过程跟踪审计服务协议书

编号：

甲方：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司（以下简称甲方）

乙方：                （以下简称乙方）

经过公开招标程序，确定               为龙港市居民住宅二次供水改造项目（第六批、第七批、第八批）全过程跟踪审计服务（项目编号：WZXC-LGSW2025001）中标人，甲乙双方经协商，就协议服务有效期内乙方向甲方代表的龙港市居民住宅二次供水改造项目（第六批、第七批、第八批）全过程跟踪审计服务事宜达成以下条款：

第一条：定义

1、本协议中的下列术语应解释为：

(1)“协议”系指甲方与乙方签署的、载明甲方与乙方协利义务的协议，包括所有的附件、附录和其他构成协议的所有文件。

(2) 本协议由甲方与乙方签订。

(3)“甲方”系指温州公用事业发展集团龙港水务有限公司。

(4)“乙方”系指本次招标的中标单位并能为龙港市居民住宅二次供水改造项目（第六批、第七批、第八批）全过程工程造价跟踪审计服务等工作的单位。

第二条：服务范围和期限

1、服务范围：

| 序号 | 名称 | 报价 | 项目负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙港市居民住宅二次供水改造项目（第六批、第七批、第八批）全过程工程造价跟踪审计服务 |  |  |  |

见附件：各项工作经费的计算标准和计算方法及收费依据清单

以上内容在服务期限内负责龙港市居民住宅二次供水改造项目（第六批、第七批、第八批）全过程跟踪审计服务。

2、服务期限：自合同签订之日起至本项目全部竣工决算办理完成之日止。

第三条：付款方式

在签订合同后，当中标单位完成备案齐全支付合同价的10%作为预付款（不扣回）；进度款按施工单位完成的实际工程量的50%时，支付至合同价款的40%；进度款按施工单位完成的实际工程量的80%时，支付至合同价款的64%；待工程竣工验收合格后支付至合同价款的80%；待中标单位提交跟审资料，并完成所有合同内容，支付至合同价款的95%，待项目全部竣工决算办理完成支付至合同价款的100%。

第四条：服务保证

乙方提供的服务必须符合国家质量标准及本次招标文件和投标文件的有关要求，如发现不满足国家标准或招标人要求的，招标人有权拒绝，由此产生的一切经济损失和责任全部由乙方负责。

第五条：甲方的权利和义务

1、甲方有权获得优先服务；

2、甲方有权监督乙方承诺服务方面的承诺实施情况并有权提出整改。

3、甲方有权对乙方无故放弃中标资格或不按规定签订合同或签订合同后不按约定履约的行为作出下列处罚：乙方出现上述行为的，第一次予以警告，第二次将取消其年度服务成交资格，并限制一至三年参与龙港市范围内温州公用集团国企项目投标资格。

4、甲方将不定期地对中标服务情况进行检查。

第六条：乙方的权利和义务：

1、乙方应在委托服务的范围内按规定处理一切事务，对招标人提出的服务标准等有依法审查和纠正的权利，并对服务事项的合法性负责；

2、有权拒绝招标人提出除合同规定服务承诺以外的要求；

3、有权向监管部门投诉招标人的违约行为；

4、中标人并接受相关规定管理。

第七条：履约延误

1、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知招标人。招标人在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

2、如乙方无正当理由而拖延服务，经协商无效, 甲方有权追究乙方的违约责任。乙方应向招标人支付误期赔偿费，赔偿费按实际造成的损失计算。

第八条：不可抗力

1、如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。

第九条：其他约定

1、认真遵守职业道德和行业规范，严格执行财经纪律，坚决杜绝送礼品、给回扣、报销费用等一切不正当竞争行为。

2、服务内容由招标人自行组织验收、评审。

第十条：违约终止协议

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方在报请监督管理部门同意后可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部协议。

（1）乙方提供的服务不符合国家规定和招标人的标准；

（2）乙方没有按协议承诺的时间提供服务；

（3）乙方没有按协议承诺的价格为招标人服务；

（4）乙方无故不提供协议服务范围内的内容；

（5）违反本协议规定或承诺的其他情形。

甲方在提出终止协议的同时，取消乙方中标资格。

2、招标人及其人员，不得假借招标之名为其他单位或个人提供跟审服务，不得向投标人提出超越协议服务范围的其他要求。

3、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分协议，甲方可以依其认为适当的条件和方法招标类似的服务，乙方应对超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行协议中未终止的部分。

4、如果乙方在履行协议过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除协议，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

5、甲、方双方在履行本协议中存在争议的，应首先协商解决，如协商仍不能解决时，可向协议履行地或协议签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

第十一条：协议生效

1、下列文件与本协议具有同等法律效力：

（1） 甲方招标文件；

（2） 乙方投标文件；

（3） 询标纪要；

（4） 中标通知书。

如上述文件与本协议有不符之处，以本协议为准。

本合同一式六份，招标人2份、中标人2份、代理机构2份。

| 甲方（盖章）： 温州公用事业发展集团龙港水务有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户单位： | 开户单位： |
| 税号： | 税号： |
| 帐号： | 帐号： |

合同签订日期：       年     月     日

注：以上合同条款供招标人及中标人作为商务参考，具体签订时，招标人可根据自身项目情况与中标人协商另行修改拟定相关合同具体条款。

### 温州公用事业发展集团龙港水务有限公司

### 廉洁协议

甲方：

乙方：

为进一步规范工程建设中的经济活动管理，依据国家和浙江省、地方有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

### 一、基本守则

1.甲乙双方应严格遵守中国关于廉政建设及反不正当竞争方面的法律法规。

2.甲乙双方严格履行所签订的经济合同的各项条款，自觉按合同办事，严禁因违法违纪、违反工程建设管理的各项规章制度而损害国家和集体利益。

3.甲乙双方人员洽谈业务时，必须选择在办公场所或甲方确定的其它公共场所，甲方需二人以上共同参加，严禁私下商谈串通。

### 二、甲方的权利和义务

1.甲方严禁本公司员工有任何违反商业道德的不廉洁行为，禁止本公司员工索要或接受乙方及其相关单位和人员提供给个人的佣金、回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

2.甲方工作人员不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响业务公正执行的宴请及健身、娱乐、旅游等活动。

## 3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

4.甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

### 三、乙方的权利及义务

1.乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员提供佣金、回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

2.乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

3.乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

4.乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

5. 乙方应严禁本公司及其代理机构的员工以任何形式、任何理由向甲方员工个人提供佣金、回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等；不得为甲方员工安排有可能影响业务公正执行的宴请、健身、娱乐、旅游等活动。

6.若乙方发现甲方员工在商务活动中存在以不正当手段试图直接或间接从乙方获取个人利益的行为时，应予拒绝并及时向甲方监察部门或司法机关举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

### 四、违约责任

1.乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，一经发现，则甲方有权要求乙方按照工程合同金额 3％支付违约金，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追

缴。

甲方人员若违反本合同，其主管部门将对违法、违纪、违规人员严肃查处。

2.甲方或甲方主管部门如发现乙方人员违反本合同规定，有权终止其经济合同，由此而造成的损失由乙方负责赔偿，并将乙方列入不良行为名单登记入册，取消其在甲方的任何经济项目的投标活动资格。同时，有权向政府主管部门提供其不良记录情况。

3.乙方人员若违反本合同，乙方应对违法违纪人员严肃查处，因此而给甲方造成的损失，乙方按有关规定予以赔偿。

### 五、合同附则

1.本廉洁协议作为                              合同的附件，与项目承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

2.本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送交见证部门一份，具有相同的法律效力，甲方纪检监察部门负责履行本合同的监督管理工作。

3、本合同未尽之事宜或在本合同发生纠纷，应当首先协商解决，协商不成，可诉至乐清市人民法院。

甲方：（盖章）               乙方：（盖章）

法定代表人：                 法定代表人：

地址：                       地址：

电话：                       电话：

签约日期：         年       月      日

# 第四章    投标文件格式

附件一

# 龙港市居民住宅二次供水改造项目（第六批、第七批、第八批）全过程跟踪审计服务

# 商

# 务

# 标

投标单位：                          （盖章）

法定代表人：                        （盖章）

日    期：

附件二

# 投 标 函

（招标单位名称）  ：

我方己全面阅读和研究了                               招标文件和招标补充文件（如有），并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，己充分理解并掌握了有关本工程招标的全部情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件和招标补充文件 （如有）中的全部内容和条件，并按此确定本工程跟审投标的要约内容，以本投标文件向你方发包的本招标全部内容进行投标 。我方愿以跟踪审计服务费总投标为（大写）            元（RMB: ¥            元）人民币的报价承接上述工程的跟踪审计任务，保证履行规定的一切责任和义务。

我方将严格按照有关建设工程招投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方对决标结果没有解释义务。如由我方中标 ，我方将在中标通知书发出之日起的十日内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与你方签订合同；并递交合同价的5%作为合同履约保证金，保证履行投标文件的承诺。同时我方将派出  （一级注册造价工程师姓名）作为本工程的项目负责人，证书编号：            。如违反此承诺，愿接受被取消中标资格且按相关规定接受处罚。

投标单位 （ 公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月	 日

附件三

# 投标企业情况一览表

| 投标单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 电话 |  |
| 营业执照（统一社会信用代码） |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 技术负责人 |  |
| 职工人数 | 总人数： 一级造价工程师人数： 二级造价工程师人数： 管理人员： |  |  |
| 授权委托 代理人 |  | 电话 |  |
| 驻龙港分支机构（如有） |  |  |  |
| 驻龙港负责人 （如有） |  | 电话 |  |
| 企业概况 |  |  |  |
| 上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。 法定代表人： （签章） 投标单位： （公章） 年 月 日 |  |  |  |

附企业营业执照复印件

附件四

## 拟派本项目主要人员一览表

工程名称：

| 姓 名 | 本工程拟任岗位 | 学历 | 专 业 | 专业年限 | 职称 | 安排上岗 起止时间 | 现负责及已备案的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：列入本表人员原则上不得更换。擅自更换或不到位属违约行为，详见招标文件规定。

附件五

## 拟派本项目项目负责人简历表

工程名称：

| 姓 名 |  | 出 生 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文 化 程 度 |  | 技 术 职 称 |  |
| 毕业院校、专业 |  | 毕 业 时 间 |  |
| 现 任 职 务 |  | 从事造价工作时间 |  |
| 资格证书号 |  | 岗位证书号 |  |
| 工作简历： |  |  |  |

本表后附项目负责人注册执业证书等材料复印件。

附件六

## 承   诺   书

我公司郑重承诺：以下承诺事项均为本企业真实意见表示，愿承担一切责任。若有任何隐瞒事实、弄虚作假、违反本承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格或中标资格等有关处理。

1、我公司在本工程的招投标各个阶段提供资料及证书的扫描件或复印件均为真实有效。

2、我公司不存在弄虚作假、行贿行为，不存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条、第四十条规定的相互串通投标的任一行为。

3、在投标截止时间当日，我公司未被温州公用事业发展集团龙港水务有限公司或温州市住建局或浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局）或住建部限制参加投标或因串通投标的行为被温州公用事业发展集团龙港水务有限公司或温州市住建局或浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局）或住建部行政处罚且处于行政处罚期内的；

4、若我公司中标后，我公司发生合并、分立、破产等重大变化的，及时书面告知招标人。若不具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

以上内容如有虚假或隐瞒，视为我公司提供虚假材料投标，并接受投标保证金不予退还的处理以及龙港市招投标行政主管部门的处罚，并承担因此引起的一切法律后果。若我公司提供的证书资料经有关部门文印鉴定有假，我公司自愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。

承诺单位（单位公章）：

日期：    年   月  日

## 资格审查必要条件相关资料

营业执照复印件；项目负责人及项目组人员证书复印件及社保证明。

注：所有复印件均须加盖单位公章。

附件七

# 授权委托书(开标时随身携带)

本授权委托书声明：我      （姓名）系                     （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）身份证号码为               在    年   月   日至    年   月    日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加龙港市居民住宅二次供水改造项目（第六批、第七批、第八批）全过程跟踪审计服务的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

# 投标单位（盖章）：

# 法定代表人（签字或盖章）：

# 日   期：    年  月  日

## 注：另附代理人身份证复印件（加盖公章附后）

附件八

## 投标保证金银行保函

保函编号：

致：                  （招标人）

鉴于                            （以下简称“投标人”）于    年   月   日参加       （以下简称“招标人”）招标编号：WZXC-LGSW2025001的龙港市居民住宅二次供水改造项目（第六批、第七批、第八批）全过程跟踪审计服务的投标。

本                   受该投标人委托，在此无条件、不可撤销地承担向招标人支付总金额为人民币       万元的责任。

本责任的条件：

1、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、投标人无故放弃中标资格；

3、投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后，不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书，不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。

只要招标人指明产生上述任何一种责任的条件，则本银行在接到招标人的第一次书面要求后，即向招标人支付上述款额之内的任何金额，无需招标人提出充分证据证明其要求，只需要招标人在其要求中写明所索的款额。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本银行，但任何索款要求应在投标有效期内送到本银行。

银行名称（盖章）：

银行地址：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

邮政编码：               ，电话：

日期：      年     月     日