- 浙江省第五监狱办公楼414室维修工程

采 购 文 件

（公开简易程序）

项目编号：S5J-A202406037

- 采购单位：浙江省第五监狱

采购代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司

编制日期：2024年9月

目    录

第一章 采购公告	2

第二章 响应人须知	3

第三章 资格后审综合评估法	24

第四章 合同条款	24

第五章 工程量清单	47

第六章 图纸及其他资料	51

第七章 工程技术规范	51

第八章 响应文件商务部分格式	52

第九章 响应文件资格后审部分格式	69

# 第一章  采购公告

浙江省第五监狱办公楼414室维修工程（项目编号：S5J-A202406037）已由有关部门批准建设，采购人为浙江省第五监狱，委托浙江天诚工程咨询有限公司为采购代理机构，资金来源为财政，资金已落实。按采购人系统内部制度规定，已具备公开简易程序采购条件，现对该项目的施工进行公开采购。

本工程内容为：监狱办公楼 414室原有吊顶、墙面、地垫拆除，重新安装吊顶，塑胶地面，吸音板等，具体详见工程量清单。本项目的预算金额为11.9767万元。建设地点在浙江省第五监狱，计划工期：30日历天。工程质量要求：达到国家现行验收规范 合格 标准。

本项目采用资格后审。现将本次采购响应资格条件等公告如下：

1. 响应人及拟派人员的资格要求

1.1 响应人须为具有有效企业营业执照的独立法人；具备建筑装饰工程专业承包二级及以上资质的法人企业或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具备相应能力;具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有专职安全生产管理人员A类证书。

1.2 响应人拟派项目负责人须具备注册在投标人单位的建筑工程二级及以上的注册建造师执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员 B 类证书。

1.3响应人拟驻现场安全专职管理员具有专职安全生产管理人员 C类证书。

2. 采购文件的获取

2.1各响应人申请时需递交法人身份证明或授权委托书原件及委托代理人身份证复印件、响应人及项目负责人资格要求的相关证明材料。

2.2凡符合本项目资格条件并有响应意向的独立法人，请于2024年9月20日至2024年9月26日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时，到浙江天诚工程咨询有限公司（金华市婺城区西关街道新世纪花园12栋2楼）报名，联系人：施先生，联系电话：18257059015，也可将报名资料扫描件发送至QQ邮箱：2872303947@qq.com，即可购买采购文件。

2.3.工本费用：每套300元，售后不退。收款账号：支付宝18058988255。如需开票请公对公转账至以下账户：

户    名：浙江天诚工程咨询有限公司金华分公司

开户行：杭州银行金华分行营业部

帐    号：3307040160000251124

2.4潜在投标人应当按照公告规定的方式获取招标文件，浙江政府采购网-非政府采购版块公告附件中公布的招标文件仅供公众查阅，不视作获取招标文件。同时潜在投标人在参加投标前应随时关注项目的更正公告情况，因投标人未及时查看项目的变更情况造成投标无效的，由投标人自行承担。

- 交易保证金

供应商应于2024年9月26日17：00前将交易保证金以电汇、银行转账或者保函形式交至浙江天诚工程咨询有限公司账户，户名：浙江天诚工程咨询有限公司金华分公司开户行：杭州银行金华分行营业部；帐号：3307040160000251124。

缴纳截止时间：2024年9月26日17：00前[①银行转帐形式的以到账时间为准；②纸质保函形式缴纳的，于投标保证金缴纳截止时间前将纸质保函送至（或寄达）浙江天诚工程咨询有限公司（金华市婺城区西关街道新世纪花园12栋2楼）施先生处，逾期缴纳或送达的，视为未按要求递交投标保证金，其投标将被拒绝]。

- 响应文件的递交

4.1文件递交截止时间：2024年9月27日9：30；

4.2文件递交地点：浙江天诚工程咨询有限公司开标室（金华市婺城区西关街道新世纪花园12栋2楼）。

- 5.电子评标

- 本工程实行电子评审，制作电子标书请采用浙江省监狱管理局建设工程投标工具v1.1.0（20210420），响应软件下载网址链接：http://www.qzhsoft.com.cn/downdetail.php?id=6324响应软件技术服务费100元/份，评审现场收取，未参加电子投标培训的企业请联系杭州擎洲软件公司，由该公司安排专项培训。联系人：曹凯，联系电话：15058115576 。

- 6.业务咨询：

- （一）采购单位：浙江省第五监狱

地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇

联系人：范先生          联系电话：0579-82216167

（二）采购代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司

地址：金华市婺城区西关街道新世纪花园12栋2楼

项目负责人：施先生      联系电话：18257059015

邮箱：3376779855@qq.com

（三）监管机构名称及监督电话： 纪检科  0579-82218118

浙江省第五监狱

二○二四年九月二十日

- 第二章 响应人须知

前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：浙江省第五监狱 地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇 联系人：范先生 电话：0579-82216167 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江天诚工程咨询有限公司 地址：金华市婺城区西关街道新世纪花园12栋2楼 联系人：施先生 电话：18257059015 |
|  | 项目名称 | 浙江省第五监狱办公楼414室维修工程 |
|  | 项目采购编号 | 采购编号：S5J-A202406037 |
| 1.3 | 采购范围 | 按清单要求施工（具体以采购人要求为准） |
|  | 计划工期 | 计划工期：30日历天 |
|  | 质量要求 | 达到国家现行验收规范 合格 标准 |
|  | 承包方式 | 实行包质量、包工期、包料、包安全、固定综合单价的施工总承包方式 |
| 1.4.1 | 响应人资质条件、项目负责人资格及其他 | 详见采购公告 |
| 1.6.1 | 踏勘现场 | 本项目工程各响应单位如需勘查，请视自身情况自行组织现场踏勘。 组织，踏勘时间：响应截止时间前 踏勘地点：浙江省第五监狱 |
| 2.2.2 | 响应人提出问题的截止时间 | 2024年9月24日 17 时 00 分 |
|  | 响应截止时间 | 2024年9月27日9：30 |
|  | 采购人书面澄清的时间 | 在响应截止时间3天前 |
| 3.2.1 | 工程量清单计价方式 | 工程量清单综合单价法 |
| 3.3.1 | 响应有效期 | 响应截至日起90天内有效 |
| 3.4.1 | 交易保证金 | 保证金金额：人民币贰仟元整（¥2000元） 供应商应于2024年9月26日17：00前将交易保证金以电汇、银行转账或者保函形式交至浙江天诚工程咨询有限公司账户，户名：浙江天诚工程咨询有限公司金华分公司开户行：杭州银行金华分行营业部；帐号：3307040160000251124。 缴纳截止时间：2024年9月26日17：00前[①银行转帐形式的以到账时间为准；②纸质保函形式缴纳的，于投标保证金缴纳截止时间前将纸质保函送至（或寄达）浙江天诚工程咨询有限公司（金华市婺城区西关街道新世纪花园12栋2楼）施先生处，逾期缴纳或送达的，视为未按要求递交投标保证金，其投标将被拒绝]。 |
| 3.5 | 资格审查方法 | 资格后审 |
| 3.6 | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许 |
| 3.7.2 | 响应文件份数 | 资格后审资料：正本壹份，副本贰份； 商务文件（响应函部分、商务部分）：正本壹份，副本贰份，要求提供符合采购文件要求的电子光盘（光盘上注明响应单位名称和电子响应文件密码）； |
| 3.7.3 | 装订要求 | 响应文件响应函部分与商务标部分装订一册，资格后审资料部分装订一册。所有响应文件不得采用活页装订，必须采用胶装装订，并连续编页码，商务标清单部分也须编码，否则作无效标处理。 |
| 3.7.4 | 签字或盖章要求 | 响应文件封面（或扉页）及采购文件规定格式注明须签字盖章的，均须按要求签字盖章。（由委托代理人签字或盖章的，在响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件签署授权委托书无效） |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称：浙江省第五监狱 采购人的地址：金华市婺城区白龙桥镇 项目名称：浙江省第五监狱办公楼414室维修工程 在2024年9月27日9时30分前不得开启 响应单位名称、地址，并加盖公章及法人章 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 地点：浙江天诚工程咨询有限公司开标室（金华市婺城区西关街道新世纪花园12栋2楼 ） |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 不退还 |
| 5.1 | 开标会议时间和地点 | 评审会议时间：同响应截止时间 评审会议地点：浙江天诚工程咨询有限公司开标室（金华市婺城区西关街道新世纪花园12栋2楼） |
| 5.2 | 开标会议程序 | 详见本采购文件响应人须知第5.2款。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：3人及以上单数。其中采购人代表1人并经抽签产生，其余评审专家在评审专家库中随机抽取产生。 |
| 6.3 | 评审办法 | 资格后审综合评估法 |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定成交人 | 否，推荐的成交候选人为壹人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、履约担保的形式：以银行转账或保函或保单的方式向招标单位提供履约保证金（出具银行保函、保单需满足以下条件：1、按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付；2、保单和保函有效期须大于等于履约期。） 2、履约担保的金额：成交价的2%（四舍五入到元）； 3、缴纳时间：成交通知书发出后。 |
| 7.3.3 | 最高限价和风险控制价 | 本工程设最高限价和风险控制价。最高限价11.9767万元。为防止响应人低价抢标，设置最高限价的85%作为风险控制价，凡低于该风险控制价成交的，成交人在提交履约保证金的同时必须额外提交成交价净值与风险控制价之差额。 |
| 7.5 | 工程量清单复核 | 工程施工合同签订后30天内 |
| 8 | 其他说明 | 1、如发现本采购文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在 2024年9月24日 17 时 00 时前向采购人或采购代理人书面反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 2、响应人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律法规和规章规定的，可以向浙江省第五监狱纪检科、采购响应领导小组办公室投诉。 |
| 9 | 特别提醒 | 1、收到工程施工通知7天内进场，进场施工需无条件遵循采购人管理规定。 2、本项目不进行材料价格调差，相关成本响应单位在投标时慎重考虑。 3、施工期间各项管理制度、施工工艺、施工进度、施工流程等需按建设单位要求执行。 4、项目分部分项建材单价浮动，建设方不额外增减相关费用。 5、项目经理到岗率须达标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 1、本工程采用部分电子评标，商务标特做如下规定： ①不同响应单位使用同一台电脑或同一个软件所制作的响应文件，将被视为串标，响应文件作无效处理； ②工程量清单报价表格式详见后附表格，如后附表格与电子文档不符，以电子文档为准。 2、因政策调整原因，故对商务文件中造价人员盖章不作硬性要求。 3、特别提醒：本项目采用电子评审，如有光盘未能读取的情况，须响应人、采购代理机构、采购人三方确认。评审过程中，光盘未能成功读取的，评审符合性审查不通过。（响应人在评审时可以自行提供外置光驱，以便成功读取）。光盘请用外套保护，并在外套上标注响应单位和电子标书密码。 4、电子招标书密码为“1”。 |

1. 总  则

### 1.1 项目概况

根据采购人系统内工程采购规定，本项目已具备采购条件，现对本项目施工进行公开简易程序采购。

本采购项目采购人、采购代理机构、项目名称、采购编号、建设地点：见响应人须知前附表和采购公告。

### 1.2 资金来源和落实情况

本采购项目的资金来源和资金落实情况：见采购公告。

### 1.3采购范围、计划工期和质量要求

本采购项目的采购范围、计划工期、质量要求、承包方式：见响应人须知前附表。

### 1.4 响应人资格要求

1.4.1 响应人应具备承担本采购项目施工的资质条件、项目负责人资格、响应人资质条件和项目负责人资格：详见采购公告。

1.4.2 响应人不得存在下列情形之一：

- 处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；

- 响应人是有外资控股或参股的外资企业或中外合资企业的；

- 因违反有关建设工程采购响应法律法规，响应资格被取消或在暂停期限内的（系指采购项目所在地响应资格或省属公司系统响应资格）；

- 不符合国家有关规定的，不符合采购文件规定的资质要求的；

- 为本采购项目的设计单位或咨询（预算编制）单位或监理单位或代建单位或采购代理单位，设计施工总承包的除外；

- 为本采购项目的设计单位或咨询（预算编制）单位或监理单位或代建单位或采购代理单位同为一个法定代表人的、相互控股或参股的、相互任职或工作的；

有以上情形之一的，在采购过程发现的，取消响应或成交资格，不予退还交易保证金；在施工过程发现的，解除合同，不予退还履约保证金，并报相关主管部门处理。

### 1.5 费用承担

1.5.1 响应人准备和参加响应活动发生的费用自理，不论响应结果如何，采购人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

1.5.2 采购文件资料每套售价人民币300元，售后不退。

### 1.6 踏勘现场

1.6.1 采购人按响应人须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场，响应人可按须知前附表规定组织相关人员踏勘项目现场，如果响应人因自身原因未按响应人须知前附表规定的时间、地点到项目现场踏勘而缺席，采购人认为响应人已了解项目现场情况，到时响应人认为需要进行现场踏勘，采购人将不予支持，因此而造成的响应损失，由响应人自负。

1.6.2 采购人将组织响应人对工程现场及周围环境情况进行踏勘和介绍，以便响应人获取在编制响应文件和签署合同时所需的相关所有资料，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

1.6.3 响应人踏勘现场发生的费用自理。除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

2. 采 购 文 件

### 2.1采购文件的组成

本采购文件包括：

- 采购公告；

- 响应人须知及前附表；

- 评审办法；

- 合同条款及格式；

- 工程量清单及编制说明（含电子光盘）；

- 工程技术规范；

- 响应文件商务部分格式；

- 响应文件资格后审部分格式；

- （9）响应人须知前附表规定的其他材料。

### 2.2采购文件的澄清或修改

2.2.1 响应人如对采购文件有疑问，应在响应人须知前附表规定的时间前以书面或传真形式将响应疑问提交采购人，要求采购人对此响应疑问予以澄清，采购人在收到响应疑问时应以书面或传真形式予以确认已收到，逾期采购人有权不予受理。

2.2.2 采购文件的澄清（采购答疑补充文件）将在响应人须知前附表规定的响应截止时间3天前以书面或传真形式发给所有购买采购文件的响应人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距响应截止时间不足3天，相应延长响应截止时间。

2.2.3 响应人在收到澄清后，应在响应人须知前附表规定的时间内以书面或传真形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 在响应截止时间3天前，采购人可以书面或传真形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的响应人。如果修改采购文件的时间距响应截止时间不足3 天，相应延长响应截止时间。

2.2.5 响应人收到修改内容后，应及时以书面或传真形式通知采购人，确认已收到该修改。

### 2.3 采购文件有效性规定

2.3.1 采购文件、采购答疑补充文件（采购澄清纪要文件）、采购文件修改补充通知等内容均以书面明确的内容为准。当采购文件、采购答疑补充文件（采购澄清纪要文件）、采购文件修改补充通知等内容相互矛盾时，以最后发出的补充文件或修改文件为准。

2.3.2 采购人在采购期间发出的采购文件澄清、采购答疑补充文件或修改文件，均是采购文件的组成部分，对采购人响应人起同等约束作用。

2.3.3 所有以书面或传真形式的文件均须加盖单位公章，否则视为无效文件。

3. 响 应 文 件

### 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件由响应文件商务文件部分和资格后审部分两部分文件组成。

3.1.1.1 响应文件商务部分主要包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人资格证明书

（3）法人授权委托书

（4）交易保证金

（5）委托编制清单报价咨询协议书（如果委托）

（6）响应报价                                       表10.2.2-6

（7）编制说明                                       表10.2.2-11

（8）响应报价费用表                                 表10.2.2-12

（9）单位（专业）工程响应报价费用表                 表10.2.2-13

（10）分部分项工程清单与计价表                      表10.2.2-16

（11）施工技术措施项目清单与计价表                  表10.2.2-16

（12）综合单价计算表                                表10.2.2-17

（13）综合单价工料机分析表（电子光盘中提供）        表10.2.2-18

（14）施工组织（总价）措施项目清单与计价表          表10.2.2-20

（15）主要工日一览表                                表10.2.2-29

（16）主要材料和工程设备一览表                      表10.2.2-31

注1：已标价工程量清单【因政策调整原因，故对商务文件中造价人员盖章不作硬性要求（只需签字）】。

注2：本工程采用电子评标，商务标特做如下规定：

①响应人应按电子采购文件和补充采购文件（如有）内容，通过“投标工具”编制商务标并生成电子标书。编制完成后通过“投标工具”合成一份电子响应文件，完成后将响应文件刻录成光盘作为电子响应文件与纸质版响应文件一并递交，光盘格式要求：CD格式，（刻录进光盘的电子响应文件无需加密，后缀为“.备份标书”）、容量700M的普通标准120型光盘。

②响应人应将最后一次编制的电子响应文件打印纸质响应文件，如果要重新编制电子标书，无论是否修改了电子标书内容，必须重新打印，否则将造成电子响应文件与纸质响应文件的水印码不一致。由于电子响应文件与纸质响应文件的水印码不一致或水印码模糊导致评标委员会无法判断是否一致的，按无效标处理。

③响应人在编制商务标响应文件时，分部分项工程量项目同采购人提供的工程量清单项目及变更书面通知提供的工程量清单项目应一致（包括清单排序、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量），否则按无效标处理。

④响应文件要求加盖公章、法定代表人印章的地方，均须盖章，未按规定盖章的响应文件作无效标处理。【注：电子签章与鲜章具有同等效力，但特殊印章须由响应人自行加盖在纸质响应文件中】。

⑤不同响应单位使用同一台电脑或同一个软件所制作的响应文件，视为串标，响应文件作无效处理。

⑥工程量清单报价表格式详见后附表格，如后附表格与电子文档不符，以电子文档为准。

3.1.1.2 资格后审部分主要包括下列内容：

- 申请表

- 法定代表人资格证明书

- 法人授权委托书

- 交易保证金

- 响应人基本情况表

- 强制性资格条件—企业资格要求表

- 强制性资格条件—项目负责人资质及同类项目业绩要求表

- 强制性资格条件—响应人承诺书

### 3.2 响应报价

3.2.1 本采购项目的工程量清单的响应单价采用响应人须知前附表所规定的方式进行报价；

3.2.2 响应人报价的格式必须符合以下规定：

- 响应人应按第四章“工程量清单”的要求填写相应表格；

- 响应人在报价时需要扩展表格的，也必须按照采购文件所提供的同样格式进行扩展；

3.2.3 响应人报价的原则必须符合以下规定：

- 响应报价为响应人的响应文件中提出的各项支付金额的总和；

- 技术规范要求的费用应包括在响应报价中；

- 除非合同中另有规定，响应人在响应总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、规费、税金、风险费等所有费用；

- 响应人的响应报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列采购工程范围（所有施工图内容）、质量要求、技术规范及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为响应人在工程量清单中计算单价或总价的依据；

- 除非本采购文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，响应人应按工程量清单中的项目和数量进行报价；

- 采用工程量清单报价的，响应人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，响应人未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内；

- 响应人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

- 各响应人在响应报价时，施工组织措施费中的安全文明施工基本费率不得低于以下报价：

- 不得低于《浙江省建设工程计价规则（2018版）》中规定的安全文明施工费基本费率的下限值（取费基数额度大小按规定采用分档累进以递减方式计算）；

- 各响应人在响应报价时，规费不得低于以下报价：

- 根据“关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知”（浙建建[2018]61号文件）：规费取费响应人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其响应费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%。当规费相关政策发生变化时，再另行发文规定。

- 各响应人在响应报价时，税金按9% 计取。

3.2.4 响应人修改报价的原则必须符合以下规定：

- 响应人在响应截止时间前修改响应函中的响应总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。

- 响应人如需修改报价的必须按本章第4.3款的相关要求执行。

- 修改后的内容作为响应文件的组成部分，必须按采购文件的相关规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 3.3 响应有效期

3.3.1 在响应人须知前附表规定的响应有效期内，响应人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面或传真形式通知所有响应人延长响应有效期，响应人必须以书面或传真形式予以答复同意或者不同意。响应人同意延长的，应相应延长其交易保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其响应失效，但响应人有权收回其交易保证金。

### 3.4 交易保证金

3.4.1 响应人应按响应人须知前附表规定的时间、金额、支付方式缴纳交易保证金或递交响应保函，交易保证金缴款凭证复印件或银行保函、保险公司保单保函、融资性担保公司保函必须放入响应文件商务文件和资格后审文件中。交易保证金必须通过响应人的基本账户进行缴纳和退还。

3.4.2 响应人不按本章第3.4.1 项要求提交交易保证金的，响应无效。

3.4.3 交易保证金退回：

3.4.3.1采购人与成交人签订合同后5 个工作日内，向未中成交的响应人退还交易保证金。

3.4.3.2成交人交易保证金在合同签订后退回，成交人要求退还交易保证金时需向财务提供合同原件并出示履约保证金收据原件。

3.4.4 有下列情形之一的，交易保证金将不予退还：

- 响应人在规定的响应有效期内撤销或撤回或修改其响应文件；

- 响应人的响应文件经采购人签收后但未参加评审会议的；

- 成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议或未按采购文件规定提交履约担保；

- 成交人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；

- 响应人有1.4.2项情形之一者；

- 响应人有串通行为的。

### 3.5 响应文件的编制

3.5.1 响应文件应按第七章“响应文件商务部分格式”和第八章“响应文件资格后审部分格式”进行编写，如有必要可以增加附页并作为响应文件的组成部分。

3.5.2响应文件正本壹份， 副本份数见响应人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。并提供电子光盘，电子光盘密封在商务标袋中。

3.5.3 响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见响应人须知前附表规定。

3.5.4 响应文件应用不褪色的材料书写或打印。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处必须加盖单位公章或由响应人的法定代表人或其授权的代理人签字确认，否则视为无效。

3.5.5采购文件所附格式中要求签字盖章的，必须按要求签字盖章，否则以无效标处理。所有需响应人提供的资料复印件必须加盖响应人公章。

3.5.6 响应文件应当对采购文件有关工期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.7法人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件要求，否则法人授权委托书无效。

4. 响 应

### 4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件的商务标与资格后审文件应分开包装，装袋密封，并在封套的封口处加盖响应人单位公章或密封章；资格后审文件单独密封。

4.1.2 响应文件的密封袋上应清楚地载明“商务标”或“资格后审文件”字样，密封袋上应写明的其他内容见响应人须知前附表。响应人按本须知第4.2.5条宣布"迟到"时，响应文件可按密封袋上标明的响应人地址原封退回；

4.1.3 未按本章第4.1.1 项至第4.1.3项要求密封和加写标记的响应文件，采购人可以不予受理及不承担响应文件错放或提前开封的责任。对此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给响应人。

### 4.2 响应文件的递交

4.2.1 响应人应在响应人须知前附表第2.2.2 项规定的响应截止日的截止时间前递交响应文件。

4.2.2 响应人递交响应文件的地点：见响应人须知前附表。

4.2.3 除响应人须知前附表另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 响应人递交响应文件后，应在评审会议前钉钉直播群内签到确认。

4.2.5 在响应文件递交中响应人存在下列情形之一，采购人有权不予受理：

- 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件；

- 未按规定要求缴纳交易保证金或递交响应保函的。

### 4.3 响应文件的修改与撤回

响应文件递交并经采购人签收后，响应人不得补充、修改、替代或者撤回响应文件。否则，交易保证金不予退还。

5. 开 标

### 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第2.2.3项规定的投标响应截止时间（开标时间）和响应人须知前附表规定的地点公开开标，各响应人需到场参加开标会。

### 5.2 开标程序

开标会议由采购代理主持，主持人按下列程序进行评审会议：

- 宣布开标会议纪律；

- 宣布开标会议人、唱文件人、记录人等有关人员姓名；

- 由监督人公布在响应截止时间前递交响应文件的响应人名称，按照响应人须知规定检查响应文件的密封情况，并当众公布查验结果；

- 按照先到后开的顺序评审会议，宣读密封情况、响应人名称、交易保证金的递交情况，并在评审会议记录上记录；

- 评标委员会先进行资格后审文件评审，宣布资格后审评审结果，未通过资格后审的响应文件不再进入商务标的评审；

- 开启通过资格审查的有效供应商的商务标，宣读响应报价、质量目标、工期、项目负责人、提供的履约担保及清理文件等其他内容，并在评审会议记录上记录；

- 抽取商务标评分办法，并计算所有通过资格后审的响应人的商务得分；

- 将所有通过资格后审的商务标送评标委员会评审；

- 评标委员会进行符合性评审和商务评标；

- 响应人代表、采购人代表、记录人等有关人员在评审会议记录上签字确认后存档备查；

- 评审会议结束。

- 5.3开标会议的符合性审查

开标时，响应人具有“第二章 资格后审综合评估法”3.2.2条款规定的情形之一的，则响应文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其响应文件仍然无效。

6. 评 审

### 6.1 评审委员会

6.1.1 评审工作由采购人依法组建的评审委员会负责，评审委员会成员为3人及以上单数，其中采购人代表1人并经抽签产生，其余评审专家在评审专家库中随机抽取产生。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 响应人或者响应人主要负责人的三代以内近亲属的；

- 项目审批部门或者有关行政监督部门的工作人员的；

- 与响应人有经济或者其他利害关系，可能影响公正评审的；

- 曾因在采购、评审以及其他与采购响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

- 法律法规、规章规定应当回避的其他情形。

- 评审委员会成员有上述规定情形之一的，应当主动提出回避。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评审过程的保密

6.3.1 评审会议后，直到与成交人合同签订为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评审和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均应严格保密；

6.3.2 合同授予后，采购人不对所有响应人就评审过程情况以及除评审被废除的响应人及无效文件原因之外的未能成交原因作任何解释。未成交人不得向评委或其他有关人员处获取评审过程的情况和材料。

### 6.4 评审

评审委员会按照第二章“资格后审综合评估法”规定的程序和标准、方法、评审因素对响应文件进行评审。没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

### 6.5 响应文件计算错误的修正

6.5.1评审委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示得金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评审委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

（3）合计累计金额与小计（合计）金额不一致的，以合计累计金额为准，并修改小计（合计）金额及总报价。

（4）响应人的响应报价中有部分综合单价明显高于合理的市场价时，采购人有权要求响应人作出合理解释并调整其不合理的综合单价。

当评审委员会按照上述原则修正错误，发现其错误达到或超过原总报价3%时 ，其错误不予修正，响应文件以无效文件处理。

6.5.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的响应报价，响应人书面确认后，调整后的响应报价对响应人起约束作用。如果响应人不接受修正后的报价，并不影响评审工作。

7. 合同授予

### 7.1 确定成交人

7.1.1采购人依据评审委员会推荐的成交候选人确定成交人，评审委员会推荐成交候选人的人数见响应人须知前附表。

7.1.2采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者在规定的期限内未能提交履约保证金的，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。以此类推确定符合条件的成交人。

7.1.3采购人不得在评审委员会推荐的成交候选人之外确定成交人。

7.1.4成交人在合同签订时应提供营业执照、派驻施工现场人员的职称证书等原件给采购人进行验证，验证未通过的取消成交资格。

### 7.2 成交通知

采购人发布成交结果后以书面形式向成交人发出成交通知书，对其他未成交人除通知评审被废除的响应人外，不再另行通知。

### 7.3 履约担保

7.3.1履约保证金为成交价的2%（四舍五入到元），在成交通知书发出后签订合同之前缴入采购单位指定的账户内，以银行转账或保函或保单的方式向采购人提供履约保证金（出具银行保函、保单需满足以下条件：1、按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付；2、保单和保函有效期须大于等于履约期。）履约担保缴纳单位名称与响应单位名称一致。

7.3.2 成交人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其交易保证金不予退还，给采购人造成的损失超过交易保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3 为防止响应人低价抢标，设置最高限价的85%作为风险控制价，凡低于该风险控制价成交的，成交人在提交履约保证金的同时必须额外提交成交价净值与风险控制价之差额予采购人。

### 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30 天内，根据采购文件和成交人的响应文件订立书面合同。

7.4.2 发出成交通知书后30日内，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还交易保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。成交人拒签合同的，视为放弃成交，其交易保证金不予退还。

7.4.3 成交人在签订合同后按采购人要求的时间必须进场施工，成交人若未能按规定时间内进场施工的，采购人有权单方面解除合同。

7.5 工程量清单核对

7.5.1 响应人获取到采购文件、工程量清单后，应按相关资料对工程量清单进行复核。如发现有不符之处，在采购文件澄清规定的截止时间前提出，采购人经审核确认后，以补充文件形式进行修正。

7.5.2 采购人与成交人在建设工程施工合同签订后按响应人须知前附表规定时间内，进行工程量清单复核，逾期不进行工程量清单复核，由此造成的损失由成交人负责。

7.5.3 成交人在规定的时间内（合同签订后30天内）如果未提出异议或采购人未予修正的，图纸（包括采购时提供的联系单）中所含的工程量与采购工程量清单相比，采购工程量清单中数量少出部分的工程量，其费用将被视为已包含在其他有价款的单价或合价内，采购人将不支付其费用；而数量多出部分的工程量，在结算时将被按实扣回。

7.5.4非承包人原因的工程变更造成增加新的工程量清单项目，决算时工程量按实调整，取费费率按响应文件同口径计算。

### 7.6 合同终止

按第三章合同条款中第三部分条款中约定执行。

8. 重新采购和不再采购

### 8.1 重新采购

公开简易程序采购项目提交响应文件或者经评审实质性采购文件要求的供应商只有两家时，评审小组可以继续评审，只有一家时，经采购人招标领导小组决定可以转为直接采购，也可以重新采购。

9. 纪律和监督

### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购响应活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。否则，将被取消1年内在省属系统的响应资格。

### 9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第二章“资格后审综合评估法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 9.5 投诉

响应人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律法规和规章规定的，可以向浙江省第五监狱纪检科、采购响应领导小组办公室投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见响应人须知前附表。

# 第三章  资格后审综合评估法

根据有关规定，结合采购人省属公司系统建设工程实际，制定本办法。

1．评审原则

评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2． 评审组织

评审工作由采购人依法组建的评审委员会负责，评审委员会成员为3人及以上单数，经济和技术专家至少占三分之二，其中采购人派出代表1名，经抽签产生且不担任评审委员会负责人。其余评审专家则在评审专家库中随机抽取产生。

评审委员会对响应文件作出的评审结论，应当符合有关法律法规、规章和采购文件的规定，并按少数服从多数的原则产生。

3．评审程序和内容

3.1评审的一般程序为：

- 熟悉采购文件和评审办法；

- 响应文件的符合性审查；

- 响应文件的商务评审；

- 询文件澄清响应文件的疑问；

- 根据评审办法对响应文件进行综合评价；

- 完成评审报告，推荐成交候选人。

3.2 最高限价计算方法的确定和响应文件的符合性审查

3.2.1 最高限价由定价小组根据代理公司预算报价，进行工程量清单、价格的审核，综合平衡后，确定本工程最终预算造价，并确定最高限价，并在采购文件中公布。

3.2.2 开标会议的符合性审查。在开标会议时，有下列情形之一的，按无效文件处理，不再进入后续评审：

- 如需响应委托代理人到现场开标，在开标开始时没有参加开标或未能出示本人有效身份证原件或未能出示有效的法人授权委托书原件的；

- 响应人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（按采购文件规定提交备选响应方案的除外）。

- 响应报价高于最高限价的。

3.2.3 评审时符合性审查（商务文件响应文件审查）。在评审时，有下列情形之一的，按无效文件处理，不再进入后续评审：

1、商务文件审查不合格的：

- 改变采购人提供的工程量清单中的任何内容；

- 商务文件部分中表10.2.2-17综合单价计算表未提供定额综合单价分析项的；

- 因响应人原因造成响应报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或计算错误等，累计响应报价缺漏总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占响应报价3%以上（缺漏项部分分别按其他响应人该项报价最高者计）。凡采购文件要求或工程造价组成应计算的费用而响应人未报，且响应文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用；

（4）规费、税金未按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及建设行政主管部门下发的相关文件的相关规定计取；安全文明施工费未按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及建设行政主管部门下发的相关文件的相关规定计取的；

（5）不同响应单位使用同一台电脑或同一个软件所制作的响应文件，视为串标，响应文件作无效标处理。

2、其他审查不合格的：

(1) 响应人资格条件不符合国家有关规定或采购文件要求的；

(2) 响应文件中的响应函未加盖响应人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

(3) 未按采购文件要求缴纳交易保证金或递交响应保函、未能提供保证金汇款凭证及汇款单位名称与通过审查的法人名称不一致；

(4) 未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字错误、字迹模糊、无法辨认的；响应文件有涂改或行间插字未加盖响应人法人公章的；响应文件未胶装或连续编码的；

(5) 响应人名称或组织结构与资格审查时不一致的且未提供有效证明的；

(6) 响应文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限；

(7) 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

(8) 不同响应人的响应文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况；

(9) 改变采购文件提供的工程量清单中的内容如项目名称、计量单位、工程数量；（但按国家规范所做的修改除外）；

(10) 改变采购文件约定的品牌或不可竞争费用的；

(11) 未按采购文件要求提供响应报价的电子响应文件或响应报价的电子响应文件无法读取或所提供的电子响应文件与书面文件不一致的；

(12) 响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

(13) 响应文件提出了不能满足采购文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

(14) 以他人的名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的；

(15) 经评审委员会认定响应人的响应报价低于成本价的；

(16) 不同响应人的商务文件相同错误在三处（含）以上；

(17) 工程量清单预算总造价与响应函中所报总造价不一致的；

(18) 采购文件要求提交的复印件响应人未提交的或提交虚假证件的；

(19) 响应文件附有采购人不能接受的条件的；

(20) 法律法规、规章、规定的其他无效响应的；

(21) 提供的响应文件内容前后不一致的（如项目管理班子成员与提供复印件不一致；同一岗位人员前后不一致或提供的原件和复印件不一致等）；

采购人对响应人提供的证件及资料的真实性保留核对的权利。如发现资料和证件有虚假的，一经查实，采购人有权利取消该响应人的响应资格。

对于响应人人为哄抬采购价、串价，致使响应价背离市场价格竞争规律的响应，经评审委员会认定，将不予评审；评审委员会经评审，认为所有响应都不符合采购文件要求的，可以否决所有响应，所有响应都被否决的，采购人将依法重新组织采购。

3.3 评审委员会对通过符合性审查的响应文件进行以下评审细则的规定和要求进行评审。

3.3.1商务评审。

由商务评审专家对响应文件进行商务评审。商务评审专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

商务报价评审应以报价口径范围一致的评审价为依据。评审价应在最终报价的基础上，按照采购文件约定的因素和方法进行计算。凡属采购文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因响应人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

3.3.2 响应人的综合得分=商务部分评分。

3.4 评审报告

评审委员会应根据评审情况和结果，向采购决策组织提交评审报告。评审报告应由评审委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评审委员会全体成员应在评审报告上签字认可，评审专家如有保留意见可以在评审报告中阐明。

评审委员会应在评审报告中推荐排序前二名为成交候选人。得分相同时，报价低者优先；报价也相同时，由采购人当场抽球确定排名。

评审委员会不得推荐符合性审查未通过的响应人为成交候选人。

评审报告内容至少应包括：

- 项目基本情况；

- 评审会议和评审组织人、监督人、评审委员会组成形式及人员名单；

- 评审内容、过程和结果；

- 评审会议记录；

- 无效文件情况说明及依据；

- 经评审的价格或者评分比较一览表；

- 经评审的响应人排序；

- 询文件澄清纪要；（如果进行询文件澄清）

- 成交候选人的优劣对比和签订合同前要处理的事宜；

- （10）其他建议。

4. 评审细则

4.1 分值构成（总分100分）：资格后审部分：通过式评审；商务标响应报价：100分；其他评分因素：0分。

4.2 最佳评标价的确定：：最佳评标价的确定，由采购人（或代理公司或响应人）在开标时通过公开方式随机选择三种评标办法（随机下浮率法、二次平均法、最低价法） 中的一种。抽取时放入9个球，1、2、3号球为随机下浮率法，4、5、6号球为二次平均法，7、8、9号球为最低价法。

（1）随机下浮率法：首先确定评标控制价A：由采购人（或代理公司或响应人）随机抽取评标控制价下浮率m，m值在8.0%-12.0%九档(每档间隔0.5个百分点)中随机抽取，则评标控制价A=（1-m）*响应最高限价。其次，以响应最高限价的85%为成本控制价，在有效报价低于或等于A、高于或等于成本控制价的全部报价中随机抽取一个报价作为最佳评标价。响应人报价低于成本控制价的商务标得零分。如全部响应人报价均高于A，或有效报价中没有低于或等于A、高于或等于成本控制价的报价时专家组应视本次响应缺乏有效竞争，废除全部响应。

（2）二次平均法：对所有通过资格审查的有效响应人去除报价最高和最低的N家响应单位（N=通过资格审查的响应单位家数×10%，数值四舍五入）后进行一次算术平均；然后对第一次算术平均值以下（不含本身，不含已去除的N家单位）的报价进行第二次算术平均，第二次平均值作为最佳评标价。只有一个有效报价或不高于第一次平均值的有效报价只有一个时，该有效报价为最佳评标价。

（3）最低价法：以全部有效报价中的最低值作为最佳评标价，但须同时满足以下两个条件：一是报价最低；二是经专家评审认定没有低于成本价。

注：最佳评标价、成本控制价、评标控制价均四舍五入保留到元。

4.3 百分比K值的计算：各响应报价与最佳评标价进行比较，按以下公式求出百分比K值（最终四舍五入保留2位小数）K=（响应报价-最佳评标价）/最佳评标价×100%

（1）当K值等于零时，得满分100分；

（2）当K值大于零时，K值每增1%，在商务分上扣4分；

（3）当K值小于零时，K值每减1%，在商务分上扣2分。

K值不为整数时以直线插入法计算，最后得分四舍五入后保留两位小数。商务标得零分的除外。

5. 成交

5.1成交应当坚持排名第一的成交候选人为成交人的原则。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人或重新组织采购。

5.2采购人将采购响应情况和成交结果报主管部门备案后，向响应人发出成交或采购结果通知书。

# 第四章  合同条款

（本章所称“承包人”是指本采购项目的“承包人”； 本章所称“发包人”是指本招标项目的“采购人”或为委托“采购人”招标的本项目“采购单位”、“建设单位”。）

### 第一节 合同协议书

按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第一部分执行。

### 第二节通用合同条款

按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第二部分执行。

### 第三节专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：甲方内部管理考核制度，发包人、承包人有关工程的洽商、工程变更等书面协议或文件作为本合同的组成部分，优先执行。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家规定的标准规范及浙江省、金华市相关的验收标准规范。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：本合同协议书第六条合同文件构成的顺序号为优先顺序，且专用条款优于其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：不提供，本项目根据工程量清单及业主现场要求开展施工。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：1、合同签订后7天内，承包人应编制施工组织计划及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案，并报发包人审定。2、合同签订后10天内，提交所有与施工组织设计相符的设备材料技术报审、订货、进场计划表。；

承包人提供的文件的形式为：书面文件；

发包人审批承包人文件的期限：7日内。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：浙江省第五监狱基建办；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：浙江省第五监狱基建办 ；

承包人指定的接收人为：项目经理或公司委托授权的接收人。

监理人接收文件的地点：         ；

监理人指定的接收人为：        。

1.7.3 如承包人无法在上述约定的地点接收文件的，合同第一部分协议书中所确认的双方联系地址（或住所）为合同履行中及发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址。

双方确认该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议、函等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。因双方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致各类通知、协议、函等文件及法律文书未能被对方实际接收的，邮寄部门的文书退回之日视为送达之日，直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

双方送达地址需要变更时应当履行通知义务，通过 书面通知 的方式向对方进行通知。在仲裁及民事诉讼程序时双方如发生地址变更时应当同时向仲裁机构、法院履行送达地址变更通知义务，并自行承担由此产生的后果。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程审计后付款完结为止 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程审计后付款完结为止。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：；

身份证号：	；

职    务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、对质量、安全、进度进行全面管理。2、代表发包人对工程质量、进度、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施；3、发包人代表的指令、通知及签证须由代表本人签字并加盖甲方印章，以书面形式交给承包人现场代表（或合同约定签收人），承包人代表在回执上签署姓名和收到时间。当承包人代表不在施工现场时，发包人可要求属于承包人其他管理人员代签，签字后即可视为承包人代表已签收。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工后，承包方需在一个月内向发包人提交完整的纸质竣工图纸贰套、工程竣工结算书贰套（含具有软件版的结算文件和计算稿光盘），技术资料壹套和电子版（光盘）竣工图两套以及相关资料。上述文件的原始资料必须齐全（资料包括工程的全过程原始记录及验收资料、材料质保书、检验签证单、材质验收报告、有关设计变更的技术资料、工程的检测数据、质量评定报告、其他按规定应提交的资料），且必须符合工程技术档案要求规范装订成册，若承包人未按时向发包人提交以上资料或提供的资料未经发包人确认符合存档要求的，因此逾期造成的后果由承包方负责，同时，发包人不予支付剩余工程结算款。逾期不提交的，发包人有权按人民币1000元/天向承包人收取违约金，直至提交合格竣工图纸、技术资料及相关资料为止。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工结算书和计算稿各贰套（结算书软件版和计算稿、竣工图需提供电子版）、完整的纸质竣工图纸贰套、技术资料壹套和电子版（光盘）竣工图两套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人在工程交工验收合格后30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子版  。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：             ；

身份证号：             ；

职称证书等级：              ；

职称注册证书号：                ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：按相应的通用条款执行。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人月到位率要求22天以上。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任： 由承包人承担责任。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由承包人承担责任并接受发包方处罚。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：a、项目负责人月到位率要求22天以上，项目负责人到位率未达到的，按未到岗天数计算，每缺岗一天支付违约金人民币500元/天·人。b、技术负责人月到位率要求22天以上，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位，每缺岗一天支付违约金人民币500元/天·人；c、安全员及其他班组成员月到位率要求24天以上，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位，到位率未达到的，按未到岗天数计算，每缺岗一天付违约金300元/天·人。d、本工程未明确的违约赔偿事宜，均在工程竣工结算时处理，在工程结算款中增加或扣减有关费用。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每发现一次向发包人支付10000元/人违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程承包人不允许违法分包，非承包方资质范围的工程内容需分包的需经发包方同意并报发包方进行合同备案。

主体结构、关键性工作的范围：全部由承包人完成，采购文件另有约定除外 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许承包人违法分包。承包人承包范围内的工程超过承包方资质的专业工程如需分包的须经发包人同意，且专业分包单位资质须符合国家相关法律法规的资质要求，在总承包方资质范围内的专业工程不得分包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1、在工程竣工验收交付前成品保护工作和成品保护相关费用均由承包人承担；2、承包人应在做好自身范围内的成品保护工作的同时，还应做好对其他工种的成品保护的配合工作，若因承包人原因破坏，则承包人应承担责任，并予以赔偿。

3.7 履约担保

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金为合同价的2%，需在中标通知书规定的时间内，以银行转账或保函或保单的方式由承包方基本账户汇款到发包方指定账户（出具银行保函、保单需满足以下条件：1、按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付；2、保单和保函有效期须大于等于履约期。）。在合同期限内，履约保证金即时扣除的，承包方应在10日历天内补足，否则发包方有权在应付款中优先补足履约保证金。

其中工程质量保证金占 40%、工期保证金占 20%、项目管理班子到位率保证金占 20%、安全文明保证金占 20%。

3.8 双方约定的其他担保事项：

3.8.1、履约保证金用于担保的项目，因承包人原因造成的违约，按以下条款执行。其中：

（1）工程质量：若未一次性通过竣工验收合格（整改时间除外）或未实现本合同综合的质量目标，扣罚100%保证金；

（2）工期：因施工方的原因未能按时交付工程使用，承包方每日支付违约金2000元人民币，上不限额；

（3）安全：若发生安全事故，一切责任由承包方承担，若发生安全重大责任事故，扣罚安全生产事故的100%保证金，并承担由此给建设单位造成损失，如违反遵守安全制度的，视情节扣罚安全保证金。

（4）管理制度：在合同实施中，因承包人现场管理混乱，工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划，发包人有权要求调整充实力量，承包人必须无条件接受；当上述措施无效时，可视情节进行处罚（发包人出具整改通知书，每出具一次整改通知书，扣除履约保证金500元，直至履约保证金扣完），直至终止合同，并承担由此引起的一系列经济损失；

（5）如承包单位采用银行保函形式的履约保证金或履约保证金不足以扣除违约金；违约金在工程进度款中相应扣除 。

3.8.2、工程履约保证金退还金额按相关条款扣除后的金额，退还时间为竣工验收合格、上交全部竣工资料后十天内。

3.8.3、为防止响应人低价抢标，设置最高限价的85%作为风险控制价，凡低于该风险控制价中标的，承包人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额作为风险控制保证金。

⑴工程质量：若未通过竣工验收合格（整改时间除外）或未实现本合同综合的质量目标，扣罚40%风险控制保证金；在施工过程中，每发生一次未按照监理或者发包人提出的质量整改意见进行整改，扣罚2000元，直至扣完风险控制保证金。

⑵ 工期：因施工方的原因未能按时交付工程使用，每日支付违约金2000元人民币，直至扣完风险控制保证金（与履约保证金中的工期违约金同时支付）

⑶ 如果施工方故意拖延工期累计达到30天以上，发包人有权单方解除合同，并扣罚承包方全部风险控制保证金，造成其他损失的，发包人保留追偿的权利。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   按监理采购文件和合同执行  。

关于监理人的监理权限：按发包方同监理方签订的监理合同执行，总监理工程师签署的任何付款凭证需经发包人代表签署确认意见后有效。涉及设计变更、工期顺延、材料价格、停/复工令、工程索赔等可能影响工程价款或工期的签证需经发包人书面同意，签证才有效。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：  ；

职    务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

关于监理人的其他约定：代表发包人同承包人进行工程量核对，图纸会审，联系单及清单内容和工程量的核对、监督工程质量等，并按《监理合同》约定执行。

5. 工程质量

5.1 质量要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：\。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

5.3.3在工程的检查验收过程中，如发包方或监理方发现施工单位有较多的质量问题，每发现一次按每次1000-10000元处罚，严重的施工质量问题，每发现一次按每次20000元处罚。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按工程所在地安全文明施工的相关文件规定执行。高空作业应严格按照相关的操作规范进行施工，确保安全。承包人必须做好安全防范及维护工作。

6.1.2 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按工程所在地安全文明施工的相关文件规定执行。

6.1.3 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：该项费用已包含在合同价款内，同工程款支付口径和期限支付

6.1.4在工程的检查验收过程中，如发现施工单位有违反安全文明相关规定要求的，每发现一次按每次500-10000元处罚。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：工期、质量、安全文明保证措施方案、重难点工序施工方案等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到详细的施工组织设计后7天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到详细的施工组织设计后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后15日内且在开工前  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前七天负责落实完成临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员的进场安排。

7.3.2开工通知

/。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更而影响施工进度；②政策处理问题影响施工进度；③不可抗力，按监理人、发包人签证的天数给予相应顺延，但费用不予补偿。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天处以2000元违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：上不限额。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）异常恶劣的气候条件以当地气象部门公告为准。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）材料设备采购应根据采购文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂家和品牌，生产厂家和品牌需经发包人书面确认后方可采购，否则，因此引起的一切后果都由承包人自行承担。在采购前应先不少于10天按发包人要求提交其样品（质量等级、规格等）经发包人代表确认是否符合上述所规定的要求后方可采购；

（2）在材料和半成品用于工程之前5天，必须向发包人代表出具质量合格证和出厂检验证明，并经发包人代表认可后方可施工；

（3）承包人应向发包人提交与材料供应商的供应合同副本各一份。

（4）如事后发现不合格材料或不符合设计、响应文件承诺的材料，发包人代表将拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。

（5）发包人根据实际需要更换设计材料，新增或减少分部分项工程或工作内容，承包人必须无条件配合，不得以任何理由拒绝。因增减分部分项工程或工作内容及更换材料导致合同价款变更的，其调整方式按照本合同相关约定执行。

（6）工程质量必须达到合格、凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，两小时内派人赴现场处理设备质量问题。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人应自行承担修建临时设施的费用  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①严格按变更程序办理。当本工程设计需要变更时，应经设计部门、发包人认可出具工程设计变更联系单。施工单位无权单独与设计部门联系工程变更事宜。否则，该变更所发生的费用增加将不予认可。②合同履行中发包人要求变更工程质量标准以及发生其他实质性变更的，由双方协商后按照生效文件解决。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：本工程在施工过程中所发生的联系单签证费等工程变更费用，应经发包人审核确认。

（1）清单中有相同项目的，按照相同项目响应单价认定；

（2）清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的响应单价认定；

（3）没有适用的类型项目的，按现行有关费用费率按《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》及金市建价【2014】5号文件等为合同价款调整依据，人工、材料价格按信息价或市场调查价。根据上述依据计算出的价格乘以折扣率为漏项或变更新增项目的结算价格。折扣率=成交价/控制价*100%。

（4）发包人有权审查材料设备价格的合理性，新增材料设备单价按信息价（无信息价按市场询价签证）乘以折扣率进行结算，折扣率=成交价/控制价*100%。

11. 合同价格、计量与支付

11.1 合同价格形式

固定综合单价合同。

综合单价包含的风险范围：a、定额、标准、费率及规范调整；b、可能出现的各种不利因素，而影响工期和造价所增加的费用；c、国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该预见的风险。

风险费用的计算方法：以上风险费用应在响应报价时考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：不调整。

如有以下情况仍作为合同价款组成部分：

a.发包人与承包人在建设工程施工合同签订后10天内，完成工程量清单复核，逾期不进行工程量清单复核，由此造成的损失由承包人负责。

b.承包人在规定的时间内如果未提出异议或发包人未予修正的，图纸（包括采购时提供的联系单）中所含的工程量与采购工程量相比，采购工程量清单中数量少出部分的工程量，其费用将被视为已包含在其他有价款的单价或合价内，并且该项工作实施后，发包人将不支付其费用；而数量多出部分的工程量，在结算时将被按实扣回。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程项目不设预付款。

预付款支付期限：   /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 工程竣工结算，根据竣工图及设计变更联系单，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则（2018 版）》及相关的（2018 版）计价依据等规定规则按实计算工程量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 发包人对工程量有异议的，有权要求承包人进行复核或抽样复测。承包人应进行复核或抽样复测，并按发包人要求提供补充计量资料。承包人未按发包人要求参加复核或抽样复测的，发包人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）本工程项目不设预付款，工程款待工程竣工验收合格后施工场地清理完成、水电费结清，经部门确认资料齐全且审计完成后一次性结清工程款，承包方向发包方缴纳结算价的1.5%作为质量保修金，同时退还履约保证金。质量保修金在保修期（一年）满后无质量问题无息退还。

（2）结算时需提供正式税务发票。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/。

12.4.3 进度付款申请单的提交

单价合同进度付款申请单提交的约定：按12.4.1执行。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： /。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    10个工作日内   。

（2）发包人支付进度款的期限：/  。

12.4.5 变更按下列方式支付：

涉及施工中途工程变更而引起的造价变更，经发包人或原代理单位造价师出具的正式造价预算书，按成交单价开具联系单，费用需经第三方审计单位审计后一次性支付（即联系单增减部分费用待决算审计后同口径支付）。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按相应的通用条款执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格通过日后的30天内提交。

竣工付款申请单应包括的内容：承包人应向发包人提交承包人盖章、承包人法人代表、项目负责人、注册造价工程师签字的竣工结算报告及完整、有效的结算资料（工程联系单的有效性按照本合同专用条款的约定执行，竣工图纸套数按合同中其他条款约定执行，工期确认单等），另必须提供由预算软件导出的带有计价软件格式的电子结算文件，发包人工程师在竣工结算资料回执上签字并加盖发包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料。逾期不提交、提交资料不完整或提交资料无效的，发包人有权按人民币1000元/天向承包人收取违约金。承包人对结算资料的完整性负责，并在提交发包人的决算审计资料登记表中盖章签字确认，今后除非发包人提出要求，不得再增加新的结算资料。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：     资料齐全后15个工作日        。

发包人完成竣工付款的期限：          10个工作日           。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人竣工结算报告及完整、有效的结算资料有效收到之日，按照以下方式完成对承包人提交的竣工结算报告及完整、有效的结算资料的审计：

（1）发包人自有效收到承包人提交的结算资料之日起30天内开始结算审计。工程最终结算价款以发包人委托的审计单位审定后所出具的审核报告确定的为准。发包人委托的审计单位审计的期限不受通用条款约定的结算审核期限的限制。

（2）在竣工结算价款依据发包人委托的审计单位审定后所出具的最终审核报告确定后的15日内，承包人应提供收款明细表和财务凭证。

15.3 质量保证金

质量保证金采用以下方式：承包人以银行转账或保函或保单的方式向发包人支付工程整体结算审定价款的1.5 %费用。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 不得低于法定最低保修年限，详见“工程质量保修书”。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：工程质量必须达到合格，当初次竣工验收不合格，承包人必须无条件进行整改，整改后仍达不到合格验收标准，承包人将按100%的质量保证金计向发包人支付违约金，并无条件整改直至合格，同时工期不予顺延。凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，六小时内派人赴现场处理质量问题。

16. 违约

16.2 承包人违约

1、进场项目班子应当是响应人建制内的，挂靠响应人或临时拼凑的施工班子一经发现并经查实后，其全部履约担保将被没收，施工合同将被终止，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。派驻现场的施工班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间发包人有权对不称职的工程技术、管理人员提出更换，承包人应在一个工作周内作出更换，并报发包人批准，不得拒绝和拖延。逾期作该班子成员未到位处罚。

2、承包人应严格按已确认的施工技术方案实施，并接受发包人派遣的现场代表对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。

3、承包人应按期支付工人的劳动工资，发包人有权监督承包人对于工人工资支付和发放。

4、本工程结算造价以审计结果为准。承包人必须保证施工签证的真实性、合理性和合法性并不得与合同约定相违背。

5、 承包人领取中标通知书后需按中标通知书上的要求，向发包人递交合同价2%的履约保证金（银行电汇、汇票、支票、银行保函或保单）、风险控制金（银行电汇、汇票、支票）。

6、凡低于风险控制价中标的，成交人在提交履约保证金同时必须额外提交中标价净值与风险控制价的差额（以银行电汇、汇票或支票形式）。

7、履约担保有效期为工程建设合同约定的工程竣工验收合格之日后28天内。在此有效期截止日后退还给承包人。

8、履约保证金及风险控制金在工程竣工验收合格后28天后，承包人履行了合同约定的责任和义务（如有违约，扣除违约金）后无息退还。

9、响应人承诺在采购人使用投标所有产品时不会因知识产权或产品所有权等问题引起的第三方索赔或其他要求，由此给采购人造成的一切损失都应由响应人承担。

10、承包人必须落实有资格证书的专职安全管理人员驻现场管理安全、文明施工，承包人必须严格防范现场消防安全，严格管理施工人员，承包人在现场安全管理、文明施工等方面存在问题或隐患的，隐患自改，责任自负。

11、承包人应确保农民工工资的及时支付，如不及时支付引发事故的，责任由承包人承担，因此给发包人造成损失的，赔偿损失。承包人不能及时如实支付农民工工资的，发包人有权在劳动行政主管部门的监督下直接向农民工发放工资，并在应付工程款中扣除。

12、施工用水电由发包人提供，结算按发包人内部的《基建工程水电使用管理办法》执行。

13、工程造价基本审核费由发包人承担，追加审核费由承包人承担。

14、发包人内部的有关基建工程考核办法、不良行为记录和黑名单制度等有关基建管理制度、招投标采购管理制度为本合同附件，投标即视为认可，承包人需遵守执行（因发包人有保密需要，潜在成交人可向采购人借阅，成交后可索取备案），如承包人违反以上管理制度，根据以上制度扣罚，如涉及扣分则以500元/分进行折算，列入不良行为记录每次扣罚履约保证金的30%，列入黑名单全额扣罚全额履约保证金。

15、承包人对响应文件所承诺的服务未落实的，未按图纸施工的，未经发包人下达隐蔽指令擅自隐蔽的工程扣罚全额履约保证金，以上情形同时承包方需承担为此造成的一切损失，发包人可以根据情节处以10000元以上或损失的5倍以上罚款。

16、扣罚以书面通知为准，具体考核部门为发包方基建办公室。

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 按通用条款16.2相关规定要求   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款16.2相关规定要求 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款16.2相关规定要求。承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  不可抗力包括因战争、动乱、疫情、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，异常恶劣的气候条件以当地气象部门公告为准    。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28 天内完成款项的支付。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  发包人所在地   人民法院起诉。

建筑工程施工安全合同协议书

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

- 工程概况

1、项目名称：

2、施工地址：

3、建设单位（以下简称发包人）：

4、施工单位（以下简称承包人）：

第二条 发包人安全责任

1、开工前发包人对承包人进行施工安全技术交底。

2、发包人应要求承包人制定施工安全措施，在开始施工前报发包人备案。

3、发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。发包人有权检查督促承包人执行有关安全生产方面的工作规定，对承包人不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、发包人指派同志负责与承包人联系安全生产方面的工作。

5、发包人负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。

6、发包人有权对承包人参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

7、承包人在施工中发生的发包人电网、设备事故，发包人有责任负责调查、统计上报。承包人在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，发包人有权督促承包人立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求承包人提供事故调查书面结论及处理意见。

8、发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工。因发包人原因导致的事故由发包人承担责任。

9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由承包人承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

第三条 承包人安全责任：

承包人作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。承包人应切实履行以下安全责任：

1、承包人提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、承包人必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》《电力建设安全工作规程》《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和发包人关于工作票制度及其他安全生产规定制度。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。承包人必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、施工期间，承包人应设有专职安监人员（少于30人者设兼职）。承包人指派  作为安全工作联系人。

5、承包人一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

6、承包人用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，承包人对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前，承包人应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给发包人备案。特种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。开工前，承包人应到发包人办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。

8、开工前，承包人应组织人员对施工区域、作业环境及使用发包人提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示承包人已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

9、承包人应在施工范围内装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经发包人同意，承包人不得擅自使用与施工无关的发包人设施设备；不得擅自拆除、变更发包人防护设施及标示。

10、承包人施工过程中需使用电、水源，应事先与发包人取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

11、承包人施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

12、承包人必须接受发包人的监督、检查，对发包人提出的安全整改意见必须及时整改。

13、承包人施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告发包人，并积极配合调查。

承包人应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由承包人统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并按要求派人保护现场。

承包人应将事故调查组的事故调查报告及承包人事故处理意见提交发包人备案。

14、承包人根据发包人的要求在施工现场设置围墙、安全防护栏和安全警示牌。承包人对闯入施工现场的学生等与施工无关的人员有及时阻止的责任。施工现场的安全问题由承包人负责。承包人遇事应主动联系发包人。

15、承包人应注意文明施工，不得影响发包人的正常工作。

第四条 甲乙双方联系方式及响应时间

甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

第五条 施工安全保证金

承包人在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故，于工程竣工验收合格后将该保证金全额退还；若施工过程中发生下列有承包人责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：

1、发生人身死亡事故、电网和设备重大事故，扣除全部安全保证金；

2、发生人身重伤事故、电网和设备事故，扣除50%安全保证金；

3、承包人人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。

第六条 违约责任

1、由于发包人或承包人责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现承包人提供的有关资质材料无效，发包人有权解除合同，并由承包人承担由此造成的一切损失。

3、发现承包人现场作业人员有违章行为的，比照发包人有关安全生产奖惩规定对发包人职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

4、承包人未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不能满足施工需要，发包人有权要求承包人立即停工整改，由此引起的后果及损失由承包人承担。

5、承包人人员安全工作规程抽考不合格，承包人应承担50元/人次的违约责任；特种作业人员无证上岗承包人应承担100元/人次的违约责任。

6、承包人使用发包人提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

7、承包人人员无故到其他生产区域或擅自动用发包人的设施设备等，承包人按100元至500元/人·次承担违约责任。

8、承包人对发包人提出的安全整改意见不及时整改，每逾期一天，承包人按200元至1000元/天承担违约责任。

9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000元至10000/次的违约责任。

第七条 甲乙双方约定的其他责任：无。

- 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提出诉讼。

- 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于合同。

- 本协议有效期：与施工合同期限一致。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

在合理使用年限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及双方约定承担工程质量保修责任，经协商一致签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程及双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：承包人所施工的施工图内全部内容（本次招标范围内的所有工程）。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合具体工程约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏为壹 年；

3、装修工程为  壹  年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  壹  年；

5、供热与供冷系统为  壹  个采暖期、供冷期；

6、给排水设施、道路等配套工程为  壹  年；

7、本工程保修期为  壹  年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。 承包人不在约定期限内派人保修的，发包人书面通知承包人，在要求日期内（10天内）仍无响应及落实保修工作的，发包人将自行安排人员进行维修，维修费用经第三方预算后按预算价100%从保修金中扣除。

2、发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气，厕所严重漏水等），承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担，否则按上述第一款执行。

3、国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程合理使用期限内造成人身财产损失的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

5、质量保修完成后，由发包人组织验收，合格后视为完成本次保修

6、因发包人在使用中的工程对承包人造成维修费用的增加（如施工维护费等）由承包人承担。

四、质量保修金的支付

1、本工程约定的工程质量保修金为工程结算审定价的1.5%。

2、本工程双方约定承包人以银行转账或保函或保单的方式向发包人支付工程质量保险金为工程结算审定价的1.5%（大写：       ）。质量保险金不计银行利息。

五、质量保修金的返还

工程质量保修金的退还：工程质保金待工程竣工验收合格满1年并质量回访符合要求无任何质量问题，扣除维修费、赔偿金等款项后（如有）无息退还。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： 无

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：  （公章）                          承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

地  址：                                   地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                                 电  话：

开户银行：                                 开户银行：

账  号：                                   账  号：

# 第五章 工程量清单

- （附后）

- 工程量清单编制说明

- 二、工程量清单其他说明

- 三、工程量清单（另附）

工程量清单编制说明

一、工程概况

- （一）工程名称：浙江省第五监狱办公楼414室维修工程；

- （二）建设地点：浙江省第五监狱；

- （三）建设单位：浙江省第五监狱；

- （四）工程概况及内容：办公楼414室天棚、墙面、地面拆除重新装修等；

二、编制依据

（一）清单及定额依据：

- 1.《建设工程工程量清单计算规范》(GB50500-2013)；

- 2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-2013)；

- 3.《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；

- 4.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)；

- 5.《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)；

- 6.《浙江省建设工程计价规则》(2018版)；

（二）信息价依据：金华市建设工程造价信息、浙江造价信息；

（三）其他有关造价文件等依据；

1.浙建建发【2019】92号，《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；

2.浙建建发【2022】37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》；

3.本工程招标文件、浙江省、金华市有关造价方面的文件和规定。

三、编制原则及办法：

（一）工程量：根据现场实际测量计算；

（二）计税方式：本工程采用一般计税方法计税；

（三）企业管理费和利润：装饰工程按单独装饰工程中值计取；其中企业管理费按15.16%计取，利润按7.62%计取；安装工程费率；按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值取费，其中企业管理费21.72%计取，利润按中值10.40%计取；

（四）施工组织措施费：装饰工程安全文明施工基本费按6.57%计取；二次搬运费0.5%计取；安装工程安全文明施工基本费按8.17%计取；二次搬运费0.26%计取；

（五）规费：装修工程按单独装饰工程按27.92%计取；安装工程规费按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程30.63%计取；上述规费费率均按其标准费率的50%计取；

（六）税金：税率为9%；

（七）材料、人工价格

1.材料信息价按2024年第7期《金华造价信息》、2024年第7期《浙江造价信息》信息价计取；

2.人工信息价：按2024年第7期金华市建设工程人工市场信息价计入，即一类人工136元/工日，二类人工149元/工日，三类人工172元/工日。

3.信息价上没有的按市场价计入。

四、有关事项说明：

（一）各专业清单说明

1.装饰工程

（1）天棚吊顶做到梁底，墙面装饰做到吊顶底；

（2）灯槽高度按15cm计算；

（3）天棚吊顶（侧面）按45cm计算；

（4）墙面成品吸音板颜色由业主确认；

（5）同质透心PVC地胶板颜色业主确认。

2.安装工程

（1）拆除工程；灯具、开关、插座、线路计入装饰拆除费用里面；

（2）背投式投影仪除按人工*0.5、机械*0.3计算。成套配电箱、风机盘管按修缮定额拆换计算；

（3）弱电部分只预留配管。

五、编制结果

本工程招标控制价为119767元（大写：壹拾壹万玖仟柒佰陆拾柒元整）。

工程量清单其他说明

（1） 工程量清单是统一响应报价口径的主要依据。工程量清单及其计价格式中的任何内容不得删除或涂改，更不得擅自变更采购人提供的分部分项工程量清单中项目编号、项目名称、计量单位、工程数量及排列顺序。

响应函和商务部分格式的响应报价汇总表中要求签字、盖章的地方，须按照采购文件的要求签字和盖章。

（2）工程量清单根据本工程的施工图纸及有关资料，以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）为依据，按统一项目编码，统一项目名称，统一计量单位，统一工程数量的原则进行计算。

（3） 工程量清单分实物工程量、措施项目及其他措施项目费用三大类。工程量清单以实物工程量为主体，非实物形态的竞争性费用不提供实物量清单。

（4） 工程量清单中所列全部项目均系依照设计图纸按净值计，响应人在报价中应将各类损耗摊销到相应项目的单价中，采购人不为损耗额外支付。

（5）响应人未列出项目的费用，均视为已分摊到有关项目的单价或合价中，成交后不作修改

（6）工程量清单计价由分部分项工程费、措施项目费和其他项目费组成。

（7） 分部分项工程量单是表明拟建工程全部分项实体工程名称和相应工程数量的清单，包括项目编码、项目名称、计量单位和工程数量，响应人报价时不能作任何修改。

（8） 措施项目清单是表明为完成工程项目施工，发生与该工程施工前和施工过程中非实体项目的清单。除本采购文件计列的措施项目外，响应人可根据拟建工程的具体情况，并结合施工组织设计补充措施项目。

（9） 其他项目清单是根据拟建工程的具体情况，不在分部分项工程量清单和措施项目清单内的项目。

（10）分部分项工程费、措施项目费和其他项目费采用综合单价计价，综合单价指规定计量单位工程量清单项目所需人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等费用组成，综合单价应考虑风险因素。

（11）规费、税金指政府部门规定必须缴纳的费用，包括社会保障费（养老保险、失业保险、医疗保险）、住房公积金、危险作业意外伤害保险费等等。此费用由响应人自行对工程所在地调研的前提下，按建设行政主管部门颁发的取费定额的内容和标准计算报价，若存在按规定应交纳而其又未计入报价的费用均视为由成交人承担。

（12）评审会议前，除采购人外，任何单位和个人都无权对工程量清单做变动、补充和修改。

（13）材料、设备按采购文件第6条“材料供应”中的相关要求进行报价。

（14）分部分项工程量清单的综合单价，响应人应根据综合单价的组成、工程量清单项目特征、工程内容及施工图确定，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中；凡“工作内容”中未描述到，但又是完成该分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价之内。

综合单价应包括采购人自行采购材料的价款。响应人可补充措施项目；响应人措施项目各分项之间不得重复报价。

- 人工费调差由响应单位在报价时根据相关文件自行考虑，竣工结算时不得调整。

第六章  图纸及其他资料

（另册提供）

第七章 工程技术规范

1、依据本项目设计施工图纸和技术文件要求，在工程施工中所有的材料、设备和施工质量均应符合下列技术规范的要求：

2、本工程采用的技术规范和标准

（1）国家现行的设计规范；

（2）国家现行的施工规范；

（3）国家现行的质量验收规范和评定标准；

（4）国家及地方现行的施工验收及施工安全技术规范；

（5）其他：与本项目相关的现行工程技术规范和标准；

3、施工必须达到现行国家、省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

4、规范和标准的获得由响应人自行解决。

5、在合同履行期间，若上述标准或规范若有修改或重新颁布，承包人应自觉严格遵守执行。

第八章 响应文件商务部分格式

（1）响应函

（2）法定代表人资格证明书

（3）法人授权委托书

（4）交易保证金

（5）委托编制清单报价咨询协议书（如果委托）

（6）响应报价                                       表10.2.2-6

（7）编制说明                                       表10.2.2-11

（8）响应报价费用表                                 表10.2.2-12

（9）单位（专业）工程响应报价费用表                 表10.2.2-13

（10）分部分项工程清单与计价表                      表10.2.2-16

（11）施工技术措施项目清单与计价表                  表10.2.2-16

（12）综合单价计算表                                表10.2.2-17

（13）综合单价工料机分析表（电子光盘中提供）        表10.2.2-18

（14）施工组织（总价）措施项目清单与计价表          表10.2.2-20

（15）主要工日一览表                                表10.2.2-29

（16）主要材料和工程设备一览表                      表10.2.2-31

施工响应文件

（封面）

工程名称：

响应文件内容：         响应文件商务部分格式

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

响应人：                       （盖公章）

日  期：           年            月            日

一、响 应 函

致：       （采购人名称）            ：

- 根据已收到贵方的采购编号为           的                 工程的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述采购文件的响应须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）               元（RMB：¥          元）的响应报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。质量目标为                 。项目负责人为           （身份证号码：                       ）。

- 我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

- 一旦我方成交，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，即在     日历天内竣工并移交全部工程。

- 如果我方成交，我方将按照规定提交总价     %作为履约保证金。

- 我方同意所递交的响应文件在“响应须知”第15条规定的响应有效期内有效，在此期间内我方的响应有可能成交，我方将受此约束。如果在响应有效期内撤回响应，交易保证金将全部不予退还。

- 除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

- 我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低价或其他任何响应约束。

- 我方的金额为人民币（大写）           元（RMB：¥        元）的响应担保已递交。

响 应 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地 址：                                 邮政编码：

联系人：                                电    话：

开户银行：                              帐    号：

年     月     日

二、法定代表人资格证明书

响应人名称：

单 位 性 质：

地      址：

成 立 时 间：             年         月         日

经 营 期 限：

姓名：                性别：        年龄：         职务：

系                                         （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：                        （盖单位章）

年     月     日

三、法人授权委托书

本人         （姓名）系                      （响应人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）        文件施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明复印件

响应人：                            （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年       月      日

### 四、交易保证金

此处粘贴响应人缴纳交易保证金汇款凭证或银行保函、保险公司保单保函、融资性担保公司保函

表10.2.2-6

响  应  报 价

采购人：

工程名称：

响应总价（小写）：

（大写）：

响 应 人： （单位盖章）

法定代表人 或其授权人： （签字或盖章）

编制人： （造价人员签字）

编制时间： 年 月 日

表10.2.2-11

编制说明

工程名称：                                                      第   页 共   页

响应人：（ 盖单位章）                法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表10.2.2-12

响应报价费用表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金 |  |
| 1 | 单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

表10.2.2-13

单位（专业）工程响应报价费用表

单位（专业）工程名称：                                        第   页 共   页

| 序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  | ∑（分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16 |
|  | 其中 | 1.1 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑（技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16 |
|  | 其中 | 2.1.1 人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20 |
|  | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20 |
| 3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按采购文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按采购文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按采购文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22 |
| 3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按采购文件规定额度列计 （或计入综合单价） |  | 见表10.2.2-23 |
| 3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按采购文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24 |
| 3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按采购文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25 |
| 3.3 | 计日工 |  | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27 |
| 3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27 |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  | （1+2+3+4）*9% |  |  |
| 响应报价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 |  |  |

表10.2.2-16

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                        第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 （元） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10.2.2-16

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                         第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 （元） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10.2.2-17

综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                  第   页 共   页

| 清单 序号 | 项目编码（定额编码） | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 （元） |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料（设备）费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10.2.2-18

综合单价工料机分析表

| 单位（专业）工程名称： |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 其中 | 合价（元） | 其中 |
|  |  |  |  |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元） |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料（工程设备）费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工料机费用合计（1+2+3) |  |  |  |  |  | - |
| 5 | 管理费（人工费+机械费）× % |  |  |  |  |  | - |
| 6 | 利润（人工费+机械费）× % |  |  |  |  |  | - |

表10.2.2-20

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                         第   页 共   页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

表10.2.2-29

| 主要工日一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（专业）工程名称： |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 一类人工 | 工日 |  |  |  |  |
| 2 | 二类人工 | 工日 |  |  |  |  |
| 3 | 三类人工 | 工日 |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-31】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |

第九章 响应文件资格后审部分格式

- （1）申请表

- （2）法定代表人资格证明书

- （3）法人授权委托书

- （4）交易保证金

- （5）响应人基本情况表

- （6）强制性资格条件—企业资格要求表

- （7）强制性资格条件—项目负责人资质及项目负责人资质、现场安全专职管理员要求表

- （8）强制性资格条件—响应人承诺书

施工响应文件

（封     面）

工程名称：

响应文件内容：   响应文件资格后审部分格式

响 应  人：                            （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：               年             月             日

一、资格后审须知

- 1、响应人必须按本须知要求认真填写采购文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和澄清。

- 2、采购人不接受联合体响应，也不允许分包。

- 3、资格后审按通过和不通过两种方式进行评定，响应人的资格、人员等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则响应人的资格为不通过，不通过的响应人对其响应文件不进行初步评审和详细评审。

### 二、申 请 表

| 申请人全称 |  |
| --- | --- |
| 申请方式 | 独立法人 |
| 我声明：作为申请人，对填写的资格后审申请文件负责，并保证所有填写的申请文件的真实性。本次响应为本公司自主响应，无挂靠行为。如果资格后审通过，我将承担相应文件承诺的全部责任和义务。若我公司成交将保证按国家规定的标准进行工程施工及提供响应文件承诺的服务。 申请人： （盖章） 法定代表人（或委托代理人）： 签字 年 月 日 |  |

注：法定代表人或委托代理人须亲笔签名。

### 三、法定代表人资格证明书

响应人名称：

单 位 性 质：

地      址：

成 立 时 间：             年         月         日

经 营 期 限：

姓名：                性别：        年龄：         职务：

系                                         （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：                        （盖单位章）

年     月      日

### 四、法人授权委托书

本人         （姓名）系                      （响应人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）        文件施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明复印件

响应人：                            （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年              月            日

### 五、交易保证金

此处粘贴响应人缴纳交易保证金汇款凭证或银行保函、保险公司保单保函、融资性担保公司保函

### 六、响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  | 电话 |  |
| 企业负责人 | 姓名 |  | 职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职称 |  | 电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  | 营业执照号 |  |  |  |
| 安全生产许可证 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 资质范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

响应人：（盖单位章）               法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

### 七、强制性资格条件—企业资格要求表

| 序号 | 强制性资格条件 | 响应人对能达到程度的简述 （响应人填写） | 证明资料 （复印件，中标后核查原件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业资质要求 |  |  |
| 1 | 营业执照在有效期内 |  |  |
| 2 | 符合采购文件要求的资质证书 |  |  |
| 3 | 安全生产许可证在有效期内 |  |  |
| 4 | 专职安全生产管理人员A类证书（附任命文件） |  |  |

注：1、本表的附表、附件必须按上述顺序编排。

2、上诉证书在响应文件中须附复印件，中标后核查原件。

以上证明材料缺一不可，达不到上述要求的响应人其响应文件作无效文件处理。

如查实响应人提供虚假资料以满足强制性要求的，取消成交资格，并报主管部门予以通报。

响应人：（盖单位章）        法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

### 八、强制性资格条件—项目负责人资质、现场安全专职管理员要求表

| 人 员 | 人数 | 资 质 要 求 | 姓名 | 申请人达到程度的 简述（申请人填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 注册在投标人单位的建筑工程二级及以上的注册建造师执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员 B 类证书 |  |  |
| 现场安全专职管理员 | 1 | 具有专职安全生产管理人员 C类证书 |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

注：1、上述人员须按上表资历要求分别附清晰可辨的身份证双面复印件、执业资格证书及B证。中标后核查项目负责人证书及其他资料原件。

- 除项目负责人、现场安全专职管理员外，其他人员由响应人自行填写或在项目实施时再进行上报人员，在投标阶段不做强制性要求。

- 上述证件缺一不可，否则作无效文件处理，如查实响应人提供虚假证件材料以满足强制性要求的，取消成交资格，并建议主管部门予以通报。

响应人：（盖单位章）           法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

九、响应人承诺书

工程名称：

（采购单位） ： 1、我公司承诺：本公司无本工程采购文件响应须知1.4.2条款规定的情况，以及采购文件规定的其他不允许存在的情况，符合采购文件规定的合格响应人的各项条件。如有不符合合格响应人情形之一及以上的，本公司同意交易保证金被贵单位没收，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。 2、我公司承诺：自2021年1月1日以来我公司及我公司对本工程所拟派的项目负责人 无 行贿犯罪记录。 3、我公司承诺：对本工程中所有的图纸以及工作中涉及的公司秘密事项保密。如违反此承诺，愿按国家和贵单位的有关规定接受处罚。 4、我公司承诺：如我公司成交，参与 工程的施工，将派具有类似施工经验的 （填写项目负责人名称）为本工程的项目负责人，并保证项目负责人到位率每周6天、每天8小时以上，技术负责人、施工人员及项目班子人员到位率每周6天、每天8小时以上。如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。 5、如我公司成交，承诺依据本项目设计施工图纸和技术文件要求，在工程施工中所有材料、设备和施工质量均应符合国家、省、市、行业的一切有关法规、规范的技术规范要求。 6、我公司承诺，本项目工程不对外分包。特此承诺。如有违反本承诺，贵单位有权单方中止合同，并没收我公司履约保证金。 响应单位：（公章） 响应人法定代表人：（签字或盖章） 年 月 日