慈溪市数字化房屋征收系统项目

采购编号：330282202401000379

公

开

招

标

文

件

采 购 人：慈溪市人民政府房屋征收管理办公室

代理机构：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

编 制 日 期：2024年1月

温馨提醒

采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目    录

第一章  采 购 公 告	1

第二章  采购内容与技术要求	4

第三章  商 务 条 款	12

第四章  投 标 须 知	13

第五章  评标办法及标准	20

第六章　采购合同样本	33

第七章  附 件	40

- 第一章  采 购 公 告

项目概况

慈溪市数字化房屋征收系统项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年 月 日14时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

采购编号：330282202401000379

项目名称：慈溪市数字化房屋征收系统项目

预算金额（元）：1460000元

最高限价（元）：1460000元

采购需求：

标项名称：慈溪市数字化房屋征收系统项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1460000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：慈溪市数字化房屋征收系统的建设和运维。

合同履约期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。本项目建设周期为合同签订后8个月。其中系统开发5个月，完成后组织项目初验，通过初验后进入3个月的项目试运行阶段；到期后组织项目终验。验收后提供3年的运维质保服务。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目（否）接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2024年 月 日至2024年 月 日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：本项目不提供纸制版招标文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了招标文件后（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；供应商网上报名操作指南详见浙江省政府采购网办事指南。 通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就招标文件提出质疑投诉,未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年 月 日14：30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标。

开标时间：2024年 月 日14：30（北京时间）

开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第  开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。（4）供应商在线提起质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：慈溪市人民政府房屋征收管理办公室

地址： 慈溪市三北大街777号慈溪市政务服务中心14楼

传真：/

项目联系人（询问）： 徐银翘

项目联系方式（询问）：0574-89591491

质疑联系人： 张杭燕

质疑联系方式：0574-89591457

2.采购代理机构信息

名    称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

地    址：慈溪市白沙路街道湖心半岛花苑人和路948号楼2-6室

传    真：/

项目联系人（询问）：叶鑫霞

项目联系方式（询问）：0574-63009689

质疑联系人：吴启训

质疑联系方式：0574-63009688

3.同级政府采购监督管理部门

名称：慈溪市财政局

地址：慈溪市南二环东路1158号

传真：\

联系人：赵先生、王女士

监督投诉电话：0574-63032032、0574-63837170

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购内容与技术要求

一、项目背景

近年来慈溪市经济发展迅速，开发建设、征地拆迁项目不断增多，规模不断扩大。为创新管理模式，破解征迁难题，慈溪市房屋征收管理办公室响应省、市及慈溪市数字化改革总体部署，结合辖区征迁安置实际，拟开发建设慈溪市数字化房屋征收系统，提升征迁安置监督管理水平，助力城市建设发展。

二、建设目标

慈溪市数字化房屋征收系统集项目实施计划、项目启动、入户调查、测绘评估、确权、自动化结算、协议签订、补偿款支付、调产安置房源分配、信访诉讼管理等工作节点为一体，运用GIS、3D技术融合征迁地块的二维、三维地图数据，全景呈现征迁地块、房屋的原貌及建设情况；设计开发征迁安置大数据全景驾驶舱，实时掌握征迁项目进度情况、各项目安置实施情况、过渡户情况、安置房源情况等，及时进行问题分析，提升征迁效率，加快安置项目开发进度；实现全市房屋征迁安置信息一“网”打尽，一“屏”展示。同时平台可从电脑端、浙政钉端口，让征迁工作者能随时查看、了解和处理征迁安置的相关事宜。

三、项目建设需求

开发建设慈溪市数字化房屋征收系统并部署上线，保障市房屋征管办、项目建设单位、镇街各方使用系统协同开展工作，完成征迁项目管理、征迁补偿协议线上签订、征迁进度实时统计、安置人口享受情况线上查询、安置房源线上管理、临时过渡实时管理等具体业务。具体包括四方面：

（1）指挥调度

建设三维数字沙盘和数字驾驶舱，叠加全市征迁项目各类指标信息和进度数据，用于房屋征收管理和指挥调度。

（2）工作流程管理

满足市和镇街房屋征收管理部门各类业务办理需要，包括国有征收批前手续流程、集体征地批前手续流程、国有/集体征迁安置流程、房源入库流程、安置小区移交流程、资金申请流程、信访处理流程、诉讼记录流程、复议记录流程等。

（3）数据治理

统计慈溪市各镇街各类项目从征收、安置到资金兑付各环节的数据情况，包括征收项目总数、涉及镇街数、建设中套数、已安置户数、资金总体划拨和支出情况，统计项目实施过程中上报的咨询建议类型和咨询建议处理情况，通过对超期过渡、重复安置进行预警治理，形成整体数据成效。

（4）移动办公

移动办公，主要实现征迁项目、安置项目、安置房源各类项目信息的查询、项目进度查看、数据汇总等功能。信访/复议/诉讼信息查看、消息实时提醒。相关部门可通过浙政钉扫描征迁、安置协议二维码扫码验证真伪。同时按征管办（各科室）、镇街、征迁项目部等角色进行登录管理。

四、项目功能清单

| 模块 | 功能 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 房屋征迁管理 | 计划项目库 | 项目计划库的增加，子项目添加，项目计划表导入导出功能，征迁项目启动。 |
|  | 集体项目征迁 | 按在征项目、已完成项目分类管理。 项目信息管理包含项目征迁参数设定、项目概况统计展示、项目资料管理、项目红线导入、航拍图导入、公示表管理及导出。 拆迁户管理、家庭成员管理、分户管理（已签、未签、已腾空、已注销、已支付状态管理）、拆迁调查表导入、拆迁户资料扫描录入、征迁补偿协议在线签订（费用计算）、协议审核功能、打印功能。 |
|  | 国有项目征迁 | 按在征项目、已完成项目分类管理。项目信息管理包含项目征迁参数设定、项目概况统计展示、项目资料管理、项目红线导入、公示表管理、导出。拆迁单位管理（已签、未签、已腾空、已注销、已支付状态管理）、市级拆迁单位信息表导入、拆迁单位资料扫描录入、征迁补偿协议在线签订（不包含费用计算）、协议审核功能、打印功能。 |
|  | 个案跟进 | 对于整体征迁工作已经完成，并已经进行安置实施的项目，但还未进行拆迁补偿协议签约的拆迁户进行管理。 |
| 安置管理 | 安置小区移交管理 | 新增安置小区，户型管理，项目进程管理。 |
|  | 安置房源管理 | 安置房源入库流程管理、选房智能预分配管理、房源信息批量导入、编辑、户型管理。 |
|  | 集体征迁安置管理 | 安置项目流程管理、安置项目资料扫描录入、拆迁安置户管理、安置费用计算、结算单管理、拆迁安置户安置协议在线签订。 |
|  | 国有征迁安置管理 | 安置项目流程管理、安置项目资料扫描录入、拆迁安置户管理、安置费用计算、结算单管理、拆迁安置户安置协议在线签订。 |
| 过渡户管理 | 过渡户管理 | 过渡周期管理，状态管理，与安置情况自动关联。 |
|  | 过渡费用发放管理 | 费用自动计算功能，过渡费用发放管理。 |
| 信访、复议、诉讼管理 | 信访管理 | 信访登记、信访反馈、信访审核。 信访消息发送。 |
|  | 复议管理 | 复议登记、复议流程管理。 |
|  | 诉讼管理 | 诉讼登记、诉讼结果录入。 |
|  | 复议、诉讼关联查询 | 要求复议、诉讼件与拆迁户进行关联，查看案件时可查看拆迁相关信息。 |
| 项目资金管理 | 项目资金管理 | 项目资金申请及审核流程管理 |
| 房票管理 | 房票管理 | 房票分配登记管理、房票交易变更管理、房票兑现管理、房票查询。 |
|  | 原房票系统数据分析 | 对慈溪市原房票系统数据进行分析、整理、并导入新的房票管理模块。 |
| 市域指挥沙盘 | 三维沙盘底座 | 借助慈溪数字孪生底座，结合市房屋征迁历史影像地图，再结合资规局提供的历史征地范围等基础时空数据作为数字三维地图底座，该地图支持叠加二维正射影像地图、航拍建模的三维倾斜模型数据，并支持二、三维视角互相切换显示。底座可用于叠加展示行政区划、征收项目、安置小区等详细信息。以实际应用目标，建设不少于5个征收项目的标杆案例，打造三维征迁服务场景。 |
|  | 指挥调度功能 | 基于数字三维底座，标注慈溪市各镇街区划范围及房屋征收项目范围，基于各业务功能模块应用产生的数据，以视觉化形式展示各项目和镇街在开展征收安置工作的相关信息和进度，通过数字化手段各对镇街和项目进展、数据进行对比，形成比学赶超的工作氛围，打造征迁指挥调度新模式，提升全市征收工作指挥调度能力。 |
| 平台综合驾驶舱 | 综合监管驾驶舱 | 对征迁、房源、安置、过渡情况进行实时统计。以图管征，在地图上展示各项目范围、状态信息等，各镇街及项目实施进度情况。 |
|  | 征迁管理专项驾驶舱 | 集体/国有征迁项目总体情况统计，征迁进度，签约状态，签约时间趋势分析，分析货币/房票、调产安置等不同安置方式情况。在地图上展示各征迁项目范围、按签约完成度，以颜色区分征迁项目地块。 |
|  | 安置房源管理专项驾驶舱 | 已安置、空置房源情况分析，各安置小区存量空置房分布情况，在地图上展示各安置小区，按安置率、空置率、计划安置情况以颜色标记。 |
|  | 项目安置管理专项驾驶舱 | 已安置、未安置情况分析，各镇街安置情况分析、过渡情况分析，过渡费用发放情况统计，在地图上展示各安置项目，按安置率以颜色标记，各项目过渡户情况展示。 |
| 用户权限管理 | 流程管理 | 可定制化工作流程管理。 |
|  | 部门管理 | 部门管理、人员管理。 |
|  | 权限管理 | 角色管理、角色权限配置、访问权限配置。 |
|  | 日志管理 | 访问日志自动记录、查询分析功能。 |
| 移动办公 | 征迁项目管理 | 国有征迁项目汇总信息、项目查询、进度查看。集体征迁项目汇总信息、项目查询、进度查看。 |
|  | 安置项目管理 | 安置项目信息汇总、项目查询功能。 |
|  | 安置房源管理 | 安置房源信息汇总、房源查询功能。 |
|  | 信访消息提醒 | 信访信息查看、消息提醒。 |
|  | 征迁、安置协议二维码扫码验证 | 使用浙政钉小程对征迁补偿协议、安置协议上的二维码进行扫描验证，核对电子协议、纸制协议的真伪。 |
|  | 权限管理 | 按征管办（各科室）、街道、征迁项目部角色分类。 |
| 数据治理 | 各类数据查询、统计、预警功能，可按行政区划、年度等不同维度进行，为用户工作提供便利。 |  |

五、关键业务流程

在本次项目中，征迁安置主要业务包括国有土地征迁流程、集体土地征迁流程、评估机构选定流程、安置小区移交流程、房屋安置流程、资金申请等业务流程。

（1）国有土地征迁业务流程

①制定征收计划

②受理征收申请

③函请相关部门出具证明材料

④拟定房屋征收范围

⑤受理申请情况报市房屋征收部门

⑥确定公布房屋征收范围（是否公开）

⑦通知暂停办理有关手续

⑧组织房屋调查登记

⑨公布房屋调查结果

⑩组织进行未登记建筑认定

⑪拟定征收补偿方案

⑫组织征收补偿方案论证

⑬公布征收补偿方案、征求意见

⑭修改征收补偿方案

⑮旧城区改建项目半数以上被征收人提出方案不符合规定，组织听证会

⑯征收补偿方案及相关资料报市住建部门审核

⑰公布补偿方案反馈意见、听证情况及修改情况

⑱社会稳定风险评估

⑲超过100户政府常务会议讨论

⑳作出征收决定并公告

（2）集体土地征迁业务流程

①发布土地征收预公告

②土地现状调查

③社会稳定风险评估

④房屋评估

⑤编制征地补偿安置方案

⑥征地补偿安置方案公告（征求意见稿）

⑦征地听证

⑧房屋征收补偿安置方案正式公告

⑨补偿登记

⑩签订协议

⑪支付拆迁补偿安置款

（3）房屋安置流程

①安置公告

②选房

③资金结算

④安置协议签订（网签)

⑤办理入住

⑥办证

六、技术要求

1、系统采用B/S架构，终端用户通过浏览器访问。

2、可满足100人并发；非高峰期间页面加载应在2秒内完成，高峰期间的查询操作或网络调用加载页面可在5秒内返回结果。

3、系统应满足先进性、可靠性、安全性、可扩展性、可维护性等要求，并在上述方面采取全面完整有效的技术手段和制度保障措施。

4、系统设计符合等级保护二级标准。

5、系统需部署在宁波市信创云上，充分利用信创云提供的资源环境，虚拟防火墙、负载均衡、日志审计等安全服务由政务云保障。网络架构分为资源共享区、公共服务区，各个区之间利用现有政务云安全体系架构和相关设备进行安全管控和防护。

6、系统需满足信创适配相关要求，在信创平台环境下完成系统的建设开发，与国产化服务器、操作系统、数据库系统等进行适配，同时实现终端适配，使系统对国产化基础环境、国产化浏览器等具有较好的兼容性，保证系统服务端在国产服务器上的正常运行，并能与客户端浏览器正常通信。

七、工作周期安排

本项目建设周期为合同签订后8个月。其中系统开发5个月，完成后组织项目初验，通过初验后进入3个月的项目试运行阶段；到期后组织项目终验。

验收后提供3年的运维质保服务。运维服务应包括：软件维护、集成服务、现场服务、用户培训等。

八、成果要求

| 序号 | 成果内容 | 成果数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 慈溪市数字化房屋征收系统全套代码 | 1套 |
| 2 | 浙政钉慈溪市数字化房屋征收小程序 | 1套 |
| 3 | 慈溪市数字化房屋征收系统全套技术文档，包括但不限于各类系统设计说明书、测试报告、使用说明书等。 | 1套 |

九、验收方案

1、按国家或行业标准、规定及技术标准等相关法律性文件进行验收。

2、中标供应商根据招标要求进行系统（软件）安装调试、测试、试运行后，由采购人或采购人聘请技术专家依据验收标准并组织进行使用性能方面的验收。

3、中标供应商按合同规定提供符合招标文件要求的系统（软件），安装调试完毕、运行正常，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收被视为合格，双方签署验收合格证书。

4、验收合格条件

（1）功能测试和检验时出现的问题已被解决至采购人认可。

（2）已提供了合同规定的全部系统（软件）和资料。

（3）系统在交付采购人使用前，需经采购人验收合格。

（4）验收时提供全套技术文档和验收申请。

5、在系统部署上线并满足验收条件后，由采购人组织初步验收，通过后提交市大数据局组织最终验收，相关验收费用由中标供应商支付。如第一次验收未通过，后续验收费用均由中标供应商支付。

十、售后服务

1、维护期（质保）3个年度，自终验通过后次日开始计算，维保费用已包含在本次投标报价中，不另行支付。

2、要求提供7×24小时运维服务，出现故障后1小时内响应，48小时内修复。若同时存在3起以上（含3起）故障（问题）未排除的，成交供应商派人到采购人单位现场办公，直至故障（问题）全部排除（包括期间新发生的）。

3、项目后续配合服务期，及提供后续服务技术支持。

4、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的系统（软件）进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。

5、供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

十一、培训服务

中标供应商对采购人的相关工作人员提供系统软件使用、系统的性能、结构原理、维护管理技术以及上网实际操作等内容培训，使其掌握系统使用、用户配置，故障处理及日常测试维护，从而确保系统能正常安全的运行。投标人应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

十二、考核方案

在合同履约期间，采购人牵头组成考核小组对服务绩效进行考核和评定。

1、数据平台系统建设考核

1.1内容考核：系统功能开发完成、自检无误并验收通过视为合格。

1.2进度考核：项目在规划进度内完成视为合格。非采购人原因导致未按时完成的，每逾期一天，扣罚500元。

2、运维服务考核

运维服务考核一年一次，考核详见下表：

慈溪市数字化房屋征收系统项目运维服务考核条款

| 序号 | 服务类别 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目技术支撑 （50分） | 技术支持（25分） | 提供7×24小时电话咨询服务。如发生重大事故未及时响应，由业主出具书面提醒，发生一次扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 现场故障响应（25分） | 接到采购人维护及保障电话后4小时内响应及时处理故障，如有特殊情况必须到现场处理，要求于24小时内到达现场。如发生重大事故未及时响应，由业主出具书面提醒，发生一次扣1分，扣完为止。 |
| 二 | 平台维护 （50分） | 系统错误处理（10分） | 对于用户在系统使用过程中提出的软件bug及需求，经双方确认确属软件正常维护范畴的，供应商优先安排解决，终身负责修改，保障系统正常使用。根据供应商是否成功处理系统错误情况，酌情扣分。 |
|  |  | 系统维护（10分） | 提供系统安装、日常维护、系统迁移等服务，保障系统平稳运行。根据是否进行有效的安装、维护等工作，酌情评分。 |
|  |  | 数据更新服务（10分） | 每年提供至少一次的企业数据更新服务。具体不同类型的数据更新频率视实际情况而定，根据业主需求进行调整。根据更新服务是否到位，是否完善，酌情评分。 |
|  |  | 运行支持服务（10分） | 快速解决意外事件、问题和查询，确保系统的可用性。根据运行支持服务是否及时，是否解决问题，酌情评分。 |
|  |  | 系统优化服务（10分） | 定期优化系统，保证系统处于稳定、高效的状况下运行。根据系统优化情况是否有保障，酌情评分。 |

通过对上表项目技术支撑（50分）、平台维护（50分）两个方面进行打分，评定优秀、良好、一般、差四个等次。其中，考核分≥85分为优秀，≥70分且＜85分为良好，≥60分且＜70分为一般，＜60分为差。在实际操作过程中，采购人可对考核内容进行细化和明确。服务质量考核评定等次为一般及以下的，采购人将对运维费进行扣减。扣减标准：60-70分之间的，每分扣1000元，60分以下的，每分扣3000元。

十二、其他要求：

1、▲中标供应商在软件开发（安装）时严格遵守采购人内外网部署要求和网络安全规则，严格保密系统在使用和维护过程中产生的数据，不向第三方泄露任何数据。由于中标供应商原因发生网络安全或数据安全事故，中标供应商应立刻整改，采购人根据相关法律条款予以追责。

2、供应商需对产品的专利、软件著作权等负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

3、需按要求记录并归集数据库日志和应用日志，并按需配合完成日志审计工作，产生数据需按照一数一源一标准的要求采集并记录。

4、本项目的系统版权和数据版权都归甲方所有。

- 第三章  商 务 条 款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ★1 | 服务期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。本项目建设周期为合同签订后8个月。其中系统开发5个月，完成后组织项目初验，通过初验后进入3个月的项目试运行阶段；到期后组织项目终验。验收后提供3年的运维质保服务。 |
| ★2 | 付款方法和条件： 合同签订后7个工作日内，支付合同金额的40%，项目上线试运行后15天内支付合同金额的30%，项目完成验收后，支付除运维费外的所有费用。一年运维期结束后支付运维费的33%，第二年运维期结束后再支付运维费的33%，三年运维期结束后结清余款。服务过程中如有扣款情况，在同期支付时扣除。中标人应当在招标人付款前15日内提供相应的发票；否则，付款时间做相应顺延。 |
| ★3 | 履约保证金金额：中标人提供的履约保证金为合同价款的1%。在合同签订后7个工作日内支付，在中标人完成其合同义务后30天内予以退还；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。中标人相应的违约金及赔偿费用招标人在履约保证金中扣除后退还剩余部分。 |
| ★4 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第四章  投 标 须 知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市人民政府房屋征收管理办公室；

2、“代理机构”系指宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提供投标文件的供应商；

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的相关技术服务以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市财政局。

7、“★”系指本招标文件中实质性条款，未响应本实质性条款的投标文件作无效标处理。

★三、供应商的资格要求

见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，含完成本项目所需的所有费用，包括但不限于系统的开发、调试、验收、3年的维保以及项目完成过程中发生的所有人工费，差旅费，住宿费等，及招标代理费等的一切为完成本项目的费用。即确定成交后，采购人不再支付任何费用。

2、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

★3、所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成（投标文件中电子公章均采用CA签章）

1、资格文件

封面（格式见附件）；

A1.关于资格的声明函（格式见附件）；

A2.营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或电子营业执照加盖供应商盖章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

供应商认为需要提供的其他资料。

2、商务和技术文件：

封面（格式见附件）；

B1.投标函（格式见附件）；

B2.法定代表人身份证明

B3.法定代表人授权书（格式见附件）；

B4.供应商一般情况表（格式见附件）；

B5.商务条款响应表（格式见附件）；

B6.技术条款响应表（格式见附件）；

B7. 针对本项目拟定的人员配备情况（格式见附件）；

第五章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的其他资料（如有需提供）；

供应商认为需要提供的其他资料。

3、报价文件：

封面（格式见附件）；

C1.开标一览表（格式见附件）；

C2.分项报价表（格式见附件）；

C3.中小企业声明函（格式见附件）；

C4.残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式见附件）；

C5.监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）（格式见附件）；

供应商认为需要提供的其他资料。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

4、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

★九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：                             ；

（3）项目名称：  慈溪市数字化房屋征收系统项目  ；

（4）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

★1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政采云投标客户端投标。

2、备份电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前一日16时前将电子投标文件将以U盘或光盘存储的电子备份本章第十条第3点要求制作密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司（慈溪市白沙路街道湖心半岛花苑人和路948号楼2-6室），联系方式：吴启训，0574-63009689。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：12589830@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因系统上传的电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、开标准备

1.1采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

其中在政采云发起视频会议时需要供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。

1.3特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

1.4本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

2、开标流程（分两阶段开标）

2.1开标第一阶段（资格文件及商务和技术文件）

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务和技术文件评审。

2.2开标第二阶段（报价文件）

（1）资格文件和商务和技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第五章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、预算价及最高限价

本次公开招标设有预算价：1460000元，投标报价超出预算价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、招标代理服务费：20000元，向中标供应商收取招标代理服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标（成交）通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第五章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的顺序排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4、本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合小微企业的价格给予优惠10%扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3）本次采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：软件和信息技术服务业。

注：软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或总资产额10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且总资产额1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且总资产额50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或总资产额50万元以下的为微型企业。

4）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

5）参加本次采购活动的供应商提供的服务全部由小微企业承接的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6）提供的服务全部由小微企业承接的，供应商应当出具《中小企业声明函》。

7）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》.

8）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件价格扣除。

1.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。★修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。按综合得分由高到低的顺序排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

2.4评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明

价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。本项目不接受联合体投标。 | 1、关于资格的承诺函（格式见附件）； 2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或电子营业执照加盖供应商盖章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）。 |
| 2 | 是否联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商投标无效。

5、本项目实行网上投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传。

附表2：                                      符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第四章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，须提供社保部门出具的供应商单位2023年10月-2023年12月中其中任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料扫描件。 |
| 3 | 符合第四章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：                              商务和技术评分表

项目编号：

| 供应商 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 （66分） | 1.项目的理解和分析（5分）： 根据供应商对本项目背景、现状以及对本项目工作目的、工作任务、工作内容的理解等进行综合评审： 清晰明确，能充分了解项目现状及目标需求，问题分析准确、归纳总结到位的，得5分； 对项目情况有一定的了解，提供项目现状分析，总结较合理的，得3分； 不了解项目现状及目标需求，问题分析及归纳情况差，得1分； 无方案内容的不得分。 | 5 |
|  | 2.总体服务方案（5分）： 根据供应商针对本项目总体服务方案进行评价打分： 项目工作思路及整体服务方案内容全面详细、针对性强，结构完整、表达准确、条理清晰、目标任务符合实际，具有较强可操作性的得5分； 项目工作思路及整体服务方案内容较全面、有一定的针对性，结构较完整、表达较准确、条理较清晰、目标任务基本符合实际，具有一定的可操作性的得3分； 项目工作思路及整体服务方案内容欠缺、欠有针对性，结构有欠缺、表达不准确、条理不清晰、目标任务不符合实际，可操作性差的得1分。 无方案内容的不得分。 | 5 |
|  | 3.房屋征迁管理模块设计方案（4分）： 根据供应商针对房屋征迁管理模块的设计方案的理解及实现思路进行综合评分： 方案清晰、全面，内容齐全、系统可拓展性好，有前瞻性、针对性、可行性强，模块功能优于或符合采购需求，得4分； 方案较清晰、全面，内容较齐全、系统可拓展性较好，有一定的前瞻性、针对性和可行性，基本符合招标要求，得2分； 方案混乱、粗略，内容不完整、系统不具有可拓展性、前瞻性、针对性和可行性，不符合招标要求，得1分； 无方案内容的不得分。 | 4 |
|  | 4.平台综合驾驶舱模块设计方案（4分）： 根据供应商针对平台综合驾驶舱模块设计方案的理解及实现思路进行综合评分： 方案清晰、全面，内容齐全、系统可拓展性好，有前瞻性、针对性、可行性强，模块功能优于或符合采购需求，得4分； 方案较清晰、全面，内容较齐全、系统可拓展性较好，有一定的前瞻性、针对性和可行性，基本符合招标要求，得2分； 方案混乱、粗略，内容不完整、系统不具有可拓展性、前瞻性、针对性和可行性，不符合招标要求，得1分； 无方案内容的不得分。 | 4 |
|  | 5.安置管理模块模块设计方案（4分）： 根据供应商针对安置管理模块设计方案的理解及实现思路进行综合评分： 方案清晰、全面，内容齐全、系统可拓展性好，有前瞻性、针对性、可行性强，模块功能优于或符合采购需求，得4分； 方案较清晰、全面，内容较齐全、系统可拓展性较好，有一定的前瞻性、针对性和可行性，基本符合招标要求，得2分； 方案混乱、粗略，内容不完整、系统不具有可拓展性、前瞻性、针对性和可行性，不符合招标要求，得1分； 无方案内容的不得分。 | 4 |
|  | 6.市域指挥沙盘模块设计方案（4分）： 根据供应商针对市域指挥沙盘模块设计方案的理解及实现思路进行综合评分： 方案清晰、全面，内容齐全、系统可拓展性好，有前瞻性、针对性、可行性强，模块功能优于或符合采购需求，得4分； 方案较清晰、全面，内容较齐全、系统可拓展性较好，有一定的前瞻性、针对性和可行性，基本符合招标要求，得2分； 方案混乱、粗略，内容不完整、系统不具有可拓展性、前瞻性、针对性和可行性，不符合招标要求，得1分； 无方案内容的不得分。 | 4 |
|  | 7.移动办公模块设计方案（4分）： 根据供应商针对移动办公模块设计方案的理解及实现思路进行综合评分： 方案清晰、全面，内容齐全、系统可拓展性好，有前瞻性、针对性、可行性强，模块功能优于或符合采购需求，得4分； 方案较清晰、全面，内容较齐全、系统可拓展性较好，有一定的前瞻性、针对性和可行性，基本符合招标要求，得2分； 方案混乱、粗略，内容不完整、系统不具有可拓展性、前瞻性、针对性和可行性，不符合招标要求，得1分； 无方案内容的不得分。 | 4 |
|  | 8.其他模块的设计方案（4分）： 根据供应商针对房票管理模块，过渡户管理模块，信访、复议、诉讼管理模块，项目资金管理管理模块，用户权限管理模块，数据治理模块，共6模块的设计方案的理解及实现思路进行综合评分： 方案清晰、全面，内容齐全、系统可拓展性好，有前瞻性、针对性、可行性强，模块功能优于或符合采购需求，得4分； 方案较清晰、全面，内容较齐全、系统可拓展性较好，有一定的前瞻性、针对性和可行性，基本符合招标要求，得2分； 方案混乱、粗略，内容不完整、系统不具有可拓展性、前瞻性、针对性和可行性，不符合招标要求，得1分； 无方案内容的不得分。 | 4 |
|  | - 9.系统技术方案（7分）： 根据供应商的系统总体设计和架构设置方案、相关性能指标进行综合评分 方案清晰、全面，内容齐全、技术先进，有前瞻性、针对性、可行性强，性能指标优于或符合采购需求，得7分； 方案较清晰、全面，内容较齐全、技术较先进，有一定的前瞻性、针对性和可行性，性能指标基本符合招标要求，得4分； 方案混乱、粗略，内容不完整、技术落后、无前瞻性、针对性和可行性，性能指标不符合招标要求，得1分； 无方案内容的不得分。 | 7 |
|  | 10.系统安全性、保密性保障方案（6分）： 根据供应商对本项目系统安全保证措施方案，由评委进行综合评分： 安全性，保密性保障措施方案的内容全面、完整，方案合理到位、措施有效且可行的，得6分； 安全性，保密性保障措施方案的内容较为全面、完整，方案较合理到位、措施有一定的可行性的，得4分； 安全性，保密性保障措施方案的内容不全面、完整，方案不合理、无措施的，得1分； 无内容的不得分。 | 6 |
|  | 11.进度保障方案（5分）： 根据供应商针对本项目的进度保障方案进行综合评分： 工作进度分布合理，时间节点把控明确且有可操作性，可以完全满足本项目进度需求的得5分； 工作进度分布较为合理，时间节点把控较为明确有一定的可操作性，可以基本满足本项目进度需求的得3分； 工作进度分布不合理，不具有可操作性，不能满足本项目进度需求的得1分； 无内容的不得分。 | 5 |
|  | 12.维保方案和售后服务方案（5分）： 根据供应商的维保方案、售后服务方案及服务响应速度、响应能力的保障措施方案进行综合评分： 方案措施合理、可行、有针对性的得5分； 方案措施较合理可行、有一定的针对性，基本满足采购人需求的得3分； 方案措施有缺陷，针对性差，不满足采购人要求的得1分。 无内容的不得分。 | 5 |
|  | - 13.培训方案（4分）： 根据供应商的培训方案内容及保障措施方案进行综合评分： 方案措施合理、可行、有针对性的得4分； 方案措施较合理可行、有一定的针对性，基本满足采购人需求的得2分； 方案措施有缺陷，针对性差，不满足采购人要求的得1分。 无内容的不得分。 | 4 |
|  | - 14.验收方案（5分）： 根据供应商针对本项目的验收方案进行综合评分： 方案措施合理、可行、有针对性的得5分； 方案措施较合理可行、有一定的针对性，基本满足采购人需求的得3分； 方案措施有缺陷，针对性差，不满足采购人要求的得1分。 无内容的不得分。 | 5 |
| 商务分 （19分） | 15.项目负责人（3.5分）： 根据项目负责人的工作经验、所获荣誉和履历情况进行打分。 项目负责人经验丰富，综合实力较强的得2分； 项目负责人经验一般，基本符合招标文件要求的得1分； 项目经理无经验的得0分。 拟派项目负责人具有副高级及以上职称的，得1.5分。 注：须提供项目负责人证书资料，以及社保部门出具的2023年10-12月任意一个月供应商单位为其缴纳社保的证明资料扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 | 3.5 |
|  | 16.拟派项目组人员（不含项目负责人）（4分）： 具有中级及以上职称的，每人得1分，最高得2分。 针对供应商的项目团队人员配备方案进行过综合评分： 人数和专业配置合理，专业能力强，综合素质高、岗位职责分工清晰合理（2分）。 人数和专业配置较合理，专业能力较强，综合素质较高、岗位职责分工较清晰合理（1分）。 人数和专业配置不合理，专业能力差，综合素质差、岗位职责分工混乱（0.5分）。 证明材料：须提供团队人员清单及组成说明等材料，以及社保部门出具的2023年10-12月任意一个月供应商单位为其缴纳社保的证明资料扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 | 4 |
|  | 17.履约能力（10分）： （2）供应商具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系，每提供一个得1分。本项最多得5分。 注：须提供认证证书原件扫描件（加盖公章）及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）上的证书网页查询截图，两者缺一不可，且以上认证必须在开标当天经“全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/” 查询证书状态为“有效”。否则不得分。 （3）根据供应商拥有与本项目相关的技术能力（如征迁安置类软件著作权等）进行评价打分： 技术能力突出、成果丰富的得5分； 有一定技术能力和成果的得3分； 技术能力欠缺、成果认可度不高的得1分； 无内容的不得分。 注：须提供相关证明材料并加盖公章，否则不得分。 | 10 |
|  | 18.业绩（1.5分）： 提供2021年1月1日后承担的征地拆迁类数字化项目案例，提供一个案例得0.5分，最多得1.5分。 证明材料：合同复印件，至少包含合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件，如不能反应项目服务内容的，须提供业主证明的复印件，否则不得分。 | 1.5 |
| 商务和技术得分（85分） |  | 85 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

报价文件符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价：1460000元，投标报价超出预算价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第四章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （15分） | 参与评审的价格=评标价-小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业（监狱和戒毒企业）视同小微企业）价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分15分，其他投标人报价得分计算公式如下： 其他投标人报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×15%×100 | 15 |
| 报价得分（15分） |  |  |

- 第六章　采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：                                        采购编号：

采购人方：                （以下简称甲方）

中标供应商：                （以下简称乙方）

经公开招标，确定                   为                  的中标供应商，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方就本项目委托乙方实行专业、规范、安全、高质量的服务，特订立本合同。

一、合同组成

1.下列文件一起组成合同文件：

本采购合同；

中标通知书；

招标文件及其补充文件；

询标承诺、询疑答复；

投标文件及其补充文件；

双方来函。

2、合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序为准。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以较后时间制定的为准。

二、基本情况

服务范围：

1.1服务名称：____________________________________________________________

1.2服务地点：____________________________________________________________

1.3具体服务内容：详见招标文件，乙方必须按投标文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

三、服务期限

自合同签订生效后至双方合同义务完全履行后截止。其中：

项目工期：合同签订后5个月完成系统开发，完成后组织项目初验，通过初验后进入3个月的项目试运行阶段；到期后组织项目终验。

维保期期限：验收后提供3年的运维质保服务。

服务费用

本次服务费用为￥：     元；即大写人民币：       。

四、付款方式

合同签订后7个工作日内，支付合同金额的40%，项目上线试运行后15天内支付合同金额的30%，项目完成验收后，支付除运维费外的所有费用。一年运维期结束后支付运维费的33%，第二年运维期结束后再支付运维费的33%，三年运维期结束后结清余款。服务过程中如有扣款情况，在同期支付时扣除。中标人应当在招标人付款前15日内提供相应的发票；否则，付款时间做相应顺延。

五、履约保证

1.履约保证金金额：乙方提供的履约保证金为合同价款的1%。在合同签订后7个工作日内支付，在乙方完成其合同义务后30天内予以退还；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。乙方相应的违约金及赔偿费用甲方在履约保证金中扣除后退还剩余部分。

2.如乙方未达到投标文件的承诺标准或在服务期间出现属乙方重大责任事故的事件，履约保证金不予退还，甲方可随时终止合同，并保留进一步追偿中标方由此给甲方带来的损失。

六、甲方的权利和义务

甲方应向乙方提交有关的资料及文件，平台数据，并协助乙方沟通各协助部门的数据共享。

甲方有权对平台建设，功能板块和运行性能提出合理性的修改要求。

甲方依照本合同约定，按时支付服务费用。

七、乙方的权利和义务

严格遵守国家、省、市的法律法规和《招标文件》中的“服务内容及要求”，实行专业、规范、安全、高质量的服务和管理。

乙方应保护甲方的知识产权、保密信息（包括技术信息、业务信息、业务数据等）等，仅向具有了解保密信息之必要的乙方人员披露或传播保密信息，不得向第三方泄露，亦不得为本合同目的之外的其他事项使用保密信息。乙方向甲方提交的所有成果的版权等知识产权都归甲方所有，乙方不得将相关资料、文档挪作他用或泄漏给第三方。乙方违反保密义务的，向甲方支付违约金壹万元；如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔，赔偿上限为乙方在此项目上的咨询费。

乙方向甲方提交的所有成果不得侵犯任何第三人的知识产权，如侵犯第三人知识产权而因此给甲方造成经济损失的，乙方因按实赔偿，赔偿范围包含但不限于甲方由此产生的律师费、鉴定费、诉讼费等。

未经甲方同意，乙方不得将整体或部分责任及利益对外转让、分包或转包。

乙方向甲方提交平台初步设计后，有责任根据甲方要求平台功能性能等做必要的修改补充。

八、服务质量

合同服务的质量、服务标准按招标文件要求执行，如在招标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家有关部门标准执行，没有国家有关部门标准的，按企业标准执行。

按招标文件的要求和投标文件承诺及双方协商确定的验收标准执行。

九、考核

在合同履约期间，甲方牵头组成考核小组对服务绩效进行考核和评定。

1、系统建设考核

1.1内容考核：系统功能开发完成、自检无误并验收通过视为合格。

1.2进度考核：项目在规划进度内完成视为合格。非甲方原因导致未按时完成的，每逾期一天，扣罚500元。

2、运维服务考核

运维服务考核一年一次，考核详见下表：

慈溪市数字化房屋征收系统项目维护服务考核条款

| 序号 | 服务类别 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目技术支撑 （50分） | 技术支持（25分） | 提供7×24小时电话咨询服务。如发生重大事故未及时响应，由业主出具书面提醒，发生一次扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 现场故障响应（25分） | 接到甲方维护及保障电话后4小时内响应及时处理故障，如有特殊情况必须到现场处理，要求于24小时内到达现场。如发生重大事故未及时响应，由业主出具书面提醒，发生一次扣1分，扣完为止。 |
| 二 | 平台维护 （50分） | 系统错误处理（10分） | 对于用户在系统使用过程中提出的软件bug及需求，经双方确认确属软件正常维护范畴的，供应商优先安排解决，终身负责修改，保障系统正常使用。根据投标人是否成功处理系统错误情况，酌情扣分。 |
|  |  | 系统维护（10分） | 提供系统安装、日常维护、系统迁移等服务，保障系统平稳运行。根据是否进行有效的安装、维护等工作，酌情评分。 |
|  |  | 数据更新服务（10分） | 每年提供至少一次的企业数据更新服务。具体不同类型的数据更新频率视实际情况而定，根据业主需求进行调整。根据更新服务是否到位，是否完善，酌情评分。 |
|  |  | 运行支持服务（10分） | 快速解决意外事件、问题和查询，确保系统的可用性。根据运行支持服务是否及时，是否解决问题，酌情评分。 |
|  |  | 系统优化服务（10分） | 定期优化系统，保证系统处于稳定、高效的状况下运行。根据系统优化情况是否有保障，酌情评分。 |

通过对上表项目技术支撑（50分）、平台维护（50分）两个方面进行打分，评定优秀、良好、一般、差四个等次。其中，考核分≥85分为优秀，≥70分且＜85分为良好，≥60分且＜70分为一般，＜60分为差。在实际操作过程中，甲方可对考核内容进行细化和明确。服务质量考核评定等次为一般及以下的，甲方将对运维费进行扣减。扣减标准：60-70分之间的，每分扣1000元，60分以下的，每分扣3000元。

十、项目验收

1、按国家或行业标准、规定及技术标准等相关法律性文件进行验收。

2、乙方根据招标要求进行系统（软件）安装调试、测试、试运行后，由甲方或甲方聘请技术专家依据验收标准并组织进行使用性能方面的验收。

3、乙方按合同规定提供符合招标文件要求的系统（软件），安装调试完毕、运行正常，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向甲方提交并被接受，验收被视为合格，双方签署验收合格证书。

4、验收合格条件

（1）功能测试和检验时出现的问题已被解决至甲方认可。

（2）已提供了合同规定的全部系统（软件）和资料。

（3）系统在交付甲方使用前，需经甲方验收合格。

（4）验收时提供全套技术文档和验收申请。

5、在系统部署上线并满足验收条件后，由甲方组织初步验收，通过后提交市大数据局组织最终验收，相关验收费用由乙方支付。如第一次验收未通过，后续验收费用均由乙方支付。

十一、专利权和知识产权

1、乙方应保证甲方在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。

2、系统版权和数据版权归甲方所有。

十二、违约责任

因甲方原因，造成乙方未完成服务或直接造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方相应补偿，乙方有权要求甲方调整建设期限，并有权终止合同。

由于乙方自身原因，延误了按本合同第三条规定的系统交付验收时间的，每延误一天，应减收该项目应收服务费的千分之二；延误超过20天的，则甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

十三、其他事项

- 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

- 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

- 乙方负责进行软件调试、维护、培训并提供相应资料，技术培训须在甲方所在地进行。

- 本项目投标总价包括完成本项目的一切实施费用，包括免费送货上门及安装调试。竣工时须提供竣工文档（包括电子文档和纸质文档）。

- 本项目的系统版权和数据版权都归甲方所有。

- 乙方须确保系统的正常运行。

- 乙方需遵守国家相关的法律、法令和条例。

- 涉及相关硬件设备的采购（如有），由甲方另行解决，但甲方须配合甲方提供详细的硬件配置方案及相应的市场参考价。

- 乙方自行承担拟派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

- 乙方需按要求记录并归集数据库日志和应用日志，并按需配合完成日志审计工作，产生数据需按照一数一源一标准的要求采集并记录。

十四、 争议：

双方因履行本合同而发生的争议，应本着友好、合作的态度，妥善协商解决。协商、调解不成的，依法向慈溪市人民法院起诉处理。

本合同一式六份，甲乙双方各执二份，招标代理机构存档一份，均具有同等效力，本合同签字盖章之日起生效。

甲  方（盖章）：                     乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：       法定代表人或受委托人（签字）：

地  址：                            地  址：

邮  编：                            邮  编：

电  话：                            电  话：

签约时间： 2024年       月       日                           签约地点：

附件2

廉政合同

项目名称：

项目地址：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为加强项目实施中的廉政建设，规范项目实施项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设的相关规定，特订立本《廉政合同》。

第一条  甲乙双方的权利义务

（一）严格遵守国家有关法律、法规，加强廉政建设的教育宣传。

（二）严格执行《廉政合同》，自觉履行合同的各项约定。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四) 发现对方在业务活动中有违规行为的，有及时提醒对方的权利和义务；情节严重的，有向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任义务

甲方及其工作人员，在项目建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一) 不准向乙方（包括乙方工作人员、分包单位、分包单位工作人员，下同）索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为配偶子女安排工作。

(四) 不准参加乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(五) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与甲方项目项目施工合同有关的业务活动；不得以任何理由向乙方推荐分包单位和要求乙方购买项目项目施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任义务

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的相关规范性文件和政策。并遵守以下规定：

(一) 不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、礼卡、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

(三) 不准为甲方及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为甲方工作人员的配偶子女安排工作。

(四) 不准以任何理由为甲方及其工作人员安排宴请、健身、娱乐等活动；不准为甲方及其工作人员提供通信、交通工具和高档办公用品。

第四条  违约责任

(一) 甲、乙方工作人员有违反本合同有关条款的，由甲、乙方按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(二) 乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪，且未造成甲方及其工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案金额的1-3倍从履约保证金中扣取违约金，违约金数额不超过履约保证金的总额。

(三) 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪，或造成甲方及其工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案金额的3-5倍从履约保证金中扣取违约金，违约金数额不超过履约保证金的总额。

(四) 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪的，甲方可根据检察机关关于行贿犯罪档案查询的相关规定对中标单位做出在一定时间内拒绝其参与投标的决定。乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪的，甲方应将具体情况通报相关主管部门备案。

第五条  本合同与项目合同同步签订，与项目合同具有同等法律效力。合同经双方签署后立即生效。

第六条 《廉政合同》一式四份，由甲、乙双方各执二份，并报建设单位或主管部门纪检监察部门备案。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　            法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　            地址：

电话：　　　　　　　　　           　 电话：

年  月  日                            年  月  日

- 第七章  附 件

A.资格文件

封面

慈溪市数字化房屋征收系统项目

项目编号： 330282202401000379

标项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

- A1.关于资格的承诺函

致：慈溪市人民政府房屋征收管理办公室

我单位承诺：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本项目不接受联合体投标。

特此承诺。

注：政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

日            期：

- A2.营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

B.商务技术文件

封面

慈溪市数字化房屋征收系统项目

项目编号： 330282202401000379

标项：1

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

- B1.投标函

致：慈溪市人民政府房屋征收管理办公室

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的慈溪市数字化房屋征收系统项目（项目编号：              ）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历天。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日           期：

- B2.法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

身份证号码：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、法定代表人身份证扫描件。

- B3.法定代表人授权书

致：慈溪市人民政府房屋征收管理办公室

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加慈溪市数字化房屋征收系统项目（项目编号： 330282202401000379）招标活动，其在投标活动中的一切行为本单位均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮编：

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、授权代表身份证扫描件；

2、本项目由授权代表签署投标文件的，须提供社保部门出具的供应商单位2023年10月-2023年12月中其中任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料扫描件。

- B4.供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（若有，请附上有关证书的复印件并加盖公章） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）体系认证（若有，请附上有关证书的复印件并加盖公章） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标人：           （公章）

日期:       年    月    日

- B5.商务条款响应表

项目编号： 330282202401000379

项目名称：慈溪市数字化房屋征收系统项目

| 序号 | 投标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。本项目建设周期为合同签订后8个月。其中系统开发5个月，完成后组织项目初验，通过初验后进入3个月的项目试运行阶段；到期后组织项目终验。验收后提供3年的运维质保服务。 |  |  |
| 2 | 付款方法和条件： 合同签订后7个工作日内，支付合同金额的40%，项目上线试运行后15天内支付合同金额的30%，项目完成验收后，支付除运维费外的所有费用。一年运维期结束后支付运维费的33%，第二年运维期结束后再支付运维费的33%，三年运维期结束后结清余款。服务过程中如有扣款情况，在同期支付时扣除。中标人应当在招标人付款前15日内提供相应的发票；否则，付款时间做相应顺延。 |  |  |
| 3 | 履约保证金金额：中标人提供的履约保证金为合同价款的1%。在合同签订后7个工作日内支付，在中标人完成其合同义务后30天内予以退还；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。中标人相应的违约金及赔偿费用招标人在履约保证金中扣除后退还剩余部分。 |  |  |
| 4 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |  |  |

注：须与商务条款逐项比较填写。如全部响应，则在表格“投标响应”栏填“完全响应”，如有正负偏离，请在表格中分别标明。

供应商（盖章）：

日期：

- B6.技术条款响应表

项目编号： 330282202401000379

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第二章  采购内容与技术要求”逐项比较填写。如全部响应，则在表格“投标响应”栏填“完全响应”，如有正负偏离，请在表格中分别标明。

供应商（盖章）：

日期：

- B7.针对本项目拟定的人员配备情况

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职务 /职称 | 工作年限 | 经验及业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商需在投标文件中提供相关的证明材料并加盖供应商单位公章。

供应商（盖章）：

日            期：

- B8第.五章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的其他资料；

- B9.供应商认为需要的其他资料（如有）。

C.价格文件

封面

慈溪市数字化房屋征收系统项目

项目编号： 330282202401000379

标项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

- C1.报价一览表

项目编号： 330282202401000379

项目名称：慈溪市数字化房屋征收系统项目

单位：人民币

| 标项号 | 服务名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 慈溪市数字化房屋征收系统项目 | 小写： 大写： |

注：本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的签字盖章版投标文件中本表所填内容为准。

投标报价以人民币为结算货币，含完成本项目所需的所有费用，包括但不限于系统的开发、调试、验收、3年的维保以及项目完成工程中发生的所有人工费，差旅费，住宿费等，即确定成交后，采购人不再支付任何费用。

- C2.分项报价表

项目编号： 330282202401000379

项目名称：慈溪市数字化房屋征收系统项目

单位：人民币

| 序号 | 费用名称 | 价格构成 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慈溪市数字化房屋征收系统 |  |  |
| 2 | 浙政钉慈溪市数字化房屋征收小程序 |  |  |
| 3 | 运维费用 |  |  |
| … | … | … | … |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |

备注：

1、本表合计金额应与“开标一览表”中投标报价相一致；

2、本表可进一步细分，栏目可另加，应包括为完成本项目可能发生的全部费用。

供应商（盖章）：

日期：

- C3.中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.慈溪市数字化房屋征收系统，属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或总资产额10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且总资产额1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且总资产额50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或总资产额50万元以下的为微型企业。

注：适用小微企业政策的请提供，未提供的不享受小微企业政策。

风险提示：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

- C4.残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- C5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）（姓名）合法授权参加慈溪市数字化房屋征收系统项目（项目编号： 330282202401000379）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系B.行政隶属关系C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系□与（供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、供应商解密响应文件及获知其他供应商信息进行如实声明并盖章或授权代表签名后，以扫描件形式通过邮件方式发送至邮箱：12589830@qq.com。

3、在电子响应文件解密后供应商可看到所参与标项的供应商名称，在确认与采购人和其他供应商不在存声明书中所列利害关系的情况下，请在一中的“□不存在利害关系”打钩，二中的“□与其他所有供应商之间均不存在利害关系”打钩，四中的2个下划线用斜杠“/”划掉。