诸暨市安华镇2024-2025 年度水利工程物业化管护单位采购项目采购要素

一、项目名称：诸暨市安华镇2024-2025 年度水利工程物业化管护单位采购项目

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、项目内容及规模：诸暨市安华镇2024-2025 年度水利工程物业化管护单位采购项目，服务期限1年，采购最高限价为人民币950000.00元。

四、投标人（供应商）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

4、本项目的特定资格要求：无。

5、本项目不接受联合体投标。

五、评标办法：综合评分法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。

（2）技术得分=技术评分，技术评分=所有评委有效评分的平均值。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低评审报价，价格权值=10%；

（4）技术评分细则（90分）

| 序号 |  | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信分 | 1 | 投标人自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似河道保洁项目的每个得0.5分，本项最高得1分。【注:需提供中标结果网页截图，中标通知书，合同复印件、并加盖公章】 | 1 |
|  | 2 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内的每个得1分，本项最高得3分。（注：需提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//www.cnca.gov.cn/）查询页面截图及体系证书复制件，证书须处于“有效”状态,不提供、提供不全或不符合要求不得分）。 | 3 |
| 技术服务分 | 3 3根据本项目养护区域熟悉程度、现状考察、调研后提出的养护作业的重点、难点是否符合实际的情况，内容全面情况等进行综合评定。方案详细完善的得3-7分，不够详细完善的得0-3分。 | 7 |  |
|  | 4 | 根据本项目养护作业重点、难点解决措施的针对情况、可行情况等进行综合评定。方案详细完善的得3-7分，不够详细完善的得0-3分。 | 7 |
|  | 5 | 根据本项目实际情况编制日常巡查方案进行综合评定。方案详细完善的得3-7分，不够详细完善的得0-3分。 | 7 |
|  | 6 | 根据投标方案中对投标项目的理解程度及独到优势等情况进行综合评定。 方案详细完善的得3-7分，不够详细完善的得0-3分。 | 7 |
|  | 7 7服务承诺（根据售后服务方案、措施、响应及本地化服务能力等情况综合评定）方案的完整性、合理性、符合性进行综合评定。方案详细完善的得3-5分，不够详细完善的得0-3分。 | 5 |  |
|  | 8 | 服务质量保证情况（根据质保期限、可实现程度、提供优惠等情况综合评定）方案的完整性、合理性、符合性进行综合评定。方案详细完善的得3-5分，不够详细完善的得0-3分。 | 5 |
|  | 9 | 对本项目的合理化建议（综合评定对比打分）方案的完整性、合理性、符合性进行综合评定。方案详细完善的得3-5分，不够详细完善的得0-3分。 | 5 |
|  | 10 | 根据本项目日常养护的管理体系、管理制度、管理方案是否完善、合理情况进行综合评定。方案详细完善的得3-5分，不够详细完善的得0-3分。 | 5 |
|  | 11 | 根据本项目配置的人员情况是否合理等情况进行评综合评定。方案详细完善的得3-5分，不够详细完善的得0-3分。 | 5 |
|  | 12 | 1.拟派项目负责人具有政府部门颁发的环卫类市级及以上荣誉同时具有环卫作业项目经理证书的得2分，本项最高得2分 2.拟派项目组人员具有河道保洁工程师的得 2分，本项最高得2 分； 【人员不能重复计分，需提供证书扫描件及在投标人为相关人员缴纳的近1个月有效社会保险证明。不提供或提供不全不得分。】 | 4 |
|  | 13 | 拟投入的设备： 1.具有电动保洁船10只以上得2分，10只以下5只（含）以上得1分，5只以下不得分； 2.具有轻型自卸货车得1分； 3.具有轻型多用途货车得1分； 4.具有巡查车得1分。 5.具有压缩式垃圾清运车得2分。核定载质量为4吨及以上。6.具有随车吊得2分。 【车辆须提供发票、行驶证、登记证复印件加盖投标人公章。如租赁的，除必须提供以上资料外还需提供租赁合同复印件。】 | 9 |
|  | 114 | 根据本项目日常养护的质量保障措施,从全面、合理、科学等方面进行综合评定。方案详细完善的得3-5分，不够详细完善的得0-3分。 | 5 |
|  | 115 | 管理考核办法健全，养护人员的专业培训有相应的计划和措施。方案详细完善的得3-5分，不够详细完善的得0-3分。 | 5 |
|  | 16 | 应急保障管理：气象灾害、防汛抗台、秋冬季防火、抗雪防冻、大型活动、节庆假日和突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、物资储备和启动、应急处置等方案是否科学合理、具有针对性及可操作性。应急保障方案科学合理，针对性好、操作性强，有重点的得3-5分，应急保障方案较科学合理，针对性较好、操作性较强，重点不突出的得1-3分，应急保障方案不科学合理，针对性一般、操作性一般，没有重点的得0-1分。 | 5 |
|  | 17 | 根据供应商针对本项目提出的可能存在的履约风险及相应的解决措施等进行综合评定。方案详细完善的得3-5分，不够详细完善的得0-3分。 | 5 |

# 本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行商务评审。

采购需求

一、服务范围：

1.河道:大陈江、浦阳江、西山渠道等三条市级河道安华段，红桥溪、球山溪、寺姆岭溪、湖头畈渠道等四条镇级河道。

2.泵站:下汇湖、湖头畈等两座镇级集体泵站。

3.山塘：56座。

二、服务内容：

1.总体要求:按照“五水共治”、省、市关于加强水利工程运行管理以及省、市关于“美丽河湖”创建的要求承担相关职能。

2.河道:按照“五水共治”要求做好六条河道的保洁工作，做好“五水共治”相关台账整理工作:按照省、市关于加强水利工程维修养护工作的要求做好堤防及附属设施的维修养护工作，做好相关考核资料的编制、整理及归档工作;按照“美丽河湖”创建的要求做好相关基础工作，做好堤防沿线及河道内垃圾、杂物等清理保洁工作。

3.泵站:按照水利工程标准化管理以及省、市关于加强水利工程维修养护的要求做好泵站的日常运行管理及维修养护工作，做好排涝渠道上游100米范围内的杂草、杂物清理。

4.山塘:按照“五水共治”要求做好在册山塘的保洁工作，做好“五水共治”相关台账整理工作:按照省、市关于加强水利工程维修养护工作的要求做好大坝及附属设施的维修养护工作，做好相关考核资料的编制、整理及归档工作:按照“美丽河湖”创建的要求做好相关基础工作，做好山塘管理范围内及库区垃圾、杂物等清理保洁工作。

三、服务要求：

①巡查工作:按要求做好水利工程的巡查工作，巡查频次不低于省、市相关文件要求，汛期，暴雨期间加强巡查频次，巡查过程中发现问题，第一时间上报镇水管站，巡查结束后，按照要求认真填写巡查记录。

②维修养护工作:按照要求做好水利工程及附属设施的维修养护工作，定期对设备进行检修和保养，保证设备能正常运行，若检修时发现设备已无法使用，报镇相关部门同意后，进行维修或更换，费用实报实销。每次检修或保养结束，按照要求认真填写维修养护记录。

③运行管理:根据现实情况的需要以及标准化管理的要求，做好日常运行管理工作，设备运行时，要保证人员在岗在位，确保运行安全，运行结束时，认真填写运行记录。

④绿化养护:按照市里相关考核文件的要求，做好已建工程的绿化养护工作，做好未建工程的杂草清理工作，每次清理完成，认真填写绿化养护工作记录。

⑤“美丽河湖”创建:按照“美丽河湖”创建的要求，负责做好基础资料的提供工作。

⑥清卫保洁:按照相关要求做好水利工程水面及管理范围内的清卫保洁工作。

⑦项目部:中标单位需配备项目负责人1人，水利工程监测管理负责人1人，泵站运行管理负责人1人，高压电工1人，绿化养护管理负责人1人，保洁负责人1人，资料整理1人，上述人员需为在公司缴纳社保人员，其余人员可在当地招聘。

⑧办公室:项目部需在安华镇范围内设置办公室，配备必要办公用品，办公室租赁费用由中标单位自行负担。

⑨档案管理:所有与本项目相关资料需存放在现场办公室，随时备查。

⑩安全:中标单位必须每月对本项目人员进行安全教育,安全教育资料存档备查，同时对没有参加公司社保人员，办理意外保险，每人最高赔付金额为80万元。本项目现场发生的安全事故，均由中标单位自行承担。

四、人员配备及设备配备要求

1.人员配备：山塘保洁人员至少10人；河道保洁人员至少10人；绿化养护人员至少15人；管理人员2人；资料人员1人。

2.车辆配备：巡查养护维护车辆（自有或租赁）至少3辆。

五、考核细则：

(1)巡查工作:

按要求做好水利工程的巡查工作，巡查频次不低于省、市相关文件要求，汛期，暴雨期间加强巡查频次，巡查过程中发现问题，第一时间上报镇水管站，巡查结束后，按照要求认真填写巡查记录。

若镇政府在监督检查过程中发现巡查频次少于文件规定要求时，每少一次，罚款100元；若检查发现巡查人员没有按规定上报检查发现问题时，每次罚款100元；若巡查人员没有填写巡查记录的，每次罚款100元；上级单位检查通报或者焦点访谈等播报、群众举报根据情节严重情况给予1000-10000元扣除。同一问题，同一地段累计发生三次的，安华镇政府有权要求中标单位更换工作人员，若更换后工作仍无起色，安华镇政府有权终止合同。

维修养护工作

按照要求做好水利工程及附属设施的维修养护工作，定期对设备进行检修和保养，保证设备能正常运行，若检修时发现设备已无法使用，报镇相关部门同意后，进行维修或更换，费用实报实销。每次检修或保养结束，按照要求认真填写维修养护记录。

若镇政府在监督检查过程中发现保养频次少于文件规定要求时，每少一次，罚款100元，若因中标人没有认真保养导致设备损坏的，由中标人承担设备维修或更换的经济责任，若因此导致重大责任事故的，安华镇政府将终止合同，并将相关情况上报至相关部门，停止公司及其管理人员在一定范围和一定时间内的投标资格。

运行管理

根据现实情况的需要以及标准化管理的要求，做好日常运行管理工作，设备运行时，要保证人员在岗在位，确保运行安全，运行结束时，认真填写运行记录。

若镇政府在监督检查过程中发现运行管理人员没有及时上岗操作的，每次罚款200元，若电排站在运行时，发现没有人员值守的，每次罚款500元，若因此导致重大责任事故的，安华镇政府将终止合同，并将相关情况上报至相关部门，停止公司及其管理人员在一定范围和一定时间内的投标资格。

绿化养护

按照市里相关考核文件的要求，做好已建工程的绿化养护工作，做好未建工程的杂草清理工作，每次清理完成，认真填写绿化养护工作记录。

原则上，绿化养护工作由中标人自行安排，但镇政府在监督检查发现绿化养护工作需要加强，并提出意见时，中标单位应积极配合，在规定时间内做好整改工作，若中标单位行动迟缓，工作质量低下或拒不整改的，每次罚款2000元，若因中标单位原因导致已种植绿化死亡的，由中标单位按原标准进行补种，由此产生的费用由中标单位承担。本项目中标单位接手前及合同终止后，由双方对现场进行检查并记录，若在合同终止时，发现绿化质量低于接手前质量时，安华镇政府有权扣除20%的质量保证金，并追究由此产生的经济责任。

（5）美丽河湖”创建

按照“美丽河湖”创建的要求，负责做好基础资料的提供工作。中标人应根据“美丽河湖”的创建要求，做好基础资料的积累和整理工作，积极配合业主创建“美丽河湖”，若因中标人原因导致“美丽河湖”创建工作失分的，每分扣除合同款500元。

（6）清卫保洁

按照相关要求做好水利工程水面及管理范围内的清卫保洁工作。中标人要加强水利工程水面及管理范围内的清卫保洁工作，每日清理上述范围内的白色垃圾、建筑垃圾、水葫芦等垃圾并清运至安华镇卫生中转站，镇政府在监督检查过程中发现有垃圾未清理可向中标单位指出，对于白色垃圾、小堆建筑垃圾及少量水面漂浮物，要求在半小时内处理完成，对于大堆建筑垃圾及大量水葫芦等漂浮垃圾，应限定整改时间，若中标人整改工作超出整改时间的，每次罚款200-5000元。

（7）档案管理

镇政府将在合同履行过程中对现场档案进行检查，若发现档案缺失或记录过程中有重大失误的，每次罚款100元，累计三次以上的，镇政府有权要求更换工作人员，若仍未整改到位的，镇政府有权终止合同。

（8）配合镇政府做好其他临时交办的工作和一般突击工作，若遇重大灾害天气造成的突击工作，根据工作量，给予适当补贴。若遇上级考核文件调整，在合同期内，不调整合同价格。

六、服务期限：合同签订生效后一年。

七、履约保证金及付款方式

1.合同签订时，中标单位须向招标人缴纳合同价1%的履约保证金，服务完成无质量问题后10天内无息退还。

2.合同签订后招标人向中标单位支付合同金额40%的预付款（如中标人明确表示无需支付预付款或者主动要求降低支付预付款比例的，招标人可按实际情况不支付预付款或降低支付预付款金额）。

服务费按每半年支付合同余款的40%，其余20%在合同期满后根据考核情况在10个工作日内一次性付清。在合同履行期间如遇成本上涨等因素，采购人对价格一律不作调整。

八、最高限价

本次招标最高限价为人民币玖拾伍万元整（¥950000.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价（招标最高限价包含保洁工资、保险费、保洁用具、服装鞋等、管理费、利润、税等所有实施本项目的一切费用）。