浙江同济工程管理有限公司关于上虞区2024年度河湖健康评价项目的征求意见

一、征求意见范围：

1．是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2．影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、合格投标人：

1．符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2．本项目的特定资格要求：要求同时具备①通过全国投资项目在线审批监管平台备案（专业包含水利水电）的工程咨询乙级及以上单位；②具有工程设计水利行业（灌溉排涝、城市防洪）专业乙级及以上资质。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

4.本次招标不接受联合体投标。

5.本项目采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三、征求意见回复：

1．意见递交时间：2024年4月16日16时30分前（节假日除外）递交

2. 意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江同济工程管理有限公司（绍兴市上虞区百官街道市民大道588号五洲大厦6楼677室），外地可扫描件发送邮箱至819209302@qq.com扫描件必须签字（盖章）。

3．意见接收机构：浙江同济工程管理有限公司/绍兴市上虞区水利局

4. 联系人：张先生/王女士

5. 联系电话：15988267488/13858542818

浙江同济工程管理有限公司

绍兴市上虞区水利局

2024年4月11日

## 采购内容及要求

一、评价对象

本次河湖健康评价对象为：崧北河、姚江、四十里河、西一闸干河、西直江、直塘江、通明江、老百沥河及城区河道(西横河、赖柴江、丰产河及支河)、盖沥河、白马湖、小越湖、杭州湾上虞经济技术开发区片区河道（7条：东北塘河、经一河、东中心河、西中心河、金冠河、西北塘河、西直塘河）。

- 评价内容

1、评价主要工作内容包括河湖调研与基础资料收集、健康评价方案制定、健康评价的专项监测、健康评价计算及结果、河湖健康问题分析与保护对策。重点通过构建的河湖健康评价体系逐一将每个评价指标量化赋分后，给定每项指标的权重，通过加权平均的方式计算得出河湖整体健康状况。最后根据健康评估结果，说明相应河湖健康整体特征，以及分河段的健康评价差异。针对不健康的指标，进行成因分析，给出河湖健康保护改进意见，提出修复目标的建议方案。相关工作技术要求如下：

（一）河道评价分区

1、河道可根据水文特征、河床及河滨带形态、水质情况、水生生物特性、整治情况及所跨区域经济社会发展的差异性，划分为若干河段进行分段评价。

（二）工作流程及健康评价体系

2、评价工作需根据浙江省治水办（河长办）、水利厅、生态环境厅共同印发的《浙江省河湖健康及水生态健康评价指南（试行）》（浙治水办函〔2021〕56号）中工作大纲进行，系统整理各类调查与监测数据，同时，根据《指南》提供的健康评价体系、指标计算赋分开展评价工作。评价指标包括水生态、社会服务和河湖管理3大类，共16项，见表3-1。此外，可结合实际增加自选指标，自选指标需采用河湖管理工作中已颁布标准中有规定的指标，或专家判断可确定评价标准的指标，自选指标的评价标准应经过典型河湖评价检验后方可应用。

表3-1 河湖健康评价指标

| 序号 | 准则层（权重） | 指标层 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水 生 态 质 量 （0.6） | 水文 | 基本生态流量（水位） 满足程度 |
| 2 |  | 水质 | 水质优劣程度 |
| 3 |  | 形态 | 河流纵向连通性 |
| 4 |  |  | 岸线生态性指数 |
| 5 |  |  | 生态缓冲带指数 |
| 6 |  | 生物 | 土著鱼类保有指数 |
| 7 |  |  | 大型底栖无脊椎动物群落组成 |
| 8 |  |  | 浮游植物多样性指数 |
| 9 |  |  | 水鸟状况指数 |
| 10 | 社会服务 功能（0.2） | 防洪工程达标率 |
| 11 |  | 水功能水环境功能区达标率 |
| 12 |  | 公众满意度 |
| 13 |  | 供水保障程度 |
| 14 | 河湖管理 水平（0.2） | 管控能力适应性 |
| 15 |  | 监测体系完备性 |
| 16 |  | 管护手段先进性 |

（三）资料收集

1、首先开展已有资料的调查分析，包括岸线利用、河流治理等专项规划，河湖水量、水质监测资料，河湖管控及清四乱等能力建设情况，以及河道建设、涉水工程等相关资料。在现有资料不满足评价需求时，需要开展调查监测工作。调查监测应参照有关技术规范导则等要求，确保参评数据的准确性、可靠性和客观性。其中生物指标监测需按《指南》做全套采集检核数据分析，监测断面布置方案需和业主达成一致意见；公众满意度问卷调查需保证每个评价河段不少于30份。

（四）报告编写

1、报告编写内容包括分河段健康评价及全河段健康评价报告，报告内容包括基本情况、评价方案、调查监测、评价结果和问题分析与保护对策五个方面。

三、成果形式

成果为《XXX河湖健康评价报告》，报告纸质文本不少于5套（同时提交电子文档）。

四、工作要求

1、按工作需要开展资料收集与调查，掌握水文、水质、水生态、河湖功能及管护手段等相关具体情况。

2、报告指标计算应满足相关指南、技术规范要求，保证评价结果真实有效，报告质量顺利通过专家评审会议。

五、其他说明：

1、项目组负责人须有较强的组织和协调能力，具有较强的理论素养和分析解决问题的能力。项目组负责人必须是该项目实施全过程的真正组织和指导者，担负项目实质性工作。挂名或不担负实质性研究工作的人不得作为项目负责人申请项目。

###### 六、完成期限：

1、2024年10月31日前需完成2024年度项目并提供评价报告。

第二章 付款方式

一、付款方式：

1.招投标结束签订合同后支付40%款项，专家评审验收通过后支付50%款项，专家评审意见整改完成后再支付剩余10%款项。

2.履约保证金（1%）在服务期结束后30个工作日内一次性无息退还。