- 舟山市智慧妇幼健康管理平台建设项目

磋商文件

项目编号：0773-2441GNZSFWGK5410

项目名称：舟山市智慧妇幼健康管理平台建设项目

采 购 人：舟山市卫生健康委员会（盖章）

代理机构：中金招标有限责任公司（盖章）

日    期：二〇二四年十一月

- 目    录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  采购需求

第三章  响应人须知

前附表

一、总 则

二、采购文件

三、响应文件的编制

四、开标

五、评标

六、废标

七、定标

八、合同授予

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  响应文件组成

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 舟山市智慧妇幼健康管理平台建设项目采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）获取（下载）采购文件，并于2024年12月09日 09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：0773-2441GNZSFWGK5410

项目名称：舟山市智慧妇幼健康管理平台建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2450000

最高限价（元）：/

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：2450000

单位：项

简要规格描述：详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项 1，中标人在合同签订后6个月内完成软件系统开发，并书面向采购人提出初步验收申请，经采购人审核同意后组织验收；初验通过后经不少于3个月的试运行后申请终验，验收通过后出具正式验收报告。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，其中，中小企业合同金额不低于40%，其中小微企业合同金额应当不低于70%；提供《分包意向协议书》和《中小企业声明函》，载明投标单位与承接分包意向的各单位之间的合同份额和工作内容；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，无需再向中小企业分包，无需提供《分包意向协议书》。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年12月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）

方式：网上获取。免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，已经注册成功的供应商无需重复注册，本项目实行电子投标。投标人在使用系统进行投标的过程中涉及平台使用的任何问题可致电政采云平台技术支持热线：400-881-7190。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年12月09日 09:00（北京时间）

地点（网址）：①本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。②投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。③投标人可以选择递交备份投标文件。备份投标文件须密封完好，注明投标人单位名称，并于投标截止时间前递交，否则采购代理机构将拒收。具体递交方式为开标日前通过邮寄、专人等形式送达采购代理机构地址或开标当天专人送达开标地点（联系人：邵蒙娜；联系方式：19906621710）。

五、响应文件开启

开启时间： 2024年12月09日 09:00（北京时间）

地点（网址）：舟山市新城翁山路555号四楼舟山市公共资源交易中心（大宗商品交易中心同幢西边）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标文件的制作及递交：1）投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登录“浙江政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。2）具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）。3）根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。（2）投标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：舟山市卫生健康委员会

地    址：舟山市定海区翁山路530号

传    真：

项目联系人（询问）：黄圣伟

项目联系方式（询问）：0580-2608335

质疑联系人：黄先生

质疑联系方式：13666708349

2.采购代理机构信息

名    称：中金招标有限责任公司

地    址：舟山市新城海天大道681号

项目联系人（询问）：邵蒙娜

项目联系方式（询问）：0580-2083003/19906621710

质疑联系人：蔡真鹏

质疑联系方式：19106800108

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：舟山市财政局政府采购监管处

地    址：舟山市财政局

传    真：0580-2282591

联 系 人：王女士

监督投诉电话：0580-2282591

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

- 一、项目主要建设内容

项目主要建设从面向市妇幼保健业务管理和指导单位、面向各级妇幼保健机构、面向居民三方面进行展开，具体内容包括：

市妇幼数据仓库建设包括通过对全市妇幼保健数据进行归集，通过数据清洗、治理、归档等方式建立标准统一的数据管理平台。

市妇幼保健业务指导和管理单位端建设妇幼数据精准质控提升应用和妇幼保健专科病历建设。妇幼数据精准质控提升应用包括综合驾驶舱、儿保驾驶舱、妇保驾驶舱的决策辅助驾驶舱，实现妇幼健康全生命周期数据的动态监管。

各级妇幼保健机构端应用包括孕产保健管理、儿童保健管理、高危孕产妇管理、儿童专案管理、移动产后访视等。各级妇幼保健机构妇幼保健专科病历融合改造，包括妇幼保健专科病历的对接改造，场景融合，数据融合等功能。

居民端建设母子健康手册。

基本要求：

1.系统应用：本项目部署在信创云环境中，利用目前信创云上环境与先进的大数据分析存储能力，节约节能，实现平台绩效与成本节约最大化。

2.应用要求：舟山市智慧妇幼健康管理平台为各个系统平台之间信息互通数据共享，减少不必要的录入工作以及全面了解市内妇幼信息相关情况。

- 二、建设清单

| 序号 | 系统功能 | 功能描述及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市妇幼数据仓库建设 |  |  |  |
| 1 | 市妇幼数据仓库建设 | 数据库设计 | 1 | 项 |
| 2 |  | 数据采集 | 1 | 项 |
| 3 |  | 数据治理 | 1 | 项 |
| 4 |  | 数据元管理 | 1 | 项 |
| 5 |  | 数据权限 | 1 | 项 |
| 6 |  | 数据质量 | 1 | 项 |
| 7 |  | 数据交换 | 1 | 项 |
| 二 | 市妇幼保健业务指导和管理单位端建设 |  |  |  |
| 1 | 舟山市妇幼数据精准质控 | 综合驾驶舱 | 1 | 项 |
| 2 |  | 妇保驾驶舱 | 1 | 项 |
| 3 |  | 儿保驾驶舱 | 1 | 项 |
| 4 |  | 各级各类业务统计报表分析 | 1 | 项 |
| 5 | 精准化宣教 | 宣教知识库 | 1 | 项 |
| 6 |  | 随访路径 | 1 | 项 |
| 7 |  | 宣教路径 | 1 | 项 |
| 8 |  | 短信模板 | 1 | 项 |
| 9 |  | 健康宣教 | 1 | 项 |
| 10 |  | 智能随访 | 1 | 项 |
| 11 |  | 医疗业务消息推送 | 1 | 项 |
| 12 |  | 随访消息推送 | 1 | 项 |
| 13 |  | 健康监测消息推送 | 1 | 项 |
| 14 | 专科病历建设 | 字典管理 | 1 | 项 |
| 15 |  | 数据元管理 | 1 | 项 |
| 16 |  | 数据集管理 | 1 | 项 |
| 17 |  | 数据来源管理 | 1 | 项 |
| 18 |  | 模板分类管理 | 1 | 项 |
| 19 |  | 模板业务管理 | 1 | 项 |
| 20 |  | 模板管理 | 1 | 项 |
| 21 |  | 病历编写模块 | 1 | 项 |
| 22 |  | 病历打印 | 1 | 项 |
| 三 | 各级妇幼保健机构端建设 |  |  |  |
| 1 | 孕产保健管理 | 健康画像 | 1 | 项 |
| 2 |  | 建册信息 | 1 | 项 |
| 3 |  | 初次产检 | 1 | 项 |
| 4 |  | 产前检查 | 1 | 项 |
| 5 |  | 产前筛查（诊断） | 1 | 项 |
| 6 |  | 高危情况 | 1 | 项 |
| 7 |  | 产时情况 | 1 | 项 |
| 8 |  | 产后访视 | 1 | 项 |
| 9 |  | 产后42天检查 | 1 | 项 |
| 10 |  | 问卷调查/健康评估 | 1 | 项 |
| 11 |  | 检查化验报告 | 1 | 项 |
| 12 |  | 保健册一键打印 | 1 | 项 |
| 13 | 儿童保健管理 | 成长档案 | 1 | 项 |
| 14 |  | 基本信息 | 1 | 项 |
| 15 |  | 新生儿访视 | 1 | 项 |
| 16 |  | 0-3岁体检 | 1 | 项 |
| 17 |  | 3-6岁体检 | 1 | 项 |
| 18 |  | 周岁小结 | 1 | 项 |
| 19 |  | 新生儿疾病筛查（新生儿遗传代谢性疾病筛查、听力筛查、先心筛查） | 1 | 项 |
| 20 |  | 眼保健 | 1 | 项 |
| 21 |  | 养育风险 | 1 | 项 |
| 22 |  | 儿保评测 | 1 | 项 |
| 23 |  | 营养评价 | 1 | 项 |
| 24 |  | 高危监测 | 1 | 项 |
| 25 |  | 各类儿童专案 | 1 | 项 |
| 26 |  | 检查化验报告 | 1 | 项 |
| 27 |  | 保健册一键打印 | 1 | 项 |
| 28 |  | 应建未建档人员筛查 | 1 | 项 |
| 29 | 高危孕产妇管理 | 孕产妇五色管理 | 1 | 项 |
| 30 |  | 高危孕产妇专案管理 | 1 | 项 |
| 31 |  | 高危跟踪管理 | 1 | 项 |
| 32 |  | 高危情况列表 | 1 | 项 |
| 33 |  | 高危统计报表 | 1 | 项 |
| 34 |  | 高危告知单 | 1 | 项 |
| 35 |  | 高危转诊 | 1 | 项 |
| 36 |  | 异常情况或目前情况术语模板 | 1 | 项 |
| 37 |  | 异常处理术语模板 | 1 | 项 |
| 38 |  | 追踪情况术语模板 | 1 | 项 |
| 39 | 儿童专案管理 | 高危儿管理 | 1 | 项 |
| 40 |  | 高危儿风险管理-分级评估 | 1 | 项 |
| 41 |  | 营养性疾病管理、先心管理、艾梅乙管理、视力不良管理、听力管理等专案管理 | 1 | 项 |
| 42 |  | 专案记录 | 1 | 项 |
| 43 |  | 儿童高危监测管理 | 1 | 项 |
| 44 |  | 主要症状/阳性体征/相关检查术语模板 | 1 | 项 |
| 45 |  | 治疗指导术语模板 | 1 | 项 |
| 46 |  | 诊断意见术语模板 | 1 | 项 |
| 47 |  | 发育监测异常 | 1 | 项 |
| 48 |  | 发育筛查可疑、异常管理 | 1 | 项 |
| 49 | 三网监测 | 孕产妇死亡管理 | 1 | 项 |
| 50 |  | 儿童死亡管理 | 1 | 项 |
| 51 |  | 出生缺陷管理 | 1 | 项 |
| 52 | 移动产后访视 | 产妇访视计划 | 1 | 项 |
| 53 |  | 访视提醒 | 1 | 项 |
| 54 |  | 随访打卡 | 1 | 项 |
| 55 |  | 随访登记 | 1 | 项 |
| 56 |  | 健康宣教 | 1 | 项 |
| 57 |  | 新生儿访视计划 | 1 | 项 |
| 58 |  | 访视提醒 | 1 | 项 |
| 59 |  | 随访打卡 | 1 | 项 |
| 60 |  | 随访登记 | 1 | 项 |
| 61 |  | 健康宣教 | 1 | 项 |
| 62 |  | 新生儿建册 | 1 | 项 |
| 63 | 家族病史关联 | 家族病史展示 | 1 | 项 |
| 64 |  | 健康风险评估 | 1 | 项 |
| 65 |  | 诊疗建议 | 1 | 项 |
| 66 | 融合场景改造 | 基础环境改造对接 | 1 | 项 |
| 67 |  | 门诊医生站对接 | 1 | 项 |
| 68 |  | 住院医生站对接 | 1 | 项 |
| 69 |  | 出生医学证明身份识别对接 | 1 | 项 |
| 70 |  | 母子健康手册融合对接 | 1 | 项 |
| 71 | 优惠券管理 | 优惠券管理、核销 | 1 | 项 |
| 72 | 数据融合改造 | 门诊病历表单数据融合对接 | 1 | 项 |
| 73 |  | 检查化验数据对接 | 1 | 项 |
| 74 |  | 市妇幼系统数据回流接口 | 1 | 项 |
| 75 |  | 医院妇儿保数据上传市妇幼系统接口 | 1 | 项 |
| 四 | 居民端建设 |  |  |  |
| 1 | 母子健康手册 | 备孕服务 | 1 | 项 |
| 2 |  | 服务机构 | 1 | 项 |
| 3 |  | 孕保档案 | 1 | 项 |
| 4 |  | 孕产妇健康评估 | 1 | 项 |
| 5 |  | 孕产妇健康监测 | 1 | 项 |
| 6 |  | 儿保档案 | 1 | 项 |
| 7 |  | 儿童健康评估 | 1 | 项 |
| 8 |  | 预防接种 | 1 | 项 |
| 9 |  | 儿童健康监测 | 1 | 项 |
| 10 |  | 电子手册 | 1 | 项 |
| 11 |  | 用户管理 | 1 | 项 |
| 12 | 母子监控手册功能拓展 | 孕产保健自助建册 | 1 | 项 |
| 13 |  | 儿童保健自助建册 | 1 | 项 |
| 14 |  | 妇保预问诊 | 1 | 项 |
| 15 |  | 儿保预问诊 | 1 | 项 |
| 16 |  | 孕产妇健康画像 | 1 | 项 |
| 17 |  | 儿童成长画像 | 1 | 项 |
| 18 |  | 产检计划 | 1 | 项 |
| 19 |  | 孕产保健二维码 | 1 | 项 |
| 20 |  | 儿童保健二维码 | 1 | 项 |
| 21 |  | 母子健康手册融合 | 1 | 项 |
| 22 |  | 免费券发放核销 | 1 | 项 |
| 23 |  | 精准健康教育 | 1 | 项 |
| 24 |  | 消息提醒 | 1 | 项 |
| 五 | 对接改造 |  |  |  |
| 1 | 历史数据迁移（舟山市区域电子健康档案系统） |  | 1 | 项 |
| 2 | 省、市平台对接 |  | 1 | 项 |
| 3 | 浙政钉、浙里办接口对接 |  | 1 | 项 |
| 4 | 市妇幼保健业务指导管理单位智慧服务接口提升电子病历接口 |  | 1 | 项 |
| 5 | 市妇幼保健业务指导管理单位智慧服务提升HIS、LIS、PACS接口 |  | 1 | 项 |
| 6 | 与各级妇幼保健机构微信公众号对接 |  | 1 | 项 |
| 六 | 系统安全建设 |  |  |  |
| 1 | 应用安全 | 包括身份鉴别、访问控制、日志安全审计、剩余信息保护、通信完整性保密性和抗抵赖功能。 | 1 | 项 |
| 2 | 数据安全 | 包括数据完整性检测、数据安全交换、备份和恢复功能 | 1 | 项 |

三、详细技术参数要求

| 序号 | 系统功能 | 功能描述及要求 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市妇幼数据仓库建设 |  |  |
| 1 | 市妇幼数据仓库建设 | 数据库设计 | 1、包括但不限于妇幼专项－个人基本信息、妇女专项-孕卡建册、妇女专项－初次产检记录、妇女专项-产前检查记录、妇女专项-产前筛查（诊断）记录、妇女专项－产妇产时情况、妇女专项－产后访视－产妇访视、妇女专项－产后访视－新生儿访视、妇女专项-42天检查、儿童保健－儿童保健卡、儿童保健－新生儿访视记录、儿童保健－新生儿产时情况、儿童保健－保健体检记录、儿童保健-周岁健康小结、儿童保健-0~3岁儿童中医保健记录表、儿童保健-儿童视力筛查等。 |
| 2 |  | 数据采集 | 1、最大程度地接入卫生健康领域妇幼的相关数据，实现包括execl静态文件数据、第三方数据库、数据推送服务、API接口等多种方式、多源数据的接入能力，并按照省卫健委信息系统实时贯通的要求，按照秒分级、小时级、天级等三类时效，将区域内健康数据进行接入归集。包括但不限于妇幼保健数据、医疗服务数据、其他相关系统数据采集。 |
| 3 |  | 数据治理 | 1、包含数据清洗、数据标准化等功能。 |
| 4 |  | 数据元管理 | 1、定义元数据标准用于和各业务系统对接，以识别各已有业务系统存在的数据。 |
| 5 |  | 数据权限 | 1、支持根据不同角色、不同科室的权限分配访问不同的数据。 |
| 6 |  | 数据质量 | 1、包括但不限于数据质量控制、数据指标核查、日志核查、对账服务、任务运维、任务监控等功能。 |
| 7 |  | 数据交换 | 1、对可面向外部开放的数据服务，提供下载数据集、调用API接口、下载或者嵌入页面应用等服务。 |
| 二 | 市妇幼保健业务指导和管理单位端建设 |  |  |
| 1 | 舟山市妇幼数据精准质控 | 综合驾驶舱 | 1、按管理要求对妇幼保健业务产生的数据进行分析整理，对妇幼重大公卫项目进行智能提示，协助妇幼管理机构进行落实、督导； 2、为管理者提供各类卫统报表、管理主题分析图表。 |
| 2 |  | 妇保驾驶舱 | 1、包含但不限于妇保健康地图、管理主题分析图表等功能。 |
| 3 |  | 儿保驾驶舱 | 1、包含但不限于儿保健康地图、管理主题分析图表等功能。 |
| 4 |  | 各级各类业务统计报表分析 | 1、儿保报表： （1）妇幼卫生： 7岁以下儿童保健工作情况调查表 舟山市7岁以下儿童保健登记本 儿童基本情况汇总表。 （2）各个专案： 舟山市高危儿童管理情况汇总表舟山市营养性疾病管理汇总表 舟山市儿童贫血监测及专案管理汇总表 舟山市儿童单纯性肥胖监测及专案管理汇总表 舟山市0-6岁心理行为发育工作调查表 舟山市儿童先天性心脏病专病管理汇总表 0-6岁儿童眼保健和视力检查统计表 舟山市听力检查统计表 预防乙肝母婴传播项目儿童随访报表 预防梅毒母婴传播项目儿童随访报表 预防艾滋病母婴传播项目儿童随访报表. （3）早期发展项目 养育照护小组活动汇总表 养育风险筛查情况汇总表 婴幼儿营养喂养咨询调查表 （4）死亡监测： 5岁以下儿童死亡监测报表 舟山市5岁以下儿童死亡登记本 （5）疾病筛查 新生儿疾病筛查报表 新生儿听力筛查报表 新生儿先心筛查报表 （6）中医药管理： 0-3岁儿童中医药管理统计表 （7）妇幼工作： 儿童基本信息、儿童体检信息列表 （8）专案管理： 高危儿体检信息列表 营养性疾病体检信息列表 0-6岁儿童发育筛查及孤独症筛查可疑、异常儿童转诊、随访登记表 0-6岁儿童眼保健及视力不良记录列表 先天性心脏病专病管理随访记录列表 母亲乙肝检查阳性儿童随访情况记录列表 舟山市听力异常登记记录列表 （9）早期发展： 养育照护小组活动信息列表 养育风险筛查情况信息列表 婴幼儿营养喂养咨询信息列表 （10）疾病筛查： 新生儿疾病筛查信息列表 新生儿听力筛查信息列表 新生儿先心筛查信息列表 （11）质控用表 ： 死胎死产一览表 可能重复建卡一览表 新生儿访视日期异常一览表 儿保检查日期情况一览表 数据及时性统计报表 儿童身份证号为空统计表 2、妇保报表 （1）报表 孕产妇保健和健康情况表 监测点活产数和孕产妇死亡季报表 产后出血情况调查表 孕产妇死亡监测报表 产前筛查工作报表 妊娠合并心脏病情况调查表 妇幼卫生信息管理系统信息质量核查表 医疗保健机构工作情况汇总表 产前筛查随访情况 产前诊断随访情况 产前诊断确诊病例终止妊娠情况报表 出生缺陷监测医院分娩情况报表 产后出血一览表 孕产妇血红蛋白一览表 孕产妇产前筛查一览表 医院保健机构分娩情况登记表 孕产妇系统管理登记表 高危孕产妇登记表 艾滋病梅毒乙肝阳性登记表 出生缺陷儿登记表(儿保) 孕产妇保健情况明细表 孕产妇妊娠风险评估分级报告单列表 危重孕产妇病例列表 围产儿死亡个案列表 出生医学证明身份识别情况登记表 （2）质控用表： 未建册孕产妇预警一览表 超预产期无分娩情况的孕妇一览表 终止监测孕产妇一览表 出生缺陷儿登记卡（分娩机构） 危重孕产妇病例报告卡（分娩机构） （3）问卷调查： EPDS自评量统计表 PHQ-9自评量统计表 GAD-7自评量统计表 各类问卷调查查询、统计 |
| 5 | 精准化宣教 | 宣教知识库 | 1、提供一套权威的健康知识库（包括图文、视频健康知识），按照孕产妇、儿童健康管理服务项目、政策法规、随访路径、妇幼保健、健康生活等不同的类型，进行了详细的知识分类。 |
| 6 |  | 随访路径 | 1、为医护人员预设随访路径，医护人员可以根据需要对随访路径进行增加、修改、删除等操作。 |
| 7 |  | 宣教路径 | 1、为医护人员预设孕产妇备孕到产后的宣教路径，医护人员可以根据需要对宣教路径进行增加、修改、删除等操作，更加符合区域内的个性化宣教风格。 |
| 8 |  | 短信模板 | 1、为医护人员预设推送的短信模板，医护人员可以根据需要对推送的短信模板进行增加、修改、删除等操作。 |
| 9 |  | 健康宣教 | 1、根据健康宣教知识库规则，为孕产妇推送相关的营养、卫生、休息、母乳喂养方法技巧、心理健康评估、避孕方法、母乳喂养、妇幼免费项目宣传等个性化建议。 |
| 10 |  | 智能随访 | 1、系统可进行产科随访、儿保随访等智能随访，支持对接医院现有的短信、电话等随访系统，对高危孕产妇、儿童进行随访后，可使用随访登记功能，将随访结果记录在该孕妇、儿童的档案中，便于归档和统计。 |
| 11 |  | 医疗业务消息推送 | 1、系统可以自动推送居民各种医疗业务消息，包括相关筛查时间、检验报告出具通知、注意事项推送、检查安排与注意事项推送、产科检验危急值提醒、医院产科的各项通知和公告等。 |
| 12 |  | 随访消息推送 | 1、系统可以自动推送居民医生要对他进行的随访消息，包括随访时间、随访内容、随访方式等。 |
| 13 |  | 健康监测消息推送 | 1、系统监测到居民的异常指标可以自动推送负责医生和居民，提醒进行关注。 |
| 14 | 专科病历建设 | 字典管理 | 1、支持对病历内的字典进行统一维护，如下拉框、单选按钮、复选框、树选择的数据，能够快速录入和修改系统上同意的字典数据，可有效提高数据的重复利用率。 |
| 15 |  | 数据元管理 | 1、支持对病历的数据元进行统一维护，实现元数据的模型定义并存储，提供高质量、准确、易于管理的数据，形成整个系统信息数据资源的准确视图。 |
| 16 |  | 数据集管理 | 1、支持根据不同业务类型管理不同的数据集。 |
| 17 |  | 数据来源管理 | 1、支持管理维护专科病历的不同的数据源，支持新增、编辑、删除。 |
| 18 |  | 模板分类管理 | 1、支持管理维护不同业务的模板分类，支持新增、编辑、删除。 |
| 19 |  | 模板业务管理 | 1、支持根据不同业务来配置对应的模板，支持新增、编辑、删除。 |
| 20 |  | 模板管理 | 1、支持维护管理不同业务、分类下的病历模板，可以根据实际业务需求配置对应模板，模板配置成功后可以在病历中选择对应模板使用。支持新增、编辑、删除、审核病历模板。 |
| 21 |  | 病历编写模块 | 1、支持选择对应病历模板进行病历编写。 |
| 22 |  | 病历打印 | 1、支持医疗文书单独模块打印、支持医疗文书成套打印。 |
| 三 | 各级妇幼保健机构端建设 |  |  |
| 1 | 孕产保健管理 | 健康画像 | 1、在每位孕产妇的个人首页进入，医生可以查看孕产妇的健康画像，了解健康总体情况，显示孕产妇的基本档案信息、健康指数、高危五色分级、主要健康问题和高危因素、高危因素分析、健康监测曲线等。 |
| 2 |  | 建册信息 | 1、妇女在怀孕后进行建卡建册，支持对孕妇基本信息、配偶基本信息、孕妇一般情况等信息进行管理和维护。同时支持调阅居民健康档案、打印孕卡建册内容和全本内容。 |
| 3 |  | 初次产检 | 初次产检信息管理和维护： 1、为医生提供该居民的检查检验报告，方便医生查看； 2、为医生设置了孕妇基本信息按钮，点击即可了解孕产妇信息，不用再切回到基本信息界面； 3、支持打印本页和全本内容。 |
| 4 |  | 产前检查 | 1、产检检查记录管理和维护； 2、为医生提供高危转诊、高危专案上报、获取化验数据、各类影像数据等功能； 3、支持妊娠风险评估分级报告查看； 4、宫高记录列表和图表查看； 5、高危专案管理和维护； 6、支持打印本页和全本内容。 7、超过预约产检时间３天，提供预警功能。 |
| 5 |  | 产前筛查（诊断） | 1、对产前筛查（诊断）信息的管理和维护，维护每次产前筛查（诊断）的信息，分别为孕妇基本信息、血清学筛查、无创DNA、产前诊断和备注； 2、给医生设置了孕妇基本信息按钮，点击即可了解孕产妇信息，不用再切回到基本信息界面； 3、支持调阅居民健康档案； 4、支持打印本页和全本内容； 5、支持产前筛查检查化验与无创DNA数据的一键获取。 |
| 6 |  | 高危情况 | 1、提供高危信息列表查看和详情查看； 2、转诊告知记录列表查看和维护； 3、设置转诊提醒，标识醒目，便于查看维护； 4、危重产后抢救情况记录列表查看维护； 5、危重产妇转诊情况记录列表查看维护； 6、危重病人出院告知单记录列表查看和维护。 |
| 7 |  | 产时情况 | 1、提供孕产妇档案列表查看； 2、产时情况由医院病案系统直接导入，包括产妇情况、新生儿基本情况与出院前情况（包括新生儿疾病筛查、听力筛查、先心筛查）等，提供产时记录列表查看； 3、支持查询、打印、编辑、新增、导出产时记录； 4、支持按保健册号、证件号、分娩方式、分娩医院、姓名、户籍地、休养地、居住地、分娩日期范围、产后随访状态等查询； 5、支持围产儿死亡个案填报、危重病历报卡、艾滋病/梅毒/乙肝感染妇女妊娠、所生婴儿情况及个案登记卡填报。访视记录查看，访视信息的管理和维护； 6、产后出血病历报卡、高危病历报卡等功能； 7、新生儿随访，新生儿随访记录列表查看； 8、新生儿随访记录管理和维护；新生儿病历报卡、高危病历报卡、转诊等功能。 |
| 8 |  | 产后访视 | 1、产后访视记录查看，访视信息的管理和维护；产后出血病历报卡、高危病历报卡等功能； 2、新生儿随访，新生儿随访记录列表查看； 3、新生儿随访记录管理和维护； 4、新生儿病历报卡、高危病历报卡、转诊等功能。 |
| 9 |  | 产后42天检查 | 1、产后42天检查记录管理，支持对产妇产后42天检查记录的删除、编辑、保存，支持高危孕产妇专案档案操作； 2、支持调阅居民健康档案； 3、支持打印本页和全本内容。 |
| 10 |  | 问卷调查/健康评估 | 1、提供EPDSZ（产后抑郁）自评量表； 2、PHQ-9（抑郁症筛查）自评量表； 3、GAD-7（广泛性焦虑障碍）自评量表； 4、防范妊娠风险和预防出生缺陷自评量表； 5、促进自然分娩和母乳喂养自评量表； 6、可以新增新的量表内容，具体量表内容、评判标准及分数结论由对应科室医生提供； 7、某些量表在孕早期、孕中期、孕晚期等特定时期开展，如孕产妇未开展需自动提醒医生，由医生决定提醒时间和对应量表。 |
| 11 |  | 检查化验报告 | 1、为医生提供孕产妇检查报告记录列表和报告详情查看； 2、支持报告调阅； 3、支持化验报告记录和报告详情查看，支持导入，并将报告打印出来。 |
| 12 |  | 保健册一键打印 | 1、系统支持按需要将保健册一键分阶段或者全本打印，将纸质文档给到需要的孕产妇或者是转往舟山市外的孕产妇。 |
| 13 | 儿童保健管理 | 成长档案 | 1、在每位儿童的个人首页进入，医生可以查看儿童的成长画像，了解健康总体情况，显示儿童的基本档案信息、健康指数、主要健康问题和高危因素、高危因素分析、儿童成长曲线等。 |
| 14 |  | 基本信息 | 1、支持对儿童的基本信息、家庭信息、出生情况、监测地等信息管理和维护，同时支持调阅健康档案，对有母亲档案的相关内容进行管理； 2、给医生设置了儿童信息按钮，点击即可了解儿童信息，不用再切回到基本信息界面； 3、支持打印本页和全本内容。 |
| 15 |  | 新生儿访视 | 1、为医生提供新生儿访视信息管理和维护，支持从移动端产后访视中导入数据的方式，减少医生重复录入工作，提高医生工作效率。 |
| 16 |  | 0-3岁体检 | 1、提供体检信息记录列表查看； 2、支持对儿童0-3岁的体检信息登记和维护； 3、为医生提供身高体检曲线方便医生了解该儿童生长发育趋势； 4、支持眼保健登记、查看、管理和维护； 5、同时支持儿童发育筛查和孤独症筛查； 6、为医生提供一键获取检查检验结果； 7、同时支持儿童死亡登记； 8、为医生体检结论设置模板话术，减少医生打字录入时间，提高医生诊间工作效率。 |
| 17 |  | 3-6岁体检 | 1、提供体检信息登记列表查看，对体检信息的管理和维护，支持医生移动端对大批体检的儿童唯一码录入； 2、支持眼保健/视力检查登记、查看、管理和维护； 3、为医生提供一键获取检验结果获取检查检验数据； 4、同时支持儿童死亡登记； 5、为医生体检结论设置模板话术，减少医生打字录入时间，提高医生诊间工作效率。 |
| 18 |  | 周岁小结 | 1、支持医生登记个人信息、营养状况、日常生活、健康情况以及疾病筛查情况； 2、同时支持调阅健康档案； 3、支持打印本页和全本内容。 |
| 19 |  | 新生儿疾病筛查（新生儿遗传代谢性疾病筛查、听力筛查、先心筛查） | 1、为医生提供筛查记录查看记录列表，支持医生对基本信息、新生儿遗传代谢性疾病筛查、听力筛查、先心筛查等信息、检查结论等进行新增、修改； 2、给医生设置了儿童信息按钮，点击即可了解儿童信息，不用再切回到基本信息界面；同时支持医生调阅健康档案；同时也支持本页和全本打印。 |
| 20 |  | 眼保健 | 1、将眼保健及视力检查嵌入到0-6岁儿童体检记录表单中，根据每次体检内容为医生提供每个儿童眼保健及视力检查内容，可分为0-3岁儿童眼保健记录及4-6岁儿童视力检查记录，同时支持医生对不同阶段儿童的基本信息、眼保健筛查信息进行新增、修改； 2、给医生设置了儿童信息按钮，点击即可了解儿童信息，不用再切回到基本信息界面； 3、同时支持医生调阅健康档案； 4、支持本页和全本打印。 |
| 21 |  | 养育风险 | 1、养育风险分为0-6月龄养育风险筛查、6-12月龄养育风险筛查、1-3岁养育风险筛查，每个风险筛查表单字段不相同，为医生提供不同年龄段的养育风险筛查列表，支持医生对儿童基本信息、养育风险筛查新增、修改； 2、给医生设置了儿童信息按钮，点击即可了解儿童信息，不用再切回到基本信息界面； 3、同时支持医生查看保健指导； 4、支持本页和全本打印。 |
| 22 |  | 儿保评测 | 1、提供M-CHAT婴幼儿孤独症评估表，可以新增新的量表内容，具体量表内容、评判标准及分数结论由对应科室医生提供； 2、支持家长在母子健康手册进行评估。 |
| 23 |  | 营养评价 | 1、为医生提供体检情况列表，年龄身高评价，年龄体重评价；身高体重评价（0-2岁）；身高体重评价（2-6岁），方便医生了解儿童成长发育中的身高、体重增长趋势等； 2、支持医生自出生开始或按年度查看儿童的营养评价情况，支持打印营养评价图。 |
| 24 |  | 高危监测 | 1、实现对儿童各项健康指标的监测，如：身高、体重、头围等信息； 2、强化对未达到建高危专案标准的儿童的健康精细化管理。 |
| 25 |  | 各类儿童专案 | 1、专案包括高危儿专案、营养性疾病管理专案、先天性心脏病专案、其他专案等，每个专案内都为医生提供体检记录列表，支持医生对各个专案信息、随访记录进行新增、编辑； 2、同时为了方便医生工作，为专案内的治疗指导、主要症状、诊断意见设置模板话术，医生只需要选择对应模板，再进行修改即可，大大减少医生打字时间，提高医生效率。 |
| 26 |  | 检查化验报告 | 1、为医生提供儿童检查报告记录列表和报告详情查看； 2、支持报告调阅； 3、支持化验报告记录和报告详情查看，并将报告打印出来。 |
| 27 |  | 保健册一键打印 | 1、系统支持按需要将保健册一键分阶段或者全本打印，将纸质文档给到需要的家长或者是转往舟山市外的家长。 |
| 28 |  | 应建未建档人员筛查 | 1、根据全市托育在托管理情况，对接相关平台或数据导入，筛查应建未建档儿童。 |
| 29 | 高危孕产妇管理 | 孕产妇五色管理 | 1、通过数据集成服务，将各个业务系统的数据汇总到数据仓，再根据五色管理的业务需要从数据仓中按需要提取数据，为五色管理提供数据调用接口服务，获取进行风险评估的孕产妇相关数据。 |
| 30 |  | 高危孕产妇专案管理 | 1、妊娠风险分级为“橙色”、“红色”和“紫色”的孕产妇建立高危专案； 2、高危专案形成后直接从产前检查记录中自动导入检查日期、高危因素变化、检查检验记录、治疗指导及异常情况处理； 3、支持医生对高危专案信息、随访信息进行新增、编辑。 4、支持对不同类型的高危孕产妇进行一个分类的专业化管理，比如高血压管理专案、高血糖管理专案等等； 5、专案管理维护是用于管理与维护医院各专案类别下的专案项目的一个功能。 |
| 31 |  | 高危跟踪管理 | 1、支持对高危孕产妇的随访进行监控与提醒，医护人员根据列表可知道高危孕妇随访、高危跟踪情况。 |
| 32 |  | 高危情况列表 | 1、监测每个高危孕产妇全流程的高危因素波动情况，方便医护人员查看高危孕产妇孕产过程中高危因素的变化。 |
| 33 |  | 高危统计报表 | 1、对系统内的所有高危情况进行统计分析形成高危统计报表，医护人员可以根据管理机构、孕产妇居住地址、建册日期、户籍地址、检查日期、预产期、分娩日期、身份证号、结案标志、代管、分娩机构等条件形成需要的报表，并可以进行导出。 |
| 34 |  | 高危告知单 | 1、医生对高危孕产妇可以登记高危告知单，支持打印。 |
| 35 |  | 高危转诊 | 1、医生对需要高危转诊的孕产妇填写高危转诊单，转诊医院填写高危妊娠转诊单存根，说明高危孕产妇转诊情况； 2、转入医院对应人员接收到高危转诊孕产妇信息，填写高危妊娠转诊单回执，接受高危转诊孕产妇； 3、高危转诊单支持打印。 |
| 36 |  | 异常情况或目前情况术语模板 | 1、支持对异常情况或目前情况进行术语模板配置，配置之后医生可以快速选择模板并进行调整，快速填写高危专案管理登记。 |
| 37 |  | 异常处理术语模板 | 1、支持对异常处理进行术语模板配置，配置之后医生可以快速选择模板并进行调整，快速填写高危专案管理登记。 |
| 38 |  | 追踪情况术语模板 | 1、支持对追踪情况进行术语模板配置，配置之后医生可以快速选择模板并进行调整，快速填写高危专案管理登记的追踪情况。 |
| 39 | 儿童专案管理 | 高危儿管理 | 1、建设高危儿管理，实现高危儿分级管理，根据进行的相关风险的筛查、评估分级，按严重程度分别以“黄（A）、橙（B）、红（C）”三个等级进行的分级标识。强化高危儿健康精细化管理。 |
| 40 |  | 高危儿风险管理分级评估 | 1、对高危儿童进行分级管理。通过数据集成服务，将各个业务系统的数据汇总到数据仓，包括对接儿童管理、HIS系统进行ETL的调度数据，再根据分级业务需要从数据仓中按需要提取数据，为管理提供数据调用接口服务，获取进行风险评估的儿童相关数据。 |
| 41 |  | 营养性疾病管理、先心管理、艾梅乙管理、视力不良管理、听力管理等专案管理 | 1、支持对有专案儿童的所有专案进行管理，展示每个儿童专案的检查日期、高危级别、异常情况、异常处理等信息，可以根据姓名、出生日期、身份证号、母亲姓名、母亲身份证等信息查询； 2、按照不同的营养性疾病分类管理，可分为①营养不良：生长迟缓（轻度、中重度）、低体重（轻度、中重度）、消瘦（轻度、中重度）；②肥胖（轻度、中重度）；③贫血（轻度、中度及以上）；④佝偻病。 3、通过数据集成服务，将各个业务系统的数据汇总到数据仓，包括对接儿童管理、HIS系统进行ETL的调度数据，再根据分级业务需要从数据仓中按需要提取数据，为管理提供数据调用接口服务，获取进行风险评估的儿童相关数据。 4、按照是否为新生儿筛查先心进行分类管理，根据新生儿先心筛查及体检表单中心脏B超结果自动建立先心专项，并对专项随访进行结果导入。根据母亲高危信息进行专案建立，后根据每次体检表单中体检专案选择进行导入信息或直接在专案管理中进行录入。 5、对4-6岁儿童体检记录列表视力检查结果异常儿童进行专案建立，在专案中录入复查视力及处理意见。 6、对新生儿听力筛查结果异常儿童进行专案建立，后根据每次体检表单中体检专案选择进行导入信息或直接在专案管理中进行录入。 ## 7、对需要转诊儿童进行转诊登记管理。 |
| 42 |  | 专案记录 | 1、对儿童的专案进行监控与提醒，医护人员根据列表可知道各个儿童专案创建、结案时间、结案结论等详细情况。 |
| 43 |  | 儿童高危监测管理 | 1、对有高危因素的儿童进行监测管理，展示每个具有高危因素的儿童，包括姓名、性别、出生日期、监测日期、监测原因、是否结案等，可以根据服务机构、姓名、性别、出生日期、身份证号等信息查询。方便医护人员查看高危儿童体检过程中高危因素的变化。 |
| 44 |  | 主要症状/阳性体征/相关检查术语模板 | 1、支持对主要症状/阳性体征/相关检查进行术语模板配置，配置之后医生可以快速选择模板并进行调整，快速填写高危专案随访情况。 |
| 45 |  | 治疗指导术语模板 | 1、支持治疗指导进行术语模板配置，配置之后医生可以快速选择模板并进行调整，快速填写专案随访情况。 |
| 46 |  | 诊断意见术语模板 | 1、支持诊断意见进行术语模板配置，配置之后医生可以快速选择模板并进行调整，快速填写专案随访情况。 |
| 47 |  | 发育监测异常 | 1、系统将发育监测异常儿童自动归集，提供查询列表，方便医护人员管理，可直接导出名单。 |
| 48 |  | 发育筛查可疑、异常管理 | 1、系统将发育筛查包括（DDST、DST、ASQ等）可疑、异常儿童自动归集，提供查询列表，方便医护人员管理，可直接导出名单。且异常人员信息列表中的出生日期、实足年龄、户口、联系电话等关键信息会从区域妇幼业务系统中同步过来，保证医护人员在使用本系统时查看的是儿童真实的信息内容； 2、支持按照姓名、出生日期、检查日期、户口、联系电话、年龄等条件快速检索儿童。 |
| 49 | 三网监测 | 孕产妇死亡管理 | 1、提取孕产妇死亡报告信息、编辑、导出和打印死亡报卡，审核孕产妇死亡信息、检查重复报卡、上报孕产妇死亡报告卡、提醒等业务管理。 |
| 50 |  | 儿童死亡管理 | 1、提供5岁以下儿童死亡报告信息登记、审核儿童死亡信息、检查重复报卡、上报5岁以下儿童死亡报告卡、提醒等业务管理。 |
| 51 |  | 出生缺陷管理 | 1、提供提取出缺陷儿基本信息，上报、审核出生缺陷儿登记卡、出生缺陷统计等业务管理，同时提供编辑、导出和打印功能； 2、发育筛查及孤独症筛查。 |
| 52 | 移动产后访视 | 产妇访视计划 | 1、系统根据妇幼数据仓及规则库自动为纳入管理的产妇制定产后访视计划表，根据妇幼规则库，能全方位地为所有类型的产妇制定更加符合自身的产后访视计划。 |
| 53 |  | 访视提醒 | 1、对于访视计划列表中迫近访视日期的孕产妇，系统自动对访视人员进行名单提醒让访视人员尽快对孕产妇进行访视，以免过期访视孕产妇。 |
| 54 |  | 随访打卡 | 1、随访人员到达产妇住所开始随访前，可在移动端进行打卡签到，系统自动记录签到时间、签到地址； 2、随访内容结束后再次打卡签退，支持配置是否需要结束打卡。 |
| 55 |  | 随访登记 | 1、访视登记包括出院7天访视和产后28天访视。为访视人员提供待访视孕产妇列表、已访视孕产妇列表，访视人员可在移动端点击待访视孕产妇进行访视信息登记，系统自动根据设置的随访路径进行健康宣教等； 2、访视人员可以查看完成访视的孕产妇的随访记录。 |
| 56 |  | 健康宣教 | 1、随访人员可以在移动访视平台上选择合适访视产妇的健康宣教内容推送到产妇手机上，供产妇查看，每推送一条宣教内容即形成一条宣教记录，并提供健康宣教统计功能。 |
| 57 |  | 新生儿访视计划 | 1、系统根据妇幼数据仓及规则库自动为纳入管理的新生儿制定产后访视计划表，根据妇幼规则库，能全方位的为不同的新生儿制定更加符合自身的产后访视计划。 |
| 58 |  | 访视提醒 | 1、对于访视计划列表中迫近访视日期的新生儿，系统自动对访视人员进行名单提醒让访视人员尽快对新生儿进行访视，以免过期访视新生儿。 |
| 59 |  | 随访打卡 | 1、移动端提供新生儿随访地址地图，随访人员到新生儿住所开始随访前，打卡登记，系统自动记录打卡时间、打卡地址； 2、随访结束后再次打卡，支持配置是否需要结束打卡。 |
| 60 |  | 随访登记 | 1、访视登记包括出院7天内访视和高危新生儿访视。为访视人员提供待访视新生儿列表、已访视新生儿列表，访视人员点击待访视新生儿进行访视信息登记，系统自动根据设置的随访路径进行健康宣教等； 2、访视人员可以查看完成访视的新生儿的随访记录。 |
| 61 |  | 健康宣教 | 1、随访人员可以在移动访视平台上选择合适访视新生儿的健康宣教内容推送到产妇手机上，供家长查看，每推送一条宣教内容即形成一条宣教记录，并提供健康宣教统计功能。 |
| 62 |  | 新生儿建册 | 1、对于完成随访新生儿，随访人员可以选择是否对该新生儿进行建册，选择该新生儿去建册，自动获取新生儿的产时信息和访视信息填充建册信息，将建册必填信息补充完整即可成功建册。 |
| 63 | 家族病史关联 | 家族病史展示 | 1、在系统页面中家族病史关联功能，允许医生在系统中搜索和浏览关联的家族病史。在家族病史展示页面，展示关联的家族成员列表，医生可选择特定成员查看其健康信息和病史记录。同时以可视化的方式帮助医生更直观地理解家族病史与健康风险之间的关系，如风险系数、年龄变化趋势等。 |
| 64 |  | 健康风险评估 | 1、分析患者的家族病史数据，识别潜在的健康风险，如遗传性疾病、常见疾病等； 2、根据健康风险，提供定制化的健康管理计划和预防措施建议，供医生选择。 |
| 65 |  | 诊疗建议 | 1、结合患者的家族病史和个人病史，为医生提供全面的诊疗建议； 2、通过比对相似病例和遗传信息，辅助医生制定更有效的治疗方案。 |
| 66 | 融合场景改造 | 基础环境改造对接 | 1、支持对接HIS系统、妇幼专科电子病历系统通过单点登录的形式打通，让妇保、儿保医生只需登录一个系统，就能实现访问所有相互信任的应用系统。 |
| 67 |  | 门诊医生站对接 | 1、支持对接妇幼门诊电子病历； 2、支持对接妇幼专科电子病历内嵌； 3、支持对接病历单点操作等功能。 |
| 68 |  | 住院医生站对接 | 1、住院电子病历接口改造，妇幼专科电子病历系统通过接口自动获取产时病历信息。 |
| 69 |  | 出生医学证明身份识别对接 | 1、支持与出生医学证明身份识别对接 |
| 70 |  | 母子健康手册融合对接 | 1、开放统一账户认证接口，支持与其他业务平台账户对接 |
| 71 | 优惠券管理 | 优惠券管理、核销 | 1、优惠券管理 （1）优惠券分类管理：支持妇幼保健项目的优惠卷类别设置； （2）优惠券发放管理： 支持优惠券发放管理，包括发放数量、有效期、申请规则、使用规则的设置 支持查看优惠券的领取记录。 2、核销管理 （1）核销服务：支持舟山市各级妇幼保健机构进行券码核销 （2）核销记录：支持各机构根据时间查看核销记录 3、优惠券统计报表：支持按优惠券分类、时间、核销机构分别生成统计报表 |
| 71 | 数据融合改造 | 门诊病历表单数据融合对接 | 1、妇保、儿保门诊电子病历相关表单数据能够自动导入到妇幼专科电子病历系统妇保和儿保的产检、儿童健康体检、高危专案等表单，减少医生重复录入； 2、支持定时自动导入，手动触发导入。 |
| 72 |  | 检查化验数据对接 | 1、妇幼专科电子病历系统调取医院HIS系统中提供的检查检验报告查询接口，自动将数据赋值到妇保、儿保相关表单。 |
| 73 |  | 市妇幼系统数据回流接口 | 1、市系统回流在本医院就诊过的孕产妇、儿童的保健数据。 |
| 74 |  | 医院妇儿保数据上传市妇幼系统接口 | 1、本院妇幼专科电子病历系统产生的妇保、儿保数据定时上传到市妇幼保健系统。 |
| 75 | 居民端建设 |  |  |
| 1 | 母子健康手册 | 备孕服务 | 1、包括但不限于经期设置、经期记录、排卵试纸、体温登记、叶酸服用记录、心情状态、预测易孕期、预测排卵期等功能。 |
| 2 |  | 服务机构 | 1、对舟山市内妇幼保健各个服务机构信息进行维护，提供给妇幼人群，让妇幼人群了解区域内的服务机构如建册机构、检查机构、分娩机构等的位置以及营业时间，方便就近进行建册、检查等。 |
| 3 |  | 孕保档案 | 1、提供孕保档案，将孕产妇保健信息模块化，方便居民查看。孕保档案内容包括：基本信息、产前筛查、初次产检、产前检查、产时情况、产后访视、产后42天健康检查、化验报告和检查报告等数据。孕保档案相当于是孕产妇版本的专属电子健康档案，孕产妇点击对应模块，即可查看到同步的对应的系统的相关详细信息，这也是孕产妇电子健康档案的进一步开放。 |
| 4 |  | 孕产妇健康评估 | 1、为孕产妇提供健康评估，及时了解孕产妇产前产后的感受、焦虑、抑郁情况等，方便医生给出对应的解决方案。孕产妇健康评估包括产后抑郁自评估量表（EPDSZ）、抑郁症筛自评估量表（PHQ-9）、广泛性焦虑障碍自评估量表（GAD-7）和防范妊娠风险和预防出生缺陷自评估量表； 2、完成评估量表提交之后即时出结果和对应建议，数据同步到区域妇幼业务系统，医生可以查看每个评估量表的结果和每个选项的具体内容，进而给出精确的建议。 |
| 5 |  | 孕产妇健康监测 | 1、为孕产妇提供健康监测各种指标：体重、血压、血糖、体温、胎动、胎心，同时提供各种健康监测指标的正确范围和宣教信息。 |
| 6 |  | 儿保档案 | 1、为了方便居民查看儿童的档案，在原有的纸质的《母子健康手册》－儿童保健篇做了升级，提供儿保档案，将儿童保健信息模块化，方便居民查看。儿保档案内容包括：基本信息、新生儿访视、0~3岁健康检查、3~6岁健康检查、周岁健康评价、新生儿疾病筛查、眼保健、检查检验报告等数据； 2、儿保档案相当于是儿童版本的专属电子健康档案，居民点击对应模块，即可查看到同步的对应的系统的相关详细信息，这也是0-6岁儿童电子健康档案的进一步开放。 |
| 7 |  | 儿童健康评估 | 1、为儿童提供儿童健康评估，及时了解儿童生长发育的情况，方便医生给出对应的解决方案。儿童健康评估包括3-6岁儿童发育监测、改良婴幼儿孤独症量表（M-CHAT）等； 2、点击对应的评估表即能进入对应的评估界面。 3、完成评估量表提交之后即时出结果和对应建议，数据同步到区域妇幼业务系统，医生可以查看每个评估量表的结果和每个选项的具体内容，进而给出精确的建议。 |
| 8 |  | 预防接种 | 1、为儿童家长提供儿童疫苗接种清单，方便家长了解儿童接种疫苗时段和疫苗内容。 |
| 9 |  | 儿童健康监测 | 1、为儿童提供健康监测各种指标：身高、体重、头围，同时提供各种健康监测指标的正确范围和宣教信息。 |
| 10 |  | 电子手册 | 1、在无纸化之前，使用的是纸质母子健康手册，考虑到居民已经习惯翻阅手册，为居民提供电子翻阅母子健康手册功能，在手机上也能像翻书一样阅读母子健康手册。 |
| 11 |  | 用户管理 | 1、针对每个使用移动端的用户管理，可以帮助绑定的孕产妇绑定她的儿童的信息。可以查看孕产妇绑定的手机号、个人保健号、身份证号等个人信息。 |
| 12 | 母子监控手册功能拓展 | 孕产保健自助建册 | 1、孕产妇可以在移动端进行孕产保健自助建册，预填孕产妇基本信息、配偶基本信息、孕妇一般情况等。妇幼电子监测系统可以直接获取到居民的提交的自助建册信息，医生只需审核确认无误即可完成建册。 |
| 13 |  | 儿童保健自助建册 | 1、孕产妇可以在移动端进行儿童保健自助建册，预填儿童的基本信息、父母的信息等； 2、妇幼电子监测系统可以直接获取到居民的提交自助建册信息，医生只需审核确认无误即可完成建册。 |
| 14 |  | 妇保预问诊 | 1、为孕产妇提供妇保预问诊功能。在进行产前检查之前，孕产妇可以在产前检查内填写自身相关的信息和症状，点击提交即保存实时同步到医生端，减少医生诊间询问的时间。 |
| 15 |  | 儿保预问诊 | 1、提供儿保预问诊功能，充分地利用了儿童保健时排队等候的时间，让儿童父母提前填写儿童相关的信息（如喂养情况、养育风险筛查等）和症状，点击提交即保存实时同步到医生端。 |
| 16 |  | 孕产妇健康画像 | 1、依托国家《孕产妇妊娠风险评估与管理工作规范》绘制孕产妇健康画像，展示孕产妇从怀孕到生产全流程数据，形成“一人一画像”。孕产妇通过“绿（低风险）、黄（一般风险）、橙（较高风险）、红（高风险）、紫（传染病）”5种颜色进行的分级标识，再加以危险因素量化的分数共同展示孕产妇的健康情况，展示个人疾病史方便医护人员一眼了解，增加保健服务保存孕产妇第一次产检到最近一次检查信息，同时通过图表展示孕产妇的重要数据变化趋势。 |
| 17 |  | 儿童成长画像 | 1、根据每一次体检信息进行整合，对阳性体征进行重点提示，展现个人疾病史方便医护人员一眼了解，增加保健服务保存儿童第一次检查到最近一次检查信息，同时通过图表展示儿童的重要数据变化趋势。 |
| 18 |  | 产检计划 | 1、为孕产妇提供参考产检时间和每次产检的注意事项、重点检查项目等，方便孕产妇对比了解自身产检情况，及时了解产检注意事项，安心进行产检。 |
| 19 |  | 孕产保健二维码 | 1、在孕产妇建册后，会有一个全程专属的保健号码。为了更方便居民使用，我们自动生成对应的孕产妇一码通，同步各种健康检查信息，配有“一人一码”。让孕产妇在妇保院或者其他保健机构就医或体检时，医生站、护士台扫码就能调用孕产妇整个孕产期的孕产保健信息。 |
| 20 |  | 儿童保健二维码 | 1、在儿童建册后，会有一个全程专属的保健号码。为了更方便居民使用，我们自动生成对应的儿童一码通，同步各种健康检查信息，配有“一人一码”。让儿童在妇保院或者其他保健机构就医或体检时，医生站、护士台扫码就能调用儿童整个0-6岁保健信息。 |
| 21 |  | 母子健康手册融合 | 1、市妇幼保健业务指导和管理单位可通过掌上医院等平台与母子健康手册融合，不仅限账户体系融合 |
| 22 |  | 免费券发放核销 | 居民端领取管理： （1）领取：支持居民通过移动端根据申请规则领取优惠券 （2）使用记录：支持居民在移动端查看已领取优惠券的使用记录 |
| 23 |  | 精准健康教育 | 1、针对孕产妇的从备孕到产后、儿童从出生到6岁设置了不同的宣教路径，全程为妇幼提供精准健康宣教，只要孕产妇在母子健康手册上登记了怀孕日期，到达对应时期时，系统就会自动推送对应时期的宣教文章，对体检阳性指标进行专项宣教信息推送，达到实时精准化健康宣教的目的。 |
| 24 |  | 消息提醒 | 1、为居民提供消息提醒服务，例如宣教信息、医生回答信息等，并可点击查看详情； 2、为居民提供检查检验报告完成后推送提醒服务，并可点击查看电子报告单。对临近体检、过预约体检时间的孕产妇和儿童家长及时进行催诊。 |
| 五 | 对接改造 |  |  |
| 1 | 历史数据迁移（舟山市区域电子健康档案系统） |  | \ |
| 2 | 省、市平台对接 |  | 包括但不限于： 1、与省平台对接融合： （1）无缝对接省妇幼平台，包括数据的回流和上传。 （2）无缝对接省出生证明平台，包括数据的回流和上传 （3）无缝对接省优生两免平台，包括数据回流。 （4）无缝对接两癌筛查平台，包括数据回流和上传。 2、与市平台对接融合 （1）支持与舟山市全民健康信息平台对接。 （2）支持与舟山市区域电子健康档案系统对接。 （3）支持与舟山市影像云平台对接。 |
| 3 | 浙政钉、浙里办接口对接 |  | \ |
| 4 | 市妇幼保健业务指导管理单位智慧服务接口提升电子病历接口 |  | \ |
| 5 | 市妇幼保健业务指导管理单位智慧服务提升HIS、LIS、PACS接口 |  | \ |
| 6 | 与各级妇幼保健机构微信公众号对接 |  | 开放统一账户体系接口，支持与各级妇幼保健机构微信公众号掌上应用账户互通 |
| 六 | 系统安全建设 |  |  |
| 1 | 应用安全 | 包括身份鉴别、访问控制、日志安全审计、剩余信息保护、通信完整性保密性和抗抵赖功能。 | \ |
| 2 | 数据安全 | 包括数据完整性检测、数据安全交换、备份和恢复功能 | \ |

- 四、系统改造与对接

1、全市妇幼保健数据迁移

主要涉及本次项目公卫平台妇幼数据整体迁移工作，包括孕妇保健数据、儿童保健数据等。

2、市平台数据对接

本次项目需要对市妇幼保健智慧管理系统与市卫健委相关业务系统（包括但不限于）进行对接，实现市卫健委相关业务系统（包括但不限于）与市妇幼保健智慧管理系统的双向互通。支持主动推送、数据抽取、数据高铁等方式进行对接。

主要交换的数据内容如下：

| 序号 | 数据流向 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市妇幼保健智慧管理系统传送的数据 | 1、孕产妇专项：孕卡建册、初次产检记录、产前检查记录、产前筛查（诊断）记录、产妇产时情况、产后访视（产妇访视）、产后访视（新生儿访视）、42天检查、个人基本信息等。 2、儿童保健管理：儿童保健卡、新生儿访视记录、新生儿产时情况、保健体检记录、周岁健康小结等。 |
| 2 | 市妇幼保健智慧管理系统获取的数据 | 1、经过标记的检查检验数据（包括妇女专项检查检验数据、优生检测数据、两癌筛查数据等）、户籍地等其他基本信息。 |
| 3 | 市同舟善育系统获取数据 | 1、获取在管儿童数据等 |

- 五、系统安全设计

1、应用安全功能设计

包括身份鉴别、访问控制、日志安全审计、剩余信息保护、通信完整性保密性和抗抵赖功能。

2、数据安全功能设计

包括数据完整性检测、数据安全交换、备份和恢复功能

- 六、项目实施要求

1、建设期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。系统安装、软件的开发调试必须符合国家、行业法规和规范要求。在建设过程中应做好对其他设施的保护，凡造成其它设施、设备或平台软件等损坏的，一律由中标人负责赔偿。

2、投标人在中标后5个工作日内根据投标文件拟派人员清单成立工作团队，投标人须在投标文件中明确1名专职人员作为本项目的项目经理及1名项目技术负责人，在项目验收前不得更换，如更换需向采购人提出书面申请并经其同意方可更换，否则将承担违约责任；本项目的项目组成员在实施时需向采购人报备，实施期间人员更换比例超过30%要承担违约责任。

3、除项目负责人外，项目组须配备专职的实施人员，按照项目实施的要求，配置相应的项目管理、安装设计、测试、集成、培训、质量保证等人员。

- 七、项目验收要求

1、工期要求：中标人在合同签订后6个月内完成软件系统开发，并书面向采购人提出初步验收申请，经采购人审核同意后组织验收；初验通过后经不少于3个月的试运行后申请终验，验收通过后出具正式验收报告。

2、项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分：

1）需求规格说明书、项目实施确认书、详细设计、数据库设计、接口说明等；

2）培训资料；

3）安装维护手册；

4）使用操作手册；

5）项目验收报告。

- 八、网络安全及保密要求

1、采购人提供给中标人的数据、设备等资源，以及中标人在项目过程中收集、产生、存储的数据和文档等资源属采购人所有。中标人应保障采购人对这些资源的访问、利用、支配，未经甲方授权，中标人和任何第三方不得访问、修改、披露、利用、转让、销毁。

2、在项目开发、部署、运维期间，因中标人未配置服务器安全策略、未按采购人网络和数据安全管理要求操作或操作不当以及人为破坏等情况，造成网络瘫痪、应用停止服务或者数据泄露，按照各级追责问责机制，由中标人负责；造成严重后果的，依照相关法律、法规进行处置；

3、中标人合同期限内须配合采购人做好网络和数据安全检查，并对检查出来的安全隐患及时整改；采购人信息系统存在的漏洞，中标人应在期限内完成整改并提交整改报告；采购人提出应急处置需求，中标人需在2小时内响应，并在12小时内完成处置。以上情况无故逾期而造成网络瘫痪、应用停止服务或者数据泄露的，由中标人承担损失，造成严重后果的，依法处置。

4、中标人应与采购人签订网络和数据安全保密协议，项目开发人员应签订个人保密承诺书。中标人需要保密本项目中涉及与采购人相关的、由采购人提供或透露的或由中标人从采购人处获得的任何带有保密性质的信息，包括（但不限于）与采购人的计划或意向、组织与人员、产品与服务、专有技术及商务活动等有关的全部信息。因中标人未做好保密工作导致信息泄露的，由中标人承担相关责任。

- 九、售后服务要求

1、投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。

2、提供7*24小时日常服务，通过提供邮件、电话、QQ、VPN远程连接等技术支持方式，以解决日常系统出现的问题咨询和故障处理。当采购人出现紧急故障情况时，立即向投标人电话报修，要求投标人10分钟内响应，积极配合诊断并进行处理。

3、要求针对本项目成立软件开发实施项目组，明确项目经理及其他具体人员组成和分工。项目经理负责定期每月向甲方提交工作计划月报以及每周提交工作周报总结，监管项目按进度和计划有效开展。

4、在本合同项目实施及维保期间内，投标人应承诺对合同范围内的产品免费提供更新、升级服务。

5、免费质保期：自项目终验之日起，至少为期1年免费质保（具体质保期按投标文件中响应文件为准）。

- 十、付款条件

1、合同签订生效及具备履约实施条件，采购人自收到中标人等额的正式发票后7个工作日内，支付合同款的50%；

2、项目通过初验后，采购人自收到中标人等额的正式发票后7个工作日内，支付合同款的30%；

3、项目终验合格后，采购人自收到中标人等额的正式发票后7个工作日内，支付合同款剩余的20%；

4、最终费用以审计为准。

- 十一、知识产权

1、本项目定制开发软件（如有 ）所有权知识产权归采购人所有。

2、涉及的源代码（含质保期内的后续版本升级）必须遵循相关标准和规范，并无条件提交给采购人。

3、涉及接口的必须遵循相关标准和规范，向下部署的，必须无条件开放所有接口且满足国家共享相关规定要求，成交人有义务配合采购人做好有关信息共享工作。

4、本项目在开发、使用和维护过程中接触到的采购人所有资料，未经采购人授权代表书面许可，不得留存、私自查阅及向任何第三方泄露。

5、本项目的设计开发专利申请权、技术秘密的使用权和转让权归采购人所有。

- 十二、其他要求

1、系统不涉及接口改造时，维保期内免费开放接口供其它系统使用及认证。

2、在维保期内，因其他应用程序上线所涉及的流程改造应承诺不收取任何费用。

3、要求完成代码安全测评及等保三级、商用密码应用安全性评估测评（相关费用由中标人承担）。

4、需满足信创要求、分类分级要求、等保要求等政策性管理要求。

5、投标人应对招标、实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因投标人造成的不良影响和损失，投标人应承担相应责任。

6、招标人认为投标人提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次采购。

- 第三章  响应人须知

- 前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 舟山市智慧妇幼健康管理平台建设项目 |
| 2 | 采购人名称 | 舟山市卫生健康委员会 |
| 3 | 采购内容 | 详见需求 |
| 4 | 预算金额 | 2450000元 |
| 5 | 工期要求 | 详见采购需求 |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8 | 付款方式 | 详见采购需求 |
| 9 | 磋商报价 与相关费用 | 1、响应人所投报的磋商报价为响应人所能承受的整个项目的一次性最终最低合同总价，包括完成本项目工作内容所需的一切费用。合同总价不得超过本项目对应的最高限价。 2、按国家规定由成交人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由成交人向税务机关缴纳相关费用。 3、响应人应承担其参加本磋商活动自身所发生的费用。 4、成交人须缴纳招标代理服务费，收费标准金额为：一次性收费贰万玖仟伍佰元（¥29500.00）。支付方式及时间为：中标通知书发出时一次性支付给招标代理机构。 收款单位名称：中金招标有限责任公司舟山分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山新城支行 银行账号：3300 1706 2550 5300 3969 5、中标、成交供应商放弃中标、成交资格导致重新采购的，承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。 |
| 10 | 响应文件 的组成 | 本项目实行网上投标。 响应人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求制作，加密并递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件，以DVD光盘或U盘形式提供。数量为1份。 |
| 11 | 开标地点 | 舟山市新城翁山路555号四楼舟山市公共资源交易中心（大宗商品交易中心同幢西边） |
| 12 | 响应文件 的递交 | 投标人应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人可以选择递交备份响应文件。备份响应文件须密封完好，注明响应人单位名称，并于响应截止时间前递交，否则采购代理机构将拒收。具体递交方式为开标日前通过邮寄、专人等形式送达采购代理机构地址或开标当天专人送达开标地点（联系人：邵蒙娜；联系方式：19906621710）。 投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过投标截止时间送达的。 4、仅提供备份投标文件的。 当发生解密失败或未按时解密的，响应人提供了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
| 13 | 响应文件提交截止时间及开标时间 | 2024年12月9日9:00（北京时间） |
| 15 | 中小企业 扶持政策 | 本项目为部分预留份额面向中小企业采购。 |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。 |
|  |  | 本项目不允许转包。 |
|  |  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 |
|  |  | 本项目为服务类采购项目。 |
|  |  | 一、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定： 1、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 3、在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本办法规定的中小企业扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、本项目中小企业扶持政策：要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，其中，中小企业合同金额不低于40%，其中小微企业合同金额应当不低于70%；提供《分包意向协议书》和《中小企业声明函》，载明投标单位与承接分包意向的各单位之间的合同份额和工作内容；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，无需再向中小企业分包，无需提供《分包意向协议书》。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本磋商文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”系指组织本次采购的单位：舟山市卫生健康委员会。

2、“采购代理机构”系指中金招标有限责任公司。

3、“响应人”系指向采购代理机构提交响应文件的供应商。

4、“成交人”系指经磋商小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格响应人。

5、“响应人代表”系指全权代表响应人参加本次磋商活动并签署响应文件的人，如果响应人代表不是响应人的法定代表人，须持有《法定代表人授权函》。

6、“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7、“服务”系指招标文件规定响应人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、数据服务以及其他类似的义务。

8、“项目”系指响应人按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

9、“书面形式”包括信函、传真、快递、电报等。

（三）采购方式

本次采用竞争性磋商方式进行。

（四）预算金额

2450000元,超过作投标无效处理。

（五）联合体投标

不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目允许合同分包，大中型企业向一家或者多家小微企业合同分包的须提供《分包意向协议书》和《中小企业声明函》，载明投标单位与承接分包意向的各单位之间的合同份额和工作内容；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，无需再向中小企业分包，无需提供《分包意向协议书》。

（七）投标费用

不论磋商结果如何，响应人均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（八）答疑与澄清

响应人如认为磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2024年12月06日17：00前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出一次性书面质疑；采购人将组织答疑；答疑内容是磋商文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已依法获取采购文件的响应人。

1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、质疑书应包括下列主要内容：

①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

③具体的质疑事项及事实依据；

④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

⑤提出质疑的日期。

3、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。响应人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

（九）信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

2、查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4、信用信息的使用规则：响应人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（十）信贷政策

1、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | - 快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。 - 申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。 - 无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。 - 利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区： 蔡妮妮 定海片区： 杨莹 自贸区片区：郑佳奇 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13857208408 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201、18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728、 13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 杨莉丹 | 13905809681 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续 贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | 政采贷业务是指农业银行向政府采购中标供应商发放的，用于满足其采购货物、服务等资金需求，并以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，适用对象为在政府采购中标的中小微企业。贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%,单户借款额度不超过500万元。 | 邵琼 | 13587049595 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 邮储银行“政采贷”产品指我行向在政府采购活动中中标的企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期流动资金贷款。融资模式根据融资行为所处采购合同的履行阶段确定，包括应收账款融资模式与采购合同融资模式。授信金额最高不超过500万元，期限最长不超过1年。 | 曾超 | 15924008387 |

2、一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

3、注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（十一）中金招标有限责任公司拥有本磋商文件最终解释权。

- 二、磋商文件

（一）磋商文件的构成

第一章  竞争性磋商公告

第二章  采购需求

第三章  响应人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  响应文件组成

其他有关补充文件

（二）磋商文件的澄清与修改

1、响应人应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，响应人必须在投标截止前5天内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在磋商文件要求提交响应文件截止时间5天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已依法获取磋商文件的潜在响应人。

2、采购人以书面形式答复响应人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有已依法获取采购文件的潜在响应人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足5天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已依法获取磋商文件的潜在响应人。

4、磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5、磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

- 三、响应文件的编制

（一）响应文件的形式和效力

响应文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以介质存储的数据电文形式的投标文件。

1、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件。

响应文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）响应文件的组成

响应文件由磋商报价文件、资格证明文件、商务技术文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（具体要求详见第六章 响应文件组成）

（三）响应文件的语言及计量

1、响应文件以及响应人与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未投标。

（四）磋商报价与相关费用

详见响应人须知前附表

（五）响应文件的有效期

1、自投标截止日起90天响应标文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与响应人协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、成交人的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）响应文件的签署和编制

1、电子投标文件部分：

响应人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

备份电子投标文件，以DVD光盘、U盘形式存储。

（七）备份投标文件的修改和撤回

响应人在投标截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面形式（响应人代表签字）通知采购代理机构；投标截止时间后，响应人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的响应文件应当按本磋商文件的要求密封和签字。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的投标将被视为无效投标。响应人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上投标的投标。经磋商小组认定属于响应人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合磋商文件要求的，应认定其投标无效。响应人修改、补正响应文件后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效投标：

1.1电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

1.2未按磋商文件要求密封、签字、盖章的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

1.4响应文件组成不全的；

1.5响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的；（经磋商小组认定允许其当场更正的笔误除外）

1.6响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.7实质性条款不能满足磋商文件要求的；

1.8不响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.9响应文件没有按磋商文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的。

1.10在不影响公平竞争的前提下，采购文件中参与同一标段（包）的供应商存在以下情形的，其投标文件相应无效：MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、响应文件细节错误一致且无合理解释。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效投标：

2.1响应文件标明的投标或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合磋商文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

2.3响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

3、在磋商报价文件评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效投标：

3.1超过项目的预算金额的；

3.2有选择或有条件的报价的；

3.3 报价文件中缺失报价的。

（九）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启响应文件活动。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，响应人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

4.2磋商小组对资格进行评审；

4.3公布资格评审结果；

4.4磋商小组就价格、服务等认为需要磋商的内容分别与各响应人进行磋商。

4.5磋商小组对商务技术响应文件进行评审；

4.6各响应人在规定时间内于系统上提交最终报价，最终报价不得超过自身的初次报价。

4.7公布商务技术评审结果；

4.8公布报价开标情况；

4.9磋商小组对报价情况进行评审；

4.10公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、如遇电子招投标系统故障的，启用备份投标文件

6、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若响应人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启未能在规定时间内解密的响应人递交的备份投标文件。

- 五、评标

（一）组建磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。

（二）评标程序

1、资格审查

磋商小组对响应人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1磋商小组审查响应文件的实质性内容是否符合磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组将根据响应人的响应文件进行审查、核对，如有疑问，将对响应人进行询标，响应人要向磋商小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3响应人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于响应人的评判。

2.4各响应人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各响应人报价得分根据评分标准计算。

2.6磋商小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，磋商小组按评标原则推荐成交候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）报价错误修正

评标委员会对确定响应文件为实质上响应磋商文件要求的，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1、响应文件开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、电子交易平台客户端里开标一览表录入的信息与响应文件不一致的，以响应文件为准；

同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，响应人同意并签字确认后，调整后的磋商报价对响应人具有约束作用。如果响应人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与响应人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，响应人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、废标

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》：

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 七、定标

（一）确定成交人。本项目由采购人事先授权磋商小组确定成交候选人3名。推荐第一名成交候选人为成交人，经采购人确认后，确定项目成交人，同时发布采购结果公告，发出成交通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

3. 采购人或者采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，磋商文件应当随成交结果同时公告。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发出成交通知书。

（二）成交人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因成交人在本次磋商活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

- 八、合同授予

（一）签订合同

1、成交人应自接到成交通知书后30日内与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、成交人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、成交人和采购人签订合同，按合同约定执行。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

- 一、资格审查

1、由磋商小组对响应人的资格进行审查。

2、按以下内容审核响应文件是否符合磋商文件的资格文件要求。

| 序号 | 响应人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 落实政府采购政策需满足的资格要求相关证明文件 |  |
| 2 | 响应人具有独立承担民事责任的能力证明资料 |  |
| 3 | 响应人法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 投标函 |  |
| 5 | 法定代表人授权函，非法定代表人参加磋商时提供 |  |
| 6 | 响应人代表身份证复印件，非法定代表人参加磋商时提供 |  |
| 结 论 |  |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”； 2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

- 二、成交候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出响应人名次,按照综合评估分名次推荐成交候选人3名。综合评估分相同时，按磋商报价由低到高顺序排列，综合评估分且磋商报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。

- 三、成交人选取依据

磋商小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名成交候选人为成交人，经采购人确认后，确定项目成交人，同时发布采购结果公告，发出成交通知书。

- 四、综合评估分计分方法

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权重×100。

根据相关规定：

磋商小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各响应人磋商报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋磋商报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

- 五、评分表

| 评标指标 | 价格部分 | 商务技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（％） | 10 | 90 | 100 |

商务技术评分表

| 序号 | 内容 | 类别 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业认证 | 客观 | 1、投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证，得1分； 2、投标人具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证，得1分； 3、投标人具有有效的ISO38505数据管理体系认证证书，得1分。 注：提供相关证书复印件并加盖投标单位公章。 | 3 |
| 2 | 类似业绩 | 客观 | 投标人自2021年1月1日（含）以来具有本项目类似的项目案例（合同内容包含软件开发）业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 注：提供合同复印件并加盖投标人公章。 | 1 |
| 3 | 项目负责人 | 客观 | 根据投标人为本项目拟派的项目负责人（1名）进行综合评分： 1、具有信息系统项目管理师证书，得3分； 2、具有网络工程师及以上证书，得1.5分； 3、注册信息安全专业人员证书，得1.5分； 本项最高得6分 注：提供人员相关证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料。 | 6 |
| 4 | 项目组实施人员 | 客观 | 根据投标人为本项目拟派的项目组实施人员（不包括项目负责人）进行综合评分： 1、具有系统集成项目管理工程师及以上证书，得1分； 2、具有软件设计师，得1分； 3、具有网络工程师及以上证书，得1分。 本项最高得3分。 （一人多证或多人一证不重复得分） 注：提供人员相关证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料，否则不得分。 | 3 |
| 5 | 技术参数响应 | 客观 | 根据投标人提供的产品技术参数偏离情况进行评分： 满分为16分，投标人对于参数响应程度得分=（投标人满足技术参数的数量/技术参数要求条款的总数量）*16。 | 16 |
| - 6 | 总体建设方案 | 主观 | 根据投标人提供的总体建设方案，包含项目建设背景、项目建设依据、项目建设必要性、建设目标、整体技术架构等内容，进行综合评议： 1、方案详细完善，整体技术架构合理可行的得6分； 2、方案较为完善，整体技术架构基本合理可行的得4分； 3、方案内容不全、有明显不合理之处的得2分； 4、无相关内容不得分。 | 6 |
| - 7 | 项目建设分析 | 主观 | 投标人对涉及本项目市妇幼保健业务指导和管理单位、各级妇幼保健机构现有信息装备和信息化应用状况、建设需求分析进行综合评分： 1、对信息化现状及需求分析具体详尽、充分了解的得6分； 2、对信息化现状及需求分析较具体详尽、较充分了解现状及需求的得4分； 3、对信息化现状及需求分析不够具体详尽、了解现状及需求不够充分的得2分； 4、无相关内容不得分。 | 6 |
| - 8 | 对接融合能力 | 主观 | 本项目的内容需实现与市卫健委相关业务平台（舟山市影像云平台）的无缝对接，根据投标人对同市卫健委相关业务平台（舟山市影像云平台）的了解程度、对接融合方案进行综合评分： 1、对平台了解程度高，对接改造方案描述详细完善、科学可行的，得6分； 2、对平台了解程度一般，对接改造方案基本合理可行但有所欠缺的，得4分； 3、对平台了解程度低，对接改造方案有明显不合理之处的，得2分； 4、无相关内容不得分。 | 6 |
| - 9 |  | 主观 | 本项目的（①内容需实现与市妇幼保健业务指导和管理单位的电子病历平台无缝对接；②升级建设的母子健康手册内容需实现与市妇幼保健业务指导和管理单位的微信公众号掌上应用无缝对接），根据投标人对平台的了解程度、对接改造方案进行综合评分： 1、对现有系统了解程度高，对接改造方案描述详细完善、科学可行的，得4分； 2、对现有系统了解程度一般，对接改造方案基本合理可行但有所欠缺的，得2.5分； 3、对现有系统了解程度低，对接改造方案有明显不合理之处的，得1分； 4、无相关内容不得分。 以上①—②项内容为专门针对本项目编制，每一小点最高得4分。 | 8 |
| - 10 |  | 主观 | 本次项目升级建设的内容需实现与舟山市全民健康信息平台的无缝对接，根据投标人对舟山市全民健康信息平台的了解程度、对接改造方案进行综合评分： 1、对现有系统了解程度高，对接改造方案描述详细完善、科学可行的，得6分； 2、对现有系统了解程度一般，对接改造方案基本合理可行但有所欠缺的，得4分； 3、对现有系统了解程度低，对接改造方案有明显不合理之处的，得2分； 4、无相关内容不得分。 | 6 |
| - 11 | 项目实施方案 | 主观 | 投标人所提供的项目实施方案需按系统（包含①市妇幼保健业务指导和管理单端建设，②各级妇幼保健机构端建设，③居民端建设）进行划分，需针对各系统特点，分别阐述实施方案、项目进度、系统上线方案、质量保障措施、团队组织架构等，专家根据方案内容是否完整齐全、表述准确、条理清晰，无前后矛盾，符合并满足本项目采购各项需求，进行综合评分： 1、方案描述详细完善，科学可行的，得3分； - 方案基本合理可行但有所欠缺的，得2分； - 方案内容不全、有明显不合理之处的，得1分； - 无相关内容不得分。 以上①—③项内容为专门针对本项目编制，每一小点最高得3分。 | 9 |
| - 12 | 培训方案 | 主观 | 根据投标人为项目提供的培训方案（含培训组织、人员配备、时间安排、效果达成情况等），进行综合评分： 1、方案科学合理，培训组织能力及针对性强，培训人员素质高，时间安排合理有序，能够达到预期效果，得5分； 2、方案较为合理，培训预期效果较好，得3分； 3、方案整体安排一般，培训预期效果一般，得1分； 4、无相关内容不得分。 | 5 |
| - 13 | 售后及应急预案 | 主观 | 根据投标人为项目提供的售后服务及应急响应承诺的方案进行综合评分： 1、售后服务方案及范围充实，应急响应方案成熟得5分； 2、售后服务方案及范围较为充实，应急响应方案较为成熟得3分； 3、售后服务方案及范围尚可，应急响应方案一般得1分； 4、无相关内容不得分。 | 5 |
| - 14 | 演示 | 客观 | 为确保产品实际质量满足需求，投标人需提供录屏演示，演示可运行的软件系统（测试平台、DEMO等）或基于真实系统，word或ppt演示不得分，演示时间不超过10分钟。 1、演示产后访视系统医生在浙政钉上可以查看需要产后访视的产妇和新生儿，选择访视对象到规定访视地点进行访视打卡，满足得1分，不满足或未演示不得分。 2、访视打卡之后，开始访视信息录入，提交之后在妇幼保健系统中可以查看，满足得1分，不满足或未演示不得分。 3、演示产后访视系统医生查看完成访视的新生儿名单即待建册名单，点击去建册，系统自动填充基本信息、出生信息、家庭信息等相关信息，提交完成移动端建册，满足得2分，不满足或未演示不得分。 4、演示小儿智能发育筛查系统（DDST）：实现DDST无纸化评估，可根据儿童实足年龄自动画线，自动根据勾选项目计算结果，自动生成异常、可以名单，医生可以查看历史筛查记录、管理异常和可疑儿童，满足得2分，不满足或未演示不得分。 5、演示孕情监测：医护人员可以查看区域内预警名单的详细信息和历史数据，包括当前预警人数、未随访人数以及累计的预警和随访人数等数据汇总，也可以按地区分类查看，以便于管理和跟踪，并登记随访跟踪详情，满足得2分，不满足或未演示不得分。 6、演示医生工作台医生可从妇幼业务系统同步获取儿童信息，进行多条件快速检索，确保信息准确性；完成检查后，筛查结果会同步到区域妇幼业务系统中当日儿童健康体检记录，儿童保健医生能对儿童进行针对性的健康管理，满足得2分，不满足或未演示不得分。 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 90 |

- 第五章  合同主要条款

（具体条款以甲方为主协商确定）

项目合同

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

成交人（乙方）：

合同签订日： 2024年   月   日

合同签订地点：舟山市

甲方对                                                进行竞争性磋商。经评审小组评定并最终审核通过，确定乙方为本项采购项目的乙方。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及本项目招标文件的规定，双方经平等协商达成一致意见，订立本合同。

- 一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- 招标文件

- 乙方的投标文件

- 相关补充文件

- 分包意向协议书

- 二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述规定的合同文件内容一致。

- 三、服务的技术要求

本产品的技术要求同招标文件第二章项目采购需求相同。

- 四、合同金额

本合同金额为（大写）：         （￥         元）人民币。

- 五、项目工期

乙方在合同签订后6个月内完成软件系统开发，并书面向甲方提出初步验收申请，经乙方审核同意后组织验收；初验通过后经不少于3个月的试运行后申请终验，验收通过后出具正式验收报告。

- 六、付款方式

1、合同签订生效及具备履约实施条件，甲方自收到乙方等额的正式发票后7个工作日内，支付合同款的50%；

2、项目通过初验后，甲方自收到乙方等额的正式发票后7个工作日内，支付合同款的30%；

3、项目终验合格后，甲方自收到乙方等额的正式发票后7个工作日内，支付合同款剩余的20%；

4、最终费用以审计为准。

- 七、建设内容清单、免费保修及价格

| 序号 | 系统功能 | 功能描述及要求 | 数量/单位 | 单价（元） | 总价（元） | 免费运维期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |  |  |

- 八、项目组织及实施要求

| 序号 | 姓名 | 职责 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  | 实施人员 |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- 九、项目实施要求

1、建设期间，乙方应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。系统安装、软件的开发调试必须符合国家、行业法规和规范要求。在建设过程中应做好对其他设施的保护，凡造成其它设施、设备或平台软件等损坏的，一律由乙方负责赔偿。

2、乙方在中标后5个工作日内根据投标文件拟派人员清单成立工作团队，乙方须在投标文件中明确1名专职人员作为本项目的项目经理及1名项目技术负责人，在项目验收前不得更换，如更换需向甲方提出书面申请并经其同意方可更换，否则将承担违约责任；本项目的项目组成员在实施时需向甲方报备，实施期间人员更换比例超过30%要承担违约责任。

3、除项目负责人外，项目组须配备专职的实施人员，按照项目实施的要求，配置相应的项目管理、安装设计、测试、集成、培训、质量保证等人员。

- 十、数据安全要求

1、甲方提供给乙方的数据、设备等资源，以及乙方在项目过程中收集、产生、存储的数据和文档等资源属甲方所有。乙方应保障甲方对这些资源的访问、利用、支配，未经甲方授权，乙方和任何第三方不得访问、修改、披露、利用、转让、销毁。

2、在项目开发、部署、运维期间，因乙方未配置服务器安全策略、未按甲方网络和数据安全管理要求操作或操作不当以及人为破坏等情况，造成网络瘫痪、应用停止服务或者数据泄露，按照各级追责问责机制，由乙方负责；造成严重后果的，依照相关法律、法规进行处置；

3、乙方合同期限内须配合甲方做好网络和数据安全检查，并对检查出来的安全隐患及时整改；甲方信息系统存在的漏洞，乙方应在期限内完成整改并提交整改报告；甲方提出应急处置需求，乙方需在5分钟内响应，并在12小时内完成处置。以上情况无故逾期而造成网络瘫痪、应用停止服务或者数据泄露的，由乙方承担损失，造成严重后果的，依法处置。

4、乙方应与甲方签订网络和数据安全保密协议，项目开发人员应签订个人保密承诺书。乙方需要保密本项目中涉及与甲方相关的、由甲方提供或透露的或由乙方从甲方处获得的任何带有保密性质的信息，包括（但不限于）与甲方的计划或意向、组织与人员、产品与服务、专有技术及商务活动等有关的全部信息。因乙方未做好保密工作导致信息泄露的，由乙方承担相关责任

- 十一、项目验收要求

项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分：

1）需求规格说明书、项目实施确认书、详细设计、数据库设计、接口说明等；

2）培训资料；

3）安装维护手册；

4）使用操作手册；

5）项目验收报告。

- 十二、售后服务要求

1、乙方必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。

2、提供7*24小时日常服务，通过提供邮件、电话、QQ、VPN远程连接等技术支持方式，以解决日常系统出现的问题咨询和故障处理。当甲方出现紧急故障情况时，立即向乙方电话报修，要求乙方10分钟内响应，积极配合诊断并进行处理。

3、要求针对本项目成立软件开发实施项目组，明确项目负责人及其他具体人员组成和分工。项目负责人负责定期每月向甲方提交工作计划月报以及每周提交工作周报总结，监管项目按进度和计划有效开展。

4、在本合同项目实施及维保期间内，乙方承诺对合同范围内的产品免费提供更新、升级服务。

5、免费质保期：自项目终验之日起，至少为期    年免费质保（具体质保期按投标文件中响应文件为准）。

- 十三、知识产权要求

1、本项目定制开发软件（如有）所有权知识产权归甲方所有。

2、涉及的源代码（含质保期内的后续版本升级）必须遵循相关标准和规范，并无条件提交给甲方。

3、涉及接口的必须遵循相关标准和规范，向下部署的，必须无条件开放所有接口且满足国家共享相关规定要求，乙方有义务配合甲方做好有关信息共享工作。

4、本项目在开发、使用和维护过程中接触到的甲方所有资料，未经甲方授权代表书面许可，不得留存、私自查阅及向任何第三方泄露。

5、本项目的设计开发专利申请权、技术秘密的使用权和转让权归甲方所有。

- 十四、其他要求

1、系统不涉及接口改造时，维保期内免费开放接口供其它系统使用及认证。

2、在维保期内，因其他应用程序上线所涉及的流程改造应承诺不收取任何费用。

3、要求完成代码安全测评及等保三级、商用密码应用安全性评估测评。

4、需满足信创要求、分类分级要求、等保要求等政策性管理要求。

- 十五、延期交货

1、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况，应及时以书面形式将不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2、如果乙方无正当理由拖延交货或不按时完成系统的安装、调试，将承担违约损失赔偿。

- 十六、违约责任

1、由于乙方过错造成未按期履行交付的，则每延期一日，按照合同总金额的1%向甲方支付违约金；由于乙方过错造成延期交付超过30日的，甲方有权解除合同，乙方除应退还甲方已支付的款项外，还应按合同金额的30%支付违约金，如甲方实际损失高于违约金的以实际损失为准。

2、若由于甲方的原因致使乙方不能按期履行交付的，乙方不承担相应的违约责任。

3、经甲乙双方友好协商同意，延期交付、调试、延期支付资金且无须罚者可不受上述条款约束。

4、由于乙方履行合同义务错误造成系统软件质量问题、甲方数据丢失无法恢复、系统无法正常运行超过 48个小时 或造成甲方其他损失的，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的合同价款，造成甲方经济损失的，乙方应当全部赔偿。上述情况中，乙方不能在约定期限内完成整改或不予整改的，甲方有权委托第三方进行服务，由此产生的费用由乙方承担，相关费用及损失甲方有权自尾款（包括但不限于履约保证金）中直接扣除，不足部分乙方应予以补足。

5、甲乙双方除合同约定解除条款和法定事由外，不得单方解除合同，任何一方违约解除合同，违约方应向非违约方按合同金额的30%支付违约金，并赔偿守约方所遭受的所有损失，且守约方有权单方解除本合同。

6、因乙方侵犯第三方的专利权、版权、工业履行合同义务权或其他知识产权而引起的任何责任均应由乙方承担。

7、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

- 十七、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 十八、合同修改

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

- 十九、不可抗力的处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关权威部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

- 二十、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国有关法律条文执行。

3、本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，中金招标有限责任公司执壹份。

二十一、本项目为中小企业预留合同

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

地址：                                     地址：

法定代表人或授权签字代表：                 法定代表人或授权签字代表：

签订日期：   年  月  日                    签订日期：   年  月  日

甲方收款银行：                             乙方收款银行：

甲方收款开户账号：                         乙方收款开户账号：

鉴证方：（盖章）

注意事项：

1.用于政府采购信用融资的政府采购合同：

（1）应当包含如下条款：

“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（2）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

2.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第六章  响应文件组成

响应文件由磋商报价文件、资格证明文件、商务技术文件组成。响应文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外，有▲标识的条款为必须提交的资料）

- 1、磋商报价文件部分

▲1.1开标一览表；（格式一）

▲1.2报价明细表；（格式二）

- ▲2、资格证明文件部分

2.1落实政府采购政策需满足的资格要求相关证明文件：包括但不限于《分包意向协议书》、《残疾人福利性单位声明函》《中小企业声明函》（格式三、四、五）；

注：无论以何种形式参与投标，需满足政府采购预留份额政策要求，即预留该部分采购项目预算总额的40%专门面向中小企业采购，其中本项目预留给小微企业的比例不低于70%。

（以下2种方式均可视同符合了政府采购政策要求：

a)如以分包形式参加的，要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，其中，中小企业合同金额不低于40%，其中小微企业合同金额应当不低于70%；提供《分包意向协议书》和《中小企业声明函》，《分包意向协议书》中小企业合同金额应达到40%，其中小微企业的比例不低于70%。

b)如果供应商本身提供所有标的均由小微企业承接，视同符合了政府采购政策要求，提供《中小企业声明函》（监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》）。

2.2响应人具有独立承担民事责任的能力证明资料：投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）

a)如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

b)如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

c)如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

d)如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

e)如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

2.3响应人法定代表人身份证复印件；

2.4投标函；（格式六）

2.5法定代表人授权函，非法定代表人参加磋商时提供；（格式七）

2.6响应人代表身份证复印件，非法定代表人参加磋商时提供。

- 3、商务技术文件部分

3.1评分标准页码索引；

3.2投标人简介；

3.3投标人相关认证；

3.4投标人相关业绩；（格式八）

3.5投标人拟派项目团队；（格式九）

▲3.6拟建设清单响应表；（格式十）

▲3.7技术参数偏离表；（格式十一）

3.8按照评分标准依次编制相应的说明、证明材料复印件；

3.9本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

- 响应文件格式

- 格式一、开标一览表

金额单位:人民币元

| 项目名称 | 舟山市智慧妇幼健康管理平台建设项目 |
| --- | --- |
| 投标内容 | 舟山市智慧妇幼健康管理平台建设 |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

- 格式二、报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 系统功能 | 功能描述及要求 | 数量/单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

- 格式三、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含《联合体协议书》中的中小企业、签订《分包意向协议书》的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

3.供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

- 格式四、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 格式五、分包意向协议书

《分包意向协议书》

（投标单位名称）、       （分包意向单位名称1、2...）自愿达成分包意向，参加      （采购项目名称）      （采购项目编号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（投标单位名称）为投标单位参加本项目的投标，      （分包意向单位名称1、2...）为分包意向单位。若中标，      （投标单位名称）与采购人签订政府采购合同，承接分包意向的各单位分别与      （投标单位名称）签订分包合同。      （投标单位名称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包单位就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

如中标，分包单位分别与以下分包单位签订分包合同，并就中标项目分包部分向采购人负有连带的和各自的法律责任；

| 序号 | 分包单位名称 | 承担的工作内容 | 企业性质 （大型、中型、小型、微型企业或其他） | 合同份额占比 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

三、投标单位、承接分包意向的各单位之间存在的直接控股、管理关系：

四、其他约定：

五、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，      （投标单位名称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

六、如中标，分包意向单位不得以任何理由提出终止本意向协议。

七、本意向协议自分包意向各方共同签署之日起生效，有效期延续至合同履行完毕之日。

八、本意向协议一式   份，分包意向各方和采购人各执一份。

年       月       日

投标单位名称：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

分包意向单位名称：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

- 格式六、投标函

致：舟山市卫生健康委员会

中金招标有限责任公司

我方（投标人名称）已详细审查了（项目编号）（项目名称）    的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、在项目实施过程中，我方完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。执行标准绝不低于招标文件的标准要求。

3、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

4、我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方所提供的一次性投标报价具有充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

6、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

7、我方承诺所提供的一切投标文件均已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成分，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

投标人名称：                  （加盖公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

投标人代表：                  （签字）

投标人地址：

日期：     年    月   日

- 格式七、法定代表人授权函

致：舟山市卫生健康委员会

中金招标有限责任公司

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）(身份证号码：                                )以我方的名义参加                           （项目名称）（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

被授权人联系电话：                           法定代表人联系电话：

投标人公章：

年    月    日

- 格式八、相关业绩

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 签订日期 | 业主联系人及联系方式 | 附件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                   （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

- 格式九、拟派项目团队（格式仅供参考）

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学 历 | 证书 名称 | 证书编号 | 职称 | 拟任本项目职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、需附人员学历证书、专业证书、职称证书、投标人为其缴纳的社保证明等相关证明材料扫描件。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年    月    日

- 格式十、拟建设清单响应表

| 序号 | 系统功能 | 功能描述及要求 | 开发者 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

- 格式十一、技术参数偏离表

| 序号 | 系统功能 | 功能描述及要求 | 磋商文件所需技术参数 | 所投技术参数 及性能说明 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 正偏离/符合/负偏离 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  | ... |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

- 格式十二、质疑函

质疑函（范本）

质疑供应商：

地址：                                                             邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                                             邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标项进行质疑，质疑函中应列明具体标项。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。