台州市政府采购招标文件

采购编号：台财采确临[2024]6870号

（线上电子招投标）

采购项目：2024年台州市公安局交通警察局部分项目监理项目

采购人：台州市公安局交通警察局（盖章）

浙江百和工程咨询有限公司（盖章）

2024年9月

目    录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 公开招标需求

- 政府采购合同主要条款指引

- 投标文件格式附件

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 受采购人委托，现就台州市公安局交通警察局（单位名称）的2024年台州市公安局交通警察局部分项目监理项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

- 项目编号：台财采确临[2024]6870号

二、招标项目概况：

| 标段号 | 采购内容 | 具体服务内容 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 最高限价（万元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年台州市公安局交通警察局部分项目监理项目 | 详见公开招标需求 | 1 | 项 | 60 | 60 | 随施工工期至承接范围内所有工程竣工验收合格结束 |

三、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库〔2020〕46号】第七条规定：专门面向中小企业采购。参与投标的供应商出具《中小企业声明函（服务）》，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（四）本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取的方式、时间：

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.地点：

（1）政采云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

3.方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4.供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5.提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

五、电子投标文件递交截止时间及开标时间、地点：

1.电子投标文件递交截止时间及开标时间：2024年  月  日9时00分（北京时间）；

2.开标地点及电子投标文件提交地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

六、投标保证金：

无

七、在线投标响应（电子投标）说明：

1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装，标注投标项目名称，以不记名形式（在外包装上不加盖公章、不出现投标单位名称）递交或邮寄。没有密封包装或者逾期邮寄（以收到邮件时间为准）送达至投标地点的将不予接收。

5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

八、相关注意事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 联系方式：

（一）采购人

名  称：台州市公安局交通警察局

联系人：黄女士

联系电话：13676678205

地址：台州市椒江区机场路451号

（二）采购组织机构

名称：浙江百和工程咨询有限公司

联系人：吴女士、陈女士

联系电话：15825475513 、15257699929

地址：台州市椒江区白云山西路铂晶国际花园北2门旁18栋2单元二层

（三）质疑受理

采购人书面质疑接收人：杨警官

联系电话：0576-88212531

书面质疑接收地址：浙江省台州市椒江区康平路2号

代理机构质疑受理联系人：徐工

联系电话：13566655825

书面质疑接收地址：台州市椒江区白云山西路铂晶国际花园北2门旁18栋2单元二层

（四）同级政府采购监管机构

名 称：台州市财政局政府采监处

联系人：陈女士、李工

监督投诉电话：0576-88206705.0576-88206731

地址：台州市椒江区纬一路66号

（五）政采云平台

联系电话：95763

- 投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 采购人不统一组织现场踏勘，投标人自行踏勘。 |
| 3 | 投标文件的编制 | 一、供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 4 | 投标文件的签章 | 电子签章。 |
| 5 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 （3）中标后需提供纸质投标文件给招标代理机构作为备案存档，纸质投标文件系电子投标文件纸质版，两者内容应一致；数量为：资格证明文件1份；商务与技术文件1份；报价文件1份。邮寄到台州市椒江区白云山西路铂晶国际花园北2门旁18栋2单元二层。 |
| 6 | 投标文件份数 | - “电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2） “备份投标文件”：密封包装后于投标截止时间前邮寄至招标代理处一份。 |
| 7 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.“备份投标文件”以U盘的形式存储（U盘或文件命名注明投标单位名称），并密封包装，标注投标项目名称，以不记名形式（在外包装上不加盖公章、不出现投标单位名称）递交或邮寄。没有密封包装或者逾期邮寄（以收到邮件时间为准）送达至投标地点的将不予接收； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （3）如递交的备份文件无法读取或因投标人未按采购文件要求制作而导致无法确认投标人信息的，视同未递交或备份文件。 注： 邮寄地址：台州市椒江区白云山西路铂晶国际花园北2门旁18栋2单元二层； 收件人：陈女士 联系电话：15257699929 |
| 8 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 9 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 10 | 投标文件递交 | 详见公告 |
| 11 | 开标时间及地点 | 详见公告 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 履约保证金 | 本项目不设置履约保证金 |
| 14 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 15 | 中小企业适用行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（公信联企业﹝2011﹞300号），本项目属于软件和信息技术服务业。 |
| 16 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 17 | 招标代理服务费 | 以中标价为基数，按计价格〔2002〕1980号文件、发改办价格〔2003〕857号、发改价格〔2011〕534号收费标准的75%计取，不足6000元的，按6000元计取。由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。 |
| 18 | 其他事项 | 中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。 贷款年利率; 联系人; 联系电话. 中国工商银行; 3.8%起; 卢嘉诚; 13867658508. 中国农业银行; 3.8%起; 龚盛; 15858682216. 中国建设银行; 3.8%起; 梅晶晶; 88525339 13736585303. 中国银行; 3.75%起; 王海; 13857677798. 浦发银行台州分行; 4.05%起; 王渊; 13616676319. 浦发银行椒江分行; 4.05%起; 孙瑞华; 13857688081. 交通银行台州分行; 3.75%起; 周翔宇; 13867697018. 招商银行台州分行; 4.32%起; 王海玲; 13566413827. 浙商银行台州分行; 5.01%起; 章涉漪; 81880185 13606681262. 中信银行台州分行; 4.15%起; 陈金园; 13586052161. 华夏银行台州分行; 4.5%起; 邱明达; 81871518 13736252233. 泰隆银行开发区支行; 5.6%起; 梁宛莉; 13306869100. 民泰银行椒江支行; 5.8%起; 陈慧珠; 13857699669. 绍兴银行台州分行; 5.1%起; 郭庭斌; 15958633119. 温州银行台州分行; 4.55%起; 王晓波; 15824005475. 平安银行台州分行; 6.53%起; 李俊丽; 15906861025. 宁波银行台州分行; 4.35%起; 戴莉丽; 13566627207. 金华银行台州分行; 4.05%起; 金雪婷; 81886670 15968661569. 台州银行; 5.6%起; 洪婷; 15858624999. 邮储银行台州分行; 3.85%起; 董庆; 81888982 18957683735. 中标供应商如有合同履约保函需求，可使用以下联系方式： 保险公司名称; 保费率; 联系人; 联系电话. 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司; 年费率1%，最低保费500元; 徐凌; 13905168070. 永诚财产保险股份有限公司台州分公司; 年费率1%，最低保费1000元; 尹刚强; 13750668184. 华泰财产保险有限公司台州中心支公司; 年费率0.5%，最低保费1000元; 王灵芳; 88869818 13586123199. 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司; 年费率1.5%，最低保费1000元; 徐小明; 88552788 13968603112. 阳光保险台州中心支公司; 年费率1%，最低保费500元; 林高明; 15888682693. 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司; 年费率2%，最低保费500元; 王仙高; 13858600221. 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司; 年费率0.3%，最低保费1000元; 王仙春; 13515769179. 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司; 年费率0.3%，最低保费1000; 王春宇; 13676675331. 中标供应商如有预付款保函需求，可使用以下联系方式： 保险公司名称; 保费率; 联系人; 联系电话. 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司; 年费率3%，最低保费500元; 徐凌; 13905168070. 阳光保险台州中心支公司; 年费率1%，最低保费500元; 林高明; 15888682693. 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司; 年费率1%-2%，最低保费500元; 罗赛; 13736605643. |

一 、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

### 1.“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2.采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3.投标人/投标供应商：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4.货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5.服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6.“书面形式”包括信函、传真等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2.投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6.投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.本项目不得分包、转包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1.采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。

▲1.资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（格式附后）；

（2）授权委托书（格式附后）（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）本项目专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。参与投标的供应商在资格响应文件中出具《中小企业声明函（服务）》（格式附后）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；（格式自拟）

残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》；（格式附后）

投标人不具有以上中小企业身份的，作无效标处理。

- 提供符合资格条件的声明函（格式附后）或同时提供以下四项相关材料：①财务状况报告；②依法缴纳税收；③依法缴纳社会保障资金；④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

- 2.商务与技术文件的组成：

（1）供应商基本情况；

（2）商务及技术响应表；

（3）其余内容根据评标办法自拟；

招标需求中要求提供的相关证明材料及根据评标办法提供的证明材料均需在投标文件中提供扫描件。

3.报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（二）报价说明

（1）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（2）投标报价包含实现本项目的所有功能及安全保障工作所需费用，包括但不限于运维监理实施费、技术资料、设备和仪器使用以及人工工资、福利、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任，全部费用已包含在投标报价中。对于其他没有列入采购内容，且是本项目配套所必需的文件、资料、设备等，成交供应商也应综合考虑，包含在投标报价中。

（3）投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（4）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- （三）投标文件的制作、封装及递交要求

1.投标文件的制作要求

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

（2）投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

（3）本文件《第六章  投标文件格式附件》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；本文件《第六章  投标文件格式附件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

（4）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（5）投标文件以及投标供应商与采购组织机构就有关招投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（6）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（7）若投标供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标供应商自行承担。

（8）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2.投标文件的签章

（1）《投标文件》的签章：见《前附表》；

（2） 《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或签章），并时加盖投标供应商公章。

（3）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

3.投标文件的形式

（1）投标文件的形式：见《前附表》；

（2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

4.投标文件的份数

（1）投标文件的份数：见《前附表》。

5.投标文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

（四）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（五）投标文件的备选方案

1.投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

四、投标保证金

无

五、开标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二）开标说明

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，依法对投标供应商的资格进行审查；如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。如投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，则其资格审查不通过，按无效投标处理，并不进行后续评审。

（4）资格审查通过的投标供应商，由评标委员会对其商务技术文件的符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

3.2开标大会第二阶段

（1）首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启有效投标供应商的《报价文件》，供应商通过政采云平台对报价进行签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人评审代表共5人组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3.综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4.得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5.评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准（大写金额明显错误的除外）；

2.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.电子投标客户端填报的报价与报价要求响应文件中的开标一览表报价不一致的，以开标一览表为准，修正投标客户端报价。若投标客户端报价无法修正的，以投标客户端的开标一览表中的为准，调整开标一览表报价与报价明细清单，在规定时间内上传至投标客户端中需要澄清处；

4.投标报价清单中的全费用综合单价和合计价不一致的，以全费用综合单价为准，修正合计价；

5.投标报价清单中的合计价和合计汇总不一致的，以合计价为准，修正合计汇总价；

6.投标报价汇总表与投标报价清单的合计价格不一致的，以投标报价清单中的合计价格为准，修正投标报价汇总表；

7.投标函的投标报价与投标报价汇总表不一致的，以投标报价汇总表为准，修正投标函的投标报价；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，在规定时间内上传至投标客户端中需要澄清处，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1.资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的。

3.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

7.投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

8.投标文件提供虚假材料的。

9.不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

10.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

11.仅提交“备份投标文件”或电子投标文件未按时完成解密，又未提供备份电子投标文件的。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

5.因电子交易平台故障无法登录、无法正常操作等导致平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

1.确定中标供应商。评标委员会根据采购人的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定成交供应商。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定成交供应商。

2.发布中标结果公告。采购组织机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3.发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向成交供应商发出中标通知书。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和成交供应商投标文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和成交供应商投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

4.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2.采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

- 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下2项内容及分值进行评审。

| 标段 类别 | 一 |
| --- | --- |
| 商务与技术 | 80 |
| 价格 | 20 |

- 商务与技术文件由评标委员会独立打分。

- 各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20%×100 。

（四）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，评审专家根据服务方案投票确定。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：评审后得分最高的同品牌投标人获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 评分项目 | 评标内容及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 资信情况（3分） | 投标人获得质量管理体系认证证书（ISO9000/9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书的，每获得1 项得1分，最高得3分（在投标文件中提供有效的证书扫描件，不提供不得分） | 3 |
| 总监理工程师情况（6分） | 具有国家注册监理工程师执业证书或国家人社部门颁发的监理师中级及以上证书得1分，不提供不得分； | 1 |
|  | 总监理工程师业务饱和度。总监理工程师正在从事的建设工程项目监理项目数为0得3分，1得2分， 2得1分，大于或等于3个得0分。在建项目数以浙江省建筑市场监管公共服务系统（https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/）为准。 | 3 |
|  | 总监理工程师案例：2021年6月1日以来担任过类似交通安全设施监理项目总监的，每一个得1分，最高得2分，以监理合同原件载明的总监姓名或业主单位提供相关证明为准，不满足不得分。 | 2 |
| 监理服务团队其他监理人员情况（12分） | 承诺常驻监理人员达到7人及以上的得3分，达到6人的得2分，达到5人的得1分，其他不得分。 | 3 |
|  | 拟安排本项目驻点人员： | 6 |
|  | （1）具有国家注册监理工程师执业证书或国家人社部门颁发的监理师中级及以上证书，每个得0.5分，最高得3分。不提供不得分； |  |
|  | （2）具有交通设施监理项目经验（需提供业绩合同及业主证明材料）的，每个得1分，最高得3分。不提供不得分。（提供驻点人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前一个月的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等，及供应商和驻点人员共同出具的保证能在本项目服务期间为本项目服务的承诺函，不提供不得分） |  |
|  | 拟投入本项目其他监理人员：根据拟投入本项目其他监理人员的综合能力情况进行打分。 | 3 |
|  | （1）整体能力高（包括项目经验、专业资格证等）、岗位设置及职责分工合理性高的得2.1-3分； |  |
|  | （2）整体能力稍欠（包括项目经验、专业资格等）、岗位设置及职责分工合理性稍欠的得1.1-2分； |  |
|  | （3）整体能力不足（包括项目经验、专业资格等）、岗位设置及职责分工合理性不足的得0.1-1分；（需提供相关证书原件扫描件及相关人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前连续近六个月的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等，否则不得分。） |  |
| 监理服务方案（40分） | 针对本项目情况制定监理方案，科学合理地采取质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、文档管理、组织协调等监理措施进行打分。 | 9 |
|  | （1）目标明确性高，针对性高，科学合理性高，措施方法全面具体的得6.1-9分； |  |
|  | （2）目标明确性、针对性、科学合理性稍欠，措施方法不够全面的得3.1-6分； |  |
|  | （3）目标不够明确有针对性的，措施方法片面的得0.1-3分。 |  |
|  | 针对本监理建设项目的实际情况（本次监理的建设项目量大、面广、点位分散），提出实际科学的、合理的、可操性的场外监管方案，做到全方位监管。 | 6 |
|  | （1）场外监管方案实际科学的、合理的、可操性高的得4.1-6分； |  |
|  | （2）场外监管方案稍欠的、基本合理的、可操性稍欠的得2.1-4分； |  |
|  | （3）场外监管方案不够实际、不够合理的、可操性不足的得0.1-2分。 |  |
|  | 外场施工过程中，投标人针对进场的设备和材料、隐蔽工程、施工工艺等采取的质量保障监督措施，是否全程旁站参与，是否及时跟进等进行打分。 | 6 |
|  | （1）目标明确性高，针对性高，科学合理性高，措施方法全面性高、具体性高的得4.1-6分； |  |
|  | （2）目标针对性稍弱，不够科学合理，措施方法不够全面具体的得2.1-4分； |  |
|  | （3）目标不够明确有针对性，措施方法片面的得0.1-2分。 |  |
|  | 外场安全及文明施工监督方案：投标人针对本项目情况科学合理地采取安全及文明施工控制等措施进行打分。 | 5 |
|  | （1）目标明确性高，针对性高，科学合理性高，措施方法全面具体的得3.1-5分； |  |
|  | （2）目标针对性稍弱，不够科学合理，措施方法不够全面具体的的得1.1-3分； |  |
|  | （3）目标不够明确有针对性，措施方法片面的得0.1-1分。 |  |
|  | 建设项目理解程度及合理化建议和应急方案 | 5 |
|  | 对本项目的理解程度及针对本项目提出的建议是否合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施等进行打分。 |  |
|  | （1）对本项目的理解程度高、提出的建议合理，应急情况下快速提供人员配备且相关措施完善的得3.1-5分； |  |
|  | （2）对本项目的理解程度稍欠、提出的建议基本合理，应急情况下能快速提供人员配备及相关措施的得1.1-3分； |  |
|  | （3）对本项目的理解程度差或提出的建议不合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施不完善的得0.1-1分。 |  |
|  | 建设项目监理关键点的特殊控制方案和监理工作基本制度 | 4 |
|  | 针对本项目情况，找准关键点，并提出切实可行的特殊控制措施，基本制度全面、措施完善等方面进行打分。 |  |
|  | （1）针对本项目情况，所找关键点准确，提出的特殊控制措施切实可行性高，基本制度全面、措施完善的得2.1-4分； |  |
|  | （2）针对本项目情况，所找关键点不够准确，提出的特殊控制措施切实可行性稍欠，基本制度片面、措施有待完善的得1.1-2分； |  |
|  | （3）针对本项目情况，对关键点认识不到位，提出的特殊控制措施切实可行性差，基本制不全面、措施不完善的得0.1-1分。 |  |
|  | 短时间、大范围交通安全设施维护工作的监理方案 | 5 |
|  | 因台风、冰雹等重大恶劣天气的影响或是重大活动工作的要求，交通安全设施维护项目需短时间，高效率完成各类设施大范围、大批量维护，根据监理单位对此类情况制定的监理方案，包括设备投入、人员部署、后勤保障、指挥调度等进行打分。 |  |
|  | （1）设备投入充足、人员部署配备完善、后勤保障与指挥调度合理性高的得3.1-5分； |  |
|  | （2）设备投入齐全、人员部署配备合理、后勤保障与指挥调度合理性稍欠的得1.1-3分； |  |
|  | （3）设备投入不足、人员部署配备较弱、后勤保障与指挥调度合理性差的得0.1-1分。 |  |
| 监理服务能力及设备配备情况（11分） | 投标人为本项目提供服务的交通工具便于出行，提供3辆汽车的得1分；提供4辆汽车的得2分；提供5辆及以上汽车的得3分。（提供上述车辆所有权或使用权的相关证明材料） | 3 |
|  | 投标人提供或承诺中标后提供一套设备（包括推尺、游标卡尺、标线反光度检测设备、标线厚度检测设备）及一套标志反光膜检测设备的基础上，承诺中标后每增加一套（标线反光度检测设备、标线厚度检测设备）加1.5分，最高得3分。（提供投标人对上述设备所有权或使用权的相关证明材料或承诺书） | 3 |
|  | 投标人为本项目提供的软件管理工具对各管理环节进行及时便利的督促与检查，通过视频、VR、照片、文字记录等方式对隐蔽工程、各点位的接地电阻等的工艺和质量等环节实施监理旁站、管理和存档等（5分）。 | 5 |
|  | （1）投标人提供的软件管理工具内容完善、合理性高的得3.1-5分； |  |
|  | （2）投标人提供的软件管理工具配备内容不够完善或不够合理的得1.1-3分； |  |
|  | （3）投标人提供的软件管理工具容不足或不合理的得0.1-1分。 |  |
| 本地化服务及售后服务能力（6分） | 根据提供本地化服务以及售后服务能力的情况进行比较综合评分：是否具有较强的本地化服务能力，人员稳定性方面的保障措施，本地售后服务承诺等（6分）。 | 6 |
|  | ①内容全面详实，本地化服务能力强，结合项目实际，符合采购人要求的得4.1-6分； |  |
|  | ②内容比较详细，本地化服务能力较强，结合项目实际，比较符合采购人要求的得2.1-4分； |  |
|  | ③内容片面，本地化服务能力不够强的，结合项目实际，不够符合采购人要求的得0.1-2分。 |  |
| 类似项目的成功经验（2分） | 供应商类似项目的成功经验（2分）：2021年8月至投标截止以来供应商承担过类似项目监理的业主评价情况，评价满意或优秀的得2分，其余不得分。注：提供上述项目委托方评价分数表与评价具体意见，不提供不得分。 | 3 2 |
| 价格（20分） | 取投标合格供应商的投标最终报价最低价为基准价。基准价为20分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×20 %×100（小数点后保留2位小数） | 20分 |

- 公开招标需求

- 采购项目一览表

本次招标共1个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 采购内容 | 具体服务内容 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 最高限价（万元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年台州市公安局交通警察局部分项目监理项目 | 详见公开招标需求 | 1 | 项 | 60 | 60 | 随施工工期至承接范围内所有工程竣工验收合格结束 |

- 工作内容

2024年台州市公安局交通警察局部分项目监理项目包括2024年台州市区交通安全设施采购项目、2024年市区交通安全设施零星维护项目、2024年市区交通标线采购项目、2024年台州市公安局交通警察局清洗护栏项目。

1.本次监理工作内容包括配合项目前期准备工作、施工阶段全过程监理、配合结算审核,2024年台州市区交通安全设施采购项目、2024年市区交通安全设施零星维护项目、2024年市区交通标线采购项目、2024年台州市公安局交通警察局清洗护栏项目等项目所包含的所有施工内容及保修阶段的监理、文明安全施工、施工工艺等方面的培训以及项目验收资料的审核、项目的验收等。在项目监理过程中，利用软件管控工具对项目建设质量、进度、投资以及项目建设文件资料等进行管理，从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。管控软件工具应同时具备电脑终端和手机移动端，功能包括但不限于项目质量控制、进度控制、合同管理、变更控制、文档管理、知识管理等，同时可向采购人开放访问权限，方便采购人随时掌握项目信息。

2.具体监理工作按《建设工程质量管理条例》、《浙江省建设工程监理管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）及《施工旁站监理管理办法》组织实施。

# 包括以下主要内容：

(1)参与采购人与维护单位签订施工承包合同,审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促维护单位严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督维护单位现场施工管理。

(2)严把质量关，对施工工艺和施工质量进行监督。对隐蔽工程做到旁站监理和拍照留存，对各点位的接地电阻进行核实和确认。

监理旁站记录须体现以下几点内容：点位名称/时间/旁站工序/天气/现场情况/安全、质量保证体系/存在的问题/监理意见，后附现场照片：

| 点位整体照 | 基础施工前安全防护照 | 基础（长）远景照 | 基础（长）近景照 | 基础（宽）近景照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础（宽）远景照 | 基础（深）近景照 | 基础（深）远景照 | 基础整体照 | 混凝土浇筑照 |
| 振动棒振捣照 | 钢筋笼水平照 | 基础浇筑成型照 | 管路深度照 | 立杆施工前安全防护照 |
| 立杆过程照 | 法兰盘紧固照 | 立杆完成全景照 | 接地电阻测量照 | 其他照片 |

每个点位的基础浇筑过程中必须要有至少20秒的短视频录像。

(3)协助采购人做好开工前准备，审批开工报告，经采购人同意下达开工令。

(4)审查维护单位采购清单，检查项目使用材料、构件、设备的规格、质量与数量，对承建单位提供的设备和材料的质量进行监督。督促维护单位编制材料的供需计划，协助采购人安排甲供材料的供应计划。

(5)对施工变更的签证，主持施工图交底会，参与设计变更的签证，复核施工变更。

(6)检查安全防护措施和文明施工,检查督促项目进度、施工质量。

(7)督促维护单位及时整理技术资料及竣工验收资料。

(8)协助采购人对项目投资进行控制，对维护单位提出的付款申请进行审核。

(9)及时提供完整的监理资料，每日编写监理日志，每周上报一次，每月编制监理简报。

(10)履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

(11)按照承建单位提供的经采购人认可的施工计划中各节点的工期进行监督。按照合同约定的阶段性工期和总工期进行监督。

(12) 监理负有对各中标维护单位开展道路交通设施巡查情况进行检查的职责，也有对道路交通设施完好情况进行巡查并及时对设施修复、变更、调整的向采购人提出建议的职责。

(13)监理负责对维护中标人文明施工、安全施工、质量、施工时效等的监管职责。

（14）协助做好设施回收、利旧及出入库的监管工作。

（15）交通事故设施损坏赔偿监管审核工作。

（16）实施监理，确保监理组织能有效地和顺利地进行监理，监理工作包括但不限于：

a.审查承建单位委派的管理、骨干人员，审查承建单位提出的施工组织设计、技术方案、安全保证措施、施工进度计划及物质、设备投入计划和来源。

b.严格检查施工放线与施工测量。

c.督促承建单位严格按照施工规范、工程技术标准和合同要求对工程科学、规范、文明地组织施工，全面监督工程的质量、进度和安全；定期向采购人报送监理报告和进度报表；检查安全防范措施。

d.对工程各工序进行质量跟踪监督管理，并按规定进行检查与确认；严格对隐蔽工程进行现场监督和检查验收（实行旁站监理制度和拍照留存）。根据操作工艺与技术规范的要求检查工程的施工质量，参与对各点位的接地电阻测试，并进行核实和确认。

e.对工程使用的材料、构配件和设备负责把关，根据采购人确定的需求确认增减情况。

f.根据设计图纸、施工合同等审核承建单位完成的工程量，采取有效手段，配合采购人、审计部门的造价控制。

g.根据合同和招标文件要求，对系统的各项功能进行测试和各监控点位的数据进行核实和确认。

h.协调工程各参与单位之间的工作关系。督促有关单位提供技术档案及竣工验收资料，并审查资料的规范性、真实性、可靠性和完整性。

i.检查工程进度，督促中标人做好安全文明施工，防止环境污染。

j.主持与承建单位的每周例会，以审查图纸、工程进度和其它有关事务，保存经有关方签字的会议记录。

k.编写并保存各类监理工作报表、报告和竣工报告。

l.监理任务完成后，向采购人提交一份完整的工程建设监理档案资料（包括文字资料和图片、声像资料）。

m.承担质量保修期内监理应承担的工作。

3.监理工作要求

3.1监理措施要求

3.1.1质量控制措施

组织措施：建立健全监理组织，完善职责分工和有关质量监督制度，落实质量控制的责任。

技术措施：做好事前、事中和事后的质量控制措施。

经济、合同措施：做好质量检验和验收，不符合合同规定和相关标准规范要求的，建议采购人对项目承建单位进行的经济处罚。

3.1.2进度控制措施

组织措施：落实质量控制的责任，建立进度控制协调制度。

技术措施：建立施工进度计划体系；增加并行工作面；采用新工艺、高效能设备缩短工艺过程时间。

3.2监理管理工作要求

3.2.1施工准备阶段

监督检查项目承建单位质量保证体系和安全技术措施，完善质量管理程序与制度。

检查设计文件和施工图纸是否符合设计规范和技术标准。

审查项目承建单位上报的实施性组织施工设计，对施工方案、材料、仪器仪表设备的组织及保证施工质量、进度等方面措施进行监督，并向采购人提出监理意见。

对单位工程开工前的复测资料进行检查。

审批一般单项工程、单位工程的开工报告，并报采购人核准备案。

3.2.2施工阶段

工程质量监理

对所有隐蔽工程在隐蔽以前进行检查和办理签证。

检查确认运送到现场的工程材料、设备、配件的质量、品牌、型号和数量是否与合同相符，以及出厂合格证是否齐备。

监督项目承建单位严格按照施工规范、设计图纸的要求进行施工。

对系统的各项功能进行测试并记录和签字确认，根据相关技术规范和项目承建单位的投标承诺对各监控点位的数据进行核实和签字确认。

监督项目承建单位认真处理出现的质量问题，并认真作好监理记录。重大质量问题及时通知采购人。

项目进度监理

监督项目承建单位按照合同约定和施工进度计划进行施工，审查进度保证措施。

对发生延误的工序，帮助查找延期原因，并监督项目承建单位及时纠正。

建立项目进度台帐，定期向采购人汇报进度情况。

3.2.3验收阶段

督促检查项目承建单位及时整理竣工文件和验收资料，受理项目承建单位提交的验收申请及验收资料，并提出监理意见。

根据项目承建单位的项目验收竣工报告，提供项目验收监理工作报告。

审核项目承建单位编制的项目结算，提出咨询建议及意见。

3.3施工阶段的质量控制要求

3.3.1质量的事前控制

项目所需材料、设备的检验验收

项目承建单位提交项目所需材料、设备交验单，协助采购人对所列材料设备的数量、型号、产地、技术指标、质量合格证和权威机构的检测报告进行审核检验。

对关键材料、设备进行抽样检验。

对符合合同约定和技术规范的，由项目总监签字，同意验收通过。

不符合合同约定和技术规范的，责令整改后，再行验收。

施工方案、质保措施的审核。

项目承建单位提交施工组织设计或施工方案、质量保证体系。

协助采购人依据技术方案设计和相关技术、工程规范对其审核，监理单位签署审核意见。

签发开工申请、下达开工令

由项目承建单位提交开工申请单，项目总监签署开工意见，提交采购人审核同意。

下达开工令，确定开工日期，由项目总监签发。

3.3.2质量的事中控制

施工工艺过程质量控制：监理单位应该针对本项目的具体特征，制订施工过程的质量控制计划，确定控制手段。

对项目的各个阶段或节点进行质量控制，坚持上道阶段或节点不经检验合格不准进入下个阶段或节点的原则。某个阶段或节点完成后，由项目承建单位出具检验方案，经项目总监审验同意后，先由项目承建单位按照检验方案自检，并出具检验报告。

隐蔽工程的检查验收：隐蔽工程完成后，在隐蔽前，先由项目承建单位自检，并出具自检报告和验收通知单，由监理单位到现场验收，签署验收意见，合格后，才可隐蔽工程施工。

行使质量监督权，下达停工令：为保证项目质量，出现下列情况之一者，项目总监有权指令项目承建单位停工整改。

项目质量出现问题或问题未得到纠正而继续作业。

擅自使用未经认可的材料或设备。

擅自将项目转包。

质量技术签证：凡质量、技术方面问题具有法律效力的最后签证，只能由项目总监签字。特别情况，可由项目监理组成员初签，最后必须由项目总监补签方可生效。

组织现场质量协调会：在必要时，由项目总监组织采购人、项目承建单位、监理人员召开现场质量协调会，协调解决质量问题，会后签发会议纪要。

分阶段向采购人汇报有关项目质量动态情况。

4.监理服务其他要求

投标人应建立本项目实施过程的组织方式、日常工作管理方式、日常计划管理方式及质量保障控制手段。

投标人应保证全部提交物在中国境内或境外不侵犯他人的知识产权（包括但不限于版权、商标权、专利权）、专有技术和商业秘密。投标人应保证，如果其提交物使用包含他人的知识产权或专有技术或商业秘密，投标人必须已经获得权利人的适当授权。如果采购人使用投标人提交物在中国境内或境外侵犯了他人的知识产权（包括但不限于版权、商标权、专利权）、专有技术、商业秘密，投标人应当使采购人免于承担因被指控侵犯上述权利而产生的任何责任，并赔偿采购人由此发生的所有成本、费用和损失。

三、监理机构组成要求

1.总监理工程师配备标准：1人，年龄55周岁（含）以下，具有国家注册监理工程师执业证书或国家人社部门颁发的监理师中级及以上资格证书，且具有3年及以上交通设施监理项目经验（投标时提供交通设施业绩合同，如合同不能体现总监理工程师信息的，还需提供其他证明材料）。总监理工程师在整个项目过程中重要项目节点必须到场。

2.驻点监理人员配备标准：年龄55周岁（含）以下，具有国家注册监理工程师执业证书或国家人社部门颁发的监理师中级及以上资格证书，且具有交通设施监理项目经验（投标时提供交通设施业绩合同及业主证明材料）。驻点监理人员每月到岗不少于22天。

3.要求中标人能同时派驻3名常驻监理人员到各施工现场监管，另外常驻交警局1名监理人员（负责协调调度各监理人员），如因项目建设推进工作需要，按照采购人要求及时增派监理人员。更换监理人员时，应征得采购人同意，并书面通知采购人。更换监理人员时，人员资质不得低于原派驻人员。

4.配备的设备

中标人必须提供一套设备（每套包括推尺、游标卡尺、标线反光度检测设备、标线厚度检测设备）及一套标志反光膜检测仪等必须设备，并能随时提供使用。

- 为确保本项目顺利实施，合同履约期间要求监理机构根据采购人需求配备必要的监理设备和交通工具，并能随时提供使用，由投标人作出书面承诺。

- 商务需求

1.服务期：随施工工期至承接范围内所有工程竣工验收合格结束。

2.结算方式及付款条件：

2.1结算方式：监理费用结算金额=监理对象项目结算金额*监理费率。监理对象项目结算金额按照实际施工工程量；

监理费率=投标总报价/1750万元。监理费率一次性包死，结算时不再调整。

2.2付款条件：在单个监理对象项目招标成功后（该项目合同签订后）支付该项目对应的监理费用的40%作为预付款；该监理对象项目终验且决算前审计完成后支付对应监理费用的60%（以上付款条件是在采购人所在地财政资金下达且收到中标人开具的正式发票后7个工作日内）

3.其他说明：

3.1因合同内工程量计算差错调整导致造价超过原合同采购金额或合同变更，甲乙双方均将协商签订补充合同，但所有补充合同金额不得高于原合同采购金额的10%。

3.2投标报价包含实现本项目的所有功能及安全保障工作所需费用，包括但不限于运维监理实施费、技术资料、设备和仪器使用以及人工工资、福利、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任，全部费用已包含在投标报价中。

- 政府采购合同主要条款

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，如有特殊条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：2024年台州市公安局交通警察局部分项目监理项目

项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（中标供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据2024年台州市公安局交通警察局部分项目监理项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

- 服务内容、形式及要求

根据采购内容及乙方投标承诺确定

- 合同金额

1.结算方式及付款条件：

监理费率为      。（监理费率=投标总报价/1750万元。监理费率一次性包死，结算时不再调整。监理费用结算金额=监理对象项目结算金额*监理费率。监理对象项目结算金额按照实际施工工程量；

2.本合同金额包含实现本项目的所有功能及安全保障工作所需费用，包括但不限于运维监理实施费、技术资料、设备和仪器使用以及人工工资、福利、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任，全部费用已包含在本合同金额中。

四、履约保证金：无

五、款项支付：

在单个监理对象项目招标成功后（该项目合同签订后）支付该项目对应的监理费用的40%作为预付款；该监理对象项目终验且决算前审计完成后支付对应监理费用的60%（以上付款条件是在甲方所在地财政资金下达且收到乙方开具的正式发票后7个工作日内）

六、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、服务期

随施工工期至承接范围内所有工程竣工验收合格结束。

九、成果提供

1.根据采购内容及乙方投标承诺确定。

2.相关成果文档格式应满足国家和行业相关规范。

3.乙方提交的服务成果，包括监理范围内项目配套的监理管理文件和监理基础资料，监理文档须按照相关标准和要求进行编制，应与项目运维进度同步积累与整理，且真实、准确。

十、知识产权

1.乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.本项目所有成果的版权属甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方提供，否则，按国家法律和有关规定追究乙方的一切责任。

3.乙方应保证全部提交物在中国境内或境外不侵犯他人的知识产权（包括但不限于版权、商标权、专利权）、专有技术和商业秘密。乙方应保证，如果其提交物使用包含他人的知识产权或专有技术或商业秘密，乙方必须已经获得权利人的适当授权。如果甲方使用乙方提交物在中国境内或境外侵犯了他人的知识产权（包括但不限于版权、商标权、专利权）、专有技术、商业秘密，乙方应当使甲方免于承担因被指控侵犯上述权利而产生的任何责任，并赔偿甲方由此发生的所有成本、费用和损失。

十一、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务，项目成果提交并通过甲方验收后，也需要提供及时的后续免费技术服务。

2.乙方提供的服务成果在后续需要跟进服务的，乙方应负责免费提供后续服务。

3.总监理工程师在整个项目过程中由甲方确认的重要项目节点必须到场。

4.乙方提供施工现场监管常驻监理人员共  人，常驻交警局监理人员共  人（负责协调调度各监理人员），更换监理人员时，应征得甲方同意，并书面通知甲方。更换监理人员时，人员资质不得低于原派驻人员。

5.配备的设备

乙方设备  套（每套包括推尺、游标卡尺、标线反光度检测设备、标线厚度检测设备）及一套标志反光膜检测仪等必须设备，并能随时提供使用。

6.投标人提供的设备、仪器和交通工具必须保证满足本项目运维监理需要。

7.本项目不得分包、转包。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项5%作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可向甲方所在地的人民法院起诉。

十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字或盖章并加盖单位公章或合同专用章后生效。

2.如需调整完善或补充合同内容，经协商，双方应签署书面调整完善或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式捌份。甲方执叁份、乙方执叁份，招标代理服务公司及政府采购监管部门各执壹份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准，相互间表述不一致的地方应作出以利于甲方的解释。

甲方（章）                                       乙方（章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

合同附件一

公安网络与信息安全保密协议

甲方：台州市公安局交通警察局

乙方：

为切实保障公安网络和信息安全保密，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和有关法律、法规之规定，为确保甲方所涉及的国家秘密和警务工作秘密的网络与信息安全，双方同意签订如下保密协议：

一、保密范围

1.乙方为甲方提供技术咨询、技术服务、系统建设而了解、掌握的甲方公安信息网络系统的拓扑结构、安全保密措施、各项参数等，以及甲方场地环境、硬件、软件、电子信息和所有资料内容（以上简称专有信息）。

二、保密责任

2.乙方须确定项目开发与维护的专门人员，并将有关人员情况报甲方备案并须通过甲方审查和书面确认。其中，对涉密数据加载运行后承担系统维护的人员，甲乙双方须按照各自职责进行更为严格的审查。

3.乙方须在签订本保密协议后，才可使用甲方提供的有关专有信息开展相关工作。

4.乙方须与参加项目的有关人员签订《保密协议》，经常对有关人员进行保密教育，监督个人履约情况；未经甲方书面确认，乙方不得随意增减、更换有关技术人员。

5.乙方须严格控制使用甲方的专有信息，保证不向第三方泄露甲方提供的任何专有信息，并对专有信息提供管理良好的安全保密措施。乙方不能将甲方的专有信息用于其他任何目的。除乙方直接参与本项目工程的员工之外，不将专有信息透露给其他任何人，禁止无关人员介入或了解项目相关情况。乙方及其参与本项工作的员工严禁在系统建设中私设“后门”，非法访问系统。

6.建设涉密信息系统，乙方须具有国家保密工作部门核发的《资质证书》，制定甲方认可的安全保密管理方案，并采用适当的安全保密技术和措施对涉密系统进行集成。

7.对项目实施过程中乙方出现的不符合保密规定的问题，甲方有责任及时指出，并督促乙方纠正。

8.甲方向乙方提供的所有资料，仅供项目小组人员参考使用，乙方须严守资料中所涉及秘密，妥善保管，不得遗失、复制。乙方发现保密范围内的有关事项已经泄露或可能泄露时应当报告甲方，并及时采取补救措施。

9.当甲方以书面形式要求乙方交回专有信息时，乙方应当立即交回所有书面的或其他形式的专有信息以及所有描述和概括该专有信息的文件资料，不能以任何形式保留或擅自处理。

10.乙方在进行现场系统维护时，非经允许，不得使用自行携带的笔记本电脑，应使用甲方提供的工作环境完成现场维护任务。原则上不允许乙方使用U盘、移动硬盘等存储设备；若因特殊情况要使用U盘、移动硬盘等存储设备的，须提出书面申请，通过甲方审查和确认后方可使用；在将移动存储设备带离现场前，须经甲方检查确认。

11.乙方不得在任何场合介绍和演示甲方产品项目的任何信息。

三、违约责任

12.乙方应严格遵守协议的全部内容，凡违反本协议造成失密泄密事件，乙方须承担有关法律责任并视情节追究有关人员责任，并赔偿相应经济损失。给国家安全和国家利益造成严重损害、触犯刑律的，要追究有关人员的刑事责任。

四、保密期限

13.本协议在双方主合同签字盖章后生效，并长期有效。自本协议生效之日起，双方的合作交流都要符合本协议的条款。除非甲方通过书面通知明确说明对本协议所涉及的某项专有信息予以解密或同意共享，乙方必须按照本协议所承担的保密义务对在各项工作中所掌握的专有信息进行保密。

五、附则

14.本协议是合同有效组成部分。

合同附件二

廉洁诚信协议

为加强台州市公安局交通警察局政府采购项目廉政建设，预防违法违规行为，确保双方在业务交往中保持廉洁自律，防止各种不正当行为的发生，保证合作双方在业务交往活动中做到诚信廉洁、高效共赢，根据国家相关法律法规及政策规定，经双方协商一致，在签订合同的同时订立本廉洁诚信协议，内容如下：

1.双方在整个项目采购、建设活动中，做到公平、公正、公开，不搞暗箱操作，不搞不正当竞争，双方工作人员及亲属不得违反以下规定：

（1）不得收受或向对方馈送现金、贵重物品、有价证券、购物卡、充值卡等，不得收受回扣；

（2）不得介绍亲友或为对方亲友安排从事与双方合作有关的业务活动，甲方项目相关员工及其配偶、父母、子女、利害关系人及控股、参股企业不得在乙方或乙方关联企业中投资入股，甲方员工不得在乙方或乙方关联企业担任兼职，不得以咨询费、服务费或其他任何形式从乙方或乙方关联企业获得收入；

（3）不得接受对方或向对方在住房建修、婚丧嫁娶、出国考察、旅游、攻读学历学位等方面提供资助；

（4）不得参加或提供可能影响合作业务公平、公正的娱乐、宴请、健身等活动；

（5）不得报销或为对方报销应由个人支付的费用。

2.乙方人员若有违反第1条规定的行为，或者存在其它违反商业道德与市场规则的情况,甲方有义务向对方监察或相应部门举报。

3.甲方人员有违反第1条规定的行为，或者存在其它索贿、受贿行为或者徇私舞弊、滥用职权、严重渎职等情况时，乙方有义务向对方监察或相应部门举报。

4.双方及相关人员违反上述规定及其他廉洁诚信准则的，愿意接受党纪政纪及法律惩处。

5.本保证及承诺的有效期与对应的合同或交易事项相同。

6.本廉洁承诺约定作为双方签订的合同附件，具有同等法律效力。

台州市公安局交通警察局举报渠道：   合作方举报渠道：

电话：12389                        电话：

- 投标文件格式附件

资格证明文件目录

- 1.投标声明书（格式附后）；

- 2.授权委托书（格式附后）（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；

- 3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 4.本项目专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。参与投标的供应商在资格响应文件中出具《中小企业声明函（服务）》。（格式附后）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；（格式自拟）

残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》；（格式附后）

投标人不具有以上中小企业身份的，作无效标处理。

5.提供符合资格条件的声明函（格式附后）或同时提供以下四项相关材料：①财务状况报告；②依法缴纳税收；③依法缴纳社会保障资金；④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

附件1

投标声明书

浙江百和工程咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为    ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3.我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5.我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签章或签字）：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件2

授权委托书

浙江百和工程咨询有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	            项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证扫描件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证扫描件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件3

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（软件和信息技术服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加本项目采购活动提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期  ：

附件4

符合资格条件的声明函

浙江百工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

截至                （采购人）                  （项目名称）          （项目编号）的投标截止时间，本公司具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

商务与技术文件目录

1.供应商基本情况表（格式附后）；

2.商务及技术需求响应表等（格式附后）；

3.其余内容根据评标办法自拟；（格式可参考附件）；

招标需求中要求提供的相关证明材料及根据评标办法提供的证明材料均需在投标文件中提供扫描件。

附件5

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（公章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：：

附件6

项目实施人员一览表（标段）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书扫描件；

3.出具上述人员在本单位服务的社保证明，按评标办法要求提供。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件7

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            标段号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （用人单位工作证明或劳务合同）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件8

商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 招标文件技术（或商务）要求 | 投标文件技术（或商务）响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应情况 | 服务期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 其他说明 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | （技术需求响应内容） |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

要求：1. 本表参照本招标文件第四章“公开组招标需求”填制，投标人应根据招标需求的服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. 如未提供或未填写均视为完全相应采购需求内容。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件9

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书扫描件或其他证明材料。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：：

附件10

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同扫描件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

报价文件目录

- 开标一览表（格式附后）；

2.供应商认为其他需要说明的内容。

附件11

开标一览表（标段）

项目编号：

项目名称：                               〔货币单位：人民币元〕

| 总报价（元） | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

- 监理费率=投标总报价÷1900万元。监理费率一次性包死，结算时不再调整。

- 结算方式：结算价=总工程量*监理费率。总工程量按照实际施工工程量。

- 总报价包含实现本项目的所有功能及安全保障工作所需费用，包括但不限于运维监理实施费、技术资料、设备和仪器使用以及人工工资、福利、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任，全部费用已包含在此投标报价中。

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：