萧山校区综合科技楼（运动队训练保障专用）项目项目管理服务

公开招标文件

（电子招投标）

编号:TYXY-ZJFY-20250402

采购人：浙江体育职业技术学院

采购代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

二〇二五 年 四 月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

萧山校区综合科技楼（运动队训练保障专用）项目项目管理服务招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年 5 月 6 日  9 点 30 分 00 秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TYXY-ZJFY-20250402

项目名称：萧山校区综合科技楼（运动队训练保障专用）项目项目管理服务

预算金额（元）：2820000

最高限价（元）：2820000

采购需求：项目计划统筹及总体管理、前期工作管理、招标采购管理、报批报建管理、技术管理、进度管理、投资管理、质量安全管理、项目组织协调管理、合同管理、档案信息管理、竣工验收及移案管理、工程结算管理、工程保修管理与项目建设管理等相关工作。项目管理服务单位须执行国家、行业、地方相关标准，合同期内服从学院各项管理要求。详见招标文件第三部分采购需求。

合同履约期限：36个月（合同签订之日起至完成发改部门的验收）。

本项目接受联合体投标：是，否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；三年内未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式响应的，提供联合协议(本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

4.本项目的特定资格要求：

无。

☐有特定资格要求：        ，该特定条件的法律法规依据：        。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年 5 月 6 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年 5 月 6 日 9 点 30 分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年 5 月 6 日  9 点 30 分 （北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江体育职业技术学院

地    址：杭州市萧山高教园区弘慧路

传    真：/

项目联系人（询问）：杨老师

项目联系方式（询问）：0571-83871665

质疑联系人：叶老师

质疑联系方式： 0571-83871227

2.采购代理机构信息

名    称：浙江方圆工程咨询有限公司

地    址：杭州市滨江区建业路418号地矿建设大厦A座13楼

传    真：/

项目联系人（询问）：卢敏、张时芳、蔡灿

项目联系方式（询问）：15858163822

质疑联系人：周岩

质疑联系方式：18295016067

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真：/

联 系 人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

政策咨询：祝先生，0571-89521210

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的 印刷 工作分包。 B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 5 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， 提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 |
|  |  | 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）演示人员签到时间同投标截止时间，并在签到时提供现场讲解演示人员名单及身份证明（加盖公章），否则代理机构有权拒绝相关人员讲解演示。 （2）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过10分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过2人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （3）方案讲解演示方式： 现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☐A货物类，核心产品为： 。 B服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的： 萧山校区综合科技楼（运动队训练保障专用）项目项目管理服务 ，属于其他未列明行业行业； 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条第（十六）项规定：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 □强制采购。产品： □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： 无 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 履约保证金 | 履约保证金合同金额的1%，合同签订后7天内提交。 |
| 13 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市滨江区建业路418号地矿建设大厦A座13楼；备份投标文件签收人员联系电话：卢敏，15858163822。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 14 | 代理服务费 | 由中标供应商支付，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（[2002]1980号文件）的收费标准收取。 帐 户 名：浙江方圆工程咨询有限公司 开户银行：浙江泰隆商业银行杭州分行 帐 号：3302010120100046058 |
| 15 | 推荐中标候选人 | 本项目推荐的中标候选人数量： 3 。 |
| 16 | 特别说明 | 无。 |

## 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.3.6根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士、王女士，电话：0571-85252453。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.4本项目的特定资格要求。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（如是）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘等介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分 采购需求

## 一、项目概况

# 1、本次招标项目为萧山校区综合科技楼（运动队训练保障专用）项目项目管理服务。

# 2、项目管理：项目管理服务范围包括协助学院进行项目计划统筹及总体管理、前期工作管理、报批报建管理、招标采购管理、技术管理、进度管理、成本管理、质量安全管理、项目组织协调管理、合同管理、档案信息管理、竣工验收及移案管理、工程结算管理与项目建设管理等其他相关工作。

# 3、服务期：36个月（合同签订之日起至完成发改部门的验收）。

# 4、工程总投资额约2.92亿元。

# 二、项目建设管理服务具体内容及要求

# 1、前期管理

# 1.1 与采购人进行前期工作的交接（含前期资料的移交）。

# 1.2 前期工作管理、设计管理、报批报建管理：主要工作内容收集现场资料、组织编写可行性研究报告、协助采购人完成初步设计、施工图设计及图审等工作、报批初设报批、规划许可报批、施工许可报批。

# 1.3 项目工程实施中有关建设、规划、人防、消防、交警、卫生防疫、绿化、国土、环保等各职能部门的报批手续及验收工作由投标人协助采购人组织专职人员同政府相关部门对接报批，投标人协同参与；同时提交相关报批及验收规范性的技术资料由投标人提供。

# 2、设计管理

# 投标人按照招标范围及要求进行各阶段的设计管理工作。要求设计单位完成项目方案设计、施工图设计、相关专项设计（深化设计）及市政、绿化、管线等配套图纸的设计工作，在规定时间内完成各阶段设计任务，保证设计质量；组织方案设计审查、施工图审图等并取得相关部门批复，确保项目按照采购人要求以及相关部门审批意见进行设计。

# 3、招投标管理

# 协助采购人做好招投标管理工作：

# 3.1 根据当地招投标相关规定，外部公开采购的项目如工程勘察、监理、施工和材料设备采购等采购工作，由采购人聘请具有专业能力的采购代理机构进行外部公开采购工作的办理，投标人负责组织工作，在工作中应回避有利益关系的单位。

# 3.2 工程的采购清单、标底、工程控制价及其它预算的编制工作，由采购人聘请具有专业资质的造价咨询机构进行编制，投标人负责审核与组织工作。

# 3.3 协同采购人共同对选定的企业进行考察，形成考察报告供采购人决策。

# 3.4协助采购人组织采购代理机构制订相关的采购规范准则及流程，组织采购代理机构或造价咨询机构编制采购文件、工程量清单、工程控制价等，提交采购人评审。

# 4、采购管理

# 4.1 对本项目的重要设备（如电梯、电力柜、风机、消控柜、单元门及楼宇对讲等）及重点部位材料（如外墙面砖、外墙涂料、花岗岩、铝合金或塑钢门窗等）投标人应做好产品调研、资料收集等前期准备工作，对拟选用设备和材料的厂家、型号、颜色、性能及价格进行比较汇总并提前上报采购人，由采购人最终选定。

# 4.2 投标人负责设备及材料的考察、订货、中间检查、催货、清点验收等工作，并负责联系供货方技术人员的现场安装调试指导。

# 4.3 对设备及材料质保期间出现的质量问题，投标人负责质保期内的相关协调工作，但质量保修责任由相关专业工作单位依据合同约定承担。

# 4.4 投标人负责协助采购人相关采购招标事宜。

# 5、合同管理

# 5.1 投标人配合采购人进行有关项目建设合同的洽谈，并负责合同签订以及履行的全过程管理服务。

# 5.2 所有项目建设合同的签订及对外手续的办理，投标人均需以采购人的名义进行。

# 5.3采用单价和费率形式的合同，在具备条件后，采购人聘请具备资质的造价咨询机构完成合同总价的费用核算，合同总价经投标人审核、采购人确认后作后续结算的基础。

# 6、施工现场管理

# 6.1 施工现场管理由投标人负责，采购人对施工现场管理的建议、意见等均需以书面形式下达给投标人，通过投标人管理相关单位加以解决。

# 6.2 投标人指导项目施工单位进行工程安全生产及文明施工管理，指导项目施工单位进行工程质量、进度、成本控制。

# 6.3投标人应根据总图及各专业图纸要求，组织相关单位完成地下管线、市政道路、景观绿化、路灯、垃圾收集房等配套设施的建设。

# 7、成本管理

# 7.1 投标人根据成本管理的需要，要求设计单位按成本概算进行限额设计。

# 7.2 施工图确定后，由采购人聘请具备资质要求的造价咨询机构，投标人负责组织该造价咨询机构完成施工图预算的编制，报采购人审批确认后的施工图预算，并作为该部分工程成本控制目标。

# 7.3 在项目实施工程中，制定项目工程成本管理制度，通过动态成本预算管理、招投标和材料采购管理、现场成本控制等环节进行目标成本管理。

# 8、工程变更管理

# 在工程变更管理中，应按浙江体育职业技术学院内控制度及相关制度要求执行。

# 9、资金管理

# 投标人负责对项目建设资金的支付进行审核。依据工程建设的进度和相关合同，对各承建单位上报的资金申请进行审核确认并上报采购人，经采购人同意后支付进度款及其他款项。对未经投标人审核的建设资金支付，投标人有权免除相应管理责任。

# 9.1投标人在每月25日之前编制下个月的资金使用计划报采购人审定。

# 9.2投标人将根据月度资金使用计划、相关合同及项目实际进度，审核承包商上报的建设资金支付申请后报采购人。

# 9.3根据监理及投标人对资金支付的审核结果，采购人在10个工作日内确认后，将资金直接支付给项目承建单位设备供应商及相应收款（用款）单位。

# 10、中间验收及竣工验收管理

# 由采购人组织专职人员进行验收的对接工作，投标人提供相关的技术性资料并组织验收活动等。

# 10.1 工程具备单体竣工验收条件，投标人应在5日内上报采购人。经采购人同意并指定人员参加后，按国家工程竣工验收有关规定组织竣工验收。

# 10.2投标人负责协助采购人委托第三方专业机构完成项目建筑面积的实测工作，并取得经市房管局确认的建筑面积测绘成果，第三方专业机构进行面积实测费用由采购人承担。

# 10.3投标人应规范组织项目中间结构验收、节能验收、实体检测、分户检验、工程竣工验收及人防、消防、环保、绿化、交警、规划等单项验收工作，该验收过程中发生的相关费用由采购人承担。

# 10.4 投标人应在工程各项验收完成后，将项目竣工资料整理后移交城建档案馆，取得档案移交确认书。

# 10.5甲乙双方共同配合完成项目的竣工备案工作，投标人负责具体操作。

# 10.6甲乙双方共同配合完成项目的配套复核验收工作，取得建设行政主管部门核发的《配套设施建设合同履行确认证明》，投标人负责具体操作。

# 10.7甲乙双方共同配合完成房源的产权初始登记工作并将竣工验收合格的建成房产移交采购人，投标人负责具体操作。

# 10.8投标人应要求有关施工企业做好完工产品的成品保护工作。

# 11、工程竣工结算

# 11.1工程竣工验收合格后，投标人应及时督促施工单位在合同规定时间内编制结算报告并报送完整的结算资料，投标人在完成初审后将施工单位的结算报告、结算资料及投标人初审结果一并递交采购人。

# 11.2采购人在收到投标人递交的相关资料后，应按照当地政策文件的规定送审计部门审计，投标人在结算审计过程中应积极配合。最终结算以财政、审计等部门审定后的审计报告为准，审计时间原则上不得超过3个月。

# 12、保险

# 12.1保险：包括人身意外保险、社会保险及车辆保险（汽车驾驶员须有货运资格证和驾驶证，符合交管部门相关规定，并办理相关手续）。

# 12.2作业人员在作业中应注意自身安全，中标人须加强对职工人员的安全教育安全指导、安全检查考核，在作业中发生的一切意外事故，均由中标人负全责。

# 12.3社会保险。供应商应切实保障职工的合法权益，参加社会保险，保险费用全部由中标人承担。

# 12.4所有工作人员必须参加保险，无保险的人员一律不能使用。

- 各类会议筹备

13.1投标人需做会议汇报材料及会议筹备并记录出具会议纪要。

- 服务团队要求

| 序号 | 配置岗位要求 | 专业要求 | 执业资格或职称要求 | 数量 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 项目负责人 | 建设工程类 | 具有建设工程类高级工程师职称、注册监理工程师（或注册一级造价师） | 1 | / |
| 2 | 驻场人员 | 建筑专业 | 具有中级工程师职称或注册监理工程师（或注册二级造价师） | 1 | 职称年限或注册年限不低于5年。 |
| 3 | 驻场人员 | 安装 | 具有中级工程师职称或注册监理工程师（或注册二级造价师） | 1 | 职称年限或注册年限不低于5年。 |
| 4 | 前期驻场人员不少于1人，实施阶段不少于2人，建筑、安装专业驻点人员按照实施阶段需求轮岗驻点。 |  |  |  |  |

# 注：

# （1）本表所列人员仅为最低配备要求，相关岗位可按工程阶段需要增加人员配备。

# （2）本表要求具备的人员必须为本单位，本表的项目人员要求具有相应的执业资格证书或职称证书的，专业以职称证书或执业证书或相关注册证书或毕业证书为准，投标人须将人员的相关证书复印件附入技术商务文件中，并提供所有配置人员近三个投标人为其缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准）。

# 四、人员到岗率

# 1.项目负责人

# （1）项目施工期间每周到现场不少于一天（国定节假日除外），每次不得少于8小时（时间段根据项目要求），项目施工期间外根据采购人要求提供现场服务（时间段根据项目及采购人要求）。及时处理项目约定范围内服务内容，若出现重大情况需2小时内到达指定地点（含节假日）。项目负责人的执勤情况由采购人进行考核。

# （2）参与重要工作，如工程设计变更、工程量变更、隐蔽工程等，对异常情况提出风险提醒并出具建议书；对每次工程款的支付进行审核；按要求做好对项目流程的控制及驻场人员的指挥，同时做好对工程监理人员的相关监督工作；加强对项目驻场人员的管理和指导，保证驻场人员发挥其应有的工作质量和效率；做好其他工程验收过程中的验收工作；对施工设计方案提出合理建议意见；参与图纸设计会审或讨论，并出具建议书；对施工现场技术交点提出合理建议意见；对重大或特殊工程物资进场做好验货、清点等工作；完成采购人提出的合同范围内的其他要求；

# （3）在工程竣工结束前，不得更换项目负责人，如项目负责人所在单位提出换人，必须经过采购人同意，否则中标人承担违约责任，给采购人造成损失的提供补偿。如采购人提出需更换项目负责人，则该项目负责人所在单位需落实同条件项目负责人及时到位。

# 2.其他驻场人员要求

# （1）在不影响工作的情况下，项目施工前，驻场人员数量1人，驻场时间每周不少于5天（时间段根据项目要求），项目施工期间驻场人员数量2人，驻场时间每周不少于5天（时间段根据项目要求），项目竣工验收合格后（质安监站）根据采购人要求提供现场服务（时间段根据项目及采购人要求）。常驻人员的执勤情况由采购人进行考核；

# （2）驻场人员须做好每日现场管理工作，及时做好工作日志，并按时向采购人递交驻场工作半年报等相关资料；及时做好隐蔽工程施工前、中、后的文字及电子影像记录工作；对普通工程物资进场做好验货、清点等工作，同时做好对工程监理人员的相关监督工作；及时做好与项目负责人的请示汇报工作，根据采购人要求，完成项目负责人布置的任务；如遇紧急、特殊或异常情况，及时做好与项目负责人、采购人相关部门等多方的通知、汇报和沟通工作；完成采购人提出的合同范围内的其他要求；

# （3）在本项目工程竣工结束前，不得更换驻场人员，如驻场人员所在单位提出换人，必须经过采购人同意，否则中标人承担违约责任，给采购人造成损失的提供补偿；如采购人提出需更换驻场人员，则该驻场人员所在单位需落实同条件驻场人员及时到位。

# 五、支付方式及节点

# （1）第1次付款在本合同签订后15日内支付至合同价的20％；

# （2）第2次付款在办理完成施工许可证后15日内支付至合同价的40 %；

# （3）第3次付款在主体结构至±0.00后15日内支付至合同价的60 %；

# （4）第4次付款在全部工程主体结构封顶后15日内支付至合同价的75％；

# （5）第5次付款在全部工程竣工验收合格后15日内支付至合同价的85％；

- （6）第6次付款在工程结算完成后15日内支付至合同价的95％；

# （7）第7次付款在项目通过发改部门验收完成后15日内付清最终尾款。

# 六、其他

# 如本项目因政策性问题，采购人有权取消本合同并支付已发生的服务费，具体费用由双方合商解决。
第四部分 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 |  | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日起（以竣工时间为准）以来，完成过类似公共建筑项目项目管理业务，每提供一个得0.5分，最高得1分。证明材料：合同复制件、竣工验收记录加盖公章。以上材料必须能体现项目管理服务（或全过程工程咨询项目包含项目管理服务内容）以及其他评分内容，如不能体现相关内容的不得分。 | 1 | 客观分 |  |
| 2 | 体系认证 | 投标人具有有效期内的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、信息安全体系认证证书、诚信管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得5分。证明材料：证书复制件加盖公章。 | 5 | 客观分 |  |
| 3 | 项目组成员 | 项目负责人（提供近三个月内任意一个月社保缴费证明材料（缴费单位和投标人名称必须一致）： - 具有建设工程类高级工程师职称，提供职称证书加盖公章。 - 具有有效的一级注册类证书，提供注册类证书加盖公章。 - 具有工程项目管理经验，提供合同加盖公章（合同中须体现项目负责人姓名） 项目负责人满足以上要求的每个得2分，最高得6分，资料不全不得分。 | 6 | 客观分 |  |
|  |  | 除项目负责人外，拟派项目团队成员具有注册监理工程师、注册一级造价工程师、工程咨询师（投资）、注册建造师的每人得1分，最高得3分。证明材料：同时提供社保参保证明（近三个月）、相关证书复制件加盖公章（人员不可重复得分）。 | 3 | 客观分 |  |
| 4 | 驻场服务保障方案 | 驻场人数、驻场时间、各相关专业人员到工地的响应时间对项目实施保障方案。方案内容完善、可行、具有针对性的得6分；内容基本齐全可行得4分；内容普通基本可行得2分；内容有瑕疵得1分；内容与项目要求不符或未提供得0分。 | 6 | 主观分 |  |
| 5 | 廉政措施 | 方案内容完善、可行、具有针对性的得3分；内容普通基本可行得2分；内容有瑕疵得1分；内容与项目要求不符或未提供得0分。 | 3 | 主观分 |  |
| 6 | 项目管理控制目标响应情况 | 项目管理控制目标： （1）施工质量控制目标：符合规范要求 （2）投资控制目标：在满足采购人整体使用需求的前提下，竣工决算额控制在经批准的初步设计概算内。 项目管理控制目标承诺满足以上要求的每个得3分，最高得6分。 | 6 | 客观分 |  |
| 7 | 服务方案 | 项目计划统筹及总体管理服务方案完整性、科学合理性进行评审（评分范围：5,4,3,2,1,0） | 5 | 主观分 |  |
|  |  | 前期工作管理、设计管理、报批报建管理服务方案完整性、科学合理性进行评审（评分范围：5,4,3,2,1,0） | 5 | 主观分 |  |
|  |  | 设计咨询(设计管理)服务方案完整性、科学合理性进行评审 - 工作目标（评分范围：3,2,1,0） - 管理模式（评分范围：3,2,1,0） - 管理方法（评分范围：3,2,1,0） | 9 | 主观分 |  |
|  |  | 招标采购管理服务方案完整性、科学合理性进行评审（评分范围：5,4,3,2,1,0） | 5 | 主观分 |  |
|  |  | 技术管理、进度管理、成本管理、质量安全管理、项目组织协调管理服务方案及控制手段完整性、科学合理性进行评审 - 技术管理（评分范围：3,2,1,0） - 进度管理（评分范围：3,2,1,0） - 成本管理（评分范围：3,2,1,0） - 质量安全管理（评分范围：3,2,1,0） - 项目组织协调管理（评分范围：3,2,1,0） | 15 | 主观分 |  |
|  |  | 合同管理、档案信息管理服务方案完整性、科学合理性进行评审 - 合同管理（评分范围：3,2,1,0） - 档案信息管理（评分范围：3,2,1,0） | 6 | 主观 |  |
|  |  | 竣工验收服务方案完整性、科学合理性进行评审（评分范围：5,4,3,2,1,0） | 5 | 主观 |  |
|  |  | 移案管理服务方案完整性、科学合理性进行评审（评分范围：5,4,3,2,1,0） | 5 | 主观 |  |
|  |  | 工程结算管理服务方案完整性、科学合理性进行评审（评分范围：5,4,3,2,1,0） | 5 | 主观 |  |
| 8 | 价格分 | # 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | # 10 | # / | # / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。

4.2.14参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

4.2.15 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

（供参考，最终以甲乙双方协商签订的合同条款为准）

萧山校区综合科技楼（运动队训练保障专用）项目项目管理服务

项目名称：萧山校区综合科技楼（运动队训练保障专用）项目项目管理服务

项目编号：

甲方：

乙方：

1、根据国家、省、市有关法律法规，甲方通过招投标确定乙方为本项目的建设管理单位。双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，订立本合同。

2 、项目概况

2.1 项目名称：

2.2 项目地点：

2.3 项目规模：

2.4 项目投资

项目总投资暂估为      亿元。

3 建设管理范围和内容

从本合同签订之日起，负责项目的建设全过程管理服务，直至本项目完成发改部门验收结束止。

4、合同金额

本合同含税金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

5建设管理目标

5.1 合同工期及节点进度控制目标

项目开发周期分为开工前准备阶段、项目工程实施阶段、工程竣工验收及专项工程报验并达到标准（达到交付标准指完成质监综合验收）并完成竣工备案。

5.3质量控制目标

5.3.1项目管理目标：前期工作按照国家相关规范、程序办理；项目质量达到现行国家验收标准的合格标准。

5.4工程安全生产、文明施工管理目标

乙方应严格按照国家《建设工程安全生产管理条例》和地方有关规定做好项目建没全过程安全生产、文明施工管理工作，力争现场安全文明施工达到市级“双标化”工地要求。在项目管理团队中落实专人负责安全文明施工管理工作，通过合同管理，督促施工承包方健全安全责任制度，落实安全施工措施，实现安全生产专项费用专款专用，确保安全文明施工，杜绝发生重大安全事故、重大机械设备损坏事故、负主要责任的重大交通事故和重大火灾事故。

5.5工程投资控制目标

乙方在本项目建设管理过程中，在确保项目品质的同时应采取有效措施严控项目成本。本项目设计方案确定后，由乙方根据设计方案及工程总投资限额要求提出建造标准建议、编制方案版目标成本，并报甲方确认。有下列情形之一的，由乙方提出，经甲方委托的相关部门或咨询机构审核确认后，报甲方同意，项目目标成本可做调整：

（1）不可抗力；

（2）国家和地方政策调整；

（3）符合有关工程变更相应规定且经甲方确认的相关变更；

（4）施工或材料设备采购合同约定可调整合同价款的因素发生变化；

（5）根据项目开发实际需要，对项目建设内容、建设标准等进行重大调整；

（6）因受地质等事前不可完全预料的自然条件制约，在施工过程中有重大技术调整；

（7）其他由甲方提出或确认的变更情形。

5.6设计目标控制

设计质量标准：满足中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求。

6.项目建设管理费支付

支付节点：

（1）第1次付款在本合同签订后15日内支付至合同价的20％；

（2）第2次付款在办理完成施工许可证后15日内支付至合同价的40 %；

（3）第3次付款在主体结构至±0.00后15日内支付至合同价的60 %；

（4）第4次付款在全部工程主体结构封顶后15日内支付至合同价的75％；

（5）第5次付款在全部工程竣工验收合格后15日内支付至合同价的85％；

（6）第6次付款在工程结算完成后15日内支付至合同价的95％；

（7）第7次付款在项目通过发改部门验收完成后15日内付清最终尾款。

二、项目建设管理服务具体内容

1 前期管理

1.1 与甲方进行前期工作的交接（含前期资料的移交）。

1.2 项目的立项、可研审批、土地获取等项目实施前的相关前期工作由甲方负责。

1.3 项目工程实施中有关建设、规划、人防、消防、交警、卫生防疫、绿化、国土、环保等各职能部门的报批手续及验收工作由甲方组织专职人员同政府相关部门对接报批，乙方协同参与；同时提交相关报批及验收规范性的技术资料由乙方提供。

2 设计管理

乙方按照招标范围及要求进行各阶段的设计管理工作。要求设计单位完成项目方案设计、施工图设计、相关专项设计（深化设计）及市政、绿化、管线等配套图纸的设计工作，在规定时间内完成各阶段设计任务，保证设计质量；组织方案设计审查、施工图审图等并取得相关部门批复，确保项目按照甲方要求以及相关部门审批意见进行设计。

3 招投标管理

协助甲方做好招投标管理工作：

3.1 根据当地招投标相关规定，外部公开采购的项目如工程勘察、监理、施工和材料设备采购等采购工作，由甲方聘请具有专业能力的采购代理机构进行外部公开采购工作的办理，乙方负责组织工作，在工作中应回避有利益关系的单位。

3.2 工程的采购清单、标底、工程控制价及其它预算的编制工作，由甲方聘请具有专业资质的造价咨询机构进行编制，乙方负责审核与组织工作。

3.3 协同甲方共同对选定的企业进行考察，形成考察报告供采购人决策。

3.4协助甲方组织采购代理机构制订相关的采购规范准则及流程，组织采购代理机构或造价咨询机构编制采购文件、工程量清单、工程控制价等，提交采购人评审。

4 采购管理

4.1 对本项目的重要设备（如电梯、电力柜、风机、消控柜、单元门及楼宇对讲等）及重点部位材料（如外墙面砖、外墙涂料、花岗岩、铝合金或塑钢门窗等）乙方应做好产品调研、资料收集等前期准备工作，对拟选用设备和材料的厂家、型号、颜色、性能及价格进行比较汇总并提前上报采购人，由采购人最终选定。

4.2 乙方负责设备及材料的考察、订货、中间检查、催货、清点验收等工作，并负责联系供货方技术人员的现场安装调试指导。

4.3 对设备及材料质保期间出现的质量问题，乙方负责质保期内的相关协调工作，但质量保修责任由相关专业工作单位依据合同约定承担。

4.4投标人负责协助采购人相关采购招标事宜。

5 合同管理

5.1 乙方配合甲方进行有关项目建设合同的洽谈，并负责合同签订以及履行的全过程管理服务。

5.2 所有项目建设合同的签订及对外手续的办理，乙方均需以甲方的名义进行。

5.3采用单价和费率形式的合同，在具备条件后，甲方聘请具备资质的造价咨询机构完成合同总价的费用核算，合同总价经乙方审核、甲方确认后作后续结算的基础。

6 施工现场管理

6.1 施工现场管理由乙方负责，甲方对施工现场管理的建议、意见等均需以书面形式下达给乙方，通过乙方管理相关单位加以解决。

6.2 乙方指导项目施工单位进行工程安全生产及文明施工管理，指导项目施工单位进行工程质量、进度、成本控制。

6.3乙方应根据总图及各专业图纸要求，组织相关单位完成地下管线、市政道路、景观绿化、路灯、垃圾收集房等配套设施的建设。

7 成本管理

7.1 乙方根据成本管理的需要，要求设计单位按成本概算进行限额设计。

7.2 施工图确定后，由甲方聘请具备资质要求的造价咨询机构，乙方负责组织该造价咨询机构完成施工图预算的编制，报甲方审批确认后的施工图预算，并作为该部分工程成本控制目标。

7.3 在项目实施工程中，制定项目工程成本管理制度，通过动态成本预算管理、招投标和材料采购管理、现场成本控制等环节进行目标成本管理。

8、工程变更管理

在工程变更管理中，应按浙江体育职业技术学院内控制度及相关制度要求执行。

9 资金管理

乙方负责对项目建设资金的支付进行审核。依据工程建设的进度和相关合同，对各承建单位上报的资金申请进行审核确认并上报甲方，经甲方同意后支付进度款及其他款项。对未经乙方审核的建设资金支付，乙方有权免除相应管理责任。

9.1乙方在每月25日之前编制下个月的资金使用计划报甲方审定。

9.2乙方将根据月度资金使用计划、相关合同及项目实际进度，审核承包商上报的建设资金支付申请后报甲方。

9.3根据监理及乙方对资金支付的审核结果，甲方在10个工作日内确认后，将资金直接支付给项目承建单位设备供应商及相应收款（用款）单位。

10 中间验收及竣工验收管理

由甲方组织专职人员进行验收的对接工作，乙方提供相关的技术性资料并组织验收活动等。

10.1 工程具备单体竣工验收条件，乙方应在5日内上报甲方。经甲方同意并指定人员参加后，按国家工程竣工验收有关规定组织竣工验收。

10.2乙方负责配合甲方委托第三方专业机构完成项目建筑面积的实测工作，并取得经市房管局确认的建筑面积测绘成果，第三方专业机构进行面积实测费用由甲方承担。

10.3乙方应规范组织项目中间结构验收、节能验收、实体检测、分户检验、工程竣工验收及人防、消防、环保、绿化、交警、规划等单项验收工作，该验收过程中发生的相关费用由甲方承担。

10.4 乙方应在工程各项验收完成后，将项目竣工资料整理后移交城建档案馆，取得档案移交确认书。

10.5甲乙双方共同配合完成项目的竣工备案工作，乙方负责具体操作。

10.6甲乙双方共同配合完成项目的配套复核验收工作，取得建设行政主管部门核发的《配套设施建设合同履行确认证明》，乙方负责具体操作。

10.7甲乙双方共同配合完成房源的产权初始登记工作并将竣工验收合格的建成房产移交甲方，乙方负责具体操作。

10.8乙方应要求有关施工企业做好完工产品的成品保护工作。

11 工程竣工结算

11.1工程竣工验收合格后，乙方应及时督促施工单位在合同规定时间内编制结算报告并报送完整的结算资料，乙方在完成初审后将施工单位的结算报告、结算资料及乙方初审结果一并递交甲方。

11.2甲方在收到乙方递交的相关资料后，应按照当地政策文件的规定送审计部门审计，乙方在结算审计过程中应积极配合。最终结算以财政、审计等部门审定后的审计报告为准，审计时间原则上不得超过3个月。

12 质量保修

12.1 乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付后的工程在质量保修期内负责相关协调工作，但质量保修责任由相关供应商及承包商依据合同约定承担。

12.2 质量保修工作的实施

乙方应将工程质量保修条款写入与各承包商、设备供应商的合同中。负责与承包商、设备供应商签订质量保修书，督促承包商、设备供应商按质量保修书的内容完成保修工作，直至质量责任期结束。

12.3 质量保修书的主要内容包括：

（1）工程质量保修期内的管理：在完成规定的保修期限和保修范围承担物业的保修责任，直至保修责任期结束后，在规定的保修期限和保修范围内，负责联系、协调处理保修、返修事宜，并承担保修费用，并及时妥善处理好因施工质量等引起的各类投诉。

（2）配合物业管理单位组织前期的物业管理（如有）。

（3）质量保修项目内容及范围；

（4）质量保修期；

（5）质量保修责任；

（6）质量保修金的支付方法。

三、双方权利和义务

1 甲方的权利

1.1 有权对项目建设管理全过程进行督察。

1.2 有权派员参加各项采购工作。

1.3 有权对乙方项目管理班子进行评估，并要求乙方更换不称职的项目管理人员。

1.4 有权审核乙方在建设管理服务范围内经谈判形成的所有合同及协议。

1.5 对重大设计变更有最终决定权。

1.6 对经乙方初审后的送审决算进行委托审计。

1.6对乙方提供的设计图纸进行审核提出修改意见。

2 甲方的义务

2.1 应在不耽误服务的合理时间内，免费向乙方提供与服务有关的一切资料。

2.2 根据相关合同及乙方对建设资金支付的审核结果，核实后按时拨付项目建设资金。非经乙方审核同意而支付其他单位建设资金的，乙方在该范围内免除管理责任。

2.3 根据项目建设委托管理合同及乙方申报，及时支付项目建设管理费用。

2.4 根据合同要求，对乙方提出的书面申请、建议和要求及时回复。

2.5 及时接收乙方按合同要求完成的项目。

2.6 对需由甲方盖章的合同、协议、请示及报批资料等进行审核后及时办理盖章手续。

2.7 在乙方协助下，负责办理工程实施中有关建设、规划、人防、消防、交警、卫生防疫、绿化、国土、环保等各职能部门的报批手续及验收工作。

2.8 负责项目建设管理服务所涉及的所有外部关系的协调，为乙方履行职责提供外部条件。提供与其他组织相联系的渠道，以便乙方收集需要的信息以及开展相关的工作。

2.9 按合同约定为乙方提供必要的现场办公场所和生活条件。

2.10 承担乙方人员参加的由甲方确定的为本项目考察所产生的相关费用。

2.11 本项目为总价包干，除本合同所确定的合同金额外甲方不再支付额外延期补偿。

2.12甲方项目负责人

姓名：________职务：________

职权：全权代行甲方职权。

2.13甲方应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的责任。

3 乙方的权利

3.1 对项目建设质量、进度、投资、安全文明施工等具有管理权。

（1）根据有关规定，协助甲方通过采购等方式，组织选择专业工作单位，并负责有关合同的洽谈和签订，并负责监督合同履行的全过程。

（2）管理各类承包、供货、服务合同，按合同规定处置相关问题。

（3）在甲方许可的范围内，审核工程变更。

（4）与有关单位商定处理保修返修内容与费用。

（5）负责项目各参与方的组织协调工作。

3.2 根据相关合同对建设资金拨付进行审核。

3.3 根据项目建设委托管理合同及项目进度提出建设管理费支付申请。

3.4 对项目建设提出合理的意见和建议。

3.5 有权拒绝甲方提出的本合同约定之外的要求。

4 乙方的义务

4.1 乙方在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护甲方的合法权益。

4.2 接受甲方对项目建设管理进行督察。

4.3 按本合同中明确的建设管理服务范围、内容及工期、质量、安全文明施工、投资等控制目标按时保质完成项目建设。

4.4 对甲方指派参加各项采购工作的人员，及时使之按法定程序进入评标小组。

4.5 编制并上报工程年度投资建设计划；做好日常进度报表的审核、签证工作，按月向甲方上报工程进度、质量、安全文明施工和资金使用情况，并进行资金使用计划的申报。特殊情况下，甲方要求乙方提供相关情况的报告，乙方应无条件提供。

4.6 按照杭州市市双标化工地的要求对项目建设的安全生产进行管理。

4.7 项目经理

姓名：_____  职务：_____

职权：全权代行乙方职权。

4.8 乙方依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理或其委托人签字后送交甲方，甲方在回执上签署姓名和收到时间后生效。

四、奖罚细则

1 奖励细则

在工程建设过程中，由项目建设管理人加强管理工作，优化工程设计方案，优化施工技术方案、提高科技含量，节约投资或提高效益显著，在不降低标准、工程内容和保证工程质量条件下，提出建设管理奖励报告，奖励金额按以下内容和方法计取：

1.1 工期奖励：//。

1.2 质量奖励：//。

1.3其他奖励：//。

2处罚细则

2.1安全事故

（1）项目建设过程中，若因乙方管理存在过错导致发生特大安全生产事故，则每发生1次甲方将扣减项目建设管理费30万元作为处罚金。

（2）项目建设过程中，若因乙方管理存在过错导致发生重大安全生产事故，则每发生1次甲方将扣减项目建设管理费20万元作为处罚金。

（3）建.1项目建设过程中，若因乙方管理存在过错导致发生安全事故，导致甲方遭受有关部门处罚及当事人索赔时，由此引起的甲方损失由责任方承担，乙方协助甲方向责任方进行追偿，如责任方无法追偿的由乙方承担。

2.2质量事故

（1）项目建设过程中，若因乙方管理存在过错导致发生特大质量事故或相同性质的特大质量事故，则每发生1次甲方将扣减项目建设管理费30万元作为处罚金。

（2）项目建设过程中，若因乙方管理存在过错导致发生重大质量事故，则每发生1次甲方将扣减项目建设管理费20万元作为处罚金。

（3）建.1项目建设过程中若因乙方管理存在过错导致发生质量事故，导致甲方遭受有关部门处罚及当事人索赔时，由此引起的甲方损失由责任方承担，乙方协助甲方向责任方进行追偿，如责任方无法追偿的由乙方承担。

2.3服务期延长

除本合同所确定的合同金额外甲方不再支付额外延期补偿 。

2.4人员到岗率

人员到岗率

1.项目负责人

（1）项目施工期间每周到现场不少于一天（国定节假日除外），每次不得少于8小时（时间段根据项目要求），项目施工期间外根据采购人要求提供现场服务（时间段根据项目及采购人要求）。及时处理项目约定范围内服务内容，若出现重大情况需2小时内到达指定地点（含节假日）。项目负责人的执勤情况由采购人进行考核，若违反以上规定的，每违规一次扣2000元违约金；

（2）参与重要工作，如工程设计变更、工程量变更、隐蔽工程等，对异常情况提出风险提醒并出具建议书；对每次工程款的支付进行审核；按要求做好对项目流程的控制及驻场人员的指挥，同时做好对工程监理人员的相关监督工作；加强对项目驻场人员的管理和指导，保证驻场人员发挥其应有的工作质量和效率；做好其他工程验收过程中的验收工作；对施工设计方案提出合理建议意见；参与图纸设计会审或讨论，并出具建议书；对施工现场技术交点提出合理建议意见；对重大或特殊工程物资进场做好验货、清点等工作；完成采购人提出的合同范围内的其他要求；

（3）在工程竣工结束前，不得更换项目负责人，如项目负责人所在单位提出换人，必须经过采购人同意，否则中标人承担违约责任，给采购人造成损失的提供补偿。如采购人提出需更换项目负责人，则该项目负责人所在单位需落实同条件项目负责人及时到位。

2.其他驻场人员要求

（1）在不影响工作的情况下，项目施工前，驻场人员数量1人，驻场时间每周不少于5天（时间段根据项目要求），项目施工期间驻场人员数量2人，驻场时间每周不少于5天（时间段根据项目要求），项目竣工验收合格后（质安监站）根据采购人要求提供现场服务（时间段根据项目及采购人要求）。常驻人员的执勤情况由采购人进行考核，每少一天扣1000元/人违约金；

（2）驻场人员须做好每日现场管理工作，及时做好工作日志，并按时向采购人递交驻场工作半年报等相关资料；及时做好隐蔽工程施工前、中、后的文字及电子影像记录工作；对普通工程物资进场做好验货、清点等工作，同时做好对工程监理人员的相关监督工作；及时做好与项目负责人的请示汇报工作，根据采购人要求，完成项目负责人布置的任务；如遇紧急、特殊或异常情况，及时做好与项目负责人、采购人相关部门等多方的通知、汇报和沟通工作；完成采购人提出的合同范围内的其他要求；

（3）在本项目工程竣工结束前，不得更换驻场人员，如驻场人员所在单位提出换人，必须经过采购人同意，否则中标人承担违约责任，给采购人造成损失的提供补偿；如采购人提出需更换驻场人员，则该驻场人员所在单位需落实同条件驻场人员及时到位。

3甲方逾期付款责任

因甲方原因未能按合同约定按时支付乙方项目建设管理费的，按每逾期1天甲方向乙方支付项目建设管理费的1‰ 作为违约金。

五、履约担保

合同金额的1%，合同签订后7天内递交。

六、违约、索赔和争议

1违约

1.1当发生下列情况时，视为甲方违约：

（1）甲方不按时支付项目建设管理费、设计费；

（2）甲方不按合同约定支付工程款、材料款等第三方款项，导致工程建设进度受到严重影响，甚至无法实施的；

（3）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

1.2当发生下列情况时，视为乙方违约：

（1）因乙方原因不能按照本合同约定或甲方同意顺延的工期开、竣工；

（2）因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准；

（3）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

1.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

2索赔

2.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

2.2甲方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）乙方经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向甲方发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向甲方提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；

（4）甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对乙方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向甲方送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

2.3乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成工期延误和（或）经济损失，甲方可按本合同条款第六条第2点2.2款确定的时限及程序向乙方提出索赔。甲方未按本条款前述约定提出索赔的，并不表示甲方放弃索赔或追究乙方的违约责任，甲方仍有权向乙方提出索赔或者追究其违约责任。

3争议

3.1合同各方在履行本协议时发生纠纷，应友好协商，协商不成，则双方提交建设项目所在地有管辖权的法院解决。

3.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持工程建设连续，保护好已完工程：

（1）双方协议停止施工；

（2）本合同约定的合同解除；

（3）调解要求停止施工，且为双方接受；

（4）仲裁机构要求停止施工。

七、其他

如本项目因政策性问题，甲方有权取消本合同并支付已发生的服务费，具体费用由双方合商解决。

1不可抗力

1.1不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方和乙方责任造成的爆炸、火灾、水灾、暴风雪、政府禁令、疫情及其他不可抗力事件。

1.2因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）甲方和乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用：

（2）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担：

（3）工程所需清理、修复费用，由甲方解决；

（4）延误的工期相应顺延。

1.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

2保险

2.1甲方应为本项目开发购买工程保险，以防范因不可抗力或意外事故造成的财产、人身损失。

2.2当保险事故发生时，乙方应采取一切可能的措施保护现场，并积极协助甲方办理索赔及其他手续。

2.3乙方应为其用于本项目的管理服务人员投保人身意外保险。乙方履行本合同期间所发生的伤亡均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

3合同解除

3.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

3.2有下列情形之一的甲方和乙方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约致使合同无法履行。

3.3一方依据上述约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第六条第3点关于争议的约定处理。

3.4合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

4合同生效与终止

4.1本合同自双方签字且盖章之日起生效。

4.2除本合同按约定解除外，甲方和乙方履行合同全部义务，乙方向甲方交付项目，竣工结算价款支付完毕直至按国家、省、市规定的质量责任期结束，项目建设管理费支付完毕，本合同即告终止。

4.3合同的权利义务终止后，甲方和乙方应当遵循诚实、信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

5本合同文件组成部分及效力优先解释顺序

（1）本合同及补充协议；

（2）中标通知书；

（3）询标纪要；

（4）采购文件及补充文件；

（5）投标书及附件；

（6）相关标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸。

6合同份数

本合同一式捌份，由甲、乙双方各执肆份，各文本具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：年月日

乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：年月日

# 第六部分 应提交的有关格式范例

## 资格文件部分

目 录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明…（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江体育职业技术学院、浙江方圆工程咨询有限公司：

我方参与萧山校区综合科技楼（运动队训练保障专用）项目项目管理服务项目【招标编号： 】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

### 二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

### 三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。本项目不接受联合体投标。

### 四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

## 商务技术文件部分

目 录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

### 一、投标函

浙江体育职业技术学院、浙江方圆工程咨询有限公司：

我方参加你方组织的萧山校区综合科技楼（运动队训练保障专用）项目项目管理服务项目【招标编号： 】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方承诺将通过政采云平台展开质疑、投诉等活动，并确认接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

### 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江体育职业技术学院、浙江方圆工程咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理萧山校区综合科技楼（运动队训练保障专用）项目项目管理服务项目【招标编号： 】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

### 三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 |
| 2 | 招标文件中实质性要求必须明确响应。 | 投标文件相应部分说明 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 5 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

### 四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

### 五、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：

1.除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人不填写视为响应招标文件的全部要求。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

### 六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江体育职业技术学院、浙江方圆工程咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

## 报价文件部分

目 录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价明细清单…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

### 一、开标一览表（报价表）

浙江体育职业技术学院、浙江方圆工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成萧山校区综合科技楼（运动队训练保障专用）项目项目管理服务项目【招标编号： 】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 萧山校区综合科技楼（运动队训练保障专用）项目项目管理服务 | 人民币（小写）： 人民币（大写）： |
| 履约期限 |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、根据采购需求内容有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在报价清单中体现。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

### 二、报价明细清单（单位均为人民币元）

表1：萧山校区综合科技楼（运动队训练保障专用）项目项目管理服务项目清单汇总表

（列表中服务名称可根据采购要求及供应商自身实际情况添加）

| 序号 | 服务项名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

备注：1、报价包括运营费用，包含并不限于便民服务经费、保洁费、水电费、网络通讯费、人工费、工具材料费、耗材、物资、备品等、企业应缴税金和应得利润、应急、招标代理费等完成、合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

### 三、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、　政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

## 附 件

### 附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

### 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件4：业务专用章使用说明函

浙江体育职业技术学院、浙江方圆工程咨询有限公司

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的萧山校区综合科技楼（运动队训练保障专用）项目项目管理服务项目项目【招标编号： 】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

### 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 萧山校区综合科技楼（运动队训练保障专用）项目项目管理服务项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 政府采购活动现场确认声明书（开标时提供要求详见底端备注）

浙江方圆工程咨询有限公司：

本人经由                    （单位）负责人        （姓名）合法授权参加萧山校区综合科技楼（运动队训练保障专用）项目项目管理服务项目（编号： ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有投标人投标文件□不存在密封包装问题  □存在密封包装问题（具体指出）                            。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：开标截止投标文件解密后务必将《政府采购活动现场确认声明书》填写完并签名，扫描件发送至项目联系人邮箱（339628422@qq.com）。