建德市铁路设施投资有限公司南站区域土石方运输服务采购项目

招标编号：ZJJAJD2024B-047

竞

争

性

磋

商

文

件

采购单位：建德市铁路设施投资有限公司

代理单位：浙江建安工程管理有限公司

2024年10月12日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2024年10月12日 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2024年10月12日 |
| --- | --- |

目  录

第一章、竞争性磋商公告…………………………1

第二章、投标须知…………………………………3

第三章、开标和评标须知…………………………11

第四章、评分标准…………………………………14

第五章、招标内容与技术要求……………………17

第六章、商务条款…………………………………21

第七章、财务结算程序……………………………23

第八章、合同范本…………………………………24

第九章、附 件 ……………………………………29

- 竞争性磋商公告

依据《中华人民共和国招标投标法》，参照《建德市市属国有企业非生产经营货物服务采购管理工作指引》《建德市非政府采购管理办法（试行）等有关文件规定。受建德市铁路设施投资有限公司的委托，浙江建安工程管理有限公司就建德市铁路设施投资有限公司南站区域土石方运输服务采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：ZJJAJD2024B-047

二、磋商内容及数量：

选择一家合格的单位为建德市铁路设施投资有限公司南站区域土石方运输服务采购项目进行详细服务。（具体内容详见第五章《磋商内容与技术要求》）。

三、磋商响应供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

- 特定资质：须具备有效的道路运政管理机关颁发的有效《道路运输经营许可证》。

2.本项目不允许转包、分包；

3.本项目不接受联合体投标。

四、竞争性磋商文件的发布时间：

发布日期：2024年10月12日至2024年10月23日14时00分止。

发布地点：建德市新安江街道新安财富城6幢B座2104室。

发布方式：浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；

杭州市公共资源交易中心建德分中心(建德门户网公共资源交易板块）

（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。

- 投标保证金：

投标保证金：人民币贰万元整（￥：20000.00元），投标人应于2024年10月22日16时前将投标保证金以电汇、网银形式交至以下账户：

账户名称：浙江建安工程管理有限公司建德分公司

开户银行：浙江建德湖商村镇银行股份有限公司

银行账号：800002638000271

行号：320331000013

保证金若以电汇、网银方式缴纳的，请将电汇底单、网银电脑打印凭证写上所投项目名称、编号。

竞争性磋商文件费用：无。

六、磋商截止时间和地点：磋商响应供应商应于2024年10月23日14时00分前将磋商响应文件密封送交到杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）2号开标室开标，逾期送达或未密封将予以拒收。

七、磋商时间及地点：本次磋商将于2024年10月23日14时00分在杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）2号开标室进行，各磋商响应供应商派授权代表出席开标会议（授权代表携带身份证、授权委托书原件等有效证明出席）。

八、信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）

1.信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2.查询渠道：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）。

3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

九、本项目为非政府采购项目

十、业务咨询：

采购单位：建德市铁路设施投资有限公司

联系人：柯工          联系电话：18058710286

质疑联系人： 洪工     联系电话：18069835686

招标代理机构：浙江建安工程管理有限公司

招标代理公司地址：新安江街道新安财富城6幢B座2104室

项目联系人：王工     联系电话：15314657959

质疑接收人：杜工     联系电话：15058155265

采购争议处理机构：建德市交通发展投资有限公司

地址：建德市新安江街道明珠商务大厦1幢201室

监督联系人：吕工     监督投诉电话：15868140121

2024年10月12日

第二章  投标须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：建德市铁路设施投资有限公司南站区域土石方运输服务采购项目 |
| 2 | 项目编号：ZJJAJD2024B-047 |
| 3 | 报价及费用：1.本项目响应时应以人民币报价；2.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 现场踏勘：不统一组织踏勘，自行前往，费用自理。 现场踏勘联系人：柯工 联系方式：18058710286 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商如认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2024年10月17日17前，以书面形式要求采购单位作出书面解释、澄清或者向采购单位提出书面质疑；如有供应商提出质疑的，采购单位将于2024年10月18日16前统一组织答疑；答疑内容是竞争性磋商文件的组成部分，同时在竞争性磋商文件发售的网站进行发布。 |
| 6 | 竞争性磋商响应文件的组成：由资格审查文件1份，报价文件、技术文件、商务资信文件、各正本1份，副本各5份（副本可为正本的复印件，投标文件封面必须加盖投标供应商公章）及资格审查文件正本1份组成（详见第二章第十一条）。 |
| 7 | 磋商截止时间：2024年10月23日14时30分 |
| 8 | 磋商地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）2号开标室 |
| 9 | 磋商时间及地点：2024年10月23日14时30分杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）2号开标室 |
| 10 | 磋商办法及标准：按照竞争性磋商文件第四章评审办法及评分标准。 |
| 11 | 成交通知书：自成交供应商确定2个工作日内签发成交通知书。 |
| 12 | 签订合同：自成交通知书发出后30日内（具体时间按成交通知书）。 |
| 13 | 付款方式：按财务结算要求，通过银行划账方式结算。 |
| 14 | 最高限价：本次采购设有最高限价为人民币（大写）贰佰零伍万元整（￥2050000.00元），报价超出最高限价的供应商，其响应文件作无效标处理。为避免出现恶意低价竞争的情况，低于报价文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商平均报价（最终报价）的80%作否决投标处理。 |
| 15 | 投标保证金：按《招标采购公告》第五条规定的金额和时间缴纳。 |
| 16 | 竞争性磋商响应文件的有效期：90天。 |
| 17 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于采购单位。 |

一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本项目的开标、磋商、确定成交单位、验收、合同履约、付款等（法律法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德市铁路设施投资有限公司。

2.“采购代理机构”系指浙江建安工程管理有限公司。

3.“供应商”系指向招标方提交竞争性磋商响应文件的单位。

4.“产品”系指供方按竞争性磋商文件规定，须向采购单位提供的一切货物及其他有关技术资料和材料。

5.“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的服务。

6.“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购单位提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

三、合格的磋商响应供应商

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

特定资质：须具备有效的道路运政管理机关颁发的有效《道路运输经营许可证》。

2.本项目不允许转包、分包；

3.本项目不接受联合体投标。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，磋商响应供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、竞争性磋商报价

〈一〉报价以人民币为结算货币。

〈二〉响应报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填报。

〈三〉磋商响应供应商的报价是磋商响应供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，磋商响应报价是指磋商响应供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，本项目包括所有研究费、技术资料、人员费用、交通费、通讯费、管理费用、保险、税费等（包含竞争性磋商文件中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等所产生的费用）。

〈四〉磋商响应供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

〈五〉磋商响应供应商对在合同执行中，除上述费用及竞争性磋商文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购单位协调或提供便利的工作应当在响应文件中说明。

〈六〉各磋商响应供应商的磋商响应总报价中应包含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格发改价格[2011]534号的收费标准（服务类）计取，为人民币壹万伍仟肆佰陆拾捌元整（￥15468.00元），专家评审费按实际产生支付，由中标单位在领取成交通知书时支付给采购代理公司。

六、投标保证金

〈一〉投标保证金以银行汇票、电汇、网银形式按招标公告的规定时间、地点、账号缴纳并到账。

〈二〉未按规定提交投标保证金的投标，拒绝接收投标文件。

〈三〉投标截止日后，投标方撤回投标书的，投标保证金不予退还。中标方不按规定签订政府采购合同的，将没收投标保证金。

七、响应有效期

〈一〉竞争性磋商响应文件从开标之日起，响应有效期为90天。

〈二〉特殊情况下，采购单位可与磋商响应供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

〈三〉磋商响应供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的磋商响应供应商不能修改竞争性磋商响应文件。

八、特别说明：

△1.磋商响应供应商不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

△2.磋商响应供应商磋商响应所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。磋商响应供应商磋商响应所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

△3.磋商响应供应商在响应活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

△5.磋商响应供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

九、质疑和投诉

1．磋商响应供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2．磋商响应供应商认可采购单位在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出异议。

3．质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、采购过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十、竞争性磋商文件的澄清和修改

1. 磋商响应供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，磋商响应供应商必须在前附表规定的时间内以书面形式向采购代理单位提出。

2. 采购代理单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表规定的统一组织答疑时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，请各潜在磋商响应供应商在投标前关注相关网站信息。

3. 竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十一、竞争性磋商响应文件的组成

〈一〉、资格审查文件内容（单独包封递交）；

〈一〉法定代表人授权委托书原件（如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

〈二〉有效的营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

〈三〉有效的具有道路运政管理机关颁发《道路运输经营许可证》复印件并加盖公章（原件备查）。

〈四〉全权代表（被授权人或法定代表人）身份证复印件并加盖公章（原件备查）（若法定代表人参加的，提供法定代表人身份证复印件；若被授权人参加的，提供被授权代表身份证复印件）；

〈五〉由社保部门出具的被授权人在投标单位缴纳近一个月社保的证明材料复印件并加盖公章（原件备查，如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

〈六〉投标保证金回单或汇款凭证复印件并加盖公章；

资格审查文件注意点：

1、已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；

2、非浙江省供应商库注册单位或未上传相关资质证书的单位需随身携带相关原件备查（无需密封入资格审查文件内）；

3、未按以上要求提供资格审查文件及备查原件的，按未提供合格的资格文件处理。

以上资格审查文件正本1份单独密封成1包，密封处须加盖投标供应商的单位公章（外包封封面格式参考“附件十二(2) ”）

〈二〉、报价文件内容（单独包封递交）

- 一）投标报价函（附件一）

- 二）初次报价表（附件二）

- 三）投标方针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：报价文件单独密封于一个密封袋内，在密封袋封面上标明《报价文件》字样，并加盖单位公章。资信文件、商务技术文件中不得出现价格信息。

〈三〉、商务技术文件内容：

- 一）投标函（附件三）；

- 二）供应商的其他技术文件；

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术（参数）文件应包含以下内容；

- 1.技术参数偏离表（附件四）；

- 2.现有经营场地、服务机构等情况资料；

- 3.保证工期的实施方案；

- 4.人力资源安排：拟派项目实施人员一览表（附件五）；

- 5.项目实施计划；

三）商务条款应对表（附件六）；

四）售后服务承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

1.标准服务，按行业常规服务填列；

2.特色（或特殊）服务：根据每个磋商响应供应商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务的特别承诺；

五）服务计划表（附件七）；

六）评分规则中涉及的所需提交的材料；

七）投标方认为需要的其他文件资料。

〈四〉、资信文件包括：

一）法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

二）关于资格的声明函（附件九）；

三）投标方一般情况（附件十）；

四）营业执照复印件[若在建德有分支机构，还须提供在建德的分支机构营业执照复印件]（加盖公章）；

五）成功案例和业绩证明（磋商响应供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件或项目验收报告或用户评价）（若有）（附件十一）；

六）节能、环保等方面的资质证书（若有）；

七）磋商响应供应商的信誉（重合同、守信用、银行资信等）证书、荣誉证书（若有）；

八）磋商响应供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

九）距采购人最近的服务网点情况证明资料（若有）；

十）磋商响应供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

十一）评分规则中涉及的所需提交的材料；

十二）其他相关资质证明材料。

以上资格审查文件、报价文件、商务技术文件和资信文件分别装订、单独密封加盖公章，并在各密封袋封面上注明文件名称，外包封封面及封口处均须加盖单位公章(注：资格证明备查原件由供应商自行保管不需密封，根据需要提供）。商务技术文件和资信文件中不得再出现《报价文件》的相关报价内容。

十二、竞争性磋商响应文件的签署和份数

（一）竞争性磋商响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。竞争性磋商响应文件的装订顺序应按本章第十一条所叙顺序装订成册。资格审查文件、报价文件、商务技术文件、资信文件采用非胶装装订（非胶装装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

（二）所有竞争性磋商响应文件均须由磋商响应供应商盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。磋商响应供应商应写全称。

（三）竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件由资格审查文件正本1份、报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）。标书封面统一格式详见 “附件十二(1) ”。

十三、竞争性磋商响应文件的递交、修改和撤回

〈一〉磋商响应供应商应将资格审查文件正本1份、报价文件正本1份副本5份密封成一包、商务技术文件正本1份副本5份密封成一包、资信文件正本1份副本5份密封成一包，共4个密封包递交，封口处均须密封并加盖磋商响应供应商公章，并在外包封封面上写明：

采购单位名称、项目名称、项目编号

磋商响应供应商名称、通讯地址、邮政编码、联系人。（格式详见“附件十二(2) ”）

未按竞争性磋商文件规定密封的磋商响应文件，采购代理机构将拒收。

〈二〉如果磋商响应供应商未加写标记，采购单位对竞争性磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉竞争性磋商响应文件的补充和修改

投标截止时间前，磋商响应供应商可以书面形式向采购单位已递交的竞争性磋商响应文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由磋商响应供应商全权代表签字并加盖公章。

〈四〉采购单位接受磋商响应文件的时间

竞争性磋商响应文件于开标现场在响应截止时间前半小时内接收。

（五）竞争性磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖磋商响应供应商公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。竞争性磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应供应商负责。

（六）竞争性磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在竞争性磋商响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

十四、无效投标

发生下列情况之一的竞争性磋商响应文件被视为无效：

〈一〉在竞争性磋商文件递交截止时间以后送达的竞争性磋商响应文件；

〈二〉由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的竞争性磋商响应文件；

〈三〉仅以非纸质文本形式的竞争性磋商响应文件；

〈四〉磋商响应供应商未能提供合格的资格证明文件；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明或标明的服务质量标准和技术指标、主要功能、服务内容等与竞争性磋商文件有重大偏离的竞争性磋商响应文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与竞争性磋商文件有重大偏离处理）；

〈七〉磋商响应文件中有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未装订（包括活页装订）、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

〈八〉竞争性磋商响应文件正本与副本实质性内容不一致的；

〈九〉投标有效期、服务内容、编制进度要求、质量要求等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

〈十〉不响应或者擅自改变竞争性磋商文件要求或者竞争性磋商响应文件有竞争性磋商文件不能接受的附加条件的；

〈十一〉竞争性磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性磋商文件要求的（经竞争性磋商小组成员认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十二〉竞争性磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者竞争性磋商响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

〈十三〉竞争性磋商响应文件内容不完整，缺少竞争性磋商响应文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十四〉未提供或未如实提供服务的技术参数，或者竞争性磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十五〉未提供《报价文件》以及在商务技术文件、资信文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的竞争性磋商响应文件；

〈十六〉投标报价超过最高限价的；为避免出现恶意低价竞争的情况，低于报价文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商平均报价（最终报价）的80%作否决投标处理。

〈十七〉未按规定缴纳投标保证金并及时到账的；

〈十八〉不符合法律法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

十五、答疑：

如对本次竞争性磋商文件存在疑问，请将书面文件在2024年10月17日17时之前，送至浙江建安工程管理有限公司，传真0571-64757660，邮箱272552942@qq.com），采购人将于2024年10月18日16时前做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十六、特别声明：

〈一〉价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

〈二〉本次采购设有最高限价为人民币（大写）贰佰零伍万元整（￥2050000.00元），报价超出最高限价的供应商，其响应文件作无效标处理。

〈三〉磋商响应总报价应包含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2011]534号文的收费标准（服务类），采购服务费为人民币壹万伍仟肆佰陆拾捌元整（￥15468.00元），专家评审费按实际产生支付，由成交供应商在领取成交通知书时支付给采购代理公司。

十七、其他：

〈一〉采购单位如果有确凿证据证明各响应方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的响应方响应或按无效响应处理。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时由供需及使用方友好商定。

第三章   开标和评标须知

一、开标

〈一〉采购单位在竞争性磋商文件规定的时间和地点公开开标，磋商响应供应商的授权代表须携带本人身份证原件及授权委托书原件参加并签到。磋商响应供应商的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

〈二〉开标程序

1．开标会由采购代理单位工作人员主持，主持人宣布开标会议开始；

2．介绍参加开标会磋商响应供应商名单；

3. 由采购组织机构工作人员或公证人员核对验证投标方授权代表的本人身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件；

4．宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

5.信用查询通过后，由公证人员或供应商代表检验竞争性磋商响应文件密封的完整性并当场宣布检验结果；

6.由采购组织机构工作人员对资格审查文件进行审查，审查不合格的投标单位，退还其他投标文件，审查合格的供应商进入下一轮开标程序；

7．打开磋商响应供应商的资信文件、商务技术文件外包装，清点竞争性磋商响应文件正本、副本数量，符合竞争性磋商文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还磋商响应供应商，并由磋商响应供应商代表签字确认。开标顺序按各磋商响应供应商提交竞争性磋商响应文件时间的先后顺序进行；

8．竞争性磋商小组对所提交的磋商响应文件进行审查，审查结束后，由主持人公布无效磋商响应方名单、磋商响应无效的原因、废标情况；

9．竞争性磋商小组与各磋商响应方就公司情况、项目需求、服务内容、价格构成、服务时间、付款方式等要素分别进行磋商；

10．磋商结束后，竞争性磋商小组要求各磋商响应供应商在规定时间内进行最终报价，统一时间收取；

11．在各磋商响应供应商最终报价过程中，供应商根据第四章评审方法对各磋商响应供应商的资信及商务技术情况进行评审；

12．资信及商务技术的评分值确定后，主持人公布有效磋商响应供应商的资信及商务技术的评分值，由主持人宣读《报价文件》中的供应商名称及在其竞争性磋商时承诺的最终报价以及认为有必要宣读的其他内容；

13．竞争性磋商小组对最终报价的合理性进行审核，决定是否结束磋商。若报价合理，竞争性磋商小组则根据第四章评审方法计算出分值并推荐成交供应商；

14．磋商结束后，主持人公布有效磋商响应供应商的评分结果和推荐的成交供应商；

15．采购代理单位工作人员做好开标记录， 磋商响应供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督员当场签字确认。磋商响应供应商代表未到场签字确认的，不影响磋商过程；

16．开标会议结束。

二、竞争性磋商小组成员

竞争性磋商小组成员依法由3人及以上奇数的人员组成，竞争性磋商小组成员对竞争性磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。磋商期间，磋商响应供应商的法定代表人或法人授权委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对竞争性磋商响应文件的审查和响应性的确定

开标后，采购单位将组织审查竞争性磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署，如果单价与总价有出入，以单价为准，若文字大写表示的数据与小写表示不一致，则以文字大写表示的数据为准。如果确定磋商响应供应商无资格履行合同，将取消其投标资格。

四、评标原则与方法

〈一〉磋商的依据是竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件。

〈二〉磋商方法和定标原则。竞争性磋商小组成员将遵循公开、公平、公正的原则，对响应方提供服务的技术性能、服务质量、完成时间、资信情况、履约能力、售后服务、磋商响应供应商规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照竞争性磋商文件规定的评审规则（附后）记名并独立打分，按最终得分由高到低排序推荐成交供应商。若最终得分相同的，按商务技术、资信的得分由高到低排序，若商务技术、资信得分也相同，按报价得分由高到低排序，若报价得分也相同的，由竞争性磋商小组成员讨论决定排序。商务技术、资信的评审由各竞争性磋商小组成员独立打分，商务技术、资信得分为各竞争性磋商小组成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。

〈三〉客观、公正地对待所有磋商响应供应商，对所有响应文件评价，均采用相同的程序和标准。在开标、磋商期间，磋商响应供应商不得向竞争性磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

在磋商过程中，竞争性磋商小组成员不得与磋商响应供应商私下交换意见，在磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出评标成员之外。

〈四〉采购单位不向落标方解释落标原因，不退还竞争性磋商响应文件。

五、确定成交供应商和签发成交通知书

确定成交供应商：本项目由采购单位事先授权竞争性磋商小组成员确定预成交供应商，自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构和采购单位签发《成交通知书》。

六、合同授予

1．成交供应商应自成交通知书发出后30日内与采购单位签订合同。同时，采购代理单位对合同内容进行审查，如发现与采购结果和磋商响应承诺内容不一致的，应予以纠正。

2．成交供应商拖延、拒签合同的，将被取消成交资格，并不再返还投标保证金，并赔偿采购单位由此造成的一切损失。

- 评分标准

| 评分内容 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） |  | 30 | 满足竞争性磋商文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30，得分保留小数点后两位。为避免出现恶意低价竞争的情况，低于报价文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商平均报价（最终报价）的80%作否决投标处理。 |
| 技术分 （53分） | 车辆运输管理和运营服务方案 | 8 | 根据供应商对车辆管理及运营情况（包括日常车辆管理制度等）、投入人员情况（如项目负责人、车队长、安全员等）、其他（道路抛洒物清扫、人工安全引导、车辆及轮胎清洗等）综合比较评分（0-8分）。运输管理运营服务符合要求，内容完整、充实的得8-6分；运输管理运营服务符合要求，内容完整，但有所欠缺的得6-4分；运输管理运营服务符合要求，但内容不完整的得4-1分，不符合不得分； |
|  | 安全作业和文明服务措施 | 8 | 根据供应商针对本项目制定的安全作业、文明服务措施进行评议（8分）：措施符合要求，内容完整、充实的得8-6分；措施符合要求，内容完整，但有所欠缺的得6-4分；措施符合要求，但内容不完整的得4-1分，不符合不得分。 |
|  | 内部管理措施 | 8 | 根据供应商针对本项目制定的内部管理措施及考核制度进行评议（8分）：制度、措施符合要求，内容完整、充实的得8-6分；制度、措施符合要求，内容完整，但有所欠缺的得6-4分；制度、措施符合要求，但内容不完整的得4-1分，不符合不得分； |
|  | 工程进度 和施工组织 | 6 | 根据供应商针对本项目制定的要求作出的应急处置方案包括突发事件、意外事件预案等综合比较评分进行评议（6分）：内容完整，合理具有可行性，完全符合采购人要求的得6-4分；内容完整合理，但存在一定问题，基本符合采购人要求的得4-2分；内容不完整或设计有欠缺或可行性不强，偏离采购人要求的得2-1分，不符合不得分。 |
|  | 项目重难点 的技术分析 | 6 | 供应商根据本招标文件各项要求作出的安全方案包括安全措施及制度、保险承诺等综合比较评分进行打分（6分）；内容完整，合理具有可行性，完全符合采购人要求的得6-4分；内容完整合理，但存在一定问题，基本符合采购人要求的得4-2分；内容不完整或设计有欠缺或可行性不强，偏离采购人要求的得2-1分，不符合不得分。 |
|  | 合理化建议 | 6 | 针对本项目提出的建议及设想是否合理（6分）；内容完整，合理具有可行性，完全符合采购人要求的得6-4分；内容完整合理，但存在一定问题，基本符合采购人要求的得4-2分；内容不完整或设计有欠缺或可行性不强，偏离采购人要求的得2-1分，不符合不得分。 |
|  | 运输沿线协调方案 | 6 | 根据供应商制订的与运输沿线交通行政管理部门的协调方案的合理性、适用性进行评议（6分）：方案符合要求，内容完整、切实可行的得6-4分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得4-2分；有相关协调方案，但缺乏操作性的得2-1分。 |
|  | 现场踏勘 | 2 | 投标供应商是否进行现场踏勘，以现场踏勘证明材料为准，得2分，否则不得分。（须提供现场踏勘证明材料，踏勘表须加盖采购单位公章或盖章，原件核查，不提供原件不得分） |
|  | 本地化服务 | 3 | 投标人设立的售后服务网点在建德市范围内（或已有）的得3分；在杭州市范围内设立的得1分；杭州市范围以外的不得分。投标文件中须提供证明材料或相关承诺函并加盖公章。 |
| 资信（17分） | 业绩 | 3 | 投标供应商自（2021年1月1日起签订合同）三年内具有类似项目的运输业绩，每提供一个合同得1分，满分3分；（投标文件中提供合同复印件加盖公章） |
|  | 车辆配备 | 5 | 供应商拟投入本项目的运输车辆10辆及以上的得5分；（投标文件中提供有效的机动车行驶证、自有车辆发票复印件加盖公章） |
|  |  | 5 | 装运车辆装有GPS定位系统，并自有设立后台监控设备的，得5分，其余不得分（投标文件中提供相关证明资料复印件并加盖公司公章） |
|  | 体系证书（3分） | 3 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且证书在有效期内的，每具有一项得1分，最高得3分。（须提供证书复印件加盖投标单位公章，未提供或超出有效期的不得分。） |
|  | 投标文件 编制质量 （1分） | 1 | 编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实情况，有无错误、是否按招标文件要求制作等，有错误或前后矛盾的每项扣0.2分，扣完为止。 |

第五章 磋商内容与技术要求

一、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 主要服务技术要求 | 单位 | 数量 | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市铁路设施投资有限公司南站区域土石方运输服务采购项目 | 详见“二、采购内容及技术要求” | 项 | 1 | 2050000.00 |  |
| 预算总价：人民币（大写）：贰佰零伍万元整（￥：2050000.00元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上金额包含将土石方运输卸到指定场所的全部费用（包括但不限于运输费、挖机装车费、保险费、税金、卸车费、装卸场地及厂内道路清洁费、临时设施费、辅助工作及售后服务费等完成本项目的所有费用）。

2、运输总量为155800m³（暂估），运距约5km，结算数量按采购单位确认实际数量计算，结算金额=成交单价（元/m³）×实际数量（m³）。

- 采购内容及技术要求

1.1项目基本要求

1.要求投标单位有“运输”资质；将采购单位生产过程中产生的全部土石方运送至采购单位指定范围内。

2.投标单位应根据土石方的特性配备运输相应的专用运输车辆，运输车辆必须24小时停放甲方指定地点，配备专业运输人员进行运输。

3.项目服务期为90日历天。

1.2运输的质量及安全要求：

1.《关于杭州市建筑工地全面推广使用“浙里工程建设现场管控”重大应用（浙里建）的通知》（杭建数改办（2022）1 号）

2.《杭州市建设工程渣土管理办法》（市政府令第 192 号）

3.根据建渣管办【2017】3号文件规定：自2018年1月1日起，停止办理非新型环保工程渣土运输车辆渣土准运证，整治范围内工地的建设单位不得委托无工程渣土准运证的车辆运输渣土。同时须满足以下相关规定：

（1）在土方开挖前，应选择有相应资质的渣土运输企业，即具有建德市工商营业执照， 取得道路运输经营许可和工程渣土运输企业经营许可，并具备一定数量符合要求的车辆和经营能力，及时办理相关审批手续。

（2）运输工程渣土的运输车辆应符合全密闭化标准和货箱举升定位、限速限载、右转监控等功能，运输车须为符合国五标准的新型环保工程渣土运输车辆；并且须达到统一颜色、 统一顶灯、统一 GPS、统一视频监控等“四统一”要求。对上榜工程渣土运输企业、车辆和对运输企业未建立或未按规定实施管理责任制的相关部门将予以处罚。

4.现场管理要求：成交供应商每日运输的土石方数量、地点必须由采购单位的调度指定，成交供应商在接收土石方时必须严格遵守采购单位现场安全作业、环境卫生等相关规章制度，每车离场前必须清扫干净装车区域地面，保持该区域卫生情况良好。

5.成交供应商必须配置符合场地设施使用要求的车辆，根据环保局的要求，装设GPS定位系统，车辆必须加盖，车辆出厂前清洗干净，确保运输途中不撒漏。并根据土石方量变化调整车辆数量，保证土石方能及时清运。

6.成交供应商须将土石方运输车辆的车牌、核定载重量及驾驶人员向采购单位备案。

7.采购单位有权监督、查阅土石方运输车辆的行车记录或数据，成交供应商须配合提供相应记录。

8.成交供应商必须按时缴纳运输车辆强制险及商业险（即：人身意外伤害险和第三者责任险，保额100万元以上），费用包含在投标报价内。

9.成交供应商保证在运输过程中提供证件齐全有效、符合土石方运输条件（包括但不限于土石方运输车辆应具备密封、防水、不渗漏，四周槽帮牢固可靠、无破损、挡板严密等保证运输安全、环保的条件以及现行法律、法规、规章和地方政府规定的其他条件）的车辆（车牌号及相关证件作为本合同附件），并配备熟练的、取得相关管理部门认可发证的合格司乘管理人员。运输车辆符合国家和项目单位相关安全要求，经项目单位检验认可，方可投入作业。运输途中限速行驶，静电接地、消防设施配置良好，途中不得随意停靠，并按指定线路行驶。杜绝发生跑、冒、滴、散、洒等事故。

10.成交供应商应对土石方的特性进行充分了解，必须对专业运输人员进行必要培训，学会掌握运输过程中发生事故时的应急处理方法，严禁成交供应商运输人员中途违法倾倒。

11.因生产需要加大脱泥量或土石方处置单位不能及时处置时，堆积在现场地面的土石方由成交供应商自行安排驾驶人员清理装运，驾驶人员需具备相应的驾驶资格，铲车使用过程中发生的安全责任（包括使用铲车发生的交通事故）全部由成交供应商承担。

12.成交供应商应保证处置运输途中安全，且应符合道路交通、环卫等方面的法律法规要求，如发生各类事故，或因违规受相关部门处罚，均由成交供应商负责处理并承担相应责任。

1.3运输计划及变更确认

采购单位制定土石方运输计划，成交供应商按照计划进行土石方运输。每天成交供应商必须保证在采购单位现场有1台专用车辆和专职驾驶员，以便采购单位的土石方能得到及时清运。若临时变更运输计划，采购单位应及时通知运输单位，成交供应商据此变化更改运输计划。运输作业不能随意中断，成交供应商不得以春节等节假日、运输工具故障等原因停止运输土石方，否则由此引发的一切责任及损失由成交供应商承担。

1.4其他要求

1、成交供应商必须服从采购单位的运输任务安排，运输到指定位置，如有不服从安排，每起按1万元罚款。接到采购单位运输任务安排，如没有特殊原因，未按时到指定地点，每起按1万元罚款。

2、成交供应商必须将土石方全部运至采购方指定位置，如未经采购单位同意在指定位置外倾倒、处置，除接受相关部门的处理外，每发生一起向采购方支付10万元违约金。

1.5考核

建德市铁路设施投资有限公司南站区域土石方运输服务采购项目业务月度考核细则

年   月

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 金额 | 考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输单位对操作人员进行培训，及安全教育并做好台账、运输单位配合我公司培训安排按时派人参加。 | 未按要求参加 | 500元/次/人 |  |
| 2 | 如发现有超载、安全驾驶隐患或受到相关部门处罚、发生有责事故 | 发生一次 | 200元/次 |  |
| 3 | 每日运输的土石方数量、地点必须由采购单位的调度指定，运输单位在接收土石方时必须严格遵守现场安全作业、环境卫生等相关规章制度，每车离场前必须清扫干净装车区域地面，保持该区域卫生情况良好。 | 未做到 | 1000元/次 |  |
| 4 | 根据相关部门的要求，装设GPS定位系统，车辆必须加盖，车辆出场前清洗干净，确保运输途中不撒漏。并根据土石方量变化调整车辆数量，保证土石方能及时清运。 | 未做到 | 150元/次 |  |
| 5 | 采购单位有权监督、查阅土石方运输车辆的行车记录或数据，运输单位须配合提供相应记录。 | 不配合 | 200元/次 |  |
| 6 | 运输单位应保证处置运输途中安全，且应符合相关部门等方面的法律法规要求，如发生各类事故，或因违规受相关部门处罚，均由运输单位负责处理并承担相应责任。 | 发生一次 | 1000元/次 |  |
| 7 | 运输单位做好土石方车土石方处置联单保存，及时上交。 | 未做到或遗失 | 200元/次 |  |
| 8 | 服从临时指派的相关工作。 | 不服从临时工作安排 | 50-1000元/次 |  |

被考核单位名称：

被考核单位代表签字：

考核人签字：

日期：

第六章   商务条款

一、总体要求

必须符合竞争性磋商文件(包括补充更正，如有）的服务要求，符合国家相关服务标准和竞争性磋商文件规定标准。

二、付款方式

根据财务结算条款，通过银行划账方式支付项目款。

三、服务期

1）自合同签订生效之日起，服务期为90日历天。

2）实施地点：由采购单位指定。

3）成交供应商免费提供涉及本项目工作的相关服务。

4）成交供应商应在投标文件中应提供实施计划。

四、运输的质量及安全要求

1.《关于杭州市建筑工地全面推广使用“浙里工程建设现场管控”重大应用（浙里建）的通知》（杭建数改办（2022）1 号）

2.《杭州市建设工程渣土管理办法》（市政府令第 192 号）

3.根据建渣管办【2017】3号文件规定：自2018年1月1日起，停止办理非新型环保工程渣土运输车辆渣土准运证，整治范围内工地的建设单位不得委托无工程渣土准运证的车辆运输渣土。同时须满足以下相关规定：

（1）在土方开挖前，应选择有相应资质的渣土运输企业，即具有建德市工商营业执照， 取得道路运输经营许可和工程渣土运输企业经营许可，并具备一定数量符合要求的车辆和经营能力，及时办理相关审批手续。

（2）运输工程渣土的运输车辆应符合全密闭化标准和货箱举升定位、限速限载、右转监控等功能，运输车须为符合国五标准的新型环保工程渣土运输车辆；并且须达到统一颜色、 统一顶灯、统一 GPS、统一视频监控等“四统一”要求。对上榜工程渣土运输企业、车辆和对运输企业未建立或未按规定实施管理责任制的相关部门将予以处罚。

4.现场管理要求：成交供应商每日运输的土石方数量、地点必须由采购单位的调度指定，成交供应商在接收土石方时必须严格遵守采购单位现场安全作业、环境卫生等相关规章制度，每车离场前必须清扫干净装车区域地面，保持该区域卫生情况良好。

5.成交供应商必须配置符合场地设施使用要求的车辆，根据环保局的要求，装设GPS定位系统，车辆必须加盖，车辆出厂前清洗干净，确保运输途中不撒漏。并根据土石方量变化调整车辆数量，保证土石方能及时清运。

6.成交供应商须将土石方运输车辆的车牌、核定载重量及驾驶人员向采购单位备案。

7.采购单位有权监督、查阅土石方运输车辆的行车记录或数据，成交供应商须配合提供相应记录。

8.成交供应商必须按时缴纳运输车辆强制险及商业险（即：人身意外伤害险和第三者责任险，保额100万元以上），费用包含在投标报价内。

9.成交供应商保证在运输过程中提供证件齐全有效、符合土石方运输条件（包括但不限于土石方运输车辆应具备密封、防水、不渗漏，四周槽帮牢固可靠、无破损、挡板严密等保证运输安全、环保的条件以及现行法律、法规、规章和地方政府规定的其他条件）的车辆（车牌号及相关证件作为本合同附件），并配备熟练的、取得相关管理部门认可发证的合格司乘管理人员。运输车辆符合国家和项目单位相关安全要求，经项目单位检验认可，方可投入作业。运输途中限速行驶，静电接地、消防设施配置良好，途中不得随意停靠，并按指定线路行驶。杜绝发生跑、冒、滴、散、洒等事故。

10.成交供应商应对土石方的特性进行充分了解，必须对专业运输人员进行必要培训，学会掌握运输过程中发生事故时的应急处理方法，严禁成交供应商运输人员中途违法倾倒。

11.因生产需要加大脱泥量或土石方处置单位不能及时处置时，堆积在现场地面的土石方由成交供应商自行安排驾驶人员清理装运，驾驶人员需具备相应的驾驶资格，铲车使用过程中发生的安全责任（包括使用铲车发生的交通事故）全部由成交供应商承担。

12.成交供应商应保证处置运输途中安全，且应符合道路交通、环卫等方面的法律法规要求，如发生各类事故，或因违规受相关部门处罚，均由成交供应商负责处理并承担相应责任。

五、其他

1.由于成交供应商原因导致采购人有重大损失的，责任由成交供应商承担，并依法追究其经济责任和法律责任。

2.涉及本项目的所有相关费用均包括在投标报价中，由成交供应商承担。

3.招投标双方应分别为对方在响应文件和竞争性磋商文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

第七章   财务结算

一、投标保证金的退还

当在本项目合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无息）。若无其他问题，浙江建安工程管理有限公司建德分公司自动办理退款手续（财务室联系电话：0571-64791222，邹女士）

二、项目款的结算

采购单位根据合同、磋商响应文件等资料进行验收。

经建设单位审核后完成项目工程量50%时支付至合同价的40%，项目竣工验收后，由采购单位向成交供应商支付至合同总价的80%，最终结算工程量以实际测绘为准，剩余款项经建设单位委托第三方审计结算后支付尾款。

工程结算审核基本费（净核减小于等于5%以内）由建设单位承担，净核减追加费按核减超过大于5%的净核减额为基数计取10%的费用，净核减追加费由承包人承担，即净核减追加费=（净核减额-送审造价×5%）×10%，该费用由建设单位从施工单位应付工程款中直接扣缴。

施工单位应当确保各项送审资料的真实性，工程价款结算不高估冒算。其中，经审计后结算审定结果与送审结算价差异率超过10%，应视为资料失实违约行为，按其超过10%部分违约额的5%作为违约金，由建设单位从应付施工单位的工程款中划扣。

以上两项净核减追加费（5%以上）和送审资料真实性（10%以上）两者是相加的，即净核减超10%以上的扣缴额=（净核减额-送审造价×10%）×15%。

结算审核意见出具后，承包人应在60天内予以确认。如对某分项或子目存在异议的，应提供异议说明及相关材料，发包人于10日内复核。若双方不能达成一致意见，按无异议的部分先行支付工程款，有异议的部分交由司法部门仲裁。若不提供异议说明，视为同意审核意见。结算审核结果确认后，后续经监督部门发现承包人存在偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为等影响结算审价结果行为，对结算审核结果应予以调整。

结算时供应商将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经采购人验收确认的《采购验收反馈表》提交采购人，采购人应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。

第八章  采购合同

甲  方（采购方）：建德市铁路设施投资有限公司

乙  方（供应商）：

见证方：浙江建安工程管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，经竞争性磋商招标，确定乙方为建德市铁路设施投资有限公司南站区域土石方运输服务采购项目进行竞争性磋商采购的成交供应商。按照竞争性磋商文件（ ZJJAJD2024B-047）和磋商结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商共同达成如下条款：

第一条 项目名称、数量、价款

| 项目名称 | 主要技术参数要求 | 数量 | 单位 | 中标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建德市铁路设施投资有限公司南站区域土石方运输服务采购项目 | 详见竞争性磋商文件“二、技术要求” | 1 | 项 |  |  |
| 合同总价：人民币（大写） 元整 |  |  |  |  |  |

备注：1、以上金额包含将土石方运输卸到指定场所的全部费用（包括但不限于运输费、挖机装车费、保险费、税金、卸车费、装卸场地及厂内道路清洁费、临时设施费、辅助工作及售后服务费等完成本项目的所有费用）。报价明细附后

2、运输总量为155800m³（暂估），运距约5km，结算数量按采购单位确认实际数量计算，结算金额=成交单价（元/m³）×实际数量（m³）

第二条 服务要求

1.乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护甲方的合法权益。

2.乙方应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成服务工作。

3.在服务期内，乙方应该确保服务范围内的质量标准符合本招标文件要求。

4、乙方应根据土石方的特性配备运输相应的专用运输车辆，运输车辆必须24小时停放甲方指定地点，配备专业运输人员进行运输。

第三条 合同履行时间、地点

1、自合同签订生效之日起，服务期为   日历天。

2、实施地点：由甲方指定。

第四条 验收

1.采购单位根据竞争性磋商文件、合同、投标文件等资料进行验收，采购人在中标人自评达到建设标准后，进行验收。

2.项目质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

3.验收涉及的所有费用由中标人承担。

第五条 项目款支付

采购单位根据合同、磋商响应文件等资料进行验收。

合同签订生效7日后，采购单位向成交供应商支付合同总金额10%的预付款；经建设单位审核后完成项目工程量50%时支付至合同价的40%，项目竣工验收后，由采购单位向成交供应商支付至合同总价的80%，剩余款项经审计结算后支付。

工程结算审核基本费（净核减小于等于5%以内）由建设单位承担，净核减追加费按核减超过大于5%的净核减额为基数计取10%的费用，净核减追加费由承包人承担，即净核减追加费=（净核减额-送审造价×5%）×10%，该费用由建设单位从施工单位应付工程款中直接扣缴。

施工单位应当确保各项送审资料的真实性，工程价款结算不高估冒算。其中，经审计后结算审定结果与送审结算价差异率超过10%，应视为资料失实违约行为，按其超过10%部分违约额的5%作为违约金，由建设单位从应付施工单位的工程款中划扣。

以上两项净核减追加费（5%以上）和送审资料真实性（10%以上）两者是相加的，即净核减超10%以上的扣缴额=（净核减额-送审造价×10%）×15%。

结算审核意见出具后，承包人应在60天内予以确认。如对某分项或子目存在异议的，应提供异议说明及相关材料，发包人于10日内复核。若双方不能达成一致意见，按无异议的部分先行支付工程款，有异议的部分交由司法部门仲裁。若不提供异议说明，视为同意审核意见。结算审核结果确认后，后续经监督部门发现承包人存在偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为等影响结算审价结果行为，对结算审核结果应予以调整。

结算时乙方将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经甲方验收确认的《采购验收反馈表》提交采购人，采购人应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。

第六条 履约保证金

无

- 运输的质量及安全要求

1.《关于杭州市建筑工地全面推广使用“浙里工程建设现场管控”重大应用（浙里建）的通知》（杭建数改办（2022）1 号）

2.《杭州市建设工程渣土管理办法》（市政府令第 192 号）

3.根据建渣管办【2017】3号文件规定：自2018年1月1日起，停止办理非新型环保工程渣土运输车辆渣土准运证，整治范围内工地的建设单位不得委托无工程渣土准运证的车辆运输渣土。同时须满足以下相关规定：

（1）在土方开挖前，应选择有相应资质的渣土运输企业，即具有建德市工商营业执照， 取得道路运输经营许可和工程渣土运输企业经营许可，并具备一定数量符合要求的车辆和经营能力，及时办理相关审批手续。

（2）运输工程渣土的运输车辆应符合全密闭化标准和货箱举升定位、限速限载、右转监控等功能，运输车须为符合国五标准的新型环保工程渣土运输车辆；并且须达到统一颜色、 统一顶灯、统一 GPS、统一视频监控等“四统一”要求。对上榜工程渣土运输企业、车辆和对运输企业未建立或未按规定实施管理责任制的相关部门将予以处罚。

4.现场管理要求：成交供应商每日运输的土石方数量、地点必须由采购单位的调度指定，成交供应商在接收土石方时必须严格遵守采购单位现场安全作业、环境卫生等相关规章制度，每车离场前必须清扫干净装车区域地面，保持该区域卫生情况良好。

5.成交供应商必须配置符合场地设施使用要求的车辆，根据环保局的要求，装设GPS定位系统，车辆必须加盖，车辆出厂前清洗干净，确保运输途中不撒漏。并根据土石方量变化调整车辆数量，保证土石方能及时清运。

6.成交供应商须将土石方运输车辆的车牌、核定载重量及驾驶人员向采购单位备案。

7.采购单位有权监督、查阅土石方运输车辆的行车记录或数据，成交供应商须配合提供相应记录。

8.成交供应商必须按时缴纳运输车辆强制险及商业险（即：人身意外伤害险和第三者责任险，保额100万元以上），费用包含在投标报价内。

9.成交供应商保证在运输过程中提供证件齐全有效、符合土石方运输条件（包括但不限于土石方运输车辆应具备密封、防水、不渗漏，四周槽帮牢固可靠、无破损、挡板严密等保证运输安全、环保的条件以及现行法律、法规、规章和地方政府规定的其他条件）的车辆（车牌号及相关证件作为本合同附件），并配备熟练的、取得相关管理部门认可发证的合格司乘管理人员。运输车辆符合国家和项目单位相关安全要求，经项目单位检验认可，方可投入作业。运输途中限速行驶，静电接地、消防设施配置良好，途中不得随意停靠，并按指定线路行驶。杜绝发生跑、冒、滴、散、洒等事故。

10.成交供应商应对土石方的特性进行充分了解，必须对专业运输人员进行必要培训，学会掌握运输过程中发生事故时的应急处理方法，严禁成交供应商运输人员中途违法倾倒。

11.因生产需要加大脱泥量或土石方处置单位不能及时处置时，堆积在现场地面的土石方由成交供应商自行安排驾驶人员清理装运，驾驶人员需具备相应的驾驶资格，铲车使用过程中发生的安全责任（包括使用铲车发生的交通事故）全部由成交供应商承担。

12.成交供应商应保证处置运输途中安全，且应符合道路交通、环卫等方面的法律法规要求，如发生各类事故，或因违规受相关部门处罚，均由成交供应商负责处理并承担相应责任。

第八条 售后服务

在服务质保期内，乙方应该确保服务范围内的质量标准符合本竞争性磋商文件要求。当出现问题时，乙方承诺在  24  小时内响应并提出解决方案，  48  小时之内到现场对存在问题进行处理，并提出相应措施。

第九条 乙方承担完成本采购项目的一切费用(包括不可预见费用）和市场风险。

第十条 其他约定：按竞争性磋商文件要求及投标文件内容提供服务。

第十一条 违约责任

1.由于乙方原因(除不可抗力外）不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天）以上的，甲方有权解除合同，要求乙方返还已付的项目款。

2.乙方按合同要求将成果送达甲方并经验收合格后，甲方逾期支付项目款的，每逾一天，甲方应向乙方支付应付款的日万分之五的违约金。

第十二条 争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报相关部门备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十三条 合同的生效

1．本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能违背竞争性磋商文件的实质性内容。

4．本合同未涉及的部分以竞争性磋商文件（项目编号：ZJJAJD2024B-047）(包括补充更正，如有）为准，上述竞争性磋商文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

（以下无正文）

（签章页）

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

建德市铁路设施投资有限公司

法定代表人或委托代理人               法定代表人或委托代理人

（签字） ：                          （签字）：

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

签约时间：2024年    月    日

签约地点：

见证单位（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：2024年   月   日

- 第九章 附件

- 附件一、投标报价函

浙江建安工程管理有限公司：

贵单位招标编号ZJJAJD2024B-047号竞争性磋商文件(包括补充更正，如有）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加建德市铁路设施投资有限公司南站区域土石方运输服务采购项目的报价，并提供报价文件正本1份，副本5份。我公司决定无保留地接受竞争性磋商文件(包括补充更正，如有）所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

愿按人民币(大写）                                         （￥：       元）

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，按竞争性磋商文件(包括补充更正，如有）供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。 如我单位成交后放弃成交资格造成采购人的损失的，可以不予退还我公司的投标保证金，我单位愿意做出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

- 特别提醒：本函的报价内容不能出现在资格证明文件、商务技术文件、资信文件的正副本中。

单位名称：

联系人：                          电话：

手机：                            传真：

磋商响应供应商(盖章）：

2024年  月   日

附件二（1）

- 初次报价表

- 招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标总报价（元） | 项目完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市铁路设施投资有限公司南站区域土石方运输服务采购项目 | 项 | 1 |  |  |  |
| 投标总价：（大写）人民币 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |

磋商响应供应商全称（单位公章）：

全权代表签字：             职务：            日期：

备注：1、以上金额包含将土石方运输卸到指定场所的全部费用（包括但不限于运输费、挖机装车费、保险费、税金、卸车费、装卸场地及厂内道路清洁费、临时设施费、辅助工作及售后服务费等完成本项目的所有费用）。

2、运输总量为155800m³（暂估），运距约5km，结算数量按采购单位确认实际数量计算，结算金额=成交单价（元/m³）×实际数量（m³）。

3. 此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

4. 投标方不能拆分标项内容投标。

5、特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格证明文件、商务技术文件、资信文件的正副本中。

附件二（2）

报价明细表

招标编号：ZJJAJD2024B-047

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 投标单价（元/m³） | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方运输服务 | m³ | 1558000 |  |  |  |
| 投标总价：（大写）人民币 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称（单位公章）：

全权代表签字：             职务：        日期：

备注：1、以上金额包含将土石方运输卸到指定场所的全部费用（包括但不限于运输费、挖机装车费、保险费、税金、卸车费、装卸场地及厂内道路清洁费、临时设施费、辅助工作及售后服务费等完成本项目的所有费用）。

2、运输总量为155800m³（暂估），运距约5km，结算数量按采购单位确认实际数量计算，结算金额=成交单价（元/m³）×实际数量（m³）。

3.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

4.投标方不能拆分标项内容投标。

5.投标产品的具体技术参数内容可另附在该表后。

6.特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、技术文件、商务资信文件正副本中。

- 附件三：

- 投 标 函

浙江建安工程管理有限公司：

_____________________(投标单位全称）授权        (全权代表姓名）________ (职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的建德市铁路设施投资有限公司南站区域土石方运输服务采购项目(招标编号：  ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标单位须知规定的全部投标文件，包括资格证明文件1份，报价文件、商务技术文件、资信文件 各正本1份，副本5份，分别装订成册。

4、按竞争性磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守竞争性磋商文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

- （3）与其他投标单位恶意串通的；

- （4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

- （5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通信请寄：

地址：___________________________

邮编：____________   电话：____________    传真：____________

- 磋商响应供应商(盖章）：

- 全权代表(签字）：

- 日期：2024年  月  日

附件四

技术参数偏离表

招标编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件技术要求 | 投标文件技术参数和需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1、必须与相应项目的所有技术规格相比较填列。

全权代表签字：

磋商响应供应商（盖章）：

2024年  月  日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 在本项目中担任职务或岗位 | 职称 | 专业技术资格 | 证书编号 | 专业工作年限 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字）：

磋商响应供应商(盖章）：

日期：2024年 月  日

附件六

商务条款应对表

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：1、对照第六章商务条款逐项比较填写。

- 2、行数不够可自行增加。

全权代表签字：

磋商响应供应商公章：

2024年  月 日

- 附件七

服务计划表

招标编号：

| 序号 | 服务内容 | 承诺 | 质量保障措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

全权代表(签字）：

磋商响应供应商(盖章）：

日期：2024年  月  日

附件八

- 法定代表人授权书

浙江建安工程管理有限公司 ：

本授权书声明：注册于                （投标单位地址）的                （投标单位名称）            （法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的建德市铁路设施投资有限公司南站区域土石方运输服务采购项目（招标编号：    ）以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2024年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职  务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

全权代表人签字或盖章：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

磋商响应供应商（盖章）：

- 2024年   月  日

附件九

关于资格的声明函

浙江建安工程管理有限公司：

关于贵方 2024年    月    日招标编号为     的建德市铁路设施投资有限公司南站区域土石方运输服务采购项目投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

- 1、有效的工商营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 2、投标方一般情况；

- 3、业绩证明材料复印件（加盖公章）；

- 4、相关资质证明材料复印件（加盖公章）。

全权代表签字：

磋商响应供应商（盖章）：

2024年  月  日

附件十

投标方一般情况

招标编号：

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

全权代表签字：

磋商响应供应商（盖章）：

2024年  月  日

附件十一

磋商响应供应商同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合 同 | 验收报告 | 中标通知书 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

全权代表(签字）：

磋商响应供应商(盖章）：

日期：2024年 月  日

附件十二

（1）投标文件封面：

正本或副本

建德市铁路设施投资有限公司南站区域土石方运输服务采购项目

招标编号：ZJJAJD2024B-047

（资格审查文件、报价文件或商务技术文件或资信文件）

- 磋

- 商

- 响

- 应

- 文

- 件

磋商响应供应商写全称（加盖单位公章）

2024年  月   日

（2）外包封封面格式：

建德市铁路设施投资有限公司南站区域土石方运输服务采购项目

招标编号：ZJJAJD2024B-047

（资格审查文件、报价文件或商务技术文件或资信文件）

采购单位名称：

磋商响应供应商名称：                           (盖公章）

磋商响应供应商法定代表人或其委托代理人：    (签字或盖章）

磋商响应供应商地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

- 在开标截止时间之前不得启封

附件十三

现场踏勘确认书

建德市铁路设施投资有限公司：

根据招标文件要求，我方已对建德市铁路设施投资有限公司南站区域土石方运输服务采购项目现场进行实地踏勘，并获得投标所需要的相关数据和资料：

- 经现场踏勘，我方对该项目场地现状已充分了解。

- 若我方中标，不会对场地现状提出异议，不以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

采购单位：                     （签字或盖章）

投标单位名称：                       （盖章）

投标单位授权代表：          （签字）

踏勘日期：2024年  月  日