青海省传染病监测预警与应急指挥能

力提升（基础支撑系统）项目

包二

需求参数

编制日期：2024年10月

目录

第一章 项目概述	4

1.1 项目预算	4

1.2 建设背景	4

1.3 建设目标	6

1.4 建设规模	6

1.5 建设内容	6

第二章 技术要求	8

2.1 总体技术要求	8

2.1.1 总体技术路线要求	8

2.1.2 总体安全要求	8

2.1.3 总体兼容先要求	8

2.2 青海省免疫规划信息管理系统升级完善	9

2.2.1 工作督导模块	10

2.2.2 预防接种单位分级管理	10

2.2.3 免规系统使用单位及人力资源管理信息整合	11

2.3 电子接种证管理系统	22

2.3.1 公众用户注册	23

2.3.2 电子接种证管理	27

2.3.3 实名认证	30

2.3.4 信息绑定	33

2.3.5 电子接种证展示	33

2.3.6 电子接种证导出	33

2.3.7 与青海省电子证照系统对接	33

2.3.8 电子印章管理	35

2.3.9 公众入托入学查验	35

2.3.10 机构管理	36

2.3.11 系统设置	37

2.3.12 电子接种证统计分析	37

2.4 系统性能指标要求	39

2.4.1 总体性能指标	39

2.4.2 健壮性	39

2.4.3 易用性	39

2.4.4 安全性	39

2.4.5 可扩展性	40

2.4.6 兼容性	40

2.4.7 可移植性	41

2.4.8 系统性能需求	41

第三章 商务要求	42

3.1 安全防护体系建设要求	42

3.2 密码应用建设要求	42

3.3 知识产权交付要求	42

3.4 项目质量管理要求	42

3.5 项目验收要求	43

3.6 保修和售后服务要求	44

3.7 人员培训要求	45

3.8 项目建设进度要求	45

项目概述

项目预算

项目预算：256.24万元，最高限价：256.24万元。

建设背景

2023年1月，国家疾控局综合司印发《加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台实施方案》（国疾控综规财函〔2023〕18号），要求建立以疾控机构为支撑，以国家级传染病监测预警与应急指挥信息平台为主体，各省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台共建、共治、共享，整合现有传染病监测和应急相关信息系统，建立“全国一网统管、平台两级建设，数据统一采集、业务分级应用”的一体化省统筹区域平台。

通过省统筹区域平台建设促进建立省统筹区域数据高效融合、业务横向协同、纵向联动的工作机制，初步实现传染病疫情报告、病情信息报送及病原学实验室检测全流程的“医防研”信息协同；基本实现已有传染病相关监测系统集成和数据融合，应急响应处置结果与信息反馈形成工作闭环，初步实现“监测预警一张图”和“应急指挥一张图”的工作目标。到2025年末，建设完善省统筹区域传染病监测预警体系及应急指挥体系，省统筹区域平台建设完成率达100%，以县（区）为单位的区域应用覆盖率达85%，监测业务指标覆盖率达95%，数据集约化、智能化防控处置和决策支持能力显著提高，工作效率明显提升。一体化突发公共卫生应急管理服务与指挥调度体系初步形成，传染病疫情防控信息化成本显著降低。省统筹

实现辖区内多部门涉疫数据共享与应用，常态化、智慧化传染病多点触发监测预警与综合应急指挥工作新业态基本形成，网络安全保障能力稳步提升。

2023年9月，国家疾控局综合司印发《关于印发监测预警与应急指挥能力提升项目工作任务清单的函》（国疾控综规财函〔2023〕244号），对省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台项目建设工作任务清单进行明确，并要求成立项目工作专班组负责推进项目建设。

2023年10月，青海省人民政府办公厅下发《关于印发青海省疾病预防控制能力三年提升行动方案（2023—2025年）的通知》（青政办函〔2023〕146号），要求全面推进青海省、市（州）、县（区）三级现代化疾病预防控制体系建设，依托青海省全民健康信息平台，提升疾控信息化水平，健全完善传染病疫情监测、风险评估和预警制度，开展符合国家要求且具备青海省特点的传染病多点监测多渠道预警疫情防控体系建设。建立和完善以“医防融合”为宗旨，医院信息管理系统为重点，“多点触发多部门监测预警”为目标的传染病监测预警与应急指挥信息平台，加强疾控机构实验室信息管理系统监测应用覆盖和联动能力建设，进一步提升传染病监测预警的科学性、广泛性和灵敏性。

根据国家疾控局综合司关于印发《加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台实施方案》的通知（国疾控综规财函〔2023〕18号）以及《财政部国家疾控局关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2023〕104号）文件要求，经充分调研结合本省实际，青海省疾病预防控制局联合青海省卫生健康委于2023年12月联合制定印发《青海省加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台实施方案》（青疾控〔2023〕6号），组织开展项目建设工作。

本项目作为《青海省传染病监测预警与应急指挥能力提升（业务应用系统）项目》的基础支撑能力补充，其建设背景与主体项目高度一致。两个项目均是根据国家疾控局下发的实施方案文件（国疾控综规财函〔2023〕18号）以及青海省疾控局的统一部署和指导下，致力开展省级统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台的建设。通过项目的实施，将进一步提升青海省在传染病防控领域的信息化水平，增强应对突发公共卫生事件的能力，确保人民群众的生命安全和身体健康。

建设目标

基于青海省现有疾控体系，建设青海省传染病监测预警与应急指挥能力提升基础支撑系统，通过数据备份与系统安全建设、青海省免疫规划信息系统升级、电子接种证管理系统、实验室管理信息系统、协同办公系统、视频会商系统、综合运维管理系统等基础支撑系统建设，以及在全省105家医院部署国家传染病智能监测预警前置软件，实现前置软件与省级传染病监测预警与应急指挥平台无缝对接，完成按照国家疾控局要求从前置软件采集疾控相关电子病历和电子疾病档案标准化数据，全面支撑和保障青海省传染病监测预警与应急指挥能力提升业务应用系统建设，提升青海省传染病监测预警与应急指挥业务信息化水平，提高工作效率和决策能力，为人民群众提供更加优质、高效、便捷的医疗卫生服务。

建设规模

本项目依托青海省电子政务外网、省政务云平台和青海省卫生信息专网，建设覆盖省、市（州）、县（区）三级疾病预防控制局、54家疾病预防控制中心、105家二级及以上公立医疗卫生机构，以及具备接入条件的大学、第三方检测机构病原实验室，对接海关、教育等行业监测数据的青海省传染病监测预警与应急指挥能力提升业务应用系统。青海省传染病监测预警与应急指挥能力提升业务应用系统整体建成后，信息系统网络安全等级保护达到等保三级安全防护要求。

建设内容

- 免疫规划系统升级完善

升级完善现有青海省免疫规划系统，系统要覆盖从事预防接种相关工作的各类机构，包括承担预防接种工作常规预防接种门诊、非免疫规划疫苗预防接种门诊、犬伤门诊、产科等预防接种机构，青海省、市（州）、县（区）级疾病预防控制中心。新增预防接种单位分级管理、AEFI病例查看、疫苗及冷链监测预警管理，优化完善现有业务流程及数据共享机制。

- 电子接种证管理系统。

电子预防接种证依托青海省一体化政务服务平台部署，基本内容与纸质预防接种证内容保持一致，由青海省免疫规划信息管理系统提供数据支撑。充分依托一体化政务服务平台推动电子预防接种证照在更多领域应用并实现互通互认，让数据多跑路，让群众少跑腿，更好地发挥电子预防接种证在推进数字化建设、加强数据有序共享、提升公共服务等领域中的作用，持续不断地提升群众的获得感和满意度。通过电子预防接种证的推行，实现接种信息的数字化管理，提升接种数据的准确性、时效性，并为公民提供更便捷的预防接种服务。通过青海省免疫规划信息管理系统公众服务入口提供电子接种证服务，以及其他公众服务接入入口。

技术要求

总体技术要求

总体技术路线要求

本项目技术架构遵循J2EE规范，采用J2EEB/S结构模式，采用微服务架构开发构建，使每个微服务独立部署，开发人员无需协调对服务升级或更改的部署，这些更改可以在测试通过后立即部署，微服务架构使得每个服务都可独立扩展。

总体安全要求

▲疾控数据中心的数据是公共卫生安全应用关键性数据，必须保证数据的安全和隐私，需提供数据安全的保障方案。系统的建设符合国家安全等级保护三级要求，提供符合国家等保三级要求的数据安全管理，涵盖应用安全、移动端安全、密码应用安全、安全管理制度等。系统权限设计按照三权分立原则进行设计，并支持系统分级授权、分级管理；系统应具备用户身份标识唯一性和鉴别信息复杂度检查功能，并对暴力破解用户登录有安全管控策略。（需提供具有所实施的疾控中心相关平台项目通过三级等保测评的证书的扫描件或影印件证明并加盖制造商公章）。

系统建设应确保数据传输过程中敏感信息的安全性和完整性，保护敏感数据在使用、传输过程中高度的强壮性、保密性、完整性和不可抵赖性。

系统的隐私与权限管理，隐私数据的管理对涉及疾控业务的管理极为重要，需要提供隐私与权限管理方案。

总体兼容先要求

国产化兼容性要求

▲1、系统建设考虑兼容国产技术架构和相关产品，能够适配国产主流基础软硬件，覆盖芯片、整机、操作系统、数据库、中间件等核心模块。（需提供具有国产化适配国产化操作系统和数据库的兼容性认证证书的扫描件或影印件证明并加盖制造商公章）

▲2、系统支持信创云的部署，提供成熟的部署方案，所投产品厂商须具有信创云数据管理平台软件著作权登记证书。（需提供具有信创云数据管理平台著作权登记证书的扫描件或影印件证明并加盖制造商公章）。

业务系统兼容性要求

▲1、依托海青海省免疫规划信息管理系统公众服务（小程序和公众号），建设电子接种证管理系统，达到页面无缝集成（需提供功能截图证明并加盖制造商公章），数据实时共享，业务流无缝对接（提供承诺函并加盖公章，中标后一周内验证集成效果，不符合要求按废标处理）。

2、基于青海省免疫规划信息管理系统进行免疫规划相关业务模块的升级完善，确保系统平稳升级运行（提供承诺函并加盖公章）。

青海省免疫规划信息管理系统升级完善

青海省免疫规划信息管理系统于2020年05月上线，截至目前已接入1112个预防接种单位，系统内建档备案信息6513958条（包含成人和儿童），累计接种量为33296497条。整个系统采用的是卫生专网，各市州疾控中心以及各级门诊接种单位需接入卫生专网或者通过vpn登入系统进行数据交互。但在数据分析、AEFI病例查看、疫苗及冷链监测预警、电子接种证建设等方面，还无法满足日常业务需求，需要升级完善青海省免疫规划信息系统。

升级完善现有青海省免疫规划系统，系统要覆盖从事预防接种相关工作的各类机构，包括承担预防接种工作常规预防接种门诊、非免疫规划疫苗预防接种门诊、犬伤门诊、产科等预防接种机构，青海省、市（州）、县（区）级疾病预防控制中心。新增预防接种单位分级管理、AEFI病例查看、疫苗及冷链监测预警管理，优化完善现有业务流程及数据共享机制。

工作督导模块

按照免疫规划业务工作需求，开设督导模板，从免疫规划信息管理系统抓取个案、接种率等数据，并利用AI/数据中台，生成初步的督导报告。

数据分析

从免疫规划信息管理系统抓取个案、接种率等数据，将数据传递给AI/数据中台，利用其算法和模型进行分析和处理。

报告生成

根据分析结果，自动生成初步的督导报告。

报告展示

提供一个界面，以可视化的方式展示生成的督导报告，包括图表、表格和文字描述等。

报告导出

允许管理人员将生成的督导报告导出为常用的文件格式，如PDF或Excel。

预防接种单位分级管理

提供预防接种单位分级管理功能，实现系统内预防接种单位分级管理，对于不同等级的预防接种单位，采取不同的管理和监督措施，如加强日常监管、定期检查等。

青海省免疫规划信息管理系统内一个接种单位可能出现多个账号（常规预防接种门诊、非免疫规划疫苗预防接种门诊、犬伤门诊、产科门诊等），为科学规范管理，需要系统能够进行账号整理，有多个账号的预防接种单位设置一个总账号用作编码维护、统计报表、冷链设备录入、疫苗出入库功能、预防接种个案信息的上传，分配权限、设置角色等。分功能子账号按业务需求功能用作日常预防接种工作使用，并按要求生成相应的报表等。

免规系统使用单位及人力资源管理信息整合

目前免疫规划信息管理系统基层预防接种单位工作者流动大，为掌握免疫规划信息管理系统使用情况，需要对开启账号的预防接种机构及个人用户做信息整合分析。

预防接种机构管理

预防接种机构输入

提供预防接种机构输入功能，预防接种机构需采集医疗机构执业许可证编码、最新医疗机构执业许可证取得的日期、医疗机构执业许可证有效期的截止日期、机构法人信息、免疫规划从业人员数量、单位编码、单位名称、单位级别、所属行政区划、上级单位名称、单位性质、起始年月、是否虚拟、终止年月、状态、成立时间、产权性质、审核状态、实体单位类型等。

预防接种机构输出

提供预防接种机构输出功能：导出单位编码、单位名称、所属行政区划、单位级别、起始年月、终止年月、是否虚拟、实体单位类型、门诊建设等级、审核状态、查询详细等。

人员信息管理

提供人员信息管理功能：对人力资源信息进行查询、新增、导出、修改、删除和详细信息查询等。

人员信息列表

提供人员信息列表展示功能，主要展示信息包括工作单位、人员姓名、性别、出生日期、执业资格、状态、从事预防接种工作开始日期、最高学历、职称、工作性质、所学专业、培训情况、岗位角色等。

人员信息新增

提供人员信息新增功能，允许管理员在系统中创建新的人员信息，如工作单位、人员姓名、性别、出生日期、执业资格、状态、从事预防接种工作开始日期、最高学历、职称、工作性质、所学专业、培训情况、岗位角色等。

人员信息修改

提供人员信息修改功能，允许管理员在系统中修改已有的人员详细信息。

人员信息删除

提供人员信息删除功能，允许管理员在系统中删除不再从事该项工作的人员。

人员信息查询

提供人员信息查询功能，允许管理员在系统中通过工作单位、人员姓名性别等条件进行检索查询。

人员信息导入

提供人员信息导入功能：工作人员需要采集输入工作单位、人员姓名、性别、出生日期、执业资格、状态、从事预防接种工作开始日期、最高学历、职称、工作性质、所学专业、培训情况、岗位角色等。

人员信息导出

提供人员信息输出功能：可导出基本信息，姓名、性别、出生日期、所属机构、身份证号码、职称、工作性质等。

预防接种结构及人员信息多维度分析

提供机构预防接种机构及人员信息多维度分析统计功能，包括地区、职称、学历等维度统计分析。

免规系统与医院HIS系统对接

青海省免疫规划信息管理系统需要对接医疗机构产科HIS系统（客户端），以便抓取母亲病案信息获得母亲和新生儿的个案信息（从HIS平台获取个案信息后直接下载建档），并将新生儿个案数据上传至省免疫规划信息管理系统。

免规系统编码维护

保证省级免规系统与国家标准编码维护系统的一致性省级免疫规划信息管理系统与国家标准编码维护系统的对接。方便数据上传，保证省级平台与国家平台数据的一致性。

全省开启的预防接种单位在两个平台必须一一对应，实现接种单位名称一致、接种单位编码匹配。目前国家标准编码维护系统升级后采用12位的单位编码，省级平台仍使用之前的10位单位编码，需更改省级平台编码规则，与国家标准编码维护系统保持一致。此外省免疫规划信息管理系统根据数据交换平台上的接口交换文档进行调试，调取国家标准编码维护系统内已维护的单位信息，如医疗机构执业许可证编码、单位法人信息、地址、坐标等，以保证省免规系统内预防接种单位信息的完成性。

入托入学查验

目前省级免疫规划信息管理系统可完成入托、入学接种查验单生成、打印功能。在省级免疫规划信息管理系统加入批量导出功能，方便教育部门、疾控部门在入托、入学接种查验工作中对儿童免疫史的核查。系统预留接口，支持后续对接青海省教育平台（学籍系统）的相关业务数据。

预防接种信息档案管理

异地受种者接种

系统后续对接国家预防接种接口，实现异地受种者跨省个案信息查询，在本省进行疫苗接种时，可以直接进行疫苗接种登记。

异常个案查询

系统支持针对异常的个案信息进行筛选和列表展示，个案信息主要包含姓名为空、姓名有特殊符号、空卡等相关的接种个案信息。

从模板导入受种者信息

系统新增通过模板批量导入受种者信息的功能，通过标准的模板进行新增受种者的基本信息登记，导入之后直接可以进行信息的录入保存。

从模板导入受种者身份证号

系统新增通过模板导入的方式批量修改或新增疫苗接种个案的身份证号信息，通过标准的模板进行个案修改身份证号信息的内容填写，导入之后直接可以进行身份证号信息的修改和新增。

批量导入补充免疫记录

批量导入补充免疫记录：针对历史接种记录，可以通过批量导入补录免疫记录模板，进行接种记录批量补录。

查漏补种情况登记表

查漏补种情况登记表：系统根据查漏补种情况自动生成登记信息一览表，上级疾控可进行查看。

单支多剂次疫苗设置

单支多剂次疫苗开启/废弃管理：对于“单支多剂次”疫苗，提供多剂次疫苗首次扫码的提示功能。

单支多剂次疫苗开启后时效控制：对于“单支多剂次”疫苗，扫描疫苗包装后开启多剂次时效计时，当到达时效限制时间后，自动对该疫苗的剩余剂次作废弃处理，不能再进行接种录入保存。

系统档案信息与预防接种证进行关联

预防接种证与青海省免疫规划信息管理系统中的预防接种电子档案进行关联，以便预防接种单位及疾控机构查询预防接种电子档案信息在预防接种证上的规范打印情况，核查卡证一致性。

基本资料信息完整性统计

提供预防接种档案基本资料信息完整性统计，对疫苗接种者档案中基本 信息的完整性进行收集、整理和分析，通常包括接种者的姓名、性别、出生日期、联系方式、家庭住址、出生医院、出生证明号及父母亲信息等，对每份档案进行详细的信息完整性检查，标记出缺失或不一致的信息。

基本资料信息完整性统计：分地区、分年度等个案基本资料信息完整性统计。

接种记录信息完整性统计

提供接种记录信息完整性统计，对接种疫苗的个体或群体的疫苗接种记录的信息完整性进行收集、整理和分析，检查每条接种记录的关键信息是否完整，如接种者的姓名、身份证号、接种日期、疫苗名称、疫苗批号、接种剂次、接种部位、接种途径、疫苗追溯码等。

接种记录信息完整性统计：分地区、年度等进行接种记录信息完整性统计。

免疫规划信息管理系统数据分析及展示

AFP病例相关资料的调取

与省内各AFP监测医院的HIS系统实现互联互通，对报告的AFP病例能随时调取相关病历资料以便专家组开展分类诊断。基于症状信息实现电子病历数据筛选，依托青海省免疫规划信息管理系统实现提醒。

疫苗可预防疾病监测综合分析

通过AI中台/数据中台在发生疫苗针对疾病时，结合相关病例及对应既往病史、免疫史等，能形成初步分析报告，并通过病例所在地接种率分析，并发出疫情和接种率预警。

1、疾病分析：根据传染病及症状，分类、分时段、分地区统计。

2、接种率分析：基于疫苗及地区特点，分类、分时段、分地区接种率分析。

3、疾病与疫苗综合分析：依托数据中台和AI中台，实现特定地区疾病与疫苗接种关系分析及展示。

4、基于GIS实现特定地区发病情况、疫苗接种情况、疫苗库存展示，为决策提供支持。

免疫规划业务指标统计

国家免疫规划疫苗各剂次接种率达标剂次数统计

提供国家免疫规划疫苗各剂次接种率达标(≥90%）剂次数统计报表。通过此功能实现青海省国家免疫规划疫苗20剂次疫苗接种率按年度分级（市州、县区、乡镇）对接种率达标(≥90%）情况分苗分剂次进行统计，并提供分级钻取功能。

分年度分地区查漏补种统计

提供分年度分地区查漏补种统计功能。为动态掌握各级查漏补种情况，在系统内根据疫苗种类、出生日期、接种日期、户籍类型等条件自定义检索查询，及时有效的掌握某地区某时段查漏补种情况。

出生队列及时段接种率统计

提供出生队列及时段接种率统计功能。分级展示以乡镇为单位出生队列及时段接种率达90%的乡镇数，分苗分剂次分地区统计，并提供分级钻取功能。并且支持个性化的分机构的合并后的数据统计功能。

户籍类型占比统计

提供户籍类型占比统计功能，根据免疫规划信息管理系统档案的户籍（户口）类型进行分类，并计算每种类型的接种人数占总人数的比例。

入托入学接种证查验统计

提供入托入学接种证查验统计，儿童入托入学查验模板开展批量查验，结果导入导出功能。

常规免疫不合格接种情况统计

提供常规免疫不合格接种情况统计，在疫苗接种过程中，由于各种原因（如未到接种时间、重复接种、剂量不足、疫苗失效等）导致的不符合规定要求的接种情况的收集、整理和分析。

分年度/分地区接种情况统计

提供分年度/分地区接种情况统计：可根据户籍类型查询分出生年度/分地区接种情况统计。

支持根据地区、年度、疫苗分类等条件进行检索查询。

统计分析图

单疫苗接种剂次—接种时间曲线：展示特定疫苗的接种剂次数随时间的变化趋势，包括接种日期和对应的接种剂次数，采用折线图或条形图，横轴表示时间（如月份、年份），纵轴表示接种剂次数。

多疫苗接种剂次—接种时间曲线：比较不同疫苗在同一时间段内的接种剂次数，使用多条折线图，每条线代表一种疫苗，横轴表示时间，纵轴表示接种剂次数。

疫苗接种率—分年龄组时间序列曲线：按年龄组分群，展示各年龄组的疫苗接种率随时间的变化，以折线图形式展示，横轴表示时间，纵轴表示接种率，每个年龄组一条线。

疫苗接种率—出生年度时间序列曲线：根据出生年度分组，展示不同出生年份的人群的疫苗接种率随时间的变化，以折线图形式展示，横轴表示时间，纵轴表示接种率，每个出生年度一条线。

国家督察查询

根据国家疾控督察相关规范，提供国家数据上传监测统计表；国家数据上传错误统计表；国家数据不合格未上传统计表。

其他统计分析

提供分单位新生儿乙肝疫苗第1针及卡介苗接种情况统计表；分单位新生儿乙肝疫苗及卡介苗未及时接种原因统计月报表；分单位不同乙肝病毒感染状态产妇新生儿乙肝疫苗首针接种情况统计表。

非免疫规划疫苗分地区接种情况汇总

提供非免疫规划的疫苗可针对的传染病进行接种情况汇总，主要包含水痘疫苗、流感疫苗、肺炎疫苗等分地区接种情况汇总表，并提供分级钻取功能。

AEFI病例查看

与省内各医疗机构的诊疗系统实现互联互通，对报告的AEFI（疑似预防接种异常反应）病例能随时调取相关病历资料，为专家诊断组提供数据支持。

监测预警建设

.疫苗管理

目前青海省采购的各类疫苗均在信息系统中录入采购合同相关信息，疫苗入库需匹配相应的合同，但是系统未对合同执行、采购、使用数量进行校验预警，需对系统功能进行针对性升级优化。

非免疫规划疫苗采购

提供非免疫规划疫苗采购功能，需与“青海省非免疫规划疫苗集中采购平台”进行对接，实时将生成“合同编号”的采购相关信息导入省级免疫规划疫苗信息管理平台，并根据可识别的合同编号自动下发各县区疾控机构，自动生成采购合同，并在对应疫苗入库时对采购数量和入库数量进行校验，同时在合同管理模块展示合同执行情况。

支持根据合同编码、发货企业等条件进行检索查询。

免疫规划疫苗采购

提供免疫规划疫苗采购功能，免疫规划疫苗实行统一采购、分批供货模式，需在合同管理模块对已录入合同及每批次入库疫苗信息进行匹配，同时对合同执行、下发及接种情况进行统计分析，并预警提示。支持根据合同编码、发货企业等条件进行检索查询。

疫苗库存监测预警

提供疫苗库存监测预警功能，对全省各级疫苗储存及使用单位各类疫苗库存进行预警监测：市、县两级疾控机构统筹下发量、下级机构使用量等情况对库存疫苗进行预警告知；接种单位根据本单位使用量对库存疫苗进行预警告知。另外根据下级机构接种使用量对库存疫苗进行使用时间的核算，如大于上级一个配送周期，则上级单位不可对该单位进行该疫苗下发，下级单位也不可入库该疫苗。

冷链设备管理

目前青海省冷链设备录入信息不准确，部分管理单位对冷链设备信息维护进度缓慢，需对系统功能进行针对性升级优化。

已录入冷链设备信息自动核查

已录入冷链设备信息自动核查：根据省级提供的冷链设备信息录入要求，系统中针对不同设备类型设置不同限制字段；对可批量修改的数据，由系统直接自动修改完善；对个别错误信息由系统自动识别核查并向设备管理单位提示，数据完善情况可逐级分类统计查看；同时对设备信息错误单位进行分地区分时间统计汇总。

冷链设备信息二维码生成

冷链设备信息二维码生成：根据已录入的冷链设备信息，自动生成二维码，且手机扫码可查相关信息。

冷链设备自动预警

冷链设备自动预警：对疫苗管理使用单位发生疫苗流通数据时，如无正常使用冷链设备，系统向该单位自动发出预警提示，省级及上级管理单位可对预警提示信息及整改情况进行查询统计。

数据集成

现阶段疫苗储存运输过程，不能匹配相关冷链设备，全程温度监测信息无法明确匹配，需对系统功能进行针对性升级优化。

对接温湿度监测设备

对接温湿度监测设备，保证冷链监控系统数据和疫苗流通数据的无缝连接，形成统—、网络化的数据平台，疾控中心和接种单位对整个冷链温湿度进行实时监测和追溯，按地区汇总，逐级可查。

数字大屏展示

数字大屏展示：疫苗及冷链设备管理进行数据大屏展示，实时、全天候自动上传各地各级疫苗流通、冷链设备、温度监测信息，实现不间断监控和报警；对应监控数据以列表、曲线、数字、地图的方式进行展示，并能对数据断链、温度超标、数据异常、市电中断等告警及解决情况进行详细统计。

通过对设备超标、离线、报停状态以及小程序使用、账号余额预警、设备有效期预警监测对当前发生的超温、断链、数据异常、冷链设备故障、温度监控仪故障等风险进行定位、报警、分级、分类，实时收集和分析各种信息，逐级钻取查看。疫苗运输车/冷藏车实时定位，能够对冷链运输过程中的位置数据进行记录和回放，实现对疫苗运输轨迹的可视化管理。

4疫苗上市许可持有人相关资质备案

目前青海省已入围已采购的各类疫苗，其疫苗上市许可持有人相关信息均为纸质版，各级疫苗管理使用机构无法及时查看资质信息。

根据《青海省非免疫规划疫苗集中挂网采购文件》和“青海省非免疫规划疫苗集中采购平台”对疫苗上市许可持有人、配送企业申报备案相关资质的要求，在省级信息管理平台建设疫苗上市许可持有人、配送企业资质备案功能模块，对资质有效期进行监测，并对已采购入库的疫苗实行资质备案自动监测。

免疫规划信息管理系统与青海省药品智慧监管平台对接

根据《疫苗管理法》和疫苗全流程追溯体系建设要求，青海省免疫规划信息管理系统需要与青海省药监局建设的青海省药品智慧监管平台对接，以满足省内疫苗全流程追溯需求。

电子接种证管理系统

电子预防接种证依托青海省一体化政务服务平台部署，基本内容与纸质预防接种证内容保持一致，由青海省免疫规划信息管理系统提供数据支撑。充分依托一体化政务服务平台推动电子预防接种证照在更多领域应用并实现互通互认，让数据多跑路，让群众少跑腿，更好地发挥电子预防接种证在推进数字化建设、加强数据有序共享、提升公共服务等领域中的作用，持续不断地提升群众的获得感和满意度。通过电子预防接种证的推行，实现接种信息的数字化管理，提升接种数据的准确性、时效性，并为公民提供更便捷的预防接种服务。通过青海省免疫规划信息管理系统公众服务入口提供电子接种证服务，以及其他公众服务接入入口。

公众用户注册

公众用户注册和注销管理

在应用的首页、登录页或其他适当位置，设置明显的“注册”或“创建账户”按钮，作为公众用户进入注册流程的入口。点击“注册”后，用户会被引导至注册页面，要求填写必要的个人信息以创建账户，用户填写完所有必填信息，确认无误并同意服务条款后，点击“注册”或“创建账户”按钮提交信息。系统将对提交的信息进行验证：检查姓名、身份证号、手机号、密码等是否符合规定的格式要求。

登录注销功能是电子接种证面向用户提供的在完成在线服务或出于安全考虑时，主动终止当前登录会话的功能。

用户登录

用户登录功能是电子接种证的基本模块，允许已注册的用户通过输入特定凭证来验证身份并访问受保护的个人账户和服务。

个人信息录入

个人信息录入包含如下的功能：

1.功能描述：用户注册后填写个人基本信息，包括姓名、性别、出生日期、身份证号等，以及紧急联系人信息。

2.实现要点：采用表单验证确保数据完整性与格式正确性。遵循隐私保护原则，敏感信息加密存储。

3.接种记录管理：用户可以查看、添加或修改自己的疫苗接种记录，包括接种日期、疫苗类型、批号、接种单位等。

忘记密码

“忘记密码”是一个常见的功能，用于帮助用户在忘记了登录密码的情况下重新获得账户访问权限。在登录界面，设置“忘记密码”或“找回密码”链接，用户可以点击进入找回密码的流程。

身份验证：为了安全起见，会要求用户验证其身份。这可能包括输入注册时使用的电子邮件地址或手机号码。

验证方法选择：提供多种找回密码的方式，如通过电子邮件、安全问题等。

在重置密码页面，用户可以输入并确认新的密码。

确认更改：一旦用户输入了新密码并确认，系统会更新密码信息，并通常会要求用户使用新密码重新登录。

公众用户管理

面向运维人员及机构管理员提供用户管理功能，实现对该系统用户账号的统一管理。

用户列表

提供用户列表展示功能，展示用户基本信息，如用户名、姓名、手机号、用户状态等，以列表的形式展示。方便管理员快速查看和管理所有用户的信息，支持分页查看、搜索和筛选等操作。

用户停用

在用户管理界面列表操作列中为每个用户添加一个状态标签，“已启用”或“已停用”，并显示相应的图标或颜色编码，以便快速识别。

提供一个“停用”按钮改变用户状态，针对状态为“已启用”的用户可以通过点击“停用”按钮改变用户状态，点击后弹出确认对话框，要求操作者确认其行为，以避免误操作。

用户启用

提供一个“启用”按钮改变用户状态，针对状态为“已停用”的用户可以通过点击“启用”按钮就绪状态改变。

用户检索

提供用户检索功能，查询条件包括用户名、姓名、状态等。

密码重置

面向运维人员及机构管理员提供密码重置功能，针对已忘记密码的用户可进行密码重置。

用户操作日志

日志列表

系统自动记录采集任务执行日志，利于理解用户行为、提高安全性、调试问题以及进行合规性审计。用户操作日志列表内容包括操作用户、登录IP、设备信息、操作类别、操作时间等。

日志检索

用户操作日志提供根据操作用户、登录IP、设备信息、操作类别等条件进行检索查询，方便快速定位用户和重点关注内容。

日志详情

用户操作日志提供操作详细信息查看功能，展示信息主要包括操作用户、登录IP、设备信息、操作类别、操作时间。

公众用户画像

个性化预约提醒

根据用户（尤其是儿童和老人）的免疫接种计划和个人健康状况，系统会自动发送预约接种提醒，确保及时接种。提醒内容可能包括接种日期、接种疫苗种类、所需携带的证件或材料等具体信息。

接种进度追踪

用户可以实时查看自己的疫苗接种记录，包括已接种疫苗的种类、剂次、接种日期及接种地点等详细信息。

疫苗查询

系统会根据国家免疫规划和个人接种历史，显示剩余待接种疫苗及预计接种时间，形成个人化的接种进度表。

特殊人群提醒

对于特殊人群（如孕妇、免疫力低下者），系统可能提供针对性的接种建议或禁忌症提示。

电子接种证验证

平台可能提供一键查验功能，快速生成符合学校或托幼机构要求的电子接种证明文件。

疫苗知识推送

根据用户画像，推送与用户健康状况、年龄阶段、生活地域等相关的疫苗知识、接种政策更新、疫苗安全性及有效性信息，提升用户的疫苗接种意识和科学素养。

公众用户统计

用户增长趋势统计

用户增长趋势统计，对用户数量的增长趋势进行统计分析，包括每日新增用户数、每周新增用户数、每月新增用户数等。这些数据可以帮助管理者了解用户增长的情况，从而帮助监测电子接种证管理系统用户的使用情况。

用户人口学特征分析

用户人口学特征分析，对用户的性别、年龄、地域、学历等人口学特征进行统计分析。通过这些数据，管理者能够更好地理解接种群体的结构，为制定免疫规划预防接种政策提供依据。

用户时空分布分析

用户时空分布分析，分析用户在特定时间和地点的分布情况，如在一天中的哪个时段接种人数最多，或者某个区域的接种率高等。这有助于优化资源分配和提高服务效率。

电子接种证管理

电子接种证管理实现家庭成员电子接种证申领、电子接种证维护、电子接种证注销、默认电子接种证配置功能。

电子接种证列表

面向管理员提供电子接种证申领列表，展示内容主要包括姓名、手机号、接种证类型、接种证状态等。

电子接种证申领

面向公众用户提供电子接种证申领，用户可以通过此功能申请电子接种证。在申请过程中，用户需要填写个人信息，包括姓名、身份证号、联系方式等。如果是为家庭成员申请，用户还需要填写家庭成员的相关信息。

系统会对用户提交的信息进行审核，审核通过后，用户将获得电子接种证。

电子接种证维护

电子接种证维护模块提供电子接种证的申领（包括本人、家庭成员）、删除、查看功能。

5.3.2.4.2.4电子接种证注销

电子接种证注销功能为用户提供电子接种证注销服务，用户在需要注销电子接种证时，可进行电子接种证注销。

电子接种证默认设置

电子接种证默认设置是为公众用户提供的优先展示接种证设置功能，当用户绑定多个电子接种证时可设置默认电子接种证，以便快速便捷实现电子接种证展示。

电子证照分页检索

建设证照分页检索功能，检索通过调用证照检索接口，使用目录编号分页查询电子接种证列表。

证照分页检索过程包括：获取证照分页检索密钥、调用证照分页检索接口、执行证照分页检索并返回结果。

电子证照标识信息获取

建设基于证照标识信息获取功能，通过调用基于证照标识信息获取接口，使用系统中保存的证照标识，查询获取电子接种证元数据或照面数据。

电子证照标识调阅

建设证照标识调阅功能，通过调用证照标识证照调阅接口预览电子证照文件，此文件可以是根据持证主体代码、申请事由生成的电子证照加注件或者电子证照原件。

电子证照信息验证

建设证照信息验证功能，通过调用证照信息验证接口，根据持证主体代码、证照类型代码以及其他指定的证照信息内容，查验该电子接种证元数据信息的有效性。

电子证照信息提交

建设证照信息提交功能，通过调用证照信息提交接口，提交电子接种证信息。

电子证照签章

建设证照签章功能，通过调用证照签章接口，使用证照标识进行电子接种证的签章操作。为满足电子接种证数据在传输过程中的安全，返回的电子证照URL存在失效控制。

电子证照打印

建设电子证照打印功能，通过调用电子证照打印接口，按照电子证照标识进行电子接种证的打印。为满足电子证照数据在传输过程中的安全，返回的电子证照URL存在失效控制。

电子证照作废

建设证照维护功能，通过调用证照维护接口，使用证照标识或者持证主体代码和证照类型代码可以对电子接种证进行作废操作。

电子证照审核

对电子接种证生成的数据及文件提供审批功能，保证生成电子接种证的规范性和严谨性，证照审核提供单个证照或批量证照审核，并记录审核结果。

电子证照制作

制证包括证照生成、证照签发和打证管理功能，改造电子证照文件的承载格式，依照政务服务电子证照系列标准规范，电子接种证文件承载格式为版式文件OFD格式，文件内容包含与纸质证照相同比例的证照底图、电子接种证的照面信息、电子接种证元数据信息、签发单位的电子印章、印章数字签名信息。改造内容包括证照生成、预览、下载、验证、电子接种证加注功能。

实名认证

电子接种信息实名认证

实名认证功能旨在确认用户真实身份，通过用户提供合法有效的个人身份信息，并通过权威渠道或专门的身份识别技术对这些信息进行核验，避免因恶意或输入错误导致接种档案及接种信息泄露，有效保障信息安全。实名认证服务可考虑采用基于人脸识别认证，例如：微信、支付宝。

电子接种证的实名认证功能是确保用户身份真实有效、对接种信息进行精准管理的关键环节。以下是实名认证主要功能：

1.身份信息核验：

用户需提交真实有效的身份证明（如身份证等），通过上传证件照片、填写证件号码等方式，经系统与权威数据库比对，确认身份信息的真实性。

2.未成年人认证：

对于未成年人，通常需要关联其法定监护人的身份信息，并获得监护人授权同意。

3.人脸识别验证：

为了进一步提升实名认证的安全性，部分电子接种证平台可能采用人脸识别技术。用户需按照提示拍摄并上传人脸照片，系统将该照片与证件照片或公安系统人脸数据库进行比对，确保人证合一。

4.手机号码绑定：

要求用户提供本人手机号码，通过短信验证码的方式进行验证，确保手机号与申请用户的一致性，便于后续接收接种通知、预约提醒等重要信息。

5.户籍地或常住地确认：

根据用户提供的身份信息，系统自动识别或要求用户手动填写户籍所在地或实际居住地，以便匹配相应的接种政策和服务资源。

6.健康档案关联：

实名认证后，用户的电子接种证将与其个人电子健康档案（如有）关联，确保接种信息与既往病史、过敏情况、用药记录等健康数据同步，为医生提供全面的接种决策依据。

7.家庭成员管理：

允许用户为其家庭成员（特别是未成年人和老年人）进行实名认证，并统一管理全家的接种计划和记录，方便为家庭成员预约接种、查询接种情况。

8.隐私保护机制：

实名认证过程中，平台应严格遵守相关法律法规，采取加密传输、权限控制等措施保护用户的个人隐私信息，确保数据安全。

9.动态更新与维护：

用户的实名认证信息应允许动态更新，如更换手机号、迁移住址等，确保系统内信息的时效性和准确性。

实名认证对接

对接微信、支付宝、公安等第三方实名认证服务，实现电子接种证申领人员实名认证。

系统实名认证对接是指电子接种证平台与外部权威身份信息系统的连接与交互，以实现用户身份的准确、高效、安全验证。对接的具体功能可能包括以下几点：

1.数据接口集成：

平台与国家或地方身份信息数据库（如公安部人口信息系统、微信、支付宝等）建立稳定的数据接口，实现数据实时或定期同步，确保身份信息验证的准确性和时效性。

2.身份信息查询：

通过对接接口，平台能够实时查询用户提交的身份信息（如姓名、身份证号码、出生日期等），验证其是否存在、是否有效，防止冒用他人身份注册。

3.生物特征比对：

平台支持人脸识别特征验证，可通过对接公安系统或其他具备生物特征数据库的平台，对比用户提交的生物特征信息与数据库记录，确保人证合一。

4.实名认证请求发送与响应：

可向对接系统发送实名认证请求，包括待验证的用户身份信息和可能的生物特征数据。对接系统收到请求后进行比对验证，并返回认证结果（如通过、不通过、待人工审核等）。

5.权限管理与访问控制：

与对接系统的交互需要遵循严格的权限管理制度，平台需获得合法授权并遵循安全协议，确保数据交换的合规性。对接系统可能提供访问控制功能，如API调用量限制、访问时段控制等，保障数据接口的安全稳定。

6.数据脱敏与隐私保护：

对接过程中，平台与对接系统需共同遵守数据脱敏原则，仅传输必要的身份验证信息，且传输过程应加密处理，防止敏感信息泄露。对接系统可能提供数据脱敏工具或服务，协助平台满足隐私保护法规要求。

7.日志记录与审计跟踪：

平台与对接系统应记录详细的实名认证日志，包括认证请求时间、请求内容、响应结果、异常情况等，以便后期审计、故障排查和合规检查。

信息绑定

信息绑定功能实现青海省免疫规划信息管理系统档案信息与实名认证信息绑定，建立成员与免疫规划档案信息、接种信息关联，为后续数据展示提供依据。

电子接种证展示

电子接种证展示提供证件形式的电子接种证显示，在出行、入学、入职、参加大型活动等场景下，快速出示电子接种证明，无需携带纸质证件。

电子接种证导出

面向公众用户提供电子接种证导出功能，方便用户打印和离线保存。

与青海省电子证照系统对接

电子印章对接

青海省免疫规划信息管理系统对接青海省发改委信息中心电子证照系统，依托青海省免疫规划信息管理系统现有的用户体系，实现电子证发证机构电子印章信息采集，为后续电子接种证发证提供电子印章数据支持。

电子接种证与电子印章系统对接是为了实现预防接种数据与电子签章流程的有效融合，确保接种证明文件的合法性和可信度。对接时需要实现的功能点可能包括以下几个方面：

1.印章数据交换接口：

系统建立安全、稳定的双向数据接口，使电子接种证系统与电子印章系统能够无缝交换所需数据，如接种记录、用户信息、印章信息等。

2.接种记录验证：

电子印章系统需对接收的接种记录进行真实性验证，确保接种信息来源于可信的电子接种证系统，并且未经篡改。

3.电子印章生成：

根据对接收到的接种记录，电子印章系统自动生成或调用对应的电子印章，如疾控部门或医疗接种机构的官方电子印章，用于签署接种证明文件。

4.签章权限管理：

对接过程中应实现签章权限的有效管控，确保只有授权人员或系统才能调用特定电子印章，防止未经授权的签章行为。

5.签章过程记录：

系统记录每一次签章操作的时间、操作人、签章内容等关键信息，形成完整的签章日志，作为电子证据保存。

6.签章状态同步：

系统确保电子接种证系统与电子印章系统之间的签章状态实时同步，用户在电子接种证平台能够及时查看签章进度和结果。

7.签章文件存储与分发：

系统实现签署后的接种证明文件应安全存储在电子印章系统中，并根据需要分发给用户、医疗机构、学校、监管部门等各方。对接过程中应确保文件传输的安全性，防止数据泄露。

8.签章撤销与更新：

系统针对错误签章、接种信息变更等情况，对接功能应支持签章的撤销与更新操作，并确保相关记录的完整性和追溯性。

9.用户隐私保护：

系统在对接过程中，双方系统应严格遵守数据隐私保护法规，对涉及用户个人信息的部分进行必要的脱敏处理，防止敏感信息泄露。

电子接种证对接

电子接种证对接青海省发改委信息中心电子证照系统，实现电子接种证发证、电子接种证注销及电子接种证展示。

电子印章管理

电子印章上传

各级接种证发证机构，制作本机构电子印章，并通过电子印章上传功能实现电子印章上报，为后续电子接种证签章提供印章数据支持。

电子印章统计

根据地区、时间等维度实现电子印章统计分析。

公众入托入学查验

依托青海省免疫规划信息管理系统入托入学查验功能，面向公众提供个人入托入学查验功能。

入托入学查验申请记录管理

系统支持入托入学查验申请记录的管理，系统实现对查验记录进行列表展示，查询，详情查看功能。

入托入学信息校验管理

系统支持入托入学信息校验的管理，系统实现了校验记录进行列表展示，查询，详情查看功能。

入托入学报告管理

系统支持入托入学报告的管理，系统实现针对报告记录的列表展示，查询，详情查看功能。

入托入学报告导出

系统支持入托入学报告的导出，系统实现针对入托入学报告的在线导出功能。

机构管理

依托青海省免疫规划信息管理系统已有的机构及用户体系，建设发证机构管理模块，实现发证机构管理，为后续电子印章维护提供入口。

发证机构列表

系统支持发证机构的列表展示，上级机构可以查看到本辖区内的发证机构的列表信息。展示内容主要包括机构名称、机构编码、机构类型等。

发证机构查询

系统支持发证机构的信息查询，上级机构可以查询本辖区内的发证机构的信息。根据机构名称、机构编码、机构类型等条件进行检索查询。

发证机构详情

系统支持发证机构的详细信息查看，上级机构可以查询本辖区内的发证机构的详细信息。

发证机构印章管理

系统支持发证机构的印章信息的管理，上级机构可以查询本辖区内的发证机构的印章信息，并且支持印章信息的替换操作。

发证机构新增

提供发证机构新增功能，新增内容包括机构名称、机构编码、机构类型、机构地址等。

发证机构修改

提供发证机构修改功能，修改现有发证机构的详细信息。

发证机构删除

提供发证机构删除功能，删除现有发证机构。

系统设置

系统设置模块提供电子接种证申领业务设置功能，支持电子接种证绑定次数/人，绑定最多个数等限制设置。

电子接种证统计分析

发证统计

发证统计模块提供电子接种证发证（申领）情况统计，支持通过时间、地区、人群分类等条件进行检索。

单位用证统计

单位用证统计模块提供电子接种证使用情况，支持通过时间、地区、人群分类等条件进行检索。

申领明细查询

提供电子接种证申领明细查询功能，支持通过时间、地区、人群分类等条件进行检索。

电子证照总体统计

电子接种证总体统计功能，可以查看证照的总体情况，也可以列表按照发证单位展示证照维护的生成数以及签章数，也支持查看近一周、近一月或近一年的证照生成情况，也支持自定义时间范围查询数据。

电子证照作废量统计

电子接种证作废量统计功能，可以查看证照的作废情况，也支持查看不同机构的近一周、近一月或近一年的废证情况，也支持自定义时间范围查询数据。

新生儿电子证照统计

新生儿电子接种证统计功能，可以查看新生儿接种证的数据情况，也支持查看不同机构的近一周、近一月或近一年的废证情况，也支持自定义时间范围查询数据。

入托入学查验统计

入托入学查验统计功能，可以查看入托入学查验的情况，也支持查看不同机构的近一周、近一月或近一年的废证情况，也支持自定义时间范围查询数据。

系统性能指标要求

总体性能指标

系统总体性能要稳定高效实用、数据更新及时方便、数据调用快捷准确、操作维护简便、数据组织合理、可扩展性和兼容性好。

健壮性

（1）应用系统必须支持连续7×24小时不间断地工作，应用软件中的任一构件更新、加载时，在不更新与上下构件接口的前提下，不影响应用系统运转和服务。

（2）系统须采用增量备份和全备份相结合的方式定期备份重要数据。

（3）应用系统须支持负载均衡能力，应支持一键部署。

（4）应用系统运行时，任一构件发生故障或数据库发生异常，系统不能崩溃。

（5）应用系统故障恢复时间不超过半个小时；灾难恢复不超过2个小时。

易用性

（1）对于业务熟练并且熟悉电脑操作的普通用户，应该通过初级培训之后，即可熟练掌握应用系统基本功能的操作技能。

（2）对于系统管理员，应通过不超过累计两周的培训，即可熟练掌握应用系统管理相关功能的操作技能。

（3）应用系统必须支持同时打开多个管理窗口以对不同任务进行并行的操作。

（4）应用系统的界面设计应简单，功能布局清晰、直观。

安全性

（1）应当对关键服务器主机设备提供冗余设计，防止单点故障造成网络服务中断。

（2）应当建立主机弱点分析机制，发现和弥补系统软件中存在的不当配置和安全漏洞，及时进行自我完善。

（3）应当建立主机系统软件版本维护机制，及时升级系统版本和补丁程序版本，保持系统软件的最新状态。

（4）应当建立主机系统软件备份和恢复机制，在灾难事件发生之后，能够快速实现系统恢复。

（5）应当建立主机入侵监测机制，发现主机系统中的异常操作行为，以及对主机发起的攻击行为，并及时向管理员报警。

（6）应当指定专门的部门和人员，负责主机系统的管理维护。

（7）应当建立主机系统管理规范，包括系统软件版本管理、主机弱点分析、主机审计日志检查和分析，以及系统软件的备份和恢复等内容。

（8）管理机构应当定期对各项系统安全管理制度的有效性和实施状况进行检查，发现问题，进行改进。

可扩展性

（1）系统可以通过运行更多的实例或者采用分布式处理来支持更多的用户。可以通过线性地增加实例个数或者分布式处理点来处理更多的数据量，能更好地在不增加响应时间的前提下支持更多的业务处理。

（2）通过纵向扩展（增加单节点的处理资源，如CPU和内存）和横向扩展（增加处理节点）扩展处理性能。

兼容性

（1）应用程序能够在国产操作系统部署。

（2）应用系统界面设计可以兼容多种浏览器，如Chrome、Firefox、Edge及国产化浏览器等。

（3）应用程序要求能与国产数据库、中间件等进行适配。

可移植性

（1）应用系统应该不需改动或尽可能少地改动就可以在不同的主流UNIX（IBM、HP、SUN）及Linux平台下方便地移植。

（2）应用系统必须对于存储设备、备份设备及各种网络设备具有完全无关性。

（3）应用系统必须支持在不同主流数据库平台（如MySQL及国产数据库）的移植。移植时不允许修改业务逻辑构件，应该尽可能少地修改直接操作数据库的信息服务构件。

系统性能需求

（1）单应用系统启动加载时间不得超过20秒；

（2）一般性的数据增加、修改、删除等操作，平均响应时间≤2秒，最长响应时间≤5秒；

（3）批量数据操作响应时间≤10秒；

（4）一般业务操作的简单查询和统计，平均响应时间≤2秒，最长响应时间≤5秒；

（5）大数据量查询、统计与复杂的统计汇总，响应时间≤15秒；

（6）常用报表生成时间≤10秒，百万级大数据量报表响应时间≤60秒；

（7）处理能力不能低于10次/秒。

商务要求

安全防护体系建设要求

本项目所需的计算资源、存储资源、备份资源、网络资源和安全防护资源均由青海省电子政务云提供。平台建设需符合网络安全第三级等级保护要求，有效保护数据安全和个人隐私。

密码应用建设要求

本项目须建设合规、正确、有效地应用系统密码应用，并与系统整体网络安全等级保护相结合，满足三级指标要求。本项目密码应用的建设内容由青海省传染病监测预警与应急指挥能力提升（基础支撑系统）项目承建，本项目业务应用系统承建商需提供相应的配合。

知识产权交付要求

在合同签订前双方原有的产品、代码的知识产权仍然归各自所有，不因合同的履行发生任何转移。本次项目开发软件应用产品的知识产权（著作权/专利权）归属于建设方所有。未经建设方同意，开发方对本次项目开发的软件应用产品进行任何后续开发、改进、许可、销售、转移、分销、外包、商业利用或提供其他服务等权利。

项目质量管理要求

项目质量管理需遵循严格的标准，确保所有交付物符合国家电子政务规定并保持准确性、一致性及前瞻性。所有文档和提交物必须规范，且引用来源需明确。在业务分析与系统规划中，应结合创新与实用，通过定期审计和强化测试措施来执行质量保证，同时，质量控制要侧重于监测结果与质量标准的一致性，并针对偏差制定纠正措施，以确保最终成果达到项目建设预期。

项目验收要求

参照《国家政务信息化项目建设管理办法》、《青海省省级政务信息化项目建设管理办法》和《国家电子政务工程建设项目验收工作大纲》的相关规定开展验收工作。项目分阶段进行验收，验收分初步验收和项目最终验收。承建单位根据建设要求，完成相关验收工作。

根据项目建设分批分阶段实施交付的原则和履约风险控制等情况，本项目采用分节点验收方式，中标人根据建设内容分服务模块进行实施交付，各服务模块功能上线达到运行条件后，中标人可向采购人申请进度确认，采购人根据中标人提交的进度确认申请及相关资料5个工作日内组织完成进度确认。采购人有权对中标人履行合同的交付进度进行监督，并对合同交付进度进行确认，对已履约部分承担相应的付款义务。

各项服务功能完成供货、调试、安装后，中标人可向采购人申请提出项目验收申请，采购人在收到验收申请10个工作日内组织项目验收工作。

1.项目初验

在合同约定的时间内，验收小组根据合同约定的要求，项目建设方对承建方交付的产品进行检查确认，确认合同项目的完成程度以及合格与否，核实承建方按照合同约定的要求完成工作，确保产品的质量与合同约定一致。

2.项目终验

系统上线稳定运行后，在具备项目验收条件后承建单位向项目建设单位提出项目终验申请，由项目建设单位组织验收小组进行项目终验。项目终验主要是完成软硬件系统的运行情况。

3.成果交付

在竣工验收时实施单位应将所有验收资料装订成册交付给项目建设方，其中包括（不限于以下内容）：

（1）商务验收文档部分：

1)	验收报告；

2)	决算书；

3)	用户使用报告；

4)	培训（培训通知，用户签到表等相关材料）。

（2）技术验收文档部分：

1)	系统需求分析；

2)	系统详细设计说明书；

3)	系统技术说明书（含系统集成及部署手册、系统功能说明书、系统技术维护手册等）；

4)	监理报告；

5)	功能模块和上线运行测试报告；

6)	第三方系统测试报告（功能、性能和安全）；

7)	操作使用手册；

8)	基础软件产品清单及参数配置等。

（3）服务要求文档部分：

1)	运维服务方案；

2)	应急维护预案。

保修和售后服务要求

在项目三年免费质保期内，提供免费的软件升级服务，确保系统始终保持最新状态。同时，提供必要的软件维护服务，解决软件使用过程中出现的问题。

1、响应时间标准：

提供7×24小时技术支持响应服务，热线服务：提供热线电话、QQ群、E-mail、传真等途径，随时接受建设单位提出的各种技术问题，并在24小时内提出解决方案。

2、服务质量标准：

组建有专业资质的技术团队支撑本项目运维服务，免费维护期内提供专职人员长期驻场运维服务，保障平台各业务应用系统的稳定运行。

人员培训要求

为保证业务人员有效掌握信息系统的业务功能及规范操作，在项目中将开展系统软件使用、应用软件操作、系统管理维护等内容培训。

培训计划和内容可根据项目建设单位的要求进行相应的调整，对不同的人员增加相应的培训内容，并对参加培训的人数不限制。

培训对象主要包括参与项目建设各单位的管理人员、业务人员、系统操作人员、系统管理人员等。根据不同的培训对象承建方制定相应的培训内容，为各项目建设单位的各参与人员提供优质的培训服务。

培训地点根据项目进展实际情况共同确定，根据每次培训人数，由建设方提供适合的培训场地。

培训费用包括场地费、培训设备租用费、培训教材印制费，根据每次培训人数和场地，由承建方承担。

项目建设进度要求

项目建设期为自合同签订日期起至2025年12月，须完成项目实施、项目验收等过程。