青海省传染病监测预警与应急指挥能力提升（基础支撑系统）项目

（对接实施）

需求参数

编制日期：2024年10月

目录

第一章 项目概述	1

1.1 项目预算	1

1.2 建设背景	1

1.3 建设目标	2

1.4 建设规模	2

1.5 建设内容	2

第二章 技术要求	3

2.1 医疗机构数据标准化及与平台对接实施	3

2.1.1 部署国家智能监测预警前置软件	3

2.1.2 实现软件与平台对接	4

2.1.3 医疗机构数据标准化	5

2.2 国家智能监测预警前置软件试点医院调试	7

2.2.1 部署国家智能监测预警前置软件	7

2.2.2 试点医院联调	8

2.3 系统性能指标要求	8

2.3.1 总体性能指标	8

2.3.2 健壮性	8

2.3.3 易用性	8

2.3.4 安全性	8

2.3.5 可扩展性	9

2.3.6 兼容性	9

2.3.7 可移植性	10

2.3.8 系统性能需求	10

第三章 商务要求	11

3.1 安全防护体系建设要求	11

3.2 密码应用建设要求	11

3.3 知识产权交付要求	11

3.4 项目质量管理要求	11

3.5 项目验收要求	12

3.6 保修和售后服务要求	13

3.7 人员培训要求	14

3.8 项目建设进度要求	15

项目概述

项目预算

项目预算：315万元，最高限价：315万元。

建设背景

2023年1月，国家疾控局综合司印发《加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台实施方案》（国疾控综规财函〔2023〕18号），要求整合现有传染病监测和应急相关信息系统，建立“全国一网统管、平台两级建设，数据统一采集、业务分级应用”的一体化省统筹区域平台。

2023年9月，国家疾控局综合司印发《关于印发监测预警与应急指挥能力提升项目工作任务清单的函》（国疾控综规财函〔2023〕244号），对省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台项目建设工作任务清单进行明确，并要求成立项目工作专班组负责推进项目建设。

2023年12月，基于本省实际情况，青海省疾病预防控制局联合青海省卫生健康委于联合制定印发《青海省加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台实施方案》（青疾控〔2023〕6号），组织开展项目建设工作。

本项目作为《青海省传染病监测预警与应急指挥能力提升（业务应用系统）项目》的基础支撑能力补充，其建设背景与主体项目高度一致。两个项目均是根据国家疾控局下发的实施方案文件（国疾控综规财函〔2023〕18号）以及青海省疾控局的统一部署和指导下，致力开展省级统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台的建设。通过项目的实施，将进一步提升青海省在传染病防控领域的信息化水平，增强应对突发公共卫生事件的能力，确保人民群众的生命安全和身体健康。

建设目标

根据《国家疾控局综合司关于印发监测预警与应急指挥能力提升项目工作任务清单的函》（以下简称“工作任务清单”）文件要求，青海省全省共计110家二级及以上传染病网络直报公立医疗机构，2024年年底最少应该部署51家，正常运行率达到已部署机构的80%；2025年末，实现区域二级及以上传染病网络直报公立医疗机构集成部署应用率达100%，正常运行率达到已部署机构的90%。

建设规模

本项目依托青海省电子政务外网、青海省卫生信息专网，建设完成110家二级及以上公立医疗卫生机构国家智能监测预警前置软件部署实施工作，并完成与国家平台、青海省平台数据推送，达到国家要求。

建设内容

完成全省110家二级及以上公立医院数据标准化及平台对接实施和试点医院前置服务器软件调试工作。

具体建设清单如下：

| 序号 | 名称 | 功能 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数据标准化及平台对接实施 | 完成全省110家二级及以上公立医院数据标准化及平台对接实施。 | 110 |
|  | 试点医院前置服务器软件调试 | 试点医院前置服务器软件调试工作。 | 1 |

技术要求

医疗机构数据标准化及与平台对接实施

针对本项目涉及的医疗机构数据标准化及与平台对接实施工作，需专业技术人员投入时间和资源进行定制化开发与调试，具体任务主要涵盖包括以下三个方面：

部署国家智能监测预警前置软件

针对全省范围内110家二级及以上的公立医院，需逐一完成国家智能监测预警前置软件的安装与配置工作，确保每家医院的信息系统环境符合部署要求，优化软件设置以匹配各医院的特定需求，并进行严格的测试以验证软件运行的稳定性和兼容性。

前置软件安装与配置

        - 基础服务器软件安装

需基于医疗机构获取的国家前置软件基础环境安装包、前置软件包和密钥，进行快速安装配置。

医疗机构应为前置软件安装提供包括计算资源、存储资源、备份资源、网络资源和安全防护资源等必要的支持。

        - 前置软件数据库配置

前置软件数据库安装完成后，应进行远程访问安全策略等相关设置。

        - 前置采集软件安装

需配置内网访问IP地址及内网访问端口；配置数据库访问地址、服务端口、实例用户名、用户名密码及数据库实例名称；配置供用户下载客户端的页面密码；启用前置采集软件授权码。

前置软件测试与验证

        - 启动运行与安装结果验证

需进行启动运行与安装结果验证，包括执行启动命令，查看文件日志，根据日志提示进行调试。通过浏览器访问系统页面，跳转到下载界面即为安装成功。

        - 运行监控

部署前置软件时应支持对应运行状况等信息的上行接入配置，包括不限于前置软件运行状态（包括但不限于数据接入情况、传输通道情况、服务器资源使用情况等）、异常通道告警设置、传染病传输量、数据质量评价；需对相关的指标依托前置软件完成信息采集和上行配置，并配合省级传染病监测预警与应急指挥平台，实现数据对接和快速响应。

      - 前置软件初始化

需在医疗机构前置软件系统中完成系统配置初始化、值域代码初始化、用户初始化工作。

实现软件与平台对接

在国家智能监测预警前置软件部署完毕后，需实现各医疗机构部署的国家智能监测预警前置软件与省级传染病监测预警与应急指挥平台的无缝对接。主要涉及接口调试、数据映射设定、安全认证机制建立等多个技术环节，以保障医院数据能够准确、及时地上传至平台，同时支持平台向医院反馈必要信息或指令。

      - 与平台接口调试

根据国家及省标准配置上传数据项上报到国家平台和省统筹平台。实现统一采集，一数一源；根据数据实时性要求，实现数据采集上报，按需上传国家平台及省级平台。

      - 平台数据映射设定

需实现医疗机构源头数据汇聚、映射、转化、清洗、质控、术语标化，归集到省级传染病监测预警与应急指挥平台，形成数据结构统一、术语标准统一的平台标准数据库。

      - 平台安全认证机制

需对省级平台系统的运行情况、数据安全等情况进行监测管理。

      - 平台向医疗机构反馈

需对医疗机构上传的数据进行质控、分析核查，对发现有质量问题数据、传染病监测待确认、待确诊、待排查、排查中数据，回流下发到医疗机构。

医疗机构数据标准化

青海省110家二级及以上医疗机构HIS系统由23家不同HIS厂商承建，各家厂商采用的技术标准、系统架构各异，省级平台方面需紧密配合各家医院，对其现有的信息系统进行必要的升级改造，完成医疗机构数据结构标准化，以确保医院系统能够顺畅地与新部署的国家智能监测预警前置软件及上级平台协同工作，提升整体医疗服务效率和质量。

      - 数据采集

        - 数据采集需求范围

需与医疗机构和院内HIS厂商沟通，按照国家相关标准，明确需要采集的数据集、数据元、数据类型、字段及数据格式。

        - 数据采集任务配置与执行

在前置软件采集模块中，需根据确定的采集需求范围配置相应的采集任务和参数。

        - 采集数据核对与记录

对采集到的数据进行初步核对，检查数据是否完整、准确。对于发现的问题数据，进行记录并生成核对报告。

        - 数据采集问题反馈

需将问题数据的核对报告反馈给院方和院内HIS厂商，协助矫正问题数据。

      - 数据清洗转换

        - 采集数据清洗

需对采集到的原始数据进行初步清洗，去除重复数据、无效数据等，利用采集工具自动识别并处理数据格式问题，如日期格式、数字格式等。

        - 表单映射处理

需根据业务需求，确定需要转换的标准值域字段。配置院内表字段与标准表字段对应关系，确保采集到的数据能够准确地映射到目标数据库或数据仓库的相应字段。

        - 字段映射处理

利用采集工具自动配置字段映射关系，将原始数据中的字段值映射到标准值域字段、标准值域字段的值转换为目标格式或编码。

        - 映射结果验证

对字段映射后的数据进行验证，确保映射结果的准确性、完整性、一致性等。

      - 数据标准化

        - 收集院内字典数据

需收集医疗机构源字典数据，包括基础字典数据、检查数据、检验数据（包括不限于病原体、临床生化、药敏等数据）、药品数据等，字典数据需提供院内字典编码、字典名称及值域范围。

        - 标准字典数据处理

需在采集工具中初始化国家标准数据集、字典及值域，省级平台标准数据集、字典及值域。

        - 字典映射处理

需在采集工具中完成院内源字典数据与国家标准字典数据标化映射工作、院内源字典数据与省级平台标准字典数据映射工作。

        - 映射结果闭环与验证

对采集工具的字典映射处理结果，需人工进行标注闭环处理。

国家智能监测预警前置软件试点医院调试

针对本项目涉及的国家智能监测预警前置软件的实施部署工作，需与试点医院进行联调调试，以确保后续110家二级及以上的公立医院对接实施顺利开展，具体任务主要涵盖包括以下两个方面：

部署国家智能监测预警前置软件

针对试点的二级及以上的公立医院，需逐一完成国家智能监测预警前置软件的安装与配置工作，确保每家医院的信息系统环境符合部署要求，优化软件设置以匹配各医院的特定需求，并进行严格的测试以验证软件运行的稳定性和兼容性。

试点医院联调

在国家智能监测预警前置软件部署完毕后，需与试点医院完成调试，实现各医疗机构部署的国家智能监测预警前置软件与省级传染病监测预警与应急指挥平台的无缝对接。

系统性能指标要求

总体性能指标

系统依托于国家智能监测预警前置软件，总体性能要稳定高效实用、数据更新及时方便、数据调用快捷准确、操作维护简便、数据组织合理、可扩展性和兼容性好。

健壮性

（1）系统满足7×24小时正常运行。

（2）系统须支持一键部署。

（3）系统运行时，任一构件发生故障或数据库发生异常，系统不能崩溃。

易用性

（1）对于业务熟练并且熟悉电脑操作的普通用户，应该通过初级培训之后，即可熟练掌握应用系统基本功能的操作技能。

（2）对于系统管理员，应该可以通过不超过累计两周的培训，即可熟练掌握应用系统管理相关功能的操作技能。

安全性

（1）应当对关键服务器主机设备提供冗余设计，防止单点故障造成网络服务中断。

（2）应当建立主机弱点分析机制，发现和弥补系统软件中存在的不当配置和安全漏洞，及时进行自我完善。

（3）应当建立主机系统软件版本维护机制，及时升级系统版本和补丁程序版本，保持系统软件的最新状态。

（4）应当建立主机系统软件备份和恢复机制，在灾难事件发生之后，能够快速实现系统恢复。

（5）应当建立主机入侵监测机制，发现主机系统中的异常操作行为，以及对主机发起的攻击行为，并及时向管理员报警。

（6）应当指定专门的部门和人员，负责主机系统的管理维护。

（7）应当建立主机系统管理规范，包括系统软件版本管理、主机弱点分析、主机审计日志检查和分析，以及系统软件的备份和恢复等内容。

（8）管理机构应当定期对各项系统安全管理制度的有效性和实施状况进行检查，发现问题，进行改进。

可扩展性

（1）系统可以通过运行更多的实例或者采用分布式处理来支持更多的用户。可以通过线性的增加实例个数或者分布式处理点来处理更多的数据量，能更好地在不增加响应时间的前提下支持更多的业务处理。

（2）通过纵向扩展（增加单节点的处理资源，如CPU和内存）和横向扩展（增加处理节点）扩展处理性能。

（3）国家传染病相关监测内容可能发生变化，为能够应对未来可能的其它传染病防控需求，国家智能监测预警前置软件在采集数据集发生变化、采集频率变化、采集时间变化、数据内容与质量变化等情况下，能够进行灵活的配置与管理，快速适应变化调整。

兼容性

（1）应用程序能够在国产操作系统部署。

（2）应用系统界面设计可以兼容多种浏览器，如Chrome、Firefox、Edge及国产化浏览器等。

（3）应用程序要求能与国产数据库、中间件等进行适配。

可移植性

（1）应用系统应该不需改动或尽可能少地改动就可以在不同的主流UNIX（IBM、HP、SUN）及Linux平台下方便地移植。

（2）应用系统必须对于存储设备、备份设备及各种网络设备具有完全无关性。

（3）应用系统必须支持在不同主流数据库平台（如MySQL及国产数据库）的移植。移植时不允许修改业务逻辑构件，应该尽可能少地修改直接操作数据库的信息服务构件。

系统性能需求

国家智能监测预警前置软件常态化运行时，保证院内业务正常使用，服务器内存平均使用率不高于70%，CPU平均使用率不高于80%。

商务要求

安全防护体系建设要求

本项目所需的计算资源、存储资源、备份资源、网络资源和安全防护资源均由相关医疗机构提供。项目建设需符合网络安全第三级等级保护要求，有效保护数据安全和个人隐私。

密码应用建设要求

本项目须建设合规、正确、有效地应用系统密码应用，并与系统整体网络安全等级保护相结合，满足三级指标要求，并为通过密码应用安全性评估奠定基础。

知识产权交付要求

在合同签订前双方原有的产品、代码的知识产权仍然归各自所有，不因合同的履行发生任何转移。本次项目开发软件应用产品的知识产权（著作权/专利权）归属于建设方所有。未经建设方同意，开发方对本次项目开发的软件应用产品进行任何后续开发、改进、许可、销售、转移、分销、外包、商业利用或提供其他服务等权利。

项目质量管理要求

项目质量管理需遵循严格的标准，确保所有交付物符合国家电子政务规定并保持准确性、一致性及前瞻性。所有文档和提交物必须规范，且引用来源需明确。在业务分析与系统规划中，应结合创新与实用，通过定期审计和强化测试措施来执行质量保证，同时，质量控制要侧重于监测结果与质量标准的一致性，并针对偏差制定纠正措施，以确保最终成果达到项目建设预期。

项目验收要求

参照《国家政务信息化项目建设管理办法》、《青海省省级政务信息化项目建设管理办法》和《国家电子政务工程建设项目验收工作大纲》的相关规定开展验收工作。项目分阶段进行验收，验收分初步验收和项目最终验收。承建单位根据建设要求，完成相关验收工作。

根据项目建设分批分阶段实施交付的原则和履约风险控制等情况，本项目采用分节点验收方式，中标人根据建设内容分服务模块进行实施交付，各服务模块功能上线达到运行条件后，中标人可向采购人申请进度确认，采购人根据中标人提交的进度确认申请及相关资料5个工作日内组织完成进度确认。采购人有权对中标人履行合同的交付进度进行监督，并对合同交付进度进行确认，对已履约部分承担相应的付款义务。

各项服务功能完成供货、调试、安装后，中标人可向采购人申请提出项目验收申请，采购人在收到验收申请10个工作日内组织项目验收工作。

1.项目初验

在合同约定的时间内，验收小组根据合同约定的要求，项目建设方对承建方交付的产品进行检查确认，确认合同项目的完成程度以及合格与否，核实承建方按照合同约定的要求完成工作，确保产品的质量与合同约定一致。

2.项目终验

系统上线稳定运行后，在具备项目验收条件后承建单位向项目建设单位提出项目终验申请，由项目建设单位组织验收小组进行项目终验。项目终验主要是完成软硬件系统的运行情况。

3.成果交付

在竣工验收时实施单位应将所有验收资料装订成册交付给项目建设方，其中包括（不限于以下内容）：

（1）商务验收文档部分：

1）验收报告；

2）决算书；

3）用户使用报告；

4）培训（培训通知，用户签到表等相关材料）。

（2）技术验收文档部分：

1）系统技术说明书（含系统集成及部署手册、系统功能说明书、系统技术维护手册等）；

2）操作使用手册；

3.服务要求文档部分：

1）运维服务方案；

2）应急维护预案。

保修和售后服务要求

在项目三年免费质保期内，提供免费的软件升级服务，确保系统始终保持最新状态。同时，提供必要的软件维护服务，解决软件使用过程中出现的问题。

本项目售后服务遵循SLA服务标准，通过了解项目建设方需求，跟踪客户发展，通过售后服务来完善系统满意度，通过技术创新快速地满足项目建设方变化的需求，才能为项目建设方提供满意的售后服务。

1、响应时间标准：

本项目提供“7×24”小时运维支撑服务。

2、故障恢复时间标准：

（1）运行过程中如果出现硬件故障和可快速恢复的软硬件故障：

一级故障恢复小于1小时，一级故障解决小于2小时。

二级故障恢复小于2小时，二级故障解决小于4小时。

（2）非设备故障或一般性故障：

这类故障通常可通过人员现场或电话技术咨询远程解决，恢复时间应在1小时内。

（3）系统故障或影响紧急应用需求的故障：

在1小时内派出专业技术人员或技术专家到达现场，并确保8小时内恢复系统正常运行。

（4）严重系统故障或无法通过更换设备解决的故障：

应在2小时内派出专业技术人员、技术专家、研发人员等现场调查及解决，确保24小时内恢复系统正常运行。

3、服务质量标准：

组建有专业资质的技术团队支撑本项目运维服务，免费维护期内提供专职人员在省疾控中心长期驻场运维服务，保障国家智能监测预警前置软件的稳定运行。

人员培训要求

为保证业务人员有效掌握国家智能监测预警前置软件业务功能及规范操作，在项目中将开展国家智能监测预警前置软件内容培训。

项目培训的主要内容侧重于对国家智能监测预警前置软件的使用、基本维护、常见问题及解决办法等内容的培训。

培训计划和内容可根据项目建设单位的要求进行相应的调整，对不同的人员增加相应的培训内容，并对参加培训的人数不限制。

培训对象主要包括医院临床医生、公卫医生、运维管理员。根据不同的培训对象承建方制定相应的培训内容，为各项目建设单位的各参与人员提供优质的培训服务。

培训地点根据项目进展实际情况共同确定，根据每次培训人数，由医疗机构提供适合的培训场地。

项目建设进度要求

项目建设期为自合同签订日期起至2025年12月，须完成项目实施、项目验收等过程。