|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目  磋商文件  项目编号：青海铭轩竞磋（工程）2024-004  项目名称：久治县索乎日麻乡学校操场维修项目  招 标 人：久治县索乎日麻乡人民政府  代理机构：青海铭轩工程项目管理有限责任公司    2024年9月 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **目** **录**  [竞争性磋商文件 1](#bookmark1)  [目 录 2](#bookmark2)  [第一章 磋商邀请 1](#bookmark5)  [第二章 磋商响应人须知前附表 4](#bookmark7)  [1．总则 12](#bookmark9)  [1.1 项目概况 12](#bookmark11)  [1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已](#bookmark13)  [具备招标条件，现对本项目施工进行招标。 12](#bookmark12)  [1.1.2 本招标项目招标人：久治县索乎日麻乡人民政府 12](#bookmark15)  [1.2 资金来源和落实情况 12](#bookmark17)  [1.3 招标范围、计划工期和质量要求 12](#bookmark19)  [1.4 磋商响应人资格要求 12](#bookmark21)  [1.5 费用承担 14](#bookmark23)  [1.6 保密 14](#bookmark25)  [1.7 语言文字 14](#bookmark27)  [1.8 计量单位 14](#bookmark29)  [1.9 踏勘现场（不组织） 14](#bookmark31)  [1.10 投标预备会 15](#bookmark33)  [1.11 分包（本项目不适用） 15](#bookmark35)  [1.12 偏离 15](#bookmark37)  [2 竞争性磋商 15](#bookmark39)  [2.1 竞争性磋商文件的组成 16](#bookmark41)  [2.2 竞争性磋商文件的澄清 16](#bookmark43)  [2.3 竞争性磋商文件的修改 16](#bookmark45)  [3 响应文件 17](#bookmark47)  [3.1 响应文件的组成 17](#bookmark49)  [3.2 投标报价 17](#bookmark51)  [3.3 投标有效期 18](#bookmark53)  [3.4 磋商保证金 18](#bookmark55)  [3.5 资料审查 18](#bookmark57)  [3.6 备选投标方案 19](#bookmark59)  [3.7 响应文件的编制 19](#bookmark61)  [4 投标 19](#bookmark63)  [4.1 投标文件的递交 20](#bookmark65)  [4.3 投标文件的修改与撤回 20](#bookmark67)  [5 开标 20](#bookmark69)  [5.1 开标时间和地点 20](#bookmark71)  [5.2 开标程序 20](#bookmark73)  [6 评标 20](#bookmark75)  [6.1 评标委员会 21](#bookmark77)  [6.2 评标原则 21](#bookmark79)  [6.3 评标 22](#bookmark81)  [7．合同授予 22](#bookmark83)  [7.1 定标方式 22](#bookmark85) |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  [7.2 中标通知 22](#bookmark87)  [7.3 履约担保（本项目不适用） 22](#bookmark89)  [7.4 签订合同 23](#bookmark91)  [8.重新招标和不再招标 23](#bookmark93)  [8.1 重新招标 23](#bookmark95)  [8.2 不再招标 23](#bookmark97)  [9.纪律和监督 23](#bookmark99)  [9.1 对招标人的记录要求 23](#bookmark101)  [9.2 对磋商响应人的纪律要求 24](#bookmark103)  [9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程： 24](#bookmark105)  [9.3 对评标委员会成员的纪律要求 25](#bookmark107)  [9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 25](#bookmark109)  [9.5 投诉 25](#bookmark111)  [10.需要补充的其他内容 25](#bookmark113)  [第三章 评审办法 26](#bookmark115)  [第四章 合同条款及格式 32](#bookmark117)  [第一部分 合同协议书](#bookmark118) **[错误！未定义书签。](#bookmark118)**  [第五章 磋商响应文件格式 38](#bookmark120)  [一、响应函及响应函附录 40](#bookmark122)  [二、首次报价表格式 42](#bookmark124)  [三、法定代表人证明书 43](#bookmark126)  [四、法定代表人授权书 44](#bookmark128)  [五、磋商响应人诚信承诺书 45](#bookmark130)  [六、磋商磋商响应人承诺函 46](#bookmark132)  [七、 未被列入“失信被执行人”的证明 47](#bookmark134)  [八、已标价工程量清单 48](#bookmark136)  [（一）工程量清单报价表封面 48](#bookmark138)  [（二）总说明 49](#bookmark140)  [九、施工组织设计 65](#bookmark142)  [附表一：拟投入本工程的主要施工设备表 67](#bookmark144)  [附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 68](#bookmark146)  [附表三：劳动力计划表 69](#bookmark148)  [附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图 70](#bookmark150)  [附表五：施工总平面图 71](#bookmark152)  [附表六：临时用地表 72](#bookmark154)  [十、项目管理机构 73](#bookmark156)  [十一、拟分包计划表（本项目不适用） 77](#bookmark158)  [十二、资料审查 78](#bookmark160)  [十三、磋商最终报价表 84](#bookmark162)  [十四、其他材料 85](#bookmark164)  [第六章工程量清单 86](#bookmark166) |

久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件

第一章 磋商邀请

青海铭轩工程项目管理有限责任公司（以下均简称“采购代理机构 ”）受久治县索乎日麻乡人民政府 （以下均简称“采购人 ”）委托，拟对“久治县索乎日麻乡学校操场维修项目（采购项目编号： 青海铭轩竞磋（工程）2024-004）”进行国内竞争性磋商采购，现予以公告，欢 迎符合条件的竞争性磋商响应人前来参加投标。

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青海铭轩竞磋（工程）2024-004 |
| 采购项目名称 | 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算控制额度 | 人民币：1125372.12元  大写：壹佰壹拾贰万伍仟叁佰柒拾贰元壹角贰分 |
| 项目分包个数 | 无 |
| 项目要求 | 具体内容详见《竞争性磋商文件》 |
| 竞争性磋商响应人资 格条件 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：  1)磋商响应人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。  2)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。  3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。  4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 5)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。  2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商响应人， 不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；  3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服 务的磋商响应人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；  4、本项目不接受磋商响应人以联合体方式进行投标；  5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案 件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。  （提供 “信用中国及中国政府采购网 ”网站无任何不良记录的查询截图， 时间为投标截止时间前 20 天内）；  6、其他资质条件： |

久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1）磋商响应人须具有建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，并 在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应的施工能力；  2）磋商响应人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上建造师资格， 提供建造师执业证、注册证；具备有效的安全生产考核合格证书，未同时 在其他项目担任项目经理的承诺书；  3、财务要求：提供2023年审计机构审计的完整的财务审计报告或资信证明  4）磋商响应人须具有有效的安全生产许可证；  5）省外企业须提供有效期内的进青备案登记手续； |
| 公告发布时间 | 2024年9月03日 |
| 磋商文件发售 起止时间 | 2024年09月04日至2024年09月11日（上午09:00-12:00，下午14:00-17:30， 休息日和节假日除外） |
| 磋商文件发售方式 | 线上获取 |
| 磋商文件售价 | 人民币 0 元（磋商文件售后不退，投标资格不能转让） |
| 磋商文件发售地点 | 政采云平台线上获取，供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在 线申请获取采购文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选 择项目，申请获取采购文件） |
| 响应文件递交截止时 间 | 2024 年 09 月 23 日下午 14 时 30 分（北京时间） |
| 磋商时间 | 2024 年 09 月 23 日下午 14 时 30 分（北京时间） |
| 磋商及开标地点 | 青海省西宁市海湖新区唐府公寓D座6号楼17B11709-11717B  青海铭轩工程项目管理有限责任公司开标室 |
| 采购人及联系人 | 采购人：久治县索乎日麻乡人民政府  联 系 人：祁先生  联系电话：18209755977  联系地址：久治县索乎日麻乡 |
| 采购代理机构及 联系人电话 | 采购代理机构：青海铭轩工程项目管理有限责任公司  联系人：刘女士  联系电话：0971-8014096  邮箱地址：qhwl0548@163.com  联系地址：青海省西宁市海湖新区唐府公寓D座6号楼17B11709-11717B |

久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件

|  |  |
| --- | --- |
| 开户银行 | 中国建设银行股份有限公司西宁南山路东支行 |
| 收款人 | 青海铭轩工程项目管理有限责任公司 |
| 银行账号 | 63050148360500000107 |
| 其他事项 | 1.本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在 响应文件递交截止时间前上传平台。  2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云  （<https://www.zcygov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务 管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。  3.CA 咨询：PC 咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问  题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763。 |
| 财政部门监督电话 | 监督单位：久治县财政局  联系电话： |

久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件

第二章 磋商响应人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1 | 采购人 | 采购人：久治县索乎日麻乡人民政府  联 系 人：祁先生  联系电话：18209755977  联系地址：久治县索乎日麻乡 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：青海铭轩工程项目管理有限责公司  联系人：刘女士  联系电话：0971-8014096  邮箱地址：qhwl0548@163.com  联系地址：青海省西宁市海湖新区唐府公寓D座6号楼17B11709-11717B |
| 3 | 项目名称 | 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 |
| 4 | 建设地点 | 久治县索乎日麻乡人民政府 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 招标范围 | 具体内容详见第六章《工程量清单》。 |
| 9 | 计划工期 | 工期：65个日历天（具体开工时间以签订合同日期为准） |
| 10 | 质量要求 | 达到国家质量与评定标准合格质量等级 |
| 11 | 竞争性磋商响应人 资格条件 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下 列材料：  1)磋商响应人的营业执照等证明文件，自然人的 身份证明。  2)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金 的相关材料。  3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 的证明材料。  4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有 重大违法记录的书面声明。 |

久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材 料。  2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管 理关系的不同磋商响应人，不得参加同一合同项 下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；  3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者 项目管理、监理、检测等服务的磋商响应人，不 得再参加该采购项目的其他采购活动；  4、本项目不接受磋商响应人以联合体方式进行 投标；  5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查  询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当 事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 的，取消投标资格。（提供“信用中国及中国政 府采购网 ”网站无任何不良记录的查询截图，时 间为投标截止时间前 20 天内）；  6、其他资质条件：  1）磋商响应人须具有建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，并 在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应的施工能力；  2）磋商响应人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上建造师资格， 提供建造师执业证、注册证；具备有效的安全生产考核合格证书，未同时 在其他项目担任项目经理的承诺书；  3、财务要求：提供2023年审计机构审计的完整的财务审计报告或资信证明  4）磋商响应人须具有有效的安全生产许可证；  5）省外企业须提供有效期内的进青备案登记手续； |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 14 | 投标预备会 | 不组织 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 偏离 | 不允许 |
| 17 | 构成磋商文件的 其他材料 | 无 |
| 18 | 磋商响应人要求澄清竞争性 磋商文件的截止时间 | 响应文件递交截止时间 5 日前 |
| 19 | 磋商时间 | 2024 年 09月 23 日下午 14 时 30 分（北京时间） |
| 20 | 磋商响应人确认收到竞争性 磋商文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 21 | 磋商响应人确认收到竞争性  磋商文件修改的  时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 22 | 构成竞争性磋商文件的 其他材料 | 1、磋商响应人的书面澄清、说明和通知（但不 得改变响应文件的实质性内容）；  2、近半年内任意一个月的依法缴纳税收和近半  年内任意一个月的社会保障资金记录的证明材  料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标 人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴  纳社会保障资金。 |
| 23 | 磋商有效期 | 本次磋商有效期为自磋商之日起 90 个日历日 |
| 24 | 磋商保证金 | 磋商人须在磋商截止期前按以下要求交纳磋商 保证金（磋商保证金应当从其基本账户汇出，磋 商响应文件中须附企业基本账户信息）  磋商保证金金额：  （大写）：贰万元整；  （小写）：20000.00 元 |

久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 缴纳磋商保证金时须注明此次项目编号及项目 名称（可简写）  **账户名：青海铭轩工程项目管理有限责任公司**  **开户行：中国建设银行股份有限公司西宁南山路东支行**  **账 号：63050148360500000107**  （2）不接受个人名义或现金形式递交的保证金， 磋商响应人应该单独提交磋商保证金；磋商保证 金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保 机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按 照磋商文件要求提交磋商保证金的，投标无效。  （3）磋商响应人未按磋商文件要求交纳磋商保 证金的，招标代理机构将拒绝接收磋商响应人的 磋商响应文件。  （4）磋商保证金退还日期：未成交磋商响应人 的磋商保证金自成交通知书发出之日起 5 个工作 日内退还（不退现金）；成交单位的成交保证金， 自合同签订之日起 5 个工作日内退还（不退现 金）。  磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机 构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供 应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，投 标无效。  磋商响应人未按照磋商文件要求提交磋商保证 金的，投标无效。磋商响应人须自行查询保证金 到账情况。 |
| 25 | 近年财务状况的年份  缴纳税收和社会保障资金证  明要求 | 1、2023 年度经第三方审计的财务状况报告扫描 或复印件（扫描或复印件应全面、完整、清晰）， 包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会 |

久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、 执业证书。磋商响应人是其他组织和自然人或新 成立的公司，没有经审计的财务报告，可以提供 近三个月基本开户银行出具的资信证明（同时提 供基本存款账户基本开户信息）；新成立的公司 不受此限制。  2、近半年内任意一个月的依法缴纳税收和近半 年内任意一个月的社会保障资金记录的证明材 料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标 供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需 要缴纳社会保障资金。 |
| 26 | 近年完成的类似项目的年份 要求 | 近三年内，指 2021年 1月 1 日起至开标时间前  **（须提供中标通知书（或成交通知书）和建设工** **程施工合同（或工程竣工验收报告））** |
| 27 | 近年发生的诉讼及仲裁情况 | 近一年内，指 2023 年 1月 1 日起至开标时间前 |
| 28 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 29 | 签字或盖章 要求 | 响应文件中法定代表人或其委托代理人按竞争 性磋商文件要求签字、盖章（委托代理人签字的， 须附法人代表授权委托书）。 |
| 30 | 响应文件编制要求 | 1、供应商须提交加密电子响应文件 1 份务必在 开标截止前上传至电子开评标系统。加密电子响 应文件制作详情请咨询政采云，咨询电话 95763。 2、按照线上磋商响应文件编制要求，编制线上 磋商响应文件。 |
| 31 | 递交响应文件 地点及方式 | 线 上 提 交 ， 政 采 云 平 台  <https://www.zcygov.cn/>在线上递交 |
| 32 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 33 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024 年 09月 23 日下午 14 时 30 分（北 |

久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 京时间）  开标地点：青海省西宁市海湖新区唐府公寓D座6号楼17B11709-11717B  青海铭轩工程项目管理有限责任公司开标室 |
| 34 | 评分办法 | 本次评标采用综合评估法。磋商小组对满足磋商 文件实质性要求的响应文件，按照第三章评审办 法规定的评分标准进行打分，并按打分由高到低 顺序推荐成交人，或根据招标人授权直接确定中 标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分 相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等 的，由招标人自行确定。 |
| 35 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成：3 人，其中招标代表 1 人（限 招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或 者类似的条件），专家 2 人； |
| 36 | 是否授权评标委员会确定中 标人 | 是 |
| 37 | 履约担保 | / |
| 需要补充的其他内容： | | |
| 38 | 招标控制价 | 磋商响应人的投标总价不得高于招标控制价，本 项目招标控制价为（人民币）：  小写：1125372.12（元）  大写：壹佰壹拾贰万伍仟叁佰柒拾贰元壹角贰分 |
| 39 | 中标公告 | 中标候选人确定后，招标代理机构在青海省政府 采购网发布中标结果公告，在发布公告的同时， 招标代理机构向中标候选人发出中标通知书，中 标通知书对招标人和中标候选人具有同等法律 效力，磋商响应人对中标公告有异议的，应在中 标公告发布之日起 7 个工作日内以书面形式向招 标人或招标代理机构提出质疑，逾期将不再受 |

久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 理。 |
| 40 | 知识产权 | 构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未 经招标代理机构书面同意，磋商响应人不得擅自 复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标 人全部或者部分使用未中标人响应文件中的技 术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不 得擅自复印或提供给第三人 |
| 41 | 重新招标的其他情形 | 除磋商响应人须知正文第 8 条规定的情形外，除 非已经产生中标候选人，在磋商响应人有效期内 同意延长投标有效期的磋商响应人少于三个的， 招标人应当依法重新招标 |
| 42 | 同义词语 | 构成竞争性磋商文件组成部分的“通用合同条 款 ”、“专用合同条款 ”、“技术标准和要求 ” 和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人 ” 和“承包人 ”，在招标投标阶段应当分别按“招 标人”和“磋商响应人”进行理解 |
| 42 | 监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接 受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门 依法实施的监督 |
| 44 | 解释权 | 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为 解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合 同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且 以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用招标 投标阶段的规定，按招标公告、磋商响应人须知、 评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一 组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间 在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论 |

久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 的，由招标代理机构负责解释。 |
| 45 | 招标服务费 | 招标代理服务费：  收取对象：甲方单位 收费金额：/  招标服务费的支付形式：转账、电汇。 账户名：青海铭轩工程项目管理有限责任公司  账 号：**中国建设银行股份有限公司西宁南山路东支行**  **账 号：63050148360500000107**  中标服务费以人民币支付。  中标服务费支付方式：自发出中标通知书之日起 一次性支付全部金额。  中标服务费不在投标报价中单列。 |

**1．总则**

**1.1** **项目概况**

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定， 本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：久治县索乎日麻乡人民政府

1.1.3 本项目招标代理机构：青海铭轩工程项目管理有限责任公司

1.1.4 本招标项目名称：久治县索乎日麻乡学校操场维修项目

1.1.5 本项目建设地点：久治县索乎日麻乡人民政府

**1.2** **资金来源和落实情况**

1.2.1 本招标项目的资金来源：财政资金。

1.2.2 本招标项目的出资比例：100%。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：已落实。

**1.3** **招标范围、计划工期和质量要求**

1.3.1 本次招标范围：见磋商响应人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见磋商响应人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：达到国家质量与评定标准合格质量等级。

**1.4** **磋商响应人资格要求**

1.4.1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

1)磋商响应人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商响应人，不 得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

3、 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务 的磋商响应人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、本项目不接受磋商响应人以联合体方式进行投标；

5、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当 事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信 用中国及中国政府采购网 ”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时 间前 20 天内）；

6、其他资质条件：

1）磋商响应人须具有建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，并在 人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应的施工能力；

2）磋商响应人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上建造师资格，提 供建造师执业证、注册证；具备有效的安全生产考核合格证书，未同时在其他项 目担任项目经理的承诺书；

3）磋商响应人须具有有效的安全生产许可证；

4）省外企业须提供有效期内的进青备案登记手续；

1.4.2 磋商响应人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和磋商响应人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定（本项目不适用）：

（1）联合体各方应按竞争性磋商提供的格式签订联合体协议书，明确联合 体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质登记较低的单位确定资质 等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投 标。

1.4.3 磋商响应人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂定或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

**1.5** **费用承担**

磋商响应人准备和参加投标活动发生的费用自理。

**1.6** **保密**

参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商和投标文件中的商业和技术等秘 密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

**1.7** **语言文字**

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有 中文注释。

**1.8** **计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**1.9** **踏勘现场（不组织）**

1.9.1 磋商响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告 （或投标邀请书）规定的时间和地点组织踏勘现场。

1.9.2 磋商响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人原因外，磋商响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤 亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供磋商 响应人在编制投标文件时参考，招标人不对磋商响应人据此作出的判断和决策负 责。

**1.10** **投标预备会**

1.10.1 磋商响应人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公 告（或投标邀请书）规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2 在投标预备会召开前，磋商响应人应以书面形式（包括信函、电报、 传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招 标人。

1.10.3 在磋商响应人须知前附表规定的投标截止时间 5 天前，招标人将对 磋商响应人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买竞争性磋商的磋商响应 人。该澄清通知为竞争性磋商的组成部分。

**1.11** **分包（本项目不适用）**

磋商响应人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包 的第三人资质要求见磋商响应人须知前附表。磋商响应人应在投标文件中明确是 否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。磋商响应人拟分 包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设 备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。磋商响应人应在投标文件中提供 分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分 包的工程项目和工程量。

**1.12** **偏离**

投标文件不允许偏离竞争性磋商的实质性要求和条件。投标文件偏离竞争性 磋商的非实质性要求和条件的，其处理方式见磋商响应人须知前附表。

**2** **竞争性磋商**

**2.1** **竞争性磋商文件的组成**

本竞争性磋商包括：

（1）磋商邀请；

（2）磋商响应人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）磋商响应人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性磋商所作的澄清。修改， 构成竞争性磋商的组成部分。

**2.2** **竞争性磋商文件的澄清**

2.2.1 磋商响应人应仔细阅读和检查竞争性磋商的全部内容。如发现缺页或 附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间 5 天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对竞争性磋商予以澄清。

2.2.2 竞争性磋商的澄清将在投标截止时间 5 天前，以书面形式通知所有购 买竞争性磋商的磋商响应人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时 间距投标截止时间不足 5 天，投标截止时间应相应延长。

2.2.3 磋商响应人在收到澄清通知后，应在 1 天内以书面形式告知招标人， 确认已收到该澄清通知。

**2.3** **竞争性磋商文件的修改**

2.3.1 在投标截止时间 5 天前，招标人可以书面形式修改竞争性磋商，并通 知所有已购买竞争性磋商的磋商响应人。如果修改竞争性磋商的时间距投标截止 时间不足 5 天，相应延长投标截止时间。

2.2.2 磋商响应人收到修改内容后，应在 1 天内以书面形式通知招标人，确 认已收到该修改。

**3** **响应文件**

**3.1** **响应文件的组成**

3.1.1 响应文件应包括以下内容：

（1）响应函及响应函附录；

（2）首次报价表格式；

（3）法定代表人证明书；

（4）法定代表人授权书；

（5）磋商响应人诚信承诺书；

（6）磋商磋商响应人承诺函；

（7）未被列入“失信被执行人 ”的证明；

（8）已标价工程量清单；

（9）施工组织设计；

（10）项目管理机构；

（11）拟分包计划（本项目不适用）；

（12）资料审查；

（13）磋商最终报价表；

（14）其他材料；

3.1.2 磋商响应人须知前附表规定不接受联合体磋商响应人，或磋商响应人 没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

**3.2** **投标报价**

3.2.1 磋商响应人应按第五章“工程量清单 ”的要求填写相应表格。

3.2.2 磋商响应人在投标截止时间前修改响应函中的投标总报价，应同时修 改第五章“工程量清单 ”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

**3.3** **投标有效期**

3.3.1 在磋商响应人须知前附表规定的投标有效期内，磋商响应人不得要求 撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有磋 商响应人延长投标有效期。磋商响应人同意延长的，应相应延长投标保证金的有 效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；磋商响应人拒绝延长的，其 投标失效，但磋商响应人有权收回其投标保证金。

**3.4** **磋商保证金**

3.4.1 磋商响应人在递交响应文件的同时，应按磋商响应人须知前附表规定 金额、担保形式和第八章“投标文件格式 ”规定的投标保证金格式递交投标保证 金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交， 并应符合磋商响应人须知前附表的规定。投标保证金必须从企业基本账户中支 付，投标文件中附企业开户信息。

3.4.2 磋商响应人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件 做废标处理。

3.4.3 未中标磋商响应人的投标保证金自中标通知书发出之日起 5 个工作日 内退还（不退现金）；中标单位的投标保证金，自合同签订之日起 5 个工作日内 退还（不退现金）。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）磋商响应人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞争 性磋商规定提交履约担保。

**3.5** **资料审查**

3.5.1“磋商响应人基本情况表 ”应附磋商响应人营业执照副本及其年检合 格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2“近三年财务状况表 ”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会 计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具 体年份要求见磋商响应人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表 ”应附合同协议书复印件，具体年份要 求见磋商响应人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并表明序号。

3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表 ”应附合同协议书复印件。每张表 格只填写一个项目，并表明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况 ”应说明相关情况，并附法院或仲裁机 构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见磋商响应人须知前 附表。

3.5.6 磋商响应人须知前附表规定接受联合投标的，本章第 3.5.1 项至 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

**3.6** **备选投标方案**

除磋商响应人须知前附表另有规定外，磋商响应人不得递交备选投标方案。 允许磋商响应人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予 以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照竞争性磋商要求编制 的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

**3.7** **响应文件的编制**

1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往 函电均应使用简体中文。

2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定 计量单位。

3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外 文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

**4** **投标**

**4.1** **投标文件的递交**

4.1.1 磋商响应人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文 件。

4.1.2 磋商响应人递交投标文件的地址：见磋商响应人须知前附表。

4.1.3 除磋商响应人须知前附表另有规定外，磋商响应人所递交的投标文件 不予退还。

4.1.4 招标人收到投标文件后，向磋商响应人出具签收凭证。

4.1.5 逾期送达的或者未送达制定地点的投标文件，招标人不予受理。

**4.3** **投标文件的修改与撤回**

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，磋商响应人可以修改或撤 回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 磋商响应人修改或撤回已递交的投标文件的书面通知应按照本章第

3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向磋商响应人出具签收凭 证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并表明“修改 ”字样。

**5** **开标**

**5.1** **开标时间和地点**

5.1.1 投标人将加密电子响应文件务必在开标截止前上传至电子开评标系 统。加密电子

响应文件制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763.

5.1.2 投标人无需到现场递交纸质响应文件。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前在政采云平台上传的磋商响应人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）线上解密；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布磋商响应人名称、项目名称、投 标保证金的

递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）磋商响应人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记 录上签字确

认；

（9）开标结束。

**6** **评标**

**6.1** **评标委员会**

6.1.1 评标由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标 人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、 经济等方面专家的确定方式见磋商响应人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或磋商响应人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部分或者行政监督部分的人员；

（3）与磋商响应人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受 过行政处罚或刑事处罚的。

**6.2** **评标原则**

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

**6.3** **评标**

评标委员会按照第三章“评标办法 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对 投标文件进行评审。第三章“评标办法 ”没有规定的方法、评审因素和标准，不 作为评标依据。

**7．合同授予**

**7.1** **定标方式**

除磋商响应人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评 标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见磋 商响应人须知前附表。

**7.2** **中标通知**

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标 通知书，同时将中标结果通知未中标磋商响应人。

**7.3** **履约担保（本项目不适用）**

7.3.1 在签订合同前，中标人应按照磋商响应人须知前附表规定的金额、担 保形式和竞争性磋商第四章“合同条款及格式 ”规定的履约担保格式向招标人提 交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合磋商响应人须 知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商第四章“合同条款及格式 ”规定的 履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标， 其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还 应当对超过部分予以赔偿。

**7.4** **签订合同**

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 1 个月内，根据竞争性 磋商和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人 取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金 数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人 退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

**8.重新招标和不再招标**

**8.1** **重新招标**

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，磋商响应人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足 3 个使 得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的磋商响应人少于 3 个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

**8.2** **不再招标**

重新招标后磋商响应人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或 核准的工程建设项目，经原审批或核准部分批准后不再进行招标。

**9.纪律和监督**

**9.1** **对招标人的记录要求**

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与磋商响应人 串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与磋商响应人串通投标：

（l）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它磋商响应人， 或者协助磋商响应人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人向磋商响应人泄露标底；

（3）招标人与磋商响应人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给磋商 响应人或招标人额外补偿；

（4）招标人预先内定中标人；

（5）其它串通投标行为。

**9.2** **对磋商响应人的纪律要求**

磋商响应人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评 标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取 中标；磋商响应人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9. 2.1 下列行为均属以他人名义投标：

（1）磋商响应人挂靠其它施工单位；

（2）磋商响应人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证 书；

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的 行为。

9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）磋商响应人的法定代表人的委托代理人不是磋商响应人本单位人员；

（2）磋商响应人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、 财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单 位人员。

磋商响应人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘任合同必须由磋商响应人单位与之签订；

（2）与磋商响应人单位有合法的工资关系；

（3）磋商响应人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本 单位人员身份的文件。

9.2.3 下列行为均属磋商响应人串通投标报价：

（1）磋商响应人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）磋商响应人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）磋商响应人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）磋商响应人之间其它串通投标报价的行为。

**9.3** **对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受让人的财务或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活 动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章 “评标办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。

**9.4** **对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人 透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。 在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进 行。

**9.5** **投诉**

磋商响应人和其他厉害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定 的，有权向有关行政监督部门投诉。

**10.需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容：见磋商响应人须知前附表。

久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件

第三章 评审办法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 符合评审标准 | **评审因素** | **评审标准** |
| 磋商响应人 名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
| 响应函签字 盖章 | 响应函由法定代表人或其委托代理人签字并加盖投 标单位公章 |
| 响应文件格式 | 符合第五章“响应文件格式 ”的要求 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 资质要求 | 磋商响应人须具有建筑工程施工总承包叁级（含叁 级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具 有承担本工程相应的施工能力。 |
| 磋商响应人 资格 | 《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的规定 |
| 安全生产许 可证 | 具备有效的安全生产许可证（须与营业执照法人一 致） |
| 项目经理资格 | 磋商响应人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级 及以上建造师资格，提供建造师执业证、注册证； 具备有效的安全生产考核合格证书，未同时在其他 项目担任项目经理的承诺书。 |

久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 其他要求 | 1、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国 政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列 入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、  政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标 资格。（提供“信用中国 ”及“ 中国政府采购网 ” 网站的查询截图，时间为投标截止时间前 20 天内）；  2、磋商响应人须具有建筑工程施工总承包叁级及以 上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本 工程相应的施工能力；  3、磋商响应人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰 级及以上建造师资格，提供建造师执业证、注册证； 具备有效的安全生产考核合格证书，未同时在其他 项目担任项目经理的承诺书；  4、磋商响应人须具有有效的安全生产许可证；  5、省外企业须提供有效期内的进青备案登记手续； |
| 响应性评审标准 | 投标内容 | 详见第六章工程量清单 |
| 计划工期 | 计划工期：65 日历天 |
| 质量要求 | 达到国家质量与评定标准合格质量等级 |
| 磋商有效期 | 本次磋商有效期为自磋商之日起 90 个日历日 |
| 联合体投标 | 不接受 |
| 磋商保证金 | 磋商人须在磋商截止期前按以下要求交纳磋商保证 金（磋商保证金应当从其基本账户汇出，磋商响应 文件中须附企业基本账户信息）  磋商保证金金额：  （大写）：贰万元整；  （小写）：20000.00 元 |

久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 签字或盖章 要求 | 响应文件中法定代表人或其委托代理人按竞争性磋 商文件要求签字、盖章（委托代理人签字的，须附 法人代表授权委托书）。 |
| 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式 ”规定 |
| 已标价工程量 清单 | 己标价工程量清单符合第六章“工程量清单 ”给出 的范围及数量，已标价工程清单内容须经有资格的 工程造价专业人员规定地方签字并加盖执业专用  章。 |
| 招标控制价 | 磋商响应人的投标总价不得高于招标控制价，本项 目招标控制价为（人民币）：  小写：1125372.12（元）  大写：壹佰壹拾贰万伍仟叁佰柒拾贰元壹角贰分 |

久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款内容 | | | 编列内容 |
| 分值构成 （总分100） | | | （1）报价:30.00 分；  （2）施工组织设计:40.00 分；  （3）商务评价分：30分； |
| 类别 | 评分因素 | 分值 | 评审标准 |
| 报价 | | 30 | 在所有的有效报价中，以最低投标报价为基准价， 其价格分为满分。其他投标供应商报价分统一按下 列公式计算得分：  投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%） × 100（四舍五入后保留小数点后两位） 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 的相关规定对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；  2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重 复享受政策。 3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号），残疾人福利性单位视同小型，微型企业 |
| 商  务  评  价  分  30 | 文件的响应程度 | 3 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣1份，直至该项分值扣完为止。 |
| 项目负责人 | 7 | (1）依据《青海省建筑市场信用管理办法》规定，按照项目负责人上年度《青海省建筑市场各方主体和从业人员评分标准》的评定等级，识为 A 级的加2分， B 级的不加减分， C 级的半年内不得参与投标活动，半年后投标扣2分， D 级的一年内不得投标。  (2）本年度项目负责人信用得分实行动态管理。按照项目负责人上月最后一天《青海省建筑市场各方主体和从业人员评分标准》评定分值的5％计取得分。如当月发生重大事故，信用等级被降为 D 级的，从处罚决定生效之日起，一年内不得参加投标活动。（按照青海省住房和城乡建设厅2023年11月24日文件执行）因而按满分计算 |
| 项目班子的组成 | 8 | 项目管理班子成员依据《青海省建筑工程施工现场主要管理人员配备办法》要求，配备施工项目部主要管理人员（附施工项目部主要管理人员配备标准）。项目管理班子成员配备齐全，得5分。本项目每缺少一人扣 1.6 分，扣完为止。 |
| 类似业绩 | 12 | 每完成一个类似工程项目得4分，满分12分。（业绩以中标通知书或合同协议书为准） |
| 施  工  组  织  设  计  40  分 | 实施方案与技术措施 | 8 | 施工部署合理，施工顺序及方案切实可行、针对性强；各项管理 目标明确，技术措施满足工期、质量、安全生产及文明施工要求。 好者6-8分，一般3-5分，较差者0-2分。 |
| 质 量 管 理 体 系 与措施 | 7 | 质量管理体系健全、管理人员责任明确、管理制度健全有效，各 项技术措施、主要分项工程、作业指导书符合现行国家质量验收 标准要求。较好者5-7分，一般者2 - 4分，较差者 0 -1分。 |
| 安全管理体系与措施 | 8 | 安全管理体系健全、管理人员岗位责任明确、各种安全教育制度 健全有效、施工现场安全技术管理及防护、防范措施得力，符合 国家安全生产管理规定。较好者 6 -8分，一般者 3-5 分，较差者 0-2 分。 |
| 环境保护管理 体系与措施 | 6 | 环境保护管理体系健全，管理人员岗位责任明确，环境管理方案 切实可行、能有效运行。污物处理与排放符合国家及地方有关环 境保护标准。4-6 分，一般者3 - 2分，较差者 0-1 分。 |
| 工程进度计划  与措施 | 6 | 施工流程能满足施工进度计划和保证工程质量要求，流水作业能  保证施工连续、均衡、有节奏地进行。管理措施能有效保证投标 工期计划的顺利完成。4-6 分，一般者 3 - 2 分，较差者 0-1 分。 |
| 资源配备计划 | 5 | 施工设备、机具配置齐全、合理，能满足施工进度和工程质量要 求。较好者 4-5 分，一般者 3 -2 分，较差者 0-1 分。 |

第四章 合同条款及格式

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

（示范文本）

**中华人民共和国住房和城乡建设部** **国** **家** **市** **场** **监** **督** **管** **理** **总** **局**

**制定**

**目** **录**

**第一部分** **合同协议书** **...........................** **对应页码**

一、工程概况 ...................................**对应页码**

二、合同工期 ...................................**对应页码**

三、质量标准 ...................................**对应页码**

四、签约合同价与合同价格形式 ...................**对应页码**

五、工程总承包项目经理 .........................**对应页码**

六、合同文件构成 ...............................**对应页码**

七、承诺 .......................................**对应页码**

八、订立时间 ...................................**对应页码**

九、订立地点 ...................................**对应页码**

十、合同生效 ...................................**对应页码**

十一、合同份数 .................................**对应页码**

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  第一部分 合同协议书  发包人（全称）： 承包人（全称）：  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法 律规定，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 项 目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：  一、工程概况  1. 工程名称： 。  2. 工程地点： 。  3. 工程审批、核准或备案文号： 。  4. 资金来源： 。  5. 工程内容及规模： 。  6. 工程承包范围： 。  二、合同工期  计划开始工作日期： 年 月 日。  计划开始现场施工日期： 年 月 日。 计划竣工日期： 年 月 日。  工期总日历天数： 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计 算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。  三、质量标准  工程质量标准： 。  四、签约合同价与合同价格形式  第 1 页  105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  1. 签约合同价（含税）为：  人民币（大写) (¥ 元）。  具体构成详见价格清单。其中：  （1） 设计费（含税）：  人民币（大写) (¥ 元）；适用税率： %，税 金为人民币（大写) (¥ 元）；  （2） 设备购置费（含税）：  人民币（大写) (¥ 元）；适用税率： %，税金 为人民币（大写) (¥ 元）；  （3） 建筑安装工程费（含税）：  人民币（大写) (¥ 元）；适用税率： %，税金 为人民币（大写) (¥ 元）；  （4） 暂估价（含税）：  人民币（大写) (¥ 元）。  （5） 暂列金额（含税）：  人民币（大写) (¥ 元）。 （6） 双方约定的其他费用（含税）：  人民币（大写) (¥ 元）；适用税  率： %，税金为人民币（大写) (¥ 元）。  2. 合同价格形式：  合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行 增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。  合同当事人对合同价格形式的其他约定： 。  五、工程总承包项目经理  工程总承包项目经理： 。 第 35 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  六、合同文件构成  本协议书与下列文件一起构成合同文件：  （1） 中标通知书（如果有）；  （2） 投标函及投标函附录（如果有）；  （3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；  （4） 通用合同条件；  （5） 承包人建议书；  （6） 价格清单；  （7） 双方约定的其他合同文件。  上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于 同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同 当事人签字或盖章。  七、承诺  1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按 照合同约定的期限和方式支付合同价款。  2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施 工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及 保修期内承担相应的工程维修责任。  八、订立时间  本合同于 年 月 日订立。  九、订立地点  本合同在 订立。  第 36 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  十、合同生效  本合同经双方签字或盖章后成立，并自 生效。  十一、合同份数  本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。  发包人：（公章） 承包人：（公章）  法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：  （签字） （签字）  统一社会信用代码： 统一社会信用代码： 地址： 地址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：  电话： 电话： 传真： 传真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行：  账号： 账号：  第 37 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  第五章 磋商响应文件格式  磋商人应严格按照本格式要求编制磋商响应文件，胶装成册并编制相应页码，否则其 磋商响应文件将不予接受。  第 38 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **青海省政府采购项目**  **磋商响应文件**  **采购项目编号**： **采购项目名称：** **磋商响应人：** **（公章）** **法定代表人：** **（签字或加盖法定代表人章）**  年 月 日  第 39 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **一、响应函及响应函附录**  **（一）** **响** **应** **函**  致：（招标人名称）  在充分研究 （项目名称）（以下简称“本工程 ”）施工竞争性磋商 文件的全部内容后，我方兹以：  人民币（大写）： 元  RMB￥ ： 元  的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、完工和  交付本工程并维修其中的任何缺陷。 在我方的上述报价中，包括：  安全文明施工费RMB￥： 元  暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥： 元  专业工程暂估价RMB￥： 元  如果我方中标，我方保证在 年 月 日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施 工， 天（ 日历日）内完工，并确保工程质量达到标准。我方同意本响应函在磋商文件规 定的提交响应文件截止时间后，在磋商文件规定的磋商有效期 天（ 日历日）期满前对我 方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。  随本响应函递交的响应函附录是本响应函的组成部分，对我方构成约束力。  随同本响应函递交磋商保证金一份，金额为人民币（大写）： 元 (￥：元）。  在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本响应函，包括响应函附录，对双方具有 约束力。  **磋商响应人：名称（公章）**  **法定代表人/或委托代理人：** **（签字）**  **年** **月** **日**  第 40 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **（二）响应函附录**  工程名称：（项目名称）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 | | 1 | 项目经理 | <1.1.2.4> | 姓名： |  | | 2 | 工期 | <1.1.4.3> | 日历日 |  | | 3 | 缺陷责任期 | <1.1.4.5> | 叁年 |  | | 4 | 承包人履约担保金额 | 4.2 | 无 |  | | 5 | 分包 | 4.3.4 | 见分包项目情况表 |  | | 6 | 逾期竣工违约金 | 11.5 | 元/天 |  | | 7 | 逾期竣工违约金最高限额 | 11.5 |  |  | | 8 | 质量标准 | 13.1 | 合格 |  | | 9 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 无 |  | | 10 | 预付款额度 | 12.2.1 | 无 |  | | 11 | 预付款保函金额 | 17.2.2 | 无 |  | | 12 | 质量保证金扣留百分比 | 17.4.1 | 合同价的 2% |  | | 13 | 质量保证金额度 | 17.4.1 |  |  | | …… | …… |  |  |  | | 备注：磋商响应人在响应文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标 人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 | | | | |   **磋商响应人：** **（公章）**  **法定代表人或委托代理人：** **（签字）**  **年** **月** **日**  第 41 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **二、首次报价表格式**  **首次报价表**  磋商响应人名称： 项目编号：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 投标总价（万元） | 工期  （ 日历天） | 质量目标 | 项目经理 | 注册证号 | |  | 大写： 小写： |  |  |  |  | | 优惠承诺及其他： | | | | | |   **注：**  1、填写此表时不得改变表格的形式。  2、“首次报价表 ”须为打印版，手写无效。  3、工期是指签订合同后多少个日历日内交付使用或完工。  4、报价应是本响应文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管 理、材料、招标代理服务费、安装、维护、税金及人工费、材料费、机械费、措施项目费  等政策性文件规定的各项应有费用。  5、磋商响应人如果需要对报价、服务或其它内容加以说明，可在“优惠条件及其他承诺 ” 一栏中填写。  6、除在标书中编制此表以外，为方便开标唱标，磋商响应人需将该表单独密封，并标明“首 次报价表 ”字样。该密封的“首次报价表 ”和响应文件正本中的“首次报价表 ”完全一致， 否则视为无效投标。  7、响应文件的报价大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。  磋商响应人名称（盖章）： 法定代表人或委托代理人（签字）：  年 月 日  第 42 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **三、法定代表人证明书**  **法定代表人证明书**  **致：青海铭轩工程项目管理有限责任公司**  （法定代表人姓名）现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。  法定代表人基本情况：  性别： 年龄： 民族： 地址：  身份证号码：  附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件）  **磋商响应人名称：** **（公章）**  **年** **月** **日**  第 43 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **四、法定代表人授权书**  **法定代表人授权书**  **致：青海铭轩工程项目管理有限责任公司**  （磋商响应人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址 。 （法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理  项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。 我单位对被授权人的签名负全部责任。  授权期限： 自 年 月 日起至 年 月 日止（授权期限必须满足投  标有效期的要求）。  被授权人联系电话：  被授权人（委托代理人）签字： 授权人（法定代表人）签字：  职务： 职务：  附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件  **磋商响应人名称：** **（公章）**  **年** **月** **日**  第 44 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **五、磋商响应人诚信承诺书**  **磋商响应人诚信承诺书**  **致：青海铭轩工程项目管理有限责任公司**  为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容做出承诺：  一、 自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞 争的磋商响应人平等参加政府采购活动。  二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供 所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。  三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、 结果。  四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无 ”产品、 以次充好。  五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程 序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平  等的心态参加政府采购活动。  六、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质 保量地按时提供采购物品。  若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购  法》和《政府采购法实施条例》中对磋商响应人的相关处理。 本承诺是采购项目磋商文件的组成部分。  磋商响应人： （公章）  法定代表人或委托代理人： （签字）  年 月 日  第 45 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **六、磋商响应人承诺函**  **磋商响应人承诺函**  **致：青海铭轩工程项目管理有限责任公司**  关于贵方 年 月 日 (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加磋商，完成采购 一览表中要求的所有工程内容，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表 （磋商响应人名称），在此作如下承诺：  1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；  2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购单位签订合同，并且严格履行合同 义务，按时在计划工期内完工，并保证合格的工程质量。  3、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予惩罚，我方完 全接受。  4、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。  磋商响应人： （公章）  法定代表人或委托代理人： （签字）  年 月 日  第 46 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **七、未被列入“失信被执行人** **”的证明**  **未被列入“失信被执行人** **”的证明**  经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠 道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行 为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国 ”及“ 中国政府采购网 ”网站无任何不 良记录的查询截图，时间为投标截止时间前 20 天内）。  注：附网站查询截图，截图中须显示“报告查看时间 ”，时间为投标截止时间前 20 天内， 否则视为无效投标。  第 47 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **八、已标价工程量清单**  **已标价工程量清单**  （一）工程量清单报价表封面  招 标 人 ： 。  工程名称： 。  响应总价（小写） ： 。  （大写）： 。  投 标 人： （单位盖章）  法定代表人  或其授权人： （签字或盖章）  编制人： （造价人员签字并加盖专用章）  编制时间： 年 月 日  第 48 页 共 105 页 |

|  |  |
| --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （二）总说明  工程名称： 总说明   |  | | --- | |  |   第 49 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （三）建设项目报价汇总表  工程名称： 第 页 共 页   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中： | | | | 暂估价（元） | 安全文明施工费  （元） | 规费（元） | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   注：本表适用于建设项目招标控制价或响应报价的汇总。  第 50 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （四）单项工程报价总汇表  工程名称： 第 页 共 页   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中： | | | | 暂估价（元） | 安全文明施工费  （元） | 规费（元） | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   注意：本表适用于单项工程招标控制价或响应报价的汇总。暂估价包括分布分项工程中的 暂估价和专业工程工程暂估价  第 51 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （五）单位工程报价汇总表  工程名称： 第 页 共 页   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价  (元) | | 1 |  |  |  | | 1.1 | 分部分项工程 |  |  | | 1.2 |  |  |  | | 1.3 |  |  |  | | 1.4 |  |  |  | | 1.5 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | 2 | 措施项目 |  |  | | 2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  | | 3 | 其他项目 |  |  | | 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | | 3.2 | 其他项目 |  | — | | 3.3 | 其中：专业工程暂估价 |  | — | | 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | — | | 4 | 规费 |  | — | | 5 | 税金 |  | — | |  |  |  | — | |  |  |  | — | | 合计=1+2+3+4+5 | |  | — |   注：本表适用于单项工程招标控制价或响应报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也  适用本表。  第 52 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （六）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表  工程名称： 第 页共 页   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 项目编码 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 本页小计 | | | | | | |  |  | | 合计 | | | | | | |  |  |   注意：为记取规费的适用，可以在表中增设其中：“定额人工费 ”  第 53 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （七）总价措施项目清单与计价表  工程名称 第 页共 页   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率 （%） | 调整后金额 | 备注 | |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  | |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  | |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  | |  |  | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   编制人（造价员）： 复核人（工程师）：  注：1、“计算基础 ”中安全文明施工费可为“定额基价 ”、“定额人工费 ”或“定额人工费 ”+“定额 机械费 ”，其他项目可为“定额人工费 ”或“定额人工费 ”+“定额机械费 ”。  2、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础 ”和“费率 ”的数值，也可只填“金额 ”数值，但应该 在备注栏说明施工方案出处或计算方式  第 54 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （八）其他项目清单与计价汇总表  工程名称 第 页共 页   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 计量计价 | 金额 | 备注 | | 1 | 暂列金额 |  |  |  | | 2 | 暂估价 |  |  |  | |  | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | |  | 专业工程暂估价 |  |  |  | | 3 | 计日工 |  |  |  | | 4 | 总承包服务费 |  |  |  | | 5 | 索赔与现场签证 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 合计 | |  |  | / |   注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总  第 55 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （九）暂列金额明细表  工程名称 第 页共 页   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   第 56 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （十）材料（工程设备）暂估单价表  工程名称 第 页共 页   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 材料编码 | 材料（工程  设备）名  称、规格、  型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估 （元） | | 确认 （元） | | 差额 （元） | | | 备注 | | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | | 合 价 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 合计 | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |   第 57 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （十一）专业工程暂估价及结算价表  工程名称 第 页共 页   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 （元） | 差额 ± （元） | 备注 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | 合计 | | |  |  |  |  |   注：此表“暂估金额 ”由招标人填写，磋商响应人应将“暂估金额 ”计入响应总价中。结 算时按合同约定结算金额填写  第 58 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （十二）计日工表  工程名称： 第 页共 页   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 | | | 暂定 | 实际 | | 一 | 人工 |  |  |  |  | | | 1 |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | | 人工小计 | | | | |  | | | 二 | 材料 |  |  |  |  | | | 1 |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | | 材料小计 | | | | |  | | | 三 | 机械 |  |  |  |  | | | 1 |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | | 机械小计 | | | | |  | | | 四 | 企业管理费和利润 | | | |  | |   注：1、此表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按相关计价 规定确定。  2、谈判时，工程项目、数量按招标人提供数据计算，单价由磋商响应人自主报价，计入响 应总价中。  第 59 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  (十三）总承包服务费计价表  工程名称 第 页 共 页   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | 合计 | | | | |  |   第 60 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （十四）规费、税金项目清单与计价表  工程名称 第 页共 页   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率 （%） | 金额 （元） | | 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  | | 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  | | 1.2 | 养老保险费 | 定额人工费 |  |  |  | | 1.3 | 失业保险费 | 定额人工费 |  |  |  | |  | 医疗保险费 | 定额人工费 |  |  |  | |  | 工商保险费 | 定额人工费 |  |  |  | |  | 生育保险费 | 定额人工费 |  |  |  | |  | 住房公积金 | 定额人工费 |  |  |  | |  | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门 收取标准，按实计入 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | 税金 | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费+按规 定不计入税的工程设备金额 |  |  |  | | 合计 | | | | |  |   编制人（造价员）： 复核人（工程师）：  注：1、“计算基础 ”中安全文明施工费可为“定额基价 ”、“定额人工费 ”或“定额人工 费 ”+“定额机械费 ”，其他项目可为“定额人工费 ”或“定额人工费 ”+“定额机械费 ”。 2、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础 ”和“费率 ”的数值，也可只填“金额 ”数 值，但应该在备注栏说明施工方案出处或计算方式  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标{2013}44）的规定，“计 算基础 ”可为“直接费用 ”、“人工费 ”或“人工费 ”+“机械费 ”。  第 61 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （十五）综合单价分析表  工程名称 第 页共 页   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目编 码 | |  | 项目名 称 |  | | 计量单 位 | | | |  | | | | | 工程量 | | | | | |  | | | | 清单综合单价组成和明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 定额编 号 | | 定额项 目名称 | 定额单 位 | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | 人 工 费 | 材 料 费 | | 机 械 费 | | 管 理 费 | | 利 润 | 人工 费 | | | 材 料 费 | | 机 械 费 | 管理费 | | | 利 润 | |  | |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | 综合单价 | | | 小计 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型 号 | | | | 单位 | | | 数量 | | | 单价 （元） | | | | | 合价 （元） | | 暂估单 价（元） | | | | 暂估合 价（元） | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | 其他材料费 | | | | | | | | | | / | | | | |  | | / | | | |  | | | 材料费小计 | | | | | | | | | | / | | | | |  | | / | | | |  | |   注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额项目、标号等； 2、响应文件提供了暂估单价的材料，，按暂估的单价填入表内“暂估单价 ”栏及“暂估合 价 ”栏  第 62 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （十六）主要材料价格表  工程名称： 第 页共 页   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型 号等特 殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | |  |  |  |  |  |  |  |  |   注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同  样的格式扩展。  第 63 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （十七）磋商报价需要的其他资料  第 64 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **九、施工组织设计**  1．磋商响应人应根据磋商文件，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程 的施工组织设计：  （1）施工方案及技术措施；  （2）质量保证措施和创优计划；  （3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保 障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及 其他保证措施等）；  （4）施工安全措施计划；  （5）文明施工措施计划；  （6）施工场地治安保卫管理计划；  （7）施工环保措施计划；  （8）冬季和雨季施工方案；  （9）施工现场总平面布置（磋商响应人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施 布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、 卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；  （10）项目组织管理机构（若施工组织设计采用“暗标 ”方式评审，则在任何情况下， “项目管理机构 ”不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露磋商响应人身份的内容）；  （11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“磋商响应 人须知 ”第 1.11 款的规定）、材料计划和劳动力计划；  （12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；  （13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可 能遇到的各种风险）的措施；  （14）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；  （15）与发包人、监理及设计人的配合；  （16）磋商文件规定的其他内容。  2．危险性较大的分部项工程安全专项施工方案  第 65 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  附表一拟投入本工程的主要施工设备表  附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表  附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图  附表五施工总平面图 附表六临时用地表  第 66 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **附表一：拟投入本工程的主要施工设备表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   第 67 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 仪器设备  名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时数 | 用途 | 备注 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   第 68 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **附表三：劳动力计划表**  单位：人   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   第 69 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图**  1．磋商响应人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期 进行施工的各个关键日期。  2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。  第 70 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **附表五：施工总平面图**  磋商响应人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说 明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防 等设施的情况和布置。  第 71 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **附表六：临时用地表**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   第 72 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **十、项目管理机构**  （一）项目管理机构组成表   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 备注 | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   第 73 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （二）主要人员简历表 附 1：项目经理简历表  项目经理应附建造师执业证、注册证、具备有效的安全生产考核合格证书、职称证、 学历证、身份证、社保证明等及未同时担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管 理过的项目业绩**须提供中标通知书（或成交通知书）和建设工程施工合同（或工程竣工验** **收报告）**。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  | | 职称 |  | 职务 |  | 拟在本工程任职 |  | | 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | | | | | | 主要工作经历 | | | | | | | 时间 | 参加过的类似项目名称 | | | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  |  |   第 74 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  附 2：主要项目管理人员简历表  主要项目管理人员技术负责人、质量员、专职安全生产管理人员、施工员，应附身份 证、职称证、学历证、社保证明等材料。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  | | 职称 |  | 职务 |  | 拟在本工程任职 |  | | 毕业学校 | 年 毕业于学校 专业 | | | | | | 主要工作经历 | | | | | | | 时间 | 参加过的类似项目名称 | | | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  |  |   第 75 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  附 3：项目经理承诺书  项目经理承诺书 ————————（招标人名称）：  我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程 ”）的项目经理（项目 经理姓名）现阶段没有担任任何在建工程项目的项目经理。  我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律 后果。  特此承诺  磋商响应人：（盖单位公章）  法定代表人或委托代理人：（签字）  项目经理：（签字）  年 月 日  第 76 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **十一、拟分包计划表（本项目不适用）**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 拟分包项目名称、 范围及理由 | 拟选分包人 | | | | | 备注 | | 拟选分包人名称 | | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 | |  |  | 1 |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  | |  |  | 1 |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  | |  |  | 1 |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  | |  |  | 1 |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  |   备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。  日期： 年 月 日  第 77 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **十二、资料审查**  （一）磋商响应人基本情况表   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 磋商响应人名 称 |  | | | | | | | | | | 注册地址 |  | | | | | 邮政编码 |  | | | | 联系方式 | 联系人 |  | | | | 电话 |  | | | | 传真 |  | | | | 网址 |  | | | | 组织结构 |  | | | | | | | | | | 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话 |  | | 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话 |  | | 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | | | | 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 | | | |  | | | 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 | | | |  | | | 注册资金 |  |  | 中级职称人员 | | | |  | | | 开户银行 |  |  | 初级职称人员 | | | |  | | | 账号 |  |  | 技工 | | | |  | | | 经营范围 |  | | | | | | | | | | 备注 |  | | | | | | | | |   备注：本表后应附企业法人营业执照及其企业资质证书副本、安全生产许可证等材料  的复印件。  第 78 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （二）近年财务状况报告  第 79 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （三）近年完成的类似项目情况表   |  |  | | --- | --- | | 项目名称 |  | | 项目所在地 |  | | 发包人名称 |  | | 发包人地址 |  | | 发包人联系人及电话 |  | | 合同价格 |  | | 开工日期 |  | | 竣工日期 |  | | 承担的工作 |  | | 工程质量 |  | | 项目经理 |  | | 技术负责人 |  | | 总监理工程师及电话 |  | | 项目描述 |  | | 备注 |  |   备注：  本表后附**须提供中标通知书（或成交通知书）和建设工程施工合同（或工程竣工验收** **报告）**，具体年份要求见磋商响应人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。  第 80 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （四）正在施工的和新承接的项目情况表   |  |  | | --- | --- | | 项目名称 |  | | 项目所在地 |  | | 发包人名称 |  | | 发包人地址 |  | | 发包人电话 |  | | 签约合同价 |  | | 开工日期 |  | | 计划竣工日期 |  | | 承担的工作 |  | | 工程质量 |  | | 项目经理 |  | | 技术负责人 |  | | 总监理工程师及电话 |  | | 项目描述 |  | | 备注 |  |   备注：本表后附成交通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，  并标明序号。  第 81 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （五）近年发生的诉讼和仲裁情况  说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于磋商响应人败诉的，且与履行施工承包合同 有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。  第 82 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  （六）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）  1、近年企业不良行为记录情况  2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况  3、其他  备注：1、企业不良行为记录情况主要是近年磋商响应人在工程建设过程中因违反有关 工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部 门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。应当结合第二章“磋 商响应人须知 ”前附表第 10.1.2 项定义的范围填写。  2、合同履行情况主要是磋商响应人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工 期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解 除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。  （七）主要项目管理人员简历表  说明：“主要人员简历表 ”同本章附件七之（二）。未进行资格预审但本章“项目管  理机构 ”已有本表内容的，无需重复提交。  第 83 页 共 105 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **十三、磋商最终报价表**  **磋商最终报价表**  **项目名称：** **单位：** **万元**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 最初报价 （万元） | 最终报价 （万元） | 工期 | 备注 | |  |  |  |  |  | | 调整因素 |  | | | | | 最终确定的优惠条件及其他承诺： | | | | |   注：1、此表不需装订在响应文件中，磋商响应人事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商 小组确定合格的磋商响应人现场填写。  2、若在磋商小组在磋商过程中需要磋商响应人进行二轮、三轮报价时，现场通知各磋商响 应人。  磋商响应人： （公章）  法定代表人或委托代理人： （签字）  年 月 日  第 84 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **十四、其他材料**  **磋商保证金证明**  **致：青海铭轩工程项目管理有限责任公司**  我方为（项目名称）项目（采购编号为： ）递交保证金人民币 （大 写：人民币 元）已于 年 月 日以基本户转账方式汇入指定账户。  附件：保证金交款证明及基本账户信息复印件）  退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、 错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任 和损失。  户 名： 开户银行： 开户帐号：  磋商响应人： （公章）  法定代表人或委托代理人： （签字）  第 85 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  **第六章工程量清单**  **1、工程量清单说明**  1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以 下简称“计价规范 ”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规 则中没有的子目，应在本章第 1.4 款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本 章第 1.4 款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构 申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和 国法定的基本计量单位。  1.2 本工程量清单应与招标文件中的磋商响应人须知、通用合同条款、专用合同条款、 技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。  1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同 价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准 和要求以及本章的有关约定。  1.4 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：  1.5本条第 1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支 付、工程变更、索赔和工程结算。  1.6 本条与下述第 2 条和第 3 条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成 部分。  **2、投标报价说明**  2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。  (1)本招标文件；  (2)《建设工程工程量清单计价规范》；  (3)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；  (4)企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；  (5)招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；  (6)建设工程设计文件及相关资料；  (7)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；  第 86 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  (8)与建设项目相关的标准、规定等技术资料；  (9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；  (10)其他的相关资料。  2.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。  2.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和 管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险 ”是指合同约定的 风险。  2.4 已标价工程量清单中磋商响应人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在 工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。  2.5“投标报价汇总表 ”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、 规费和税金组成，并且“投标报价汇总表 ”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的 分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。  2.6 分部分项工程项目按下列要求报价：  2.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。  2.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表 ”中列出的材料和 工程设备，则按照本节第 3.3.2 项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以 及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。  2.6.3 如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表 ”(见第 三章合同条款及格式第三节附件三)中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应 至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、 安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入 分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内 容相对应的总承包服务费。  2.6.4“分部分项工程量清单与计价表 ”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、 材料和机械台班消耗量由磋商响应人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量 包括损耗量。  2.6.5 磋商响应人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表 ” 中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落 地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前 的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的  第 87 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表 ”中所列材料和工程设备的价格应与构成综 合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地 点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。  2.7 措施项目按下列要求报价：  2.7.1 措施项目清单计价应根据磋商响应人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量 的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项 ” 为单位的方式计价。磋商响应人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。  2.7.2 措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计 价，不得作为竞争性费用。  2.7.3 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，磋商响应人在报价 时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求 ” 的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案 和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。  2.7.4“措施项目清单与计价表 ”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的磋 商响应人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全 部费用。  2.7.5 对于“措施项目清单与计价表 ”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报 价分析表 ”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。  2.8 其他项目清单费应按下列规定报价：  2.8.1 暂列金额按“暂列金额明细表 ”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在 招标文件中统一给定的，并不包括本章第 2.8.3 项的计日工金额。  2.8.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程 设备暂估单价按本节第 3.3.2 项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其 他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表 ”中列出的金额和本节第  3.3.3 项的报价原则计入其他项目清单报价。  2.8.3 计日工按“计日工表 ”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日 工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：  (1)劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手 提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理 费用、企业管理费和利润；  第 88 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  (2)材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、 企业管理费和利润；  (3)施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护 和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。 辅助人员按劳务价格另计。  2.8.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表 ”所 列格式自主报价。  2.9 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表 ”所列项目并根据国家、省级或行 业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。  2.10 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由磋商响应人自主确 定，但不得低于其成本。  2.11 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、 临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析 其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现磋商响应人自身的管理水平、 技术水平和综合实力。  2.12 管理费应由磋商响应人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由磋商 响应人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。  2.13 投标报价中应考虑招标文件中要求磋商响应人承担的风险范围以及相关的费用。  2.14 投标总价为磋商响应人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成 招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全 部费用。  2.15 有关投标报价的其他说明：  **3、其他说明**  3.1 词语和定义  3.1.1 工程量清单  是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相 应数量等的明细清单。  3.1.2 总价子目  第 89 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  工程量清单中以总价计价，以“项 ”为计量单位，工程量为整数 1 的子目，除专用合 同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清 单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第 15 条约定的变更除外)。  3.1.3 单价子目  工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以 实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。  3.1.4 子目编码  分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同 义。  3.1.5 子目特征  构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征， 子目特征与项目特征同义。  3.1.6 规费  承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价 的费用。  3.1.7 税金  国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加 等。  3.1.8 总承包服务费  总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行 管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。  3.1.9 同义词语  本章中使用的词语“招标人 ”和“磋商响应人 ”分别与合同条款中定义的“发包人 ” 和“承包人 ”同义；就工程量清单而言，“子目 ”与“项目 ”同义。  3.2 工程量差异调整  3.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单 与计价表 ”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、 最终的或全部的定义。  第 90 页 共 105 页 |

|  |
| --- |
| 久治县索乎日麻乡学校操场维修项目 磋商文件  3.2.2 磋商响应人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对 招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的 准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量 清单与计价表 ”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果磋商响应人经过检查 和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则磋商响应人应将此类差异的详细情 况连同按磋商响应人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标 人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。  3.2.3 如果招标人在检查磋商响应人根据上文第 3.2.2 项提交的工程量差异问题后认为 没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第 3.2.2 项对工程量清 单进行了补充和(或)修改，但磋商响应人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此 类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能 的补充和(或)修改)进行投标报价。磋商响应人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节  2.7.3 项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工 程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少) 招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不 存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，磋商响应人都需要对 其报价，并纳入投标总价的计算。  3.3 暂列金额和暂估价  3.3.1“暂列金额明细表 ”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的 管理费、利润和规费，但不含税金。磋商响应人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接 纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。  3.3.2“材料和工程设备暂估价表 ”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程 设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税 金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发 生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任 何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作 ”)所发生的费用 及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分 部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，磋商响应人还应将上述材料和工程设备的安 装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清 单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。  第 91 页 共 105 页 |

招标项目要求

一、内容

久治县索乎日麻乡学校操场维修项目，该项目已具备施工条件，现组织招标。内容详见另工程量清单。本次招标的施工图纸及现场实际情况，请投标人自行联系。

二、工程量清单编制说明

1.本工程量清单是根据询比文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工 程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定 计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净 量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2.本工程量清单应与询比文件中的有关说明、通用合同条款、专用合同条款、 技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

3.本工程量清单仅是投标报价的共同基础，工程价款按实际完成工程量结 算。

4.补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明： / 。

5.措施项目清单中的安全文明施工费、规费、税金应按国家、省级或行业建 设主管部门的规定计取，不得作为竞争性费用。

6.投标人应严格按照《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013） 编 制已标价工程量清单，不得擅自改变工程量清单编码、名称和数量。

三、投标报价说明

询比报价应根据询比文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。 1.工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 2.工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具

使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。 3.工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工

程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

4.参加投标的投标人必须对询比文件工程量清单内容全部投标，不能拆分、 少报或改变工程量清单编码、名称和数量。暂估价严格按工程量清单编制说明列 入，否则，视为无效投标。

5.询比文件规定的招标控制价为项目控制价，参加投标的投标人报价不得超 出此价格，否则，投标无效。

四、技术标准和要求

1、工程建设条件：现场已具备施工条件。

2、工程建设地址:果洛州久治县索乎日麻乡学校

3、建设内容：塑胶跑道整体更换 1320 平方米（采用 16mm透气型喷粒塑胶）；更换人造草皮 2131 平方米；维修看台 5 平方米；维修栏杆长度 200 米。

4、工程建设要求：

（1） 质量要求：合格

（2） 工期：65日历天（具体开工时间以签订合同日期为准）。

（3） 该工程不得转包

（4） 施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行 《青海省建筑施工项目安全标准化评价细则》，必须满足国家及地方对安全生产、 文明施工相关规定。

（5） 承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量 验评标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人 员的工作质量，确保各单位工程的施工质量。

（6） 本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满足设计 和符合国家标准，并征得发包人同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式， 由承包人按进度、设计要求标准，在征得发包人同意后，负责加工订货，发包人 有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求， 所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造 成的经济损失，由承包人负责。

（7） 突出抓好施工过程中的“三控制” ，加强全过程质量管理。在施工过 程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制； 加强每道工序的质 量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效 措施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查制度。

（8） 建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范 规定进行复验，并应经监理工程师（或发包人技术负责人） 检查认可。

（9） 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检 查。相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。

（10） 承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、 有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

（11） 承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行 《建筑施工安全检查标准》 ，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现 场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量 减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。

（12） 施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监督部门 的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理 水平。

（13） 单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向发 包人提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照有关法律、 法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。

（14） 本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程 施工质量验收规范及验收统一标准。

|  |
| --- |
| 第七部分 **工程量清单** |