采购需求

项目名称：吐鲁番市高昌区2025年城镇老旧小区改造项目-初设及施工图设计（二次）

项目编号：XJYL(TLF)-2025-001

合同履约期限：自合同签订之日起20个日历日（具体时间以合同签订为准）

履约地点：采购人指定具体服务地点（具体由吐鲁番市高昌区房地产中心指定）

服务要求：按照国家有关技术标准和规范完成项目初步设计（初步设计概算）和施工图设计。

工程概况：项目总投资16000万元，资金来源为拟申请中央财政城镇保障性安居工程补助资金及地方配套资金。主要建设内容为：对高昌区园丁小区、商贸小区、建银小区、鸿雁小区4个老旧小区179栋（4659户）进行改造。改造内容主要包括：外墙保温工程382000平方米，屋面防水工程14600平方米、地面硬化工程43000平方米、新建小区路灯线路6000米、安装单元门75个、窗户4659扇、配套健身器材120套、小区庭院灯537套，环卫设施530套，增设充电桩258个，平整小区健身运动场地面3200平方米、小区停车场65360平方米。

★在合同履约期间，供应商需派设计负责人（投标文件指定设计负责人）驻场，中途不得更换，(出勤率不得少于12天)，提供项目负责人驻场承诺书（格式自拟）及在本单位缴纳的近3个月的社保缴纳证明。

注：

1.供应商在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力，能够在项目所在地提供长期稳定的售后服务；

2.供应商必须自行考虑本项目产生的一切可能费用，报价中必须包含前期调研、技术咨询、资料收集、报告编制、协调服务、交通差旅费、文档和图档的打印、装订及寄送费用、成果初审、专家评审（含专家评审费、交通费、餐费、场地费、住宿费等）等所产生的费用，及合同实施过程中产生的人工、材料(含辅材)、机械、运输、安装、、采购、装卸、调试、试验、配件、验收、维护、使用培训、保修、后续宣传费、培训费、税金、管理费及企业利润等应预见和不可预见的费用。并应包含应由中标人缴纳的本次代理服务费。在合同执行过程中，招标人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。