**洮北区2025年县级及农村公路日常**

**养护工程**

**竞争性磋商文件**

**项目编号：采购计划-[2025]-00050号-JLYT-ZCGC-2025-003**

 **采购人：白城市洮北区公路管理段县乡公路养护工程办公室**

**采购代理机构：吉林省云腾工程管理有限公司**

**二零二五年五月**

目 录

[第一章 竞争性磋商公告 1](#bookmark1)

[第二章 供应商须知前附表 4](#bookmark2)

[第三章 评审办法 1](#bookmark3)8

[第四章 合同条款及格式 26](#bookmark4)

[第五章 工程量清单 4](#bookmark5)8

[第六章 技术标准和采购人要求 6](#bookmark6)2

[第七章 响应文件格式 6](#bookmark7)3

**第一章竞争性磋商公告**

|  |
| --- |
| 项目概况洮北区2025年县级及农村公路日常养护工程采购项目潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2025年07月07日09点00分（北京时间）前提交响应文件。 |

**一 、项目基本情况**

1.项目编号：采购计划-[2025]-00050号-JLYT-ZCGC-2025-003

2.项目名称：洮北区2025年县级及农村公路日常养护工程

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额（最高限价）：9430217.00元

5.采购需求：本次采购划分为一个标段，即01标段。采购范围为洮北区2025年县级及农村公路日常养护工程（具体工作内容详见图纸及工程量清单内容）

6.合同履行期限：自合同签订之日起至合同履行完毕。

7.计划工期2025年7月15日-2026年4月30日

8.本项目不接受联合体响应。

**二、申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业建筑业；

2.1《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

2.2政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等国家最新政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1财务要求：供应商需具有经会计师事务所审计的近三年（2022年—2024年）财务审计报告，当供应商成立日期在2022年—2024年之间的，提供从成立日期至2024年之间的经会计师事务所审计的财务审计报告，2025年以后新成立的公司无财务审计报告的，提供其开户银行开具的资信证明；供应商须提供近半年任意一个月依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的良好记录证明材料；具有良好的商业信誉；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.2本项目拒绝列入政府取消响应资格期间的企业或个人响应；

3.3本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与响应（详见财库[2016]125号文件）；

3.4与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加响应。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段响应或者未划分标段的同一采购项目响应。违反上述规定的，相关响应均无效；

**三、获取磋商文件**

1.时间：2025年06月25日至2025年07月02日（法定公休日、法定节假日除外）。

2.地点：政府采购云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：网上下载，供应商可自行在“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn) 下载采购文件(操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”)，其他途径获取的磋商文件磋商时一律按无效响应处理。

4.未进行网上注册并办理CA认证的供应商将无法参与本次采购活动。

5.关于本项目所有的质疑、澄清、修改、补充等内容均在政采云平台上发布，请所有潜在供应商自行关注网站信息；采购文件的澄清文件、答疑文件、补遗文件一经发布即视为已告知了所有潜在供应商，且供应商也已经收到并明确了该澄清文件的内容，供应商须主动阅知。已参与本项目（获取文件），但未在响应文件递交截止时间前按要求递交响应保证金或未上传响应文件的，按无效响应处理。

6.售价：0元

**四、响应文件的提交**

1.截止时间：2025年07月07日09时00分（北京时间）。

2.磋商地点：白城市公共资源交易中心（公园东路14号 政务大厅六楼开标室\*）

3.提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装“政采云响应客户端”（请自行前往政采云平台进行下载），并按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间、磋商时间前通过网络上传至政采云平台，供应商在政采云平台提交电子响应文件时，请填写参加磋商活动经办人联系方式；在制作响应文件前，供应商需申领CA，领取CA后与政采云平台的账号进行绑定，使用CA对响应文件进行签章，否则，有可能导致无法在线编制响应文件和参与响应，其后果由供应商自行承担。

4.电子响应文件解密期限及方式：开启时间后30分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各供应商在磋商前及网上开标评标系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密）。

**五、开启**

时间：2025年07月07日9点00分（北京时间）

地点：白城市公共资源交易中心（公园东路14号 政务大厅六楼开标室\*）

**六、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**七、其它补充事宜**

1.本次公告在白城市公共资源交易平台、吉林省政府采购云平台（同步推送到吉林省政府采购网）、中国政府采购网同时发布。

2.供应商在电子化平台参与政府采购项目前，应在电子化平台完成信息注册，注册链接：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry，政采云平台客服热线：95763；

3.政采云响应客户端及CA驱动下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43；

4.CA数字证书申请流程链接：http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html，未进行政采云注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成政采云平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。供应商须自行考虑办理时间，由于供应商自身原因导致无法完成办理的，后果自负；

5.为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动；

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云平台，点击右侧咨询小采获取采小蜜智能服务管家帮助或点击右侧帮助文档查看供应商指南或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：**

1.采购人信息

名称：白城市洮北区公路管理段县乡公路养护工程办公室

地 址：白城市光明街81号

电话：0436-5095915

2.采购代理机构信息

名称：吉林省云腾工程管理有限公司

地址：长春市宽城区长新街与九台南路交汇处长新小区12号楼707

电话：18604311705

3.项目联系方式

项目联系人：刘思含

电　话：18604311705

**第二章供应商须知**

**供应商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编列内容 |
| 1 | 采购人 | 名 称：白城市洮北区公路管理段县乡公路养护工程办公室联 系 人： 刘皓联系电话：0436-5095915 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：吉林省云腾工程管理有限公司联 系 人：刘思含联 系 电 话：18604311705 |
| 3 | 监督部门 | 监督部门：洮北区交通运输局联系电话：0436-5891006 |
| 4 | 项目名称 | 洮北区2025年县级及农村公路日常养护工程 |
| 5 | 资金来源 | 省补贴资金及地方配套资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 采购需求 | 路基路面、桥梁、交安设施、绿化养护等养护项等，施工图纸及工程量清单全部内容(详见竞争性磋商文件)。 |
| 9 | 合同履行期限 | 合同签订后至合同履行完毕 |
| 10 | 质量要求 | 符合国家现行相关工程质量验收标准的合格工程 |
| 11 | 供应商资质、能力和信 誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业建筑业；2.1《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；2.2政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等国家最新政策。3.本项目的特定资格要求：3.1财务要求：具有经会计师事务所审计的近三年（2022年—2024年）财务审计报告，当供应商成立日期在2022年—2024年之间的，提供从成立日期至2024年之间的经会计师事务所审计的财务审计报告，2025年以后新成立的公司无财务审计报告的，提供其开户银行开具的资信证明；供应商须提供近半年任意一个月依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的良好记录证明材料；具有良好的商业信誉；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.3本项目拒绝列入政府取消响应资格期间的企业或个人响应；3.4本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与响应（详见财库[2016]125号文件）；3.5与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加响应。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段响应或者未划分标段的同一采购项目响应。违反上述规定的，相关响应均无效； |
| 12 | 是否接受联合体响应 | ☑不接受□接受，应满足下列要求： |
| 13 | 偏离 | ☑不允许 □允许 |
| 14 | 分包 | ☑不允许□允许，允许分包的专项工程： |
| 对分包人的资格要求： |
| 15 | 提交响应文件截止时间 | 2025年07月07日09时30分 |
| 16 | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清或者修改的时间 | 关于本项目所有的质疑、澄清、修改、补充等内容均在政采云平台上发布，请所有潜在供应商自行关注网站信息；采购文件的澄清文件、答疑文件、补遗文件一经发布即视为已告知了所有潜在供应商，且供应商也已经收到并明确了该澄清文件的内容，供应商须主动阅知。 |
| 17 | 构成响应文件的其他材 料 | 本项目无需提供原件证明材料，请保证所附证件清晰可辨，否则后果自负。 |
| 18 | 响应报价的其他要求 | 无 |
| 19 | 响应有效期 | 60天 |
| 20 | 磋商保证金 | 响应保证金的金额： **9.00**万元/供应商。响应保证金的形式：磋商保证金应当采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。1. 若采用转账或电汇等形式的：供应商应在响应截止时间前，将响应保证金由供应商的基本账户一次性转入并到达采购代理机构指定账户，否则视为响应保证金无效。

开户名称：吉林省云腾工程管理有限公司 银 行：中国建设银行股份有限公司长春长新街支行 账 号：22050131530000000265 联 系 人：杨霞 财务联系电话：13943608402若采用保函，保函复印件装订在响应文件内，原件应在响应截止时间前提交给采购代理机构。供应商必须保证在采购代理机构询证其保函真伪时，应在响应截止时间前及时获得回复，采购代理机构最多为供应商询证2次，若开具保函的机构不及时回复采购人的询证或不能全部确认采购人询证的内容，采购代理机构将视为其保函无效，供应商将承担由此产生的一切后果。1. 无论采取何种形式的响应保证金，响应保证金有效期均应与响应有效期一致。采购代理机构如果按本章第3.3.3项的规定延长了响应有效期，则响应保证金的有效期也相应延长。
 |
| 21 | 近年财务状况的年份要求 | 2022、2023、2024年度 |
| 22 | 近年完成的类似项目的 年份要求 | 2022年1月1日至提交首次响应文件截止时间前 |
| 23 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2022年1月1日至提交首次响应文件截止时间前 |
| 24 | 是否允许递交备选响应 方案 | ☑不允许 □允许 |
| 25 | 实质上响应 | 实质上响应要求的响应文件，应该与竞争性磋商文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生重大影响；或者对合同中规定的发包人的权利及供应商的责任造成重大限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。 |
| 26 | 签字和(或)盖章要求 | 满足竞争性磋商文件第七章“响应文件格式”要求 |
| 27 | 提交响应文件地点 | 1、本项目磋商方式为远程磋商，供应商不到磋商现场。供应商磋商时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书(CA认证) 登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。2、响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台(<http://www.zcygov.cn>)实行在线电子磋商，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”(请自行前往“政采云”平台进行下 载),并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加磋商活动经办人联系方式。 |
| 28 | 响应文件份数 | 纸质响应文件：正本1份，副本2份，电子版U盘(电子版内容为响应制作软件最后生成的不加密文件和Word、PDF版各壹份，PDF版需签章齐全)1份。留作备档使用。 响应文件须与上传政采云平台文件内容相一致。 |
| 29 | 是否退还响应文件 | ☑否口是 |
| 30 | 提交时间和地点 | 提交时间：同提交响应文件截止时间地点：政采云平台线上 |
| 31 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：5人；其中采购人代表：0人磋商专家确定方式：从“政采云”评标专家库中随机抽取。 |
| 32 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 口是☑否，推荐的成交候选供应商数：3名 |
| 33 | 履约担保 | 依合同约定需要补充的其他内容 |
| 34 | 类似项目 | 类似项目是指：类似工程施工业绩是指同类或相似的工程施工业绩，工程业绩指标仅限于工程规模、工程等级、结构形式等方面，且应符合采购项目的内容。 |
| 35 | 最高限价 | □不设最高限价☑设最高限价，943.0217万元 |
| 36 | 知识产权 | 构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交供应商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 37 | 最后报价提交时间 | 磋商人在递交磋商文件截止时间后，还需持续关注网上开标评标系统提示，按照系统提示及时递交最后报价表。 |
| 38 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费由采购人通过成交供应商支付，供应商应将此项费用摊入报价中。采购代理服务费参照计价格[2002]1980号文件、发改办价格[2003]857号文件、发改价格〔2015〕299号文件，足额收取。该代理费由成交供应商在领取成交通知书前一次性递交至采购代理机构。 |

**供应商须知**

**1. 总则**

**1.1 项目概况**

1.1.1根据《中华人民共和国采购响应法》、《中华人民共和国采购响应法实施条例》 、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、 法规和规章的规定，本采购项目己具备采购条件，现对本施工项目进行竞争性磋商。

1.1.2采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。

**1.2 资金来源和落实情况**

1.2.1资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3资金落实情况：见供应商须知前附表。

**1.3 采购需求和合同履行期限**

1.3.1采购需求：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.3质量要求：见供应商须知前附表。

**1.4 供应商资格要求**

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质、能力和信誉。

(1)资质要求：见供应商须知前附表；

(2)财务要求：见供应商须知前附表；

(3)业绩要求：见供应商须知前附表；

(4)信誉要求：见供应商须知前附表；

(5)其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体响应的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知 前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人 和各方权利义务；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中响应。

**1.5 费用承担**

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

**1.6 保密**

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者 应对由此造成的后果承担法律责任。

**1.7 语言文字**

除专用术语外，有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

**1.8 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**1.9 偏离**

供应商须知前附表允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏离应当符合竞争性 磋商文件规定的偏离范围和幅度。

**1.10 分包**

1.10.1 供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性勘察设计工作进行分包的， 应符合以下规定：

(1)分包内容要求：允许分包的范围仅限于工程设计中跨专业或有特殊要求的勘察、设 计工作。采购人允许分包或不允许分包的工程(如有)应在供应商须知前附表中载明。

(2)接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适 应，且具备供应商须知前附表中规定的资格条件。

(3)其他要求：供应商如有分包计划，应按第六章“响应文件格式”的要求填写“拟分包 项目情况表”,明确拟分包的工程及规模，且供应商中标后的分包应满足合同条款第4.3款的 相关要求。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项 目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

**2. 竞争性磋商文件**

**2.1 竞争性磋商文件的组成**

本竞争性磋商文件包括：

(1)竞争性磋商公告；(2)供应商须知；(3)评审办法；(4)合同条款及格式；(5) 采购清单；(6)技术标准和采购人要求；(7)响应文件格式。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

**2 .2竞争性磋商文件的澄清或者修改**

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应

于竞争性磋商文件发出之日起2日内向采购人提出，以便补齐。如对竞争性磋商文件有疑问， 应在收到竞争性磋商文件之日起5日内以书面形式，要求采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2采购人或采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒介上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间至少5日前，以供应商须知前附表载明的形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清或者修改后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

**3. 响应文件**

**3.1 响应文件的组成**

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1） 投 标 函 ；

（2）响应函附录；

（3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（4）磋商保证金；

（5）已标价采购清单；

（6）拟分包项目情况表；

（7） 技 术 部 分 ；

（8）资格审查资料；

（9）其他材料。

3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体响应的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1 (3)目所指的联合体协议书。

**3.2 响应报价**

3.2.1 供应商应按磋商文件第五章“采购清单”(如有)的要求填写“已标价采购清单”(如有 ) 。

3.2.2 供应商在提交首次响应文件截止时间前修改响应函中的响应总报价，应同时修改 “已标价采购清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.4 响应报价的其他要求见供应商须知前附表。

**3.3 响应有效期**

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件 。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应 有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

**3.4 磋商保证金**

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体响应的，其磋商保证金由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交磋商保证金的，响应无效。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

3.4.4 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

(1 ) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5 )磋商文件规定的其他情形。

**3.5 资格审查资料**

3.5.1“供应商基本情况表”应附供应商营业执照副本、施工资质证书副本（如果有）、基本账户开户许可证或其它有效的基本账户开户证明等材料的复印件。

3.5.2“ 近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5.3“ 近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书。如供应商未提供上述证明材料或上述证明材料中的信息无法证实供应商满足采购文件规定的条件，则该业绩不予认定。具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5.5“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证及资格 审查条件所要求的其他相关证书的复印件，供应商所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件。

3.5.6其他资格审查资料见第七章“响应文件”格式。

3.5.7供应商须知前附表规定接受联合体响应的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

**3.6 备选方案**

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选方案。允许供应商递交备选方案的，只有成交供应商所递交的备选方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选方案优于其按照竞争性磋商文件要求编制的方案的，采购人可以接受该备选方案。

**3.7 响应文件的编制**

3.7.1响应文件应按第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期、响应有效期、质量要求、技术标准和采购人要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台符合签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4纸质版响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。

**4. 响应**

**4.1 响应文件的密封和标识(不适用)**

4.1.1纸质版响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖响应 人单位章。

4.1.2响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见 供应商须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

**4.2** 响应文件的递交

4.2.1供应商应在本章第2.2.2项规定的提交响应文件截止时间前递交响应文件。

4.2.2供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

**5. 响应文件提交**

**5.1 提交时间和地点**

采购人在磋商文件规定的响应文件提交截止时间(开启时间)和地点提交响应文件详见须知表。

**6. 评审**

**6.1 磋商小组**

6.1.1评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与供应商有经济利益关系，可能影响对响应公正评审的；

(4)曾因在采购、评审以及其他与采购响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或 刑事处罚的。

**6.2 评审原则**

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

**6.3评审**

6.3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.3.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.3.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.3.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3.5对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书 面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.3.6 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.3.7磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当 要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3 家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.3.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采 购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

6.3.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法 对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3.10磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文 件进行评审。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

**7. 合同授予**

**7.1 定标方式**

7.1.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

7.1.2 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选响应 人名单中按顺序确定成交供应商。得分相同的，以报价低的优先，报价也相等的，采用随机方式确定排序。

7.1.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.1.4在确定成交供应商前，采购人不得与供应商就响应价格、响应方案等实质性内容进 行谈判。

**7 . 2成交通知**

7.2.1采购人或者采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在竞争性磋商公告发布的网站上公告成交结果，竞争性磋商文件随成交结果同时公告。成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数 量、单价、服务要求，磋商小组成员名单。在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

7.2.2 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标。

**7.3履约担保**

7.3.1在签订合同前，成交供应商应按“供应商须知前附表”规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。

7.3.2成交供应商不能按磋商文件要求提交履约担保的，视为放弃中标，其磋商保证金不予退还，并由采购人将其行为上报政府采购主管部门，作为不良记录纳入政府采购信用信息管理系统。

**7.4签订合同**

7.4.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还磋商 保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效。

采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告， 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.4.4采购人取消了成交供应商的成交资格，在此情况下，采购人可将合同授予下一个成 交候选供应商，或者按规定重新开展采购活动。

**8. 重新开展采购活动**

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(一)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

(四)提交最后报价的供应商不足3家的。

**9. 纪律和监督**

本采购项目的监督机构见供应商须知前附表。

本次采购响应过程中，发现供应商提供了虚假资料或存在任何违反国家有关政策法规和 本竞争性磋商文件规定，在采购过程中违法违纪，或采用不正当手段的，一经查实，取消投 标人资格；已成交的，终止政府采购合同， 一切后果由责任人负责。

**10. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表

**第三章评审办法**

**资格性、符合性审查**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 2.1.1 | 形式评审 标 准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 响应函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |
| 响应文件格式 | 符合第八章“响应文件格式”的要求 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 财务状况 | 供应商具有经会计师事务所或审计机构审计的近三年(2022年-2024年)财务审计报告,2022年1月1日以后成立的，提供从成立之日起至2024年度财务审计报告;2025年以后新成立的公司无财务审计报告的，提供其开户银行开具的资信证明；供应商须提供近半年任意一个月依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的良好记录证明材料;具有良好的商业信誉;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; |
| 项目经理 | 拟派出的项目经理须具备相关行业中级以上职称；提供在本单位的社保缴纳证明 |
| 信誉要求 | （1）供应商未被列入“失信被执行人、重大税收违法案 件当事人”的记录名单(通过“信用中国”网站([www.credi tchina.gov.cn](https://www.creditchina.gov.cn))查询);1. 供应商未被列入“政府采购严重违法失信行为记录 名单”(通过“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn)](https://www.ccgp.gov.cn)) 查询);
2. 采购人和个人(指法定代表人、拟委任的项目经理) 应书面承诺未在“中国裁判文书网”(wenshu court.gov.cn)上有行贿犯罪行为。(盖企业公章 )
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中小企业声明函 | 提供符合法律法规及磋商文件要求的中小企业声明函 |
| 其他要求 | 拒绝列入政府取消响应资格记录期间的企业或个人投标。(提供法定代表人或授权代理人签字并加盖公章的承诺书) |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 响应内容 | 符合磋商文件规定 |
| 计划工期 | 符合磋商文件规定 |
| 质量要求 | 符合国家现行相关工程质量验收标准的合格工程 |
| 响应有效期 | 响应截止之日后60天(日历天) |
| 响应保证金 | 符合磋商文件要求 |
| 权利义务 | 符合第四章“合同条款”规定 |
| 已标价工程量清 单 | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名 称、子目特征、计量单位和工程量 |
| 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
| 竞争性磋商报价 | 未超过磋商文件要求的采购控制价（最高限价） |
| 注：供应商有一项不满足响应性评审标准的，其磋商文件将被否决，不再进入后续详细评审。 |

**详细评审**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款内容** | **编列内容** |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 技术标部分：30分商务标部分：20分报价部分：50分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 价格分统一采用低价优先法计算，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策；即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为 满分50分 |
| **条款号** | **评分因素** | **评分标准** |
| 技 术 标 部 分 30 分 ) | 2.2.4(1) | 施工组 织设计 (30分) | 总体进度计划保障措施(3分) | 针对本项目编制的总体进度计划保障措施进行评审： 总体进度计划保障措施内容非常详细、完整、合 理、高效、可行，得3分；总体进度计划保障措施内容比较详细、完整、合 理、高效、可行，得2分；总体进度计划保障措施内容基本详细、完整、合 理、高效、可行，得1分；总体进度计划保障措施内容不详细、不完整、不 合理、不高效、不可行或没有不得分。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工方案和技术措施(3分) | 针对本项目施工方案与技术措施进行评审：对本次采购项目概况有一定的认知，掌握项目的 情况；针对此项目编制详细的施工方案，其施工工序与技术措施完整、合理、高效等，进行综合评审 ；施工方案与技术措施内容非常详细、完整、合理、高效、可行，得3分；施工方案与技术措施内容比较详细、完整、合理、高效、可行，得2分；施工方案与技术措施内容基本详细、完整、合理、高效、可行，得1分；内容不详细、不完整、不合理、不高效、不可行 或没有不得分。 |
| 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺(3分) | 针对本项目成品保护和工程保修工作的管理措施 和承诺进行评审：内容非常完整、合理、可行、重点非常突出，得3分 ；内容比较完整、合理、可行、重点比较突出，得2分 ；内容基本完整、合理、可行，重点基本突出，得1分 ；内容不完整、不合理、不可行、程序和方法不合理或没有不得分。 |
| 质量管理体系与措施(3分) | 针对本项目质量管理体系与措施进行评审：内容非常完整、合理、可行、重点非常突出，项目阶段质量控制的程序和方法非常科学合理，得3分 ；内容比较完整、合理、可行、重点比较突出，项目阶段质量控制的程序和方法比较科学合理，得2分 ；内容基本完整、合理、可行，项目阶段质量控制的程序和方法基本科学合理，得1分；内容不完整、不合理、不可行、程序和方法不合 理或没有不得分。 |
| 安全措施管理体系与措施(3分) | 针对本项目安全管理体系与措施进行评审：内容非常完整、合理、可行，现场的安全部署情况、安全意识宣传的措施非常科学合理，得3分;内容比较完整、合理、可行,现场的安全部署情况、安全意识宣传的措施比较科学合理，得2分； |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 内容基本完整、合理、可行，现场的安全部署情 况、安全意识宣传的措施基本科学合理，得1分； 内容不完整、不合理、不可行、措施不合理或没有不得分。 |
| 现场文明施工、消防、环保以及保卫方案(3分) | 针对本项目现场文明施工、消防、环保以及保卫 方案进行评审：方案非常合理、高效，内容非常完整、合理、可行，得3分；方案比较合理、高效，内容比较完整、合理、可行，得2分；方案基本合理、高效，内容基本完整、合理、可行，得1分；不全面、无效、未明确资源配备计划或没有不得 分。 |
| 主要材料进场计划表(3分) | 针对本项目主要材料进场计划表进行评审：主要材料进场计划表非常合理、高效，内容非常完整、合理、可行，得3分；主要材料进场计划表比较合理、高效，内容比较完整、合理、可行，得2分；主要材料进场计划表基本合理、高效，内容基本完整、合理、可行，得1分；不全面、无效、未明确资源配备计划或没有不得分。 |
| 资源配备计划(3分) | 针对本项目资源配备计划措施进行评审：资源配备计划非常合理、高效，内容非常完整、 合理、可行，得3分；资源配备计划比较合理、高效，内容比较完整、合理、可行，得2分；资源配备计划基本合理、高效，内容基本完整、合理、可行，得1分；不全面、无效、未明确资源配备计划或没有不得 分。 |
| 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施(3分) | 针对本项目紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施进行评审：方案非常全面、有效，内容非常完整、合理、可行，得3分；方案比较全面、有效，内容比较完整、合理、可行，得2分；方案基本全面、有效，内容基本完整、合理、可行，得1分；不完整、不合理、不可行或没有不得分。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 劳动力安排计划(3分) | 针对本项目劳动力安排计划进行评审：计划非常全面、有效，内容非常完整、合理、可 行，得3分；计划比较全面、有效，内容比较完整、合理、可 行，得2分；计划基本全面、有效，内容基本完整、合理、可 行，得1分；不完整、不合理、不可行或没有不得分。 |
| 商务标部分20分 | 2.2.4(2) | 业绩(10分) | 企业业绩(6分) | 供应商近三年(2022年1月1日至今)具有类似项目业绩的合同或中标通知书或工程竣工验收证明，每有一项得3分，最多得6分，没有得0分。 |
| 项目经理业绩(4分) | 项目经理近五年(2020年1月1日至今)具有类似项目业绩的合同或中标通知书或工程竣工验收证明，每有一项得4分，最多得4分，没有得0分。 |
| 2.2.4(4) | 其他 评审 因素 评分 标准 (10分) | 优惠条件(2分) | 对供应商提出的采购人可以接受的合理优惠条件进行综合评价，综合评价优得2分，良得1分，无不得分。 |
| 企业资质（1分） | 具有交通运输主管部门颁发的养护相关资质证书得1分，没有不得分。 |
| 服务承诺(3分) | 对供应商提出的采购人可以接受的合理服务承诺进行综合评价，综合评价优得3分，良得2分，一般得1分。无不得分。 |
| 项目管理机构(4分) | 主要人员配备齐全，人员有职称证书或岗位证书，满足施工要求，对人员配备情况进行比较，优得4分，良得2分，一般得1分，差不得分。 |
| 报价部分50分 | 2.2.32.2.4（3） | 响应报 价评分 标准 (50分) | 评分标准 | 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)× 价格权值50×100%。 |

**1、评审方法**

本次评审办法采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按

照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定中标成交单位，但磋商报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

**2、评审标准**

**2.1初步评审标准**

2.1.1形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评审办法前附表。

**2.2分值构成与评分标准**

2.2.1分值构成

(1)施工组织设计：见评审办法前附表；

(2)项目管理机构：见评审办法前附表；

(3)磋商报价：见评审办法前附表；

(4)其他评分因素：见评审办法前附表。

2.2.2评审基准价计算

评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.3磋商报价计算公式

磋商报价计算公式：见评审办法前附表。

2.2.4评分标准

(1)施工组织设计评分标准：见评审办法前附表；

(2)业绩分标准：见评审办法前附表；

(3)磋商报价评分标准：见评审办法前附表；

(4)其他因素评分标准：见评审办法前附表。

**3、评审工作程序**

**3.1初步评审**

3.1.1磋商小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明，以便核

验。磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其响应，作废标处理。只有当通过初步评审的响应单位超过3家(包含3家)时，此次响应才能进入详细评审，否则视为具有竞争性响应单位不足3家，应当重新采购。

3.1.2供应商有以下情形之一的，其响应作废标处理：

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);

(2)为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本项目的监理人；

(4)为本项目的代建人；

(5)为本项目提供采购代理服务的；

(6)与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

(8)与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消响应资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(13)串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的；

(14)不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.3磋商报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应作废标处理。

(1)响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

**3.2响应文件的澄清**

在评审过程中，磋商小组可以书面形式，要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。供应商的澄清或说明采用书面形式，并不得改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清和说明内容属于响应文件的组成部分。采购人和磋商小组不接受供应商主动提出的澄清或说明。

**3.3确定最终采购需求方案**

磋商小组可以与供应商进行多轮磋商，磋商过程中可实质性修订磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并及时以书面形式同时通知所有参与磋商的供应商。

**3.4重新提交响应文件和最后报价**

3.4.1供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授 权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.4.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

**3.5详细评审**

3.5.1最后报价结束后，磋商小组依据本章第2.2款规定的标准，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

(1)按规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A;

(2)按规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B;

(3)按规定的评审因素和分值对磋商报价计算出得分C;

(4)按规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.3供应商得分=A 十B 十C 十D。

3.5.4磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商在评审现场合理的时间内作出书面说明，必要时提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其响应作废标处理。

**3.4评审结果**

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标成交单位外，磋商小组按照得分高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2磋商小组完成评审工作后，应当向采购人提交书面评审报告。

**第四章　合同条款及格式**

第一节　通用合同条款

**“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。**

第二节　专用合同条款

1. 公路工程专用合同条款

执行【《公路工程标准施工招标文件》2018年版】相关部分

**项目专用合同条款数据表**

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：**白城市洮北区公路管理段县乡公路养护工程办公室** |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：地 址： 邮政编码：  |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：小修项目自实际交工日期起计算**1年** |
| 4 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：（6）根据第15.3款发出的变更指示。 |
| 5 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否。 |
| 6 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备及临时设施：否 |
| 7 | 11.5 | 逾期交工违约金：**5000元/天** |
| 8 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：**10%**签约合同价 |
| 9 | 11.6 | 提前交工的奖金：**不适用** |
| 10 | 11.6 | 提前交工的奖金限额：**不适用** |
| 11 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议的奖励：**不适用** |
| 12 | 16.1 | □因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1或第16.1.2项约定的原则处理若按16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整合同期内不调价 |
| 13 | 17.2.1 | 开工预付款金额：**/**签约合同价 |
| 14 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：无 |
| 15 | 17.3.2 | 承包人每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： **4**  份 |
| 16 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额：4%签约合同价 |
| 17 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利息：不适用 |
| 18 | 17.4.1 | 质量保证金金额：3%合同价格 |
| 19 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份 |
| 20 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份 |
| 21 | 18.2 | 竣工资料的份数4份，电子档案1份 |
| 22 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 23 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 24 | 19.7 | 保修期：小修项目自实际交工日期起计算**1**年 |
| 25 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率：3‰ |
| 26 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：3500元。 |
| 27 | 24.1 | 争议的最终解决方式：项目所在地人民法院上讼 |
| 28 |  |  |

B. 项目专用合同条款

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.2 依法纳税

承包人因承包本合同需缴纳的一切税费均由承包人摊入各工程子目的单价或总额价中，发包人不单独支付。

4.1.10 其他义务

 （4）承包人应履行的其他义务：

①承包人应接受各级交通主管部门及其委托的监督机构对其施工行为及工程质量的监督与检查，凡工程质量不合格的，均不予以验收和计量支付，对因此发生的拆除、重建、返工、修理等费用由承包人自负。同时，还应接受安全监督等机构的监督检查。

②承包人应对标段的雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济往来全权负责，在工程结束后撤出现场前均应结算清楚。否则，承包人与其委托单位之间发生的经济纠纷，由承包人承担一切经济和法律责任。

③禁止超限超载运输。如有违反，由承包人承担一切经济和法律责任。

④**凡是标段内与己建铁路、公路、水利工程、电力工程、通讯缆线、供水、输油、输气管道等有交叉、干扰的地段应与以上项目的主管部门办理相关手续后方可施工，所发生的费用均由承包人自行负责。**凡是标段内与己建铁路、公路、水利工程、电力工程、通讯缆线、供水、输油、输气管道等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、水利工程、电力工程正常运营以及注意保护管线、电缆的前提下合理安排施工组织，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志，并在必要时疏导现有交通流；凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；凡是标段内地形复杂、路基需深挖高填、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划；凡是标段内含有跨河桥梁工程的，承包人应合理安排工期以尽可能避开汛期进行水中施工，确保施工的安全和施工质量。**承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，招标人将不另行支付。**如因承包人采取的措施不力，造成河道阻塞或者影响铁路、公路、水利工程、电力工程、通讯缆线、供水、输油、输气管道等正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

⑤承包人进驻现场后，应立即按招标人要求标准完成本标段范围内占地界的定位及界沟开挖工作，承包人将完成上述工作所可能发生的全部费用计入投标报价中，招标人不另行支付。

⑥对于由于建筑物等地上附属物的拆除而遗留的建筑垃圾等废弃物，承包人应予以清除，承包人将完成上述工作所可能发生的全部费用计入投标报价中，招标人不另行支付。

⑦承包人必须在项目法人指定银行建立工程款专用账户，项目法人、开户银行、承包人三方签订《资金监管协议》。开户银行受项目法人委托对承包人使用工程建设资金进行监管。承包人支付工程资金每次现金金额超过5万元、转账金额超过30万元（或发包方另有规定），或当月使用工程资金累计超过上月计量支付金额时，均需经项目法人同意后，银行方可给予支付，承包人对其使用工程资金应明确用途并附带合同等证明材料。项目法人定期对承包人工程资金使用情况进行检查，防止工程建设资金被挪用、转借。否则按22.1款承包人违约处理。同时要求承包人在项目法人指定银行建立农民工工资专用账户，以确保农民工工资按时、足额发放。

4.2 履约担保

原合同条款修改为：

4.2.1采用现金或支票形式提交的，中标人的履约保证金必须通过中标人法人单位开户银行基本帐户递交，否则发包人将不接受此履约保证金，视为未递交履约保证金。采用银行保函形式提交的，出具履约担保时的银行级别：在地（市）级或以上级别的信誉良好的国有或股份制商业银行支行开具。

4.2.2采用现金或支票形式提交的，此履约保证金按阶段进行返还，即完成合同额50%时返还履约保证金的50%，剩余履约保证金在交工证书颁发后28天内完成。承包人的履约保证金将返还至承包人法人单位开户银行账户。采用银行保函形式提交的，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程交工证书前一直有效。发包人应在工程交工证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。

4.11不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：执行“通用合同条款”。

10.进度计划

10.1合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：执行国家和行业的技术标准和规定，以及发包人的有关要求。

11.开工和交工

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件范围：指龙卷风、暴雨、台风、洪水（指大于设计洪水频率）等对工程破坏严重的气候条件。以当地气象部门提供的资料为依据。

12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工：

①由于承包人失误导致的，或应由承包人负责的必要的停工；

②承包人为调整本工程的施工部署，或为了本工程或其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需的停工；

③由于工程质量不合格导致的停工整顿；

④由于工程进度不平衡导致的停工；

⑤由于进驻现场的主要人员、重要设备与投标文件资格审查资料中填报的人员、设备不符，而导致的停工；

⑥在合同中另有规定者。

15.变更

15.4变更的估价原则

因变更引起的价格调整按照本款约定处理：

15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；

15.4.2 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

15.4.3工程变更执行交通运输部、吉林省交通运输厅及发包人确认的有关办法和文件。

16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

16.1（1） 工程拖期引起的价格调整（增加）

在合同执行期间，不因工程拖期而对合同价进行调整。

17.计量与支付

17.1.2计量方法

增加：计量原则按发包人下发的有关文件执行。

17.2.2 预付款保函

原合同条款修改为：承包人不需要向发包人提交开工预付款保函。

17.4 质量保证金

17.4.1 3%合同价格

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1（6）不可抗力的其他情形：

①属于本工程设计引起的损失或损害，但由承包人设计的部分除外；

②永久工程的任何部分或单项工程被业主提前使用或占用所造成的损失或损害，但合同中另有规定者除外。

22.违约

22.1承包人违约

22.1.1（10）在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料、存在借用他人资质或围标、串标行为、对工程进行违法转包或违规分包的，发包人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过合同总价10%的金额作为违约金，并随时中止合同，清除现场，同时上报至吉林省交通运输厅，情节严重的移送司法机关。

22.1.1（11）

承包人不按合同约定履行义务的其他情况：

①承包人提供并经招标人审批的进场主要人员在本项目开工后到本项目的交工证书中写明的交工日期之前的任何时候被替换的数量超过50％（发包人要求更换的除外）。

②违反本项目招标关于合同用款规定。

③承包人不签订劳动用工合同、非法使用农民工的，或者拖延和克扣农民工工资的；

④在接到发包人或监理人关于工程进度过慢的通知后的28天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程或其关键部分的施工。

⑤由于承包人原因引起暂时停工，承包人不积极采取补救措施造成工期严重延误。

⑥无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务。

⑦承包人未经批准擅自撤离工地。

22.1.2 （4）修改为：当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人可视承包人违约的严重程度采取下列措施之一：

①发包人可按签约时合同价格1％～10％的金额扣缴承包人违约金，该违约金从承包人的履约保证金中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；若发生了上述⑥情况时，发包人除扣除承包人的全部履约担保和剩余工程款项之外，并不承担承包人与其它承包人、供货商等的经济纠纷和法律责任，也不赔偿任何费用。

②发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其余部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理工程师应确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，报发包人批准后从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理工程师应将上述决定通知承包人，并抄送发包人。

③发包人在向承包人发出书面通知的14天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理工程师的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或雇用其他承包人完成该工程。发包人或上述其他承包人为了完成本工程，可以使用他们认为合适数量的承包人装备、临时工程和材料。合同终止后的有关事项按相关条款办理。

④如果根据我国法律，认为承包人已强制性破产、企业清理或解散（为合并或重组而进行的自动清理除外），或承包人违反合同条款相关规定，或承包人存在相关违约情况，则发包人可以进驻现场和接管本工程，终止承包人在本合同项下的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理 的各种权利和权限，发包人可自行完成该工程，或雇用其他承包人完成该工程。发包人或上述其他承包人为了完成本工程，可以使用他们认为合适数量的承包人装备、临时工程和材料。

**增加：**

25.奖罚

当承包人发生了下述违约现象之后，发包人可依据下列具体情况扣除承包人的违约金，违约金从承包人的履约担保金或工程计量支付款中扣除：

①承包人主动提出更换投标文件中所填报的并经发包人批准的项目经理、总工程师，按项目经理2万/人，总工程师1万元/人，向发包人提交违约金；上述人员没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，按1000元/人·天向发包人提交违约金；其他最低资格条件要求的主要人员主动更换按5000元/人向发包人提交违约金；上述人员没有按时进场，或进场后，未经批准擅离工地，按1000元/人·天向发包人提交违约金。

②在每年项目开工前，发包人将组织对承包人主要人员进行技术培训，并进行必要的管理和技术业务笔试、面试考核，未通过培训考核的人员，补考后仍未通过的，人员予以更换，承包人按发包人要求提交1万元/人的违约金；在工程施工期间，发包人有权要求承包人更换不能胜任或不称职的施工人员，承包人未及时更换未通过培训考核或发包人提出不能胜任或不称职的施工人员（施工期间），按1000元/人·天向发包人提交违约金。

③承包人的投标文件所填报的最低资格条件要求的主要机械及材料、试验、质检仪器设备没有按时进场，每迟到1天，按照该设备台班费的5倍向发包人提交违约金，直到设备进场为止；在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场的施工机械和材料试验、测量、质检仪器设备撤离现场，按该设备的重置价值向发包人提交违约金。

④在工程变更申报和审核过程中，如发现承包人虚报工程量，单项工程变更申报工程量与审批工程量偏差率大于20%，承包人应向发包人提交超额部分（超过申报工程量的20%）审批金额2倍的违约金；如发现承包人就同一工程内容重复申报工程量，承包人应向发包人提交申报金额的违约金；如发现承包人肢解工程变更，发包人就此项变更不再予以受理。

⑤在计量过程中发现承包人有弄虚作假行为，除扣除虚假工程费用外，承包人应向发包人提交虚假工程费用5倍金额的违约金。

⑥若发现承包人使用不合格的材料**，**拆除使用不合格材料的工程；若施工现场运进了不合格材料，要求清除，同时按发包人制定的相关制度处罚违约金。在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，一经监理工程师和发包人发现，按发包人制定的相关制度执行。

⑦承包人必须在交工验收前完成竣工文件的编制工作，凡未及时编制出合格的竣工文件，即视为未完成合同规定的任务，承包人每迟交一天向发包人提交1000元违约金。

⑧在工程实施期间，承包人应制定阶段性工期目标并提交监理工程师批准，并努力完成工期目标。若承包人不能完成工期目标，则按5000元／天标准扣除承包人的违约金。

⑨中标人应提供上网所需的硬件条件，配备专职信息化系统管理人员，要求每天必须将当天应上传的数据录入完成，对未按规定及时录入的每次按1000元提交违约金。

26.招标人、承包人、监理人

① 招标人、业主、项目法人、甲方、发包人系指同一人；

②承包人、乙方系指同一人；

③监理单位、监理工程师、监理人系指同一人。

* 1. **合同附件格式[[1]](#footnote-0)**

**附件一：合同协议书格式**

**合同协议书**

 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 （项目名称），已接受 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.第 标段长约 km，公路等级为 。设计时速为 ， 路面，有 立交 处；特大桥 座，计长 m；大中桥 座，计长 m；隧道 座，计长 m以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）己标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写） 元整（¥ 元）。

4.承包人项目经理： 。承包人项目总工： 。

5.工程质量符合 标准。工程安全目标： 。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为 日历天。

9.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人 签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺 陷责任终止证书后失效。

10.本协议书正本二份、副本 份，合同双方各执正本一份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人： （签字）

 年 月 日

承包人： （盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人： （签字）

 年 月 日

**附件二：廉政合同格式**

**廉政合同**

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， （项目名称）的项目法人 (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目 标段的施工单位 （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

 1．发包人和承包人双方的权利和义务

 (1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

 (2)严格执行 (项目名称) 标段施工合同文件，自觉按合同办事。

 (3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

 (4)建立健全廉政制度，开展廉政教育；设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

 (5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

 (6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

 2．发包人的义务

 (1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

 (2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

 (3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

 (4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

 (5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

 (6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

 3．承包人义务

 (1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

 (2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

 (3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

 (4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

 4．违约责任

 (1)发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

 (2)承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为(项目名称)工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人双方各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发 包 人：（单位全称）（盖章） 承 包 人：（单位全称）（盖章）

 法 定 代 表 人： 法 定 代 表 人：

 或 或

 其授权的代理人： （签字） 其授权的代理人： （签字）

 年 月 日 年 月 日

**附件三：安全生产合同格式**

**安全生产合同**

为在 (项目名称） 标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 (发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 (承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

**1、发包人职责**

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

**2、承包人职责**

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关 安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定 的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何 违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的 爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任 追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则， 严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

**3、违约责任**

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本 份，合同双方各执正本一份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字）

 年 月 日 年 月 日

**附件四：其他主要管理人员和技术人员最低要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 人 员 | 数量（人） | 资 格 要 求 |
| 道路与桥梁工程师 | **1** | 具有中级技术职称。 |

注：1、本表所列人员须为投标人自有人员，所列人员在本项目中不得互相兼职。

2、本表所列人员类别和数量为最低要求，施工时，项目法人可根据工程需要，有权要求增加相应的专业技术人员。

3、投标人在投标文件中不须填写本表。招标人将在发出成交通知书之前要求成交人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经采购人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。

**附件五:主要机械设备和试验检测设备最低要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| 路面综合养护车 |  | 台 | 1 |
| 小型压实机具 |  | 台 | 1 |
| 道路清扫车 |  | 台 | 2 |
| 道路除雪设备 |  | 台 | 2 |
| 客运车辆 |  | 台 | 2 |
| 货运车辆 |  | 台 | 2 |
| 打拔桩机 |  | 台 | 1 |
| 洒水车 | 8T | 台 | 2 |
| 割灌机 |  | 台 | 2 |
| 道班或固定办公生产场所 |  | 处 | 1 |

注：1、为满足工程需要，投标人填列的设备应不限于以上种类和数量，具体种类、数量由投标人根据工程需要、招标文件要求自行填列。

2、本表所列设备类别和数量为最低要求，施工时，项目法人可根据工程需要，有权要求增加相应的设备和数量。

3、投标人在投标文件中不须填写本表。在发出中标通知书后签订合同前，须向项目法人提交施工标段配备相关机械设备，经项目法人审核批准后，签订合同协议书。

**附件六：项目经理任书**

**（承包人全称）**

**（合同工程名称）项目经理委任书**

致： （发包人名称）：

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

 承包人： （盖单位章）

法定代表人： （职务）

 （姓名）

 （签字）

 年 月 日

**附件七：履约保证金格式**

如采用银行保函，格式如下。

**履 约 保 证 金**

 （发包人名称）：

鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月 日参加 （项目名称） 标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、担保金额人民币（大写） 元整（¥ ）。

2、担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验 收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4、发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

 担 保 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

 地 址：

 邮政编码：

 电 话：

 传 真：

 年 月 日

注:

1．第2条内容可修改为：“本担保自 (生效日期）之日起生效，至 (失效日期）之日失效。”

如发包人接受履约保函采用固定有效期，在项目专用合同条款中应增加保证承包人在履约保函失效日前向发 包人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保 证金之日为止。

2. 如采用银行履约担保，必须在信誉良好的国有或股份制商业银行支行及以上级别开具。

**附件八：工程资金监管协议格式**

(发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定)

**工程资金监管协议**

发包人: (以下简称“甲方”）

承包人： (以下简称“乙方”）

经办银行： (以下简称“丙方”）

为了促进 (项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据 (项目名称)合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1.资金管理的内容

(1)乙方为完成 (项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

(2)甲方应按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的账户；

(3)乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于 (项目名称）；

(4) 丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

(1)按照 (项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

(2)在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

(3)不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

(4)在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

(1)项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

(2)确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

(3)办理材料、设备等采购业务金额在\_万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过 万元以上的釆购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料;

(4)用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

(5)向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

(6)向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4.丙方的权责

(1)成立 (项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

(2)根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于(项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(3)根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(4)根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(5)定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本\_份。合同三方各执正本一份、副本\_份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人： （盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人： （签字）

 年 月 日

承包人： （盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人： （签字）

 年 月 日

经办银行： （盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人： （签字）

年 月 日

**第五章工程量清单**

### 1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与采购文件中的供应商须知、通用合同条款 、专用合同款、工程量清单计量规则 、技术规范及图纸等一起阅读和理解 。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为响应报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量 清单计量规则”、“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容 。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的 外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 响应报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均己包括了为实 施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险 。

2.3工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4符合合同条款规定的全部费用应认为己被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作 ，其费用应视为己分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中 。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，己包括在工程量清单的单价与总额价之中 。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：暂列金额为零。

3.其他说明：未尽事宜详见施工图设计、技术标准及相关图集。

4.采购代理服务费由采购人通过成交供应商支付，供应商应将此项费用摊入报价中。采购代理服务费参照计价格[2002]1980号文件、发改办价格[2003]857号文件、发改价格〔2015〕299号文件，足额收取。该代理费由成交供应商在领取成交通知书前一次性递交至采购代理机构。

5.工程量清单

5.1工程量清单

响应报价汇总表

合同段：洮北区2025年县级及农村公路日常养护工程 标表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| 1 | 100 | 总则 | 0 |
| 2 | 200 | 路基 | 0 |
| 3 | 300 | 路面 | 0 |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 | 0 |
| 5 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 0 |
| 6 | 700 | 绿化及环境保护设施 | 0 |
| 7 | 第100章至第900章合计 | 0 |
| 8 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |
| 9 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | 0 |
| 10 | 计日工合计 |  |
| 11 | 暂列金额（不含计日工总额） | 0 |
| 12 | 响应报价 | 0 |
|  |  |  |

 清单 第1页 共1页

工程量清单表

 合同段：洮北区2025年县级及农村公路日常养护工程 标表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 103 | 临时工程与设施 |  |  |  |  |
| 103-6 | 临时交通工程 |  |  |  |  |
| -a | 施工标志牌 | 套 | 4 |  |  |
| -b | 锥形标 | 个 | 100 |  |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 元 |

 清单 第1页 共8页

工程量清单表

合同段：洮北区2025年县级及农村公路日常养护工程 标表2

|  |
| --- |
| 清单 第200章 路 基 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 201 | 保养工程 |  |  |  |  |
| 201-1 | 整修路肩、植树台及边坡 |  |  |  |  |
| -a | 整修路肩厚2.5cm | M2 | 1475172 |  |  |
| 201-2 | 清除杂草杂物 |  |  |  |  |
| -b | 打草6次 | M2 | 2058024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 元 |

清单 第2页 共8页

工程量清单表

合同段：洮北区2025年县级及农村公路日常养护工程 标表2

|  |
| --- |
| 清单 第300章 路 面 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 301 | 路面保养 |  |  |  |  |
| 301-1 | 路面保洁45次（清单量为单次量，价格为45次单价） | M2 | 1443997 |  |  |
| 301-2 | 除雪 |  |  |  |  |
| -a | 清雪5次 | M2 | 5349221 |  |  |
| -b | 融雪剂 | t | 450 |  |  |
| 308 | 透层和黏层 |  |  |  |  |
| 308-2 | 黏层 |  |  |  |  |
| -b | 乳化沥青黏层 | M2 | 700 |  |  |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 |  |  |  |  |
| 309-2 | 中粒式沥青混凝土（AC-16） |  |  |  |  |
| -a | 厚5cm | M2 | 700 |  |  |
|  312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
|  312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| -a | 20cm厚 | M2 | 1000 |  |  |
| 316 | 水泥混凝土基层 |  |  |  |  |
| 316-1 | 修复道路基层混凝土 | M3 | 550 |  |  |
| 317 | 道路保通 |  |  |  |  |
| 317-1 | 20cm砂砾 | M2 | 12000 |  |  |
| 318 | 灌缝 |  |  |  |  |
| 318-1 | 沥青灌缝 | M | 1586667 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 元 |

清单 第3页 共8页

工程量清单表

合同段：洮北区2025年县级及农村公路日常养护工程 标表2

|  |
| --- |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 422 | 桥梁养护与维修 |  |  |  |  |
| 421-1 | 桥梁日常养护及维护 | 座 | 82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 元 |

清单 第4页 共8页

工程量清单表

合同段：洮北区2025年县级及农村公路日常养护工程 标表2

|  |
| --- |
| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 602 | 护栏 |  |  |  |  |
| 602-3 | 波形梁钢护栏 |  |  |  |  |
| -a | 路侧波形梁钢护栏 | M | 400 |  |  |
| 604 | 道路交通标志 |  |  |  |  |
| 604-1 | 单柱式交通标志 |  |  |  |  |
| -a | 单柱式交通标志 | 个 | 40 |  |  |
| -b | 单柱式交通标志（标志牌） | 个 | 30 |  |  |
| 604-8 | 里程碑 | 个 | 70 |  |  |
| 604-15 | 道口标柱 | 个 | 200 |  |  |
| 604-16 | 路长制公示牌维修 | 个 | 70 |  |  |
| 604-17 | 爆闪灯 | 个 | 50 |  |  |
| 605 | 道路交通标线 |  |  |  |  |
| 605-1 | 热熔型涂料路面标线 |  |  |  |  |
| -a | 热熔标线 | M2 | 4700 |  |  |
| 605-8 | 减速带（铸铁） | M | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第600章 合计 人民币 元 |

清单 第5页 共8页

工程量清单表

合同段：洮北区2025年县级及农村公路日常养护工程 标表2

|  |
| --- |
| 清单 第700章 绿化及环境保护设施 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 703 | 撒播草种和铺植草皮 |  |  |  |  |
| 703-2 | 种植百日草 | m2 | 9000 |  |  |
| 703-3 | 撒播草种 | m2 | 6000 |  |  |
| 704 | 种植乔木、灌木和攀缘植物（养护期按4个月考虑） |  |  |  |  |
| 704-1 | 养护-乔木 |  |  |  |  |
| -a | 云杉树 | 棵 | 370 |  |  |
| -h | 山杏 | 棵 | 48 |  |  |
| -p | 造型金叶榆 | 棵 | 235 |  |  |
| -s | 稠李 | 棵 | 9 |  |  |
| -bb | 柏 | 棵 | 34 |  |  |
| -cc | 暴马丁香 | 棵 | 16 |  |  |
| -dd | 玉族海棠 | 棵 | 90 |  |  |

清单 第6页 共8页

|  |
| --- |
| 清单 第700章 绿化及环境保护设施 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| -ee | 紫叶李 | 棵 | 2 |  |  |
| 704-2 | 养护-灌木 |  |  |  |  |
| -k | 连翘 | 棵 | 89 |  |  |
| -m | 丁香 | 颗 | 27 |  |  |
| -n | 榆叶梅 | 棵 | 167 |  |  |
| -v | 水蜡球B | 棵 | 51 |  |  |
| -w | 榆叶梅球 | 棵 | 28 |  |  |
| -x | 紫丁香 | 棵 | 135 |  |  |

清单 第7页 共8页

工程量清单表

合同段：洮北区2025年县级及农村公路日常养护工程 标表2

|  |
| --- |
| 清单 第700章 绿化及环境保护设施 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 704-5 | 人工种植宿根花卉（养护） |  |  |  |  |
| -t | 芍药 | m2 | 300 |  |  |
| 704-7 | 新种、养护 |  |  |  |  |
| -a | 丁香（高度：1.5-2m 分枝数：8枝） | 丛 | 200 |  |  |
| -b | 树木修剪（胸径25cm以内） | 棵 | 300 |  |  |
| 707 | 其他 |  |  |  |  |
| 707-1 | 木栅栏维修 |  |  |  |  |
| -a | 木栅栏维修（高度40cm） | m | 100 |  |  |
| -b | 木栅栏维修（高度80cm） | m | 50 |  |  |
| 清单 第700章 合计 人民币 元 |

清单 第8页 共8

5.2计日工表

5.2.1劳务

合同段：洮北区2025年县级及农村公路日常养护工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价 |
| 102 | 普通工 | 工日 | 350 |  |  |
|  | 人工 | 工日 | 350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  劳务小计金额：0 （计入“计日工汇总表”） |

5.2计日工表

5.2.2材料

合同段：洮北区2025年县级及农村公路日常养护工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价 |
| 212 | 汛期应急土方 | M3 | 8000 |  |  |
|  | 汛期应急土方 | M3 | 8000 |  |  |
| 211 | 编织袋 | 个 | 5000 |  |  |
|  | 编织袋 | 个 | 5000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  材料小计金额：0 （计入“计日工汇总表”） |

5.2计日工表

5.2.3施工机械

合同段：洮北区2025年县级及农村公路日常养护工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价 |
| 301 | 装载机 |  |  |  |  |
| 301-2 | 1.5-2.5m3 | 台班 | 25 |  |  |
| 8001047 | 斗容量2.0m3轮胎式装载机 | 台班 | 25 |  |  |
| 303 | 挖掘机 |  |  |  |  |
| 303-1 | 1.5-2.5m3 | 台班 | 20 |  |  |
| 8001030 | 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 | 台班 | 20 |  |  |
| 304 | 翻斗车 |  |  |  |  |
| 304-1 | 15t以内自卸汽车 | 台班 | 50 |  |  |
| 8007017 | 装载质量15t以内自卸汽车 | 台班 | 50 |  |  |
| 305 | 半截车 | 台班 | 40 |  |  |
|  | 半截车 | 台班 | 40 |  |  |
| 306 | 巡路车 | 台班 | 365 |  |  |
|  | 巡路车 | 台班 | 365 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  施工机械小计金额：0 （计入“计日工汇总表”） |

5.2计日工表

5.2.4计日工汇总表

合同段：洮北区2025年县级及农村公路日常养护工程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 金额 | 备注 |
| 劳务 | 0 |  |
| 材料 | 0 |  |
| 施工机械 | 0 |  |
|  计日工总计：0 （计入“响应报价汇总表”） |

**第六章** **技术标准和采购人要求**

**符合国家现行相关规范的标准。**

**第七章响应文件格式**

**正本/副本**

 **(项目名称)**

**响** **应** **文** **件**

**项目编号：**

**响应单位：** **(盖章)**

**法定代表人或委托代理人：** **(** **签** **字** **或** **盖** **章** **)**

**响应日期：** **年** **月** **日**

**目** **录**

**要求自行编制目录，并编制对应页码**

**一** **、响应函及响应函附录**

**(一)响应函**

致 ： (采购人名称)

充分研究 (项目名称)(以下简称“本工程”)施工磋商文件的全部内容后， 我方兹以：

人民币(大写):

RMB¥:

的响应价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修 其中的任何缺陷。

如果我公司中标，我公司保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，计划工期为 完工， 并确保工程质量达到 。我方同意本响应函在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后， 在磋商文件规定的响应有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

随本响应函递交的响应函附录是本响应函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本响应函，包括响应函附录，对双方具有约束力。

供应商(盖单位章):

法人代表或委托代理人(签字或盖章):

日 期 ： 年 月 日

**(二)响应函附录**

**项目名称：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **约定内容** | **是否响应** |
| 1 | 项目经理 |  |  |
| 2 | 计划工期 |  |  |
| 3 | 响应有效期 | 响应截止之日起60天 |  |
| 4 | 权利义务 | 符合第四章“合同条款“规定 |  |
| 5 | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求“规定 |  |
| 6 | 保修期 |  |  |
| 7 | 误期违约金额 |  |  |
| 8 | 提前工期奖 |  |  |
| 9 | 质量标准 |  |  |
| 10 | 质量保证金 |  |  |
| 11 | …… |  |  |
| 备注：供应商在响应磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此 类承诺可在本表中予以补充填写。 |

供应商(盖单位章):

法人代表或委托代理人(签字或盖章):

日 期 ： 年 月 日

**磋商报价函(首次)**

**项目名称：**

|  |  |
| --- | --- |
| 响应单位 |  |
| 施工企业等级 |  | 磋商报价(元) |  |
| 质量标准 |  | 计划工期 |  |
| 优惠条件 |  |
| 服务承诺 |  |
| 备注 | 1、本表的一切内容具有法律效力，不得更改。 |
| 2、本表内容必须与响应文件中正本内容一致，如不一致以磋商报价函内容为准。 |
| 3、优惠条件、服务承诺两项，详细内容必须在响应书中载明，如内容较多，本表只 填写“有”“无”即可。 |
| 4、磋商报价以元为单位。 |
| 供应商： (盖单位章) 法人代表或委托代理人： (签字或盖章)年 月 日 |

**二** **、法定代表人身份证明**

投 标 人 ：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄 ： 职 务 ：

系 (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

供应商： (盖单位章)

 年 月 日

**三** **、授权委托书**

本人 ( 姓 名 ) 系 (供应商名称)的法定代表人，现委托 (姓名)为我方 代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 ( 项目名称)响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： °

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证

投 标 人 ： (盖单位章)

法定代表人： (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人： (签字或盖章)

身份证号码：

 年 月 日

**四** **、投** **标** **保** **证** **金**

致 (采购代理机构名称):

 [供应商名称](以下称“供应商”)于 年 月 日递交了 [项目名称]的响应保证金。金额为人民币 元。

我方同意磋商文件中有关响应保证金的规定，并对我方有约束力。

投 标 人 ： (盖单位章)

法人代表或委托代理人： (签字或盖章)

日 期 ： 年 月 日

附：供应商基本帐户转出的银行转账或电汇凭证或保函复印件

|  |
| --- |
| 附：基本账户开户许可证扫描件 |

**五、已标价工程量清单**

**六、施工组织设计**

**附表一、计划开、竣工日期和施工进度网络图**

供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键 日期。

**附表二、施工总平面图**

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工 车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、 卫牛、牛活、道路、消防等设施的情况和布罟。

**附表三、项目组织管理机构**

项目管理机构框图供应商自行拟定。

**附表四：拟投入本工程的主要施工设备表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定功率(KW) | 生产能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附表五：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附表六：劳动力计划表**

 单位：人

|  |  |
| --- | --- |
| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**附表七：临时用地表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用 途 | 面积(平方米) | 位 置 | 需用时间 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**七、项目管理机构**

**(一)项目管理机构组成表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(二)主要人员简历表**

附1:项目经理简历表

项目经理应附身份证、职称证、学历证、社保扫描件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

附2:项目总工简历表

应附职称证、身份证、社保扫描件及体现技术负责人姓名的中标通知书或合同协议书或竣工验收报 告等扫描件加盖公章(若有)。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目总工 |
| 证书编号 |  | 专业 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1、上述证书及相关资料复印件须装订在响应文件中。上述内容中如某一证件正在年检或换证， 需年检部门及换证部门出具有效证明方可确认；

2、所有复印件必须要清晰、字迹清楚。

附3:主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员包括专职安全生产管理人员、施工员等岗位人员，应附职称证或岗位证、身份证、 学历证、社保扫描件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书。

|  |  |
| --- | --- |
| 岗位名称 |  |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

附4:承诺书

**承诺书**

(采购人名称):

我方在此声明，我方拟派往(项目名称) (以下简称“本工程”)的项目经理 (项目经理姓名)现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

 年 月 日

**八、资格审查资料**

**(一)供应商基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后应附营业执照副本、企业资质证书副本、开户许可证等材料。

**(二)近年财务审计报告或财务报表**

**(三)近年完成的类似顶目情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附成交通知书或合同协议书或工程竣工验收证书的扫描件，具体年份要求见供应商须知前 附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

**(四)正在施工的和新承接的项目情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附成交通知中或合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

**(五)近年发生的诉讼和仲裁情况**

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

**九、其他所需材料**

( 一)供应商不参与涉黑涉恶承诺书

 (采购人名称):

我方承诺，在参与( 项 目 名 称 )施工/监理/勘察设计采购、响应以及如果中标的后续工作中，我方不存在下列任何情形之一：

(1)强揽工程：以黑恶势力承包工程；强迫他人接受限定条件或退出竞争；强迫中标人放弃中标或转 包；以暴力、威胁、利诱等手段强迫他人参与或者退出响应等。

(2)恶意竞标：以黑恶势力用明显低于建安成本价格中标；利用围标、串标、虚假响应及威胁手段等 方式骗取中标；以黑恶势力使得工程的实际造价远远高于中标价格，造成国有资产流失；伪造资质证书、 证件、提供虚假材料进行恶意响应，谋取不正当利益等违法犯罪行为。

(3)扰乱工程招响应活动：以黑恶势力在评标现场聚众闹事、寻衅滋事，冲击评标现场，打砸破坏评 标现场办公设施；用威胁等手段恐吓评标专家、工作人员等行为；捏造事实、恶意投诉、无理取闹，扰 乱招响应正常秩序。

(4)其他任何涉黑涉恶的行为。

我方承诺上述内容的真实和准确，并愿意承担因我方存在上述情形所引起的一切法律后果。同时，我方 承诺在整个招响应过程中，一日发现涉黑涉恶线索及时向监管部门及有关部门举报，并积极协助有关部 门进行调查取证。

特此承诺

供应商： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

**(二)其他承诺书(格式自拟)**

**(三)供应商认为需要提供的其他资料**

**(四)中小企业声明函(工程、服务)**

(如果是，提供)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政 策要求的中小企业(或者：服务全部油符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小 企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称) ,属于建筑业；承建(承接)企业为 (企业名称),从业人员 人，营业收 入为 万元，资产总额为 万元，属干 *(中型企业、小型企业、微型企业)* *;*

2. *(标的名称)* ,属干 *(采购文件中明确的所属行业)* *;* *承* *建* *(* *承* *接* *)* *企业为* *(企业名称)* *,*

从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 *万元，属于* *(中型企业、小型企业、微型企业)* *;*

.

以 上企业，不属干大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责 人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期 ：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新~~成立~~企业可不填报。

**中小企业划型标准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **行业** | **大型企业** | **中型企业** | **小型企业** | **微型企业** |
| **营业收入** **(万元** | **从业人****员** **(W** | **总资产****(万元)** | **营业收入** **(万元** | **从业人****员****(W)** | **总资产** **(万元** | **营业收入****万元** | **从业人****员****(人)** | **总资产** **(万元** | **营业收入****(万元)** | **从业人****员****(人)** | **总资产****(万元)** |
| **1** | **农、林、牧、渔业** | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ≤50 |  |  |
| **2** | **工业** | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | <300 | <20 |  |
| **3** | **建筑业** | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | 300 |  | <300 |
| **4** | **批发业** | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ≤1000 | ≤5 |  |
| **5** | **零售业** | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | <100 | ≤10 |  |
| **6** | **交通运输业** | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ≤200 | ≤20 |  |
| **7** | **仓储业** | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ≤100 | <20 |  |
| **8** | **邮政业** | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ≤100 | <20 |  |
| **9** | **住宿业** | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ≤100 | ≤10 |  |
| **10** | **餐饮业** | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ≤100 | ≤10 |  |
| **11** | **信息传输业** | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ≤100 | ≤10 |  |
| **12** | **软件和信息技术服** **务业** | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ≤50 | ≤10 |  |
| **13** | **房地产开发经验** | ≥200000 |  | 或≥ 10000 | ≥1000 |  | 且，≥ 5000 | ≥100 |  | 且，≥ 2000 | ≤100 |  | 或 < 2000 |
| **14** | **物业管理** | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | <500 | ≤100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **行业** | **大型企业** | **中型企业** | **小型企业** | **微型企业** |
| **营业收入** **(万元** | **从业人****员** **W)** | **总资产** **万元** | **营业收入** **(万元** | **从业人****员****(人)** | **总资产** **(万元** | **营业收入** **(万元** | **从业人****员****(W)** | **总资产** **(万元** | **营业收入****(万元)** | **从业人****员** **(W** | **总资产** **万元** |
| **15** | **租赁和商务服务业** |  | ≥300 | 或≥ 120000 |  | ≥100 | 且，≥ 8000 |  | ≥10 | 且，≥ 100 |  | ≤10 | 或 < 100 |
| **16** | **其他未列明行业** |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ≤10 |  |

**(五)残疾人福利性单位声明函**

**(如果是，提供)**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政 府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利 性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物(由本 单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用 非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(加盖公章):

日 期：

**(六)省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属干监狱企业 的证明文件**

**(如果是，提供)**

**附件1**

**最后报价表**

**项目名称：**

|  |  |
| --- | --- |
| 响应单位 |  |
| 施工企业等级 |  | 最后报价(元) |  |
| 质量标准 |  | 计划工期 |  |
| 备注 | 如果最后报价相对首次报价有调整，应在收到成交通知书3日内将最后报价工程量清单送到采购代理机构，清单报价总额保持不变。 |
| 供应商： (盖单位章) 法人代表或委托代理人： (签字或盖章)年 月 日 |

1. 本节内容仅供投标人参考，投标时不需附入投标文件。 [↑](#footnote-ref-0)