通榆县包拉温都蒙古族乡

迷子荒村提升生活条件排水设施建设项目

竞争性谈判文件

项目编号：采购计划-[2025]-00055号-DR2025-04

采购单位：通榆县包拉温都乡人民政府

采购代理机构：吉林省东日建设项目管理有限公司

2025年06月

目    录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 合同条款及格式	24

第四章 技术标准和要求	25

第五章 工程量清单及图纸...............................26

第六章 响应文件格式	..27

# 竞争性谈判公告

- 通榆县包拉温都蒙古族乡迷子荒村提升生活条件排水设施建设项目竞争性谈判公告

一、项目基本情况 项目概况 通榆县包拉温都蒙古族乡迷子荒村提升生活条件排水设施建设项目的潜在供应商应自行登录政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）网上注册，并下载采购文件（网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry），并于2025年07月02日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

1、项目编号：采购计划-[2025]-00055号-DR2025-04

2、采购计划编号：采购计划-[2025]-00055号

3、项目名称：通榆县包拉温都蒙古族乡迷子荒村提升生活条件排水设施建设项目

4、采购方式：竞争性谈判

5、预算金额：668900元

6、最高限价：668900元

7、资金来源：县财政资金

8、采购需求：拟建排水沟1463.77米，过路涵管268米。

9、计划工期：2025年07月05日至2025年07月30日

10、质量要求：符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程

11、不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足资格要求：本项目专门面向中小企业、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号）等；

3、本项目特定资格要求：

3.1供应商须具备在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人或其他组织；供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包贰级（含贰级）及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.2供应商拟派出项目经理须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程专业贰级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）(或可查询的电子证书，登录吉林省建设工程安管人员管理系统，证书查询-扫描电子证书二维码），外省未实行电子查询系统的应提供项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。项目经理及拟投入的全部管理人员为本单位人员，拟派出的项目管理人员应无其他在建工程，否则按否决投标处理；

3.3供应商财务状况良好，应提供经会计师事务所审计的近三年（2022、2023、2024）财务审计报告，当投标人成立不足三年，提供从成立日期起至2024年12月31日期间的经会计师事务所审计的财务审计报告，2025年新成立的公司须提供自成立后的财务报表及财务状况良好承诺书；

3.4业绩要求：供应商近三年(2022年1月1日至今)须具有与本项目相类似的业绩至少一项（提供中标通知书或合同协议书或竣工验收报告）。

3.5供应商须在响应文件里提供项目组成人员（不含退休人员）开启前以供应商的名义缴纳的、正常缴费状态的个人参保证明，证明上的二维码要保证移动终端可以扫描识别验证真伪，如该供应商所在的地区确实没有带二维码的证明，须提供网上查询方式，否则投标无效。

3.6外埠单位在我省承揽项目应执行吉林省关于外企入吉备案相关规定（入吉企业相关信息在“吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台”上公布后，方可在我省从事建筑活动）。拟派出的项目经理必须为该平台注册人员。

3.7提供“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn）对未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index,html)中未列入严重违法失信企业名单法人、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html）查询情况。本项目不接受被政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

3.8与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前款规定的相关投标均无效。为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本招标项目的其他招标活动；

3.9不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加投标，参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

3.10外省入吉企业在我省承揽项目应执行吉林省关于外企入吉登记相关规定(入吉企业相关信息在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”上公布后，方可在我省从事建筑活动）。

三、获取采购文件

时间：2025年06月24日至2025年06月26日。

地点：政府采购云平台线上获取

方式：网上免费获取（潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）注册并下载采购文件（网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效投标处理）。

售价：0元。

- 提交响应文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年07月02日09时00分

地点：通榆县政务服务中心5楼-政府采购开标室（供应商无须到达开标现场，通过政采云系统参加开标活动）。

获取方式:本项目采用全流程电子化采购，需通过政府采购云平台（http：//www.zcygov.cn）递交电子响应文件。操作流程：供应商在政府采购云平台注册入库成为正式供应商后，在平台按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行操作。由于供应商自身原因在递交响应文件截止时间前无法完成办理的，后果自负。

逾期或未上传成功电子响应文件，将导致无法竞标或竞标无效。

有效供应商不足三家时，采购人另行组织采购。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜：

- 1.本次招标公告同时在《中国政府采购网》和《吉林省政府采购网》平台上发布，其他网站转载无效。

2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

- 名称：通榆县包拉温都乡人民政府

- 地址：榆县包拉温都蒙古族乡

- 联系人：索向

- 联系方式：04364672019

- 2、采购代理机构信息

名称：吉林省东日建设项目管理有限公司

地址：通榆县敬业路1248号

联系人：王洪滨

联系方式：18443680468

3、项目联系方式

项目联系人：王洪滨

电话：18443680468

4、监督单位

名    称：通榆县财政局政府采购办公室

- 第二章 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：通榆县包拉温都乡人民政府 地址：榆县包拉温都蒙古族乡 联系人：索向 联系方式：04364672019 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：吉林省东日建设项目管理有限公司 地址：通榆县敬业路1248号 联系人：王洪滨 联系方式：18443680468 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：通榆县包拉温都蒙古族乡迷子荒村提升生活条件排水设施建设项目 招标编号：采购计划-[2025]-00055号-DR2025-04 |
| 4 | 采购范围 | 拟建排水沟1463.77米，过路涵管268米。 |
| 5 | 建设地点 | 通榆县包拉温都乡迷子荒村 |
| 6 | 资金来源及 落实情况 | 资金来源：县财政资金； 资金落实情况：已落实。 |
| 7 | 合同履行期限 | 2025年07月05日至2025年07月30日 |
| 8 | 质量标准 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 |
| 9 | 现场情况 | 具备开工条件。 |
| 10 | 现场踏勘 | 不组织。 |
| 11 | 分包情况 | 不允许分包。 |
| 12 | 采购方式 | 竞争性谈判。 |
| 13 | 供应商资格条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足资格要求：本项目专门面向中小企业、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号）等； 3、本项目特定资格要求： 3.1供应商须具备在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人或其他组织；供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包贰级（含贰级）及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 3.2供应商拟派出项目经理须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程专业贰级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）(或可查询的电子证书，登录吉林省建设工程安管人员管理系统，证书查询-扫描电子证书二维码），外省未实行电子查询系统的应提供项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。项目经理及拟投入的全部管理人员为本单位人员，拟派出的项目管理人员应无其他在建工程，否则按否决投标处理； 3.3供应商财务状况良好，应提供经会计师事务所审计的近三年（2022、2023、2024）财务审计报告，当投标人成立不足三年，提供从成立日期起至2024年12月31日期间的经会计师事务所审计的财务审计报告，2025年新成立的公司须提供自成立后的财务报表及财务状况良好承诺书； 3.4业绩要求：供应商近三年(2022年1月1日至今)须具有与本项目相类似的业绩至少一项（提供中标通知书或合同协议书或竣工验收报告）。 3.5供应商须在响应文件里提供项目组成人员（不含退休人员）开启前以供应商的名义缴纳的、正常缴费状态的个人参保证明，证明上的二维码要保证移动终端可以扫描识别验证真伪，如该供应商所在的地区确实没有带二维码的证明，须提供网上查询方式，否则投标无效。 3.6外埠单位在我省承揽项目应执行吉林省关于外企入吉备案相关规定（入吉企业相关信息在“吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台”上公布后，方可在我省从事建筑活动）。拟派出的项目经理必须为该平台注册人员。 3.7提供“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn）对未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index,html)中未列入严重违法失信企业名单法人、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html）查询情况。本项目不接受被政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 3.8与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前款规定的相关投标均无效。为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本招标项目的其他招标活动； 3.9不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加投标，参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录； 3.10外省入吉企业在我省承揽项目应执行吉林省关于外企入吉登记相关规定(入吉企业相关信息在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”上公布后，方可在我省从事建筑活动）。 |
| 14 | 预备会 | 不召开 |
| 15 | 供应商提出问题的截止时间 | 谈判截止时间前3天 形式：网上提交，在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）上提交。 |
| 16 | 采购人书面澄清或者修改的时间 | 响应文件截止时间3日前 |
| 17 | 构成响应文件的 其他材料 | / |
| 18 | 最高投标限价 | 本项目最高投标限价：668900元； 超出最高投标限价的首次报价及最终报价视为无效报价，响应文件将被否决。 |
| 19 | 谈判有效期 | 响应文件截止之日后90天（日历天） |
| 20 | 谈判保证金 | 谈判保证金：形式为转账、支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。金额为人民币陆仟陆佰元（小写：6600元），应于2025年07月02日09时00分前提交。 如采用电汇形式提交，必须从供应商基本账户转出，汇款汇至招标代理机构指定账户，以到账时间为准。 以“担保”形式递交投标保证金的，应在2025年07月01日11时00分前将担保公司或银行开具的担保保函原件递交到招标代理机构查验保管（地址：通榆县敬业路1248号，联系人：王洪滨，联系电话：18443680468 ），并自留一份复印件附在投标文件内。 *注：若在规定时间前，谈判保证金未能到账、未将开具的有效保函、支票等交到招标代理机构的，投标视为无效。 采购人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向中标人和未中标人返还谈判保证金或担保保函原件。 谈判保证金有效期：与投标有效期一致。 注：本项目不接受现金形式的谈判保证金。 转账时备注“通榆县包拉温都蒙古族乡迷子荒村提升生活条件排水设施建设项目”谈判保证金。（可简写） 开户名称：吉林省东日建设项目管理有限公司 开户银行：长春高新惠民村镇银行有限责任公司中海支行 账号：20273086010016 |
| 21 | 近年财务状况 的年份要求 | 近三年(2022年-2024年) |
| 22 | 近年完成的同类 项目的年份要求 | 近三年(2022年至今) |
| 23 | 文件份数 | 响应文件份数： 响应文件的电子版U盘2份（U盘中的电子文件格式为签字盖章后的 PDF 及 word 版本，U盘电子文件应与“政采云”平台上传电子响应文件内容一致，不一致时，以电子响应文件为准。）。 供应商须在开标后次日将U盘2份以邮寄方式送至招标代理机构，用作存档。 |
| 24 | 递交文件地点 | 1.本项目开标方式为远程开标，供应商不到开标现场。供应商投标时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密并进行第二次报价。 2.响应文件提交方式： 本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式。 |
| 25 | 谈判小组的构成 | 谈判小组构成:由有关经济、技术方面专家3人组成； 评标专家确定方式：采购人在有关部门的监督下从通榆县评标专家库中随机抽取。 |
| 26 | 是否授权谈判小组确定成交供应商 | 是，直接确定成交供应商。谈判小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐排序第一的供应商为本项目预成交供应商。 |
| 27 | 评审方法 | 最低评标价法 |
| 28 | 合同方式 | 固定单价合同 |
| 29 | 付款方式 | 分五年支付 |
| 30 | 保修期 | 执行中华人民共和国国务院第279号令《建设工程质量管理条例》 |
| 31 | 质保金 | 按合同约定 |
| 32 | 电子响应文件编制及报送要求 | 一、供应商应按谈判文件要求编制响应文件，将所有响应文件内容上传至“政采云”平台。 二、响应文件中反应供应商资格审查的图片、扫描件、文字描述等，必须清晰可见。其中所有证书和执照必须为原件扫描。 三、若供应商上传的电子响应文件因无法解密而对响应文件无法进行评价的，采购人可以拒绝该供应商投标。 四、未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。 五、供应商应当在投标截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。投标截止时间以后上传递交的响应文件“政采云”平台将予以拒收。 |
| 33 | 合同备案管理 | 中标单位与采购人签订合同后2日内，将扫描件交于招标代理机构，招标代理机构协助采购人，将政府采购合同在省级以上人民政府部门指定媒体上公告（政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外）。 |
| 34 | 其他要求 | 本项目采用两轮报价（包括首次报价），第二轮报价即最后报价； |
| 谈判过程中可能实质性变动的内容 |  |  |
| 35 | 成交商在接到成交通知前，须向采购代理机构足额缴纳服务费，收费标准：参照国家发展改革委发改价格【2015】299号文件的取费标准执行。 |  |
| 36 | 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |  |
| 注：若谈判公告内容与谈判文件供应商须知等内容有不一致之处， 以谈判文件供应商须知等内容为准。 |  |  |

- 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称及编号：见供应商须知前附表。

1.1.5 本招标项目项目地点：见供应商须知前附表。

### 1.2 资金来源及出资比例、资金落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

### 1.3 采购内容、质量要求、服务周期

1.3.1 本招标项目的采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2本招标项目的质量标准：见供应商须知前附表。

1.3.3本招标项目的服务周期：见供应商须知前附表。

### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表；

1.4.2本项目是否接受联合体：不接受。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标

### 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买竞争性谈判文件的供应商。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。

### 1.11分包

见供应商须知前附表。

1.12偏离

见供应商须知前附表。

### 2. 竞争性谈判文件

### 2.1 竞争性谈判文件的组成

2.1.1 本竞争性谈判文件包括：

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）合同条款及格式；

（4）技术标准和要求；

（5）响应文件格式；

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

### 2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 竞争性谈判文件的澄清将以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足3个工作日，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

### 2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的供应商。但如果修改竞争性谈判文件的时间距投标截止时间不足3个工作日，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1 响应文件的组成

3.1.1资格证明部分

- (1)供应商基本情况表；

- (2)财务审计报告或财务报表；

- (3)响应谈判供应商2022年至今取得的类似项目业绩；

- (4)法定代表人资格证明书或法定代表人授权书；

- (5)中小企业声明函

- (6)拟派驻本项目人员情况

- (7)项目管理机构承诺书

- (8)响应谈判供应商资格条件承诺函；

- (9)信誉要求的证明材料；

- (10)谈判保证金；

- (11)响应谈判供应商提交的其他资格证明文件。

- 3.1.2价格标部分

- (1)投标函及投标函附录；

- (2)谈判响应首次报价表；

### (3)谈判响应最终报价表；

### (4)残疾人福利性单位声明函；

### (5)监狱企业声明函（监狱企业提交，格式自拟）；

### (6)响应谈判供应商提交的其他经济文件。

### 3.1.3技术标部分

### (1)施工组织设计

### (2) 响应谈判供应商提交的其他技术文件。

### 3.1.4商务标部分

### (1)响应谈判供应商服务承诺；

### (2)响应谈判供应商优惠条件；

### (3)响应谈判供应商提交的其它商务文件。

### 3.2 谈判报价

3.2.1 除非合同中另有规定，投标报价应包括承担本招标项目的成本、利润、税金及风险等全部费用；

3.2.2 供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

3.2.3 最高投标限价：见供应商须知前附表。

3.2.4 供应商不得以低于成本的报价竞标。

3.3.4 供应商在投标时务必按照采购人提供的格式进行报价。

### 3.3 谈判有效期

3.3.1除供应商须知前附表另有规定外，谈判有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担竞争性谈判文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，将否决其投标。

3.4.3采购人与中标人签订合同后五日内，向中标人和未中标供应商退还其投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤销或修改其响应文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

（3）其他违反法律法规的情况

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “供应商基本情况表”应附供应商营业执照等材料。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所审计的财务审计报告或财务报表，具体要求见供应商须知前附表。

### 3.6响应文件的编制

3.6.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 响应文件应当对竞争性谈判文件有关投标有效期、质量要求、服务标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.6.3响应文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

- 4. 投标

4.1 响应文件的密封和标记

供应商应当按照谈判文件和“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。供应商通过下载谈判文件的“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）递交电子响应文件。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 供应商撤回响应文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

进行竞争性谈判，所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加并对响应文件进行解密。

### 5.2 开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关专家组成。评标委员会成员人数以及有关专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照本章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

### 7.2中标候选人公示

采购人在供应商须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

### 7.4 签订合同

7.4.1采购人和中标人应当于投标有效期内，自中标通知书发出之日起30天内，根据竞争性谈判文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(1)投标截止时间止，供应商少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)法律法规规定的其他情形。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件一：开标记录表（以系统生成为准）

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）：

（项目名称）采购的评标委员会，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至            （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至                       （详细地址）。

采购人或采购代理机构：           （签字或盖章）

年       月         日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）采购评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

附件四：中标通知书

（以实际发出为准）

三、评审细则

- 资格及符合性审查

| 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式评 审标准 | 供应商名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |  |
|  | 首次报价函签字盖章 |  | 报价函均应加盖供应商印章。 |  |
|  | 响应文件格式 |  | 符合谈判文件中 “响应文件格式”的要求，按谈判文件的要求盖章、签署。 |  |
|  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价。 |  |
| 注：供应商有一项不满足形式评审标准的，其响应文件将被否决，不再进入后续资格评审。 |  |  |  |  |
| 资格评 审标准 | 营业执照 |  | 具备有效营业执照副本，标书内提供复印件加盖公章。 |  |
|  | 安全生产许可证 |  | 具备有效的安全生产许可证； 投标文件内附复印件加盖公章 注：启用电子证书的投标人, 投标文件内附电子证书加盖公章、有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认。 |  |
|  | 资质等级 |  | 投标人须具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质； 投标文件内附复印件加盖公章 |  |
|  | 财务状况 |  | 应提供经会计师事务所审计的近三年（2022、2023、2024）财务审计报告，当投标人成立不足三年，提供从成立日期起至2024年12月31日期间的经会计师事务所审计的财务审计报告，2025年新成立的公司须提供自成立后的财务报表及财务状况良好承诺书； |  |
|  | 类似项目业绩 |  | 近三年(2022年1月1日至今)须具有与本项目相类似的业绩至少一项（提供中标通知书或合同协议书或竣工验收报告）。 |  |
|  | 信誉要求 |  | (1)拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； (2)未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单； (3)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； (4)在近三年(2022年1月1日至今)内投标人、法定代表人、拟委任的项目经理未在“中国裁判文书网”( wenshu court.gov.cn)上有行贿犯罪行为； 投标文件内(1)附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标单位公章的承诺书(2)至(4)附网站查询截图复印件加盖投标单位公章。 |  |
|  | 项目经理 |  | 1、拟派出的项目经理须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程专业贰级注册建造师资格和安全生产考核合格证书； 投标文件内附复印件加盖公章 - 项目经理无在建工程，提供由法人或授权委托人签字或盖章并加盖公章的承诺书。 - 拟派出的项目经理必须为该吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台注册人员。 启用电子证书的投标人，投标文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认。 |  |
|  | 人员参保证明 |  | 投标人须在投标文件里提供项目组成人员（不含退休人员）开启前以供应商名义缴纳的、正常缴费状态的个人参保证明（近半年任意一个月），证明上的二维码要保证移动终端可以扫描识别验证真伪，如该供应商所在的地区确实没有带二维码的证明，须提供网上查询方式，否则投标无效； 投标文件内附复印件加盖公章 |  |
|  | 其他要求 |  | 外埠入吉建筑企业按照文件要求办理入吉建筑企业信息登记，投标文件内附有效入吉建筑企业信息登记查询截图复印件加盖投标单位公章 |  |
|  | 不存在禁止 投标的情形 |  | 不存在第二章投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形，以上内容以网页查询结果为准，投标文件中附网页截图并加盖企业公章，若网站不具备查询上述的个别内容，则投标文件中附有企业公章及法人签字的承诺书，格式自拟。 |  |
| 注：供应商有一项不满足资格评审标准的，其响应文件将被否决，不再进入后续响应性评审。 |  |  |  |  |
| 响应性评审标准 |  | 工期 |  | 2025年07月05日至2025年07月30日 |
|  |  | 工程质量 |  | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 |
|  |  | 谈判有效期 |  | 响应文件递交截止之日后90天（日历天） |
|  |  | 谈判保证金 |  | 已按谈判文件要求的方式及时间缴纳谈判保证金，提供转账凭证及其基本账户开户许可证明。标书内附复印件加盖公章 |
|  |  | 权利义务 |  | 符合“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 |  | 与谈判文件“工程量清单”给出的范围及数量、编号（编码）及其他规定一致，签字并加盖注册造价师执业印章，不是本单位注册造价师，应附造价委托协议书复印件装订在投标文件内，清单报价表格应规范齐全，以上要求须符合2013清单计价规范等相关法律法规的规定。同一造价咨询公司不得在本招标项目中为两个及两个以上的供应商编制工程量清单，否则，相关响应文件均无效。 |
|  |  | 技术标准和要求 |  | 符合“技术标准和要求”的规定 |
|  |  | 响应报价 |  | 不超过采购预算（或最高投标限价） |
|  |  | 其他要求 |  | 满足招标文件其他实质性要求 |
| 注：供应商有一项不满足响应性评审标准的，其响应文件将被否决，不再进入后续详细评审。 |  |  |  |  |

- （二）评审办法

- 一、评标方法

本次评标采用最低评标价法。谈判小组按照本章第2.1款规定的评审标准对各供应商进行评审，并对通过初步评审的供应商按最终报价由低到高顺序推荐成交供应商。投标报价相同时，由采购人自行确定。

- 二、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1谈判小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“供应商须知”第9.2项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 响应文件的澄清和补正

3.2.1在评标过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.2.3谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

3.3 评标结果

3.3.1谈判小组按照本章第2.1款规定的评审标准对各供应商进行评审，并对通过初步评审的供应商按最终报价由低到高顺序推荐成交供应商。投标报价相同时，按照业绩部分优劣顺序推荐，业绩相同的，由采购人自行决定。

3.3.2谈判小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第三章  合同条款及格式

双方自行签订政府采购合同。

第四章 技术标准和要求

一、采购需求：拟建排水沟1463.77米，过路涵管268米。

二、计划工期：2025年07月05日至2025年07月30日

三、质量要求：符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程

四、付款方式：分五年支付

- 工程量清单及图纸

（另  册）

第六章 竞争性谈判响应文件格式

通榆县包拉温都蒙古族乡迷子荒村提升生活条件排水设施建设项目

竞争性谈判响应文件

项目编号：

供应商：（盖公章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

目录

格式自拟。

资格证明部分

一、 响应谈判供应商营业执照；

- 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.附营业执照、资质证书、安全生产许可证等材料加盖公章的复印件，上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检部门及换证部门出具有效证明方可确认。

2.复印件须加盖投标单位公章后装订在投标文件中，所有复印件必须要清晰、字迹清楚。

二、提供经会计师事务所审计的近三年（2022、2023、2024）财务审计报告，当投标人成立不足三年，提供从成立日期起至2024年12月31日期间的经会计师事务所审计的财务审计报告，2025年新成立的公司须提供自成立后的财务报表及财务状况良好承诺书；

三、近三年(2022年1月1日至今)须具有与本项目相类似的业绩至少一项（提供中标通知书或合同协议书或竣工验收报告）；

| 序号 | 年度 | 项目名称 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

四、法定代表人资格证明书或法定代表人授权书；

法定代表人资格证明书

（法定代表人作为供应商代表时需提供此页）

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓名：            性别：        	 年龄：           职务：

系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人身份证正反面）

供应商：（盖公章）

日期：      年   月   日

法定代表人授权书

（被授权委托人作为供应商代表时需提供此页）

通榆县包拉温都乡人民政府：

本人           （姓名）系                   （供应商名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）为被授权委托人，以本公司的名义参加贵中心组织的          项目谈判活动。

被授权委托人在开标、评标、谈判、政府采购合同签订及完成过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权委托人无权转让授权。

特此声明。

被授权委托人：（姓名）       性别：         身份证号码：

单位名称：                  职务：         电话：

（被授权委托人身份证正反面）

（法定代表人身份证正反面）

供应商：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

五、 中小企业声明函；

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：本项目所属行业为【建筑业】

- 六、拟派驻本项目人员情况

| 姓 名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 从业年限 | 职称及执业资格 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.项目经理应附建造师注册证书（或可查询的电子证书）、身份证、安全生产考试合格证书（或可查询的 电子证书）、社会保险证明（参保单位必须为供应商）。

2.主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、安全员等岗位人员。应按文件要求附职称证书（或岗位证书）复印件或电子查询证书复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书（或可查询的电子证书）复印件，社会保险证明（参保单位必须为供应商）。

- 七、项目管理机构承诺书

- 项目管理机构承诺书

————————（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）       （以下简称“本工程 ”）的          	（项目管理机构成员姓名）    现阶段没有担任任何在施建设工程项目的管理机构成员。

如中标后，我公司保证项目管理机构人员（包括项目经理及项目机构其他管理人员）均为本单位在职人员，全部到达施工现场工作，并与投标文件中所列的人员一致，且一人一岗，均无在建工程。保证本项目的施工质量、安全及施工工期。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

特此承诺！

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人 ：                            （盖章或签字）

年         月        日

八、 响应谈判供应商资格条件承诺函（格式见附件二）；

- 九、信用要求的证明材料；

- 十、谈判保证金

附电子保函或保证金付款回执、开户证明复印件加盖投标单位公章

十一、响应谈判供应商提交的其他资格证明文件。

价格标部分

#### （一）投标函

（采购人名称）:

1．我方己仔细研究了                （项目名称）         （项目编号）竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元（￥       ）的投标总报价，工期         ，按合同约定实施和完成承包标段项目，服务质量达到                。

2．我方承诺在投标有效期90天内不修改、撤销响应文件。

3．随同本投标函提交谈判保证金一份，金额为人民币（大写）       元（￥         ）。

4．如我方成为最终成交商：

(l）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同项目。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. 其他内容。

供应商：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

(二)投标函附录

项目名称：

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标内容 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |  |  |
| 2 | 计划工期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |  |  |
| 3 | 质量标准 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 90 天 |  |  |
| 5 | 权利义务 | 符合“合同条款及格式“规定 |  |  |
| 6 | 技术标准和要求 | 符合“技术标准和要求“规定 |  |  |
| 7 | 付款方式 | 分五年支付 |  |  |
| 8 | 其他要求 | 满足相关法律法规及谈判文件的其他实质性要 求 |  |  |
| 9 | 电子投标文件编制 及报送要求 | 符合《电子投标文件编制及报送要求》 的要 求。 |  |  |
| 10 | .... |  |  |  |
| 备注：供应商在响应谈判文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。 此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

供应商：                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

日   期：        年        月        日

二、首次报价表

项目名称：

项目编号：                                                                     																			时间：  年  月  日

| 供应商名称 | 响应报价 （元） | 工期 | 保证金 （有/无） | 质 量 标 准 | 优惠条件及服务承诺（有/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、此表可以自行调整表格宽度。

2、本表须另单独用信封密封一份，与响应文件一同递交。本表内容须与响应文件正本一致。

3、响应报价以元为单位。

4、优惠条件及服务承诺如有，应在响应文件中详细列明，本表中只填写“有/无”。

5.表格以系统生成为准。

供应商：（盖公章）                              法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

三、最 终 报 价 表

项目名称：

项目编号：                                                               																			时间：  年  月  日

| 供应商名称 | 响应报价 （元） | 工期 | 保证金 （有/无） | 质 量 标 准 | 优惠条件及服务承诺（有/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、此表不需填写，不需放入响应文件格式内。

2.此表为通过初步审查合格的供应商按照谈判要求填写。

3.表格以系统生成为准。

响应供应商：（盖公章）                              法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

四、已标价工程量清单

投标报价说明

（1）供应商应按照《建设工程量清单规范》（GB50500-2013）提供的工程量清单计价格式编制。

（2）供应商通过应按照谈判文件要求对工程量清单自行核查后，再上传“政采云”平台。 由于转换、制作等各种原因导致的工程量清单不符合谈判文件要求而造成的投标否决，由供应商自行负责。

五、残疾人福利性单位声明函；

残疾人福利性单位声明函

（残疾人福利性单位按下列格式提供）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单

位，且本公司参加 单位的 项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

- 六、监狱企业声明函（监狱企业提交，格式自拟）；

七、响应谈判供应商提交的其他经济文件。

技术标部分

一、施工组织设计

供应商应根据谈破案文件及工程量清单，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

- 内容完整性和编制水平

- 施工方案与技术措施

- 质量管理体系与措施

- 安全管理体系与措施

- 环境保护管理体系与措施

- 工程进度计划与措施

- 资源配备计划

- 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

- 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

- 施工现场平面图

- 施工进度计划横道图或网络图

二、响应谈判供应商提交的其他技术文件

商务标部分

- 一、服务承诺（如果有，格式自拟）。

- 二、优惠条件（如果有，格式自拟）。

三、响应谈判供应商提交的其它商务文件。

- 附件一：

- 关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部                                                　                   二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

- 附件二：

资格条件承诺函

致： （采购人、采购代理机构）

我单位（公司）参与 （采购项目名称	项目编号） 采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有依法缴纳税收的良好记录；

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位（公司）对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：