无锡市政府采购项目

竞争性磋商文件

采购项目编号：JSJXCG2020-15

采购项目名称：无锡市建设用地土壤污染风险管控和修复活动有关报告评审（初审）技术服务项目

采购代理机构：江苏建协工程咨询有限公司

二○二○年三月二十日

目  录

第一部分    报价须知前附表……………………………………………………..3-6

第二部分    供应商须知……………………………………………………………7-25

第三部分    采购需求………………………………………………………………26-29

第四部分    合同书…………………………………………………………………30-35

第五部分    附件……………………………………………………………………36-53

第一部分. 报价须知前附表

江苏建协工程咨询有限公司受无锡市生态环境局委托，就其无锡市建设用地土壤污染风险管控和修复活动有关报告评审（初审）技术服务项目进行竞争性磋商，现欢迎符合相关条件的供应商参加磋商。本项目注意事项如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市建设用地土壤污染风险管控和修复活动有关报告评审（初审）技术服务项目 采购编号：JSJXCG2020-15 采购方式：竞争性磋商 采购内容：无锡市建设用地土壤污染风险管控和修复活动有关报告评审（初审）技术服务采购 |
| 2 | 采购人：无锡市生态环境局 采购人地址：无锡市市民中心11号楼3楼 采购代理机构：江苏建协工程咨询有限公司 采购机构地址：无锡市梁溪区清扬路清扬御庭16号4楼 |
| 3 | 采购项目简要说明： 1.采购范围：无锡市建设用地土壤污染风险管控和修复活动有关报告评审（初审）技术服务采购。 2.服务期：合同签订后，按照国家和省、市要求，成交供应商根据委托开展建设用地土壤污染风险评估报告、风险管控和修复效果评估报告评审（初审）技术服务各项工作，根据上级部门规定的时间节点和无锡市生态环境局相关工作要求完成相应工作任务。 3.服务项目质量要求：按照国家、江苏省及无锡市要求，组织相关专家对建设用地土壤污染风险评估报告、风险管控和修复效果评估报告开展初审，对相关报告及其结论的规范性、完整性、科学性进行技术把关，规范出具评审意见，整理归档各项相关资料，确保达到省对预审、初审的各项要求。 4.本项目预算最高限价：92万元。其中报告评审（初审）单价2.21万元/家次，2020年全年预计41家次；土壤相关信息系统2020年全年维护费用0.5万元。 |
| 4 | 供应商资格要求: 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定; 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、其他资格要求： 1）供应商授权委托人必须为供应商单位在职员工； 2）供应商应在中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的企业或事业单位，能够为无锡市建设用地土壤污染风险评估报告、风险管控和修复效果评估报告评审（初审）提供良好的技术服务；（磋商时提供营业执照或事业单位法人证书原件）； 3）供应商为本项目配备的项目团队负责人应具备环境保护类、土壤污染防治类等相关专业副高级及以上职称。【磋商时提供项目团队负责人的职称证书原件、与供应商企业签订的劳动合同及由法定的社保收缴部门出具的2019年9月-2020年2月的由供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）】 4、本项目不接受联合体。 |
| 5 | 获取采购文件时间：2020年3月20 日-2020年3月27日16:00，法定假日不办理。售价：捌佰圆/份，现金支付，采购文件售后不退。 采购文件提供地址：江苏建协工程咨询有限公司（无锡市梁溪区清扬御庭16号4楼）401室。 供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论评标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 供应商要求修改采购文件的截止时间：2020年3月30日10时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对采购文件澄清修改的时间：2020年3月30日16时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名供应商； |
| 7 | 供应商须按规定交纳磋商保证金 壹万伍仟元人民币,磋商保证金必须在投标截止时间前到达江苏建协工程咨询有限公司指定帐户： 户名：江苏建协工程咨询有限公司 账号：630105456 开户行：民生银行无锡北塘支行 磋商保证金可用支票、汇票、本票、电汇、网银或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，磋商保证金必须以企业法人的名义提交且必须从企业的法人基本存款账户缴纳。供应商必须将磋商保证金汇款（进账）凭证复印件或扫描件加盖公章递交至无锡市蠡湖大道2018号7号楼6楼财务室（联系电话：0510-85100352，联系人：刘会计），经确认到账后开具磋商保证金收据，作为退还磋商保证金的依据。 |
| 8 | 报价有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 响应文件开始接收时间：2020年 4月 7日9：00； 响应文件接收截止时间：2020年4月 7日9：30。 截止期后的响应文件恕不接受。 磋商地点：江苏建协工程咨询有限公司（无锡市梁溪区清扬御庭16号4楼）会议室 |
| 10 | 磋商时间：2020年4月 7日9：30 磋商、评审地点：江苏建协工程咨询有限公司（无锡市梁溪区清扬御庭16号4楼）会议室 |
| 11 | 确定成交供应商时间：2020年4月 7日评审结束 确定成交供应商地点：江苏建协工程咨询有限公司（无锡市梁溪区清扬御庭16号4楼）会议室 |
| 12 | 响应文件份数： 1正2副，电子光盘一张。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购单位名称：无锡市生态环境局 采购单位统一社会信用代码：11320200014006702N 采购单位联系人：秦良 联系电话：0510-81823483 联系地址：无锡市滨湖区新金匮路1号（无锡市市民中心11号楼3楼） 代理机构名称：江苏建协工程咨询有限公司 代理机构统一社会信用代码：913202117945967221 代理机构联系人：史隽莹、薛卫东 联系电话、传真电话：0510-82603518 联系地址：无锡市清扬路清扬御庭16号4楼 邮政编码：214072 电子邮件地址：jsjxwxfb@163.com。 |
| 14 | 疫情期间防控相关要求： （1）凡进入开评标会议室现场的人员，参与采购活动的相关人员，应当预留进场核验时间，自觉服从采购人、采购代理机构现场安排，如实提供相关信息，自觉遵守会场纪律。进场人员应当自觉做好个人防护，自行戴好口罩、做好手部卫生消毒等。 （2）供应商参加现场开评标活动的，必须按照无锡市财政局《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的公告》锡财购告〔2020〕2号（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/02/25/2837679.shtml）、无锡市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部《关于启用“锡康码”的通告》（第12号）和《关于全面使用“锡康码”落实疫情精准防控措施的通告》（第13号）等规定，每家投标供应商委派人数不得超过2人。进入本项目开、评标场所前，参与人员必须戴口罩并出示“锡康码”， 接受本项目开评标场所所在地街道社区（清名桥街道）门岗的“测温+扫码”并登记，“锡康码”验证结果为红色或体温≥37.3℃的，严禁进场。进入开评标现场时，主动提供“锡康码”状态、接受体温测量登记。参与人员离开小区时主动“扫码”再出门。（《“锡康码”申领使用操作手册》详见无锡政府采购网首页“工作动态”栏，或者无锡市公共资源交易中心网政府采购（市级）“公示栏”。） |

第二部分. 供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并响应文件中充分反映采购文件的所有要求。

2．供应商应向江苏建协工程咨询有限公司购买文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

3．供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购报价使用。

- （三）采购文件的解释：

1．供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“报价须知前附表”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏建协工程咨询有限公司，联系方式详见报价须知前附表第13项。

2．采购人、江苏建协工程咨询有限公司将按“报价须知前附表”第6项规定的时间对供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

- 3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1．递交响应文件截止时间五日前江苏建协工程咨询有限公司可对竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长截止时间。

- 2．如需对竞争性磋商文件进行补充或修正，江苏建协工程咨询有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布更正公告，并用书面形式通知所有供应商，其作为竞争性磋商文件的一部分，与竞争性磋商文件具有同等约束力，供应商应立即以书面形式回复 ，确认已收到修改文件。

- （五）响应文件的组成：

响应文件由证明文件、响应函、报价文件、技术文件四部分组成，且必须合并装订成一册。同时还需提供响应文件电子光盘一份，电子光盘中必须包括响应文件的所有内容。

1.证明文件：

1.1资格证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）供应商企业营业执照或事业单位法人证书复印件并加盖供应商公章（磋商时提供原件或公证件）；

（3）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（磋商时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（5）授权委托人与供应商单位签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由供应商本单位为授权委托人依法缴纳的2019年9月-2020年2月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（磋商时提供原件）；

（6）供应商基本账户的开户许可证或银行出具的基本账户开户证明复印件、磋商保证金汇款（进账）凭证复印件或扫描件加盖公章（提供投标担保的按本采购文件规定执行，磋商时提供磋商保证金收据原件）；

（7）供应商单位近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2018年度的财务审计报告和所附已审财务报告复印件或扫描件加盖公章（磋商时提供原件）；

（8）供应商单位近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖公章（磋商时提供原件）；

（9）供应商为本项目配备的项目团队负责人的环境保护类、土壤污染防治类等相关专业副高级及以上职称证书、与供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2019年9月-2020年2月的由供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖公章（磋商时提供原件）

（10）供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；（格式自拟）

（11）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）

（12）承诺书一、二、三（格式见附件）。

*注：供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

上述资格证明文件供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件：

- 中小企业声明函；（供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

- 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

- 供应商简介和经营情况说明。

- 人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）

- 设备投入计划表（格式见附件）

- 供应商认为必须提供的其他证明材料。

2．响应函部分（格式见附件）：

- 响应函 ；

- 服务要求响应表；

3.报价部分（格式见附件）：

（1）报价一览表；

（2）投标明细报价表（列明无锡市建设用地土壤污染风险管控和修复活动有关报告评审（初审）技术服务期间的各项费用预算开支）；

（3）细目报价表；

4.技术文件（技术方案）

1）对建设用地土壤污染防治工作要求的描述

2）对本项目需求的描述

3）工作实施方案及技术路线

4）成果质量保证措施

- 报价说明：

  - 本项目报价应包括本次采购范围内无锡市建设用地土壤污染风险管控和修复活动有关报告评审（初审）技术服务期间的各项费用报价，包括人员费、设备费、管理费、利润、税金、保险费及供应商认为需要的其他费用等。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，且投标费用自理。

  - 在本采购文件第五章 附件“（三）投标报价表（格式）”中未列出而供应商认为要单独列出的报价项目，供应商可增加列出，并计入“价格合计”中。

  - 投标报价既要有投标总价和分项报价，也要有每种型号规格设备的单价及明细报价。

  - 投标报价，以人民币万元或元为单位报价。

  - 经评标委员会认定供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商必须在一小时内提供书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （七）响应文件的要求：

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

  - 响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

  - 响应文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并装订成一册，并请编制目录及页码。

  - 响应文件密封要求：响应文件正本和响应文件电子光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”，响应文件所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”。所有响应文件封袋的封口处应加盖供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、供应商名称。

  - 采购文件中所需提供的原件资料装袋要求：需单独装在一个档案袋中，并在档案袋上清楚地标明“原件资料”，还应注明采购编号、项目名称、供应商名称。（身份证可随身携带）

  - 响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

  - 报价费用自理。

- （八）无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

  - 未按采购文件规定交纳磋商保证金的；

  - 响应文件未按规定的期限、地点送达的；

  - 响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

  - 供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

  - 供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

  - 不具备采购文件中规定的资格要求的；

  - 响应文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

  - 响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

  - 恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

  - 响应文件未加盖供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

  - 不同供应商响应文件相互混装的；

  - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

  - 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同供应商的磋商保证金由同一企业或同一账户资金缴纳的；

  - 不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

  - 响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 未按要求提供技术文件的；

  - 未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

  - 投标报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的；

  - 经评标委员会认定供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料的证明其报价合理性的；

  - 未通过响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数偏少（少于30页的）；

  - 供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

  - 响应文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

- （九） 评审程序、方法和标准：

  - 由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度。

  - 响应文件有关内容表不一致时的评判标准：

2.1报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

2.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.4正本与副本不符，以正本为准。

  - 磋商开始工作程序

3.1 密封性审查：

由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1 供应商是否按规定缴纳磋商保证金（必须按磋商文件规定出具磋商保证金收据）；

3.2.2 供应商的响应文件是否规定的期限、地点送达；

3.2.3供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。

3.2.4 供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

3.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在2020年 4 月 7 日上午10:30前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站（www.jscredit.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4.评审工作程序：

4.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。

4.1.1磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

4.1.2对意见难以统一或出现争议的事项，磋商小组按照少数服从多数的原则，全体成员进行表决。

4.1.3磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对采购文件要求的符合性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

4.1.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1.6磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.1.7在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1.8磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.1.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.2 比较与评价

4.2.1本项目对磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.2.2磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4.2.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。

4.2.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4.2.5评审标准和主要因素：

综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。竞争性磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的报价供应商为排名第一的成交候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

（一)评分项目及分值（总分100分）

（1）报价                                     30分

（2）供应商评价                               30分

（3）技术文件                                 40分

（二)各项目评分标准

（1)报价：（满分30分)；

满足竞争性磋商文件要求且经谈判后最终的最低投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／最终报价)×30。

价格扣除：对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格进行评审。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）和供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。参加报价的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》。按属于小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。不享受重复扣除。

（2）供应商评价（30分）

1）供应商项目团队要求（15分）

1.1）项目负责人完成过省级以上土壤评估、环境规划、环境课题、环境评估等相关类型项目工作案例的，有1个得2分；具有主持地级市土壤评估、环境规划、环境课题、环境评估类等相关项目工作案例的，有1个得1分；此项最高得5分；须提供相应合同或证明文件复印件（5分）

1.2）供应商拟配备的项目组成员中（不含项目负责人）具有土壤、环境保护类副高及以上职称的，每提供1名得2分，此项最高得4分；（4分）

1.3）项目组成员中（不含项目负责人）具备长期（10年及以上）从事土壤、环境保护管理、政策、规划、技术咨询相关工作经验的，每提供1名得2分，此项最高得4分；（4分）

1.4）项目组成员具有注册环境影响评价工程师的得2分；（2分）

注：上述1.1）项，磋商时必须提供相应合同原件或证明文件原件，不提供原件不得分。

上述1.2）项，磋商时必须提供项目组人员（不含项目负责人）的相关职称证书、学位证明原件及由法定的社保收缴部门出具的由供应商企业为其缴纳的近6个月的社保缴费证明原件（未参保事业单位可提供视同缴纳证明），复印或扫描件并加盖公章装订入响应文件补充证明文件中。未按要求提供证明资料的不得分。

上述1.3）项，磋商时必须提供能体现相应项目组成员10年及以上相关工经验的资格证书、工作业绩（业务合同）、履历（政府有关部门或所属单位证明）或相关论文等证明材料（证明材料中至少应具有体现2010年以前工作经验的相关资料），相关证明资料的复印件或扫描件加盖单位公章后装订入响应文件补充证明文件中，未按要求提供证明资料的不得分。

上述1.4）项，磋商时必须提供项目组成员的注册环境影响评价工程师证书原件，复印或扫描件并加盖公章装订入响应文件补充证明文件中。未按要求提供证明资料的不得分。

2）供应商业绩（15分）

2.1）供应商提供2017年以来开展地市级及以上土壤相关报告评估评审，环境管理、政策、规划、技术咨询，环境评估类业绩的，每提供1个得2分，此项最高10分；（10分）

2.2）供应商提供2017年以来开展区县级土壤相关报告评估评审，环境管理、政策、规划、技术咨询，环境评估类业绩的，每提供1个得1分，此项最高5分；（5分）

注：磋商时提供合同原件，复印或扫描件并加盖公章装订入响应文件补充证明文件中。未按要求提供证明资料的不得分。

（3）技术方案（40分）

1）对建设用地土壤污染防治工作要求的把握（6分）

供应商对土壤污染防治法、污染地块管理办法、建设用地准入管理、调查评估制度、污染地块名录制度、风险管控和修复名录制度等各项法律法规及政策、制度的把握程度进行评分，最高得3分；

供应商对建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控、治理修复等相关技术导则的把握程度，最高得3分。

2）对本项目需求的掌握（5分）

供应商对国家和省、市对建设用地土壤污染风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审（初审）工作目标、工作流程、具体要求、工作重点等的整体把握程度。

3）工作实施方案及技术路线（19分）

根据建设用地土壤污染风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审（初审）工作实施方案及技术路线的规范性、科学性、时效性、全面性、可操作性等进行评价，实施方案及技术路线要符合国家和省、市评审（初审）要求，充分结合无锡市实际。

3.1）工作开展要规范，根据工作实施方案在国家和省、市评审（初审）各项要求方面的符合性进行评价，最高得分3分；

3.2）技术路线要清晰，根据工作实施方案在评审（初审）工作技术路线的条理性、科学性、可操作性进行评价，最高得分4分；

3.3）时间安排要合理，根据工作实施方案对工作时效性方面的考虑、安排和保障进行评价，最高得分3分；

3.4）情况考虑要全面，根据工作实施方案对各种情况应对以及评审（初审）工作闭环等方面的考虑和安排进行评价，最高得分3分；

3.5）各方衔接要顺畅，根据工作实施方案对评审专家、市级管理部门、区县级管理部门、评审申请单位、报告编制单位等方面人员的对接、协调、统筹的有效性进行评价，最高得分3分；

3.6）在工作具体要求基础上，根据国家、省对生态环境第三方服务机构监督管理相关要求，供应商能够在对相关报告编制单位进行评价、考核、监督管理等方面提出合理、科学建议并提供相应服务的，可以酌情得分，最高得分3分。

4）成果质量保证措施（10分）

根据供应商组织机构框架、内部质量控制管理体系以及拟为本项目配备的工作保障及质量保障措施进行评价，确保各项工作符合国家和省质量要求，最大限度保障通过市级初审的报告能够顺利通过省级评审。

除技术文件编制粗糙、缺漏项较多、页数明显偏少（少于30页）外，评委一般按照下列评分幅度对工作实施方案进行评分：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤合格＜80%（技术评委在3人及3人以上的，取所有成员的平均值）。

- （十）确定成交供应商：

- 磋商小组根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求在选定3家成交候选单位中，确定成交供应商。 将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布成交公告。和磋商小组对未成交原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号文）等有关法规处理。

- 磋商、评审及确定成交供应商的整个过程均接受市政府采购监管部门的监督。

- 在发布成交公告的同时，将向成交供应商发出成交通知书。

- 未成交供应商的响应文件正本、成交供应商的响应文件正本及副本（两份）留存，其余响应文件副本和原件退还各供应商。

- （十一）采购项目的中止：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

- （十二）磋商保证金：

1.  供应商投标前须交纳磋商保证金（金额详见投标须知前附表），供应商应于投标截止时间前将磋商保证金汇入指定帐户内：

户名：江苏建协工程咨询有限公司；

账号：630105456；

开户行：民生银行无锡北塘支行；

受理地点：江苏建协工程咨询有限公司（无锡市蠡湖大道2018号7号楼6楼财务室），受理时间：法定工作日9：00～11：30；13：30～17：00，交纳时间以磋商保证金指定账户实际收到的时间为准，磋商保证金的有效期应为在投标有效期满后28天内继续有效。（友情提示：供应商必须将磋商保证金汇款（进账）凭证复印件加盖公章递交至无锡市蠡湖大道2018号7号楼6楼财务室，并自行领取磋商保证金收据，作为退还保证金的凭证。磋商保证金到账查询电话（财务室）：0510-85100352，联系人：刘会计。）

2.磋商保证金可以使用以下形式支付，但不得使用现金支付：

（1） 银行汇票；

（2） 银行本票；

（3） 转帐支票；

（4） 电汇；

（5） 政府采购信用担保合作担保机构或信用融资合作银行出具的投标担保（保函有效期不得低于投标有效期）。

3.对于未能按要求提交投标担保的投标，采购人将视为不响应竞争性磋商文件而予以拒绝。

4.磋商保证金必须以企业法人的名义提交磋商保证金，且必须从企业的法人基本存款账户缴纳，但同时满足以下情形的除外：

（1）供应商提交保函作为投标担保的；

（2）供应商提交的投标担保符合本竞争性磋商文件“第二部分 供应商须知”第（十六）条第4款规定的。

5.以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或他人账户、供应商企业的其他账户缴纳的磋商保证金无效。不得使用经过背书转让的支票、银行本票、银行汇票。凡提供无法承兑的转账支票、银行汇票、银行本票或电汇支付不成功的供应商，视为没有实质性响应竞争性磋商文件的要求，一律作无效投标处理；已经确定为成交人的，取消其成交人的资格，根据评标报告的排名先后顺序重新确定成交人。

6. 供应商在投标截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构将自收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或者采购代理机构将自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

如供应商在响应文件递交截止时间后撤回响应文件，则磋商保证金将作为违约金不予退还。

7.成交供应商有下列情形之一的，采购人不予退还其交纳的磋商保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经过采购人同意，将成交项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十三）成交无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的；

7.成交供应商拒绝签订政府采购合同的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏建协工程咨询有限公司见证后生效。

2.本项目成交供应商无需提交履约保证金。

3.监督合同的履行。成交方非因不可抗力未履行招、响应文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）代理服务费：

- 本项目代理服务费按中标金额的1.5%计取。

2.签订合同时中标人向采购代理机构一次性付清。

3.成交供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费,采购代理机构将没收其磋商保证金,并保留诉讼的权利。

- （十六）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1.投标担保。

投标担保，是指由专业担保机构为供应商履行支付磋商保证金的义务向采购人或者采购代理机构提供的保证担保。专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函，供应商在投标有效期内发生撤回响应文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳磋商保证金。政府采购投标担保函格式见附件1。

2.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据成交供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。

3.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

4.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

- 5.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

附件1.               政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“供应商”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目采购文件，供应商参加磋商时应向你方交纳磋商保证金，且可以投标担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．采购文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付磋商保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）                  年     月      日

附件2.                政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

第三部分．采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、项目背景：

根据江苏省生态环境厅江苏省自然资源厅《省生态环境厅省自然资源厅关于试点开展建设用地土壤污染风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审工作的通知》、《省生态环境厅关于进一步加强重点行业企业遗留地块土壤污染防治工作的通知》以及《关于印发<无锡市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审办法>（试行）的通知》等文件要求，建设用地土壤污染风险管控和修复活动有关报告评审工作是检验土壤污染调查、风险评估、风险管控和修复效果评估报告及其结论科学性、规范性、完整性的重要途径，是建设用地土壤污染风险管控和修复名录管理的重要依据。市生态环境主管部门在收到风险评估报告、效果评估报告评审申请后，应及时开展形式审查，正式受理后，会同自然资源主管部门组织专家进行初审，必要时进行现场踏勘。为做好我市建设用地土壤污染风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审（初审）工作，切实保障评审（初审）工作质量，需委托经验丰富、专业能力强、信誉度高的专业机构作为我市建设用地土壤污染风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审（初审）工作专业机构，为市生态环境局提供土壤污染风险管控和修复活动有关报告评审（初审）提供技术服务。

2、采购标的须实现的目标：

对于经土壤污染状况普查详查、监测、现场检查等方式，表明有土壤污染风险的建设用地地块，以及用途变更为住宅、公共管理、公共服务用地的地块，对其土壤污染状风险评估报告、风险管控和修复效果评估等报告开展市级初审，严格把关，在评审（初审）中注重整体性原则，必要时可对前序环节报告进行审查，确保全市建设用地土壤污染风险评估报告、风险管控和修复效果评估报告预审、初审工作达到国家、省、市要求及各项规范要求。

3、为落实政府采购政策需满足的要求：

执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条和《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购[2020]19号）规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）第二条规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 执行《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除、鼓励联合体投标、鼓励分包等促进中小企业发展的政府采购政策。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1、《中华人民共和国土壤污染防治法》

2、《污染地块土壤环境管理办法（试行）》

3、《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》（环办土壤 [2019]63号）

4、《省生态环境厅省自然资源厅关于试点开展建设用地土壤污染风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审工作的通知》（苏环办[2019]309号）

5、《省生态环境厅关于进一步加强重点行业企业遗留地块土壤污染防治工作的通知》（苏环办[2020]53号）

6、《关于印发<无锡市建设用地土壤污染状况调查风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审办法（试行）>的通知》（锡环土[2020]1号）

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

供应商按照国家、江苏省及无锡市要求，组织相关专家对建设用地土壤污染风险评估报告、风险管控和修复效果评估报告开展初审，对相关报告及其结论的规范性、完整性、科学性进行技术把关，规范出具评审意见，整理归档各项相关资料，确保达到省对预审、初审的各项要求。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购标的数量：

完成2020年无锡市建设用地土壤污染风险评估报告、风险管控和修复效果评估报告评审（初审）技术服务工作，2020年全年预计完成41家次。

2、采购周期要求：

合同签订后，按照国家和省、市要求，成交供应商根据委托开展建设用地土壤污染风险评估报告、风险管控和修复效果评估报告评审（初审）技术服务各项工作，根据上级部门规定的时间节点和无锡市生态环境局相关工作要求完成相应工作任务。

3、实施地点：无锡市全市。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、总体要求：

（1）投标供应商基本要求：供应商应为在国内注册的法人单位，有健全的组织机构，具有固定的工作场所，遵守国家有关法律法规和政策规定，社会信誉良好，无违法记录；专业能力强、信誉度高，能够为建设用地土壤污染风险评估报告、风险管控和修复效果评估报告评审（初审）提供良好的技术服务。

（2）项目团队配备要求：供应商须配备成员不少于3名的项目团队，全程参与评审（初审）各项工作。项目团队负责人应是从事土壤、环境保护管理、政策、规划、技术咨询工作经验的副高级及以上职称人员。根据工作情况加强人员及相关保障配备，确保工作顺利推进。

（3）技术服务主要内容：供应商受委托开展评审（初审）工作，应按照“独立、公正、客观”的原则，严格对照国家和省、市相关标准规范开展，规范出具评审报告。组织参加评审的专家应按照规定的评审程序，客观公正、科学严谨提出审查意见，对出具的审查意见终身负责，同时要主动回避与自身有利害关系的评审项目。投标供应商根据项目情况提出具体的工作安排，做好与专家和管理部门的沟通对接，压实内部质控责任。保障无锡市建设用地土壤污染风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审（初审）工作达到国家和省、市质量要求，符合国家和省、市各项规范要求。

（4）材料档案整理要求：按照国家、省及无锡市要求，对建设用地土壤污染风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审（初审）涉及到的报告及其相关资料、评审材料等各项材料档案做好整理、汇总、归档。

2、工作具体要求：

（1）合同签订后，成交供应商立即组建项目工作组，确定工作联络人，开展无锡市建设用地土壤污染风险评估、风险管控或修复效果评估报告的市级初审工作。

（2）在收到评审（初审）申请后，及时对申请是否属于受理范围、申请表及相关材料是否完整等进行形式审核，形式审核根据《无锡市建设用地土壤污染状况调查风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审办法（试行）》（锡环土[2020]1号）关于评审范围、评审申请材料清单等规定开展，5个工作日内作出受理或者不予受理的决定，并告知申请单位，对于申请材料不完整的，要一次告知需要补正的材料，不予受理的要说明不予受理的理由。

（3）对受理的评审（初审）申请，应及时组织有关专家对报告进行评审（初审），专家人数不少于3人，优先选择具有相应经验的专家，兼顾相关行业专家，专家组长应有5年及以上相应从业经验。评审（初审）工作除会议审查外，必要时应进行现场踏勘。评审（初审）工作应于正式受理之日起30个工作日内完成，如需开展抽样检测等工作的时间可不计算在内。

（4）建设用地土壤污染防治相关评审工作涉及土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估等环节，评审过程中应把握整体性原则，必要时可对前序环节报告进行审查。发现前序环节存在问题的，应及时通知相关责任人予以整改，并对相应环节重新组织评审。

（5）风险评估、效果评估报告初审完成后，按照国家、省、市要求规范出具初审意见，经市生态环境局和市自然资源规划局审核盖章后，在5个工作日内告知申请人。投标供应商应参加省级对相应报告的评审工作，做好必要的汇报、说明工作，并结合省级评审工作不断提高初审工作水平。

（6）投标供应商应建立档案管理制度，妥善收集保存报告评审相关材料，主要包括评审（初审）申请表、被评审报告及其相关资料、专家个人审查意见及专家组评审意见、评审会议相关会议资料等，并在合同结束前及时将归档资料完整交付甲方，协助甲方进行归档。

（7）根据评审（初审）工作开展情况，相应做好全国污染地块管理信息系统、省土壤环境管理信息平台运行维护工作，包括材料审核、上传、信息汇总及整理等工作。

（8）承担上述工作中涉及到的专家及相关人员交通、食宿、差旅、会议、培训、会场、文印、人员经费等各项费用。

（9）评审（初审）工作均应按照《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》（环办土壤 [2019]63号）、《省生态环境厅省自然资源厅关于试点开展建设用地土壤污染风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审工作的通知》（苏环办[2019]309号）、《无锡市建设用地土壤污染状况调查风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审办法（试行）》（锡环土[2020]1号）要求执行，若合同执行期间国家、省和市评审办法有调整的，按照调整后的要求执行。

（10）根据无锡市生态环境局需求，成交供应商要提供完善的质量保证服务。

3、服务期限：

技术服务期限为合同签订之日起至2020年12月31日，期间做好无锡市建设用地土壤污染风险管控和修复活动有关报告评审（初审）技术服务各项工作，确保工作质量达到国家和省市各项要求。

（六）采购标的的验收标准：

无锡市建设用地土壤污染风险管控和修复活动有关报告评审（初审）技术服务项目工作达到国家和省、市要求，经无锡市生态环境局相关部门验收通过。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

供应商承担评审任务合同期内及结束后2年内不得承接土壤污染调查、风险评估、风险管控和修复效果评估等关联项目，投标供应商应在投标时出具相应承诺书。

- 第四部分．合同书

技 术 服 务 合 同 书

项目名称：

委托方（甲方）：无锡市生态环境局

受托方（乙方）：

签订日期：      年   月   日

有效期限：      年   月   日至    年   月   日

甲方：　无锡市生态环境局

电话：0510-81823483　 传真：0510-81823488

地址：无锡市观山路199号

乙方：

电话：            　传真：

地址：

项目名称：无锡市建设用地土壤污染风险管控和修复活动有关报告评审（初审）技术服务项目

根据无锡市生态环境局《无锡市建设用地土壤污染风险管控和修复活动有关报告评审（初审）技术服务项目》采购文件和该文件的中标通知书及乙方响应文件，甲乙双方就无锡市建设用地土壤污染风险管控和修复活动有关报告评审（初审）技术服务项目及相关问题，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、 合同内容

1. 甲方向乙方购买无锡市建设用地土壤污染风险管控和修复活动有关报告评审（初审）技术服务。

2. 乙方服务内容

（1）乙方组建项目工作组，确定工作联络人，开展无锡市建设用地土壤污染风险评估、风险管控或修复效果评估报告的市级初审工作。

（2）乙方在收到评审（初审）申请后，及时对申请是否属于受理范围、申请表及相关材料是否完整等进行形式审核，形式审核根据《无锡市建设用地土壤污染状况调查风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审办法（试行）》（锡环土[2020]1号）关于评审范围、评审申请材料清单等规定开展，5个工作日内作出受理或者不予受理的决定，并告知申请单位，对于申请材料不完整的，要一次告知需要补正的材料，不予受理的要说明不予受理的理由。

（3）乙方对受理的评审（初审）申请，应及时组织有关专家对报告进行评审（初审），专家人数不少于3人，优先选择具有相应经验的专家，兼顾相关行业专家，专家组长应有5年及以上相应从业经验。评审（初审）工作除会议审查外，必要时应进行现场踏勘。评审（初审）工作应于正式受理之日起30个工作日内完成，如需开展抽样检测等工作的时间可不计算在内。

（4）乙方对建设用地土壤污染防治相关评审工作涉及土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估等环节，评审过程中应把握整体性原则，必要时可对前序环节报告进行审查。发现前序环节存在问题的，应及时通知相关责任人予以整改，并对相应环节重新组织评审。

（5）乙方在风险评估、效果评估报告初审完成后，按照国家、省、市要求规范出具初审意见，经市生态环境局和市自然资源规划局审核盖章后，在5个工作日内告知申请人。投标供应商应参加省级对相应报告的评审工作，做好必要的汇报、说明工作，并结合省级评审工作不断提高初审工作水平。

（6）乙方建立档案管理制度，妥善收集保存报告评审相关材料，主要包括评审（初审）申请表、被评审报告及其相关资料、专家个人审查意见及专家组评审意见、评审会议相关会议资料等，并在合同结束前及时将归档资料完整交付甲方，协助甲方进行归档。

（7）乙方派驻成员不少于3名的项目团队，全程参与评审（初审）各项工作。项目团队负责人姓名：         ，具备       专业副高级及以上职称。根据工作情况加强人员及相关保障配备，确保工作顺利推进。

（8）根据相关报告评审（初审）工作开展情况，相应做好全国污染地块管理信息系统、省土壤环境管理信息平台运行维护工作，包括材料审核、上传、信息汇总及整理等相关工作。

（9）乙方承担上述工作中涉及到的专家及相关工作人员咨询、交通、食宿、差旅、会议、培训、会场、文印、人员经费等各项费用。

（10）评审（初审）工作均应按照《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》（环办土壤 [2019]63号）、《省生态环境厅省自然资源厅关于试点开展建设用地土壤污染风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审工作的通知》（苏环办[2019]309号）、《无锡市建设用地土壤污染状况调查风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审办法（试行）》（锡环土[2020]1号）要求执行，若合同执行期间国家、省和市评审办法有调整的，按照调整后的要求执行。

（11）质量保证期内，根据无锡市生态环境局需求，乙方要提供完善的质量保证服务。

（12）对于合同签订前甲方已先行组织开展的报告评审（初审）工作（目前已开展2家次），乙方承担相应专家及会务等相关费用，及时研究掌握评审情况，按省有关部门要求参加省级对相应报告的评审工作，并按照要求做好相关资料归档整理工作。

二、服务期限及质量保证

1. 服务期限：合同签订后至2020年12月31日止，按照国家和省、市要求，成交供应商根据委托开展建设用地土壤污染风险评估报告、风险管控和修复效果评估报告评审（初审）技术服务各项工作，根据上级部门规定的时间节点和无锡市生态环境局相关工作要求完成相应工作任务。

2.质量保证：乙方按照国家、江苏省及无锡市要求，组织相关专家对建设用地土壤污染风险评估报告、风险管控和修复效果评估报告开展初审，对相关报告及其结论的规范性、完整性、科学性进行技术把关，规范出具评审意见，整理归档各项相关资料，确保达到省对预审、初审的各项要求。

三、 价格及支付

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额按照下述方式计算：

合同总标的额=报告评审（初审）单价×2020年实际评审（初审）家次+信息系统全年维护费用。

预付款时以预计全年评审（初审）41家次计。

2. 合同价款支付方式：

（1）合同签订后15天内，甲方支付乙方合同总额的30%；

（2）2020年10月底前，甲方再支付乙方合同总额的30%；

（3）若2020年实际评审（初审）次数超过41家次，超出4次以内，即总评审（初审）45家次以内（含45家次），根据报告评审（初审）单价按实结算，2021年3月底前，乙方完成2020年度无锡市建设用地土壤污染风险管控和修复活动有关报告评审（初审）技术服务所有工作，工作质量达到省级相关部门对初审的各项要求（2020年全年初审工作未出现被省有关部门认定为把关不严），并将所有归档资料交付甲方后，甲方支付乙方剩余所有余款；

若2020年全年实际评审（初审）次数小于41家次，则合同期及质量保证期自动顺延，直至完成41家次评审（初审）工作，待乙方完成无锡市建设用地土壤污染风险管控和修复活动有关报告41家次评审（初审）技术服务所有工作，工作质量达到省级相关部门对初审的各项要求（所有初审工作未出现被省有关部门认定为把关不严），并将所有归档资料交付甲方后，甲方支付乙方剩余所有余款。

    - 乙方应开具等额税务发票。

    - 实际付款进度还需根据财政资金拨款进度。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、保密

因履行本合同而取得的本项目全部数据、文件资料、各类报告等各项资料（包括书面和电子材料）所有权属于甲方，未经甲方书面同意，乙方不得透漏给第三方或用于第三方项目或以任何方式进行公开。如擅自透漏或公开，将依法追究相关法律责任。

六、甲方的权力和义务

甲方积极配合乙方，提供必要的相关素材和内容。

七、乙方的权力和义务

1. 乙方负责按照国家、省和无锡市关于建设用地土壤污染风险管控和修复活动有关报告评审（初审）要求，规范组织开展评审（初审）工作，出具评审意见，档案资料归档保存及相应信息系统运行维护费用。

2. 乙方负责评审（初审）工作质量保障。

八、 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方代表签字并盖章，并经江苏建协工程咨询有限公司见证后生效。

2. 合同一式伍份，甲乙双方各执二份，见证方执一份。

3. 合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下（2）方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地法院提起诉讼。

4. 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

5. 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

6. 甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

7. 合同不可分割部分：采购文件、响应文件、合同及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

甲方（采购人）：              （盖章）   乙方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

地址：                                    地址：

年      月       日                      年      月       日

见证方：江苏建协工程咨询有限公司（盖章）        乙方户名：

见证人：                                  乙方开户银行：

年      月       日   乙方帐号：

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

- 第五部分．附件（响应文件格式）

项目竞争性磋商

响应文件

采购编号：

项目名称：

响应文件内容：

年    月    日    时    分开标，此时间以前不得开封；

供应商：	                    （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：	                （签字或盖章）

日期：       年    月    日

- （一）响应函（格式）：

致江苏建协工程咨询有限公司：

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的报价。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

二、我们愿意提供江苏建协工程咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1.1资格证明文件

（1）关于资格的声明函；

（2）供应商企业营业执照复印件并加盖供应商公章（磋商时提供原件或公证件）；

（3）供应商法定代表人授权委托书；

（4）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（磋商时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（5）授权委托人与供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为授权委托人依法缴纳的2019年9月-2020年2月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（磋商时提供原件）；

（6）供应商基本账户的开户许可证或银行出具的基本账户开户证明复印件、磋商保证金汇款（进账）凭证复印件或扫描件加盖公章（提供投标担保的按本采购文件规定执行，磋商时提供磋商保证金收据原件）；

（7）供应商企业近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2018年度的审计报告和所附已审财务报告复印件或扫描件加盖公章（磋商时提供原件）；

（8）供应商企业近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖公章（磋商时提供原件）；

（9）供应商为本项目配备的项目团队负责人的环境保护类、土壤污染防治类等相关专业副高级及以上职称证书、与供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2019年9月-2020年2月的由供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖公章（磋商时提供原件）

（10）供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；（格式自拟）

（11）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（12）承诺书一、二、三。

1.2补充证明文件：

- 中小企业声明函；（供应商为中小企业的必须提供）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

- 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供）

- 供应商简介和经营情况说明。

- 人员配置表及拟派项目负责人简历表

- 设备投入计划表

- 供应商认为必须提供的其他证明材料。

2．响应函部分：

- 响应函 ；

- 服务要求响应表；

3.报价部分（格式见附件）：

（1）报价一览表；

（2）投标明细报价表；

（3）细目报价表；

4.技术文件

1）对建设用地土壤污染防治工作要求的描述

2）对本项目需求的描述

3）工作实施方案及技术路线

4）成果质量保证措施

三、我们同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的响应文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成维护任务。

六、我们认为你们有权决定中标者。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏建协工程咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

九、我们愿意按采购文件的规定交纳人民币      元的磋商保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同则磋商保证金将被贵方没收。

十、如果我方被确定为成交供应商,我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：                          开户账号：

### （二）报价一览表（格式）

供应商全称（加盖公章）：                        项目编号：

| 磋商保证金 （人民币） | 金额（大写）： 形式： |
| --- | --- |
| 项目报价 | 项目总报价： 万元人民币 |
|  | 报告评审（初审）单价： 万元人民币/家次 信息系统全年维护费用： 万元人民币 |
| 服务期 |  |
| 服务质量 |  |
| 响应文件 份数 | 1正2副，电子光盘一张。 |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

1、报价一览表的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。

（三）投标明细报价表格式

采购项目投标报价表

| 序号 | 项目类别 | 项目内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 合计 |  |  |  |  |

注：由供应商自行列明本项目服务期间的各项费用类别和项目内容及报价。

供应商（公章）:

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:

日期：     年     月     日

（四）细目报价表格式

采购项目细目报价表

- 细目报价表

供应商名称（盖章）                                  政府采购编号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 是否属于小、微型企业产品 | 是否属于监狱企业位产品 | 是否属于残疾人福利性单位产品 | 免费 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：合同生效后 天内交货并调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于监狱企业产品的价格合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于残疾人福利性单位产品的价格合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供供应商参考，供应商应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出其他具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）在“是否属于小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须提供小、微型企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为小、微型企业的认定证明复印件或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，同时提供供应商《中小企业声明函》、《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商对所报相关数据的真实性负责，江苏建协工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

- （2）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

（五）关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日期：

江苏建协工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行投标，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

### （六）承诺书（格式）：

承诺书一

（供应商名称）           在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表签字或盖章：

- 日期：

### 承诺书二  廉洁承诺书（格式）

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表签字或盖章：

- 日期：

年    月     日

承诺书三

（供应商名称）           在此承诺：

如我单位成为本项目成交供应商，我方承诺在承担评审任务合同期内及结束后2年内不承接土壤污染调查、风险评估、风险管控和修复效果评估等关联项目。我方若违反上述承诺，一切不良后果由我方自行承担。

供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表签字或盖章：

- 日期：

### （七）供应商简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

供应商情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2019年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2019年12月股东权益 | 万元 | 2019年业务收入 |  | 万元 |
| 2019年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表签字或盖章：

### （八）法定代表人授权委托书（格式）：

采购编号：

日期：

江苏建协工程咨询有限公司：

（供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目                  的投标，参与谈判、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证

复印件或扫描件粘贴处

授权委托人身份证

复印件或扫描件粘贴处

### （九）服务要求响应表（格式）

| 序号 | 采购文件服务要求内容 | 响应文件服务要求响应内容 |
| --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |

供应商（公章）:

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:

日期：     年     月     日

### （十）中小企业声明函（格式）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　期：

### （十一）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

### （十二）人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）

（1）人员配置表

供应商名称（盖章）                            政府采购编号：

标段：

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持证证书名称 、证号 | 从事技术 领域年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上表可自行延长。

（2）拟派项目负责人简历表

供应商名称（盖章）                    　  政府采购编号：

标段：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 部 门 |  |  | 岗 位 |  |  |
| 何年毕业于何院校、何专业、受过何种培训： |  |  |  |  |  |
| 工作经历及从事环境保护类、土壤污染防治类等相关工作的经历： 签字： |  |  |  |  |  |
| 相关说明（若授权领域有变更应予以说明）： |  |  |  |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

### （十三）设备投入计划表（格式）

| 设备名称 | 按服务内容投入设备填写 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数 量 | 计量单位 | 规格型号 | 生产厂家 | 品牌 | 新旧成度 | 备注 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：