乌溪江饮用水源一级保护区取水口水面隔离设施采购及安装项目

公开招标文件

项目编号：JWCG20240401

（线上电子招投标）

采   购   人：衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心

采购代理单位：东方经纬项目管理有限公司

二〇二四年四月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标须知前附表及投标须知

第三章  采购内容及要求

第四章  合同文本

第五章  应提交的有关格式范例

第六章  评标办法及开标程序

# 第一章  招标公告

项目概况

乌溪江饮用水源一级保护区取水口水面隔离设施采购及安装项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取(下载）招标文件，并于2024年5月17日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JWCG20240401

项目名称：乌溪江饮用水源一级保护区取水口水面隔离设施采购及安装项目

预算金额：500000元

最高限价：500000元

采购需求：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 规格、技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌溪江饮用水源一级保护区取水口水面隔离设施采购及安装项目 | 1 | 项 | 50万元 | 详见招标文件第三章服务采购内容及要求 |  |

合同履行期限：合同签订后10天内完成采购及安装，具体以合同签订时间为准。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业。4.本项目的特定资格要求：无。

5.本项目不接受联合体。

三、获取招标文件

时间：发布公告之日起至2024年5月17日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：投标人按下述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。投标人获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册同时办理CA领取。

2.潜在投标人登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的投标人可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）

3.提示：招标公告内的招标文件（免费）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件截止时间和地点

2024年5月17日09点30分（北京时间）

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

2.开标时间和地点

2024年5月17日09点30分（北京时间）

地点：衢江区公共资源交易中心（振兴东路268号区水利局6楼）1号开标厅政采云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

（2）“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见政采云平台《投标人项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

（5）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式，以采购代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。

（6）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心

地 址：黄坛口乡黄坛口村大桥头1号

项目联系人：郑佳明

项目联系方式：19858002032

质疑联系人：柴先生

质疑联系方式：13757029585

2.采购代理机构信息

名 称：东方经纬项目管理有限公司

地 址：衢江区东迹大道248号

项目联系人：刘女士

联系方式：13676610347

质疑答复联系人：孙诚诚

联系方式：0570-2292799

3.同级政府采购监督管理部门名称

名 称：衢江区财政局政府采购监管科

地 址：衢江区

联系人：杨女士

监督投诉电话：0570-8762709

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标须知前附表及投标须知

## 一、投标须知前附表

| 序 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心 |
| 2 | 项目名称 | 乌溪江饮用水源一级保护区取水口水面隔离设施采购及安装项目 |
| 3 | 采购预算 | 500000元 |
| 4 | 服务期 | 合同签订后10天内完成采购及安装，具体以合同签订时间为准。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标文件的编制 | 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章 | 电子签章 |
| 9 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在“政府采购云平台”上传递交一份。每份电子投标文件应包括资格审查文件、商务技术文件及报价文件三部分内容。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（顺丰快递形式）投标截止时间前递交一份（邮寄地址：衢江区东迹大道248号国金大厦，刘女士收） （3）中标公告发布后，中标人应按招标人要求的份数免费提供纸质投标文件。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交（上传、递交过程中如有疑问，可咨询“政采云”客服热线：400-881-7190） | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标文件递交截止时间 | 2024年5月17日09点30分（北京时间） |
| 14 | 开标地点 | 衢江区公共资源交易中心（振兴东路268号区水利局6楼）1号开标厅政采云平台 |
| 15 | 开标时间 | 2024年5月17日09点30分（北京时间） |
| 16 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 17 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 18 | 履约保证金 | 交纳金额：中标人须向采购人交纳合同总价 1%的履约保证金。 交纳方式：汇票/支票/银行转账/银行、保险公司出具保函形式。 |
| 19 | 履约保证金退还 | 合同履行完毕，无其他质量问题后十五日内无息退还履约保证金。 |
| 20 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 21 | 本项目需要落实的政府采购政策： | 扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于(其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 （2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的相关规定： 2.1.是否为预留份额项目： (本项目为(采购限额标准以上，(200万元以下的货物和服务采购项目，(400万元以下的工程采购项目，(为预留份额项目，专门面向中小企业采购。项目属性：服务类。所属行业：其他未列明行业 |
|  |  | （1）节能产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购单位拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构最新名录。） （2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购单位拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构最新名录。） |
|  |  | 据【衢银发[2021]4号】取得衢州市政府采购合同的投标人，均可凭政府采购合同及应收账款收益权，向银行申请质押融资.申请质押融资时，投标人需先注册“衢州金融服务信用信息平台”用户，登录后通过“中征融资”模块进入“中征应收账款融资服务平台”，完善企业信息后，向合作银行推送中标采购信息。采购合同签订前已与银行机构达成融资意向的，投标人应向采购人或釆购代理机构申明该合同将用于质押融资，并在合同中注明融资银行机构名称及在该银行机构的唯一收款账号,投标人在合同签订后出现融资需求的，投标人应根据银行机构要求向采购人申请修改合同收款账号，并在开具发票时提供给采购人用于支付合同款项。 投标人可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www. zcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。 |
| 22 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2截止时点：提交投标文件截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 23 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 24 | 注意事项 | 投标截止时间后投标人凭CA数字证书完成投标解密等事宜。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。 |

## 二、投标须知

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2.定义

2.1“采购人或招标人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心。

2.2“采购代理单位”系指组织本次招标的东方经纬项目管理有限公司。

2.3“投标人”系指向招标方提交投标文件的投标人。

2.4“货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、技术资料及使用手册等。

2.5“服务”系指根据本合同规定成交供应商必须承担有关的服务和合同中规定成交供应商应承担的义务,以及合同中未规定,但依法有利于合同履行原则,应当由成交供应商承担的其它义务。

2.6“▲”系指实质性要求条款。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

4.招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

5.踏勘现场

5.1投标人在投标文件递交的截止时间前自行勘探现场，以便获取有关报价和签署合同所涉及的资料。

5.2投标人踏勘现场发生的费用自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7.特别说明：

7.1▲提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

7.2▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

7.3▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 三、招标文件说明

1.招标文件的组成

1.1招标公告；

1.2投标须知前附表及投标须知；

1.3采购内容及要求；

1.4合同文本；

1.5应提交的有关格式范例；

1.6评标办法及开评标程序。

2.招标文件的澄清及修改

2.1招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

## 四、投标文件的编制

1.总体要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

1.2投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

1.3投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

1.4投标文件的形式

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台投标人项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

2.投标文件的组成及份数

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、资信技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

2.1资格文件应包括以下内容（均需使用电子签章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。

2.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

2.1.2最近一年度资产负债表或审计报告等财务报表资料文件 (新成立的公司，必须提供情况说明)；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

2.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

2.1.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.1.6授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）。

2.1.7中小企业声明函（格式见附件）；

2.1.8符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

2.1.9投标人认为需要的其他资料。

2.2投标人的报价文件应包括以下内容（均需使用电子签章）：

2.2.1自评分表；

2.2.2投标函；

2.2.3投标人资格声明；

2.2.4投标人根据评审细则内容提供相关评审所需资料；

2.2.5技术偏离表；

2.2.6投标人认为需要的其他资料（具体要求见评分办法）。

2.3投标人的资信技术文件应包括以下内容（均需使用电子签章）：

2.3.1开标一览表；

2.3.2报价明细表；

2.3.3提供中小企业声明函（格式见附件）；

2.3.4投标人认为需要的其他资料。

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

▲根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

3.投标文件内容填写说明

3.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：电子投标文件按政采云平台投标人项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密。

3.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.3《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

3.4投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

3.5投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

3.6投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章。

3.7由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

3.8技术偏离表：所投服务如与采购服务在服务上有更好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

4.投标报价

4.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写

4.2本项目预算最高限价：500000元。投标人报价超过最高限价的作无效报价处理，取消其投标资格。

4.3报价是履行合同的最终价格，乌溪江饮用水源一级保护区取水口水面隔离设施采购及安装项目含税总价，包括在承包区域内提供乌溪江饮用水源一级保护区取水口水面隔离设施采购及安装项目所需的材料费（水面隔离设施、钢丝绳等一切材料费）、人员工资及保险、交通费（包含船只费用）、招标代理费用、原有设施拆除及外运、其他附件及配件、餐费、利润、税金、风险等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

4.4投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

5.投标有效期

5.1▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

5.2特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

## 五、投标保证金

本项目不收取投标保证金

## 六、投标文件的签署及规定

电子投标文件按政采云平台投标人项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

## 七、投标文件的递交

1.递交投标文件截止期

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、投标文件，将被拒收。

（2）本项目原则上采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场。

2.投标文件的修改和撤销

2.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

2.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

2.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

2.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

2.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 八、投标无效的情形

1.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

1.1不具备招标文件规定资格要求；

1.2投标文件未有效授权的；

1.3招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

1.4资格审查或商务技术文件中包含投标报价的；

1.5投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

1.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

1.7报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

1.8提供虚假材料谋取中标的；

1.9投标人串通投标的；

1.10不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

1.11电子投标文件解密失败的；

1.12电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

## 九、串通投标的情形

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

## 十、废标的情形

1.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.4因重大变故，采购任务取消的；

## 十一、开标和评标

1.开标

1.1招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

1.2电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表或采购代理机构评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

2.评标委员会

2.1采购代理机构和采购人将根据采购服务的特点组建评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

3.对投标文件的审查和响应性的确定

3.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

3.2算术错误将按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

4.评标

4.1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

4.2投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

4.3评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

5.保密

5.1开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

5.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 十二、授予合同

1.中标通知和合同授予

评定结果经采购人确定后，东方经纬项目管理有限公司在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》。中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于本公告发布之日起两个工作日内，凭法人授权委托书及被授权人身份证原件至东方经纬项目管理有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须按本公告发出两个工作日后的三天内签订合同。

1.1《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

1.2履约保证金交纳及退还：

无

1.3签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同,并经东方经纬项目管理有限公司鉴证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

1.4招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交东方经纬项目管理有限公司鉴证。

1.5中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

## 十三、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购投标人可以依法提起质疑和投诉。

1.投标人询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.投标人质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见 http://www.qzggzy.com/zlxz/008003/008003001/20180209/e5393fa3-0afe-40b9-9b38-ba76c4c906be.html。

2.4采购机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.投标人投诉

质疑投标人对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

## 十四、法律责任

1.投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任：

1.1提供虚假材料谋取中标的;

1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

1.3与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

1.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

1.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

## 十五、其他

1.解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制的，解释权属招标人。

2.联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：衢江区东迹大道248号国金大厦    邮编：324000

项目联系人：刘女士

答疑咨询电话：0570-2962902

# 采购内容及要求

一、项目概况

为防止人类不合理活动对水质造成的影响，保持水库水质及周边山林，促进水源涵养，特在乌溪江饮用水源一级保护区实施取水口水面隔离设施及安装采购项目。项目实施地点位于衢江区的东南部黄坛口乡坑口村埠头，距离城区30公里左右，坐船再往里约1500米处，地属山区，全村森林覆盖率高。

二、▲服务内容：

2.1原有设施拆除及外运(长度约1100米，运距约17.5公里，运输交通工具船只等)，拆除设施须由中标单位自行外运，由于水库取水口位置靠近泄洪口拆除时中标人做好安全防护措施，根据相关文件规定做好无公害处理，现场拍照留存备查。

2.2 现浇混凝土柱（约1100米，需要配备固定海军锚25个，每个约80公斤）。2.3 隔离浮漂安装约1100米，隔离浮漂规格H900，材质为水面双面涂塑PVC

夹网布包裹聚苯乙烯泡沫浮体，抗腐、防冻、抗氧化、抗紫化线的强化材质，水下采用高强涤纶涂料防水布，不受湖水、化学品、药剂、油渍及水生物等侵蚀；底部包裹镀锌链条20米/根，可以连接使用，配连接件卸扣和不锈钢螺栓。

2.4 钢丝绳约1100米（Ф8mm），韧性好，抗环境应力开裂性强，适合于湖泊，较高承载力，重量轻，抗磨性强。不锈钢钢丝绳约100米。

2.5 隔离漂浮技术参数：宽度900mm、水上高度320mm、水下高度500mm、每节长度20米、长度方向抗拉力：100kn、最大抗波高：1.4m、最大抗风速：1.5m/s、

最大抗流速：1.7kn，工作环境温度：-20℃~﹢70℃水面拦截浮标各节间接头采用蓬扣式穿绳接头。

2.6 本合同为含税总价合同，包括在承包区域内提供乌溪江饮用水源一级保护区取水口水面隔离设施采购及安装项目所需的材料费（水面隔离设施、钢丝绳等一切材料费）、人员工资及保险、交通费（包含船只费用）、招标代理费用、原有设施拆除及外运、其他附件及配件、餐费、利润、税金、风险等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

2.7 投标人可自行勘探现场，踏勘现场发生的费用自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

三、▲服务项目其他要求

1、中标人要严格按照采购人要求，提供的设施须是全新的，认真做好材料和成品保护，所用材料进场前须先经采购方认可、验收，通过后方可使用。

2、在拆除及安装的施工过程中，必须保持水质安全。

3、因场地的特殊性，现场作业离泄洪口很近，水深约40米，中标单位在施工期间必须配备安全员，全面负责所有安全生产。如在清理、拆除及安装的过程中发生一切安全事故和其他责任事故均由中标人承担全部经济和法律责任。

4、中标人逾期交付的（采购及安装），中标人应按逾期总额每日千分之六向采购人支付违约金，由采购人从待付款中扣除。逾期超过约定日期3个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。中标人因逾期交付或因其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

5、维保期内，中标人每2个月对本项目所有设施做一次全面检查和保养（注:保养费用已包含在本次报价中）。如中标人未在规定时间内响应的，第一次予以警告并责令改正,第二次发现上述未响应或不及时情形的每次扣2000元。

四、工期及维保期要求

1、工期要求：合同签订后10天内完成采购及安装。

2、本项目维保期为验收合格之日起3年。

五、验收基本要求

中标人按采购人指定的地点实施完毕后，应按照项目实施进度提出验收申请并提供完整的验收资料，由采购人组织专家进行验收，验收后按要求进入项目维保期（注：质量符合国际或国家通用标准，满足采购文件技术要求中所规定的全部功能）。

六、付款方式：

1、合同签订项目完成后，经验收合格后一个月内支付合同金额的100%。

2、中标人在结算合同价款时须提供正式发票。

# 第四章  合同文本

## （本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准）

项目名称：

项目编号：

甲方：                （采购单位）

乙方：                （中标单位）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》的规定和2024年   月  日东方经纬项目管理有限公司所签发的《中标通知书》（项目编号：       ），以及招标文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、招标文件、投标文件以及甲、乙双方商定确认后的补充协议构成本合同不可分割的部分）。

一、工程名称：

乌溪江饮用水源一级保护区取水口水面隔离设施采购及安装项目。

二、▲服务内容：

2.1原有设施拆除及外运(长度约1100米，运距约17.5公里，运输交通工具：船只等)，拆除设施须由中标单位自行外运，由于水库取水口位置靠近泄洪口拆除时中标人做好安全防护措施，根据相关文件规定做好无公害处理，现场拍照留存备查。

2.2 现浇混凝土柱（约1100米，需要配备固定海军锚25个，每个约80公斤）。

2.3 隔离浮漂安装约1100米（规格H900），材质：1000g/㎡，PVC高强度双面涂覆增强塑料布，直径27cm圆柱形浮子整体发泡，浮子间有柔性段。抗腐、防冻、抗氧化、抗紫化线的强化材质，不受湖水、化学品、药剂、油渍及水生物等侵蚀；包布下面裙网下采用高度 500mm挂网，挂网网眼50mm*50mm,网绳直径8mm，挂网底部挂10mm镀锌铁链。水面拦截浮标漂在水中,浮体部形成水面以上部分，裙网由配重块保持垂直稳定性,形成水下部分。

2.4 钢丝绳约1100米（Ф8mm），韧性好，抗环境应力开裂性强，适合于湖泊，较高承载力，重量轻，抗磨性强。不锈钢钢丝绳约100米。

2.5 隔离漂浮技术参数：宽度900mm、水上高度400mm、水下高度500mm、每节长度20米、长度方向抗拉力：75kn、最大抗波高：1.4m、最大抗风速：1.5m/s、

最大抗流速：1.7kn，工作环境温度：-20℃~﹢70℃水面拦截浮标各节间接头采用蓬扣式穿绳接头。

三、▲服务项目其他要求

1、乙方要严格按照甲方要求，提供的设施须是全新的，认真做好材料和成品保护，所用材料进场前须先经甲方认可、验收，通过后方可使用。

2、在拆除及安装的施工过程中，必须保持水质安全。

3、现场施工期间须配备安全员，全面负责所有安全生产。如在清理、拆除及安装的过程中发生一切安全事故和其他责任事故均由中标人承担全部经济和法律责任。

四、合同履行时间及维保期

1、工期要求：合同签订后10天内完成采购及安装。

2、本项目维保期为验收合格之日起3年。

五、合同价款与结算支付

本合同为含税总价合同，包括在承包区域内提供乌溪江饮用水源一级保护区取水口水面隔离设施采购及安装项目所需的材料费（水面隔离设施、钢丝绳等一切材料费）、人员工资及保险、交通费（包含船只费用）、招标代理费用、原有设施拆除及外运、其他附件及配件、餐费、利润、税金、风险等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

本合同总价款(大写)：            元整（￥     元）。

六、项目款支付

1、合同签订项目完成后，经验收合格后一个月内支付合同金额的100%。

2、中标人在结算合同价款时须提供正式发票。

七、履约保证金

无

八、售后服务

1、乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护甲方的合法权益。

2、乙方应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成技术服务工作，并按约定向甲方报工作进展。

3、乙方应自行承担项目实施过程中的安全责任，甲方在任何情况下不承担任何责任。

九、乙方承担完成本采购项目的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

十、不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、违约责任

1、乙方逾期交付的（采购及安装），乙方应按逾期总额每日千分之六向甲方付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期3个工作日不能交付的，采购人可解除本合同。中标人因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2、维保期内，乙方每2个月对本项目所有设施做一次全面检查和保养（注:保养费用已包含在本次报价中）。如乙方未在规定时间内响应的，第一次予以警告并责令改正,第二次发现上述未响应或不及时情形的每次扣2000元。

十二、争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向当地其它人民法院提出诉讼。

十三、合同的生效

1．本合同一式肆份，甲执二份、乙方执二份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4．本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：       ）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目招标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

十四、其它：

1.在履行合同过程中产生争议时：

（1）双方协商解决；

（2）如其中一方不愿意或协商不成的：向甲方所在地人民法院起诉解决。争议解决过程中，双方应保证项目的正常进行。

2.合同经双方盖章签字后生效，除本合同另有约定外，如需变更，需经双方协商同意；如需单方解除本合同，需提前30天书面通知对方，经双方同意后，办理合同终止手续。

4.本合同经甲、乙双方盖章签字后生效，正本二份，副本四份。

甲方：（公章）                          乙方：（公章）

法定代表人：                           法定代表人：

或委托代理人：                         或委托代理人：

经办人：                               经办人：

户名：                                户名：

账号：                                 帐号：

开户行：                               开户行：

税号：                                 税号：

地址：                                 地址：

年   月    日                               年   月    日

# 第五章  应提交的有关格式范例

## 一、 投标文件封面

资格审查文件（或商务技术文件或报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：          （盖单位公章）

日   期：     年    月     日

# ▲资格文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件……………………………  （页码）

（2）法人授权书 ……………………………………………………………（页码）

（3）授权代表的身份证（复印件）……………………………………………（页码）

（4）最近一年年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)（页码）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 （页码）

（7）具有良好商业信誉特别声明………………………………………………（页码）

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……（页码）

（9）以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标

人不以联合体形式投标的，则不需要提供………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、法人授权书

XXX（采购单位名称或采购机构）：

兹委派我公司先生/女士(其在本公司的职务是： ，联系电话：手机：传真：)，代表我公司全权处理XXXXXXXX项目【招标编号：XXXXX】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签章)：

签发日期：  年  月   日

三、授权代表的身份证（复印件）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

四、最近一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

XXX（采购单位名称或采购机构）：

我方郑重承诺，我方具有*******项目【招标编号：*****】合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

XXX（采购单位名称或采购机构）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

七、具有良好商业信誉特别声明

XXX（采购单位名称或采购机构）：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(电子签章)：

签发日期：  年  月   日

八、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

▲报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

# （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

XXX（单位名称或采购机构名称）：

(投标人全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的XXXXXX项目【招标编号：          】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将工作分包，分包承担主体是，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

联系人：联系电话：

联系地址：

邮政编码：

传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

XXX（单位名称或采购机构名称）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成XXXXXX项目【招标文件编号：                    】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标总价 | 大写： 元整 |
|  |  | ￥ 元 |
| 二 | 服务期 |  |

注：

注：本合同为含税总价合同，包括在承包区域内提供乌溪江饮用水源一级保护区取水口水面隔离设施采购及安装项目所需的材料费（水面隔离设施、钢丝绳等一切材料费）、人员工资及保险、交通费（包含船只费用）、招标代理费用、原有设施拆除及外运、其他附件及配件、餐费、利润、税金、风险等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

三.报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                 元人民币

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 | 大写： ¥： |

注：1.投标人根据实际情况填写，可根据本表格式自行划表填写。

2.上表所述“合计金额”与“开标一览表”应一致。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其委托人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

四、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章/电子签章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，投标价格不可享受价格扣除。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

（五）监狱企业声明函

【非监狱企业不需提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：

本企业为参加（项目名称：乌溪江饮用水源一级保护区取水口水面隔离设施采购及安装项目）（项目编号：JWCG20240401）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章/电子签章）：

日 期：

注：供应商为监狱企业的提供此函。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（六）.残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的 残疾人福利性单位，且本单位参加乌溪江饮用水源一级保护区取水口水面隔离设施采购及安装项目（项目编号：JWCG20240401）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/ 提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福 利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章/电子签章）：

日 期：

# ▲资信技术文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）需求响应… ……………………………………………………………（页码）

（3）服务技术方案 …………………………………………………………（页码）

# （4）团队技术力量……………………………………………………………（页码）

# （5）技术（服务）偏离说明表………………………………………………（页码）

（6）安全生产文明施工环境保护措施  ……………………………………（页码）

（7）服务进度计划 …………………………………………………………（页码）

（8）项目安装措施方案………………………………………………………（页码）

（9）突发事件应急处理………………………………………………………（页码）

（10）售后服务…………………………………………………………………（页码）

（11）合理化建议…………………………………………………………… （页码）

（12）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月 日

- 需求响应

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月 日

- 服务技术方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月 日

- 团队技术力量

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 资质/职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目 的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月 日

- 技术（服务）偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：

日 期：  年  月   日

- 安全生产文明施工环境保护措施

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 服务进度计划

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日 期：  年  月   日

- 项目安装措施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日 期：  年  月   日

- 突发事件应急处理

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日 期：  年  月   日

- 售后服务

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日 期：  年  月   日

- 合理化建议

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日 期：  年  月   日

- 关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日 期：  年  月   日

# 第六章  评标办法及开标程序

## 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成，由采购人或采购代理机构依法组建，评标委员会负责对投标文件进行评审。

2.询标期间，工作人员通过政采云系统向投标人发出在线询标内容，投标人法人代表或法人委托人负责解答及上传相关文件。

## 二、评标原则

3.投标人得分由商务技术分和报价分合计组成,满分为100分。

4.商务技术分和报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先，总分相同且价格相同的，商务部分优者为中标人。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合商务技术评分细则对各投标人的商务技术部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的商务技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6.评定结果经采购人确定后，东方经纬项目管理有限公司在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

## 三、注意事项

7.评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求响应 （0-6分） | 根据投标人提供的响应文件全部符合采购需求（服务参数）的得6分，有负偏离或缺漏项的每项扣0.5分扣完为止。（未按采购要求提供相关证明材料或承诺的视为负偏离） | 0-6分 |
| 2 | 服务技术方案（0-15分） | 根据投标人对本次总体方案目标体系设置合理的得0-5分。 | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人对本次总体方案重点任务明确的得0-5分。 | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人对本次总体方案保障措施有力的得0-5分。 | 0-5分 |
| 3 | 团队技术力量（0-8分） | 根据派驻现场的项目组人员的各专业工种配置是否合理，劳动力的投入是否满足本项目的需要等情况由评标委员会进行评分，配置合理、全面、到位的得6-8分，配置基本合理、全面、到位的得3-5分，配置部分齐全合理或存在缺漏的得0-2分，最高得8分。 注：人员须提供投标截止时间前近三个月社保机构出具的投标人为其缴纳的社保证明至投标文件佐证，否则不得分。 | 0-8分 |
| 4 | 施工质量保证措施 （0-8分） | 根据投标人选配的施工设备的合理性及设备设施调配保障措施由评标委员会评分，最高得4分。 | 0-4分 |
|  |  | 根据投标人质量管理机构是否健全，制度是否完善，是否有完善技术质量保证体系和措施由评委会评分，最高分4分。 | 0-4分 |
| 5 | 安全生产文明施工环境保护措施（0-5分） | 根据投标人提供的项目组人员、场地的理解及水质保护等安全措施由评标委员会进行评分，最高分5分。 | 0-5分 |
| 6 | 服务进度计划（0-5分） | 根据投标人对项目现状、对场地的理解提供服务进度计划由评标委员会进行评分，最高分5分。 | 0-5分 |
| 7 | 项目安装措施方案（0-12分） | 根据投标人对项目安装人员的安全操作，措施是否到位、合理，具体详细、符合实际、切实可行、科学合理得4-6分；方案一般、可行性一般、科学合理性一般得2-3；方案较差、不太符合实际、合理性较差的得1分；未提供不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 根据投标人所投产品的运输、安装、调试方案，切实可行、科学合理得4-6分，较切实可行、较科学合理得2-3分，可行性一般、科学合理性一般得1分，最高得6分。未提供不得分。 | 0-6分 |
| 8 | 突发事件应急处理（0-6分） | 根据投标人提供投标文件中详细说明项目的特征及针对本项目制定的紧急预案，紧急预案的可行性强、合理、有效的得4-6分；应急方案基本可行、基本合理、基本有效的得1-3分；应急方案不可行、不合理、无效的不得分。 | 0-6分 |
| 9 | 售后服务 （0-3分） | 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺、服务响应时间的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施等，由评标委员会评分，最高得3分。 | 0-3分 |
| 10 | 合理化建议 （0-2分） | 根据投标人对本项目的合理化建议或措施有利于项目建设由评委会评分，最高得2分。 | 0-2分 |
| 合 计 | 0-70分 |

9.报价评分（30分）：

9.1价格分采用低价优先法计算：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价：

（1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其报价分为满分30分；

（2）其他投标人的报价分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标报价）×价格权值×100（得分四舍五入后保留小数2位，价格权值为30%）。

9.2▲本项目采购最高限价500000元，如投标人报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

9.3所有投标人报价均超采购预算，本次招标失败，重新组织招标。

## 五、开评标程序

10.工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

11.工作人员通过政采云系统下发投标文件解密通知。

12.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术文件、报价文件进行评审；

（3）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

13.开标会结束。

政府采购活动现场确认声明书

衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心、东方经纬项目管理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                    （单位）负责人     （姓名）合法授权参加乌溪江饮用水源一级保护区取水口水面隔离设施采购及安装项目（编号：JWCG20240401）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

日  期：

（注：投标人在开标后半小时内提供原件扫描件至邮箱：541408792@qq.com