泰顺县政府采购

竞争性磋商文件

（线上电子招投标）

| 采购编号 | TSCG202507009 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2025年度善居工程 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购单位 | 泰顺县民政局 |
| 招标代理机构 | 杭州华旗招标代理有限公司 |
| 监督及备案机构 | 泰顺县财政局 |

二○二五年六月

竞争性磋商文件目录

竞争性磋商公告	2

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）	4

第二部分、采购内容及要求	7

第三部分、供应商须知	34

第四部分、政府采购政策功能相关说明	43

第五部分、合同格式	49

第六部分、附件-投标文件格式	53

第七部分、评标办法	70

注：竞争性磋商文件中标“▲”号的为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商必须响应。各供应商必须认真阅读和理解竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 关于2025年度善居工程竞争性磋商公告

项目概况 泰顺县快递进村（客货邮）运营服务项目 采购项目的潜在供应商应在政采云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 获取（下载）采购文件，并于2025年07月21日 15:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：TSCG202507009

项目名称：2025年度善居工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：780000

最高限价（元）：780000

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：780000

单位：项

简要规格描述：2025年度善居工程。

备注：

合同履约期限：标项 1，自合同签订之日起至质保期结束。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标供应商须是中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年07月 21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

方式：供应商登录政采云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年07月21 日 15:00（北京时间）

地点（网址）：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交

五、响应文件开启

开启时间：2025年07月21 日 15:00 （北京时间）

地点（网址）：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线开标

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1本项目采用政府采购电子化交易。

4.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前，注册政府采购云平台（供应商注册页面：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry），完成电子交易平台上的CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

4.3投标人应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

4.4电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

4.5如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

4.6供应商应当在磋商响应截止时间前完成“电子加密响应文件”的在线提交，磋商响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密响应文件。补充或者修改电子加密响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传提交。磋商响应截止时间前未完成提交的，视为撤回响应文件。逾期递交的电子加密响应文件，将被政采云平台拒收。

4.7中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：泰顺县民政局

地    址：温州市泰顺县罗阳镇泰景路77号

传    真：

项目联系人（询问）：杨先生

项目联系方式（询问）：15867731191

质疑联系人：杨先生

质疑联系方式：15867731191

2.采购代理机构信息

名    称：杭州华旗招标代理有限公司

地    址：温州市泰顺县罗阳镇文祥大道电网弄1号301（县交通运输管理中心隔壁）

传    真：

项目联系人（询问）：翁爱霜

项目联系方式（询问）：17858065131

质疑联系人：苏红

质疑联系方式：15888799321

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：泰顺县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传真：

联系人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2025年度善居工程 |
|  | 项目编号 | TSCG202507009 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 780000元 |
|  | 采购人 | 泰顺县民政局 |
|  | 招标代理机构 | 杭州华旗招标代理有限公司 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见竞争性磋商文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见采购公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 是 ☑否 |
|  | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件说明 | 1.投标文件组成：《资格文件》《商务技术文件》《报价文件》。 2.投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3.投标文件的签章：电子签章。 4.投标文件的形式：☑电子投标文件（“电子加密投标文件”）； “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 5.投标文件份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交。 6.投标文件的上传和递交： “电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 7.电子加密投标文件的解密： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标无效。 8.投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。 9.存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 10.中标后，中标供应商须提供4份纸质投标文件至招标代理机构处作为纸质存档，邮寄至杭州华旗招标代理有限公司（邮寄信息：温州市泰顺县罗阳镇文祥大道电网弄1号301（县交通运输管理中心隔壁），翁爱霜，17858065131）。 |
|  | 投标样品 | 不需要 ☑需要：样品递交地址：泰顺县公共资源交易中心1楼样品室（温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号），未递交样品的，其“样品”评分不得分。 |
|  | 投标保证金 | ☑不需要 £需要 |
|  | 履约担保 | ☑不需要 需要：合同签订前，中标（成交）供应商须提供合同金额1%的履约保证金至采购人账户（以转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
|  | 竞争性磋商文件发售时间及获取方式 | 登录浙江省政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）查找本项目并获取采购文件，获取采购文件时应填写正确的电子邮箱（开标时文件传输均发至此邮箱）。 采购文件获取截止时间：本项目开标时间。 |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 2025年07月 21日 15:00(北京时间)； 投标文件递交地点：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2025年07月 21日 15:00 (北京时间)； 开标地点：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线开标 |
|  | 评审地点 | 泰顺县公共资源交易中心5楼评标室2（温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号） |
|  | 开标程序 | （一）开标准备 1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照投标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加磋商大会的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时供应商因未在线参加磋商而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。 2.若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。 3.所有二次报价询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190）。 （二）电子招投标开标及评审程序 1.开标会由采购代理机构主持，磋商响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2.投标文件解密结束，开启投标文件，对资格文件进行审查，并公布资格审查情况； 3.评审小组就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，响应人作出最终承诺和最终报价。 5.对商务技术文件进行评审； 6.对报价文件进行评审； 7.公布评审结果。 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
|  | 评审小组的 组建 | 评审小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1.本项目专门面向中小企业采购，投标供应商须是中小企业。 2.对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1.投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2.投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间前。 3.投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4.信用信息的使用规则：信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1.中标（成交）供应商须在发出中标（成交）通知书之日起30日历天内与 采购人签订合同。 2.中标（成交）供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交招标代理机构备案。 3.本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标（成交）供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |

第二部分、采购内容及要求

- 一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、项目概况

为改善困难家庭居住条件，切实提升困难家庭生活质量，根据《浙江省善居工程实施方案》（浙民助〔2022〕56号）、《浙江省公共服务七优享工程弱有众扶专项实施方案（2023—2027 年）》、《浙江省民政厅 浙江省慈善联合总会关于实施 2025 年度“善居工程”的通知》（浙民助〔2025〕28 号）等文件精神，并结合我县实际，特开展2025年泰顺县民政局“善居工程”项目，以改善提升低收入家庭的基本居住条件和生活质量为目标，通过打造安全、整洁、宜居的基本生活场景，更好满足低收入家庭的基本生活需求。

（一）预算金额

2025年“善居工程”改造标准上限为1.6万元/户，本项目预估改造约为47户，具体以实际改造对象户数为准，采购人不保证最低改造户数，该风险由供应商自行承担。

（二）实施对象

1.家庭成员2人及以上且居住条件较差的低保、低边家庭；

2.优先保障家庭成员中有老人和儿童的低保、低边家庭；

3.已完成或新列入适老化改造项目、残疾人无障碍改造项目的家庭可进一步改造提升或同步实施；

4.实施对象应对改造住房拥有产权或实际居住权，且长期居住使用；

5.困难残疾人家庭、困难退役军人家庭，系相对低收入家庭第一类或第二类也可列入实施；

6.低边“单列户”家庭、支出型贫困家庭、渐退期人员的家庭、特困人员家庭不列入实施对象；

7.租赁房屋(不含廉租房、公租房)、房屋近2年内需拆除以及不具备改造条件的危房，不列入实施范围。

（三）项目预算

1.采购预算及最高限价：780000元，改造户数47户。

2.本次善居工程补助经费户均标准为16000元/户（包括上门评估、方案及系统录入、产品设备、工程施工、售后服务、档案整理等费用），可根据改造家庭的实际情况上下浮动。

（四）服务要求与内容

善居工程以满足低保家庭基本生活需求为导向，着重对居住空间（含客厅、卧室、厨房、卫生间、楼梯过道等）及其使用功能进行基础改造。实施时，应根据改造家庭的实际情况，制定“一户一策＂的改造方案，围绕安全、环境、适用三个方面目标，对客厅、卧室、厨房、卫生间等居室进行改善，配备现代生活必要的家具、家电和辅具，实现社会救助家庭生活水平条件提升。

1.安全改善

宜包括下列内容：

a)	用电安全：电路设置较为合理，解决线路老化、裸露、杂乱等问题；

b)	用水安全：解决因水管老化带来的异味、杂质等问题；

c)	排水安全：解决因堵塞带来的卫生间、厨房等排水不畅问题；

d)	能源安全：使用清洁能源，解决管道老化等问题。

2.环境改善

宜包括下列内容：

a)  如厕洗浴：地面防滑，能便捷如厕和洗浴，避免受伤；

b)  室内行走：地面平整无高差，方便行走；

c)	环境整洁：光照良好，空气流通，墙面洁净；

d)	家具配备：必要的家具齐全且能正常使用；

e)	家电配备：必要的家电齐全且能正常使用。

3.适用改善

综合儿童、老人、残疾人等特殊对象的行为习惯、身体状况、心理特点等因素，按需改善。宜包括下列内容：

a)	智能监测：配置水、电、气安全等技防设备，加强特殊对象的安全监护；

b)	适老助残：配置与适老化、无障碍改善有关的设施设备；

c)  儿童成长环境：改善儿童生活学习空间，购置必要的儿童学习设施设备。

4、改善项目可单项实施，也可多项综合实施。不同家庭对象的改造内容参考下表。

4.1 一般家庭

一般家庭改善宜包括表1规定内容。

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 居室安全 | 电路 | 改造裸露及老旧线路，更换强电箱及漏电保护开关。新增或更换照明开关、插座、LED灯等。 |
|  | 给水 | 更换破损生锈的水管及水龙头。按需改造冷热水管网。 |
|  | 排水 | 对严重堵塞的排水管道进行疏通或更换。 |
|  | 能源 | 修补破损灶台。更换陈旧天然气气瓶和管道。有条件的，开通管道天然气。 |
| 居室宜居 | 卫生间 | 新建或改建卫生间。卫生间新增或更换老旧洗浴器、座便器、洗面台盆。蹲坑改建为座便器。安装浴帘。 |
|  | 厨房 | 新建或改建厨房。厨房至少配备燃气炊具、操作台和洗菜池三件厨房设备。更换陈旧破损的灶台、燃气灶、操作台和洗菜池。 |
|  | 室内墙面 | 毛坯或陈旧墙面粉刷、铺贴瓷砖或护墙板。 |
|  | 吊顶 | 对屋顶较高的卧室、客厅、卫生间内安装吊顶。修补或更换脱落的吊顶。 |
|  | 地面 | 对坑洼不平或潮湿的地面进行水泥硬化或铺设瓷砖（地板）。地面（地板）作防滑处理。 |
|  | 门窗 | 安装门窗或修补更换破损门窗。安装纱窗。 |
|  | 家具 | 客厅更换破损陈旧的餐桌、餐椅。卧室更换破损陈旧的床、衣柜、床头柜等。有条件时，适配鞋柜、书架（柜）、电视柜、沙发、茶几等。 |
|  | 家电 | 添置或更换电视机、冰箱、洗衣机、空调、热水器等。有条件时，适配电饭煲、电水壶、油烟机、电风扇、小厨宝、微波炉、浴霸、电磁炉等。 |

4.2 儿童家庭

儿童家庭改善宜包括表1、表2规定内容。

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 居室安全 | 电路 | 照明开关及插座的配置应满足儿童学习生活需求。采用安全型插座。 |
|  | 阳台 | 对无栏杆的阳台进行半封闭或全封闭改造。 |
|  | 窗户 | 二层以上的窗户安装限位装置。 |
|  | 楼梯 | 新装楼梯扶手或更换破旧楼梯扶手。 |
| 居室宜居 | 卧室 | 安装室门或更换破损陈旧室门，墙面采用暖色调。 |
| 居室宜养 | 生活设施 | 适配或更换儿童床、窗帘、蚊帐等必要的生活设施。 |
|  | 学习设施 | 适配或更换书桌、椅子、书柜、台灯等必要的学习设施。 |

4.3 老人家庭

老人家庭改善宜包括表1、表3规定内容。

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 居室安全 | 电路 | 灯具开关、插座位置兼顾站立老人和轮椅老人的需求，设置双联双控开关或遥控开关。加装夜间照明装置。 |
|  | 出入口、通道、门、轮椅坡道、楼梯、台阶、扶手 | 按GB 50763规定执行。在尖角处安装防撞保护装置。 |
| 居室宜居 | 地面 | 地面门槛消除高低差 |
|  | 卫生间 | 按GB 50763规定执行。更换加长、花洒、抽拉式适老化龙头。 |
|  |  | 按需适配移动式坐便器等助厕设备设施、 |
|  | 厨房 | 按GB 50763规定执行。 |
|  | 家具 | 配置适老家具，包适老床头柜、适老餐椅、适老扶手椅，电动升降晾衣架等。 |
| 居室宜养 | 辅具器材 | 按需适配助行辅具，包括助行器、拐杖、轮椅等。 |
|  |  | 按需适配助浴辅具，包括洗澡椅等。 |
|  |  | 按需适配照护辅具，包括褥疮垫、床边桌、移位枕等。 |
|  | 智能监测 | 入户门适配门磁开关。 |
| 项 目 |  | 要 求 |
| 居室安全 | 电路 | 灯具开关、插座位置兼顾站立老人和轮椅老人的需求，设置双联双控开关或遥控开关。加装夜间照明装置。 |
|  | 出入口、通道、门、轮椅坡道、楼梯、台阶、扶手 | 按GB 50763中执行。在尖角处安装防撞保护装置。 |
| 居室宜居 | 地面 | 地面门槛消除高低差 |
|  | 卫生间 | 按GB 50763规定执行。更换加长、花洒、抽拉式适老化龙头。 |
|  |  | 按需适配移动式坐便器等助厕设备设施、 |
|  | 厨房 | 按GB 50763规定执行。 |
|  | 家具 | 配置适老家具，包适老床头柜、适老餐椅、适老扶手椅，电动升降晾衣架等。 |
| 居室宜养 | 辅具器材 | 按需适配助行辅具，包括助行器、拐杖、轮椅等。 |
|  |  | 按需适配助浴辅具，包括洗澡椅等。 |
|  |  | 按需适配照护辅具，包括褥疮垫、床边桌、移位枕等。 |
|  | 智能监测 | 入户门适配门磁开关。 |
|  |  | 居室、卧室（床头两侧）、卫生间等场所适配紧急求助报警装置。 |
|  |  | 厨房适配燃气报警装置。 |
|  |  | 起居室、厨房、卧室适配烟雾报警装置。 |
|  |  | 按需适配防走失手环。 |

4.3 残疾家庭

残疾家庭改善宜包括表1-表3规定内容，可结合残疾人的残疾类别和实际需求，提供针对性改善支持。

## （五）工作要求

1.个性化方案

成交供应商依据采购人的要求和服务对象家庭实际，聚焦最迫切需求，进行逐户评估，并形成一户一策方案，提交采购人审批。

2.项目实施服务清单

根据评估方案，形成改造区域的设计图、施工图以及改造采购产品清单（含具体品名、规格、材质、数量及布置位置等），经采购人审批通过后方可实施。

3.安装改造服务

成交供应商依采购人审批的评估方案与产品清单，按照国家和地方有关施工标准和技术规范施工，确保工程质量以及改造服务过程中的安全生产，负责改造结束后场地的卫生清理工作，负责改造项目的质量维护，同时应尽量缩短改造工期。改造安装所需物资、产品、器材等均须符合国家质量标准。改造过程中，成交供应商要广泛听取采购人意见，加强质量监管，指派专人负责管理，进行经常性巡查，及时发现问题并修正问题，确保改造服务效果。

4.项目验收

安装改造完成后，由采购人或委托第三方专业机构根据国家、行业标准对本项目相关设备或安装改造结果的功能 、性能、材质、质量、安装等进行验收，若因质量问题导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由成交供应商承担，若因质量问题导致项目超过二次不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向供应商索赔的权利。

5.提供资料要求

（1）签定合同后，成交供应商应根据采购人的要求，免费向买方提交详细的相关技术资料。（2）在供货时，成交供应商需向采购人提供产品的检验标准和检测报告、合格证书等。

（六）改造清单

改造服务清单

| 序号 | 类别 | 编号 | 项目名称 | 参数规格要求 | 单位 | 采购综合单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路改造 | 1 | 1.5mm平方线 | 符合国标铜芯硬线：双线路设置，明装铺设，含拆除、套管及安装人工费。费用计算以套管长度为准。 | 米 | 40 |
|  |  | 2 | 2.5mm平方线 | 符合国标铜芯硬线：双线路设置，明装铺设 ，含拆除、套管及安装人工费。费用计算以套管长度为准。 | 米 | 50 |
|  |  | 3 | 4mm平方线 | 符合国标铜芯硬线：双线路设置，明装铺设 ，含拆除、套管及安装人工费。费用计算以套管长度为准。 | 米 | 60 |
|  |  | 4 | 开关 | 符合国标：单开单控或单开双控，面板+底座，含安装。 | 个 | 40 |
|  |  | 5 | 二、三插座 | 符合国标：面板+底座，含安装。 | 个 | 40 |
|  |  | 6 | 总控开关 | 符合国标，功率≥63A，含安装。 | 个 | 150 |
|  |  | 7 | 1P空气开关 | 符合国标，功率≥10A。含安装。 | 个 | 50 |
|  |  | 8 | 强电箱和漏电保护装置 | 强电箱应符合国家有关标准，总控空气开关1个，功率≥63A，其他空气开关≥3个，功率≥10A。适用于有电路安全隐患，无总控开关盒、空气开关的家庭，含拆除、电箱、漏电保护器、空开、辅料及安装人工费。 | 套 | 600 |
|  |  | 9 | LED吸顶灯 | LED，功率16W-24W,根据环境需要配置功率。含辅料及安装人工。 | 个 | 180 |
| 2 | 墙面处理 | 10 | 新建隔墙 | 烧结砖或轻质砖隔断，含人工及材料。 | 平方 | 160 |
|  |  | 11 | 墙面抹灰 | 清理基层、找平、墙面抹灰。适用于基层为混凝土墙面、砖砌体墙面，不含乳胶漆。含人工及材料。 | 平方 | 45 |
|  |  | 12 | 墙面粉刷 | 采用环保材料。墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。 | 平方 | 65 |
|  |  | 13 | 集成墙板 | 采用竹木纤维、PVC等环保材料，防水防潮，防火阻燃，含人工及辅料。 | 平方 | 180 |
| 3 | 吊顶 | 14 | PVC吊顶 | PVC阻燃材质，含龙骨及角线等辅材及安装人工，不含灯具、排风扇 | 平方 | 180 |
|  |  | 15 | 铝扣板吊顶 | 铝扣板材质，主副龙骨安装，不含角线、灯具、取暖排风扇等。 | 平方 | 220 |
|  |  | 16 | 吊顶角线 | 配套铝扣板吊顶角线，对角安装。 | 米 | 45 |
|  |  | 17 | 排风扇 | 嵌入式排气扇 | 个 | 480 |
|  |  | 18 | LED方灯 | 嵌入式LED灯具，方灯或长条灯。 | 个 | 480 |
| 4 | 天棚 | 19 | 天棚面粉刷 | 采用环保材料，天棚清理，批刮腻子2遍，含腻子、辅料及人工安装费。 | 平方 | 80 |
| 5 | 屋面 | 20 | 防水涂料 | 基层清理，刷高分子防水涂料2遍，含人工安装等费用。 | 平方 | 50 |
|  |  | 21 | 防水卷材 | 基层清理，铺设高分子防水卷材，含人工安装等费用 | 平方 | 80 |
|  |  | 22 | 防水砂浆防潮层 | 基层清理，2cm厚防水水泥砂浆防潮层，含辅料及人工。 | 平方 | 80 |
|  |  | 23 | 小青瓦 | 屋面小青瓦材料费用，含瓦片上屋面费用。 | 1000片 | 800 |
|  |  | 24 | 屋面翻瓦片工资 | 屋面小青瓦翻瓦片人工费用。 | 间 | 1200 |
| 6 | 地面处理 | 25 | 地面硬化 | 原地面清理，局部凿除，根据现场情况施工，符合相应技术标准。砂浆厚度≥30mm、≤90mm、收光处理。 | 平方 | 180 |
|  |  | 26 | 铺贴瓷砖 | 铺设地面及墙面瓷砖（含贴瓷砖粘结层），瓷砖规格300*300mm，300*600mm。含辅料及人工。 | 平方 | 200 |
|  |  | 27 | 复合地板 | 强化复合木地板，耐磨防水，厚度≥10毫米。环保无醛，防火阻燃，欧标EO级，含辅料及人工。 | 平方 | 200 |
|  |  | 28 | 地面找平 | 用稀释混泥土水泥砂浆找平，防潮纸铺贴，按施工质量验收规范标准施工。 | 平方 | 150 |
| 7 | 水路改造 | 29 | 水管（明管） | 明管铺设进出水。进水采用国标4分管水管热熔连接，出水采用110/75/50PVC管胶水连接，外接至排水口，含拆除、PPR管、PVC管、接头、辅料及安装人工费。 | 米 | 80 |
|  |  | 30 | 水管（暗管） | 暗管铺设进出水。进水采用国标4分管水管热熔连接，出水采用110/75/50PVC管胶水连接，外接至排水口，含拆除、PPR管、PVC管、接头、辅料及安装人工费。 | 米 | 135 |
|  |  | 31 | 水龙头 | 单孔台盆可装，高脚，拨杆式把手，外表不锈钢材质；冷热混水阀，产品材质：铜；产品阀芯：优质陶瓷阀芯；安装孔距：13.5cm-16.5cm自由调节，工作水压：0.1MPa～0.5MPa；水路承受压力：≥1.05MPa；含辅料及安装人工费。 | 个 | 399 |
|  |  | 32 | 花洒水龙头 | 龙头为冷热混水阀，T型（拨杆式）把手。手持花洒ABS材质，多层电渡。含辅料及安装人工费。 | 个 | 599 |
| 8 | 卫生间 | 33 | 浴缸拆除 | 原浴缸拆除，垃圾清理，不含四周及地面修复。 | 项 | 2000 |
|  |  | 34 | 蹲坑拆除凿平 | 拆除蹲坑接上排污管，用C15细石砼垫坑抺平，表面2cm厚。不含马桶及进出水管道，根据现场情况施工；含垃圾清运。 | 项 | 1700 |
|  |  | 35 | 挖埋排污管道 | 挖沟，布管线到化粪池或排污管网，回填、恢复原有路面（含管材、接头、不含化粪池） | 米 | 300 |
|  |  | 36 | 安装化粪池 | PE-3格牛筋化粪池，管口直径110mm，容量0.3-1立方。含辅料及挖埋、安装人工费。 | 个 | 1800 |
|  |  | 37 | 坐便器 | 国内一线品牌连体坐便器 冲落式马桶，缓冲上按两端式，地排，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板。含辅料及安装人工费。 | 只 | 1200 |
|  |  | 38 | 洗脸台盆 | 釉面洁净平滑，含下水软管、波纹管、立式台盆龙头、三角阀。轮椅可进入。含辅料及安装人工费。 | 个 | 500 |
|  |  | 39 | 恒温花洒 | 表面拉丝处理，赛道阀芯，1.5m304不锈钢花洒软管，304不锈钢五功能手洒。 | 套 | 899 |
|  |  | 40 | 卫生间防水 | 找平，三遍防水涂料；地面上返300mm，湿区1800mm以上；24小时闭水试验合格，蓄水高度30mm-40mm。 | 平方 | 85 |
|  |  | 41 | 浴帘 | 浴帘高度≥1.8米，宽度≥1.2米，浴帘材质：涤纶，防水防霉，浴杆可伸缩，免打孔安装。 | 个 | 260 |
|  |  | 42 | 浴室镜 | 适老化浴室镜，根据现场定制 | 个 | 800 |
|  |  | 43 | 地漏 | 地漏安装，不含PVC铺设管道、开槽、回填 | 个 | 150 |
|  |  | 44 | 整体卫浴 | 应具备如厕、沐浴功能，配置坐便器、手持花洒、洗手盆、照明、排风、安装扶手、地面防滑等适用于老年人使用，底座应采用SMC材质。 | 个 | 5500 |
| 9 | 门窗 | 45 | 免漆门 | 门净宽不低于80cm，高度大于180cm,含门套、门锁等五金配件及安装费。 | 套 | 1300 |
|  |  | 46 | 铝合金门窗 | 铝材厚度1.2mm以上，单层玻璃厚度5mm，窗户含纱窗。含旧门窗拆除及新门窗安装费。 | 平方 | 900 |
|  |  | 47 | 门把手 | 更换为T型把手。含辅料及安装人工费。 | 个 | 220 |
|  |  | 48 | 纱窗 | 推拉纱窗，免打孔.圆润护角，加厚铝合金角码，拼装简单.双毛条，密封好。含安装。 | 平方 | 160 |
|  |  | 49 | 窗帘 | 定制布艺窗帘，褶皱需乘褶皱倍数，含轨道/罗马杆 | 米 | 150 |
|  |  | 50 | 门窗加固 | 门窗加固，更换损坏的玻璃等。含材料及人工费。 | 项 | 300 |
| 10 | 阳台 | 51 | 晾衣架 | 置地晾衣架。X型，304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，长度120-160CM可调节，高度132CM，底座宽度75CM。 | 个 | 300 |
|  |  | 52 | 自动升降衣架 | 可自动升降晾衣架，方便操作，双杆，长度≥200厘米，带照明功能，含安装人工费。 | 套 | 1399 |
| 11 | 厨房 | 53 | 定制橱柜 | 含下柜体、下柜门、五金件、台面采用人造石或不锈钢，柜门采用双饰面或模压门板，易清洁。含材料、辅料及送货上门安装。 | 米 | 1850 |
|  |  | 54 | 定制吊柜 | 主体颗粒板材质，双饰面或模压门板，含配件、辅料及安装费。 | 米 | 1200 |
|  |  | 55 | 不锈钢厨房操作台 | 采用SUS304不锈钢材质，整体拼装式，增加牢固度，长边一侧应具圆弧形，防止老年人碰伤，立柱脚高度可调节，高度及底部空间应符合无障碍要求，方便轮椅进入。 | 个 | 1180 |
|  |  | 56 | 不锈钢洗菜池 | 不锈钢单槽，带其他配件，带高脚龙头。304不锈钢材质。含辅料及安装人工费。 | 个 | 780 |
|  |  | 57 | 外置煤气灶 | 双头灶，适用气源：液化气 天然气，额定热流量（kw）2.4-35.2。面板材质：不锈钢。 | 台 | 599 |
|  |  | 58 | 内嵌煤气灶 | 外形尺寸：720*420*160mm ，额定热负荷（kw）T:4.2 KW Y：4.2KW ，燃烧器：直火猛火燃烧器，能效：一级，适用气体：液化气 | 台 | 699 |
|  |  | 59 | 抽拉式水龙头 | 304不锈钢材质，防渗漏陶瓷阀芯，冷热出水，软管长度50CM，重力锤设计，抽拉自动回位。含安装人工费及辅料。 | 个 | 399 |
| 12 | 儿童房 | 60 | 儿童床 | 床体宽度1.2米*2米，材料：主材实木支架及排骨架。辅材为环保多层板，底漆面漆采用环保油漆。含送货安装。 | 张 | 1400 |
|  |  | 61 | 书桌和座椅 | 书桌五档高度调节，椅子三档调节。优质松木板材。增加书架收纳柜设计。尺寸：桌子长度尺寸1000-1200cm，含送货安装。 | 套 | 1300 |
|  |  | 62 | 书柜 | 玻璃门防尘书柜，甄选樟子松木，长80cm*30cm *180cm。含送货安装。 | 个 | 1200 |
|  |  | 63 | 护眼台灯 | 国AA级照度，触控开关，12W，线长1.8米 尺寸：170mm*400mm | 盏 | 350 |
|  |  | 64 | 限位器 | 免打孔安装，自由固定，铝合金材料加不锈钢螺丝。 | 个 | 15 |
| 13 | 适老化 | 65 | 疏水防滑地垫 | 采用PVC材质，无异味，韧性佳；母环圆扣可拼接。尺寸300*300mm，厚度≥15mm。含安装费。 | ㎡ | 150 |
|  |  | 66 | 防滑地胶 | 采用PVC材质地板，抗菌防霉阻燃，厚度≥2mm，耐磨层≥0.4mm。含自流平+胶贴施工费；防湿滑系数为≥R10（防湿滑系数须提供国家级检测机构的检测报告） | ㎡ | 360 |
|  |  | 67 | 适老分体智能座便盖 | V形或U形 额定电压：AC 220V 50Hz 材质：PP缓降盖板 加热方式：即热式 | 台 | 1099 |
|  |  | 68 | 洗澡椅 （提供样品） | 展开：宽540*纵深560~685*高735~845MM； 折叠：宽540*纵深140*高860~990MM； 材质： 椅架高强度铝合金，白色喷粉处理； 坐板、背板为白色吹塑件PE材质； 扶手盖主体为白色注塑件PP材质，扶手垫采用二次注塑工艺防滑TPE材质； ★坐垫、靠垫为符合SGS环保要求的高弹性蓝色EVA材质，可拆卸清洗； 脚垫为橡胶材质； 座板高度六档调节：380-500MM； ★产品最小折叠厚度140MM，且无需靠墙也可平稳站立； 最大使用者体重：100KG。 | 个 | 899 |
|  |  | 69 | 一字扶手 | 颜色：白色、黄色、蓝白色可选，尺寸：长度370到880mm可选，外径38MM，材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑； ★扶手承重力≥200kg，扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料。含配件及安装。 | 个 | 178 |
|  |  | 70 | L型扶手 | L颜色：白色、黄色、蓝白色可选，尺寸：420*680MM，外径38MM，材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑； ★扶手承重力≥200kg，扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料。含配件及安装。 | 个 | 399 |
|  |  | 71 | U型上翻落地扶手 | 上颜色：白色、黄色、蓝白色可选，尺寸：600*700MM，外径38MM，材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑； ★扶手承重力≥200kg，扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料。含配件及安装。 | 个 | 468 |
|  |  | 72 | 挂墙式助浴凳 | 座板宽380MM，水平座板垂直于地面的距离可调范围从425MM到550MM，高强度铝合金框架，安全牢固，经久耐用，环保工程塑料座板，防滑设计，5个漏水孔，高档记忆PU回弹坐垫，触感温暖舒适； 高级TPR橡胶脚，防滑静音；★安全承重190公斤。含配件及安装。 | 个 | 480 |
|  |  | 73 | 一体式马桶扶手架 （提供样品） | 尺寸：宽570×纵深540×高650mm，材质：PP+碳钢+TPE，净重：约8.4kg，适配马桶缸体座高：370~440mm，可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性防滑材质，提升用户舒适度体积轻巧，曲线设计，造型简洁美观； ★无需打孔安装，产品直接安装在坐便器与坐便器盖板之间。含配件及安装。 | 个 | 999 |
|  |  | 74 | ABS扶手 | 主体颜色为黄色，表面ABS抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部铝合金。整体直径3.5CM，龙骨直径2.8cm。适用于室内通道、楼梯、台阶靠墙安装。含配件及安装。 | 米 | 200 |
|  |  | 75 | PVC扶手 | 外层PVC材质，内层为不锈钢或铝合金，圆形，直径为35-50mm;适用于室内通道、楼梯、台阶等靠墙安装。含配件及安装。 | 米 | 180 |
|  |  | 76 | 实木扶手 | 尺寸：直径35mm，产品构造：集成材、长度方向指接、三层叠厚，产品规格：使用符合环保要求油漆、粘合剂。含配件及安装。 | 米 | 300 |
|  |  | 77 | 不锈钢落地扶手 | 全部采用304不锈钢管，含立柱，需上门实地安装。直径35-50mm，高度800-1000mm。 | 米 | 360 |
|  |  | 78 | 床边扶手 | 扶手采用无凉感的材质，底座采用稳固钢板材料，底座面积尺寸：≥800*600MM，★产品净重量≥20KG，提高使用安全性。高度:750mm-850mm高度6挡可调，材料：扶手采用钢管材质，扶手套采用高密度橡塑NBR海绵套管，底座：3.75mm厚钢板，表面烤漆橡胶条包边处理，稳固安全。固定立柱套管采用直径43mm优质碳钢机加工而成，立柱壁厚4mm，立柱高度30cm,采用整体螺丝固定的方式，安全美观。★扶手内管均采用壁厚1.2mm高强度碳钢。具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。含配件及安装。 | 个 | 890 |
|  |  | 79 | 起身扶手 | 扶手可固定、防侧翻、无凉感，整体表面采用无凉感磨砂材质，底座采用稳固钢板材料，底座面积尺寸：580*260mm，产品净重量：≥7.2KG。高度：820mm；横杆间距（从上到下）：250mm，250mm，320mm：立杆间距：300mm，材料：扶手采用钢管材质，扶手套采用高密度橡塑NBR海绵套管；底板厚度：4.75mm,表面静电喷塑橡胶条包边处理，稳固安全。固定立柱套管采用直径42mm优质碳钢机加工而成，立柱壁厚4mm,立柱高度78mm,底板跟立杆的连接采用不锈钢螺丝固定方式，安全美观。扶手内管采用直径32mm高强度碳钢，扶手内管壁厚1.2mm。具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。含配件及安装。 | 个 | 460 |
|  |  | 80 | 拼接斜坡 | 材质∶ PELD 及 PEHD 混合材料。性能∶表面防滑设计，安全性强。规格∶可根据实际情况灵活进行裁剪拼接，组装简单。含安装。 | 米 | 300 |
|  |  | 81 | 橡胶坡道 | 材质∶天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑、承重力高达500kg。尺寸范围(0.8-4cm) | 块 | 400 |
|  |  | 82 | 水泥坡道 | 坡道宽度≧800。坡高≤350mm，高度与斜坡比例为1：8，坡高≤600mm，高度与斜坡比例为1：10，坡高≤750mm，高度与斜坡比例为1：12。 | 平方 | 280 |
|  |  | 83 | 门槛移除 | 拆除门槛，水泥找平或补过门石与地面平。 | 个 | 800 |
|  |  | 84 | 感应小夜灯 | 可插电，材质：ABS，3C认证，LED节能灯泡、内置锂电池，暖光感应距离是正面100度，3米以内，天黑的时候，走到它的感应范围，就自动亮起，人离开感应范围，25秒正负5秒自动熄灭。 | 个 | 80 |
|  |  | 85 | 门洞拓宽 | 含门洞扩宽或加固，门槛（如有）坡化或去除门槛，不含门套及门的安装，扩宽后门洞净宽度不低于80CM. | 个 | 1000 |
| 14 | 家具 | 86 | 适老餐桌 | 尺寸：长800*宽800*高750mm；★框架：采用优质橡胶木实木，台面：采用优质E1级实木多层板贴水曲柳实木木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺；油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。含送货安装。 | 张 | 980 |
|  |  | 87 | 适老扶手椅 | 尺寸：550*630*830mm，框架：弯曲木，靠背外框+扶手+前后脚为一个完整件，无榫接、胶粘等组装方式，具有较良好的强度性能和抗震力，扶手处应留有可放置拐杖位置。海绵：采用高弹海绵，面料：采用优质科技布；油漆：采用环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；含送货安装。 | 张 | 380 |
|  |  | 88 | 居家适老床 | 尺寸：长2000*宽1200*1000mm；★材质/配置：全橡胶木实木床头床尾，床边附有橡胶木实木扶手；环保油漆：3层底油及2层面漆；软包：采用耐磨超纤皮；质感需柔和；粘合剂材：采用环保胶水；工艺：无尖角，四角需倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致。自装配、拆装产品零件结合应牢固严密。家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。含送货安装。 | 张 | 1980 |
|  |  | 89 | 衣柜 | 双开门，宽≥800cm，高≥1800cm，材质：实木或人造板材，底漆面漆采用环保油漆 。含送货安装。 | 个 | 1200 |
|  |  | 90 | 适老化床头柜 | 尺寸：长400*宽400*高650mm；★框架：采用优质E1级实木多层板贴水曲柳木皮，油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。含送货安装。 | 个 | 590 |
|  |  | 91 | 鞋柜 | 尺寸60*100cm 材质：人造板 特点：合理分区储物，层板可拆卸。内部存储空间大。宽大台面载物。含送货安装。 | 个 | 600 |
|  |  | 92 | 电视柜 | 尺寸：80-1000cm,材料：人造密度板，理分区储物。含送货安装。 | 个 | 580 |
|  |  | 93 | 双人沙发 | 尺寸：1400*650*950mm；★材料：主材进口橡胶木实木支架，经防潮、防腐、防虫化学处理；品牌环保油漆：底漆面漆均采用环保油漆，健康环保；高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，采用优质布艺面料/优质防水防污超纤皮软包。含送货安装。 | 张 | 1980 |
|  |  | 94 | 茶几 | 尺寸：500*500mm；★材质：实木框架，经久耐用；面板：多层板，表面贴实木贴皮；茶几双层设计，开敞式双层置物；曲折脚造型，刷环保油漆；大圆角设计，安全，保护老人不易受伤。含送货安装。 | 张 | 950 |
| 15 | 家电 | 95 | 电视机 | LED液晶电视≥40吋，运行内存 1GB ，机身内存 8G DDR3，整机亮度（典型值）200nits，色域值色域覆盖率：≥28%(min)，分辨率 1920*1080，对比度1200：1。含送货安装。 | 台 | 2200 |
|  |  | 96 | 冰箱 | 容量：228l，制冷方式：直冷，箱门结构：三门，自动低温补偿可根据外部温度变化自动调节制冷温度。含送货安装。 | 台 | 1850 |
|  |  | 97 | 洗衣机 | 标准程序耗水量 116L，产品重量35kg，标准程序耗电量0.09kW·h 洗涤容量8kg，脱水转速 700转/分钟，脱水容量 8kg，水位选择8段 箱体材质 镀锌钢，洗净比 0.8比值，洗涤功率400W。含送货安装。 | 台 | 1550 |
|  |  | 98 | 空调 | 额定制冷量：3500（2000-4200）w；制冷功率：980（90-1550）w；额定制热量：4600（200-5720）+1050w；制热功率：1300（90-1920）+1050w；APF功效比：4.28；室内机噪音，循环风量：650m3/h。含送货安装。 | 台 | 3250 |
|  |  | 99 | 热水器 | 外形尺寸（长*宽*高）：698*386*386MM；产品容量：50L；能效等级：2级；额定功率：2000W，额定电压：220V/50HZ；稳定压力：0.75Mpa，供水压力：≥0.05Mpa；24h能耗系数：0.7，最高温度：75℃；防水等级：IPX4，热水输出率：80%；产品特点：一体成型内胆，静电微粉搪瓷层，高强度低碳钢板，机械旋钮。含配件、送货及安装。 | 台 | 899 |
|  |  | 100 | 普通电饭煲 | 4L、匠铜圆灶釜 匀火速热盘 24小时预约。 | 台 | 390 |
|  |  | 101 | 普通电水壶 | 1.7L 304不锈钢 家用电热水壶 无缝内胆双层防烫 | 台 | 160 |
|  |  | 102 | 语音智能水杯 | 产品组成：智能水杯、Micro-USB充电线、电源适配器，说明书。产品材质：杯体采用304不锈钢，杯盖采用PP工程塑料。LED屏幕可显示时间、水温、电量、蓝牙、水质检测、饮水提醒、服药提醒、收音机、TF卡等功能且都有相应的语音提示功能。 | 个 | 380 |
|  |  | 103 | 油烟机 | 不锈钢色喷涂 触摸按键，排风量≥18m³/min，。高度吸油烟功能，噪声 (db)：≤55 dB。含配件、送货及安装 | 台 | 1250 |
|  |  | 104 | 微波炉 | 经典机械旋转微波炉，简约操作，6段火力。 | 台 | 560 |
|  |  | 105 | 电磁炉 | 产品组成：电磁炉和汤锅。性能规格组成要求：额定电压220V；电磁炉具有盲文标识且全程语音提示，接通电源会有产品功能的使用介绍引导及操作注意事项的长语音使用说明。电磁炉主机具有待机模式和开机模式。待机模式：轻触任一按键有真人语音播报该按键的功能说明，但不会开启功能，方便视障朋友熟悉按键位置及功能组成。 | 台 | 500 |
|  |  | 106 | 小厨宝 | 储水式小厨宝上出水 耐压，防腐蚀，机械控温，操作便捷，额定功率≥1500W，容量≥8升。含配件、送货及安装 | 台 | 680 |
|  |  | 107 | 听书收音一体机 | 产品组成：听书收音一体机、充电线。一体成型盲文触点按键，全程按键语音提示，具有录音、电子书、听书、播放和时钟功能。内置FM、收音机、收音机自动搜索电台，99组电台频率记忆。蓝牙音响可连接手机，播放音乐及接听电话。支持64gtf卡，支持64GU盘。 | 台 | 240 |
|  |  | 108 | 电风扇 | 白色，3档调速，5叶机械落地扇。 | 台 | 280 |
|  |  | 109 | 浴霸 | 尺寸：300*600mm，材质：PC面板+PP箱体，功能：取暖+换气+吹风+照明，取暖功率：2200W，照明：12W，电机：单电机，换气/吹风功率：40W，换气风量：150m³/h，噪音：≤50dB，开关方式：机械琴键 | 个 | 568 |
|  |  | 110 | 无线闪光震动闹钟 | 产品组成：闹钟、振动器、电源适配器。产品材质：钟体及振动器外壳采用ABS工程塑料。供电方式：闹钟采用DC5V或3节7号电池供电，振动器内置3500毫安3.7V锂电池供电。闹铃以震动、响铃、闪光形式提醒使用者。 | 个 | 290 |
| 16 | 助残适老 | 111 | 门磁开关 | 尺寸：发射器93*40mm，磁条63*10mm 支持三大运营商网络 安装间隔距离：小于1.5CM 静态电流：<20uA,报警电流：<100mA 无线传输方式：NB-IoT 频率：B1/B3/B5/B8 速率：上行16kb/s 下行25kb/s 电池：锂锰电池DC3V 1500mAh 待机时间：待机1-2年 心跳时间：1次/天 低电量报警：支持 支持电池电量和信号值数据上传 支持低电量和信号弱报警 | 个 | 290 |
|  |  | 112 | 紧急呼叫器 | 尺寸：88*88mm 工作电源：DC3.0V 无线传输方式：NB-IoT（电信、移动、联通） 频率：B1/B3/B5/B8 速率：上行16kb/s 下行25kb/s 待机电流：＜0.06uA 待机时间：2年（每天不超过5次信号传输的情况下） 心跳时间：1次/天 电池电量：锂锰电池 DC3.0\V 2000mAh 低电量报警：支持 报警电流：＜100mA 支持电池电量和信号值数据上传 支持低电量和信号弱报警 | 个 | 270 |
|  |  | 113 | 呼叫门铃 | 产品组成：发射器，接收器，支架，锂电池，USB线，充电器；发射器：按键自发电，无需充电，方便使用，发射器按下时。接收器：1）发射器按下时，接收器会提示所选择的音乐,并带彩色强闪光震动功能；2）至少32首提示音乐供选择，可闪光提示，音乐提示，震动提示。3）铃音大小可调节； 4）可使用距离空旷地带100米以上；室内阻隔区域40米，抗干扰。3.接收器使用锂电池蓄电，USB充电，可以随身携带；含安装。 | 个 | 260 |
|  |  | 114 | 烟雾报警器 | 尺寸：95*95mm 支持三大运营商网络 探测类型：光电式感烟火灾探测； 报警类型：烟感报警；电池低压报警，故障报警，防拆报警，测试报警； 报警音量：≥80dB(正前方3米处) 工作电流：静态＜20µA， 报警电流：＜200mA 通信指标 无线传输方式：NB-IoT 支持上传电池电量和信号CSQ值 电池:3.0V锂电池2400mAh 电池使用寿命3年 | 个 | 320 |
|  |  | 115 | 燃气报警器 | 无线传输方式：NB-IoT 探测气体：天然气(CH4) 报警浓度 ：8%LEL 探测量程 ：0-25%LEL 报警音量：大于70dB并小于115dB(正前方1米处) 使用环境：温度：-10℃～+55℃, 相对湿度≤95%，不结露 尺寸;直径90*厚34mm | 个 | 320 |
|  |  | 116 | 防走失手环 | 1、显示屏：不低于1.4英寸高清液晶屏； 2、按钮方式：触摸 +按钮； ※3、网络支持：移动、联通、电信； 4、定位系统：具有GPS+WIFI+LBS+A-GPS+北斗五重定位； 5、定位精度：室外不超过20米 ； 6、内存：不低于64Mbit+128Mbit； 7、充电方式：磁吸式充电； 8、电池容量：不低于520mAh； 9、待机时间：3~4天 ； 10、具有心率、血压、血氧、测体温、跌倒报警、计步、睡眠监测、久坐提醒功能； 11、具有单宫格大字体大音量； 12、具有双向通话功能； 13、具有SOS紧急一键求救功能； 14、具有电子围栏，可设定多个电子围栏；15、具有实时定位功能； 16、具有历史轨迹查询功能:可查询1个月时间范围内的历史轨迹； 17、具有历史轨迹播放功能:可自动播放轨迹； 18、具有远程监听功能； 19、具有低电告警功能； 20、具有电话本功能； 21、具有语音报时功能； 22、具有信息推送功能； 23、具有语音提示音； 24、支持将设备数据传到到电脑端； 25、符合国家强制性产品3C认证，并提供产品的3C证书；具有电信设备进网许可，并提供产品的入网许可证。 | 个 | 485 |
|  |  | 117 | 智能拐杖 | 1、LED手电筒照明，闪光警示； 2、跌倒自动报警技术，超过100分贝声音报警； 3、FM调频收音机功能，全数字集成电路设计。 4、通过标准5V USB线可以给内置充电电池进行充电； 5、灯头可45°角旋转，提供远光，近光照明； 6、产品防溅水设计； 7、产品配带挂绳，方便携带及挂放； 8、高强度可伸缩调节铝合金杆。 | 个 | 260 |
|  |  | 118 | 智能药盒 | 尺寸：直径11cm*高2.6cm 材质：食品级PP（放药格）+ABS（定时器）+纽扣电池 1.采用食品级PP+电子元件材质，无毒无异味，健康环保； 2.24小时内4组闹钟，随意设置，一次设置，每天按时响铃； 3.7分格，对应星期一到星期天标识，避免错服漏服药； 4.每天对应的小格可单独开启，卡扣紧实，不易松动。 5、三种提醒方式：铃声提醒、LED闪灯提醒、LCD上闪动符号提醒、同时有四种不同的铃声提醒； 6、有LED夜光灯功能，方便夜晚使用； 7、7格放药格，每格可以独立打开，大容量；定时器可以去除，单独使用。 | 个 | 58 |
|  |  | 119 | 耳背式助听器 | 尺寸：13.8*8.3*42mm 全数字信号处理，专业噪音过滤系统 4通道、8频段数字处理技术，音质更自然、更清晰 内置高保真反馈抑制系统，有效防止啸叫，使用更舒适 4个调节程序，满足不同的听力补偿需求 适用范围：中、重度听力残疾老年人听清声音来源 | 个 | 790 |
|  |  | 120 | 伸缩手杖 | 伸展长度：74-98cm， 重量： 0.51kg ， 适用身高140-184cm 材质：环保塑胶、铝合金 | 个 | 80 |
|  |  | 121 | 四角拐 （提供样品） | 材质：铝合金 T型拐杖头:塑料 挽手带:绳 厚度:1.2MM 底座尺寸:15*15CM ★可调高度:73-91CM | 个 | 96 |
|  |  | 122 | 高靠背轮椅 | 总宽：67cm 后轮离地：49cm 深度：41cm 靠背高度：45cm 扶手到座板距离：24cm 座板宽度：46cm 总长：114cm 总高：118cm 后轮直径：61cm 前轮直径：20cm 折叠宽度：28cm 净重：26KG 体积：97*35*88喷塑车架，双交叉杆结构，高靠背，半躺，抽拉座厕垫，简易高抬搁脚，8寸加厚前轮，24寸充气后轮，附安全带，送餐桌板 | 台 | 1500 |
|  |  | 123 | 折叠轮椅 | 尺寸：总长50*总宽90*总高85cm，坐高24cm 车架选用航钛高强度A3钢焊接而成，表面经喷漆处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。 靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。 座垫/靠垫：采用牛津尼龙布料做成，质地柔软、透气防滑，平整美观. 座面平整。 采用固定斜扶手架，坚固耐用，方便使用者站立时辅助。 拆脚：固定式拆脚、操作简易，脚踏板采用塑料脚踏板，高度可调。 前轮：8英寸（20cm）PVC前轮，配高强度塑料轮毂,坚固耐用，实心轮耐磨。7、后轮：24英寸（60cm）实心胎后轮，耐磨不用充气，减震功能卓越，配工程塑料手轮装置（手直接驱动轮椅时使用） 肘节式刹车装置制动低于座位面，快捷方便、安全 可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。 | 台 | 680 |
|  |  | 124 | 助行器 | 尺寸：460*520*(740-920)mm 1、采用铝合金材质，不会划伤表面，永不生锈； 2、腿部高度可调，适合不同身高； 3、把手采用高密度PVC材质，防滑不断裂； 4、双把手设计，适用不同环境使用 5、加大加厚天然橡胶脚垫，更耐用、更防滑，内藏金属垫片，更加强其耐用性； 6、不用时，折叠非常方便，占地面积小。 7、橡胶脚垫 承重：100kg，适合身高：150-190cm 铝合金厚度：1.2mm | 个 | 280 |
|  |  | 125 | 洗澡床套装 | 外围尺寸：2000*850*250mm,内径尺寸：1800*650*150mm 净重：5kg，最大承重：200Kg。 材质：防毒、耐寒、高弹、符合欧盟EN-71标准的环保PVC。 采用抽充两用气塞：充气时只进气不出气，抽气能快速放气； 90°直角排水，洗澡时废水很快排出，不会因挤压堵住不排水； 专利17°角斜面设计，头高脚低防呛水，排水方便，护理高效； | 套 | 1180 |
|  |  | 126 | 马桶增高器 | 采用PE抗菌材质，增加马桶高度，两侧扶手设置，方便老人起身辅助。适用于关节受限老人的如厕起身。 | 个 | 288 |
|  |  | 127 | 翻身枕 | 尺寸：500*250*150mm 材质：全棉布套+高密度海绵 回弹性好，柔软贴合舒适。 | 个 | 85 |
|  |  | 128 | 适老餐具 | 1、助食筷可帮助一些手部僵硬、中风、挛缩的病人，自主进食。其独特的设计，及时在使用过程中，因手部问题造成的不稳现象，也可较为轻松的夹起食物。长度22cm 2、助食勺和助食叉能在水平140°、轴向旋转360°的空间范围内任意调整及锁定位置，并保持其状态。手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小，调整松紧。手柄内部空间可以放置配重，满足用户的使用习惯及特殊需要。助食勺长度24.5cm，助食叉长度25cm 3、助食碗和防洒盘底部带有吸盘，吸附力持久，防止碗滑动；碗口一侧为屋檐式设计，防止食物遗洒。材质：碗体为食品级PP塑料，吸盘为无毒级硅胶。助食碗直径12.5cm，防洒盘直径19cm | 套 | 380 |
|  |  | 129 | 调节靠背器 | 材质：不锈钢或铝合金材质 靠背角度五档调节，轻便透气，角度可调可折叠，承重200公斤以上。 | 个 | 260 |
|  |  | 130 | 闪光音乐门铃 | 产品组成：发射器，接收器，支架，锂电池，USB线，充电器。1.发射器：按键自发电，无需充电，方便使用，发射器按下时。2.接收器：1）发射器按下时，接收器会提示所选择的音乐,并带彩色强闪光震动功能。2）32首提示音乐选择，可闪光提示，音乐提示，震动提示。3）铃音大小可调节；4）可使用距离空旷地带100米以上；室内阻隔区域40米，抗干扰。 3.接收器使用锂电池蓄电，USB充电，可以随身携带。 | 套 | 200 |
|  |  | 131 | 智能电饭煲 | 性能要求：功率：≤900w 2）额定电压：220V 3）额定频率 50Hz 4）容量≥5L。 产品组成：电饭煲主机、铝制内外喷涂不粘内锅 、蒸笼、饭勺、汤勺、量杯、遥控器、电源线。 功能特点：1）控制面板各功能按钮均带盲点、文字，有LED显示屏，有90流明高亮闪光提示。2）宽电压工作模式160V~250V范围内都能使用，可满足电压不稳定区域用户。3）共有5个功能按键，分别为“功能选择，取消/保温，预约，“+”“-”。选择功能后，3秒内按下“预约”键后可为所有功能提供30分钟-24小时预约。 | 个 | 460 |
|  |  | 132 | 无障碍报警水壶 | 1.性能要求：功率：≥1500W 容量：≥1.7L.2.产品组成：水壶壶体、底座、语音闪光震动一体提示器、适配器，说明书，支架，USB数据线。3.功能要求：1）水壶拥有恒温主动保温功能，处于保温模式时，保温开关的指示灯为蓝色。2）报警器侧面有2个开关，一个可控制8档音量可调功能，一个控制提示方式：闪光，语音，震动，闪光+语音，闪光+震动。3）提示器同时按下音量键和模式选择键，有水壶使用说明书的长语音读报，大致语音内容包括：欢迎语、产品详细介绍、适用注意事项及售后服务提示。4）水壶底座有不低于4个防滑钉，可360°旋转不断电。 | 个 | 460 |
|  |  | 133 | 防溢报警器 | 尺寸：93*40mm 工作电源：DC3.0V 无线传输方式：NB-IoT（电信、移动、联通） 频率：B1/B3/B5/B8 待机时间：3年（每天不超过5次信号传输的情况下） 心跳时间：1次/天 电池电量：锂锰电池 DC3.0\V 1500mAh 低电量报警：支持 报警电流：＜100mA 支持电池电量和信号值数据上传 支持低电量和信号弱报警 | 个 | 320 |
|  |  | 134 | 便携式斜坡板 | 材质：高强度铝合金，表面金刚砂贴膜，折叠设计，轻且收纳尺寸小，方便携带，承重≧300kg。长度1200*760mm。成品，直接铺设安装。 | 副 | 480 |
|  |  | 135 | 床边桌 | 桌面尺寸：40*80cm±10cm，高度90～65cm可调节，带收纳功能，桌面环保，耐磨，升降灵活，带万向静音轮，制动好，无噪音。 | 张 | 690 |
|  |  | 136 | 床边护栏 | 1.材质：优质不锈钢 2.安装：通用型 3.产品配件：固定支架、螺丝、护栏 4.产品功能：保护床上儿童老人等防止坠床，防止二次伤害。含安装。 | 张 | 235 |
|  |  | 137 | 自动助起床垫 | 1.长度可调节：1800/1850/1900/1950±20mm 2.宽:830±10mm 3.高:100±10mm 4.【背板折转】0~70°±5° 5.【腿板折转】0~40°±5° 6.【安全承重】135KG 7.纯聚氨酯海绵软垫 8.进餐读书，自主操作轻松调整坐卧位置； 9.踏脚功能，足部支承，提升安全感。 10.电子操控，减轻人员劳动强度； 11. 背腿双向后退技术，多联杆运行机制，使床垫升降时背板和腿板平行位移，为腰臀部提供更多空间。升降没有挤压感，使用更舒适。 12.床垫架子具备安全防夹手功能。 13、含送货、安装。 | 张 | 980 |
|  |  | 138 | 居家护理床 | 1、外形尺寸规： 长度2100mm±50mm，床宽度1000mm±50mm，床体标准高度500mm±50mm。 便孔尺寸：310X230mm ±30mm ★整体承重可达≥300kg，背板动态载重≥70kg； 2、调整角度：背部调节高度：0-70°/±5°，腿部调节高度：0-40°/±5； 3、床框采用30*60mm钢管，床面框30*20mm矩型碳素钢管焊接，整床采用机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大；（厚度1.0mm） 4、床面板采用4mm优质钢网焊接而成，每段承重80kg，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防压疮； 5、优质网状钢丝结构，弹性大、透气性好，可避免床垫因潮湿而产生的霉变。四分段式结构，更符合人体工学原理； 6、金属表面采用双重涂层技术：真正达到内外防锈，经静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色； 7、摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向过营保护螺杆。采用高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，耐磨、轻便省力、无噪音； 8、双侧可插式护栏，方便起身及坐卧助力，有效防止坠床，护栏尺寸：900*270mm（长*宽），护栏圆管直径：19mm； 9、床腿采用优质钢管，底座采用防滑设计脚垫，耐磨延年，使整床支撑力更稳定。承重更牢固； 10、摇手柄长90mm，操作半径180mm；摇手柄圆形设计，有防滑凹痕。手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，避免碰撞，护理人员双腿，更方便于护理操作，安全可靠； 11、床头尾板及包围采用弧线形设计。双面贴三聚氰胺，耐划伤，抗氧化强，环保认证产品。床头尾实现快速拆卸，满足临床急救需求； 12、床头尾板及包围采用弧线形设计，床头尾厚度40mm，床尾上弧形扶手35mmφ，床头尾实现快速拆卸，满足临床急救需求； 13、床垫：与床尺寸配套，材质说明：20mm高密度海棉+40mm天然机压环保椰棕+防水布套，高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折。 | 张 | 1980 |
|  |  | 139 | 坐便椅 | 扶手间内宽：44CM； 坐板到地面高度：41-51CM； 扶手到地面高度：63-73CM； 靠背到地面高度：74-84CM； 四脚占地尺寸：54*44CM； 钢制，喷漆表面处理； 高度可调节。 | 个 | 280 |
|  |  | 140 | 防撞板 | 1.材质：NBR（丁睛橡胶） 2.尺寸：0.8*8*200cm 3.规格：一条2米 4.材质：EVA、3M胶。 5.乳胶垫般弹软，宝宝磕碰不疼。 6.拒水防污表层，一擦即净。 7.强韧升级，耐住宝宝啃咬。 | 条 | 80 |
|  |  | 141 | 防撞条 | 尺寸：35*35*7mm 材质：pvc 双面胶/免钉胶 防火阻燃，经久耐用，不含甲醛 | 米 | 38 |
|  |  | 142 | 防撞角 | 尺寸：60*35*12mm 材质：NBR，防水耐油 加厚，无残留，不伤家具 | 个 | 5 |
|  |  | 143 | 电源插座保护套 | 阻燃防触电防水，PE环保原料 适用于多种常用插座，无缝贴合。 | 个 | 50 |
| 17 | 其他 | 144 | 售后服务卡 | 含施工单位名称、售后服务电话等。 | 张 | 5 |
|  |  | 145 | 搬运清洁费 | 改造家庭改造中旧物件搬运及复位，改造清洁费 | 户 | 300 |
|  |  | 146 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、系统数据录入、照片上传等 | 户 | 300 |

- 注：1、以上清单综合单价包含材料费、人工费、损耗费、装运费（运至指定地点）、卸载、利润和税费（税票指增值税专用发票）等所有费用。

- 2、本次范围内低保家庭分布于全县各乡镇范围内，彼此距离较为分散，供应商须考虑场地之间相关交通费，运输费，材料费等，综合考虑进投标报价中。

（七）样品要求：

1、实物样品要求：

投标时不提供样品或只提供部分样品的，则该投标人的商务技术评分中“投标样品”不得分。中标候选人的实物样品在开评标结束后作为实物依据，由采购人封存保留并运至其单位。未中标人的实物样品务必于开标结束后当日运走，如为邮寄的形式提交的样品，投标人应安排送货人员（提供身份证明）现场接受退还的样品。实物样品请于投标文件递交截止时间前送达泰顺县公共资源交易中心1楼样品室（地址：温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号，联系人：缪先生，联系电话：15888799321），保管责任由投标人自负。

2、▲样品提供

2.1本项目要求提供以下样品：

| 序号 | 样品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗澡椅 | 1 | 个 | 按清单要求 |
| 2 | 一体式马桶扶手架 | 1 | 个 | 按清单要求 |
| 3 | 四角拐 | 1 | 个 | 按清单要求 |

## （八）报价及结算价

▲1、本项目采用固定统一的折扣率方式进行报价，折扣率最高限价为100%，供应商折扣率报价超过最高限价的作无效标处理。成交综合单价=对应项综合单价最高限价×成交固定折扣率。如供应商报价折扣率为70%，总控开关综合单价最高限价150元，成交综合单价=150元×70%=105元。

2、综合单价报价均为含税价格，包括但不仅限于竞争性磋商文件所确定的全部服务、货物、材料、服务、附件、紧固件、随货物提供的备品备件、专用工具的价格（包括关税、增值税、检验检疫费）、包装费、人工费、运杂费（运抵实施项目现场）、运输保险费、安装调试费、保修期内维保费、操作维护、使用人员培训费、利润、税金等一切为本项目而产生的所有费用。供应商在编写响应方案时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在磋商报价中。结算时，成交综合单价不予以调整，数量按实结算。

3、成交固定折扣率在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

4、最终结算价按成交综合单价乘以实际工程量（评估设计按实际改造户数）结算，工程量或实际改造户数须经采购人签字并盖章后确认。

5、供应商结算金额不得高于本项目的预算金额，且不得高于每户改造支出标准16000元（含评估设计费），否则，超出的金额全部由供应商自行承担，经实施对像个人同意的，由实施对象自行向供应商支付，采购人不予以补偿任何费用。

6、结算时供应商出具改造方案、工程量清单/设备清单、结算书，由采购人或其采购人委托的第三方机构审核，以审核后的造价进行结算，审核产生的费用由供应商支付。

## （九）质量保证

1、保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

2、保修期内，采购人无须自行付费，供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

3、保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

4、供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

5、所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

6、保修期结束前，须由成交供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由成交供应商负责修理，在修理之后，成交供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

7、成交供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

## （十）售后服务要求

1、供应商必须有可靠的售后服务保障，在附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，供应商在接到采购单位通知后，1小时内有效响应，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、供应商服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若供应商未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由供应商承担。

## （十一）其他

1、供应商要尽量选择知名度较高的品牌，如改造清单中所提供的品牌无任何知名度或很难调查市场价的，采购人有权要求供应商更换品牌。

2、供应商要保证所有工程的质量。采购人将不定期抽检，如发现质量不合格，或因质量问题造成损失，其中标资格将被取消，并承担责任。

3、成交供应商合同签订前须配备具有相关资质的评估人员及施工团队，否则其成交资格将被取消。

4、供应商磋商时，还需提供本项目改造所涉及到的设备、设施详细清单（细化）。

5、改造设备如涉及二类医疗器械，如成交供应商不具有二类医疗器械经营备案证明，则需委托具有二类医疗器械经营备案证明的单位进行相关经营活动，费用均已包含在报价中。

## （十二）商务条款

| 序号 | 名 称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 | （1）符合国家相关规定质量验收合格标准。 （2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。 （3）成交供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。 |
| 2 | 验收 | 采购人组织相关人员按照国家相关标准进行验收，验收时所产生的所有费用由供应商自行承担。 |
| 3 | ▲工期 | 合同签订后60日内完成。 |
| 4 | 质保期 | 整个项目不少于2年免费保修期（供应商可提供更优惠的保修期）。质保期内所有维保费用已包含在供应商报价中，采购人不予以另行支付。 |
| 5 | 培训及指导 | 供应商须在完成安装后指导改造对象熟悉新设施的使用方法。 |
| 6 | 服务要求 | - （1）实际服务过程中如遇临时加急加班情况，供应商须积极配合并实施，不得拒绝。 （2）项目实施期间供应商应当做好相应的安全防护措施，由供应商原因产生的安全责任及赔偿均由供应商自行承担。 |
| 7 | ▲付款条件 | - （1）合同签订后内具备实施条件后采购人向供应商支付预估总户数总金额的50%预付款。签订合同时成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可按其要求执行。 - （2）项目完成后，成交供应商提供本项目的验收报告与结算书等相关资料，由采购人审核无误后，一次性结清余款。 - （3）上述款项供应商提供经采购人确定金额的税务发票后，采购人在7个工作日内予以支付。如因政策影响，拨款未能及时到位，中标供应商不得以此为由而不履行本项目规定的义务。如因财政资金拨付原因，预付款可能会延缓支付或不予支付，供应商报价时充分考虑，自行承担垫资风险。 |

第三部分、供应商须知

一、说明

1.本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）及相关法律规章组织和实施。

2.供应商必须对所投全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3.无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购人有权选择供应商的供货和服务范围。

4.安全生产

在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

5.知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标(成交)而引起相关诉讼，由投标人承担。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评审小组可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.▲供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在国家企业信用信息公示系统网：（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）无严重违法企业记录。

2）供应商在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）无失信信息记录。

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。

4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

9.本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。已提交投标文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

10.符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载竞争性磋商文件，并按竞争性磋商文件规定的时间、地点递交投标文件（竞争性磋商文件下载网址：浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn/）,竞争性磋商文件如有补充更正均见浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

二、竞争性磋商文件

1.竞争性磋商文件

1.1 竞争性磋商文件的发放

本项目投标供应商直接在网上下载竞争性磋商文件。

- 1.2 竞争性磋商文件约束力

供应商一旦获取了本项目竞争性磋商文件，在质疑期内未提出质疑，并参加投标，即被认为接受了本竞争性磋商文件中所有条款和规定。

2.竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知应在竞争性磋商文件规定的质疑期前使采购人或其代理机构收到，采购人或其代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商或并将此答复通知放至相关网站公示。逾期的质疑不予接受。

3.竞争性磋商文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改竞争性磋商文件，并通知供应商。补充文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件要求修正投标文件，采购人按相关规定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知放至相关网站公示。

三、投标文件

1.投标文件

1.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制投标文件。并对竞争性磋商文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与竞争性磋商文件要求没有重大偏离的投标文件。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许供应商在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。

1.2 供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按竞争性磋商文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2.投标文件的组成

投标文件由《资格文件》《商务技术文件》《报价文件》三部分组成。

2.1《报价文件》组成

| 序号 | 内容（▲下表所列1项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 开标（报价）一览表（附件一） |
|  | 质保期外维修费用（附件二） |
|  | 设备零件、易损件、备品备件报价表（附件三） |

2.2 《资格文件》组成

| 序号 | 内容（▲下表所列项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照） |
|  | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件四） |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可） |
|  | 供应商法定代表人授权书（附件五） |
|  | 中小企业声明函，符合中小企业要求应按要求提供以下证明材料： （1）中小企业：中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1） （2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1） （3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件） |

2.3 《商务技术文件》组成

| 序号 | 内容（▲下表1-5项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 报价函（附件六） |
|  | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件七） |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
|  | 商务偏离表（附件九（一））、技术偏离表（附件九（二）） |
|  | 投标产品配置清单（附件十）；设备功能等技术参数描述 |
|  | 供应商项目服务人员汇总表（附件十一） |
|  | 距离采购人最近的服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等； |
|  | 相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
|  | 供应商质量体系认证证书、供应商环境体系认证证书、供应商职业健康体系认证证书（（如有则提供） |
|  | 供应商项目业绩清单（如有则提供）（附件十二） |
|  | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
|  | 政府采购活动现场确认声明书（附件十三） |
|  | 根据竞争性磋商文件规范要求中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |

3.投标内容填写说明

供应商应按照（上表）所列出的内容及格式组成投标文件。

4.投标报价

4.1 供应商应按竞争性磋商文件中《开标（报价）一览表》填写投标报价。

4.2 供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

5.采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6.投标文件的有效期

6.1 自报价截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

- 四、投标文件

1. 投标文件的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

2.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

3.投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4.投标文件的备选方案

4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

5. 投标截止期

5.1供应商应按前附表中规定的时间递交电子投标文件。

5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 五、开标和评标

（一）开标准备

1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照投标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加磋商大会的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时供应商因未在线参加磋商而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。

3.所有二次报价询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190）

（二）电子招投标开标及评审程序

1.开标会由采购代理机构主持，磋商响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

2.投标文件解密结束，开启投标文件，对资格进行审查后公布资格审查情况；

3.评审小组就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，响应人作出最终承诺和最终报价。

5.对商务技术文件进行评审；

6.对报价文件进行评审；

7.公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

▲供应商政采云系统填写报价和电子投标文件（开标（报价）一览表）中填写不一致的，以电子投标文件（开标（报价）一览表）为准，如果不接受调整价格的做废标处理。

2.评标

2.1 评标由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照竞争性磋商文件确定的评标办法直接确定中标（成交）供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2 评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。由采购人代表或招标代理机构对供应商资格进行审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。竞争性磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

2）竞争性磋商小组可以根据供应商投标文件情况，经采购人确认，调整竞争性磋商文件及采购方案，在统一采购要求的基础上，要求所有有效供应商重新修正投标文件及进行多轮次报价。

3）综合评价。按竞争性磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合评价。

4）推荐中标（成交）供应商候选人名单，并根据采购人的授权确定中标（成交）供应商。

2.3 ▲供应商存在下列情况之一的，报价无效:

1）投标文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

2）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括竞争性磋商文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲竞争性磋商小组发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(竞争性磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按竞争性磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除2.3条款以外，出现其它明显不符合采购要求的投标文件；

3）除2.3条款以外，出现其它不符合竞争性磋商文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由竞争性磋商小组认定。

2.5▲竞争性磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞争性磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2.6 竞争性磋商小组在评标中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评标标准、方法和中标(成交)条件。

2.7 评标时如遇到竞争性磋商文件未规定的特殊情况，由竞争性磋商小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.8竞争性磋商小组对未中标(成交)的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

2.9投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

3.投标文件的澄清

为有利于对投标文件的评议，必要时采购人及竞争性磋商小组可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出答复。答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。

4.有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的投标文件相互混装；

4.6经竞争性磋商小组认定供应商进行串通投标的，竞争性磋商小组可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5.除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，在不影响公平竞争

的前提下，参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件

信息相同的；

- 上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书

加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

6.评标原则

评标办法具体见本竞争性磋商文件第七部分。

- 六、授予合同

1.决标

评标结束后，竞争性磋商小组按照竞争性磋商文件确定的评标办法推荐中标（成交）供应商。

2.中标（成交）通知书

2.1采购人依法确认中标（成交）供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公示中标（成交）供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

2.2中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商具有法律约束力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标（成交）供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3.成交无效

1）发现中标（成交）供应商资格无效或中标（成交）供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关法律法规规定执行，原则上重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4.签订合同

4.1 中标（成交）供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标（成交）通知书。中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标（成交）供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 竞争性磋商文件、中标（成交）供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标（成交）通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标（成交）供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标（成交）供应商承担。

5.履约保证金

无。

6.本项目向中标供应商收取招标代理服务费收取壹万壹仟伍佰元，账号以招标代理机构提供的为准。

七、投诉质疑

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则，不予受理：

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）对竞争性磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起计算。

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.供应商投诉

3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。

3.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。

质疑函范本：            投诉书范本：

4.线上质疑及投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问、质疑、投诉等。

第四部分、政府采购政策功能相关说明

一、专门面向中小企业政策说明

1、文件依据

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）

（8）《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）

2、符合要求应的应提供以下证明材料（附在《资格文件》中）：

（1）中小企业：中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件）

3、扶持政策说明：

残疾人福利性单位、监狱企业参加投标视同小微企业。

4、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙采监【2022]8号）文件规定“优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。”。

5、本项目采购文件明确采购的标的所属行业为其他未列明行业。

附件1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（泰顺县民政局）的（2025年度善居工程）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

报。采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

2.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投

标无效。
3.第1条填写本次所投产品的制造商，表格不够可增加；第2条填写本次投标供应商。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分、合同格式

合同编号：

甲方（采购人）：泰顺县民政局

乙方（成交人）：

1．总则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等有关政府采购法规，甲乙双方根据                  的采购结果，甲方同意接受乙方为本项目采购所做的响应文件，乙方必须完全按中标（成交）通知书、响应文件和本合同条款履行义务。甲、乙双方同意签署本合同：

2．合同文件

2.1 本合同条款和合同补充条款或说明；

2.2 中标（成交）通知书；

2.3 询标时的书面承诺；

2.4 响应文件；

2.5 补充文件；

2.6 竞争性磋商文件；

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容先后顺序为准。

3．合同价款

3.1本项目预算金额780000元，其中评估设计预算金额为   元，改造服务预算金额为  元，平均每户改造支出标准为    元（含评估设计费）。本项目预估改造约为   户，具体以实际改造对象户数为准，甲方不保证最低改造户数，该风险由乙方自行承担。

3.2固定折扣率（大写）：                （小写）：            ，成交综合单价=对应项综合单价最高限价×成交固定折扣率。清单后附。

3.3成交综合单价均为含税价格，包括但不仅限于竞争性磋商文件所确定的全部服务、货物、材料、服务、附件、紧固件、随货物提供的备品备件、专用工具的价格（包括关税、增值税、检验检疫费）、包装费、人工费、运杂费（运抵实施项目现场）、运输保险费、安装调试费、保修期内维保费、操作维护、使用人员培训费、利润、税金等一切为本项目而产生的所有费用。乙方在编写响应方案时已充分考虑各种风险因素，凡乙方漏项、漏报均认为已包含在磋商报价中。结算时，成交综合单价不予以调整，数量按实且经采购人确认为准。

3.4成交固定折扣率在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

3.5最终结算价按成交综合单价乘以实际工程量（评估设计按实际改造户数）结算，工程量或实际改造户数须经甲方签字并盖章后确认。

3.5乙方结算金额不得高于本项目各对应项的预算金额，且不得高于每户改造支出标准16000元（含评估设计费），否则，超出的金额全部由乙方自行承担，经实施对像个人同意的，由实施对象自行向乙方支付，甲方不予以补偿任何费用。

3.6改造服务清单：详见附件。

- 付款条款

- 4.1合同签订后内具备实施条件后甲方向乙方支付预估总户数总金额的50%预付款。签订合同时甲方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可按其要求执行。

- 4.2项目完成后乙方提供本项目的验收报告与结算书等相关资料，由甲方审核无误后，一次性结清余款。

4.3上述款项供应商提供经甲方确定金额的税务发票后，甲方在7个工作日内予以支付。如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本项目规定的义务。如因财政资金拨付原因，预付款可能会延缓支付或不予支付，乙方自行承担垫资风险。

5．项目要求

5.1工期要求：               。                                  。

5.2 改造内容：按竞争性磋商文件第二章采购需求执行。

5.3质量要求：按竞争性磋商文件第二章采购需求执行。

5.4服务要求：按竞争性磋商文件第二章采购需求执行。

5.5项目负责人（姓名）：               ，联系电话：              。

5.6实施步骤：按竞争性磋商文件第二章采购需求执行。

5.7其它要求：乙方须与善居工程改造服务对象本人（或其家属）签署设施维护和安全使用协议，质量维护期不少于2年。

5.8乙方响应文件中关于上述内容优于竞争性磋商文件的，按其响应文件要求执行。

6.履约保证金

本项目不作要求

7．知识产权及产权担保

7.1乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

7.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

8.改造及产品要求

8.1改造要求：按竞争性磋商文件第二章采购需求执行，乙方响应文件优于竞争性磋商文件的，按其响应文件要求执行。

8.2产品规格和参数：按竞争性磋商文件第二章采购需求执行，乙方响应文件优于竞争性磋商文件的，按其响应文件要求执行。

8.3技术资料：没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.质量保证及售后服务

9.1乙方应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。同时应保证所提供的“合同货物”经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应符合国家相关技术标准规定。

9.2乙方在质保期内因货物或施工本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换货物和施工保修。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3乙方在接到改造户报修电话或通知后应提供至少    小时响应，    小时消除故障的服务，如不能按时消除故障必须在改造户指定的时间内提供同型号的备用产品并在    小时内维修完毕。

9.4乙方应定期进行服务质量的现场检查及电话回访。

9.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10．验收

10.1乙方交货前应对产品作出全面检查和产品资料的整理，作为甲方收货验收和使用的技术条件的主要依据。

10.2甲方应认真组织验收，在验收时发现质量问题或是相关技术规格与磋商文件和响应文件不符的，应及时向采购代理机构反映。

10.3项目验收:施工完成后，甲方委托第三方进行组织验收，填报验收单并审核认定，乙方将施工改造前后对比照片、特殊困难老年人家庭改造电子档案等资料移交社区联合党委汇总后报泰顺县民政局。

10.4甲方根据上述规定进行验收，并不能免除乙方根据本合同质量保证条款规定所应承担的质量保证责任。

11．违约行为

11.1乙方有下列行为将视为违约：

（1）逾期完成合同内容的，不可抗力除外。

（2）乙方所提供的合同货物或服务等跟响应文件中相关承诺存在着不符，并私自降低货物(服务)的规格和技术参数、质量等。

（3）不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。

（4）不履行售后服务承诺及相关的伴随服务。

（5）违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

11.2甲方有下列行为将视为违约：

（1）无正当理由拒绝接受乙方的成果或逾期支付费用。

（2）违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

12．违约处理

12.1乙方未按照合同规定的时间完成相应的进度，乙方每日应按本项目总预算价的2‰向甲方支付违约金，直至完成为止。

12.2违约金的最高限额不超过本项目总预算价的5%，甲方将从应付款项中扣除相应的违约金，如违约金不足以弥补甲方因该原因造成所受损失的，应赔偿损失。

12.3乙方违反本合同条款第11.1条第⑵款时：一是甲方有权要求乙方更换设备或重新提供服务至符合甲方要求为止，而乙方愿意重新提供服务或设备但未完成相应进度的，则按12.4条款处理；二是乙方拒绝重新提供设备或服务的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方承担甲方和采购代理机构因此造成的损失及相关法律责任；三是甲方也可以有权拒绝接受乙方的服务或设备等，甲方有权单方终止合同，并不予返还其履约保证金，并追加乙方承担因此造成的损失和相关法律责任。

12.5乙方违反本合同条款第11.1条第⑶-⑸款时，甲方有权单方终止合同，并不予返还其履约保证金，并追加乙方承担因此造成的损失及相关法律责任。

12.6因乙方的违约行为导致甲方单方解除合同的，乙方应要承担相应的法律责任。而因乙方违约行为造成的损失超出的由乙方继续承担赔偿责任。

12.7甲方未按期支付乙方款项的，非甲方原因的除外，甲方按每日2‰向乙方支付违约金，违约金的最高限额不超过项目总合同款的5%。

13．甲乙双方责任

13.1甲方责任：

（1）甲方向乙方提供需改造的用户名单、联系方式、地址、前期评估资料等相关资料；

（2）甲方指定相关负责人员为乙方协调用户进场改造事项；

（3）负责监督项目的检查及验收工作；

（4）按合同向乙方支付改造服务费用。

13.2乙方责任

（1）乙方应具备产品及安装服务相关资质，并选派有经验的技术人员到现场进行入户改造安装等工作，指派项目负责人，全面协调和管理，严格按照各项安装规范、技术要求等实施改造服务工作；

（2）改造服务所必备的各种工具、仪表由乙方自行提供；

（3）乙方配合甲方进行设备及附件的清点、验收工作，负责将改造方案、现场改造完成名单及评估结果提交给甲方，并将改造相关信息录入信息管理系统；

（4）乙方应随时接受甲方的监督和检查，对不符合规范的项目无条件组织返工或整改，费用自理；

（5）项目完成后，无论验收合格与否，供货产品在使用过程中，因乙方安装服务存在质量隐患等原因造成的全部直接和间接损失，均由乙方负全部责任。

14．不可抗力

14.1不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

14.2签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

15．争议及仲裁

15.1在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，如协商不成，可向丽水市仲裁委员会青田分会仲裁。

15.2在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

16．合同修改

16.1合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

16.2当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

17.合同生效

17.1 本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，采购代理机构备案一份。

17.2 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订地点：                                签订日期：   年    月    日

签 约 地：

签约日期：      年   月    日

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。

第六部分、附件-投标文件格式

附件一

开标（报价）一览表（首次报价表）

项目名称：2025年度善居工程

采购编号：TSCG202507009

价格单位：元人民币

| 标项 | 标项名称 | 投标报价（折扣率%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度善居工程 | % |  |

1、▲本项目采用折扣率方式报价，本次产品结算价格=产品单价限价*中标折扣率。

2、▲开标（报价）一览表中投标价为符合竞争性磋商文件要求的投标报价。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件二

服务期外维护费用

项目名称：2025年度善居工程

招标编号：TSCG202507009

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件三

设备零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

泰顺县民政局、杭州华旗招标代理有限公司：

我方参与  2025年度善居工程 （项目编号：TSCG202507009）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

（四）如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

供应商名称（公章）：

日期：  年  月  日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

附件五

法定代表人授权书

泰顺县民政局：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的2025年度善居工程（采购编号：TSCG202507009）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）性别：        年龄：

详细通讯地址：        邮政编码：

电话：        传真：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：        年  月  日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

附件六

报价函

泰顺县民政局：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的2025年度善居工程（采购编号：TSCG202507009）招标的有关活动，并对2025年度善居工程进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

“电子加密投标文件”：在线上传递交。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标（成交）供应商所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按竞争性磋商文件规定期限完成并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件七

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 2025年度善居工程 |
| --- | --- |
| 项目采购编号 | TSCG202507009 |
| 时间 | 本项目投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在《资格文件》中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： （若无则填写无。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： （若无则填写无。） 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在《资格文件》中提供了相应的证明材料（竞争性磋商文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效投标处理。

、附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加2025年度善居工程（采购编号：TSCG202507009）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按竞争性磋商文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标(成交)。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交)。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期： 年 月 日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件九

（一）商务偏离表

| 序号 | 内容 | 竞争性磋商文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序号 | 内容 | 竞争性磋商文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

备注：表格可以延续

附件十

投标产品配置清单

项目名称：2025年度善居工程                           采购编号：TSCG202507009

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 品牌、产地 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 实物图片 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、放置《商务技术文件》中，本表相当于不带价格的明细报价表。

2、所投产品详细配置、技术应另页描述。

附件十一

供应商项目服务人员汇总表

项目名称：2025年度善居工程

招标编号：TSCG202507009

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：  1.项目负责人及其他服务人员均应列入；

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3.资质证书等人员证件复印件应附后（如有）。

4. 表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十二

供应商项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附相关证明材料，证明材料以第七部分评审细则中的要求为准。

供应商盖章：

附件十三

政府采购活动现场确认声明书

杭州华旗招标代理有限公司：

本人     （授权代表姓名），经由               （单位）        （法定代表人姓名）合法授权参加  2025年度善居工程 （编号： TSCG202507009）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 R与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有投标人投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。

（供应商代表签名）：

年 月 日

第七部分、评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。竞争性磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，竞争性磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责，竞争性磋商小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、投标文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、投标文件递交截止

1.1 供应商须按竞争性磋商文件规定的时间递交电子投标文件。

1.2 供应商法定代表人或其授权代表应在线参加磋商采购会议。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商首次报价不公开。

2.1 如竞争性磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，竞争性磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.2如竞争性磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交投标文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.3 磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，竞争性磋商小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表须在线参加，否则，取消其磋商资格）分别进行磋商，并要求供应商提交最终报价。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终报价超过投标文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。

3、评审原则和方法

3.1 竞争性磋商小组负责审查投标文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。竞争性磋商小组认为必要时，可向供应商进行询标。竞争性磋商小组有权决定全部或部分供应商投标文件无效。

3.2 竞争性磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的投标文件和最终报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商投标文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终报价，进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，竞争性磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分第一名的供应商向采购人推荐其为中标（成交）供应商。

4、投标文件的澄清

为有利于对投标文件的评议，必要时采购人可要求供应商对投标文件进行澄清，并作出答复。答复须有供应商授权代表签字并作为投标文件内容的一部分。

四、评审细则

（一）报价部分评分：20分

1.以满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的有效供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（磋商基准价/最终报价）×20%×100

2.本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（二）商务技术部分评分：80分

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合情况 | - 体系认证 - 1.供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，得1分； - 2.供应商具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书，得1分； - 3.供应商具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 注：有效性认定：提供体系认证证书复印件加盖公章及全国认证认可监督管理委员会信息服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图，未提供或不在有效期不得分） | 0-3分 |
|  |  | - 企业资质 供应商具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的得2分，不提供不得分。 （注：须提供证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分) | 0-2分 |
|  |  | 投标人具有县级以上政府部门授牌的适老化辅具展示中心的得2分。（提供政府部门证明材料复印件加盖公章，附展示中心现场照片） | 0-2分 |
| 2 | 类似业绩 | 投标人具有类似有关改造项目业绩的，每个得1分，最高得2分。（提供证明材料复印件加盖公章，合同证明） | 0-2分 |
| 3 | 设备产品技术参数指标情况 | 符合招标文件明确带“★”指标参数的得12分。指标参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。 备注：需提供相关证明材料，加盖公章，否则不得分。 | 0-12分 |
| 4 | 项目组成员情况 | - 1.项目负责人 - 拟派项目负责人具有3年及以上相关改造经验得2分； - 具有本科及以上学历得1分； - （注：须提供人员相关证书及本单位出具的投标截止时间前近三个月内任意一月的社保证明材料，并加盖公章，不提供不得分。） | 0-3分 |
|  |  | - 2.投标人拟投入的项目组成员具有专业的技术实施人员，实施人员具有住房和城乡建设部门颁发的建造师资格证书、质量员、材料员、资料员、安全员、施工员等职业培训合格证书的，每类证书得1分，最高得6分。 - 3.投标人拟投入的项目组成员具有人社部门或人社部门确认的职业技能等级认定机构颁发的养老护理员、健康照护师、老年人评估员、健康管理师证书的，每类证书得1分，最高得4分。 - 同一人有多个证书不累计计算，响应文件内须提供相应证书原件扫描件，以及其在投标人单位出具的投标截止时间前近三个月内任意一月的社保证明材料，否则不得分。 | 0-10分 |
| 5 | 对项目的理解及重点难点分析 | 对项目的理解及重点难点分析：根据投标供应商提供的对本项目的理解、总体思路、重点和难点分析及解决方案的内容是否全面、是否具有针对性和合理性等进行评分。 （1）对本项目的理解的准确性、全面性（0-2分），评分范围（0,0.5,1,1.5,2）。 （2）总体思路的清晰程度、合理性（0-2分），评分范围（0,0.5,1,1.5,2）。 （3）重点和难点分析及解决方案的针对性、合理性（0-3分），评分范围（0,0.5,1,1.5,2）。 | 0-7分 |
| 6 | 前期入户需求调查和改造设计方案 | 前期入户需求调查和改造设计方案：根据投标供应商提供的前期入户需求评估方案和改造设计方案内容进行综合评审。 （1）根据前期入户需求评估方案是否具体详细、符合实际、切实可行、科学合理性进行评分，最高3分，评分范围（0,0.5,1,1.5,2，2.5,3）。 （2）根据改造设计方案是否具体详细、符合实际、切实可行、科学合理性进行评分，最3分，评分范围（0,0.5,1,1.5,2，2.5,3）。 | 0-6分 |
| 7 | 施工（安装）改造方案 | 施工（安装）改造方案：根据投标供应商提供的改造方案的内容要详细性、针对性及合理性进行评分： （1）施工方案（0-2分），评分范围（0,0.5,1,1.5,2）。 （2）人员安排（0-2分），评分范围（0,0.5,1,1.5,2）。 （3）进度计划和保障措施（0-2分），评分范围（0,0.5,1,1.5,2）。 （4）项目实施过程中与采购单位及用户等各方面的沟通协调方案（0-2分），评分范围（0,0.5,1,1.5,2）。 | 0-8分 |
| 8 | 应急预案及安全保障措施 | 应急及安全保障预案：根据投标供应商提供的应急预案、安全保障，文明施工措施、培训方案的针对性，合理性进行评审。 （1）应急预案（0-1），评分范围（0,0.5,1）。 （2）安全保障（0-1），评分范围（0,0.5,1）。 （3）文明施工措施强针对性强（0-1），评分范围（0,0.5,1）。 （4）培训方案（0-1），评分范围（0,0.5,1）。 | 0-4分 |
| 9 | 实物样品 | 要求提供主要设备样品,根据外观、材料、参数要求、功能等进行打分，设备功能先进得6分，,设备功能基本能满足得4分；设备功能不能全部满足得2分，不提供不得分。（主要设备：洗澡椅、一体式马桶扶手架、四角拐）。 | 0-6分 |
| 10 | 信息化管理 | 具有信息化管理软件，具备客户（项目）管理及改造数据录入、评估管理、施工任务分配、评估对象家庭定位功能、改造方案审核、前后照片对比功能，改造数据储存功能、二维码生成功能等且具有可行的操作性进行评分，提供软件系统应用截图，信息化管理系统网址、测试用账户和密码，每个功能得0.5分，最高得5分。 注：投标文件中须提供信息化管理系统网址、测试用账户、密码加盖公章，否则不得分。 | 0-5分 |
| 11 | 质量控制措施 | 根据投标供应商提供的项目质量控制措施的针对性、合理性、有效性进行评审。评分范围（0,1,2,3,4,5）。 | 0-5分 |
| 12 | 售后服务 | 售后服务方案：至少包括：后续服务保障的可靠性、“三包”方案、技术支持和维护能力、故障响应时间及方式、定期巡检等情况进行打分。评分范围（0,1,2,3,4,5）。 | 0-5分 |

五、说明

1.供应商最终得分=商务技术部分分值（所有竞争性磋商小组成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2.竞争性磋商小组推荐综合得分第一名的供应商为中标（成交）供应商，如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价均相同的，按商务技术部分得分由高到低排列。

3.所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本竞争性磋商文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。