杭州市滨江区一体化智能化公共数据平台项目

招标文件（试行）

（电子招投标）

编号:CJJS-2022013

中共杭州市滨江区委政法委员会

城市建设技术集团（浙江）有限公司

二〇二二年十一月

# 目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市滨江区一体化智能化公共数据平台项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年 12月9日9：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：CJJS-2022013

项目名称：杭州市滨江区一体化智能化公共数据平台项目

预算金额：800万元

最高限价：750万元

采购需求：本项目在杭州城市大脑滨江平台数字枢纽能力基础上，根据“四横四纵两端”的总体架构建设区级一体化智能化共数据平台，对基础设施体系、数据资源体系、应用支撑体系、业务应用体系进行完善和提升。

本项目接受联合体投标：þ是，☐否。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：/

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：/至2022年12月9日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年12月9日9：30 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年12月9日9：30

开标地点（网址）：杭州市上城区机场路里街45号城建空间、政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=9015222&utm=web-government-front.49399a16.0.0.b6487e50534011edb24203f4a0dd28ad

## 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

## 对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：中共杭州市滨江区委政法委员会

地    址：杭州市滨江区江南大道100号

传    真： /

项目联系人（询问）： 徐振宇

项目联系方式（询问）：0571-81187774

质疑联系人：楼金燕

质疑联系方式：0571-86731187

2.采购代理机构信息

名    称：城市建设技术集团（浙江）有限公司

地    址：杭州市上城区机场路里街45号

传    真：/

项目联系人（询问）：董芷玉、孙丽芳

项目联系方式（询问）：0571-85283731/15158091381

质疑联系人：张琦

质疑联系方式：18258485545

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市滨江区财政局

地    址：杭州市滨江区江南大道328号

传    真：0571-87760004

联系人 ：何先生

监督投诉电话：0571-87760023

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、商务技术文件、报价文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）商务技术文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
|  |  | （3）报价文件：见招标文件第二部分11.3。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 |
| 5 | 样品提供 | A不要求提供。 |
| 6 | 方案讲解演示 |  B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案视频演示。每个投标人时间不超过15分钟，演示次序以投标文件解密时间先后次序为准。（2）方案讲解演示可选择以下方式： ①系统演示：采用视频录制方式（时间控制在15分钟以内），用U盘（一正一副）介质储存现场递交或邮寄至代理机构（公告中列明的地址），未提供或无法播放的不得分。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的（包括U盘损坏或打不开则按视为未提交），责任自负。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | B服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 服务 ，属于 软件和信息技术服务业 行业；（从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。） |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 本项目不适用 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市上城区机场路里街45号城建空间；备份投标文件签收人员联系电话：董芷玉15158091381。 供应商可自主选择是否编制备份响应文件。 |
| 13 | 投标保证金 | 不缴纳。 |
| 14 | 履约保证金 | 不缴纳。 |
| 15 | 代理服务费 | （1）本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委发改价格（2011）534号文件收费标准的54%向中标供应商收取。 （2）中标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 （3）代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：城市建设技术集团（浙江）有限公司 开 户：杭州银行文创支行 账 号：3301040160016674551 （4）增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 备注：代理服务费在报价表中不单列报价子项，由投标人自行考虑在企业运营成本等或各投标报价中。 |
| 16 | 其他 | 开标解密结束后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式详见附件6）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：934273381@qq.com，联系人：董工，联系电话：15158091381） |
| 17 | 特别说明 | 无。 |

## 一、总则

### 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6 “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

### 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展（本项目不适用）

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业参加力度的通知》（财库[2022]19号）对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

### 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

### 招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

### 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

### 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

### 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

### 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

### 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

### 投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

### 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

### 备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

### 投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2条规定的情形之一的，投标无效：

### 投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

### 开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

### 资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

### 信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

### 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并编写评标报告。详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定标

### 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

### 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

### 合同主要条款

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

### 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容签订。

### 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商采取履约保函形式提供信用保证金。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价为满分的供应商，采购单位应当免收履约保证。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 八、电子交易活动的中止

### 电子交易活动的中止

电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

### 其他情形

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

### 验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分 采购需求

## 一、项目背景

习近平总书记强调，要建设全国一体化的国家大数据中心，推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。一体化智能化公共数据平合是浙江贯彻落实习近平总书记重要指示精神的具体行动，是支撑各级各系统应用创新的智慧化平台中枢，在数字化改革中具有基础性作用。

一体化智能化公共数据平台是全省数字化改革的总体架构“1612”中的第一个“1”。一体化智能化公共数据平台以云计算、大数据、人工智能、互联网等技术为支撑，是省域治理全过程数据感知、数据共享、数据计算的基础平台，是支撑数字化改革的集成运行平台。

一体化智能化公共数据平台的总体构架是“四横四纵两端”“四横”分别是指基础设施体系、数据资源体系、应用支撑体系和业务应用体系，“四纵”分别是指政策制度体系、标准规范体系组织保障体系和网络安全体系，“两端”分别是指“浙里办”“浙政钉”。“四横〞对数字化改革的业务属性进行框定，“四纵”对“四横”的业务运行环境进行规范，“两端，是数字化改革的“展现层”。“四横四纵两端”构成了数字化改革的“四梁八柱”

一体化智能化公共数据平台的建设要按照统一规划、统一支撑、统一构架、统一平台、统一标淮、统一建设、统一管理、统一运维的要求，省、市、县三级形成“平台＋大脑”体制，采用一体化数据目录，利用公共应用支撑组件，对数据和信息进行智能分析、研判评价，推动科学决策和高效执行，打造智慧化平台中枢，支撑各级各系统应用创新。

滨江区紧紧围绕数字化改革总目标，按照“以用促建、共建共享”的原则，强化执行落实，积极创新实践，聚焦一体化智能化共数据平台建设，根据“四横四纵两端”的总体架构对杭州城市大脑滨江平台的数字枢纽能力进行完善和提升，全面服务党委、人大、政府、政协、法院、检察院、纪委监委、群团、社会组织、公共企事业单位等改革主体，有效支撑党政机关整体智治、数字政府、数字经济、数字社会、数字法治、数字文化全领域改革，数字赋能决策、服务、执行、监督和评价履职全周期。

## 二、项目建设内容

本项目建设内容涵盖一体化智能化公共数据平台的“四横”体系。基础设施体系建设内容是：云资源对接IRS系统，云资源数据自动上报。数据资源体系建设内容是：公共数据平台软件产品升级，区公共数据平台与省市平台贯通集成，数据存证系统，消息集成系统，数据仓，专题库。应用支撑体系建设内容是:IRS资源目录，组件，物联引擎。业务应用体系建设内容是：数字会议系统。

### 基础设施体系-云资源对接IRS系统

滨江区政务云平台作为云、网、安一体化融合平台底座，主要包括存储、服务器、网络设备、安全设备等硬件，以及对硬件资源的云化、虚拟化和管理，为数字滨江提供基本计算能力、存储能力和安全防护能力。

要按照IRS省、市、县三级协同架构设计，开展定制开发工作，对上实现与IRS系统的贯通集成，对下实现与滨江区政务云底座的集成融合，从而达到云资源的申请者可以在IRS系统中无缝申请滨江区政务云底座承载的各类云资源，并实现云资源的自动开通、升降配和释放。

### 基础设施体系-云资源数据自动上报

通过定制开发，实现云资源水位信息、预警信息、云实例数据、云资源使用率等云平台基础数据的自动上报，实现滨江区云资源数据在IRS系统中的云资源数据看板。

### 数据资源体系-公共数据平台产品升级

基于数字化改革要求，省市区要打造三级数据资架构，打通数据资源体系。滨江区需要根据省市相关规范要求进行数据架构的对接处理，将数字枢纽平台-数据能力平台进行升级改造，为滨江区公共数据平台与省市平台的贯通提供能力，实现省市数据资源的共享交换，推动数据资源的共享使用。

### 数据资源体系-数据存证系统

随着数据安全法、个人信息保护法等一系列数据安全相关的法规的颁布和实施，对各单位合规安全地发挥数据价值提出了更高的要求。既要应用数据，又要保护数据安全。通过数据存证系统建设，实现业务数据上链，为关键敏感数据提供安全可信的数据存证。数据存证系统要对接公共数据平台，提供一个安全可信的数据账本，记录用户操作公共数据平台进行数据采集、归集、清晰、共享、开发、利用和销毁的全流程。

### 数据资源体系-消息集成系统

消息集成系统为公共数据平台各子系统之间以及第三方应用与公共数据平台之间提供可靠的，可持久化的，高吞吐量的准实时消息管道。消息集成使用统一的消息接入机制，标准化的消息通道，降低因使用不同消息组件而产生的系统对接成本。

### 数据资源体系-区公共数据平台与省市平台贯通集成

滨江区公共数据平台与省市系统贯通集成，主要涉及数据接口、批量申请、数据问题反馈三个流程的改造。要按照《浙江省IRS系统接口标准规范文档》要求，制定“统一接收、协同处理”的技术方案并完成改造。

系统贯通集成后，用户体系要切换到浙政钉体系，并确保之前申请的资源可继续使用，不影响现有业务。还需要对IRS传来的数据进行实时监控，并加强管控，保证用户在IRS申请的数据资源能够及时进行开通。

### 数据资源体系-数据仓建设

本项目拟建设长河数据仓、浦沿数据仓、西兴数据仓3个街道数据仓和2个部门数据仓。

### 数据资源体系-专题库建设

本项目拟建设人才专题库、数字自贸专题库、平安治理专题库、养老专题库、企业信用专题库、疫情防控接种专题库6个专题库。

### 应用支撑体系-IRS资源目录建设

通过IRS资源目录建设，要实现滨江区数字资源在IRS系统中的“一本账管理”和“一站式浏览“。具体内容包括：信息系统普查、应用目录建设、云资源目录建设和组件目录建设。

### 应用支撑体系-组件解耦开发

要解耦开发用户权限控制、二维电子地图等10个组件。

### 应用支撑体系-物联引擎

物联引擎主要用来接入滨江区内物联网设备，提供各种城市设备的联接和管理，支持海量多源异构的城市级实时信息资源的聚合、共享、共用。

### 业务应用体系-数字会议系统定制开发

需要围绕政府部门的数字化会议，将常用的会议管理、比学赶超管理、任务管理手动化的工作通过数字化手段进行实现，做到数据分析、数据沉淀与数据展现。

## 三、技术要求

项目建设内容各模块的技术规格要求如下表：

| 建设项 | 模块 | 功能 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施体系 |  |  |  |  |  |
| 云资源对接IRS系统 | 云平台用户体系改造 | 云平台用户体系改造 | ●完成滨江区云平台与浙政钉2.0 用户体系的集成，实现滨江区一体化智能化公共数据平台子系统的统一认证。 | 1 | 项 |
|  | 云平台基础资源同步 | 云组织同步 | 实现滨江区政务云平台的租户信息与IRS系统的组织机构信息的同步映射。 | 1 | 项 |
|  |  | 云用户同步 | 实现滨江区政务云平台用户信息同步。 | 1 | 项 |
|  |  | 可用域同步 | 实现滨江区政务云平台的可用域信息同步。 | 1 | 项 |
|  |  | 云组织网络同步 | 实现政务云平台上租户网络信息同步。 | 1 | 项 |
|  |  | 镜像同步 | 实现对政务云平台的镜像信息同步。 | 1 | 项 |
|  |  | 资源规格同步 | 实现对政务云平台的资源规格信息同步。 | 1 | 项 |
|  | 云资源申请流程改造 | 申请表单 | 要按照省大数据局规范定制开发滨江区云资源申请表单，并在IRS系统中透出。需要支持云主机、负载均衡、云数据库、分析型数据库等不少于4种云产品。 | 1 | 项 |
|  |  | 申请审批流程 | 开发云资源申请的审批流程，包括审批节点、审批人、审批结果等内容，并在IRS系统中透出。 | 1 | 项 |
|  |  | 审批结果消息通知 | 基于浙政钉的工作通知功能模块，开发云资源申请的审批结果消息通知功能。 | 1 | 项 |
|  | 云资源工单管理 | 待办工单 | 实现管理员云资源待办任务的查看与检索。 | 1 | 项 |
|  |  | 已办工单 | 实现管理员云资源已办任务的查看与检索。 | 1 | 项 |
|  | 云资源自动开通 | 基础资源库存管理 | 获取云平台中各类资源的库存数据，作为云资源自动开通的前置判断。 | 1 | 项 |
|  |  | 自动解析申请单 | 解析云资源申请单内容，获取申请单中的资源详情。解析类型需要包括云主机、负载均衡、云数据库和关系型数据库等不少于4种云产品。 | 1 | 项 |
|  |  | 云资源实例自动创建 | ●通过调用云平台的相关接口自动创建云资源实例，需要支持云主机、负载均衡、云数据库和分析型数据库等不少于4种云产品。 | 1 | 项 |
|  |  | 自动获取实例详情 | 在自动创建云实例后，通过调用云平台的相关接口获取创建的实例详情。 | 1 | 项 |
|  |  | 自动开通结果回执 | 开发自动开通结果回执功能，使用IRS接口规范，向IRS系统发送云资源实例自动开通结果回执信息。 | 1 | 项 |
|  |  | 自动开通失败转人工开通通知 | 开发自动开通失败转人工开通通知功能，实现在云资源实例自动开通失败后，通知云平台管理员；并实现开通失败补发功能。 | 1 | 项 |
|  |  | 手动开通结果回执 | 开发手动开通结果回执功能，向IRS系统发送云资源实例开通结果回执信息。 | 1 | 项 |
|  | 云资源升降配 | 升降配表单 | 按照省大数据局规范定制云资源升降配表单，需要支持云主机、负载均衡、云数据库、分析型数据库等不少于4种类型；在IRS系统中透出表单。 | 1 | 项 |
|  |  | 升降配审批流程配置 | 开发云资源升降配的审批流程，包括审批节点、审批人、审批结果等内容，在IRS系统中透出。 | 1 | 项 |
|  |  | 升降配审批结果消息通知 | 基于浙政钉的工作通知功能模块，开发审批结果消息通知功能。 | 1 | 项 |
|  | 云资源释放 | 释放表单 | 按照省大数据局规范定制云资源释放表单，需要支持云主机、负载均衡、云数据库、分析型数据库等不少于4种类型；并在IRS系统中透出表单。 | 1 | 项 |
|  |  | 释放审批流程配置 | 开发云资源释放的审批流程，包括审批节点、审批人、审批结果等内容，并在IRS系统中透出。 | 1 | 项 |
|  |  | 释放审批结果消息通知 | 基于浙政钉的工作通知功能模块，开发云审批结果消息通知功能。 | 1 | 项 |
|  | 云平台与IRS系统贯通集成 | IRS云资源统一编码 | 调用IRS提供的获取统一赋码开发接口，为滨江政务云平台上的所有云资源实例创建唯一编码，并与云平台上定义的云资源实例id进行关联，实现全省云资源实例都能通过唯一的IRS编码进行区分。 | 1 | 项 |
|  |  | IRS认证对接 | 与IRS系统贯通集成，首先需要完成认证对接。 | 1 | 项 |
|  |  | IRS回执对接 | 在完成云资源实例数据上报、云资源实例开通等操作后，调用IRS回执接口，根据接收到的回执消息确定各类操作是否成功。 | 1 | 项 |
|  |  | IRS对接日志 | IRS对接日志记录调用的IRS回执结果日志数据。 | 1 | 项 |
|  |  | IRS对接验收 | 需要根据省大数据局规范，编写对接方案，在IRS平台完成功能测试和全流程集成联调，上线到IRS生产系统，完成IRS对接验收。 | 1 | 项 |
| 云资源数据自动上报 | 云资源水位及预警上报 | 云资源水位上报 | 与滨江区政务云平台对接，把滨江区政务云平台的云资源水位数据进行上报。 | 1 | 项 |
|  |  | 云资源预警信息上报 | 与滨江区政务云平台对接，把滨江区政务云平台的云资源预警信息进行上报。 | 1 | 项 |
|  | 云实例上报 | 云实例数据上报 | 与滨江区政务云平台对接，将本地云平台的云主机、负载均衡、云数据库、分析型数据库的实例数据上报到省云资源目录数据库。 | 1 | 项 |
|  |  | 云实例上报日志查询 | 实现云主机、负载均衡、云数据库、分析型数据库的数据信息上报日志查询功 | 1 | 项 |
|  |  | 云实例-上报结果同步 | 在云主机、负载均衡、云数据库、分析型数据库的数据信息上报完成后，对定时查询上报结果的日志进行同步，直观展示上报结果。 | 1 | 项 |
|  |  | 本周部门新增实例 | 与滨江区政务云平台对接，获取云资源基础数据，统计近一周新增云资源数量，并按照部门进行分组，实现数据每周上报。 | 1 | 项 |
|  | 云资源使用率上报 | 云资源周部门 | 与滨江区政务云平台对接，获取云资源基础数据，统计出云资源数量、CPU数量、CPU使用率等数据，并按照部门进行分组，实现数据每周上报。 | 1 | 项 |
|  |  | 云资源周地区 | 与滨江区政务云平台对接，获取云资源基础数据，统计出云资源数量、CPU数量、CPU使用率等数据，并按照地区进行分组，实现数据每周上报。 | 1 | 项 |
|  |  | 云资源周应用 | 与滨江区政务云平台对接，获取云资源基础数据，统计出云资源数量、CPU数量、CPU使用率等数据，并按照“部门+应用”的方式进行分组，实现数据每周上报。 | 1 | 项 |
|  | 云资源月应用费用上报 | 云资源月应用费用上报 | 与滨江区政务云平台对接，获取云资源基础数据，统计出当月费用，并按照应用进行分组，实现数据每月上报。 | 1 | 项 |
| 数据资源体系 |  |  |  |  |  |
| 产品升级 | 数字枢纽平台整体升级 | 方案设计 | 输出杭州城市大脑滨江平台数字枢纽平台软件产品的整体升级方案及回退措施。 | 1 | 项 |
|  |  | 验证测试 | 升级前进行升级操作验证，输出相关验证报告。 | 1 | 项 |
|  |  | 系统健康检查 | 检查数字枢纽平台运行状态，输出巡检报告，评估平台升级可行性，并对系统问题进行处理、解决。 | 1 | 项 |
|  |  | 数据备份 | 对数字枢纽平台数据进行备份。 | 1 | 项 |
|  |  | 新版本部署操作 | 执行数字枢纽平台软件产品升级操作。 | 1 | 项 |
|  |  | 新版产品功能验证 | 验证新版本软件产品的功能，保障升级后平台功能健全。 | 1 | 项 |
|  |  | 数据迁移 | 将备份数据进行迁移至新版本数据中台，保障数据迁移过程无误。 | 1 | 项 |
|  |  | 数据一致性验证 | 核查迁移前后数据一致性，保障升级操作前后数据一致。 | 1 | 项 |
| 数据存证系统 | 主体管理 | 存证服务配置管理 | 要求实现存证服务、区块链资源的初始化。 | 1 | 项 |
|  |  | 存证主体（实例）创建 | ●要求实现存证主体、区块链通道的创建，需要支持不同存证类型的存证主体，包括：操作存证、数据留痕。 | 1 | 项 |
|  |  | 存证主体（实例）状态管理 | 要求实现存证主体的启用和停用功能。 | 1 | 项 |
|  |  | 操作存证 | 要求实现存证对象对资源的操作行为记录，需要记录用户操作公共数据平台开展数据采集、归集、清洗、共享、开发、利用和销毁工作的全流程。 | 1 | 项 |
|  |  | 数据留痕 | 要能够记录用户与数据、数据与数据之间的关系，并支持数据关系图谱，以及基于图谱的溯源分析。 | 1 | 项 |
|  | 存证管理 | 主体详情 | 要求实现对主体的基本信息管理，能够对主体依赖的资源信息和区块链基本信息及组织信息查询 。 | 1 | 项 |
|  |  | 任务监控 | ●需要支持任务监控与调度运维，包括数据接入任务、指标统计任务的管理、任务所属业务流程的监控、数据接入的实时状态监控等功能。支持任务一键启动/一键关闭功能。 | 1 | 项 |
|  |  | 组织管理 | 需要支持组织注册，能够基于组织管理，进行存证数据主体（实例）的权限控制。在开启区块链的状态下，支持对应区块链组织的组织创建及管理。 | 1 | 项 |
|  |  | 认证管理 | 支持认证密钥的注册/查询/状态管理等功能，支持基于认证密钥进行数据接入权限的校验。 | 1 | 项 |
|  | 存证态势 | 存证概览 | 需要提供管理员视图，能够针对存证主体所有存证数据进行统计分析，通过不同维度的指标去管理和审计存证数据。 | 1 | 项 |
|  |  | 存证数据查询 | 需要支持基于用户、操作、资源（数据）、时间维度进行存证数据查询，支持不同维度的组合查询。 | 1 | 项 |
|  |  | 数据图谱 | 针对数据留痕类型的存证，能够提供数据溯源图谱，实现数据相关性的查询和分析。 | 1 | 项 |
|  |  | 区块链可信溯源 | 基于区块链平台和操作溯源智能合约，要能够对资源/数据进行可信溯源查询。 | 1 | 项 |
|  |  | 存证分析 | 需要提供管理员视图，能够针对指定时间周期（月）内数据统计分析，通过不同维度的指标去审计存证数据。 | 1 | 项 |
|  |  | 行为画像 | 需要支持对组织/用户进行个体画像、群体画像或行为分析。 | 1 | 项 |
|  | 区块链基础模块 | 身份管理 | 需要提供身份管理、隐私、保密、和可审计服务 | 1 | 项 |
|  |  | 账本管理 | 支持为应用程序提供账本数据的读取和写入，并且只允许获得授权的用户可以查询账本数据。 | 1 | 项 |
|  |  | 交易管理 | 交易管理需要支持交易信息的查询，并支持导出指定块的交易信息。 | 1 | 项 |
|  |  | 集群管理-集群托管 | 在主机/集群接入BaaS平台后，需要支持通过BaaS平台在指定主机/集群中创建区块链网络。 | 1 | 项 |
|  |  | 集群管理-通信加密 | BaaS在与集群进行通信时，需要支持SSL加密。 | 1 | 项 |
|  |  | 集群管理-集群部署 | 要支持集群部署，防止单点故障问题。 | 1 | 项 |
|  |  | 集群管理-动态扩容 | peer组织加入到网络以后，需要支持动态添加组织节点数量，支持根据组织的规模和资源需求动态扩容。 | 1 | 项 |
|  |  | 集群管理-节点管理 | 以容器为单位，要支持查看各集群内节点容器的CPU使用率、内存使用率和网络使用率；集群环境中，需要支持节点自动恢复。 | 1 | 项 |
|  |  | CA管理 | CA是密码学应用中十分重要的技术，需要支持每个节点组织具有各自独立的CA节点，并支持为各自组织的用户生成公私钥和证书。 | 1 | 项 |
|  |  | 分布式存储 | 分布式存储是区块链的重要和关键能力，需要支持主流分布式存储系统，保存区块链账本，支持云原生或接入自定义存储系统。 | 1 | 项 |
|  |  | 共识算法 | 算法对于共识类的处理十分关键，需要支持solo，Kafka，etcdraft，pbft等不少于4种重要算法。 | 1 | 项 |
|  |  | 状态数据库 | 需要支持leveldb和couchdb 2种状态数据库。 | 1 | 项 |
|  |  | 智能合约 | 要求应用程序提交到区块链的交易只能通过智能合约执行，实现区块链的业务逻辑。 | 1 | 项 |
|  |  | 账本持久化 | 需要支持节点的账本数据持久化到指定的nfs服务器 | 1 | 项 |
|  |  | 成员管理服务 | 需要对身份管理提供服务，能够通过建立根信任证书体系，验证用户提交请求的签名。 | 1 | 项 |
|  |  | 共识服务 | 实现区块链里面每个交易数据的有效性和有序性验证，网络上不同节点之间数据的一致性。 | 1 | 项 |
|  |  | 链码服务 | 实现执行过程的安全和用户数据的隔离，保证用户数据的隐私性。 | 1 | 项 |
|  |  | 内部通信加密 | 需要支持前后端之间通过https协议进行通信。 | 1 | 项 |
|  |  | 集群通信加密 | SSL可以保证一定的安全性，BaaS在与集群进行通信时，需要支持SSL加密。 | 1 | 项 |
| 消息集成系统 | Topic管理 | Topic管理 | ●需要提供Topic全生命周期管理。 | 1 | 项 |
|  | 消息展示 | 消息展示 | 需要支持消息具体信息的展示。 | 1 | 项 |
|  | 消息消费 | 消费进度 | 消费进度需要支持查看所有消费者组消费的Topic的所有分区的消费偏移量，堆积量。 | 1 | 项 |
|  |  | 消费分析 | 需要支持对kafka集群的消费进度进行分析，消费信息的查询。 | 1 | 项 |
|  | 消息转发 | 消息转发 | 需要支持Topic内容按照指定的过滤规则转发到另一个Topic。 | 1 | 项 |
|  | 跨网跨云跨域 | 跨网跨云跨域 | 需要支持跨网络、跨区域的消息队列功能。 | 1 | 项 |
|  | 发布订阅权限 | 发布订阅权限 | 需要支持消息集群的内容发布、订阅，支持消息的交互、共享以及传递。 | 1 | 项 |
|  | 集群监控 | 集群监控 | 需要支持对kafka集群提供最近1分钟，5分钟，15分钟生产/消费的度量信息。 | 1 | 项 |
| 区公共数据平台与省市平台贯通集成 | 用户体系对接 | 用户体系对接 | 实现用户体系与浙政钉进行对接。 | 1 | 项 |
|  | 数据归集子系统 | 归集接口对接开发 | 实现归集部门信息查询、数据目录及目录项查询、归集清单信息查询以及数据归集上报市平台。 | 1 | 项 |
|  | 数据治理子系统 | 数据字段检测模型开发 | 需要按照杭州市及区县数据核验规范要求，开发对前置机库归集的数据字段核验工具，对归集数据字段进行核验。 | 1 | 项 |
|  |  | 数据更新及时性模型开发 | 需要按照杭州市及区县数据核验规范要求，开发对前置机库归集的数据更新及时性检验工具，对归集数据时间进行核验。 | 1 | 项 |
|  |  | 数据问题反馈开发 | 需要实现接口治理反馈、接口质量反馈结果同步和接口质量反馈文件上报功能。 | 1 | 项 |
|  | 数据共享子系统 | 共享接口开通申请 | 实现共享接口申请单开通申请功能。 | 1 | 项 |
|  |  | 共享接口申请单详情查询 | 实现对共享接口申请单动态监听、实时数据获取，并将申请流程单数据显示在区公共数据平台。 | 1 | 项 |
|  |  | 共享接口自动开通 | ●按照共享接口申请单要求，匹配IRS系统内对应的共享接口数据资源后，调用相应接口自动开通。 | 1 | 项 |
|  |  | 共享接口自动回执 | 通过“自动回执”功能，将共享接口资源开通结果及时反馈给IRS系统。 | 1 | 项 |
|  |  | 共享接口自动开通消息通知 | 在IRS系统接收共享接口资源申请单自动开通消息回执成功后，立即通知区公共数据平台。 | 1 | 项 |
|  |  | 批量数据共享开通申请 | 实现批量数据申请单开通申请功能。 | 1 | 项 |
|  |  | 批量数据共享申请单详情查询 | 实现对批量数据申请单动态监听、实时数据获取，并将申请流程单数据显示在区公共数据平台。 | 1 | 项 |
|  |  | 批量数据共享自动开通 | ●按照申请单要求，匹配IRS系统内对应的批量共享数据资源后，调用相应接口自动开通。 | 1 | 项 |
|  |  | 批量数据共享自动回执 | 通过“自动回执”功能，将批量数据共享资源开通结果及时反馈给IRS系统。 | 1 | 项 |
|  |  | 批量数据共享自动开通消息通知 | 在IRS系统接收批量数据共享资源申请单自动开通消息回执成功后，立即通知区公共数据平台。 | 1 | 项 |
|  |  | 共享接口升降配开通申请 | 实现共享接口的升降配申请单开通申请功能。 | 1 | 项 |
|  |  | 共享接口升降配申请单详情查询 | 实现对共享接口升降配申请单动态监听、实时数据获取，并将申请流程单数据显示在区公共数据平台。 | 1 | 项 |
|  |  | 共享接口升降配自动开通 | ●按照申请单要求，在IRS系统内创建新的规则并绑定到已开通的共享接口资源上进行自动开通。 | 1 | 项 |
|  |  | 共享接口升降配回执 | 通过“共享接口升降配回执”功能，将资源升降结果及时反馈给IRS系统，以达到IRS系统申请流程闭环的目的。 | 1 | 项 |
|  |  | 共享接接口升降配自动开通消息通知 | 在IRS系统共享接口升降配申请单自动开通消息回执成功后，立即通知区公共数据平台。 | 1 | 项 |
|  | IRS系统工单反馈模块集成 | 弹窗页面免登对接 | 进行弹窗页面的浙江钉免登录对接开发，实现弹窗点击后不出现浙政钉扫码登录页面。 | 1 | 项 |
|  |  | 域名访问配置 | 使用反向代理到需要跳转的地址，将cookies写入顶层域名。 | 1 | 项 |
|  |  | IRS系统工单组件对接 | 调用IRS工单组件，将IRS工单融合到区公共数据平台中，用户在区公共数据平台提交工单到IRS。 | 1 | 项 |
|  | 工单管理模块集成开发 | IRS数据工单管理 | 对IRS工单进行解析分类处理，提供IRS工单详情解析能力，需要支持检索IRS工单编码、应用场景、工单类型、数据表名称、回执状态、开通状态、流程个环节时间节点等信息。 | 1 | 项 |
|  |  | 告警管理 | 需要实现预警监测功能，发现异常信息，可即刻将预警信息及相关数据上报IRS系统(IRS)。 | 1 | 项 |
|  |  | 待办工单事项 | 改造公共数据平台流程引擎，增加“待办流程”节点，实现IRS审批流与公共数据平台审批流的无缝衔接。需要支持搜索、查看、处置所有被当前管理员签收的、未审批的共享接口资源开通申请流程单。 | 1 | 项 |
|  |  | 已办工单事项 | “已办事项”记录所有被当前管理员审批的共享接口资源开通申请流程事项。 | 1 | 项 |
|  | 市中枢接口迁移 | 待迁移接口梳理 | 按照上级主管部门要求，开展待迁移接口和数据的整理统计工作。根据市局编目规范，将待迁移接口按照编目规范补充字段信息。 | 1 | 项 |
|  |  | 接口迁移与编目 | 根据杭州市数据资源对接需求，将滨江区的现有数据接口迁移至杭州市公共数据编目平台进行注册。 | 1 | 项 |
|  |  | 业务验证 | 中枢接口迁移完成后，完成本地迁移接口测试工作。 | 1 | 项 |
|  | 对接验收 | 对接验收 | 需要根据省大数据局规范，编写对接方案，进行全流程的集成联调，完成完整的场景功能测试，上线生产系统完成验收。 | 1 | 项 |
| 数据仓建设 | 街道数据仓 | 街道数据仓规划 | 根据省市规范要求，规划并明确3个镇街数仓的创建及数据切分字段和场景范围。 | 1 | 项 |
|  |  | 街道人口信息 | 对省市回流数据及滨江区内已有人口基础数据、人口联系信息、人口社保数据、人口家庭数据、人口教育数据、人口生理状态数据、人口车辆基础数据，进行数据清洗、治理，按照街道属性切分至各街道。 | 1 | 项 |
|  |  | 街道事件处置信息 | 对省市回流数据及滨江区内已有事件数据，进行数据清洗、治理，按照街道属性切分至各街道。 | 1 | 项 |
|  |  | 街道房屋信息 | 对省市回流数据及滨江区内已有房屋数据，进行数据清洗、治理，按照街道属性切分至各街道。 | 1 | 项 |
|  |  | 街道企业基本信息 | 对省市回流数据及滨江区内已有企业基本数据、企业经营数据、企业参保数据等，进行数据清洗、治理，按照街道属性切分至各街道。 | 1 | 项 |
|  | 部门数据仓 | 城管局数据仓 | 围绕城管局的水利、水文、气象等领域开展数据的采集、清洗、治理，建设城管局数据仓。 | 1 | 项 |
|  |  | 政法委数据仓 | 围绕政法委部门的社会救助、社会治理、教育文化、生活服务、人口信息等领域开展数据的采集、治理，建设政法委数据仓。 | 1 | 项 |
| 专题库建设 | 人才专题库 | 人才专题库 | 人才专题库是以人才信息汇聚为主线，将各种不同的数据结构、业务需求进行归并整合。人才专题库需要建设不少于30张表。 | 1 | 项 |
|  | 数字自贸专题库 | 数字自贸专题库 | 数字自贸专题库融合统计月报、瞪羚企业数据、自贸区企业数据、银行自贸金融产品等数据，支撑自贸数字化建设。数字自贸专题库需要建设不少于15张表。 | 1 | 项 |
|  | 平安治理专题库 | 平安治理专题库 | 平安治理专题库是融合110警情联动相关数据和数字城管事件类类数据，同时梳理整合政法委基层治理平台中的相关平安建设数据资源。平安治理专题库需要建设不少于20张表。 | 1 | 项 |
|  | 养老专题库 | 养老专题库 | 养老专题库是整合省市回流的民政相关的养老数据、家电统保数据、社发的两慢病数据等。养老专题库需要建设不少于35张表。 | 1 | 项 |
|  | 企业信用专题库 | 企业信用专题库 | 企业信用专题库整合省市回流的企业信息、处罚、失信、异常经营等数据。企业信用专题库需要建设不少于20张表。 | 1 | 项 |
|  | 疫情防控接种专题库 | 疫情防控接种专题库 | 整合疫情防控接种相关数据，为相关部门工作赋能，提供准确有效的数据支撑。疫情防控专题库的建设不少于10张表。 | 1 | 项 |
| 应用支撑体系 |  |  |  |  |  |
| IRS资源目录建设 | 信息系统普查 | 信息系统普查 | 对滨江区党委、政府等部门在用信息系统进行普查。 | 1 | 项 |
|  | 应用目录建设 | 应用目录建设整体规划 | 针对滨江区2022年之前建成的存量应用系统，制定应用目录梳理和编制方案、治理提升计划。 | 1 | 项 |
|  |  | 应用目录分类梳理 | 基于规范要求对应用目录信息进行分类梳理。 | 1 | 项 |
|  |  | 应用目录编制-填报类要素完善 | 协调和指导各区级部门应用管理员，完成填报类要素完善。 | 1 | 项 |
|  |  | 应用目录编制-关联类要素完善 | 协调和指导各区级部门应用管理员，完成应用与数据目录、组件、云资源、项目的关联工作。 | 1 | 项 |
|  |  | 应用目录编制-应用底数确认 | 确认本部门应用是否均已纳入目录；对未纳入的应用进行增补； 对已停用不涉及资源、重复的应用进行下架删除。 | 1 | 项 |
|  |  | 应用目录编制-应用管理员分配 | 对应用管理员进行数据权限开通；为每个应用分配对应的应用管理员。 | 1 | 项 |
|  |  | 应用目录编制-应用提交审核 | 对应用目录的所有要素进行规范检查； 完成应用目录提交审核。 | 1 | 项 |
|  |  | 应用目录治理提升-基础信息准确性 | 协助应用管理员完成应用目录名称、简介、建设依据、建设方案等要素的准确性和规范性整改提升。 | 1 | 项 |
|  |  | 应用目录治理提升-关联信息准确性 | 协助应用管理员完成单个应用关联数据、组件、云资源和项目等要素的准确性进行摸排和整改提升。 | 1 | 项 |
|  |  | 应用目录治理提升-应用目录全量编制 | 协助应用管理员完成已建和在建应用是否及时编入应用目录情况进行摸排和整改提升。 | 1 | 项 |
|  |  | 应用目录治理提升-关联完整性 | 通过IRS系统统计数据、组件、云资源和项目被应用关联的完整率，对关联不足的情况进行全面整改梳理。 | 1 | 项 |
|  | 云资源目录建设 | 云资源目录梳理 | 基于省大数据局规范要求，梳理滨江区云资源目录范围，包括云区域、云产品、云实例和费用。 | 1 | 项 |
|  |  | 云资源目标编制-云区域 | 对滨江区云区域涉及的所属行政区、云区域、建设模式、云厂商、云平台版本号、管理等要素进行编目 | 1 | 项 |
|  |  | 云资源目标编制-云产品 | 对滨江区云服务器、云数据库、负载均衡、分析型数据库等云产品涉及的要素进行编目 | 1 | 项 |
|  |  | 云资源目标编制-云实例 | 对部署在滨江区混合云平台上的2022年之前建成的存量应用系统使用的云实例涉及的30个要素进行编目 | 1 | 项 |
|  |  | 云资源目标编制-费用 | 对滨江区云产品费用进行编目 | 1 | 项 |
|  |  | 云实例治理提升 | 协助应用管理员完成单个应用涉及的云实例基础信息类要素和云服务器类要素的准确性和规范性整改提升。 | 1 | 项 |
|  | 组件目录建设 | 组件目录建设整体规划 | 制定组件目录梳理和解耦开发计划。 | 1 | 项 |
|  |  | 组件挖掘 | 调研滨江区2022年之前建成的存量应用系统，讲解组件定义，挖掘潜在组件不少于200个。 | 1 | 项 |
|  |  | 组件评估 | 评估潜在组件的成熟度、完备度、技术文档完整度、智能化率、测试结果可靠度和适用性。 | 1 | 项 |
|  |  | 组件解耦开发支撑 | 根据潜在组件评估结果，梳理出不少于20个有可能上架的准组件，协助所属应用系统技术单位将组件剥离并按照新的约定方式进行开发。 | 1 | 项 |
|  |  | 组件上架材料编写辅导 | 对准组件按照模板要求分别编写产品详情、功能测试报告、性能测试报告等上架材料文档，并根据专家评审意见修改文档。 | 1 | 项 |
|  |  | 组件注册调试 | 根据省平台和市平台要求，将准组件注册到省组件超市中，填写组件名称、版本号等76项基本信息，挂载API接口，填写API接口出入参信息，并进行在线调试。 | 1 | 项 |
|  |  | 组件安全检测修复服务 | 收集已上架组件的环境信息，利用WEB服务器扫描软件，对Web 服务器的多种项目进行全面的测试，并协调相关技术单位对扫描发现的中高级漏洞进行修复。 | 1 | 项 |
|  |  | 组件编目上架 | ●完成不少于10个组件在IRS系统（IRS）中的编目上架。 | 1 | 项 |
|  |  | 组件稳定性提升 | 进行组件技术检测，保障可用性；进行组件业务审查，保障规范性；监控接口数据，保持组件健康度。组件健康度需要达到不低于80%。 | 1 | 项 |
| 组件 | 公共组件解耦开发 | 用户权限控制组件 | 解耦开发以浙政钉用户体系为基础的用户权限控制组件，实现对服务、组织、人员、组、策略的集中、分层、分组管理，并提供开发接口给新建系统，为新建应用系统开发提供统一的身份认证与权限控制。 | 1 | 项 |
|  |  | 二维电子地图组件 | 解耦开发二维电子地图组件，基于滨江区二维地理信息数据，对外提供地图开放API接口，能够利用二维地图叠加地图应用。 | 1 | 项 |
|  |  | OCR识别组件 | ●解耦开发OCR识别类组件，包括车牌识别、出租车发票识别、行驶证识别、火车票识别、驾驶证识别、交通标志识别、身份证识别、银行卡识别和增值税发票识别等不少于9个组件。 | 1 | 项 |
| 物联引擎 | 系统基础 | 用户登录 | 需要统一接入浙政钉用户体系。 | 1 | 项 |
|  |  | 用户权限管理功能 | 用户权限管理功能需要包含用户管理、权限管理、认证授权。 | 1 | 项 |
|  |  | 项目空间数据智能隔离功能 | ●需要支持按照具体业务场景，创建多个项目，不同项目间资源隔离。 | 1 | 项 |
|  | 安全认证 | SSL/TLS | 需要支持SSL/TLS 协议，实现应用层的报文进行加密后再交由TCP进行传输的功能。 | 1 | 项 |
|  |  | 一机一密 | 需要支持一机一密认证方法。 | 1 | 项 |
|  |  | 一型一密 | 需要支持设备接入一型一密，来保障接入设备的授权和安全性。 | 1 | 项 |
|  |  | 数据安全 | 需要支持应用数据隔离、数据副本机制、访问权限控制、数据访问认证、数据共享选项、设备数据验证等功能，保障数据流转和存储的安全。 | 1 | 项 |
|  | 产品管理 | 配置管理 | 需要支持产品添加、产品发布、产品编辑、产品删除和产品复制功能。 | 1 | 项 |
|  |  | 产品定义管理 | 需要支持产品的属性、功能、事件的定义。 | 1 | 项 |
|  | 物模型 | 物模型数据库表设计 | 需要设计物模型数据库表，并将功能，事件，属性拆分成不同的表。 | 1 | 项 |
|  |  | 物模型 | 物模型需要支持属性、功能、事件功能。 | 1 | 项 |
|  | 网关管理 | 协议 | 协议配置需要支持通道配置、设备配置和属性配置。 | 1 | 项 |
|  |  | 网关 | 需要支持网关添加、删除功能。 | 1 | 项 |
|  |  | 通道 | 当同一个网关需要采集多种协议设备时，需要支持不同协议通道的添加。 | 1 | 项 |
|  |  | 设备采集 | 需要支持通道关联设备，关联设备后，可以选择需要配置采集的属性 | 1 | 项 |
|  |  | 属性仿真配置 | 需要支持虚拟的设备进行上报数据，无需接入真实设备即可以按照配置内容上报数据。 | 1 | 项 |
|  |  | 网关接入 | 需要支持使用gwCode与平台生成的gwSecret，进行设备接入流程。 | 1 | 项 |
|  |  | 设备分组 | 需要支持设备按不同的业务场景维度进行分组管理，要支持跨产品管理设备，对分组内设备进行批量操作。 | 1 | 项 |
|  | 设备接入 | 接入网络 | 需要提供多种网络的设备接入能力，解决异构网络设备接入问题。南向组网方式至少需要支持 RS485/RS232，北向组网方式至少需要支持 WiFi/2G/3G/4G/5G/有线网口 | 1 | 项 |
|  |  | 接入方式 | 需支持不同硬件平台的设备接入，接入方式包括但不限于：标准API接口对接、运营商NB-IoT对接和网关对接。 | 1 | 项 |
|  |  | 接入协议 | 需要提供多种协议的设备接入能力，支持的设备协议需要包括但不限于Modbus TCP、Modbus over TCP、modbus RTU、OPC_UA、NB-IoT、BACnet、JT808、GB26875、 GB376.1。 支持的传输协议需要包括但不限于MQTT、CoAP、TCP、HTTP。 | 1 | 项 |
|  |  | 非标设备接入 | 需要支持私有协议适配，要提供统一的设备接入框架以支持 SDK 或 API 的方式快速实现非标感知设备的广泛接入 | 1 | 项 |
|  |  | 综合行政执法局（城管局）系统接入 | 针对该部门已建物联感知系统和设备，接入不少于3个系统中的设备数据 | 1 | 项 |
|  |  | 住建局局系统接入 | 针对住建局已建物联感知系统和设备，接入不少于3个系统中的设备数据 | 1 | 项 |
|  |  | 社区街道系统接入 | 需要接入缤纷未来社区的电动车充电桩设备数据、电梯阻停设备数据、老人关怀场景下智能水表数据；需要接入长河街道电动车充电桩设备数据。 | 1 | 项 |
|  |  | 摄像头设备接入 | 需要把一总两分平台中不少于20000台摄像头设备接入平台。 | 1 | 项 |
|  | 设备管理 | 设备管理 | 需要支持注册、删除、修改等设备信息维护，支持设备位置定位、设备历史数据、设备服务控制功能。 | 1 | 项 |
|  |  | 新增设备 | 需要支持增加产品名称、添加方式、设备类型、设备名称、经纬度、设备安装地址等内容。 | 1 | 项 |
|  |  | 设备调试 | ●针对已建立设备，要能够在线上完成设备虚拟调试。 | 1 | 项 |
|  |  | 影子设备 | 要能够缓存设备离线前最近一次设备运行状态上报以及应用系统下达指令的状态信息 | 1 | 项 |
|  | 规则引擎 | 目的地管理 | 需要支持规则设定，规则引擎要支持可视化规则流程配置和支持DSL规范语义的节点规则描述脚本。 | 1 | 项 |
|  |  | 场景联动 | 需要支持通过配置规则引擎以完成场景联动。 | 1 | 项 |
|  |  | 消息转换 | 需要支持通过配置规则引擎以完成消息转换 | 1 | 项 |
|  |  | 订阅服务 | 数据订阅服务要能够支持外部公共服务类应用系统（例如：邮件、短信、微信）、数据库、中间件等对象 | 1 | 项 |
|  |  | 规则管理 | 规则管理要支持用户规则的创建、删除、编辑服。 | 1 | 项 |
|  |  | 规则引擎接口管理 | 需要提供规则引擎配置接口 | 1 | 项 |
|  | 接口开放 | 接口开放功能 | 需要提供Rest API接口、数据订阅等安全可控的数据开放服务。 | 1 | 项 |
|  |  | 南向SDK（JAVA）文件 | 需要提供南向MQTT和HTTP的SDK（JAVA）文件 | 1 | 项 |
|  |  | SDK服务 | 需要提供MQTT、CoAP、TCP、HTTP的SDK服务 | 1 | 项 |
|  |  | 北向SDK使用说明 | 需要提供北向设备管理、数据查询、数据推送的SDK使用操作说明 | 1 | 项 |
|  |  | 滨江区城市物联感知基础平台接入规范 | 需要编写滨江区城市物联感知基础平台接入规范，内容包含但不限于概况、接入方式、接口说明、请求示例。 | 1 | 项 |
|  | 平台接口对接 | 平台接口对接 | 需要完成与以下系统的对接：区交警管理平台、社区一体化平台-老年人关怀、社区一体化平台-充电桩监控、区一网通管系统、区公共数据平台、市气象局平台、市物联感知平台。 | 1 | 项 |
|  | 数据管理 | 数据存储 | 数据存储方式需要支持结构化、非结构化以及时序方式进行存储。 | 1 | 项 |
|  |  | 数据归档 | 需要支持灵活的归档周期配置。 | 1 | 项 |
|  |  | 分表机制 | 需要支持根据建表周期定期新建历史数据表。 | 1 | 项 |
|  | 开发者中心 | 物联网码 | 物联码需要支持规则配置和编码生成，能够生成设备唯一身份识别标识。 | 1 | 项 |
|  |  | 编码管理 | ●需要支持物联码的申请与分配、注册与鉴权和全生命周期管理。 | 1 | 项 |
|  |  | 编码查询 | 需要支持根据物联码生成时间段、物联码类型和物联码状态等不同条件查询系统中的物联码编码和关联信息。 | 1 | 项 |
|  |  | 资源目录 | 需要支持统一的目录服务，为各部门实现可对外共享资源目录的注册、更新和管理提供服务。 | 1 | 项 |
|  |  | 目录发布 | 目录发布要能够接受需求方物联网系统目录访问实体发起的目录检索请求。 | 1 | 项 |
|  |  | 目录访问 | 目录访问实体应向目录发布实体发起目录检索请求,要能够接收和解析检索结果,并将检索结果返回给数据使用服务实体。 | 1 | 项 |
|  | 应用管理 | Web交互设备组件 | 需要提供拖拉可视化组件的方式，在空白页面设计轻量应用。 | 1 | 项 |
|  |  | 可视化组件 | 需要提供不少于20种边框组件、不少于10种动态3D装饰组件。 | 1 | 项 |
|  |  | 应用开发 | ●需要支持应用的新增、编辑、上架、下架以及详情操作。 | 1 | 项 |
|  |  | 应用操作 | 需要支持新增应用、编辑应用、删除应用、应用详情等功能。 | 1 | 项 |
|  |  | 应用编辑器 | 对于待上架应用，要能够进行编辑可视化操作。 | 1 | 项 |
|  |  | 服务开发-多数据源管理 | 需要支持标准的REStful接口，实现对接系统数据。 | 1 | 项 |
|  |  | 服务开发-数据服务编排 | ●需要支持计算函数不少于20个，包括但不限于总体标准偏差、样本标准偏差、总体方差、样本方差、IF条件、CASE条件等。 | 1 | 项 |
|  | 运维监控 | 资源状态监控 | 要能够监控平台所有业务服务及数据存储，网络控制接入中间件。 | 1 | 项 |
|  |  | 业务服务监控 | 要支持对CPU、内存、磁盘、网络进行监控。 | 1 | 项 |
|  |  | 关系型数据库监控 | 要支持监控运行时间、连接数、活跃线程数、网络IO情况、表锁信息等数据。 | 1 | 项 |
|  |  | 缓存型数据库监控 | 要支持监控缓存基础信息、CPU、Redis状态、内存等数据。 | 1 | 项 |
|  |  | Web 代理服务监控 | 要支持监控资源分配情况，网络IO情况；访问统计：web服务各站点访问数量及频率统计。 | 1 | 项 |
|  |  | 南向接入代理 | 要能够对前端、后端运行情况进行管理。 | 1 | 项 |
|  |  | 报警管理 | 需要支持报警策略设置，报警阈值设置，当监控指标有异常状态(如内存过高，服务掉线或反复重启)，要能够根据配置的阈值触发告警机制。 | 1 | 项 |
|  |  | 日志管理 | 需要支持通过本地Filebeat采集到ELK系统进行统一的归档，提供统一查询入口。 | 1 | 项 |
|  |  | 服务弹性扩容 | 物联网运维监控系统服务需要支持弹性伸缩，动态进行资源扩容。 | 1 | 项 |
|  |  | 运维操作审计 | 需要支持运维系统操作角色分配功能、运维操作追溯功能。 | 1 | 项 |
|  |  | 可视化运维 | 需要支持web界面监控、调度服务实例，配置环境信息。 | 1 | 项 |
|  | 物联基础数据 | 物联网数据库框架图 | 物联网数据库需要包括但不限于基础支撑类、基础数据类、物联数据类、业务数据类、决策应用数据类等五大类。 | 1 | 项 |
|  | 物联基础数据仓 | 基础支撑数据 | 需要包括目录元数据、编码数据、业务规则数据、编解码规则数据、用户及权限数据等。 | 1 | 项 |
|  |  | 基础数据 | 需要包括物联网管理对象数据、感知设备数据、空间地理基础数据等。 | 1 | 项 |
|  |  | 物联数据 | 需要包括各类感知层设备感知采集的的音视频信息、物联感知数据等原始数据，根据需要按照感知设备类别保存在数据中心的数据库中。 | 1 | 项 |
|  |  | 业务数据 | 需要按照滨江物联业务需求，以生态环保、城市防汛、社区安全、公共安全、智能交通等业务进行分类处理。 | 1 | 项 |
|  |  | 决策数据 | 需要提供对领导的辅助决策数据、对公众的公共服务信息以及其他部门和单位的共享交换信息。 | 1 | 项 |
| 业务应用体系 |  |  |  |  |  |
| 数字会议系统定制开发 | 首页 | 首页 | 实现会议签到情况、签到部门分布情况、比学赶超排行榜等信息的图表展示 | 1 | 项 |
|  | 会议管理 | 定义会议发布流程 | 需要分析不同会议场景业务，从会议发布，会议签到、参会部门选择等业务设计会议发布流程 | 1 | 项 |
|  |  | 创建会议 | 需要支持不同角色创建会议，维护会议内容 | 1 | 项 |
|  |  | 选择会议地点 | 要支持地图插件方式选择会议地点 | 1 | 项 |
|  |  | 设置签到范围 | ●根据选择的会议地点，能够设置会议签到范围 | 1 | 项 |
|  |  | 维护参会部门 | 需要支持参会部门的选择、清空和搜索。会议发起者选择参会部门后，系统会自动发送通知给部门主任 | 1 | 项 |
|  |  | 部门主任配置 | 需要支持配置部门主任，支持部门主任的配置，删除、导入、查询 | 1 | 项 |
|  |  | 会议通知设置 | 需要支持多种通知设置，包括：立即通知、会前30分钟通知、自定义通知时间、永不通知 | 1 | 项 |
|  |  | 参会人员查看设置 | 部门主任通知参会人员后，会议发起者可查看参会人员，支持会议发起者批量通知参会人员 | 1 | 项 |
|  |  | 会议信息和会议二维码下载 | 需要支持会议签到二维码信息查看和下载 | 1 | 项 |
|  |  | 多种格式会议材料上传 | 需要支持pdf、excle、word等格式材料上传 | 1 | 项 |
|  |  | 会议查询 | 需要支持多种条件的查询功能 | 1 | 项 |
|  |  | 会议编辑 | 需要支持会议发起者进行会议信息编辑 | 1 | 项 |
|  |  | 签到人员查看 | 可以查看哪些人员已经对需要参加的会议进行了签到 | 1 | 项 |
|  |  | 签到人员导出 | 可以对已经签到的人员导出 | 1 | 项 |
|  |  | 会议导出 | 需要支持对会议按照列表进行导出 | 1 | 项 |
|  |  | 会议禁用 | 需要支持对会议是否已经失效进行设置 | 1 | 项 |
|  |  | 会议启用 | 需要支持对会议是否继续使用进行设置 | 1 | 项 |
|  | 比学赶超管理 | 比学赶超创建 | 需要支持不同角色创建比学赶超 | 1 | 项 |
|  |  | 评分位置设置 | 设置评分位置，需要支持地图插件的方式 | 1 | 项 |
|  |  | 五种评分算法设置 | ●需要支持加权平均分、平均分、总分、排名、等级五种评分算法设置 | 1 | 项 |
|  |  | 评分人员设置 | 需要支持对评分人员进行设置，对评分人员进行加权和评分人员限制以及评分人员查询 | 1 | 项 |
|  |  | 三种比学赶超通知时间设置 | 需要支持多种通知设置，包括：立即通知、评分前按照默认时间提前通知、自定义通知时间、永不通知 | 1 | 项 |
|  |  | 评分大屏 | ●评分大屏内容需要包括：评分二维码，评分倒计时，评分完成以后，系统自动计算前三名并在大屏进行展示 | 1 | 项 |
|  |  | 比学赶超查询 | 需要支持评分名称进行查询 | 1 | 项 |
|  |  | 数据导出 | 需要支持评分数据导出 | 1 | 项 |
|  | 任务管理 | 任务创建 | 需要支持不通角色进行任务创建，支持附件上传功能 | 1 | 项 |
|  |  | 任务流转 | 进行通知单位和负责人、联络人等完善后，相关人员能够接受该任务 | 1 | 项 |
|  |  | 任务自动通知 | 任务创建后，系统能够自动通知负责人，需要支持短信和浙政钉消息通知 | 1 | 项 |
|  |  | 任务收集 | 需要支持任务在线提交，任务提交记录查看和导出 | 1 | 项 |
|  |  | 任务查询 | 需要支持任务名称、任务状态、负责人等条件进行任务查询 | 1 | 项 |
|  |  | 任务导出 | 需要支持任务导出功能 | 1 | 项 |
|  | 系统集成 | 浙政钉用户同步 | 需要实现浙政钉用户信息的同步 | 1 | 项 |
|  |  | 浙政钉部门同步 | 需要实现浙政钉部门信息的同步 | 1 | 项 |
|  |  | 提供签到记录查询接口 | 需要提供签到记录查询接口 | 1 | 项 |
|  |  | 认证服务 | 需要提供用户注册功能，根据注册用户手机号码浙政钉手机号码校验 | 1 | 项 |
|  |  | 浙政钉消息对接 | 对接浙政钉消息接口，实现浙政钉消息推送 | 1 | 项 |
|  |  | 短信发送 | 实现系统短信发送 | 1 | 项 |
|  | 移动端 | 浙政钉移动端会议管理 | ●实现浙政钉移动端数据和PC端实时融合，包括参会部门选择、会议记录查询、参会人员选择，参会人员扫码签到，会议材料在线预览等功能 | 1 | 项 |
|  |  | 浙政钉移动端比学赶超管理 | ●移动端比学赶超项目发布、评比，实现浙政钉扫码分权限评比，支持加权平均分、排名、总分、自定义评分规则等功能 | 1 | 项 |
|  |  | 移动端我的任务 | 移动端任务数据和PC端实时融合，需要实现移动端任务接收，在线提交，任务查询等功能 | 1 | 项 |
|  |  | 上架浙政钉 | 要实现应用在浙政钉的注册。 | 1 | 项 |

## 四、项目实施和服务要求

### 实施周期

合同签订后，120日历天内完成项目所有开发、部署、系统集成及验收工作。

### 实施地点

采购人指定地点。

### 实施团队

为保证项目的顺利实施和正常运行，确保项目质量达到预期目标，供应商需要成立专业项目实施团队，人员角色配置需要包括但不限于项目管理人员、产品设计人员、软件开发人员、软件测试人员、综合支撑人员等角色。

### 质量标准

### 合格（符合采购文件要求、投标承诺以及国家、行业有关技术规范和标准）。

### 培训服务

为采购人相关人员制定完善的培训计划，包括培训目标、教学方案、培训规模等。培训期间产生的一切费用由中标方承担，不得向采购单位另行收取。

供应商提供的培训服务，包括安排培训讲师，提供培训教材和场地等。培训内容包括但不限于：

（1）项目建设内容的架构、原理和功能；

（2）常见故障处理或排除；

（3）各系统功能的日常检查、调整和维护；

（4）对使用者基本操作技能培训；

（5）对采购人指定的系统管理员、应用管理员或其他技术人员关于整体的系统管理、应用进行培训。

（6）以及采购人后续认为需要的培训内容。

### 售后服务

项目验收完成后，供应商需要提供不少于1年的质保维护。包括以下内容：

- 驻场服务：1人年的物联数据归集、治理、共享、开发等日常运营工作。运维人员需在现场提供5*8的技术支持服务，负责确保系统的正常运行，现场工作服从采购方安排，以及采购人要求的其他工作内容。

- 质保维护期从项目正式验收合格之日算起。在质保维护期内，出现应用软件的故障，投标人应研究其故障原因，并迅速修复，直至满足采购人原定的要求为止。

- 投标人须提供7×24小时电话服务，投标人最终维修服务响应时间为30分钟内，在2小时内派专业技术人员到达现场进行维修服务。故障原因在4小时内无法排除的，投标人24小时内提交解决软件系统故障的方案。通过与用户交涉承诺将以最快的时间将故障排除。投标人还须提供系统应用软件的故障处理、维护和现场巡检等服务，以及其他的技术支持工作。在维护期内，与系统应用软件质保和维修等相关的费用由投标人负责。

- 投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维护服务承诺。

- 投标人在其投标文件中须对售后服务作出明确的承诺，包括服务时限、故障响应处理时限、应用恢复处理时限等。

- 项目交付要求

投标人需承诺本项目的交付成果，包括但不限于针对系统的调研评估报告，并充分遵循现有系统的数据标准，以上评估和论证报告，需得到采购人认可，不被认可将影响项目验收

- 知识产权

（1）供应商应保证所提供的系统或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权；

（2）本项目所有成果知识产权归采购人所有，采购人有权在其他项目上运用该项目成果。未经采购人书面同意，成果不得擅自扩散或提供给第三方使用。

（3）供应商应保证采购人在软件使用过程中，免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任并负责解决。

- 数据保密要求

投标人到现场进行实施、维护的工程师需要按照采购人的规定签署保密协议。合同双方都履行保密承诺，投标人须对开发过程中涉及的相关数据资料进行严格的保密。

## 五、项目验收要求

1、验收工作由采购人组织实施，验收过程中，中标供应商应派专业的技术人员协助采购人进行验收。

2、验收合格标准：

（1）符合采购文件要求、投标承诺以及国家、行业有关技术规范和标准，提供合同的全部资料；

（2）中标供应商完成采购代理服务费缴纳以及其他投标承诺事项。

（3）合格（符合招投标文件、采购合同约定；未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准）。

（4）验收方式：按《杭州市政府采购履约验收暂行办法》进行履约验收。

1）初验：系统建设完成调试完毕后进行初验。初验合格进入试运行。

2）终验：试运行成功运行结束，完成等级保护二级测评后，进行终验。

## 六、商务要求

### 报价范围

本项目采用总价合同，中标（成交）供应商的投标报价是履行合同的最终价格，报价应包括完成合同所涉及的全部费用，包含但不仅限于所需系统的开发、建设、试运行、调试、验收配合、技术培训、售后服务以及其他伴随服务等全部工作所需的一切费用，以及税金、人工、管理、合理利润、投标费用、采购代理费等一切成本及费用（以上所有费用包含在综合单价中，不另列）。

在项目实施过程中涉及到数据安全、网络安全均由投标人负责。其涉及到相关费用投标人在投标报价时综合考虑，后续不得因为此问题要求采购人增加费用。

### 付款方式和支付条件

第一次付款：合同签订后，甲方支付合同总价30%预付款；

第二次付款：通过初验后，甲方支付合同总价的50%；

第三次付款：通过终验后，甲方支付合同总价的20%。

注：每次付款前，乙方提供甲方要求的正规发票。

## 七、特别说明与规定

1.本项目单独一个标项，标项是最小投标单位，投标人必须对标项内的所有内容发起投标响应。投标人在投标时缺漏的内容视为“未响应”按负偏离处理，如中标，须自行如数补齐并承担相应后果。

2 本章（第三部分采购需求）是采购人需求的最基本描述，投标人不得擅自改动或删减。投标人如认为缺少了满足采购需求所必需的其他工作内容，投标人应在投标时自行补充并说明具体理由，所需费用包含在投标总价内。

3 采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的任何赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0 元”、“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

4 投标人应当完整、明确的逐条对照采购要求作出投标响应，投标响应缺项或因复制粘贴采购要求导致投标响应不明确的，均按负偏离认定；投标响应前后矛盾导致评标委员会有疑问的，评标委员会认为必要时可以要求投标人在规定的时间（30 分钟）内提供相关技术证明材料，投标人不能按时提供相关技术证明材料的视为“未响应”作负偏离处理。

5 供应商须保证所提供产品和服务符合国家及行业相关技术标准与规定，不得侵犯他人合法权益。

# 第四部分 评标办法

## 评标办法前附表

| 序号 | 评分标准 |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 供应商自2019年1月1日（以合同签订日期为准）至投标截止之日止，具有类似项目业绩，每个业绩得0.5分，最高的1分。 合同要求包含但不限于合同首页、合同签字页、供货产品页等关键页，材料不全无法确定为应答业绩的，不予认可。 【提供合同复印件加盖单位公章，不提供不得分。】 | 1分 |
| 2 | 投标人员要求 | 投标人拟投入本项目的项目经理具有PMP、注册信息安全专业人员（CISP），全部满足得2分，缺少一项证书扣1分，否则不得分。 【需提供证书复印件加盖单位公章，一人多证不重复计分。】 | 2分 |
| 3 | 项目需求理解 | 对项目①基本情况、②项目目标、③项目建设内容了解全面分析。 项目需求理解描述详细、流程清晰、逻辑合理； （1）每块内容针对性较强的，得3分； （2）每块内容针对性一般的，得2分； （3）有不足或疏漏的，得0分。 | 9分 |
| 4 | 建设方案（方案设计、技术架构、技术实现、产品功能等详细介绍） | 评价项目建设内容中⑴“云资源对接IRS系统”、⑵“云资源数据自动上报”、⑶“公共数据平台产品升级”、⑷“数据存证系统”、⑸“消息集成系统”、⑹区公共数据平台与省市平台贯通集成”、⑺“数据仓建设”、⑻“专题库建设”、⑼“IRS资源目录建设”、⑽“组件解耦开发”、⑾“物联引擎”⑿“数字会议系统” 建设内容的方案设计、技术实现路径、产品功能描述： （1）每块内容针对性较强的，得2分； （2）每块内容针对性一般的，得1分； （3）有不足或疏漏的，得0分。 | 24分 |
| 5 | 实施方案 | 实施方案至少包含①项目计划②人员安排③实施措施④质量保证措施⑤安全保证措施等。 （描述详细、流程清晰、人员齐全、安全可靠： （1）每块内容针对性较强的，得2分； （2）每项内容针对性一般的，得1分； （3）有不足或疏漏的，得0分。 | 10分 |
| 6 | 技术参数 | 针对投标人对招标文件第三部分采购需求中带“●”号的技术参数负偏离或缺漏项的每项扣2分。对非关键的性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。共计22分。 【证明材料：提供软件界面截图加盖公章，否则不得分。】 | 22分 |
| 7 | 售后服务方案 | 提供项目售后的详细服务方案，包括在售后维保期间的应急服务、培训、服务方式、系统升级等内容。主要针对售后服务措施、系统维护服务、响应时间等方面进行综合评分。 （1）服务措施完善，具有完备的服务流程，具有服务质量控制、服务应急预案措施，结合本项目特点，提出完善的服务方案，实用性强，得6分； （2）服务措施较完善，服务流程较清晰，具有服务质量控制、服务应急预案措施，得3分； （3）服务措施基本完善，服务质量控制、服务应急预案措施一般，得1分； （4）服务措施一般，未结合本项目特点，提出服务方案一般，实用性差，得0分。 | 6分 |
| 8 | 功能演示 | 根据产品演示情况进行打分：包括①方案讲解情况，②演示滨江区云平台与浙政钉2.0 用户体系集成效果，③演示滨江区云平台与IRS系统集成云资源自动开通功能，④演示存证系统的存证主体创建和存证态势功能、⑤演示消息集成系统的Topic创建功能、⑥演示滨江区公共数据平台与IRS系统集成，实现数据资源自动开通之共享接口授权自动化功能和共享接口升降配自动化功能，⑦演示物联引擎的设备编码管理、服务开发和应用开发功能，⑧演示数字会议系统的会议管理和评分管理功能等关键功能点。 整体演示优秀的得16分，良好的得10分，一般的得8分。 | 16分 |
| 9 | 价格 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 10分 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.4投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.5投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.6投标报价超过招标文件中规定的最高限价的;

4.2.7报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.12 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.13法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

- 第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日， 中共杭州市滨江区委政法委员会 以 公开招标方式  对   杭州市滨江区一体化智能化公共数据平台   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定， （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   中共杭州市滨江区委政法委员会  (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 标的名称：   杭州市滨江区一体化智能化公共数据平台项目  ；

1.2.2 标的数量：   1整套系统  ；

1.2.3 标的质量：合格（符合采购文件要求、投标承诺以及国家、行业有关技术规范和标准）。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2 合同预付款比例为合同金额的40％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的40％；采购项目实施以人工投入为主的，预付款比例为合同金额的20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

- 1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

- 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：合同专用条款；

1.5.2 履行地点：合同专用条款；

1.5.3 履行方式：合同专用条款。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.05   %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05   %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约；

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人签字并盖章时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.16.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 履约保证金

2.18.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。

2.18.2甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 合同专用条款 个工作日内将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %；

2.18.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.18.4甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金。

2.18.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.19对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

2.20合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | - 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 | 本次项目合同总价为大写人民币 元整（￥ 元），采用分期付款方式，具体如下： 第一次付款：合同签订后，甲方支付合同总价30%预付款； 第二次付款：通过初验后，甲方支付合同总价的50%； 第三次付款：通过终验后，甲方支付合同总价的20%。 注：每次付款前，乙方提供甲方要求的正规发票。 |
| 1.5.1 | 合同签订后，120日历天内完成项目所有开发、部署、系统集成及验收工作。 |
| 1.5.2 | 采购人指定地点。 |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.7 | / |
| 1.7 | 1.7.1 |
| 1.7.1 | 杭州市滨江区 |
| 1.7.2 | / |
| 2.3.2 | 归甲方所有。 （1）供应商应保证所提供的系统或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权； （2）本项目所有成果知识产权归采购人所有，采购人有权在其他项目上运用该项目成果。未经采购人书面同意，成果不得擅自扩散或提供给第三方使用。 （3）供应商应保证采购人在软件使用过程中，免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任并负责解决。 |
| 2.5 | 同1.4.4 |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在15日内以书面形式变更合同。 |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 15日内以书面形式通知对方当事人，并在 15日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15.1 | 乙方按照服务要求提供相关服务并提交服务报告，经甲方及监理审核确认后，甲方组织人员对项目进行验收。 |
| 2.15.3 | 采用本行业通用标准及《杭州市政府采购履约验收暂行办法》，有最新标准的按最新标准进行。 |
| 2.18.1 | 不提供履约保证金。 |
| 2.18.2 | / |
| - 2.20 | 本合同壹式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份。每份均具有同等法律效力。 |

- 3.1考核要求

甲方根据项目乙方提供的服务情况进行考核。考核从网络数据安全和服务质量两部分进行，经甲方与乙方协商一致，甲方有权将根据下述安全部分以及服务部分处罚条款，视乙方的考核情况从合同金额中扣除部分作为对甲方的补偿或赔偿。

- 1.安全部分

1.1安全责任

(1)乙方应按照《网络安全法》、《数据安全法》的要求，履行网络和数据安全保护义务。

(2)项目涉及乙方工作人员均需签订《保密协议》，且乙方应对项目涉及工作人员进行背景审查。

(3)乙方应当采取技术措施和其他必要措施，确保其网络和数据安全，防止信息泄露、毁损、丢失。在发生或者可能发生信息泄露、毁损、丢失的情况时，应当立即采取补救措施，并在第一时间告知甲方。

(4)乙方应合理使用操作账号，严禁乙方存在多名工作人员共用操作账号的情形，同时操作账号应采用高强度的密码、并定期更新账号密码。

(5)未经甲方允许，乙方不得对项目云资源私开端口，不得利用项目资源进行与该项目无关的工作，不得将政务网和互联网私自打通。

(6)乙方应严格按照要求使用、处理、交换、共享数据资源。做好数据落地相应的数据保护工作，严格执行数据安全技术标准和安全管理措施，避免相关数据出现泄露、窃取、篡改的风险。

(7)乙方应认真组织开展各项数据处理活动，查找项目数据安全隐患和漏洞，对薄弱环节和潜在威胁采取有力措施进行整改，避免和消除数据安全风险，履行数据安全保护义务。

(8)乙方应及时响应、处置甲方布置的安全工作，对其主管的系统、组件、云资源等所属安全事件、隐患及时阻断、排查、处置、溯源（包括但不限于攻防演练等相关活动中发现的）。

(9)项目中所建设的系统、提供的基础设施服务等，乙方应无偿提供操作、告警等安全日志，并且提供相关解析服务（如日志字典等）供甲方进行安全审计。

(10)乙方派驻的驻场人员应按照甲方要求进行入场、离场等手续，并且遵守甲方劳动、工作纪律，按照甲方要求的工作时间进行出勤。

- 附件1：

- 信息化项目安全保密协议

甲方：中共杭州市滨江区委政法委员会

住所地：

负责人：

联系电话：

乙方：

住所地：

经办人：

联系电话：

为做好杭州市滨江区一体化智能化公共数据平台项目（以下简称项目）的安全保密工作，

保证项目实施过程中涉及的工作秘密的安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关文件规定，甲乙双方就有关项目安全保密事宜达成如下协议：

一、保密内容包括：本项目信息系统的系统数据、业务数据、项目资料及存放这些数据、资料的计算机、存储介质、内网的信息、维护工作中接触到的必须保密的内容。

二、甲方应加强对乙方及参与本项目工作人员的安全保密监管，及时发现安全保密隐患和问题。

三、乙方保证派遣符合甲方要求的工作人员参加项目工作，对项目工作人员登记造册，并承担法律上的担保责任；建立规章制度防范和及时发现违反保密法规和规范的行为；乙方保证一旦发现保密范围内的有关事项已经泄露或可能泄露时，立即通知甲方，共同采取相应措施，为甲方提供查找相关工作人员和泄密原因的线索和证据，并承担相应责任。

四、乙方在项目实施期间，必须严格依照甲方的要求，在甲方指定的工作场所和设备环境下进行系统和数据的维护工作，不得非法拷贝数据；不得擅自将数据拷贝回本单位进行处理；不得以任何方式将有关数据提供给第三方或用于其他商业目的。

五、乙方人员的维护服务工作必须在合同确定的服务范围内进行，不得涉及与本项目无关的业务及信息。不非法擅自登录、浏览、下载内网信息；不非法入侵内网网计算机信息系统。

六、乙方人员应使用甲方提供或指定的计算机等设备，未经甲方许可，不得 以任何形式将公安信息、数据、资料等传输或复制到其它计算机和信息设备中。

七、乙方按照合同要求提供现场常驻服务期间，确因工作需要经审批而联入内网的计算机设备，应严格按照内网安全管理的要求，严禁“一机两用”，并不得擅自带离甲方场所。在服务期满后，应按照规范做好相关介质和数据的销毁工作后，方能带离甲方场所。

八、乙方在项目实施过程中使用的各种存储介质，以及所有书面资料必须由本项目人员使用、保管、存放，不得借与无关人员。

九、当甲方要求乙方交回专有信息时，乙方应当立即交回所有书面的或其他形式的专有信息以及所有描述和概括该专有信息的文件资料，不能以任何形式保留或擅自处理。

十、乙方保证在该项目实施期间及完成以后的任何时间内保密内容不予泄露，对因乙方因素导致该项目的保密内容泄密造成的后果，乙方承担相应的法律责任。

十一、本协议双方签字盖章后生效。本协议一式三份，甲乙双方各执一份，甲方保密组织一份。

甲方：中共杭州市滨江区委政法委员会  乙方：

签字代表：                           签字代表：

日期：                               日期 ：

# 第六部分 应提交的有关格式范例

## 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

### 一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

### 二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

#### 联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

#### 分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到        %。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

### 三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

## 商务技术文件部分

目录

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

- 联合协议…………………………………………………………………（页码）

- 分包意向协议……………………………………………………………（页码）

- 符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表…………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

### 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

#### 授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

#### 授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

#### 法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

#### 四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到        %。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

### 五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

### 六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

### 七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

### 八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

## 报价文件部分

目录

- （1）开标一览表（报价表）……………………………………………………（页码）

- （2）中小企业声明函……………………………………………………………（页码）

### 一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

#### 政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、　政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

### 三、代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：城市建设技术集团（浙江）有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件项目编号：            的                 并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向你公司即城市建设技术集团（浙江）有限公司支付采购代理服务费。如我单位未按上述承诺支付采购代理服务费，你公司有权取消我单位中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

承诺方（投标人）法定名称:           （盖章）

承诺方（投标人）法定地址:

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年    月     日

# 附件

## 附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

## 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

## 附件5：中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 附件6：政府采购活动现场确认申明书

政府采购活动现场确认申明书

（采购人）、（采购代理机构）:

本人              （授权代表姓名），经由             （单位）           （法定代表人姓名）合法授权参加    （项目名称）    （编号：           ）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系      B．行政隶属关系      C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与______________（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况 ________________________________________。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 ____________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 ____________项利害关系。

五、经检查确认所有投标人投标文件 口 不存在密封包装问题 口 存在密封包装问题（具体指出）__________________________________。

（供应商代表签名）:

年   月  日