泰顺县政府采购

招标文件

| 项目编号 | TSCG202104023 |
| --- | --- |
| 招标项目 | 文祥湖及上游溪水生态净化及运营维护项目 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 采购单位 | 泰顺县城镇发展有限公司 （泰顺县城建工程建设中心） |
| 招标代理机构 | 大邦工程咨询（杭州）有限公司 |
| 监督及备案机构 | 泰顺县财政局 |

二〇二一年四月

招标文件目录

- 采购公告

投标须知前附表

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

注：招标文件中标注“▲”加粗且加下划线的为招标的实质性要求和条件，不允许偏离，否则作无效标处理。供应商必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购单位及招标代理机构概不负责。

关于文祥湖及上游溪水生态净化及运营维护项目公开招标采购公告

项目概况 文祥湖及上游溪水生态净化及运营维护项目的潜在供应商应在①浙江省政府采购网www.zjzfcg.gov.cn（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）②另本项目招标文件同时发布在泰顺县人民政府网-县公共资源交易平台（网址：http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）。获取采购文件，并于2021年05月22日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：TSCG202104023

项目名称：文祥湖及上游溪水生态净化及运营维护项目

采购方式：公开招标

预算金额：2281.67万元

最高限价：2281.67万元

采购需求：详见第二部分《招标内容及运维要求》

合同履行期限：

（1）建设期：100日历天，包括但不限于勘察、设计、施工图预算价编制、施工、设备采购及调试、竣工图编制费等。

（2）运营维护期限：2年（采购人出具项目竣工验收意见之日起2年）。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体投标；

4、法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

时间：至2021年5月21日上午09:00时，每天上午00:00至12:00，下午12:00至00:00（北京时间，线上获取法定节假日均可 ）。

地点：供应商登陆政府采购云平台（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）找到本项目后点击获取招标文件，另本项目招标文件同时发布在泰顺县人民政府网-县公共资源交易平台（网址：http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）。本次招标不提供纸质版招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2021年5月22日9点00分（北京时间）

开标时间：2021年5月22日9点00分（北京时间）

开标地点：“政府采购云平台（http://www.zjzfcg.gov.cn）”在线开启。

评标地点：泰顺县行政审批服务中心一楼评标室1（温州市泰顺县罗阳镇新城大道117号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目采用资格后审，请拟投标供应商自行核对供应商资格条件，如不符合资格条件者，在资格审查时导致投标被拒绝的，责任自负。

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标无效。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名    称：泰顺县城镇发展有限公司（泰顺县城建工程建设中心）

项目经办人：苏先生

联系方式：0577-67587922

质疑咨询联系人：苏先生

联系电话：0577-67587922

地    址：泰顺县罗阳镇新城大道117号

2.采购代理机构信息

名    称：大邦工程咨询（杭州）有限公司

项目经办人：王工

联系电话：0571-86098051

质疑联系人：韩先生

联系电话：0571-86090270

地址：杭州市秋涛北路332号佰富时代中心1幢1306室

3.同级政府采购监督管理部门：泰顺县财政局

联 系 人：叶先生

联系电话：0577-67588502

联系地址：温州市泰顺县罗阳镇公园路48号

第一部分   采购公告（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 文祥湖及上游溪水生态净化及运营维护项目 |
|  | 项目编号 | TSCG202104023 |
|  | 资金来源 | 国有资金 |
|  | 采购单位式 | 公开招标 |
|  | 采购预算 （最高限价） | - 建筑工程费（包括但不限于勘察、设计、施工图预算价编制、施工、设备采购及调试、竣工图编制费等费用）：报价在1448.82万元基础上进行下浮，下浮率不少于10%,报价低于下浮率的，作无效标处理。 中标人应按最高限价限额设计，且不得降低建设标准。 （2）设备购置费（包括初雨弃流+调蓄模块、生态基质、磁混凝设备、太阳能曝气机、太阳能水体循环处理装置、智慧排口建设和水体在线检测等智慧水务工程等的设备工艺设计、设备购置费及安装费）：669.60万元； （3）运营维护费用预算价：第一年：68.74万元/年，第二年：94.51万元/年，运营维护费用包括但不限于运行范围内产生的电费、加药费、正常修缮材料、人工费和第三方检测费用、利润、税金及政策文件规定的各项所需的全部费用及供应商认为完成招标文件规定内容所需发生的其它一切费用； （4）若供应商投标报价超出预算价的供应商投标文件将作无效标处理。 |
|  | 采购单位 | 泰顺县城镇发展有限公司（泰顺县城建工程建设中心） |
|  | 招标代理机构 | 大邦工程咨询（杭州）有限公司 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、本项目不接受联合体投标； 4、法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织（建议自行踏勘） □组织 采购人不组织项目现场踏勘和不召开投标预备会。供应商自行组织踏勘现场，由此产生的费用或发生任何意外均由供应商自行负责。供应商通过自行踏勘现场了解项目情况，项目现场存在的风险供应商应考虑在投标报价中。 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件说明 | 1、投标文件组成：《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的签章：电子签章。 4、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”）； “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 5、投标文件份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交。 6、投标文件的上传和递交： “电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 7、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，否则视为投标文件撤回。 8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件 9、供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关法律进行处理，也可以重新开展政府采购活动。 10、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 11、中标后，中标供应商须提供三份的纸质投标文件至招标代理处作为纸质存档。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要。 1、建设期履约保证金：合同签订后5个工作日内成交供应商应提供建设期履约保证金至采购单位指定账户，金额为人民币壹佰壹拾万元整（小写：1100000.00），形式：采用现金/银行保函/保险公司保函形式。 2、运营维护保证金：项目建设期结束之日，建设期履约保证金自动转为运营维护保证金作为其履行运营义务和其他违约赔偿义务的担保。保证金金额保持不变，为人民币壹佰壹拾万元整（小写：1100000.00）。有效期至递交移交维修保证金之日起30日内。 3、移交维修保证金：为确保项目顺利移交，在运营维护期结束的一个月前，提交符合要求的移交维修保证金（形式：采用现金/银行保函/保险公司保函形式），保证金金额为人民币伍拾万元整（小写：500000.00）。该保证金在项目移交正式完成十二个月后的十五日内予以退还（不计利息）。 4、中标单位须保证以上保函在项目服务期内始终有效。 |
|  | 招标文件获取方式 | 自本公告公布日起至投标文件递交截止时间前，均可获取招标文件，公告附件中的招标文件仅供阅读，招标文件合法获取方式如下： ①供应商登陆政采云账户（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）找到本项目后点击获取采购文件； ②另本项目采购文件同时发布在泰顺县人民政府网-县公共资源交易平台（网址：http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）。。 |
|  | 投标截止时间 | 2021年5月22日 上午9:00 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交地点 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2021年5月22日 上午9:00正 (北京时间) 开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
|  | 开标程序 | （一）开标准备 1、采购组织机构原则上采用电子评标，按照响应文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。 2、若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，投标无效。 （二）电子招投标开标及评审程序 1、开标会由采购代理机构主持，投标响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、投标文件解密结束，开启响应文件，评审小组对资格和商务技术响应文件进行评审； 3、在系统上公开资格和商务技术评审结果； 4、在系统上开启报价文件； 5、评审小组对报价情况进行评审； 6、在系统上公布评审结果。 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
|  | 评审小组的 组建 | 评审委员会构成：由采购单位代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为 5 人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的 2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交代理机构备案。合同原件扫描件电子版（邮件注明项目名称）发给大邦工程咨询（杭州）有限公司：邮箱：1820708391@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zcygov.cn/）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标代理机构或采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

- 招标内容及运维要求

- 项目背景

泰顺县文祥湖水库工程建设项目工程位于泰顺县罗阳镇袁家地村境内，坝址位于罗阳溪峡谷河段，坝址以上集雨面积24.5平方千米，是一项以罗阳中心城区工业园区供水和下游农田灌溉用水为主，结合改善小流域水生态环境等综合利用的水利工程。水库建成后形成520亩的人工湖面，年平均可供水量1212万方，灌溉面积4550亩，水库正常蓄水位467米，正常库容504万方，总库容645万方。文祥湖水库工程兼顾了工业用水、农业灌溉用水、小流域生态环境改善与提升城市景观多重功能，是一项促进工农业发展、改善民生、保护生态环境、拉开城市框架、提升城市品位的重大举措。

- 项目采购概况

1、项目名称：文祥湖及上游溪水生态净化及运营维护项目。

2、项目范围：文祥湖水库及上游罗阳溪及其上游支流，其中文祥湖坝址以上集雨面积 24.5 平方千米，水库建成蓄水后形成520亩的人工湖面。

3、采购预算：

| 序号 | 项目名称 |  | 采购预算（人民币） | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文祥湖及上游溪水生态净化及运营维护项目 | 建设工程费 | 1448.82万元 | 详见招标文件 |
|  |  | 设备购置费 | 669.60万元 |  |
| 2 | 运营维护费用 |  | 第一年：68.74万元/年 | 运营维护期限：2年，详见招标文件 |
|  |  |  | 第二年：94.51万元/年 |  |
| 3 | 小计 |  | 2281.67万元 |  |

▲4、服务内容：

（1）建设期治理服务内容：文祥湖及上游溪水生态治理，包括生态截污沟、旱天污水截流、海绵设施、生态清淤、磁混凝沉淀设备、原位生态修复、生态基质、曝气系统、人工湿地、水陆交错带、太阳能水体循环处理、智慧排口建设和水体在线检测等智慧水务工程等。

（2）运营维护内容：文祥湖及上游溪水生态运营维护，包括生态截污沟、生物滞留设施、生态基质、水陆交错带修缮费、磁混凝沉淀设备、水生态调控、曝气机、人工湿地等。

（3）中标单位应无条件配合监理单位、跟踪审计单位和第三方绩效考核单位。

▲5、项目服务期：

（1）建设期：100日历天，包括但不限于勘察、设计、施工图预算价编制、施工、设备采购及调试、竣工图编制费等。

（2）运营维护期限：2年（采购人出具项目竣工验收意见之日起2年）。

如采购单位对中标单位的服务管理服务质量满意，双方合作愉快，且运维期内的服务质量考核为达标时，方可续签下一年的合同。每个季度考核一次，当每个季度考核分数均达标（即考核分达到90分）时，方可续签下一年的合同。

▲6、质量目标：

（1）工程设计质量标准：符合现行国家、地方和行业标准、规范要求。

（2）工程质量要求：达到国家、浙江省和温州市建设标准，强制性条文和现行规范及设计要求，达到施工质量验收规范合格标准。

（3）设备质量标准：满足设备相关专项规范验收标准。

（4）水质维护质量标准：水质须达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准。

- 项目现状

1、文祥湖水库工程建设项目

泰顺县文祥湖水库工程建设项目工程位于泰顺县罗阳镇袁家地村境内，坝址位于罗阳溪峡谷河段，坝址以上集雨面积 24.5 平方千米，是一项以罗阳中心城区工业园区供水和下游农田灌溉用水为主，结合改善小流域水生态环境等综合利用的水利工程。水库建成后形成 520 亩的人工湖面，年平均可供水量 1212 万方，灌溉面积 4550 亩，水库正常蓄水位 467 米，正常库容 504 万方，总库容 645 万方。目前项目还处于施工阶段，现状不具备蓄水功能，预计2021年7月31日前蓄水。

- 环境质量现状分析

2.1污染源分析

上游溪水及环境中主要存在污水直排、农业种植污染、鸡鸭养殖、水质有漂浮物、浮沫、缺氧现象以及排水渠道脏乱淤塞等等问题。

2.1.1点源污染现状

点源污染主要包括排放口直排污废水、合流制管道雨季溢流、分流制雨水管道初期雨水或旱流水、非常规水源补水等。

本项目周边已实施雨污分流管网建设，但由于小区雨污混接改造正在进行中，尚有少量混接污水通过雨水管网入河，并存在居民自建沿河直排口，是罗阳溪的主要污染来源。

2.1.2面源污染现状

面源污染主要包括各类降水所携带的污染负荷、农村分散式畜禽养殖废水的污染等。

文祥湖及上游溪水面源污染主要包括养殖和农业面源污染。在上游溪水两侧零星分布有禽畜养殖，主要位于支流附近居住区，其主要为在农用地内大棚养殖，畜禽养殖产生的畜禽粪尿、尸体、塑料、污水、垃圾等废弃物。其中以未经处理和处置不当的粪尿和污水数量最大，污染最严重。

河流域沿线：罗阳溪上游白溪、交溪两侧均以农田为主，且部分农田紧临河道，造成降雨过程中的农药、化肥、有机肥、腐殖土等污染物物直接进入罗阳溪上游溪水。

2.1.3内源污染现状

内源污染主要是指城市水体底泥中所含有的污染物以及水体中各种漂浮物、悬浮物、岸边垃圾、未清理的水生植物或水华藻类等所形成的腐败物。

上游溪水由于水位低、净流量小，局部地区存在大量河底淤积，特别是上游溪水内源污染严重。例如上游交溪国道235处，河底由于周边无淤积严重，杂草丛生，此外，位于泰顺人民广场处的另一支流河底也已出现一定程度的淤积。下游罗阳溪内由于水位较高径流量大，河底底泥淤积总体而言不严重，内源污染程度较轻。

2.2水质分析

通过对文祥湖及上下游水质采样点，其中1#采样点位于罗阳溪汇入文祥湖处，为最下游，2#、3#采样点位于罗阳溪中游，采样点4#、5#、6#位于上游源头，7#、8#采样点位于罗阳溪上游支流接近汇入罗阳溪处。

采样水质分析结果

| 序号 | 项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | IV类 | V类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 7.28 | 7.49 | 7.65 | 7.17 | 7.21 | 6.81 | 7.53 | 7.12 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | 溶解氧（mg/L） | 3.21 | 3.67 | 2.54 | 6.38 | 5.97 | 5.47 | 3.58 | 3.36 | ≥3 | ≥2 |
| 3 | 氨氮（mg/L） | 14.9 | 7.77 | 23.9 | 0.08 | 0.31 | 4.82 | 15.7 | 13.7 | ≤1.5 | ≤2 |
| 4 | 总磷（mg/L） | 1.27 | 1.54 | 3.67 | <0.01 | 0.14 | 0.61 | 1.39 | 1.11 | ≤0.3 | ≤0.4 |
| 5 | BOD5（mg/L） | 8.0 | 4.0 | 53.7 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 10.6 | 6.1 | ≤6 | ≤10 |

文祥湖及上游溪水仅位于源头的4#、5#采样点位满足V类水要求，其余点位均超标，超标率高达75%。总体水质处于劣V类状态，氨氮和总磷均存在显著超标现象，超标最严重的是在水系下游的罗阳溪段，特别是罗阳溪中游，氨氮和总磷浓度超过V类水限值3~11倍。

2.3水生态环境分析

罗阳溪上游段基本不存在水生动植物，由于下游河道水位较高，存在少量鱼类、水草等水生动植物，总体水生态环境较差。此外，罗阳溪上游支流由于水位较低，局部淤积严重，杂草丛生，无水生动植物生存条件，水生态环境恶劣。

- 项目需求

1、文祥湖水库水质提升及上游河道治理

水库水质提升及上游河道治理主要工程量及主要设备材料：

主要工程量及主要设备材料

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 上游河道治理工程 |  |  |  |
| 1 | 生态截污沟 | 断面尺寸底宽0.5m，上宽0.75m，深度0.7m | m | 7300 |
| 2 | 旱天污水截流 | φ3000预制玻璃钢一体化截流井，DN300HDPE管 | 处 | 4 |
| 3 | 生物滞留设施 | 溢流口高度10cm，换填土层+填料层厚度合计550cm | m2 | 2000 |
| 4 | 初雨弃流+蓄水模块 | 采用成品初雨弃流井+成品PP模块 | m3 | 2200 |
| 5 | 生态清淤（含运输及处置消纳） | 清淤表层15cm淤泥 | m3 | 3000 |
| 6 | 磁混凝设备 | q=3000m3/d | 座 | 1 |
| 7 | 水生态修复 | 沉水植物为主 | m2 | 8000 |
| 7.1 | 苦草 | 种植密度80株/m2 | m2 | 6400 |
| 7.2 | 伊乐藻 | 种植密度40芽/m2 | m2 | 800 |
| 7.3 | 轮叶黑藻 | 种植密度40芽/m2 | m2 | 800 |
| 8 | 生态基质 | 飘带型 | m2 | 800 |
| 9 | 太阳能曝气机 | 喷泉式，服务水面面积2000m2 | 台 | 4 |
| 10 | 人工湿地 | 水平潜流人工湿地 | m2 | 2000 |
| 二 | 水库水质提升工程 |  |  |  |
| 1 | 水陆交错带 | 陆生植物+湿生植物 | m2 | 10000 |
| 1.1. | 沙地柏 | 种植密度1棵/m2 | m2 | 2500 |
| 1.2 | 紫穗槐 | 种植密度0.5棵/m2 | m2 | 2500 |
| 1.3 | 香根草 | 种植密度30芽/m2 | m2 | 2500 |
| 1.4 | 西伯利亚鸢尾 | 种植密度30芽/m2 | m2 | 1250 |
| 1.5 | 美人蕉 | 种植密度30芽/m2 | m2 | 1250 |
| 2 | 水生态修复 | 水生动物为主 | m2 | 180000 |
| 2.1 | 鲢鱼 | 100-200g/尾 | 尾 | 150000 |
| 2.2 | 鳙鱼 | 150-300g/尾 | 尾 | 30000 |
| 2.3 | 餐条 | 10-20g/尾 | 尾 | 100000 |
| 2.4 | 三角帆蚌 | 8-10cm/只 | kg | 4000 |
| 2.5 | 螺蛳 | 6g/只 | kg | 4000 |
| 3 | 太阳能水体循环处理装置 | 单台增氧能力6.1-7.2kgO2/h，循环通量460m3/h | 台 | 10 |

注：（1）▲分包内容的要求：建设期治理服务项目需要分包时，中标人必须将拟分包的内容报经采购人审批同意后，才允许进行分包，否则视为中标人违约，对中标人未经批准擅自分包的费用，采购人将采取全部不予以确认的方式追究中标人的违约责任。对分包人的资质要求：分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

（2）供应商提供的建设期治理服务总体方案须在项目《可行性研究》和《主要工程量及主要设备材料》基础上进行优化、完善，要求达到初步设计深度，再进行投标报价。《可行性研究》和《主要工程量及主要设备材料》仅供参考，以供应商投标的方案为准。

（3）本项目的政策处理及产生的费用由采购人负责并承担，中标人应协助采购人政策处理工作。

2、运行维护服务

2.1生态水系预警监测

为确保水体生态系统安全与健康，采用指示生物监测与预警技术结合，针对流水断面不同受污程度水环境状况，提高灵敏性、快速性和精确性的水生生物，并综合考虑气候、水文与水体底质、流速、水深等因素，建立起“生态评价—现场分析—生化分析—成果反馈”阶段监测预警系统。

同时建立生态水系预警系统，随时掌握水系水质、底质特征等参数发展趋势。对河道水质、底质进行特征参数的日常监测，将全面巡视和重点检测相结合，将做到定人、定时、定点检测，对水体监控，并进行有效调控，保护水体生态环境。

中标人应按《地表水和污水监测技术规范（HJ/T91-2002）》和《水质采样技术指导（HJ494-2009）》标准要求进行水质自检，采购人可委托县环境监测站进行水质检测核实。

本项目实行水质在线监测，监测标准按《地表水和污水监测技术规范（HJ/T91-2002）》和《水质采样技术指导（HJ494-2009）》，监测点设置在入湖口（育才桥底下），在线监测结果和县环境监测站的结果作为绩效考核的参考依据。

按季度进行水质检测的结果纳入绩效考核，采购人委托有资质的第三方检测机构按《地表水和污水监测技术规范（HJ/T91-2002）》和《水质采样技术指导（HJ494-2009）》标准和协议中约定的取样点进行现场取样后检测，最终检测结果以第三方检测机构出具的报告为准。

2.2水生植物的维护

1）水生植物的收割

水域中水草科学修剪, 避免造成二次污染，破坏水体生态系统。保持水质洁净，应随时摘除变黄的叶片、凋萎的花朵和果实，对于一些长势较快，容易爆发生态入侵问题的去污植物，要进行及时发现，定期收割。

水生植物的枯枝、败叶及收割后，也可作为周边农田等的肥料以及生物能源的再利用。

2）水生植物的越冬

采用不同的群落配置、时空配置，使得水生植物能安全越冬，有效地改善滨水区水体透明度，为水生植物的生长及种群自我演替提供安全保障。

3）水生植物的繁殖

当池中水生植物繁衍过多，产生拥挤现象时，枝叶会相互遮蔽，使植株日照不足，通风不良，妨碍生长易发生病虫害，此时需除去植株外围部分叶片或拔除部分植株。保证水生植物的补种与修剪，对枯死植物实施更新补植及时供应。

4） 水生植物的病虫害防治

将及时清除杂草和枯枝落叶，避免沉积水底形成新的污染，培育壮苗提高抗病虫害的能力，保证群落结构的稳定。发现病虫害要及时防治，以防蔓延。加强引种的检疫工作，避免引入新的病虫害。

2.3水生动物的维护与管理

主要对水系中鱼、虾、贝、螺等动物进行养护与长效管理，做好预防水生动物的病害防治工作，保护水生动物的健康生长与管理。长期观察、测量水生动物种类、密度、个体大小，根据生态系统平衡状况合理补放、更换水生动物，确保生态系统稳定。

2.4太阳能曝气机运行维护

太阳能曝气在有光照时即可自启动进行水体充氧，不需每天定时开关，但需对曝气机进行定期清理，防止垃圾杂物缠绕曝气机，并维护电力传输和控制系统安全。如遇汛期，河道需要排洪排涝时，需要将曝气机取出河道水面，以免被水冲走或冲坏。

2.5生态基质维护

定期或不定期巡查载体生物膜系统和其他有关设施，防止垃圾杂物缠绕载体生物膜，特别每次洪水或大水过后要及时巡查，及时整理、修整或更换受损部分。本服务所用生态基质为纤维材料，使用寿命较长，但随着其附着生物膜增厚（特别是当水体污染较重时）其整体比重增大。此时，若生物膜过厚并老化，可用定点曝气或梳耙轻轻梳理基质脱掉老化生物膜。此外，水体垃圾对本项目生态基质生物膜危害较大，因此严禁向水体倾倒任何垃圾，并及时清除湖内垃圾是重要的维护管理工作内容。

2.7运营维护期间日常管理人员及设备配置

日常管理人员配置：本项目应配备9名及以上工作人员，运营负责人1名（具有三年及以上的水域治理养护等实际工作经验），项目中采用的水处理及水生态设施共配备5人进行专职维护，另配备机修工1人、电工1人、化验员1人，总计9人。

注：若聘用退休人员（退休人员年龄应在65周岁以下），退休人员数量不得超过总数的50%。

以上所列所有人员必须每日上岗。运营负责人需要在运营服务期开始7天之内到岗。其他人员在运营服务期开始后陆续在一个月之内全部到岗。

以上人员为投入最低人员数量，如因项目需要调整管养人员数量，中标单位需无条件服从。

在运营维护期内，运营负责人到岗率应达每月工作日90%及以上，未经采购人同意，到岗率未达标的，未到天数的按500元/天扣除。中标单位在养护期内，未经采购单位的同意，不得变换运营负责人，如若不能兑现，视同违约处理。

运营维护内容

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态截污沟修缮 | 7300 | m |  |
| 2 | 生物滞留设施修缮 | 2000 | m2 |  |
| 3 | 磁混凝沉淀设备运行 | 1050000 | t |  |
| 4 | 水生态调控运行 | 258000 | m2 |  |
| 5 | 生态基质修缮 | 800 | m2 |  |
| 6 | 曝气机运行 | 14 | 台 |  |
| 7 | 人工湿地运行 | 2000 | m2 |  |
| 8 | 水陆交错带修缮 | 10000 | m2 |  |

注：上表中的数量仅供参考，以供应商投标的方案为准。

水库里的鱼类所有权归属采购人，无采购人许可，不得随意捕捞。

2.8项目相关要求

（1）泰顺山区的特殊情况，日常水流小，但如遇台风、暴雨等恶劣天气原因可能导致河道水流暴涨，破坏本项目相关设施或治理措施，供应商应考虑该风险导致的经济损失，纳入投报的运营维护费报价中。沿溪排污口接管的雨污分流不彻底或污水管网渗漏污水的治理措施费用，纳入投报的运营维护费报价中。

（2）对本维护项目实施维护管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由中标人自行组织，由此产生的一切费用由中标人承担。

（3）中标人必须为全体作业员工购买和人身意外保险、公众责任险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由中标人承担一切责任及损失。中标人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，由中标人以采购人和中标人的名义投保，保险费率由中标人与保险人协商确定。以上涉及的费用由中标人承担。

中标人办理好作业人员的人身意外保险、公众责任险和财产保险后的保险保单复印件加盖公章供采购人备案。

（4）中标人应按规定向采购人提供维护管理计划及落实有关措施，制定日常的管理制度。中标人在对本项目的日常维护管理过程中，应做到：

- 有严密的网络通讯体系，信息通畅；

- 日常管护单位应实行每日巡查；

- 日常管护单位应确保水质维护设备正常运行、设备损坏停运应及时上报采购人并自行维修，费用自行承担；

- 中标人按巡查和水质维护、监测内容记录台帐；并于每月30日前（若遇节假日，则提前至上一工作日）上报各类报表、台帐，以便采购人进行监督考核。

（5）中标人应制定详细的应急管理制度，做好应急管理工作。

- 在遇水质突发恶化情况下，需要在半小时内响应，并到现场进行处理，项目经理及技术负责人务必到场，原则上24小时内处理妥当；

- 自然灾害等发生前，中标人应提前做好相应的防患措施，若因中标人防患不力而造成的一切损失，由中标人承担。

（6）组织实施方案

中标人须制定完整、可行、详细的组织实施方案，明确组织机构、人员配备、技术要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案等。

- 中标人应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.9供应商提供的运行维护服务包括但不限于以上内容。供应商根据项目服务标准和以往经验可在标书约定的服务内容基础上进行优化、完善，并进行投标报价。

- ▲运营期绩效考核

中标人应根据投标方案全面开展水生态净化维护工作。采购人根据考核办法开展考核工作，在运营维护期间对本项目定期巡查、抽查。

（1）考核内容

本项目设置日常管理、水质恶化、蓝藻处理、水质检测、投诉、媒体曝光及通报等考核指标，具体考核标准详见附件一。

（2）考核方式

采用季度考核和临时考核相结合的方式对中标单位的运营维护服务水平进行考核，绩效考核结果与建筑工程费和运营服务费支付挂钩。

季度考核：甲方需提前通知中标单位开始考核的时间，中标单位须配合甲方的考核。

临时考核：甲方可以随时自行考核中标单位的运营维护服务水平。临时考核结果不计入运营期季度绩效考核结果。不作为中标单位违约的情形处理，除非临时考核发现存在重大安全、环保隐患。临时考核结果低于80分则与季度考核结果结合测算季度绩效考核分数；临时考核结果高于80分（含80分）不计入运营期季度绩效考核结果。

甲方在现场进行绩效考核打分时，应通知中标单位陪同，并在考核表上签字。中标单位签字人员（可为数人）应有书面授权，中标单位应保证能随时有授权人员签字（若无正当理由拒绝签字不影响本次考核结果）。如发现缺陷，则需在二十四（24）小时内以书面形式通知中标单位。中标单位在接到甲方的书面通知后，应在绩效考核要求的时间内修复缺陷。

无论是常规考核还是临时考核，中标单位皆应及时修复缺陷，否则甲方可自行委托第三方修复，提取中标单位提交的运营维护保函项下的相应金额用以支付相关费用。

（3）考核标准

绩效考核结果与建筑工程费和运营服务费支付挂钩，建筑工程费和运营服务费实际支付比例：

季度绩效考核总分≥90分，实际支付比例为百分之百（100%），即季度绩效考核不扣减；

90分>季度绩效考核总分≥60分，总分每降低1分，建筑工程费和运营服务费实际支付比例减少百分之一（1%），即季度绩效考核扣减比例=[（90-季度绩效考核总分）×1%]。

季度绩效考核得分＜60分的，扣除当季度建筑工程费和运营服务费，并责令中标单位定期整改，整改期间发生的费用由中标单位承担。中标单位及时补足运营维护保函；如中标单位拒不补足运营维护保函视为中标单位违约。

（4）绩效考核结果的异议

①中标单位如对甲方送达的绩效考核结果有异议，应在甲方通知送达后三（3）个工作日内提出书面申诉，否则视为同意该考核结果。

②甲方在接到中标单位书面申诉后，应对考核流程和考核结果进行复核，并在复核后三（3）个工作日内给出书面答复。该复核结果为最终的绩效考核结果。

- ▲付款方式

1、建筑工程费：

（1）监理签发的开工令后，乙方按甲方要求在投标承诺的人员、机械设备进场后28日内，支付建筑工程费的15%；

（2）每月25日，乙方报经监理人、甲方认可的当月合格工程量，由监理人、甲方共同审核后在次月28日前支付到工程进度款的60%,当本工程进度款支付至建筑工程费用的60%时将停止支付工程进度款；

（3）全部工程竣工验收合格，由乙方提出付款申请，报监理人、甲方共同审核后28日内，甲方支付至建筑工程费用的70%；

（4）剩余30%的建筑工程费根据结算审计结果，按结算审计后的建筑工程费的30%除以8（8个季度）的额度结合运营期绩效考核结果支付。

2、设备购置费：

（1）预付款：合同签订后30日历天内支付设备合同总额的20%；

（2）进度款：设备全部到施工现场并经甲方、监理人检查确认后28日内，支付至设备合同总额的60%；

（3）进度款：设备安装调试完成并验收合格后28日内，支付至设备合同总额的80%；

（4）项目通过全面验收、结算审计完成后28日内，支付至设备合同总额的90%；

（5）剩余10%的设备购置费除以8（8个季度）的额度结合运营期绩效考核结果支付。

3、剩余30%的建筑工程费和10%的设备购置费按季支付，项目结算审计完成后，根据结算审计结果，按（结算审计后的建筑工程费的30%和10%的设备购置费）除以8（8个季度）的额度结合运营期绩效考核结果支付，每季度结束后在下季度首月末前支付建筑工程费和设备购置费结合考核结果后的费用，最后一次支付在项目移交完成后30日内支付。

- 4、运营维护费支付方式：

运营维护期为两年，时间从建设期验收合格后开始计算，按季度支付。运营维护费支付时间：每季度结束后在下季度首月末前支付该季度结合考核结果后的费用，最后一次支付在项目移交完成后30日内支付。

运营维护期期满中标人需按采购人要求及时清理退场，未及时清理退场的不予支付尾款。

- 项目验收方法

7.1建设期治理服务验收：中标单位提交竣工验收报告，如验收合格通过，由甲方出具项目验收意见。中标单位应在通过验收合格后15天内，应将归档的全部技术文件资料提供给甲方。

7.2水质考核标准：

▲运营维护期，项目水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准。

运营维护期内，中标人应按《地表水和污水监测技术规范（HJ/T91-2002）》和《水质采样技术指导（HJ494-2009）》标准要求进行水质自检，采购人可委托县环境监测站进行水质检测核实。

本项目实行水质在线监测，监测标准按《地表水和污水监测技术规范（HJ/T91-2002）》和《水质采样技术指导（HJ494-2009）》，监测点设置在入湖口（育才桥底下），在线监测结果和县环境监测站的结果作为绩效考核的参考依据。

水质检测为绩效考核的内容，按季度进行检测。采购人委托有资质的第三方检测机构按《地表水和污水监测技术规范（HJ/T91-2002）》和《水质采样技术指导（HJ494-2009）》标准和约定的取样点进行现场取样后检测。第三方检测机构在现场取样时，应通知中标单位陪同取样，并在检测流程表上签字。中标单位签字人员（可为数人）应有书面授权，中标单位应保证能随时有授权人员签字（若无正当理由拒绝签字不影响本次取样结果）。由第三方进行检测并提供检测报告。

取样点：取样点1：入湖口（育才桥底下）；取样点3：罗阳溪交汇点；取样点6：绿苑桥底下；取样点8：消防路与泰景路交汇处底下。

最终检测结果以第三方检测机构出具的报告为准。若项目检测结果未达到约定的水质标准，甲方有权在运营期绩效考核内进行相应扣分，并从运营维护保函中扣除20万作为违约金。

经采购人核实，若遇山洪、暴雨，居民偷排偷倒等非中标单位原因导致的水质未能达到本项目约定的验收标准，不属于中标单位违约，但中标单位要提出针对上述现象的解决方案，尽最大可能配合甲方整治污水入河现象。

- ▲履约担保的要求

8.1建设期履约保证金：合同签订后5个工作日内成交供应商应提供建设期履约保证金至采购单位指定账户，金额为人民币壹佰壹拾万元整（小写：1100000.00），形式：采用现金/银行保函/保险公司保函形式。

8.2运营维护保证金：项目建设期结束之日，建设期履约保证金自动转为运营维护保证金作为其履行运营义务和其他违约赔偿义务的担保。保证金金额保持不变，为人民币壹佰壹拾万元整（小写：1100000.00）。有效期至递交移交维修保证金之日起30日内。

8.3移交维修保证金：为确保项目顺利移交，在运营维护期结束的一个月前，提交符合要求的移交维修保证金（形式：采用现金/银行保函/保险公司保函形式），保证金金额为人民币伍拾万元整（小写：500000.00）。该保证金在项目移交正式完成十二个月后的十五日内予以退还（不计利息）。

8.4中标单位须保证以上保函在项目服务期内始终有效。

- 采购人提供资料

1、《文祥湖及上游溪水生态净化工程可行性研究及方案设计》（另附），仅供供应商参考。

2、上游溪水地形图（另附）。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行投标报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购单位有权选择供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》分别评审，评标委员会首先评审供应商《商务技术文件》，《商务技术文件》无效的供应商不进入《报价文件》评审。要求供应商资格文件》及《商务技术文件》中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，确认采购单位的实际需求，取得准确的报价依据。如果认为招标文件描述或所列范围、面积与实际情况有较大出入，请在规定的招标质疑截止时间前列出详细的异议意见和数据向采购代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑，视为接受招标文件，投标供应商中标后不得以各种理由提出增价要求，否则做投标违约处理，采购单位有权取消其中标资格。

6、供应商须负责对员工进行安全培训，确保安全生产。合同期内，供应商的工作人员、车辆、工具出现安全事故导致人员伤亡、器械损毁的情况，均由中标供应商自负责任。供应商处理不善造成不良影响，导致需要采购单位协调的，供应商应无条件接受采购单位所协调的结论。各供应商须在报价中考虑风险。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评委可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

8、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、本项目投标文件签章须采用供应商正式公章，不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。

10、▲供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在全国企业信用信息公示系统网：（http://gsxt.saic.gov.cn/）无严重违法企业记录。

2）供应商在中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）无失信信息记录。

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。

4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。    ▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

11、▲中标/成交供应商必须通过浙江政府采购网（www.zcygov.cn）或各地分网站，向注册所在地或组织采购活动的采购代理机构（包括集中采购机构和社会中介采购代理机构）、采购单位等进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

12、本项目采用资格后审，符合资格要 求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间递交投标文件（招标文件下载网址 ：浙江政府采购网（www.zjzfcg.cn）或泰顺县人民政府网 县公共资源交易中心（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html），招标文件如有补充更正均见浙江政府采购网（www.zjzfcg.cn）或泰顺县人民政府网 县公共资源交易中心（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

二、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的发放

本项目投标供应商直接网上下载招标文件。

- 1.2招标文件约束力

供应商一旦网上获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知应在招标文件规定的质疑期前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商或并将此答复通知放至相关网站公示。任何口头答复均不作为投标依据。逾期的质疑不予接受。

3、招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购单位或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购单位按相关规定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知放至相关网站公示。

三、投标文件

1、投标文件

1.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2 供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标文件。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许供应商在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

▲投标文件由《报价文件》、《资格文件》、《商务技术文件》三部分组成。《资格文件》和《商务技术文件》不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1《报价文件》组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1. | 开标一览表（见附件一（一）） |
| 2. | 投标分项报价表（见附件一（二）） |

2.2《资格文件》组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-8项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |  |
|  | 供应商特定资格条件证明（如有） |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照） |
|  | 供应商2020年财务报表（新成立单位，应提供情况说明） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（见附件二） |
|  | 依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料和依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（见附件三） |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（见附件四） |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可） |
|  | 法定代表人身份证明书（见附件五（一））或法定代表人授权书（见附件五（二）） |
|  | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1；本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”）。 （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |

2.3《商务技术文件》组成

| 技术部分（▲序号1-6项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |  |
| --- | --- |
|  | 投标函（见附件六） |
|  | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件七） |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（见附件八） |
|  | 商务偏离表（见附件九（一））、技术偏离表（见附件九（二））（如有偏离须明确列出，如不存在偏离则填写无） |
|  | 项目人员概况（见附件十） |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第三部分第三款第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、报价为合同约定的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购单位最优惠的报价。

4.4、供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购单位将视投标总价中已包括所有费用。

4.5投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购单位协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

4.6填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、在任何情况下不限制采购单位以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1自报价截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的编制

7.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

7.3本文件中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

7.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

7.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

7.6投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

8、投标文件的签章

8.1《投标文件》的签章：见《第一部分  采购公告（投标须知前附表）》；

8.2 根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

8.3电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

9、投标文件的形式

9.1 投标文件的形式：见《第一部分  采购公告（投标须知前附表）》；

9.2 “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

9.3 投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分  采购公告（投标须知前附表）》。

10、响应文件的递交：

“电子加密投标文件”：在线上传递交。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分  采购公告（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分  采购公告（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2 投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

- 五、开标和评标

1、开标

1.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

在线开评标进行时，供应商投标代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.2 开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购单位或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1 开标后，采购单位或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购单位或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购单位可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2 投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购单位或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1评标由采购单位依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标候选人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1) 投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3 ▲供应商存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)，按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合采购要求的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5 ▲评标委员会认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.6 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.7 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

3.8评标委员会对未成交的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明将导致对其不利的评定。

4.2投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.5不同供应商的投标文件相互混装；

5.6经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

6、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1、采购单位依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网、泰顺县人民政府 县公共资源交易中心网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购单位改变成交结果或者中标供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

2.3、中标/成交无效

1）发现中标（成交）供应商资格无效或中标（成交）供应商放弃成交或拒绝与采购单位签订合同的,按相关法律进行处理，也可以重新开展政府采购活动。
    2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1 中标供应商须主动联系采购单位或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购单位签订合同。中标供应商未经采购单位许可，在规定时间内未到采购单位处与采购单位签订合同，则视为拒签合同。

3.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

3.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以违约处理，并赔偿采购单位由此造成的直接经济损失；采购单位重新组织采购的，所需费用由原中标供应商承担。

4、招标代理服务费

成交供应商在领取成交通知书同时向代理机构支付招标代理服务费及造价咨询服务费152000元整（含税），专家费用30788元（不含税）。以上两笔费用供应商投标报价时应充分考虑并包含在投标总价中。

以上费用汇入以下帐号：

开户名称：大邦工程咨询（杭州）有限公司

开户行：招商银行杭州城西支行

开户账号：571905348110201

七、投诉质疑

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1、供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2、供应商质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑，否则，不予受理：

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.3采购单位、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3、供应商投诉

3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。

3.2质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。

质疑函范本：

投诉书范本：

第四部分 政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除（即投标报价*94%），用扣除后的价格参与评审（成交价及合同价仍以其投标报价为准）。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（附在投标（响应）文件中，不提供的不享受价格折扣）：

《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（附在投标（响应）文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产

建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（附在投标（响应）文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，

不享受价格折扣。

附件1

中小企业声明函（工程、服务）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

- 1、政策依据

- （一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

- （二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

- （三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）

- （四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

- （五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

- （六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

- （七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

- 1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

- 2、融资合作银行名单及意向银行选择表：

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式，根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%，最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分 合同条款及格式

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

编号  ：

甲方：泰顺县城镇发展有限公司    （以下简称甲方）

乙方：                        （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》等有关规定，文祥湖及上游溪水生态净化及运营维护项目（招标编号：       ）招标结果和招标文件的要求，甲方将文祥湖及上游溪水生态净化及运营维护项目承包给乙方，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成工作任务，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订合同。

一、项目概况

1.1 项目名称：文祥湖及上游溪水生态净化及运营维护项目

1.2 项目地点：温州市泰顺县

1.3 项目内容：文祥湖及上游溪水生态净化及运营维护，包括：

（1）建设期治理服务内容：文祥湖及上游溪水生态治理，包括生态截污沟、旱天污水截流、海绵设施、生态清淤、磁混凝沉淀设备、原位生态修复、生态基质、曝气系统、人工湿地、水陆交错带、太阳能水体循环处理、智慧排口建设和水体在线检测等智慧水务工程等。

（2）运营维护内容：文祥湖及上游溪水生态运营维护，包括生态截污沟、生物滞留设施、生态基质、水陆交错带修缮费、磁混凝沉淀设备、水生态调控、曝气机、人工湿地等。

（3）中标单位应无条件配合监理单位、跟踪审计单位和第三方绩效考核单位。

1.4 资金来源：国有资金。

二、项目范围

2.1 文祥湖及上游溪水生态净化及运营维护，包括：

（1）建设期治理服务内容：文祥湖及上游溪水生态治理，包括生态截污沟、旱天污水截流、海绵设施、生态清淤、磁混凝沉淀设备、原位生态修复、生态基质、曝气系统、人工湿地、水陆交错带、太阳能水体循环处理、智慧排口建设和水体在线检测等智慧水务工程等。

（2）运营维护内容：文祥湖及上游溪水生态运营维护，包括生态截污沟、生物滞留设施、生态基质、水陆交错带修缮费、磁混凝沉淀设备、水生态调控、曝气机、人工湿地等。

2.2 水质维护范围：文祥湖水库及上游罗阳溪及其上游支流。

三、项目期限

3.1 建设期：100日历天，包括但不限于勘察、设计、施工图预算价编制、施工、设备采购及调试、竣工图编制费等。

3.2 运营维护期限：2年（甲方出具项目竣工验收意见之日起2年）。

如甲方对乙方的服务管理服务质量满意，双方合作愉快，且运维期内服务质量考核为达标时，方可续签下一年的合同。每个季度考核一次，当每个季度考核分数均达标（即考核分达到90分）时，方可续签下一年的合同。

四、质量标准

4.1 工程设计质量标准：符合现行国家、地方和行业标准、规范要求。

4.2工程质量要求：达到国家、浙江省和温州市建设标准，强制性条文和现行规范及设计要求，达到施工质量验收规范合格标准。

4.3设备质量标准：满足设备相关专项规范验收标准。

4.4 水质维护质量标准：水质须达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准。

五、合同价款

（1）建筑工程费（包括但不限于勘察、设计、施工图预算价编制、施工、设备采购及调试等、竣工图编制费费用）：下浮率   %。中标人应按最高限价限额设计，且不得降低建设标准。

（2）设备购置费（包括初雨弃流+调蓄模块、生态基质、磁混凝设备、太阳能曝气机、太阳能水体循环处理装置、智慧排口建设和水体在线检测等智慧水务工程等的设备工艺设计、设备购置费及安装费）：  万元；

（3）运营维护费用预算价：第一年    万元/年，第一年    万元/年；运营维护费用包括但不限于运行范围内产生的电费、加药费、正常修缮材料、人工费、第三方检测费用、利润、税金及政策文件规定的各项所需的全部费用及供应商认为完成招标文件规定内容所需发生的其它一切费用。

运营维护费已考虑由于泰顺山区的特殊情况，日常水流小，但如遇台风、暴雨等恶劣天气原因可能导致河道水流暴涨，破坏本项目相关设施或治理措施，该风险导致的经济损失；已考虑沿溪排污口接管的雨污分流不彻底或污水管网渗漏污水的治理措施费用。

六、招标控制价（施工图预算价）计价依据如下：

（1）招标控制价（施工图预算价）按浙江省计价依据进行编制，包括且不限于：按《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、《园林绿化工程工程量计算规范 (GB50858-2013)》、《市政工程工程量计算规范(GB50857-2013)》、《水利工程工程量清单计价规范(GB50501-2007)》、《浙江省水利工程工程量清单计价办法》、《通用安装工程工程量计算规范(GB50856-2013)》及《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建发〔2019〕92号)等工程所在地现行的有关工程造价方面规定编制。

（2）预算价的人工费价格按照合同签订当月的《泰顺工程招投标与造价信息》计取。机械费按照【浙江省建设工程施工费用定额（2018版）】有关规定计取，机械人工、汽油、柴油、电单价同上述人工费与下列第（3）款材料价格计取办法。

（3）预算价的材料价格按照以下对应顺序和方法计取（以合同签订当月的时间为准）：a.按《泰顺工程招投标与造价信息》计取。b.无《温州市工程造价信息》信息价的材料，可参考《浙江造价信息》信息价计取。c.以上价格均无的，则由甲方通过市场询价方式确定签证。

（4）施工组织措施费、企业管理费、利润费率按相应费率范围规定的中值计取；规费一（工程社保费、住房公积金）、民工工伤保险费、税金按上述相关定额和计价依据规定计取。

（5）在乙方完成施工图设计并报主管部门审图通过后，由乙方依照上述计算方式、计价依据编制完成招标控制价（施工图预算价）。招标控制价（施工图预算价）以甲方委托的第三方咨询机构按照乙方设计的通过图审的施工图进行编制，并经双方核对确定，并以此作为工程进度款支付的依据。委托第三方咨询机构的费用由乙方承担。

七、履约保证金

1、乙方应于乙方签署项目协议之日后五个工作日内，向甲方递交本项目的建设履约保函作为其履行整个建设期义务的保证，建设履约保函金额为人民币壹佰壹拾万元整（小写：1100000.00）。

2、项目建设期结束之日，建设期履约保函自动转为运营维护保函作为其履行运营义务和其他违约赔偿义务的担保。保函金额保持不变，为人民币壹佰壹拾万元整（小写：1100000.00）。有效期至递交移交维修保证金之日起30日内。

3、为确保项目顺利移交，在运营维护期结束的一个月前，提交符合要求的移交维修保函（形式：采用现金/银行保函/保险公司保函形式），保函金额为人民币伍拾万元整（小写：500000.00）。该保函在项目移交正式完成十二个月后的十五日内予以退还（不计利息）。

4、乙方须保证以上保函在项目服务期内始终有效。

5、乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中优先得到补赔偿，且履约保证金被扣除后，乙方应在15个工作日内及时补足至约定数额）。

八.转包或分包

建设期治理服务项目分包内容的要求：需要分包时，乙方必须将拟分包的内容报经甲方审批同意后，才允许进行分包，否则视为乙方违约，对乙方未经批准擅自分包的费用，甲方将采取全部不予以确认的方式追究乙方的违约责任。

对分包人的资质要求：分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

本项目运营维护内容不允许转包或分包；未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的养护工作转包或分包给第三人。否则甲方有权直接解除本合同，不予退还全部履约保证金，给甲方额外造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

九、款项支付

1、建筑工程费：

（1）监理签发的开工令后，乙方按甲方要求在投标承诺的人员、机械设备进场后28日内，支付建筑工程费的15%；

（2）每月25日，乙方报经监理人、甲方认可的当月合格工程量，由监理人、甲方共同审核后在次月28日前支付到工程进度款的60%,当本工程进度款支付至建筑工程费用的60%时将停止支付工程进度款；

（3）全部工程竣工验收合格，由乙方提出付款申请，报监理人、甲方共同审核后28日内，甲方支付至建筑工程费用的70%；

（4）剩余30%的建筑工程费根据结算审计结果，按结算审计后的建筑工程费的30%除以8（8个季度）的额度结合运营期绩效考核结果支付。

2、设备购置费：

（1）预付款：合同签订后30日历天内支付设备合同总额的20%；

（2）进度款：设备全部到施工现场并经甲方、监理人检查确认后28日内，支付至设备合同总额的60%；

（3）进度款：设备安装调试完成并验收合格后28日内，支付至设备合同总额的80%；

（4）项目通过全面验收、结算审计完成后28日内，，支付至设备合同总额的90%；

（5）剩余10%的设备购置费除以8（8个季度）的额度结合运营期绩效考核结果支付。

3、剩余30%的建筑工程费和10%的设备购置费按季支付，项目结算审计完成后，根据结算审计结果，按（结算审计后的建筑工程费的30%和10%的设备购置费）除以8（8个季度）的额度结合运营期绩效考核结果支付，每季度结束后在下季度首月末前支付建筑工程费和设备购置费结合考核结果后的费用，最后一次支付在项目移交完成后30日内支付。

4、运营维护费支付方式：

运营维护期为两年，时间从建设期验收合格后开始计算，按季度支付。运营维护费支付时间：每季度结束后在下季度首月末前支付该季度结合考核结果后的费用，最后一次支付在项目移交完成后30日内支付。

运营维护期期满乙方需按甲方要求及时清理退场，未及时清理退场的不予支付尾款。

- 相关要求

10.1对本维护项目实施维护管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

10.2乙方必须为全体作业员工购买和人身意外保险、公众责任险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失。乙方应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，由乙方以甲方和乙方的名义投保，保险费率由乙方与保险人协商确定。以上涉及的费用由乙方承担。

10.3乙方办理好作业人员的人身意外保险、公众责任险和财产保险后的保险保单复印件加盖公章供甲方备案。

10.4乙方应按规定向甲方提供维护管理计划及落实有关措施，制定日常的管理制度。乙方在对本项目的日常维护管理过程中，应做到：

有严密的网络通讯体系，信息通畅；

日常管护单位应实行每日巡查；

日常管护单位应确保水质维护设备正常运行、设备损坏停运应及时上报甲方并自行维修，费用自行承担；

乙方按巡查和水质维护、监测内容记录台帐；并于每月30日前（若遇节假日，则提前至上一工作日）上报各类报表、台帐，以便甲方进行监督考核。

10.5乙方应制定详细的应急管理制度，做好应急管理工作。

在遇水质突发恶化情况下，需要在半小时内响应，并到现场进行处理，项目经理及技术负责人务必到场，原则上24小时内处理妥当；

自然灾害等发生前，乙方应提前做好相应的防患措施，若因乙方防患不力而造成的一切损失，由乙方承担。

10.6组织实施方案

乙方须制定完整、可行、详细的组织实施方案，明确组织机构、人员配备、技术要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案等。

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

10.7运营维护期间日常管理人员及设备配置

日常管理人员配置：本项目配备   名及以上工作人员，运营负责人1名（具有三年及以上的水域治理养护等实际工作经验），项目中采用的水处理及水生态设施共配备   人进行专职维护，另配备机修工   人、电工   人、化验员   人，总计   人。

注：若聘用退休人员（退休人员年龄应在65周岁以下），退休人员数量不得超过总数的50%。

以上所列所有人员必须每日上岗。运营负责人需要在运营服务期开始7天之内到岗。其他人员在运营服务期开始后陆续在一个月之内全部到岗。以上人员为投入最低人员数量，如因项目需要调整管养人员数量，乙方需无条件服从。

在运营维护期内，运营负责人到岗率应达每月工作日90%及以上，未经甲方同意，到岗率未达标的，未到天数的按500元/天扣除。乙方在养护期内，未经甲方的同意，不得变换运营负责人，如若不能兑现，视同违约处理。

运营维护内容

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态截污沟修缮 | 7300 | m |  |
| 2 | 生物滞留设施修缮 | 2000 | m2 |  |
| 3 | 磁混凝沉淀设备运行 | 1050000 | t |  |
| 4 | 水生态调控运行 | 258000 | m2 |  |
| 5 | 生态基质修缮 | 800 | m2 |  |
| 6 | 曝气机运行 | 14 | 台 |  |
| 7 | 人工湿地运行 | 2000 | m2 |  |
| 8 | 水陆交错带修缮 | 10000 | m2 |  |
| 9 | …… |  |  |  |

十一、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、违约及争议

11.1由于乙方原因，导致不能在本合同规定的建设期内完工的，或导致水库蓄水工作延误，乙方应按规定承担违约责任：建设期每延误【1】日，甲方有权从履约保函中处罚按每日【2000】元作为违约金。逾期完工违约金上限：不超过建筑工程费合同价的2%。

11.2施工质量或设备安装不合格，乙方对项目的返修不符合行业标准或本合同规定且在甲方规定的时间内未整改合格的，每逾期【1】日，向甲方支付规定的违约金，直至整改合格为止，违约金按照每日【2000】元支付。

11.3运营维护期内连续2次或者累计3次季度考核不合格的（季度绩效考核得分＜60分的），除执行正常违约责任外，同时要求乙方提交书面整改措施并及时有效落实。如未及时提交书面整改措施或未及时有效落实的，甲方有权单方面提前解除本合同，并扣除全部履约保证金，给甲方额外造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

11.4服务期间维护出现问题，乙方未能在甲方要求的时间内进行有效整改的，甲方有权委托第三方单位进行整改，由此产生的费用从乙方维护费用中扣除。

11.5在合同履行期间，若发现乙方存在偷电、私接电或类似违法行为造成不良影响的，视情节轻重甲方有权给予扣款或单方解除合同，解除合同的将扣除全部履约保证金，给甲方额外造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

11.6乙方拒不执行甲方的养护任务要求，甲方有权解除合同，并扣除全部履约保证金，给甲方额外造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

11.7除本合同约定的分包外，出现转包、分包或挂靠现象的，甲方有权单方解除合同、扣除全部履约保证金，给甲方额外造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

11.8合同因任何原因终止、解除时乙方应在甲方指定时间内移交相关材料、设备并撤离，未在指定时间内移交和撤离的，甲方有权委托其他单位执行，由此产生的费用从乙方维护费用中扣除。

11.9甲方出具项目竣工验收意见之日起正式进入运营维护期，乙方不得放弃运营维护期服务内容，否则甲方有权扣除全额履约保证金及未支付的建筑工程费作为违约金。

十二、项目验收

12.1建设期治理服务验收：乙方提交竣工验收报告，如验收合格通过，由甲方出具项目验收意见。乙方应在通过验收合格后15天内，应将归档的全部技术文件资料提供给甲方。

12.2水质考核标准：

运营维护期，项目水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准。

运营维护期内，乙方应按《地表水和污水监测技术规范（HJ/T91-2002）》和《水质采样技术指导（HJ494-2009）》标准要求进行水质自检，甲方可委托县环境监测站进行水质检测核实。

本项目实行水质在线监测，监测标准按《地表水和污水监测技术规范（HJ/T91-2002）》和《水质采样技术指导（HJ494-2009）》，监测点设置在入湖口（育才桥底下），在线监测结果和县环境监测站的结果作为绩效考核的参考依据。

水质检测为绩效考核的内容，按季度进行检测。甲方委托有资质的第三方检测机构按《地表水和污水监测技术规范（HJ/T91-2002）》和《水质采样技术指导（HJ494-2009）》标准和约定的取样点进行现场取样后检测。第三方检测机构在现场取样时，应通知乙方陪同取样，并在检测流程表上签字。乙方签字人员（可为数人）应有书面授权，乙方应保证能随时有授权人员签字（若无正当理由拒绝签字不影响本次取样结果）。由第三方进行检测并提供检测报告。

取样点：取样点1：入湖口（育才桥底下）；取样点3：罗阳溪交汇点；取样点6：绿苑桥底下；取样点8：消防路与泰景路交汇处底下。

最终检测结果以第三方检测机构出具的报告为准。若项目检测结果未达到约定的水质标准，甲方有权在运营期绩效考核内进行相应扣分，并从运营维护保函中扣除20万元作为违约金。

经甲方核实，若遇山洪、暴雨，居民偷排偷倒等非乙方原因导致的水质未能达到本项目约定的验收标准，不属于乙方违约，但乙方要提出针对上述现象的解决方案，尽最大可能配合甲方整治污水入河现象。

十三、运营期绩效考核

乙方应根据投标方案全面开展水生态净化维护工作。甲方根据考核办法开展考核工作，在运营维护期间对本项目定期巡查、抽查。

（1）考核内容

本项目设置日常管理、水质恶化、蓝藻处理、水质检测、投诉、媒体曝光及通报等考核指标，具体考核标准详见附件一。

（2）考核方式

采用季度考核和临时考核相结合的方式对乙方的运营维护服务水平进行考核，绩效考核结果与建筑工程费和运营服务费支付挂钩。

季度考核：甲方需提前通知乙方开始考核的时间，乙方须配合甲方的考核。

临时考核：甲方可以随时自行考核乙方的运营维护服务水平。临时考核结果不计入运营期季度绩效考核结果。不作为乙方违约的情形处理，除非临时考核发现存在重大安全、环保隐患。临时考核结果低于80分则与季度考核结果结合测算季度绩效考核分数；临时考核结果高于80分（含80分）不计入运营期季度绩效考核结果。

甲方在现场进行绩效考核打分时，应通知乙方陪同，并在考核表上签字。乙方签字人员（可为数人）应有书面授权，乙方应保证能随时有授权人员签字（若无正当理由拒绝签字不影响本次考核结果）。如发现缺陷，则需在二十四（24）小时内以书面形式通知乙方。乙方在接到甲方的书面通知后，应在绩效考核要求的时间内修复缺陷。

无论是常规考核还是临时考核，乙方皆应及时修复缺陷，否则甲方可自行委托第三方修复，提取乙方提交的运营维护保函项下的相应金额用以支付相关费用。

（3）考核标准

绩效考核结果与建筑工程费和运营服务费支付挂钩，建筑工程费和运营服务费实际支付比例：

季度绩效考核总分≥90分，实际支付比例为百分之百（100%），即季度绩效考核不扣减；

90分>季度绩效考核总分≥60分，总分每降低1分，建筑工程费和运营服务费实际支付比例减少百分之一（1%），即季度绩效考核扣减比例=[（90-季度绩效考核总分）×1%]。

季度绩效考核得分＜60分的，扣除当季度建筑工程费和运营服务费，并责令乙方定期整改，整改期间发生的费用由乙方承担。乙方及时补足运营维护保函；如乙方拒不补足运营维护保函视为乙方违约。

（4）绩效考核结果的异议

①乙方如对甲方送达的绩效考核结果有异议，应在甲方通知送达后三（3）个工作日内提出书面申诉，否则视为同意该考核结果。

②甲方在接到乙方书面申诉后，应对考核流程和考核结果进行复核，并在复核后三个工作日内给出书面答复。该复核结果为最终的绩效考核结果。

十四、项目结算

14.1设备购置费采用固定价包干。

甲方可对乙方投标的设备价格进行市场询价，如市场询价低于中标价的，则甲方有权调整该中标价，并以询价价格作为结算价，如市场询价高于中标报价的，则甲方以中标价作为结算价，超出部分由乙方自行承担。

14.2建筑工程费按实结算，建筑工程费的结算价按经财政部门审定预算价编制口径计算，以预算审核价为让利基准价，并乘以“1-建筑工程费下浮率”。建筑工程费结算时不得超过1448.82万元；若结算价超过1448.82万元的，超过部分由乙方自行承担。

A、施工竣工价款的结算

（1）工程量方面：按《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、《园林绿化工程工程量计算规范 (GB50858-2013)》、《市政工程工程量计算规范(GB50857-2013)》、《水利工程工程量清单计价规范(GB50501-2007)》、《浙江省水利工程工程量清单计价办法》、《通用安装工程工程量计算规范(GB50856-2013)》及浙江省有关补充规定计算。

（2）综合单价方面：

①经甲方及监理书面认可的工程量清单数量误差或工程变更引起工程量清单项目工程数量的增减，执行工程预算中的综合单价。

②因工程量清单漏项或非乙方原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

a、工程预算中已有适用的综合单价，按已有的综合单价确定；

b、工程预算中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

c、工程预算中没有适用或类似的综合单价，由甲乙双方协商确定；

d、因分部分项工程量清单漏项或乙方原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由乙方根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经甲方确认后调整。

③由于清单项目中的项目特征和工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

（3）暂定价：按业主监理签证价（由甲方、监理单位、跟踪审计单位、乙方询价确定）或按工程预算的组价原则组价，也列入让利范围，特殊的除外。

（4）暂列金额：经监理、乙方及甲方同意按实计入。

B、建设期内人工材料价格不予调整，建设期内人工材料价格导致本项目增加的成本和费用的风险由承包人承担。

14.3运营维护费用结合运营维护期绩效考核结果结算。运营维护履行期间，合同价不因市场因素和政策因素的变动而调整。

十五、工程的质量保修期

本合同项下的所有设备质量保修期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。

十六、不可抗力事件处理

16.1 双方关于不可抗力的约定：仅指战争、地震、疫情及重大自然灾害。

16.2 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.3 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.4 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人及经办人签字并加盖单位公章后生效。运营维护期满，双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，且完成相关移交工作，本合同即告终止。

17.2  项目招标文件，投标文件和投标承诺及《运营维护期考核条款》视为本合同的组成部分。

17.3合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报泰顺县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.4本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.5本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执三份；副本   份，其中两份分别提供给代理公司和泰顺县政府采购管理办公室政府采购项目备案用。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

经办人：                                 经办人：

联系电话：                               联系电话：

签订地点：                               签订日期：

年    月   日

附件一《运营维护期考核条款》

| 考核内容 |  |  | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常 管理 30分 | 日常管理制度 12分 | 巡查制度 （4分） | 对水库库区水面及沿岸进行日常保洁巡查，巡察内容为水面保洁及岸边垃圾清理，并做好卫生工作。未按规定进行巡查的扣1分/次。 |
|  |  | 设备设施 （4分） | 水质维护设备无特殊原因未正常运行的，扣1分/处·次；水质维护设备外观破旧、脏污影响美观的，扣0.5分/处·次。水质维护设备更换或者维修不及时的扣2分/处·次。 |
|  |  | 水生动植物管理 （4分） | 出现大量水生动物死亡、水生植物枯叶、病叶未及时清理的扣2分/次。 |
|  |  | 禁渔措施 （4分） | 日常管控钓鱼、网鱼、电瓶捕鱼等行为，如日常管控不当导致此现象频繁发生的扣4分。（若乙方出现捕捞行为的，扣4分，且甲方可视情节严重进行相应扣款处罚） |
|  | 应急响应制度 8分 | 水质应急管理 （3分） | 遇突发性情况，需及时响应时，每推迟2小时（不满4小时）扣1分，推迟4小时（不满8小时）扣2分，超过12小时扣3分。 |
|  |  | 防汛防台 （3分） | 应服从统一指挥，发现不服从指挥现象的扣1.5分/次。 |
|  |  | 文明创建 （2分） | 重大活动创建和检查期间未采取措施保障，水质未达标的扣2分。 |
|  | 水质自行监测机制 （10分） |  | 制定水质监测制度，根据水质情况及时进行处理，没有及时进行处理的扣5分/次。要及时记录台账并按时每月上报，未按要求进行监测的扣2分/次。 |
| 水质恶化 20分 | 若出现水质恶化现象，如垃圾漂浮物增多，水质出现恶臭，污水增多等，扣10分；处理不及时或造成严重影响的扣20分。 |  |  |
| 蓝藻处理 15分 | 若出现蓝藻大面积爆发，扣5分；处理不及时或造成严重影响的扣15分。 |  |  |
| 水质检测 25分 | 运营维护期间，项目水质根据水质检测结果进行考评，未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准的扣25分。 |  |  |
| 投诉、媒体曝光及通报 10分 | 投诉情况：1、公众投诉：公众投诉扣分0.5分。 2、媒体曝光次数：媒体曝光扣分1.5分/次。 |  |  |
|  | 运营维护期内如出现因生态修复服务维护不到位，出现黑臭等水质问题的，被市政府、市治水办或市级以上其他相关部门通报的，扣分8分/次；或被县政府、县治水办或县级其他相关部门通报的，扣分4分/次。该项扣分可累加。 |  |  |

附件1：

该项目养护人员组成表：

| 人员组成 | 姓名 | 技术职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：以上人员如有变动，应及时报甲方备案。

机械设备表：

| 设备名称 | 数量 | 设备授权以及设备技术参数、功能配置、厂家、品牌、规格型号等信息 |
| --- | --- | --- |

第六部分    投标文件格式

（未提供格式的由投标供应商自拟）

附件一（一）

开标一览表

项目名称：                                                    项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 投标报价 （元，人民币） | 采购预算 （最高限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程费 | 下浮率： %。 | 1448.82万元； 下浮率不少于10% | 包括但不限于勘察、设计、施工图预算价编制、施工、设备采购及调试、竣工图编制费等费用。 |
| 2 | 设备购置费 | 大写： ， 小写： | 669.60万元 | 包括初雨弃流+调蓄模块、生态基质、磁混凝设备、太阳能曝气机、太阳能水体循环处理装置、智慧排口建设和水体在线检测等智慧水务工程等的设备工艺设计、设备购置费及安装费。 |
| 3 | 运营维护费用 | 第一年： ； 第二年： ； 共计： 大写： ， 小写： ； | 第一年：68.74万元/年； 第二年：94.51万元/年。 | 包括但不限于运行范围内产生的电费、加药费、正常修缮材料、人工费、第三方检测费用、利润、税金及政策文件规定的各项所需的全部费用及供应商认为完成招标文件规定内容所需发生的其它一切费用。 |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、若供应商投标报价超出采购预算（最高限价）或低于下浮率的供应商投标文件将作无效标处理。

3、供应商应考虑泰顺山区的特殊情况，日常水流小，但如遇台风、暴雨等恶劣天气原因可能导致河道水流暴涨，破坏本项目相关设施或治理措施，该风险导致的经济损失，纳入投报的运营维护费报价中。

沿溪排污口接管的雨污分流不彻底或污水管网渗漏污水的治理措施费用，纳入投报的运营维护费报价中。

4、招标范围增加智慧排口建设，水体在线检测等智慧水务工程及设备安装费，纳入设备购置费的投标报价中。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件一（二）

投标分项报价表

项目名称：                                 项目编号：                     人民币

| 序号 | 报价内容 | 单价 | 数量 | 金额小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 2 | 设备购置费 |  |  |  |  |
| 2.1 | …… |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 3 | 运营维护费用 |  |  |  |  |
| 3.1 | …… |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |

备注：

1. 此表的各项小计应与附件一（一）“开标一览表”中的投标报价对应一致。

2. 供应商选用设备应在备注中填写设备授权以及设备技术参数、功能配置、厂家、品牌、规格型号等信息。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

泰顺县城镇发展有限公司（泰顺县城建工程建设中心）、大邦工程咨询（杭州）有限公司：

我方 （投标供应商）  承诺具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力。如有虚假，采购单位可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件三

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

泰顺县城镇发展有限公司（泰顺县城建工程建设中心）、大邦工程咨询（杭州）有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

备注：承诺函后附2020年财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料（新成立单位，应提供情况说明）

附件四

参加政府采购活动前3年内

在经营活动中没有重大违法记录的声明函

泰顺县城镇发展有限公司（泰顺县城建工程建设中心）、大邦工程咨询（杭州）有限公司：

我方 （投标供应商）  具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购单位可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

- 附件五（一）

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标供应商单位名称）         的法定代表人。

身份证复印件粘贴处 （二代身份证需双面复印）

特此证明。

▲法定代表人参加投标，不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件五（二）

法定代表人授权书

（采购单位名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （手写签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                            （盖章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）授权委托日期：     年     月     日

黏贴授权代表身份证复印件或影印件（正反面）

黏贴法人身份证复印件或影印件（正反面）

▲授权委托人参加投标，不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件六

投  标  函

泰顺县城镇发展有限公司（泰顺县城建工程建设中心）：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（招标项目名称）进行投标。

“电子加密投标文件”：在线上传递交。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购单位、中标（成交）供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按招标文件规定期限完工并通过采购单位验收，逾期采购单位有权终止协议。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购单位的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购单位、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

▲备注：不提供本函做无效投标处理。

附件七

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料（招标文件文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效标处理。

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加                  项目（招标编号： ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不

良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件文件、响应文件及合同等要求保证

拟派人员的到岗率。

二、响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购单位或其他供应商的合法权益。

四、不与采购单位或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购单位或者评委成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采

购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件

的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动 3 年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主

管部门作出的处罚；给采购单位造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件九（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内 容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

附件九（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内 容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件十

项目人员概况

项目名称：                                                        招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 现场承担工作 | 从事水域治理或养护服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：表后附证明材料，证明材料以招标文件第二部分和第七部分评审细则中的要求为准。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件十一

投标供应商认为有必要提供的其他材料或证明

第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定产品的服务投标供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标投标供应商，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购单位代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

具体开标流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

（一）商务报价评分20分

1、以投标供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满20分。商务报价评分结算公式为:建筑工程费报价得分=（投标报价/评标基准价）×11%×100

设备购置费报价得分=（评标基准价/投标报价）×6%×100

运营服务费用报价得分=（评标基准价/投标报价）×3%×100

2、如果投标供应商的报价均超出采购预算（最高限价）且采购单位确认不能支付的情况，

本次招标做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）投标供应商投标报价超出预算（最高限价）的，则拒绝接受其投标报价，该投标供应商投标按无效投标处理。

3、本项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）第五条的规定；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予6%的评标价格扣除。（说明：标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。 ）

（二）技术资信分评分（80分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各供应商的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各供应商技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 评分项目 | 评分标准 |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分(80分) | 1、技术服务方案（40分） | 1.1项目总体方案设计（12分）：根据供应商的水质治理以及生态修复方案（设计达到初步设计深度，包括污染源分析、解决水体污染达到约定标准方案等）合理性、科学性、全面性进行综合评定。总体方案设计优于项目需求的，且方案合理、科学、全面的，得8-12分；总体方案设计符合项目需求的，且方案比较合理、较科学、较全面的，得4-8分；总体方案设计一般，仅部分符合项目需求，得0-4分； |  |  | 12 |
|  |  | 1.2对本项目的难点、重点的把握（8分）：根据供应商提出的本项目所涉及到的项目现况问题的了解程度、本项目实施过程中的难点、重点以及对此提出的合理化建议和相应的解决措施进行综合评定。针对本项目提出的重点难点针对性强、内容明确、突出，应对方案有效可行，得5-8分，提出的重点难点有针对性，较明确和突出，应对方案比较合理，得3-5分，提出的重点难点针对性不强，欠明确和突出，应对方案欠合理的，得0-3分。 |  |  | 8 |
|  |  | 1.3硬件设备技术（8分）：根据供应商选用设备的响应情况、设备授权以及设备技术参数、功能配置以及相应的治理技术分析，进行综合评定。根据提供的设备优于项目需求的，且合理、先进、高效的、针对强的，得5-8分，提供的设备符合项目需求的，且较合理、较高效的，得3-5分，提供设备仅部分符合项目需求，基本合理的，得0-3分。 （投标文件中提供拟投入本项目的设备、材料配备清单并注明设施设备的设备授权以及设备技术参数、功能配置、厂家、品牌、规格型号等信息） |  |  | 8 |
|  |  | 1.4项目实施计划（6分）：根据供应商对本项目进度计划安排，具有计划开、竣工日期和施工进度计划横道图，有科学的保证工期进度的措施，进行综合评定。提供的项目实施计划安排合理，针对性强，满足项目要求的工期，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调方案一致，得4-6分，项目计划安排较合理，有针对性，设计各阶段及与施工衔接、协调方案基本一致，得2-4分。项目计划安排针对性不强，设计各阶段及与施工衔接、协调方案欠合理，得0-2分。 |  |  | 6 |
|  |  | 1.5施工组织设计方案（6分） |  | 1.5.1施工的方法和可行性、科学性进行综合评定（0-2分）； | 2 |
|  |  |  |  | 1.5.2施工的质量、安全、文明保证措施可行性进行综合评定（0-2分）； | 2 |
|  |  |  |  | 1.5.3施工进度安排及保证措施的科学、合理性进行综合评定（0-2分）； | 2 |
|  | 2、运行管理方案（25分） | 2.1日常管理维护方案以及人员配备情况（6分）：根据供应商提供的对项目整体环境、水质日常管理维护工作方案及相关工作人员配备情况进行综合评定。配备技术人员的方案，优于项目需求、合理配备，得4-6分，基本满足项目需求、较合理配备，得2-4分，技术人员配备欠合理的，得0-2分。 |  |  | 6 |
|  |  | 2.2污水的治理措施（5分）：根据供应商提供的针对沿溪排污口接管的雨污分流不彻底或污水管网渗漏污水的治理措施科学性、合理性进行评定。措施描述合理，具有针对性，操作性强，得2-5分，措施描述较合理，针对性和操作性不强，得0-2分。 |  |  | 5 |
|  |  | 2.3恶劣天气的保障保护措施（5分）根据供应商提供的针对泰顺山区的特殊情况，如台风、暴雨引起的大水流，可能冲坏相关设施的保障保护措施可行性、科学性进行评定。措施描述合理，具有针对性，操作性强，得2-5分，措施描述较合理，针对性和操作性不强，得0-2分。 |  |  | 5 |
|  |  | 2.4应急响应方案（4分）：根据供应商对设备正常运行保证方案及应急情况下（如设备损坏，水质突然恶化等）解决方案进行评定。应急响应方案合理、科学、全面的，得2-4；方案比较合理、较科学、较全面的，得0-2分。 |  |  | 4 |
|  |  | 2.5社会影响维稳应急预案（3分）：根据供应商对项目运营维护期间发生的社会影响的维稳应急预案进行评定。应急预案合理、科学、全面的，得1-3；方案比较合理、较科学、较全面的，得0-1分。 |  |  | 3 |
|  |  | 2.6质量承诺（2分）：供应商承诺运营维护期内，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准。 |  |  | 2 |
|  | 资信分(15分) |  | 1、供应商资质（5分）： （1）具有下列资质其中之一：①水利水电工程施工总承包三级及以上资质，②市政公用工程施工总承包三级及以上资质，③环保工程专业承包三级及以上资质的；且同时具备安全生产许可证；得2.5分。 （2）供应商具有工程设计综合甲级设计资质或工程设计水利行业（河道整治）专业乙级及以上资质；得2.5分。 （3）提供第（1）（2）项要求的有效的资质证书复印件加盖公章。 |  | 5 |
|  |  |  | 2、供应商同时具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，GB/T27922-2011售后服务评价体系，每个得0.5分，共计2分。 投标文件中提供有效的体系认证证书复印件加盖公章。 |  | 2 |
|  |  |  | 3、企业业绩（5分） 3.1、2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商具有类似本项目服务业绩（类似本项目指同时具有水域治理建设和运营维护内容的项目）的，得3分。 3.2、2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商具有水域治理建设或水域运营维护内容的，每个得1分，最多得2分。 （投标文件中提供项目中标通知书、业绩合同复印件及该业主年度评价证明；其中水域治理建设业绩还需提供竣工验收报告；评价证明材料中须有业主单位盖章和业主方相关联系人签字及联系电话；合同中如不能反映该项目合同签订时间、水域治理的建设或运营维护内容的，均需提供业主证明材料加盖该业主单位公章）以上所有文件须加盖公章做入投标文件中。 |  | 5 |
|  |  |  | 4、企业人员资质（3分）： （1）拟派项目负责人具有下列资质其中之一：①水利水电工程或市政公用工程专业贰级及以上建造师资格和B类安全生产考核合格证书；②水利行业或市政行业建筑师或结构师执业资格；得1.5分。 （2）运营维护期的运营负责人具有环保类中级工程师及以上职称的，得1.5分。 （3）提供第（1）（2）项要求的人员证书复印件、社保证明材料（在投标截止时间前6个月内，连续三个月的正常缴费记录有效）。 |  | 3 |

注 ：每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的技术资信标最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价得分从高到低顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价得分也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。